



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.07.2021

№ 510

**О внесении изменений   
в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми   
от 19.10.2018 № 782**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 782 (в ред. от 27.02.2019   
№ 129, от 22.03.2019 № 174, от 28.05.2019 № 224, от 16.08.2019 № 484, от 14.10.2019 № 680, от 18.10.2019 № 750, от 11.12.2019 № 1002, от 26.12.2019 № 1104,   
от 27.01.2020 № 70, от 08.04.2020 № 333, от 11.06.2020 № 514, от 16.09.2020 № 846, от 19.10.2020 № 1053, от 19.11.2020 № 1168, от 28.12.2020 № 1339, от 20.02.2021   
№ 100, от 26.02.2021 № 118, от 26.04.2021 № 298, от 25.05.2021 № 369).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления   
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

Глава города Перми А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 08.07.2021 № 510

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми»,   
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 782**

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год  (план) | 2020 год  (план) | 2021 год  (план) | 2022 год  (план) | 2023 год  (план) |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе: | 3 576 663, 33538 | 4 380 582,  7834 | 4 901 248,  44431 | 4 550 694,  61446 | 3 856 967,  7251 |
| бюджет города Перми | 2 583 406,  89796 | 3 005 577,  21808 | 3 466 472,  20545 | 2 980 973,  623 | 3 072 714,  663 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2 289, 44701 | 8 949, 62962 | 14 105, 13473 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 396 160, 000 | 634 293,  550 | 659 577,  1184 | 1 569 720,  99146 | 784 253,  0621 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 146 251,  66012 | 155 743,  71959 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 594 806, 99041 | 585 510, 72558 | 605 350, 26614 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 3 185 728,  36524 | 3 556 262,  01732 | 4 109 945,  96057 | 4 057 227,  75146 | 3 414 519,  3621 |
| бюджет города Перми | 2 192 815,  95157 | 2 251 837,  54894 | 2 727 669,  72171 | 2 540 006,  760 | 2 682 766,  300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 945, 42326 | 3 993, 53268 | 14 105, 13473 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 396 160, 000 | 568 668, 550 | 607 077,  1184 | 1 517 220,  99146 | 731 753, 0621 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 146 251, 66012 | 155 743, 71959 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 594 806, 99041 | 585 510, 72558 | 605 350, 26614 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе: | 390 934, 97014 | 486 914, 26526 | 456 838, 771 | 180 137, 100 | 180 137, 100 |
| бюджет города Перми | 390 590, 94639 | 486 914, 26526 | 456 838, 771 | 180 137, 100 | 180 137, 100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе: | 0,000 | 337 406, 50082 | 334 463,  71274 | 313 329, 763 | 262 311, 263 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 266 825, 40388 | 281 963,  71274 | 260 829, 763 | 209 811, 263 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4 956, 09694 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 65 625,000 | 52 500,000 | 52 500,000 | 52 500,000 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

2.1. строки 1.1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.1 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 1 956 669, 0 | 2 167 938, 0 | 2 204 479,  13 | 2 167 938, 0 | 2 167 938, 0 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 162 290, 402 | 178 964,  74643 | 191 137,  460 | 191 692,  216 | 191 903,  416 |
| кв. м | 2 509 490, 7 | 2 509 490, 7 | 2 535 088,  07 | 2 509 490, 7 | 2 509 490, 7 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 122 204,  67029 | 146 805, 200 | 149 757, 156 | 149 757,  156 | 149 757, 156 |
| кв. м | 2 739 631, 3 | 2 739 631, 3 | 2 739 631, 3 | 2 739 631,  3 | 2 739 631, 3 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 118 961,  00805 | 131 808,  6552 | 136 794, 000 | 136 794, 000 | 136 794, 000 |
| кв. м | 1 551 084, 9 | 1 551 084, 9 | 1 550 754, 9 | 1 551 084, 9 | 1 551 084, 9 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 259 254,  9272 | 301 224, 446 | 307 255, 100 | 307 255, 100 | 307 255, 100 |
| кв. м | 3 306 354, 2 | 3 306 354, 2 | 3 306 354, 2 | 3 306 354, 2 | 3 306 354, 2 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 193 292,  805 | 210 656,  01896 | 219 303, 460 | 219 303, 460 | 219 303, 460 |
| кв. м | 3 235 036, 6 | 3 237 289, 2 | 3 237 289,  2 | 3 237 289, 2 | 3 237 289, 2 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 133 628,  898 | 146 324, 891 | 149 026, 276 | 149 026, 276 | 149 026, 276 |
| кв. м | 3 439 074,  5 | 3 439 074,  5 | 3 472 577,  500 | 3 439 074,  5 | 3 439 074,  5 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 231 994,  53172 | 280 013,  6006 | 292 315,  59667 | 289 543,  256 | 289 543,  256 |
| кв. м | 425 498,  8 | 542 000,  55 | 542 000,  52 | 542 000,  52 | 542 000,  52 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 13 855,  642 | 20 191,  138 | 18 748,  884 | 18 844,  484 | 18 946,  384 |
| итого по ПНР | кв. м | 19 162 840, 0 | 19 492 863, 35 | 19 588 174,  82 | 19 492 863, 32 | 19 492 863, 32 | - | бюджет города Перми | 1 235 482,  88426 | 1 415 988,  69619 | 1 464 337,  93267 | 1 462 215, 948 | 1 462 529, 048 |
| 1.1.1.1.1.2 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 84 062, 9 | 67 284, 5 | 65 649, 0 | 74 019, 0 | 89 039, 0 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 53 380,  3454 | 38 359,  34621 | 36 428,  184 | 57 165,  884 | 413 580,  084 |
| кв. м | 83 462, 13 | 74 947, 23 | 72 902, 23 | 72 849, 23 | 72 849, 23 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 53 659,  971 | 42 028,  409 | 41 153,  944 | 41 153,  944 | 41 153,  944 |
| кв. м | 107 756, 9 | 96 668, 28 | 94 311, 6 | 82 728, 0 | 82 728, 0 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 53 648,  04195 | 44 648,  0968 | 44 142,  000 | 44 142,  000 | 44 142,  000 |
| кв. м | 34 380, 15 | 27 883, 112 | 47 319, 059 | 63 811, 0 | 25 811, 0 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 18 214,  7008 | 15 761,  754 | 290 617,  600 | 285 640,  000 | 16 070,  800 |
| кв. м | 154 277, 3 | 112 765, 900 | 130 188, 09 | 128 879, 7 | 128 879, 7 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 69 868,  615 | 55 180,  5444 | 53 909,  440 | 53 909,  440 | 53 909,  440 |
| кв. м | 147 138, 3 | 135 078, 7 | 135 057, 0 | 135 078, 7 | 135 078, 7 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 59 518,  050 | 48 080,  862 | 49 023,  624 | 49 023,  624 | 49 023,  624 |
| кв. м | 120 020, 11 | 91 594, 11 | 82 432, 0 | 82 432, 0 | 82 432, 0 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 71 272,  04878 | 52 116,  74134 | 47 049,  571 | 47 544,  744 | 47 544,  744 |
| кв. м | 33 373, 81 | 23 309, 07 | 23 287, 04 | 23 287, 04 | 23 287, 04 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 11 798, 800 | 9 134, 500 | 9 313,  616 | 9 313,  616 | 9 313,  616 |
| итого по ПНР 1.1.1.1.1.2 | кв. м | 764 471, 6 | 629 530, 902 | 651 146, 019 | 663 084, 67 | 640 104, 67 | - | бюджет города Перми | 391 360,  57293 | 305 310,  25375 | 571 637,  979 | 587 893,  252 | 674 738,  252 |

2.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 701 255,  62981 | 1 745 735,  33822 | 2 053 394, 9662 | 2 075 733, 100 | 2 161 553, 600 |
| бюджет города Перми | 1 699 574,  8292 | 1 744 286,  22694 | 2 048 875, 17067 | 2 075 733, 100 | 2 161 553, 600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 680,  80061 | 1 449, 11128 | 4 519, 79553 | 0,000 | 0,000 |

2.3. строки 1.1.1.1.3.1, 1.1.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.1 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 4 459,  51 | 1 418,  23 | 1 754,  0 | 2 325,  7 | 2 222,  1 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 6 910,  23505 | 2 278,  50914 | 3 893,  200 | 3 893,  200 | 3 893,  200 |
| кв. м | 19 637,  36 | 4 332,  3 | 3 050,  0 | 2 146,  8 | 2 051,  2 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 18 030,  45744 | 3 256,  0641 | 3 993,  09862 | 3 593,  700 | 3 593,  700 |
| кв. м | 3 116,  0 | 3 769,  0 | 2 244,  7 | 2 146,  8 | 2 051,  2 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 2 605,  4325 | 3 283,  59545 | 3 223,  700 | 3 593,  700 | 3 593,  700 |
| кв. м | 5806,  24 | 1755,  5 | 2183, 8 | 2862,  4 | 2734,  9 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 9 378,  69848 | 3 103,  68749 | 2 959,  8433 | 4 791,  600 | 4 791,  600 |
| кв. м | 2 145,  0 | 2 178,  3 | 1 810,  5 | 2 862,  4 | 2 734,  9 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 4 156,  255 | 3 138,  498 | 4 791,  600 | 4 791,  600 | 4 791,  600 |
| кв. м | 2 652,  8 | 2 450,  9 | 1 870,  6 | 1 789,  0 | 1 709,  4 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 2 433,  15928 | 2 977,  60381 | 2 994,  800 | 2 994,  800 | 2 994,  800 |
| кв. м | 1 055,  0 | 2 390,  0 | 2 365,  5 | 3 220,  1 | 3 076,  8 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 1 285,  319 | 2 780,  095 | 2 560,  488 | 5 390,  500 | 5 390,  500 |
| кв. м | 614,7 | 587,2 | 561,1 | 536,7 | 512,8 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 606,  864 | 705,  244 | 898,  400 | 898,  400 | 898,  400 |
| итого по ПНР | кв. м | 39 486, 61 | 18 881, 43 | 15 840, 2 | 17 889, 9 | 17 093, 3 | - | бюджет города Перми | 45 406,  42075 | 21 523,  29699 | 25 315,  12992 | 29 947,  500 | 29 947,  500 |
| 1.1.1.1.3.2 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных  в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 312, 16 | 1 000,  0 | 1 000, 0 | 809,5 | 773,7 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 74,  82507 | 194,  71386 | 332,  700 | 332,  700 | 332,  700 |
| кв. м | 709,25 | 909,8 | 542,0 | 1 295,  4 | 1 238,  1 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 133,  11056 | 195,  52201 | 133,  00138 | 532,  400 | 532,  400 |
| кв. м | 1 609,  7 | 1 452,  0 | 1 185,  0 | 1 133,  1 | 1 083,  0 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 337,  6325 | 329,  27055 | 465,  700 | 465,  700 | 465,  700 |
| кв. м | 956,8 | 544,5 | 326,1 | 890,5 | 851,2 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 277,  60298 | 162,  39151 | 134,  71704 | 366,  000 | 366,  000 |
| кв. м | 862,0 | 862,0 | 832,  0 | 1 214,  6 | 1 160,  9 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 499,  200 | 449,  280 | 499,  200 | 499,  200 | 499,  200 |
| кв. м | 1 332,  0 | 1 245,  5 | 1 100,  8 | 1 052,  6 | 1 006,  0 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 318,  40272 | 319,  61319 | 432,  600 | 432,  600 | 432,  600 |
| кв. м | 1 227,  0 | 760,0 | 740,0 | 1 376,  4 | 1 315,  6 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 457,  998 | 368,  837 | 339, 773 | 565,  700 | 565,  700 |
| кв. м | 453,0 | 355,2 | 338,9 | 324,1 | 309,8 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 89, 976 | 104, 562 | 133, 200 | 133, 200 | 133, 200 |
| итого по ПНР | кв. м | 7 461,  91 | 7 129,  0 | 6 064,  8 | 8 096,  2 | 7 738,  3 | - | бюджет города Перми | 2 188,  74783 | 2 124,  19012 | 2 470,  89142 | 3 327,  500 | 3 327,  500 |

2.4. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 69 206,  19432 | 30 978,  91411 | 27 786,  02134 | 33 275, 000 | 33 275,  000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 840 256,  26506 | 1 846 448, 35233 | 2 150 915,  08754 | 2 178 742, 200 | 2 264 562, 700 |
| бюджет города Перми | 1 838 515,  12352 | 1 844 999, 24105 | 2 146 395, 29201 | 2 178 742, 200 | 2 264  562,700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 741,  14154 | 1 449,  11128 | 4 519,  79553 | 0,000 | 0,000 |

2.5. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.1 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м | 21 337, 34 | 21 337, 34 | 21 337, 34 | 21 337, 34 | 21 337, 34 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 24 889,  500 | 23 219,  01496 | 29 350,  99817 | 36 008, 860 | 22 694,  500 |

2.6. строки 1.1.1.2.1.3, 1.1.1.2.1.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.3 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнен этап строительно-монтажных работ по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | - | 2 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 15 916,  535 | 17 881, 9132 | 20 000,  000 | 20 000,  000 |
| города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 9 585,  3392 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.4 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 5 402, 200 | 5 246, 09482 | 8 650,  58633 | 5 556, 600 | 5 556, 600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 49,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.7. строку 1.1.1.2.1.11 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.11 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены работы по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры | ед. | 1 | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 53, 000 | 0,000 | 200, 000 | 0,000 | 0,000 |

2.8. после строки 1.1.1.2.1.12 дополнить строкой 1.1.1.2.1.13 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.13 | количество заключенных договоров на технологическое присоединение | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 64, 332 | 0,000 | 0,000 |

2.9. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 66 422,  67205 | 56 593,  9834 | 65 733,  1689 | 61 565, 460 | 48 251, 100 |
| бюджет города Перми | 66 422,  67205 | 54 049, 562 | 56 147, 8297 | 61 565,  460 | 48 251, 100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2 544, 4214 | 9 585, 3392 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 66 422,  67205 | 56 593, 9834 | 65 733, 1689 | 61 565,  460 | 48 251, 100 |
| бюджет города Перми | 66 422,  67205 | 54 049, 562 | 56 147, 8297 | 61 565,  460 | 48 251, 100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2 544, 4214 | 9 585, 3392 | 0,000 | 0,000 |

2.10. строки 1.1.1.3.1.3, 1.1.1.3.1.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.3 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 38 876,  0 | 26 075,  0 | 27 320,  0 | - | - | МКУ «БКР» | бюджет Российской Федерации | 52 128,  85496 | 38 280,  12293 | 57 413,  53304 | 0,000 | 0,000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 2,53 | 1,66 | 1,72 | - | - |
| 1.1.1.3.1.4 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 64 275,  4 | 47 580,  0 | 38 374,  0 | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет Российской Федерации | 104 912,  77763 | 119 847,  09583 | 103 665,  29952 | 0,000 | 0,000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 4,582 | 2,86 | 2,61 | - | - |

2.11. строку 1.1.1.3.1.8 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.8 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 15 470,  0 | - | 6 500,  0 | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет Российской Федерации | 22 172,  33325 | 0,000 | 18 802,  20206 | 0,000 | 0,000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 2,18 | - | 0,68 | - | - |

2.12. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 501 485, 92752 | 2 488 553,  06131 | 2 821 998, 52258 | 2 845 226, 56596 | 3 044 566, 8621 |
| бюджет города Перми | 1 904 937, 79557 | 1 899 048, 80305 | 2 202 543,  12171 | 2 240 307,  660 | 2 312 813,  800 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 741,  14154 | 3 993,  53268 | 14 105,  13473 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 604 918,  90596 | 731 753,  0621 |
| бюджет Российской Федерации | 594 806, 99041 | 585 510,  72558 | 605 350,  26614 | 0,000 | 0,000 |

2.13. строки 1.1.5.1.1.1, 1.1.5.1.1.2, 1.1.5.1.1.8 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.1.1.1 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий | ед. | - | - | 3 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 10 260, 000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 12 200, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.5.1.1.2 | количество зданий и сооружений, обеспеченных архитектурной подсветкой фасадов | ед. | 6 | 10 | 70 | 58 | 112 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 70 540,  000 | 70 680,  000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 60 000,  000 | 222 361,  750 | 373 439,  4584 | 672 211,  428 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 7 728,  2184 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.5.1.1.3 | количество сооружений, в отношении которых выполнена праздничная иллюминация | ед. | - | 100 | 99 | 57 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 16 812,  260 | 74 127,  372 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 52 271, 7816 | 8 221,  99843 | 0,000 | 0,000 |

2.14. строку «Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 60 000, 000 | 282 361, 750 | 491 473, 71683 | 817 018,  800 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 80 800,  000 | 70 680,  000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 60 000, 000 | 222 361, 750 | 402 451,  7184 | 746 338,  800 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 60 000, 000 | 8 221,  99843 | 0,000 | 0,000 |

2.15. строку 1.1.5.1.2.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.1.2.1 | протяженность коммунального моста, в отношении которого выполнены работы по архитектурной подсветке | м | - | 200 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 3 300, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 14 400,  000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.16. строки «Итого по мероприятию 1.1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,000 | 18 000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 3 600, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 14 400, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 60 000, 000 | 300 361, 750 | 491 473,  71683 | 817 018,  800 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 3 600, 000 | 80 800,  000 | 70 680,  000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 60 000, 000 | 236 761, 750 | 402 451,  7184 | 746 338,  800 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 60 000, 000 | 8 221,  99843 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования | итого | 60 000,  000 | 300 361, 750 | 491 473,  71683 | 817 018,  800 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 3 600, 000 | 80 800,  000 | 70 680,  000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 60 000,  000 | 236 761, 750 | 402 451,  7184 | 746 338,  800 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 60 000, 000 | 8 221,  99843 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 3 185 728,  36524 | 3 556 262, 01732 | 4 109 945, 96057 | 4 057 227,  75146 | 3 414 519, 3621 |
| бюджет города Перми | 2 192 815,  95157 | 2 251 837, 54894 | 2 727 669, 72171 | 2 540 006,  760 | 2 682 766, 300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 945,  42326 | 3 993,  53268 | 14 105, 13473 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 396 160,  000 | 568 668, 550 | 607 077,  1184 | 1 517 220, 99146 | 731 753, 0621 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 146 251, 66012 | 155 743, 71959 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 594 806,  99041 | 585 510, 72558 | 605 350, 26614 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Обеспечение деятельности заказчиков работ» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» строки 1.3.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе   
по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.1 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 310 780, 895 | 368 857,  84526 | 335 429,  080 | 335 154,  000\*\*\* | 335 154,  000\*\*\* |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,  02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 39 950,  043 | 42 208, 000 | 43 925,  600 | 43 925,  600 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 9 816,  200 | 9 297,  544 | 9 608,  000 | 9 608,  000 | 9 608,  000 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 11 687,  95139 | 9 970,  522 | 10 197,  700 | 10 197,  700 | 10 197,  700 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 10 396,  600 | 9 734,  508 | 9 936,  900 | 9 936,  900 | 9 936,  900 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 9 366,  700 | 9 027,  829 | 10 210,  991 | 9 406,  200 | 9 406,  200 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 12 501,  100 | 12 345,  546 | 12 824,  700 | 12 824,  700 | 12 824,  700 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 9 965,  400 | 9 489,  768 | 9 658,  500 | 9 658,  500 | 9 658,  500 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 10 967,  400 | 12 711,  477 | 10 979,  700 | 10 979,  700 | 10 979,  700 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 5 108,  700 | 5 529,  183 | 5 785,  200 | 5 785,  200 | 5 785,  200 |
| итого по ПНР | ед. | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | итого | 390 934,  97014 | 486 914,  26526 | 456 838, 771 | 180 137,  100 | 180 137,  100 |
| бюджет города Перми | 390 590,  94639 | 486 914,  26526 | 456 838,  771 | 180 137,  100 | 180 137,  100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,  02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 390 934,  97014 | 486 914,  26526 | 456 838,  771 | 180 137,  100 | 180 137,  100 |
| бюджет города Перми | 390 590,  94639 | 486 914,  26526 | 456 838,  771 | 180 137,  100 | 180 137,  100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,  02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 390 934,  97014 | 486 914,  26526 | 456 838,  771 | 180 137,  100 | 180 137,  100 |
| бюджет города Перми | 390 590,  94639 | 486 914,  26526 | 456 838,  771 | 180 137,  100 | 180 137,  100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,  02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 390 934,  97014 | 486 914,  26526 | 456 838,  771 | 180 137,  100 | 180 137,  100 |
| бюджет города Перми | 390 590,  94639 | 486 914,  26526 | 456 838,  771 | 180 137,  100 | 180 137,  100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,  02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 390 934,  97014 | 486 914,  26526 | 456 838,  771 | 180 137,  100 | 180 137,  100 |
| бюджет города Перми | 390 590,  94639 | 486 914,  26526 | 456 838,  771 | 180 137,  100 | 180 137,  100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,  02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.4 «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности   
в городе Перми»:

4.1. строку 1.4.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.1.1.1 | количество дорожных знаков на содержании | тыс. ед. | - | 0, 307 | - | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 598,  800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| тыс. ед. | - | 4, 700 | 4, 940 | 5, 170 | 5, 170 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 2 619,  00825 | 1 501,  70485 | 3 278,  800 | 3 278,  800 |
| тыс. ед. | - | 4, 500 | 4, 730 | 4, 950 | 4, 950 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 0,000 | 2 726,  7905 | 2 184,  313 | 3 139,  300 | 3 139,  300 |
| тыс. ед. | - | 3, 700 | 3, 900 | 4, 080 | 4, 080 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 0,000 | 3 019,  14312 | 2 473,  400 | 2 587,  500 | 2 587,  500 |
| тыс. ед. | - | 7, 650 | 8, 000 | 8, 380 | 8, 380 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 0,000 | 3 621,  29071 | 4 178,  326 | 5 314,  600 | 5 314,  600 |
| тыс. ед. | - | 6, 800 | 7, 130 | 7, 460 | 7, 460 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 0,000 | 3 764,  03888 | 2 731,  325 | 4 731,  100 | 4 731,  100 |
| тыс. ед. | - | 3, 800 | 4, 000 | 4, 190 | 4, 190 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 0,000 | 3 072,  78675 | 2 186,  65023 | 2 657,  300 | 2 657,  300 |
| тыс. ед. | - | 8, 400 | 8, 800 | 9, 220 | 9, 220 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 0,000 | 4 890,  77145 | 5 581,  000 | 5 847,  300 | 5 847,  300 |
| тыс. ед. | - | 0, 450 | 0, 466 | 0, 482 | 0, 482 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 0,000 | 295,  00556 | 295,  500 | 305,  700 | 305,  700 |
| итого по ПНР | тыс. ед. | - | 40, 307 | 41, 966 | 43, 932 | 43, 932 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 24 607,  63522 | 21 132,  21908 | 27 861,  600 | 27 861,  600 |

4.2. строку 1.4.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.1.1.3 | площадь нанесенной дорожной разметки | тыс. кв. м | - | 15,  60038 | 20,  75729 | 15,  60038 | 15,  60038 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 9 475, 37309 | 15 679,  80694 | 10 842,  100 | 10 842,  100 |
| тыс. кв. м | - | 17,  11024 | 17,  11024 | 17,  11024 | 17,  11024 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 0,000 | 11 522, 23916 | 13 080,  200 | 13 080,  200 | 13 080,  200 |
| тыс. кв. м | - | 9,  36506 | 9,  36506 | 9,  36506 | 9,  36506 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 0,000 | 3 769, 67031 | 3 320,  624 | 4 048,  300 | 4 048,  300 |
| тыс. кв. м | - | 21, 98024 | 21,  98024 | 21,  98024 | 21,  98024 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 0,000 | 17 321, 80077 | 19 651,  72946 | 19 748,  800 | 19 748,  800 |
| тыс. кв. м | - | 18, 89359 | 18,  89359 | 18,  89359 | 18,  89359 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 0,000 | 9 244, 03904 | 9 321,  200 | 9 321,  200 | 9 321,  200 |
| тыс. кв. м | - | 11, 14144 | 15,  76525 | 11,  14144 | 11,  14144 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 0,000 | 2 900, 11683 | 2 900,  200 | 2 900,  200 | 2 900,  200 |
| тыс. кв. м | - | 24, 84446 | 27,  23512 | 24,  84446 | 24,  84446 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 0,000 | 14 915, 49363 | 11 618,  84606 | 14 990,  700 | 14 990,  700 |
| тыс. кв. м | - | 0, 93959 | 3,  73501 | 0,  93959 | 0,  93959 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 0,000 | 244, 57528 | 972,  276 | 244,  600 | 244,  600 |
| итого по ПНР | тыс. кв. м | - | 119,  875 | 134,  8418 | 119,  875 | 119,  875 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 69 393, 30811 | 76 544,  88246 | 75 176,  100 | 75 176,  100 |

4.3. строки 1.4.1.1.1.9, «Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.1.1.9 | количество установленных и демонтируемых столбиков сигнальных гибких | ед. | - | 750 | 930 | 1139 | 1139 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 0,000 | 300,000 | 461,  4192 | 565,100 | 565,100 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | Итого | 0,000 | 130 743,  81278 | 129 393,  12074 | 129 857,  400 | 129 857,  400 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 125 911,  68345 | 129 393,  12074 | 129 857,  400 | 129 857,  400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4 832,  12933 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | Итого | 0,000 | 130 743,  81278 | 129 393,  12074 | 129 857,  400 | 129 857,  400 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 125 911,  68345 | 129 393,  12074 | 129 857,  400 | 129 857,  400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4 832,  12933 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.4. строки 1.4.1.3.1.1-1.4.1.3.1.3, «Итого по мероприятию 1.4.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.3.1.1 | количество функционирующих автопатрулей на улично-дорожной сети | ед. | - | 3 | 3 | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 660, 81885 | 659, 812 | 7,400 | 7,400 |
| 1.4.1.3.1.2 | количество функционирующих мобильных фото-, видео-фиксаторов, контролирующих нарушения правил парковки | ед. | - | 11 | 15 | 5 | 5 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 8 034,  87158 | 16 911, 639 | 2 226,  563 | 2 226,  563 |
| 1.4.1.3.1.3 | количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. | - | 5 350 | 5 350 | 5 350 | 5 350 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 57 595, 209 | 32 480, 641 | 21 200, 000 | 22 100, 000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 | 66 290,  89943 | 50 052, 092 | 23 433, 963 | 24 333, 963 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 | 66 290,  89943 | 50 052, 092 | 23 433, 963 | 24 333, 963 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 0,000 | 337 406,  50082 | 334 463, 71274 | 313 329, 763 | 262 311,  263 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 266 825,  40388 | 281 963, 71274 | 260 829,  763 | 209 811,  263 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4 956,  09694 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 65 625,  000 | 52 500,  000 | 52 500,  000 | 52 500,  000 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 0,000 | 337 406,  50082 | 334 463, 71274 | 313 329, 763 | 262 311,  263 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 266 825,  40388 | 281 963, 71274 | 260 829,  763 | 209 811,  263 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4 956,  09694 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 65 625,  000 | 52 500,  000 | 52 500,  000 | 52 500,  000 |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

5.1 строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | | | | | | |
| доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей площади города | % | - | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | % | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| доля площади проезжей части автомобильных дорог всех категорий, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 16,4 | 9,2 | 10,3 | 9,3 | 9,6 |
| доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, от общей протяженности автомобильных дорог (нарастающим итогом) | % | 36,8 | 37,7 | 38,9 | 40,5 | 42,8 |
| доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | 19,8 | 20,7 | 20,57 | 20,67 | 20,63 |
| доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,5 | 51,0 |

5.2 строку 1.1.5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5 | Задача. Обеспечение мер по улучшению архитектурного облика города Перми | | | | | | |
| количество зданий, имеющих архитектурную подсветку | ед. | 6 | 10 | 70 | 58 | 112 |

6. В приложении 1:

6.1. строку 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.1 | Содержание автомобильных дорог в Дзержинском районе | МКУ «БДР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 2 204 479, 13 | бюджет города Перми | 191 137, 460 |

6.2. строки 1.1.1.1.1.25, 1.1.1.1.1.26 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.25 | Содержание автомобильных дорог в Свердловском районе | МКУ «БСР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | площадь автомобильных дорог, находящихся  на содержании | кв. м | 3 472 577,5 | бюджет города Перми | 292 315, 59667 |
| 1.1.1.1.1.26 | Ремонт автомобильных дорог в Свердловском районе | 01.01.2021 | 31.12.2021 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 82 432,0 | бюджет города Перми | 47 049, 571 |

6.3. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в числе по источникам финансирования | итого | 2 053 394,9662 |
| бюджет города Перми | 2 048 875,17067 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 4 519,79553 |

6.4. строку 1.1.1.1.3.3.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.3.1 | ул. Магистральная от ул. Гальперина до остановки общественного транспорта «Южная» | МКУ «БКР» | 15.04.2021 | 15.10.2021 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1 708,7 | бюджет города Перми | 2 365, 57944 |

6.5. строки 1.1.1.1.3.4.1-1.1.1.1.3.4.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.4.1 | ул. Эпроновская от переулка Баковый до ул. Борчанинова | МКУ «БЛР» | 15.04.2021 | 15.10.2021 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 220,0 | бюджет города Перми | 424, 83274 |
| 1.1.1.1.3.4.2 | ул. Пушкина вдоль домов № 80 и № 86 | 15.04.2021 | 15.10.2021 | кв. м | 335,0 | 487, 53576 |
| 1.1.1.1.3.4.3 | ул. Пушкина от ул. 25 Октября до ул. Сибирской | 15.04.2021 | 15.10.2021 | кв. м | 1236,8 | 1 070, 46432 |

6.6. строку 1.1.1.1.3.4.5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.4.5 | ул. Парковая от ул. Достоевского до ул. Екатерининской | МКУ «БЛР» | 15.04.2021 | 15.10.2021 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние  в рамках ремонта | кв. м | 270,0 | бюджет города Перми | 794, 87496 |

6.7. строки 1.1.1.1.3.7.1-1.1.1.1.3.7.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.7.1 | ул. Революции от ул. Революции, 16 до ул. Революции, 8 | МКУ «БСР» | 15.04.2021 | 15.10.2021 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 965,0 | бюджет города Перми | 897, 93078 |
| 1.1.1.1.3.7.2 | ул. Революции от ул. Революции, 7 до ул. Серединной | 15.04.2021 | 15.10.2021 | кв. м | 407,0 | 378, 59835 |
| 1.1.1.1.3.7.3 | ул. Швецова вдоль дома по ул. Горького, 65 | 15.04.2021 | 15.10.2021 | кв. м | 119,0 | 201, 69752 |
| 1.1.1.1.3.7.4 | ул. Лодыгина от ул. Солдатова до ул. Бородинской | 15.04.2021 | 15.10.2021 | кв. м | 874,5 | 1 082, 26135 |

6.8. строки 1.1.1.1.3.12.1-1.1.1.1.3.12.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.12.1 | ул. Пушкина вдоль домов № 80 и № 86 | МКУ «БЛР» | 15.04.2021 | 15.10.2021 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 43,0 | бюджет города Перми | 17, 06976 |
| 1.1.1.1.3.12.2 | ул. Пушкина от ул. 25 Октября до ул. Сибирской | 15.04.2021 | 15.10.2021 | кв. м | 138,6 | 44, 35992 |
| 1.1.1.1.3.12.3 | ул. Пушкина от ул. Газеты «Звезда» до ул. Пушкина, 50 | 15.04.2021 | 15.10.2021 | кв. м | 144,5 | 73, 28736 |

6.9. строку 1.1.1.1.3.15.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.15.1 | ул. Николая Островского  от ул. Пушкина до ул. Малой Ямской | МКУ «БСР» | 15.04.2021 | 31.10.2021 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 740,0 | бюджет города Перми | 339, 773 |

6.10. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 27 786,02134 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 150 915,08754 |
| бюджет города Перми | 2 146 395,29201 |
| бюджет города Перми (неиспользованные  ассигнования 2020 года) | 4 519,79553 |

6.11. строки 1.1.1.2.1.1-1.1.1.2.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.1 | Содержание и ремонт искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м | 21337, 34 | бюджет города Перми | 29 350,  99817 |
| 1.1.1.2.1.2 | Выполнение проектно-монтажных работ по оснащению искусственных дорожных сооружений инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2021 | 25.12.2021 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнен этап строительно-монтажных работ по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 17 881,  9132 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 9 585, 3392 |
| 1.1.1.2.1.3 | Охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8 650, 58633 |

6.12. после строки 1.1.1.2.1.3 дополнить строками 1.1.1.2.1.4, 1.1.1.2.1.5 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.4 | Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.06.2021 | 31.12.2021 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены работы по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры | ед. | 1 | бюджет города Перми | 200, 000 |
| 1.1.1.2.1.5 | Технологическое присоединение | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.06.2021 | 31.12.2021 | количество заключенных договоров | ед. | 1 | бюджет города Перми | 64, 332 |

6.13. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 65 733,1689 |
| бюджет города Перми | 56 147,8297 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 9 585,3392 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 65 733,1689 |
| бюджет города Перми | 56 147,8297 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 9 585,3392 |

6.14. строки 1.1.1.3.1.3.1-1.1.1.3.1.3.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.3.1 | ул. 5-я Каховская от ул. Адмирала Ушакова до ул. Волгодонской | МКУ «БКР» | 15.04.2021 | 15.10.2021 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,32 | бюджет Российской Федерации | 10 826,  111 |
| площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 5 480,  0 |
| 1.1.1.3.1.3.2 | ул. Генерала Панфилова от ул. Ласьвинской до разворотного кольца | 15.04.2021 | 15.10.2021 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,4 | бюджет Российской Федерации | 36 743,  01378 |
| площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 15 600,  0 |
| 1.1.1.3.1.3.3 | ул. Ласьвинская от ул. Маршала Рыбалко до ул. Магистральной | МКУ «БКР» | 15.04.2021 | 15.10.2021 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,095 | бюджет Российской Федерации | 9 844,  40826 |
| площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 874,0 |

6.15. строку 1.1.1.3.1.4.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.4.1 | ул. Монастырская от ул. Максима Горького до ул. Попова | МКУ «БЛР» | 15.04.2021 | 15.10.2021 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,45 | бюджет Российской Федерации | 70 115,  40544 |
| площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 24 660,  0 |

6.16. строку 1.1.1.3.1.8.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.8.1 | ул. Мира от ул. Молодежной до ул. Островского | МКУ «БНЛ» | 15.04.2021 | 15.10.2021 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,68 | бюджет Российской Федерации | 18 802,  20206 |
| площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 6 500,  0 |

6.17. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 821 998,52258 |
| бюджет города Перми | 2 202 543,12171 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 14 105,13473 |
| бюджет Российской Федерации | 605 350,26614 |

6.18. строки 1.1.5.1.1.1-1.1.5.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.1.1.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2021 | 25.12.2021 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий по ул. Ленина | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 6 200, 000 |
| 01.01.2021 | 25.12.2021 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий по ул. Петропавловской | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2 380, 000 |
| бюджет Пермского края | 6 000, 000 |
| 01.06.2021 | 25.12.2021 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий по Комсомольскому проспекту | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7 880, 000 |
| 1.1.5.1.1.2 | Выполнение монтажных работ по архитектурной подсветке и праздничной иллюминации | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2021 | 25.12.2021 | количество зданий по Комсомольскому проспекту, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | 39 | бюджет города Перми | 70 120, 000 |
| бюджет Пермского края | 371 439, 4584 |
| 01.01.2021 | 25.12.2021 | количество сооружений по Комсомольскому проспекту, в отношении которых выполнена праздничная иллюминация | ед. | 99 | бюджет Пермского края | 16 812,  260 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 8 221,  99843 |
| 01.06.2021 | 25.12.2021 | количество зданий по ул. Ленина, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | 16 | бюджет Пермского края | 1 000, 000 |
| 01.06.2021 | 25.12.2021 | количество зданий по ул. Петропавловкой, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | 15 | бюджет города Перми | 420,000 |
| бюджет Пермского края | 1 000, 000 |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 491 473,  71683 |
| бюджет города Перми | 80 800, 000 |
| бюджет Пермского края | 402 451, 7184 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 8 221,  99843 |

6.19. строки 1.1.5.1.2, 1.1.5.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

6.20. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 491 473,71683 |
| бюджет города Перми | 80 800,000 |
| бюджет Пермского края | 402 451,7184 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 8 221,99843 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования | итого | 491 473,71683 |
| бюджет города Перми | 80 800,000 |
| бюджет Пермского края | 402 451,7184 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 8 221,99843 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 4 109 945,96057 |
| бюджет города Перми | 2 727 669,72171 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 14 105,13473 |
| бюджет Пермского края | 607 077,1184 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 155 743,71959 |
| бюджет Российской Федерации | 605 350,26614 |

7. В приложении 3:

7.1. строку 1.3.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.2 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» | МКУ «ПДДД» | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 42 208, 000 |

7.2. строку 1.3.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.6 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Ленинского района» | МКУ «БЛР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10 210, 991 |

7.3. строки «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 456 838,771 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 456 838,771 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 456 838,771 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 456 838,771 |

8. В приложении 4:

8.1. строку 1.4.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.1.1.1 | Содержание дорожных знаков | МКУ «БДР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество дорожных знаков, находящихся на содержании | тыс. ед. | 4,940 | бюджет города Перми | 1 501, 70485 |
| МКУ «БИР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | тыс. ед. | 4,730 | бюджет города Перми | 2 184, 313 |
| МКУ «БКР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | тыс. ед. | 3,900 | бюджет города Перми | 2 473, 400 |
| МКУ «БЛР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | тыс. ед. | 8,000 | бюджет города Перми | 4 178, 326 |
| МКУ «БМР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | тыс. ед. | 7,130 | бюджет города Перми | 2 731, 325 |
| МКУ «БОР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | тыс. ед. | 4,000 | бюджет города Перми | 2 186, 65023 |
| МКУ «БСР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | тыс. ед. | 8,800 | бюджет города Перми | 5 581, 000 |
| МКУ «БНЛ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | тыс. ед. | 0,466 | бюджет города Перми | 295, 500 |

8.2. строки 1.4.1.1.3.1, 1.4.1.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.1.1.3.1 | нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки лакокрасочными материалами | МКУ «БДР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | площадь нанесенной дорожной разметки краской | тыс. кв. м | 5, 59557 | бюджет города Перми | 1 456, 600 |
| МКУ «БИР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | тыс. кв. м | 4, 38325 | бюджет города Перми | 1 141, 000 |
| МКУ «БКР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | тыс. кв. м | 6, 98883 | бюджет города Перми | 1 091, 524 |
| МКУ «БЛР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | тыс. кв. м | 1, 28488 | бюджет города Перми | 334, 500 |
| МКУ «БМР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | тыс. кв. м | 12, 39731 | бюджет города Перми | 3 227, 100 |
| МКУ «БОР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | тыс. кв. м | 15, 76525 | бюджет города Перми | 2 900, 200 |
| МКУ «БСР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | тыс. кв. м | 14, 18379 | бюджет города Перми | 2 402, 4029 |
| МКУ «БНЛ» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | тыс. кв. м | 3, 73501 | бюджет города Перми | 972, 276 |
| 1.4.1.1.1.3.2 | нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки термопластическими материалами | МКУ «БДР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | площадь нанесенной дорожной разметки термопластиком | тыс. кв. м | 15,  16172 | бюджет города Перми | 14 223, 20694 |
| МКУ «БИР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | тыс. кв. м | 12,  72699 | бюджет города Перми | 11 939, 200 |
| МКУ «БКР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | тыс. кв. м | 2,  37623 | бюджет города Перми | 2 229, 100 |
| МКУ «БЛР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | тыс. кв. м | 20,  69536 | бюджет города Перми | 19 317, 22946 |
| МКУ «БМР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | тыс. кв. м | 6,  49628 | бюджет города Перми | 6 094, 100 |
| МКУ «БСР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | тыс. кв. м | 13, 05133 | бюджет города Перми | 9 216, 44316 |

8.3. строки 1.4.1.1.1.9, «Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.1.1.9 | Установка и демонтаж столбиков сигнальных гибких | МКУ «БЛР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | количество установленных и демонтируемых столбиков сигнальных гибких | ед. | 930 | бюджет города Перми | 461, 4192 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 129 393, 12074 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 129 393, 12074 |

8.4. строки 1.4.1.3.1.1-1.4.1.3.1.3, «Итого по мероприятию 1.4.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.3.1.1 | Мониторинг использования парковочного пространства с целью выявления нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств | МКУ «ПДДД» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество функционирующих автопатрулей на улично-дорожной сети города | ед. | 3 | бюджет города Перми | 659, 812 |
| 1.4.1.3.1.2 | Организация контроля парковочного пространства с целью фиксации нарушений правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил благоустройства территории города Перми | МКУ «ПДДД» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество функционирующих мобильных фотовидеофиксаторов, устанавливаемых на транспортном средстве, контролирующих нарушения правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил благоустройства территории города Перми | ед. | 13 | бюджет города Перми | 16 791, 839 |
| 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество функционирующих носимых фотофиксаторов, контролирующих нарушения правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил благоустройства территории города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 119, 800 |
| 1.4.1.3.1.3 | Создание и использование парковок (парковочных мест) на платной основе | МКУ «ПДДД» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. | 5350 | бюджет города Перми | 32 480, 641 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 50 052, 092 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 50 052, 092 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 334 463, 71274 |
| бюджет города Перми | 281 963, 71274 |
| бюджет Пермского края | 52 500, 000 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 334 463, 71274 |
| бюджет города Перми | 281 963, 71274 |
| бюджет Пермского края | 52 500, 000 |