АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.07.2021

№ 548

А,

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Развитие сети образовательных 
организаций города Перми», 
утвержденную постановлением 
администрации города Перми 
от 19.10.2018 № 796

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 796 (в ред. 
от 07.12.2018 № 962, от 28.12.2018 № 1086, от 21.02.2019 № 119, от 10.04.2019 
№ 89-П, от 24.06.2019 № 305, от 30.07.2019 № 427, от 09.10.2019 № 667, 
от 18.10.2019 № 737, от 27.11.2019 № 946, от 05.12.2019 № 970, от 27.12.2019 
№ 1106, от 27.12.2019 № 1116, от № 03.02.2020 № 97, от 20.02.2020 № 156, 
от 13.04.2020 № 346, от 19.06.2020 № 529, от 09.07.2020 № 591, от 20.08.2020 
№ 725, от 22.09.2020 № 869, от 19.10.2020 № 1052, от 02.11.2020 № 1122, 
от 02.12.2020 № 1217, от 17.12.2020 № 1274, от 30.12.2020 № 1358, от 31.12.2020 № 1384, от 02.02 .2021 № 36, от 16.02.2021 № 75, от 11.03.2021 № 148, 
от 15.04.2021 № 257, от 23.04.2021 № 291, от 04.06.2021 № 403, от 18.06.2021 
№ 449, от 07.07.2021 № 509).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.

Глава города Перми	А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 23.07.2021 № 548

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 796

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. в графе 3 строки 5:

1.1.1. абзац пятьдесят девятый изложить в следующей редакции:

«В результате реализации мероприятий муниципальной программы в период 2019-2023 годов за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов, школ и учреждений дополнительного образования будут созданы 2532 новых места в дошкольных образовательных организациях, 9976 мест в общеобразовательных организациях, 1036 мест в организациях дополнительного образования, также будут построены и введены в эксплуатацию 16 современных спортивных площадок (спортивных залов) на территории функционирующих муниципальных образовательных организаций, что позволит улучшить качество предоставляемых образовательных услуг.»;

1.1.2. абзац шестьдесят первый изложить в следующей редакции:

«В микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми в 2021 году передано здание школы на 1 225 мест.»;

1.2. сроку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе: | 1 561 439,71649 | 3 653 561,96713 | 3 182 693,39424 | 2 422 277,40330 | 2 357 035,77927 |
|  | бюджет города Перми | 651 728,329 | 932 635,00051 | 742 572,59378 | 1 128 511,251 | 744 309,362 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 49238,75601 | 160 286,98675 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 294 788,20749 | 731 906,60189 | 635 226,50527 | 639 188,55230 | 385 652,41727 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 132 569,20210 | 55 939,10899 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 223 623,743 | 508 984,930 | 251 464,49945 | 237 777,600 | 7 074,000 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 206 052,80155 | 8 883,700 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 391 222,860 | 1 092 174,67507 | 1 328 320,000 | 416 800,000 | 1 220 000,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 740 929,74510 | 920 767,73257 | 404 077,03451 | 429 037,900 | 129 102,500 |
|  | бюджет города Перми | 99 678,565 | 78 397,24318 | 26 435,000 | 12 237,900 | 129 102,500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 18 299,15334 | 22 819,22552 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 51 904,57710 | 197 461,84496 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 49 352,18954 | 55 939,10899 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 223 623,743 | 318 204,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 206 052,80155 | 8 883,700 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 365 722,860 | 53 000,000 | 290 000,000 | 416 800,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе: | 527 719,12939 | 2 323 133,00049 | 2 340 596,51073 | 1 823 482,01430 | 2 189 868,56327 |
|  | бюджет города Перми | 262 258,922 | 451 128,29833 | 304 270,37578 | 963 985,651 | 593 168,462 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 30 939,60267 | 137 467,76123 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 239 883,63039 | 530 224,75693 | 629 073,87372 | 629 271,06330 | 376 700,10127 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 81 117,01256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 190 780,430 | 231 464,500 | 230 225,300 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 25 500,000 | 1 038 942,900 | 1 038 320,000 | 0,000 | 1 220 000,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе: | 292 790,842 | 409 661,23407 | 438 019,849 | 169 757,489 | 38 064,716 |
|  | бюджет города Перми | 289 790,842 | 403 109,459 | 411 867,218 | 152 287,700 | 22 038,400 |
|  | бюджет Пермского края | 3 000,000 | 4 220,000 | 6 152,63155 | 9 917,489 | 8 952,316 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 19 999,99945 | 7 552,300 | 7 074,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 231,77507 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

1.3. в строке 10 строку:

|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | - | 2 275 | 400 | 3 400 | 2 676 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | - | 2 275 | 1 625 | 3 400 | 2 676 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

2.1. строку 1.1.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.6 | приобретенное оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь вновь созданных мест при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | - | 1 | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 4 071, 58793 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 0,972 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 296, 07355 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 184, 46547 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 5 625, 39744 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования) | 0,000 | 0,000 | 3 504, 84388 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МАДОУ «Детский сад «Планета «Здорово» г. Перми | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 4 064, 524 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 1 043, 99220 | 0,000 | 0,000 |

2.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 83 196,54905 | 245 771,45131 | 14 510,86498 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 11 784,039 | 6 065,997 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 66,85042 | 4 115,57967 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 3 342,52105 | 8 639,40914 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 3 342,52105 | 1 511,58531 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 63 507,900 | 164 148,77370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 63 507,900 | 8 883,700 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 4 562,089 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.3. строку 1.1.1.1.2.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.7 | приобретенное оборудование в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу, для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | - | 1 | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 1 799,254 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 14 146,11328 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 5 655, 77299 | 0,000 | 0,000 |

2.4. после строки 1.1.1.1.2.7 дополнить строкой 1.1.1.1.2.71 следующего содержания:

| - 1.1.1.1.2.71 | - приобретенное оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь вновь созданных мест при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | - ед. | - - | - - | - 1 | - - | - - | - МАДОУ «Уральские Самоцветы» - г. Перми | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 1 799, 516 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 5 828, 75891 | 0,000 | 0,000 |

- 2.5. строки 1.1.1.1.8, 1.1.1.1.8.1, 1.1.1.1.8.2 изложить в следующей редакции:

| - 1.1.1.1.8 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.8.1 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 817, 900 | 0,000 |
| 1.1.1.1.8.2 | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | ед. | - | - | - | - | 1 | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 109 823, 600 |

2.6. после строки 1.1.1.1.8.3 дополнить строкой 1.1.1.1.8.4 следующего содержания:

| 1.1.1.1.8.3 | выполненные работы по геодезической съемке земельного участка при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.7. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 5 817, 900 | 109 823, 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.8. строку 1.1.1.1.9.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.9.1 | количество мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов системы образования частным образовательным организациям, имеющим лицензию, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность | ед. | 461 | 362 | 360 | 337 | 337 | частные образовательные организации, имеющие лицензию, индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность | бюджет города Перми | 6 420, 000 | 6 408, 52579 | 6 420, 000 | 6 420, 000 | 6 420, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.9. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.17, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.1.18, 1.1.1.1.18.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.18, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| - 1.1.1.1.18 | Приобретение земельных участков по ул. 3-я Ключевая, 11 с расположенными на них объектами недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.18.1 | количество приобретенных земельных участков с расположенными на них объектами | ед. | - | - | 2 | - | - | ДИО | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 20 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.18, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 20 000,000 | 0,000 | 0,000 |

2.10. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 740 929,74510 | 920 767,73257 | 404 077,03451 | 429 037,900 | 129 102,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 99 678,565 | 78 397,24318 | 26 435,000 | 12 237,900 | 129 102,500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 18 299,15334 | 22 819,22552 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 51 904,57710 | 197 461,84496 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 49 352,18954 | 55 939,10899 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 223 623,743 | 318 204,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 206 052,80155 | 8 883,700 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 365 722,860 | 53 000,000 | 290 000,000 | 416 800,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 740 929,74510 | 920 767,73257 | 404 077,03451 | 429 037,900 | 129 102,500 |
|  | бюджет города Перми | 99 678,565 | 78 397,24318 | 26 435,000 | 12 237,900 | 129 102,500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 18 299,15334 | 22 819,22552 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 51 904,57710 | 197 461,84496 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 49 352,18954 | 55 939,10899 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 223 623,743 | 318 204,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 206 052,80155 | 8 883,700 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 365 722,860 | 53 000,000 | 290 000,000 | 416 800,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 740 929,74510 | 920 767,73257 | 404 077,03451 | 429 037,900 | 129 102,500 |
|  | бюджет города Перми | 99 678,565 | 78 397,24318 | 26 435,000 | 12 237,900 | 129 102,500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 18 299,15334 | 22 819,22552 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 51 904,57710 | 197 461,84496 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 49 352,18954 | 55 939,10899 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 223 623,743 | 318 204,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 206 052,80155 | 8 883,700 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 365 722,860 | 53 000,000 | 290 000,000 | 416 800,000 | 0,000 |

2.11. в приложении:

2.11.1. в таблице 1:

2.11.1.1. строки 14, 15, 16 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 261 960,44874 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |
|  | всего | 15,000 | 16 279,276 |  | 231 155,30776 |  | 14 510,86498 |
|  | бюджет города Перми | 15,000 | 11 717,187 |  | 1 937,91078 |  | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 |  | 66,85042 |  | 4 115,57967 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 |  | 8 115,00629 |  | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 |  | 3 342,52105 |  | 1 511,58531 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 |  | 154 185,11922 |  | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 |  | 63 507,900 |  | 8 883,700 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 4 562,089 |  | 0,000 |  | 0,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  | год реализации |  |
|  | выполненные кадастровые работы по образованию земельного участка под строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. |  | 1 |  | 2018 |  |
|  | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. |  | 1 |  | 2019-2021 |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. |  | 1 |  | 2021 |  |
|  | приобретенное оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь вновь созданных мест при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. |  | 1 |  | 2020-2021 |  |

2.11.1.2. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнение кадастровых работ по образованию земельного участка под строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | 2018 |
|  |  | выполнение работ по строительству здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | 2019-2021 |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | 2021 |
|  |  | приобретение оборудования, средств обучения и воспитания, мебели, инвентаря вновь созданных мест при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | 2020-2021 |

2.11.2. в таблице 2:

2.11.2.1. строку 16 изложить в следующей редакции:

| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | выполненные кадастровые работы по образованию земельного участка под строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | 2018 |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | 2019 |
|  | выполненные работы по строительству здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | 2019-2021 |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | 2021 |
|  | приобретенное оборудование в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу, для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | 2020-2021 |
|  | приобретенное оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь вновь созданных мест при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | 2020-2021 |

2.11.2.2. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнение кадастровых работ по образованию земельного участка под строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | 2018 |
|  |  | разработка проектной документации на строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | 2019 |
|  |  | выполнение работ по строительству здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | 2019-2021 |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | 2021 |
|  |  | приобретение оборудования в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу, для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | 2020-2021 |
|  |  | приобретение оборудования, средств обучения и воспитания, мебели, инвентаря вновь созданных мест при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | 2020-2021 |

2.11.3. в таблице 7:

2.11.3.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской |
| --- | --- | --- |

2.11.3.2. строку 3 изложить в следующей редакции:

| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.8. Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской |
| --- | --- | --- |

2.11.3.3. строки 7, 8 изложить в следующей редакции:

| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ», УКС |
| --- | --- | --- |
| 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ», УКС |

2.11.3.4. строки 14, 15, 16 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 115 656,500 тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | бюджет города Перми | 15,000 | 5 817,900 | 109 823,600 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | выполненные работы по геодезической съемке земельного участка при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | ед. | 1 | 2021 |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | ед. | 1 | 2022 |
|  | выполненные работы по строительству здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | ед. | 1 | 2022-2024 |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | ед. | 1 | 2024 |

2.11.3.5. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнение работ по геодезической съемке земельного участка при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | 2021 |
|  |  | разработка проектной документации на строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | 2022 |
|  |  | выполнение работ по строительству здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | 2022-2024 |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | 2024 |

2.11.4. после таблицы 10 дополнить таблицей 11 следующего содержания:

«Таблица 11

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | земельные участки по ул. 3-я Ключевая, 11 с расположенными на них объектами недвижимости |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение земельных участков с расположенными на них объектами недвижимости |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.18. Приобретение земельных участков по ул. 3-я Ключевая, 11 с расположенными на них объектами недвижимости |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | ДИО |  |  |  |
| 8 | Участник программы | ДИО |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | приобретение в муниципальную собственность земельных участков с расположенными на них объектами недвижимости с целью расширения земельного участка муниципального детского сада по ул. Плеханова, 63 |  |  |  |
| 10 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | земельный участок с кадастровым номером 59:01:4410524:25 площадью 115,7 кв.м; земельный участок с кадастровым номером 59:01:4410524:26 площадью 629,5 кв.м |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2021 г. |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | – |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | – |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 20 000,000 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2021 |  |  |  |
|  | бюджет города Перми | 20 000,000 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | приобретенные земельные участки с расположенными на них объектами | ед. | 1 | 2021 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | – |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 02 апреля 2021 г. № 4 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | – |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | приобретение земельных участков с расположенными на них объектами |  |  | 2021 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

3.1. строку 1.2.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.2 | выполненные работы по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | - | 1 | 1 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 119 930, 799 | 2 000, 00000 | 197 022, 75414 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 95 808, 17034 | 0,000 | 0,000 |

3.2. строку 1.2.1.1.2.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.5 | компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 523, 089 | 1 220, 540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 776, 09567 | 0,000 | 0,000 |

3.3. после строки 1.2.1.1.2.7 дополнить строкой 1.2.1.1.2.8 следующего содержания:

| 1.2.1.1.2.8 | изготовленный технический план при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 444, 44394 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.4. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 17 817,301 | 121 151,339 | 101 536,91179 | 231 101,124 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 17 817,301 | 121 151,339 | 4 952,64578 | 231 101,124 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 96 584,26601 | 0,000 | 0,000 |

- 3.5. строку 1.2.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| - 1.2.1.1.5 | Строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |
| --- | --- |

3.6. строки 1.2.1.1.5.2, 1.2.1.1.5.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.5.2 | подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 5 | 1 | 4 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 31 903, 470 | 0,000 | 10 131, 64743 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0, 14512 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.3 | выполненные работы по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | - | 1 | 1 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 6 679, 88327 | 9 773, 20068 | 4 036, 43054 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 644, 04254 | 0, 00126 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 84 607, 40403 | 153 186, 52677 | 72 101, 650 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 231 464, 500 | 188 983, 350 | 0,000 |

3.7. строки 1.2.1.1.5.5, 1.2.1.1.5.6 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.5.5 | компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей при строительстве здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | 2 | 2 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 1 889, 048 | 2 076, 75825 | 2 178, 09815 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 1 084, 17356 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.6 | выполненные работы по подготовке проекта межевания территории при строительстве здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 94,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 47,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.8. строку 1.2.1.1.5.8 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.5.8 | приобретенное немонтируемое оборудование в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу, для оснащения здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | - | - | 1 | 1 | - | МАОУ «Химико-технологическая школа «СинТез» г. Перми | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 97604, 300 | 13747, 31667 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41241, 950 | 0,000 |

3.9. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования | итого | 41 984,398 | 102 301,62803 | 506 173,00662 | 320 701,46667 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 41 984,398 | 8 905,15652 | 22 833,500 | 4 627,200 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 8 789,06748 | 0,00629 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 84 607,40403 | 251 875,00033 | 85 848,96667 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 231 464,500 | 230 225,300 | 0,000 |

3.10. строки 1.2.1.1.6, 1.2.1.1.6.1-1.2.1.1.6.10, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| - 1.2.1.1.6 | Реконструкция здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.6.1 | разработанная проектная документация для реконструкции здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 10 300, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 10 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.2 | проведенная государственная экспертиза проектной документации, в том числе проверки достоверности сметной стоимости, МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 2 | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 1 427, 965 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1 177, 30353 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.3 | подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 4 | - | 4 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 1 594, 625 | 0,000 | 464, 46090 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.4 | проведенная историко-культурная экспертиза проектной документации при реконструкции здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 2 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 449,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.5 | компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей при реконструкции здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 11 120, 870 | 25 948, 695 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 12 198, 15730 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.6 | выполненные работы по реконструкции здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | - | 1 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 38 981, 42970 | 180 638, 65490 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 13 750, 53765 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 218 015, 100 | 64 345, 700 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.7 | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.8 | проведенные спасательные археологические работы для обеспечения сохранности объекта археологического наследия «Пермь губернская, поселение» при реконструкции здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 11 808, 824 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 2 523, 83426 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.9 | приобретенное оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения нового корпуса МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31 027, 300 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.10 | проведенный авторский надзор за реконструкцией здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | - | 1 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 491, 53440 | 348, 24510 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 24 892, 460 | 49 234, 82253 | 286 425, 05421 | 276 359, 900 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24 892, 460 | 37 757, 519 | 39 937, 425 | 212 014, 200 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 11 477, 30353 | 28 472, 52921 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 218 015, 100 | 64 345, 700 | 0,000 |

3.11. строку 1.2.1.1.7.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.7.3 | выполненные работы по реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 57 060, 607 | 182 016, 17184 | 5 676, 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.12. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования | итого | 8 034,659 | 12 680,69947 | 57 330,607 | 188 010,193 | 5 676,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 8 034,659 | 6 880,474 | 57 330,607 | 188 010,193 | 5 676,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5 800,22547 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.13. строку 1.2.1.1.10.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.10.2 | выполненные работы по строительству здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми | ед. | - | - | - | 11 | 12 | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18 439, 2001 | 105 085, 6002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.14. строку 1.2.1.1.10.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.10.3 | проведенные кадастровые работы по образованию земельного участка и постановка земельного участка на кадастровый учет при строительстве здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми | ед. | 1 | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.15. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования | итого | 15,000 | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.16. строки 1.2.1.1.13.1, 1.2.1.1.13.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.13, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.13.1 | введенное в эксплуатацию здание для муниципального автономного общеобразовательного учреждения с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми | ед. | - | 1 | 1 | - | - | ДИО | внебюджетные источники | 0,000 | 1 038 320, 000 | 1 038 320, 000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.13.2 | приобретенные оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 69 106, 292 | 69 106, 292 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 1 107 426, 292 | 1 107 426, 292 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 69 106, 292 | 69 106, 292 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 1 038 320, 000 | 1 038 320, 000 | 0,000 | 0,000 |

3.17. после строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.16, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.1.1.17, 1.2.1.1.17.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.17, в том числе по источникам финансирования», 1.2.1.1.18, 1.2.1.1.18.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.18, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| - 1.2.1.1.17 | Реконструкция общежития по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.17.1 | разработанная проектная документация на реконструкцию общежития по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации | ед. | - | - | - | - | 1 | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19 435, 136 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.17, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19 435, 136 |
| 1.2.1.1.18 | Строительство здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Кронштадтской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.18.1 | выполненные работы по строительству здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Кронштадтской | ед. | - | - | - | 1 | - | УКС | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 754, 900 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.18, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 754, 900 | 0,000 |

3.18. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 446 288,48939 | 2 314 437,20049 | 2 281 732,00473 | 1 707 022,18030 | 1 929 678,33727 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 206 328,282 | 443 055,39833 | 274 625,86978 | 847 525,817 | 332 978,236 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 30 939,60267 | 137 467,76123 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 239 883,63039 | 530 224,75693 | 599 853,87372 | 629 271,06330 | 376 700,10127 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 81 117,01256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 190 780,430 | 231 464,500 | 230 225,300 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 1 038 320,000 | 1 038 320,000 | 0,000 | 1 220 000,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 446 288,48939 | 2 314 437,20049 | 2 281 732,00473 | 1 707 022,18030 | 1 929 678,33727 |
|  | бюджет города Перми | 206 328,282 | 443 055,39833 | 274 625,86978 | 847 525,817 | 332 978,236 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 30 939,60267 | 137 467,76123 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 239 883,63039 | 530 224,75693 | 599 853,87372 | 629 271,06330 | 376 700,10127 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 81 117,01256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 190 780,430 | 231 464,500 | 230 225,300 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 1 038 320,000 | 1 038 320,000 | 0,000 | 1 220 000,000 |

3.19. строки 1.2.2.1.13.2, 1.2.2.1.13.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.13.2 | выполненные работы по строительству спортивного зала для МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | 1 | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26 408, 017 | 117 659, 075 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.13.3 | приобретенное оборудование для оснащения спортивного зала МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | ед. | - | - | - | - | 1 | ДО | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 294, 683 |

3.20. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.13, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.13, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 2 750,000 | 0,000 | 26 408,017 | 118 953,758 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.21. строки 1.2.2.1.14.2, 1.2.2.1.14.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.14.2 | выполненные работы по строительству спортивного зала для МАОУ «СОШ № 96» г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | 1 | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26 408, 017 | 92 303, 897 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.14.3 | приобретенное оборудование для оснащения спортивного зала МАОУ «СОШ № 96» г. Перми | ед. | - | - | - | - | 1 | ДО | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 309, 671 |

3.22. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.14, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.14, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 2 500, 000 | 0,000 | 26 408, 017 | 92 613, 568 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.23. строки 1.2.2.1.16.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.16, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.2.1.16.1 | разработанная проектная документация на строительство спортивного зала для МАОУ «Гимназия № 10» г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 158,900 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.16, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 158,900 | 0,000 |

3.24. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 81 430,640 | 8 695,800 | 58 864,506 | 116 459,834 | 260 190,226 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 55 930,640 | 8 072,900 | 29 644,506 | 116 459,834 | 260 190,226 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 29 220,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 25 500,000 | 622,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 81 430,640 | 8 695,800 | 58 864,506 | 116 459,834 | 260 190,226 |
|  | бюджет города Перми | 55 930,640 | 8 072,900 | 29 644,506 | 116 459,834 | 260 190,226 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 29 220,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 25 500,000 | 622,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 527 719,12939 | 2 323 133,00049 | 2 340 596,51073 | 1 823 482,01430 | 2 189 868,56327 |
|  | бюджет города Перми | 262 258,922 | 451 128,29833 | 304 270,37578 | 963 985,651 | 593 168,462 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 30 939,60267 | 137 467,76123 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 239 883,63039 | 530 224,75693 | 629 073,87372 | 629 271,06330 | 376 700,10127 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 81 117,01256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 190 780,430 | 231 464,500 | 230 225,300 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 25 500,000 | 1 038 942,900 | 1 038 320,000 | 0,000 | 1 220 000,000 |

- 3.25. в приложении:

- 3.25.1. в таблице 2 строку 15 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 17 817,298 | 3 499,27882 | 101 536,91179 | 231 101,124 |
|  | бюджет города Перми | 17 817,298 | 3 499,27882 | 4 952,64578 | 231 101,124 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 96 584,26601 | 0,000 |

- 3.25.2. в таблице 5:

- 3.25.2.1. строку 3 изложить в следующей редакции:

| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.5. Строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |
| --- | --- | --- |

- 3.25.2.2. строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 946 844,57103 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | всего | 236,000 | 15,000 | 17 417,476 | 102 301,62174 | 506 173,00662 | 320 701,46667 |
|  | бюджет города Перми | 236,000 | 15,000 | 17 417,476 | 8 905,15023 | 22 833,500 | 4 627,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8 789,06748 | 0,00629 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 84 607,40403 | 251 875,00033 | 85 848,96667 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 231 464,500 | 230 225,300 |

3.25.2.3. строку 16 изложить в следующей редакции:

| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | разработанный проект межевания территории под размещение здания для общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | 2016 год |
|  | проведенные кадастровые работы и постановка земельного участка на кадастровый учет | ед. | 1 | 2017 год |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | 2020 год |
|  | выполненные работы по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | 2020-2022 годы |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | 2022 год |
|  | приобретенное немонтируемое оборудование в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу, для оснащения здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | 2021-2022 годы |

3.25.2.4. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проекта межевания территории под размещение здания для общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | 2016 год |
|  |  | проведение кадастровых работ и постановки земельного участка на кадастровый учет | 2017 год |
|  |  | разработка проектной документации по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | 2020 год |
|  |  | выполнение работ по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | 2020-2022 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | 2022 год |
|  |  | приобретение немонтируемого оборудования в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу, для оснащения здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | 2021-2022 годы |

- 3.25.3. в таблице 6:

- 3.25.3.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 33, 35 |
| --- | --- | --- |

- 3.25.3.2. строку 3 изложить в следующей редакции:

| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.6. Реконструкция здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) |
| --- | --- | --- |

- 3.25.3.3. строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 596 475,32088 тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | всего | 87,500 | 12 840,574 | 20 762,29267 | 286 425,05421 | 276 359,900 |
|  | бюджет города Перми | 87,500 | 12 840,574 | 9 284,98914 | 39 937,425 | 212 014,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 11 477,30353 | 28 472,52921 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 218 015,100 | 64 345,700 |

3.25.3.4. строку 16 изложить в следующей редакции:

| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | разработанная проектная документация реконструкции здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 2020 |
|  | выполненные работы по реконструкции здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 2021-2022 |
|  | приобретенное оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения нового корпуса МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми | ед. | 1 | 2022 |
|  | введенное в эксплуатацию здание МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 2022 |

3.25.3.5. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации на реконструкцию здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | 2020 |
|  |  | выполнение работ на реконструкцию здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | 2021-2022 |
|  |  | приобретение оборудования, средств обучения, мебели, инвентаря для оснащения нового корпуса МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми | 2022 |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | 2022 |

- 3.25.4. в таблице 7 строку 15 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2 234,431 | 12 680,69947 | 57 330,607 | 188 010,193 | 5 676,600 |
|  | бюджет города Перми | 2 234,431 | 6 880,474 | 57 330,607 | 188 010,193 | 5 676,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5 800,22547 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- 3.25.5. в таблице 9 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 0,000 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 0,000 |

- 3.25.6. в таблице 12:

- 3.25.6.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

3.25.6.2. строки 11-16 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2021 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2021 г. |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2021 г. |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 1 107 426,292 тыс. руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2021 |  |  |
|  | всего | 1 107 426,292 |  |  |
|  | бюджет города Перми | 69 106,292 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 1 038 320,000 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | введенное в эксплуатацию здание для муниципального автономного общеобразовательного учреждения с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми | ед. | 1 | 2021 |
|  | приобретенные оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми | ед. | 1 | 2021 |

3.25.6.3. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для муниципального автономного общеобразовательного учреждения с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми | 2021 |
|  |  | приобретение оборудования, средств обучения, мебели, инвентаря для оснащения здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми | 2021 |

- 3.25.7. в таблице 28 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 148 111,775 тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2020 | 2022 | 2023 |
|  | бюджет города Перми | 2 750,000 | 26 408,017 | 118 953,758 |

- 3.25.8. в таблице 29 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 121 521,585 тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2020 | 2022 | 2023 |
|  | бюджет города Перми | 2 500,000 | 26 408,017 | 92 613,568 |

3.25.9. в таблице 31:

3.25.9.1. строку 11 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022 г. |
| --- | --- | --- |

3.25.9.2. строки 15, 16 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 5 158,900 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивного зала МАОУ «Гимназия № 10» г. Перми | ед. | 1 | 2022 |

3.25.9.3. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивного зала МАОУ «Гимназия № 10» г. Перми | 2022 |

- 3.25.10. после таблицы 33 дополнить таблицами 34, 35 следующего содержания:

«Таблица 34

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание общеобразовательного учреждения по ул. Уральской, 110 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.17. Реконструкция общежития по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 10 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 400 человек |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2023 |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | – |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | – |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 19 435,136 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2023 |  |  |  |
|  | бюджет города Перми | 19 435,136 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация на реконструкцию общежития по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации | ед. | 1 | 2023 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | – |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | – |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | – |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации на реконструкцию общежития по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации |  |  | 2023 |

Таблица 35

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Кронштадтской |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.18. Строительство здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Кронштадтской |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | расширение сети общеобразовательных организаций Дзержинского района города Перми |  |  |  |
| 10 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1 050 человек |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022 |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022 |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | – |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 2 754,900 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2022 |  |  |  |
|  | бюджет Пермского края | 2 754,900 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | выполненные работы по строительству здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Кронштадтской | ед. | 1 | 2022 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | – |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | – |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | – |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | выполнение работ по строительству здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Кронштадтской |  |  | 2022 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

4.1. строки 1.3.2.1.1.1, 1.3.2.1.1.2 изложить следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.1 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | - | 1 | - | 1 | - | ДОУ | бюджет города Перми | 28 729, 090 | 120 139, 200 | 20 087, 600 | 30 368, 300 | 113 488, 9001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.1.1.2 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов |  | 10 | 16 | 4 | 1 | 21 |  | бюджет города Перми |  |  |  |  |  |

4.2. строки 1.3.2.1.1.3, 1.3.2.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.3 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | СОШ | бюджет города Перми | 210 868, 352 | 242 259, 093 | 268 185, 900 | 120 136, 500 | 156 766, 6002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.1.1.4 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов |  | 12 | 14 | 23 | 1 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |

4.3. строку 1.3.2.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.5 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | - | 4 | 2 | - | - | УДО | бюджет города Перми | 0,000 | 13 352, 623 | 32 900, 864 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.4. строку «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 239 597,442 | 376 259,421 | 321 174,364 | 150 504,800 | 20 255,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 4.5. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 247 502,342 | 386 866,17407 | 326 791,964 | 160 607,700 | 30 618,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 244 502,342 | 380 714,399 | 322 891,964 | 152 287,700 | 22 038,400 |
|  | бюджет Пермского края | 3 000,000 | 3 820,000 | 3 900,000 | 8 320,000 | 8 580,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 231,77507 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- 4.6. строки «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 288 461,242 | 409 661,23407 | 396 974,849 | 169 757,489 | 38 064,716 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 285 461,242 | 403 109,459 | 370 822,218 | 152 287,700 | 22 038,400 |
|  | бюджет Пермского края | 3 000,000 | 4 220,000 | 6 152,63155 | 9 917,489 | 8 952,316 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 19 999,99945 | 7 552,300 | 7 074,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 231,77507 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 292 790,842 | 409 661,23407 | 438 019,849 | 169 757,489 | 38 064,716 |
|  | бюджет города Перми | 289 790,842 | 403 109,459 | 411 867,218 | 152 287,700 | 22 038,400 |
|  | бюджет Пермского края | 3 000,000 | 4 220,000 | 6 152,63155 | 9 917,489 | 8 952,316 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 19 999,99945 | 7 552,300 | 7 074,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 231,77507 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- 4.7. в приложении строки 1.3.2.1.1.1, 1.3.2.1.1.2, 1.3.2.1.1.3, 1.3.2.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.1 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 3 419, 48931 | 0,000 | 25526, 300 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАДОУ «Детский сад № 364» г. Перми, Серебрянский проезд, 6 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 3 419, 48931 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «АртГрад» г. Перми, ул. Тбилисская, 7а | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25526, 300 | 0,000 |
| 1.3.2.1.1.2 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 20 955, 390 | 101 863, 61963 | 20 087, 600 | 4 842, 000 | 113 488, 9001 |
|  | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 403» г. Перми по ул. Нефтяников, 44 | 2019 | 2019 | бюджет города Перми | 3 466, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад «Сказка.ру» г. Перми по ул. Маршала Рыбалко, 95а | 2019 | 2019 | бюджет города Перми | 7 118, 890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад «Сказка.ру» г. Перми по ул. Маршала Рыбалко, 29а | 2021 | 2021 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 4 787, 100 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 370» г. Перми по ул. Подлесной, 21 | 2019 | 2019 | бюджет города Перми | 4 400, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 394» г. Перми по ул. Гайвинской, 16 | 2019 | 2019 | бюджет города Перми | 3 000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 49» г. Перми по ул. Бушмакина, 8 | 2019 | 2019 | бюджет города Перми | 2 970, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад «АртГрад» г. Перми по ул. Тбилисской, 7а | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 4 310, 500 | 0,000 | 0,000 | 50 080, 2002 |
|  | МАДОУ «ГАРДАРИКА» г. Перми по ул. Криворожской, 37 | 2020 | 2020 | бюджет города Перми | 0,000 | 46 604, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад «Театр на Звезде» г. Перми по ул. 25-го Октября, 1а, Комсомольскому проспекту, 20а | 2020 | 2020 | бюджет города Перми | 0,000 | 16 339, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад «ЛЕГОПОЛИС» г. Перми по ул. Белоевской, 49 | 2020 | 2020 | бюджет города Перми | 0,000 | 3 961, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 87» г. Перми по ул. Седова, 14 | 2020 | 2020 | бюджет города Перми | 0,000 | 2 495, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад «Планета «Здорово» г. Перми по ул. Целинной, 29а | 2020 | 2020 | бюджет города Перми | 0,000 | 6 009, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад «Планета «Здорово» г. Перми по ул. Целинная, 11а | 2021 | 2021 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 8 041, 200 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 419» г. Перми по ул. Старцева, 23 | 2020 | 2020 | бюджет города Перми | 0,000 | 8 386, 51947 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «ЦРР - детский сад № 35» г. Перми по ул. Геологов, 7 | 2020 | 2020 | бюджет города Перми | 0,000 | 4 734, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «ЦРР - детский сад № 35» г. Перми по ул. Мира, 105 | 2021 | 2021 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 842, 000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 97» г. Перми по ул. Адмирала Ушакова, 28а | 2020 | 2020 | бюджет города Перми | 0,000 | 2 476, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Конструктор успеха» г. Перми по ул. Машинистов, 46 | 2020 | 2020 | бюджет города Перми | 0,000 | 2 919, 90016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 296» г. Перми, ул. Механошина, 8 | 2020 | 2020 | бюджет города Перми | 0,000 | 3 625, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «ЦРР - детский сад № 272» г. Перми по ул. Дружбы, 15а | 2021 | 2021 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 4 014, 300 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «ЦРР - детский сад № 252» г. Перми по ул. Закамская, 44а | 2021 | 2021 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3 245, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 364» г. Перми, Серебрянский проезд, 6 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 63 408, 7003 |
| 1.3.2.1.1.3 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 93 525, 490 | 85 030, 822 | 13 117, 000 | 25 542, 900 | 56121, 5004 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 127 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми по ул. Крупской, 80 | 2019 | 2020 | бюджет города Перми | 34 276, 090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МБОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями» г. Перми по ул. Генерала Доватора, 42 | 2019 | 2020 | бюджет города Перми | 59 249, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «СОШ № 93» г. Перми по ул. Полины Осипенко, 46 | 2021 | 2022 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 13 117, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 77 с углубленным изучением английского языка» г. Перми по ул. Героев Хасана, 18 | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11 417, 300 | 0,000 |
|  | МАОУ «Химико-технологическая школа «СинТез» г. Перми по ул. Адмирала Ушакова, 24 | 2022 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 3 196, 000 | 0,000 | 14 125, 600 | 56 121, 5005 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 79» г. Перми по ул. Цимлянской, 4 | 2020 | 2021 | бюджет города Перми | 0,000 | 81 834, 822 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2.1.1.4 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 108 190, 612 | 139 450, 15032 | 200 255, 900 | 94 593, 600 | 100 645, 1006 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» г. Перми по ул. Ивана Франко, 43 | 2018 | 2019 | бюджет города Перми | 61 172, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми по ул. Сибирской, 80 | 2019 | 2019 | бюджет города Перми | 799, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МБОУ «Гимназия № 11 им. С.П.Дягилева» г. Перми по ул. Сибирской, 33 | 2019 | 2019 | бюджет города Перми | 15 036, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» г. Перми по ул. Голева, 8 | 2019 | 2019 | бюджет города Перми | 10 718, 120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми, бульвар Гагарина, 75а | 2019 | 2019 | бюджет города Перми | 17 004, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми по ул. Старцева, 1 | 2019 | 2019 | бюджет города Перми | 1 700, 002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми по ул. Юрша, 56а | 2020 | 2020 | бюджет города Перми | 0,000 | 4 000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 115» г. Перми по ул. Баумана, 27 | 2019 | 2019 | бюджет города Перми | 1 760, 090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «СОШ № 93» г. Перми по ул. Полины Осипенко, 46 | 2021 | 2022 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 94 593, 600 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 77 с углубленным изучением английского языка» г. Перми по ул. Героев Хасана, 18 | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 93 060, 2007 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 127 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми по ул. Крупской, 80 | 2019 | 2020 | бюджет города Перми | 0,000 | 97 434, 48332 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 79» г. Перми по ул. Цимлянской, 4 | 2020 | 2021 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 156 324, 100 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Лицей № 5» г. Перми по ул. Генерала Черняховского, 51 | 2020 | 2020 | бюджет города Перми | 0,000 | 19 680, 708 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Лицей № 9» г. Перми по ул. Макаренко, 25 | 2020 | 2020 | бюджет города Перми | 0,000 | 3 334, 959 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МБОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми по ул. Генерала Доватора, 42 | 2019 | 2020 | бюджет города Перми | 0,000 | 15 000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Перми ул. Маяковского, 33 | 2021 | 2021 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 7 512, 400 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа «Петролеум +» г. Перми по шоссе Космонавтов, 195 | 2021 | 2021 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 5 793, 336 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Перми по ул. Маршала Рыбалко, 101б | 2021 | 2021 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 13 330, 164 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» г.Перми по ул. Лукоянова, 6 | 2021 | 2021 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 8 193, 800 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 63» г. Перми по ул. Воронежской, 8 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 584,900 |
|  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г.Перми по ул. Валежной, 15 | 2021 | 2021 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 6 500, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г.Перми по ул. Калинина, 19 | 2021 | 2021 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 2 602, 100 | 0,000 | 0,000 |

- 5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

- 5.1. в строке 1 строку:

|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | ед. | - | 2275 | 400 | 3400 | 2676 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- изложить в следующей редакции:

|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | ед. | - | 2275 | 1625 | 3400 | 2676 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 5.2. в строке 1.2.1 строку:

|  | Количество зданий, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - | 1 | - | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- изложить в следующей редакции:

|  | Количество зданий, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - | 1 | 1 | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 5.3. в строке 1.3.2:

- 5.3.1. строку:

|  | Доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | % | 10,7 | 13,9 | 20,8 | 1,0 | 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- изложить в следующей редакции:

|  | Доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | % | 10,7 | 13,9 | 22,8 | 1,0 | 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 5.3.2. строку:

|  | Доля УДО, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества УДО | % | - | 28,6 | 7,1 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- изложить в следующей редакции:

|  | Доля УДО, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества УДО | % | - | 28,6 | 14,3 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 6. В приложении 1:

- 6.1. строки 1.1.1.1.1.3, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.3 | приобретение оборудования, средств обучения и воспитания, мебели, инвентаря вновь созданных мест при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | УКС | 01.01.2021 | 29.10.2021 | накладная, счет-фактура (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 0,972 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 184, 46547 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 3 504, 84388 |
|  |  | МАДОУ «Детский сад «Планета «Здорово» г. Перми |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 4 064, 524 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 1 043, 99220 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 14 510, 86498 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 4 115, 57967 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 1 511, 58531 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 8 883, 700 |

- 6.2. строку 1.1.1.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.3 | приобретение оборудования в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу, для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 01.01.2021 | 31.10.2021 | накладная, счет-фактура (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 5 655, 77299 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 6.3. дополнить строкой 1.1.1.1.2.31 следующего содержания:

| 1.1.1.1.2.31 | приобретение оборудования, средств обучения и воспитания, мебели, инвентаря вновь созданных мест для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | МАДОУ «Уральские Самоцветы» г. Перми | 01.01.2021 | 31.10.2021 | накладная, счет-фактура (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 1 799, 516 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 5 828, 75891 |

6.4. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.1.8, 1.1.1.1.8.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| - 1.1.1.1.8 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.8.1 | выполнение работ по геодезической съемке земельного участка при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми, в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | УКС | 01.07.2021 | 01.12.2021 | акт выполненных работ по геодезической съемке | ед. | 1 | бюджет города Перми | 15,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15,000 |

- 6.5. строки 1.1.1.1.9.1.4, 1.1.1.1.9.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.9.1.4 | предоставление частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат, связанных с созданием дополнительных мест для детей дошкольного возраста | ДО, ЧОО | 01.07.2021 | 31.12.2021 | оплаченное платежное поручение | ед. | не менее 1 | бюджет города Перми | 605, 17005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий | ед. | 30 |  |  |
| 1.1.1.1.9.1.5 | предоставление индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат, связанных с созданием дополнительных мест для детей дошкольного возраста | ИП | 01.07.2021 | 31.12.2021 | оплаченное платежное поручение | ед. | не менее 1 | бюджет города Перми | 5 814, 82995 |
|  |  |  |  |  | количество мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий | ед. | 330 |  |  |

6.6. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.14, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.1.18, 1.1.1.1.18.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.18, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| - 1.1.1.1.18 | Приобретение земельных участков по ул. 3-я Ключевая, 11 с расположенными на них объектами недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.18.1 | количество приобретенных земельных участков с расположенными на них объектами | ДИО | 22.06.2021 | 31.12.2021 | выписка из Единого государственного реестра недвижимости о регистрации перехода прав собственности | ед. | 2 | бюджет города Перми | 20 000, 000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.18, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20 000, 000 |

- 6.7. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 404 077,03451 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 26 435,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 22 819,22552 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 55 939,10899 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 8 883,700 |
|  | внебюджетные источники | 290 000,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 404 077,03451 |
|  | бюджет города Перми | 26 435,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 22 819,22552 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 55 939,10899 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 8 883,700 |
|  | внебюджетные источники | 290 000,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 404 077,03451 |
|  | бюджет города Перми | 26 435,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 22 819,22552 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 55 939,10899 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 8 883,700 |
|  | внебюджетные источники | 290 000,000 |

- 7. В приложении 2:

- 7.1. строки 1.2.1.1.2.1-1.2.1.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.1 | выполнение работ по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 (демонтажные работы) | МКУ «УТЗ» | 11.01.2021 | 10.05.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2 000, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.2.2 | выполнение работ по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 (общестроительные работы: ниже 0,00) | МКУ «УТЗ» | 10.05.2021 | 25.10.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 95 808, 17034 |
| 1.2.1.1.2.3 | выполнение работ по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 (общестроительные работы: выше 0,000) | МКУ «УТЗ» | 01.03.2021 | 31.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |

- 7.2. строку 1.2.1.1.2.9 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.9 | выполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | УКС | 11.01.2021 | 25.12.2021 | акт о взаимном исполнении обязательств | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 776, 09567 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 7.3. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 101 536,91179 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 4 952,64578 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 96 584,26601 |

7.4. строки 1.2.1.1.3.1, 1.2.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.3.1 | выполнение работ на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) (общестроительные работы выше 0,000) | МАОУ «СОШ № 93» г. Перми | 01.01.2021 | 27.08.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 15 981, 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 13 765, 200 |
| 1.2.1.1.3.2 | введение в эксплуатацию после реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 27.08.2021 | 01.09.2021 | полученное разрешение на ввод в эксплуатацию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |

- 7.5. строку 1.2.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| - 1.2.1.1.5 | Строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |
| --- | --- |

- 7.6. строки 1.2.1.1.5.1-1.2.1.1.5.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.5.1 | выполнение технологического присоединения к электрическим сетям здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | акт о технологическом присоединении к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8 994, 58083 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.5.2 | выполнение работ по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 (общестроительные работы ниже 0,000) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2021 | 30.06.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9 773, 20068 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 0, 00126 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 153 186, 52677 |
| 1.2.1.1.5.3 | выполнение работ по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 (общестроительные работы выше 0,000) | МКУ «УТЗ» | 01.07.2021 | 31.12.2021 | акт выполненных работ (в том числе невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 231 464, 500 |

- 7.7. строки 1.2.1.1.5.6, 1.2.1.1.5.7 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.5.6 | выполнение подключения к системе теплоснабжения при строительстве здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | акт о подключении к системе теплоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 53, 56428 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.5.7 | выполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при строительстве здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 01.01.2021 | 10.07.2021 | акт о взаимном исполнении обязательств | ед. | 2 | бюджет города Перми | 2 178, 09815 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1 084, 17356 |

7.8. строки 1.2.1.1.5.8, 1.2.1.1.5.9 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.5.8 | выполнение работ по авторскому надзору за строительством здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 (пропорционально выполненным работам) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора (в том числе невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 750, 55374 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 0, 00503 |
| 1.2.1.1.5.9 | приобретение немонтируемого оборудования в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу, для оснащения здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | МАОУ «Химико-технологическая школа «СинТез» г. Перми | 01.10.2021 | 31.12.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 97 604, 300 |

- 7.9. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования | итого | 506 173,00662 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 22 833,500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 0,00629 |
|  | бюджет Пермского края | 251 875,00033 |
|  | бюджет Российской Федерации | 231 464,500 |

7.10. строки 1.2.1.1.6, 1.2.1.1.6.1-1.2.1.1.6.8, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| - 1.2.1.1.6 | Реконструкция здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.6.1 | выполнение подключения к системе теплоснабжения при реконструкции здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | акт о подключении к системе теплоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 260,67510 |
| 1.2.1.1.6.2 | выполнение технологического присоединения к электрическим сетям здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | акт о технологическом присоединении к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10,62576 |
| 1.2.1.1.6.3 | выполнение работ по реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 38 981,42970 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 13 750,53765 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 218 015,100 |
| 1.2.1.1.6.4 | выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоснабжения при реконструкции здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 101,15068 |
| 1.2.1.1.6.5 | выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения при реконструкции здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 92,00936 |
| 1.2.1.1.6.6 | выполнение работ по авторскому надзору за реконструкцией здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 491,53440 |
| 1.2.1.1.6.7 | выполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 01.01.2021 | 10.07.2021 | акт о взаимном исполнении обязательств (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 12 198, 15730 |
| 1.2.1.1.6.8 | проведение спасательных археологических работ для обеспечения сохранности объекта археологического наследия «Пермь губернская, поселение» при реконструкции здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2021 | 22.05.2021 | акт о выполнении работ (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 2 523,83426 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 286 425,05421 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 39 937,425 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 28 472,52921 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 218 015,100 |

7.11. строку 1.2.1.1.7.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.7.3 | выполнение работ по реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | МКУ «УТЗ» | 21.04.2021 | 31.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 57 060, 607 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.12. строку 1.2.1.1.7.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.7.5 | выполнение подключения к системе теплоснабжения при реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | УКС | 11.01.2021 | 31.12.2021 | акт о подключении к системе теплоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11, 89149 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.13. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 57 330,607 |
| --- | --- | --- |

7.14. строки 1.2.1.1.10, 1.2.1.1.10.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

- 7.15. после строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.12, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.1.1.13, 1.2.1.1.13.1, 1.2.1.1.13.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.13, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| - 1.2.1.1.13 | Здание для муниципального автономного общеобразовательного учреждения с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.13.1 | безвозмездно переданное в муниципальную собственность здание для муниципального автономного общеобразовательного учреждения с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми | ДИО | 01.08.2021 | 30.12.2021 | акт-приема передачи | ед. | 1 | внебюджетные источники | 1 038 320, 000 |
| 1.2.1.1.13.2 | приобретенные оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми | МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми | 01.08.2021 | 31.12.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет города Перми | 69 106, 292 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1 107 426, 292 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 69 106, 292 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 038 320, 000 |

- 7.16. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 281 732,00473 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 274 625,86978 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 137 467,76123 |
|  | бюджет Пермского края | 599 853,87372 |
|  | бюджет Российской Федерации | 231 464,500 |
|  | внебюджетные источники | 1 038 320,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 281 732,00473 |
|  | бюджет города Перми | 274 625,86978 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 137 467,76123 |
|  | бюджет Пермского края | 599 853,87372 |
|  | бюджет Российской Федерации | 231 464,500 |
|  | внебюджетные источники | 1 038 320,000 |

- 7.17. строки 1.2.2.1.5.2-1.2.2.1.5.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.5.2 | проведение конкурентной закупки по выполнению работ на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 131» г. Перми | МАОУ «СОШ № 131» г. Перми | 26.02.2021 | 30.07.2021 | извещение о проведении электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.5.3 | заключение договора на выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 131» г. Перми | МАОУ «СОШ № 131» г. Перми | 02.08.2021 | 09.08.2021 | заключенный договор на выполнение СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.5.4 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 131» г. Перми | МАОУ «СОШ № 131» г. Перми | 10.08.2021 | 30.11.2021 | выполненные СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5 036, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 11 720, 000 |

- 7.18. строки 1.2.2.1.16.1, 1.2.2.1.16.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.16.1 | проведение конкурентной закупки на разработку проектной документации на строительство спортивного зала для МАОУ «Гимназия № 10» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 01.06.2021 | 30.06.2021 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.16.2 | заключение муниципального контракта на разработку проектной документации на строительство спортивного зала для МАОУ «Гимназия № 10» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 01.07.2021 | 15.07.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |

- 7.19. строку 1.2.2.1.16.3 признать утратившей силу;

- 7.20. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.16, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.16, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- |

7.21. строки 1.2.2.1.18.1-1.2.2.1.18.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.18.1 | проведение конкурентной закупки по выполнению работ на строительство спортивной площадки МАОУ «Лицей № 3» г. Перми по ул. Архитектора Свиязева, 17 | МАОУ «Лицей № 3» г. Перми | 30.07.2021 | 30.08.2021 | извещение о проведении электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.18.2 | заключение договора на выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «Лицей № 3» г. Перми по ул. Архитектора Свиязева, 17 | МАОУ «Лицей № 3» г. Перми | 31.08.2021 | 10.09.2021 | заключенный договор на выполнение СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.18.3 | выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «Лицей № 3» г. Перми по ул. Архитектора Свиязева, 17 | МАОУ «Лицей № 3» г. Перми | 010.09.2021 | 31.10.2021 | выполненные СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 18 003, 406 |

- 7.22. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 58 864,506 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 29 644,506 |
|  | бюджет Пермского края | 29 220,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 58 864,506 |
|  | бюджет города Перми | 29 644,506 |
|  | бюджет Пермского края | 29 220,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 2 340 596,51073 |
|  | бюджет города Перми | 304 270,37578 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 137 467,76123 |
|  | бюджет Пермского края | 629 073,87372 |
|  | бюджет Российской Федерации | 231 464,500 |
|  | внебюджетные источники | 1 038 320,000 |

- 8. В приложении 3:

- 8.1. строку 1.3.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.2 | приведение в нормативное состояние имущественных комплексов СОШ | СОШ | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 268 185, 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 23 | бюджет города Перми |  |

8.2. строку 1.3.2.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.2.2 | выполнение работ по капитальному ремонту здания, благоустройство территории, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93» г. Перми по ул. Полины Осипенко, 46 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93» г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ), полученная достоверная сметная стоимость | ед. | 1 | бюджет города Перми | 13 117, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 8.3. строку 1.3.2.1.1.2.15 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.2.15 | выполнение работ по текущему ремонту здания МАОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми по ул. Бушмакина, 26, ул. Бушмакина, 18 | МАОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми | 25.05.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5 935, 937 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 8.4. строку 1.3.2.1.1.2.22 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.2.22 | выполнение работ по текущему ремонту здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 81» г. Перми по ул. Загарьинской, 6 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 81» г. Перми | 25.05.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2 365, 256 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.5. после строки 1.3.2.1.1.2.22 дополнить строками 1.3.2.1.1.2.23, 1.3.2.1.1.2.24, 1.3.2.1.1.2.25 следующего содержания:

| 1.3.2.1.1.2.23 | выполнение работ по текущему, капитальному ремонту здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Перми по ул. Калинина, 19 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Перми по ул. Калинина, 19 | 22.06.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 256, 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.1.1.2.24 | выполнение работ по текущему ремонту здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 63» г. Перми, по ул. Воронежской, 8 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 63» г. Перми, по ул. Воронежской, 8 | 22.06.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3 257, 000 |
| 1.3.2.1.1.2.25 | выполнение работ по разработке проектной документации на ремонт системы отопления в здании МАОУ «Приоритет» г. Перми по ул. Мильчакова, 22 | МАОУ «Приоритет» г. Перми | 22.06.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 300, 000 |

- 8.6. строку 1.3.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.3 | приведение в нормативное состояние имущественных комплексов УДО | УДО | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 32 900, 864 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 8.7. после строки 1.3.2.1.1.3.1 дополнить строкой 1.3.2.1.1.3.2 следующего содержания:

| 1.3.2.1.1.3.2 | выполнение работ по текущему ремонту здания МАУ ДО «Центр детского творчества «Сигнал» г. Перми по ул. Подводников, 17 | МАУ ДО «Центр детского творчества «Сигнал» г. Перми | 22.06.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 543, 628 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 8.8. строку «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 321 174,364 |
| --- | --- | --- |

- 8.9. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 326 791,964 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 322 891,964 |
|  | бюджет Пермского края | 3 900,000 |

- 8.10. строки «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, 
в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 396 974,849 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 370 822,218 |
|  | бюджет Пермского края | 6 152,63155 |
|  | бюджет Российской Федерации | 19 999,99945 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 438 019,849 |
|  | бюджет города Перми | 411 867,218 |
|  | бюджет Пермского края | 6 152,63155 |
|  | бюджет Российской Федерации | 19 999,99945 |