АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.08.2021

№ 578

О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства 
в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 794

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 794 (в ред. от 28.12.2018 № 1092, от 31.05.2019 № 234, от 22.08.2019 № 498, от 13.09.2019 № 557, от 18.10.2019 № 745, от 25.10.2019 № 797, от 31.10.2019 № 831, 
от 09.12.2019 № 988, от 24.12.2019 № 1050, от 26.12.2019 № 1094, от 10.01.2020 № 12, от 12.02.2020 № 128, от 27.02.2020 № 173, от 18.03.2020 № 240, 
от 25.03.2020 № 267, от 16.04.2020 № 357, от 07.05.2020 № 415, от 21.05.2020 № 446, от 04.06.2020 № 495, от 11.06.2020 № 510, от 30.06.2020 № 562, 
от 13.07.2020 № 603, от 22.07.2020 № 637, от 28.07.2020 № 660, от 11.08.2020 
№ 696, от 12.08.2020 № 700, от 24.08.2020 № 738, от 31.08.2020 № 775, 
от 07.09.2020 № 797, от 22.09.2020 № 863, от 08.10.2020 № 939, от 19.10.2020 
№ 1039, от 27.10.2020 № 1088, от 24.12.2020 № 1310, от 24.12.2020 № 1321, 
от 25.02.2021 № 112, от 11.03.2021 № 147, от 05.04.2021 № 229, от 06.05.2021 
№ 329, от 11.05.2021 № 337, от 15.06.2021 № 434).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Глава города Перми	А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 06.08.2021 № 578

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 794

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ, решением Пермской городской Думы от 26 июня 2012 г. № 138 «О создании департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми». Настоящая программа направлена на достижение целей и показателей Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов и на 2021 год, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67 (далее – План СЭР). В соответствии с Планом СЭР важнейшим стратегическим аспектом реализации программы является создание комфортной среды проживания в городе Перми. Задачи и мероприятия программы направлены на реализацию Плана СЭР. Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из важнейших сфер, без которой на современном этапе невозможна жизнедеятельность города. Важным критерием качества жилищного фонда является его благоустройство и, как следствие, уровень комфорта. Коммунальное хозяйство обеспечивает водоснабжение и водоотведение, снабжение теплом, газом, электроэнергией как граждан, так и производственную сферу. Протяженность сетей теплоснабжения составляет 1 112,7 км (степень износа 60 %), сетей электроснабжения – 5 443,4 км, сетей газоснабжения – 1 988,7 км. Протяженность водопроводных сетей составляет 1 378,6 км. Большая часть трубопроводов изготовлена из чугуна (64 %) и стали (34 %), доля трубопроводов из полимерных материалов составляет около 2 %. Износ водопроводных сетей составляет около 76 %. Общая протяженность сетей водоотведения составляет 1 207,0 км. Состояние сетей канализации характеризуется высокой степенью износа (более 80 %). Большинство магистральных железобетонных коллекторов выработало ресурс и подверглось значительной деструкции вследствие газовой коррозии – износ магистральных коллекторов составляет 80 %. В настоящее время существуют территории, на которых не создана возможность подключения к услуге газоснабжения, что является негативным фактором, влияющим на удовлетворенность населения условиями проживания. В соответствии с целью Плана СЭР одной из реализуемых задач Плана СЭР является модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры. В рамках реализации данной задачи, а также механизма планов СЭР исполнены мероприятия по привлечению средств ООО «НОВОГОР-Прикамье» на разработку проектно-сметной документации по мероприятию «Реконструкция самотечного коллектора по бульвару Гагарина от ул. Макаренко до шахты № 13 главного разгрузочного коллектора города Перми». Администрацией города Перми 26 апреля 2013 г. заключено концессионное соглашение в отношении муниципального имущества, представляющего собой объекты системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Перми, с ООО «НОВОГОР-Прикамье». Концессионным соглашением предусмотрены обязательства концессионера осуществить инвестиции в реконструкцию объектов концессионного соглашения в размере 3 395,180 млн. руб. с 2013 по 2022 гг. В рамках концессионного соглашения предусмотрено мероприятие «Реконструкция сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. № 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. № 3470 по ул. Макаренко». В целях исполнения пункта 4.18 концессионного соглашения 21 февраля 2019 г. в концессионное соглашение включен участок главного разгрузочного коллектора от районной насосной станции – 3 «Парковый» до шахты № 13 с учетом мостового перехода стоимостью 1 894,21 млн. руб. Также в концессионное соглашение 23 декабря 2019 г. включена насосная станция 1 подъема Чусовских очистных сооружений стоимостью 864,77 млн. руб. и напорные коллектора от РНС-3 до БОС стоимостью 300,00 млн. руб. Исполнение обязательств администрации города Перми по концессионному соглашению на 01 марта 2020 г. составляет 3 058,98 млн. руб. Согласно пункту 4.18 концессионного соглашения администрацией города Перми приняты на себя обязательства по финансированию мероприятий в период с 2013 по 2025 год в сумме 3 572,659 млн. руб. Остаток обязательств администрации города Перми по концессионному соглашению с ООО «НОВОГОР-Прикамье» в период 2020-2025 годов составляет 513,679 млн. руб. в ценах 2011 года. Администрацией города Перми 09 января 2019 г. заключено концессионное соглашение в сфере теплоснабжения с ООО «Пермская сетевая компания». Концессионным соглашением предусмотрены обязательства концессионера осуществить инвестиции в реконструкцию объектов концессионного соглашения в размере 2 386 855 тыс. руб. без учета НДС, в ценах 2018 года, в период по 2038 год. В рамках концессионного соглашения на 01 марта 2021 года переведены с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) 7 зданий в поселке Новые Ляды, 13 зданий в мкр. Кислотные Дачи. Состояние сферы обращения с отходами: ежегодно на территории города Перми образуется порядка 300 тыс. т твердых коммунальных отходов. Внедрение рыночного механизма в экономику, возложение обязанности расходов за сбор, вывоз и утилизацию отходов на отходообразователей, изменение морфологического состава отходов (увеличение доли полимеров с 2-3 % до 15-20 %, запрет на повторное использование стеклотары) ведут к образованию несанкционированных свалок. За период 2014-2020 годов с территории города Перми вывезено и размещено на полигонах твердых коммунальных отходов 172,398 тыс. т бесхозяйных отходов. В соответствии с целью Плана СЭР одной из реализуемых задач Плана СЭР является обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми. В городе Перми созданы 37 информационно-консультационных пунктов на базе территориальных общественных самоуправлений и общественных центров города Перми (в 2015 году открыт новый центр в поселке Новые Ляды). За время их существования предоставлено более 19 000 консультаций гражданам. Увеличивается доля удовлетворительно решенных проблем при консультировании – в 2020 году при проведении консультаций в 90 % случаев была оказана практическая помощь в решении возникших проблем. Обеспечение эффективного контроля деятельности управляющих организаций через реализацию возможностей проведения по обращениям собственников жилья проверок исполнения договоров управления (часть 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации) в соответствии с Порядком проведения внеплановых проверок деятельности управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, утвержденным решением Пермской городской Думы от 28 января 2014 г. № 12, и осуществление муниципального жилищного контроля (статья 20 Жилищного кодекса Российской Федерации) в соответствии с Административным регламентом осуществления муниципального жилищного контроля на территории города Перми, утвержденным постановлением администрации города Перми от 30 июля 2013 г. № 625, а также развитие общественного мониторинга деятельности управляющих организаций являются важными направлениями работы в сфере обеспечения эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми. Содержание общего имущества в многоквартирном доме несут собственники помещений. В рамках Закона Пермского края от 11 марта 2014 г. № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края» создана новая система капитального ремонта, которая устанавливает правовые и организационные основы своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, регулирует порядок накопления, учета и целевого использования денежных средств, предназначенных для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в городе Перми. Всего в городе 6 190 многоквартирных домов, из них 827 многоквартирных домов признаны аварийными, 15 многоквартирных домов блочной застройки, с 2013 по 2020 годы отремонтировано 1 304 многоквартирных дома. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества МКД, подлежащих капитальному ремонту, достигла 27,3 %. При подготовке к празднованию 300-летия города Перми в период с 2018 по 2023 годы за счет средств бюджета города Перми запланировано проведение капитального ремонта фасадов многоквартирных домов центрально-планировочного района города Перми. В соответствии с Планом СЭР важнейшим стратегическим аспектом реализации программы является создание комфортной среды проживания в городе Перми. Для реализации стратегического аспекта Планом СЭР закреплена задача повышения уровня благоустройства территории города Перми. Одним из направлений решения данной задачи является развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройство территорий в микрорайонах индивидуальной жилищной застройки города Перми, в том числе реализация мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности. В настоящее время на территории города Перми около 50 микрорайонов индивидуальной застройки не обеспечены централизованными услугами водоснабжения и требуют повышения уровня благоустройства. На данных территориях расположено около 21 723 домовладений, на которых проживает 116 459 чел. Таким образом, в рамках реализации программы планируется строительство сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения с обустройством пожарных гидрантов в микрорайонах индивидуального жилищного строительства |
| --- | --- | --- |

1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 2 323 283,380 | 3 649 299,592 | 5 576 074,56610 | 4 672 684,573 | 10 662 050, 959 |
|  | бюджет города Перми | 547 055,890 | 815 590,663 | 967 541,90602 | 1 504 646,873 | 662 988, 058 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 37 293,068 | 26 472,689 | 39 559,68976 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 1 738 934,422 | 2 805 843,600 | 3 671 636,944 | 3 085 955, 600 | 9 814 257, 601 |
|  | средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – средства Фонда) | 0,000 | 1392,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 339 749,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 557 587,02632 | 82 082,100 | 184 805,300 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 136 801,721 | 233 521,704 | 731 517,74713 | 494 632,580 | 60 903,668 |
|  | бюджет города Перми | 92 836,766 | 167 199,689 | 278 344,87105 | 379 055,316 | 60 903,668 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 37 196,555 | 21 122,015 | 16 906,00576 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 6 768,400 | 45 200,000 | 78 636,344 | 112 727,264 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 339 749,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 17 881,52632 | 2 850,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 44 561,711 | 28 000,533 | 39 754,297 | 23 940,600 | 23 940,600 |
|  | бюджет города Перми | 44 561,711 | 28 000,533 | 39 754,297 | 23 940,600 | 23 940,600 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 133 354,819 | 157 817,172 | 137 495,600 | 136 810,600 | 136 810,600 |
|  | бюджет города Перми | 133 354,819 | 157 817,172 | 137 235,600 | 136 810,600 | 136 810,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 260,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе | 112 956,188 | 47 226,333 | 55 477,518 | 29 178,800 | 29 178,800 |
|  | бюджет города Перми | 112 859,675 | 47 087,418 | 54 374,048 | 29 178,800 | 29 178,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 96,513 | 138,915 | 1 103,470 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.5, всего (тыс. руб.), в том числе | 1 849 907,676 | 3 094 252,257 | 4 511 627,167 | 3 868 081,683 | 10 314 257, 601 |
|  | бюджет города Перми | 117 741,654 | 327 004,261 | 363 184,400 | 815 621,247 | 315 194,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5 211,756 | 15 736,667 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 1 732 166,022 | 2 760 643,600 | 3 593 000,600 | 2 973 228,336 | 9 814 257, 601 |
|  | средства Фонда | 0,000 | 1 392,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 539 705,500 | 79 232,100 | 184 805,300 |
|  | подпрограмма 1.6, всего (тыс. руб.), в том числе | 45 701,265 | 88 481,593 | 100 202,237 | 120 040,310 | 96 959,690 |
|  | бюджет города Перми | 45 701,265 | 88 481,593 | 94 648,690 | 120 040,310 | 96 959,690 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 5 553,547 | 0,000 | 0,000 |

1.3. строку 10 изложить в следующей редакции:

| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень удовлетворенности населения полнотой и качеством оказания жилищно-коммунальных услуг, % | 65,1 | 65,2 | 67,7 | 67,8 | 67,9 |
|  | Общая обеспеченность населения города Перми доступом к коммунальным ресурсам, в том числе к централизованным системам, % | - - | - | - | - | - |
|  | газоснабжения | 87,4 | 87,5 | 87,5 | - | - |
|  | водоснабжения | 93,6 | 93,6 | 93,7 | - | - |
|  | водоотведения | 92,7 | 92,7 | 92,7 | - | - |
|  | Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей площади жилых помещений, % | - | - | 94,6 | 95,1 | 95,8 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства 
в городе Перми» признать утратившим силу.

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

3.1. заголовочную часть таблицы изложить в следующей редакции:

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |  |  | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |

3.2. строки 1.1.1.1.3.1, 1.1.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.1 | выполненные работы по строительству пускового комплекса от шахты № 13 до технологической шахты № 13а | ед. | - | 1 | 1 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 111 981,398 | 242 553, 509 | 122 673, 34416 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.2 | выполненные работы по авторскому надзору на строительство пускового комплекса от шахты № 13 до технологической шахты № 13а | ед. | - | - | 1 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 164,341 | 768,10584 | 0,000 |

3.3. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 8 751,397 | 111 981,398 | 242 717,850 | 123 441,450 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 795,580 | 111 981,398 | 242 717,850 | 123 441,450 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7 955,817 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.4. строки 1.1.1.1.6, 1.1.1.1.6.1, 1.1.1.1.6.2, 1.1.1.1.6.3, 1.1.1.1.6.4, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| - 1.1.1.1.6 | Реконструкция сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. № 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. № 3470 по ул. Макаренко* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.6.1 | выполненные работы по разработке ПСД | ед. | 1 | - | - | - | - | ООО «НОВОГОР-Прикамье» | внебюджетные источники | 6 768, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.6.2 | протяженность реконструированных сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. № 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. № 3470 по ул. Макаренко | км | - | - | 1,5 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 364,88105 | 37 111, 0265 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 17 881, 52632 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 339 749,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.6.3 | выполненные работы по авторскому надзору | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 557,2275 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.6.4 | выполненные работы по строительному контролю за реконструкцией сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. № 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. № 3470 по ул. Макаренко | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 12 789, 147 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6768, 400 | 0,000 | 370 784, 55437 | 37 668, 254 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 13 154, 02805 | 37 668, 254 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 339 749,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 17 881, 52632 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6768, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.5. строки 1.1.1.1.10.1, 1.1.1.1.10.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.10.1 | выполненные работы по разработке ПСД | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 4 935, 214 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.10.2 | протяженность построенной сети | п.м | - | - | - | 360 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9 809, 303 | 0,000 |

3.6. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 4 935,214 | 9 825,186 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.7.  после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.1.12, 1.1.1.1.12.1, 1.1.1.1.12.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.12, в том числе по источникам финансирования», 1.1.1.1.13, 1.1.1.1.13.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.13, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.1.1.12 |  | Реконструкция самотечного коллектора по бульвару Гагарина от ул. Макаренко до шахты № 13 главного разгрузочного коллектора города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.12.1 |  | выполненные работы по разработке ПСД | ед. | - | - | 1 |  | - | - | ООО «НОВОГОР-Прикамье» | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 2 413, 620 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.12.2 |  | выполненные работы по реконструкции самотечного коллектора Д360-450 мм по бульвару Гагарина до шахты № 13 ГРК | ед. | - | - | - |  | 1 | 1 | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 45 000, 000 | 51 669, 558 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 2 413, 620 | 45 000, 000 | 51 669, 558 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 45 000, 000 | 51 669, 558 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 2 413, 620 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.13 | Разработка и подготовка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.13.1 | выполненные работы по разработке и подготовке проектно-сметной документации по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений |  | ед. | - | - | - | 1 |  | - | ДЖКХ | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 850, 000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 850, 000 | 0,000 |

3.8. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 25 445, 398 | 127 709,237 | 634 991, 14937 | 258 275,990 | 51 669, 558 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1 286,580 | 125 424,737 | 263 504, 09205 | 255 425,990 | 51 669, 558 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17 390, 418 | 2 284,500 | 11 442,911 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000, | 17 881, 52632 | 2 850,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 339 749,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 6 768,400 | 0,000 | 2 413,620 | 0,000 | 0,000 |

3.9. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | протяженность построенных газопроводов, по которым осуществлен пуск газа | км | 11,1 | 4,7 | - | 34,5 | 5,4 | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 5 474, 068 | 5 826, 200 | 0,000 | 109 022, 44509 | 6 057,310 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | протяженность построенных газопроводов, по которым осуществлен пуск газа (невыполнение показателя за отчетный год) | км | 2,8 | - | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12 205, 982 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.10. после строки 1.1.1.2.1.3 дополнить строками 1.1.1.2.1.4, 1.1.1.2.1.5 следующего содержания:

| 1.1.1.2.1.4 | выполненные работы по разработке / корректировке проектной документации | ед. | - | - | 3 | 4 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 10 272, 000 | 11 430, 08091 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.5 | выполненные работы по изготовлению технического плана | ед. | - | - | 2 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 160,064 | 0,000 | 0,000 |

3.11. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 20 264,030 | 6 811,302 | 10 432,064 | 120 452,526 | 6 057,310 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 5 474,068 | 5 826,200 | 10 432,064 | 120 452,526 | 6 057,310 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14 789,962 | 985,102 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 20 264,030 | 6 811,302 | 10 432,064 | 120 452,526 | 6 057,310 |
|  | бюджет города Перми | 5 474,068 | 5 826,200 | 10 432,064 | 120 452,526 | 6 057,310 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14 789,962 | 985,102 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.12. строку 1.1.1.4.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.4.1.1 | количество заявок на подключение к системе газоснабжения жилых домов индивидуальной застройки | ед. | 14 | 18 | 12 | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 1 120, 000 | 1 064, 045 | 868,915 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.13. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1 520,000 | 1 064,045 | 868,915 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1 520,000 | 1 064,045 | 868,915 | 0,000 | 0,000 |

3.14. строки 1.1.1.5.1.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.5.1.2 | количество зданий, переведенных на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) | ед. | - | 4 | 12 | 32 | - | ООО «ПСК» | внебюджетные источники | 0,000 | 38 000, 000 | 42 272, 724 | 112 727, 264 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 45 200, 000 | 42 272, 724 | 112 727, 264 | 0,000 |

3.15. строки 1.1.1.5.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.5.2, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.5.2.1 | количество зданий, переведенных на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) | ед. | - | - | 9 | - | - | ООО «ПСК» | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 23 950, 000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.5.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 23 950, 000 | 0,000 | 0,000 |

3.16. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.5.2, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.5.3, 1.1.1.5.3.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.5.3, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.1.5.3 | Перевод потребителей с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) в микрорайоне Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.5.3.1 | количество зданий, переведенных на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) | ед. | - | - | 4 | - | - | ООО «ПСК» | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 10 000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.5.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 10 000, 000 | 0,000 | 0,000 |

3.17. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования | внебюджетные источники | 0,000 | 45 200, 000 | 76 222, 724 | 112 727, 264 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.18. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 55 390, 286 | 184 952, 749 | 726 379, 00137 | 494 632, 580 | 60 903, 668 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 17 444, 029 | 136 098, 546 | 278 344, 87105 | 379 055, 316 | 60 903, 668 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 31 177, 857 | 3 654, 203 | 11 767, 260 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 17 881, 52632 | 2 850,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 339 749, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 6 768, 400 | 45 200, 000 | 78 636, 344 | 112 727, 264 | 0,000 |

3.19. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 136 801,706 | 233 521,702 | 731 517,74713 | 494 632,580 | 60 903,668 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 93 876,066 | 167 199,687 | 278 344,87105 | 379 055,316 | 60 903,668 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 36 157,240 | 211 22,015 | 16 906,00576 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 17 881,52632 | 2 850,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 339 749,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 6 768,400 | 45 200,000 | 78 636,344 | 112 727,264 | 0,000 |

3.20. приложение изложить в следующей редакции:

«ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми

по подпрограмме 1.1 «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной Инфраструктуры»

муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»

- Таблица 1

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | водопроводные сети в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.1. Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |
| - 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |
| - 7 | Муниципальный заказчик | ДЖКХ, МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| - 8 | Участник программы | ДЖКХ |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение централизованным водоснабжением 400 жилых домов индивидуальной застройки в микрорайоне Висим |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 5 000 куб. м / сут. |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020 |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 2 512,950 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |
|  |  | бюджет города Перми | 2 512,950 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | выполненные землеустроительные работы | ед. | 1 |  | 2018 |
|  | откорректированная ПСД (в том числе заключение государственной экспертизы) | ед. | 1 |  | 2020 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 05 июля 2010 г. № 47/100 на ПСД |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 04 октября 2013 г. № 12 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26 июня 2019 г. № 10-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | Срок реализации |  |
|  |  | корректировка ПСД |  | 2020 |  |

- Таблица 2

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | водопроводные сети (микрорайон Вышка-1 Мотовилихинского района города Перми) |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.2. Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Вышка-1 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |  |
| - 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |
| - 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |  |
| - 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | организация водоснабжения жилых домов в микрорайоне Вышка-1 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 5 000 куб. м / сут. |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2010-2011, 2016, 2018, 2021 |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 14 370,907 |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2016 | 2018 | 2021 |
|  |  | бюджет города Перми | 10 706, 140 | 650,453 | 98,409 | 822,994 | 2 092, 911 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |
|  | акт выполненных работ по инженерно-экологическим изысканиям | ед. | 1 |  | 2016 |  |  |
|  | акт выполненных землеустроительных работ | ед. | 1 |  | 2018 |  |  |
|  | откорректированная ПСД | ед. | 1 |  | 2021 |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 29 сентября 2009 г. № 31/09 на ПСД |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 04 октября 2013 г. № 12 |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26 июня 2019 г. № 10-БК |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | разработка ПСД |  |  |  | 2010-2011 |  |
|  |  | инженерно-экологические изыскания |  |  |  | 2016 |  |
|  |  | выполнение землеустроительных работ |  |  |  | 2018 |  |
|  |  | корректировка проектно-сметной документации, получение заключения экспертизы |  |  |  | 2020-2021 |  |

- Таблица 3

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) |  |  | расширение и реконструкция (3 очередь) канализации города Перми |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования |  |  | строительство, реконструкция |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия |  |  | 1.1.1.1.3. Расширение и реконструкция (3 очередь) канализации города Перми |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель |  |  | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы |  |  | ДЖКХ |  |  |  |  |
| - 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества |  |  | инвестиции |  |  |  |  |
| - 7 | Муниципальный заказчик |  |  | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |
| - 8 | Участник программы |  |  | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение условий для развития территорий перспективной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | прием и транспортировка канализационных стоков в объеме до 45 000 куб. м / сут. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2017, 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 490 566,872 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | бюджет города Перми | 4 470, 357 |  | 7 955, 817 | 111 981, 398 | 242 717, 850 | 123 441, 450 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |  |  |
|  | разработанное технико-экономическое обоснование | ед. | 1 |  |  | 2017 |  |  |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 |  |  | 2019 |  |  |
|  | протяженность построенной сети | п. м | 2538,5 |  |  | 2020-2022 |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | получено положительное заключение ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» от 20.12.2019 № 59-1-1-3-036883-2019 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 07 августа 2020 г. № 4-БК |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | Срок реализации |  |  |
|  |  | разработка технико-экономического обоснования |  |  |  | 2017 |  |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации |  |  |  | 2019 |  |  |
|  |  | строительство главного разгрузочного коллектора |  |  |  | 2020-2022 |  |  |

- Таблица 4

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) |  | реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования |  | реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия |  | 1.1.1.1.4. Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель |  | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы |  | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества |  | инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | Муниципальный заказчик |  | ДЖКХ, МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 | Участник программы |  | ДЖКХ, МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект |  | организация водоотведения жилых домов микрорайона Крым Кировского района города Перми, очистка сточных вод до нормативного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта |  | КНС-1:2 000 куб. м / сут.; КНС-2:6 000 куб. м / сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства |  | 2011-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества |  | 2014-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. |  | 147 582,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2019 | 2020 | 2022 |
|  |  | бюджет города Перми |  | 1 780, 344 | 3 675, 645 | 39 378, 959 | 22 287, 364 | 36 770, 013 | 3 241, 898 |  | 6 000, 000 | 1 249, 977 | 33 198, 100 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  |  |  | значение |  |  | год реализации |  |  |  |  |
|  | муниципальный контракт | ед. |  |  |  | 1 |  |  | 2014 |  |  |  |  |
|  | протяженность реконструируемой сети | п. км |  |  |  | 8,0 |  |  | 2015 |  |  |  |  |
|  | акт выполненных работ (1 очередь) | ед. |  |  |  | 1 |  |  | 2016 |  |  |  |  |
|  | построенный канализационный коллектор | ед. |  |  |  | 1 |  |  | 2018 |  |  |  |  |
|  | откорректированная ПСД | ед. |  |  |  | 1 |  |  | 2019 |  |  |  |  |
|  | акт выполненных работ (1 очередь) | ед. |  |  |  | 1 |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | ПСД в стадии корректировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 08 июня 2012 г. № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 07 августа 2020 г. № 4-БК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации (1 очередь) |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |
|  |  | корректировка проектно-сметной документации (1 очередь) |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |
|  |  | строительство сетей водоотведения, реконструкция канализационных напорных станций |  |  |  |  |  |  |  | 2014-2022 |  |  |  |

- Таблица 5

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | скважины для обеспечения населения города Перми резервным водоснабжением, при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.5. Строительство скважин для обеспечения населения города Перми резервным водоснабжением, при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |  |
| - 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |
| - 7 | Муниципальный заказчик | ДЖКХ |  |  |  |  |  |
| - 8 | Участник программы | ДЖКХ |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | исполнение постановления Правительства Пермского края от 23 апреля 2012 г. № 217-П «О резервировании источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения граждан на территории муниципального образования «Город Пермь». Обеспечение питьевой водой населения города Перми в случае возникновения чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | по результатам ПСД |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2019, 2021-2022 |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 9 994,300 |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2021 |  |  | 2022 |
|  |  | бюджет города Перми | 1 004,300 | 2 697, 000 |  |  | 6 293,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | год реализации |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 2021 |  | 2022 |
|  | количество оформленных лицензий на пользование недрами | ед. | - |  | 2 |  | - |
|  | количество разработанных проектов на геологическое изучение недр | ед. | 2 |  | - |  | - |
|  | количество разработанных гидрогеологических заключений | ед. | 4 |  | - |  | - |
|  | государственная экспертиза запасов подземных вод | ед. | - |  | - |  | 3 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | разрабатываются в процессе реализации инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 07 августа 2020 г. № 4-БК |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | выполнение работ по оформлению лицензий на пользование недрами и разработка проектов на геологическое изучение недр с целью разведки месторождений подземных вод для резервного водоснабжения города Перми |  |  |  | 2019, 2021-2022 |  |

- Таблица 6

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | реконструкция сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. № 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. № 3470 по ул. Макаренко |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.6. Реконструкция сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. № 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. № 3470 по ул. Макаренко |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |
| - 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |
| - 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |
| - 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение двухтрубной системы водоснабжения площадки «Большекамского» |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 75 000 куб. м / сут. |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2019, 2021-2022 |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2021-2022 |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 415 221,208 |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2021 |  | 2022 |
|  |  | бюджет города Перми (софинансируемый из бюджета Пермского края) | 0,000 | 364,88105 |  | 37 668,254 |
|  |  | бюджет города Перми (несофинансируемый из бюджета Пермского края) | 0,000 | 12 789,147 |  | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 339 749,000 |  | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 17 881,52632 |  | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 6 768,400 | 0,000 |  | 0,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 |  |  | 2019 |
|  | протяженность построенной сети | км | 2,5 |  |  | 2021-2022 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 28.11.2019 № 59-1-1-3-033407-2019; положительное заключение экспертизы достоверности определения сметной стоимости от 07.02.2020 № 59-1-0035-20 |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 19 октября 2018 г. № 11 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 07 августа 2020 г. № 4-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | разработка ПСД |  |  | 2019 |  |
|  |  | выполнение работ по авторскому надзору |  |  | 2022 |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  | 2021-2022 |  |

- Таблица 7

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | санация и строительство 2-й нитки водовода Гайва – Заозерье |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.7. Санация и строительство 2-й нитки водовода Гайва – Заозерье |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |
| - 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |
| - 7 | Муниципальный заказчик | ДЖКХ, МКУ «УТЗ» |  |  |
| - 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | подключение существующей застройки микрорайона Заозерье и 256 предоставленных многодетным семьям земельных участков к централизованной системе водоснабжения города Перми |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 1 055 куб. м / сут. |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2018, 2021 |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 14 125,817 |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | 2018 | 2021 |
|  |  | бюджет города Перми | 4 775,817 | 9 350,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 | 2018 |
|  | полученное положительное заключение | ед. | 1 | 2021 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | требуется разработка ПСД |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 19 октября 2018 г. № 11 |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26 июня 2019 г. № 10-БК |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | Срок реализации |
|  |  | разработка ПСД |  | 2018-2021 |

- Таблица 9

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Строительство 2-го напорного коллектора от канализационной насосной станции «Речник» Дзержинского района города Перми |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.12. Строительство 2-го напорного коллектора от канализационной насосной станции «Речник» Дзержинского района города Перми |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |
| - 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |
| - 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |
| - 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения перспективной застройки микрорайона Заостровка города Перми |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 20 тыс. куб. м / сут. |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2021-2022 |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022 |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 14 760,4 |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 |
|  |  | бюджет города Перми | 4 935,214 | 9 825,186 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 | 2021 |
|  | протяженность построенной сети | п. м | 360 | 2022 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | требуется разработка ПСД |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 19 октября 2018 г. № 11 |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 07 августа 2020 г. № 4-БК |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | Срок реализации |
|  |  | разработка ПСД |  | 2021 |
|  |  | выполнение работ по авторскому надзору |  | 2021 |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  | 2022 |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2022 |

- Таблица 10

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Соцпоселок (п. Химики) |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |
| - 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |
| - 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| - 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми (микрорайон Соцпоселок (п. Химики) |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 400 куб. м / час |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022-2023 |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2023 |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 7 463,837 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  | бюджет города Перми | 2022 |  | 2023 |
|  |  |  | 2 906,257 |  | 4 557,310 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | откорректированная проектно-сметная документация | ед. | 1 | 2022 |  |
|  | протяженность построенной сети, по которой осуществлен пуск газа | км | 3,6 | 2023 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 30 июня 2011 г. № 59-1-5-0232-11 на ПСД |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 07 августа 2020 г. № 4-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | Срок реализации |  |
|  |  | корректировка проектно-сметной документации |  | 2022 |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  | 2023 |  |

- Таблица 11

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Костарево) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |  |  |
| - 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми (микрорайон Костарево (II очередь) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 400 куб. м / час |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2012, 2014-2017, 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2014-2017, 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 29 959,3684 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 |
|  |  | бюджет города Перми | 1 747, 800 | 7 547, 108 | 15 623, 383 | 1 287, 303 | 658,158 | 3 095, 6164 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |  |  |
|  | протяженность построенной сети, по которой осуществлен пуск газа | км | 4,8 |  |  | 2019 |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 21 июля 2010 г. № 59-1-5-0230-10 на ПСД |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26 июня 2019 г. № 10-БК |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  | 2014-2017 |  |
|  |  | производство работ по подготовке и приемке в эксплуатацию, врезке, пуску газа |  |  |  |  | 2019 |  |

- Таблица 12

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Новоплоский) |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |
| - 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |
| - 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |
| - 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми (микрорайон Новоплоский) |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 400 куб. м / час |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2013, 2015, 2019 |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2015, 2019 |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2019 |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 3 652,9116 |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2015 |  | 2019 |
|  |  | бюджет города Перми | 975,312 | 2 115,704 |  | 561,8956 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |
|  | акт выполненных работ | ед. | 1 | 2018 |  |  |
|  | протяженность построенной сети, по которой осуществлен пуск газа | км | 0,9 | 2019 |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 01 марта 2011 г. № 59-1-5-0046-11 на ПСД |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26 июня 2019 г. № 10-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ, работ по подготовке и приемке в эксплуатацию, врезке, пуску газа |  |  | 2015, 2019 |  |

- Таблица 13

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Чапаевский) |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |
| - 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |
| - 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |
| - 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми (микрорайон Чапаевский) |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 400 куб. м / час |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2013, 2019 |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2013, 2019 |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2020 |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 12 955,7126 |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | 2013 | 2019 |
|  |  | бюджет города Перми | 12 365,863 | 589,8496 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | протяженность построенной сети, по которой осуществлен пуск газа | км | 2,4 | 2019 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение от 2010 г. № 59-1-5-0226-10 на ПСД |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26 июня 2019 г. № 10-БК |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | Срок реализации |
|  |  | производство строительно-монтажных работ, работ по подготовке и приемке в эксплуатацию, врезке, пуску газа |  | 2013, 2019 |

- Таблица 14

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Верхняя Мостовая) |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |  |
| - 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |
| - 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |  |
| - 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми (микрорайон Верхняя Мостовая) |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 400 куб. м / час |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2012, 2014, 2015, 2019 |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2014-2019 |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2020 |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 9 313,7598 |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 | 2014 | 2015 |  | 2019 |
|  |  | бюджет города Перми | 681,064 | 5 061,035 | 3 029, 466 |  | 542,1948 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |
|  | протяженность построенной сети | км | 2,6 |  | 2014 |  |  |
|  | протяженность построенной сети | км | 0,2 |  | 2015 |  |  |
|  | акт выполненных работ | ед. | 1 |  | 2018 |  |  |
|  | протяженность построенной сети, по которой осуществлен пуск газа | км | 2,8 |  | 2019 |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 28 июля 2011 г. № 59-1-5-0285-11 на ПСД |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 05 сентября 2012 г. № 11 |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26 июня 2019 г. № 10-БК |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ, работ по подготовке и приемке в эксплуатацию, врезке, пуску газа |  |  |  | 2014-2015, 2019 |  |

- Таблица 15

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Голый Мыс) |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |
| - 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |
| - 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |
| - 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: в микрорайоне Голый Мыс |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 400 куб. м / час |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2010, 2014, 2022 |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2014-2016, 2022 |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 18 966,137 |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2014 |  | 2022 |
|  |  | бюджет города Перми | 1 668,431 | 5 319, 252 |  | 11 978,454 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 | 2010 |  |  |
|  | протяженность построенной сети | км | 2,7 | 2014 |  |  |
|  | откорректированная проектно-сметная документация | ед. | 1 | 2022 |  |  |
|  | протяженность построенной сети, по которой осуществлен пуск газа | км | 3,5 | 2022 |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 21 июля 2010 г. № 59-1-5-0235-10 на ПСД |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 07 августа 2020 г. № 4-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации |  |  | 2010 |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  | 2014 |  |
|  |  | корректировка проектно-сметной документации |  |  | 2022 |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  | 2022 |  |

- Таблица 16

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Язовая (I очередь) |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |
| - 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |
| - 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |
| - 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми (микрорайон Язовая (I очередь) |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 400 куб. м / час |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2013, 2023 |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2023 |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 5 166,819 |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | 2013 | 2023 |
|  |  | бюджет города Перми | 3 666,819 | 1 500,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | протяженность построенной сети, по которой осуществлен пуск газа | км | 1,8 | 2023 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 17 июня 2011 г. № 59-1-5-0265-11 на ПСД |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 07 августа 2020 г. № 4-БК |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | Срок реализации |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  | 2013, 2023 |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2023 |

- Таблица 17

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Язовая (II очередь) |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |
| - 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |
| - 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |
| - 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми (микрорайон Язовая (II очередь) |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 400 куб. м / час |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022 |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022 |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 17 089,350 |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | 2022 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 17 089,350 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 | 2022 |
|  | протяженность построенной сети, по которой осуществлен пуск газа | км | 2,2 | 2022 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | объект передан из УТЗ |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 07 августа 2020 г. № 4-БК |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | Срок реализации |
|  |  | разработка ПСД |  | 2022 |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  | 2022 |

- Таблица 18

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Вышка-1) |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |  |
| - 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |
| - 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |  |
| - 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми (микрорайон Вышка-1) |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 400 куб. м / час |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2014, 2015, 2018, 2020 |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2018, 2020 |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2020 |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 11 574,878 |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2018 |  | 2020 |
|  |  | бюджет города Перми | 6 166,841 | 1 922,288 | 1 030,738 |  | 2 455,011 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |
|  | протяженность построенной сети | км | 0,2 |  | 2018 |  |  |
|  | протяженность построенной сети, по которой осуществлен пуск газа | км | 2,2 |  | 2020 |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 21 июля 2010 г. № 59-1-5-0233-10 на ПСД |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26 июня 2019 г. № 10-БК |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  | 2018, 2020 |  |

- Таблица 19

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Вышка-2) |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |
| - 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |
| - 7 | Муниципальный заказчик | ДЖКХ, МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| - 8 | Участник программы | ДЖКХ, МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми (микрорайон Вышка-2) |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 400 куб. м / час |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2013, 2020 |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2013, 2020 |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2020 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 10 224,938 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 2020 |
|  |  | бюджет города Перми | 5 874,995 |  | 4 349,943 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | протяженность построенной сети | км | 2,5 |  | 2016 |
|  | протяженность построенной сети, по которой осуществлен пуск газа | км | 2,8 |  | 2020 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение от 06 марта 2013 г. № 59-1-5-0101-13 на ПСД |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26 июня 2019 г. № 10-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | Срок реализации |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  | 2013, 2020 |  |

- Таблица 20

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | блочная модульная котельная в микрорайоне Южный с изменением схемы водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.2.1.2. Строительство блочной модульной котельной в микрорайоне Южный |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |  |
| - 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |
| - 7 | Муниципальный заказчик | ДЖКХ, МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |  |
| - 8 | Участник программы | ДЖКХ, МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение тепловой энергией для нужд отопления и горячего водоснабжения существующих потребителей в связи с выводом из эксплуатации котельной ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ «Пермское НПО «Биомед» |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 5 МВт (котел мощностью 1 МВт – 1 шт., котел мощностью 2 МВт – 2 шт.) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2017-2021 |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2019-2020 |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2021 |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 102 770,19776 |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | бюджет города Перми | 20,294 | 5 324, 635 | 53 182,624 | 39 103,899 | 5 138,74576 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 |  |  | 2018 |  |
|  | выполненные работы по строительству БМК в микрорайоне Южный | ед. | 1 |  |  | 2020 |  |
|  | введенная в эксплуатацию БМК в микрорайоне Южный | ед. | 1 |  |  | 2021 |  |
|  | акт выполненных работ | ед. | 3 |  |  | 2020 |  |
|  | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения | ед. | 1 |  |  | 2021 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение от 20 ноября 2018 г. № 59-1-1-3-005095-2018 |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 08 апреля 2016 г. № 3 |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26 июня 2019 г. № 10-БК |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации |  |  |  | 2018 |  |
|  |  | строительство блочной модульной котельной |  |  |  | 2019-2020 |  |
|  |  | выполненные работы по осуществлению технологического присоединения |  |  |  | 2019-2020 |  |

- Таблица 21

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство кольцевой линии электроснабжения, для обеспечения 2-й категории надежности электроснабжения оборудования газовой котельной по адресу: г. Пермь, поселок Новые Ляды, ул. Железнодорожная, 22а |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.2.1.1. Строительство кольцевой линии электроснабжения для обеспечения вторым независимым источником электроснабжения газовой котельной по ул. Железнодорожной, 22а города Перми |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |
| - 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |
| - 7 | Муниципальный заказчик | ДЖКХ, МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |
| - 8 | Участник программы | ДЖКХ, МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение установленной категории надежности электроснабжения с целью обеспечения бесперебойного обеспечения котельной электрической энергией, что позволит обеспечить бесперебойную подачу тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения существующих потребителей поселка Новые Ляды города Перми |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 418 кВт |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2017-2020 |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2019-2020 |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2020 |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 6 449,140 |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  | бюджет города Перми | 2 194,112 | 99,471 | 24,000 | 4 131,557 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | заключенный договор на разработку проектно-сметной документации | ед. | 1 |  | 2017 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация | ед. | 1 |  | 2018 |  |
|  | акт выполненных работ | ед. | 1 |  | 2020 |  |
|  | ввод объекта в эксплуатацию | ед. | 1 |  | 2020 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | шифр проекта № 3712-17 |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 19 октября 2018 г. № 11 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26 июня 2019 г. № 10-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | договор на разработку проектно-сметной документации |  |  | 2017 |  |
|  |  | разработанная проектно-сметная документация |  |  | 2018 |  |
|  |  | строительство кольцевой линии электропередач |  |  | 2020 |  |

- Таблица 22

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | резервуар для воды емкостью 5 000 куб. м на территории насосной станции «Заречная» города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.11. Строительство резервуара для воды емкостью 5 000 куб. м на территории насосной станции «Заречная» города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | Муниципальный заказчик | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 | Участник программы | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | Обеспечение требуемых расходов воды в микрорайоне Камская долина Ленинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 5 000 куб. м / сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2012-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2014-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 51 015,754 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2018 | 2019 |
|  |  | бюджет города Перми | 1 202, 160 | 12 925, 110 | 224, 258 | 21 234, 562 | 11 833, 328 |  | 3 485, 535 | 110, 801 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |  |  |  |  |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 |  |  | 2012-2016 |  |  |  |  |
|  | положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 1 |  |  | 2014 |  |  |  |  |
|  | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  | 2013 |  |  |  |  |
|  | построенный резервуар | ед. | 1 |  |  | 2017 |  |  |  |  |
|  | акт ввода объекта в эксплуатацию, в том числе проведение завершающих этапов работ | ед. | 1 |  |  | 2019 |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение от 25 декабря 2013 г. № 59-1-5-0499-13 на ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26 июня 2019 г. № 10-БК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |
|  |  | разработка ПСД, выполнение землеустроительных работ |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |
|  |  | получение положительного заключения экологической экспертизы проектной документации |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |
|  |  | получение положительного заключения государственной экспертизы ПСД |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ, проведение технической инвентаризации |  |  |  |  |  | 2014-2018 |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |

- Таблица 23

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Кислотные дачи: ул. Генерала Доватора, ул. Генерала Ватутина, ул. Волоколамская) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | Муниципальный заказчик | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| - 8 | Участник программы | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми (микрорайон Кислотные дачи: ул. Генерала Доватора, ул. Генерала Ватутина, ул. Волоколамская) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 400 куб. м / час |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2013-2019 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2016-2019 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 16 212,626 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2017 |  | 2018 | 2019 |
|  |  | бюджет города Перми | 487,509 | 1 137,522 | 2 922, 191 |  | 1 652,003 | 10 013,401 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |  |
|  | муниципальный контракт на разработку ПСД | ед. | 1 |  | 2013 |  |  |  |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 |  | 2014 |  |  |  |
|  | протяженность построенной сети | км | 0,2 |  | 2016 |  |  |  |
|  | протяженность построенной сети | км | 1,5 |  | 2017 |  |  |  |
|  | протяженность построенной сети, по которой осуществлен пуск газа | км | 2,1 |  | 2019 |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 13 февраля 2015 г. № 59-1-5-0035-15 на ПСД |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26 июня 2019 г. № 10-БК |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | Срок реализации |  |  |
|  |  | разработка ПСД |  |  |  | 2013-2014 |  |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  | 2016-2019 |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  | 2019 |  |  |

- Таблица 24

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (ул. Загарье 2-я) |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |
| - 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |
| - 7 | Муниципальный заказчик | ДЖКХ |  |  |  |  |
| - 8 | Участник программы | ДЖКХ |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми (микрорайон Загарье: ул. Загарье 2-я) |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 400 куб. м / час |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2013-2019 |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2016-2019 |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2019 |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 4 890,497 |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2017 | 2019 |
|  |  | бюджет города Перми | 252,363 | 588,847 | 3 288,945 | 760,342 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 |  | 2014 |  |
|  | протяженность построенной сети | км | 0,7 |  | 2016 |  |
|  | акт выполненных работ | ед. | 1 |  | 2017 |  |
|  | протяженность построенной сети, по которой осуществлен пуск газа | ед. | 0,7 |  | 2019 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 13 февраля 2015 г. № 59-1-5-0034-15 на ПСД |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26 июня 2019 г. № 10-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | разработка ПСД |  |  | 2013-2014 |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  | 2016-2019 |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2019 |  |

- Таблица 25

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Камский) |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |  |
| - 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |
| - 7 | Муниципальный заказчик | ДЖКХ |  |  |  |  |  |
| - 8 | Участник программы | ДЖКХ |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми (микрорайон Камский) |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 400 куб. м / час |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2013-2016 |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2013-2016 |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2019 |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 8 210,483 |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |
|  |  | бюджет города Перми | 3 436,945 | 2 901,332 | 1 222, 495 |  | 649,711 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |
|  | протяженность построенной сети | км | 0,27 |  | 2014 |  |  |
|  | протяженность построенной сети | км | 0,4 |  | 2015 |  |  |
|  | акт выполненных работ | ед. | 1 |  | 2016 |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы на ПСД от 24 февраля 2011 г. № 59-1-5-0042-11 |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии | от 26 июня 2019 г. № 10-БК |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  | 2013-2016 |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  | 2018 |  |

- Таблица 26

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми (в деревне Субботино Индустриального района (ул. Субботинская 1-я, ул. Субботинская 2-я, ул. Субботинская 3-я, ул. Субботинская 4-я, ул. Субботинская 5-я, ул. М. Субботинская 1-я, ул. М. Субботинская 2-я) |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |
| - 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |
| - 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |
| - 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми (деревня Субботино Индустриального района) |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 265 куб. м / час |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | письмом от 01 августа 2019 г. № 059-01-57/2-706 департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми направлено обращение о внесении изменений в Региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 25 ноября 2017 г. № 943-п, включить дополнительно объект со сроком строительства на 2021 год |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  | бюджет города Перми | 2022 |  |
|  |  |  | 2 997,795 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | проектная документация | ед. | 1 | 2022 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | разрабатывается в ходе реализации инвестиционного проекта |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 11 октября 2019 № 10 |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 07 августа 2020 г. № 4-БК |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | Срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации |  | 2022 |

- Таблица 27

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Новобродовский) |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |  |
| - 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |
| - 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |  |
| - 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: микрорайон Новобродовский: ул. Ореховая, ул. Ясеневая, ул. Кленовая, ул. Цветочная, ул. Бродовское кольцо, ул. Осенняя, ул. Зимняя, ул. Летняя, ул. Грибная, ул. Смородиновая, ул. Утренняя, 1-й Ромашковый пер., 2-й Ромашковый пер., ул. Пасечная, ул. Ландышевая Свердловского района города Перми |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 3 656,44 куб. м / час |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2013, 2014, 2021, 2022. Объект включен в региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 25 ноября 2017 г. № 943-п |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022 |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 50 435,235 |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2021 |  | 2022 |
|  |  | бюджет города Перми | 719,927 | 2 879,708 | 3 450, 000 |  | 43 385,600 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | 2013 | 2014 | 2021 |  | 2022 |
|  | муниципальный контракт на разработку проектной документации | ед. | 1 | - | - |  | - |
|  | разработанная проектная документация | ед. | - | 1 | - |  | - |
|  | корректировка проектной документации | ед. | - | - | 1 |  | - |
|  | протяженность построенной сети | км | - | - | - |  | 13,2 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 18 июня 2015 г. № 59-1-5-0190-15 на ПСД |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол Инвестиционной комиссии от 29 мая 2020 г. № 4 |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 07 августа 2020 г. № 4-БК |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации |  |  |  | 2013-2014 |  |
|  |  | корректировка проектной документации |  |  |  | 2021 |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  | 2022 |  |

- Таблица 28

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Налимиха (3 очередь) |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |
| - 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |
| - 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |
| - 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми (поселок Налимиха) (3 очередь) Кировского района города Перми |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | не более 2 100 куб. м / час |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2014, 2021, 2022. Объект включен в региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 25 ноября 2017 г. № 943-п |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022 |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 25 928,800 |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 2022 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 2 611,000 |  | 23 317,800 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | 2014 | 2021 |  | 2022 |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | - |  | - |
|  | корректировка проектной документации | ед. | - | 1 |  | - |
|  | протяженность построенной сети | км | - | - |  | 8,5 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 29 сентября 2014 г. № 59-1-5-0294-14 |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол Инвестиционной комиссии от 29 мая 2020 г. № 4 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 07 августа 2020 г. № 4-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации |  |  | 2014 |  |
|  |  | корректировка проектной документации |  |  | 2021 |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  | 2022 |  |

- Таблица 29

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (поселок Пихтовая Стрелка) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |  |  |
| - 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: поселок Пихтовая Стрелка: ул. Киевская, ул. Минская, ул. Вятская, ул. Саперная, ул. 2-я Саперная, ул. Восходящая, ул. Былинная, ул. Посадская, ул. Нектарная, ул. Черничная, ул. Светлая, ул. Лебяжья, Пуховый переулок, Родничковый переулок, Талый переулок |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 1 399,00 куб. м / час |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2013-2014, 2017, 2021-2022 Объект включен в региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 25 ноября 2017 г. № 943-п |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 25 881,565 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2017 | 2021 |  | 2022 |
|  |  | бюджет города Перми | 744,256 | 1 736,596 | 412,713 | 4 211,000 |  | 18 777,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  | год реализации |  |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. |  | 1 |  | 2014 |  |  |
|  | разработанный проект планировки и межевания территории (далее – ППиМТ) | ед. |  | 1 |  | 2017 |  |  |
|  | откорректированная проектная документация | ед. |  | 1 |  | 2021 |  |  |
|  | протяженность построенной сети | км |  | 7,1 |  | 2022 |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 25 декабря 2014 г. № 59-1-5-0422-14 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол Инвестиционной комиссии от 29 мая 2020 г. № 4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 07 августа 2020 г. № 4-БК |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации |  |  |  |  | 2013-2014 |  |
|  |  | разработка ППиМТ |  |  |  |  | 2017 |  |
|  |  | корректировка проектной документации |  |  |  |  | 2021 |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  | 2022 |  |

- Таблица 30

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | реконструкция самотечного коллектора по бульвару Гагарина от ул. Макаренко до шахты № 13 главного разгрузочного коллектора города Перми |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.12. Реконструкция самотечного коллектора по бульвару Гагарина от ул. Макаренко до шахты № 13 главного разгрузочного коллектора города Перми |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |
| - 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |
| - 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |
| - 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение системой водоотведения района перспективного жилищного строительства на 16 тыс. чел. (обеспеченность населения города Перми доступом к коммунальным ресурсам, в том числе к централизованной системе водоотведения) |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 1 928,14 куб. м / час, 585 п. м |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2021-2023 |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022-2023 |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 99 083,178 |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 |  | 2023 |
|  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 45 000,000 |  | 51 669,558 |
|  |  | внебюджетные источники | 2 413,620 | 0,000 |  | 0,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 | 2021 |  |  |
|  | выполненные работы по реконструкции | ед. | 1 | 2022-2023 |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости от 20.05.2021 № 59-1-1-3-025432-2021 |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 11 мая 2021 г. № 7 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | разработка ПСД |  |  | 2021 |  |
|  |  | работы по реконструкции |  |  | 2022-2023 |  |

- 4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований законодательства» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

4.1. заголовочную часть таблицы изложить в следующей редакции:

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |  |  | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |

4.2. в графе 13 строки 1.2.1.1.1.2 цифры «2 013,000» заменить цифрами «2 002,935»;

4.3. в графе 13 строки 1.2.1.1.1.3 цифры «2 190,500» заменить цифрами «2 179,548»;

4.4. в графе 13 строки 1.2.1.1.1.5 цифры «1 058,700» заменить цифрами «1 053,407»;

4.5. в графе 13 строки 1.2.1.1.1.6 цифры «3 328,800» заменить цифрами «3 315,156»;

4.6. в графе 13 строки 1.2.1.1.1.7 цифры «2 932,800» заменить цифрами «2 918,136»;

4.7. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 30 873,596 | 17 543,500 | 17 488,882 | 17 543,500 | 17 543,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 30 873,596 | 17 543,500 | 17 488,882 | 17 543,500 | 17543,500 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 30 873,596 | 17 543,500 | 17 488,882 | 17 543,500 | 17 543,500 |

4.8. строки 1.2.2.1.1, 1.2.2.1.1.1, 1.2.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1 | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.1 | количество обустроенных и приведенных в нормативное состояние мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее – МНО) | ед. | 18 | - | 20 | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 1 022,598 | 0,000 | 5 778, 405 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 18 | 8 | 7 | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 1 801,792 | 825,960 | 474,167 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 18 | 4 | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 2 110,334 | 811,682 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 7 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 1 124,213 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 13 | - | 17 | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 2 386,489 | 0,000 | 5 264, 117 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 14 | 9 | 20 | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 2 213,496 | 1 150, 531 | 3 896, 130 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 13 | 5 | 2 | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 2 478,734 | 762,717 | 267,483 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 3 | 2 | - | - | - | МКУ «БпНЛ» | бюджет города Перми | 577,059 | 326,664 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | ед. | 104 | 28 | 66 | - | - | x | бюджет города Перми | 13714,715 | 3 877, 554 | 15 680, 302 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.2 | количество обустроенных подходов и подъездов к МНО | ед. | - | 15 | 15 | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 0,000 | 689,090 | 1 150, 600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | - | 18 | 2 | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 0,000 | 337,452 | 109,814 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | ед. | - | 33 | 17 | - | - | x | бюджет города Перми | 0,000 | 1 026, 542 | 1 260, 414 | 0,000 | 0,000 |

4.9. строку 1.2.2.1.1.3 признать утратившей силу;

4.10. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 12 693,343 | 4 904, 096 | 16 940, 716 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.11. после строки «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.2.1.2, 1.2.2.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования следующего содержания:

| 1.2.2.1.2 | Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.2.1 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | - | 18 | 21 | 21 | 21 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 789,390 | 568,200 | 568,200 | 568,200 |
|  |  | ед. | - | 31 | 33 | 31 | 31 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 0,000 | 798,956 | 880,679 | 922,200 | 922,200 |
|  |  | ед. | - | 18 | 21 | 21 | 21 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 0,000 | 567,479 | 541,771 | 733,600 | 733,600 |
|  |  | ед. | - | 7 | 8 | 8 | 8 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 0,000 | 230,964 | 255,700 | 255,700 | 255,700 |
|  |  | ед. | - | 56 | 63 | 61 | 61 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 0,000 | 1 173, 906 | 1 183, 317 | 1 687, 500 | 1 687, 500 |
|  |  | ед. | - | 19 | 46 | 46 | 46 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 0,000 | 982,600 | 923,230 | 1 336, 100 | 1 336, 100 |
|  |  | ед. | - | 19 | 22 | 20 | 20 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 0,000 | 761,343 | 656,472 | 619,600 | 619,600 |
|  |  | ед. | - | 8 | 8 | 8 | 8 | МКУ «БпНЛ» | бюджет города Перми | 0,000 | 248,299 | 315,330 | 274,200 | 274,200 |
|  | итого по ПНР | ед. | - | 176 | 222 | 216 | 216 | x | бюджет города Перми | 0,000 | 5 552, 937 | 5 324, 699 | 6 397, 100 | 6 397, 100 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12 693, 343 | 10 457, 033 | 22 265, 415 | 6 397, 100 | 6 397, 100 |

4.12. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 12 693, 343 | 10 457, 033 | 22 265, 415 | 6 397, 100 | 6 397, 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 12 693, 343 | 10 457, 033 | 22 265, 415 | 6 397, 100 | 6 397, 100 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 43 532, 339 | 28 000, 533 | 39 754, 297 | 23 940, 600 | 23 940, 600 |

5. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

5.1. заголовочную часть таблицы изложить в следующей редакции:

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |  |  | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |

5.2. в графе 6 строки 1.3.3.2.1.1 цифры «30» заменить цифрами «28».

6. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.4 «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

6.1. заголовочную часть таблицы изложить в следующей редакции:

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |  |  | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |

6.2. в графе 13 строки 1.4.1.1.1.1 цифры «18 248,600» заменить цифрами «16 088,824»;

6.3. строку 1.4.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.1.3 | количество изготовленных технических и кадастровых паспортов для передачи объектов, входящих в муниципальную казну города Перми, в хозяйственное ведение специализированным организациям | ед. | - | - | 95 | - | - | МКУ «ГКС» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 4 527,678 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.4. строку «Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 30 870,070 | 27 229,843 | 31 704,184 | 10 173,600 | 10 173,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 30 870,070 | 27 229,843 | 30 790,102 | 10 173,600 | 10 173,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 914,082 | 0,000 | 0,000 |

6.5. в графе 13 строки 1.4.1.1.3.1 цифры «19 002,933» заменить цифрами «18 980,857»;

6.6. строку «Итого по мероприятию 1.4.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.4.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 23 650,077 | 18 959,971 | 18 980,857 | 19 005,200 | 19 005,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.7. строку «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 27 057,259 | 47 226,333 | 55 477,518 | 29 178,800 | 29 178,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 26 960,746 | 47 087,418 | 54 374,048 | 29 178,800 | 29 178,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 96,513 | 138,915 | 1 103,470 | 0,000 | 0,000 |

6.8. строки «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 83 057,259 | 47 226,333 | 55 477,518 | 29 178,800 | 29 178,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 82 960,746 | 47 087,418 | 54 374,048 | 29 178,800 | 29 178,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 96,513 | 138,915 | 1 103,470 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | всего | 83 057,259 | 47 226,333 | 55 477,518 | 29 178,800 | 29 178,800 |
|  | бюджет города Перми | 82 960,746 | 47 087,418 | 54 374,048 | 29 178,800 | 29 178,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 96,513 | 138,915 | 1 103,470 | 0,000 | 0,000 |

7. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.5 «Проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

7.1. заголовочную часть таблицы изложить в следующей редакции:

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |  |  | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |

7.2. строки 1.5.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.5.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.5.1.2.1.1 | количество отремонтированных фасадов МКД | ед. | 5 | 9 | - | 38 | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 66 345, 472 | 117 872, 004 | 0,000 | 209,500 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество отремонтированных фасадов МКД (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | 2 | 5 | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5 211, 756 | 14 985, 185 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 66 345, 472 | 123 083, 760 | 14 985, 185 | 209,500 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 117 872, 004 | 0,000 | 209,500 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5 211, 756 | 14 985, 185 | 0,000 | 0,000 |

7.3. строки 1.5.1.2.2.1, «Итого по мероприятию 1.5.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.5.1.2.2.1 | количество отремонтированных многоквартирных домов | ед. | 434 | 963 | 405 | 280 | 1213 | ДЖКХ | внебюджетные источники | 1 732 166, 022 | 2 760 643, 600 | 3 593 000, 600 | 2 973 228, 336 | 9 814 257, 601 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество отремонтированных многоквартирных домов (невыполнение показателя за отчетный период) |  | - | - | 890 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 732 166, 022 | 2 760 643, 600 | 3 593 000, 600 | 2 973 228, 336 | 9 814 257, 601 |

7.4. после строки 1.5.1.2.3.1 дополнить строкой 1.5.1.2.3.2 следующего содержания:

| 1.5.1.2.3.2 | наличие актуализированного регионального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории города Перми | есть / нет | - | - | есть | есть | есть | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.5. строки 1.5.1.2.5.1, «Итого по мероприятию 1.5.1.2.5, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.5.1.2.5.1 | количество отремонтированных фасадов многоквартирных домов | ед. | - | - | 46 | 58 | 23 | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 692 355, 200 | 65 194, 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 539 705, 500 | 79 232, 100 | 184 805, 300 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 539 705, 500 | 771 587, 300 | 250 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 692 355, 200 | 65 194, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 539 705,500 | 79 232, 100 | 184 805, 300 |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1 798 511, 504 | 2 883 727, 360 | 4 147 691, 285 | 3 776 564, 136 | 10 064 257, 601 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 66 345, 482 | 117 872,004 | 0,000 | 724 103, 700 | 65 194,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5 211,756 | 14 985, 185 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 732 166, 022 | 2 760 643, 600 | 3 593 000, 600 | 2 973 228, 336 | 9 814 257,601 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 539 705, 500 | 79 232, 100 | 184 805,300 |

7.6. строки 1.5.1.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.5.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.5.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.5.1.3.1.1 | количество отремонтированных многоквартирных домов на основании судебных актов | ед. | - | 5 | 3 | 10 | 7 | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,000 | 160 580, 139 | 309 599, 800 | 91 517,547 | 250 000, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество отремонтированных многоквартирных домов на основании судебных актов (невыполнение показателя за отчетный год) |  | - | - | 1 | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 751,482 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 160 580, 139 | 310 351, 282 | 91 517,547 | 250 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 160 580, 139 | 309 599, 800 | 91 517,547 | 250 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 751,482 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 160 580, 139 | 310 351, 282 | 91 517,547 | 250 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 160 580, 139 | 309 599, 800 | 91 517,547 | 250 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 751,482 | 0,000 | 0,000 |

7.7. строки «Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 849 907, 676 | 3 094 252, 260 | 4 511 627, 167 | 3 868 081,683 | 10 314 257, 601 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 117 741,654 | 327 004,264 | 363 184, 400 | 815 621,247 | 315 194, 700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5 211,756 | 15 736, 667 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 1 732 166, 022 | 2 760 643, 600 | 3 593 000, 600 | 2 973 228, 336 | 9 814 257, 601 |
|  | средства Фонда | 0,000 | 1 392,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 539 705, 500 | 79 232,100 | 184 805, 300 |
| Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования | всего | 1 849 907, 676 | 3 094 252, 260 | 4 511 627, 167 | 3 868 081,683 | 10 314 257, 601 |
|  | бюджет города Перми | 117 741,654 | 327 004,264 | 363 184, 400 | 815 621,247 | 315 194, 700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5 211,756 | 15 736,667 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 1 732 166, 022 | 2 760 643, 600 | 3 593 000, 600 | 2 973 228, 336 | 9 814 257, 601 |
|  | средства Фонда | 0,000 | 1 392,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 539 705, 500 | 79 232,100 | 184 805, 300 |

8. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.6 «Развитие коммунальной инфраструктуры 
и благоустройства территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

8.1. заголовочную часть таблицы изложить в следующей редакции:

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |  |  | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |

8.2. строки 1.6.1.1.1.1, 1.6.1.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.6.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.6.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.6.1.1.1.1 | протяженность построенных сетей водоснабжения | км | - | - | - | 3,6 | 1,0 | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40 040,310 | 16 959,690 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.1.1.1.2 | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей водоснабжения | ед. | - | - | - | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.6.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40 040,310 | 16 959,690 |
| Итого по основному мероприятию 1.6.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40 040,310 | 16 959,690 |

8.3. в графе 13 строки 1.6.1.2.1.53 цифры «3 090,03296» заменить цифрами «1 804,06924»;

8.4. в графе 13 строки 1.6.1.2.1.54 цифры «3 089,96704» заменить цифрами «1 804,03076»;

8.5. в графе 13 строки 1.6.1.2.1.55 цифры «2 623,234» заменить цифрами «1 888,848»;

8.6. в графе 13 строки 1.6.1.2.1.56 цифры «2 576,766» заменить цифрами «1 855,152»;

8.7. строку 1.6.1.2.1.59 изложить в следующей редакции:

| 1.6.1.2.1.59 | площадь отремонтированных автомобильных дорог в микрорайоне Камская Долина на участке (без адреса) от дома № 111 по ул. Борцов Революции до дома № 3 по ул. Торфяной; на участке (без адреса) от дома № 22 по ул. Борцов Революции от ул. Спешилова до дома № 13 по ул. Средней; по ул. Торфяной от ул. Спешилова до дома по ул. Торфяной, 61; по ул. Торфяной от ул. Спешилова до дома № 91 по ул. Торфяной; на участке (без адреса) от «Дорога Дружбы» до станции Блочной Ленинского района города Перми | кв. м | - | - | 4100 | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 2 726, 8499 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.8. в графе 13 строки 1.6.1.2.1.60 цифры «3 250,710» заменить цифрами «2 190,228»;

8.9. в графе 13 строки 1.6.1.2.1.61 цифры «3 970,06121» заменить цифрами «3 466,75531»;

8.10. в графе 13 строки 1.6.1.2.1.62 цифры «2 472,53733» заменить цифрами «1 638,27004»;

8.11. в графе 13 строки 1.6.1.2.1.63 цифры «6 816,65143» заменить цифрами «6 758,71750»;

8.12. в графе 13 строки 1.6.1.2.1.64 цифры «3 248,26792» заменить цифрами «2 832,11576»;

8.13. в графе 13 строки 1.6.1.2.1.65 цифры «7 297,32291» заменить цифрами «6 381,50889»;

8.14. в графе 13 строки 1.6.1.2.1.66 цифры «11 060,000» заменить цифрами «7 465,500»;

8.15. в графе 13 строки 1.6.1.2.1.67 цифры «1 355,160» заменить цифрами «984,57586»;

8.16. в графе 13 строки 1.6.1.2.1.68 цифры «1 156,266» заменить цифрами «840,07172»;

8.17. в графе 13 строки 1.6.1.2.1.69 цифры «1 388,574» заменить цифрами «1 008,85242»;

8.18. строки 1.6.1.2.1.71, 1.6.1.2.1.72 изложить в следующей редакции:

| 1.6.1.2.1.71 | площадь отремонтированной автомобильной дороги в микрорайоне Домостроительный по ул. Александра Щербакова от ул. Верхоянской до пер. Ленинского Орджоникидзевского района города Перми | кв. м | - | - | 3630 | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3 458, 30450 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.1.2.1.72 | площадь отремонтированных автомобильных дорог в микрорайоне Новые Водники по ул. Сумской от ул. 5-ой Каховской до ул. Каховской; по ул. Каляева от ул. Адмирала Ушакова до ул. Сумской Кировского района города Перми | кв. м | - | - | 3965 | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 4 479, 80306 | 0,000 | 0,000 |

8.19. после строки 1.6.1.2.1.73 дополнить строками 1.6.1.2.1.731, 1.6.1.2.1.732, 1.6.1.2.1.733, 1.6.1.2.1.734 следующего содержания:

| 1.6.1.2.1.731 | площадь отремонтированной автомобильной дороги в микрорайоне Акуловский по ул. Красноборской от ул. Ветлужской до ул. Машинистов Дзержинского района города Перми | кв. м | - | - | 1100 | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 2 571, 900 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.1.2.1.732 | площадь отремонтированных автомобильных дорог (асфальтирование) в микрорайоне Поселок Геологов по ул. 3-й Карьерной от дома № 49 до дома № 37а по ул. Экскаваторной; по ул. 1-й Андроновской от дома № 57 до дома № 62 по ул. Экскаваторной; по ул. Экскаваторной от дома № 62 до дома № 68 по ул. Экскаваторной Индустриального района города Перми | кв. м | - | - | 1224 | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1 456,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.733 | площадь отремонтированной автомобильной дороги в микрорайоне Соболи по ул. 1-ой Соболинской от ул. Таежной проезда Свердловского района города Перми | кв. м | - | - | 2600 | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3 594, 500 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.734 | площадь отремонтированной автомобильной дороги в микрорайоне Камская Долина по ул. Брикетной от дома № 38 до дома № 56 по ул. Брикетной Ленинского района города Перми. | кв. м | - | - | 1054 | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 983, 15010 | 0,000 | 0,000 |

8.20. строки «Итого по мероприятию 1.6.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.6.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.6.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 45 701,265 | 78 897,493 | 73 957,690 | 61 822,148 | 80 000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.6.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 45 701,265 | 78 897,493 | 73 957,690 | 61 822,148 | 80 000,000 |

8.21. в графе 13 строки 1.6.1.3.1.2 цифры «1 808,609» заменить цифрами «1 808,60809»;

8.22. после строки 1.6.1.3.1.2 дополнить строкой 1.6.1.3.1.21 следующего содержания:

| 1.6.1.3.1.21 | протяженность построенной сети наружного освещения в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми | м | - | - | 1720 | - | - | МКУ «ПБУ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 4 586,30097 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.23. в графе 13 строки 1.6.1.3.1.4 цифры «3 744,938» заменить цифрами «3 744,93891»;

8.24. в графе 13 строки 1.6.1.3.1.5 цифры «10 791,000» заменить цифрами «6 204,69903»;

8.25. строки «Итого по задаче 1.6.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.6.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 45 701, 265 | 78 897, 492 | 100 202, 237 | 120 040,310 | 96 959, 690 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 45 701, 265 | 88 481, 592 | 94 648, 690 | 120 040,310 | 96 959, 690 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 5 553,547 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.6, в том числе по источникам финансирования | итого | 45 701, 265 | 88 481, 592 | 100 202, 237 | 120 040,310 | 96 959, 690 |
|  | бюджет города Перми | 45 701, 265 | 88 481, 592 | 94 648, 690 | 120 040,310 | 96 959, 690 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 5 553,547 | 0,000 | 0,000 |

8.26. в приложении 1:

8.26.1. строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Акуловский | ул. Красноборская, ул. Ветлужская, ул. Кустарная, ул. Машинистов |
| --- | --- | --- |

8.26.2. строку 24 изложить в следующей редакции:

| 24 | Камская Долина | ул. Борцов Революции, ул. Торфяная, ул. Средняя, ул. Спешилова, ул. Брикетная |
| --- | --- | --- |

8.26.3. после строки 63 дополнить строкой 631 следующего содержания:

| 631 | Соболи | ул. 1-я Соболинская, ул. Таежная |
| --- | --- | --- |

8.27. приложение 2 изложить в следующей редакции:

«ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми

по подпрограмме 1.6 «Развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории

индивидуальной жилой застройки в городе Перми» муниципальной программы

«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»

- Таблица 1

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство сетей наружного освещения в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.6.1.3.1. Благоустройство территорий индивидуальной жилой застройки в городе Перми |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «ПБУ» |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «ПБУ» |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение безопасности дорожного движения, обеспечение комфорта и безопасности граждан |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенных сетей наружного освещения – 1,72 км |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020-2021 год |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2021 |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2021 |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 6 394,90906 |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | 2021 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 6 394,90906 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 | 2021 |
|  | протяженность построенной сети | км. | 1,72 | 2021 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 21.01.2021 № 59-1-1-3-001933-2021 |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 14 июня 2019 г. № 8 |  |  |
| 19 | Протокол бюджетной комиссии | от 26 июня 2019 № 9-БК |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | Срок реализации |
|  |  | разработка ПСД |  | 2020-2021 |
|  |  | строительно-монтажные работы |  | 2021 |

- Таблица 2

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство сетей наружного освещения в микрорайоне Верхняя Курья Мотовилихинского района города Перми |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.6.1.3.1. Благоустройство территорий индивидуальной жилой застройки в городе Перми |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «ПБУ» |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «ПБУ» |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение безопасности дорожного движения, обеспечение комфорта и безопасности граждан |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенных сетей наружного освещения – 4,95 км |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020-2021 |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2021 |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2021 |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 9 949,63794 |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | 2021 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 9 949,63794 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 | 2021 |
|  | протяженность построенной сети | км | 4,95 | 2021 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | требуется разработка ПСД |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 14 июня 2019 г. № 8 |  |  |
| 19 | Протокол бюджетной комиссии | от 11 августа 2020 г. № 6-БК |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | Срок реализации |
|  |  | разработка ПСД |  | 2020-2021 |
|  |  | строительно-монтажные работы |  | 2021 |

- Таблица 3

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.6.1.3.2. Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение централизованным хозяйственно-питьевым и противопожарным водоснабжением жилых домов микрорайона Гарцы |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенных сетей водоснабжения – 2997 м |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020-2022 |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2021-2022 |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 32 101,352 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | бюджет города Перми | 4 023,500 | 9 900,000 | 18 177,852 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 | 2020-2021 |  |
|  | Протяженность построенных сетей водоснабжения в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района города Перми | м | 2997 | 2022 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | требуется разработка ПСД |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 14 июня 2019 г. № 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол бюджетной комиссии | от 07 августа 2020 г. № 4-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | Срок реализации |  |
|  |  | разработка ПСД |  | 2020-2021 |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  | 2021-2022 |  |

- Таблица 4

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство сети водоснабжения в микрорайоне Средняя Курья по ул. Борцов Революции Ленинского района города Перми |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.6.1.1.1. Строительство сетей водоснабжения в микрорайонах города Перми |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | организация водоснабжения населения на территории микрорайона Средняя Курья по ул. Борцов Революции Ленинского района города Перми |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенных сетей водоснабжения – 4 600 м |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022-2023 |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022-2023 |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 57 000,000 |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 2023 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 40 040,310 |  | 16 959,690 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 | 2022 |  |  |
|  | Протяженность построенной сети водоснабжения | м | 4 600 | 2022-2023 |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | требуется разработка ПСД |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 16 октября 2020 г. № 9 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол бюджетной комиссии | от 07 августа 2020 г. № 4-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | Срок реализации |
|  |  | разработка ПСД |  |  |  | 2022 |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  | 2022-2023 |

9. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы»:

9.1. строку:

| доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту (нарастающим итогом) | % | 25,8 | 46,3 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

| доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту (нарастающим итогом) | % | 25,8 | 46,3 | 54,3 | 60,1 | 85,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.2. строку:

| протяженность построенных сетей наружного освещения на территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми | км | - | - | 4,95 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

| протяженность построенных сетей наружного освещения на территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми | км | - | - | 6,67 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.3. в приложении строку 22 изложить в следующей редакции:

| 22 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту (нарастающим итогом) | % | решение ПГД № 67 | Дмкд = Кмкд / Кзаяв x 100 % | Кмкд – количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за весь период с 2014 года по текущий год, в том числе в рамках исполнения судебных решений, постановления Правительства Пермского края от 25.03.2019 № 224-п, решения Пермской городской Думы от 27.02.2018 № 30; Кзаяв. – количество многоквартирных домов, требующих капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за весь период с 2014 года по 2044 год. Рассчитывается как процентное отношение количества многоквартирных домов, отремонтированных за весь период с 2014 года по текущий год, в том числе в рамках исполнения судебных решений, постановления Правительства Пермского края от 25.03.2019 № 224-п, решения Пермской городской Думы от 27.02.2018 № 30 по текущий год, в которых осуществлен капитальный ремонт общего имущества, к общему количеству многоквартирных домов, требующих капитального ремонта. | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющий(ее) функции управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства (акты о приемке в эксплуатацию капитально отремонтированных элементов здания, реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту) | запрос информации у технических заказчиков | ежегодно до 1 марта, следующего за отчетным периодом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10. В приложении 1:

10.1. в графе 10 строки 1.1.1.1.3.1 цифры «48 835,659» заменить цифрами «242 553,509»;

10.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 242 717,850 |
| --- | --- | --- |

10.3. строки 1.1.1.1.6, 1.1.1.1.6.1, 1.1.1.1.6.2, 1.1.1.1.6.3, 1.1.1.1.6.4 изложить в следующей редакции:

| - 1.1.1.1.6 | Реконструкция сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. № 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. № 3470 по ул. Макаренко* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.6.1 | Проведение конкурентной закупки на реконструкцию сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. № 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. № 3470 по ул. Макаренко | МКУ «УТЗ» | 01.04.2021 | 14.05.2021 | извещение о проведении конкурентной закупки на строительство | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.6.2 | Заключение муниципального контракта на реконструкцию сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. № 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. № 3470 по ул. Макаренко | МКУ «УТЗ» | 17.05.2021 | 01.06.2021 | заключенный муниципальный контракт на строительство | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.6.3 | Выполнение работ по реконструкции сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. № 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. № 3470 по ул. Макаренко | МКУ «УТЗ» | 02.06.2021 | 31.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 364,88105 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 17 881, 52632 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 339 749, 000 |
| 1.1.1.1.6.4 | Заключение муниципального контракта на осуществление авторского надзора за реконструкцией сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. № 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. № 3470 по ул. Макаренко | МКУ «УТЗ» | 15.06.2021 | 05.07.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |

10.4. строку 1.1.1.1.6.5 признать утратившей силу;

10.5. строки 1.1.1.1.6.6, 1.1.1.1.6.7, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.6.6 | Заключение муниципального контракта на осуществление строительного контроля за реконструкцией сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. № 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. № 3470 по ул. Макаренко | МКУ «УТЗ» | 01.07.2021 | 31.07.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.6.7 | Осуществление строительного контроля за реконструкцией сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. № 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв.№ 3470 по ул. Макаренко | МКУ «УТЗ» | 01.08.2021 | 31.12.2021 | акт об оказании услуг | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12 789, 147 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 370 784, 55437 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 339 749, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 17 881, 52632 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13 154, 02805 |

10.6. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.1.10, 1.1.1.1.10.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования», 1.1.1.1.12, 1.1.1.1.12.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.12, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.1.1.10 | Строительство второго напорного коллектора от канализационной насосной станции «Речник» Дзержинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.10.1 | Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство второго напорного коллектора от канализационной насосной станции «Речник» Дзержинского района города Перми |  | МКУ «УТЗ» |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | разработанная проектная документация на строительство |  |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми | 4 935, 214 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4 935, 214 |  |
| 1.1.1.1.12 |  | Реконструкция самотечного коллектора по бульвару Гагарина от ул. Макаренко до шахты № 13 главного разгрузочного коллектора города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.12.1 |  | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации на реконструкцию самотечного коллектора по бульвару Гагарина от ул. Макаренко до шахты № 13 главного разгрузочного коллектора города Перми |  | ООО «НОВОГОР-Прикамье» |  | 01.01.2021 |  | 21.05.2021 |  | разработанная проектно-сметная документация и положительное заключение государственной экспертизы | ед. |  | 1 |  | внебюджетные источники |  |  | 2 413, 620 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 2 413, 620 |

10.7. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 634 991,14937 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 263 504,09205 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 11 442,911 |
|  | бюджет Пермского края | 17 881,52632 |
|  | бюджет Российской Федерации | 339 749,000 |
|  | внебюджетные источники | 2 413,620 |

10.8. строки 1.1.1.2.1.1, 1.1.1.2.1.1.1, 1.1.1.2.1.1.2, 1.1.1.2.1.1.3, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», 1.1.1.2.1.2, 1.1.1.2.1.2.1, 1.1.1.2.1.2.2, 1.1.1.2.1.2.3, 1.1.1.2.1.2.4, 1.1.1.2.1.2.5, 1.1.1.2.1.2.6, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», 1.1.1.2.1.3, 1.1.1.2.1.3.1, 1.1.1.2.1.3.2, 1.1.1.2.1.3.3, 1.1.1.2.1.3.4, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования», 1.1.1.2.1.4, 1.1.1.2.1.4.1, 1.1.1.2.1.4.2, 1.1.1.2.1.4.3, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.4, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

10.9. в графе 10 строки 1.1.1.2.1.5.1 цифры «3 910,352» заменить цифрами «3 450,000»;

10.10. строки 1.1.1.2.1.5.2, 1.1.1.2.1.5.3 признать утратившими силу;

10.11. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.5, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 3 450,000 |
| --- | --- | --- |

10.12. в графе 10 строки 1.1.1.2.1.6.1 цифры «2 626,756» заменить цифрами «2 611,000»;

10.13. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.6, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 2 611,000 |
| --- | --- | --- |

10.14. в графе 10 строки 1.1.1.2.1.7.1 цифры «4 283,743» заменить цифрами «4 211,000»;

10.15. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.7, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 4 211,000 |
| --- | --- | --- |

10.16. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.7, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.2.1.8, 1.1.1.2.1.8.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.8, в том числе по источникам финансирования», 1.1.1.2.1.9, 1.1.1.2.1.9.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.9, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.1.2.1.8 | Строительство газопровода в микрорайоне индивидуальной жилой застройки города Перми «Вышка-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.8.1 | Изготовление технического плана | МКУ «УТЗ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 88,240 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 88,240 |
| 1.1.1.2.1.9 | Строительство газопровода в микрорайоне индивидуальной жилой застройки города Перми «Вышка-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.9.1 | Изготовление технического плана | МКУ «УТЗ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 71,824 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 71,824 |

10.17. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» признать утратившей силу;

10.18. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 10 432,064 |
| --- | --- | --- |

10.19. после строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.4, 1.1.1.4.1, 1.1.1.4.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.1.4 | Муниципальная поддержка газификации жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.4.1 | Возмещение затрат по подключению к системе газоснабжения жилых домов в зонах индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1.1 | подключение к системе газоснабжения жилых домов индивидуальной застройки | ДЖКХ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество подключенных к системе газоснабжения жилых домов индивидуальной застройки | ед. | 12 | бюджет города Перми | 868,915 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 868,915 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 868,915 |

10.20. строки 1.1.1.5.1.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.5.1.2 | Перевод зданий на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) | ООО «ПСК» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество зданий, переведенных на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) | ед. | 12 | внебюджетные источники | 42 272,724 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 42 272,724 |

10.21. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.5.2, 1.1.1.5.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.5.2, в том числе по источникам финансирования», 1.1.1.5.3, 1.1.1.5.3.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.5.3, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.1.5.2 | Перевод потребителей с открытой системы теплоснабжения (горячего теплоснабжения) на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) в поселке Новые Ляды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.5.2.1 | Перевод зданий на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) | ООО «ПСК» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество зданий, переведенных на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) | ед. | 9 | внебюджетные источники | 23 950, 000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 23 950, 000 |
| 1.1.1.5.3 | Перевод потребителей с открытой системы теплоснабжения (горячего теплоснабжения) на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) в микрорайоне Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.3.1 | Перевод зданий на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) | ООО «ПСК» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество зданий, переведенных на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) | ед. | 4 | внебюджетные источники | 10 000, 000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10 000, 000 |

10.22. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования | внебюджетные источники | 76 222,724 |
| --- | --- | --- |

10.23. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 726 379, 00137 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 278 344, 87105 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 11 767,260 |
|  | бюджет Пермского края | 17 881,52632 |
|  | бюджет Российской Федерации | 339 749,000 |
|  | внебюджетные источники | 78 636,344 |

10.24. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 731 517,74713 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 278 344,87105 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 16 906,00576 |
|  | бюджет Пермского края | 17 881,52632 |
|  | бюджет Российской Федерации | 339 749,000 |
|  | внебюджетные источники | 78 636,344 |

11. В приложении 2:

11.1. в графе 10 строки 1.2.1.1.1.1 цифры «2 013,000» заменить цифрами «2 002,935»;

11.2. в графе 10 строки 1.2.1.1.1.2 цифры «2 190,500» заменить цифрами «2 179,548»;

11.3. в графе 10 строки 1.2.1.1.1.4 цифры «1 058,700» заменить цифрами «1 053,407»;

11.4. в графе 10 строки 1.2.1.1.1.5 цифры «3 328,800» заменить цифрами «3 315,156»;

11.5. в графе 10 строки 1.2.1.1.1.6 цифры «2 932,800» заменить цифрами «2 918,136»;

11.6. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 17 488,882 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 17 488,882 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 17 488,882 |

11.7. строку 1.2.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1 | Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
| --- | --- |

11.8. строку 1.2.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.2 | Содержание МНО на территории Индустриального района города Перми | МКУ «БИР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 33 | бюджет города Перми | 880,679 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11.9. строки 1.2.2.1.1.5-1.2.2.1.1.8, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.5 | Содержание МНО на территории Мотовилихинского района города Перми | МКУ «БМР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 63 | бюджет города Перми | 1 183,317 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.6 | Содержание МНО на территории Орджоникидзевского района города Перми | МКУ «БОР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 46 | бюджет города Перми | 923, 230 |
| 1.2.2.1.1.7 | Содержание МНО на территории Свердловского района города Перми | МКУ «БСР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 22 | бюджет города Перми | 656,472 |
| 1.2.2.1.1.8 | Содержание МНО на территории поселка Новые Ляды города Перми | МКУ «БпНЛ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 8 | бюджет города Перми | 315,330 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5 324, 699 |

11.10. после строки «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.2.1.2, 1.2.2.1.2.1-1.2.2.1.2.5, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», 1.2.2.1.3, 1.2.2.1.3.1, 1.2.2.1.3.2, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.2.2.1.2 | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.2.1 | Обустройство МНО на территории Дзержинского района города Перми | МКУ «БДР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество обустроенных МНО | ед. | 20 | бюджет города Перми | 5 778,405 |
| 1.2.2.1.2.2 | Обустройство МНО на территории Индустриального района города Перми | МКУ «БИР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество обустроенных МНО | ед. | 7 | бюджет города Перми | 474,167 |
| 1.2.2.1.2.3 | Обустройство МНО на территории Мотовилихинского города Перми | МКУ «БМР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество обустроенных МНО | ед. | 17 | бюджет города Перми | 5 264,117 |
| 1.2.2.1.2.4 | Обустройство МНО на территории Орджоникидзевского района города Перми | МКУ «БОР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество обустроенных МНО | ед. | 20 | бюджет города Перми | 3 896,130 |
| 1.2.2.1.2.5 | Обустройство МНО на территории Свердловского района города Перми | МКУ «БСР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество обустроенных МНО | ед. | 2 | бюджет города Перми | 267,483 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15 680,302 |
| 1.2.2.1.3 | Обустройство подходов и подъездов к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1 | Обустройство подходов и подъездов к МНО на территории Мотовилихинского города Перми | МКУ «БМР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество обустроенных подходов и подъездов к МНО | ед. | 15 | бюджет города Перми | 1 150,600 |
| 1.2.2.1.3.2 | Обустройство подходов и подъездов к МНО на территории Свердловского района города Перми | МКУ «БСР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество обустроенных подходов и подъездов к МНО | ед. | 2 | бюджет города Перми | 109,814 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1 260,414 |

11.11. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 22 265,415 |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 22 265,415 |
| Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 39 754,297 |

12. В приложении 3 в графе 8 строки 1.3.3.2.1.1 цифры «30» заменить цифрам «28».

13. В приложении 4:

13.1. в графе 10 строки 1.4.1.1.1.4 цифры «18 248,600» заменить цифрами «16 088,824»;

13.2. строку 1.4.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.1.6 | Выполнение работ по изготовлению технической документации (технических и кадастровых паспортов) для передачи объектов, входящих в муниципальную казну города Перми, в хозяйственное ведение специализированным организациям | МКУ «ГКС» | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество изготовленных технических и кадастровых паспортов | ед. | 95 | бюджет города Перми | 4 527, 678 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13.3. строку «Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 31 704,184 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 30 790,102 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 914,082 |

13.4. в графе 10 строки 1.4.1.1.3.1 цифры «19 002,933» заменить цифрами «18 980,857»;

13.5. строку «Итого по мероприятию 1.4.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.4.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 18 980,857 |
| --- | --- | --- |

13.6. строки «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 55 477,518 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 54 374,048 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 1 103,470 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 55 477,518 |
|  | бюджет города Перми | 54 374,048 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 1 103,470 |
| Итого по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 55 477,518 |
|  | бюджет города Перми | 54 374,048 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 1 103,470 |

14. В приложении 5:

14.1. строки 1.5.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.5.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.5.1.2.1.1 | Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту фасадов | ДЖКХ | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество актов приемки выполненных работ по капитальному ремонту фасадов (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 5 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 14 985,185 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 14 985,185 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 14 985,185 |

14.2. строки 1.5.1.2.2.1, «Итого по мероприятию 1.5.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.5.1.2.2.1 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | ДЖКХ | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество отремонтированных МКД | ед. | 405 | внебюджетные источники | 3 593 000,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество отремонтированных МКД (невыполнение показателя за 2020 год) |  | 890 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 3 593 000,600 |

14.3. строки 1.5.1.2.5.1, «Итого по мероприятию 1.5.1.2.5, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.5.1.2.5.1 | Проведение капитального ремонта фасадов многоквартирных домов | ДЖКХ | 01.03.2021 | 31.12.2021 | количество отремонтированных МКД | ед. | 46 | бюджет Пермского края | 539 705,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 539 705,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 4 147 691,285 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 14 985,185 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3 593 000,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 539 705,500 |

14.4. в графе 10 строки 1.5.1.3.1.1 цифры «93 879,400» заменить цифрами «309 599,800»;

14.5. строки «Итого по мероприятию 1.5.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.5.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.5.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 310 351,282 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 309 599,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 751,482 |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 310 351,282 |
|  | бюджет города Перми | 309 599,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 751,482 |
| Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 4 511 627,167 |
|  | бюджет города Перми | 363 184,400 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 15 736,667 |
|  | бюджет Пермского края | 539 705,500 |
|  | внебюджетные источники | 3 593 000,600 |
| Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования | итого | 4 511 627,167 |
|  | бюджет города Перми | 363 184,400 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 15 736,667 |
|  | бюджет Пермского края | 539 705,500 |
|  | внебюджетные источники | 3 593 000,600 |

15. В приложении 6:

15.1. раздел 1.6.1.1 признать утратившим силу;

15.2. в графе 10 строки 1.6.1.2.1.1.2 цифры «3 090,03296» заменить цифрами «1 804,06924»;

15.3. в графе 10 строки 1.6.1.2.1.2.2 цифры «3 089,96704» заменить цифрами «1 804,03076»;

15.4. строки 1.6.1.2.1.3.1, 1.6.1.2.1.3.2 изложить в следующей редакции:

| 1.6.1.2.1.3.1 | Заключение муниципального контракта на ремонт автомобильных дорог в микрорайоне Поселок Геологов по ул. 3-й Карьерной от дома № 49 до дома № 37а по ул. Экскаваторной; по ул. 1-й Андроновской от дома № 57 до дома № 62 по ул. Экскаваторной; по ул. Экскаваторной от дома № 62 до дома № 68 по ул. Экскаваторной Индустриального района города Перми | МКУ «БИР» | 01.03.2021 | 01.05.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.07.2021 | 01.08.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.3.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в микрорайоне Поселок Геологов по ул. 3-й Карьерной от дома № 49 до дома № 37а по ул. Экскаваторной; по ул. 1-й Андроновской от дома № 57 до дома № 62 по ул. Экскаваторной; по ул. Экскаваторной от дома № 62 до дома № 68 по ул. Экскаваторной Индустриального района города Перми | МКУ «БИР» | 01.05.2021 | 30.08.2021 | площадь автомобильных дорог | кв.м. | 2874 | бюджет города Перми | 1 888, 848 |
|  |  |  | 01.08.2021 | 01.10.2021 | площадь автомобильных дорог (асфальтирование) | кв.м. | 1224 | бюджет города Перми | 1 456, 000 |

15.5. в графе 10 строки 1.6.1.2.1.4.2 цифры «2 576,766» заменить цифрами «1 855,152»;

15.6. строку 1.6.1.2.1.7.2 изложить в следующей редакции:

| 1.6.1.2.1.7.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в микрорайоне Камская Долина на участке (без адреса) от дома № 111 по ул. Борцов Революции до дома № 3 по ул. Торфяной; на участке (без адреса) от дома № 22 по ул. Борцов Революции от ул. Спешилова до дома № 13 по ул. Средней; по ул. Торфяной от ул. Спешилова до дома по ул. Торфяной, 61; по ул. Торфяной от ул. Спешилова до дома № 91 по ул. Торфяной; на участке (без адреса) от «Дорога Дружбы» до станции Блочной Ленинского района города Перми | МКУ «БЛР» | 01.05.2021 | 30.08.2021 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 4100 | бюджет города Перми | 2 726,8499 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

15.7. в графе 10 строки 1.6.1.2.1.8.2 цифры «3 250,710» заменить цифрами «2 190,228»;

15.8. в графе 10 строки 1.6.1.2.1.9.2 цифры «3 970,06121» заменить цифрами «3 466,75531»;

15.9. в графе 10 строки 1.6.1.2.1.10.2 цифры «2 472,53733» заменить цифрами «1 638,27004»;

15.10. в графе 10 строки 1.6.1.2.1.11.2 цифры «6 816,65143» заменить цифрами «6 758,71750»;

15.11. в графе 10 строки 1.6.1.2.1.12.2 цифры «3 248,26792» заменить цифрами «2 832,11576»;

15.12. в графе 10 строки 1.6.1.2.1.13.2 цифры «7 297,32291» заменить цифрами «6 381,50889»;

15.13. в графе 10 строки 1.6.1.2.1.14.2 цифры «11 060,000» заменить цифрами «7 465,5»;

15.14. в графе 10 строки 1.6.1.2.1.15.2 цифры «1 355,160» заменить цифрами «984,57586»;

15.15. в графе 10 строки 1.6.1.2.1.16.2 цифры «1 156,266» заменить цифрами «840,07172»;

15.16. в графе 10 строки 1.6.1.2.1.17.2 цифры «1 388,574» заменить цифрами «1 008,85242»;

15.17. в графе 10 строки 1.6.1.2.1.19.2 цифры «3 955,15920» заменить цифрами «3 458,30450»;

15.18. строки 1.6.1.2.1.20, 1.6.1.2.1.20.1, 1.6.1.2.1.20.2 изложить в следующей редакции:

| 1.6.1.2.1.20 | Ремонт автомобильных дорог в микрорайоне Новые Водники по ул. Сумской от ул. 5-ой Каховской до ул. Каховской; по ул. Каляева от ул. Адмирала Ушакова до ул. Сумской Кировского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.1.2.1.20.1 | Заключение муниципального контракта на ремонт автомобильных дорог в микрорайоне Новые Водники по ул. Сумской от ул. 5-ой Каховской до ул. Каховской; по ул. Каляева от ул. Адмирала Ушакова до ул. Сумской Кировского района города Перми района города Перми | МКУ «БКР» | 25.04.2021 | 25.05.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.20.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в микрорайоне Новые Водники по ул. Сумской от ул. 5-ой Каховской до ул. Каховской; по ул. Каляева от ул. Адмирала Ушакова до ул. Сумской Кировского района города Перми | МКУ «БКР» | 25.05.2021 | 30.08.2021 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 3 965 | бюджет города Перми | 4 479, 80306 |

15.19. после строки 1.6.1.2.1.21.2 дополнить строками 1.6.1.2.1.22, 1.6.1.2.1.22.1, 1.6.1.2.1.22.2, 1.6.1.2.1.23, 1.6.1.2.1.23.1, 1.6.1.2.1.23.2, 1.6.1.2.1.24, 1.6.1.2.1.24.1, 1.6.1.2.1.24.2 следующего содержания:

| 1.6.1.2.1.22 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Акуловский по ул. Красноборской от ул. Ветлужской до ул. Машинистов Дзержинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.1.2.1.22.1 | Заключение муниципального контракта на ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Акуловский по ул. Красноборской от ул. Ветлужской до ул. Машинистов Дзержинского района города Перми | МКУ «БДР» | 01.06.2021 | 01.07.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.22.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в микрорайоне Акуловский по ул. Красноборской от ул. Ветлужской до ул. Машинистов Дзержинского района города Перми | МКУ «БДР» | 01.07.2021 | 30.08.2021 | площадь автомобильной дороги | кв.м. | 1100 | бюджет города Перми | 2 571, 900 |
| 1.6.1.2.1.23 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Соболи по ул. 1-ой Соболинской от ул. Таежной до проезда Свердловского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.23.1 | Заключение муниципального контракта на ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Соболи по ул. 1-ой Соболинской от ул. Таежной до проезда Свердловского района города Перми | МКУ «БСР» | 01.07.2021 | 01.08.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.23.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в микрорайоне Соболи по ул. 1-ой Соболинской от ул. Таежной до проезда Свердловского района города Перми | МКУ «БСР» | 01.08.2021 | 01.10.2021 | площадь автомобильной дороги | кв.м. | 2600 | бюджет города Перми | 3 594, 500 |
| 1.6.1.2.1.24 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Камская Долина по ул. Брикетной от дома № 38 до дома № 56 по ул. Брикетной Ленинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.24.1 | Заключение муниципального контракта на ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Камская Долина по ул. Брикетной от дома № 38 до дома № 56 по ул. Брикетной Ленинского района города Перми | МКУ «БЛР» | 15.07.2021 | 01.08.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.24.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в микрорайоне Камская Долина по ул. Брикетной от дома № 38 до дома № 56 по ул. Брикетной Ленинского района города Перми | МКУ «БЛР» | 01.08.2021 | 01.10.2021 | площадь автомобильной дороги | кв.м. | 1054 | бюджет города Перми | 983, 15010 |

15.20. строки «Итого по мероприятию 1.6.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.6.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.6.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 73 957,690 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.6.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 73 957,690 |

15.21. в графе 10 строки 1.6.1.3.1.1.1 цифры «3 744,938» заменить цифрами «3 744,93891»;

15.22. в графе 10 строки 1.6.1.3.1.1.3 цифры «10 791,000» заменить цифрами «6 204,69903»;

15.23. в графе 10 строки 1.6.1.3.1.2.1 цифры «1808,609» заменить цифрами «1 808,60809»;

15.24. после строки 1.6.1.3.1.2.1 дополнить строками 1.6.1.3.1.2.2, 1.6.1.3.1.2.3, 1.6.1.3.1.2.4 следующего содержания:

| 1.6.1.3.1.2.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми | МКУ «ПБУ» | 01.06.2021 | 01.07.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.1.3.1.2.3 | Выполнение работ по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми | МКУ «ПБУ» | 01.07.2021 | 15.10.2021 | протяженность сетей наружного освещения | м | 1720 | бюджет города Перми | 4 586,30097 |
| 1.6.1.3.1.2.4 | Введение в эксплуатацию сетей наружного освещения в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми | МКУ «ПБУ» | 15.10.2021 | 15.11.2021 | количество введенных в эксплуатацию объектов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |

15.25. строку «Итого по мероприятию 1.6.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.6.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 16 344,547 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 10 791,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 5 553,547 |

15.26. строки «Итого по задаче 1.6.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.6, 
в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.6.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 100 202,237 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 94 648,690 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 5 553,547 |
| Всего по подпрограмме 1.6, в том числе по источникам финансирования | итого | 100 202,237 |
|  | бюджет города Перми | 94 648,690 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 5 553,547 |