АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.09.2021                                                                                                 № 706

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Охрана природы и лесное 
хозяйство города Перми», 
утвержденную постановлением 
администрации города Перми 
от 19.10.2018 № 781

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми», утвержденную постановлением 
администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 781 (в ред. от 26.12.2018 
№ 1065, от 28.05.2019 № 221, от 18.10.2019 № 742, от 13.01.2020 № 23, 
от 04.03.2020 № 204, от 06.10.2020 № 932, от 19.10.2020 № 1047, от 24.02.2021 
№ 103, от 30.03.2021 № 215).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава города Перми	А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 14.09.2021 № 706

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 781

- 1. Раздел «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

- «ПАСПОРТ

- муниципальной программы

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми» |  |  |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель | Агеев В.Г., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | управление по экологии и природопользованию администрации города Перми (далее – УЭП) |  |  |  |  |
| 4 | Участники программы | УЭП; департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми (далее – ДГА); департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (далее – ДЖКХ); департамент дорог и благоустройства администрации города Перми (далее – ДДиБ); муниципальное казенное учреждение «Пермское городское лесничество» (далее – МКУ «ПермГорЛес»); муниципальные казенные учреждения (далее – МКУ): «Благоустройство Мотовилихинского района»; «Благоустройство Кировского района»; «Благоустройство Ленинского района»; «Благоустройство Орджоникидзевского района»; «Благоустройство Дзержинского района»; «Благоустройство Свердловского района»; «Благоустройство Индустриального района»; «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, утвержденной решением Пермской городской Думы от 22 апреля 2014 г. № 85 (далее – Стратегия), определена цель функционально-целевого направления «Пространственное развитие» – сбалансированная и эффективная пространственная организация города Перми. Для ее реализации планируется тактическая цель – улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека; задачи для достижения тактической цели – реализация природоохранных мероприятий и охрана, защита и воспроизводство городских лесов. В соответствии со Стратегией, требованиями Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» сформированы цель реализации программы, перечень подпрограмм и задачи подпрограмм, соответствующие механизмам достижения цели Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов и на 2021 год, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67. Обеспечение благоприятной окружающей среды жителям города Перми, улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека в условиях высокоразвитого промышленного комплекса возможны при наличии достаточного количества природных территорий, поглощающих и ассимилирующих негативное антропогенное воздействие. Совокупность природных территорий создает естественный защитный барьер – природный каркас города Перми. Структура и площадь природного каркаса формируются из объектов озеленения, водных экосистем, городских лесов, особо охраняемых природных территорий. Для достижения цели программы предусмотрены две подпрограммы «Реализация природоохранных мероприятий», «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов». В качестве оценки эффективности формирования природоохранного каркаса в рамках подпрограммы «Реализация природоохранных мероприятий» предусмотрен показатель «Площадь ООПТ г. Перми» (2019 год – 12 757,6 га, 2020 год – 13 926,09 га, 2021 год – 14 076,09 га, 2022 год – 14 176,09 га, 2023 год – 14 236,09 га). В городах-аналогах площадь особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) составляет: в городе Уфе – 130,2 га, в городе Екатеринбурге – 137,8 га. В 2021 году планируется создание перспективной ООПТ «Мотовилихинский» и ООПТ «Южный лес». В 2022 году планируется создание ООПТ «Мулянка», «Данилиха», «Ивинский», «Егошихинская долина», «Заосиновские водно-болотные угодья». Вопросы создания и функционирования ООПТ регулируются Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». В целях поддержания и восстановления экологического баланса территории города Перми требуется информация о качестве среды, для чего должны быть организованы мероприятия по наблюдению за состоянием окружающей среды. Показателем качества водной среды является удельный комбинаторный индекс загрязнения воды (далее – УКИЗВ), его значение составляло в створе ниже города Перми в 2014-2019 годах – 3б «очень загрязненная». В 2017 году впервые среднеарифметическое значение УКИЗВ качества воды в малых реках улучшилось с категории 4б «очень грязная» до 4а «грязная». В 2018-2019 годах данный показатель остался на уровне 4а. Качество зеленых насаждений характеризуется показателем соотношения количества зеленых насаждений, находящихся в удовлетворительном состоянии, к общему количеству зеленых насаждений по городу Перми (в 2016 году – 87,96 %, в 2017 году – 88,46 %, в 2018 году – 88,37 %, в 2019 году – 88,6 %, в 2020 году – 56,48 %). Порядок сноса и выполнения компенсационных посадок зеленых насаждений на территории города Перми определен Правилами благоустройства территории города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 15 декабря 2020 г. № 277. Основная часть природного каркаса – городские леса – занимают площадь 37 972,0 га (47,48 % от площади города Перми), из которых покрыты лесной растительностью 34328,5 га. Город Пермь является одним из лидеров по площади городских лесов. Площадь лесов в городе Самаре – 9800 га, в городе Екатеринбурге – 2 933,6 га. В рамках подпрограммы «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов» в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации реализуются две задачи: «Обеспечение охраны городских лесов», направленная на улучшение качества природной среды, «Обустройство мест отдыха в городских лесах», направленная на улучшение экологических условий жизни человека. Показателями реализации задачи «Обеспечение охраны городских лесов» являются удельный вес пожаров, ликвидированных (локализированных) в первые сутки (план в 2019-2023 годах – 100 %), обеспеченность МКУ «ПермГорЛес» необходимой техникой повышенной проходимости (план в 2019-2023 годах – 92 %), а также выполнение мероприятий, направленных на реализацию лесохозяйственного регламента Пермского городского лесничества (утвержден постановлением администрации города Перми от 05 мая 2012 г. № 38-П), на уровне не менее 95 %, выполнение лесопатологических обследований (план в 2019-2023 годах на уровне – 100 %). Реализация задачи «Обустройство мест отдыха в городских лесах» достигается выполнением показателей по ООПТ: обеспечением инфраструктурой для экологического туризма с динамикой с 92,3 % в 2019 году до 100,0 % в 2023 году), долей площади городских лесов, очищенных от мусора и обработанных от клещей |  |  |  |  |
| 6 | Цель программы | улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека |  |  |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Реализация природоохранных мероприятий. 1.1.1. Сохранение и развитие природных экологических систем, объектов животного и растительного мира. 1.1.2. Поддержание и восстановление экологического баланса территорий города. 1.2. Охрана, защита и воспроизводство городских лесов. 1.2.1. Обеспечение охраны городских лесов. 1.2.2. Обустройство мест отдыха в городских лесах |  |  |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2019-2023 годы |  |  |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 83 339,506 | 82 671,000 | 150 171,365 | 80 717,600 | 80 717,600 |
|  | бюджет города Перми | 63 470,459 | 62 547,300 | 130 693,498 | 61 656,400 | 61 656,400 |
|  | бюджет Пермского края | 245,721 | 1 062,500 | 416,667 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 19 623,326 | 19 061,200 | 19 061,200 | 19 061,200 | 19 061,200 |
|  | подпрограмма 1.1 (тыс. руб.), в том числе | 37 072,097 | 37 697,000 | 101 440,835 | 38 900,000 | 38 900,000 |
|  | бюджет города Перми | 17 806,097 | 17 581,300 | 81 970,968 | 19 846,800 | 19 846,800 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 1 062,500 | 416,667 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 19 266,000 | 19 053,200 | 19 053,200 | 19 053,200 | 19 053,200 |
|  | подпрограмма 1.2 (тыс. руб.), в том числе | 46 267,409 | 44 974,000 | 48 730,530 | 41 817,600 | 41 817,600 |
|  | бюджет города Перми | 45 664,362 | 44 966,000 | 48 722,530 | 41 809,600 | 41 809,600 |
|  | бюджет Пермского края | 245,721 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 357,326 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2019 год план | 2020 года план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |
|  | Доля площади объектов природного каркаса города Перми (объекты озеленения, городские леса, водные объекты) от площади города Перми, % | 56,48 | 56,48 | 56,49 | 56,50 | 56,50 |
|  | Доля площади ООПТ от общей площади территории города Перми, % | 15,95 | 17,41 | 17,60 | 17,73 | 17,80 |
|  | Площадь земель, покрытых лесной растительностью (включая ландшафтные культуры), га | 34 594,0 | 34 605,5 | 34 607,5 | 34 609,5 | 34 611,5 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми» признать утратившим силу.

3. Раздел «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Реализация природоохранных мероприятий» муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми» изложить в следующей редакции:

- «СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

- подпрограммы 1.1 «Реализация природоохранных мероприятий» муниципальной программы 
«Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |  |  | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1 | Задача. Сохранение и развитие природных экологических систем, объектов животного и растительного мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1 | Охрана и улучшение состояния природных объектов на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1.1 | Содержание и развитие системы ООПТ местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | общая площадь ООПТ местного значения | га | 12 318, 7 | 13 858, 1 | 14 008, 1 | 14 108, 1 | 14 168, 1 | УЭП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.2 | количество ООПТ местного значения, по которым проведено обустройство и землеустройство, включая перспективные ООПТ, экспертное сопровождение муниципального лесного контроля и контроля ООПТ | ед. | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | УЭП | бюджет города Перми | 753, 500 | 353, 300 | 1 014, 028 | 659, 014 | 659, 014 |
| 1.1.1.1.1.3 | количество ООПТ местного значения, в которых произошли изменения состояния экосистем по результатам ведения ежегодного мониторинга ООПТ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЭП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.4 | количество плановых проверок муниципального контроля на территории ООПТ | ед. | 6 | - | 1 | 5 | 5 | УЭП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.5 | количество земельных участков, находящихся в границах ООПТ, по которым осуществляется оплата земельного налога | ед. | - | - | 2 | 2 | 2 | УЭП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 186, 472 | 94, 486 | 94, 486 |
| 1.1.1.1.1.6 | количество территорий в долинах малых рек, в отношении которых проведено межевание для создания ООПТ «Егошхинская долина, «Ивинский», «Данилиха», «Мулянка» | ед. | - | - | 4 | - | - | УЭП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 600, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.7 | количество ООПТ в отношении которых проведены работы по благоустройству | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «Благоустройство Кировского района» | бюджет города Перми | 0,00 | 0,00 | 34 197, 052 | 0,0 | 0,00 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 753, 500 | 353, 500 | 35 997, 552 | 753, 500 | 753, 500 |
| - 1.1.1.1.2 | Наблюдение за водными объектами города Перми и их обустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | количество природных объектов, по которым проведены научно-исследовательские работы, экспертно-аналитические работы, экологический мониторинг результатов проведения работ по очистке береговых полос, установлены аншлаги | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | УЭП | бюджет города Перми | 312, 000 | 312, 000 | 310, 700 | 310, 700 | 310, 700 |
| 1.1.1.1.2.2 | количество отборов проб воды в малых реках | ед. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | УЭП | бюджет города Перми | 555, 500 | 555, 500 | 555, 500 | 555, 500 | 555,500 |
| 1.1.1.1.2.3 | количество информаций о качестве воды в реке Каме | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | УЭП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.4 | протяженность очищенных береговых полос малых рек | км | 3 | - | 3 | - | 5,4 | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | бюджет города Перми | 1 327, 500 | 0,000 | 1 327, 500 | 0,000 | 2 389, 500 |
|  |  |  | 4,4 | 9 | 3 | 5 | 5 | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  | 1 947, 000 | 3 982, 500 | 1 320, 863 | 2 212, 500 | 2 212, 500 |
|  |  |  | 0,6 | - | - | - | 0,6 | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  | 265, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 265, 500 |
|  |  |  | 1 | 4 | - | 3 | 2 | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  | 442, 500 | 1 770, 000 | 0,000 | 1 327, 500 | 885, 000 |
|  |  |  | 4 | - | - | 3 | - | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  | 1 770, 000 | 0,000 | 0,000 | 1 327, 500 | 0,000 |
|  |  |  | - | - | 7 | 2 | - | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  | 0,000 | 0,000 | 3 097, 500 | 885, 000 | 0,000 |
| Итого по показателю непосредственного результата (далее – ПНР) |  | км | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |  | бюджет города Перми | 5 752, 500 | 5 752, 500 | 5 745, 863 | 5 752, 500 | 5 752, 500 |
| 1.1.1.1.2.5 | количество родников, в отношении которых реализуется программа наблюдения за качеством воды | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | УЭП | бюджет города Перми | 300, 000 | 280, 000 | 288, 500 | 300, 000 | 300, 000 |
| 1.1.1.1.2.6 | количество земельных участков, в границах которых расположены водные объекты, находящиеся в муниципальной собственности, по которым осуществляется оплата земельного налога | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | УЭП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 1.1.1.1.2.7. | количество долин малых рек, в отношении которых проведена инвентаризация водовыпусков на малых реках в городе Перми | ед. | - | - | 2 | - | - | УЭП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3 085, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6 920, 000 | 6 900, 000 | 9 986, 863 | 6 920, 000 | 6 920, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7 673, 500 | 7 253, 500 | 45 984, 415 | 7 673, 500 | 7 673, 500 |
| - 1.1.1.2 | Организация городских конкурсов социально значимых проектов в сфере экологии и природопользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Субсидии некоммерческим организациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | количество субсидий, предоставленных победителям городских конкурсов социально значимых проектов в сфере экологии и природопользования | ед. | 5 | - | - | - | - | УЭП | бюджет города Перми | 577, 961 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 212, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 790, 761 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 577, 961 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 212, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 790, 761 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 577, 961 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 212, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.1.1.3 | Экологическое просвещение населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Реализация экологических проектов, акций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | количество проектов по экологическим акциям и природоохранным мероприятиям | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | УЭП | бюджет города Перми | 500, 000 | 500, 000 | 500, 000 | 500, 000 | 500, 000 |
| 1.1.1.3.1.2 | тираж изданных справочно-информационных материалов | ед. | 1 979 | 1 979 | 1 979 | 2 829 | 2 829 | УЭП | бюджет города Перми | 196, 300 | 145, 300 | 196, 300 | 196, 300 | 196, 300 |
| 1.1.1.3.1.3 | количество информационных, эколого-просветительских передач на радио и телевидении | ед. | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | УЭП | бюджет города Перми | 300, 000 | 300, 000 | 300, 000 | 300, 000 | 300, 000 |
| 1.1.1.3.1.4 | количество информационных, эколого-просветительских передач на радио и телевидении по результатам публикации пресс-релизов УЭП | ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | УЭП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.3.1.5 | количество информационных порталов, находящихся на содержании | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | УЭП | бюджет города Перми | 51, 500 | 51, 500 | 51, 500 | 51, 500 | 51, 500 |
| 1.1.1.3.1.6 | количество обновлений информации о состоянии законности в сфере экологической безопасности на информационном портале | ед. | - | - | 4 | 4 | 4 | УЭП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1 047, 800 | 996, 800 | 1 047, 800 | 1 047, 800 | 1 047, 800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1 047, 800 | 996, 800 | 1 047, 800 | 1 047, 800 | 1 047, 800 |
| - 1.1.1.4 | Сокращение негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1 | Стимулирование внедрения предприятиями города Перми наилучших доступных технологий на базе единой технологической платформы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1.1 | количество предприятий города Перми, получивших льготу в виде временных условий приема сточных вод в систему коммунальной канализации города Перми | ед. | 2 | - | - | - | - | УЭП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.4.2 | Реализация инфраструктурных проектов с природоохранным эффектом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.2.1 | наличие проектов с природоохранным эффектом | есть / нет | есть | есть | есть | есть | есть | УЭП, ДЖКХ, ДДиБ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.4.3 | Экологическое проектирование городской среды (санитарно-защитные зоны, промышленные зоны и другое) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.3.1 | площадь санитарно-защитных зон на территории города Перми | га | 12 513, 0 | - | - | - | - | УЭП, ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | площадь санитарно-защитных зон, исключенных из автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Перми | га | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | УЭП, ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.4.4 | Проведение мероприятий по дератизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.4.1 | площадь территории Ленинского района города Перми, обработанная от грызунов | га | 14,8 | 14,8 | 14,8 | - | - | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | бюджет города Перми | 232, 800 | 232, 800 | 232, 800 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 232, 800 | 232, 800 | 232, 800 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 232, 800 | 232, 800 | 232, 800 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 9 744, 861 | 8 483, 100 | 47 265, 015 | 8 721, 300 | 8 721, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9 532, 061 | 8 483,100 | 47 265, 015 | 8 721, 300 | 8 721, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 212, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.1.2 | Задача. Поддержание и восстановление экологического баланса территорий города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.2.1 | Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха и улучшение его качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.2.1.1 | Подготовка и предоставление населению города Перми информации о состоянии окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | количество отчетов о состоянии воздуха, полученных по дополнительному посту наблюдений за качеством атмосферы в Дзержинском районе города Перми | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | УЭП | бюджет города Перми | 489, 600 | 489, 600 | 489, 600 | 489, 600 | 489, 600 |
| 1.1.2.1.1.2 | количество отчетов о состоянии воздуха, полученных по магистралям города Перми | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | УЭП | бюджет города Перми | 398, 400 | 398, 400 | 398, 400 | 398, 400 | 398, 400 |
| 1.1.2.1.1.3 | количество отчетов о проведенном обследовании зеленых насаждений на территории района города Перми | ед. | 1 | 1 | - | - | 1 | УЭП | бюджет города Перми | 318, 600 | 318, 600 | 0,000 | 0,000 | 318, 600 |
| 1.1.2.1.1.4 | количество деревьев хвойных пород, обработанных в новогодний период | ед. | 821 | - | 821 | 821 | 821 | УЭП | бюджет города Перми | 85, 400 | 0,000 | 85, 400 | 85, 400 | 85, 400 |
| 1.1.2.1.1.5 | количество актов обследования зеленых насаждений, рейдовых осмотров ООПТ, актов осмотров городских лесов по поступившим заявлениям, выездов на судебные заседания | ед. | 425 | 425 | 451 | 425 | 425 | УЭП | бюджет города Перми | 396, 000 | 396, 000 | 472, 300 | 396, 000 | 396, 000 |
| 1.1.2.1.1.6 | количество обустроенных рекреационных зон (площадок) в границах водоохранных и рекреационных зон | ед. | 1 | 1 | 4 | - | 1 | УЭП | бюджет города Перми | 206, 000 | 62, 000 | 1 209, 910 | 0,000 | 206, 000 |
| 1.1.2.1.1.7 | количество проведенных обследований зеленых насаждений на наличие болезней и вредителей на территории города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | УЭП | бюджет города Перми | - | - | 1 000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.8 | количество проведенных научно-исследовательских работ по оценке риска здоровью населения города Перми вследствие химического и шумового загрязнения атмосферного воздуха | ед. | - | - | 1 | 1 | - | УЭП | бюджет города Перми | - | - | 1 794, 000 | 206, 000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.9 | количество разработанных стратегий озеленения города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | УЭП | бюджет города Перми | - | - | 841, 600 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1 894, 000 | 1 664, 600 | 6 291, 210 | 1 575, 4000 | 1 894, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1 897, 000 | 1 664, 600 | 6 291, 210 | 1 575, 4000 | 1 894, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.2 | Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского в муниципальных образованиях Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | площадь земельных участков, на которых произведена ликвидация борщевика | га | 3,25 | 2,50 | 0, 787 | - | - | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | бюджет города Перми | 65, 000 | 50, 000 | 17, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | - | 2,5 | 2,96 | - | - |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 50, 000 | 66, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 3,75 | 2,50 | 0, 787 | - | - | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | бюджет города Перми | 75, 000 | 50, 000 | 17, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | - | 5,0 | 2,96 | - | - |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 100, 000 | 66, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 1 | 2,50 | 0, 787 | - | - | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | бюджет города Перми | 20, 000 | 50, 000 | 17, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 3,75 | 2,50 | 0, 787 | - | - | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | бюджет города Перми | 75, 000 | 50, 000 | 17, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | - | 7,0 | 2,96 | - | - |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 140, 000 | 64, 667 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 3, 325 | 2,50 | 0, 787 | 1 | 1 | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | бюджет города Перми | 66, 500 | 50, 000 | 17, 500 | 20, 000 | 20, 000 |
|  |  |  | - | 7,0 | 0,99 | - | - |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 140, 000 | 22, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 4, 975 | 2,50 | 0, 787 | - | - | МКУ «Благоустройство Кировского района» | бюджет города Перми | 99, 500 | 50, 000 | 17, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | - | 9,125 | 2,96 | - | - |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 182, 500 | 66, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 4, 975 | 2,50 | 0, 787 | 1 | 1 | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | бюджет города Перми | 99, 500 | 50, 000 | 17, 500 | 20, 000 | 20, 000 |
|  |  |  | - | 12,5 | 2,96 | - | - |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 250, 000 | 66, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 4, 975 | 2,50 | 0, 787 | 1,5 | 1,5 | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | бюджет города Перми | 99, 500 | 50, 000 | 17, 500 | 30, 000 | 30, 000 |
|  |  |  | - | 10,0 | 2,96 | - | - |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 200, 000 | 66, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого |  | га | 30 | 20 | 6,3 | 3,5 | 3,5 |  | бюджет города Перми | 600, 000 | 400, 000 | 140, 000 | 70, 000 | 70, 000 |
|  |  |  | - | 53, 125 | 18, 75 | - | - |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 1 062, 500 | 416, 667 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 600, 00 | 1 462, 500 | 556, 667 | 70, 000 | 70, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 600, 000 | 400, 000 | 140, 000 | 70, 000 | 70, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 1 062, 500 | 416, 667 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.1.2.1.3 | Содействие внедрению механизмов «зеленых технологий» в сферу городского хозяйства, стимулирование деятельности по вторичному использованию отходов, повышению энерго- и ресурсоэффективности хозяйствования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.3.1 | наличие элементов программы «Зеленый офис» в текущей деятельности функциональных органов администрации города Перми | есть/нет | есть | есть | есть | есть | есть | УЭП, ДЖКХ, ДДиБ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.1.2.1.4 | Ликвидация накопленного загрязнения окружающей среды и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.4.1 | наличие объектов накопленного загрязнения окружающей среды | есть / нет | нет | нет | нет | нет | нет | УЭП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2 494, 000 | 3 127, 100 | 7 216, 967 | 1 645, 400 | 1 964, 00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2 494, 000 | 2 064, 600 | 6 800, 300 | 1 645, 400 | 1 964, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 1 062, 5 | 416, 667 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.2 | Компенсационные посадки зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1 | Посадка зеленых насаждений ценных видов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1.1 | количество посаженных деревьев ценных видов | ед. | 200 | 285 | 76 | 311 | 311 | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | бюджет города Перми | 340, 000 | 918, 1 | 1 039, 664 | 1 088, 500 | 1 088, 500 |
|  |  |  | 113 | 203 | 218 | 342 | 342 | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  | 197, 500 | 811, 000 | 3 000, 000 | 1 197, 000 | 1 197, 000 |
|  |  |  | 69 | 138 | 130 | 276 | 276 | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  | 105, 025 | 241, 500 | 1 787, 500 | 966, 000 | 966, 000 |
|  |  |  | 62 | 124 | 212 | 248 | 248 | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  | 217, 000 | 357, 000 | 2 895, 975 | 868, 000 | 868, 000 |
|  |  |  | 192 | 150 | 100 | 305 | 305 | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  | 517, 787 | 325, 900 | 1 372, 500 | 1 067, 500 | 1 067, 500 |
|  |  |  | 206 | 100 | 90 | 406 | 406 | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  | 403, 609 | 350, 000 | 1 242, 975 | 1 421, 000 | 1 421, 000 |
|  |  |  | 80 | 193 | 80 | 387 | 387 | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  | 273, 218 | 572, 000 | 1 098, 000 | 1 356, 500 | 1 356, 500 |
|  |  |  | 342 | 172 | 50 | 342 | 342 | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  | 778, 050 | 602, 000 | 686, 250 | 1 197, 000 | 1 197, 000 |
|  |  |  | 9 898 | 9 898 | 9 898 | 9 898 | 9 898 | УЭП | внебюджетные источники | 19 053, 200 | 19 053, 200 | 19 053, 200 | 19 053, 200 | 19 053, 200 |
| Итого по ПНР |  | ед. | 11 162 | 11 263 | 10 854 | 12 515 | 12 515 |  | итого | 21 885, 389 | 23 076, 600 | 32 176, 064 | 28 214, 700 | 28 214, 700 |
|  |  |  | 1 264 | 1 365 | 956 | 2 617 | 2 617 |  | бюджет города Перми | 2 832, 189 | 4 023, 500 | 13 122, 864 | 9 161, 500 | 9 161, 500 |
|  |  |  | 9 898 | 9 898 | 9 898 | 9 898 | 9 898 |  | внебюджетные источники | 19 053, 200 | 19 053, 200 | 19 053, 200 | 19 053, 200 | 19 053, 200 |
| 1.1.2.2.1.2 | количество посаженных кустарников | ед. | 194 | - | 750 | - | - | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | бюджет города Перми | 240, 351 | 0,000 | 1 208, 329 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 648 | 560 | - | - | - | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  | 466, 837 | 385, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 399 | 302 | - | - | - | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  | 294, 032 | 483, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 558 | 271 | 65 | - | - | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  | 247, 380 | 133, 200 | 104, 025 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 590 | 600 | 1 000 | - | - | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  | 240, 138 | 325, 800 | 1 627, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 1 100 | 669 | 750 | - | - | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  | 382, 609 | 530, 900 | 1 202, 025 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 537 | 424 | 1 225 | - | - | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  | 1 076, 500 | 572, 000 | 1 902, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | - | 374 | - | - | - | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  | 0,000 | 425, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по ПНР |  | ед. | 4 026 | 3 200 | 3 790 | - | - |  | итого | 2 947, 847 | 3 010, 200 | 6 043, 879 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 4 026 | 3 200 | 3 790 | - | - |  | бюджет города Перми | 2 947, 847 | 3 010, 200 | 6 043, 879 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 24 833, 236 | 26 086, 800 | 38 219, 943 | 28 214, 700 | 28 214, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5 780, 036 | 7 033, 600 | 19 166, 743 | 9 161, 500 | 9 161, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19 053, 200 | 19 053, 200 | 19 053, 200 | 19 053, 200 | 19 053, 200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 24 833, 236 | 26 086, 000 | 38 219, 943 | 28 214, 700 | 28 214, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5780, 036 | 7 033, 600 | 19 166, 743 | 9161, 500 | 9 161, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19 053, 200 | 19 053, 200 | 19 053, 200 | 19 053, 200 | 19 053, 200 |
| 1.1.2.3 | Разработка и ведение информационной системы обеспечения озеленительной деятельности города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.1 | Разработка информационной системы обеспечения озеленительной деятельности города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.1.1 | Разработанный прототип информационной системы обеспечения озеленительной деятельности города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | УЭП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 9 108, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.3.1.2 | Ввод в промышленную эксплуатацию информационной системы обеспечения озеленительной деятельности города Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | УЭП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 318, 600 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 9 108, 000 | 318, 600 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 9 108, 000 | 318, 600 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 9 108, 000 | 318, 600 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 9 108, 000 | 318, 600 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 27 327, 236 | 29 213, 900 | 54 175, 820 | 30 178, 700 | 30 178, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8 274, 036 | 9 098, 200 | 34 705, 953 | 11 125, 500 | 11 125, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 1 062, 500 | 416, 667 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19 053, 200 | 19 053, 200 | 19 053, 200 | 19 053, 200 | 19 053, 200 |
| Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 37 072, 097 | 37 697, 000 | 101 440, 835 | 38 900, 000 | 38 900, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17 806, 097 | 17 581, 300 | 81 970, 968 | 19 846, 800 | 19 846, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 1 062, 500 | 416, 667 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19 266, 000 | 19 053, 200 | 19 053, 200 | 19 053, 200 | 19 053, 200 |

- 4. Раздел «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов» муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми» изложить в следующей редакции:

- «СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

- подпрограммы 1.2 «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов» муниципальной программы 
«Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |  |  | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.2.1 | Задача. Обеспечение охраны городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1 | Проведение лесоустройства, учета и осуществление лесного контроля городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Проведение мероприятий по лесоустройству, межеванию и лесному контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | площадь лесных участков, прошедших процедуру межевания | га | 11 691, 3 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | МКУ «ПермГорЛес» | бюджет города Перми | 398, 310 | 164, 000 | 164, 000 | 164, 000 | 164, 000 |
| 1.2.1.1.1.2 | площадь городских лесов, имеющих актуализированное лесоустройство | га | 37 972, 0 | 37 972, 0 | - | - | - | УЭП | бюджет города Перми | 2 925, 000 | 3 575, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3 | количество плановых проверок в рамках осуществления муниципального лесного контроля | ед. | 1 | - | 4 | 1 | 1 | УЭП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3 323, 310 | 3 739, 000 | 164, 000 | 164, 000 | 164, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3 323, 310 | 3 739, 000 | 164, 000 | 164, 000 | 164, 000 |
| - 1.2.1.2 | Выполнение мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности (далее – Учреждение) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «ПермГорЛес» МКУ «ПермГорЛес» | бюджет города Перми | 29 181, 013 | 29 664, 500 | 30 054, 770 | 29 418, 700 | 29 419, 300 |
| 1.2.1.2.1.2 | количество посаженных древесных растений | ед. | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |  | внебюджетные источники | 7,976 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 1.2.1.2.1.3 | количество противопожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | бюджет города Перми бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.4 | протяженность дорог противопожарного назначения, находящихся на содержании | км | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.5 | количество приобретенного пожарного оборудования, систем связи и оповещения | ед. | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 262, 594 | 96, 000 | 96, 000 | 96, 000 | 96, 000 |
| 1.2.1.2.1.6 | количество приобретенного пожарного инструмента | ед. | 25 | 32 | 25 | 32 | 25 |  |  | 8,900 | 9,500 | 8,900 | 9,500 | 8,900 |
| 1.2.1.2.1.7 | количество приобретенной техники повышенной проходимости (в том числе спецтехники) | ед. | - | - | 4 | - | - |  |  | 0,000 | 0,000 | 6 418, 916 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 29 460, 483 | 29 778, 000 | 36 586, 586 | 29 532, 200 | 29 532, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 29 452, 507 | 29 770, 000 | 36 578, 586 | 29 524, 200 | 29 524, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,976 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 1.2.1.2.2 | Обеспечение санитарной и противопожарной безопасности на территории Пермского городского лесничества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.2.1 | площадь лесных участков, на которых проведено лесопатологическое обследование | га | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | МКУ «ПермГорЛес» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.2.2 | площадь лесных участков, на которых проведены санитарно-оздоровительные мероприятия | га | 350,0 | 350,0 | - | 350,0 | 350,0 |  | бюджет города Перми | 1 455, 400 | 1 455, 400 | 0,000 | 1 455, 400 | 1 455, 400 |
| 1.2.1.2.2.3 | количество приборов, приобретенных для обследования санитарного состояния деревьев | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 1 000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.2.4 | количество приборов приобретенных для измельчения порубочных остатков | ед. | - | - | 1 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1 136, 410 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.2.5 | количество приборов для проведения лесопатологических обследований | ед. | - | - | 7 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 318, 990 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2 455, 400 | 1 455, 400 | 1 455, 400 | 1 455, 400 | 1 455, 400 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 31 915, 883 | 31 233, 400 | 38 041,986 | 30 987, 600 | 30 987, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 31 907, 907 | 31 225, 400 | 38 033,986 | 30 979, 600 | 30 979, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,976 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 35 239, 193 | 34 972, 400 | 38 041,986 | 31 151, 600 | 31 151, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 35 231, 217 | 34 964, 400 | 38 033,986 | 31 143, 600 | 31 143, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,976 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| - 1.2.2 | Задача. Обустройство мест отдыха в городских лесах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Формирование рекреационно привлекательных территорий путем создания рекреационных зон и мест отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Поддержание территории городских лесов в нормативном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | площадь городских лесов, обработанная от клещей по рекомендации Роспотребнадзора, с учетом вторичной обработки | га | 1 385, 8 | 1 385, 8 | 1 385, 8 | 1 385, 8 | 1 385, 8 | МКУ «ПермГорЛес» | бюджет города Перми | 1 273, 774 | 1 280, 300 | 1 326, 100 | 1 384, 400 | 1 439, 800 |
| 1.2.2.1.1.2 | площадь очистки городских лесов от рассеянного мусора | га | 163, 95 | 163, 95 | 163, 95 | 163, 95 | 163, 95 |  | бюджет города Перми | 3 206, 092 | 3 404, 600 | 3 546, 900 | 3 546, 900 | 3 546, 900 |
| 1.2.2.1.1.3 | количество обустроенных объектов рекреации | ед. | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 |  | бюджет города Перми | 5 010, 063 | 5 161, 000 | 4 645,310 | 5 070, 093 | 5 014, 693 |
| 1.2.2.1.1.4 | разработанная стратегия и система визуальной идентификации Пермского городского лесничества | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 700, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.5 | количество находящихся на содержании площадок для собак | ед. | 2 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 49, 216 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | количество находящихся на содержании площадок для дрессировки собак | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 155, 700 | 164, 700 | 164, 700 | 164, 700 |
| 1.2.2.1.1.6 | реализация проекта инициативного бюджетирования | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 150, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 245, 721 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 349, 350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.7 | количество установленных велопарковок | ед. | 3 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 44, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.8 | количество участников экскурсий, экспозиций, круглых столов на территории городских лесов, в том числе на базе Визит-центров | ед. | 480 | 492 | 504 | 516 | 528 | МКУ «ПермГорЛес» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.9 | разработанная комплексная архитектурная концепция, регламенты и документация рекреационного и природоохранного обустройства ООПТ Черняевский лес в рамках создания «Зеленого кольца» города Перми» | ед. | - | - | 1 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 341, 575 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.10 | количество отремонтированных объектов рекреации | ед. | - | - | 27 | 27 | 27 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 499, 907 | 499, 907 | 499, 907 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 11 028, 216 | 10 001, 600 | 10 524,544 | 10 666, 000 | 10 666, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10 433, 145 | 10 001, 600 | 10 524,544 | 10 666, 000 | 10 666, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 245, 721 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 349, 350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 11 028, 216 | 10 001, 600 | 10 524,544 | 10 666, 000 | 10 666, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10 433, 145 | 10 001, 600 | 10 524,544 | 10 666, 000 | 10 666, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 245, 721 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 349, 350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 11 028, 216 | 10 001, 600 | 10 524,544 | 10 666, 000 | 10 666, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10 433, 145 | 10 001, 600 | 10 524,544 | 10 666, 000 | 10 666, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 245, 721 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 349, 350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 46 267, 409 | 44 974, 000 | 48 730,530 | 41 817, 600 | 41 817, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 45 664, 362 | 44 966, 000 | 48 722,530 | 41 809, 600 | 41 809, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 245, 721 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 357, 326 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |

5. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Реализация природоохранных мероприятий»

муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми» на 2021 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 |  | Задача. Сохранение и развитие природных экологических систем, объектов животного и растительного мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 |  | Охрана и улучшение состояния природных объектов на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 |  | Содержание и развитие системы ООПТ местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 |  | Создание ООПТ местного значения |  | УЭП УЭП | 09.01.2021 | 30.12.2021 | общая площадь ООПТ местного значения | га | 14 008, 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.2 |  | Обустройство и землеустройство ООПТ и осуществление муниципального лесного контроля и контроля ООПТ |  |  | 09.01.2021 | 30.12.2021 | количество ООПТ, по которым проведено обустройство и землеустройство, включая перспективные ООПТ, экспертное сопровождение муниципального лесного контроля и контроля ООПТ | ед. | 26 |  | 1 014, 028 |
| 1.1.1.1.1.3 |  | Осуществление контроля состояния ООПТ |  |  | 09.01.2021 | 30.12.2021 | количество ООПТ местного значения, в которых произошли изменения состояния экосистем по результатам ведения ежегодного мониторинга ООПТ | ед. | 0 |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.4 |  | Организация плановых проверок ООПТ |  |  | 09.01.2021 | 30.12.2021 | количество плановых проверок на территории ООПТ | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.5 |  | Оплата земельного налога по земельным участкам, находящимся в границах ООПТ |  | УЭП | 01.03.2021 | 30.12.2021 | количество земельных участков, по которым осуществлена оплата земельного налога | ед. | 2 | бюджет города Перми | 186, 472 |
| 1.1.1.1.1.6 |  | Проведение межевания для организации в районе малых рек – ООПТ «Егошихинская долина, «Ивинский», «Данилиха», «Мулянка» |  | УЭП | 01.03.2021 | 30.12.2021 | количество проведенных межеваний для организации в районе малых рек – ООПТ «Егошихинская долина, «Ивинский», «Данилиха», «Мулянка» | ед. | 4 | бюджет города Перми | 600, 000 |
| 1.1.1.1.1.7 |  | Проведение благоустройства ООПТ «Сосновый бор» |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 01.06.2021 | 30.12.2021 | ООПТ «Сосновый бор», по которому проведено благоустройство территории | ед. | 1 | бюджет города Перми | 34 197, 052 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 35 997, 552 |
| 1.1.1.1.2 |  | Наблюдение за водными объектами города Перми и их обустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 |  | Проведение научно-исследовательских и экспертно-аналитических работ, экологический мониторинг результатов проведения работ по очистке береговых полос, установка аншлагов на природных объектах |  | УЭП | 01.03.2021 | 20.12.2021 | количество природных объектов, по которым проведены научно-исследовательские работы, экспертно-аналитические работы, экологический мониторинг результатов проведения работ по очистке береговых полос, установлены аншлаги | ед. | 3 | бюджет города Перми | 310, 700 |
| 1.1.1.1.2.2 |  | Наблюдения за качеством воды малых рек и реки Камы |  |  | 01.03.2021 | 30.12.2021 | количество отборов проб воды в малых реках | ед. | 46 |  | 555, 500 |
|  |  |  |  |  | 01.01.2021 | 30.12.2021 | количество информаций о качестве воды в реке Каме | ед. | 12 |  | 000, 000 |
| 1.1.1.1.2.3 |  | Очистка береговых полос малых рек и наблюдения за качеством воды в родниках |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 01.04.2021 | 01.11.2021 | протяженность очищенных береговых полос малых рек | км | 3 |  | 1 320, 863 |
|  |  |  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района | 01.04.2021 | 01.11.2021 |  |  | 3 |  | 1 327, 500 |
|  |  |  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 01.04.2021 | 01.11.2021 |  |  | 7 |  | 3 097, 500 |
| 1.1.1.1.2.4 |  | Количество родников, в отношении которых реализуется программа наблюдения за качеством воды |  | УЭП | 01.03.2021 | 30.12.2021 | количество родников, в отношении которых реализуется программа наблюдения за качеством воды | ед. | 10 | бюджет города Перми | 288, 500 |
| 1.1.1.1.2.5 |  | Оплата земельного налога, по земельным участкам, в границах которых расположены водные объекты, находящиеся в муниципальной собственности |  | УЭП | 01.03.2021 | 31.12.2021 | количество земельных участков, по которым осуществлена оплата земельного налога | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1,300 |
| 1.1.1.1.2.6 |  | Инвентаризация водовыпусков на малых реках в городе Перми |  | УЭП | 01.07.2021 | 31.12.2021 | количество долин малых рек, на которых проведена инвентаризация водовыпусков | ед. | 2 | бюджет города Перми | 3 085, 000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9 986, 863 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 45 984, 415 |
| 1.1.1.3 |  | Экологическое просвещение населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 |  | Реализация экологических проектов, акций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 |  | Реализация проектов по экологическим акциям и природоохранным мероприятиям |  | УЭП УЭП | 09.01.2021 | 25.12.2021 | количество реализованных проектов по экологическим акциям и природоохранным мероприятиям | ед. | 13 | бюджет города Перми | 500, 000 |
| 1.1.1.3.1.2 |  | Издание справочно-информационных материалов |  |  | 09.01.2021 | 25.12.2021 | количество изданных справочно-информационных материалов | ед. | 1979 |  | 196, 300 |
| 1.1.1.3.1.3 |  | Изготовление информационных и эколого-просветительских передач на радио и телевидении |  |  | 09.01.2021 | 30.12.2021 | количество информационных, эколого-просветительских передач на радио и телевидении | ед. | 63 |  | 300, 000 |
|  |  |  |  |  | 09.01.2021 | 30.12.2021 | количество информационных, эколого-просветительских передач на радио и телевидении по результатам публикации пресс-релизов УЭП | ед. | 100 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 01.01.2021 | 30.12.2021 | количество информационных порталов, находящихся на содержании | ед. | 1 |  | 51, 500 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1 047, 800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1 047, 800 |
| 1.1.1.4 |  | Сокращение негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1 |  | Проведение мероприятий по дератизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1.1 |  | Проведение мероприятий по дератизации в Ленинском районе города Перми |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 01.05.2021 | 30.10.2021 | площадь территорий Ленинского района города Перми, обработанная от грызунов | га | 14,8 | бюджет города Перми | 232, 800 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 232, 800 |
| 1.1.1.4.2 |  |  | Реализация инфраструктурных проектов с природоохранным эффектом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.2.1 |  | Внедрение проектов с природоохранным эффектом |  | УЭП, ДЖКХ, ДДиБ | 01.01.2021 | 30.12.2021 | наличие проектов с природоохранным эффектом | есть/нет | есть | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.4.3 | Экологическое проектирование городской среды (санитарно-защитные зоны, промышленные и другие зоны) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.3.1 |  | Проведение мероприятий по исключению санитарно-защитных зон из автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Перми |  | УЭП, ДГА | 01.01.2021 | 30.12.2021 | площадь санитарно-защитных зон, исключенных из автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Перми | га | 10 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 232, 800 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 47 265, 015 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 47 265, 015 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |
| 1.1.2 |  | Задача. Поддержание и восстановление экологического баланса территорий города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 |  | Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха и улучшение его качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 |  | Подготовка и предоставление населению города Перми информации о состоянии окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 |  | Организация наблюдений и прогнозирование состояния атмосферного воздуха в Дзержинском районе города Перми |  | УЭП УЭП | 01.02.2021 | 20.12.2021 | количество отчетов о состоянии воздуха, полученных по дополнительному посту наблюдений за качеством атмосферы в Дзержинском районе города Перми, в том числе аналитические работы | ед. | 4 | бюджет города Перми | 489, 600 |
| 1.1.2.1.1.2 |  | Организация наблюдений и прогнозирование состояния атмосферного воздуха на отдельных автомагистралях города Перми |  |  | 01.02.2021 | 20.12.2021 | количество отчетов о состоянии воздуха, полученных по магистралям города Перми | ед. | 4 |  | 398, 400 |
| 1.1.2.1.1.4 |  | Предновогодняя обработка деревьев хвойных пород |  |  | 15.12.2021 | 30.12.2021 | количество деревьев хвойных пород, обработанных в новогодний период | ед. | 821 |  | 85, 400 |
| 1.1.2.1.1.5 |  | Предоставление автотранспорта для выполнения функций УЭП |  |  | 09.01.2021 | 30.12.2021 | количество актов обследования зеленых насаждений, рейдовых осмотров ООПТ, актов осмотров городских лесов по поступившим заявлениям, выездов на судебные заседания | ед. | 451 |  | 472, 300 |
| 1.1.2.1.1.6 |  | Создание и обустройство новых объектов озеленения |  |  | 01.04.2021 | 30.12.2021 | количество обустроенных рекреационных зон (площадок) в границах водоохранных и рекреационных зон | ед. | 4 |  | 1 209, 910 |
| 1.1.2.1.1.7 |  | Проведение обследования зеленых насаждений на наличие болезней и вредителей на территории города Перми |  | УЭП | 01.04.2021 | 30.12.2021 | Количество проведенного обследования зеленых насаждений на наличие болезней и вредителей на территории города Перми | ед. | 1 |  | 1 000, 000 |
| 1.1.2.1.1.8 |  | Проведение научно-исследовательской работы по оценке риска здоровью населения города Перми вследствие химического и шумового загрязнения атмосферного воздуха |  | УЭП | 01.04.2021 | 30.12.2021 | количество проведенного НИР по оценке риска здоровью населения города Перми вследствие химического шумового загрязнения атмосферного воздуха | ед. | 1 |  | 1 794, 000 |
| 1.1.2.1.1.9 |  | Разработка стратегий озеленения города Перми |  | УЭП | 01.08.2021 | 30.12.2021 | количество разработанных стратегий озеленения города Перми | ед. | 1 |  | 841, 600 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 291, 210 |
| 1.1.2.1.2. |  | Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского в муниципальных образованиях Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 |  | Площадь земельных участков, на которых произведена ликвидация борщевика |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 10.01.2021 | 31.12.2021 | площадь обработанных территорий от борщевика | га | 0,787 |  | 17, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,96 | бюджет Пермского края | 66, 000 |
|  |  |  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |  | 0,787 | бюджет города Перми | 17, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,96 | бюджет Пермского края | 66, 000 |
|  |  |  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  |  | 0,787 | бюджет города Перми | 17, 500 |
|  |  |  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  |  | 0,787 | бюджет города Перми | 17, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,96 | бюджет Пермского края | 64, 667 |
|  |  |  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  |  | 0,787 | бюджет города Перми | 17, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,99 | бюджет Пермского края | 22, 000 |
|  |  |  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  |  | 0,787 | бюджет города Перми | 17, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,96 | бюджет Пермского края | 66, 000 |
|  |  |  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  |  | 0,787 | бюджет города Перми | 17, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,96 | бюджет Пермского края | 66, 000 |
|  |  |  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  |  | 0,787 | бюджет города Перми | 17, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,96 | бюджет Пермского края | 66, 000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 556, 667 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 140, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 416, 667 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6 847, 877 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6 431, 210 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 416, 667 |
| 1.1.2.2 |  | Компенсационные посадки зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1 |  | Посадка зеленых насаждений ценных видов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1.1 |  | Выполнение работ по посадке деревьев и кустарников ценных видов |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 09.01.2021 | 30.12.2021 | количество деревьев | ед. | 135 | бюджет города Перми | 1 039, 664 |
|  |  |  |  |  |  |  | количество кустарников |  | 750 |  | 1 208, 329 |
|  |  |  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | количество деревьев |  | 218 |  | 3 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  | количество кустарников | ед. | - |  | 0,000 |
|  |  |  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  | количество деревьев |  | 130 |  | 1 787, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  | количество кустарников |  | - |  | 0,000 |
|  |  |  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  | количество деревьев |  | 211 |  | 2 895, 975 |
|  |  |  |  |  |  |  | количество кустарников |  | 65 |  | 104, 025 |
|  |  |  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  | количество деревьев |  | 100 |  | 1 372, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  | количество кустарников |  | 1000 |  | 1 627, 500 |
|  |  |  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  | количество деревьев |  | 90 |  | 1 242, 975 |
|  |  |  |  |  |  |  | количество кустарников |  | 750 |  | 1 202, 025 |
|  |  |  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  | количество деревьев |  | 80 |  | 1 098, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  | количество кустарников |  | 1225 |  | 1 902, 000 |
|  |  |  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  | количество деревьев |  | 50 |  | 686, 250 |
|  |  |  |  |  |  |  | количество кустарников |  | - |  | - |
| 1.1.2.2.1.3 |  | Выполнение работ по компенсационной посадке деревьев |  | УЭП | 10.01.2021 | 31.12.2021 | количество посаженных деревьев | ед. | 9898 | внебюджетные источники | 19 053, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  | количество кустарников | ед. | - |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 38 219, 943 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 19 166, 743 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19 053, 200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 38 219, 943 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 19 166, 743 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19 053, 200 |
| 1.1.2.3 |  | Разработка и ведение информационной системы обеспечения озеленительной деятельности города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.1 |  | Разработка и ведение информационной системы обеспечения озеленительной деятельности города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.1.1 |  | Разработка прототипа информационной системы обеспечения озеленительной деятельности города Перми |  | УЭП | 01.09.2021 | 31.12.2021 | Разработанный прототип информационной системы обеспечения озеленительной деятельности города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9 108, 000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 9 108, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9 108, 000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 54 175, 820 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34 705, 953 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 416, 667 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19 053, 200 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 101 340, 833 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 81 970, 968 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 416, 667 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19 053, 200 |

6. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов» 
муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми» на 2021 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.2.1 | Задача. Обеспечение охраны городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1 | Проведение лесоустройства, учета и осуществление лесного контроля городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Проведение мероприятий по лесоустройству, межеванию и лесному контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Проведение межевания лесных участков | МКУ «ПермГорЛес» | 09.01.2021 | 31.12.2021 | площадь лесных участков, прошедших процедуру межевания | га | 1600 | бюджет города Перми | 164, 000 |
| 1.2.1.1.1.3 | Проведение плановых проверок в рамках осуществления лесного контроля | УЭП | 09.01.2021 | 31.12.2021 | количество плановых проверок в рамках осуществления муниципального лесного контроля | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 164, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 164, 000 |
| - 1.2.1.2 | Выполнение мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства городских лесов | МКУ «ПермГорЛес» МКУ «ПермГорЛес» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 30 054, 770 |
| 1.2.1.2.1.2 | Проведение посадок древесных растений в городских лесах |  | 16.04.2021 | 01.11.2021 | количество посаженных древесных растений | ед. | 2000 | внебюджетные источники | 8,000 |
| 1.2.1.2.1.3 | Содержание противопожарных водоемов |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество противопожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 10 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.4 | Содержание противопожарных дорог |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | протяженность дорог противопожарного назначения, находящихся на содержании | км | 157,0 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.5 | Приобретение оборудования для предупреждения лесных пожаров и загораний |  | 09.01.2021 | 30.05.2021 | количество приобретенного пожарного оборудования, систем связи и оповещения | ед. | 2 | бюджет города Перми | 96,000 |
| 1.2.1.2.1.6 | Приобретение противопожарного инструмента |  | 09.01.2021 | 31.12.2021 | количество приобретенного пожарного инструмента | ед. | 25 | бюджет города Перми | 8,900 |
| 1.2.1.2.1.7 | Приобретение техники повышенной проходимости (в том числе спецтехники) |  | 01.03.2021 | 30.06.2021 | количество приобретенной техники повышенной проходимости (в том числе спецтехники) | ед. | 4 | бюджет города Перми | 6 418,916 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 36 586,586 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36 578,586 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 8,000 |
| 1.2.1.2.2 | Обеспечение санитарной и противопожарной безопасности на территории Пермского городского лесничества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.2.1 | Проведение ухода за лесами | МКУ «ПермГорЛес» МКУ «ПермГорЛес» | 09.01.2021 | 31.12.2021 | площадь лесных участков, на которых проведено лесопатологическое обследование | га | 400,0 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.2.2 | Повышение продуктивности и улучшение породного состава лесов |  | 09.02.2021 | 31.12.2021 | площадь лесных участков, на которых проведены санитарно-оздоровительные мероприятия | га | - | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.2.3 | Приобретение прибора для измельчения порубочных остатков |  | 01.06.2021 | 31.12.2021 | количество приобретенных приборов для измельчения порубочных остатков | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 136, 41 |
| 1.2.1.2.2.4 | Приобретение прибора для проведения лесопатологических обследований |  | 01.06.2021 | 31.12.2021 | количество приобретенных приборов для проведения лесопатологических обследований | ед. | 7 | бюджет города Перми | 318, 990 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1 455, 400 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 38 041,986 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 38 033,986 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 8,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 38 041,986 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 38 033,986 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 8,000 |
| - 1.2.2 | Задача. Обустройство мест отдыха в городских лесах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2.1 | Формирование рекреационно привлекательных территорий путем создания рекреационных зон и мест отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Поддержание территории городских лесов в нормативном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | Проведение противоклещевой обработки в городских лесах | МКУ «ПермГорЛес» МКУ «ПермГорЛес» | 01.04.2021 | 01.08.2021 | площадь городских лесов, обработанная по рекомендации Роспотребнадзора, с учетом вторичной обработки | га | 1 385,8 | бюджет города Перми | 1 326, 100 |
| 1.2.2.1.1.2 | Проведение уборки рассеянного мусора в городских лесах |  | 09.01.2021 | 31.12.2021 | площадь очистки городских лесов от рассеянного мусора | га | 163,95 | бюджет города Перми | 3 546, 900 |
| 1.2.2.1.1.3 | Создание рекреационных зон в городских лесах |  | 09.01.2021 | 31.12.2021 | количество обустроенных объектов рекреации | ед. | 5 | бюджет города Перми | 4 645,310 |
| 1.2.2.1.1.5 | Содержание площадок для дрессировки собак в городских лесах |  | 09.01.2021 | 31.12.2021 | количество находящихся на содержании площадок для дрессировки собак | ед. | 1 | бюджет города Перми | 164, 700 |
| 1.2.2.1.1.8 | Проведение экскурсий, экспозиций, круглых столов на территории городских лесов, в том числе на базе Визит-центров |  | 09.01.2021 | 31.12.2021 | количество участников экскурсий, экспозиций, круглых столов на территории городских лесов, в том числе на базе Визит-центров | чел. | 504 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.9 | Создание комплексной архитектурной концепции, регламентов и документации рекреационного и природоохранного обустройства ООПТ Черняевский лес в рамках создания «Зеленого кольца» города Перми» |  | 01.06.2021 | 31.12.2021 | разработанная комплексная архитектурная концепция, регламенты и документация рекреационного и природоохранного обустройства ООПТ Черняевский лес в рамках создания «Зеленого кольца» города Перми» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 341, 575 |
| 1.2.2.1.1.10 | Проведение ремонтных работ объектов рекреации в городских лесах | МКУ «ПермГорЛес» | 09.01.2021 | 31.12.2021 | количество отремонтированных объектов рекреации | ед. | 27 | бюджет города Перми | 499, 907 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10 524,544 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10 524,544 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10 524,544 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 48 730,530 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 48 722,530 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 8,000 |