АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.09.2021                                                                                                        № 770

О заключении долгосрочного

муниципального контракта

жизненного цикла на выполнение работ

по проектированию, строительству

и последующему содержанию

сетей наружного освещения

на территории города Перми

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 18 мая 2010 г. № 270 «Об утверждении Порядка принятия решений о заключении муниципальных контрактов 
на выполнение работ (оказание услуг) для обеспечения нужд города Перми 
на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Пермблагоустройство» заключить долгосрочный муниципальный контракт жизненного цикла на выполнение работ по проектированию, строительству и последующему содержанию сетей наружного освещения на территории города Перми в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
с учетом пункта 2 настоящего постановления.

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. состав работ и планируемые результаты выполнения работ по проектированию, строительству и последующему содержанию сетей наружного освещения на территории города Перми;

2.2. предельный объем средств на оплату долгосрочного муниципального контракта жизненного цикла на выполнение работ по проектированию, строительству и последующему содержанию сетей наружного освещения на территории города Перми.

3. Установить предельный срок выполнения работ по проектированию, строительству и последующему содержанию сетей наружного освещения на территории города Перми – 31 декабря 2026 г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

6. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

И.о. Главы города Перми							   Э.А. Хайруллин

- УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 29.09.2021 № 770

СОСТАВ РАБОТ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

выполнения работ по проектированию, строительству и последующему содержанию сетей наружного освещения на территории города Перми

| № этапа выполнения работ | Состав работ | Срок выполнения работ | Планируемые результаты выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование сетей наружного освещения на территории города Перми (протяженность сетей наружного освещения 57,09 км) | 2022 год | подготовленная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы |
| 2 | Строительство сетей наружного освещения на территории города Перми (протяженность сетей наружного освещения 57,09 км) | 2022-2023 годы | построенные сети наружного освещения протяженностью 57,09 км |
| 3 | Содержание построенных сетей наружного освещения на территории города Перми (протяженность сетей наружного освещения 57,09 км) | 2023-2026 годы | сети наружного освещения, работающие в штатном режиме |

- УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Перми

от 29.09.2021 № 770

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ

на оплату долгосрочного муниципального контракта жизненного цикла на выполнение работ

по проектированию, строительству и последующему содержанию сетей наружного освещения на территории города Перми

| № | Наименование мероприятий | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | 2026 год (план) |
| 1 | Проектирование сетей наружного освещения на территории города Перми (протяженность сетей наружного освещения 57,09 км) | 8 466,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Строительство сетей наружного освещения на территории города Перми (протяженность сетей наружного освещения 57,09 км) | 34 533,550 | 30 079,500 | 29 480,400 | 28 902,400 | 29 612,300 |
| Итого |  | 43 000,000 | 30 079,500 | 24 480,400 | 28 902,400 | 29 612,300 |
| 3 | Содержание сетей наружного освещения на территории города Перми (протяженность сетей наружного освещения 57,09 км) | 0,000 | 12 920,500 | 13 519,600 | 14 097,600 | 13 119,300 |
| Всего |  | 43 000,000 | 43 000,000 | 43 000,000 | 43 000,000 | 42 731,600 |