АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.10.2021

№ 794

О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства 
в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 794

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 794 (в ред. от 28.12.2018 № 1092, от 31.05.2019 № 234, от 22.08.2019 № 498, от 13.09.2019 
№ 557, от 18.10.2019 № 745, от 25.10.2019 № 797, от 31.10.2019 № 831, 
от 09.12.2019 № 988, от 24.12.2019 № 1050, от 26.12.2019 № 1094, от 10.01.2020 
№ 12, от 12.02.2020 № 128, от 27.02.2020 № 173, от 18.03.2020 № 240, от 25.03.2020 № 267, от 16.04.2020 № 357, от 07.05.2020 № 415, от 21.05.2020 № 446, 
от 04.06.2020 № 495, от 11.06.2020 № 510, от 30.06.2020 № 562, от 13.07.2020 
№ 603, от 22.07.2020 № 637, от 28.07.2020 № 660, от 11.08.2020 № 696, 
от 12.08.2020 № 700, от 24.08.2020 № 738, от 31.08.2020 № 775, от 07.09.2020 
№ 797, от 22.09.2020 № 863, от 08.10.2020 № 939, от 19.10.2020 № 1039, 
от 27.10.2020 № 1088, от 24.12.2020 № 1310, от 24.12.2020 № 1321, от 25.02.2021 
№ 112, от 11.03.2021 № 147, от 05.04.2021 № 229, от 06.05.2021 № 329, 
от 11.05.2021 № 337, от 15.06.2021 № 434, от 06.08.2021 № 578, от 16.09.2021 
№ 715).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

И.о. Главы города Перми                                                                      Э.А. Хайруллин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 01.10.2021 № 794

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 794

1. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.6 «Развитие коммунальной инфраструктуры 
и благоустройства территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

1.1. в графе 13 строки 1.6.1.2.1.60 цифры «2 190,228» заменить цифрами «1 999,18665»;

1.2. в графе 13 строки 1.6.1.2.1.61 цифры «3 466,75531» заменить цифрами «3 420,62169»;

1.3. в графе 13 строки 1.6.1.2.1.62 цифры «1 638,27004» заменить цифрами «1 564,55965»;

1.4. в графе 13 строки 1.6.1.2.1.63 цифры «6 758,71750» заменить цифрами «5 619,91582»;

1.5. в графе 13 строки 1.6.1.2.1.64 цифры «2 832,11576» заменить цифрами «2 813,0338»;

1.6. в графе 13 строки 1.6.1.2.1.65 цифры «6 381,50889» заменить цифрами «6 265,30741»;

1.7. строку 1.6.1.2.1.67 изложить в следующей редакции:

| 1.6.1.2.1.67 | площадь устроенного тротуара в микрорайоне Новые Ляды от дома № 4 по ул. Комсомольской до дома № 19 по ул. Коммунистической поселка Новые Ляды | кв. м | - | - | 325 | - | - | МКУ «БпНЛ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 773, 470 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.8. строку 1.6.1.2.1.69 изложить в следующей редакции:

| 1.6.1.2.1.69 | площадь отремонтированных автомобильных дорог в микрорайоне Новые Ляды от дома № 34 до дома № 51 по ул. Мира; по ул. Мира от дома № 36 по ул. Мира до дома № 105 по ул. Островского поселка Новые Ляды | кв. м | - | - | 1746 | - | - | МКУ «БпНЛ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1 101, 18076 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.9. в графе 13 строки 1.6.1.2.1.70 цифры «2258,290» заменить цифрами «1388,84835»;

1.10. в графе 13 строки 1.6.1.2.1.71 цифры «3458,30450» заменить цифрами «3395,41588»;

1.11. после строки 1.6.1.2.1.734 дополнить строками 1.6.1.2.1.735, 1.6.1.2.1.736, 1.6.1.2.1.737, 1.6.1.2.1.738, 1.6.1.2.1.739 следующего содержания:

| 1.6.1.2.1.735 | количество оборудованных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в микрорайоне Гарцы по ул. Кантонской Коммуны, 40 Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 197, 813 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.1.2.1.736 | количество оборудованных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в микрорайоне Вышка-2 на пересечении ул. Искорской и ул. 5-й Новгородской Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 263, 579 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.737 | площадь устроенного тротуара в микрорайоне Гарцы по ул. Колыбалова от ж/д № 76 по ул. Колыбалова до ул. Чермозской Мотовилихинского района города Перми | кв. м | - | - | 270 | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 599, 090 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.738 | площадь отремонтированной автомобильной дороги в микрорайоне Кислотные Дачи по ул. Колвинской от ул. Бушмакина до ул. Нежинской Орджоникидзевского района города Перми | кв. м | - | - | 1006 | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1 456, 81775 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.739 | площадь отремонтированной автомобильной дороги в микрорайоне Новые Ляды по ул. Коммунистической (съезды от ул. Коммунистической до ул. Коммунистической, 17б; до ул. Коммунистической, 15; до ул. Коммунистической, 9) поселка Новые Ляды | кв. м | - | - | 171 | - | - | МКУ «БпНЛ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 118, 77752 | 0,000 | 0,000 |

1.12. строки «Итого по мероприятию 1.6.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.6.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.6.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 45 701, 625 | 78 897, 491 | 73 957, 687 | 61 822, 148 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.6.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 45 701, 625 | 78 897, 491 | 73 957, 687 | 61 822, 148 | 0,000 |

1.13. в графе 10 строки 1.6.1.3.1.21 цифры «4 586,30097» заменить цифрами «3 353,913»;

1.14. в графе 10 строки 1.6.1.3.1.5 цифры «6 204,69903» заменить цифрами «6 164,643»;

1.15. строку «Итого по мероприятию 1.6.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.6.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,000 | 5 560,000 | 15 072,103 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 9 518,556 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 5 553,547 | 0,000 | 0,000 |

1.16. строки «Итого по основному мероприятию 1.6.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.6.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.6.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,000 | 9 584,100 | 24 972,103 | 18 177,852 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 9 584,100 | 19 418,556 | 18 177,852 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 5 553,547 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.6.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 45 701,625 | 78 897,492 | 98 929,790 | 120 040,310 | 96 959,690 |
|  | бюджет города Перми | 45 701,625 | 88 481,592 | 93 376,243 | 120 040,310 | 96 959,690 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 5 553,547 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.6, в том числе по источникам финансирования | итого | 45 701,625 | 78 897,492 | 98 929,790 | 120 040,310 | 96 959,690 |
|  | бюджет города Перми | 45 701,625 | 88 481,592 | 93 376,243 | 120 040,310 | 96 959,690 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 5 553,547 | 0,000 | 0,000 |

1.17. в приложении 1:

1.17.1. строку 37 изложить в следующей редакции:

| 37 | Вышка-2 | ул. Кузнецкая, ул. Целинная, ул. Тагильская, ул. Искорская, ул. 5-я Новгородская |
| --- | --- | --- |

1.17.2. строку 38 изложить в следующей редакции:

| 38 | Гарцы | ул. Вишневая, ул. Андреевская, ул. Войкова, ул. Красных зорь, ул. Гарцовская, ул. Колыбалова, ул. Кантонской Коммуны, ул. Чермозская |
| --- | --- | --- |

1.17.3. строку 53 изложить в следующей редакции:

| 53 | Кислотные Дачи | ул. Краснодонская, ул. Суперфосфатная, ул. Ракитная, ул. Колвинская, ул. Генерала Черняховского, ул. Бушмакина, ул. Нежинская |
| --- | --- | --- |

1.18. в приложении 2:

1.18.1. в графе 3 строки 14 в таблице 1 цифры «6 394.90906» заменить цифрами «5 162,52109»;

1.18.2. в графе 4 строки 15 в таблице 1 цифры «6 394.90906» заменить цифрами «5 162,52109»;

1.18.3. в графе 3 строки 14 в таблице 2 цифры «9 949,63794» заменить цифрами «9 909,58191»;

1.18.4. в графе 4 строки 15 в таблице 2 цифры «9 949,63794» заменить цифрами «9 909,58191».

2. В приложении 6:

2.1. в графе 10 строки 1.6.1.2.1.8.2 цифры «2 190,228» заменить цифрами «1 999,18665»;

2.2. в графе 10 строки 1.6.1.2.1.9.2 цифры «3 466,75531» заменить цифрами «3 420,62169»;

2.3. в графе 10 строки 1.6.1.2.1.10.2 цифры «1 638,27004» заменить цифрами «1 564,55965»;

2.4. в графе 10 строки 1.6.1.2.1.11.2 цифры «6 758,71750» заменить цифрами «5 619,91582»;

2.5. в графе 10 строки 1.6.1.2.1.12.2 цифры «2 832,11576» заменить цифрами «2 813,0338»;

2.6. в графе 10 строки 1.6.1.2.1.13.2 цифры «6 381,50889» заменить цифрами «6 265,30741»;

2.7. строку 1.6.1.2.1.15.2 изложить в следующей редакции:

| 1.6.1.2.1.15.2 | Выполнение работ по устройству тротуара в микрорайоне Новые Ляды от дома № 4 по ул. Комсомольской до дома № 19 по ул. Коммунистической поселка Новые Ляды | МКУ «БпНЛ» | 01.05.2021 | 30.08.2021 | площадь тротуара | кв. м | 325 | бюджет города Перми | 773, 470 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.8. строку 1.6.1.2.1.17.2 изложить в следующей редакции:

| 1.6.1.2.1.17.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в микрорайоне Новые Ляды от дома № 34 до дома № 51 по ул. Мира; по ул. Мира от дома № 36 по ул. Мира до дома № 105 по ул. Островского поселка Новые Ляды | МКУ «БпНЛ» | 01.05.2021 | 30.08.2021 | автомобильной дороги | кв. м | 1746 | бюджет города Перми | 1 101, 18076 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.9. в графе 10 строки 1.6.1.2.1.18.2 цифры «2 258,290» заменить цифрами «1 388,84835»;

2.10. в графе 10 строки 1.6.1.2.1.19.2 цифры «3 458,30450» заменить цифрами «3 395,41588»;

2.11. после строки 1.6.1.2.1.25.2 дополнить строками 1.6.1.2.1.26-1.6.1.2.1.30.2 следующего содержания:

| 1.6.1.2.1.26 | Оборудование места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в микрорайоне Гарцы по ул. Кантонской Коммуны, 40 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.1.2.1.26.1 | Заключение муниципального контракта на оборудование места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в микрорайоне Гарцы по ул. Кантонской Коммуны, 40 Мотовилихинского района города Перми | МКУ «БМР» | 15.09.2021 | 25.09.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.26.2 | Выполнение работ по оборудованию места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в микрорайоне Гарцы по ул. Кантонской Коммуны, 40 Мотовилихинского района города Перми | МКУ «БМР» | 25.09.2021 | 14.10.2021 | количество площадок | ед. | 1 | бюджет города Перми | 197, 813 |
| 1.6.1.2.1.27 | Оборудование места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в микрорайоне Вышка-2 на пересечении ул. Искорской и ул. 5-й Новгородской Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.27.1 | Заключение муниципального контракта на оборудование места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в микрорайоне Вышка-2 на пересечении ул. Искорской и ул. 5-й Новгородской Мотовилихинского района города Перми | МКУ «БМР» | 15.09.2021 | 25.09.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.27.2 | Выполнение работ по оборудованию места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в микрорайоне Вышка-2 на пересечении ул. Искорской и ул. 5-й Новгородской Мотовилихинского района города Перми | МКУ «БМР» | 25.09.2021 | 14.10.2021 | количество площадок | ед. | 1 | бюджет города Перми | 263, 579 |
| 1.6.1.2.1.28 | Устройство тротуара в микрорайоне Гарцы по ул. Колыбалова от ж/д № 76 по ул. Колыбалова до ул. Чермозской Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.28.1 | Заключение муниципального контракта на устройство тротуара в микрорайоне Гарцы по ул. Колыбалова от ж/д № 76 по ул. Колыбалова до ул. Чермозской Мотовилихинского района города Перми | МКУ «БМР» | 15.09.2021 | 25.09.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.28.2 | Выполнение работ по устройству тротуара в микрорайоне Гарцы по ул. Колыбалова от ж/д № 76 по ул. Колыбалова до ул. Чермозской Мотовилихинского района города Перми | МКУ «БМР» | 25.09.2021 | 14.10.2021 | площадь тротуара | кв. м | 270 | бюджет города Перми | 599, 090 |
| 1.6.1.2.1.29 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Кислотные Дачи по ул. Колвинской от ул. Бушмакина до ул. Нежинской Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.29.1 | Заключение муниципального контракта на ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Кислотные Дачи по ул. Колвинской от ул. Бушмакина до ул. Нежинской Орджоникидзевского района города Перми | МКУ «БОР» | 15.09.2021 | 25.09.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.29.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в микрорайоне Кислотные Дачи по ул. Колвинской от ул. Бушмакина до ул. Нежинской Орджоникидзевского района города Перми | МКУ «БОР» | 25.09.2021 | 14.10.2021 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1006 | бюджет города Перми | 1 456, 81775 |
| 1.6.1.2.1.30 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Новые Ляды по ул. Коммунистической (съезды от ул. Коммунистической до ул. Коммунистической, 17б; до ул. Коммунистической, 15; до ул. Коммунистической, 9) поселка Новые Ляды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.30.1 | Заключение муниципального контракта на ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Новые Ляды по ул. Коммунистической (съезды от ул. Коммунистической до ул. Коммунистической, 17б; до ул. Коммунистической, 15; до ул. Коммунистической, 9) поселка Новые Ляды | МКУ «БпНЛ» | 15.09.2021 | 25.09.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.30.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в микрорайоне Новые Ляды по ул. Коммунистической (съезды от ул. Коммунистической до ул. Коммунистической, 17б; до ул. Коммунистической, 15; до ул. Коммунистической, 9) поселка Новые Ляды | МКУ «БпНЛ» | 25.09.2021 | 14.10.2021 | площадь автомобильной дороги | кв.м. | 171 | бюджет города Перми | 118, 77752 |

2.12. строки «Итого по мероприятию 1.6.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.6.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.6.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 73 957, 687 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.6.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 73 957, 687 |

2.13. в графе 10 строки 1.6.1.3.1.1.3 цифры «6 204,69903» заменить цифрами «6 140,367»;

2.14. в графе 10 строки 1.6.1.3.1.1.4 цифры «0,000» заменить цифрами «24,276»;

2.15. в графе 10 строки 1.6.1.3.1.2.3 цифры «4 586,30097» заменить цифрами «3 329,637»;

2.16. в графе 10 строки 1.6.1.3.1.2.4 цифры «0,000» заменить цифрами «24,276»;

2.17. строку «Итого по мероприятию 1.6.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.6.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 15 072,103 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 9 518,556 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5 553,547 |

2.18. строки «Итого по основному мероприятию 1.6.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.6.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.6.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 24 972,103 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 19 418,556 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5 553,547 |
| Итого по задаче 1.6.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 98 929,790 |
|  | бюджет города Перми | 93 376,243 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5 553,547 |
| Всего по подпрограмме 1.6, в том числе по источникам финансирования | итого | 98 929,790 |
|  | бюджет города Перми | 93 376,243 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5 553,547 |