АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.10.2021

№ 859

О заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения 
и централизованных систем горячего водоснабжения города Перми

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29 сентября 2021 г. 
№ 1000 «Об утверждении схемы теплоснабжения в административных границах города Перми до 2035 года», решением Пермской городской Думы от 28 октября 2008 г. № 339 «Об утверждении Положения о концессионных соглашениях в отношении муниципального имущества города Перми», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 28 декабря 2018 г. № 1085 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения города Перми на период до 2028 года»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Заключить концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения города Перми, состав, описание, технико-экономические показатели которых приведены в приложении 1 к условиям концессионного соглашения в отношении объекта концессионного соглашения, утвержденным настоящим постановлением (далее – Объект, Концессионное соглашение, Условия), для осуществления деятельности по производству, передаче, распределению тепловой энергии, горячему водоснабжению и холодному водоснабжению (транспортировке питьевой и технической воды) путем проведения открытого конкурса на право заключения Концессионного соглашения в отношении Объекта Концессионного соглашения (далее – Конкурс).

2. Установить, что концедентом является муниципальное образование город Пермь, от имени которого выступает администрация города Перми.

2.1. Полномочия концедента от имени администрации города Перми осуществляют:

2.1.1. департамент имущественных отношений администрации города Перми в части:

2.1.1.1. проведения Конкурса;

2.1.1.2. заключения концессионного соглашения в отношении Объекта Концессионного соглашения;

2.1.1.3. осуществления иных полномочий в соответствии с Условиями 
и Концессионным соглашением;

2.1.2. департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми в части:

2.1.2.1. подписания акта об исполнении концессионером обязательств 
по созданию и (или) реконструкции Объекта Концессионного соглашения;

2.1.2.2. осуществления контроля за исполнением концессионером Концессионного соглашения в соответствии с Условиями и Концессионным соглашением, в том числе:

2.1.2.2.1. за исполнением обязательств по использованию (эксплуатации) Объекта Концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными Концессионным соглашением;

2.1.2.2.2. за осуществлением концессионером деятельности концессионера, установленной в пункте 1 настоящего постановления;

2.1.2.2.3. за сроками выполнения работ по созданию и (или) реконструкции Объекта Концессионного соглашения в соответствии с Условиями и Концессионным соглашением;

2.1.2.3. рассмотрения и согласования разработанной концессионером проектной документации в порядке, определенном Условиями и Концессионным соглашением, а также иных документов и материалов, подлежащих согласованию 
в соответствии с Концессионным соглашением;

2.1.2.4. взаимодействия с концессионером по вопросам, связанным с возникновением обстоятельств, делающих невозможным создание и (или) реконструкцию и эксплуатацию объектов, входящих в Объект Концессионного соглашения;

2.1.2.5. подписания акта о результатах контроля за соблюдением концессионером условий Концессионного соглашения;

2.1.2.6. осуществления иных полномочий в соответствии с Условиями 
и Концессионным соглашением;

2.1.3. департамент земельных отношений администрации города Перми 
в части предоставления концессионеру на правах аренды или на основании публичного сервитута земельных участков и (или) земель в порядке и сроки, установленные Условиями и Концессионным соглашением.

2.2. Концедент в лице департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми вправе уполномочить на осуществление прав и обязанностей концедента, предусмотренных Концессионным соглашением, подведомственное концеденту в лице департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми муниципальное учреждение или муниципальное предприятие.

2.3. Пермскому муниципальному унитарному предприятию «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» участвовать в Концессионном соглашении на стороне концедента в части передачи имущества, которое входит в состав Объекта Концессионного соглашения и закреплено на праве хозяйственного ведения за Пермским муниципальным унитарным предприятием «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» на момент заключения Концессионного соглашения, 
а также осуществлять иные полномочия, установленные в соответствии с пунктом 2.2 настоящего постановления.

3. Утвердить прилагаемые:

3.1. условия Концессионного соглашения в отношении Объекта Концессионного соглашения;

3.2. критерии Конкурса и параметры критериев Конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении Объекта Концессионного соглашения;

3.3. задание, сформированное в соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 
и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера;

3.4. перечень и состав долговых обязательств государственных и (или) муниципальных предприятий, учреждений, определяемые в соответствии с положением части 2 статьи 41 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях»;

3.5. права и обязанности Пермского края, участвующего в Концессионном соглашении в качестве самостоятельной стороны.

4. Установить требование об указании участниками Конкурса в составе конкурсного предложения, а в ценовых зонах теплоснабжения единой теплоснабжающей организацией в ответе на извещение о предложении заключить Концессионное соглашение мероприятий по созданию и (или) реконструкции Объекта Концессионного соглашения, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий;

5. Комиссии по проведению открытых конкурсов на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества города Перми, положение и состав которой утверждены постановлением администрации города Перми от 20 февраля 2009 г. № 78 «Об утверждении Положения и состава комиссии по проведению открытых конкурсов на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества города Перми» (далее – Комиссия):

5.1. в случае поступления от единых теплоснабжающих организаций отказов от заключения Концессионного соглашения или по истечении 30 календарных дней с даты поступления в адрес единых теплоснабжающих организаций извещения, указанного в пункте 6.2 настоящего постановления, отсутствия сообщения 
о готовности заключить Концессионное соглашение в течение 5 рабочих дней опубликовать сообщение о проведении Конкурса в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов;

5.2. провести Конкурс в срок, установленный в сообщении о проведении Конкурса.

6. Департаменту имущественных отношений администрации города Перми:

6.1. утвердить конкурсную документацию на проведение Конкурса 
(далее – Конкурсная документация), при необходимости вносить изменения 
в Конкурсную документацию;

6.2. в течение 5 рабочих дней с даты утверждения Конкурсной документации направить извещение в письменной форме путем направления заказного письма с уведомлением о вручении единым теплоснабжающим организациям, 
в зоне деятельности которых находится Объект Концессионного соглашения, 
о намерении заключить Концессионное соглашение с приложением к извещению Конкурсной документации;

6.3. в случае поступления от единых теплоснабжающих организаций отказов от заключения Концессионного соглашения или по истечении 30 календарных дней с даты поступления в адрес единых теплоснабжающих организаций извещения, указанного в пункте 6.2 настоящего постановления, отсутствия сообщения 
о готовности заключить Концессионное соглашение обеспечить проведение Конкурса в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 г. 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

6.4. по итогам Конкурса заключить с победителем Конкурса либо единственным участником Концессионное соглашение в срок, установленный Конкурсной документацией и указанный в сообщении о проведении Конкурса;

6.5. в течение 15 рабочих дней с даты заключения Концессионного соглашения направить в заинтересованные функциональные органы администрации города Перми и Пермский край копию Концессионного соглашения.

7. При подготовке Конкурсной документации и Концессионного соглашения, внесении изменений в Конкурсную документацию и Концессионное соглашение функциональным органам и подразделениям администрации города Перми, подведомственным им учреждениям по вопросам, отнесенным к их компетенции, взаимодействовать с департаментом имущественных отношений администрации города Перми.

8. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми в течение 2 рабочих дней с даты вступления в силу настоящего постановления направить в департамент имущественных отношений администрации города Перми информацию о единых теплоснабжающих организациях, в зоне деятельности которых находится Объект Концессионного соглашения.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

10. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

11. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Гонцову Е.Н.

Глава города Перми	А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 14.10.2021 № 859

УСЛОВИЯ

концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения города Перми

I. Обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения города Перми, соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения 
и централизованных систем горячего водоснабжения города Перми

Концессионер обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать 
объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и централизованные системы горячего водоснабжения города Перми (далее – объект Соглашения), описание и технико-экономические показатели которых приведены в приложении 1 к настоящим условиям концессионного соглашения в отношении объекта Соглашения (далее – Условия), право собственности на который принадлежит и будет принадлежать концеденту, и осуществлять деятельность по производству, передаче, распределению тепловой энергии, по горячему водоснабжению и холодному водоснабжению (транспортировке питьевой и технической воды) 
с использованием объекта Соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный концессионным соглашением в отношении объекта Соглашения (далее – Соглашение), права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности в указанных целях 
с учетом ограничений, установленных Соглашением и законодательством.

Объект Соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит концеденту на праве собственности, что подтверждается документами о государственной регистрации прав собственности концедента в отношении каждого объекта недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения, наименование 
и реквизиты которых указаны в приложении 1 к настоящим Условиям и в Соглашении.

Концедент гарантирует, что на момент заключения Соглашения объект Соглашения свободен от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности концедента на указанный объект, за исключением права хозяйственного ведения Пермского муниципального унитарного предприятия «Городское коммунальное 
и тепловое хозяйство» (далее – Предприятие) в отношении объекта Соглашения, если иное не указано в приложении 1 к настоящим Условиям.

Концессионеру также передаются права владения и пользования водопроводными сетями и тепловыми сетями в составе объекта Соглашения, технологически и функционально связанными с объектом Соглашения, принадлежащими концеденту на праве собственности, не прошедшими в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственный кадастровый учет 
и (или) государственную регистрацию прав, сведения о котором отсутствуют 
в Едином государственном реестре недвижимости, перечень и описание которого приведено в разделе 1.2 приложения 1 к настоящим Условиям (далее – незарегистрированное недвижимое имущество).

Концедент в лице департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (далее – ДЖКХ) не позднее чем за 6 месяцев до начала года, в котором будут осуществляться мероприятия в отношении объекта Соглашения, определяет перечень имущества, в отношении которого необходимо осуществить мероприятия на последующие 2 года в соответствии с приложением 2 к настоящим Условиям, за исключением 2022 года, и направляет указанный перечень концессионеру.

На 2022 год концедент в лице ДЖКХ определяет перечень имущества, в отношении которого необходимо осуществить мероприятия в соответствии с приложением 2 к настоящим Условиям, не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения.

Определение перечней имущества осуществляется с учетом схемы теплоснабжения города Перми и схем водоснабжения и водоотведения на соответствующий год.

Концессионер обязан не позднее сроков, установленных в приложении 2 
к настоящим Условиям и в Соглашении, за свой счет создать и (или) реконструировать объект Соглашения в соответствии с описанием и технико-экономическими показателями, определяемыми в соответствии с абзацами пятым-седьмым настоящего раздела, разделом 8 настоящих Условий, приложением 2 
к настоящим Условиям и Соглашением.

Концессионер обязан в течение всего срока действия Соглашения 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе санитарными и техническими требованиями:

заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении Соглашения, а также своевременно оплачивать указанные энергетические ресурсы в соответствии с условиями таких договоров;

не допускать передачи в залог, отчуждения, передачи в пользование третьим лицам, не приобретать в собственность, в том числе в порядке реализации права на выкуп имущества, объект Соглашения (имущество, входящее в состав объекта Соглашения); не передавать права владения и (или) пользования имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, в том числе в субаренду; не уступать права требования, не переводить долг по настоящему Соглашению в пользу иностранных физических и юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, не передавать права по настоящему Соглашению в доверительное управление; не нарушать иные установленные законодательством запреты.

Концессионер обязан после окончания работ по созданию и (или) реконструкции объекта Соглашения получить разрешение на ввод в эксплуатацию и обеспечить фактический ввод объекта Соглашения в эксплуатацию в соответствии с технико-экономическими показателями, указанными в приложении 2 к настоящим Условиям, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, в сроки, установленные настоящими Условиями и Соглашением.

В случае если в результате реконструкции и (или) капитального ремонта имущества, входящего в состав объекта Соглашения, образовался лом и отходы цветных и (или) черных металлов (далее – металлолом), концессионер обязан передать образовавшийся металлолом концеденту в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми (далее – ДИО) и ДЖКХ по акту приема-передачи с доставкой на адрес (местоположение), указанный в письме концедента в лице ДИО. Расходы, связанные с транспортировкой металлолома, а также с размещением иных отходов, образующихся в результате реконструкции и (или) ремонта имущества, входящего в состав объекта Соглашения, осуществляются силами и за счет концессионера.

Концессионер обязан в порядке и сроки, установленные Соглашением, возвратить концеденту объект Соглашения по акту приема-передачи в состоянии, указанном в приложении 2 к настоящим Условиям и в Соглашении, пригодном для осуществления деятельности, указанной в настоящем разделе. Объект Соглашения не должен быть обременен правами третьих лиц. Концессионер обязан нести перед концедентом ответственность за качество работ по созданию и (или) реконструкции объекта Соглашения в течение 5 лет со дня передачи объекта Соглашения концеденту.

Концессионер совместно с концедентом в лице ДИО осуществляет действия, необходимые для государственной регистрации права собственности концедента, прав владения и пользования концессионера, внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости в отношении объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения, в сроки, установленные Соглашением.

Государственная регистрация:

права собственности муниципального образования город Пермь на недвижимое имущество, входящее в состав объекта Соглашения;

прав владения и пользования концессионера недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения;

внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости;

прекращение права хозяйственного ведения Предприятия, прав владения 
и пользования концессионера недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения (далее – Государственная регистрация), осуществляется по заявлению концедента в лице ДИО. В случае необходимости при Государственной регистрации уплаты государственной пошлины, иных обязательных платежей такие платежи осуществляются за счет концессионера.

Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения концессионер несет со дня заключения Соглашения до государственной регистрации прекращения прав владения и пользования объектом Соглашения и возврата объекта Соглашения по актам приема-передачи.

II. Описание, в том числе технико-экономические показатели, 
объекта Соглашения

Описание, в том числе характеристики и технико-экономические показатели, а также состав объекта Соглашения приведены в приложении 1 к настоящим Условиям.

III. Задание и основные мероприятия

с описанием основных характеристик таких мероприятий

Задание и основные мероприятия, а также минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера утверждены постановлением администрации города Перми о заключении Соглашения.

IV. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта 
Соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия Соглашения концессионером, без учета расходов, источником 
финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение) (объем инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта Соглашения)

Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения концессионером, установлен в приложениях 2, 3 к настоящим Условиям и равен 3 134 918 тыс. руб. без учета НДС, в ценах соответствующего года.

V. Плановые значения показателей деятельности концессионера

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, плановые значения иных технико-экономических показателей данных систем и (или) объектов (далее – плановые значения показателей деятельности концессионера) установлены в приложении 7 к настоящим Условиям.

VI. Порядок возмещения фактически понесенных расходов 
концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения

Фактически понесенные концессионером расходы по Соглашению, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и водоснабжения и не возмещенные ему на момент окончания срока действия Соглашения, возмещаются при условии продления срока действия Соглашения на период, достаточный для возмещения указанных расходов концессионера, но не более чем на пять лет, в следующем порядке:

Концессионер не позднее чем за 3 месяца до окончания срока действия Соглашения представляет концеденту в лице ДЖКХ экономически обоснованные расчеты размера не возмещенных на момент окончания срока действия Соглашения расходов с приложением подтверждающих документов, а также расчет периода, на который должен быть продлен срок действия Соглашения.

Концедент в лице ДЖКХ в течение 30 дней с даты представления документов проверяет представленные документы и согласовывает срок, на который может быть продлено Соглашение, либо отказывает в продлении срока Соглашения.

Если в процессе проверки документов концедентом в лице ДЖКХ выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и другие недостатки, документы возвращаются концессионеру на доработку.

В случае согласования срока, на который может быть продлено Соглашения, концедент в лице ДЖКХ в течение 15 дней направляет концеденту 
в лице ДИО письмо о необходимости продления срока Соглашения с указанием срока, на который необходимо продлить срок Соглашения, и условий Соглашения, которые подлежат изменению в связи с продлением срока Соглашения.

Концедент в лице ДИО в течение 30 дней с момента получения письма 
от концедента в лице ДЖКХ подготавливает дополнительное соглашение к Соглашению о продлении срока Соглашения на срок, указанный в письме концедента в лице ДЖКХ, с изменением условий Соглашения, указанного в письме концедента в лице ДЖКХ.

В случае если в соответствии с законодательством изменение условий Соглашения должно осуществляться по согласованию с антимонопольным органом, такое изменение подлежит согласованию с антимонопольным органом в установленном порядке.

VII. Возможность переноса сроков реализации инвестиционных обязательств

концессионера, являющегося регулируемой организацией, осуществляющей

деятельность в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, в случае

принятия Правительством Российской Федерации соответствующего

решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 г.

№ 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов

в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения

и водоотведения», в связи с существенным ухудшением экономической

конъюнктуры

Сроки реализации инвестиционных обязательств концессионера могут быть перенесены в случае принятия Правительством Российской Федерации решения 
о возможности изменения на период до трех лет долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения и (или) необходимой валовой выручки теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, определенной в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения и водоснабжения на основе долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и водоснабжения, и (или) долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и водоснабжения, установленных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в пределах переданных полномочий органом местного самоуправления городского округа, в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры, при котором объем валового внутреннего продукта, определяемый федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области государственного статистического учета, в постоянных ценах за один из кварталов текущего года меньше, чем объем валового внутреннего продукта в соответствующем квартале предыдущего года.

VIII. Обязательства концессионера по подготовке проектной 
документации объекта Соглашения

Концессионер обязан за свой счет разработать и представить концеденту 
в лице ДЖКХ проектную документацию, необходимую для создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, в срок не позднее чем за 2 месяцев до начала реализации мероприятий, предусмотренных в приложении 2 к настоящим Условиям.

Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту Соглашения настоящими Условиями, заданием, утвержденным постановлением администрации города Перми о заключении Соглашения, и Соглашением.

Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту Соглашения ГОСТ, СНИП, СП и иными техническими условиями и правилами; в случае, если это предусмотрено законодательством, иметь положительное заключение государственной экспертизы; соответствовать иным нормам действующего законодательства Российской Федерации.

Концедент в лице ДЖКХ рассматривает представленную концессионером проектную документацию в течение 20 календарных дней с даты поступления 
от концессионера. Концедент в лице ДЖКХ имеет право отказать в согласовании проектной документации в случае, если она не соответствует заданию, утвержденному настоящим постановлением, обязательствам, установленным приложением 2 к настоящим Условиям, требованиям, предъявляемым к объекту Соглашения ГОСТ, СНИП, СП и иным техническим условиям и правилам, в случае если это предусмотрено законодательством, иными нормами действующего законодательства Российской Федерации, а также в случае отсутствия положительного заключения государственной экспертизы, в случаях, предусмотренных законодательством.

Концедент в лице ДЖКХ обязуется обеспечить концессионеру необходимые условия для выполнения работ по созданию и (или) реконструкции объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.

При обнаружении концессионером несоответствия проектной документации требованиям, условиям, заданиям, установленным Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации концессионер обязуется немедленно предупредить об этом концедента в лице ДЖКХ и на основании решения концедента в лице ДЖКХ до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по созданию и (или) реконструкции объекта Соглашения.

IX. Обязательства концессионера по осуществлению за свой счет 
страхования риска случайной гибели и (или) случайного повреждения 
объекта Соглашения, и иное страхование

Концессионер обязан за свой счет осуществить страхование риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения) на срок действия Соглашения и представить концеденту в лице ДЖКХ и Пермскому краю  копии договоров страхования и полисы страхования или иные документы, подтверждающие страхование, заверенные страховой организацией и концессионером, в срок не позднее 60 календарных дней со дня заключения Соглашения, после представления концедентом в лице ДИО и Предприятием технической, правоустанавливающей и иной документации на имущество, входящее в состав объекта Соглашения, необходимой для заключения договора страхования и предъявления страховщику при наступлении страхового случая, в соответствии с требованиями страховщика. Страхованию подлежит риск случайной гибели и (или) случайного повреждения имущества в следующих случаях:

пожар;

удар молнии;

падение на застрахованное имущество посторонних предметов, в том числе пилотируемых летательных аппаратов или их частей;

стихийное бедствие;

преднамеренные действия третьих лиц, направленные на повреждение 
или уничтожение застрахованного имущества;

кража, грабеж, разбой;

взрыв паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, сосудов, работающих под давлением, и других аналогичных устройств, а также взрыв взрывчатых веществ и газа, употребляемого для промышленных целей;

авария в системах водоснабжения, отопления, канализации 
или автоматического пожаротушения; проникновение воды или других жидкостей на территорию страхования из других помещений;

наезд транспортных средств, не принадлежащих Страхователю;

поломка машин и механизмов (возникновение убытков в результате отказа (поломки) или гибели машин и оборудования);

террористический акт.

Концессионер обязан обеспечить в соответствии с действующим законодательством страхование ответственности владельца опасного производственного объекта.

X. Обязательства концессионера по осуществлению деятельности, 
предусмотренной Соглашением

Концессионер обязан с даты заключения Соглашения осуществлять деятельность по производству, передаче, распределению тепловой энергии, по горячему водоснабжению и холодному водоснабжению (транспортировке питьевой и технической воды) с использованием объекта Соглашения.

При осуществлении концессионером деятельности по Соглашению теплоснабжение потребителей от источников тепловой энергии (котельных) должно соответствовать схеме теплоснабжения города Перми, утвержденной в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, с учетом фактических режимов работы источников тепловой энергии (котельных) и режимов теплопотребления.

Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в разделе 1 настоящих Условий, с даты заключения Соглашения и до окончания срока, указанного в разделе 11 настоящих Условий, либо до прекращения Соглашения 
и до возврата объекта Соглашения в порядке, предусмотренном Соглашением.

Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг, в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Концессионер обязан при осуществлении деятельности по производству, передаче, распределению тепловой энергии, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению (транспортировке питьевой и технической воды) осуществлять реализацию производимых товаров по регулируемым ценам (тарифам) 
и (или) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).

Концессионер обязан исполнять Соглашение в соответствии с условиями, предусмотренными Соглашением, своими силами и (или) с привлечением третьих лиц. При этом концессионер несет ответственность за действия третьих лиц 
как за свои собственные действия.

Концессионер обязан принять на себя обязательства организации коммунального комплекса, обладавшей правами владения и пользования объектом Соглашения, по подключению объектов застройщика к принадлежавшим этой организации сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с предоставленными техническими условиями, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации.

Концессионер с уведомлением концедента в лице ДЖКХ осуществляет подключение объектов капитального строительства к объектам теплоснабжения, централизованным системам горячего водоснабжения, отдельным объектам таких систем. Концессионер является исполнителем по договору о подключении объектов к объектам теплоснабжения, централизованным системам горячего водоснабжения, отдельным объектам таких систем, за счет полученной платы 
за подключение и выполняет мероприятия по строительству с последующей регистрацией права собственности концессионера на построенные сети.

Объекты, созданные и (или) реконструированные концессионером в рамках исполнения обязательств по подключению объектов застройщиков к сетям теплоснабжения, горячего водоснабжения, передаются в муниципальную собственность по окончании срока действия Соглашения, в том числе в случае досрочного расторжения Соглашения в порядке, предусмотренном Соглашением.

Государственная регистрация права собственности концедента на объекты, указанные в предыдущем абзаце, осуществляется по заявлению концедента в лице ДИО.

XI. Срок действия Соглашения

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2046 г. включительно.

XII. Срок передачи концессионеру объекта Соглашения

Концедент обязан передать концессионеру объект Соглашения в течение месяца с даты заключения Соглашения по акту приема-передачи, подписываемому концессионером и концедентом.

В отношении имущества, входящего в состав объекта Соглашения, за исключением имущества, указанного в следующем абзаце, акт приема-передачи 
со стороны концедента подписывают ДИО и ДЖКХ.

В отношении закрепленного на праве хозяйственного ведения на момент заключения Соглашения имущества, входящего в состав объекта Соглашения, акт приема-передачи со стороны концедента подписывает Предприятие.

XIII. Порядок предоставления концессионеру земельных участков 
и (или) земель, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, и срок заключения с концессионером договоров аренды земельных участков, размер арендной платы (ставки арендной платы) за пользование земельным участком или земельными участками в течение срока действия Соглашения

Концедент в лице департамента земельных отношений администрации города Перми (далее – ДЗО) в соответствии с подпунктом 23 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации без проведения торгов в течение 
30 дней с даты обращения концессионера с заявлением в ДЗО обязуется заключить с концессионером договор аренды по форме, установленной нормативным правовым актом администрации города Перми, в отношении земельных участков, указанных в разделе 4.1 приложения 4 к настоящим Условиям, на которых располагается объект Соглашения и которые необходимы для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением.

Заявление о предоставлении земельных участков подается в ДЗО не позднее 30 дней со дня заключения Соглашения.

Размер арендной платы по договорам аренды земельных участков определяется согласно законодательству, в том числе приказу Минэкономразвития России от 18 июня 2013 г. № 347 «Об утверждении ставок арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации и предоставленных (занятых) для размещения тепловых станций, обслуживающих их сооружений и объектов».

Договоры аренды земельных участков заключаются на период действия Соглашения.

Прекращение Соглашения является основанием прекращения договоров аренды земельных участков.

Концессионер в течение срока действия договора аренды земельных участков несет ответственность в соответствии с договорами аренды земельных участков и действующим законодательством.

Концессионер в течение шести месяцев с даты заключения Соглашения обязан обратиться к концеденту в лице ДЗО с ходатайством об установлении публичного сервитута (далее – публичный сервитут) в соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации в отношении земельных участков, указанных в разделе 4.3 приложения 4 к настоящим Условиям.

Концессионер обязан обеспечить за счет собственных средств оформление публичного сервитута на земельные участки, указанные в разделе 4.3 приложения 4 к настоящим Условиям.

Концедент в лице ДЗО принимает решение об установлении публичного сервитута или отказа в его установлении в порядке и сроки в соответствии с главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Перми от 04 октября 2019 г. № 633 «Об утверждении Административного регламента предоставления департаментом земельных отношений администрации города Перми муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отдельных целях на территории города Перми».

Публичный сервитут устанавливается на срок, указанный в ходатайстве 
об установлении публичного сервитута, с учетом положений статьи 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации и определяется решением об установлении публичного сервитута.

Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не обремененных правами третьих лиц, устанавливается в соответствии с земельным законодательством.

На дату заключения Соглашения плата за публичный сервитут в отношении земельных участков и (или) земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не обремененных правами третьих лиц, устанавливается в размере 0,01 процента кадастровой стоимости такого земельного участка за каждый год использования этого земельного участка. При этом плата за публичный сервитут, установленный на три года и более, не может быть менее чем 0,1 процента кадастровой стоимости земельного участка, обремененного публичным сервитутом, за весь срок публичного сервитута в соответствии с пунктом 4 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации.

Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности или находящихся в государственной или муниципальной собственности и предоставленных гражданам или юридическим лицам, определяется в соответствии с пунктом 7 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации.

Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений 
о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

Концессионер обеспечивает заключение соглашения об осуществлении публичного сервитута с собственником земельного участка, находящегося в частной собственности, или арендатором, землепользователем, землевладельцем земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами в соответствии с требованиями статьи 39.47 Земельного кодекса Российской Федерации.

Соглашение об установлении публичного сервитута не заключается, 
если публичный сервитут установлен в отношении земельных участков 
и (или) земель, находящихся государственной или муниципальной собственности и не обремененных правами третьих лиц.

В отношении земельных участков, указанных в разделе 4.2 приложения 4 
к настоящим Условиям, право собственности на которые не зарегистрировано 
в Едином государственном реестре недвижимости за концедентом и сведения 
о которых в государственном кадастровом учете отсутствуют, концессионер обязуется за свой счет в течение 1 года с даты заключения Соглашения обеспечить проведение кадастровых и иных видов работ, необходимых для формирования земельных участков, и направить информацию и документы концеденту в лице ДЗО.

Концедент в лице ДЗО в течение 30 дней с даты получения информации, указанной в абзаце семнадцатом настоящего раздела, обязуется осуществить действия по государственной регистрации права собственности концедента на такие земельные участки.

Предоставление земельных участков, указанных в семнадцатом абзаце настоящего раздела, осуществляется в порядке и сроки, установленные земельным законодательством и настоящим разделом, после осуществления государственной регистрации права собственности концедента на такие земельные участки в соответствии с Соглашением.

В отношении земельных участков, указанных в разделе 4.4 приложения 4 
к настоящим Условиям, на которых расположены объекты недвижимого имущества, входящие в состав объекта Соглашения, концессионер обязуется за свой счет в течение 1 года с даты заключения Соглашения обеспечить проведение кадастровых и иных видов работ, необходимых для оформления права пользования земельными участками под указанными объектами недвижимого имущества, входящие в состав объекта Соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Концессионер не вправе возводить на земельных участках, находящихся 
в собственности муниципального образования город Пермь и предназначенных для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной настоящими Условиями, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения.

XIV. Цели и срок использования (эксплуатации) объекта Соглашения

Целью использования (эксплуатации) объекта Соглашения является осуществление деятельности, указанной в разделе 1 настоящих Условий, в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами города Перми.

Срок использования (эксплуатации) объекта Соглашения – с даты заключения Соглашения и до прекращения Соглашения и передачи объекта Соглашения концеденту в порядке, установленном Соглашением.

XV. Способы обеспечения исполнения концессионером обязательств 
по Соглашению, размеры предоставляемого обеспечения и срок, 
на который оно предоставляется

Концессионер обязан ежегодно предоставлять обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением, в виде безотзывной непередаваемой банковской гарантии, соответствующей требованиям к таким гарантиям, утвержденным Правительством Российской Федерации, в размере 10 % от предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта Соглашения (объема инвестиций), указанного в приложениях 2, 3 к настоящим Условиям, на соответствующий год (год, на который предоставляется гарантия).

Банковская гарантия должна быть предоставлена концеденту 
в лице ДЖКХ не позднее 60 дней со дня заключения Соглашения. На последующие периоды банковская гарантия предоставляется до первого января текущего года.

При представлении документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по Соглашению, концессионер обязан представить документы (копии, заверенные соответствующей организацией и концессионером), подтверждающие выполнение концессионером требований законодательства Российской Федерации в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии.

Банковская гарантия должна обеспечивать обязательства концессионера 
по созданию и реконструкции объекта Соглашения, осуществлению деятельности с использованием объекта Соглашения в соответствии с условиями Соглашения.

В случае если устанавливается факт неисполнения концессионером инвестиционных обязательств и концедент в лице ДЖКХ прибегает к использованию сумм обеспечения, концессионер не позднее 15 дней с момента использования обеспечения пополняет сумму обеспечения до требуемого размера текущего периода.

Факт неисполнения концессионером инвестиционных обязательств соответствующего года фиксируется концессионером и концедентом в лице ДЖКХ в двустороннем акте. Указанный акт является основанием для истребования концедентом в лице ДЖКХ суммы обеспечения.

XVI. Размер концессионной платы, форма, порядок и сроки ее внесения

Соглашение заключается без установления концессионной платы.

XVII. Обязательства концессионера по подготовке территории, необходимой для создания и (или) реконструкции объекта Соглашения и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением

Не устанавливаются.

XVIII. Объем валовой выручки, получаемой концессионером 
в рамках реализации Соглашения, в том числе на каждый год 
срока действия Соглашения

Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации Соглашения, в том числе на каждый год срока действия Соглашения, указан 
в приложении 5 к настоящим Условиям.

Объем валовой выручки может быть изменен в соответствии с действующим законодательством.

XIX. Значения долгосрочных параметров регулирования 
деятельности концессионера

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, определенные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения) на производимые концессионером товары, согласованные с органами исполнительной власти, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в приложении 6 к настоящим Условиям.

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения) могут быть изменены в случаях и порядке, установленных действующим законодательством.

XX. Обязательства концессионера по реализации производимых товаров, выполнению работ, оказанию услуг по регулируемым ценам (тарифам) 
и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам)

Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в разделе 10 настоящих Условий, осуществлять реализацию производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг по регулируемым ценам (тарифам).

Регулирование тарифов на производимые концессионером товары, выполнение работ, оказание услуг осуществляется в соответствии с методом индексации установленных тарифов.

Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в разделе 10 настоящих Условий, предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг, в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

XXI. Обязательства концедента по финансированию части расходов 
на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, расходов на использование (эксплуатацию) указанного объекта, 
по предоставлению концессионеру государственных или муниципальных гарантий, размер принимаемых концедентом на себя расходов, размер платы концедента по Соглашению, а также размер, порядок и условия предоставления концедентом концессионеру государственных 
или муниципальных гарантий

Не предусмотрены.

XXII. Передача прав владения и пользования бесхозяйными 
объектами по Соглашению

В случае если в течение срока реализации Соглашения выявлены технологически связанные (в случаях установленных законодательством технологически и функционально связанные) с объектами теплоснабжения, централизованными системами горячего водоснабжения и отдельными объектами централизованных систем горячего водоснабжения города Перми бесхозяйные объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, являющиеся частью относящихся к объекту Соглашения систем теплоснабжения, систем водоснабжения, концедентом в лице ДИО на основании предложения ДЖКХ, в порядке, установленном Соглашением, передаются права владения и пользования такими объектами, приобретенными в собственность концедента в порядке, предусмотренном требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, концессионеру без проведения торгов путем изменения условий Соглашения, без учета требований, о том что оценка стоимости таких объектов в совокупности не превышает десять процентов от определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату от даты заключения Соглашения балансовой стоимости объекта Соглашения в случае, если концессионер наделен статусом единой теплоснабжающей организации, и с учетом таких требований в случае отсутствия такого статуса. В указанном случае не допускаются уменьшение размера расходов концессионера на создание и (или) реконструкцию объекта Соглашения, установленного в Соглашении, ухудшение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, плановых значений иных предусмотренных Соглашением технико-экономических показателей этих систем 
и (или) объектов. При этом передача указанных объектов не должна приводить 
к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.

- XXIII. Обязательства концессионера

- в отношении незарегистрированного недвижимого имущества

Концессионер обязан в отношении незарегистрированного недвижимого имущества, указанного в разделе 1.2 приложения 1 к настоящим Условиям, 
за счет собственных средств обеспечить осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации права собственности концедента на такое имущество, в том числе при необходимости выполнение кадастровых работ в отношении такого имущества, а также государственной регистрации права владения и пользования указанным имуществом, в течение года с даты вступления в силу Соглашения.

Доверенность без права передоверия сроком на один год на право представления от имени концедента в лице ДИО заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации права собственности на незарегистрированное недвижимое имущество, указанное в разделе 1.2 приложения 1 к настоящим Условиям, предоставляется концедентом в лице ДИО по запросу концессионера в течение 30 календарных дней со дня получения такого запроса в случае необходимости.

В случае если незарегистрированное недвижимое имущество, указанное 
в разделе 1.2 приложения 1 к настоящим Условиям, в течение года с даты заключения Соглашения не поставлено на государственный кадастровый учет 
и не прошло государственную регистрацию права собственности, мероприятия 
в соответствии с приложением 2 к настоящим Условиям определяются в соответствии с договором аренды в отношении такого имущества и законодательством 
о теплоснабжении.

Если по истечении одного года с момента заключения Соглашения права 
на незарегистрированное недвижимое имущество не будут зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, незарегистрированное недвижимое имущество, входящее в состав объекта Соглашения, считается возвращенным во владение и в пользование концедента, а с концессионером в отношении такого незарегистрированного недвижимого имущества заключается договор аренды на срок действия Соглашения без проведения конкурса в порядке и на условиях, определенных Правительством Российской Федерации, в течение 30 дней с даты истечения срока, установленного в абзаце первом настоящего раздела.

При заключении такого договора аренды обязательства концессионера, установленные Соглашением в отношении передаваемого в аренду незарегистрированного недвижимого имущества, сохраняются.

Арендная плата по такому договору аренды определяется в соответствии 
с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

При одностороннем отказе концедента от исполнения Соглашения договор аренды, предметом которого является незарегистрированное недвижимое имущество, переданное концессионеру ранее в соответствии с Соглашением, подлежит расторжению в одностороннем порядке.

XXIV. Порядок осуществления концедентом контроля за соблюдением 
концессионером условий Соглашения

Концедент в лице ДЖКХ осуществляет контроль за соблюдением концессионером условий Соглашения, в том числе:

соблюдением обязательств по осуществлению деятельности, указанной в Соглашении;

соблюдением обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными Соглашением, в срок, установленный Соглашением;

соблюдением сроков исполнения обязательств, указанных в Соглашении;

соблюдением обязательств по созданию и (или) реконструкции объекта Соглашения в сроки, указанные в Соглашении;

соблюдением обязательств по достижению плановых значений показателей деятельности концессионера, указанных в приложении 7 к настоящим Условиям;

соблюдением обязательств по разработке проектной документации, необходимой для создания и (или) реконструкции объекта Соглашения в сроки, установленные Соглашением;

соответствием проектной документации условиям Соглашения, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

соблюдением требований, установленных Соглашением, требований технических и правовых нормативных актов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения;

соблюдением обязательств по обеспечению ввода в эксплуатацию объекта Соглашения (объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения) с установленными технико-экономическими показателями, указанными в приложении 2 к настоящим Условиям, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в срок, установленный Соглашением;

исполнением концессионером обязательств по осуществлению инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта Соглашения в объемах, указанных в приложении 2 к настоящим Условиям;

согласованием замены и заменой имущества, входящего в состав объекта Соглашения, в случаях, установленных Соглашением;

содержанием объекта Соглашения в порядке, предусмотренном техническими, санитарными, противопожарными, экологическими и иными обязательными правилами, и нормами;

соблюдением обязательств по поддержанию объекта Соглашения в исправном состоянии;

проведением работ по текущему и капитальному ремонту объекта Соглашения, осуществлением иных мероприятий и осуществлением расходов, связанных с содержанием объекта Соглашения в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации санитарными и техническими требованиями;

соблюдением запретов, установленных действующим законодательством 
и Соглашением, в том числе запретов на передачу объекта Соглашения в пользование третьим лицам, на передачу прав владения и (или) пользования имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, в том числе в субаренду, 
на уступку права требования, перевод долга по Соглашению в пользу иностранных физических и юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, на передачу прав по Соглашению в доверительное управление, на передачу в залог или отчуждение объекта Соглашения, запрета по созданию недвижимого имущества, не относящегося к объекту Соглашения;

соблюдением страхования риска случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения;

соблюдением страхования ответственности владельца опасного производственного объекта;

соблюдением обязательств по предоставлению потребителям установленных федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льгот, в том числе льгот по оплате товаров, работ и услуг в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

соблюдением обязательств при осуществлении деятельности, указанной в Соглашении, осуществлять реализацию производимых товаров по регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам);

соблюдением обязательств по принятию на себя обязательства организации коммунального комплекса, обладавшей правами владения и пользования объектом Соглашения, по подключению объектов застройщика к принадлежавшим этой организации сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с предоставленными техническими условиями, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации;

передачей объектов, созданных и (или) реконструированных концессионером в рамках исполнения обязательств по подключению объектов застройщиков к сетям теплоснабжения, горячего водоснабжения, которые передаются в муниципальную собственность по окончании срока действия Соглашения, в том числе в случае досрочного расторжения;

соблюдением обязательств по заключению с ресурсоснабжающими организациями договоров поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении Соглашения, а также оплате указанных энергетических ресурсов в соответствии с условиями договоров;

достижением объема валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации Соглашения;

предоставлением обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением, в виде безотзывной непередаваемой банковской гарантии в сроки, установленные Соглашением.

Концедент в лице ДИО осуществляет контроль за:

сохранностью объекта Соглашения;

соблюдением запрета на передачу объекта Соглашения или его части 
в пользование третьим лицам.

Порядок взаимодействия концессионера и концедента в лице ДЖКХ в части полномочий концедента в лице ДЖКХ, установленных в Соглашении, в том числе в части контроля исполнения концессионером условий Соглашения, определяется регламентом взаимодействия между концессионером и концедентом в лице ДЖКХ.

XXV. Размеры, условия, порядок и сроки выплаты неустойки 
за нарушение сторонами обязательств по Соглашению

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения концессионером обязательств, установленных в Соглашении, в том числе сроков исполнения указанных обязательств, концессионер обязан уплатить концеденту в лице структурного подразделения администрации города Перми, действующего в соответствии с полномочиями, установленными постановлением администрации города Перми о заключении Соглашения, настоящими Условиями и Соглашением, за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения концессионером обязательств неустойку в виде пени в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, действующей на день уплаты неустойки: от объема инвестиций (расходов на реализацию мероприятия), который концессионер обязан осуществить в соответствии с приложением 2 к настоящим Условиям, в отношении обязательства (мероприятия), которое не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, от балансовой стоимости имущества, входящего в состав объекта Соглашения, от размера банковской гарантии на соответствующий год (год предоставления банковской гарантии), и в виде штрафа в размере 10 000 (десяти тысяч) руб. за факт неисполнения или ненадлежащего исполнения концессионером обязательств в соответствии с Соглашением.

Концедент в лице структурного подразделения администрации города Перми, действующего в соответствии с полномочиями, установленными постановлением администрации города Перми о заключении Соглашения, настоящими Условиями и Соглашением, обязан уплатить концессионеру неустойку в виде штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения концедентом 
в лице структурного подразделения администрации города Перми, действующего в соответствии с полномочиями, установленными постановлением администрации города Перми о заключении Соглашения, настоящими Условиями и Соглашением, обязательств, установленных Соглашением, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в размере 10 000 (десяти тысяч) руб. в соответствии с Соглашением.

Неустойка оплачивается в порядке и сроки, установленные Соглашением.

Возмещение сторонами убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением, 
не освобождают соответствующую сторону от исполнения этого обязательства 
в натуре.

XXVI. Порядок внесения изменений в Соглашение

Соглашение может быть изменено по соглашению сторон в порядке, установленном законодательством.

Условия Соглашения, определенные на основании постановления администрации города Перми о заключении Соглашения, могут быть изменены по соглашению сторон только на основании постановления администрации города Перми.

Соглашение может быть изменено по требованию одной из сторон решением суда по основаниям, предусмотренным законодательством.

Изменение условий Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, указанных в приложении 6 к настоящим Условиям, осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной власти 
или органом местного самоуправления, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

В целях внесения изменений в условия Соглашения одна из сторон направляет другой стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

Сторона в течение 30 дней со дня получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия Соглашения.

Стороной в данном случае выступает концедент в лице ДЖКХ.

XXVII. Ответственность сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Соглашением, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Соглашением.

Концессионер несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, за нарушение условий Соглашения перед концедентом в лице:

ДЖКХ за:

нарушение сроков исполнения обязательств, указанных в Соглашении;

непроведение работ по созданию и (или) реконструкции объекта Соглашения в сроки, указанные в Соглашении;

допущенное при создании и (или) реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных Соглашением, требований технических 
и правовых нормативных актов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения;

допущенное при выполнении работ по капитальному ремонту объекта Соглашения нарушение требований, установленных Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству данных работ;

необеспечение подготовки и согласования проектной документации, необходимой для создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, в сроки, установленные Соглашением;

качество работ по созданию и (или) реконструкции объекта Соглашения 
в течение 5 лет со дня передачи объекта Соглашения концеденту;

непредставление оригиналов технических паспортов, документов, подтверждающих ввод объекта Соглашения в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством, сведений о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы, начальной и остаточной стоимости недвижимого и движимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения, а также иных документов, необходимых для государственной регистрации права муниципальной собственности на объект Соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

несоответствие проектной документации условиям, установленным Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

необеспечение ввода в эксплуатацию объекта Соглашения с установленными технико-экономическими показателями, указанными в приложении 2 к настоящим Условиям, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в срок, указанный в Соглашении;

неисправное эксплуатационное состояние, несоответствие техническим, санитарным, противопожарным, экологическим и иным обязательным правилам 
и нормам объекта Соглашения;

объем вложенных инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта Соглашения в размере менее чем установлено в приложениях 2, 3 к настоящим Условиям;

отсутствие использования (эксплуатации) объекта Соглашения с даты заключения Соглашения в соответствии с целями, установленными Соглашением;

прекращение (приостановление) деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения;

осуществление иной деятельности, не связанной с деятельностью, указанной в пункте 1.1 Соглашения, с использованием объекта Соглашения;

неосуществление деятельности, установленной Соглашением, с соблюдением условий Соглашения, действующего законодательства с даты заключения Соглашения;

неосуществление деятельности по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами администрации города Перми;

отсутствие страхования риска случайной гибели и (или) случайного повреждения в случаях, предусмотренных Соглашением;

отсутствие страхования ответственности владельца опасного производственного объекта;

случайную гибель и (или) случайное повреждение объекта Соглашения;

отсутствие содержания объекта Соглашения в порядке, предусмотренном техническими, санитарными, противопожарными, экологическими и иными обязательными правилами и нормами;

несогласование замены с концедентом движимого имущества;

непроведение работ по текущему и капитальному ремонту объекта Соглашения, неосуществление иных мероприятий и неосуществление расходов, связанных с содержанием объекта Соглашения, в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации санитарными и техническими требованиями;

передачу объекта Соглашения или его части в пользование третьим лицам;

передачу прав владения и (или) пользования имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, в том числе в субаренду;

уступку права требования, перевод долга по Соглашению в пользу иностранных физических и юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, передачу прав по Соглашению в доверительное управление;

нарушение иных запретов, установленных законодательством;

передачу в залог или отчуждение объекта Соглашения;

недостижение плановых значений показателей деятельности концессионера, указанных в приложении 7 к настоящим Условиям;

создание недвижимого имущества, не относящегося к объекту Соглашения;

непредоставление потребителям установленных федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льгот, в том числе льгот по оплате товаров, работ и услуг, в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

неосуществление реализации производимых товаров по регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам);

непринятие обязательства организации коммунального комплекса, обладавшей правами владения и пользования объектом Соглашения, по подключению объектов застройщика к принадлежавшим этой организации сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с предоставленными техническими условиями, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации;

непередачу объектов, созданных и (или) реконструированных концессионером в рамках исполнения обязательств по подключению объектов застройщиков к сетям теплоснабжения, горячего водоснабжения, которые передаются в муниципальную собственность по окончании срока действия Соглашения, в том числе в случае досрочного расторжения;

отсутствие заключенных с ресурсоснабжающими организациями договоров поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении Соглашения, 
а также неоплату указанных энергетических ресурсов в соответствии с условиями таких договоров;

непредоставление обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением, в виде безотзывной непередаваемой банковской гарантии в сроки, установленные Соглашением;

непредставление информации об исполнении концессионером обязательств, предусмотренных Соглашением;

непредставление акта об исполнении обязательств в сроки, установленные Соглашением;

непредоставление акта приема-передачи объекта Соглашения в сроки, установленные Соглашением;

непередачу документов, относящихся к передаваемому объекту Соглашения, в том числе актуальной технической документации, а также документов, которые были разработаны в процессе выполнения концессионером мероприятий по созданию и реконструкции объекта Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения), в том числе проектной и исполнительской документации на объект Соглашения;

отсутствие обеспечения доступа к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в Соглашении;

отказ от устранения (нарушение сроков устранения) выявленных в ходе осуществления контроля за деятельностью концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение концессионером условий Соглашения в сроки, установленные претензией;

иные нарушения обязательств и требований, установленных Соглашением;

ДИО за:

отказ в передаче и подписании акта приема-передачи объекта Соглашения 
в сроки, установленные Соглашением;

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по сохранности объекта Соглашения.

XXVIII. Порядок возмещения расходов концессионера
в случае досрочного расторжения Соглашения

В случае досрочного расторжения Соглашения концессионер вправе потребовать от концедента в лице ДЖКХ возмещения расходов на создание и (или) реконструкцию объекта Соглашения в порядке, установленном Соглашением, за исключением понесенных концедентом расходов на создание и (или) реконструкцию объекта Соглашения.

Концессионер и концедент в лице ДЖКХ производят сверку расходов 
на последний день срока действия Соглашения, о чем подписывают акт сверки 
в течение 20 дней с даты прекращения Соглашения.

Концедент в лице ДЖКХ подписывает акт сверки или направляет концессионеру мотивированные замечания не позднее 60 дней с даты получения от концессионера.

Расходы концессионера в связи с созданием и реконструкцией объекта Соглашения не подлежат возмещению концедентом в случае расторжения Соглашения по вине концессионера.

В случае досрочного расторжения Соглашения по инициативе концессионера, но не по вине концедента, расходы концессионера в связи с созданием и реконструкцией объекта Соглашения, концедентом возмещению не подлежат.

- XXIX. Гарантии осуществления концессионером деятельности, 
предусмотренной Соглашением

В случае если принятые федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы (нормативные правовые акты) субъекта Российской Федерации, правовые акты органов местного самоуправления приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на концессионера или ухудшению положения концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения, в том числе устанавливают режим запретов и ограничений в отношении концессионера, ухудшающих его положение по сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, концедент обязан принять меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций концессионера и получение им валовой выручки (дохода от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема изначально определенного Соглашением, путем увеличения срока Соглашения с согласия концессионера и по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных законодательством, в течение 60 дней с момента получения концедентом в лице ДЖКХ от концессионера обоснования неблагоприятных для концессионера последствий, указанных в настоящем разделе.

Концедент в лице ДЖКХ в течение 30 дней с момента получения 
от концессионера обоснования неблагоприятных для концессионера последствий, указанных в настоящем разделе, рассматривает и направляет концеденту в лице ДИО письмо о необходимости увеличения срока Соглашения с указанием срока, на который необходимо увеличить срок Соглашения в связи с возникновением неблагоприятных для концессионера последствий, указанных в настоящем разделе, и условий Соглашения, которые подлежат изменению в связи с увеличением срока Соглашения.

Концедент в лице ДИО в течение 30 дней с момента получения письма 
от концедента в лице ДЖКХ подготавливает дополнительное соглашение к Соглашению об увеличении срока Соглашения на срок, указанный в письме концедента в лице ДЖКХ, с изменением условий Соглашения, указанного в письме концедента в лице ДЖКХ.

Предусмотренные настоящим разделом обязательства концедента по принятию мер, обеспечивающих получение концессионером валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам), не распространяются на случаи изменения, корректировки цен (тарифов) концессионера за недостижение концессионером установленных Соглашением плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения.

XXX. Порядок изменения состава и описания объекта Соглашения

Стороны, если иное не предусмотрено законом, в течение срока действия Соглашения могут исключать из объекта Соглашения движимое имущество, 
не используемое для осуществления деятельности, указанной в разделе 1 настоящих Условий, и морально устаревшее и (или) физически изношенное имущество, в том числе путем замены исключаемого движимого имущества в порядке, установленном Соглашением.

Изменение состава и описания объекта Соглашения производится после согласования с антимонопольным органом, в случае если такое согласование предусмотрено действующим законодательством.

Разборка, снос и демонтаж имущества, входящего в состав объекта Соглашения, до получения разрешения на исключение имущества, входящего в состав объекта Соглашения, из объекта Соглашения, согласования условий дополнительного соглашения к Соглашению антимонопольным органом в случае, предусмотренном действующим законодательством, не допускается.

Концессионер не позднее двух месяцев со дня подписания дополнительного соглашения обязан вернуть концеденту в лице ДИО движимое имущество, которое исключено из объекта Соглашения, по акту приема-передачи, а в случае если движимое имущество исключается с заменой также предоставить концеденту в лице ДИО сведения и документы об имуществе, которым замещается исключаемое имущество, входящее в состав объекта Соглашения.

XXXI. Существенные нарушения концессионером условий Соглашения

Существенные нарушения концессионером условий Соглашения устанавливаются законодательством о концессионных соглашениях и Соглашением.

XXXII. Иные условия

Соглашение может содержать иные положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации, правовым актам города Перми.

Приложение 1

к условиям концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения города Перми

Раздел 1.1.

Состав, описание, технико-экономические показатели объекта Соглашения

Раздел 1.2.

Состав, описание, технико-экономические показатели объекта Соглашения

(незарегистрированное недвижимое имущество)

Приложение 2

к условиям концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения города Перми

Обязательства концессионера в отношении объекта Соглашения

| № п/п | Мероприятия в отношении объекта соглашения | Описание и технико-экономические показатели объекта соглашения | Ед. изм. | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2043 г. | 2044 г. | 2045 г. | 2046 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ИТОГО по программе: |  |  |  | 3 134 918 | 99 500 | 267 248 | 75 356 | 231 315 | 190 530 | 169 512 | 108 577 | 118 448 | 117 437 | 121 749 | 120 401 | 131 683 | 138 505 | 142 429 | 137 728 | 81 300 | 84 552 | 87 934 | 91 451 | 95 110 | 98 914 | 102 870 | 107 085 | 106 904 | 108 379 |
| 1. Технологический комплекс котельная № 2 по ул. Лепешинской, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Реконструкция котельной | - Вывод водогрейной котельной по ул. О.Лепешинской, 3 из эксплуатации, перевод в режим ЦТП (установка т/об ГВС) | - тыс.руб. | - 8 742 | - 0 | - 0 | - 0 | - 8 742 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 1.2. | - Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс | - Определяется в соответствии с абзацами 5-8 раздела 1 и раздела 8 Условий | - тыс.руб. | - 66 273 | - 0 | - 0 | - 17 308 | - 2 066 | - 2 149 | - 2 235 | - 2 324 | - 2 417 | - 2 514 | - 2 614 | - 2 719 | - 2 828 | - 2 941 | - 3 059 | - 3 181 | - 1 575 | - 1 637 | - 1 703 | - 1 771 | - 1 842 | - 1 734 | - 1 803 | - 1 875 | - 1 950 | - 2 028 |
|  |  |  | тыс.руб. | 75 014 | 0 | 0 | 17 308 | 10 808 | 2 149 | 2 235 | 2 324 | 2 417 | 2 514 | 2 614 | 2 719 | 2 828 | 2 941 | 3 059 | 3 181 | 1 575 | 1 637 | 1 703 | 1 771 | 1 842 | 1 734 | 1 803 | 1 875 | 1 950 | 2 028 |
| 2.Технологический комплекс котельной № 3 Генерала Наумова, 18а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | - Реконструкция котельной | - Установка БМК, в т.ч. в расчете на нагрузку ВК по ул. О, Лепешинской - 13,5 Мвт. 95/70 | - тыс.руб. | - 95 067 | - 0 | - 0 | - 2 185 | - 92 882 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 2.2. | - Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс | - Определяется в соответствии с абзацами 5-8 раздела 1 и раздела 8 Условий | - тыс.руб. | - 75 714 | - 0 | - 0 | - 0 | - 45 637 | - 0 | - 5 111 | - 0 | - 5 528 | - 0 | - 5 979 | - 0 | - 6 466 | - 0 | - 6 994 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  |  |  | тыс.руб. | 170 781 | 0 | 0 | 2 185 | 138 518 | 0 | 5 111 | 0 | 5 528 | 0 | 5 979 | 0 | 6 466 | 0 | 6 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Технологический комплекс котельная ул. Ленская 32 "Б" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1. | - Реконструкция котельной | - Автоматизация, диспетчеризация водогрейной котельной ДОС, охранный контур | - тыс.руб. | - 4 668 | - 0 | - 424,4 | - 4 244 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 3.2. | - Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс | - Определяется в соответствии с абзацами 5-8 раздела 1 и раздела 8 Условий | - тыс.руб. | - 14 880 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 6 600 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 8 280 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  |  |  | тыс.руб. | 19 548 | 0 | 424 | 4 244 | 0 | 6 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Технологический комплекс п. Нижняя Курья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1. | - Реконструкция котельной | - Автоматизация, диспетчеризация водогрейной котельной по ул. Н.Курья (в/ч 63196), оптимизация электропотребляющего оборудования; приведение в надлежащее тех. состояние дизель-генератора 150 кВт | - тыс.руб. | - 6 500 | - 6 500 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 4.2. | - Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс | - Определяется в соответствии с абзацами 5-8 раздела 1 и раздела 8 Условий | - тыс.руб. | - 22 000 | - 11 000 | - 11 000 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  |  |  | тыс.руб. | 28 500 | 17 500 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Технологический комплекс котельная Борцов Революции, 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1. | - Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс | - Вывод водогрейной котельной по ул. Б.Революции, 151 из эксплуатации, строительство БМК (настенные газовые котлы) 0,2 МВт, ликвидация В/Н башни (перенос емкости в здание школы), ликвидация ТС. | - тыс.руб. | - 7 200 | - 7 200 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  |  |  | тыс.руб. | 7 200 | 7 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Технологический комплекс котельная Бахаревская 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1. | - Реконструкция ЦТП | - Замена насосного оборудования | - тыс.руб. | - 1 311 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 311 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 6.2. | - Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс | - Определяется в соответствии с абзацами 5-8 раздела 1 и раздела 8 Условий | - тыс.руб. | - 17 484 | - 0 | - 0 | - 0 | - 17 484 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  |  |  | тыс.руб. | 18 795 | 0 | 0 | 0 | 18 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.Технологический комплекс котельная Криворожская, 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.1. | - Реконструкция котельной | - Строительство БМК на месте существующей водогрейной котельной по ул. Криворожская, 36, 3 котла по 2,2 - 2,8 МВт, нагрузки ГВС нет | - тыс.руб. | - 53 574 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 801 | - 51 773 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 7.2. | - Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс | - Определяется в соответствии с абзацами 5-8 раздела 1 и раздела 8 Условий | - тыс.руб. | - 57 959 | - 0 | - 0 | - 2 392 | - 2 481 | - 5 439 | - 2 380 | - 2 475 | - 2 574 | - 2 677 | - 2 784 | - 2 895 | - 3 011 | - 3 131 | - 3 257 | - 3 387 | - 1 676 | - 1 744 | - 1 813 | - 1 886 | - 1 961 | - 1 846 | - 1 920 | - 1 996 | - 2 076 | - 2 159 |
|  |  |  | тыс.руб. | 111 534 | 0 | 0 | 2 392 | 4 282 | 57 213 | 2 380 | 2 475 | 2 574 | 2 677 | 2 784 | 2 895 | 3 011 | 3 131 | 3 257 | 3 387 | 1 676 | 1 744 | 1 813 | 1 886 | 1 961 | 1 846 | 1 920 | 1 996 | 2 076 | 2 159 |
| 8.Технологический комплекс котельная Чусовская, 27 м/р Новые Ляды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8.1. | - Реконструкция котельной | - Автоматизация, диспетчеризация водогрейной котельной по ул. Чусовская, 27; реконструкция строительных конструкций котельной | - тыс.руб. | - 11 737 | - 0 | - 0 | - 273 | - 11 464 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 8.2. | - Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс | - Определяется в соответствии с абзацами 5-8 раздела 1 и раздела 8 Условий | - тыс.руб. | - 24 563 | - 0 | - 0 | - 817 | - 849 | - 4 502 | - 919 | - 955 | - 994 | - 1 033 | - 1 075 | - 1 118 | - 1 162 | - 1 209 | - 1 257 | - 1 308 | - 647 | - 673 | - 700 | - 728 | - 757 | - 713 | - 741 | - 771 | - 802 | - 834 |
|  |  |  | тыс.руб. | 36 300 | 0 | 0 | 1 090 | 12 313 | 4 502 | 919 | 955 | 994 | 1 033 | 1 075 | 1 118 | 1 162 | 1 209 | 1 257 | 1 308 | 647 | 673 | 700 | 728 | 757 | 713 | 741 | 771 | 802 | 834 |
| 9.Технологический комплекс котельная Чапаева, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9.1. | - Реконструкция котельной | - Установка БМК 5МВт на территории паровой котельной по ул. Чапаева, 6, организация охранного контура и видео; демонтаж трубы дымовой 60 м. | - тыс.руб. | - 33 100 | - 32 600 | - 0 | - 500 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 9.2. | - Реконструкция ЦТП | - ЦТП №2, ул. Пер. 1-ый Еловский, д.24 | - тыс.руб. | - 1 200 | - 0 | - 1 200 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 9.3. | - Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс | - Определяется в соответствии с абзацами 5-8 раздела 1 и раздела 8 Условий | - тыс.руб. | - 70 926 | - 0 | - 43 500 | - 1 069 | - 1 112 | - 1 157 | - 1 203 | - 1 251 | - 1 301 | - 1 353 | - 1 407 | - 1 464 | - 1 522 | - 1 583 | - 1 646 | - 1 712 | - 848 | - 881 | - 917 | - 953 | - 991 | - 933 | - 970 | - 1 009 | - 1 050 | - 1 092 |
|  |  |  | тыс.руб. | 105 226 | 32 600 | 44 700 | 1 569 | 1 112 | 1 157 | 1 203 | 1 251 | 1 301 | 1 353 | 1 407 | 1 464 | 1 522 | 1 583 | 1 646 | 1 712 | 848 | 881 | 917 | 953 | 991 | 933 | 970 | 1 009 | 1 050 | 1 092 |
| 10.Технологический комплекс котельная Жукова, 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.1. | - Реконструкция котельной | - Телеметрия, диспетчеризация водогрейной котельной по ул. М.Жукова, 33 | - тыс.руб. | - 1 300 | - 1 300 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  |  |  | тыс.руб. | 1 300 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Технологический комплекс котельной по ул. Кочегаров, 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11.1. | - Реконструкция котельной | - Установка БМК на новом з/у на пересечении Кочегаров и Белоевская, 35 МВт; | - тыс.руб. | - 156 000 | - 6 000 | - 150 000 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 11.2. | - Реконструкция ЦТП | - Реконструкция 7 ЦТП, ликвидация 1 ЦТП | - тыс.руб. | - 37 130 | - 0 | - 37 130 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 11.3. | - Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс | - Определяется в соответствии с абзацами 5-8 раздела 1 и раздела 8 Условий | - тыс.руб. | - 176 291 | - 0 | - 0 | - 6 630 | - 6 895 | - 7 171 | - 7 458 | - 7 756 | - 8 066 | - 8 389 | - 8 725 | - 9 074 | - 9 437 | - 9 814 | - 10 207 | - 10 615 | - 5 254 | - 5 464 | - 5 683 | - 5 910 | - 6 147 | - 6 941 | - 7 219 | - 7 508 | - 7 808 | - 8 120 |
|  |  |  | тыс.руб. | 369 421 | 6 000 | 187 130 | 6 630 | 6 895 | 7 171 | 7 458 | 7 756 | 8 066 | 8 389 | 8 725 | 9 074 | 9 437 | 9 814 | 10 207 | 10 615 | 5 254 | 5 464 | 5 683 | 5 910 | 6 147 | 6 941 | 7 219 | 7 508 | 7 808 | 8 120 |
| 12. Технологический комплекс ЦТП, сетей 2 контура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12.1. | - Реконструкция ЦТП | - Реконструкция 36 ЦТП | - тыс.руб. | - 64 430 | - 34 900 | - 0 | - 11 400 | - 8 000 | - 10 130 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 12.2. | - Реконструкция сетей теплоснабжения второго контура после ЦТП, сетей горячего, холодного водоснабжения входящих в технологический комплекс | - Определяется в соответствии с абзацами 5-8 раздела 1 и раздела 8 Условий | - тыс.руб. | - 791 779 | - 0 | - 9 994 | - 5 038 | - 30 591 | - 40 286 | - 44 942 | - 38 218 | - 39 747 | - 41 336 | - 36 625 | - 38 090 | - 39 614 | - 41 199 | - 42 847 | - 41 437 | - 25 139 | - 26 144 | - 27 190 | - 28 277 | - 29 409 | - 30 585 | - 31 808 | - 33 081 | - 34 404 | - 35 780 |
|  |  |  | тыс.руб. | 856 208 | 34 900 | 9 994 | 16 438 | 38 591 | 50 415 | 44 942 | 38 218 | 39 747 | 41 336 | 36 625 | 38 090 | 39 614 | 41 199 | 42 847 | 41 437 | 25 139 | 26 144 | 27 190 | 28 277 | 29 409 | 30 585 | 31 808 | 33 081 | 34 404 | 35 780 |
| 13. Технологический комплекс тепловыйх сетей В.Каменского, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13.1. | - Реконструкция сетей теплоснабжения, сетей горячего, холодного водоснабжения входящих в технологический комплекс | - Определяется в соответствии с абзацами 5-8 раздела 1 и раздела 8 Условий | - тыс.руб. | - 81 187 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 7 103 | - 3 711 | - 3 860 | - 4 014 | - 4 175 | - 4 342 | - 4 515 | - 4 696 | - 4 884 | - 5 079 | - 5 282 | - 3 205 | - 3 333 | - 3 466 | - 3 605 | - 3 749 | - 3 899 | - 4 055 | - 4 217 | - 0 | - 0 |
|  |  |  | тыс.руб. | 81 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 103 | 3 711 | 3 860 | 4 014 | 4 175 | 4 342 | 4 515 | 4 696 | 4 884 | 5 079 | 5 282 | 3 205 | 3 333 | 3 466 | 3 605 | 3 749 | 3 899 | 4 055 | 4 217 | 0 | 0 |
| 14. Технологический комплекс тепловыйх сетей малые котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14.1. | - Реконструкция сетей теплоснабжения, сетей горячего, холодного водоснабжения входящих в технологический комплекс | - Определяется в соответствии с абзацами 5-8 раздела 1 и раздела 8 Условий | - тыс.руб. | - 171 985 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 13 222 | - 7 111 | - 7 395 | - 7 691 | - 7 998 | - 8 318 | - 8 651 | - 8 997 | - 9 357 | - 9 731 | - 10 121 | - 6 140 | - 6 385 | - 6 641 | - 6 907 | - 7 183 | - 7 470 | - 7 769 | - 8 180 | - 8 428 | - 8 291 |
|  |  |  | тыс.руб. | 171 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 222 | 7 111 | 7 395 | 7 691 | 7 998 | 8 318 | 8 651 | 8 997 | 9 357 | 9 731 | 10 121 | 6 140 | 6 385 | 6 641 | 6 907 | 7 183 | 7 470 | 7 769 | 8 180 | 8 428 | 8 291 |
| 15.Технологический комплекс тепловыйх сетей ТЭЦ-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15.1. | - Реконструкция сетей теплоснабжения, сетей горячего, холодного водоснабжения входящих в технологический комплекс | - Определяется в соответствии с абзацами 5-8 раздела 1 и раздела 8 Условий | - тыс.руб. | - 202 251 | - 0 | - 0 | - 3 700 | - 0 | - 7 852 | - 16 175 | - 8 492 | - 8 832 | - 9 185 | - 9 553 | - 9 935 | - 10 332 | - 10 745 | - 11 175 | - 11 622 | - 7 051 | - 7 333 | - 7 626 | - 7 931 | - 8 249 | - 8 578 | - 8 922 | - 9 278 | - 9 650 | - 10 036 |
|  |  |  | тыс.руб. | 202 251 | 0 | 0 | 3 700 | 0 | 7 852 | 16 175 | 8 492 | 8 832 | 9 185 | 9 553 | 9 935 | 10 332 | 10 745 | 11 175 | 11 622 | 7 051 | 7 333 | 7 626 | 7 931 | 8 249 | 8 578 | 8 922 | 9 278 | 9 650 | 10 036 |
| 16. Технологический комплекс тепловых сетей ТЭЦ-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16.1. | - Реконструкция сетей теплоснабжения, сетей горячего водоснабжения входящих в технологический комплекс | - Определяется в соответствии с абзацами 5-8 раздела 1 и раздела 8 Условий | - тыс.руб. | - 43 698 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 820 | - 3 749 | - 1 969 | - 2 047 | - 2 129 | - 2 214 | - 2 303 | - 2 395 | - 2 491 | - 2 590 | - 2 694 | - 1 634 | - 1 700 | - 1 768 | - 1 838 | - 1 912 | - 1 989 | - 2 068 | - 2 151 | - 2 237 | - 0 |
|  |  |  | тыс.руб. | 43 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 820 | 3 749 | 1 969 | 2 047 | 2 129 | 2 214 | 2 303 | 2 395 | 2 491 | 2 590 | 2 694 | 1 634 | 1 700 | 1 768 | 1 838 | 1 912 | 1 989 | 2 068 | 2 151 | 2 237 | 0 |
| 17. Технологический комплекс тепловыйх сетей ТЭЦ-6/ВК-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 17.1. | - Реконструкция сетей теплоснабжения, сетей горячего, холодного водоснабжения входящих в технологический комплекс | - Определяется в соответствии с абзацами 5-8 раздела 1 и раздела 8 Условий | - тыс.руб. | - 353 777 | - 0 | - 14 000 | - 10 000 | - 0 | - 12 646 | - 36 036 | - 13 678 | - 14 225 | - 14 794 | - 15 386 | - 16 001 | - 16 641 | - 17 307 | - 17 999 | - 18 719 | - 11 356 | - 11 811 | - 12 283 | - 12 774 | - 13 285 | - 13 817 | - 14 369 | - 14 944 | - 15 542 | - 16 164 |
|  |  |  | тыс.руб. | 353 777 | 0 | 14 000 | 10 000 | 0 | 12 646 | 36 036 | 13 678 | 14 225 | 14 794 | 15 386 | 16 001 | 16 641 | 17 307 | 17 999 | 18 719 | 11 356 | 11 811 | 12 283 | 12 774 | 13 285 | 13 817 | 14 369 | 14 944 | 15 542 | 16 164 |
| 18. Технологический комплекс тепловыйх сетей ТЭЦ-9/ ВК 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 18.1. | - Реконструкция сетей теплоснабжения, сетей горячего, холодного водоснабжения входящих в технологический комплекс | - Определяется в соответствии с абзацами 5-8 раздела 1 и раздела 8 Условий | - тыс.руб. | - 482 191 | - 0 | - 0 | - 9 800 | - 0 | - 18 680 | - 38 483 | - 20 205 | - 21 013 | - 21 853 | - 22 727 | - 23 636 | - 24 582 | - 25 565 | - 26 588 | - 27 651 | - 16 775 | - 17 446 | - 18 144 | - 18 870 | - 19 625 | - 20 410 | - 21 226 | - 22 075 | - 22 958 | - 23 877 |
|  |  |  | тыс.руб. | 482 191 | 0 | 0 | 9 800 | 0 | 18 680 | 38 483 | 20 205 | 21 013 | 21 853 | 22 727 | 23 636 | 24 582 | 25 565 | 26 588 | 27 651 | 16 775 | 17 446 | 18 144 | 18 870 | 19 625 | 20 410 | 21 226 | 22 075 | 22 958 | 23 877 |

Приложение 3

к условиям концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения города Перми

Предельный размер расходов на реконструкцию объекта Соглашения

| № | Мероприятие | Объем расходов по годам реализации Соглашения (тыс. руб., без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | (тыс. руб., без НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Финансовые потребности на реализацию инвестиционных мероприятий | 99 500 | 268 441 | 92 037 | 249 528 | 221 711 | 210 778 | 158 410 | 172 299 | 175 890 | 184 552 | 187 652 | 203 011 | 214 411 | 223 007 | 222 760 | 169 806 | 171 580 | 172 945 | 173 762 | 173 849 | 172 956 | 170 738 | 166 778 | 155 584 | 141 241 | 4 553 228 |
| 1.1 | КВЛ (капитальные вложения) | 99 500 | 267 248 | 75 356 | 231 315 | 190 530 | 169 512 | 108 577 | 118 448 | 117 437 | 121 749 | 120 401 | 131 683 | 138 505 | 142 429 | 137 728 | 81 300 | 84 552 | 87 934 | 91 451 | 95 110 | 98 914 | 102 870 | 107 085 | 106 904 | 108 379 | 3 134 918 |
| 1.2 | % за пользование заемными средствами (кредита) |  | 1 193 | 16 681 | 18 213 | 31 181 | 41 266 | 49 833 | 53 851 | 58 452 | 62 803 | 67 252 | 71 328 | 75 906 | 80 578 | 85 032 | 88 506 | 87 028 | 85 011 | 82 311 | 78 739 | 74 043 | 67 868 | 59 693 | 48 680 | 32 861 | 1 418 310 |
| 1.3 | Оборотный капитал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Источники финансирования в разрезе использования собственных средств и привлечения заемных средств, в том числе: | 71 690 | 268 441 | 92 037 | 249 528 | 221 711 | 210 778 | 158 410 | 172 299 | 175 890 | 184 552 | 187 652 | 203 011 | 214 411 | 223 007 | 222 760 | 169 806 | 171 580 | 172 945 | 173 762 | 173 849 | 172 956 | 170 738 | 166 778 | 155 584 | 141 241 | 4 553 228 |
| 2.1 | расходы, учитываемые в тарифах, в том числе: | 55 620 | 59 766 | 71 385 | 74 811 | 85 826 | 95 352 | 104 274 | 110 306 | 117 273 | 124 613 | 132 730 | 141 330 | 151 459 | 163 001 | 175 949 | 189 722 | 198 756 | 209 325 | 221 887 | 237 129 | 256 150 | 280 879 | 315 169 | 368 712 | 583 995 | 4 553 228 |
| 2.1.1 | Амортизация, в т.ч.: | 55 620 | 59 766 | 71 385 | 74 811 | 85 826 | 95 352 | 104 274 | 110 306 | 117 273 | 124 613 | 132 730 | 141 330 | 151 459 | 163 001 | 175 949 | 189 722 | 198 756 | 209 325 | 221 887 | 237 129 | 256 150 | 280 879 | 315 169 | 368 712 | 583 995 | 4 553 228 |
| 2.1.1.1 | направленная на инвестиции | 55 620 | 59 766 | 71 385 | 74 811 | 85 826 | 95 352 | 104 274 | 110 306 | 117 273 | 124 613 | 132 730 | 141 330 | 151 459 | 163 001 | 175 949 | 169 806 | 171 580 | 172 945 | 173 762 | 173 849 | 172 956 | 170 738 | 166 778 | 155 584 | 141 241 | 3 360 745 |
| 2.1.1.2 | направленная на компенсацию авансовой реализации инвестиционных мероприятий в предыдущих годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 916 | 27 176 | 36 379 | 48 124 | 63 280 | 83 194 | 110 141 | 148 391 | 213 128 | 442 754 | 1 192 483 |
| 2.1.2 | Прибыль (капитальные вложения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | % за пользование заемными средствами (кредита) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2.1.4 | Возврат основной суммы долга заемных средств (кредита) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2.2 | Заемные средства (привлечение "+" / погашение "-") | 16 070 | 208 675 | 20 651 | 174 718 | 135 885 | 115 426 | 54 137 | 61 993 | 58 616 | 59 938 | 54 923 | 61 682 | 62 952 | 60 006 | 46 811 | -19 916 | -27 176 | -36 379 | -48 124 | -63 280 | -83 194 | -110 141 | -148 391 | -213 128 | -442 754 | 0 |

Приложение 4

к условиям концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения города Перми

Перечень земельных участков, предоставляемых для создания 
и реконструкции объекта Соглашения и осуществления деятельности

| № п/п | Характеристики земельного участка (ЗУ) |  |  | Имущество, входящее в состав объекта Соглашения, расположенных на земельном участке |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кадастровый номер ЗУ | Площадь ЗУ, кв.м | Адрес ЗУ | Реестр. № | Кадастровый номер имущества | Наименование имущества | Адрес имущества |
| Раздел 4.1. Перечень земельных участков, предоставляемых по договору аренды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 59:01:1713491:294 | 2 164,0 | Лепешинской 3 | 175338 | 59:01:1713490:56 | Котельная | Лепешинской, 3 |
| 2 | 59.-01:1713479:22 | 2 908,0 | Генерала Наумова 18а | 159722 | 59:01:1713479:386 | Котельной | Генерала Наумова, 18а |
| 3 | 59:01:3219013:492 | 640,0 | Ленская 32 б | 493130 | 59:01:0000000:50914 | Котельная | Ленская, 32 б |
| 4 | 59:01:4411473:40 | 2 787,0 | Бахаревская 53 | 162985 | 59:01 4411473:69 | Котельная | Бахаревская, 53 |
| 5 | 59:01:3812313:3 | 1 483,0 | Криворожская 36 | 156657 | 59:01:3812313:17 | Котельная | Криворожская, 36 |
| 6 | 59:01:0000000:477 | 2 205,0 | Чусовская 27 | 162987 | 59:01:0000000:48526 | Котельная | Чусовская, 27 |
| 7 | 59:01:3812832:8 | 13 102,0 | Чапаева 6 | 162267 | 59:01:3812832:11 | Котельная | Чапаева, 6 |
| 8 | 59:01:2018036:151 | 1 635,0 | М. Жукова 33 | 173426 | 59:01:2018036:83 | Котельная | Жукова, 33 |
| 9 | 59:01:17172025:14 | 7 752,0 | Кочегаров 50д | 492114 | 59:01:0000000:52191 | Котельная | Кочегаров, 50д |
| 10 |  |  | Кочегаров 50 е | 492108 | 59:01:0000000:49955 | ЦТП 10 ( РЦТП) | Кочегаров. 50 е |
| 11 | 59:01:1117206:338 | 1 988,0 | ДОС, 21 а (Н.Курья) | 500212 | 59:01:0000000:70682 | Котельная | ДОС, 21 а (Н.Курья) |
| Раздел 4.2. Перечень земель, подлежащих формированию с целью предоставления по договору аренды |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | не сформирован |  | Борцов Революции 151 |  | 59:01:2010349:12 | Котельная | Борцов Революции, 151 |
| Раздел 4.3. Перечень земельных участков, земель, в отношении которых устанавливается публичный сервиут |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 59:01:4410946:35 | 580,1 | Уфимская 2а | 177632 | 59:01:4410946:89 | ЦТП 1 | Уфимская2а |
| 14 | 59:01:4410946:36 | 1 378,9 | Серебрянский проезд За | 177595 | 59:01:4410946:88 | ЦТП 2 | Серебрянский проезд За |
| 15 | 59:01:4410737:16 | 241,0 | Куйбышева 89а | 177607 | 59:01:4410737:427 | ЦТП 7 | Куйбышева 89а |
| 16 | 59:01:4410854:28 | 574,3 | Куйбышева, 101а | 177627 | 59:01:4411477:53 | ЦТП 10 | Куйбышева, 101а |
| 17 | 59:01:4410227:08 | 268,4 | Елькина За | 177628 | 59:01:4410227:641 | ЦТП 13 | Елькина За |
| 18 | 59:01:4413652:4785 | 360,0 | Героев Хасана 109а | 25067 | 59:01:0000000:52275 | ЦТП 15 | Героев Хасана 109а |
| 19 | 59:01:4413652:4783 | 221,0 | Героев Хасана 113 | 25070 | 59:01:0000000:50473 | ЦТП 16 | Героев Хасана 113 |
| 20 | 59:01:4311902:4586 | 423,0 | бульвар Гагарина 32а | 24213 | 59:01:4311902:5716 | ЦТП 17 | бульвар Гагарина 32а |
| 21 | 59:01:4410004:27 | 1 053,0 | Монастырская 14Б | 175759 | 59:01:4410004:881 | ЦТП 19 | Монастырская 14Б |
| 22 | 59:01:1715014:5 | 325,5 | Красноводская 24 | 492105 | 59:01:1715014:1096 | ЦТП 16 | Красноводская 24 |
| 23 | 59:01:4410924:44 | 249,0 | Шатрова 18а | 177649 | 59:01:4410924:111 | Бойлерная №3 | Шатрова 18а |
| 24 | 59:01:4410741:4 | 2 993,0 | Куйбышева 96а | 177630 | 59:01:4410741:527 | Бойлерная №2 | Куйбышева 96а |
| 25 | не сформирован |  | пер. Еловский 1-й | 175555 | 59:01:3812370:201 | ЦТП 2 | пер. Еловский 1-й |
| 26 | не сформирован |  | 1 я Колхозная 4а | 177685 | 59:01:0000000:48457 | ЦТП 22 | 1 я Колхозная 4а |
| 27 | не сформирован |  | Солдатова 39а | 177647 | 59:01:4410947:84 | ЦТП 3 | Солдатова 39а |
| 28 | не сформирован |  | Моторостроителей 7а | 177645 | 59:01:4410954:4286 | ЦТП 4 | Моторостроителей 7а |
| 29 | не сформирован |  | Клары Цеткин 19а | 177598 | 59:01:4410854:43 | ЦТП 5 | Клары Цеткин 19а |
| 30 | не сформирован |  | Куйбышева 69/1 | 177599 | 59:01:4410729:78 | ЦТП 6 | Куйбышева 69/1 |
| 31 | не сформирован |  | Куйбышева 79а | 177625 | 59:01:4410730:949 | ЦТП 8 | Куйбышева 79а |
| 32 | не сформирован |  | Солдатова 42/1 | 177650 | 59:0114410954:4285 | ЦТП 9 | Солдатова 42/1 |
| 33 | не сформирован |  | Коминтерна 20а | 177591 | 59:01:4410652:30 | ЦТП 11 | Коминтерна 20а |
| 34 | не сформирован |  | Клары Цеткин 31 | 175264 | 59:01:4410944:59 | ЦТП 12 | Клары Цеткин 31 |
| 35 | не сформирован |  | Автозаводская 82 | 27728 | 59:01:1713045:262 | ЦТП 21 | Автозаводская 82 |
| 36 | не сформирован |  | Экскаваторная 35 | 161573 | 59:01:4413822:29 | ЦТП 23 | Экскаваторная 35 |
| 37 | не сформирован |  | Толмачева 32 | 179305 | 59:01:4410061:526 | ЦТП 25 | Толмачева 32 |
| 38 | не сформирован |  | А.Гайдара 14 | 457197 | 59:01:4319066:43 | ЦТП 27 | А.Гайдара 14 |
| 39 | не сформирован |  | Камчатовская 20 | 478305 | 59:01:4410218:61 | ЦТП 28 | Камчатовская 20 |
| 40 | не сформирован |  | Кировоградская, 68 | 481453 | 59:01:1713095:35 | ЦТП 30 | Кировоградская, 68 |
| 41 | не сформирован |  | Хабаровская 171 | 492106 | 59:01:1713517:369 | ЦТП 11 | Хабаровская 171 |
| 42 | не сформирован |  | Ветлужская 62 | 492104 | 59:01:17150121:66 | ЦТП 12 | Ветлужская 62 |
| 43 | не сформирован |  | Заречная 154 | 492086 | 59:01:1713563:860 | ЦТП 13 | Заречная 154 |
| 44 | не сформирован |  | Ветлужская 89 | 492094 | 59:01:1713518:231 | ЦТП 14 | Ветлужская 89 |
| 45 | не сформирован |  | Ветлужская 58 | 492107 | 59:01:1713516:18 | ЦТП 15 | Ветлужская 58 |
| 46 | не сформирован |  | Шатрова 9а | 177586 | 59:01:4410923:77 | Бойлерная №4 | Шатрова 9а |
| 47 | не сформирован |  | Промышленная 111 | 466660 | 59:01:4319155:209 | Бойлерная /НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ | Промышленная 111 |
| 48 | не сформирован |  | А.Старикова 5 | 496171 | 59:01:3812307:1881 | Бойлерная | А.Старикова 5 |
| Раздел 4.4. Перечень земельных участков, земель, в отношении которых право пользования осуществляется в соответствии с законодательством |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 59:01:4410035:16 | 4 538,8 | Куйбышева 4а | 175781 | 59111:4410035:286 | ЦТП 18/ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ | Куйбышева 4а |
| 50 | 59:01:4410042:4 | 1 703,0 | Советская 7а | 454742 | 59:01:4410042:342 | ЦТП 26/ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ | Советская 7а |
| 51 | не сформирован |  | Елькина 8а | 177633 | 59:01:4410230:301 | ЦТП 14/ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ | Елькина 8а |
| 52 | не сформирован |  | Энгельса, 23 | 24909 | 59:01:4410750:155 | ЦТП 20/ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ | Энгельса, 23 |
| 53 | не сформирован |  | Шишкина 20 | 453621 | 59:01:1713045:309 | ЦТП 24/ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ | Шишкина 20 |
| 54 | не сформирован |  | Промышленная 65 | 24121 | 59:01:0000000:61013 | Насосная/ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ | Промышленная 65 |

Приложение 5

к условиям концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения города Перми

Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации Соглашения

| Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО (тыс. руб., без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2043 г. | 2044 г. | 2045 г. | 2046 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Объем валовой выручки, необходимой для осуществления деятельности в сфере теплоснабжения с использованием объектов концессионного соглашения, с учетом инвестиционной составляющей договора концессии | 571 257 | 547 160 | 539 106 | 543 084 | 560 427 | 578 902 | 603 964 | 625 527 | 648 185 | 670 944 | 694 948 | 720 016 | 746 913 | 775 604 | 806 157 | 837 829 | 864 695 | 893 453 | 924 137 | 957 970 | 996 013 | 1 039 643 | 1 093 285 | 1 166 465 | 1 400 903 | 19 806 587 |
| Объем валовой выручки, необходимой для осуществления деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием объектов концессионного соглашения, с учетом инвестиционной составляющей договора концессии | 27 236 | 27 854 | 28 478 | 29 115 | 29 766 | 30 430 | 31 108 | 31 800 | 32 507 | 33 228 | 33 964 | 34 715 | 35 482 | 36 264 | 37 063 | 37 877 | 38 708 | 39 556 | 40 420 | 41 303 | 42 203 | 43 121 | 44 058 | 45 014 | 45 996 | 897 266 |

Приложение 6

к условиям концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения города Перми

Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера

| Предельные (максимальные) значения долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в отношении объектов концессионного соглашения, осуществляющих услуги по передаче тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |
| 1. Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 138 966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Индекс эффективности операционных расходов | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Нормативный уровень прибыли | % | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| 4. Количество прекращений подачи тепловой энергии (кроме ГИ) | р./км | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 5. Количество прекращений подачи тепловой энергии на источниках тепловой энергии | р./Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Удельный расход топлива | кг у.т./ Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Величина потерь к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 8. Технологические потери | тыс. Гкал | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 |
| Предельные (максимальные) значения долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в отношении объектов концессионного соглашения котельные по адресам: п. Нижняя курья, ул. Лесопарковый, 6, ул. О Лепешинской, 3, ул. Б. Революции, 151, ул. М. Жукова, 33, ул. Наумова, 18а, ул. Бахаревская, 53, ул. Чусовская, 27, ул. Криворожская, 36а, ул. Чапаева, 6, ул. Кочегаров 50д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |
| 1. Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 97 464 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Индекс эффективности операционных расходов | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Нормативный уровень прибыли | % | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| 4. Количество прекращений подачи тепловой энергии (кроме ГИ) | р./км | 0,80 | 0,79 | 0,78 | 0,76 | 0,75 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,71 | 0,70 | 0,69 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,60 | 0,59 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,56 |
| 5. Количество прекращений подачи тепловой энергии на источниках тепловой энергии | р./Гкал/час | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Удельный расход топлива | кг у.т./ Гкал | 163,3 | 162,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 |
| 7. Величина потерь ТЭ к суммарной материальной характеристике тепловой сети и сети ГВС | Гкал/м2 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 8. Технологические потери | тыс. Гкал | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 18,55 | 18,36 | 18,18 | 17,99 | 17,81 | 17,64 | 17,46 | 17,29 | 17,12 | 16,95 | 16,78 | 16,62 | 16,45 | 16,29 | 16,13 | 15,98 | 15,82 |

| Предельные (максимальные) значения долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере холодного водоснабжения в отношении объектов концессионного соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |  | 2045 |  | 2046 |
| 1. Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 10 307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |
| 2. Индекс эффективности операционных расходов | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 3. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |
| 4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтч/м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВтч/м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |

Приложение 7

к условиям концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения города Перми

Плановые значения показателей деятельности концессионера

Объем полезного отпуска тепловой энергии в 2022 году и прогноз объема полезного отпуска тепловой энергии на срок действия концессионного соглашения

| № п\п | Наименование имущества | Объем полезного отпуска |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год, тыс. Гкал/ тыс.м3 | На срок действия концессионного соглашения, тыс. Гкал в год / тыс.м3 |
| 1. | Котельные по адресам: п. Нижняя курья, ул. Лесопарковый, 6, ул. О Лепешинской, 3, ул. Б. Революции, 151, ул. М. Жукова, 33, ул. Наумова, 18а, ул. Бахаревская, 53, ул. Чусовская, 27, ул. Криворожская, 36а, ул. Чапаева, 6, ул. Кочегаров 50д | 118,0 | 118,0 |
| 2. | Объекты, используемые для оказания услуг по передаче тепловой энергии | 1 183,3 | 1 183,3 |
| 3. | Объекты в сфере водоснабжения (транспортировка воды) | 2 278,7 | 2 278,7 |

Удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии в 2022 году и прогноз на срок действия концессионного

| № п\п | Наименование имущества | Удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный расход электроэнергии (кВтч/Гкал) | Удельный расход воды (м3/Гкал) |
| 1. | Котельные по адресам: п. Нижняя Курья, ул. Лесопарковый, 6, ул. О Лепешинской, 3, ул. Б. Революции, 151, ул. М. Жукова, 33, ул. Наумова, 18а, ул. Бахаревская, 53, ул. Чусовская, 27, ул. Криворожская, 36а, ул. Чапаева, 6, ул. Кочегаров 50д | 42,47 | 0,32 |
| 2. | Объекты, используемые для оказания услуг по передаче тепловой энергии | 1,8 | - |

Величины неподконтрольных расходов, определяемые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организаций) на 2022 год

| № п\п | Наименование имущества | Величина неподконтрольных расходов, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год |
| 1. | Котельные по адресам: п. Нижняя курья, ул. Лесопарковый, 6, ул. О Лепешинской, 3, ул. Б. Революции, 151, ул. М. Жукова, 33, ул. Наумова, 18а, ул. Бахаревская, 53, ул. Чусовская, 27, ул. Криворожская, 36а, ул. Чапаева, 6, ул. Кочегаров 50д | 35 218,0 |
| 2. | Объекты, используемые для оказания услуг по передаче тепловой энергии | 56 080,3 |
| 3. | Объекты в сфере водоснабжения (транспортировка воды) | 334,03 |

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 14.10.2021 № 859

КРИТЕРИИ КОНКУРСА И ПАРАМЕТРЫ КРИТЕРИЕВ КОНКУРСА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения города Перми

1. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером в период действия концессионного соглашения – 3,135 млрд. руб. без НДС.

| Всего, тыс. руб. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2043 г. | 2044 г. | 2045 г. | 2046 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 3 134 918 | 99 500 | 267 248 | 75 356 | 231 315 | 190 530 | 169 512 | 108 577 | 118 448 | 117 437 | 121 749 | 120 401 | 131 683 | 138 505 | 142 429 | 137 728 | 81 300 | 84 552 | 87 934 | 91 451 | 95 110 | 98 914 | 102 870 | 107 085 | 106 904 | 108 379 |

2. Принятие концедентом на себя расходов на создание и (или) реконструкцию объектов концессионного соглашения не планируется.

3. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера: Базовый уровень (на 2022 год) операционных расходов (максимальное значение) – 246,737 млн. руб.

Нормативный уровень прибыли при установленном методе регулирования тарифов – метод индексации установленных тарифов:

| Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельные (максимальные) значения долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в отношении объектов концессионного соглашения, осуществляющих услуги по передаче тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |
| 1. Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 138 966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Индекс эффективности операционных расходов | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Нормативный уровень прибыли | % | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| 4. Количество прекращений подачи тепловой энергии (кроме ГИ) | р./км | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 5. Количество прекращений подачи тепловой энергии на источниках тепловой энергии | р./Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Удельный расход топлива | кг у.т./ Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Величина потерь к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 8. Технологические потери | тыс. Гкал | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 |
| Предельные (максимальные) значения долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в отношении объектов концессионного соглашения (котельные по адресам: п. Нижняя курья, ул. Лесопарковый, 6, ул. О Лепешинской, 3, ул. Б. Революции, 151, ул. М. Жукова, 33, ул. Наумова, 18а, ул. Бахаревская, 53, ул. Чусовская, 27, ул. Криворожская, 36а, ул. Чапаева, 6, ул. Кочегаров 50д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |
| 1. Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 97 464 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Индекс эффективности операционных расходов | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Нормативный уровень прибыли | % | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| 4. Количество прекращений подачи тепловой энергии (кроме ГИ) | р./км | 0,80 | 0,79 | 0,78 | 0,76 | 0,75 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,71 | 0,70 | 0,69 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,60 | 0,59 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,56 |
| 5. Количество прекращений подачи тепловой энергии на источниках тепловой энергии | р./Гкал/час | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Удельный расход топлива | кг у.т./ Гкал | 163,3 | 162,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 |
| 7. Величина потерь ТЭ к суммарной материальной характеристике тепловой сети и сети ГВС | Гкал/м2 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 8. Технологические потери | тыс. Гкал | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 18,55 | 18,36 | 18,18 | 17,99 | 17,81 | 17,64 | 17,46 | 17,29 | 17,12 | 16,95 | 16,78 | 16,62 | 16,45 | 16,29 | 16,13 | 15,98 | 15,82 |

| Предельные (максимальные) значения долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере холодного водоснабжения в отношении объектов концессионного соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |
| 1. Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 10 307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Индекс эффективности операционных расходов | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтч/м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВтч/м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

4. Плановые значения показателей деятельности концессионера.

Объем полезного отпуска тепловой энергии в 2022 году и прогноз объема полезного отпуска тепловой энергии на срок действия концессионного соглашения

| № п\п | Наименование имущества | Объем полезного отпуска |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год, тыс. Гкал/ тыс.м3 | На срок действия концессионного соглашения, тыс. Гкал в год / тыс. м3 |
| 1 | Котельные по адресам: п. Нижняя курья, ул. Лесопарковый, 6, ул. О Лепешинской, 3, ул. Б. Революции, 151, ул. М. Жукова, 33, ул. Наумова, 18а, ул. Бахаревская, 53, ул. Чусовская, 27, ул. Криворожская, 36а, ул. Чапаева, 6, ул. Кочегаров 50д | 118,0 | 118,0 |
| 2 | Объекты, используемые для оказания услуг по передаче тепловой энергии | 1 183,3 | 1 183,3 |
| 3 | Объекты в сфере водоснабжения (транспортировка воды) | 2 278,7 | 2 278,7 |

Удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии в 2022 году и прогноз на срок действия концессионного

| № п\п | Наименование имущества | Удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный расход электроэнергии (кВтч/Гкал) | Удельный расход воды (м3/Гкал) |
| 1 | Котельные по адресам: п. Нижняя Курья, ул. Лесопарковый, 6, ул. О Лепешинской, 3, ул. Б. Революции, 151, ул. М. Жукова, 33, ул. Наумова, 18а, ул. Бахаревская, 53, ул. Чусовская, 27, ул. Криворожская, 36а, ул. Чапаева, 6, ул. Кочегаров 50д | 42,47 | 0,32 |
| 2 | Объекты, используемые для оказания услуг по передаче тепловой энергии | 1,8 | - |

Величины неподконтрольных расходов, определяемые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организаций) на 2022 год

| № п\п | Наименование имущества | Величина неподконтрольных расходов, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год |
| 1 | Котельные по адресам: п. Нижняя курья, ул. Лесопарковый, 6, ул. О Лепешинской, 3, ул. Б. Революции, 151, ул. М. Жукова, 33, ул. Наумова, 18а, ул. Бахаревская, 53, ул. Чусовская, 27, ул. Криворожская, 36а, ул. Чапаева, 6, ул. Кочегаров 50д | 35 218,0 |
| 2 | Объекты, используемые для оказания услуг по передаче тепловой энергии | 56 080,3 |
| 3 | Объекты в сфере водоснабжения (транспортировка воды) | 334,03 |

На следующие годы концессионного соглашения указанные расходы рассчитываются с учетом ввода основных средств и прогнозных индексов-дефляторов, разрабатываемых Министерством экономического развития Российской Федерации.

Предельный рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения по отношению к каждому предыдущему году не должен превышать предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании.

Цена газа на 2022 год определяется на основании действующих нормативных правовых актов, устанавливающих величину каждой из составляющих цены газа, на последующие годы цена газа будет принята с учетом индекса-дефлятора, согласно прогнозу социально-экономического развития экономики Российской Федерации.

Цена электроэнергии на 2022 год и последующие годы определяется на основании фактических данных с учетом индекса-дефлятора согласно прогнозу социально-экономического развития экономики Российской Федерации.

Информация о прогнозных индексах-дефляторах до 2024 года опубликована на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/ и доступна для всех заинтересованных лиц.

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

города Перми

от 14.10.2021 № 859

ЗАДАНИЕ, 
сформированное в соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 
и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера

I. Основания для разработки задания

Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)».

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 29.09.2021 №1000 «Об утверждении схемы теплоснабжения в административных границах города Перми на период до 2035 года».

II. Цель разработки задания.

- Целью разработки задания является реализация мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов централизованных (локальных) систем теплоснабжения, центральных тепловых пунктов (далее – ЦТП) совместно с участками сетей теплоснабжения, сетей горячего водоснабжения, сетей холодного водоснабжения, обеспечивающих изменение технических характеристик этих объектов и предполагающих изменение первоначальной (полной) стоимости модернизируемого и (или) реконструируемого объекта. Применение новых энергосберегающих технологий приведет к сбережению энергоресурсов и повышение качества коммунальной услуги у населения.

III. Перечень мероприятий по строительству, модернизации 
и реконструкции объектов централизованных (локальных) систем

теплоснабжения

Сектор теплоснабжения:

ВК Чапаева, 6

Котельная предназначена для теплоснабжения 33 жилых домов и 4 объектов социальной сферы в мкр.Чапаевский. Котельная введена в эксплуатацию –1993 г.

В летний период – котельная не работает, т.к. нагрузка на ГВС мала по сравнения с установленным оборудованием.

Топливо основное: природный газ (ГРУ), резервное топливо – мазут, оборудование в не рабочем состоянии.

Установленная мощность: 21,4 Гкал/ч

Подключенная нагрузка: 3,4 Гкал/ч

Температурные графики: 95-70 0С;

Расход теплоносителя: 124,1 м3/ч

Установить новую блочную автоматизированную газовую котельную мощностью не менее 5 МВт на территории паровой котельной с организацией охранного контура и видео, осуществить поставку горячего водоснабжения потребителям - круглогодично. Обеспечить техническую возможность подключения объектов перспективного теплопотребления.

ВК Чусовская, 27.

Котельная расположена в поселке Новые Ляды Свердловского района города Перми, обеспечивает поставку теплоносителя на 32 жилых дома, год ввода в эксплуатацию –1980 г.

Установленная мощность: 1,83 Гкал/ч

Подключенная нагрузка: 1,08 Гкал/ч

Температурные графики: 95-70 0С

Расход теплоносителя: 66,4 м3/ч.

Топливо основное: природный газ (ГРУ), резервного топлива – нет.

Обеспечить автоматизацию, диспетчеризацию водогрейной котельной по ул. Чусовская, 27; осуществить реконструкцию строительных конструкций котельной. Обеспечить техническую возможность подключения объектов перспективного теплопотребления.

ВК Криворожская, 36.

Предназначена для теплоснабжения 31 объекта, год ввода в эксплуатацию –1956/1996г.

Установленная мощность: 6,45 Гкал/ч

Подключичная нагрузка: 6,16 Гкал/ч

Температурные графики: 95-70 0С

Расход теплоносителя: 246,4 м3/ч

В летний период не работает, нагрузки на ГВС – нет.

Топливо основное: природный газ (ГРУ), резервного топлива – нет.

Обеспечить строительство блочной модульной котельной на месте существующей водогрейной котельной по ул. Криворожская, 36, мощностью не менее 8,4 МВт, с обеспечением поставки горячего водоснабжения потребителям – круглогодично.

ВК Бахаревская, 53.

Котельная расположена в Свердловском районе, обеспечивает поставку теплоносителя на 3 многоквартирных дома, год ввода в эксплуатацию –1965 г.

Установленная мощность: 1,2 Гкал/ч

Подключенная нагрузка: 0,7 Гкал/ч

Температурные графики: 95-70 0С

Расход теплоносителя: 28 м3/ч

В летний период – не работает

Топливо основное: мазут, резервного топлива – нет.

Установить на водогрейную котельную 2 электрокотла по 200кВт в расчете на нагрузку до -10С, с учетом запуска в работу мазутных котлов на период от 3-ех недель до 1,5 мес. в период прохождения отопительного периода. Модернизация источника тепловой энергии путем замены насосного оборудования.

ВК Борцов Революции, 151.

Котельная обеспечивает поставку тепловой энергии на спортивную школу гребли, год ввода в эксплуатацию –1984 г.

Установленная мощность: 0,58 Гкал/ч

Подключенная нагрузка: 0,04 Гкал/ч

Температурные графики: 95-70 0С

Расход теплоносителя: 1,6 м3/ч

В летний период котельная не работает.

Топливо основное: уголь, резервного топлива – нет.

Обеспечить вывод водогрейной котельной по ул. Борцов Революции, 151 из эксплуатации, осуществить строительство блочной модульной котельной (настенные газовые котлы) 0,2 МВт, осуществить реконструкцию системы водоснабжения путем ликвидация водонапорной башни, находящейся в аварийном состоянии (перенос емкости в здание школы), обеспечить снижение тепловых потерь путем сокращения протяженности тепловой сети. Улучшить экологическую обстановку в данном районе и снизить плату за вредные выбросы.

ВК Нижняя Курья

Котельная расположена в мкр. Н.Курья (в/ч 63196), подключено 11 многоквартирных домов, год ввода в эксплуатацию –1965 г.

Установленная мощность: 2,41 Гкал/ч

Подключенная нагрузка: 0,93 Гкал/ч

Температурные графики: 95-70 0С

Расход теплоносителя: 76 м3/ч

В летний период котельная не работает, нагрузки по ГВС – нет.

Топливо основное: природный газ (ГРУ), резервного топлива – нет.

Обеспечить автоматизацию, диспетчеризацию и оптимизацию электропотребляющего оборудования водогрейной котельной. Котельная должна работать в автоматическом режиме без обслуживающего персонала с передачей данных на диспетчерский пункт эксплуатирующей организации. Приведение в надлежащее исправно - техническое состояние дизель-генератора 150 кВт.

ВК Генерала Наумова, 18.

Котельная предназначена для теплоснабжения 36 многоквартирных домов и 1 социального объекта в Дзержинском районе города Перми, год ввода в эксплуатацию –1947 г.

Установленная мощность: 7,56 Гкал/ч

Подключенная нагрузка: 5,45 Гкал/ч

Температурные графики: 95-70 0С

Расход теплоносителя: 202,4 м3/ч

Топливо основное: природный газ (ГРУ), резервного топлива – нет.

В летний период котельная работает в режиме ЦТП, нагрузка по ГВС переводиться на ВК Ольги Лепешинской,3.

Установить блочную модульную котельную на территории существующей котельной с расчетом переключения тепловой нагрузки с ВК Ольги Лепешинской,3 - 13,5 Мвт. Строительство и реконструкция тепловых сетей в связи с переводом тепловой нагрузи с другого источника.

ВК Ольги Лепешинской,3

Котельная предназначена для теплоснабжения 42 многоквартирных домов и 3 социальных объектов в Дзержинском районе города Перми, год ввода в эксплуатацию – 1956 г.

Установленная мощность: 7,32 Гкал/ч

Подключенная нагрузка: 5,36 Гкал/ч

Температурные графики: 95-70 0С

Расход теплоносителя: 217,2 м3/ч

Топливо основное: природный газ (ГРУ), резервного топлива – нет.

Полная реконструкция источника тепловой энергии, вывод водогрейной котельной из эксплуатации, перевод в режим ЦТП. Внедрение передовых технологий автоматизации и регулирования технологических процессов. В результате котельная (ЦТП) должна работать в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Произвести демонтаж существующего старого котлового оборудования, установить новые сетевые теплообменники, насосное оборудование и оснастить ЦТП современными средствами автоматики безопасности и регулирования. Организовать ликвидацию выбросов загрязняющих веществ от котельной, улучшить экологическую обстановку в данном районе. При переводе котельной в разряд ЦТП снизить себестоимость затрат на выработку одной Гкал.

ВК Ленская 32 «Б» (ДОС).

С котельной осуществляется поставка теплоснабжения и горячего водоснабжения на 3 многоквартирных дома в Мотовилихинском районе города Перми, год ввода в эксплуатацию –2004 г.

Установленная мощность: 1,08 Гкал/ч

Подключенная нагрузка: 0,6 Гкал/ч

Температурные графики: 95-70 0С

Расход теплоносителя: 28 м3/ч

Топливо основное: природный газ (ГРУ), резервного топлива – нет.

Осуществить модернизацию оборудования котельной путем автоматизации, диспетчеризации водогрейной котельной ДОС, охранный контур. Котельная должна работать в автоматическом режиме без обслуживающего персонала с передачей данных на диспетчерский пункт эксплуатирующей организации.

ВК Маршала Жукова, 33.

Котельная работает на перенатальный центр, год ввода в эксплуатацию –2011 г.

Установленная мощность: 7,74 Гкал/ч

Подключенная нагрузка: 5,83 Гкал/ч

Температурные графики: 95-70 0С

Расход теплоносителя: 233,2 м3/ч

Топливо основное: природный газ (ГРУ), резервного топлива – дизельное топливо, объем баков – 100 м3.

Осуществить модернизацию котельной путем установки оборудования телеметрии, диспетчеризацию водогрейной котельной.

ВК Кочегаров, 50 «Д».

Котельная введена в эксплуатацию в 1974 году, обеспечивает поставку коммунального ресурса на 41 объект.

Установленная мощность: 46,8 Гкал/ч

Подключенная нагрузка: 27,93 Гкал/ч

в т.ч. в паре – 4,7 Гкал/ч

Температурные графики:

с котлов до РЦТП: 150/85 0С

с РЦТП до ЦТП: 115/70 0С

на потребителей: 95/70 0С

Давление отпускаемого пара – 13,26 кгс/см2

Топливо основное: газ (ГРУ-2 шт.), резервного топлива – нет.

Учитывая избыточный состав рабочего оборудования источника осуществить реконструкцию всего теплосетевого комплекса: установка блочно-модульной котельной на новом земельном участке на пересечении ул. Кочегаров и ул. Белоевская, мощностью 35 МВт; частичная реконструкция всех ЦТП с установкой технического учет и автоматизации процесса.

По каждому технологическому комплексу осуществить реконструкцию тепловых сетей включая тепловые сети, присоединенные к теплоэлектроцентралям, с увеличение пропускной способности в соответствии с утвержденной Схемой теплоснабжения города Перми.

Сектор холодного и горячего водоснабжения:

Независимо от выполняемых мероприятий на источниках тепловой энергии осуществить реконструкцию сетей горячего и холодного водоснабжения, проложенных в единых тепловых каналах, реконструкцию и автоматизацию 36 ЦТП на тепловых сетях, подключенных к теплоэлектроцентралям.

В состав мероприятий инвестиционной программы необходимо включить наиболее приоритетные мероприятия, с учетом утвержденных Схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Перми.

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от

Перечень и состав долговых обязательств государственных и (или)

муниципальных предприятий, учреждений, определяемые в соответствии 
с положением части 2 статьи 41 Федерального закона от 21 июля 2005 г. 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»

Перечень и состав долговых обязательств государственных и (или) муниципальных предприятий, учреждений, определяемые в соответствии с положением части 2 статьи 41 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», не установлены.

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Пермского края, участвующего в Концессионном соглашении 
в качестве самостоятельной стороны

1. Установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности концессионера и методом регулирования тарифов, установленных концессионным соглашением в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения города Перми (далее – Концессионное соглашение).

2. Утверждение инвестиционных программ концессионера в соответствии 
с установленными Концессионным соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности концессионера, предельным уровнем расходов на создание и (или) реконструкцию объекта Концессионного соглашения.

3. Возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета Пермского края, в том числе в случае принятия органом исполнительной власти Пермского края в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера и предусмотренных Концессионным соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов Пермского края, и (или) решения об установлении тарифов концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установленных либо согласованных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов Пермского края.

4. Пермский край вправе осуществлять контроль за исполнением Концессионного соглашения в соответствии с компетенцией, установленной федеральным законодательством и правовыми актами Пермского края.

5. Иные права и обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми актами Пермского края и Концессионным соглашением.