АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.10.2021

№ 922

Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми».

2. Признать утратившими силу постановления администрации города 
Перми:

от 19 октября 2020 г. № 1050 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»;

от 30 марта 2021 г. № 217 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2020 № 1050»;

от 07 мая 2021 г. № 332 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2020 
№ 1050»;

от 24 сентября 2021 г. № 751 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2020 № 1050».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

И.о. Главы города Перми	Э.А. Хайруллин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Перми

от 20.10.2021 № 922

- Муниципальная программа

- «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»

- ПАСПОРТ

муниципальной программы

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» (далее – программа) |  |  |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | Департамент дорог и благоустройства администрации города Перми (далее – ДДБ) |  |  |  |  |
| 4 | Участники программы | ДДБ; департамент земельных отношений администрации города Перми (далее – ДЗО); муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство» (далее – МКУ «Пермблагоустройство»); управление капитального строительства (далее – УКС) |  |  |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | Программа направлена на достижение результатов по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь по формированию комфортной городской среды и решения задачи по повышению уровня безопасности и качества автомобильных дорог, создание качественной и эффективной системы уличного освещения. Протяженность автомобильных дорог местного значения на территории города Перми составляет более 2 201 км, что превышает аналогичный показатель городов, входящих в состав Ассоциации городов Поволжья: Ижевск (890,0 км), Казань (1 750,0 км), Самара (1 022,7 км), Уфа (1 317,6 км). Общая площадь территории города Перми (799,7 кв. км) сравнима с такими городами, входящими в состав Ассоциации городов Поволжья, как Уфа (754 кв. км) и Киров (757 кв. км). Площадь тротуаров на улично-дорожной сети города Перми составляет около 2 млн. кв. м, в Уфе– 1,7 млн. кв. м, в Кирове – 1,3 млн. кв. м. В сравнении с городами, входящими в состав Ассоциации городов Поволжья, наибольшую протяженность сети ливневой канализации имеет Нижний Новгород – 430,0 км, наименьшая в Сарапуле – 1 км. Протяженность ливневой канализации на территории города Перми составляет 192,2 км. В 2022 году запланировано завершение реконструкции ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии; ул. Грибоедова от ул. Уинской до ул. Лесной, ул. Сапфирной в жилом районе Ива-1 Мотовилихинского района г. Перми. В 2024 году запланировано завершение реконструкции автомобильной дороги в микрорайоне Нижнее Васильево. В 2025 году запланировано завершение реконструкции ул. Революции: 2 очередь моста через реку Егошиху; реконструкции ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов; автодорожного путепровода по ул. Монастырской на 4А + 325 км перегона Пермь II – Пермь I Свердловской железной дороги; строительство автомобильной дороги по ул. Агатовой, ул. Топазной, строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Окулова, 73. В рамках капитального ремонта в 2022 году планируется выполнить работы по Комсомольскому проспекту, в 2023 по ул. Василия Каменского, ул. Самаркандской, мосту через реку Мулянку на ул. Красина, путепроводу по ул. Промышленной, 127. В рамках мероприятий по созданию качественной и эффективной системы уличного освещения в период 2022-2026 годов планируется построить 140 км сетей наружного освещения и обеспечить 93,3 % протяженности улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением. Программа взаимосвязана с муниципальной программой «Организация дорожной деятельности в городе Перми». |  |  |  |  |
| 6 | Цель программы | 1. Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог путем развития улично-дорожной сети, иных объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры. |  |  |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Развитие улично-дорожной сети путем строительства и реконструкции автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений. 1.1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации. 1.1.2. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения. 1.2. Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми. 1.2.1. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и трамвайных путей путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2022-2026 годы |  |  |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 2 435 519,600 | 1 776 966,600 | 2 334 386,600 | 6 714 699,300 | 2 675 699,800 |
|  | бюджет города Перми | 1 284 346,400 | 1 177 049,700 | 1 096 686,600 | 2 132 300,800 | 1 081 134,200 |
|  | бюджет Пермского края | 1 151 173,200 | 599 916,900 | 1 237 700,000 | 4 582 398,500 | 1 594 565,600 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 1 291 782,300 | 870 883,600 | 1 808 986,600 | 6 214 699,300 | 2 175 699,800 |
|  | бюджет города Перми | 586 775,100 | 345 883,600 | 683 986,600 | 1 632 300,800 | 581 134,200 |
|  | бюджет Пермского края | 705 007,200 | 525 000,000 | 1 125 000,000 | 4 582 398,500 | 1 594 565,600 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 1 143 737,300 | 906 083,000 | 525 400,000 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  | бюджет города Перми | 697 571,300 | 831 166,100 | 412 700,000 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 446 166,000 | 74 916,900 | 112 700,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Показатели конечного результата целей программы | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
|  | количество реконструированных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию, ед. | 2 | - | 1 | 3 | - |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 «Развитие улично-дорожной сети путем строительства и реконструкции автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |  |  | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год План | 2026 год план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| - 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1.1 | Реконструкция ул. Революции. Второй этап – площадь ЦКР, участок ул. Революции от площади ЦКР до ул. Куйбышева, участок ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Пушкина, ул. Пушкина от площади ЦКР до Комсомольского проспекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | 1 |  | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 33 041, 100 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 99 122, 800 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | - |  | 1,5 | 1,5 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 147 728, 300 | 84 615, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 443 184, 800 | 253 845, 800 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 132 163, 900 | 590 913, 100 | 338 461, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 33 041, 100 | 147 728, 300 | 84 615, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 99 122, 800 | 443 184, 800 | 253 845, 800 |
| 1.1.1.1.2 | Реконструкция ул. Революции: 2 очередь моста через реку Егошиху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | 0,547 | 0,547 | 0,547 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 82 902,600 | 100 000, 000 | 165 000,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 104 297, 500 | 361 481,800 | 577 928,400 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 187 200,100 | 461 481,800 | 742 928,400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 82 902,600 | 100 000,000 | 165 000,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 104 297,500 | 361 481,800 | 577 928,400 | 0,000 |
| - 1.1.1.1.3 | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 222 989,800 | 109 765,800 | 195 215,100 | 67 680, 100 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 145 208,600 | 329 297,500 | 585 645,400 | 203 040,300 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 368 198,400 | 439 063,300 | 780 860,500 | 270 720,400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 222 989,800 | 109 765,800 | 195 215,100 | 67 680,100 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 145 208,600 | 329 297,500 | 585 645,400 | 203 040,300 | 0,000 |
| - 1.1.1.1.4 | Реконструкция площади Восстания. 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 284 496,900 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 714 861,400 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км. | - | - | - | - | 1,2 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 140 318,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 420 955,100 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 999 358,300 | 561 273,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 284 496,900 | 140 318,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 714 861,400 | 420 955,100 |
| - 1.1.1.1.5 | Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, имущества, проектирование в целях строительства (реконструкции) дорожных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.1 | количество выполненных планов изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции объектов Пермского городского округа | ед. | 10 | - | - | - | - | ДЗО | бюджет города Перми | 15 251,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15 251,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.1.1.1.6 | Реконструкция ул. Плеханова от шоссе Космонавтов до ул. Грузинской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | - | - | 0,9 | 0,9 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 88 571,100 | 103 978,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 295 581,100 | 311 936,400 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 384152, 200 | 415915, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 88571, 100 | 103978, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 295581, 100 | 311936, 400 |
| - 1.1.1.1.7 | Строительство автомобильной дороги по Ивинскому проспекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.7.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 21 398,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.7.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | - | - | 1,1 | 1,1 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 87 500, 000 | 62 307, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 262 500,000 | 186 922, 300 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 21 398,400 | 0,000 | 0,000 | 350 000,000 | 249 229, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21 398,400 | 0,000 | 0,000 | 87 500, 000 | 62 307, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 262 500,000 | 186 922, 300 |
| - 1.1.1.1.8 | Строительство автомобильной дороги по ул. Углеуральской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.8.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 128 450,800 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 385 352,400 | 0,000 |
| 1.1.1.1.8.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | - | - | - | 0,9 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 61 997,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 185 993,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 513 803,200 | 247 990,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 128 450,800 | 61 997,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 385 352,400 | 185 993,000 |
| 1.1.1.1.9 | Реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.9.1 | Количество заключенных договора на оценку рыночной стоимости земельных участков, подлежащих изъятию | ед | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 11 495,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11 495,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.1.1.1.10 | Реконструкция автодорожного путепровода по ул. Монастырской на 4А + 325 км перегона Пермь II-Пермь I Свердловской железной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.10.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 26 250, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8 750, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.10.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | п.м | - | 27,2 | 27,2 | 27,2 | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 26 250,000 | 26 250,000 | 339 736, 900 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 78 750,000 | 78 750,000 | 1 019 210, 800 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 35 000,000 | 105 000, 000 | 105 000, 000 | 1 358 947, 700 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26 250,000 | 26 250,000 | 26 250,000 | 339 736, 900 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8 750,000 | 78 750,000 | 78 750,000 | 1 019 210, 800 | 0,000 |
| - 1.1.1.1.11 | Строительство автомобильных дорог по ул. Карла Модераха, ул. Александра Турчевича, ул. Николая Воронцова, ул. Василия Татищева в квартале 272 Свердловского района г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.11.1 | откорректированная проектная документации | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 5 820,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5 820,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.12 | Строительство автомобильной дороги по ул. Агатовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.12.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 2 166,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 6 498,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.12.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | - | - | 0,7 | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38 847, 000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 116 541,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 8 664,700 | 0,000 | 155 388,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 2 166,200 | 0,000 | 38 847, 000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 6 498,500 | 0,000 | 116 541,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.13 | Строительство автомобильной дороги по ул. Топазной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.13.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 2 052, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 6 156, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.13.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | - | - | 0,7 | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25 536, 100 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 76 608, 300 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 8 208, 700 | 0,000 | 102 144,400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 2 052, 200 | 0,000 | 25 536, 100 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 6 156, 500 | 0,000 | 76 608, 300 | 0,000 |
| 1.1.1.1.14 | Реконструкция автомобильной дороги в микрорайоне Нижнее Васильево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.14.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 18 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.14.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | - | 1,4 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 180 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.14, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18 000,000 | 0,000 | 180 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.15 | Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Куйбышева, 1 от ул. Петропавловской до выпуска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.15.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 7 202,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.15, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 7 202,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.16 | Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Куфонина от ул. Трамвайной до ул. Подлесной до выпуска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.16.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 9 362, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.16, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 9 362, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.17 | Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Окулова, 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.17.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 7 202, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.17.2 | выполненные строительно-монтажные работы | ед. | - | 1 | 1 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 40 000,000 | 47 321,200 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.17, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 7 202, 200 | 40 000,000 | 47 321,200 | 0,000 |
| 1.1.1.1.18 | Реконструкция Комсомольского проспекта от ул. Ленина до ул. Екатерининской по нечетной стороне, Тр-5в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.18.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 14 272,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.18, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14 272,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.1.1.1.19 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Куфонина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.19.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60 106,900 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 180 320,700 | 0,000 |
| 1.1.1.1.19.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | - | - | - | 0,6 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28 984,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 86 954,700 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.19, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 240 427,600 | 115 939,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60 106,900 | 28 984,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 180 320,700 | 86 954,700 |
| 1.1.1.1.20 | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.20.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км. | 1,2 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет Пермского края | 87 406,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.20, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 87 406,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.21 | Реконструкция ул. Грибоедова от ул. Уинской до ул. Лесной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.21.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км. | 0,4 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 58 980,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 176 940,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.21, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 235 920,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 58 980,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 176 940,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.22 | Строительство автомобильной дороги по ул. Сапфирной в жилом районе Ива-1 Мотовилихинского района г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.22.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км. | 1,25 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 67 680,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 203 040,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.22, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 270 720,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 67 680,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 203 040,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.1.1.1.23 | Реконструкция автомобильной дороги по проспекту Парковый, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.23.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 102 423,100 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 307 269,300 | 0,000 |
| 1.1.1.1.23.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | - | - | - | 2,3 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 49 319,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 147 958,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.23, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 409 692,400 | 197 277,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 102 423,100 | 49 319,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 307 269,300 | 147 958,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1 083 483,700 | 771 904,100 | 1 699 506,200 | 6 165 796,900 | 2 126 087,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 462 137,700 | 246 904,100 | 574 506,200 | 1 583 398,400 | 531 521,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 621 346,000 | 525 000,000 | 1 125 000,000 | 4 582 398,500 | 1 594 565,600 |
| 1.1.1.2 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции мест отвала снега |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Строительство места отвала снега по ул. Промышленной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 16 975, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16 975, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16 975, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.1.1.3 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству подпорной стенки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.3.1 | Строительство подпорной стенки с устройством противопожарного проезда по ул. Льва Шатрова, 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 4 161,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4 161,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4 161,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1 104 621,100 | 771 904,100 | 1 699 506,200 | 6 165 796,900 | 2 126 087,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 483 275,100 | 246 904,100 | 574 506,200 | 1 583 398,400 | 531 521,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 621 346,000 | 525 000,000 | 1 125 000,000 | 4 582 398,500 | 1 594 565,600 |
| - 1.1.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Обеспечение строительства и реконструкции сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 66,4 | 43,68 | 30,61 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 60 500,000 | 68 900,000 | 80 000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 50 822, 700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.2 | количество оплаченных работ | ед. | - | - | - | 1 | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20 000, 000 | 20 000, 000 |
| 1.1.2.1.1.3 | количество разработанных проектных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 10 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет Пермского края | 32 838, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 144 161, 200 | 68 900,000 | 80 000,000 | 20 000, 000 | 20 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 60 500,000 | 68 900,000 | 80 000,000 | 20 000, 000 | 20 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 83 661,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.2 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (Контракт жизненного цикла) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | Протяженность построенных (реконструированных) сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (Контракт жизненного цикла) | км | 58, 09 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 43 000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.2.2 | количество оплаченных работ | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 30 079,500 | 29 480, 400 | 28 902,400 | 29 612, 300 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 43 000, 000 | 30 079,500 | 29 480, 400 | 28 902, 400 | 29 612, 300 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 187 161, 200 | 98 979, 500 | 109 480,400 | 48 902, 400 | 49 612, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 103 500, 000 | 98 979, 500 | 109 480,400 | 48 902, 400 | 49 612, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 83 661, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 187 161, 200 | 98 979, 500 | 109 480,400 | 48 902, 400 | 49 612, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 103 500, 000 | 98 979, 500 | 109 480,400 | 48 902, 400 | 49 612, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 83 661, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1 291 782,300 | 870 883,600 | 1 808 986,600 | 6 214 699,300 | 2 175 699,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 586 775,100 | 345 883,600 | 683 986,600 | 1 632 300,800 | 581 134,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 705 007,200 | 525 000,000 | 1 125 000,000 | 4 582 398,500 | 1 594 565,600 |

«Развитие улично-дорожной сети путем строительства и реконструкции

автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений»

муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1

«Развитие улично-дорожной сети путем строительства и реконструкции автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»

- Таблица 1

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Революции. Второй этап – площадь ЦКР, участок ул. Революции от площади ЦКР до ул. Куйбышева, участок ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Пушкина, ул. Пушкина от площади ЦКР до Комсомольского проспекта |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.1. Реконструкция ул. Революции. Второй этап – площадь ЦКР, участок ул. Революции от площади ЦКР до ул. Куйбышева, участок ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Пушкина, ул. Пушкина от площади ЦКР до Комсомольского проспекта |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети в квартале: ул. Революции, площадь ЦКР, ул. Пушкина, ул. Куйбышева; оптимизация транспортных потоков |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объект | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой проведены работы по реконструкции – 1,5 км |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2024-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2024-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ – 2027 год |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 1399999,200 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  | всего, в том числе | 1399999,200 | 132163,900 |  | 590913,100 | 338461,100 | 338461,100 |
|  |  | бюджет города Перми | 350000,000 | 33041,100 |  | 147728,300 | 84615,300 | 84615,300 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1049999,200 | 99122,800 |  | 443184,800 | 253845,800 | 253845,800 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |  |
|  | разработанная проектная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2024 |  |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 1,5 |  | 2025-2027 |  |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,5 |  | 2028 |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 12 октября 2018 г. № 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |  |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2024 год |  |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  | 2025-2027 годы |  |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2028 год |  |  |  |

- Таблица 2

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Революции: 2 очередь моста через реку Егошиху |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.2. Реконструкция ул. Революции: 2 очередь моста через реку Егошиху |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети по ул. Революции; оптимизация транспортных потоков |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой проведены работы по реконструкции – 0,547 км |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ – 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 1410246,3005 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  | всего, в том числе |  | 1410246,3005 | 18636,0005 | 187 200,100 | 461 481,800 | 742 928,400 |
|  |  | бюджет города Перми |  | 347902,663 | 0,063 | 82 902,600 | 100 000,000 | 165 000,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 4658,9375 | 4658,9375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 1057684,700 | 13977,000 | 104297,500 | 361481,800 | 577928,400 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |  |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 1 | 2021 |  |  |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 0,547 | 2023-2025 |  |  |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,547 | 2026 |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 12 октября 2018 г. № 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |  |  |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2021 год |  |  |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  | 2023-2025 годы |  |  |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2026 год |  |  |  |  |

- Таблица 3

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.3. Реконструкция ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | повышение безопасности дорожного движения путем увеличения пропускной способности ул. Карпинского на участке от ул. Мира до шоссе Космонавтов, реконструкции путепровода, обеспечения нормативного состояния дорожного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструкции – 0,971 км |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ - 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1 942 067,470 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  | всего, в том числе | 1942 067,470 | 83 224,870 |  | 368 198,400 | 439063,300 | 780860,500 | 270 720,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 607231,400 | 11 580,600 |  | 222 989,800 | 109765,800 | 195215,100 | 67 680,100 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5 305,000 | 5305,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1 329 531,070 | 66 339,270 |  | 145 208,600 | 329297,500 | 585645,400 | 203 040,300 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | Значение | год реализации |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2021 |  |  |  |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций | км | 0,971 | 2021 |  |  |  |  |  |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы | км | 0,971 | 2022-2025 |  |  |  |  |  |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,971 | 2026 |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 17 октября 2014 г. № 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |  |  |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2017-2021 годы |  |  |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  | 2021-2025 годы |  |  |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2026 год |  |  |  |  |

- Таблица 4

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | площадь Восстания. 2 этап |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.4. Реконструкция площади Восстания. 2 этап |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети площади Восстания и прилегающих улиц; оптимизация транспортных потоков; строительство ТПУ «Мотовилиха» |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой проведены работы по реконструкции – 1,2 км |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2025-2026 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2026 годы |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ – 2026 год |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1 560 631,800 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2025 |  | 2026 |
|  |  | всего, в том числе | 1 560 631,800 | 999358,300 |  | 561273,500 |
|  |  | бюджет города Перми | 424 815,300 | 284496,900 |  | 140318,400 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1 135 816,500 | 714861,400 |  | 420955,100 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2025 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 1,2 |  | 2026 |  |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,2 |  | 2027 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 12 октября 2018 г. № 10 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  | 2025 год |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  | 2026 год |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  | 2027 год |

- Таблица 5

| № | Наименование раздела |  | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Плеханова от шоссе Космонавтов до ул. Грузинской |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.6. Реконструкция ул. Плеханова от шоссе Космонавтов до ул. Грузинской |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | Инвестиции |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети ул. Плеханова; оптимизация транспортных потоков |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой проведены работы по реконструкции – 0,9 км |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2021-2027 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2025-2027 годы |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ – 2027 год |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 865273,540 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2021 | 2025 | 2026 |
|  |  | всего, в том числе | 865273,540 | 65206,140 | 384152,200 | 415915,200 |
|  |  | бюджет города Перми | 202505,940 | 9956,040 | 88571,100 | 103978,800 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13812,600 | 13812,600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 648955,000 | 41437,500 | 295581,100 | 311936,400 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2021 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 0,9 |  | 2025-2027 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,9 |  | 2028 год |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 14 июня 2019 г. № 8 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2021 год |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  | 2025-2027 годы |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2028 год |  |

- Таблица 6

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автомобильная дорога по Ивинскому проспекту |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.7. Строительство автомобильной дороги по Ивинскому проспекту |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | повышение связности и эффективности существующей инфраструктуры с целью экономии времени в пути при совершении поездок из удаленных районов в центр и между районами |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенной автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию – 1,1 км |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022-2026 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2025-2026 годы |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ – 2026 год |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 620628,100 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2022 | 2025 | 2026 |
|  |  | всего, в том числе | 620628,100 | 21398,400 | 350000,000 | 249229,700 |
|  |  | бюджет города Перми | 171205,800 | 21398,400 | 87500,000 | 62307,400 |
|  |  | Бюджет Пермского края | 449422,300 | 0,000 | 262500,000 | 186922,300 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2022 |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 1,1 | 2025-2026 |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,1 | 2027 |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | Протокол ИК от 14 августа 2019 г. № 9 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2022 год |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  | 2025-2026 годы |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2027 год |  |  |

- Таблица 7

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Углеуральская |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.8. Строительство автомобильной дороги по ул. Углеуральской |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого проведены работы по реконструкции – 0,9 км |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2025-2026 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2026-2027 годы |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ – 2027 год |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1009784,600 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  | всего, в том числе | 1009784,600 | 513803,200 | 247990,700 | 247990,700 |
|  |  | бюджет города Перми | 252446,200 | 128450,800 | 61997,700 | 61997,700 |
|  |  | бюджет Пермского края | 757338,400 | 385352,400 | 185993,000 | 185993,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2025 |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 0,9 | 2026-2027 |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,9 | 2028 |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 12 октября 2018г. №10 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2025 год |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  | 2026-2027 год |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2028 год |  |  |

- Таблица 8

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пересечение ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.9. Реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | снижение напряженности транспортного движения на улице Героев Хасана в районе тоннеля при сохранении и возможном увеличении интенсивности движения транспортных средств, повышение безопасности участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого проведены работы по реконструкции – 1,1 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2015-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2017-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ – 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 801 476,49349 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | всего, в том числе | 801476,49349 | 17500, 000 | 198518,280 |  | 138817,614 | 408283, 90326 | 26852, 71807 |  | 8,97816 | 0,000 | 11495,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 216888,25733 | 4375, 000 | 53004, 570 |  | 31329, 414 | 116029, 10185 | 655, 17148 |  | - | 0,000 | 11495,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 93, 77299 | - | - |  | - | 75, 96631 | 8,82852 |  | 8,97816 | - | - |
|  |  | бюджет Пермского края | 544805, 7451 | 13125, 000 | 145513,710 |  | 93988, 200 | 292178, 83510 | - |  | - | - | - |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 39688, 71807 | - | - |  | 13500, 000 | - | 26188, 71807 |  | - | - | - |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | Значение |  |  | год реализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектная документация по реконструкции участка автомобильной дороги с положительным заключением экспертизы | ед. | 1 |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество выполненных этапов работ по реконструкции проезжей части автомобильной дороги (переустройство коммуникаций) | ед. | 1 |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | Км | 1,1 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заключенный договор компенсации расходов по переустройству ВЛ-110 кВ | ед. | 1 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | компенсация расходов по переустройству ВЛ-110 кВ, в рамках заключенного в 2018 году договора | ед. | 1 |  |  | 2019-2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество изъятых земельных участков | ед. | 1 |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр проектной документации – 21/6997; положительное заключение государственной экспертизы от 19 апреля 2016 г. № 073-16/ЕГЭ-3719/03 (ФАУ «Главгосэкспертиза России», Екатеринбургский филиал); положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 26 августа 2016 г. № 59-1-6-0158-16; положительное заключение государственной экспертизы от 31 января 2017 г. № 59-1-1-3-0007-17 (КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края»); положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 31 января 2017 г. № 59-1-6-0011-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 05 сентября 2017 г. № 35-БК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  |  |  | срок реализации |  |  |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  | 2015-2017 годы |  |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 2017-2018 годы |  |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |
|  |  | заключение договора компенсации расходов по переустройству ВЛ-110 кВ |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |
|  |  | технологическое присоединение к электрическим сетям |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2020 годы |  |  |  |
|  |  | изъятие земельных участков |  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |

- Таблица 9

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автодорожный путепровод по ул. Монастырской на 4А + 325 км перегона Пермь II-Пермь I Свердловской железной дороги |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.10. Реконструкция автодорожного путепровода по ул. Монастырской на 4А + 325 км перегона Пермь II-Пермь I Свердловской железной дороги |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | Инвестиции |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность путепровода, в отношении которого проведены работы по реконструкции – 27,2 п. м |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022-2025 годы |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ – 2025 год |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1603947,700 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  | всего, в том числе | 1603947,700 | 35000,000 | 105000,000 | 105000,000 | 1358947,700 |
|  |  | бюджет города Перми | 418486,900 | 26250,000 | 26250,000 | 26250,000 | 339736,900 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1185460,800 | 8750,000 | 78750,000 | 78750,000 | 1019210,800 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2022 |  |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | п.м | 27,2 | 2023-2025 |  |  |  |
|  | протяженность путепровода, введенного в эксплуатацию | п.м | 27,2 | 2026 |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 11 октября 2019 г. № 10 |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |  |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2022 год |  |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  | 2023-2025 годы |  |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2026 год |  |  |  |

Таблица 10

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Карла Модераха, ул. Александра Турчевича, ул. Николая Воронцова, ул. Василия Татищева в квартале 272 Свердловского района г. Перми |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.11. Строительство автомобильных дорог по ул. Карла Модераха, ул. Александра Турчевича, ул. Николая Воронцова, ул. Василия Татищева в квартале 272 Свердловского района г. Перми |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | Инвестиции |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение удобного, быстрого и безопасного транспортного сообщения для создания комфортных условий передвижения жителей жилого района Красные Казармы |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенных автомобильных дорог – 1,156 км |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2020 год |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ – 2020 год |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 34038,500 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 2020 |  | 2022 |
|  |  | всего, в том числе | 34038,500 |  | 28218,000 |  | 5820,500 |
|  |  | бюджет города Перми | 6173,225 |  | 352,725 |  | 5820,500 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1058,17463 |  | 1058,17463 |  | - |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 26807,10037 |  | 26807,10037 |  | - |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 1,156 |  |  | 2020 |  |
|  | откорректированная проектная документация | ед. | 1 |  |  | 2022 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 27 декабря 2019 г. № 14 |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  | 2020 год |  |  |  |
|  |  | корректировка проектной документации |  | 2022 год |  |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2020 год |  |  |  |

Таблица 11

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Агатовая |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.12. Строительство автомобильной дороги по ул. Агатовой |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенной автомобильной дороги – 0,7 км |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2023-2025 годы |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2025 год |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ – 2025 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 164 052,700 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | итого | 2023 | 2025 |
|  |  | всего, в том числе | 164 052,700 | 8664,700 | 155388,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 41 013,200 | 2166,200 | 38847,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 123 039,500 | 6498,500 | 116541,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2023 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 0,7 | 2025 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,7 | 2026 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2023 год |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  | 2025 год |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2026 год |  |

Таблица 12

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Топазная |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.13. Строительство автомобильной дороги по ул. Топазная |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенной автомобильной дороги – 0,7 км |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2023-2025 год |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2025 год |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ – 2025 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 110 353,100 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | итого | 2023 | 2025 |
|  |  | всего, в том числе | 110 353,100 | 8208,700 | 102144,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 27 588,300 | 2052,200 | 25536,100 |
|  |  | бюджет Пермского края | 82 764,800 | 6156,500 | 76608,300 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2023 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 0,7 | 2025 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,7 | 2026 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2023 год |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  | 2025 год |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2026 год |  |

Таблица 13

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Микрорайон Нижнее Васильево |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.14. Реконструкция автомобильной дороги в микрорайоне Нижнее Васильево |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | - |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022, 2024 годы |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2024 год |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ – 2024 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 198 000,000 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | Всего | 2022 | 2024 |
|  |  | всего, в том числе | 198000,000 | 18000,000 | 180000,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 198000,000 | 18000,000 | 180000,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2022 год |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 1,4 | 2024 год |  |
|  | ввод объекта в эксплуатацию | км | 1,4 | 2024 год |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2022 год |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  | 2024 год |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2024 год |  |

Таблица 14

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Куйбышева, 1 от ул. Петропавловской до выпуска |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.15. Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Куйбышева, 1 от ул. Петропавловской до выпуска |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | Снижение негативных воздействий на реки сточными водами с автомо-бильных дорог. Обеспечение улично-дорожной сети системой ливневой канализации. |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | - |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2023 год |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 7202,200 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  |  | 2023 |  |
|  |  | бюджет города Перми |  | 7202,200 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2023 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2023 год |

Таблица 15

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Куфонина от ул. Трамвайной до ул. Подлесной до выпуска |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.16. Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Куфонина от ул. Трамвайной до ул. Подлесной до выпуска |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | Снижение негативных воздействий на реки сточными водами с автомобильных дорог. Обеспечение улично-дорожной сети системой ливневой канализации. |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | - |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2023 год |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 9362,900 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  |  | 2023 |  |
|  |  | бюджет города Перми |  | 9362,900 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2023 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2023 год |

Таблица 16

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Окулова, 73 |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.17. Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Окулова, 73 |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | Инвестиции |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | Снижение негативных воздействий на реки сточными водами с автомобильных дорог. Обеспечение улично-дорожной сети системой ливневой канализации. |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | - |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2023-2025 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2024-2025 годы |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ – 2025 год |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 94523,400 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  | всего, в том числе | 94523,400 | 7202,200 | 40000,000 | 47321,200 |
|  |  | бюджет города Перми | 94523,400 | 7202,200 | 40000,000 | 47321,200 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2023 |  |  |
|  | количество очистных сооружений, в отношении которых выполнены строительно-монтажные работы | ед. | 1 | 2024-2025 |  |  |
|  | количество очистных сооружений, введенных в эксплуатацию | ед. | 1 | 2026 |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | - |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2023 год |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  | 2024-2025 годы |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2026 год |  |  |

Таблица 17

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Комсомольский проспекта от ул. Ленина до ул. Екатерининской по нечетной стороне, Тр-5в |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.18. Реконструкция Комсомольского проспекта от ул. Ленина до ул. Екатерининской по нечетной стороне, Тр-5в |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | Инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность реконструированного участка дороги – 2,7 км |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022 год |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 14272,200 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  |  | 2022 |  |
|  |  | бюджет города Перми |  | 14272,200 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2022 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2022 год |

- Таблица 18

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Куфонина |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.19 Реконструкция ул. Куфонина |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обустройство ул. Куфонина трамвайными путями; развитие маршрутов общественного транспорта |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию по итогам реконструкции, – 0,6 км |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2025-2027 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2026-2027 годы |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ – 2027 год |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 472306,800 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  | всего, в том числе | 472306,800 | 240427,600 | 115939,600 | 115939,600 |
|  |  | бюджет города Перми | 118076,700 | 60106,900 | 28984,900 | 28984,900 |
|  |  | бюджет Пермского края | 354230,100 | 180320,700 | 86954,700 | 86954,700 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2025 |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 0,6 | 2026-2027 |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,6 | 2028 |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 11 октября 2019 г. № 10 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2025 год |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  | 2026-2027 годы |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2028 год |  |  |

- Таблица 19

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.20. Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | повышение безопасности дорожного движения путем увеличения пропускной способности ул. Карпинского на участке от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии, обеспечение нормативного состояния дорожного покрытия |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструкции – 1,2 км |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2019-2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2019-2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ –2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 848232,23971 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 |
|  |  | всего, в том числе | 848232,23971 | 12 016, 16416 | 212 073,98404 |  | 536 735,29151 | 87406,800 |
|  |  | бюджет города Перми | 185 599,400 | 0,000 | 68 313,900 |  | 117 285,500 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12 016,16416 | 12 016, 16416 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 605975,75125 | 0,000 | 106 260, 08404 |  | 412 308,86721 | 87406,800 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 44 640,9243 | 0,000 | 37 500,000 |  | 7 140,9243 | 0,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |  |  |
|  | разработанная проектная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  |  | 2019 |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено восстановление трассы | км | 1,2 |  |  | 2019 |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнена расчистка полосы отвода | км | 1,2 |  |  | 2019 |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций | км | 1,2 |  |  | 2020 |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 1,2 |  |  | 2021-2022 |  |  |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,2 |  |  | 2023 |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | проектная документация разработана в 2019 году, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации № 59-1-3-02-97-19 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 17 октября 2014 г. № 9 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 26 июня 2019 г. № 9-БК |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2017-2019 годы |  |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  | 2019-2022 годы |  |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2023 год |  |  |  |

- Таблица 20

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Грибоедова от ул. Уинской до ул. Лесной |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.21. Реконструкция ул. Грибоедова от ул. Уинской до ул. Лесной |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети ул. Грибоедова; оптимизация транспортных потоков |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию – 0,4 км |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2021-2022 годы |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022 год |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ – 2022 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 248283,700 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | итого | 2021 | 2022 |
|  |  | всего, в том числе | 248283,700 | 12363,300 | 235920,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 71343,400 | 12363,300 | 58980,100 |
|  |  | бюджет Пермского края | 176940,300 | 0,000 | 176940,300 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2021 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 0,4 | 2022 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,4 | 2023 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | проектная документация разработана в 2021году, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации № 59-1-1-3-006651-2021 |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | Протокол ИК от 14 августа 2019 г. № 9 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2021 год |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  | 2022 год |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2023 год |  |

- Таблица 21

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Сапфирной в жилом районе Ива-1 Мотовилихинского района г. Перми |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.22. Строительство автомобильной дороги по ул. Сапфирной в жилом районе Ива-1 Мотовилихинского района г. Перми |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | Инвестиции |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение удобного, быстрого и безопасного транспортного сообщения для создания комфортных условий передвижения жителей жилого района «Ива-1» |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию – 1,25 км |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022 год |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022 год |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ – 2022 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 270 720,400 тыс. руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | 2022 |  |
|  |  | всего, в том числе | 270 720,400 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 67680,100 |  |
|  |  | бюджет Пермского края | 203 040,300 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 1,25 | 2022 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,25 | 2023 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | проектная документация разработана в 2020 году, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации № 59-1-1-3-037639-2020 |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии - | - |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | строительно-монтажные работы |  | 2022 год |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2023 год |

- Таблица 22

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | проспект Парковый |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.23. Реконструкция проспекта Парковый |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обустройство проспекта Парковый трамвайными путями; развитие маршрутов общественного транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию по итогам реконструкции – 2,3 км |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2025-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2026-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ – 2027 год |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 804247,800 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  | всего, в том числе | 804247,800 |  |  | 409692,400 | 197277,700 | 197277,700 |
|  |  | бюджет города Перми | 201061,900 |  |  | 102423,100 | 49319,400 | 49319,400 |
|  |  | бюджет Пермского края | 603185,900 |  |  | 307269,300 | 147958,300 | 147958,300 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2025 |  |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 2,3 |  | 2026-2027 |  |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, веденного в эксплуатацию | км | 2,3 |  | 2028 |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 11 октября 2019 г. № 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |  |  |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2025 год |  |  |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  | 2026-2027 годы |  |  |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2028 год |  |  |  |  |

- Таблица 23

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | место отвала снега по ул. Промышленной |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство места отвала снега по ул. Промышленной |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | снижение негативных воздействий на окружающую среду по итогам таяния загрязненного снега, счищаемого с улично-дорожной сети города Перми |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь построенного места отвала снега – 13 га; вместимость объекта – 300 тыс. куб. м |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022 год |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 16975,900 тыс. руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | 2022 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 16975,900 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация, имеющая положительное заключение органов экспертизы | ед. | 1 | 2022 год |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | - |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2022 год |

Таблица 24

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Подпорная стенка с устройством противопожарного проезда по ул. Льва Шатрова, 35 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.3.1. Строительство подпорной стенки с устройством противопожарного проезда по ул. Льва Шатрова,35 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УКС |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | - |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022 год |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 4161,500 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  |  | 2022 |  |
|  |  | бюджет города Перми |  | 4161,500 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2022 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 11 июня 2021 г. № 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2022 год |

- Таблица 25

| № | Наименование раздела |  |  |  | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) |  |  |  | сети наружного освещения на улицах и дорогах города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования |  |  |  | строительство |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия |  |  |  | 1.1.2.1.1. Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ |  |  |  | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы |  |  |  | ДДБ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества |  |  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик |  |  |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы |  |  |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений |  |  |  | обеспечение нормативным освещением улиц и дорог города Перми, повышение безопасности участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта |  |  |  | протяженность построенных сетей наружного освещения –140,69 км, в том числе: 2022 год – 66,4 км; 2023 год – 43,68 км; 2024 год – 30,61 км |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства |  |  |  | 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества |  |  |  | 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  |  |  | выполнение строительно-монтажных работ – 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. |  |  |  | 333061,200 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2026 |
|  |  | всего, в том числе | 333061,200 | 144161,200 |  | 68900,000 | 80000,000 | 20000,000 |  |  | 20000,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 249400,000 | 60500,000 |  | 68900,000 | 80000,000 | 20000,000 |  |  | 20000,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 83661,200 | 83661,200 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений |  |  |  |  |  | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |
|  | микрорайон Январский |  |  |  |  |  | км | 20,46 |  |  |  |
|  | микрорайон Налимиха |  |  |  |  |  | км | 25,94 |  |  |  |
|  | микрорайон Гарцы, Висим |  |  |  |  |  | км | 4,5 |  |  |  |
|  | микрорайон Запруд |  |  |  |  |  | км | 3,6 |  |  |  |
|  | микрорайон Костарево |  |  |  |  |  | км | 3,9 |  |  |  |
|  | микрорайон Архиерейка |  |  |  |  |  | км | 3,7 |  |  |  |
|  | микрорайон Нижнее Васильево |  |  |  |  |  | км | 4,3 |  |  |  |
|  | микрорайон Верхние Муллы |  |  |  |  |  | км | 5,25 |  | 2023 |  |
|  | микрорайон Бумкомбинат |  |  |  |  |  | км | 8,8 |  |  |  |
|  | микрорайон Ива |  |  |  |  |  | км | 8,8 |  |  |  |
|  | микрорайон Нижняя Мостовая, дорога по ул. Репина |  |  |  |  |  | км | 2,7 |  |  |  |
|  | микрорайон шоссе Космонавтов от ул. Дениса Давыдова до ул. Рабочей |  |  |  |  |  | км | 8,2 |  |  |  |
|  | сквер Павлика Морозова |  |  |  |  |  | км | 1,86 |  |  |  |
|  | ул. Петропавловская «Слудская горка» |  |  |  |  |  | км | 8,07 |  |  |  |
|  | микрорайон Центральная Усадьба |  |  |  |  |  | км | 5,45 |  | 2024 |  |
|  | микрорайон Камский |  |  |  |  |  | км | 7,76 |  |  |  |
|  | микрорайон Октябрьский |  |  |  |  |  | км | 9,5 |  |  |  |
|  | микрорайон Верхнее Васильево |  |  |  |  |  | км | 7,9 |  |  |  |
|  | разработанная проектная документация по строительству сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |
|  | микрорайон Верхние Муллы |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  |  |  |
|  | микрорайон Октябрьский |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  |  |  |
|  | микрорайон Центральная Усадьба |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  |  |  |
|  | микрорайон Камский |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  |  |  |
|  | микрорайон Нижняя Мостовая, дорога по ул. Репина |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  |  |  |
|  | микрорайон Бумкомбинат |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  |  |  |
|  | микрорайон Верхнее Васильево |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  |  |  |
|  | сквер Павлика Морозова |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  |  |  |
|  | ул. Петропавловская «Слудская горка» |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  |  |  |
|  | шоссе Космонавтов от ул. Дениса Давыдова до ул. Рабочей |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства |  |  |  | положительное заключение государственной экспертизы от 04 июля 2018 г. № 59-1-1-3-0081-18, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 13 августа 2018 г. № 59-1-0165-18 на объект капитального строительства «Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне Новые Водники: ул. Каховская 5-я от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сумская, Омутинский переулок, ул. Сокольская от ул. Каховской 5-й до ул. Каляева, ул. Каляева от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сокольская 3-я, Боцманский 1-й переулок, ул. Капитанская от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, проезд от ул. Сокольской до Боцманского 1-го переулка, ул. Каховская, ул. Каховская 2-я, Боцманский 2-й переулок, Боцманский 3-й переулок, ул. Каховская 3-я, ул. Каховская 4-я, Боцманский 4-й переулок» |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии |  |  |  | протокол ИК от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии |  |  |  | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  | 2022 год |  |  |
|  |  |  |  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  | 2022-2024 годы |  |  |

Таблица 26

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Сети наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (Контракт жизненного цикла) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.2.1.2. Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (Контракт жизненного цикла) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение нормативным освещением улиц и дорог города Перми, повышение безопасности участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 161074,600 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  | всего, в том числе | 161074,600 | 43000,000 | 30079,500 | 29480,400 | 28902,400 | 29612,300 |
|  |  | бюджет города Перми | 161074,600 | 43000,000 | 30079,500 | 29480,400 | 28902,400 | 29612,300 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (КЖЦ) | км | 58,09 | 2022 |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | Протокол ИК от 30.07.2021 №10 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |  |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  | 2022 год |  |  |  |  |

- СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 «Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» муниципальной

программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |  |  | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| - 1.2.1 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и трамвайных путей путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог, трамвайных путей и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 8300,0 | 25700,0 | - | 58873,0 | 28981,0 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 426 344,100 | 611 727,200 | 500 000,000 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 285 282,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | ед. | 1 | 2 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 109 745, 100 | 144 522, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 599,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 821 971,100 | 756 249,200 | 300 000,000 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 536 688,200 | 756 249,200 | 300 000,000 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 285 282,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.2 | Капитальный ремонт трамвайных путей с устройством контактной сети трамвайной линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | протяженность трамвайных путей, подлежащих капитальному ремонту | км одиночного пути | 13,0 | 13,0 | 13,0 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 160 883,100 | 74 916,900 | 112 700,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 160 883,100 | 74 916,900 | 112 700,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 321 766,200 | 149 833,800 | 225 400,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 160 883,100 | 74 916,900 | 112 700,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 160 883,100 | 74 916,900 | 112 700,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1 143 737,300 | 906 083,000 | 525 400,000 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 697 571,300 | 831 166,100 | 412 700,000 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 446 166,000 | 74 916,900 | 112 700,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1 143 737,300 | 906 083,000 | 525 400,000 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 697 571,300 | 831 166,100 | 412 700,000 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 446 166,000 | 74 916,900 | 112 700,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1 143 737,300 | 906 083,000 | 525 400,000 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 697 571,300 | 831 166,100 | 412 700,000 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 446 166,000 | 74 916,900 | 112 700,000 | 0,000 | 0,000 |

«Развитие улично-дорожной сети путем строительства и реконструкции

автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений»

муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,

подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета города Перми, подпрограммы 1.2 «Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»

| Код | Наименование подпрограммы, мероприятия, показателя непосредственного результата, объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения | Период проведения капитального ремонта |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - срок начала | - срок окончания |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2 | Подпрограмма 1.2 Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта |  |  | бюджет города Перми | 426 344,100 | 611 727,200 | 300 000, 000 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  |  |  |  | - бюджет Пермского края | 285 282,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.1.1 | ул. Василия Каменского, 12000,0 кв.м | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 47 142, 200 | 125 713, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.1.2 | ул. Самаркандская, 11000,0 кв.м | 01.01.2023 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 61 703, 200 | 2 334,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.1.3 | Комсомольский проспект, 11000,0 кв.м | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 215 868,700 | 200 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 285 282,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.1.4 | ул. Петропавловская от ул. Крисанова до Комсомольского проспекта, 58873,0 кв.м | 01.01.2022 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 101 630,000 | 283 680,000 | 500 000, 000 | 200 717, 870 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.1.5 | ул. Окулова от Соборной площади до ул. Свердловской, 28 981,0 кв.м | 01.01.2025 | 31.12.2026 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 299 282,130 | 500 000,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта |  |  | бюджет города Перми | 109 745,100 | 144 522, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2.1 | путепровод над ж/д путями по ул. Решетниковский спуск | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 69 745, 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2.2 | мост через реку Мулянка на ул. Красина | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 20 000, 000 | 120 477, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2.3 | путепровод по ул. Промышленной, 127 | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 20 000, 000 | 24 044, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги |  |  | бюджет города Перми | 599,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3.1 | ул. Петропавловская от ул. Крисанова до Комсомольского проспекта | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 599,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Итого | 821 971,100 | 756 249,200 | 300 000,000 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  |  |  |  | - бюджет города Перми | 536 688,200 | 756 249,200 | 300 000,000 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  |  |  |  | - бюджет Пермского края | 285282,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2 | Капитальный ремонт трамвайных путей с устройством контактной сети трамвайной линии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | капитальный ремонт трамвайных путей | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 160 883,100 | 74 916,900 | 112 700,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 160 883,100 | 74 916,900 | 112 700,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | итого | 321 766,200 | 149 833,800 | 225 400,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | - бюджет города Перми | 160 883,100 | 74 916,900 | 112 700,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | - бюджет Пермского края | 160 883,100 | 74 916,900 | 112 700,000 | 0,000 | 0,000 |

- ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений

в городе Перми»

| Код | Наименование цели, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  |  |  | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 1 | Цель: 1. Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог путем развития улично-дорожной сети, иных объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |
|  | количество реконструированных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию, ед. | ед. | 3 | - | 1 | 3 | - |
| - 1.1 | Подпрограмма. Развитие улично-дорожной сети путем строительства и реконструкции автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |
|  | количество построенных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | - | - | - | 2 | - |
|  | количество разработанных проектных документаций на строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков | ед. | - | 3 | - | - | - |
| 1.1.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |
|  | удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением | % | 89,2 | 91,6 | 93,3 | 93,3 | 93,3 |
|  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по строительству сетей наружного освещения | ед. | 7 | 7 | 4 | - | - |
| - 1.2 | Подпрограмма. Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и трамвайных путей путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |
|  | доля площади проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта в текущем году, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | - | 0,4 | - | 0,2 | - |
|  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог | ед. | - | 3 | - | 1 | 1 |
|  | протяженность трамвайных путей, подлежащих капитальному ремонту | км одиночного пути | 13,0 | 13,0 | 13,0 | - | - |

- Приложение

к Таблице показателей конечного 
результата муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 
и дорожных сооружений в городе Перми»

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»

| № | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  |  |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета |  | буквенное обозначение переменной в формуле расчета |  | источник исходных данных |  | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1 | Количество реконструированных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | - | сумма объектов улично-дорожной сети, в отношении которых завершены работы по реконструкции, ед. | - |  | акт приемки выполненных работ |  | запрос информации от МКУ «Пермблагоустройство» |  | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Количество построенных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | - | сумма объектов улично-дорожной сети, в отношении которых завершены работы по строительству, ед. | - |  | акт приемки выполненных работ |  | запрос информации от МКУ «Пермблагоустройство» |  | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Протяженность построенных трамвайных путей | км од. п. | - | протяженность вновь построенных трамвайных путей, км одиночного пути | - |  | акт приемки выполненных работ |  | запрос информации от МКУ «Пермблагоустройство» |  | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением | % | - | Досвещ = (Посвещ / Оупн) x 100 | Посвещ – протяженность улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением, км; Оупн – общая протяженность улиц, проездов, набережных, км |  | ДДБ |  | запрос информации от МКУ «Пермблагоустройство» |  | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Количество объектов, в отношении которых выполнены работы по строительству сетей наружного освещения | ед. | - | сумма объектов, в отношении которых завершены работы по строительству сетей наружного освещения, ед. | - |  | акт приемки выполненных работ |  | запрос информации от МКУ «Пермблагоустройство» |  | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Разработанная проектная документация на строительство места отвала снега, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | сумма разработанных проектных документаций на строительство места отвала снега | - |  | акт приемки выполненных работ |  | запрос информации от МКУ «Пермблагоустройство» |  | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Доля площади проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта в текущем году, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | - | Дкап = (Пкап / Омд) x 100 | Прем - площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых в текущем году выполнен ремонт, кв. м; Омд - общая площадь проезжей части автомобильных дорог, кв. м |  | ДДБ |  | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство" |  | ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Количество объектов, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог | ед. | - | сумма объектов, в отношении которых завершены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог ед. | - |  | акт приемки выполненных работ |  | запрос информации от МКУ «Пермблагоустройство» |  | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |

условно утвержденные расходы бюджета города Перми – 200 000,000 тыс. руб.

условно утвержденные расходы бюджета города Перми – 200 000,000 тыс. руб.