АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.10.2021

№ 923

Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие сети 
образовательных организаций 
города Перми»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми».

2. Признать утратившими силу постановления администрации города 
Перми:

от 19 октября 2018 г. № 796 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»;

от 07 декабря 2018 г. № 962 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 796»;

от 28 декабря 2018 г. № 1086 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 796»;

от 21 февраля 2019 г. № 119 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 796»;

от 10 апреля 2019 г. № 89-П «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 796»;

от 24 июня 2019 г. № 305 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 796»;

от 30 июля 2019 г. № 427 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 №796»;

от 09 октября 2019 г. № 667 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 796»;

от 18 октября 2019 г. № 737 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 796».

от 27 ноября 2019 г. № 946 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 796»;

от 05 декабря 2019 г. № 970 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 796»;

от 27 декабря 2019 г. № 1106 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 796»;

от 27 декабря 2019 г. № 1116 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 796»;

от 03 февраля 2020 г. № 97 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 796»;

от 20 февраля 2020 г. № 156 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 796»;

от 13 апреля 2020 г. № 346 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 796»;

от 19 июня 2020 г. № 529 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 796»;

от 09 июля 2020 г. № 591 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 796»;

от 20 августа 2020 г. № 725 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 796»;

от 22 сентября 2020 г. № 869 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 796»;

от 19 октября 2020 г. № 1052 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 796»;

от 02 ноября 2020 г. № 1122 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 796»;

от 02 декабря 2020 г. № 1217 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 796»;

от 17 декабря 2020 г. № 1274 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 796»;

от 30 декабря 2020 г. № 1358 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 796»;

от 31 декабря 2020 г. № 1384 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 796»;

от 02 февраля 2021 г. № 36 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 796»;

от 16 февраля 2021 г. № 75 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 796»;

от 11 марта 2021 г. № 148 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 796»;

от 15 апреля 2021 г. № 257 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 796»;

от 23 апреля 2021 г. № 291 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 796»;

от 04 июня 2021 г. № 403 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 796»;

от 18 июня 2021 г. № 449 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 796»;

от 07 июля 2021 г. № 509 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 796»;

от 23 июля 2021 г. № 548 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 796»;

от 13 августа 2021 г. № 601 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 796»;

от 20 сентября 2021 г. № 723 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 796».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.

И.о. Главы города Перми                                                                      Э.А. Хайруллин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Перми

от 20.10.2021 № 923

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие сети образовательных организаций города Перми»

- ПАСПОРТ

муниципальной программы

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | Развитие сети образовательных организаций города Перми (далее – программа) |  |  |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент образования администрации города Перми (далее – ДО) |  |  |  |  |
| 4 | Участники программы | ДО; департамент имущественных отношений администрации города Перми (далее – ДИО); управление капитального строительства администрации города Перми (далее – УКС); муниципальное казенное учреждение «Управление технического заказчика» (далее – МКУ «УТЗ»); частные образовательные организации, имеющие лицензию (далее – ЧОО); индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность (далее – ИП); муниципальные образовательные организации дошкольного, общего и дополнительного образования, подведомственные ДО (далее – ДОУ, СОШ, УДО); муниципальные автономные и бюджетные общеобразовательные учреждения, муниципальные автономные дошкольные образовательные учреждения, муниципальные автономные учреждения дополнительного образования, подведомственные ДО (далее – МАОУ, МБОУ, МАДОУ, МАУ ДО) |  |  |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | Программа направлена на решение следующих задач Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года: 1. Обеспечение доступности общего образования. 2. Повышение доступности дошкольного образования будет решаться путем строительства новых зданий образовательных организаций, отвечающих современным требованиям к воспитательной и образовательной среде. Механизмами реализации задач являются создание мест в образовательных организациях различных типов за счет строительства новых зданий образовательных организаций, реконструкции и капитальных ремонтов существующих зданий для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Возникновение проблем доступности и качества образовательных услуг связано с ростом потребности жителей города Перми в услугах дошкольного образования, общего образования повышенного уровня, дополнительного образования детей. Обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях (далее – ДОУ) дети в возрасте с 3 лет. Охват детей дошкольным образованием от 1 года до 8 лет в 2017 году составил 66,0 %, в 2018 году – 68,5 %, в 2019 году – 74,2 %, в 2020 году – 80,0 %. В 2022-2023 годах в целях обеспечения доступности дошкольного образования продолжаются мероприятия по расширению муниципальной и частной сети дошкольных образовательных учреждений. Численность детей в возрасте до 3 лет, находящихся в очереди на получение услуги, по итогам 2020 года составила 2554 чел. (в 2021 г. – 1760 чел., в 2022 г. – 1510 чел.). К 2026 году доступность дошкольного образования в возрасте до 8 лет составит 100 %. В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части обеспечения стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет разрабатываются альтернативные формы предоставления услуги дошкольного образования: группы кратковременного пребывания вместе с мамой, консультационные пункты. В рамках реализации национального проекта «Демография» в 2020 году создано 93 места в частных образовательных организациях с условием установления размера родительской платы не выше, чем в муниципальных дошкольных учреждениях. Проблемы доступности общего образования связаны с необходимостью строительства новых школ в целях увеличения количества мест в муниципальной сети в микрорайонах города Перми. Одной из основных проблем в сфере образования обозначено недостаточное количество мест в образовательных организациях. В настоящее время в городе Перми образовательную деятельность осуществляют 195 муниципальных образовательных учреждений, в том числе 80 дошкольных образовательных учреждений, 101 общеобразовательное учреждение и 14 учреждений дополнительного образования. На решение проблем и обеспечение потребностей муниципальных образовательных учреждений направлена деятельность 8 учреждений системы образования (далее – УСО). Имущественный комплекс муниципальных образовательных учреждений и УСО включает 534 здания (помещения): 268 – ДОУ, 183 – СОШ, 71 – УДО, 12 – УСО. За период с 2016 года по 2021 год в отрасли «Образование» проведен комплексный капитальный ремонт 8 зданий муниципальных образовательных учреждений: СОШ – 4 (МАОУ СОШ № 14, 30, 112, 127); ДОУ – 4 (МАДОУ № 261, 404, Старт, Гардарика). Капитальный ремонт зданий УСО, УДО в период 2016-2021 годов не проводился. С 2016 года по 2021 год в сфере образования города Перми появилось 28 зданий муниципальных образовательных учреждений: 15 зданий ДОУ: по ул. Холмогорской, 2з, ул. Машинистов, 43а, ул. Докучаева, 28а, ул. Нефтяников, 22а, ул. Краснофлотской, 11а, ул. Чернышевского, 17в, ул. Грибоедова, 68в, ул. Агатовой, 26а, ул. Криворожской, 37, ул. Бушмакина, 8, ул. Революции, 52г, ул. Евгения Пермяка, 8а, ул. Плеханова, 63, ул. Желябова, 16б, ул. Байкальской, 26а; 6 зданий СОШ: по ул. Костычева, 16, ул. Сибирской, 33, ул. Нестерова, 18, проспекту Парковому, 8а, ул. Цимлянской, 4, ул. Звенигородской, 11. Приняты в муниципальную собственность 2 здания детских садов Пермского филиала ПАО «Ростелеком» по ул. Крупской,12 и ул. Крупской,85а, 3 здания детских садов АО «Гознак»: ул. Мира, 7а, ул. Баумана, 7, шоссе Космонавтов, 119. Объекты, находящиеся в аварийном состоянии или требующие комплексного капитального ремонта: ДОУ: здание МАДОУ «Центр развития ребенка (далее – ЦРР) – детский сад № 252» г. Перми по ул. Кировоградской, 45а, МАДОУ «Детский сад «АртГрад» г. Перми по ул. Тбилисской, 4а, МАДОУ «Детский сад № 364» г. Перми по проспекту Серебрянскому, 6, МАДОУ «Планета Здорово» г. Перми по ул. Целинной, 29а, МБДОУ «ЦРР-детский сад № 387» г. Перми по ул. Чехова, 18, МАДОУ «Детспорт» г. Перми по ул. Маршала Рыбалко, 109б, МАДОУ «Детский сад № 227» г. Перми по ул. Крупской, 85а; СОШ: МБОУ «СОШ № 21» г. Перми по ул.Сибирской, 23, МАОУ «СОШ № 22» г. Перми по ул.Сибирской, 80, МАОУ «СОШ № 93» г. Перми по ул. Полины Осипенко, 46, МАОУ «СОШ № 77» г. Перми по ул. Героев Хасана, 18, МАОУ «СОШ № 79» г. Перми по ул. Цимлянской, 4, МАОУ «СОШ «СинТез» г. Перми по ул. Адмирала Ушакова, 24, МАОУ «Школа инженерной мысли» г. Перми по проспекту Серебрянскому, 9, МАОУ «СОШ № 44» г. Перми по ул.Маяковского, 33, МАОУ «СОШ № 81» г. Перми по ул. Загарьинской, 6 (здание спортзала). В связи с изменением законодательства (санитарных правил и норм, правил пожарной безопасности, регламентирующих требования к имущественному комплексу муниципальных образовательных учреждений), длительным сроком эксплуатации зданий без капитального ремонта требуется дополнительное финансирование для обеспечения соответствия имущественных комплексов муниципальных образовательных учреждений санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям пожарной безопасности. С целью повышения эффективности использования муниципального имущества, восстановления его эксплуатационных качеств, сохранения в технически исправном состоянии, а также в целях привлечения дополнительных инвестиций для обеспечения нормативного состояния имущественных комплексов образовательных организаций администрацией города Перми заключены концессионные соглашения. Здание дошкольного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Дениса Давыдова, 12 в соответствии с концессионным соглашением от 01 апреля 2010 г. № 3-КСО передано частному учреждению дошкольного образования «Созвездие Будущего» в срок до 2035 года. Автономной некоммерческой общеобразовательной организацией «Центр развития ребенка «Золотой ключик» заключено концессионное соглашение от 03 февраля 2011 г. № 7-КСО в отношении здания дошкольного учреждения, подлежащего реконструкции, по адресу: г. Пермь, ул. Голева, д. 6, сроком до 2036 года. Планируется заключение концессионных соглашений в целях создания школьных мест путем строительства новых зданий общеобразовательных организаций МАОУ «СОШ № 82» г. Перми по ул. Холмогорской, 2ж на 1 050 мест и МАОУ «Техно-школа им.В. П. Савиных» г. Перми по ул. Мира,11 (п. Новые Ляды) на 1 050 мест. Основными направлениями решения обозначенных проблем, реализуемых с помощью программы, являются восстановление аварийных зданий ДОУ, СОШ, выполнение обязательств по устранению выявленных нарушений надзорных органов в муниципальных образовательных учреждениях, УСО, замечаний по заключениям специализированных организаций путем проведения капитальных и текущих ремонтов зданий муниципальных образовательных учреждений, УСО. В рамках реализации программы предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на недопущение закрытия муниципальных образовательных учреждений, сокращение числа аварийных и требующих капитального ремонта зданий муниципальных образовательных учреждений. - Спортивные залы, отвечающие всем требованиям действующего законодательства (СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»), отсутствуют в 3 корпусах ОУ (МАОУ «СОШ № 79» г. Перми 2 корпус, МАОУ «СОШ № 96» г. Перми, МАОУ «СОШ № 81» г. Перми) из 101 учреждения общего образования соответственно, в 12 корпусах ОУ (МАОУ «Гимназия № 7» г. Перми, МАОУ «Гимназия № 10» г. Перми, МАОУ «СОШ № 131» г. Перми 2 корпус, МАОУ «Лицей № 8» г. Перми 2 корпус, МАОУ «Экономическая школа № 145» г. Перми, МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми 3 корпус, МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми, 1 и 2 корпуса, МАОУ «Траектория» г. Перми, 2 корпус, МБОУ «ВСОШ № 16» г. Перми, МАОУ «Открытая школа» г. Перми, МАОУ «Адаптивная школа-интернат «Ступени» г. Перми) размещены в приспособленных помещениях. - Создание новых мест в образовательных организациях города Перми в настоящее время осуществляется в рамках реализации национального проекта «Образование». В результате реализации мероприятий муниципальной программы в период 2022-2026 годов за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов, школ и учреждений дополнительного образования будут созданы 1 000 новых мест в дошкольных образовательных организациях, 10 401 мест в общеобразовательных организациях, 450 мест в организациях дополнительного образования, также будут построены и введены в эксплуатацию 10 современных спортивных площадок (спортивных залов) на территории функционирующих муниципальных образовательных организаций, что позволит улучшить качество предоставляемых образовательных услуг. Безвозмездно будет передано здание для размещения детского сада в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми в 2022 году на 200 мест, по ул. Теплогорской, 24 в 2022 году будет передан объект на 100 мест, в микрорайоне Ива-1 Мотовилихинского района города Перми в 2022 году здание детского сада на 350 мест. В микрорайоне Ива Мотовилихинского района города Перми будет передано здание школы в 2023 году на 1 626 мест. В период 2022-2026 годов планируется ввести в эксплуатацию новый корпус МАДОУ «Легополис» г. Перми на 350 мест, а также новые корпуса следующих образовательных организаций: МАОУ «Синтез» г. Перми на 1 100 мест, МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми на 550 мест, МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми на 1 050 мест, МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми на 825 мест, здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми на 1 000 мест, здания для размещения общеобразовательного учреждения в районе ДКЖ на 1 050 мест. По завершению мероприятий реконструкции зданий планируется ввести в эксплуатацию: здание по ул.Целинной, 15 на 700 мест, здание по ул. Уральской, 110 на 400 мест. Внимание также уделяется развитию имущественных комплексов учреждений дополнительного образования. После реконструкции планируется ввести в эксплуатацию здание ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» г. Перми. В целях развития физкультуры и спорта на территории города Перми запланированы мероприятия по строительству спортивных залов и спортивных площадок образовательных организаций. В период 2022-2026 годов планируется ввести в эксплуатацию 3 спортивных зала: МАОУ «СОШ № 79» г. Перми, МАОУ «СОШ № 81» г. Перми, МАОУ «СОШ № 96» г. Перми, а также 7 спортивных площадок. В связи с вводом в эксплуатацию построенных зданий детских садов в 2022-2026 годах позволят обеспечить доступность дошкольным образованием детей в возрасте до 8 лет. Новые здания общеобразовательных организаций, введенные в эксплуатацию в период 2022-2026 годов, позволят создать дополнительные места и качественно улучшить существующие условия обучения. Показатель муниципальной программы «Доступное и качественное образование» о доле жителей города Перми, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами образования, будет увеличен в период с 2022 года по 2026 год за счет активного строительства объектов образовательной сферы в городе Перми, отвечающих актуальным требованиям по созданию образовательной и воспитательной среды. Также планируется увеличить долю общеобразовательных организаций, укомплектованных в соответствии с нормативной наполняемостью, за счет создания новых мест во вновь построенных школах. Необходимость реализации программы обусловлена высокой социальной значимостью по формированию условий для получения доступного и качественного образования |  |  |  |  |
| 6 | Цель программы | Обеспечение доступности образовательных услуг |  |  |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Повышение доступности дошкольного образования. 1.1.1. Создание дополнительных мест в организациях дошкольного образования. 1.2. Обеспечение доступности общего и дополнительного образования. 1.2.1. Создание новых мест в муниципальных образовательных организациях. 1.2.2. Строительство спортивных площадок (спортивных залов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми. 1.3. Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние. 1.3.1. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2022-2026 годы |  |  |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе: | 1 784 748,300 | 3 077 930,400 | 1 166 064,900 | 814 935,200 | 502 307,100 |
|  | бюджет города Перми | 626 711,200 | 1 832 102,800 | 864 992,300 | 814 935,200 | 502 307,100 |
|  | бюджет Пермского края | 195 969,600 | 25 827,600 | 301 072,600 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 455 267,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 506 800,000 | 1 220 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 513 220,000 | 134 920,400 | 189 254,80000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | бюджет города Перми | 6 420,000 | 134 920,400 | 189 254,80000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | внебюджетные источники | 506 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе: | 1 020 909,700 | 2 683 685,500 | 695 203,000 | 562 628,100 | 250 000,000 |
|  | бюджет города Перми | 412 066,300 | 1 449 407,900 | 588 430,400 | 562 628,100 | 250 000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 153 575,900 | 14 277,600 | 106 772,600 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 455 267,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 1 220 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе: | 250 618,600 | 259 324,500 | 281 607,100 | 252 307,100 | 252 307,100 |
|  | бюджет города Перми | 208 224,900 | 247 774,500 | 87 307,100 | 252 307,100 | 252 307,100 |
|  | бюджет Пермского края | 42 393,700 | 11 550,000 | 194 300,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы, ед. изм. | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
|  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов | 650 | - | 350 | - | - |
|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | 2700 | 3376 | 2275 | 1000 | 1050 |
|  | Количество созданных мест в учреждениях дополнительного образования за счет реконструкции зданий, сооружений | 450 | - | - | - | - |

- СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 «Повышение доступности дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие

сети образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |  |  | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1 | Задача. Создание дополнительных мест в организациях дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1.1 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольной образовательной организации в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | ДИО | внебюджетные источники | 236 800, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 236 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.1.1.1.2 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми, в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми, в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 10 976,790 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.2 | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми, в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 104 664,710 | 189 254, 800 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 115 641, 500 | 189 254, 800 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.1.1.1.3 | Предоставление грантов системы образования частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | количество мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов системы образования частным образовательным организациям, имеющим лицензию, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность | ед. | 337 | 337 | - | - | - | частные образовательные организации, имеющие лицензию, индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность | бюджет города Перми | 6 420,000 | 6 420,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6 420,000 | 6 420,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.1.1.1.4 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность объекта для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Теплогорской, 24 города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | введенный в эксплуатацию объект для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Теплогорской, 24 города Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | ДИО | внебюджетные источники | 90 000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 90 000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.1.1.1.5 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.1 | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольной образовательной организации в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | ДИО | внебюджетные источники | 180 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 180 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.1.1.1.6 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Цимлянской,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6.1 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Цимлянская,4 | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 5 984,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 5 984,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.1.1.1.7 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Овчинникова/Ползунова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.7.1 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Овчинникова/Ползунова | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 6 874,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 6 874,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 513 220, 000 | 134 920, 400 | 189 254, 800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6 420,000 | 134 920, 400 | 189 254, 800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 506 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 513 220, 000 | 134 920, 400 | 189 254, 800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6 420,000 | 134 920, 400 | 189 254, 800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 506 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 513 220, 000 | 134 920, 400 | 189 254, 800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6 420,000 | 134 920, 400 | 189 254, 800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 506 800, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- Приложение

к Системе программных

мероприятий 1.1 «Повышение

доступности дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций

города Перми»

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1

«Повышение доступности дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие сети

образовательных организаций города Перми»

- Таблица 1

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми, в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.2. Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми, в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных образовательных организаций города Перми |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: 5 784 кв. м, этажность: 3, 350 мест |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2023-2024 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2023-2024 годы |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 год |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 304 896,300 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2023 |  | 2024 |  |  |
|  | бюджет города Перми | 115 641,500 |  | 189 254,800 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми, в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | ед. | 1 |  |  | 2023 |
|  | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми, в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | ед. | 1 |  |  | 2024 |
|  | введенное в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми, в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | ед. | 1 |  |  | 2024 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | – |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 11 июня 2021 г. № 8 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. № 11-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми, в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской |  |  | 2023 |  |
|  |  | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми, в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской |  |  | 2023-2024 |  |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми, в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской |  |  | 2024 |  |

- Таблица 2

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул. Цимлянской, 4 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.6. Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Цимлянской, 4 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных образовательных организаций города Перми |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 201 место |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2023 год |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 5 984,000 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2023 |  |  |  |
|  | бюджет города Перми | 5 984,000 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Цимлянской, 4 | ед. | 1 |  | 2023 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | – |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 16 октября 2020 г. № 9 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. № 11-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Цимлянской, 4 |  | 2023 |  |

- Таблица 3

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул. Овчинникова / Ползунова |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.7. Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Овчинникова / Ползунова |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных образовательных организаций города Перми |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 350 мест |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2023 год |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 6 874,900 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2023 |  |  |  |
|  | бюджет города Перми | 6 874,900 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Овчинникова/Ползунова | ед. | 1 |  | 2023 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | – |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 16 октября 2020 г. № 9 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. № 11-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Овчинникова/Ползунова |  | 2023 |  |

- СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 «Обеспечение доступности общего и дополнительного образования»

муниципальной программы «Развитие сети образовательных

организаций города Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |  |  | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.2.1 | Задача. Создание новых мест в муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1.1 | Реконструкция здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | выполненные работы по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 245 981,94097 | 82 016,56460 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 3 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 206, 42356 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3 | проведенный авторский надзор за реконструкцией здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 215,000 | 147,414 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.4 | приобретенное оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 33 215, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.5 | изготовленный технический план при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 447,42140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.6 | проведенное обследование технического состояния здания при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 550,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.7 | откорректированная проектная документация по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 601, 57339 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.8 | проведенная повторная экспертиза проектной документации по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 213, 16208 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 247 768, 100 | 115 826, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.2 | Строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | выполненные работы по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет Пермского края | 72 101, 700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 188 983, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.2 | приобретенное не монтируемое оборудование в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу, для оснащения здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС, МАОУ «Химико-технологическая школа «СинТез» г. Перми | бюджет Пермского края | 13 747, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 41 241, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 316 074, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 85 849, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 230 225, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.3 | Реконструкция здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | выполненные работы по реконструкции здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет Пермского края | 55 275,88591 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 225 042, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.2 | приобретенное оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения нового корпуса МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 18 576,28591 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 12 451,01409 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.3 | проведенный авторский надзор за реконструкцией здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 600,17895 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.4 | подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 3 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 453,83514 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 312 399, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 19 630, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 67 726, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 225 042, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.4 | Реконструкция ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.1 | выполненные работы по реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 17 971,94043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.2 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | 1 | 3 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 5 504,55957 | 178,45670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.3 | оплата выполненных работ после реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 222 269,53841 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.4 | проведенный авторский надзор за реконструкцией ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 311,00489 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23 476, 500 | 222 759, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.5 | Строительство нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 82» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.1 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям при строительстве нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 82» г. Перми | ед. | 3 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 780,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 780,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.6 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность здания для размещения общеобразовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.1 | введенное в эксплуатацию здание для размещения общеобразовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | ДИО | внебюджетные источники | 0,000 | 1 220 000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 1 220 000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.7 | Строительство здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.1 | разработанная проектная документация на строительство здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 7 160,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.2 | выполненные работы по строительству здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми | ед. | - | 1 | 1 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 18 439,200 | 245 085, 600 | 274 748, 200 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 25 599,800 | 245 085, 600 | 274 748, 200 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.8 | Строительство нового корпуса МАОУ «Техно-школа имени лётчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В. П. Савиных» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.8.1 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям при строительстве нового корпуса МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми | ед. | - | 3 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 30 734,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 30 734,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.9 | Строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения в районе ДКЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.9.1 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения в районе ДКЖ | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 9 100,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.9.2 | выполненные работы по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения в районе ДКЖ | ед. | - | - | - | - | 1 | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 250 000,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 9 100, 400 | 0,000 | 0,000 | 250 000, 000 |
| - 1.2.1.1.10 | Реконструкция общежития по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.10.1 | разработанная проектная документация на реконструкцию общежития по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 19 435,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.10.2 | выполненные работы по реконструкции общежития по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 93 792, 300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 106 772, 600 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.10.3 | оплата выполненных работ по реконструкции общежития по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 287 879, 900 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 19 435, 100 | 200 564, 900 | 287 879, 900 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 19 435,100 | 93 792, 300 | 287 879,900 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 106 772, 600 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.11 | Строительство здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Островского, 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.11.1 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Островского, 68 | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 17 739, 900 | 1 279,810 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.11.2 | выполненные работы по строительству здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Островского, 68 | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 357 975, 690 | 94 000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17 739, 900 | 359 255, 500 | 94 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.12 | Строительство нового корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми по бульвару Гагарина, 75а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.12.1 | разработанная проектная документация на строительство нового корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми по бульвару Гагарина, 75а | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 16 491, 190 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.12.3 | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми по бульвару Гагарина, 75а | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 1 279,410 | 344 947, 200 | 94 000, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 14 277,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 17 770, 600 | 359 224, 800 | 94 000, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17 770, 600 | 344 947, 200 | 94 000, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 14 277,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 936 008, 800 | 2 361 936, 400 | 633 650, 500 | 562 628, 100 | 250 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 327 165, 400 | 1 127 658, 800 | 526 877, 900 | 562 628, 100 | 250 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 153 575, 900 | 14 277,600 | 106 772, 600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 455 267, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 1 220 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 936 008, 800 | 2 361 936, 400 | 633 650, 500 | 562 628, 100 | 250 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 327 165, 400 | 1 127 658, 800 | 526 877, 900 | 562 628, 100 | 250 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 153 575, 900 | 14 277,600 | 106 772, 600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 455 267, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 1 220 000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (спортивных залов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2.1 | Капитальные вложения в спортивные объекты муниципальных общеобразовательных организаций города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2.1.1 | Строительство спортивной площадки МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит» г. Перми | бюджет города Перми | 6 999,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6 999,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.2.1.2 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 76» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 76» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ «СОШ № 76» г. Перми | бюджет города Перми | 622,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.2.2 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 76» г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МАОУ «СОШ № 76» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 16 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 622,900 | 16 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.2.1.3 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 83» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1 | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 83» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ «СОШ № 83» г. Перми | бюджет города Перми | 622,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.3.2 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 83» г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МАОУ «СОШ № 83» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 16 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 622,900 | 16 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.4 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 63» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.4.1 | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 63» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ «СОШ № 63» г. Перми | бюджет города Перми | 622,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.4.2 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 63» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ «СОШ № 63» г. Перми | бюджет города Перми | 16 000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16 622, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.2.1.5 | Строительство спортивной площадки МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми по ул. Мильчакова, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2.1.5.1 | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми по ул. Мильчакова, 22 | ед. | - | 1 | - | - | - | МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 622,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.5.2 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми по ул. Мильчакова, 22 | ед. | - | 1 | - | - | - | МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 16 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 16 622,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.2.1.6 | Строительство спортивной площадки МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.6.1 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми | бюджет города Перми | 16 000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.2.1.7 | Строительство спортивного зала МАОУ «СОШ № 81» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.7.1 | выполненные работы по строительству спортивного зала для МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 13 165,123 | 130 859,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.7.2 | приобретенное оборудование для оснащения спортивного зала МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 1 294, 700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.7.3 | проведенная повторная государственная экспертиза проектной документации на строительство спортивного зала для МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 42, 877 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13 208,000 | 132 153,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.2.1.8 | Строительство спортивного зала МАОУ «СОШ № 96» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.8.1 | выполненные работы по строительству спортивного зала для МАОУ «СОШ № 96» г. Перми | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 13 168,255 | 105 503,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.8.2 | приобретенное оборудование для оснащения спортивного зала МАОУ «СОШ № 96» г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МАОУ «СОШ № 96» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 309,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.8.3 | повторная государственная экспертиза проектной документации на строительство спортивного зала для МАОУ «СОШ № 96» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 39,745 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13 208, 000 | 105 813, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.2.1.9 | Строительство спортивного зала МАОУ «СОШ № 79» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.9.1 | выполненные работы по строительству спортивного зала для МАОУ «СОШ № 79» г. Перми | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 29 961, 140 | 60 332,200 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.9.2 | приобретенное оборудование для оснащения спортивного зала МАОУ «СОШ № 79» г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | МАОУ «СОШ № 79» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1 220, 30000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.9.3 | проведенная повторная государственная экспертиза проектной документации на строительство спортивного зала для МАОУ «СОШ № 79» г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 38,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 30 000,000 | 61 552, 500 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.2.1.10 | Строительство спортивного зала МАОУ «Гимназия № 10» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.10.1 | разработанная проектная документация на строительство спортивного зала для МАОУ «Гимназия № 10» г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 5 158,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 5 158,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.2.1.11 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 55» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.11.1 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 55» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ «СОШ № 55» г. Перми | бюджет города Перми | 17 616, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17 616, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 84 900, 900 | 321 749, 100 | 61 552, 500 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 84 900, 900 | 321 749, 100 | 61 552, 500 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1 020 909, 700 | 2 683 685, 500 | 695 203, 000 | 562 628, 100 | 250 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 412 066, 300 | 1 449 407, 900 | 588 430, 400 | 562 628, 100 | 250 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 153 575, 900 | 14 277, 600 | 106 772, 600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 455 267, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 1 220 000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- Приложение

к Системе программных

мероприятий 1.2 «Обеспечение

доступности общего и дополнительного образования» муниципальной

программы «Развитие сети

образовательных организаций

города Перми»

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.2

«Обеспечение доступности общего и дополнительного образования» муниципальной программы

«Развитие сети образовательных организаций города Перми»

- Таблица 1

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание общеобразовательной организации по адресу: ул. Целинная, 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.1. Реконструкция здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: 9 287 кв. м, этажность: 4, 700 человек |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2019-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2020-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 451 200,31561 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |
|  | всего | 17 817,298 | 3 499,27882 |  | 66 288,73879 |  | 247 768,100 |  | 115 826,900 |
|  | бюджет города Перми | 17 817,298 | 3 499,27882 |  | 4 952,64578 |  | 247 768,100 |  | 115 826,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 |  | 61 336,09301 |  | 0,000 |  | 0,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  |  |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация на реконструкцию здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. |  | 1 |  |  |  | 2019 |  |
|  | выполненные работы по реконструкции здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. |  | 1 |  |  |  | 2023 |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. |  | 1 |  |  |  | 2023 |  |
|  | приобретенное оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. |  | 1 |  |  |  | 2023 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 10.12.2019 № 59-1-0279-19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 31 марта 2017 г. № 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. № 11-БК |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |  |  |
|  |  | разработка проектной документации на реконструкцию здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 |  |  |  | 2019 |  |  |  |
|  |  | выполнение работ по реконструкции здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 |  |  |  | 2020-2023 |  |  |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 |  |  |  | 2023 |  |  |  |
|  |  | приобретение оборудования, средств обучения, мебели, инвентаря для оснащения общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 |  |  |  | 2023 |  |  |  |

- Таблица 2

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.2. Строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ «УТЗ», МАОУ «Химико-технологическая школа «СинТез» г. Перми |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: 25 256,0 кв. м, этажность: 4, в том числе подвал, 1100 мест |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2016-2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 858 347,50436 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 |
|  | всего | 236,000 | 15,000 | 17 417,476 | 102 301, 62174 |  | 422 303, 10662 | 316 074,300 |
|  | бюджет города Перми | 236,000 | 15,000 | 17 417,476 | 8 905,15023 |  | 27 460,700 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8 789,06748 |  | 0,00629 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 84 607,40403 |  | 163 377, 90033 | 85 849,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 231 464,500 | 230 225,300 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  |  | год реализации |  |
|  | разработанный проект межевания территории | ед. |  | 1 |  |  | 2016 |  |
|  | проведенные кадастровые работы и постановка земельного участка на кадастровый учет | ед. |  | 1 |  |  | 2017 |  |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. |  | 1 |  |  | 2020 |  |
|  | выполненные работы по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. |  | 1 |  |  | 2022 |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. |  | 1 |  |  | 2022 |  |
|  | приобретенное немонтируемое оборудование в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу, для оснащения здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. |  | 1 |  |  | 2022 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 05 февраля 2020 г. № 59-1-0025-20 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. № 11-БК |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | разработка проекта межевания территории под размещение здания для общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  |  |  | 2016 |  |  |
|  |  | проведение кадастровых работ и постановки земельного участка на кадастровый учет |  |  |  | 2017 |  |  |
|  |  | разработка проектной документации по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  |  |  | 2020 |  |  |
|  |  | выполнение работ по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  |  |  | 2020-2022 |  |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  |  |  | 2022 |  |  |
|  |  | приобретение немонтируемого оборудования в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу, для оснащения здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  |  |  | 2021-2022 |  |  |

- Таблица 3

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 33, 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.3. Реконструкция здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: 10 573,2 кв. м, этажность: 2-4, 550 мест |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2021-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 728 796,50388 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |
|  | всего | 87,500 | 12 840,574 |  | 20 762,29267 |  | 382 706,73721 |  | 312 399,400 |
|  | бюджет города Перми | 87,500 | 12 840,574 |  | 9 284,98914 |  | 47 349,303 |  | 19 630,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 |  | 11 477,30353 |  | 28 013,93421 |  | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 82 301,200 |  | 67 727,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 225 042,300 |  | 225 042,200 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  |  |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация на реконструкцию здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. |  | 1 |  |  |  | 2020 |  |
|  | выполненные работы по реконструкции здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. |  | 1 |  |  |  | 2022 |  |
|  | приобретенное оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения нового корпуса МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми | ед. |  | 1 |  |  |  | 2022 |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. |  | 1 |  |  |  | 2022 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение экспертизы от 30.07.20 № 59-1-1-3-035440-2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 14 мая 2018 г. № 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. № 11-БК |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |  |  |
|  |  | разработка проектной документации на реконструкцию здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  | 2020 |  |  |  |
|  |  | выполнение работ на реконструкцию здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  |
|  |  | приобретение оборудования, средств обучения, мебели, инвентаря для оснащения нового корпуса МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми |  |  |  | 2022 |  |  |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  | 2022 |  |  |  |

- Таблица 4

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ледовая арена МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» по адресу: г. Пермь, ул. Ласьвинская, 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.4. Реконструкция ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: 3 734,6 кв. м, этажность: 1-3, 450 человек |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2019-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2021-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 264 869,23747 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |
|  | всего | 2 234,431 | 12 680,69947 |  | 3 718,607 |  | 23 476,500 |  | 222 759,000 |
|  | бюджет города Перми | 2 234,431 | 6 880,474 |  | 3 718,607 |  | 23 476,500 |  | 222 759,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5 800,22547 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  |  |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация на реконструкцию ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. |  | 1 |  |  |  | 2020 |  |
|  | выполненные работы по реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. |  | 1 |  |  |  | 2022 |  |
|  | оплата выполненных работ после реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |
|  | введенная в эксплуатацию ледовая арена МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. |  | 1 |  |  |  | 2022 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение экспертизы от 30.04.2020 № 59-1-1-3-015284-2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 20 апреля 2018 г. № 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. № 11-БК |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |  |  |
|  |  | разработка проектной документации на реконструкцию ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» |  |  |  | 2020 |  |  |  |
|  |  | выполнение работ по реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  |
|  |  | оплата выполненных работ после реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» |  |  |  | 2023 |  |  |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» |  |  |  | 2022 |  |  |  |

- Таблица 5

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | новый корпус здания МАОУ «СОШ № 82» г. Перми, ул. Холмогорская, 2ж |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.5. Строительство нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 82» г. Перми |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: 14 217 кв. м, этажность: 5, в том числе подземный, 1050 мест |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2021-2022 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 год |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 10 793,346 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2021 |  | 2022 |  |  |
|  | бюджет города Перми | 10 013,346 |  | 780,000 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 82» г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2021 |
|  | выполненное подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям при строительстве нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 82» г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2022 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | заключение экспертизы от 14 июля 2021 г. № 59-1-1-3-038348-2021 |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 19 декабря 2014 г. № 10 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. № 11-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 82» г. Перми |  |  | 2021 |  |
|  |  | выполнение подключения (технологического присоединения) к инженерным сетям при строительстве нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 82» г. Перми |  |  | 2022 |  |

- Таблица 6

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.7. Строительство здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 1 000 мест |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2023-2025 годы |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2023-2025 годы |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2025 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 545 433,600 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2023 | 2024 |  | 2025 |
|  | бюджет города Перми | 25 599,800 | 245 085,600 |  | 274 748,200 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми | ед. | 1 |  | 2023 |
|  | выполненные работы по строительству здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми | ед. | 1 |  | 2025 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | – |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 12 апреля 2019 г. № 6 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. № 11-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми |  | 2023 |  |
|  |  | выполнение работ по строительству здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми |  | 2023-2025 |  |

- Таблица 7

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | новый корпус МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.8. Строительство нового корпуса МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: 18 974,2 кв. м, этажность: 5, в том числе 1 подземный, 1 050 мест |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2021 год, 2023 год |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 43 836,666 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2021 |  | 2023 |  |  |
|  | бюджет города Перми | 13 101,766 |  | 30 734,900 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство нового корпуса МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2021 |
|  | выполненное подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям при строительстве нового корпуса МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2023 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | заключение экспертизы от 14.07.2021 № 59-1-1-3-038299-2021 |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 06 июня 2016 г. № 5 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. № 11-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство нового корпуса МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми |  |  | 2021 |  |
|  |  | выполнение подключения (технологического присоединения) к инженерным сетям при строительстве нового корпуса МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми |  |  | 2023 |  |

- Таблица 8

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание общеобразовательного учреждения в районе ДКЖ |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.9. Строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения в районе ДКЖ |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 1050 человек |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2023 год, 2026 год |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2026 год |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2026 |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 259 100,400 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2023 |  | 2026 |  |  |
|  | бюджет города Перми | 9 100,400 |  | 250 000,000 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения в районе ДКЖ | ед. | 1 |  |  | 2023 |
|  | выполненные работы по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения в районе ДКЖ | ед. | 1 |  |  | 2026 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | – |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 17 марта 2020 г. № 3 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. № 11-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения в районе ДКЖ |  |  | 2023 |  |
|  |  | выполнение работ по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения в районе ДКЖ |  |  | 2026 |  |

- Таблица 9

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание общеобразовательного учреждения по ул. Уральской, 110 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.10. Реконструкция общежития по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: 7 535,28 кв.м, этажность: 4, 400 человек |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2023-2025 годы |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2024 год |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 507 879,900 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2023 | 2024 | 2025 |  |
|  | всего | 19 435,100 | 200 564,900 | 287 879,900 |  |
|  | бюджет города Перми | 19 435,100 | 93 792,300 | 287 879,900 |  |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 106 772,600 | 0,000 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация на реконструкцию общежития по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации | ед. | 1 | 2023 |  |
|  | выполненные работы по реконструкции общежития по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации | ед. | 1 | 2024 |  |
|  | оплата выполненных работ по реконструкции общежития по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации | ед. | 1 | 2025 |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание после реконструкции общежития по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации | ед. | 1 | 2024 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | – |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 11 июня 2021 г. № 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. № 11-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации на реконструкцию общежития по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации |  |  | 2023 |
|  |  | выполнение работ по реконструкции общежития по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации |  |  | 2024 |
|  |  | оплата выполненных работ по реконструкции общежития по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации |  |  | 2025 |
|  |  | ввод в эксплуатацию здание после реконструкции общежития по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации |  |  | 2024 |

- Таблица 10

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Островского, 68 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.11. Строительство здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Островского, 68 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 825 человек |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022-2024 годы |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2023-2024 годы |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 470 995,400 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2022 | 2023 |  | 2024 |
|  | бюджет города Перми | 17 739,900 | 359 255,500 |  | 94 000,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация по строительству здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Островского, 68 | ед. | 1 |  | 2023 |
|  | выполненные работы по строительству здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Островского, 68 | ед. | 1 |  | 2024 |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения общеобразовательной организации по ул. Островского, 68 | ед. | 1 |  | 2024 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | – |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | – |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. № 11-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации по строительству здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Островского, 68 |  | 2022-2023 |  |
|  |  | выполнение работ по строительству здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Островского, 68 |  | 2023-2024 |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Островского, 68 |  | 2024 |  |

- Таблица 11

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | нового корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми по бульвару Гагарина, 75а |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.12. Строительство нового корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми по бульвару Гагарина, 75а |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 1050 человек |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022-2024 годы |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022-2024 годы |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 470 995,400 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2022 | 2023 |  | 2024 |
|  | всего | 17 770,600 | 359 224,800 |  | 94 000,000 |
|  | бюджет города Перми | 17 770,600 | 344 947,200 |  | 94 000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 14 277,600 |  | 0,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация по строительству нового корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми по бульвару Гагарина, 75а | ед. | 1 |  | 2022 |
|  | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми по бульвару Гагарина, 75а | ед. | 1 |  | 2024 |
|  | введенный в эксплуатацию новый корпус МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми по бульвару Гагарина, 75а | ед. | 1 |  | 2024 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | – |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | – |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. № 11-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации по строительству нового корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми по бульвару Гагарина, 75а |  | 2022 |  |
|  |  | выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми по бульвару Гагарина, 75а |  | 2022-2024 |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию нового корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми по бульвару Гагарина, 75а |  | 2024 |  |

- Таблица 12

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Репина, 69 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.1. Строительство спортивной площадки МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит» |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | субсидии |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | – |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит» г. Перми |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества дополнительного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 1500 человек |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022 год |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022 год |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 6 999,900 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2022 |  |  |  |
|  | бюджет города Перми | 6 999,900 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | выполненные СМР на строительство спортивной площадки МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит» г. Перми | ед. | 1 |  | 2022 |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит» г. Перми | ед. | 1 |  | 2022 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | № 505-2018-ПЗУ |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 12 октября 2018 г. № 10 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. № 11-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | выполнение СМР на строительство спортивной площадки МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит» г. Перми |  | 2022 |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит» г. Перми |  | 2022 |  |

- Таблица 13

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАОУ «СОШ № 76» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Лодыгина, 48а |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.2. Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 76» г. Перми |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | субсидии |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | – |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МАОУ «СОШ № 76» г. Перми |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 1 349 человек |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022-2023 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2023 год |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 16 622,900 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2022 |  | 2023 |  |  |
|  | бюджет города Перми | 622,900 |  | 16 000,000 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки «СОШ № 76» г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2022 |
|  | выполненные СМР на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 76» г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2023 |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ «СОШ № 76» г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2023 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | – |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 12 октября 2018 № 10 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. № 11-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивной площадки «СОШ № 76» г. Перми |  |  | 2022 |  |
|  |  | выполнение СМР на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 76» г. Перми |  |  | 2023 |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ «СОШ № 76» г. Перми |  |  | 2023 |  |

- Таблица 14

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАОУ «СОШ № 83» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Волгодонская, 20а |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.3. Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 83» г. Перми |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | субсидии |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | – |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МАОУ «СОШ № 83» г. Перми |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 1 335 человек |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022-2023 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2023 год |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 16 622,900 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2022 |  | 2023 |  |  |
|  | бюджет города Перми | 622,900 |  | 16 000,000 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 83» г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2022 |
|  | выполненные СМР на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 83» г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2023 |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ «СОШ № 83» г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2023 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | – |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 12 октября 2018 г. № 10 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. № 11-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 83» г. Перми |  |  | 2022 |  |
|  |  | выполнение СМР на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 83» г. Перми |  |  | 2023 |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ «СОШ № 83» г. Перми |  |  | 2023 |  |

- Таблица 15

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАОУ «СОШ № 63» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Воронежская, 8 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.4. Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 63» г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | субсидии |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | – |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МАОУ «СОШ № 63» г. Перми |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 1 052 человека |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022 год |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022 год |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 16 622,900 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2022 |  |  |  |
|  | бюджет города Перми | 16 622,900 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 63» г. Перми | ед. | 1 |  | 2022 |
|  | выполненные СМР на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 63» г. Перми | ед. | 1 |  | 2022 |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ «СОШ № 63» г. Перми | ед. | 1 |  | 2022 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | – |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 12 октября 2018 г. № 10 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. № 11-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 63» г. Перми |  | 2022 |  |
|  |  | выполнение СМР на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 63» г. Перми |  | 2022 |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ «СОШ № 63» г. Перми |  | 2022 |  |

- Таблица 16

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Мильчакова, 22 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.5. Строительство спортивной площадки МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми по ул. Мильчакова, 22 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | субсидии |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | – |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 1 266 человек |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2023 год |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2023 год |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 16 622,900 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2023 |  |  |  |
|  | бюджет города Перми | 16 622,900 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми по ул. Мильчакова, 22 | ед. | 1 |  | 2023 |
|  | выполненные СМР на строительство спортивной площадки МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми по ул. Мильчакова, 22 | ед. | 1 |  | 2023 |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми по ул. Мильчакова, 22 | ед. | 1 |  | 2023 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | – |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 12 октября 2018 г. № 10 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. № 11-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми по ул. Мильчакова, 22 |  | 2023 |  |
|  |  | выполнение СМР на строительство спортивной площадки МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми по ул. Мильчакова, 22 |  | 2023 |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми по ул. Мильчакова, 22 |  | 2023 |  |

- Таблица 17

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Инженерная, 5 |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.6. Строительство спортивной площадки МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | субсидии |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | – |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 1 016 человек |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020 год, 2022 год |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022 год |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 год |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 16 622,900 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2020 |  | 2022 |  |  |
|  | бюджет города Перми | 622,900 |  | 16 000,000 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2020 |
|  | выполненные СМР на строительство спортивной площадки МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2022 |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2022 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение экспертизы |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 12 октября 2018 г. № 10 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. № 11-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми |  |  | 2020 |  |
|  |  | выполнение СМР на строительство спортивной площадки МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми |  |  | 2022 |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми |  |  | 2022 |  |

- Таблица 18

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивный зал МАОУ «СОШ № 81» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Загарьинская, 6 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.7. Строительство спортивного зала МАОУ «СОШ № 81» г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ «УТЗ», МАОУ «СОШ № 81» г. Перми |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ «УТЗ», МАОУ «СОШ № 81» г. Перми |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для организации образовательного процесса в образовательном учреждении в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 903 человека |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020 год, 2022-2023 годы |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022-2023 годы |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 148 111,700 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2020 | 2022 |  | 2023 |
|  | бюджет города Перми | 2 750,000 | 13 208,000 |  | 132 153,700 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивного зала МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | ед. | 1 |  | 2020 |
|  | выполненные работы по строительству спортивного зала для МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | ед. | 1 |  | 2023 |
|  | приобретенное оборудование для оснащения спортивного зала МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | ед. | 1 |  | 2023 |
|  | введенный в эксплуатацию спортивный зал для МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | ед. | 1 |  | 2023 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение экспертизы от 30 июля 2020 г. № 59-1-1-3-035437 |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 12 октября 2018 г. № 10 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. № 11-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивного зала МАОУ «СОШ № 81» г. Перми |  | 2020 |  |
|  |  | выполнение работ по строительству спортивного зала для МАОУ «СОШ № 81» г. Перми |  | 2022-2023 |  |
|  |  | приобретение оборудования для оснащения спортивного зала МАОУ «СОШ № 81» г. Перми |  | 2023 |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивного зала для МАОУ «СОШ № 81» г. Перми |  | 2023 |  |

- Таблица 19

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивный зал МАОУ «СОШ № 96» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Клары Цеткин, 10 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.8. Строительство спортивного зала МАОУ «СОШ № 96» г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ «УТЗ», МАОУ «СОШ № 96» г. Перми |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ «УТЗ», МАОУ «СОШ № 96» г. Перми |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для организации образовательного процесса в образовательном учреждении в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 587 человек |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020 год, 2022-2023 годы |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022-2023 годы |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 121 521,600 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2020 | 2022 |  | 2023 |
|  | бюджет города Перми | 2 500,000 | 13 208,000 |  | 105 813,600 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивного зала МАОУ «СОШ № 96» г. Перми | ед. | 1 |  | 2020 |
|  | выполненные работы по строительству спортивного зала для МАОУ «СОШ № 96» г. Перми | ед. | 1 |  | 2023 |
|  | приобретенное оборудование для оснащения спортивного зала МАОУ «СОШ № 96» г. Перми | ед. | 1 |  | 2023 |
|  | введенный в эксплуатацию спортивный зал для МАОУ «СОШ № 96» г. Перми | ед. | 1 |  | 2023 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение экспертизы от 16 июня 2020 г. № 59-1-1-3-025038-2020 |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 12 октября 2018 г. № 10 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. № 11-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивного зала МАОУ «СОШ № 96» г. Перми |  | 2020 |  |
|  |  | выполнение работ по строительству спортивного зала для МАОУ «СОШ № 96» г. Перми |  | 2022-2023 |  |
|  |  | приобретение оборудования для оснащения спортивного зала МАОУ «СОШ № 96» г. Перми |  | 2023 |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивного зала для МАОУ «СОШ № 96» г. Перми |  | 2023 |  |

- Таблица 20

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивный зал МАОУ «СОШ № 79» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Цимлянская, 4 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.9. Строительство спортивного зала МАОУ «СОШ № 79» г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ «УТЗ» г. Перми, МАОУ «СОШ № 79» г. Перми |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ «УТЗ» г. Перми, МАОУ «СОШ № 79» г. Перми |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для организации образовательного процесса в образовательном учреждении в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 800 человек |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020, 2023-2024 годы |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2023-2024 годы |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 93 752,500 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2020 | 2023 |  | 2024 |
|  | бюджет города Перми | 2 200,000 | 30 000,000 |  | 61 552,500 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивного зала для МАОУ «СОШ № 79» г. Перми | ед. | 1 |  | 2020 |
|  | выполненные работы по строительству спортивного зала для МАОУ «СОШ № 79» г. Перми | ед. | 1 |  | 2024 |
|  | приобретенное оборудование для оснащения спортивного зала МАОУ «СОШ № 79» г. Перми | ед. | 1 |  | 2024 |
|  | введенный в эксплуатацию спортивный зал для МАОУ «СОШ № 79» г. Перми | ед. | 1 |  | 2024 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение экспертизы от 24 августа 2020 г. № 59-1-1-3-040247-2020 |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 14 августа 2019 г. № 9 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. № 11-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивного зала МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 79» г. Перми |  | 2020 |  |
|  |  | выполнение работ по строительству спортивного зала для МАОУ «СОШ № 79» г. Перми |  | 2023-2024 |  |
|  |  | приобретение оборудования для оснащения спортивного зала МАОУ «СОШ № 79» г. Перми |  | 2024 |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивного зала для МАОУ «СОШ № 79» г. Перми |  | 2024 |  |

- Таблица 21

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивный зал МАОУ «Гимназия № 10» г. Перми по адресу: г. Пермь, пр. Парковый, 27 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.10. Строительство спортивного зала МАОУ «Гимназия № 10» г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для организации образовательного процесса в образовательном учреждении в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 797 человек |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2023 год |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 5 158,900 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2023 |  |  |  |
|  | бюджет города Перми | 5 158,900 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивного зала МАОУ «Гимназия № 10» г. Перми | ед. | 1 |  | 2023 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | – |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 07 февраля 2020 г. № 1 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. № 11-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивного зала МАОУ «Гимназия № 10» г. Перми |  | 2023 |  |

- Таблица 22

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАОУ «СОШ № 55» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Вагонная, 22 |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.11. Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 55» г. Перми |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | субсидии |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | – |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МАОУ «СОШ № 55» г. Перми |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества развития физической культуры и спорта в городе Перми |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 567 человек |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020 год, 2022 год |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022 год |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 год |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 18 239,200 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2020 |  | 2022 |  |  |
|  | всего | 622,900 |  | 17 616,300 |  |  |
|  | бюджет города Перми | 0,000 |  | 17 616,300 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 622,900 |  | 0,000 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 55» г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2020 |
|  | выполненные СМР на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 55» г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2022 |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ «СОШ № 55» г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2022 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | 590-2019 |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 19 июня 2020 г. № 6 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. № 11-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 55» г. Перми |  |  | 2020 |  |
|  |  | выполнение СМР на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 55» г. Перми |  |  | 2022 |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ «СОШ № 55» г. Перми |  |  | 2022 |  |

- СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.3 «Приведение имущественных комплексов

муниципальных образовательных организаций города Перми

в нормативное состояние» муниципальной программы «Развитие

сети образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатель непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |  |  | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.3.1 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.1.1 | Приведение имущественных комплексов образовательных организаций в соответствие с требованиями действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.1.1.1 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 9 | 3 | 1 | 2 | - | ДОУ | бюджет города Перми | 113 469,943 | 192 447, 04400 | 23 382, 87300 | 129 674, 00000 | 168 893, 53600 |
| 1.3.1.1.1.2 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 16 | 14 | 3 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 24 452, 508 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.3 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | - | 2 | 1 | 1 | 1 | СОШ | бюджет города Перми | 84 672, 86400 | 36 465, 85600 | 61 617, 12700 | 120 326, 00000 | 81 106, 46400 |
| 1.3.1.1.1.4 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 4 | 4 | 7 | 5 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 140 547, 49200 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3.1.1.1.5 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | УДО | бюджет города Перми | 8 308, 59300 | 2 588, 10000 | 533, 60000 | 533, 60000 | 533, 60000 |
| 1.3.2.1.1.6 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | - | 1 | - | - | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.7 | прочие учреждения системы образования | ед. | - | 2 | - | - | - | прочие учреждения системы образования | бюджет города Перми | 0,000 | 14 500, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 206 451, 400 | 246 001, 000 | 250 533, 600 | 250 533, 600 | 250 533, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 206 451, 400 | 246 001, 000 | 85 533, 600 | 250 533, 600 | 250 533, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 165 000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.3.1.1.2 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.1 | количество ДОУ, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта, от общей площади | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ДОУ | бюджет города Перми | 310,600 | 310,600 | 310,600 | 310,600 | 310,600 |
|  | количество квадратных метров общей площади помещений учреждений | кв. м | 2562,7 | 2562,7 | 2562,7 | 2562,7 | 2562,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.2 | количество СОШ, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта, от общей площади | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | СОШ | бюджет города Перми | 114,200 | 114,200 | 114,200 | 114,200 | 114,200 |
|  | количество квадратных метров общей площади помещений учреждений | кв. м | 942,1 | 942,1 | 942,1 | 942,1 | 942,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.3 | количество УДО, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта, от общей площади | ед. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | УДО | бюджет города Перми | 1 270, 000 | 1 270, 000 | 1 270, 000 | 1 270, 000 | 1 270, 000 |
|  | количество квадратных метров общей площади помещений учреждений | кв. м | 10478,6 | 10478,6 | 10478,6 | 10478,6 | 10478,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.4 | количество прочих учреждений системы образования, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта, от общей площади | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МБУ «ЦППМСП» г. Перми | бюджет города Перми | 78,700 | 78,700 | 78,700 | 78,700 | 78,700 |
|  | количество квадратных метров общей площади помещений учреждений | кв. м | 648,7 | 648,7 | 648,7 | 648,7 | 648,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1 773, 500 | 1 773,500 | 1 773, 500 | 1 773, 500 | 1 773, 500 |
| - 1.3.1.1.3 | Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.1 | количество образовательных организаций, которые оснащены оборудованием в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС) | ед. | 50 | - | - | - | - | МДОУ, МОУ, реализующие программы дошкольного образования | бюджет Пермского края | 13 000, 000 | 11 550, 000 | 29 300, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 13 000, 000 | 11 550, 000 | 29 300, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 221 224, 900 | 259 324, 500 | 281 607, 100 | 252 307, 100 | 252 307, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 208 224, 900 | 247 774, 500 | 87 307, 100 | 252 307, 100 | 252 307, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 13 000, 000 | 11 550, 000 | 194 300, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.2 | Приобретение и оснащение оборудованием, средствами обучения и воспитания, мебелью, инвентарем вновь созданных мест для обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1 | Оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений средствами обучения и воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1.1 | количество объектов муниципальных образовательных учреждений, которые оснащены средствами обучения и воспитания | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ, МБОУ | бюджет Пермского края | 29 393, 700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 29 393, 700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 29 393, 700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 250 618, 600 | 259 324, 500 | 281 607, 100 | 252 307, 100 | 252 307, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 208 224, 900 | 247 774, 500 | 87 307, 100 | 252 307,100 | 252 307,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 42 393, 700 | 11 550, 000 | 194 300, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 250 618, 600 | 259 324, 500 | 281 607, 100 | 252 307, 100 | 252 307, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 208 224, 900 | 247 774, 500 | 87 307, 100 | 252 307, 100 | 252 307, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 42 393, 700 | 11 550, 000 | 194 300, 000 | 0,000 | 0,000 |

- Приложение

к Системе программных мероприятий

подпрограммы 1.3 «Приведение

имущественных комплексов

муниципальных образовательных

организаций города Перми

в нормативное состояние»

муниципальной программы

«Развитие сети образовательных

организаций города Перми»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,

подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета

города Перми, подпрограммы 1.3 «Приведение имущественных

комплексов муниципальных образовательных организаций города

Перми в нормативное состояние» муниципальной программы

«Развитие сети образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование подпрограммы, мероприятия, показателя непосредственного результата, объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения | Период проведения капитального ремонта |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | срок начала | срок окончания |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов |  |  | итого | 25 526,300 | 7 530,600 | 22 306,283 | 62 588,900 | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми | 25 526,300 | 7 530,600 | 14 000,000 | 62 588,900 | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 8 306,283 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «АртГрад» г. Перми по ул. Тбилисской, 7а | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 25 526,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад «Планета «Здорово» г. Перми по ул. Целинной, 29а | 2025 | 2026 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27 932,100 | 0,000 |
|  | МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 387» г. Перми по ул. Чехова, 18 | 2024 | 2025 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 14 000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 8 306,283 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад «Детспорт» г. Перми по ул. Маршала Рыбалко, 9б | 2025 | 2026 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34 656,800 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 394» г. Перми по ул. Гайвинской, 16 | 2023 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 7 530,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.2 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов |  |  | итого | 4 842,000 | 173 619, 057 | 25 528,300 | 67 085,100 | 168 893, 536 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми | 4 842,000 | 173 619,057 | 9 382,075 | 67 085,100 | 168 893, 536 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 16 146,225 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад «АртГрад» г. Перми по ул. Тбилисской, 7а | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 112 079, 700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 387» г. Перми по ул. Чехова, 18 | 2024 | 2025 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 44 624,100 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад «Планета «Здорово» г. Перми по ул. Целинной, 29а | 2025 | 2026 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 88 466,036 |
|  | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 35» г. Перми по ул. Мира, 105 | 2021 | 2021 | бюджет города Перми | 4 842,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад «Детспорт» г. Перми по ул. Маршала Рыбалко, 9б | 2025 | 2026 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 74 262,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад «Галактика» г. Перми по ул. Веденеева, 71а | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 9 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 400» г. Перми по ул. Васнецова, 9 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 7 838,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 419» г. Перми по ул. Старцева, 23 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 3 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми по ул. Нефтяников, 36 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 4 262,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми по ул. Братьев Игнатовых, 13а | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 8 450,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 403» г. Перми по ул. Архитектора Свиязева, 20 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 6 077,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 268» г. Перми по ул. Решетникова, 30 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 4 265,257 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 417» г. Перми по ул. Солдатова, 14а | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 4 353,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад «Калейдоскоп» г. Перми по ул. Мира, 14а | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 9 694,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 103» г. Перми по ул. Крисанова, 57а | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 4 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 394» г. Перми по ул. Гайвинской, 16 | 2023 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 4 000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 369» г. Перми по ул. Холмогорской, 4а | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 2 646,900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 7 940,700 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Зодчий» г. Перми по ул. Чайковского, 8 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9 694,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 96» г. Перми по ул. Клары Цеткин, 17а | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 500,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 134» г. Перми по ул. Добролюбова, 10 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 384,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 46» г. Перми по ул. Стахановской, 51а | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 883,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад «Академика» г. Перми по ул. Швецова, 31 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 165,500 |
|  | МАДОУ «Детский сад «АртГрад» г. Перми по ул. Гусарова, 22а | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 2 735,175 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 8 205,525 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.3 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов |  |  | итого | 0,000 | 6 706,537 | 60 011, 400 | 10 046, 400 | 81 106, 464 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 6 706,537 | 15 002, 850 | 10 046, 400 | 81 106, 464 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 45 008, 550 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «СОШ № 44» г. Перми ул. Маяковского, 33 | 2024 | 2025 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 15 002, 850 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 45 008, 550 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Школа инженерной мысли им. П.А. Соловьева» г. Перми по Серебрянскому проезду, 9 | 2025 | 2026 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10 046, 400 | 81 106, 464 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Перми по ул. Луначарского, 4 | 2023 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 6 706,537 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.4 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов |  |  | итого | 84 672,864 | 18 309, 319 | 138 678, 719 | 110 279, 600 | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми | 84 672,864 | 18 309, 319 | 43 139, 777 | 110 279, 600 | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 95 538,942 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93» г. Перми по ул. Полины Осипенко, 46 | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | 8 720,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 77 с углубленным изучением английского языка» г. Перми по ул. Героев Хасана, 18 | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | 13 851,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «СОШ № 44» г. Перми ул. Маяковского, 33 | 2024 | 2025 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 70 209,600 | 0,000 |
|  | МАОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми по ул. Бушмакина, 26 | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 2 250,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 6 750,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования № 85» г. Перми по ул. Муромской, 32 | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3 500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 10 500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 136 имени полковника милиции Якова Абрамовича Вагина» г. Перми по ул. Милиционера Власова, 37 | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 2 271,750 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 6 815,250 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 79» г. Перми по ул. Цимлянской, 4 | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | 16 922,364 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Перми по ул. Луначарского, 4 | 2023 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 15 293,463 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 6 000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 122 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми по ул. Льва Толстого, 12 | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 21 000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 133» г. Перми по ул. Аркадия Гайдара, 13 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 9 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «ЭнергоПолис» г. Перми по Парковому проспекту, 8а | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3 000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 15 000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24» г. Перми по ул. Репина, 67а | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10 000,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля» г. Перми по ул. Баумана, 16 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 055,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 116» г. Перми по ул. Технической, 10 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15 053,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Открытая школа» г. Перми по ул. Генкеля, 15 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9 962,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Химико-технологическая школа «СинТез» г. Перми по ул. Адмирала Ушакова, 24 | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | 45 178,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Гимназия №2» г. Перми по ул. Юрша, 56а | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 9 824,564 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 29 473,692 | 0,000 | 0,000 |
|  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Перми по ул. Сибирской, 23 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 8 909,319 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.7 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 7 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | муниципальное автономное учреждение системы образования «Дом учителя» г. Перми по ул. Сибирской, 12 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 7 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

«Развитие сети образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата реализации программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  |  |  | план | план | план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Цель. Обеспечение доступности образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов | ед. | 650 | - | 350 | - | - |
|  | Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | ед. | - | - | 80 | - | - |
|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | ед. | 2700 | 3376 | 2275 | 1000 | 1050 |
|  | в том числе количество мест в общеобразовательных учреждениях, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета, строительство (приобретение), реконструкция которых направлены на создание дополнительных мест для детей школьного возраста | ед. | 1650 | - | - | - | - |
|  | Количество созданных мест в учреждениях дополнительного образования за счет реконструкции зданий, сооружений | ед. | 450 | - | - | - | - |
| - 1.1 | Подпрограмма. Повышение доступности дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Создание дополнительных мест в организациях дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество объектов, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | 3 | - | - | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | - | - | 1 | - | - |
|  | Доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, от общего количества мест для детей дошкольного возраста, созданных частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность | % | 4,1 | 6,9 | - | - | - |
| - 1.2 | Подпрограмма. Обеспечение доступности общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Создание новых мест в муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество зданий, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - | 1 | - | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|  | Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию зданий после реконструкции для размещения учреждений дополнительного образования | ед. | 1 | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (спортивных залов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество введенных в эксплуатацию спортивных площадок | ед. | 4 | 3 | - | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию спортивных залов | ед. | - | 2 | 1 | - | - |
|  | Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками (спортивными залами), от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | 47,5 | 52,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 |
| - 1.3 | Подпрограмма. Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества ДОУ | % | 20,0 | 17,5 | 3,8 | 6,3 | 3,8 |
|  | Доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | % | 4,0 | 4,0 | 6,9 | 5,0 | - |
|  | Доля УДО, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества УДО | % | - | 7,1 | - | - | 7,1 |
|  | Доля прочих учреждений системы образования, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества прочих учреждений системы образования | % | - | 25,0 | - | - | - |
|  | Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих лицензию, от общего количества муниципальных образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений в сфере образования | % | 8,7 | 6,7 | 5,1 | 5,1 | 4,1 |
|  | Доля объектов ОУ, в которых модернизированы счетчики потребления энергоресурсов, от общего количества объектов ОУ, в которых возможна реализация данного проекта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля ОУ, в которых реализован кластерный подход, от общего количества ОУ | % | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |

Приложение

к Таблице показателей конечного

результата муниципальной

программы «Развитие сети

образовательных организаций

города Перми»

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы «Развитие сети образовательных

организаций города Перми»

| № | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов | ед. | - | К = ∑Кi | К – количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях; Кi – количество созданных мест в одном введенном в эксплуатацию дошкольном образовательном учреждении | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 2 | Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | ед. | - | К = ∑Кi | К – количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; Кi – количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в одном введенном в эксплуатацию дошкольном образовательном учреждении | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 3 | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | ед. | - | К = ∑Кi | К – количество новых мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях; Кi – количество созданных мест в одном введенном в эксплуатацию муниципальном общеобразовательном учреждении | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 4 | Количество мест в общеобразовательных учреждениях, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета, строительство (приобретение), реконструкция которых направлены на создание дополнительных мест для детей школьного возраста | ед. | - | К = ∑Кi | К – количество мест в общеобразовательных учреждениях, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета, строительство (приобретение), реконструкция которых направлены на создание дополнительных мест для детей школьного возраста; Кi – количество мест в одном общеобразовательном учреждении, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 5 | Количество созданных мест в учреждениях дополнительного образования за счет реконструкции зданий, сооружений | ед. | - | К = ∑Кi | К – количество новых мест в учреждениях дополнительного образования; Кi – количество созданных мест в одном введенном в эксплуатацию учреждении дополнительного образования | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 6 | Количество объектов, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | - | К = ∑Кi | К – количество объектов, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения дошкольных образовательных учреждений; Кi – один безвозмездно переданный в муниципальную собственность объект для размещения дошкольного образовательного учреждения | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 7 | Количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | - | К = ∑Кi | К – количество приобретенных, построенных зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений; Кi – одно приобретенное, построенное здание для размещения дошкольного образовательного учреждения | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 8 | Доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, от общего количества мест для детей дошкольного возраста, созданных частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность | % | - | D1 = Кг / Км × 100 | D1 – доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых грантов, в %; Кг – количество мест, созданных частными образовательными организациями за счет целевых субсидий в форме грантов; Км – общее количество мест для детей дошкольного возраста в частных образовательных организациях | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 9 | Количество зданий, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - | К = ∑Кi | К – количество зданий, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения общеобразовательных учреждений; Кi – одно здание безвозмездно переданное в муниципальную собственность для размещения общеобразовательного учреждения | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 10 | Количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - | К = ∑Кi | К – количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения общеобразовательных учреждений; Кi – одно введенное в эксплуатацию построенное здание для размещения общеобразовательного учреждения | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 11 | Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - | К = ∑Кi | К – количество введенных в эксплуатацию после реконструкции зданий для размещения общеобразовательных учреждений; Кi – одно введенное в эксплуатацию после реконструкции здание для размещения общеобразовательного учреждения | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 12 | Количество введенных в эксплуатацию зданий после реконструкции для размещения учреждений дополнительного образования | ед. | - | К = ∑Кi | К – количество введенных в эксплуатацию зданий после реконструкции для размещения учреждений дополнительного образования; Кi – одно введенное в эксплуатацию здание после реконструкции для размещения учреждений дополнительного образования | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 13 | Количество введенных в эксплуатацию спортивных площадок | ед. | - | К = ∑Кi | К – количество введенных в эксплуатацию спортивных площадок; Кi – один спортивный объект | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 14 | Количество введенных в эксплуатацию спортивных залов | ед. | - | К = ∑Кi | К – количество введенных в эксплуатацию спортивных залов; Кi – один спортивный зал | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 15 | Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками (спортивными залами), от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | - | D1 = K1 / K3 × 100 | D1 – доля СОШ, имеющих спортивные площадки (спортивными залами), в %; K1 – количество СОШ, имеющих спортивные площадки (спортивные залы); K3 – общее количество СОШ | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 16 | Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих лицензию, от общего количества муниципальных образовательных учреждений | % | – | D1 = K1 / K2 × 100 | D1 – доля ОУ, имеющих лицензию, от общего количества ОУ; K1 – количество ОУ, имеющих лицензию; K2 – общее количество ОУ | сайт Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края | учет выданных ОУ лицензий | 30 декабря текущего года |
| 17 | Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений в сфере образования | % | – | D1 = K1 / K3 × 100 | D1 – доля ОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют ремонта, от общего количества ОУ в сфере образования; K1 – количество ОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют ремонта; K3 – общее количество ОУ | технические заключения по обследованию зданий ОУ | учет зданий, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, для предотвращения перехода в аварийное состояние | 30 декабря текущего года |
| 18 | Доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества ДОУ | % | – | D1 = K1 / K3 × 100 | D1 – доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов; K1 – количество ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов; K3 – общее количество ДОУ | технические заключения по обследованию зданий ДОУ, заключения надзорных органов, выданные ДОУ | учет ДОУ, имеющих предписания надзорных органов, рекомендации по проведению ремонта | 30 декабря текущего года |
| 19 | Доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | % | – | D1 = K1 / K3 × 100 | D1 – доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов; K1 – количество СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов; K3 – общее количество СОШ | технические заключения по обследованию зданий СОШ, заключения надзорных органов, выданные СОШ | учет СОШ, имеющих предписания надзорных органов, рекомендации по проведению ремонта | 30 декабря текущего года |
| 20 | Доля УДО, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества УДО | % | – | D1 = K1 / K3 × 100 | D1 – доля УДО, в которых устранены предписания надзорных органов; K1 – количество УДО, в которых устранены предписания надзорных органов; K3 – общее количество УДО | технические заключения по обследованию зданий УДО, заключения надзорных органов, выданные УДО | учет УДО, имеющих предписания надзорных органов, рекомендации по проведению ремонта | 30 декабря текущего года |
| 21 | Доля прочих учреждений системы образования, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества прочих учреждений системы образования | % | – | D1 = K1 / K3 × 100 | D1 – доля прочих учреждений системы образования, в которых устранены предписания надзорных органов; K1 – количество прочих учреждений системы образования, в которых устранены предписания надзорных органов; K3 – общее количество прочих учреждений системы образования | технические заключения по обследованию зданий прочих учреждений системы образования, заключения надзорных органов, выданные прочим учреждениям системы образования | учет прочих учреждений системы образования, имеющих предписания надзорных органов, рекомендации по проведению ремонта | 30 декабря текущего года |
| 22 | Доля объектов ОУ, в которых модернизированы счетчики потребления энергоресурсов, от общего количества объектов ОУ, в которых возможна реализация данного проекта | % | – | D1 = K1 / K3 × 100 | D1 – доля объектов ОУ, в которых модернизированы счетчики потребления энергоресурсов; К1 – количество объектов ОУ, в которых модернизированы счетчики потребления энергоресурсов; K3 – общее количество объектов ОУ | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 23 | Доля ОУ, в которых реализован кластерный подход, от общего количества ОУ | % | – | D1 = K1 / K3 × 100 | D1 – доля ОУ, в которых реализован кластерный подход, от общего количества ОУ; К1 – количество ОУ, в которых реализован кластерный подход; К3 – общее количество ОУ | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |