АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.11.2021

№ 1065

А,

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Развитие сети образовательных 
организаций города Перми», 
утвержденную постановлением 
администрации города Перми 
от 19.10.2018 № 796

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 796 (в ред. 
от 07.12.2018 № 962, от 28.12.2018 № 1086, от 21.02.2019 № 119, от 10.04.2019 
№ 89-П, от 24.06.2019 № 305, от 30.07.2019 № 427, от 09.10.2019 № 667, 
от 18.10.2019 № 737, от 27.11.2019 № 946, от 05.12.2019 № 970, от 27.12.2019 
№ 1106, от 27.12.2019 № 1116, от № 03.02.2020 № 97, от 20.02.2020 № 156, 
от 13.04.2020 № 346, от 19.06.2020 № 529, от 09.07.2020 № 591, от 20.08.2020 
№ 725, от 22.09.2020 № 869, от 19.10.2020 № 1052, от 02.11.2020 № 1122, 
от 02.12.2020 № 1217, от 17.12.2020 № 1274, от 30.12.2020 № 1358, от 31.12.2020 № 1384, от 02.02.2021 № 36, от 16.02.2021 № 75, от 11.03.2021 № 148, 
от 15.04.2021 № 257, от 23.04.2021 № 291, от 04.06.2021 № 403, от 18.06.2021 
№ 449, от 07.07.2021 № 509, от 23.07.2021 № 548, от 13.08.2021 № 601, 
от 20.09.2021 № 723).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и действует по 31 декабря 2021 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.

Глава города Перми	А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 29.11.2021 № 1065

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 796

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. в графе 3 строки 5 абзацы тридцать третий, тридцать четвертый изложить в следующей редакции:

«В 2021 году планируется завершить капитальный ремонт здания МАДОУ «Детский сад «Старт» г. Перми 
по ул. Бушмакина, 8.

В 2022 году планируется завершить капитальный ремонт здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми, МАОУ «СОШ № 79 г. Перми по ул. Цимлянской, 4 (будет создано 770 мест для детей школьного возраста).»;

1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе: | 1 561 439,71649 | 3 653 561,96713 | 2 965 864,96585 | 1 820 890,31034 | 1 925 819,064 |
|  | бюджет города Перми | 651 728,329 | 932 635,00051 | 676 499,12543 | 694 129,408 | 689 792,748 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 49238,75601 | 117 294,98010 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 294 788,20749 | 731 906,60189 | 393 408,43432 | 157 141,10234 | 8 952,316 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 132 569,20210 | 54 951,92655 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 223 623,743 | 508 984,930 | 476 506,79945 | 462 819,800 | 7 074,000 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 206 052,80155 | 8 883,700 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 391 222,860 | 1 092 174,67507 | 1 238 320,000 | 506 800,000 | 1 220 000,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 740 929,74510 | 920 767,73257 | 314 077,03451 | 513 220,000 | 134 920,400 |
|  | бюджет города Перми | 99 678,565 | 78 397,24318 | 26 435,000 | 6 420,000 | 134 920,400 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 18 299,15334 | 22 819,22552 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 51 904,57710 | 197 461,84496 | 987,18244 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 49 352,18954 | 54 951,92655 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 223 623,743 | 318 204,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 206 052,80155 | 8 883,700 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 365 722,860 | 53 000,000 | 200 000,000 | 506 800,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе: | 527 719,12939 | 2 323 133,00049 | 2 109 068,08334 | 1 135 818,46134 | 1 752 833,948 |
|  | бюджет города Перми | 262 258,922 | 451 128,29833 | 231 101,20843 | 533 327,348 | 532 833,948 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 30 939,60267 | 94 475,75458 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 239 883,63039 | 530 224,75693 | 288 664,32033 | 147 223,61334 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 81 117,01256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 190 780,430 | 456 506,800 | 455 267,500 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 25 500,000 | 1 038 942,900 | 1 038 320,000 | 0,000 | 1 220 000,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе: | 292 790,842 | 409 661,23407 | 542 719,848 | 171 851,849 | 38 064,716 |
|  | бюджет города Перми | 289 790,842 | 403 109,459 | 418 962,917 | 154 382,060 | 22 038,400 |
|  | бюджет Пермского края | 3 000,000 | 4 220,000 | 103 756,93155 | 9 917,489 | 8 952,316 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 19 999,99945 | 7 552,300 | 7 074,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 231,77507 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

1.3. в строке 10 строку:

| Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | - | 2275 | 1625 | 3400 | 2676 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

| Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | - | 2275 | 1625 | 2700 | 3376 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

2.1. строку 1.1.1.1.8.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.8.1 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | ед. | - | - | - | - | 1 | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10 976, 790 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 115 641, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 740 929, 74510 | 920 767, 73257 | 314 077, 03451 | 513 220, 000 | 134 920, 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 99 678, 565 | 78 397, 24318 | 26 435, 000 | 6 420, 000 | 134 920, 400 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0, 000 | 18 299, 15334 | 22 819, 22552 | 0, 000 | 0, 000 |
|  | бюджет Пермского края | 51 904, 57710 | 197 461, 84496 | 987, 18244 | 0, 000 | 0, 000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0, 000 | 49 352, 18954 | 54 951, 92655 | 0, 000 | 0, 000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 223 623, 743 | 318 204, 500 | 0, 000 | 0, 000 | 0, 000 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0, 000 | 206 052, 80155 | 8 883, 700 | 0, 000 | 0, 000 |
|  | внебюджетные источники | 365 722, 860 | 53 000, 000 | 200 000, 000 | 506 800, 000 | 0, 000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 740 929, 74510 | 920 767, 73257 | 314 077, 03451 | 513 220, 000 | 134 920, 400 |
|  | бюджет города Перми | 99 678,565 | 78 397, 24318 | 26 435, 000 | 6 420, 000 | 134 920, 400 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 18 299, 15334 | 22 819, 22552 | 0, 000 | 0, 000 |
|  | бюджет Пермского края | 51 904, 57710 | 197 461, 84496 | 987, 18244 | 0, 000 | 0, 000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 49 352, 18954 | 54 951, 92655 | 0, 000 | 0, 000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 223 623, 743 | 318 204, 500 | 0, 000 | 0, 000 | 0, 000 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 206 052, 80155 | 8 883, 700 | 0, 000 | 0, 000 |
|  | внебюджетные источники | 365 722, 860 | 53 000, 000 | 200 000, 000 | 506 800, 000 | 0, 000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 740 929, 74510 | 920 767, 73257 | 314 077, 03451 | 513 220, 000 | 134 920, 400 |
|  | бюджет города Перми | 99 678, 565 | 78 397, 24318 | 26 435, 000 | 6 420, 000 | 134 920, 400 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0, 000 | 18 299, 15334 | 22 819, 22552 | 0, 000 | 0, 000 |
|  | бюджет Пермского края | 51 904, 57710 | 197 461, 84496 | 987, 18244 | 0, 000 | 0, 000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0, 000 | 49 352, 18954 | 54 951, 92655 | 0, 000 | 0, 000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 223 623, 743 | 318 204, 500 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 206 052, 80155 | 8 883, 700 | 0, 000 | 0, 000 |
|  | внебюджетные источники | 365 722, 860 | 53 000, 000 | 200 000, 000 | 506 800, 000 | 0, 000 |

2.4. в приложении:

2.4.1. в таблице 7:

2.4.1.1. строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2021 год, 2023-2024 годы |
| --- | --- | --- |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2023-2024 годы |

2.4.1.2. строку 15 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2021 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 15,000 | 115 641,500 |

2.4.1.3 строку 16 изложить в следующей редакции:

| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | выполненные работы по геодезической съемке земельного участка при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | ед. | 1 | 2021 |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | ед. | 1 | 2023 |
|  | выполненные работы по строительству здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | ед. | 1 | 2024 |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | ед. | 1 | 2024 |

2.4.1.4. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнение работ по геодезической съемке земельного участка при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | 2021 |
|  |  | разработка проектной документации на строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | 2023 |
|  |  | выполнение работ по строительству здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | 2023-2024 |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | 2024 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

3.1. после строки 1.2.1.1.1.5 дополнить строкой 1.2.1.1.1.6 следующего содержания:

| 1.2.1.1.1.6 | проведенное дополнительное обследование кровли при реконструкции здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 270,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 69 248,948 | 0,000 | 270,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 28 311,171 | 0,000 | 270,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 40 861,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.3. строки 1.2.1.1.2.2, 1.2.1.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.2 | выполненные работы по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 119 930, 799 | 2 000, 000 | 246 074, 57980 | 82 463, 93504 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 52 727, 78696 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.3 | подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 4 | - | 1 | 3 | - | УКС | бюджет города Перми | 5168, 040 | 0,000 | 2 673, 22827 | 206, 42356 | 0,000 |

3.4. строку 1.2.1.1.2.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.4 | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | - | - | - | - | 1 | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.5. строки 1.2.1.1.2.6-1.2.1.1.2.8 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.6 | проведенный авторский надзор за реконструкцией здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 199,01363 | 292,36624 | 147, 41396 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.2.7 | приобретенное оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | - | - | - | - | 1 | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33 215, 540 |
| 1.2.1.1.2.8 | выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации объекта «Реконструкция здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15» | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 380,06893 | 0,000 |

3.6. после строки 1.2.1.1.2.8 дополнить строками 1.2.1.1.2.9-1.2.1.1.2.11 следующего содержания:

| 1.2.1.1.2.9 | проведенное обследование технического состояния здания при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3,02862 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 546,97138 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.10 | откорректированная проектная документация по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 601,57339 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.11 | проведенная государственная экспертиза проектной документации, в том числе в части проверки достоверности определения сметной стоимости, на реконструкцию здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | - | - | 1 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 77,37526 | 213,16208 | 0,000 |

3.7. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 17 817, 301 | 121 151, 339 | 59 003, 49979 | 247 768, 174 | 115 826, 889 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 17 817, 301 | 121 151, 339 | 4 952, 64578 | 247 768, 174 | 115 826, 889 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 54 050, 85401 | 0,000 | 0,000 |

3.8. строку 1.2.1.1.3.6 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.3.6 | приобретенное оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения нового корпуса МАОУ «СОШ № 93» г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | МАОУ «СОШ № 93» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 12 232,029 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.9. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 83 560,26970 | 328 096,45723 | 40 260,09785 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 10 653,935 | 45 328,96081 | 22 971,764 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4 858,00619 | 3 523,13385 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 72 906,33470 | 55 167,25734 | 13 765,200 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 31 961,80289 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 190 780,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.10. строку 1.2.1.1.5.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.5.3 | выполненные работы по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | - | 1 | 1 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 6 679,88327 | 13 017,45624 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 644,04254 | 0,00126 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 84 607,40403 | 162 293,72677 | 62 994,450 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 231 464,500 | 188 983,350 | 0,000 |

3.11. строки 1.2.1.1.5.7-1.2.1.1.5.8 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.5.7 | проведенный авторский надзор за строительством здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 (пропорционально выполненным работам) | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 148, 515 | 1 341, 32320 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 0,00503 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.8 | приобретенное оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения вновь созданных мест для обучающихся общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | - | - | - | 1 | - | МАОУ «Химико-технологическая школа «СинТез» г. Перми | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13 747, 31667 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41 241, 950 | 0,000 |

3.12. после строки 1.2.1.1.5.8 дополнить строками 1.2.1.1.5.9-1.2.1.1.5.10 следующего содержания:

| 1.2.1.1.5.9 | проведенная государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 115,86598 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.5.10 | выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации объекта «Строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3» | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 676,309 | 0,000 | 0,000 |

3.13. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования | итого | 41 984,398 | 102 301,62803 | 422 303,10662 | 306 967,06667 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 41 984,398 | 8 905,15652 | 27 460,700 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 8 789,06748 | 0,00629 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 84 607,40403 | 163 377,90033 | 76 741,76667 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 231 464,500 | 230 225,300 | 0,000 |

3.14. строку 1.2.1.1.6.6 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.6.6 | выполненные работы по реконструкции здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | - | 1 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 46 847, 14249 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 13 291, 943 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 82 301, 220 | 55 275, 85596 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 225 042, 300 | 225 042, 200 | 0,000 |

3.15. строку 1.2.1.1.6.9 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.6.9 | приобретенное оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения нового корпуса МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18 576, 22491 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12 451, 09071 | 0,000 |

3.16. строку 1.2.1.1.6.10 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.6.10 | проведенный авторский надзор за реконструкцией здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | - | 1 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 411, 47553 | 600, 17895 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.17. после строки 1.2.1.1.6.10 дополнить строкой 1.2.1.1.6.11 следующего содержания:

| 1.2.1.1.6.11 | проведенная государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 80,05887 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.18. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования | итого | 24 892, 460 | 49 234, 82253 | 382 706, 75721 | 312 399, 38567 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 24 892, 460 | 37 757, 519 | 47 349, 30265 | 19 630, 239 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 11 477, 30353 | 28 013, 93456 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 82 301, 220 | 67 726, 94667 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 225 042, 300 | 225 042, 200 | 0,000 |

3.19. строку 1.2.1.1.7.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.7.3 | выполненные работы по реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 4 680, 51026 | 117 482, 44184 | 122 510, 42674 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.20. строку 1.2.1.1.7.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.7.4 | проведенный авторский надзор за реконструкцией ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 9,49425 | 311,00489 | 248,61426 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.21. после строки 1.2.1.1.7.5 дополнить строкой 1.2.1.1.7.6 следующего содержания:

| 1.2.1.1.7.6 | проведенная государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 80,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.22. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования | итого | 8 034,659 | 12 680,69947 | 4 781, 896 | 123 476, 463 | 122 759, 041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 8 034,659 | 6 880,474 | 4 781, 896 | 123 476, 463 | 122 759, 041 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5 800,22547 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.23. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 446 288,48939 | 2 314 437,20049 | 2 048 754,58734 | 1 019 358,62734 | 1 492 643,722 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 206 328,282 | 443 055,39833 | 200 007,71243 | 416 867,514 | 272 643,722 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 30 939,60267 | 94 475,75458 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 239 883,63039 | 530 224,75693 | 259 444,32033 | 147 223,61334 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 81 117,01256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 190 780,430 | 456 506,800 | 455 267,500 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 1 038 320,000 | 1 038 320,000 | 0,000 | 1 220 000,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 446 288,48939 | 2 314 437,20049 | 2 048 754,58734 | 1 019 358,62734 | 1 492 643,722 |
|  | бюджет города Перми | 206 328,282 | 443 055,39833 | 200 007,71243 | 416 867,514 | 272 643,722 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 30 939,60267 | 94 475,75458 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 239 883,63039 | 530 224,75693 | 259 444,32033 | 147 223,61334 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 81 117,01256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 190 780,430 | 456 506,800 | 455 267,500 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 1 038 320,000 | 1 038 320,000 | 0,000 | 1 220 000,000 |

3.24. строку 1.2.2.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.2.2 | выполненные СМР по строительству спортивных площадок МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми по ул. Голева, 8 | ед. | - | - | 1 | - | - | МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 6 378,050 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 17 500,000 | 0,000 | 0,000 |

3.25. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 622,900 | 0,000 | 23 878,050 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 622,900 | 0,000 | 6 378,050 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 17 500,000 | 0,000 | 0,000 |

3.26. строку 1.2.2.1.13.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.13.2 | выполненные работы по строительству спортивного зала для МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | 1 | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26 365, 14008 | 117 659, 075 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.27. после строки 1.2.2.1.13.4 дополнить строкой 1.2.2.1.13.5 следующего содержания:

| 1.2.2.1.13.5 | проведенная государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства спортивного зала для МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 42,87692 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.28. строку 1.2.2.1.14.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.14.2 | выполненные работы по строительству спортивного зала для МАОУ «СОШ № 96» г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | 1 | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26 368, 27157 | 92 303, 897 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.29. после строки 1.2.2.1.14.4 дополнить строкой 1.2.2.1.14.5 следующего содержания:

| 1.2.2.1.14.5 | проведенная государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства спортивного зала для МАОУ «СОШ № 96» г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 39,74543 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.30. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 81 430,640 | 8 695,800 | 60 313,496 | 116 459,834 | 260 190,226 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 55 930,640 | 8 072,900 | 31 093,496 | 116 459,834 | 260 190,226 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 29 220,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 25 500,000 | 622,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 81 430,640 | 8 695,800 | 60 313,496 | 116 459,834 | 260 190,226 |
|  | бюджет города Перми | 55 930,640 | 8 072,900 | 31 093,496 | 116 459,834 | 260 190,226 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 29 220,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 25 500,000 | 622,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 527 719,12939 | 2 323 133,00049 | 2 109 068,08334 | 1 135 818,46134 | 1 752 833,948 |
|  | бюджет города Перми | 262 258,922 | 451 128,29833 | 231 101,20843 | 533 327,348 | 532 833,948 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 30 939,60267 | 94 475,75458 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 239 883,63039 | 530 224,75693 | 288 664,32033 | 147 223,61334 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 81 117,01256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 190 780,430 | 456 506,800 | 455 267,500 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 25 500,000 | 1 038 942,900 | 1 038 320,000 | 0,000 | 1 220 000,000 |

- 3.31. в приложении:

- 3.31.1. в таблице 1:

- 3.31.1.1. строку 11 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2017-2019 годы, 2021 год |
| --- | --- | --- |

- 3.31.1.2. строку 16 изложить в следующей редакции:

| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | разработанная проектная документация на реконструкцию здания МАУ ДО «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» | ед. | 1 | 2017 |
|  | выполненные работы по реконструкции здания МАУ ДО «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» | ед. | 1 | 2018-2019 |
|  | введенное в эксплуатацию здание МАУ ДО «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» | ед. | 1 | 2020 |
|  | оказанные услуги по авторскому надзору за реконструкцией здания МАУ ДО «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» | ед. | 1 | 2019 |
|  | приобретенные оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь для оснащения здания МАУ ДО «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» | ед. | 1 | 2019 |
|  | проведенное дополнительное обследование кровли при реконструкции здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» | ед. | 1 | 2021 |

- 3.31.1.3. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации на реконструкцию здания МАУ ДО «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» | 2017 |
|  |  | выполнение работ по реконструкции здания МАУ ДО «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» | 2018-2019 |
|  |  | введенное в эксплуатацию здание МАУ ДО «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» | 2020 |
|  |  | оказание услуги авторского надзора за реконструкцией здания МАУ ДО «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» | 2019 |
|  |  | приобретение оборудования, средств обучения и воспитания, мебели, инвентаря для оснащения здания МАУ ДО «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» | 2019 |
|  |  | проведение дополнительного обследования кровли при реконструкции здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» | 2021 |

- 3.31.2. в таблице 2:

- 3.31.2.1. строки 11-14 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2019-2023 годы |
| --- | --- | --- |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2020-2023 годы |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 443 915,13961 тыс. руб. |

- 3.31.2.2. строку 15 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 17 817,298 | 3 499,27882 | 59 003,49979 | 247 768,174 | 115 826,889 |
|  | бюджет города Перми | 17 817,298 | 3 499,27882 | 4 952,64578 | 247 768,174 | 115 826,889 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 54 050,85401 | 0,000 | 0,000 |

- 3.31.2.3. строку 16 изложить в следующей редакции:

| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | разработанная проектная документация на реконструкцию здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | 2019 |
|  | выполненные работы по реконструкции здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | 2020-2023 |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | 2023 |
|  | приобретенное оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | 2023 |

- 3.31.2.4. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации на реконструкцию здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | 2019 |
|  |  | выполнение работ по реконструкции здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | 2020-2023 |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | 2023 |
|  |  | приобретение оборудования, средств обучения, мебели, инвентаря для оснащения общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | 2023 |

3.31.3. в таблице 3 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 366 915,56036 тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | всего | 3 229,111 | 7 073,000 | 1 072,96079 | 316 374,38919 | 39 166,09938 |
|  | бюджет города Перми | 3 229,111 | 0,000 | 1 072,96079 | 33 606,89277 | 22 971,764 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 7 073,000 | 0,000 | 4 858,00619 | 2 429,13538 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 55 167,25734 | 13 765,200 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31 961,80289 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 190 780,430 | 0,000 |

3.31.4. в таблице 5:

3.31.4.1. строку 15 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 236,000 | 15,000 | 17 417,476 | 102 301,62174 | 422 303,10662 | 306 967,06667 |
|  | бюджет города Перми | 236,000 | 15,000 | 17 417,476 | 8 905,15023 | 27 460,700 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8 789,06748 | 0,00629 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 84 607,40403 | 163 377,90033 | 76 741,76667 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 231 464,500 | 230 225,300 |

3.31.4.2. строку 16 изложить в следующей редакции:

| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | разработанный проект межевания территории под размещение здания для общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | 2016 год |
|  | проведенные кадастровые работы и постановка земельного участка на кадастровый учет | ед. | 1 | 2017 год |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | 2020 год |
|  | выполненные работы по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | 2020-2022 годы |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | 2022 год |
|  | приобретенное оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения вновь созданных мест для обучающихся общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | 2022 год |

3.31.4.3. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проекта межевания территории под размещение здания для общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | 2016 год |
|  |  | проведение кадастровых работ и постановка земельного участка на кадастровый учет | 2017 год |
|  |  | разработка проектной документации по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | 2020 год |
|  |  | выполнение работ по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | 2020-2022 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | 2022 год |
|  |  | приобретение оборудования, средств обучения, мебели, инвентаря для оснащения вновь созданных мест для обучающихся общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | 2022 год |

3.31.5. в таблице 6 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 728 796,50955 тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | всего | 87,500 | 12 840,574 | 20 762,29267 | 382 706,75721 | 312 399,38567 |
|  | бюджет города Перми | 87,500 | 12 840,574 | 9 284,98914 | 47 349,30265 | 19 630,239 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 11 477,30353 | 28 013,93456 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 82 301,220 | 67 726,94667 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 225 042,300 | 225 042,200 |

3.31.6. в таблице 7 строку 15 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2 234,431 | 12 680,69947 | 4 781,896 | 123 476,463 | 122 759,041 |
|  | бюджет города Перми | 2 234,431 | 6 880,474 | 4 781,896 | 123 476,463 | 122 759,041 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5 800,22547 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.31.7. в таблице 17 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 24 500,950 тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2019 | 2021 |
|  | всего | 622,900 | 23 878,050 |
|  | бюджет города Перми | 622,900 | 6 378,050 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 17 500,000 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

4.1. строки 1.3.2.1.1.1, 1.3.2.1.1.2 изложить следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.1 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | - | 1 | - | 1 | - | ДОУ | бюджет города Перми | 28 729, 090 | 120 139, 200 | 32 523,805 | 30 368, 300 | 113 488, 9001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.1.1.2 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов |  | 10 | 16 | 8 | 1 | 21 |  | бюджет города Перми |  |  |  |  |  |

4.2. строки 1.3.2.1.1.3, 1.3.2.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.3 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 2 | 3 | 5 | 2 | 12 | СОШ | бюджет города Перми | 210 868, 352 | 242 259, 093 | 260 687, 697 | 122 230, 860 | 156 766, 6002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.1.1.4 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов |  | 12 | 14 | 23 | 1 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |

4.3. строку «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 239 597,442 | 376 259,421 | 326 759,539 | 152 599,160 | 20 255,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 4.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 247 502,342 | 386 866,17407 | 332 377,139 | 162 702,060 | 30 618,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 244 502,342 | 380 714,399 | 328 477,139 | 154 382,060 | 22 038,400 |
|  | бюджет Пермского края | 3 000,000 | 3 820,000 | 3 900,000 | 8 320,000 | 8 580,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 231,77507 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- 4.5. строки «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 288 461,242 | 409 661,23407 | 500 164,324 | 171 851,849 | 38 064,716 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 285 461,242 | 403 109,459 | 376 407,393 | 154 382,060 | 22 038,400 |
|  | бюджет Пермского края | 3 000,000 | 4 220,000 | 103 756,93155 | 9 917,489 | 8 952,316 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 19 999,99945 | 7 552,300 | 7 074,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 231,77507 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 292 790,842 | 409 661,23407 | 542 719,848 | 171 851,849 | 38 064,716 |
|  | бюджет города Перми | 289 790,842 | 403 109,459 | 418 962,917 | 154 382,060 | 22 038,400 |
|  | бюджет Пермского края | 3 000,000 | 4 220,000 | 103 756,93155 | 9 917,489 | 8 952,316 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 19 999,99945 | 7 552,300 | 7 074,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 231,77507 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- 4.6. в приложении:

- 4.6.1. по строке 1.3.2.1.1.2:

- 4.6.1.1. строку:

|  | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 20 955, 390 | 101 863, 61963 | 20 087, 600 | 4 842, 000 | 113 488, 9001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- изложить в следующей редакции:

|  | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 20 955, 390 | 101 863, 61963 | 30 489, 876 | 4 842, 000 | 113 488, 9001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 4.6.1.2. дополнить строкой следующего содержания:

|  | МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми, по ул. Братьев Игнатовых, 13а | 2021 | 2021 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 10 402, 276 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.6.2. строки 1.3.2.1.1.3, 1.3.2.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.3 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 93 525, 490 | 85 030,822 | 156 324, 370 | 9 009, 462 | 56 121, 5004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 127 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми по ул. Крупской, 80 | 2019 | 2020 | бюджет города Перми | 34 276, 090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МБОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями» г. Перми по ул. Генерала Доватора, 42 | 2019 | 2020 | бюджет города Перми | 59 249, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «СОШ № 93» г. Перми по ул. Полины Осипенко, 46 | 2021 | 2022 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,270 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 77 с углубленным изучением английского языка» г. Перми по ул. Героев Хасана, 18 | 2021 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 7 363, 806 | 4 053, 494 | 0,000 |
|  | МАОУ «Химико-технологическая школа «СинТез» г. Перми по ул. Адмирала Ушакова, 24 | 2021 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 3 196, 000 | 9 169, 632 | 4 955, 968 | 56 121, 5005 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 79» г. Перми по ул. Цимлянской, 4 | 2020 | 2022 | бюджет города Перми | 0,000 | 81 834, 822 | 139 790, 662 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2.1.1.4 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 108 190, 610 | 139 450, 150 | 48 554, 991 | 113 221, 398 | 100 645, 1006 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» г. Перми по ул. Ивана Франко, 43 | 2018 | 2019 | бюджет города Перми | 61 172, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми по ул. Сибирской, 80 | 2019 | 2019 | бюджет города Перми | 799, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МБОУ «Гимназия № 11 им. С.П.Дягилева» г. Перми по ул. Сибирской, 33 | 2019 | 2019 | бюджет города Перми | 15 036, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» г. Перми по ул. Голева, 8 | 2019 | 2019 | бюджет города Перми | 10 718, 120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми, бульвар Гагарина, 75а | 2019 | 2019 | бюджет города Перми | 17 004, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми по ул. Старцева, 1 | 2019 | 2019 | бюджет города Перми | 1 700, 002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми по ул. Юрша, 56а | 2020 | 2020 | бюджет города Перми | 0,000 | 4 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 115» г. Перми по ул. Баумана, 27 | 2019 | 2019 | бюджет города Перми | 1 760, 090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «СОШ № 93» г. Перми по ул. Полины Осипенко, 46 | 2021 | 2022 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 96 687, 960 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 77 с углубленным изучением английского языка» г. Перми по ул. Героев Хасана, 18 | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 93 060, 2007 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 127 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми по ул. Крупской, 80 | 2019 | 2020 | бюджет города Перми | 0,000 | 97 434, 48332 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 79» г. Перми по ул. Цимлянской, 4 | 2020 | 2022 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16 533, 438 | 0,000 |
|  | МАОУ «Лицей № 5» г. Перми по ул. Генерала Черняховского, 51 | 2020 | 2020 | бюджет города Перми | 0,000 | 19 680, 708 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Лицей № 9» г. Перми по ул. Макаренко, 25 | 2020 | 2020 | бюджет города Перми | 0,000 | 3 334, 959 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МБОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми по ул. Генерала Доватора, 42 | 2019 | 2020 | бюджет города Перми | 0,000 | 15 000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Перми ул. Маяковского, 33 | 2021 | 2021 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 7 512, 400 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа «Петролеум +» г. Перми по шоссе Космонавтов, 195 | 2021 | 2021 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 5 793, 336 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Перми по ул. Маршала Рыбалко, 101б | 2021 | 2021 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 12 819, 289 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» г. Перми по ул. Лукоянова, 6 | 2021 | 2021 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 7 465, 807 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 63» г. Перми по ул. Воронежской, 8 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 584, 900 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Перми по ул. Валежной, 15 | 2021 | 2021 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 12 362, 059 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Перми по ул. Калинина, 19 | 2021 | 2021 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 2 602, 100 | 0,000 | 0,000 |

- 5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

- 5.1. в строке 1:

- 5.1.1. строку:

|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | ед. | - | 2275 | 1625 | 3400 | 2676 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- изложить в следующей редакции:

|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | ед. | - | 2275 | 1625 | 2700 | 3376 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 5.1.2. строку:

|  | в том числе количество мест в общеобразовательных учреждениях, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета, строительство (приобретение), реконструкция которых направлены на создание дополнительных мест для детей школьного возраста | ед. | - | - | 400 | 1100 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- изложить в следующей редакции:

|  | в том числе количество мест в общеобразовательных учреждениях, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета, строительство (приобретение), реконструкция которых направлены на создание дополнительных мест для детей школьного возраста | ед. | - | - | 400 | 1650 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 5.2. в строке 1.2.1 строку:

|  | Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - | - | 1 | 2 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- изложить в следующей редакции:

|  | Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 5.3. в строке 1.3.1 строки:

|  | Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений в сфере образования | % | 7,1 | 9,7 | 6,2 | 2,6 | 2,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество дополнительно созданных мест в СОШ после капитального ремонта | мест | - | - | 770 | - | - |

- изложить в следующей редакции:

|  | Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений в сфере образования | % | 7,1 | 9,7 | 7,7 | 3,1 | 2,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество дополнительно созданных мест в СОШ после капитального ремонта | мест | - | - | - | 770 | - |

- 5.4. в строке 1.3.2:

- 5.4.1. строку:

|  | Доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества ДОУ | % | 10,2 | 20,0 | 6,3 | 1,3 | 2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- изложить в следующей редакции:

|  | Доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества ДОУ | % | 10,2 | 20,0 | 10,0 | 1,3 | 2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 5.4.2. строку:

|  | Доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | % | 10,7 | 13,9 | 22,8 | 1,0 | 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- изложить в следующей редакции:

|  | Доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | % | 10,7 | 13,9 | 24,8 | 1,0 | 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 6. В приложении 1:

- 6.1. строку 1.1.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.3 | приобретение оборудования, средств обучения и воспитания, мебели, инвентаря вновь созданных мест при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | УКС | 01.01.2021 | 24.12.2021 | накладная, счет-фактура (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 0,972 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 184, 46547 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 3 504, 84388 |
|  |  | МАДОУ «Детский сад «Планета «Здорово» г. Перми |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 4 064, 524 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 987, 18244 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 56, 80976 |

- 6.2. строку 1.1.1.1.2.31 изложить в следующей редакции:

| # 1.1.1.1.2.31 | приобретение оборудования, средств обучения и воспитания, мебели, инвентаря вновь созданных мест для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | МАДОУ «Уральские Самоцветы» г. Перми | 01.01.2021 | 24.12.2021 | накладная, счет-фактура (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 1 799, 516 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 5 828, 75891 |

- 7. В приложении 2:

- 7.1. после строки 1.2.1.1 дополнить строками 1.2.1.1.1, 1.2.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.2.1.1.1 | Реконструкция здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.1 | проведение дополнительного обследования кровли при реконструкции здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» | МКУ «УТЗ» | 01.11.2021 | 30.12.2021 | акт о выполнении работ | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 270,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 270,000 |

- 7.2. строки 1.2.1.1.2.1-1.2.1.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.1 | выполнение работ по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 (демонтажные работы) | МКУ «УТЗ» | 11.01.2021 | 10.05.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2 000, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.2.2 | выполнение работ по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 (общестроительные работы: ниже 0,00) | МКУ «УТЗ» | 10.05.2021 | 25.10.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 52 727, 78696 |
| 1.2.1.1.2.3 | выполнение работ по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 (общестроительные работы: выше 0,000) | МКУ «УТЗ» | 01.03.2021 | 31.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |

- 7.3. строку 1.2.1.1.2.7 признать утратившей силу;

- 7.4. строку 1.2.1.1.2.8 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.8 | выполнение работ по авторскому надзору за реконструкцией здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | МКУ «УТЗ» | 11.01.2021 | 31.12.2021 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 199,01363 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 7.5. после строки 1.2.1.1.2.9 дополнить строками 1.2.1.1.2.10, 1.2.1.1.2.11 следующего содержания:

| 1.2.1.1.2.10 | проведение обследования технического состояния здания при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | МКУ «УТЗ» | 22.11.2021 | 31.11.2021 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3,02862 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 546,97138 |
| 1.2.1.1.2.11 | проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | МКУ «УТЗ» | 01.11.2021 | 31.12.2021 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 77,37526 |

- 7.6. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 59 003,49979 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 4 952,64578 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 54 050,85401 |

- 7.7. строку 1.2.1.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.3.1 | выполнение работ на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) (общестроительные работы выше 0,000) | МАОУ «СОШ № 93» г. Перми | 01.01.2021 | 30.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10 739,735 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 13 765,200 |

7.8. строку 1.2.1.1.3.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.3.3 | приобретение оборудования, средств обучения, мебели, инвентаря для оснащения нового корпуса МАОУ «СОШ № 93» г. Перми | МАОУ «СОШ № 93» г. Перми | 01.04.2021 | 01.10.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12 232,029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 7.9. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 40 260,09785 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 22 971,764 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 3 523,13385 |
|  | бюджет Пермского края | 13 765,200 |

7.10. строки 1.2.1.1.5.2, 1.2.1.1.5.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.5.2 | выполнение работ по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 (общестроительные работы ниже 0,000) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2021 | 30.06.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 13 017, 45624 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 0,00126 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 162 293, 72677 |
| 1.2.1.1.5.3 | выполнение работ по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 (общестроительные работы выше 0,000) | МКУ «УТЗ» | 01.07.2021 | 31.12.2021 | акт выполненных работ (в том числе невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 231 464, 500 |

7.11. строку 1.2.1.1.5.8 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.5.8 | выполнение работ по авторскому надзору за строительством здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 (пропорционально выполненным работам) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора (в том числе невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 341,32320 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 0,00503 |

7.12. после строки 1.2.1.1.5.9 дополнить строками 1.2.1.1.5.10, 1.2.1.1.5.11 следующего содержания:

| 1.2.1.1.5.10 | проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | МКУ «УТЗ» | 01.10.2021 | 15.12.2021 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 115,86598 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.5.11 | выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации объекта «Строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3» | МКУ «УТЗ» | 01.12.2021 | 31.12.2021 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 676,309 |

7.13. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования | итого | 422 303,10662 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 27 460,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 0,00629 |
|  | бюджет Пермского края | 163 377,90033 |
|  | бюджет Российской Федерации | 231 464,500 |

7.14. строку 1.2.1.1.6.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.6.3 | выполнение работ по реконструкции здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 46 847,14249 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 13 291,943 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 82 301,220 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 225 042,300 |

7.15. строку 1.2.1.1.6.6 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.6.6 | выполнение работ по авторскому надзору за реконструкцией здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 411,47553 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.16. после строки 1.2.1.1.6.8 дополнить строкой 1.2.1.1.6.9 следующего содержания:

| 1.2.1.1.6.9 | проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 01.11.2021 | 15.12.2021 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 80,05887 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.17. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования | итого | 382 706,75721 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 47 349,30265 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 28 013,93456 |
|  | бюджет Пермского края | 82 301,220 |
|  | бюджет Российской Федерации | 225 042,300 |

7.18. строки 1.2.1.1.7.3, 1.2.1.1.7.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.7.3 | выполнение работ по реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | МКУ «УТЗ» | 21.04.2021 | 31.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4 680,51026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.7.4 | выполнение работ по авторскому надзору за реконструкцией ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | МКУ «УТЗ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9,49425 |

7.19. после строки 1.2.1.1.7.5 дополнить строкой 1.2.1.1.7.6 следующего содержания:

| 1.2.1.1.7.6 | проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | МКУ «УТЗ» | 01.11.2021 | 15.12.2021 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 80,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.20. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 4 781,896 |
| --- | --- | --- |

- 7.21. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 048 754,58734 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 200 007,71243 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 94 475,75458 |
|  | бюджет Пермского края | 259 444,32033 |
|  | бюджет Российской Федерации | 456 506,800 |
|  | внебюджетные источники | 1 038 320,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 048 754,58734 |
|  | бюджет города Перми | 200 007,71243 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 94 475,75458 |
|  | бюджет Пермского края | 259 444,32033 |
|  | бюджет Российской Федерации | 456 506,800 |
|  | внебюджетные источники | 1 038 320,000 |

- 7.22. строку 1.2.2.1.2.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.2.4 | выполненные СМР по строительству спортивных площадок МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми по ул. Голева, 8 | МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми | 04.05.2021 | 30.11.2021 | выполненные СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6 378, 050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 17 500,000 |

- 7.23. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 23 878,050 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 6 378,050 |
|  | бюджет Пермского края | 17 500,000 |

7.24. строку 1.2.2.1.18.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.18.2 | заключение договора на выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «Лицей № 3» г. Перми по ул. Архитектора Свиязева, 17 | МАОУ «Лицей № 3» г. Перми | 04.10.2021 | 10.10.2021 | заключенный договор на выполнение СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 7.25. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 60 313,496 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 31 093,496 |
|  | бюджет Пермского края | 29 220,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 60 313,496 |
|  | бюджет города Перми | 31 093,496 |
|  | бюджет Пермского края | 29 220,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 2 109 068,08334 |
|  | бюджет города Перми | 231 101,20843 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 94 475,75458 |
|  | бюджет Пермского края | 288 664,32033 |
|  | бюджет Российской Федерации | 456 506,800 |
|  | внебюджетные источники | 1 038 320,000 |

- 8. В приложении 3:

8.1. строку 1.3.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.1 | приведение в нормативное состояние имущественных комплексов ДОУ | ДОУ | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 8 | бюджет города Перми | 32 523,805 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 8.2. строку 1.3.2.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.1.1 | выполнение работ по капитальному, текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад «Сказка.ру» г. Перми по ул. Маршала Рыбалко, 29а | МАДОУ «Детский сад «Сказка.ру» г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4 787, 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 8.3. после строки 1.3.2.1.1.1.5 строку 1.3.2.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.1.6 | выполнение работ по текущему ремонту здания (ремонт эвакуационной лестницы в здании) МАДОУ «Детский сад «Детспорт» г. Перми по ул. Маршала Рыбалко 109Б | МАДОУ «Детский сад «Детспорт» г. Перми | 24.08.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 313,929 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 8.4. после строки 1.3.2.1.1.1.6 дополнить строками 1.3.2.1.1.1.7-1.3.2.1.1.1.9 следующего содержания:

| 1.3.2.1.1.1.7 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 305» г.Перми по ул. Братьев Игнатовых, 13а | МАДОУ «Детский сад № 305» г.Перми | 24.08.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10 402, 276 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.1.1.1.8 | выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 394» г. Перми по ул. Гайвинская, 16 | МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 394» г. Перми | 26.10.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 311, 000 |
| 1.3.2.1.1.1.9 | выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад «Старт» г. Перми по ул. Бушмакина, 22 | МАДОУ «Детский сад «Старт» г. Перми | 26.10.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 409, 000 |

- 8.5. строку 1.3.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.2 | приведение в нормативное состояние имущественных комплексов СОШ | СОШ | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 5 | бюджет города Перми | 260 687,697 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 23 | бюджет города Перми |  |

8.6. строку 1.3.2.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.2.1 | выполнение работ по капитальному ремонту здания, благоустройство территории, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 79» г. Перми по ул. Цимлянской, 4 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 79» г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 139 401, 737 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.7. строку 1.3.2.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.2.2 | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93» г. Перми по ул. Полины Осипенко, 46 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93» г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | полученная достоверная сметная стоимость | ед. | 1 | бюджет города Перми | 389, 195 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.8. строки 1.3.2.1.1.2.5-1.3.2.1.1.2.7 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.2.5 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Перми по ул. Маршала Рыбалко, 101б | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12 819,289 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.1.1.2.6 | выполнение работ по капитальному ремонту здания, разработка проектной документации на капитальный ремонт здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» г. Перми по Лукоянова, 6 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7 465,807 |
| 1.3.2.1.1.2.7 | выполнение работ по капитальному ремонту здания, разработка проектной документации на капитальный ремонт здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Перми по ул. Валежной, 15 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Перми | 25.05.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12 362,059 |

8.9. строку 1.3.2.1.1.2.12 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.2.12 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения, разработка проектной документации на капитальный ремонт здания МАОУ «Химико-технологическая школа «СинТез» г. Перми по ул. Высокой, 6, ул. Адмирала Ушакова, 24 | МАОУ «Химико-технологическая школа «СинТез» г. Перми | 25.05.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12 682, 645 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.10. после строки 1.3.2.1.1.2.25 дополнить строками 1.3.2.1.1.2.26, 1.3.2.1.1.2.27, 1.3.2.1.1.2.28 следующего содержания:

| 1.3.2.1.1.2.26 | разработка проектной документации на капитальный ремонт здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 77 с углубленным изучением английского языка» г.Перми по ул. Героев Хасана, 18 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 77 с углубленным изучением английского языка» г.Перми | 25.10.2021 | 30.12.2021 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7 363,806 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.1.1.2.27 | выполнение работ по текущему ремонту здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 146 с углубленным изучением математики, физики, информатики» г.Перми по ул. Боровая, 24а | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 146 с углубленным изучением математики, физики, информатики» г.Перми | 25.10.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 695,336 |
| 1.3.2.1.1.2.28 | выполнение работ по текущему ремонту здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им.А.С.Пушкина с углубленным изучением предметов физико-математического цикла» г.Перми по пр.Комсомольскому, 45 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» г.Перми | 25.10.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 300,000 |

- 8.11. строку 1.3.2.1.1.3.3 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.3.3 | выполнение работ по текущему ремонту здания МАУ ДО «Дворец спорта для детей и юношества «Прикамье» г. Перми г. Перми по ул. Ласьвинская, 1 | МАУ ДО «Дворец спорта для детей и юношества «Прикамье» г.Перми | 24.08.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 647, 173 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 8.12. строку «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 326 759,539 |
| --- | --- | --- |

- 8.13. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 332 377,139 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 328 477,139 |
|  | бюджет Пермского края | 3 900,000 |

- 8.14. строки «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, 
в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 500 164,324 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 376 407,393 |
|  | бюджет Пермского края | 103 756,93155 |
|  | бюджет Российской Федерации | 19 999,99945 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 542 719,848 |
|  | бюджет города Перми | 418 962,917 |
|  | бюджет Пермского края | 103 756,93155 |
|  | бюджет Российской Федерации | 19 999,99945 |