АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.12.2021

№ 1098

О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие физической культуры 
и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации 
города Перми от 19.10.2018 № 780

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 780 (в ред. от 05.12.2018 № 954, от 06.02.2019 № 67, от 25.03.2019 № 36-П, от 17.06.2019 № 275, 
от 05.09.2019 № 534, от 14.10.2019 № 681, от 18.10.2019 № 748, от 20.11.2019 
№ 918, от 23.12.2019 № 1042, от 21.02.2020 № 163, от 30.03.2020 № 290, 
от 28.04.2020 № 391, от 28.05.2020 № 471, от 17.07.2020 № 626, от 28.09.2020 
№ 894, от 29.09.2020 № 902, от 19.10.2020 № 1054, от 09.11.2020 № 1140, 
от 23.12.2020 № 1300, от 25.12.2020 № 1334, от 26.01.2021 № 22, от 25.03.2021 
№ 198, от 07.05.2021 № 334, от 27.05.2021 № 379, от 08.06.2021 № 413, 
от 25.06.2021 № 473, от 22.07.2021 № 542, от 22.09.2021 № 733, от 18.11.2021 
№ 1024).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь 
и действует по 31 декабря 2021 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.

Глава города Перми	А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 02.12.2021 № 1098

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 780

1. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»:

1.1. строку 1.1.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.1 | Выполненные работы по строительству объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 20014,515 | 42857,800 | 5809,29656 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 13962,56011 | 14629,72615 | 0,000 | 0,000 |

1.2. после строки 1.1.1.1.2.9 дополнить строкой 1.1.1.1.2.10 следующего содержания:

| 1.1.1.1.2.10 | Проведенные инженерные изыскания для строительства объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.3. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | Итого | 20846,200 | 57430,72217 | 20816,37666 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 20846,200 | 43438,533 | 6009,297 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 13992,18917 | 14807,08010 | 0,000 | 0,000 |

1.4. строку 1.1.1.1.4.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.2 | Выполненные работы по строительству физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 91152,699 | 32020,48701 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 17855,15367 | 0,000 | 0,000 |

1.5. строку 1.1.1.1.4.15 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.15 | Выполненные работы по авторскому надзору за строительством физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 169,629 | 57,27743 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | - | - | 1 | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 99,38441 | 0,000 | 0,000 |

1.6. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | Итого | 9746,723 | 93313,915 | 55692,79918 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 9746,723 | 93313,915 | 36997,56344 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 18695,23574 | 0,000 | 0,000 |

1.7. в приложении 1:

1.7.1. в таблице 2 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 71 472,53488 |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 71472,53488: 2018 г. – 1 246,283; 2019 г. – 6 823,879; 2020 г. – 42 585,99622, в том числе: бюджет города Перми – 28 597,41007; бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчет-ного года) – 13 988,58615: 2021 г. – 20816,37666 в том числе: бюджет города Перми – 6009,29656; бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) – 14 807,08010 |

1.7.2. в таблице 4 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 138916,54167 |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 138916,54167: 2019 г. – 9 746,719; 2020 г. – 73 477,02349; 2021 г. – 55692,79918, в том числе бюджет города Перми – 36997,56344; бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) – 18 695,23574 |

2. В приложении 1:

2.1. строки 1.1.1.1.2.1, 1.1.1.1.2.2, 1.1.1.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.1 | Выполненные работы по строительству объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | МКУ «УТЗ» | 01.01.2021 | 25.12.2021 | акт выполненных работ по строительству | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми | 5 809,29656 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 14 629,72615 |
| 1.1.1.1.2.2 | Введенные в эксплуатацию объекты недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | МКУ «УТЗ» | 01.01.2021 | 30.12.2021 | акт ввода в эксплуатацию объекта | ед. | 1 |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.3 | Выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | МКУ «УТЗ» | 01.01.2021 | 25.12.2021 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения | ед. | 1 |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) |  | 132,84101 |

2.2. строку 1.1.1.1.2.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.5 | Оказанные услуги по проведению авторского надзора за строительством объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | МКУ «УТЗ» | 01.01.2021 | 30.12.2021 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 39,36578 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3. после строки 1.1.1.1.2.5 дополнить строкой 1.1.1.1.2.6 следующего содержания:

| 1.1.1.1.2.6 | Проведенные инженерные изыскания для строительства объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | МКУ «УТЗ» | 22.11.2021 | 25.12.2021 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 200,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.4. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 20 816,37666 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 6 009,29656 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 14 807,08010 |

2.5. строки 1.1.1.1.4.1, 1.1.1.1.4.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.1 | Выполнение работ по строительству физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 (общестроительные работы выше отметки 0.00) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2021 | 20.09.2021 | акт выполненных работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми | 32 020,48701 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 17 855,15367 |
| 1.1.1.1.4.2 | Оказание услуг авторского надзора за строительством физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 (пропорционально выполненным работам по строительству) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2021 | 10.12.2021 | акт сдачи-приемки оказанных услуг авторского надзора за строительством | ед. | 1 | бюджет города Перми | 57,27743 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 99,38441 |

2.6. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 55 692,79918 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 36 997,56344 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 18 695,23574 |