АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.12.2021

№ 1108

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Градостроительная деятельность 
на территории города Перми», 
утвержденную постановлением 
администрации города Перми 
от 15.10.2018 № 713

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 15 октября 2018 г. № 713 (в ред. 
от 26.12.2018 № 1061, от 04.02.2019 № 58, от 05.03.2019 № 146, от 16.04.2019 
№ 100-П, от 18.06.2019 № 287, от 08.08.2019 № 464, от 04.09.2019 № 525, 
от 09.10.2019 № 658, от 18.10.2019 № 739, от 06.12.2019 № 977, от 10.01.2020 
№ 14, от 11.02.2020 № 124, от 26.03.2020 № 274, от 07.04.2020 № 330, 
от 21.05.2020 № 447, от 18.06.2020 № 526, от 08.09.2020 № 806, от 15.10.2020 
№ 991, от 31.12.2020 № 1373, от 12.01.2021 № 5, от 26.03.2021 № 204, 
от 11.06.2021 № 429, от 16.08.2021 № 605, от 06.10.2021 № 803, от 09.11.2021 
№ 984, от 26.11.2021 № 1058).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и действует по 31 декабря 2021 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Гонцову Е.Н.

Глава города Перми	А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 03.12.2021 № 1108

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 15 октября 2018 г. № 713

1. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие центра города Перми и локальных центров» муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»:

1.1. строки 1.1.1.2.1.13-1.1.1.2.1.14 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.13 | площадь территории на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям в целях формирования земельных участков под строительство на торги | га | - | - | 0,25 | - | - | МКУ «ИТП» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 6,410 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - | - | 1,89 | - | - | МБУ «ИТП» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 51,786 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.14 | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в целях формирования земельных участков под строительство на торги | га | 10,33 | - | - | - | - | МКУ «ИТП» | бюджет города Перми | 1 085, 457 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | - | - | - | 7,29 | - | МБУ «ИТП» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

1.2. в графе 9 строки 1.1.1.2.1.16 аббревиатуру «МКУ» заменить аббревиатурой «МБУ»;

1.3. строку 1.1.1.2.1.17 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.17 | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в целях развития улично-дорожной сети | га | 11,97 | - | 19,88 | - | - | МКУ «ИТП» | бюджет города Перми | 839, 874 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - | - | 25,31 | 11,12 | 11,02 | МБУ «ИТП» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

1.4. в графе 6 строки 1.1.1.2.1.18 цифры «28,5» заменить цифрами «45,19»;

1.5. строки 1.1.1.2.1.21-1.1.1.2.1.22 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.21 | площадь территории на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям в целях постановки земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет | ед. | 44,28 | 6,48 | 50,61 | - | - | МКУ «ИТП» | бюджет города Перми | 841, 188 | 182, 762 | 1 109, 942 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - | - | 81,53 | - | - | МБУ «ИТП» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1 928, 700 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.22 | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в целях постановки земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет | га | - | 43,84 | 45,65 | - | - | МКУ «ИТП» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | - | - | 63,28 | - | - | МБУ «ИТП» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

1.6. в графе 6 строки 1.1.1.2.1.23 цифры «45,65» заменить цифрами «108,93»;

1.7. строки 1.1.1.2.1.32-1.1.1.2.1.33 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.32 | площадь территории на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям в целях образования земельных участков для размещения объектов противопожарной безопасности | га | - | - | 0,4 | - | - | МКУ «ИТП» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 10,706 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - | - | 0,07 | - | - | МБУ «ИТП» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1,911 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.33 | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в целях образования земельных участков для размещения объектов противопожарной безопасности | га | - | 0,98 | - | - | - | МКУ «ИТП» | бюджет города Перми | 0,000 | 38,208 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | - | - | - | 20,51 | - | МБУ «ИТП» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

1.8. в графе 9 строки 1.1.1.2.1.35 аббревиатуру «МКУ» заменить аббревиатурой «МБУ»;

1.9. в графе 9 строки 1.1.1.2.1.36 аббревиатуру «МКУ» заменить аббревиатурой «МБУ»;

1.10. в графе 9 строки 1.1.1.2.1.41 аббревиатуру «МКУ» заменить аббревиатурой «МБУ»;

1.11. в графе 9 строки 1.1.1.2.1.42 аббревиатуру «МКУ» заменить аббревиатурой «МБУ»;

1.12. в графе 9 строки 1.1.1.2.1.44 аббревиатуру «МКУ» заменить аббревиатурой «МБУ»;

1.13. в графе 9 строки 1.1.1.2.1.45 аббревиатуру «МКУ» заменить аббревиатурой «МБУ»;

1.14. строку 1.1.1.2.1.47 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.47 | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям в целях образования участков под объекты капитального строительства | га | - | - | 3,29 | - | - | МБУ «ИТП» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 90,472 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. В приложении 1:

2.1. строки 1.1.1.2.1.3-1.1.1.2.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.3 | Разработка документации по планировке территории в целях формирования земельных участков под строительство на торги | МКУ «ИТП» | 01.09.2021 | 31.10.2021 | площадь территории на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям в целях формирования земельных участков под строительство на торги | га | 0,25 | бюджет города Перми | 6,410 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБУ «ИТП» | 01.11.2021 | 30.12.2021 |  |  | 1,89 | бюджет города Перми | 51,786 |
|  |  | ДГА | 11.01.2021 | 30.12.2021 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в целях формирования земельных участков под строительство на торги | га | 10,33 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.4 | Разработка документации по планировке территорий в целях развития улично-дорожной сети | МБУ «ИТП» | 01.11.2021 | 30.12.2021 | площадь территории на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям в целях развития улично-дорожной сети | га | 7,73 | бюджет города Перми | 198,197 |
|  |  |  | 01.11.2021 | 30.12.2021 | площадь территории, на которую разработаны проекты межевания в целях развития улично-дорожной сети | га | 25,31 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | МКУ «ИТП» | 01.09.2021 | 31.10.2021 | площадь территории, на которую разработаны проекты межевания в целях развития улично-дорожной сети | га | 19,88 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | ДГА | 07.12.2021 | 30.12.2021 | площадь территории, на которую утверждены проекты межевания в целях развития улично-дорожной сети | га | 45,19 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.5 | Разработка документации по планировке территорий в целях постановки земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет | МКУ «ИТП» | 15.03.2021 | 01.10.2021 | площадь территории на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям в целях постановки земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет | га | 50,61 | бюджет города Перми | 1 109, 942 |
|  |  |  | 01.09.2021 | 30.10.2021 | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в целях постановки земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет | га | 45,65 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | МБУ «ИТП» | 01.11.2021 | 30.12.2021 | площадь территории на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям в целях постановки земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет | га | 81,53 | бюджет города Перми | 1 928, 700 |
|  |  |  | 01.11.2021 | 30.12.2021 | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в целях постановки земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет | га | 63,28 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | ДГА | 08.12.2020 | 31.12.2020 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в целях постановки земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет | га | 108,93 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.6 | Разработка документации по планировке территорий в целях образования земельных участков для размещения объектов противопожарной безопасности | МКУ «ИТП» | 01.09.2021 | 30.10.2021 | площадь территории на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям в целях образования земельных участков для размещения объектов противопожарной безопасности | га | 0,4 | бюджет города Перми | 10,706 |
|  |  | МБУ «ИТП» | 01.11.2021 | 30.12.2021 |  | га | 0,07 | бюджет города Перми | 1,911 |
| 1.1.1.2.1.7 | Разработка документации по планировке территорий в целях благоустройства | МБУ «ИТП» | 01.11.2021 | 30.12.2021 | площадь территории на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям в целях благоустройства | га | 1,4 | бюджет города Перми | 36,982 |

2.2. строки 1.1.1.2.1.9-1.1.1.2.1.11 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.9 | Разработка документации по планировке территорий в целях образования участков под общеобразовательные объекты | МБУ «ИТП» | 01.11.2021 | 30.12.2021 | площадь территории на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям в целях образования участков под общеобразовательные объекты | га | 6,4 | бюджет города Перми | 171,913 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.10 | Разработка документации по планировке территорий в целях образования участков под объекты дошкольного образования | МБУ «ИТП» | 01.11.2021 | 30.12.2021 | площадь территории на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям в целях образования участков под объекты дошкольного образования | га | 0,75 | бюджет города Перми | 18,608 |
| 1.1.1.2.1.11 | Разработка документации по планировке территорий в целях образования участков под объекты капитального строительства | МБУ «ИТП» | 01.11.2021 | 30.12.2021 | площадь территории на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям в целях образования участков под объекты капитального строительства | га | 2,52 | бюджет города Перми | 90,472 |