АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.12.2021

№ 1130

О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства 
в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 794

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 794 (в ред. от 28.12.2018 № 1092, от 31.05.2019 № 234, от 22.08.2019 № 498, от 13.09.2019 № 557, от 18.10.2019 № 745, от 25.10.2019 № 797, от 31.10.2019 № 831, 
от 09.12.2019 № 988, от 24.12.2019 № 1050, от 26.12.2019 № 1094, от 10.01.2020 № 12, от 12.02.2020 № 128, от 27.02.2020 № 173, от 18.03.2020 № 240, 
от 25.03.2020 № 267, от 16.04.2020 № 357, от 07.05.2020 № 415, от 21.05.2020 № 446, от 04.06.2020 № 495, от 11.06.2020 № 510, от 30.06.2020 № 562, 
от 13.07.2020 № 603, от 22.07.2020 № 637, от 28.07.2020 № 660, от 11.08.2020 
№ 696, от 12.08.2020 № 700, от 24.08.2020 № 738, от 31.08.2020 № 775, 
от 07.09.2020 № 797, от 22.09.2020 № 863, от 08.10.2020 № 939, от 19.10.2020 
№ 1039, от 27.10.2020 № 1088, от 24.12.2020 № 1310, от 24.12.2020 № 1321, 
от 25.02.2021 № 112, от 11.03.2021 № 147, от 05.04.2021 № 229, от 06.05.2021 
№ 329, от 11.05.2021 № 337, от 15.06.2021 № 434, от 06.08.2021 № 578, 
от 16.09.2021 № 715, от 01.10.2021 № 794, от 14.10.2021 № 857).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 г., 
и действует по 31 декабря 2021 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Глава города Перми	А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 08.12.2021 № 1130

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 794

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 2 323 283,380 | 3 649 299,592 | 5 663 385,65696 | 4 508 441,082 | 10 697 611,089 |
|  | бюджет города Перми | 547 055,890 | 815 590,663 | 1 081 269,13855 | 1 373 702,550 | 698 548,188 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 37 293,068 | 26 472,689 | 13 143,54809 | 26 428,096 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 1 738 934,422 | 2 805 843,600 | 3 671 636,944 | 3 026 228,336 | 9 814 257,601 |
|  | средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – средства Фонда) | 0,000 | 1 392,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 339 749,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 557 587,02632 | 82 082,100 | 184 805,300 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 136 801,721 | 233 521,704 | 813 843,411131 | 356 253,719 | 60 903,668 |
|  | бюджет города Перми | 92 836,766 | 167 199,689 | 372 101,49190 | 288 960,808 | 60 903,668 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 37 196,555 | 21 122,015 | 5 475,04909 | 11 442,911 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 6 768,400 | 45 200,000 | 78 636,344 | 53 000,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 339 749,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 17 881,52632 | 2 850,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 44 561,711 | 28 000,533 | 39 895,127 | 23 940,600 | 23 940,600 |
|  | бюджет города Перми | 44 561,711 | 28 000,533 | 39 895,127 | 23 940,600 | 23 940,600 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 133 354,819 | 157 817,172 | 157 283,043 | 136 810,600 | 136 810,600 |
|  | бюджет города Перми | 133 354,819 | 157 817,172 | 157 023,043 | 136 810,600 | 136 810,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 260,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе | 112 956,188 | 47 226,333 | 59 559,982 | 29 178,800 | 29 178,800 |
|  | бюджет города Перми | 112 859,675 | 47 087,418 | 58 456,512 | 29 178,800 | 29 178,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 96,513 | 138,915 | 1 103,470 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.5, всего (тыс. руб.), в том числе | 1 849 907,676 | 3 094 252,257 | 4 509 139,963 | 3 868 081,683 | 10 314 257,601 |
|  | бюджет города Перми | 117 741,654 | 327 004,261 | 375 682,381 | 800 636,062 | 315 194,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5 211,756 | 751,482 | 14 985,185 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 1 732 166,022 | 2 760 643,600 | 3 593 000,600 | 2 973 228,336 | 9 814 257,601 |
|  | средства Фонда | 0,000 | 1 392,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 539 705,500 | 79 232,100 | 184 805,300 |
|  | подпрограмма 1.6, всего (тыс. руб.), в том числе | 45 701,265 | 88 481,593 | 83 664,13065 | 94 175,680 | 132 519,820 |
|  | бюджет города Перми | 45 701,265 | 88 481,593 | 78 110,58365 | 94 175,680 | 132 519,820 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 5 553,547 | 0,000 | 0,000 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

2.1. строки 1.1.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.1 | выполненные работы по корректировке проектной документации на строительство водопроводных сетей | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 2 092,911 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | выполненные работы по корректировке проектной документации на строительство водопроводных сетей (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 092,911 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 2 092,911 | 0,000 | 2 092,911 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 2 092,911 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 092,911 | 0,000 |

2.2. строку 1.1.1.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.1 | выполненные работы по строительству пускового комплекса от шахты № 13 до технологической шахты № 13а | ед. | - | 1 | 1 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 111 981, 398 | 348 019, 572 | 18 139, 728 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 8 751,397 | 111 981,398 | 348 019,572 | 18 139,728 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 795,580 | 111 981,398 | 348 019,572 | 18 139,728 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7 955,817 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.4. строки 1.1.1.1.6.2, 1.1.1.1.6.3, 1.1.1.1.6.4, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.6.2 | протяженность реконструированных сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. № 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. № 3470 по ул. Макаренко | км | - | - | 1,5 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 4 015,61687 | 33 522, 51832 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 17 881,52632 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 339 749,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.6.3 | выполненные работы по авторскому надзору | ед. | - | - | 1 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 455,26477 | 39,73523 | 0,000 |
| 1.1.1.1.6.4 | выполненные работы по строительному контролю за реконструкцией сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. № 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. № 3470 по ул. Макаренко | ед. | - | - | 1 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 2 932,85726 | 4 106, 00045 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6 768, 400 | 0,000 | 365 034, 26522 | 37 668,254 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 7 403,73890 | 37 668,254 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 339 749,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 17 881,52632 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6 768, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.5. строки 1.1.1.1.7.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.7.1 | выполненные работы по разработке ПСД | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 9 350,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | выполненные работы по разработке ПСД (невыполнение показателя за отчетный год) |  | - | - | - | 1 | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9 350,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 9 350,000 | 0,000 | 9 350,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 9 350,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9 350,000 | 0,000 |

2.6. строку 1.1.1.1.10.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.10.1 | выполненные работы по разработке ПСД | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 935,214 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.7. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14 760, 400 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.8. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 25 445, 398 | 127 709, 237 | 718 164, 45722 | 169 352, 393 | 51 669, 558 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1 286,580 | 125 424, 737 | 358 120, 31095 | 155 059, 482 | 51 669, 558 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17 390, 418 | 2 284,500 | 0,000 | 11 442,911 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000, | 17 881,52632 | 2 850,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 339 749,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 6 768,400 | 0,000 | 2 413,620 | 0,000 | 0,000 |

2.9. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | протяженность построенных газопроводов, по которым осуществлен пуск газа | км | 11,1 | 4,7 | 3,1 | 34,5 | 5,4 | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 5 474, 068 | 5 826, 200 | 2 483, 372 | 109 022, 44509 | 6 057, 310 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | протяженность построенных газопроводов, по которым осуществлен пуск газа (невыполнение показателя за отчетный год) | км | 2,8 | - | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12 205, 982 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.10. строку 1.1.1.2.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.4 | выполненные работы по разработке/корректировке проектной документации | ед. | - | - | - | 7 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21 702, 08091 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.11. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 20 264, 030 | 6 811, 302 | 2 643,436 | 130 724, 526 | 6 057, 310 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 5 474,068 | 5 826, 200 | 2 643,436 | 130 724, 526 | 6 057, 310 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14 789, 962 | 985,102 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 20 264, 030 | 6 811, 302 | 2 643,436 | 130 724, 526 | 6 057, 310 |
|  | бюджет города Перми | 5 474,068 | 5 826, 200 | 2 643,436 | 130 724, 526 | 6 057, 310 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14 789, 962 | 985,102 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.12. строки 1.1.1.3.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.2.1 | количество выполненных мероприятий, направленных на обеспечение ввода в эксплуатацию и оформления в муниципальную собственность объектов бюджетных инвестиций систем коммунальной инфраструктуры | ед. | 4 | 4 | 8 | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 3 013, 330 | 1 000, 264 | 461,91400 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество выполненных мероприятий, направленных на обеспечение ввода в эксплуатацию и оформления в муниципальную собственность объектов бюджетных инвестиций систем коммунальной инфраструктуры (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | 4 | 4 | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 36,777 | 384,602 | 336,30333 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 3 050, 107 | 1 384, 866 | 798,21733 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3 013, 330 | 1 000, 264 | 461,914 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 36,777 | 384,602 | 336,303 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 8 160, 858 | 4 168, 166 | 3 975, 01733 | 3 176, 800 | 3 176, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8 124, 081 | 3 783, 564 | 3 638, 714 | 3 176, 800 | 3 176, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 36,777 | 384,602 | 336,30333 | 0,000 | 0,000 |

2.13. строку 1.1.1.4.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.4.1.1 | количество заявок на подключение к системе газоснабжения жилых домов индивидуальной застройки | ед. | 14 | 18 | 24 | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 1 120,000 | 1 064,045 | 1 725,762 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.14. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1 520,000 | 1 064,045 | 1 725,762 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1 520,000 | 1 064,045 | 1 725,762 | 0,000 | 0,000 |

2.15. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 55 390, 286 | 184 952, 749 | 802 731, 39622 | 356 253, 719 | 60 903, 668 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 17 444, 029 | 136 098, 546 | 366 128, 22290 | 288 960, 808 | 60 903, 668 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 31 177, 857 | 3 654,203 | 336,30333 | 11 442,911 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 17 881,52632 | 2 850,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 339 749,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 6 768,400 | 45 200,000 | 78 636,344 | 53 000,000 | 0,000 |

2.16. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 136 801, 706 | 233 521, 702 | 813 843, 41098 | 356 253, 719 | 60 903, 668 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 93 876, 066 | 167 199, 687 | 372 101, 49190 | 288 960, 808 | 60 903, 668 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 36 157, 240 | 21 122, 015 | 5 475,04876 | 11 442,911 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 17 881,52632 | 2 850,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 339 749,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 6 768, 400 | 45 200, 000 | 78 636,344 | 53 000,000 | 0,000 |

2.17. в приложении:

2.17.1. в таблице 2:

2.17.1.1. строку 11 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2010-2011, 2016, 2018, 2022 |
| --- | --- | --- |

2.17.1.2. строки 15,16 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2016 | 2018 | 2022 |
|  |  | бюджет города Перми | 10 706,140 | 650,453 | 98,409 | 822,994 | 2 092,911 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 |  | 2011 |  |  |
|  | акт выполненных работ по инженерно-экологическим изысканиям | ед. | 1 |  | 2016 |  |  |
|  | акт выполненных землеустроительных работ | ед. | 1 |  | 2018 |  |  |
|  | откорректированная ПСД | ед. | 1 |  | 2022 |  |  |

2.17.1.3. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка ПСД | 2010-2011 |
|  |  | инженерно-экологические изыскания | 2016 |
|  |  | выполнение землеустроительных работ | 2018 |
|  |  | корректировка проектно-сметной документации, получение заключения экспертизы | 2020-2022 |

2.17.2. в таблице 3 строку 15 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | бюджет города Перми | 4 470,357 | 7 955,817 | 111 981,398 | 348 019,572 | 18 139,728 |

2.17.3. в таблице 6:

2.17.3.1. в графе 3 строки 14 цифры «413955,608» заменить цифрами «409 470,9191»;

2.17.3.2. строку 15 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2021 | 2022 |
|  |  | бюджет города Перми (софинансируемый из бюджета Пермского края) | 0,000 | 364,88105 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми (несофинансируемый из бюджета Пермского края) | 0,000 | 7 038,85785 | 37 668,254 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 339 749,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 17 881,52632 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 6 768,400 | 0,000 | 0,000 |

2.17.3.3. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка ПСД | 2019 |
|  |  | выполнение работ по авторскому надзору | 2021-2022 |
|  |  | строительно-монтажные работы | 2021-2022 |

2.17.4. в таблице 7:

2.17.4.1. строку 11 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2018, 2022 |
| --- | --- | --- |

2.17.4.2. строки 15, 16 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2022 |
|  |  | бюджет города Перми | 4 775,817 | 9 350,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 | 2018 |
|  | полученное положительное заключение | ед. | 1 | 2022 |

2.17.4.3. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка ПСД | 2018-2022 |

2.17.5. в таблице 9:

2.17.5.1. строку 11 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022 |
| --- | --- | --- |

2.17.5.2. строки 15, 16 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 14 760,400 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 | 2022 |
|  | протяженность построенной сети | п. м | 360 | 2022 |

2.17.5.3. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка ПСД | 2020-2022 |
|  |  | выполнение работ по авторскому надзору | 2022 |
|  |  | производство строительно-монтажных работ | 2022 |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию | 2022 |

2.17.6. в таблице 27:

2.17.6.1. строку 11 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2013, 2014, 2022. Объект включен в региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 25 ноября 2017 г. № 943-п |
| --- | --- | --- |

2.17.6.2. строки 15, 16 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2022 |
|  |  | бюджет города Перми | 719,927 | 2 879,708 | 46 835,600 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | 2013 | 2014 | 2022 |
|  | муниципальный контракт на разработку проектной документации | ед. | 1 | - | - |
|  | разработанная проектная документация | ед. | - | 1 | - |
|  | корректировка проектной документации | ед. | - | - | 1 |
|  | протяженность построенной сети | км | - | - | 13,2 |

2.17.6.3. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации | 2013-2014 |
|  |  | корректировка проектной документации | 2021-2022 |
|  |  | производство строительно-монтажных работ | 2022 |

2.17.7. в таблице 28:

2.17.7.1. строку 11 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2014, 2022. Объект включен в региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 25 ноября 2017 г. № 943-п |
| --- | --- | --- |

2.17.7.2. строки 15, 16 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 25 928,800 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | 2014 | 2022 |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | - |
|  | корректировка проектной документации | ед. | - | 1 |
|  | протяженность построенной сети | км | - | 8,5 |

2.17.7.3. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации | 2014 |
|  |  | корректировка проектной документации | 2021-2022 |
|  |  | производство строительно-монтажных работ | 2022 |

2.17.8. в таблице 29:

2.17.8.1. строку 11 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2013-2014, 2017, 2022. Объект включен в региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 25 ноября 2017 г. № 943-п |
| --- | --- | --- |

2.17.8.2. строки 15,16 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2017 | 2022 |
|  |  | бюджет города Перми | 744,256 | 1 736,596 | 4 12,713 | 22 988,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация | ед. |  | 1 |  | 2014 |
|  | разработанный проект планировки и межевания территории (далее - ППиМТ) | ед. |  | 1 |  | 2017 |
|  | откорректированная проектная документация | ед. |  | 1 |  | 2022 |
|  | протяженность построенной сети | км |  | 7,1 |  | 2022 |

2.17.8.3. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации | 2013-2014 |
|  |  | разработка ППиМТ | 2017 |
|  |  | корректировка проектной документации | 2021-2022 |
|  |  | производство строительно-монтажных работ | 2022 |

2.17.9. после таблицы 30 дополнить таблицей 31 следующего содержания:

- Таблица 31

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (деревня Ширяиха) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: деревня Ширяиха |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 390,00 куб. м / час |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2009-2011, 2014, 2017, 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2014, 2017, 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 13 255,060 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2014 | 2017 |  | 2021 |
|  |  | бюджет города Перми | 1 406,050 | 1 068,813 | 1 114,796 | 6 950,054 | 231,991 |  | 2 483,372 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  |  | год реализации |  |  |
|  | выполненные проектно-изыскательные работы | ед. |  | 1 |  |  | 2009-2010 |  |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. |  | 1 |  |  | 2011 |  |  |
|  | протяженность построенной сети | км |  | 3,1 |  |  | 2011, 2014, 2017, 2021 |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 28 июля 2011 г. № 59-1-5-0287-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол инвестиционной комиссии от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол бюджетной комиссии от 27 июля 2018 г. № 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | проектно-изыскательные работы |  |  |  |  |  | 2009-2010 |  |
|  |  | разработка проектной документации |  |  |  |  |  | 2011 |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  | 2011, 2017, 2021 |  |
|  |  | выполнение работ по подготовке и приемке в эксплуатацию, врезке, пуску газа в наружные газопроводы среднего, низкого давления и ГРПШ для газоснабжения жилых домов |  |  |  |  |  | 2021 |  |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований законодательства» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

3.1. строку 1.2.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | итого по показателю непосредственного результата | т | 34 836, 412 | 16 284, 939 | 16 118, 796 | 15 846, 355 | 15 846, 355 | x | бюджет города Перми | 30 873, 596 | 17 543, 500 | 17 678, 084 | 17 543, 500 | 17 543, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2. строку 1.2.1.1.1.2 изложить в  следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.2 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Дзержинского района города Перми | т | 4 557, 830 | 2 186, 318 | 1 965, 271 | 1 818, 264 | 1 818, 264 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 4 030, 308 | 2 420, 500 | 2 208, 152 | 2 013, 000 | 2 013, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.3. в графе 6 строки 1.2.1.1.1.4 цифры «2383,254» заменить цифрами «2508,688»;

3.4. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 30 873,596 | 17 543,500 | 17 678,084 | 17 543,500 | 17 543,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 30 873,596 | 17 543,500 | 17 678,084 | 17 543,500 | 17 543,500 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 30 873,596 | 1 7543,500 | 17 678,084 | 17 543,500 | 17 543,500 |

3.5. строку 1.2.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.1 | количество обустроенных и приведенных в нормативное состояние мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее – МНО) | ед. | 18 | - | 20 | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 1 022,598 | 0,000 | 5 749,513 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | 18 | 8 | 6 | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 1 801,792 | 825,960 | 474,167 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 18 | 4 | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 2 110,334 | 811,682 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 7 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 1 124,213 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 13 | - | 17 | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 2 386,489 | 0,000 | 5 264,117 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 14 | 9 | 15 | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 2 213,496 | 1 150, 531 | 3 876,650 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 13 | 5 | 2 | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 2 478,734 | 762,717 | 301,089 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 3 | 2 | - | - | - | МКУ «БпНЛ» | бюджет города Перми | 577,059 | 326,664 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | ед. | 104 | 28 | 60 | - | - | x | бюджет города Перми | 13 714, 715 | 3 877, 554 | 15 665, 536 | 0,000 | 0,000 |

3.6. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 12 693, 343 | 4 904, 096 | 16 892, 344 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.7. строки «Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 12 693,343 | 10 457,033 | 22 217, 043 | 6 397,100 | 6 397,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 12 693,343 | 10 457,033 | 22 217, 043 | 6 397,100 | 6 397,100 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 12 693,343 | 10 457,033 | 22 217, 043 | 6 397,100 | 6 397,100 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 43 532,339 | 28 000,533 | 39 895, 127 | 23 940,600 | 23 940,600 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

4.1. в графе 13 строки 1.3.1.1.2.1 цифры «1 000,000» заменить цифрами «787,443»;

4.2. строки «Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 750,000 | 735,000 | 787,443 | 1 000,000 | 1 000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 2 581,700 | 1 582,600 | 787,443 | 1 000,000 | 1 000,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 2 581,700 | 1 582,600 | 787,443 | 1 000,000 | 1 000,000 |

4.3. в графе 13 строки 1.3.2.1.1.1 цифры «48 810,600» заменить цифрами «58 810,600»;

4.4. строки «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 47 211,770 | 58 781,473 | 58 810,600 | 38 810,600 | 38 810,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 47 211,770 | 58 781,473 | 58 810,600 | 38 810,600 | 38 810,600 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 47 211,770 | 58 781,473 | 58 810,600 | 38 810,600 | 38 810,600 |

4.5. строку 1.3.3.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.3.1.1.1 | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 22 | 24 | 19 | 25 | 25 | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми | 4 909, 100 | 4 409, 100 | 4 409, 100 | 4 409, 100 | 4 409, 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 33 | 20 | 16 | 26 | 26 | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 14 323, 100 | 18 633, 100 | 18 633, 100 | 18 633, 100 | 18 633, 100 |
|  | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 43 | 43 | 30 | 46 | 46 | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 14 190, 500 | 15 909, 841 | 16 743, 79633 | 15 940, 500 | 15 940, 500 |
|  | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | - | 4 | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 260,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 9 | 13 | 11 | 11 | 11 | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 12 613, 600 | 16 155, 108 | 16 166, 300 | 16 166, 300 | 16 166, 300 |
|  | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 21 | 23 | 15 | 22 | 22 | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 11 249, 400 | 14 696, 700 | 14 696, 700 | 14 696, 700 | 14 696, 700 |
|  | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 14 | 18 | 10 | 17 | 17 | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 10 227, 300 | 13 227, 300 | 13 227, 300 | 13 227, 300 | 13 227, 300 |
|  | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 13 | 9 | 8 | 10 | 10 | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 7 977, 000 | 12 727, 000 | 11 923, 70367 | 12 727, 000 | 12 727, 000 |
|  | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | администрация поселка Новые Ляды | бюджет города Перми | 1 010, 000 | 1 200, 000 | 1 200, 000 | 1 200, 000 | 1 200, 000 |
|  | итого по ПНР 1.3.3.1.1.1 | ед. | 157 | 154 | 110 | 162 | 162 | x | итого | 76 500, 000 | 96 958, 149 | 97 000, 000 | 97 000, 000 | 97 000, 000 |
|  | итого по ПНР 1.3.3.1.1.1 (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | - | 4 | - | - | x | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 260,000 | 0,000 | 0,000 |

4.6. строку «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | Итого | 133 354,819 | 157 817,172 | 157 283,043 | 136 810,600 | 136 810,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 133 354,819 | 157 817,172 | 157 023,043 | 136 810,600 | 136 810,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 260,000 | 0,000 | 0,000 |

5. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.4 «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

5.1. строки 1.4.1.1.1.1, 1.4.1.1.1.2, 1.4.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.1.1 | протяженность обслуживаемых муниципальных сетей | п. м | 76 563, 10 | 255 747, 44 | 197 384, 87 | 76 563, 10 | 76 563, 10 | МКУ «ГКС» | бюджет города Перми | 23 012, 042 | 16 393, 329 | 21 686, 599 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 914, 082 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1.1.2 | протяженность обслуживаемых бесхозяйных сетей | п. м | 45 146, 90 | 45 146, 90 | 55 684, 20 | 45 146, 90 | 45 146, 90 | МКУ «ГКС» | бюджет города Перми | 7 858, 028 | 10 173, 600 | 13 548, 835 | 10 173, 600 | 10 173, 600 |
| 1.4.1.1.1.3 | количество изготовленных технических и кадастровых паспортов для передачи объектов, входящих в муниципальную казну города Перми, в хозяйственное ведение специализированным организациям | ед. | - | - | 95 | - | - | МКУ «ГКС» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1 950, 700 | 0,000 | - 0,000 |

5.2. строку «Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 30 870,070 | 27 229,843 | 38 100,216 | 10 173,600 | 10 173,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 30 870,070 | 27 229,843 | 37 186,134 | 10 173,600 | 10 173,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 914, 082 | 0,000 | 0,000 |

5.3. строки 1.4.1.1.2.1,  «Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.2.1 | наличие резерва | есть/ нет | есть | - | есть | - | - | МКУ «ГКС» | бюджет города Перми | 3 195, 000 | 0,000 | 586,583 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3 195, 000 | 0,000 | 586,583 | 0,000 | 0,000 |

5.4. в графе 13 строки 1.4.1.1.3.1 цифры «19 143,857» заменить цифрами «19 122,072»;

5.5. строку «Итого по мероприятию 1.4.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.4.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 23 650, 077 | 18 959, 971 | 19 122, 072 | 19 005, 200 | 19 005, 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.6. в графе 13 строки 1.4.1.1.4.1 цифры «208,158» заменить цифрами «187,804»;

5.7. в графе 13 строки 1.4.1.1.4.7 цифры «1 056,706» заменить цифрами «571,206»;

5.8. строки «Итого по мероприятию 1.4.1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.4.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 430,699 | 1 036,519 | 1 751,111 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 334,186 | 897,604 | 1 561,723 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 96,513 | 138,915 | 189,388 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 27 057,259 | 47 226,333 | 59 559,982 | 29 178,800 | 29 178,800 |
|  | бюджет города Перми | 26 960,746 | 47 087,418 | 58 456,512 | 29 178,800 | 29 178,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 96,513 | 138,915 | 1 103,470 | 0,000 | 0,000 |

5.9. строки «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 83 057,259 | 47 226,333 | 59 559,982 | 29 178,800 | 29 178,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 82 960,746 | 47 087,418 | 58 456,512 | 29 178,800 | 29 178,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 96,513 | 138,915 | 1 103,470 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | всего | 83 057,259 | 47 226,333 | 59 559,982 | 29 178,800 | 29 178,800 |
|  | бюджет города Перми | 82 960,746 | 47 087,418 | 58 456,512 | 29 178,800 | 29 178,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 96,513 | 138,915 | 1 103,470 | 0,000 | 0,000 |

6. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.5 «Проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

6.1. строку 1.5.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.5.1.2.1.1 | количество отремонтированных фасадов МКД | ед. | 5 | 9 | - | 19 | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 66 345, 472 | 117 872, 004 | 0,000 | 209,500 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество отремонтированных фасадов МКД (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | 2 | - |  | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5 211, 756 | 0,000 | 14 985, 185 | 0,000 |

6.2. строку 1.5.1.2.5.1 изложить в следующей редакции:

| 1.5.1.2.5.1 | количество отремонтированных фасадов многоквартирных домов | ед. | - | - | 20 | 80 | 22 | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 692 355, 200 | 65 194, 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 539 705, 500 | 79 232, 100 | 184 805, 300 |

6.3. строки 1.5.1.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.5.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.5.1.3.1.1 | количество отремонтированных многоквартирных домов на основании судебных актов | ед. | - | 5 | 3 | 10 | 7 | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,000 | 160 580, 139 | 322 097, 781 | 76 532, 362 | 250 000, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество отремонтированных многоквартирных домов на основании судебных актов (невыполнение показателя за отчетный год) |  | - | - | 1 | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 751,482 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 160 580, 139 | 322 849, 263 | 76 532, 362 | 250 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 160 580, 139 | 322 097, 781 | 76 532, 362 | 250 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 751,482 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 160 580, 139 | 322 849, 263 | 76 532, 362 | 250 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 160 580, 139 | 322 097, 781 | 76 532, 362 | 250 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 751,482 | 0,000 | 0,000 |

6.4. строки «Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 849 907, 676 | 3 094 252, 260 | 4 509 139, 963 | 3 868 081, 683 | 10 314 257, 601 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 117 741,654 | 327 004,264 | 375 682,381 | 800 636,062 | 315 194,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5 211,756 | 751,482 | 14 985,185 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 1 732 166, 022 | 2 760 643, 600 | 3 593 000, 600 | 2 973 228, 336 | 9 814 257,601 |
|  | средства Фонда | 0,000 | 1 392,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 539 705,500 | 79 232,100 | 184 805,300 |
| Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования | всего | 1 849 907, 676 | 3 094 252, 260 | 4 509 139, 963 | 3 868 081, 683 | 10 314 257, 601 |
|  | бюджет города Перми | 117 741,654 | 327 004,264 | 375 682,381 | 800 636,062 | 315 194,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5 211,756 | 751,482 | 14 985,185 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 1 732 166, 022 | 2 760 643, 600 | 3 593 000, 600 | 2 973 228, 336 | 9 814 257,601 |
|  | средства Фонда | 0,000 | 1 392,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 539 705,500 | 79 232,100 | 184 805,300 |

7. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.6 «Развитие коммунальной инфраструктуры 
и благоустройства территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

7.1. в графе 13 строки 1.6.1.2.1.57 цифры «1 020,11861» заменить цифрами «1 019,95527»;

7.2. в графе 13 строки 1.6.1.2.1.58 цифры «1 003,78507» заменить цифрами «1 003,94841»;

7.3. в графе 13 строки 1.6.1.2.1.61 цифры «3 420,62169» заменить цифрами «3 464,41466»;

7.4. в графе 13 строки 1.6.1.2.1.63 цифры «5 619,91582» заменить цифрами «5 572,36816»

7.5. в графе 13 строки 1.6.1.2.1.64 цифры «2 813,03380» заменить цифрами «2 840,61012»;

7.6. в графе 13 строки 1.6.1.2.1.65 цифры «6 265,30741» заменить цифрами «6 381,50889»;

7.7. в графе 13 строки 1.6.1.2.1.71 цифры «3 395,41588» заменить цифрами «3 458,78673»;

7.8. в графе 13 строки 1.6.1.2.1.731 цифры «1 790,80168» заменить цифрами «1 426,26315»;

7.9. в графе 13 строки 1.6.1.2.1.732 цифры «1 456,000» заменить цифрами «1 074,705»;

7.10. в графе 13 строки 1.6.1.2.1.733 цифры «3 594,500» заменить цифрами «2 426,288»;

7.11. в графе 13 строки 1.6.1.2.1.738 цифры «1 456,81775» заменить цифрами «1 253,42379»;

7.6. строки «Итого по мероприятию 1.6.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.6.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.6.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 45 701,265 | 78 897,493 | 68 387,52765 | 61 822,148 | 80 000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.6.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 45 701,265 | 78 897,493 | 68 387,52765 | 61 822,148 | 80 000,000 |

7.7. строки 1.6.1.3.2.1, 1.6.1.3.2.2, 1.6.1.3.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.6.1.3.2.1 | разработанная проектная документация на строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 4 023, 500 | 204,500 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.1.3.2.2 | протяженность построенной сети водоснабжения в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района города Перми | м | - | - | - | 2997 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27 757, 83709 | 0,000 |
| 1.6.1.3.2.3 | выполненные работы по авторскому надзору за строительством сети водоснабжения в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 55,51491 | 0,000 |

7.8. строки «Итого по мероприятию 1.6.1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.6.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.6.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.6.1.3.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 4 023,500 | 204,500 | 27 873,352 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.6.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,000 | 9 584,100 | 15 276,603 | 27 873,352 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 9 584,100 | 9 723,05600 | 27 873,352 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 5 553,547 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.6.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 45 701,265 | 78 897,492 | 83 664,13065 | 94 175,680 | 132 519,820 |
|  | бюджет города Перми | 45 701,265 | 88 481,592 | 78 110,58365 | 94 175,680 | 132 519,820 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 5 553,547 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.6, в том числе по источникам финансирования | итого | 45 701,265 | 88 481,592 | 83 664,13065 | 94 175,680 | 132 519,820 |
|  | бюджет города Перми | 45 701,265 | 88 481,592 | 78 110,58365 | 94 175,680 | 132 519,820 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 5 553,547 | 0,000 | 0,000 |

7.9. в приложении 2:

7.9.1. в таблице 3:

7.9.1.1. строку 15 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | бюджет города Перми | 4 023,500 | 204,500 | 27 873,352 |

7.9.1.2. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  | строительно-монтажные работы | 2022 |

8. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы» строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| - 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения города Перми | ед. | 1 | 1 | - | 4 | 1 |
|  | количество введенных в эксплуатацию газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки | ед. | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 |
|  | количество газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки, включенных в реестр муниципального имущества города Перми | ед. | - | 6 | 2 | 1 | 5 |

9. В приложении 1:

9.1. строки 1.1.1.1.2, 1.1.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

9.2. в графе 10 строки 1.1.1.1.3.1 цифры «321 369,447» заменить цифрами «348 019,572»;

9.3. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 348 019, 572 |
| --- | --- | --- |

9.4. строку 1.1.1.1.6.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.6.3 | Выполнение работ по реконструкции сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. N 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. N 3470 по ул. Макаренко | МКУ «УТЗ» | 02.06.2021 | 31.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4 015, 61687 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 17 881, 52632 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 339 749,000 |

9.5. после строки 1.1.1.1.6.4 дополнить строкой 1.1.1.1.6.5 следующего содержания:

| 1.1.1.1.6.5 | Выполнение работ по авторскому надзору | МКУ «УТЗ» | 02.06.2021 | 31.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 455,26477 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.6. в графе 10 строки 1.1.1.1.6.7 цифры «11 523,547» заменить цифрами «2 932,85726»;

9.7. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования | итого | 365 034,26522 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет Российской Федерации | 339 749,000 |
|  | бюджет Пермского края | 17 881,52632 |
|  | бюджет города Перми | 7 403,73890 |

9.8. строки 1.1.1.1.7, 1.1.1.1.7.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования», 1.1.1.1.10, 1.1.1.1.10.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

9.9. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 718 164,45722 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 358 120,31090 |
|  | бюджет Пермского края | 17 881,52632 |
|  | бюджет Российской Федерации | 339 749,000 |
|  | внебюджетные источники | 2 413,62000 |

9.10. строки 1.1.1.2.1.5, 1.1.1.2.1.5.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.5, в том числе по источникам финансирования», 1.1.1.2.1.6, 1.1.1.2.1.6.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.6, в том числе по источникам финансирования», 1.1.1.2.1.7, 1.1.1.2.1.7.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.7, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

9.11. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.9, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.2.1.10, 1.1.1.2.1.10.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.10, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.1.2.1.10 | Строительство газопровода в деревне Ширяиха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.10.1 | выполнение работ по подготовке и приемке в эксплуатацию, врезке, пуску газа в наружные газопроводы среднего, низкого давления и ГРПШ для газоснабжения жилых домов | МКУ «УТЗ» | 01.10.2021 | 31.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2 483,372 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2 483,372 |

9.12. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 2 643,436 |
| --- | --- | --- |

9.13. после строки 1.1.1.3.2.6 дополнить строкой 1.1.1.3.2.7 следующего содержания:

| 1.1.1.3.2.7 | Заключение договора аренды лесного участка для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов | ДЖКХ | 01.10.2021 | 31.12.2021 | количество заключенных договоров аренды | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,299 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.14. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 798,217 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 461,914 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 336,30333 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 3 975,017 |
|  | бюджет города Перми | 3 638,714 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 336,30333 |

9.15. строки 1.1.1.4.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.4.1.1 | подключение к системе газоснабжения жилых домов индивидуальной застройки | ДЖКХ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество подключенных к системе газоснабжения жилых домов индивидуальной застройки | ед. | 24 | бюджет города Перми | 1 725,762 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1 725,762 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1 725,762 |

9.16. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 802 731,39655 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 366 128,22290 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 336,30333 |
|  | бюджет Пермского края | 17 881,52632 |
|  | бюджет Российской Федерации | 339 749,000 |
|  | внебюджетные источники | 78 636,34400 |

9.17. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 813 843,41131 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 372 101,49190 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5 475,04909 |
|  | бюджет Пермского края | 17 881,52632 |
|  | бюджет Российской Федерации | 339 749,000 |
|  | внебюджетные источники | 78 636,344 |

10. В приложении 2:

10.1. строку 1.2.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории Дзержинского района | МКУ «БДР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Дзержинского района | т | 1965,271 | бюджет города Перми | 2 208,152 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.2. в графе 8 строки 1.2.1.1.1.3 цифры «2383,254» заменить цифрами «2508,688»;

10.3. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 17 678,084 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 17 678,084 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 17 678,084 |

10.4. в графе 10 строки 1.2.2.1.2.1 цифры «5 778,405» заменить цифрами «5 749,513»;

10.5. в графе 10 строки 1.2.2.1.2.4 цифры «3 896,130» заменить цифрами «3 876,650»;

10.6. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 15 665,536 |
| --- | --- | --- |

10.7. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 22 217,043 |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 22 217,043 |
| Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 39 895,127 |

11. В приложении 3:

11.1. в графе 10 строки 1.3.1.1.2.2 цифры «1 000,000» заменить цифрами «787,443»;

11.2. строки

| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 787,443 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 787,443 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 787,443 |

11.3. в графе 10 строки 1.3.2.1.1.1 цифры «48 810,600» заменить цифрами «58 810,600»;

11.4. строки «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 58 810,600 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 58 810,600 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 58 810,600 |

11.5. в графе 8 строки 1.3.3.1.1.1 цифры «25» заменить цифрами «19»;

11.6. в графе 8 строки 1.3.3.1.1.2 цифры «26» заменить цифрами «16»;

11.7. в графе 8 строки 1.3.3.1.1.3 цифры «42» заменить цифрами «30»;

11.8. в графе 8 строки 1.3.3.1.1.5 цифры «22» заменить цифрами «15»;

11.9. в графе 8 строки 1.3.3.1.1.6 цифры «17» заменить цифрами «10»;

11.10. в графе 8 строки 1.3.3.1.1.7 цифры «10» заменить цифрами «8»;

11.11. в графе 8 строки 1.3.3.1.1.8 цифру «5» заменить цифрой «1»;

11.12. строки «Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 97 685,000 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 97 425,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 260,000 |
| Итого по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 157 283, 043 |
|  | бюджет города Перми | 157 023, 043 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 260,000 |

12. В приложении 4:

12.1. строку 1.4.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.1.2 | Выполнение аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры до даты передачи их специализированным организациям | МКУ «ГКС» | 11.01.2021 | 31.12.2021 | протяженность обслуживаемых бесхозяйных сетей | п. м | 55 684,20 | бюджет города Перми | 13 548,835 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12.2. строку 1.4.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.1.4 | Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту муниципальных объектов инженерной инфраструктуры, включая аварийно-восстановительные работы | МКУ «ГКС» | 11.01.2021 | 31.12.2021 | протяженность обслуживаемых муниципальных сетей | п. м | 197 384, 87 | бюджет города Перми | 21 686,599 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 914,082 |

12.3. строку 1.4.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.1.6 | Выполнение работ по изготовлению технической документации (технических и кадастровых паспортов) для передачи объектов, входящих в муниципальную казну города Перми, в хозяйственное ведение специализированным организациям | МКУ «ГКС» | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество изготовленных технических и кадастровых паспортов | ед. | 95 | бюджет города Перми | 1 950,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12.4. строку «Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | Итого | 38 100,216 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 37 186,134 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 914,082 |

12.5. после строки «Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.4.1.1.2, 1.4.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.4.1.1.2 | Создание и содержание в целях гражданской обороны резерва (запаса) материально-технических средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.1.2.1 | Перевозка и хранение материально-технических средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах коммунальной инфраструктуры | МКУ «ГКС» | 01.10.2021 | 31.12.2021 | количество заключенных контрактов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 586,583 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 586,583 |

12.6. в графе 10 строки 1.4.1.1.3.1 цифры «19 143,857» заменить цифрами «19 122,072»;

12.7. строку «Итого по мероприятию 1.4.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.4.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 19 122,072 |
| --- | --- | --- |

12.8. в графе 10 строки 1.4.1.1.4.1 цифры «208,158» заменить цифрами «187,804»;

12.9. в графе 10 строки 1.4.1.1.4.7 цифры «1 056,706» заменить цифрами «571,206»;

12.10. строки «Итого по мероприятию 1.4.1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.4.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 719,470 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1 530,082 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 189,388 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 59 528,341 |
|  | бюджет города Перми | 58 424,871 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 1 103,470 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 59 528,341 |
|  | бюджет города Перми | 58 424,871 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 1 103,470 |
| Итого по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 59 528,341 |
|  | бюджет города Перми | 58 424,871 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 1 103,470 |

13. В приложении 5:

13.1. в графе 8 строки 1.5.1.2.5.1 цифры «46» заменить цифрами «20»;

13.2. в графе 10 строки 1.5.1.3.1.1 цифры «322 862,079» заменить цифрами «322 097,781»;

13.3. строки «Итого по мероприятию 1.5.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.5.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.5.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 322 849,263 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 322 097,781 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 751,482 |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 322 849,263 |
|  | бюджет города Перми | 322 097,781 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 751,482 |
| Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 4 509 139, 963 |
|  | бюджет города Перми | 375 682,381 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 751,482 |
|  | бюджет Пермского края | 539 705,500 |
|  | внебюджетные источники | 3 593 000, 600 |
| Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования | итого | 4 509 139, 963 |
|  | бюджет города Перми | 375 682,381 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 751,482 |
|  | бюджет Пермского края | 539 705,500 |
|  | внебюджетные источники | 3 593 000, 600 |

14. В приложении 6:

14.1. в графе 10 строки 1.6.1.2.1.5.2 цифры «1 020,11861» заменить цифрами «1 019,95527»;

14.2. в графе 10 строки 1.6.1.2.1.6.2 цифры «1 003,78507» заменить цифрами «1 003,94841»;

14.3. в графе 10 строки 1.6.1.2.1.9.2 цифры «3 420,62169» заменить цифрами «3 464,41466»;

14.4. в графе 10 строки 1.6.1.2.1.11.2 цифры «5 619,91582» заменить цифрами «5 572,36816»;

14.5. в графе 10 строки 1.6.1.2.1.12.2 цифры «2 813,03380» заменить цифрами «2 840,61012»;

14.6. в графе 10 строки 1.6.1.2.1.13.2 цифры «6 265,30741» заменить цифрами «6 381,50889»;

14.7. в графе 10 строки 1.6.1.2.1.19.2 цифры «3 395,41588» заменить цифрами «3 458,78673»;

14.8. в графе 10 строки 1.6.1.2.1.22.2 цифры «1 790,80168» заменить цифрами «1 426,26315»;

14.9. в графе 10 строки 1.6.1.2.1.23.1 цифры «3 594,500» заменить цифрами «2 426,288»;

14.10. в графе 10 строки 1.6.1.2.1.25.2 цифры «1 456,000» заменить цифрами «1 253,42379»;

14.11. строки «Итого по мероприятию 1.6.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.6.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.6.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 68 387,52765 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.6.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 68 387,52765 |

14.12. в графе 10 строки 1.6.1.3.2.1.1 цифры «204,41547» заменить цифрами «204,500»;

14.13. строки 1.6.1.3.2.1.4, 1.6.1.3.2.1.6 признать утратившими силу;

14.14. строки «Итого по мероприятию 1.6.1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.6.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.6.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.6.1.3.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 204,500 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.6.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 15 276,603 |
|  | бюджет города Перми | 9 723,056 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 5 553,547 |
| Итого по задаче 1.6.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 83 664,13065 |
|  | бюджет города Перми | 78 110,58365 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 5 553,547 |
| Всего по подпрограмме 1.6, в том числе по источникам финансирования | итого | 83 664,13065 |
|  | бюджет города Перми | 78 110,58365 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 5 553,547 |