АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.12.2021

№ 1148

О внесении изменений 
в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 17.10.2018 № 746

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 17 октября 2018 г. № 746 (в ред. от 27.12.2018 № 1074, от 28.06.2019 № 336, от 17.10.2019 № 715, от 17.10.2019 № 720, от 13.12.2019 
№ 1016, от 24.12.2019 № 1053, от 26.12.2019 № 1083, от 04.02.2020 № 103, 
от 25.03.2020 № 269, от 20.04.2020 № 364, от 29.05.2020 № 478, от 17.07.2020 
№ 625, от 30.09.2020 № 914, от 16.10.2020 № 1010, от 27.10.2020 № 1093, 
от 03.12.2020 № 1222, от 25.12.2020 № 1331, от 05.02.2021 № 48, от 12.02.2021 
№ 65, от 24.03.2021 № 193, от 06.04.2021 № 231, от 29.04.2021 № 318, 
от 08.07.2021 № 513, от 16.07.2021 № 525).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и действует по 31 декабря 2021 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Глава города Перми	А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 15.12.2021 № 1148

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми»,

утвержденную постановлением администрации города Перми от 17 октября 2018 г. № 746

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1 строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Участники программы | муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми» (далее – МКУ УМЖФ); управление информационных технологий администрации города Перми (далее – УИТ); муниципальное казенное учреждение «Городская коммунальная служба» (далее – МКУ ГКС); муниципальное казенное учреждение «Управление технического заказчика» (далее – МКУ «УТЗ») |
| --- | --- | --- |

1.2. строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 3132389,597 | 3602734,943 | 4763074,438 | 2332616,401 | 6382922,593 |
|  | бюджет города Перми | 162040,077 | 297797,259 | 313744,002 | 116116,800 | 50269,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2121,808 | 522,070 | 62,482 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 616698,998 | 526906,100 | 711433,900 | 22000,000 | 456970,000 |
|  | бюджет Пермского края | 866369,328 | 789040,383 | 959822,995 | 314210,435 | 322213,162 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 32503,992 | 20231,185 | 133896,890 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 185358,608 | 312066,503 | 213102,708 | 300752,535 | 277838,810 |
|  | средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – средства Фонда) | 824982,286 | 1004854,798 | 1614213,057 | 793361,531 | 4489455,921 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 22893,245 | 4937,904 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 442314,500 | 628423,400 | 811860,500 | 786175,100 | 786175,100 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 2071380,433 | 2076901,602 | 3162567,258 | 950927,969 | 5024219,066 |
|  | бюджет города Перми | 54878,345 | 33937,998 | 43813,500 | 65847,200 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2121,808 | 0,000 | 62,482 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 594698,998 | 484906,100 | 669433,900 | 0,000 | 434970,000 |
|  | бюджет Пермского края | 594698,996 | 510078,276 | 708063,747 | 91719,238 | 99793,145 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 20231,185 | 122042,668 | 0,000 | 0,000 |
|  | средства Фонда | 824982,286 | 1004854,798 | 1614213,057 | 793361,531 | 4489455,921 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 22893,245 | 4937,904 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 47691,635 | 46236,154 | 52285,480 | 46122,400 | 46122,400 |
|  | бюджет города Перми | 47691,635 | 46236,154 | 52285,480 | 46122,400 | 46122,400 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 1009305,829 | 1474080,787 | 1536535,040 | 1331418,832 | 1308433,927 |
|  | бюджет города Перми | 55458,397 | 212106,707 | 205958,362 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 522,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 22000,000 | 42000,000 | 42000,000 | 22000,000 | 22000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 271670,332 | 278962,107 | 251759,248 | 222491,197 | 222420,017 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 32503,992 | 0,000 | 11854,222 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 185358,608 | 312066,503 | 213102,708 | 300752,535 | 277838,810 |
|  | внебюджетные источники | 442314,500 | 628423,400 | 811860,500 | 786175,100 | 786175,100 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе | 4011,700 | 5516,400 | 11686,660 | 4147,200 | 4147,200 |
|  | бюджет города Перми | 4011,700 | 5516,400 | 11686,660 | 4147,200 | 4147,200 |
| 10 | Показатели конечного результата цели программы | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |
|  | доля населения, живущего в аварийном жилье, в общей численности населения, % | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 1,9 |
|  | доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете, % | 8,4 | 10,7 | 13,2 | 6,5 | 15,2 |
|  | расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу, тыс. кв. м | 40,1 | 37,7 | 61,7 | 16,7 | 75,0 |
|  | количество семей, улучшивших жилищные условия, ед. | 1 151 | 1 483 | 1 822 | 901 | 2 093 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

2.1. строку 1.1.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.1 | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 9,4 | - | - | - | - | УЖО | бюджет города Перми | 34420, 449 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,44 |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2121, 808 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | - | 10,6 | 9,5 | - | - | МКУ УМЖФ | бюджет города Перми | 0,000 | 28670, 926 | 43813, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 62,482 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | тыс. кв. м | 10,84 | 10,6 | 9,5 | - | - | Х | итого | 36542, 257 | 28670, 926 | 43875, 982 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34420, 449 | 28670, 926 | 43813, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2121, 808 | 0,000 | 62,482 | 0,000 | 0,000 |

2.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 36542,257 | 29937,998 | 43875,982 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 34420,449 | 29937,998 | 43813,500 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2121,808 | 0,000 | 62,482 | 0,000 | 0,000 |

2.3. строку 1.1.1.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 9,6 | 14,4 | 25,6 | - | 8,0 | УЖО | бюджет города Перми | 15647, 896 | 4000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 173977, 886 | 253000, 755 | 668312, 160 | 0,000 | 434970, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 288679, 342 | 479956,719 | 660549,554 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | тыс. кв. м | - | 0,6 | 2,3 | - | - | УЖО | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 20231, 185 | 122042, 668 | 0,000 | 0,000 |

2.4. после строки 1.1.1.1.3.2 дополнить строкой 1.1.1.1.3.3 следующего содержания:

| 1.1.1.1.3.3 | общая площадь жилых помещений, расселенных путем предоставления субсидии | тыс. кв. м | - | - | 0,004 | - | - | УЖО | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 145,800 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.5. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 832497, 778 | 989094, 004 | 1451050, 182 | 0,000 | 434970, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 15647,896 | 4000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 408424, 942 | 484906, 100 | 668312, 160 | 0,000 | 434970,000 |
|  | бюджет Пермского края | 408424, 940 | 479956, 719 | 660695, 354 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 20231, 185 | 122042, 668 | 0,000 | 0,000 |

2.6. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.1.4, 1.1.1.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.1.1.4 | Мероприятия по расселению признанного аварийным многоквартирного дома по адресу: г. Пермь, ул. Советская, д. 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | - | - | 0,3 | - | - | УЖО | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 0,000 | 1121, 740 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 21313,065 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 22434, 805 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 0,000 | 1121, 740 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 21313,065 | 0,000 | 0,000 |

2.7. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 873850, 035 | 1019032, 002 | 1517360, 969 | 65847, 200 | 434970, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 54878, 345 | 33937, 998 | 43813, 500 | 65847, 200 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2121, 808 | 0,000 | 62,482 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 408424, 942 | 484906, 100 | 669433, 900 | 0,000 | 434970, 000 |
|  | бюджет Пермского края | 408424, 940 | 479956, 719 | 682008, 419 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 20231, 185 | 122042, 668 | 0,000 | 0,000 |

2.8. строку 1.1.1.3.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.1.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 13,5 | 14,2 | 30,7 | 13,8 | 35,5 | УЖО | средства Фонда | 824982, 286 | 1004854, 798 | 1614213,057 | 497454,991 | 3060772,271 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - | 0,5 | 0,1 | - | - |  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 22893, 245 | 4937, 904 | 0,000 | 0,000 |

2.9. после строки 1.1.1.3.1.1 дополнить строками 1.1.1.3.1.2-1.1.1.3.1.8 следующего содержания:

| 1.1.1.3.1.2 | разработанная проектная документация на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410713:1234, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Чайковского, 11 | ед. |  | - | - | - | 1 | - | МКУ «УТЗ» | средства Фонда | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10887, 090 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.3 | выполненные работы по строительству многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410713:1234, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Чайковского, 11 | ед. |  | - | - | - | 1 | - | МКУ «УТЗ» | средства Фонда | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 262018, 910 | 0,000 |
| 1.1.1.3.1.4 | площадь введенного в эксплуатацию многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410713:1234, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Чайковского, 11 | тыс. кв. м |  | - | - | - | - | 9,9 | МКУ «УТЗ» | средства Фонда | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 262018, 800 |
| 1.1.1.3.1.5 | разработанная проектная документация на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | ед. | - |  | - | - | 1 | - | МКУ «УТЗ» | средства Фонда | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11500, 210 | 0,000 |
| 1.1.1.3.1.6 | площадь введенного в эксплуатацию многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | тыс. кв. м | - |  | - | - | - | 9,9 | МКУ «УТЗ» | средства Фонда | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 583233, 631 |
| 1.1.1.3.1.7 | разработанная проектная документация на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | ед. | - |  | - | - | 1 | - | МКУ «УТЗ» | средства Фонда | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11500, 330 | 0,000 |
| 1.1.1.3.1.8 | площадь введенного в эксплуатацию многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | тыс. кв. м | - |  | - | - | - | 10,0 | МКУ «УТЗ» | средства Фонда | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 583431, 219 |

2.10. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 824982, 286 | 1027748, 043 | 1619150, 961 | 793361, 531 | 4489455, 921 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | средства Фонда | 824982, 286 | 1004854, 798 | 1614213, 057 | 793361, 531 | 4489455, 921 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 22893, 245 | 4937, 904 | 0,000 | 0,000 |

2.11. строку 1.1.1.3.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.2.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 1,7 | 1,7 | УЖО | софинансирование бюджета города Перми | 22928, 814 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 30121, 557 | 26055, 328 | 91719, 238 | 99793, 145 |

2.12. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 372548,112 | 30121,557 | 26055,328 | 91719,238 | 99793,145 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 186274,056 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 186274,056 | 30121,557 | 26055,328 | 91719,238 | 99793,145 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 1197530,398 | 1057869,600 | 1645206,289 | 885080,769 | 4589249,066 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 186274,056 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 186274,056 | 30121,557 | 26055,328 | 91719,238 | 99793,145 |
|  | средства Фонда | 824982,286 | 1004854,798 | 1614213,057 | 793361,531 | 4489455,921 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 22893,245 | 4937,904 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2071380,433 | 2076901,602 | 3162567,258 | 950927,969 | 5024219,066 |
|  | бюджет города Перми | 54878,345 | 33937,998 | 43813,500 | 65847,200 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2121,808 | 0,000 | 62,482 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 594698,998 | 484906,100 | 669433,900 | 0,000 | 434970,000 |
|  | бюджет Пермского края | 594698,996 | 510078,276 | 708063,747 | 91719,238 | 99793,145 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 20231,185 | 122042,668 | 0,000 | 0,000 |
|  | средства Фонда | 824982,286 | 1004854,798 | 1614213,057 | 793361,531 | 4489455,921 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 22893,245 | 4937,904 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 2071380,433 | 2076901,602 | 3162567,258 | 950927,969 | 5024219,066 |
|  | бюджет города Перми | 54878,345 | 33937,998 | 43813,500 | 65847,200 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2121,808 | 0,000 | 62,482 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 594698,998 | 484906,100 | 669433,900 | 0,000 | 434970,000 |
|  | бюджет Пермского края | 594698,996 | 510078,276 | 708063,747 | 91719,238 | 99793,145 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 20231,185 | 122042,668 | 0,000 | 0,000 |
|  | средства Фонда | 824982,286 | 1004854,798 | 1614213,057 | 793361,531 | 4489455,921 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 22893,245 | 4937,904 | 0,000 | 0,000 |

2.13. в таблице 1 приложения:

2.13.1. строку 3 изложить в следующей редакции:

| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.1. Переселение граждан города Перми из многоквартирных домов, признанных аварийными и не входящих в действующие программы переселения непригодного для проживания жилищного фонда; 1.1.1.1.3. мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2017 г.; 1.1.1.1.4. мероприятия по расселению признанного аварийным многоквартирного дома по адресу: г. Пермь, ул. Советская, д. 75; 1.1.1.3.1. обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда; 1.1.1.3.2. реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда |
| --- | --- | --- |

2.13.2. строку 10 изложить в следующей редакции:

| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, – 176,7 тыс. кв. м |
| --- | --- | --- |

2.13.3. строки 14-16 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 10346660,097 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | всего | 1294644,121 | 1682913,655 | 3118545,476 | 655021,429 | 3595535,416 |
|  | бюджет города Перми | 20451,125 | 4000,000 | 0,000 | 65847,200 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 192242,513 | 252994,296 | 669433,900 | 0,000 | 434970,000 |
|  | бюджет Пермского края | 279861,442 | 403033,344 | 829960,615 | 91719,238 | 99793,145 |
|  | средства Фонда | 802089,041 | 1022886,015 | 1619150,961 | 497454,991 | 3060772,271 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |
|  | общая площадь расселенного непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда путем переселения в приобретенные помещения | тыс. кв. м | 23,9 | 2019 |  |  |
|  |  |  | 31,4 | 2020 |  |  |
|  |  |  | 59,5 | 2021 |  |  |
|  |  |  | 16,7 | 2022 |  |  |
|  |  |  | 45,2 | 2023 |  |  |
|  | количество расселенных граждан | - чел. | 1399 | 2019 |  |  |
|  |  |  | 2312 | 2020 |  |  |
|  |  |  | 3613 | 2021 |  |  |
|  |  |  | 1013 | 2022 |  |  |
|  |  |  | 4627 | 2023 |  |  |

2.14. дополнить таблицами 2-4 следующего содержания:

«Таблица 2

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Многоквартирный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410713:1234, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Чайковского, д. 11 |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство объекта недвижимого имущества |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.3.1. обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УЖО |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | строительство муниципального многоквартирного жилого дома по адресу: г. Пермь, ул. Чайковского, 11 |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 246 квартир с общей площадью жилых помещений не менее 9,9 тыс. кв. м |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022-2023 годы |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022-2023 годы |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 534924,800 |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год | 2023 год |
|  | средства Фонда | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 272906,000 | 262018,800 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410713:1234, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Чайковского, 11 | ед. |  | 1 |  |  | 2022 |
|  | площадь введенного в эксплуатацию многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410713:1234, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Чайковского, 11 | тыс. кв. м |  | 9,9 |  |  | 2023 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол Инвестиционной комиссии от 23 июля 2021 г. № 9 |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол Бюджетной комиссии от 19 июля 2021 г. № 5-БК |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство многоквартирного жилого дома |  |  | 2022 год |  |  |
|  |  | выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома |  |  | 2022-2023 годы |  |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома |  |  | 2023 год |  |  |

Таблица 3

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Многоквартирный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, д. 54 |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство объекта недвижимого имущества |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.3.1. обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УЖО |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | строительство муниципального многоквартирного жилого дома по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 250 квартир с общей площадью жилых помещений не менее 9,5 тыс. кв. м |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022-2023 годы |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022-2024 годы |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 год |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 594733,841 |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год | 2023 год |
|  | средства Фонда | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 11500,210 | 583233,631 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | ед. |  | 1 |  |  | 2022 |
|  | площадь введенного в эксплуатацию многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | тыс. кв. м |  | 9,9 |  |  | 2024 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол Инвестиционной комиссии от 19 ноября 2021 г. № 16 |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство многоквартирного жилого дома |  |  | 2022 год |  |  |
|  |  | выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома |  |  | 2022-2024 годы |  |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома |  |  | 2024 год |  |  |

Таблица 4

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Многоквартирный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, д. 57 |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство объекта недвижимого имущества |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.3.1. обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УЖО |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | строительство муниципального многоквартирного жилого дома по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 250 квартир с общей площадью жилых помещений не менее 9,5 тыс. кв. м |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022-2023 годы |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022-2024 годы |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 год |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 594931,549 |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год | 2023 год |
|  | средства Фонда | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 11500,330 | 583431,219 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | ед. |  | 1 |  |  | 2022 |
|  | площадь введенного в эксплуатацию многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | тыс. кв. м |  | 10,0 |  |  | 2024 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол Инвестиционной комиссии от 19 ноября 2021 г. № 16 |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство многоквартирного жилого дома |  |  | 2022 год |  |  |
|  |  | выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома |  |  | 2022-2024 годы |  |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома |  |  | 2024 год |  |  |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

- 3.1. строку 1.2.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.5 | количество лицевых счетов нанимателей жилых помещений | ед. | 15221 | 15070 | 15146 | 15146 | 15146 | МКУ УМЖФ | бюджет города Перми | 3779, 814 | 4336, 451 | 4315, 866 | 3925, 300 | 3925, 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 3.2. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 16553,540 | 11904,419 | 11942,640 | 12102,400 | 12102,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.3. строки 1.2.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.1 | количество муниципальных учреждений, выполняющих установленные целевые показатели | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ УМЖФ | бюджет города Перми | 31138, 095 | 34331, 735 | 40342, 840 | 34020, 000 | 34020, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 31138, 095 | 34331, 735 | 40342, 840 | 34020, 000 | 34020, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 47691, 635 | 46236, 154 | 52285, 480 | 46122, 400 | 46122, 400 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 47691, 635 | 46236, 154 | 52285, 480 | 46122, 400 | 46122, 400 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 47691, 635 | 46236, 154 | 52285, 480 | 46122, 400 | 46122, 400 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Повышение доступности жилья» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

- 4.1. строки 1.3.1.1.1.1-1.3.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных), изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс. кв. м | 1,3 | 2,9 | 2,2 | - | - | УЖО | бюджет города Перми | 54732, 643 | 109747, 178 | 115086, 283 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - | 0,02 | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 468,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.2 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | 36 | 117 | 159 | - | - | УЖО | бюджет города Перми | 725,754 | 2010,005 | 4947,388 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | - | 5 | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 54,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.3 | общая площадь нежилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс. кв. м | - | 2,2 | 1,6 | - | - | УЖО | бюджет города Перми | 0,000 | 100349, 524 | 85924, 691 | 0,000 | 0,000 |

- 4.2. строки «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 55458,397 | 212628,777 | 205958,362 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 55458,397 | 212106,707 | 205958,362 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 522,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 55458,397 | 212628,777 | 205958,362 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми | 55458,397 | 212106,707 | 205958,362 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 522,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- 4.3. строку «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 388029,559 | 477482,048 | 475267,334 | 264227,672 | 247132,760 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 55458,397 | 212106,707 | 205958,362 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 522,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 171122,472 | 120287,112 | 128614,227 | 119594,393 | 113240,493 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 29708,938 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 131739,752 | 144566,159 | 140694,745 | 144633,279 | 133892,267 |

4.4. строки 1.3.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.1 | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семья | 325 | 511 | 475 | 375 | 375 | УЖО | софинансирование бюджета города Перми | 22000, 000 | 42000, 000 | 42000, 000 | 22000, 000 | 22000, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 94379, 808 | 154355, 069 | 119288,985 | 96957, 296 | 96805, 547 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2795, 054 | 0,000 | 9373, 978 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 13739, 640 | 127005, 276 | 14456, 081 | 10822, 752 | 10367, 499 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 442314, 500 | 628423, 400 | 811860, 500 | 786175, 100 | 786175, 100 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | итого |  |  |  |  |  | 575229, 002 | 951783,745 | 996979,544 | 915955,148 | 915348, 146 |
|  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми |  |  |  |  |  | 22000, 000 | 42000, 000 | 42000, 000 | 22000, 000 | 22000,000 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  |  |  | 94379, 808 | 154355,069 | 119288,985 | 96957, 296 | 96805,547 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  |  |  |  |  | 2795,054 | 0,000 | 9373, 978 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  |  |  |  |  | 13739, 640 | 127005,276 | 14456, 081 | 10822, 752 | 10367,499 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 442314, 500 | 628423,400 | 811860,500 | 786175,100 | 786175, 100 |

4.5. строки 1.3.2.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.2.1 | количество реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, улучшивших жилищные условия | чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | УЖО | бюджет Пермского края | 6168, 052 | 4319,926 |  | 3856, 036 |  | 5939, 508 | 12373, 977 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - | - | 1 | - | - |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 |  | 2480, 244 |  | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6168, 052 |  | 4319,926 |  | 6336, 280 | 5939, 508 | 12373, 977 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 6168, 052 |  | 4319,926 |  | 3856, 036 | 5939, 508 | 12373, 977 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 |  | 0,000 |  | 2480, 244 | 0,000 | 0,000 |

4.6. строки 1.3.2.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.3.1 | количество ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия | чел. | 5 | - | 8 | 28 | 26 | УЖО | бюджет Российской Федерации | 7782, 120 | 0,000 |  | 13284, 036 |  | 21872, 592 |  | 20310, 264 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 7782, 120 |  | 0,000 |  | 13284, 036 |  | 21872, 592 | 20310, 264 |

4.7. строки 1.3.2.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.4.1 | количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | чел. | 13 | 18 | 45 | 74 | 68 | УЖО | бюджет Российской Федерации | 14570, 154 | 14043, 240 | 37463, 742 | 57806, 136 | 53119, 152 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 14570, 154 | 14043, 240 | 37463, 742 | 57806, 136 | 53119, 152 |

4.8. строки 1.3.2.1.5.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.5.1 | количество инвалидов, улучшивших жилищные условия | чел. | 20 | 22 | 9 | 84 | 77 | УЖО |  | бюджет Российской Федерации | 17526, 942 | 17083, 764 | 7204, 104 | 65617, 776 | 60149, 628 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  | 17526, 942 | 17083, 764 | 7204, 104 | 65617, 776 | 60149, 628 |

4.9. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 621276,270 | 996598,739 | 1061267,706 | 1067191,160 | 1061301,167 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 22000,000 | 42000,000 | 42000,000 | 22000,000 | 22000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 100547,860 | 158674,995 | 123145,021 | 102896,804 | 109179,524 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2795,054 | 0,000 | 11854,222 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 53618,856 | 167500,344 | 72407,963 | 156119,256 | 143946,543 |
|  | внебюджетные источники | 442314,500 | 628423,400 | 811860,500 | 786175,100 | 786175,100 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 621276,270 | 996598,739 | 1061267,706 | 1067191,160 | 1061301,167 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 22000,000 | 42000,000 | 42000,000 | 22000,000 | 22000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 100547,860 | 158674,995 | 123145,021 | 102896,804 | 109179,524 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2795,054 | 0,000 | 11854,222 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 53618,856 | 167500,344 | 72407,963 | 156119,256 | 143946,543 |
|  | внебюджетные источники | 442314,500 | 628423,400 | 811860,500 | 786175,100 | 786175,100 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 1009305,829 | 1474080,787 | 1536535,040 | 1331418,832 | 1308433,927 |
|  | бюджет города Перми | 55458,397 | 212106,707 | 205958,362 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 522,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 22000,000 | 42000,000 | 42000,000 | 22000,000 | 22000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 271670,332 | 278962,107 | 251759,248 | 222491,197 | 222420,017 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 32503,992 | 0,000 | 11854,222 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 185358,608 | 312066,503 | 213102,708 | 300752,535 | 277838,810 |
|  | внебюджетные источники | 442314,500 | 628423,400 | 811860,500 | 786175,100 | 786175,100 |

4.10. в приложении:

4.10.1. в таблице 1:

4.10.1.1. строку 10 изложить в следующей редакции:

| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | общая площадь жилых (нежилых) помещений, приобретенных (построенных), изъятых в целях исполнения судебных решений, – 10,2 тыс. кв. м |
| --- | --- | --- |

4.10.1.2. строки 14-16 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 464406,008 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | бюджет города Перми | 52830,695 | 210564,339 | 201010,974 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |
|  | количество исполненных судебных решений | ед. | 44 | 2019 год |  |  |
|  |  |  | 101 | 2020 год |  |  |
|  |  |  | 95 | 2021 год |  |  |
|  |  |  | - | 2022 год |  |  |
|  |  |  | - | 2023 год |  |  |

4.10.2. в таблице 2 строку 10 изложить в следующей редакции:

| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 750 жилых помещений общей площадью не менее 24,2 тыс. кв. м |
| --- | --- | --- |

5. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.4 «Осуществление иных мероприятий в сфере жилищных отношений» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

5.1. строку 1.4.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.1.1 | количество видов работ, связанных с жилищным фондом, выполненных для обеспечения реализации программы | ед. | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | УЖО | бюджет города Перми | 2406,900 | 4275,700 | 10676,660 | 3137,200 | 3137,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2. строки «Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 4011,700 | 5516,400 | 11686,660 | 4147,200 | 4147,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 4011,700 | 5516,400 | 11686,660 | 4147,200 | 4147,200 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 4011,700 | 5516,400 | 11686,660 | 4147,200 | 4147,200 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 4011,700 | 5516,400 | 11686,660 | 4147,200 | 4147,200 |

6. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

6.1. строки 1, 1.1, 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Цель. Создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля населения, живущего в аварийном жилье, в общей численности населения | % | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 1,9 |
|  | доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете | % | 8,4 | 10,7 | 13,2 | 6,5 | 15,2 |
|  | расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу | тыс. кв. м | 40,1 | 37,7 | 61,7 | 16,7 | 75,0 |
|  | количество семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 1151 | 1483 | 1822 | 901 | 2093 |
| 1.1 | Программа. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |
|  | доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда | % | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,7 |
|  | доля расселенного аварийного жилищного фонда от общего объема аварийного жилищного фонда, числящегося на начало отчетного года | % | 9,2 | 7,4 | 12,1 | 3,5 | 14,6 |
|  | общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 38,8 | 34,8 | 59,5 | 16,7 | 75,0 |
|  | доля переселенных граждан из аварийного жилищного фонда от количества граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, на начало отчетного года | % | 11,0 | 12,3 | 15,9 | 4,7 | 20,5 |
|  | количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 2216 | 2524 | 3613 | 1013 | 4627 |
|  | площадь расселенного аварийного жилищного фонда в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | тыс. кв. м | - | 15,3 | 31,3 | 15,5 | 67,0 |
|  | количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | чел. | - | 1524 | 2266 | 953 | 3960 |

- 6.2. строку 1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1 | Задача. Организация эффективного использования муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | расчетная площадь пустующих муниципальных жилых помещений (за исключением помещений, признанных непригодными для проживания и (или) аварийными, помещений служебного и маневренного фонда, в отношении которых осуществляются проверки права проживания граждан и судебные разбирательства, помещений, требующих ремонта, помещений, предлагаемых к заселению и пустующих менее 60 дней с даты их освобождения (приобретения в собственность муниципального образования город Пермь) | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | доля заключенных договоров социального найма в общем объеме распоряжений о предоставлении жилых помещений, выданных в расчетном периоде | % | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
|  | уровень собираемости платы за наем муниципальных жилых помещений от суммы начислений за плановый период | % | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
|  | доля объектов недвижимости, в отношении которых установлен правообладатель, от общего числа объектов недвижимости, в отношении которых запланированы мероприятия по выявлению правообладателей | % | - | - | 4,5 | 28,3 | 39,4 |

- 6.3. строку 1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.3 | Подпрограмма. Повышение доступности жилья |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |
|  | доля исполненных судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья от количества судебных решений, требующих исполнения, по состоянию на начало отчетного года | % | 100 | 100 | 100 | - | - |
|  | доля граждан, числящихся в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, которым предоставлены жилые помещения, от общего списочного состава детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по состоянию на начало года | % | 19,1 | 16,7 | 13,3 | 15,1 | 16,7 |
| 1.3.2 | Задача. Обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |
|  | размер привлеченных средств на реализацию программной деятельности в расчете на 1 руб. средств, выделенных из бюджета города Перми | руб. | 27,24 | 22,73 | 24,27 | 47,51 | 47,24 |
|  | доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от количества молодых семей – участников программы | % | 12,7 | 25,0 | 32,2 | 45,3 | 83,0 |

6.4. приложение дополнить строкой 20 следующего содержания:

| 20 | Доля объектов недвижимости, в отношении которых установлен правообладатель, от общего числа объектов недвижимости, в отношении которых запланированы мероприятия по выявлению правообладателей | % | - | Оп = Офакт /Оплан x 100% | Офакт – количество объектов недвижимости, в отношении которых установлен правообладатель, в отчетном периоде; Оплан – общее количество объектов недвижимости, в отношении которых запланированы мероприятия по выявлению правообладателей, на начало отчетного периода | ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 7. В приложении 1:

7.1. строки 1.1.1.1.2.1-1.1.1.1.2.3, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.1 | Размещение муниципального заказа на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по сносу многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | МКУ УМЖФ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество извещений о проведении конкурентной закупки | ед. | 8 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.2 | Заключение муниципальных контрактов по итогам размещения муниципального заказа | МКУ УМЖФ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения муниципального заказа | ед. | 8 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.3 | Приемка работ по сносу многоквартирных домов (в том числе работ по вывозу и размещению отходов на специализированном полигоне, образовавшихся в результате ликвидации аварийного жилищного фонда, по подготовке проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства) | МКУ УМЖФ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество подготовленных проектов организации работ по сносу объекта капитального строительства | ед. | 35 | бюджет города Перми | 43813,500 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных многоквартирных домов | ед. | 17 |  |  |
|  |  |  |  |  | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 9,5 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 62,482 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 43875,982 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 43813,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 62,482 |

7.2. строку 1.1.1.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.1 | Приобретение и изъятие жилых помещений у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | общая площадь жилых помещений, приобретенных и изъятых у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов | тыс. кв. м | 25,6 | софинансирование бюджета города Перми | 668312,160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 660549,554 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2,3 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 122042,668 |

7.3. после строки 1.1.1.1.3.1 дополнить строкой 1.1.1.1.3.2 следующего содержания:

| 1.1.1.1.3.2 | Предоставление субсидии | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | общая площадь жилых помещений, расселенных путем предоставления субсидии | тыс. кв. м | 0,004 | бюджет Пермского края | 145,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.4. «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 1451050,182 |
| --- | --- | --- |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 668312,160 |
|  | бюджет Пермского края | 660695,354 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 122042,668 |

7.5. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.1.4, 1.1.1.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.1.1.4 | Мероприятия по расселению признанного аварийным многоквартирного дома по адресу: г. Пермь, ул. Советская, д. 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.1 | Приобретение и изъятие жилых помещений у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение | тыс. кв. м | 0,3 | софинансирование бюджета города Перми | 1121,740 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 21313,065 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 22434,805 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 1121,740 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 21313,065 |

7.6. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1517360,969 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 43813,500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 62,482 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 669433,900 |
|  | бюджет Пермского края | 682008,419 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 122042,668 |

7.7. строки 1.1.1.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.1.1 | Приобретение и изъятие жилых помещений у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 30,7 | средства Фонда | 1614213,057 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | тыс. кв. м | 0,1 | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4937,904 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1619150,961 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда | 1614213,057 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4937,904 |

7.8. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 1645206,289 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет Пермского края | 26055,328 |
|  |  | средства Фонда | 1614213,057 |
|  |  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4937,904 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого |  | 3162567,258 |
|  | бюджет города Перми |  | 43813,500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 62,482 |
|  | софинансирование бюджета города Перми |  | 669433,900 |
|  | бюджет Пермского края |  | 708063,747 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 122042,668 |
|  | средства Фонда |  | 1614213,057 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 4937,904 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего |  | 3162567,258 |
|  | бюджет города Перми |  | 43813,500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 62,482 |
|  | софинансирование бюджета города Перми |  | 669433,900 |
|  | бюджет Пермского края |  | 708063,747 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 122042,668 |
|  | средства Фонда |  | 1614213,057 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 4937,904 |

- 8. В приложении 2:

- 8.1. строку 1.2.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.4 | Организация работ по своевременному начислению и сбору платы за наем муниципальных жилых помещений города Перми по договору специализированной организацией | МКУ УМЖФ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество лицевых счетов, по которым осуществляется начисление и сбор платы за наем | ед. | 15146 | бюджет города Перми | 4315,866 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 8.2. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 11942,640 |
| --- | --- | --- |

- 8.3. строки 1.2.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.1 | Обеспечение деятельности МКУ УМЖФ | МКУ УМЖФ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих установленные целевые показатели эффективности деятельности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 40342,840 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | снижение дебиторской задолженности по плате за наем муниципальных жилых помещений, числящейся на начало текущего года | % | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество объектов, в отношении которых установлен правообладатель | ед. | 2171 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40342,840 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 52285,480 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 52285,480 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 52285,480 |

- 9. В приложении 3:

- 9.1. строки 1.3.1.1.1.4-1.3.1.1.1.6, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.4 | Исполнение судебных решений об изъятии жилых помещений | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | общая площадь жилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс. кв. м | 1,8 | бюджет города Перми | 89523,703 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество исполненных судебных решений | ед. | 67 |  |  |
| 1.3.1.1.1.5 | Исполнение судебных решений о возмещении судебных расходов | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | 159 | бюджет города Перми | 4947,388 |
| 1.3.1.1.1.6 | Исполнение судебных решений об изъятии нежилых помещений | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | общая площадь нежилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс. кв. м | 1,6 | бюджет города Перми | 85924,691 |
|  |  |  |  |  | количество исполненных судебных решений | ед. | 16 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 205958,362 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 205958,362 |

9.2. строку «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 475267,334 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 205958,362 |
|  | бюджет Пермского края | 128614,227 |
|  | бюджет Российской Федерации | 140694,745 |

9.3. строки 1.3.2.1.1.1, 1.3.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.1 | Выдача свидетельства на право получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество выданных свидетельств | семья | 475 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.1.1.2 | Предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семья | 475 | софинансирование бюджета города Перми | 42000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 119288,985 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9373,978 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 14456,081 |

9.4. строку «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 996979,544 |
| --- | --- | --- |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 42000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 119288,985 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9373,978 |
|  | бюджет Российской Федерации | 14456,081 |
|  | внебюджетные источники | 811860,500 |

9.5. строки 1.3.2.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.2.1 | Предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, улучшивших жилищные условия | чел. | 2 | бюджет Пермского края | 3856,036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2480,244 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6336,280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3856,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2480,244 |

9.6. строки 1.3.2.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.3.1 | Предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия | чел. | 8 | бюджет Российской Федерации | 13284,036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 13284,036 |

9.7. строки 1.3.2.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.4.1 | Предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | чел. | 45 | бюджет Российской Федерации | 37463,742 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 37463,742 |

9.8. строки 1.3.2.1.5.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.5.1 | Предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество инвалидов, улучшивших жилищные условия | чел. | 9 | бюджет Российской Федерации | 7204,104 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 7204,104 |

9.9. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1061267,706 |
| --- | --- | --- |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 42000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 123145,021 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 11854,222 |
|  | бюджет Российской Федерации | 72407,963 |
|  | внебюджетные источники | 811860,500 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 1061267,706 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 42000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 123145,021 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 11854,222 |
|  | бюджет Российской Федерации | 72407,963 |
|  | внебюджетные источники | 811860,500 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 1536535,040 |
|  | бюджет города Перми | 205958,362 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 42000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 251759,248 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 11854,222 |
|  | бюджет Российской Федерации | 213102,708 |
|  | внебюджетные источники | 811860,500 |

10. В приложении 4:

10.1. строки 1.4.1.1.1.2-1.4.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.1.2 | Организация проведения оценки и экспертизы оценки рыночной стоимости объектов недвижимости | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество оценочных отчетов, по которым проведена оценка и экспертиза оценки рыночной стоимости | ед. | 925 | бюджет города Перми | 1833,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.1.1.3 | Организация проведения технического обследования многоквартирных жилых домов | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество технических заключений по результатам проведения технического обследования многоквартирных жилых домов | ед. | 141 | бюджет города Перми | 3214,781 |
| 1.4.1.1.1.4 | Оплата исполнительского сбора по исполнительному производству | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | наличие задолженности по оплате исполнительского сбора | есть / нет | нет | бюджет города Перми | 769,667 |
| 1.4.1.1.1.5 | Оплата государственных пошлин | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | наличие задолженности по оплате государственных пошлин | есть / нет | нет | бюджет города Перми | 128,496 |
| 1.4.1.1.1.6 | Возмещение судебных расходов за проведение экспертиз | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | наличие задолженности по возмещению судебных расходов за проведение экспертиз | есть / нет | нет | бюджет города Перми | 2917,887 |

10.2. после строки 1.4.1.1.1.8 дополнить строкой 1.4.1.1.1.9 следующего содержания:

| 1.4.1.1.1.9 | Оплата нотариальных действий и других услуг, оказываемых при осуществлении нотариальной деятельности | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | наличие задолженности по оплате нотариальных действий и других услуг, оказываемых при осуществлении нотариальной деятельности | есть / нет | нет | бюджет города Перми | 1408,329 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.3. строки «Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 11686,660 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 11686,660 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 11686,660 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 11686,660 |