



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.12.2021

№ 1172

**О внесении изменений
в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми
от 19.10.2018 № 782**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 782 (в ред. от 27.02.2019
№ 129, от 22.03.2019 № 174, от 28.05.2019 № 224, от 16.08.2019 № 484,
от 14.10.2019 № 680, от 18.10.2019 № 750, от 11.12.2019 № 1002, от 26.12.2019
№ 1104, от 27.01.2020 № 70, от 08.04.2020 № 333, от 11.06.2020 № 514,
от 16.09.2020 № 846, от 19.10.2020 № 1053, от 19.11.2020 № 1168, от 28.12.2020
№ 1339, от 20.02.2021 № 100, от 26.02.2021 № 118, от 26.04.2021 № 298,
от 25.05.2021 № 369, от 08.07.2021 № 510, от 06.09.2021 № 680, от 15.11.2021
№ 1006).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и действует по 31 декабря 2021 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

Глава города Перми А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 22.12.2021 № 1172

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 782**

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 годплан | 2020 годплан | 2021 годплан | 2022 годплан | 2023 годплан |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе: | 3 576 663,33538 | 4 380 582,7834 | 4 852 462, 42925 | 4 720 720, 67046 | 3 869 888,2251 |
| бюджет города Перми | 2 583 406,89796 | 3 005 577,21808 | 3 501 081, 03874 | 3 058 999, 679 | 3 085 635, 163 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2 289,44701 | 8 949,62962 | 14 105,13473 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 396 160,000 | 634 293,550 | 576 182,27005 | 1 661 720,99146 | 784 253, 0621 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 146 251,66012 | 155 743,71959 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 594 806,99041 | 585 510,72558 | 605 350,26614 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 3 185 728,36524 | 3 556 262,01732 | 3 978 717, 19061 | 4 227 253, 80746 | 3 427 439,8621 |
| бюджет города Перми | 2 192 815,95157 | 2 251 837,54894 | 2 679 835, 8001 | 2 618 032, 816 | 2 695 686, 800 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 945,42326 | 3 993,53268 | 14 105,13473 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 396 160,000 | 568 668,550 | 523 682,27005 | 1 609 220,99146 | 731 753, 0621 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 146 251,66012 | 155 743,71959 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 594 806,99041 | 585 510,72558 | 605 350,26614 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе: | 390 934,97014 | 486 914,26526 | 542 456, 4995 | 180 137,100 | 180 137, 100 |
| бюджет города Перми | 390 590,94639 | 486 914,26526 | 542 456, 4995 | 180 137,100 | 180 137, 100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе: | 0,000 | 337 406,50082 | 331 288, 73914 | 313 329,763 | 262 311, 263 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 266 825,40388 | 278 788, 73914 | 260 829,763 | 209 811, 263 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4 956,09694 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 65 625,000 | 52 500,000 | 52 500,000 | 52 500,000 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2019 годплан | 2020 годплан | 2021 годплан | 2022 годплан | 2023 годплан |
| доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | 65,8 | 70,8 | 82,9 | 83,2 | 84,9 |
| смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения, случаев | 4,2 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,2 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

2.1. строки 1.1.1.1.1.1-1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.1 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 1 956 669,0 | 2 167 938,0 | 2 204 479,13 | 2 167 938,0 | 2 167 938,0 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 162 290,402 | 178 964,74643 | 189 284,12735 | 191 692,216 | 191 903,416 |
| кв. м | 2 509 490,7 | 2 509 490,7 | 2 535 088,07 | 2 509 490,7 | 2 509 490,7 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 122 204,67029 | 146 805,200 | 143 895,58712 | 149 757,156 | 149 757,156 |
| кв. м | 2 739 631,3 | 2 739 631,3 | 2 739 631,3 | 2 739 631,3 | 2 739 631,3 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 118 961,00805 | 131 808,6552 | 133 859,261 | 136 794,000 | 136 794,000 |
| кв. м | 1 551 084,9 | 1 551 084,9 | 1 550 754,9 | 1 551 084,9 | 1 551 084,9 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 259 254,9272 | 301 224,446 | 307 255,100 | 307 255,100 | 307 255,100 |
| кв. м | 3 306 354,2 | 3 306 354,2 | 3 306 354,2 | 3 306 354,2 | 3 306 354,2 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 193 292,805 | 210 656,01896 | 225 414,413 | 219 303,460 | 219 303,460 |
| кв. м | 3 235 036,6 | 3 237 289,2 | 3 237 289,2 | 3 237 289,2 | 3 237 289,2 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 133 628,898 | 146 324,891 | 149 026,276 | 149 026,276 | 149 026,276 |
| кв. м | 3 439 074,5 | 3 439 074,5 | 3 472 577,500 | 3 439 074,5 | 3 439 074,5 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 231 994,53172 | 280 013,6006 | 288 740,56042 | 289 543,256 | 289 543,256 |
| кв. м | 425 498,8 | 542 000,55 | 542 000,52 | 542 000,52 | 542 000,52 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 13 855,642 | 20 191,138 | 18 748,884 | 18 844,484 | 18 946,384 |
| итого по ПНР | кв. м | 19 162 840,0 | 19 492 863,35 | 19 588 174,82 | 19 492 863,32 | 19 492 863,32 | - | бюджет города Перми | 1 235 482,88426 | 1 415 988,69619 | 1 456 224,20889 | 1 462 215,948 | 1 462 529,048 |
| 1.1.1.1.1.2 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 84 062,9 | 67 284,5 | 65 649,0 | 74 019,0 | 89 039,0 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 53 380,3454 | 38 359,34621 | 39 396,68472 | 57 165,884 | 413 580,084 |
| кв. м | 83 462,13 | 74 947,23 | 80 906,79 | 72 849,23 | 72 849,23 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 53 659,971 | 42 028,409 | 45 722,02688 | 41 153,944 | 41 153,944 |
| кв. м | 107 756,9 | 96 668,28 | 94 311,6 | 82 728,0 | 82 728,0 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 53 648,04195 | 44 648,0968 | 42 375,573 | 44 142,000 | 44 142,000 |
| кв. м | 34 380,15 | 27 883,112 | 28 196,51 | 88 673,208 | 25 811,0 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 18 214,7008 | 15 761,754 | 290 617,600 | 285 640,000 | 16 070,800 |
| кв. м | 154 277,3 | 112 765,900 | 130 188,09 | 128 879,7 | 128 879,7 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 69 868,615 | 55 180,5444 | 53 909,440 | 53 909,440 | 53 909,440 |
| кв. м | 147 138,3 | 135 078,7 | 135 057,0 | 135 078,7 | 135 078,7 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 59 518,050 | 48 080,862 | 49 023,624 | 49 023,624 | 49 023,624 |
| кв. м | 120 020,11 | 91 594,11 | 94 876,9022 | 82 432,0 | 82 432,0 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 71 272,04878 | 52 116,74134 | 51 158,83825 | 47 544,744 | 47 544,744 |
| кв. м | 33 373,81 | 23 309,07 | 23 287,04 | 23 287,04 | 23 287,04 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 11 798,800 | 9 134,500 | 9 313,616 | 9 313,616 | 9 313,616 |
| итого по ПНР 1.1.1.1.1.2 | кв. м | 764 471,6 | 629 530,902 | 652 472,9322 | 687 946,878 | 640 104,67 | - | бюджет города Перми | 391 360,57293 | 305 310,25375 | 581 517,40285 | 587 893,252 | 674 738,252 |

2.2. строки 1.1.1.1.1.3, 1.1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.3 | количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка | ед. | 173 | 104 | 105 | 95 | 91 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 721,000 | 578,000 | 348,74527 | 578,000 | 578,000 |
| ед. | 280 | 281 | 271 | 259 | 247 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 1 165, 6305 | 1 570, 000 | 747,72302 | 1 570, 000 | 1 570, 000 |
| ед. | 218 | 321 | 211 | 202 | 193 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 576,15306 | 1 223, 400 | 599,914 | 1 223, 400 | 1 223, 400 |
| ед. | 60 | 60 | 58 | 55 | 53 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 222,430 | 336,600 | 336,600 | 336,600 | 336,600 |
| ед. | 495 | 354 | 352 | 212 | 203 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 1 298,800 | 1 286, 800 | 1 286,800 | 1 286, 800 | 1 286, 800 |
| ед. | 269 | 270 | 193 | 184 | 176 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 859,723 | 880,047 | 417,82181 | 1 119, 200 | 1 119, 200 |
| ед. | 860 | 211 | 203 | 194 | 186 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 2 738, 9452 | 1 180, 000 | 418,89941 | 1 180, 000 | 1 180, 000 |
| количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 301 | - | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 734,75292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка | ед. | 40 | 24 | 24 | 22 | 21 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 131,600 | 135,600 | 135,600 | 135,600 | 135,600 |
| итого по ПНР 1.1.1.1.1.3 | ед. | 2 395 | 1 625 | 1 417 | 1 223 | 1 170 | - | бюджет города Перми | 7 714, 28176 | 7 190, 447 | 4 292,10351 | 7 429, 600 | 7 429, 600 |
| итого по ПНР 1.1.1.1.1.3 (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 301 | - | - | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 734,75292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.4 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 107 | 37 | 44 | 34 | 33 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 493,900 | 261,600 | 159,64566 | 261,600 | 261,600 |
| ед. | 101 | 101 | 97 | 93 | 89 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 527,544 | 710,600 | 344,56398 | 710,600 | 710,600 |
| ед. | 79 | 109 | - | 73 | 69 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 260,73194 | 553,600 | 0,000 | 553,600 | 553,600 |
| ед. | 76 | 22 | 21 | 20 | 19 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 297,900 | 152,400 | 152,400 | 152,400 | 152,400 |
| ед. | 154 | 127 | 124 | 76 | 73 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 615,200 | 582,400 | 582,400 | 582,400 | 582,400 |
| ед. | 72 | 137 | 69 | 66 | 64 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 267,709 | 436,400 | 189,05019 | 506,400 | 506,400 |
| ед. | 326 | 76 | 76 | 70 | 67 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 1 505, 6083 | 534,000 | 189,56959 | 534,000 | 534,000 |
| ед. | 80 | 9 | 9 | 8 | 8 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 159,600 | 61,400 | 61,400 | 61,400 | 61,400 |
| итого по ПНР | ед. | 995 | 618 | 516 | 440 | 422 | - | бюджет города Перми | 4 128, 19324 | 3 292, 400 | 1 679,02942 | 3 362, 400 | 3 362, 400 |

2.3. строки 1.1.1.1.1.7.1-1.1.1.1.1.10 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.7.1 | протяженность паспортизированных автомобильных дорог | км | - | 27,267 | 35,671 | 50,237 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 694,8972 | 901,19375 | 1 404,100 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.8 | площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | тыс. кв. м | 332,6 | 166,3 | 166,3 | 166,3 | 166,3 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 3 015,93415 | 1 095,94584 | 1 155,94823 | 1 696,300 | 1 762,800 |
| 85,0 | 74,6 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного периода) | 0,000 | 1 411,69904 | 473,48337 | 0, 000 | 0, 000 |
| 1.1.1.1.1.9 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнена оценка технического состояния (диагностика) | тыс. кв. м | 551,1 | 551,1 | 551,1 | 551,1 | 551,1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 400,84676 | 600,000 | 590,967 | 600,000 | 600,000 |
| 1.1.1.1.1.10 | количество гидрометеорологических справок | ед. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 145,144 | 138,58696 | 172,3008 | 131, 500 | 131,500 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 37,41224 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.4. после строки 1.1.1.1.1.12 дополнить строкой 1.1.1.1.1.13 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.13 | Количество бесхозяйных объектов, в отношении которых выполнена инвентаризация и паспортизация  | ед. | - | - | 1 | - | - | «АИР» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 18,126 | 0,000 | 0,000 |

2.5. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 701 255,62981 | 1 745 735,33822 | 2 052 013, 12598 | 2 075 733,100 | 2 161 553,600 |
| бюджет города Перми | 1 699 574,8292 | 1 744 286,22694 | 2 047 493, 33045 | 2 075 733,100 | 2 161 553,600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 680,80061 | 1 449,11128 | 4 519,79553 | 0,000 | 0,000 |

2.6. после строки 1.1.1.1.3.6 дополнить строкой 1.1.1.1.3.7 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.7 | Количество объектов, в отношении которых проведены работы по восстановлению нарушенного благоустройства по итогам демонтажа рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов | ед. | - | - | 7 | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 364,538 | 0,000 | 0,000 |

2.7. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 69 206,19432 | 30 978,91411 | 18 759,00743 | 33 275,000 | 33 275,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 840 256,26506 | 1 846 448,35233 | 2 140 506,23341 | 2 178 742,200 | 2 264 562,700 |
| бюджет города Перми | 1 838 515,12352 | 1 844 999,24105 | 2 135 986,43788 | 2 178 742,200 | 2 264 562,700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 741,14154 | 1 449,11128 | 4 519,79553 | 0,000 | 0,000 |

2.8. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.1 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м | 21 337, 34 | 21 337, 34 | 21 337, 34 | 21 337, 34 | 21 337, 34 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 24 889, 500 | 23 219, 01496 | 31 152,03317 | 36 008, 860 | 22 694, 500 |

2.9. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 66 422,67205 | 56 593,9834 | 66 589,8569 | 61 565,460 | 48 251,100 |
| бюджет города Перми | 66 422,67205 | 54 049,562 | 57 004,5177 | 61 565,460 | 48 251,100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2 544,4214 | 9 585,3392 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 66 422,67205 | 56 593,9834 | 66 589,8569 | 61 565,460 | 48 251,100 |
| бюджет города Перми | 66 422,67205 | 54 049,562 | 57 004,5177 | 61 565,460 | 48 251,100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2 544,4214 | 9 585,3392 | 0,000 | 0,000 |

2.10. строку 1.1.1.3.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.3 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 38 876,0 | 26 075,0 | 29 682,4 | - | - | МКУ «БКР» | бюджет Российской Федерации | 52 128, 85496 | 38 280, 12293 | 57 413, 53304 | 0,000 | 0,000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 2,53 | 1,66 | 2,22 | - | - |

2.11. строки 1.1.1.3.1.7, 1.1.1.3.1.8 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.7 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 60 550, 0 | 33 888,3 | 23 553,05 | - | - | МКУ «БСР» | бюджет Российской Федерации | 142 431,39804 | 89 285,75784 | 60 195,12161 | 0,000 | 0,000 |
| площадь тротуара, в отношении которого выполнен ремонт | кв. м | - | 2 820,0 | - | - | - |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 5,42 | 3,19 | 1,215 | - | - |
| 1.1.1.3.1.8 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 15 470,0 | - | 6 802,0 | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет Российской Федерации | 22 172,33325 | 0,000 | 18 802,20206 | 0,000 | 0,000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 2,18 | - | 0,68 | - | - |

2.12. строку «итого по ПНР 1.1.1.3.1» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| итого по ПНР 1.1.1.3.1 | кв. м | 331 803,4 | 243 220,07 | 387 716,290 | - | - | - | Итого | 594 806, 99041 | 585 510, 72558 | 605 350, 26614 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 594 806,99041 | 585 510,72558 | 605 350,26614 | 0,000 | 0,000 |

2.13. строку 1.1.1.3.2.10 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.2.10 | количество установленных, модернизированных светофорных объектов | ед. | - | - | - | 14 | 9 | МКУ «ПДДД» | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17 367,13278 | 8 439,14879 |

2.14. строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 501 485,92752 | 2 488 553,06131 | 2 812 446,35645 | 2 845 226, 56596 | 3 044 566,8621 |
| бюджет города Перми | 1 904 937,79557 | 1 899 048,80305 | 2 192 990,95558 |  2 240 307, 660 | 2 312 813,800 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 741,14154 | 3 993,53268 | 14 105,13473 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 604 918,90596 | 731 753,0621 |
| бюджет Российской Федерации | 594 806,99041 | 585 510,72558 | 605 350,26614 | 0,000 | 0,000 |

2.15. строку 1.1.3.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | - | 14 740,0 | 24 200,0 | - | 14 188,7 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 8 511,80184 | 9 204,580 | 0,000 | 35 052,700 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 25 773,98098 | 36 665,420 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 19 313,8 | 7 862,9 | - | - | 16 445,3 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 9 861,290 | 6 263,96929 | 0,000 | 0,000 | 35 052,700 |
| бюджет Пермского края | 45 185,12323 | 22 040,62388 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 6 251,66012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 21 520,0 | 10 708,0 | 48 136,0 | - | 10 378,9 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 6 728,429 | 5 834,39833 | 7 451,793 | 0,000 | 35 052,600 |
| бюджет Пермского края | 30 953,76529 | 19 613,55762 | 49 586,77365 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 1 081,22116 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 15 018,5 | 2 405,0 | 6 632,0 | - | 15 985,7 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 4 394,594 | 2 454,60124 | 4 211,2752 | 0,000 | 35 052,600 |
| бюджет Пермского края | 19 338,61620 | 8 103,61621 | 16 845,1008 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 308,5 | 18 260,62 | 15 000,0 | 18 553,7 | 10 378,9 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 393,503 | 3 011,60691 | 4 383, 050 | 21 824,200 | 35 052,700 |
| бюджет Пермского края | 1 034,08064 | 62 662,67777 | 17 491,950 | 100 000,000 | 0,000 |
| кв. м | 33 979,8 | 33 793,2 | 33 352,0 | - | 10 378, 9 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 6 347,753 | 14 103,54258 | 18 932,5418 | 0,000 | 35 052,600 |
| бюджет Пермского края | 43 810,71433 | 44 754,47376 | 64 320,5672 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 30 416,0 | 13 947,0 | 5 054,0 | 16 453,5 | 12 718,8 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 20 691,946 | 15 247,6302 | 2 500,960 | 18 175,800 | 35 052,700 |
| бюджет Пермского края | 90 073,97231 | 51 994,18219 | 10 003,840 | 65 963,2855 | 0,000 |
| кв. м | - | 18 000,0 | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 0,000 | 6 963,2545 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 30 523,18759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| итого по ПНР | кв. м | 120 556,6 | 119 716,72 | 132 374, 0 | 35 007,2 | 90 475,2 | - | итого | 278 813,787 | 334 108,76501 | 242 679,07281 | 205 963,2855 | 245 368, 600 |
| бюджет города Перми | 48 417,515 | 62 390,80489 | 46 684, 200 | 40 000, 000 | 245 368, 600 |
| бюджет Пермского края | 230 396,272 | 265 466,300 | 194 913, 65165 | 165 963, 2855 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 6 251,66012 | 1 081,22116 | 0,000 | 0,000 |

2.16. строку 1.1.4.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.1 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании в рамках выделения субсидий | км | 1 442, 646 | 1 501, 367 | 1 531, 237 | 1 590, 607 | 1 658, 307 | «ДДБ» | бюджет города Перми | 160 819, 336 | 182 798, 674 | 185 566,100 | 145 390,000 <\*> | 145 390,000 <\*> |

2.17. строку «Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 199 640,400 | 215 407,641 | 211 662,563 | 123 547,872 | 123 344,600 |

2.18. строку 1.1.4.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1.4.1.3 | Финансовое обеспечение затрат по замене светильников на светильники с системой интеллектуального управления в рамках капитального ремонта сетей наружного освещения города Перми |

2.19. после строки 1.1.4.1.4.3 дополнить строкой 1.1.4.1.4.4, следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.4.4 | Количество объектов, в отношении которых проведена техническая инвентаризации бесхозяйных сетей наружного освещения | ед. | - | - | 1 | - | - | АСР | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 65,000 | 0,000 | 0,000 |

2.20.строку «Итого по мероприятию 1.1.4.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 236,07272 | 0,000 | 65,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 31,791 | 0,000 | 65,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 204,28172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.21. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 300 934,17272 | 433 238,441 | 600 801,663 | 189 222,372 | 137 504,400 |
| бюджет города Перми | 220 729,891 | 286 797,941 | 436 044,263 | 189 222,372 | 137 504,400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 204,28172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 80 000,000 | 66 440,500 | 18 316,900 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 80 000,000 | 146 440,500 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 300 934,17272 | 433 238,441 | 600 801,663 | 189 222,372 | 137 504,400 |
| бюджет города Перми | 220 729,891 | 286 797,941 | 436 044,263 | 189 222,372 | 137 504,400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 204,28172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 80 000,000 | 66 440,500 | 18 316,900 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 80 000,000 | 146 440,500 | 0,000 | 0,000 |

2.22. строки 1.1.5.1.1.1-1.1.5.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.1.1.1 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий | ед. | - | - | 2 | 1 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 2 492,884 | 7 767,116 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 12 200,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.5.1.1.2 | количество зданий, обеспеченных архитектурной подсветкой фасадов | ед. | 6 | 10 | 48 | 61 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 484,332 | 140 735, 668 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 60 000,000 | 222 361,750 | 261 658, 11988 | 764 211,428 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 7 728,2184 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.5.1.1.3 | количество сооружений, в отношении которых выполнена праздничная иллюминация | ед. | - | 100 | 99 | 57 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 36 593, 59852 | 74 127,372 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 52 271, 7816 | 8 221, 99843 | 0,000 | 0,000 |

2.23. строку «Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 60 000,000 | 282 361,750 | 321 650,93283 | 986 841, 584 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 2 977,216 | 148 502, 784 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 60 000,000 | 222 361,750 | 310 451,7184 | 838 338,800 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 60 000, 000 | 8 221,99843 | 0,000 | 0,000 |

2.24. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 60 000,000 | 300 361,750 | 321 650,93283 | 986 841,584 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 3 600,000 | 2 977,216 | 148 502,784 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 60 000,000 | 236 761,750 | 310 451,7184 | 838 338,800 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 60 000,000 | 8 221,99843 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования | итого | 60 000,000 | 300 361,750 | 321 650,93283 | 986 841,584 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 3 600,000 | 2 977,216 | 148 502,784 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 60 000,000 | 236 761,750 | 310 451,7184 | 838 338,800 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 60 000,000 | 8 221,99843 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 3 185 728,36524 | 3 556 262,01732 | 3 978 717,19061 | 4 227 253, 80746 | 3 427 439,8621 |
| бюджет города Перми | 2 192 815,95157 | 2 251 837,54894 | 2 679 835,8001 | 2 618 032, 816 | 2 695 686,800 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 945,42326 | 3 993,53268 | 14 105,13473 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 396 160,000 | 568 668,550 | 523 682,27005 | 1 609 220,99146 | 731 753,0621 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 146 251,66012 | 155 743,71959 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 594 806,99041 | 585 510,72558 | 605 350,26614 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Обеспечение деятельности заказчиков работ» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» строки 1.3.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе
по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.1 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 310 780,895 | 368 857,84526 | 419 779,1685 | 335 154,000\*\*\* | 335 154,000\*\*\* |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 39 950,043 | 42 561,100 | 43 925,600 | 43 925,600 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 9 816,200 | 9 297,544 | 9 906,940 | 9 608,000 | 9 608,000 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 11 687,95139 | 9 970,522 | 10 277,000 | 10 197,700 | 10 197,700 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 10 396,600 | 9 734,508 | 10 018,100 | 9 936,900 | 9 936,900 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 9 366,700 | 9 027,829 | 10 287,991 | 9 406,200 | 9 406,200 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 12 501,100 | 12 345,546 | 12 930,200 | 12 824,700 | 12 824,700 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 9 965,400 | 9 489,768 | 9 742,100 | 9 658,500 | 9 658,500 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 10 967,400 | 12 711,477 | 11 119,900 | 10 979,700 | 10 979,700 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 5 108,700 | 5 529,183 | 5 834,000 | 5 785,200 | 5 785,200 |
| итого по ПНР | ед. | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | итого | 390 934,97014 | 486 914,26526 | 542 456, 4995 | 180 137,100 | 180 137,100 |
| бюджет города Перми | 390 590,94639 | 486 914,26526 | 542 456, 4995 | 180 137,100 | 180 137,100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 390 934,97014 | 486 914,26526 | 542 456,4995 | 180 137,100 | 180 137,100 |
| бюджет города Перми | 390 590,94639 | 486 914,26526 | 542 456,4995 | 180 137,100 | 180 137,100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования  | итого | 390 934,97014 | 486 914,26526 | 542 456, 4995 | 180 137,100 | 180 137,100 |
| бюджет города Перми | 390 590,94639 | 486 914,26526 | 542 456,4995 | 180 137,100 | 180 137,100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 390 934,97014 | 486 914,26526 | 542 456,4995 | 180 137,100 | 180 137,100 |
| бюджет города Перми | 390 590,94639 | 486 914,26526 | 542 456,4995 | 180 137,100 | 180 137,100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 390 934,97014 | 486 914,26526 | 542 456,4995 | 180 137,100 | 180 137,100 |
| бюджет города Перми | 390 590,94639 | 486 914,26526 | 542 456,4995 | 180 137,100 | 180 137,100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.4 «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

4.1. строки 1.4.1.1.1.1-1.4.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.1.1.1 | количество дорожных знаков на содержании | тыс. ед. | - | 0,307 | - | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 598,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| тыс. ед. | - | 4,700 | 4,940 | 5,170 | 5,170 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 2 619,00825 | 1 784,403 | 3 278,800 | 3 278,800 |
| тыс. ед. | - | 4,500 | 4,730 | 4,950 | 4,950 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 0,000 | 2 726,7905 | 2 184,313 | 3 139,300 | 3 139,300 |
| тыс. ед. | - | 3,700 | 3,900 | 4,080 | 4,080 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 0,000 | 3 019,14312 | 1 881, 080 | 2 587,500 | 2 587,500 |
| тыс. ед. | - | 7,650 | 8,000 | 8,380 | 8,380 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 0,000 | 3 621,29071 | 4 178,326 | 5 314,600 | 5 314,600 |
| тыс. ед. | - | 6,800 | 7,130 | 7,460 | 7,460 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 0,000 | 3 764,03888 | 2 731,325 | 4 731,100 | 4 731,100 |
| тыс. ед. | - | 3,800 | 4,000 | 4,190 | 4,190 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 0,000 | 3 072,78675 | 1 686,443 | 2 657,300 | 2 657,300 |
| тыс. ед. | - | 8,400 | 8,800 | 9,220 | 9,220 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 0,000 | 4 890,77145 | 5 581,000 | 5 847,300 | 5 847,300 |
| тыс. ед. | - | 0,450 | 0,466 | 0,482 | 0,482 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 0,000 | 295,00556 | 295,500 | 305,700 | 305,700 |
| итого по ПНР | тыс. ед. | - | 40,307 | 41,966 | 43,932 | 43,932 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 24 607,63522 | 20 322,390 | 27 861,600 | 27 861,600 |
| 1.4.1.1.1.2 | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков | ед. | - | 607 | - | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 1 977,719 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | - | 170 | 190 | 238 | 238 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 416,515 | 860,600 | 641,200 | 641,200 |
| ед. | - | 155 | 359 | 217 | 217 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 0,000 | 379,763 | 1 029,700 | 584,500 | 584,500 |
| ед. | - | 137 | 251 | 190 | 190 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 0,000 | 335,662 | 957,000 | 511,800 | 511,800 |
| ед. | - | 398 | 651 | 555 | 555 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 0,000 | 975,100 | 1 755,7392 | 1 495, 200 | 1 495,200 |
| ед. | - | 231 | 492 | 322 | 322 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 0,000 | 565,970 | 1 400,400 | 867,400 | 867,400 |
| ед. | - | 121 | 412 | 170 | 170 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 0,000 | 296,460 | 1 718,45923 | 458,000 | 458,000 |
| ед. | - | 288 | 620 | 400 | 400 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 0,000 | 705,625 | 1 767,300 | 1 077,500 | 1 077,500 |
| ед. | - | 15 | 35 | 20 | 20 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 0,000 | 36,751 | 148,000 | 54,000 | 54,000 |
| итого по ПНР | ед. | - | 2 122 | 3 010 | 2 112 | 2 112 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 5 689, 565 | 9 637,1984 | 5 689, 600 | 5 689,600 |
| 1.4.1.1.1.3 | площадь нанесенной дорожной разметки | тыс. кв. м | - | 15,60038 | 20,75729 | 15,60038 | 15,60038 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 9 475,37309 | 15 191, 89179 | 10 842,100 | 10 842,100 |
| тыс. кв. м | - | 17,11024 | 17,11024 | 17,11024 | 17,11024 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 0,000 | 11 522,23916 | 12 684,744 | 13 080,200 | 13 080,200 |
| тыс. кв. м | - | 9,36506 | 9,37701 | 9,36506 | 9,36506 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 0,000 | 3 769,67031 | 3 320,624 | 4 048,300 | 4 048,300 |
| тыс. кв. м | - | 21,98024 | 21,98024 | 21,98024 | 21,98024 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 0,000 | 17 321,80077 | 19 651,72946 | 19 748,800 | 19 748,800 |
| тыс. кв. м | - | 18,89359 | 18,89359 | 18,89359 | 18,89359 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 0,000 | 9 244,03904 | 8 815,147 | 9 321,200 | 9 321,200 |
| тыс. кв. м | - | 11,14144 | 15,7654 | 11,14144 | 11,14144 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 0,000 | 2 900,11683 | 2 689,481 | 2 900,200 | 2 900,200 |
| тыс. кв. м | - | 24,84446 | 27,23512 | 24,84446 | 24,84446 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 0,000 | 14 915,49363 | 11 618,84606 | 14 990,700 | 14 990,700 |
| тыс. кв. м | - | 0,93959 | 3,73501 | 0,93959 | 0,93959 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 0,000 | 244,57528 | 972,276 | 244,600 | 244,600 |
| итого по ПНР | тыс. кв. м | - | 119,875 | 134,8539 | 119,875 | 119,875 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 69 393,30811 | 74 944,73931 | 75 176,100 | 75 176,100 |

4.2. строку 1.4.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.1.1.7 | протяженность (количество) установленных (демонтируемых) дорожных ограждений | м | - | 0 | 237 | 237 | 237 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 7,10374 | 1 000,600 | 1 000,600 | 1 000,600 |
| ед. | - | 2 | 40 | 40 | 40 |
| м | - | 218 | 359 | 237 | 237 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 0,000 | 832,28458 | 2 361,080 | 1 000,600 | 1 000,600 |
| ед. | - | 4 | 40 | 40 | 40 |
| м | - | - | - | 237 | 237 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 107,800 | 1 000,600 | 1 000,600 |
| ед. | - | - | 40 | 40 | 40 |
| м | - | - | - | 237 | 237 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 0,000 | 8,86163 | 107,800 | 1 000,600 | 1 000,600 |
| ед. | - | 3 | 40 | 40 | 40 |
| м | - | - | 230 | 237 | 237 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 0,000 | 111,36060 | 553,573 | 1 000,600 | 1 000,600 |
| ед. | - | 46 | - | 40 | 40 |
| м | - | - | 710 | 237 | 237 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3 871,160 | 995,200 | 995,200 |
| ед. | - | - | 20 | 38 | 38 |
| м | - | 400 | 343 | 238 | 238 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 0,000 | 1 567,02089 | 1 597,180 | 1 004,600 | 1 004,600 |
| ед. |  | 27 | 40 | 40 | 40 |
| итого по ПНР | м | - | 618 | 1 879 | 1 660 | 1 660 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 2 526,63144 | 9 599,193 | 7 002,800 | 7 002,800 |
| ед. | - | 82 | 220 | 278 | 278 |

4.3. строки «Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | Итого | 0,000 | 130 743,81278 | 127 322, 44074 | 129 857, 400 | 129 857, 400 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 125 911, 68345 | 127 322, 44074 | 129 857, 400 | 129 857, 400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4 832,12933 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | Итого | 0,000 | 130 743,81278 | 127 322,44074 | 129 857, 400 | 129 857, 400 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 125 911,68345 | 127 322,44074 | 129 857, 400 | 129 857, 400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4 832,12933 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.4. строку 1.4.1.2.2.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.2.2.3 | количество светофорных объектов (установленных, дооборудованных и приведенных в нормативное состояние в течение года), расположенных на улично-дорожной сети города Перми и предназначенных для ее обустройства | ед. | - | 26 | 24 | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 3 944, 81305 | 10 641, 0204 | 0,000 | 0,000 |

4.5. строку 1.4.1.2.3.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.2.3.1 | количество стационарных фотовидеофиксаторов, установленных на аварийно-опасных участках улично-дорожной сети города Перми | ед. | - | 25 | 28 | 20 | 15 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 21 875, 000 | 17 500, 000 | 17 500, 000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 65 625, 000 | 52 500, 000 | 52 500, 000 | 52 500,000 |

4.6. строки «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,000 | 337 406,50082 | 331 288,73914 | 313 329,763 | 262 311,263 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 266 825,40388 | 278 788,73914 | 260 829,763 | 209 811,263 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4 956,09694 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 65 625,000 | 52 500,000 | 52 500,000 | 52 500,000 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,000 | 337 406,50082 | 331 288,73914 | 313 329,763 | 262 311,263 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 266 825,40388 | 278 788,73914 | 260 829,763 | 209 811,263 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4 956,09694 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 65 625,000 | 52 500,000 | 52 500,000 | 52 500,000 |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

5.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Цель. 1. Повышение уровня благоустройства территории города Перми.2. Организация дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми для всех участников дорожного движения |
| доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | 65,8 | 70,8 | 82,9 | 83,2 | 84,9 |
| смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | случаев | 4,2 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,2 |

5.2 строку 1.1.5 изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1.5 | Задача. Обеспечение мер по улучшению архитектурного облика города Перми |
| количество зданий, имеющих архитектурную подсветку | ед. | 6 | 10 | 48 | 61 | - |

6. В приложении 1:

6.1. строки 1.1.1.1.1.1-1.1.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.1 | Содержание автомобильных дорог в Дзержинском районе | МКУ «БДР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 2 204 479,13 | бюджет города Перми | 189 284,12735 |
| 1.1.1.1.1.2 | Ремонт автомобильных дорог в Дзержинском районе | 15.04.2021 | 15.10.2021 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 65 649,0 | бюджет города Перми | 39 396,68472 |
| 1.1.1.1.1.3 | Санитарная обрезка деревьев вдоль улично-дорожной сети в Дзержинском районе | 01.02.2021 | 25.12.2021 | количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка | ед. | 105 | бюджет города Перми | 348,74527 |
| 1.1.1.1.1.4 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Дзержинском районе | 10.02.2021 | 25.12.2021 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 44 | бюджет города Перми | 159,64566 |
| 1.1.1.1.1.5 | Содержание автомобильных дорог в Индустриальном районе | МКУ «БИР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 2 535 088,07 | бюджет города Перми | 143 895,58712 |

6.2. строки 1.1.1.1.1.9-1.1.1.1.1.11 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.9 | Содержание автомобильных дорог в Кировском районе | МКУ «БКР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 2 739 631,3 | бюджет города Перми | 133 859,261 |
| 1.1.1.1.1.10 | Ремонт автомобильных дорог в Кировском районе | 15.04.2021 | 15.10.2021 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 94311,6 | бюджет города Перми | 42 375,573 |
| 1.1.1.1.1.11 | Санитарная обрезка деревьев вдоль улично-дорожной сети в Кировском районе | 01.02.2021 | 25.12.2021 | количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка | ед. | 211 | бюджет города Перми | 599,914 |

6.3. строку 1.1.1.1.1.12 признать утратившей силу;

6.4. строку 1.1.1.1.1.17 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.17 | Содержание автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | МКУ «БМР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 3 306 354,2 | бюджет города Перми | 225 414,413 |

6.5. строки 1.1.1.1.1.25-1.1.1.1.1.28 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.25 | Содержание автомобильных дорог в Свердловском районе | МКУ «БСР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 3 472 577,5 | бюджет города Перми | 288 740,56042 |
| 1.1.1.1.1.26 | Ремонт автомобильных дорог в Свердловском районе | 01.01.2021 | 31.12.2021 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 94 876,9022 | бюджет города Перми | 51 158,83825 |
| 1.1.1.1.1.27 | Санитарная обрезка деревьев вдоль улично-дорожной сети в Свердловском районе | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка | ед. | 203 | бюджет города Перми | 418,89941 |
| 1.1.1.1.1.28 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Свердловском районе | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 76 | бюджет города Перми | 189,56959 |

6.6. строки 1.1.1.1.1.41-1.1.1.1.1.44 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.41 | Паспортизация автомобильных дорог | МКУ «Пермблагоустройство» | 10.01.2021 | 25.12.2021 | протяженность паспортизированных автомобильных дорог | км | 35,671 | бюджет города Перми | 901,19375 |
| 1.1.1.1.1.42 | Выполнение мероприятий по землеотводу | МКУ «Пермблагоустройство» | 10.01.2021 | 25.12.2021 | площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | тыс. кв. м | 166,3 | бюджет города Перми | 1 155,94823 |
| 74,6 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 473,48337 |
| 1.1.1.1.1.43 | Диагностика (оценка технического состояния) автомобильных дорог | МКУ "Пермблагоустройство" | 10.01.2021 | 25.12.2021 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнена оценка технического состояния (диагностика) | тыс. кв. м | 551,1 | бюджет города Перми | 590,967 |
| 1.1.1.1.1.44 | Получение гидрометеорологической информации | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество гидрометеорологических справок | ед. | 28 | бюджет города Перми | 172,3008 |

6.7. после строки 1.1.1.1.1.45 дополнить строкой 1.1.1.1.1.46 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.46 | инвентаризация и паспортизация бесхозяйного объекта «Автодорожный тоннель под железнодорожной магистралью на 1442 км. перегона ст. Пермь2-ст. Бахаревка» | «АИР» | 01.10.2021 | 31.12.2021 | количество бесхозяйных объектов, в отношении которых выполнена инвентаризация и паспортизация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 18,126 |

6.8. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в числе по источникам финансирования | Итого | 2 052 013,12598 |
| бюджет города Перми | 2 047 493,33045 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 4 519,79553 |

6.9. после строки 1.1.1.1.3.9.1 дополнить строкой 1.1.1.1.3.9.2 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.9.2 | восстановление нарушенного благоустройства по итогам демонтажа рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов | МКУ «БДР» | 15.04.2021 | 15.10.2021 | количество восстановленных элементов благоустройства | ед. | 7 | бюджет города Перми | 364,538 |

6.10. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 18 759,00743 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | Итого | 2 140 506,23341 |
| бюджет города Перми | 2 135 986,43788 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 4 519,79553 |

6.11. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.1 | Содержание и ремонт искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м | 21 337, 34 | бюджет города Перми | 31 152,03317 |

6.12. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 66 589,8569 |
| бюджет города Перми | 57 004,5177 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 9 585,3392 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 66 589,8569 |
| бюджет города Перми | 57 004,5177 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 9 585,3392 |

6.13. строки 1.1.1.3.1.3.1-1.1.1.3.1.3.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.3.1 | ул. 5-я Каховская от ул. Адмирала Ушакова до ул. Волгодонской | МКУ «БКР» | 15.04.2021 | 15.10.2021 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,32 | бюджет Российской Федерации | 10 826,111 |
| площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 5 618,0 |
| 1.1.1.3.1.3.2 | ул. Генерала Панфилова от ул. Ласьвинской до разворотного кольца | 15.04.2021 | 15.10.2021 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,4 | бюджет Российской Федерации | 36 743, 01378 |
| площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 16 884,0 |
| 1.1.1.3.1.3.3 | ул. Ласьвинская от ул. Маршала Рыбалко до ул. Магистральной | МКУ "БКР" | 15.04.2021 | 15.10.2021 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,5 | бюджет Российской Федерации | 9 844, 40826 |
| площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 7 180,4 |

6.14. строки 1.1.1.3.1.7.1-1.1.1.3.1.7.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.7.1 | ул. Павла Соловьева от ул. Героев Хасана до ул. Куйбышева | МКУ "БСР" | 15.04.2021 | 15.10.2021 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,45 | бюджет Российской Федерации | 28 660,100 |
| площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 11 938,81 |
| 1.1.1.3.1.7.2 | ул. Николая Островского от ул. 1-й Красноармейской до ул. Революции | 15.04.2021 | 15.10.2021 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,41 | бюджет Российской Федерации | 22 589, 15009 |
| площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 8 301,74 |
| 1.1.1.3.1.7.3 | ул. Тимирязева от ул. Газеты "Звезда" до Комсомольского проспекта | 15.04.2021 | 15.10.2021 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,26 | бюджет Российской Федерации | 6 100,000 |
| площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 2 399,0 |
| 1.1.1.3.1.7.4 | ул. Чукотская от ул. Старцева до ул. Запорожской | МКУ "БСР" | 16.04.2021 | 16.10.2021 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,095 | бюджет Российской Федерации | 2 845, 87152 |
| площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 913,5 |

6.15. строку 1.1.1.3.1.8.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.8.1 | ул. Мира от ул. Молодежной до ул. Островского | МКУ "БНЛ" | 15.04.2021 | 15.10.2021 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,68 | бюджет Российской Федерации | 18 802, 20206 |
| площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 6 802,0 |

6.16. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 812 446,35645 |
| бюджет города Перми | 2 192 990,95558 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 14 105,13473 |
| бюджет Российской Федерации | 605 350,26614 |

6.17. строки 1.1.3.1.1.3.1-1.1.3.1.1.3.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.3.1 | ул. Кировоградская от ул. 5-й Каховской до ул. Сысольской | МКУ "БКР" | 31.01.2021 | 30.10.2021 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 17 270,0 | бюджет города Перми | 3 686,683 |
| бюджет Пермского края | 14 746,732 |
| 1.1.3.1.1.3.2 | ул. Закамская от ул. Чистопольской до ул. Адмирала Нахимова | МКУ "БКР" | 31.01.2021 | 30.10.2021 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 8 800,0 | бюджет города Перми | 3 344,400 |
| бюджет Пермского края | 13 377,60037 |
| 1.1.3.1.1.3.3 | ул. Магистральная от ул. Гальперина до разворотного кольца | 31.01.2021 | 30.10.2021 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 22 066,0 | бюджет города Перми | 420,710 |
| бюджет Пермского края | 21 462,44128 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 1 081,22116 |

6.18. строку 1.1.3.1.1.7.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.7.1 | ул. Пионерская от ул. Белинского до ул. Глеба Успенского | МКУ «БСР» | 15.04.2021 | 14.10.2021 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 5 054,0 | бюджет города Перми | 2 500,960 |
| бюджет Пермского края | 10 003,840 |

6.19. строку 1.1.4.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.1 | Субсидии на содержание сетей наружного освещения | ДДБ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании в рамках выделения субсидий | км | 1 531, 237 | бюджет города Перми | 185 566,100 |

6.20. строку «Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 211 662,563 |

6.21. строку 1.1.4.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.3 | Финансовое обеспечение затрат по замене светильников на светильники с системой интеллектуального управления в рамках капитального ремонта сетей наружного освещения города Перми | ДДБ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество светильников, оснащенных системой интеллектуального управления | ед. | 10 800 | бюджет города Перми | 223 077,400 |
| бюджет Пермского края | 18 316,900 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 146 440,500 |

6.22. после строки «Итого по мероприятию 1.1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.4.1.4, 1.1.4.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1.4.1.4 | Паспортизация, инвентаризация сетей наружного освещения |
| 1.1.4.1.4.1 | проведение технической инвентаризации бесхозяйных сетей наружного освещения | АСР | 01.07.2021 | 31.12.2021 | количество технической инвентаризации бесхозяйных сетей наружного освещения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 65,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 65,000 |

6.23. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 600 801,663  |
| бюджет города Перми | 436 044,263  |
| бюджет Пермского края | 18 316,900 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 146 440,500 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 600 801,663  |
| бюджет города Перми | 436 044,263  |
| бюджет Пермского края | 18 316,900 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 146 440,500 |

6.24. строки 1.1.5.1.1.1, 1.1.5.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.1.1.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2021 | 25.12.2021 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий по ул. Ленина | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 6 200,000 |
| 01.01.2021 | 25.12.2021 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий по ул. Петропавловской | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2 380,000 |
| бюджет Пермского края | 6 000,000 |
| 1.1.5.1.1.2 | Выполнение монтажных работ по архитектурной подсветке и праздничной иллюминации | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2021 | 25.12.2021 | количество зданий по Комсомольскому проспекту, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | 17 | бюджет Пермского края | 259 658, 11988 |
| 01.01.2021 | 25.12.2021 | количество сооружений по Комсомольскому проспекту, в отношении которых выполнена праздничная иллюминация | ед. | 99 | бюджет Пермского края | 36 593,59852 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 8 221,99843 |
| 01.06.2021 | 25.12.2021 | количество зданий по ул. Ленина, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | 16 | бюджет Пермского края | 1 000,000 |
| 01.06.2021 | 25.12.2021 | количество зданий по ул. Петропавловкой, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | 15 | бюджет города Перми | 420,000 |
| бюджет Пермского края | 1 000,000 |

6.25. после строки 1.1.5.1.1.2 дополнить строкой 1.1.5.1.1.3 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.1.1.3 | Технологическое присоединение | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2021 | 25.12.2021 | количество заключенных договоров | ед. | 4 | бюджет города Перми | 177,216 |

6.26. строки «Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 321 650,93283 |
| бюджет города Перми | 2 977,216 |
| бюджет Пермского края | 310 451,7184 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 8 221,99843 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 321 650,93283 |
| бюджет города Перми | 2 977,216 |
| бюджет Пермского края | 310 451,7184 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 8 221,99843 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования | итого | 321 650,93283 |
| бюджет города Перми | 2 977,216 |
| бюджет Пермского края | 310 451,7184 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 8 221,99843 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 3 978 717,19061 |
| бюджет города Перми | 2 679 835,8001 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 14 105,13473 |
| бюджет Пермского края | 523 682,27005 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 155 743,71959 |
| бюджет Российской Федерации | 605 350,26614 |

7. В приложении 3 строки 1.3.1.1.1.1-1.3.1.1.1.10, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.1 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Пермблагоустройство» | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 419 779,1685 |
| 1.3.1.1.1.2 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» | МКУ «ПДДД» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 42 561,100 |
| 1.3.1.1.1.3 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | МКУ «БДР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9 906,940 |
| 1.3.1.1.1.4 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Индустриального района» | МКУ «БИР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10 277,000 |
| 1.3.1.1.1.5 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Кировского района» | МКУ «БКР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10 018,100 |
| 1.3.1.1.1.6 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Ленинского района» | МКУ «БЛР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10 287,991 |
| 1.3.1.1.1.7 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | МКУ «БМР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12 930,200 |
| 1.3.1.1.1.8 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | МКУ «БОР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9 742,100 |
| 1.3.1.1.1.9 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Свердловского района» | МКУ «БСР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11 119,900 |
| 1.3.1.1.1.10 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | МКУ «БНЛ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5 834,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 542 456,4995 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 542 456,4995 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 542 456,4995 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 542 456,4995 |

8. В приложении 4:

8.1. строки 1.4.1.1.1.1, 1.4.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.1.1.1 | Содержание дорожных знаков | МКУ «БДР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество дорожных знаков, находящихся на содержании | тыс. ед. | 4,940 | бюджет города Перми | 1 784,403 |
| МКУ «БИР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | тыс. ед. | 4,730 | бюджет города Перми | 2 184,313 |
| МКУ «БКР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | тыс. ед. | 3,900 | бюджет города Перми | 1 881,080 |
| МКУ «БЛР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | тыс. ед. | 8,000 | бюджет города Перми | 4 178,326 |
| МКУ «БМР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | тыс. ед. | 7,130 | бюджет города Перми | 2 731,325 |
| МКУ «БОР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | тыс. ед. | 4,000 | бюджет города Перми | 1 686,443 |
| МКУ «БСР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | тыс. ед. | 8,800 | бюджет города Перми | 5 581,000 |
| МКУ «БНЛ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | тыс. ед. | 0,466 | бюджет города Перми | 295,500 |
| 1.4.1.1.1.2 | Установка (демонтаж) дорожных знаков | МКУ «БДР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков | ед. | 190 | бюджет города Перми | 860,600 |
| МКУ «БИР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 359 | бюджет города Перми | 1 029,700 |
| МКУ «БКР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 251 | бюджет города Перми | 957,000 |
| МКУ «БЛР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 651 | бюджет города Перми | 1 755,7392 |
| МКУ «БМР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 492 | бюджет города Перми | 1 400,400 |
| МКУ «БОР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 412 | бюджет города Перми | 1 718,45923 |
| МКУ «БСР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 620 | бюджет города Перми | 1 767,300 |
| МКУ «БНЛ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 35 | бюджет города Перми | 148,000 |

8.2. строки 1.4.1.1.1.3.1, 1.4.1.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.1.1.3.1 | нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки лакокрасочными материалами | МКУ «БДР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | площадь нанесенной дорожной разметки краской | тыс. кв. м | 5,59557 | бюджет города Перми | 1 173,90185 |
| МКУ «БИР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | тыс. кв. м | 4,38325 | бюджет города Перми | 1 141,000 |
| МКУ «БКР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | тыс. кв. м | 6,98883 | бюджет города Перми | 1 091,524 |
| МКУ «БЛР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | тыс. кв. м | 1,28488 | бюджет города Перми | 334,500 |
| МКУ «БМР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | тыс. кв. м | 12,39731 | бюджет города Перми | 2 743,047 |
| МКУ «БОР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | тыс. кв. м | 15,7654 | бюджет города Перми | 2 689,481 |
| МКУ «БСР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | тыс. кв. м | 14,18379 | бюджет города Перми | 2 402,4029 |
| МКУ «БНЛ» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | тыс. кв. м | 3,73501 | бюджет города Перми | 972,276 |
| 1.4.1.1.1.3.2 | нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки термопластическими материалами | МКУ «БДР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | площадь нанесенной дорожной разметки термопластиком | тыс. кв. м | 15,16172 | бюджет города Перми | 14 017, 98994 |
| МКУ «БИР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | тыс. кв. м | 12,72699 | бюджет города Перми | 11 543, 744 |
| МКУ «БКР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | тыс. кв. м | 2,38818 | бюджет города Перми | 2 229, 100 |
| МКУ «БЛР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | тыс. кв. м | 20,69536 | бюджет города Перми | 19 317, 22946 |
| МКУ «БМР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | тыс. кв. м | 6,49628 | бюджет города Перми | 6 072, 100 |
| МКУ «БСР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | тыс. кв. м | 13,05133 | бюджет города Перми | 9 216, 44316 |

8.3. строку 1.4.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.1.1.7 | Изготовление и установка (демонтаж) дорожных ограждений | МКУ «БДР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | протяженность установленных (демонтируемых) барьерных дорожных ограждений | м | 237 | бюджет города Перми | 892,800 |
| МКУ «БИР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | м | 359 | 2 253,280 |
| МКУ «БМР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | м | 230 | 553,573 |
| МКУ «БОР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | м | 710 | 3 800,275 |
| МКУ «БСР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | м | 343 | 1 489,380 |
| МКУ «БДР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество установленных (демонтируемых) безбарьерных дорожных ограждений | ед. | 40 | бюджет города Перми | 107,800 |
| МКУ «БИР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 40 | 107,800 |
| МКУ «БКР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 40 | 107,800 |
| МКУ «БЛР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 40 | 107,800 |
| МКУ «БОР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 20 | 70,885 |
| МКУ «БСР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 40 | 107,800 |

8.4. строки «Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 127 322,44074 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 127 322,44074 |

8.5. строку 1.4.1.2.2.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.2.2.3 | Обустройство улично-дорожной сети города светофорными объектами | МКУ «ПДДД» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество установленных светофорных объектов, в том числе их приобретение и изготовление | ед. | 22 | бюджет города Перми | 8 524,2204 |
| 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество светофорных объектов, приведенных в нормативное состояние | ед. | 2 | 2 116,800 |

8.6. строку «Итого по мероприятию 1.4.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.4.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 81 133,9204 |

8.7. строку 1.4.1.2.3.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.2.3.1 | Установка стационарных фотовидеофиксаторов на улично-дорожной сети города Перми | МКУ «ПДДД» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество стационарных фотовидеофиксаторов, установленных на аварийно-опасных участках улично-дорожной сети города Перми | ед. | 7 | бюджет города Перми | 17 500, 000 |
| 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 21 | бюджет Пермского края | 52 500, 000 |

8.8. строки «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 331 288,73914 |
| бюджет города Перми | 278 788,73914 |
| бюджет Пермского края | 52 500,000 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 331 288,73914 |
| бюджет города Перми | 278 788,73914 |
| бюджет Пермского края | 52 500,000 |