АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.12.2021

№ 1183

О внесении изменений
в муниципальную программу
«Обеспечение жильем жителей
города Перми», утвержденную
постановлением администрации
города Перми от 20.10.2021 № 918

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 918.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Глава города Перми                                                                                     А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 22.12.2021 № 1183

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми»,

утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 918

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе: | 2 730 704,300 | 6 185 892,600 | 1 178 137,700 | 678 304,600 | 678 304,600 |
|  | бюджет города Перми | 289 253,400 | 134 141,100 | 634 141,100 | 636 304,600 | 636 304,600 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 42 000,000 | 42 000,000 | 42 000,000 | 42 000,000 | 42 000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 222 650,300 | 245 977,100 | 266 618,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 252 587,200 | 237 424,900 | 235 378,600 | 0,000 | 0,000 |
|  | средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – средства Фонда) | 1 138 038,300 | 4 740 174,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 786 175,100 | 786 175,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 1 413 142,400 | 4 868 781,000 | 678 503,200 | 528 813,500 | 528 813,500 |
|  | бюджет города Перми | 183 384,900 | 28 813,500 | 528 813,500 | 528 813,500 | 528 813,500 |
|  | бюджет Пермского края | 91 719,200 | 99 793,100 | 149 689,700 | 0,000 | 0,000 |
|  | средства Фонда | 1 138 038,300 | 4 740 174,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе: | 101 721,300 | 101 180,400 | 101 180,400 | 103 343,900 | 103 343,900 |
|  | бюджет города Перми | 101 721,300 | 101 180,400 | 101 180,400 | 103 343,900 | 103 343,900 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе: | 1 211 693,400 | 1 211 784,000 | 394 306,900 | 42 000,000 | 42 000,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 42 000,000 | 42 000,000 | 42 000,000 | 42 000,000 | 42 000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 130 931,100 | 146 184,000 | 116 928,300 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 252 587,200 | 237 424,900 | 235 378,600 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 786 175,100 | 786 175,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе: | 4 147,200 | 4 147,200 | 4 147,200 | 4 147,200 | 4 147,200 |
|  | бюджет города Перми | 4 147,200 | 4 147,200 | 4 147,200 | 4 147,200 | 4 147,200 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми» строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 183 384, 900 | 28 813, 500 | 528 813, 500 | 528 813, 500 | 528 813, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Повышение доступности жилья» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми:

3.1. строки 1.3.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.1 | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семья | 375* | 375* | -* | - | - | УЖО | софинансирование бюджета города Перми | 42 000, 000 | 42 000, 000 | 42 000, 000 | 42 000, 000 | 42 000, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000* | 0,000* | 0,000* | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000* | 0,000* | 0,000* | 0, 000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 786 175, 100* | 786 175, 100* | 0, 000* | 0, 000 | 0, 000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 828 175, 100 | 828 175, 100 | 42 000, 000 | 42 000, 000 | 42 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 42 000, 000 | 42 000, 000 | 42 000, 000 | 42 000, 000 | 42 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 786 175, 100 | 786 175, 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.2. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 982 585, 800 | 986 467, 800 | 178 125, 900 | 42 000, 000 | 42 000, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 42 000, 000 | 42 000, 000 | 42 000, 000 | 42 000, 000 | 42 000, 000 |
|  | бюджет Пермского края | 9 114, 200 | 24 713, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 145 296, 500 | 133 579, 100 | 136 125, 900 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 786 175, 100 | 786 175, 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 982 585, 800 | 986 467, 800 | 178 125, 900 | 42 000, 000 | 42 000, 000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 42 000, 000 | 42 000, 000 | 42 000, 000 | 42 000, 000 | 42 000, 000 |
|  | бюджет Пермского края | 9 114, 200 | 24 713, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 145 296, 500 | 133 579, 100 | 136 125,900 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 786 175, 100 | 786 175, 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 1 211 693, 400 | 1 211 784, 000 | 394 306,900 | 42 000, 000 | 42 000, 000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 42 000, 000 | 42 000, 000 | 42 000, 000 | 42 000, 000 | 42 000, 000 |
|  | бюджет Пермского края | 130 931, 100 | 146 184, 000 | 116 928, 300 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 252 587, 200 | 237 424, 900 | 235 378, 600 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 786 175, 100 | 786 175, 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми» строку 1.3.2 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2 | Задача. Обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | размер привлеченных средств на реализацию программной деятельности в расчете на 1 руб. средств, выделенных из бюджета города Перми | руб. | 22,39 | 22,49 | 3,24 | - | - |
|  | доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от количества молодых семей – участников программы | % | 36,1 | 56,6 | - | - | - |

5. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного

для проживания и аварийного жилищного фонда» муниципальной программы

«Обеспечение жильем жителей города Перми»

на 2022 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) |  |  | Участник программы |  | Дата начала реализации подмероприятия |  | Дата окончания реализации подмероприятия |  | Показатель непосредственного результата |  |  |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование |  | ед.изм. | значение |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Переселение граждан города Перми из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Переселение граждан города Перми из многоквартирных домов, признанных аварийными и не входящих в действующие программы переселения, непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Изъятие жилых помещений у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов |  |  |  | УЖО |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | общая площадь жилых помещений, изъятых у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов | тыс. кв. м | 2,6 | бюджет города Перми | 154 571,400 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 154 571,400 |  |
| 1.1.1.1.2 | Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Размещение муниципального заказа на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по сносу многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу |  | МКУ УМЖФ |  |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | количество извещений о проведении конкурентной закупки |  | ед. | 9 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.2 | Заключение муниципальных контрактов по итогам размещения муниципального заказа |  | МКУ УМЖФ |  |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | количество муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения муниципального заказа |  | ед. | 9 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.3 | Приемка работ по сносу многоквартирных домов (в том числе работ по вывозу и размещению отходов на специализированном полигоне, образовавшихся в результате ликвидации аварийного жилищного фонда, по подготовке проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства) |  | МКУ УМЖФ |  |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | количество снесенных многоквартирных домов |  | ед. | 15 | бюджет города Перми |  | 28 813,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда |  | тыс. кв. м | 7,4 |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 28 813,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 183 384,900 |
| 1.1.1.2 | Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Приобретение и изъятие жилых помещений у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов |  |  |  | УЖО |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | общая площадь жилых помещений, приобретенных и изъятых у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов | тыс. кв. м | 13,9 | средства Фонда |  | 865 132,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда |  | 865 132,300 |
| 1.1.1.2.2 | Строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410713:1234, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Чайковского, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.1 | Разработка проектной документации на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410713:1234, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Чайковского, 11 | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  | 01.01.2022 |  | 31.08.2022 |  | разработанная проектная документация на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410713:1234, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Чайковского, 11 | ед. | 1 | средства Фонда |  | 10 887,090 |
| 1.1.1.2.2.2 | Выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410713:1234, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Чайковского, 11 | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  | 01.01.2022 |  | 31.09.2022 |  | выполненные работы по строительству многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410713:1234, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Чайковского, 11 | ед. | 1 | средства Фонда |  | 262 018,910 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда |  | 272 906,000 |
| 1.1.1.2.3 | Реализация мероприятий по обеспечению сокращения непригодного для проживания жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.3.1 | Приобретение и изъятие жилых помещений у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов |  |  |  | УЖО |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | общая площадь жилых помещений, приобретенных и изъятых у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов | тыс. кв. м | 1,6 | бюджет Пермского края |  | 91 719,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 91 719,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 1 229 757, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 91 719,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда |  | 1 138 038, 300 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 1 413 142, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 183 384,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 91 719,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда |  | 1 138 038, 300 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 1 413 142, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 183 384,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 91 719,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда |  | 1 138 038, 300 |

6. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Управление муниципальным жилищным фондом

города Перми» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»

на 2022 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед.изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2.1 | Задача. Организация эффективного использования муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Реализация мероприятий в целях эффективного использования муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Обеспечение нормативного содержания муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | МКУ УМЖФ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | общая площадь пустующих муниципальных жилых помещений, по которым внесена плата за жилищно-коммунальные услуги организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | тыс. кв. м | 29,9 | бюджет города Перми | 25 527,800 |
| 1.2.1.1.1.2 | Приведение в нормативное состояние муниципальных жилых помещений для последующего заселения | МКУ УМЖФ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | общая площадь жилых помещений, приведенных в нормативное состояние | тыс. кв. м | 2,5 | бюджет города Перми | 13 937,400 |
| 1.2.1.1.1.3 | Организация работ по технической инвентаризации, паспортизации и получение сведений об объектах градостроительной деятельности | МКУ УМЖФ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество полученных сведений об объектах градостроительной деятельности (справки, технические паспорта) | ед. | 16 | бюджет города Перми | 93,500 |
| 1.2.1.1.1.4 | Организация работ по своевременному начислению и сбору платы за наем муниципальных жилых помещений города Перми по договору специализированной организацией | МКУ УМЖФ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество лицевых счетов, по которым осуществляется начисление и сбор платы за наем | ед. | 15146 | бюджет города Перми | 3 925,400 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 43 484,100 |
| 1.2.1.1.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | Обеспечение деятельности МКУ УМЖФ | МКУ УМЖФ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих установленные целевые показатели эффективности деятельности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 58 237,200 |
|  |  |  |  |  | снижение дебиторской задолженности по плате за наем муниципальных жилых помещений, числящейся на начало текущего года | % | 15 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 58 237,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 101 721,300 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 101 721,300 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 101 721,300 |

7. Дополнить приложением 3 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 «Повышение доступности жилья» муниципальной

программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»

на 2022 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) |  |  | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия |  | Дата окончания реализации подмероприятия |  | Показатель непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование |  | ед.изм. |  | значение |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | Размещение открытых аукционов в электронном форме на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений |  |  | УЖО | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | количество извещений о проведении открытых аукционов |  | ед. |  | 20 | бюджет города Перми | 0,000 |  |
| 1.3.1.1.1.2 | Заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открытых аукционов |  |  | УЖО | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | количество муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения открытых аукционов |  | ед. |  | 20 | бюджет города Перми | 0,000 |  |
| 1.3.1.1.1.3 | Приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов |  |  | УЖО | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей |  | тыс. кв. м |  | 1,5 | бюджет Пермского края | 84 835,200 |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 84 835,200 |  |
| 1.3.1.1.2 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.1 | Размещение открытых аукционов в электронном форме на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений |  |  | УЖО | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | количество извещений о проведении открытых аукционов |  | ед. |  | 20 | бюджет города Перми | 0,000 |  |
| 1.3.1.1.2.2 | Заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открытых аукционов |  |  | УЖО | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | количество муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения открытых аукционов |  | ед. |  | 20 | бюджет города Перми | 0,000 |  |
| 1.3.1.1.2.3 | Приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов |  |  | УЖО | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | тыс. кв. м |  | 2,5 | бюджет Пермского края | 35 763,600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 107 290,700 |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 143 054,300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 35 763,600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 107 290,700 |  |
| 1.3.1.1.3 |  | Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.1 |  | Возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами |  | МКУ УМЖФ | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | общая площадь жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, по которым осуществлено возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами |  | тыс. кв. м |  | 4,0 | бюджет Пермского края | 60,900 |  |
| 1.3.1.1.3.2 |  | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности специализированного жилищного фонда для детей-сирот |  | МКУ ГКС | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | общая площадь жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, по которым осуществлена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  | тыс. кв. м |  | 13,2 | бюджет Пермского края | 1 157,200 |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1 218,100 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 229 107,600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 121 816,900 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 107 290,700 |  |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 229 107,600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 121 816,900 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 107 290,700 |  |
| 1.3.2 |  |  | Задача. Обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 |  |  | Оказание мер социальной поддержки гражданам города Перми в целях улучшения жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1 |  |  | Обеспечение жильем молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1 |  |  | Выдача свидетельства на право получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | УЖО | с даты подписания соглашения с Министерством социального развития Пермского края о реализации программы за счет средств 2022 года |  | 31.12.2022 |  | количество выданных свидетельств |  | ед. |  | 375* | бюджет города Перми | 0,000 |  |
| 1.3.2.1.1.2 |  |  | Предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | УЖО | с даты подписания соглашения с Министерством социального развития Пермского края о реализации программы за счет средств 2022 года |  | 31.12.2022 |  | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |  | семья |  | 375* | софинансирование бюджета города Перми | 42 000,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 * |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 * |  |
| 1.3.2.1.1.3 |  |  | Заключение молодыми семьями договоров на приобретение (строительство) отдельного благоустроенного жилья | молодые семьи - участники программы | с даты подписания соглашения с Министерством социального развития Пермского края о реализации программы за счет средств 2022 года |  | 31.12.2022 |  | общая площадь жилых помещений, приобретенных молодыми семьями |  | тыс. кв. м |  | 20,0* | внебюджетные источники | 786 175, 100* |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 828 175,100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 42 000,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 786 175,100 |  |
| 1.3.2.1.2 |  |  | Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.2.1 |  |  | Предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения | УЖО | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | количество реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, улучшивших жилищные условия |  | чел. |  | 4 | бюджет Пермского края |  | 9 114,200 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 9 114,200 |
| 1.3.2.1.3 |  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.3.1 |  | Предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения |  | УЖО | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | количество ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия |  | чел. |  | 26 |  | бюджет Российской Федерации |  | 21 872,600 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  | 21 872,600 |
| 1.3.2.1.4 |  |  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.4.1 |  |  | Предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения | УЖО | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия |  | чел. |  | 69 | бюджет Российской Федерации |  | 57 806,100 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  | 57 806,100 |
| 1.3.2.1.5 |  |  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.5.1 |  |  | Предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения | УЖО | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | количество инвалидов, улучшивших жилищные условия |  | чел. |  | 78 | бюджет Российской Федерации | 65 617,800 |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 65 617,800 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 982 585,800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 42 000,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9 114,200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 145 296,500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 786 175,100 |  |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 982 585,800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 42 000,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9 114,200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 145 296,500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 786 175,100 |  |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1 211 693, 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 42 000,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 130 931,100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 252 587,200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 786 175,100 |  |

--------------------------------------------

* Объем финансирования за счет средств бюджета Пермского края, бюджета Российской Федерации и внебюджетных источников, 
а также значения непосредственного результата будут уточнены после подписания соглашения с Министерством социального развития Пермского края о реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» за счет средств, предусмотренных на эти цели в 2022 году.».

8. Дополнить приложением 4 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.4 «Осуществление иных мероприятий в сфере 
жилищных отношений» муниципальной программы 
«Обеспечение жильем жителей города Перми»

на 2022 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед.изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.4.1 | Задача. Выполнение мероприятий в сфере жилищных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.4.1.1 | Реализация мероприятий в сфере жилищных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.1.1 | Организация и выполнение мероприятий в сфере жилищных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.1 | Организация проведения работ по изготовлению технических планов на объекты недвижимости, подлежащих постановке на государственный кадастровый учет | УЖО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов, в отношении которых проведены работы по изготовлению технических планов на объекты недвижимости, подлежащих постановке на государственный кадастровый учет | ед. | 118 | бюджет города Перми | 295,000 |
| 1.4.1.1.1.2 | Организация проведения оценки и экспертизы оценки рыночной стоимости объектов недвижимости | УЖО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество оценочных отчетов, по которым проведена оценка и экспертиза оценки рыночной стоимости | ед. | 273 | бюджет города Перми | 2 073,200 |
| 1.4.1.1.1.3 | Организация проведения технического обследования многоквартирных жилых домов | УЖО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество технических заключений по результатам проведения технического обследования многоквартирных жилых домов | ед. | 42 | бюджет города Перми | 504,000 |
| 1.4.1.1.1.4 | Оплата исполнительского сбора по исполнительному производству | УЖО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | наличие задолженности по оплате исполнительского сбора | есть/нет | нет | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.4.1.1.1.5 | Оплата государственных пошлин | УЖО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | наличие задолженности по оплате государственных пошлин | есть/нет | нет | бюджет города Перми | 220,000 |
| 1.4.1.1.1.6 | Возмещение судебных расходов за проведение экспертиз | УЖО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | наличие задолженности по возмещению судебных расходов за проведение экспертиз | есть/нет | нет | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.4.1.1.1.7 | Организация проведения обследования объектов недвижимости с целью подтверждения прекращения его существования | УЖО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество актов обследования объектов недвижимости, справок, подтверждающих прекращение их существования | ед. | 15 | бюджет города Перми | 45,000 |
| 1.4.1.1.1.8 | Развитие функциональных возможностей и техническое сопровождение информационной системы «Жилищная очередь», включая подсистему «Приватизация», отвечающие требованиям УЖО | УИТ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество информационных систем, по которым осуществляется развитие функциональных возможностей и техническое сопровождение, отвечающие требованиям УЖО | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 010,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4 147,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4 147,200 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4 147,200 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4 147,200 |