АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.12.2021

№ 1271

О внесении изменений 
в муниципальную 
программу «Развитие сети 
образовательных организаций 
города Перми», утвержденную 
постановлением администрации 
города Перми от 20.10.2021 № 923

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 923.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.

Глава города Перми                                                                                     А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 30.12.2021 № 1271

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 923

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. в графе 3 строки 5:

1.1.1. после абзаца двадцать первого дополнить абзацем следующего содержания:

«Безвозмездно принят в муниципальную собственность объект для размещения детского сада и безвозмездно передано здание школы в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми.»;

1.1.2. слова «Планируется заключение концессионных соглашений в целях создания школьных мест путем строительства новых зданий общеобразовательных организаций МАОУ «СОШ № 82» г. Перми по ул. Холмогорской, 2ж 
на 1 050 мест и МАОУ «Техно-школа им.В. П. Савиных» г. Перми по ул. Мира, 11 (п. Новые Ляды) на 1 050 мест» заменить словами «В 2021 году заключены концессионные соглашения в целях создания школьных мест путем строительства новых зданий общеобразовательных организаций МАОУ «СОШ № 82» г. Перми по ул. Холмогорской, 2ж на 1 050 мест 
и МАОУ «Техно-школа им.В. П. Савиных» г. Перми по ул. Мира, 11 (п. Новые Ляды) на 1 050 мест. Проектная документация на строительство новых зданий общеобразовательных организаций МАОУ «СОШ № 82» г. Перми по ул. Холмогорской, 2ж и МАОУ «Техно-школа им.В. П. Савиных» г. Перми по ул. Мира, 11 (п. Новые Ляды) разработана в 2021 году 
за счет средств бюджета города Перми»;

1.1.3. абзацы тридцать второй, тридцать третий изложить в следующей редакции:

«В результате реализации мероприятий муниципальной программы в период 2022-2026 годов за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов, школ и учреждений дополнительного образования будут созданы 1 235 новых мест в дошкольных образовательных организациях, 8 301 место в общеобразовательных организациях, 450 мест в организациях дополнительного образования, также будут построены и введены в эксплуатацию 10 современных спортивных площадок (спортивных залов) на территории функционирующих муниципальных образовательных организаций, что позволит улучшить качество предоставляемых образовательных услуг.

Безвозмездно будет передано здание для размещения детского сада в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми в 2022 году на 200 мест, по ул. Теплогорской, 24 в 2022 году будет передан объект на 100 мест, 
в микрорайоне Ива-1 Мотовилихинского района города Перми в 2022 году здание детского сада на 350 мест и здание для размещения детского сада по ул. Братской, 10 города Перми в 2024 году на 235 мест.»;

1.1.4. дополнить абзацем следующего содержания:

«В рамках федерального проекта «Современная школа» предусмотрена реализация следующих мероприятий: реконструкция здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса), строительство здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Островского, 68, строительство нового корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми по бульвару Гагарина, 75а.»;

1.2. строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе: | 2 397 248,130 | 3 924 950,090 | 1 418 688,050 | 814 935,200 | 502 307,100 |
|  | бюджет города Перми | 894 602,630 | 1 668 689,890 | 917 615,450 | 814 935,200 | 502 307,100 |
|  | бюджет Пермского края | 410 689,300 | 76 349,200 | 301 072,600 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 585 156,200 | 959 911,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 506 800,000 | 1 220 000,000 | 200 000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 513 220,000 | 30 255,690 | 493 919,510 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми | 6 420,000 | 30 255,690 | 293 919,510 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 506 800,000 | 0,000 | 200 000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе: | 1 419 544,730 | 3 567 619,400 | 643 161,440 | 562 628,100 | 250 000,000 |
|  | бюджет города Перми | 747 708,230 | 1 322 909,200 | 536 388,840 | 562 628,100 | 250 000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 86 680,300 | 64 799,200 | 106 772,600 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 585 156,200 | 959 911,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 1 220 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе: | 464 483,400 | 327 075,000 | 281 607,100 | 252 307,100 | 252 307,100 |
|  | бюджет города Перми | 140 474,400 | 315 525,000 | 87 307,100 | 252 307,100 | 252 307,100 |
|  | бюджет Пермского края | 324 009,000 | 11 550,000 | 194 300,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы, ед. изм. | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
|  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов | 650 | - | 585 | - | - |
|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | 1 650 | 4 201 | - | 1 400 | 1 050 |
|  | Количество созданных мест в учреждениях дополнительного образования за счет реконструкции зданий, сооружений | - | - | 450 | - | - |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Повышение доступности дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

2.1. строки 1.1.1.1.2.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.2 | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми, в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 293 919, 510 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 10 976, 790 | 293 919, 510 | 0,000 | 0,000 |

2.2. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.1.8, 1.1.1.1.8.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.1.1.8 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Братской, 10 города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.8.1 | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Братской, 10 города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | ДИО | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 200 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 200 000,000 | 0,000 | 0,000 |

2.3. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 513 220, 000 | 30 255, 690 | 493 919,510 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 6 420, 000 | 30 255, 690 | 293 919,510 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 506 800, 000 | 0,000 | 200 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 513 220, 000 | 30 255, 690 | 493 919,510 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми | 6 420, 000 | 30 255, 690 | 293 919,510 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 506 800, 000 | 0,000 | 200 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 513 220, 000 | 30 255, 690 | 493 919,510 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми | 6 420, 000 | 30 255, 690 | 293 919,510 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 506 800, 000 | 0,000 | 200 000,000 | 0,000 | 0,000 |

2.4. в приложении:

2.4.1. в таблице 1:

2.4.1.1. строку 6 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |
| --- | --- | --- |

2.4.1.2. строку 12 изложить в следующей редакции:

| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2024 год |
| --- | --- | --- |

2.4.1.3. строку 15 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 10 976,790 | 293 919,510 |

2.4.1.4. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми, в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | 2023 |
|  |  | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми, в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | 2024 |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми, в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | 2024 |

- 2.4.2. в таблице 2 строку 6 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |
| --- | --- | --- |

- 2.4.3. в таблице 3 строку 6 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |
| --- | --- | --- |

- 3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Обеспечение доступности общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

- 3.1. строку 1.2.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | выполненные работы по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 196 377, 19947 | 117 806, 31711 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 14 277, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.2. строку 1.2.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.3 | проведенный авторский надзор за реконструкцией здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 292, 36624 | 147, 41396 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.3. строку 1.2.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.5 | выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации объекта «Реконструкция здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15» | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 380,06893 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.4. строку 1.2.1.1.1.6 признать утратившей силу;

3.5. строки 1.2.1.1.1.8, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.8 | проведенная государственная экспертиза проектной документации, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 290,53734 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 197 768, 100 | 165 826, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 197 768, 100 | 151 549, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 14 277, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.6. строку 1.2.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.1 | выполненные работы по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 28 452, 830 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.7. строку 1.2.1.1.2.2 признать утратившей силу;

3.8. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 28 452,830 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.9. строки 1.2.1.1.3.1-1.2.1.1.3.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.3.1 | выполненные работы по реконструкции здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми | бюджет Пермского края | 55 275, 88591 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 225 042, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.2 | приобретенное оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения нового корпуса МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет Пермского края | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми | бюджет города Перми | 18 576,285 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 12 450, 98709 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.3 | проведенный авторский надзор за реконструкцией здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 600,17986 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.4 | подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 3 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 453,83514 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.10. строки 1.2.1.1.4.1, 1.2.1.1.4.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.4.1 | выполненные работы по реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 17 971, 94043 | 222 189, 93831 | 135 317, 43854 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.4.2 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | 1 | 3 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 5 504, 55957 | 178,45680 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.11. строку 1.2.1.1.4.3 признать утратившей силу;

3.12. строку 1.2.1.1.4.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.4.4 | проведенный авторский надзор за реконструкцией ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 311,00489 | 191,00146 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.13. после строки 1.2.1.1.4.4 дополнить строкой 1.2.1.1.4.5 следующего содержания:

| 1.2.1.1.4.5 | выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации объекта «Реконструкция ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 450,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.14. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 23 476, 500 | 222 679,400 | 135 958,440 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.15. строки 1.2.1.1.5, 1.2.1.1.5.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

3.16. строки 1.2.1.1.7.1, 1.2.1.1.7.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.7.1 | разработанная проектная документация на строительство здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 7 160, 540 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.7.2 | выполненные работы по строительству здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми | ед. | - | - | 1 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 237 925, 060 | 274 748,200 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 245 085, 600 | 274 748, 200 | 0,000 |

3.17. строки 1.2.1.1.8, 1.2.1.1.8.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

3.18. строку 1.2.1.1.10.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.10.2 | выполненные работы по реконструкции общежития по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации | ед. | - | - | 1 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 93 792, 300 | 287 879,900 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 106 772, 600 | 0,000 | 0,000 |

3.19. строку 1.2.1.1.10.3 признать утратившей силу;

3.20. строки 1.2.1.1.11.1, 1.2.1.1.11.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.11.1 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Островского, 68 | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 19 019, 710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.11.2 | выполненные работы по строительству здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Островского, 68 | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 177 720, 090 | 193 239, 700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9 476, 700 | 25 260, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 180 057, 000 | 479 955, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 386 273, 500 | 698 456, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 196 739, 800 | 193 239, 700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9 476, 700 | 25 260, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 180 057, 000 | 479 955, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.21. строки 1.2.1.1.12.3, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.12, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.12.2 | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми по бульвару Гагарина, 75а | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 180 248, 610 | 406 415, 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9 476, 700 | 25 260, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 180 057, 000 | 479 955, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 386 273, 500 | 911 631, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 196 739, 800 | 406 415, 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9 476, 700 | 25 260, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 180 057, 000 | 479 955, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1 334 643, 830 | 3 247 129, 200 | 581 608, 940 | 562 628, 100 | 250 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 662 807, 330 | 1 002 419, 000 | 474 836, 340 | 562 628, 100 | 250 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 86 680, 300 | 64 799, 200 | 106 772, 600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 585 156, 200 | 959 911, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 1 220 000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1 334 643, 830 | 3 247 129, 200 | 581 608, 940 | 562 628, 100 | 250 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 662 807, 330 | 1 002 419, 000 | 474 836, 340 | 562 628, 100 | 250 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 86 680, 300 | 64 799, 200 | 106 772, 600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 585 156, 200 | 959 911, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 1 220 000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.22. строку 1.2.2.1.7.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.7.3 | проведенная государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство спортивного зала для МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 42, 877 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.23. строку 1.2.2.1.8.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.8.3 | проведенная государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство спортивного зала для МАОУ «СОШ № 96» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 39,745 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.24. строку 1.2.2.1.9.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.9.3 | проведенная государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство спортивного зала для МАОУ «СОШ № 79» г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 38,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.25. строки 1.2.2.1.10.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.10, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.10.1 | разработанная проектная документация на строительство спортивного зала для МАОУ «Гимназия № 10» г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 3 900,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 3 900,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.26. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 84 900, 900 | 320 490,200 | 61 552, 500 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 84 900, 900 | 320 490,200 | 61 552, 500 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 1 419 544, 730 | 3 567 619, 400 | 643 161, 440 | 562 628, 100 | 250 000, 000 |
|  | бюджет города Перми | 747 708,230 | 1 322 909, 200 | 536 388, 840 | 562 628, 100 | 250 000, 000 |
|  | бюджет Пермского края | 86 680,300 | 64 799,200 | 106 772, 600 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 585 156,200 | 959 911,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 1 220 000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- 3.27. в приложении:

- 3.27.1. в таблице 1:

- 3.27.1.1. строку 6 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |
| --- | --- | --- |

3.27.1.2. строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 443 915,07661 тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | всего | 17 817, 298 | 3 499, 27882 | 59 003, 49979 | 197 768, 100 | 165 826, 900 |
|  | бюджет города Перми | 17 817, 298 | 3 499, 27882 | 4 952,64578 | 197 768, 100 | 151 549, 300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 54 050, 85401 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14 277, 600 |

3.27.2. в таблице 2:

3.27.2.1. строку 6 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |
| --- | --- | --- |

3.27.2.2. строки 14-16 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 684 598,14303 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | всего | 236,000 | 15,000 | 17 417, 476 | 102 301, 62174 | 536 175, 21529 | 28 452, 830 |
|  | бюджет города Перми | 236,000 | 15,000 | 17 417, 476 | 8 905, 15023 | 86 343,542 | 28 452, 830 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8 789, 06748 | 0,00629 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 84 607, 40403 | 177 125, 217 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 272 706, 450 | 0,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  | год реализации |  |
|  | разработанный проект межевания территории | ед. |  | 1 |  | 2016 |  |
|  | проведенные кадастровые работы и постановка земельного участка на кадастровый учет | ед. |  | 1 |  | 2017 |  |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. |  | 1 |  | 2020 |  |
|  | выполненные работы по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. |  | 1 |  | 2022 |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. |  | 1 |  | 2022 |  |
|  | приобретенное немонтируемое оборудование в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу, для оснащения здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. |  | 1 |  | 2021 |  |

3.27.2.3. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проекта межевания территории под размещение здания для общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | 2016 |
|  |  | проведение кадастровых работ и постановки земельного участка на кадастровый учет | 2017 |
|  |  | разработка проектной документации по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | 2020 |
|  |  | выполнение работ по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | 2020-2022 |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | 2022 |
|  |  | приобретение немонтируемого оборудования в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу, для оснащения здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | 2021 |

3.27.3. в таблице 3:

3.27.3.1. строки 6-8 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |
| --- | --- | --- |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ «УТЗ», МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ «УТЗ», МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми |

3.27.3.2. строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 728 796,52388* тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | всего | 87,500 | 12 840,574 | 20 762,29267 | 382 706,75721 | 312 399,400 |
|  | бюджет города Перми | 87,500 | 12 840,574 | 9 284,98914 | 47 349,30265 | 19 630,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 11 477,30353 | 28 013,93456 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 82 301,220 | 67 726,900 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 225 042,300 | 225 042,200 |

3.27.4. в таблице 4:

3.27.4.1. строку 6 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |
| --- | --- | --- |

3.27.4.2. строки 11-16 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2019-2024 годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2021-2024 годы |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 год |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 401 811,36647 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | всего | 2 234,431 | 12 680,69947 | 4 781,896 | 23 476,500 | 222 679,400 | 135 958,440 |
|  | бюджет города Перми | 2 234,431 | 6 880,474 | 4 781,896 | 23 476,500 | 222 679,400 | 135 958,440 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5 800,22547 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация на реконструкцию ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. |  | 1 |  | 2020 |  |
|  | выполненные работы по реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. |  | 1 |  | 2024 |  |
|  | введенная в эксплуатацию ледовая арена МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. |  | 1 |  | 2024 |  |

3.27.4.3. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации на реконструкцию ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | 2020 |
|  |  | выполнение работ по реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | 2021-2024 |
|  |  | ввод в эксплуатацию ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | 2024 |

3.27.5. таблицу 5 признать утратившей силу;

3.27.6. в таблице 6:

3.27.6.1. строку 6 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |
| --- | --- | --- |

3.27.6.2. строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2024-2025 годы |
| --- | --- | --- |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2024-2025 годы |

3.27.6.3. строки 14-16 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 519 833,800 тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2024 |  | 2025 |  |
|  | бюджет города Перми | 245 085,600 |  | 274 748,200 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми | ед. | 1 |  | 2023 |
|  | выполненные работы по строительству здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми | ед. | 1 |  | 2025 |

3.27.6.4. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации на строительство здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми | 2023 |
|  |  | выполнение работ по строительству здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми | 2024-2025 |

3.27.7. таблицу 7 признать утратившей силу;

3.27.8. в таблице 8 строку 6 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |
| --- | --- | --- |

3.27.9. в таблице 9:

3.27.9.1. строку 6 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |
| --- | --- | --- |

3.27.9.2. строки 12, 13 изложить в следующей редакции:

| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2024-2025 годы |
| --- | --- | --- |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2025 год |

3.27.9.3. строку 16 изложить в следующей редакции:

| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | разработанная проектная документация на реконструкцию общежития по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации | ед. | 1 | 2023 |
|  | выполненные работы по реконструкции общежития по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации | ед. | 1 | 2025 |
|  | введенное в эксплуатацию здание после реконструкции общежития по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации | ед. | 1 | 2025 |

3.27.9.4. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации на реконструкцию общежития по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации | 2023 |
|  |  | выполнение работ по реконструкции общежития по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации | 2024-2025 |
|  |  | ввод в эксплуатацию здание после реконструкции общежития по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации | 2025 |

- 3.27.10. в таблице 10:

- 3.27.10.1. строку 6 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |
| --- | --- | --- |

3.27.10.2. строки 11-16 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022-2023 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022-2023 годы |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 1 084 729,500** тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2022 |  | 2023 |  |
|  | всего | 386 273,500 |  | 698 456,000 |  |
|  | бюджет города Перми | 196 739,800 |  | 193 239,700 |  |
|  | бюджет Пермского края | 9 476,700 |  | 25 260,800 |  |
|  | бюджет Российской Федерации | 180 057,000 |  | 479 955,500 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация по строительству здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Островского, 68 | ед. | 1 |  | 2022 |
|  | выполненные работы по строительству здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Островского, 68 | ед. | 1 |  | 2023 |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения общеобразовательной организации по ул. Островского, 68 | ед. | 1 |  | 2023 |

3.27.10.3. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации по строительству здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Островского, 68 | 2022 |
|  |  | выполнение работ по строительству здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Островского, 68 | 2022-2023 |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Островского, 68 | 2023 |

- 3.27.11. в таблице 11:

- 3.27.11.1. строку 6 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |
| --- | --- | --- |

3.27.11.2. строки 11-16 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022-2023 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022-2023 годы |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 1 297 904,900*** тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2022 |  | 2023 |  |
|  | всего | 386 273,500 |  | 911 631,400 |  |
|  | бюджет города Перми | 196 739,800 |  | 406 415,100 |  |
|  | бюджет Пермского края | 9 476,700 |  | 25 260,800 |  |
|  | бюджет Российской Федерации | 180 057,000 |  | 479 955,500 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация по строительству нового корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми по бульвару Гагарина, 75а | ед. | 1 |  | 2022 |
|  | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми по бульвару Гагарина, 75а | ед. | 1 |  | 2023 |
|  | введенный в эксплуатацию новый корпус МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми по бульвару Гагарина, 75а | ед. | 1 |  | 2023 |

3.27.11.3. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации по строительству нового корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми по бульвару Гагарина, 75а | 2022 |
|  |  | выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми по бульвару Гагарина, 75а | 2022-2023 |
|  |  | ввод в эксплуатацию нового корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми по бульвару Гагарина, 75а | 2023 |

3.27.12. в таблице 12 строку 6 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | субсидии на осуществление капитальных вложений в объект |
| --- | --- | --- |

3.27.13. в таблице 13 строку 6 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | субсидии на осуществление капитальных вложений в объект |
| --- | --- | --- |

3.27.14. в таблице 14 строку 6 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | субсидии на осуществление капитальных вложений в объект |
| --- | --- | --- |

3.27.15. в таблице 15 строку 6 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | субсидии на осуществление капитальных вложений в объект |
| --- | --- | --- |

3.27.16. в таблице 16 строку 6 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | субсидии на осуществление капитальных вложений в объект |
| --- | --- | --- |

3.27.17. в таблице 17 строку 6 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | субсидии на осуществление капитальных вложений в объект |
| --- | --- | --- |

3.27.18. в таблице 18 строку 6 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |
| --- | --- | --- |

3.27.19. в таблице 19 строку 6 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |
| --- | --- | --- |

3.27.20. в таблице 20 строку 6 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |
| --- | --- | --- |

3.27.21. в таблице 21:

3.27.21.1. строку 6 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |
| --- | --- | --- |

3.27.21.2. строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 3 900,000 тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2023 |  |
|  | бюджет города Перми | 3 900,000 |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивного зала МАОУ «Гимназия № 10» г. Перми | 2023 |

3.27.22. в таблице 22 строку 6 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | субсидии на осуществление капитальных вложений в объект |
| --- | --- | --- |

- 3.27.23. дополнить сносками «*»-«***» следующего содержания:

- «--------------------------------

* С учетом финансового обеспечения в рамках федерального проекта «Современная школа» – 236886,500 тыс. руб.

- ** С учетом финансового обеспечения в рамках федерального проекта «Современная школа» – 694750,000 тыс. руб.

- *** С учетом финансового обеспечения в рамках федерального проекта «Современная школа» – 694750,000 тыс. руб.».

- 4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

- 4.1. строки 1.3.1.1.1.1-1.3.1.1.1.5, 1.3.2.1.1.6, 1.3.2.1.1.7, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.1 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 12 | 3 | 1 | 2 | - | ДОУ | бюджет города Перми | 113 469, 900 | 192 447, 100 | 23 382, 900 | 129 674, 000 | 168 893, 536 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.2 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 16 | 14 | 3 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 24 452, 500 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.3 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | - | 2 | 1 | 1 | 1 | СОШ | бюджет города Перми | 16 922, 400 | 104 216, 300 | 61 617, 100 | 120 326, 000 | 81 106, 464 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 140 547,500 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.4 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 1 | 7 | 7 | 5 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.5 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | УДО | бюджет города Перми | 8 308, 600 | 2 588, 100 | 533,600 | 533,600 | 533,600 |
| 1.3.1.1.1.6 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | - | 1 | - | - | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.7 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | - | 2 | - | - | - | прочие учреждения системы образования | бюджет города Перми | 0,000 | 14 500, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 138 700,900 | 313 751,500 | 250 533,600 | 250 533,600 | 250 533,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 138 700,900 | 313 751,500 | 85 533,600 | 250 533,600 | 250 533,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 165 000,000 | 0,000 | 0,000 |

4.2. строки 1.3.1.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.3.1 | количество образовательных организаций, которые оснащены оборудованием в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС) | ед. | 35 | 32 | 54 | - | - | МДОУ, МОУ, реализующие программы дошкольного образования | бюджет Пермского края | 13 000, 000 | 11 550, 000 | 29 300, 000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 13 000,000 | 11 550,000 | 29 300,000 | 0,000 | 0,000 |

4.3. после строки «Итого по мероприятию 1.3.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.3.1.1.4, 1.3.1.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.3.1.1.4 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.4.1 | количество учреждений, в которых реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования | ед. | 4 | - | - | - | - | СОШ | бюджет Пермского края | 281 615,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 281 615,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 435 089, 700 | 327 075, 000 | 281 607, 100 | 252 307, 100 | 252 307, 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 140 474, 400 | 315 525, 000 | 87 307,100 | 252 307, 100 | 252 307, 100 |
|  | бюджет Пермского края | 294 615, 300 | 11 550,000 | 194 300, 000 | 0,000 | 0,000 |

4.5. строку 1.3.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.2.1.1 | количество средств обучения и воспитания, приобретенных в соответствии с Федеральным перечнем | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ, МБОУ | бюджет Пермского края | 29 393, 700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.6. строки «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 464 483, 400 | 327 075, 000 | 281 607, 100 | 252 307, 100 | 252 307, 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 140 474, 400 | 315 525, 000 | 87 307,100 | 252 307, 100 | 252 307, 100 |
|  | бюджет Пермского края | 324 009, 000 | 11 550,000 | 194 300, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 464 483, 400 | 327 075, 000 | 281 607, 100 | 252 307, 100 | 252 307, 100 |
|  | бюджет города Перми | 140 474, 400 | 315 525, 000 | 87 307,100 | 252 307, 100 | 252 307, 100 |
|  | бюджет Пермского края | 324 009, 000 | 11 550,000 | 194 300, 000 | 0,000 | 0,000 |

4.7. приложение изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,

подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета

города Перми, подпрограммы 1.3 «Приведение имущественных

комплексов муниципальных образовательных организаций города

Перми в нормативное состояние» муниципальной программы

«Развитие сети образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование подпрограммы, мероприятия, показателя непосредственного результата, объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения | Период проведения капитального ремонта |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | срок начала | срок окончания |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 25 526, 300 | 7 530,600 | 14 000, 800 | 62 588, 900 | 0,000 |
|  | МАДОУ «АртГрад» г. Перми по ул. Тбилисской, 7а | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 15 124, 024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад «Планета «Здорово» г. Перми по ул. Целинной, 29а | 2025 | 2026 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27 932, 100 | 0,000 |
|  | МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 387» г. Перми по ул. Чехова, 18 | 2024 | 2025 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 14 000, 800 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад «Детспорт» г. Перми по ул. Маршала Рыбалко, 109б | 2025 | 2026 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34 656, 800 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 394» г. Перми по ул. Гайвинской, 16 | 2023 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 7 530,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми по ул. Братьев Игнатовых, 13а | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 10 402, 276 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.2 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 4 842,000 | 173 619, 057 | 9 382,100 | 67 085, 100 | 168 893, 536 |
|  | МАДОУ «Детский сад «АртГрад» г. Перми по ул. Тбилисской, 7а | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 112 079, 700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 387» г. Перми по ул. Чехова, 18 | 2024 | 2025 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 44 624, 100 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад «Планета «Здорово» г. Перми по ул. Целинной, 29а | 2025 | 2026 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 88 466, 036 |
|  | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 35» г. Перми по ул. Мира, 105 | 2021 | 2021 | бюджет города Перми | 4 842,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад «Детспорт» г. Перми по ул. Маршала Рыбалко, 109б | 2025 | 2026 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 74 262, 000 |
|  | МАДОУ «Детский сад «Галактика» г. Перми по ул. Веденеева, 71а | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 9 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 400» г. Перми по ул. Васнецова, 9 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 7 838,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 419» г. Перми по ул. Старцева, 23 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 3 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми по ул. Нефтяников, 36 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 4 262,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми по ул. Братьев Игнатовых, 13а | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 8 450,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 403» г. Перми по ул. Архитектора Свиязева, 20 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 6 077,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 268» г. Перми по ул. Решетникова, 30 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 4 265,257 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 417» г. Перми по ул. Солдатова, 14а | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 4 353,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад «Калейдоскоп» г. Перми по ул. Мира, 14а | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 9 694,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 103» г. Перми по ул. Крисанова, 57а | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 4 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 394» г. Перми по ул. Гайвинской, 16 | 2023 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 4 000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 369» г. Перми по ул. Холмогорской, 4а | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 2 646,900 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Зодчий» г. Перми по ул. Чайковского, 8 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9 694,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 96» г. Перми по ул. Клары Цеткин, 17а | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 500,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 134» г. Перми по ул. Добролюбова, 10 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 384,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 46» г. Перми по ул. Стахановской, 51а | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 883,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад «Академика» г. Перми по ул. Швецова, 31 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 165,500 |
|  | МАДОУ «Детский сад «АртГрад» г. Перми по ул. Гусарова, 22а | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 2 735,200 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.3 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 6 706,500 | 15 002, 850 | 10 046, 400 | 81 106, 464 |
|  | МАОУ «СОШ № 44» г. Перми по ул. Маяковского, 33 | 2024 | 2025 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 15 002, 850 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Школа инженерной мысли им. П.А. Соловьева» г. Перми по Серебрянскому проезду, 9 | 2025 | 2026 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10 046, 400 | 81 106, 464 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Перми по ул. Луначарского, 4 | 2023 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 6 706,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.4 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 16 922, 400 | 86 059, 800 | 43 139, 750 | 110 279, 600 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93» г. Перми по ул. Полины Осипенко, 46 | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 8 720,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 77 с углубленным изучением английского языка» г. Перми по ул. Героев Хасана, 18 | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 13 851, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «СОШ № 44» г. Перми ул. Маяковского, 33 | 2024 | 2025 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 70 209, 600 | 0,000 |
|  | МАОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми по ул. Бушмакина, 26 | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 2 250,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования № 85» г. Перми по ул. Муромской, 32 | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3 500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 136 имени полковника милиции Якова Абрамовича Вагина» г. Перми по ул. Милиционера Власова, 37 | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 2 271,750 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 79» г. Перми по ул. Цимлянской, 4 | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | 16 922, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Перми по ул. Луначарского, 4 | 2023 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 15 293, 436 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 122 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми по ул. Сивкова, 3б | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 133» г. Перми по ул. Аркадия Гайдара, 13 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 9 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «ЭнергоПолис» г. Перми по Парковому проспекту, 8а | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3 000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24» г. Перми по ул. Репина, 67а | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10 000, 000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля» г. Перми по ул. Баумана, 16 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 055,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 116» г. Перми по ул. Технической, 10 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15 053, 000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Открытая школа» г. Перми по ул. Генкеля, 15 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9 962,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Химико-технологическая школа «СинТез» г. Перми по ул. Адмирала Ушакова, 24 | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 45 178, 450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми по ул. Юрша, 56а | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 9 824,564 | 0,000 | 0,000 |
|  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Перми по ул. Сибирской, 23 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 8 909,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.7 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 7 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | муниципальное автономное учреждение системы образования «Дом учителя» г. Перми по ул. Сибирской, 12 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 7 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

5.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:

| - 1 | Цель. Обеспечение доступности образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов | ед. | 650 | - | 585 | - | - |
|  | Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | ед. | - | - | 80 | - | - |
|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | ед. | 1 650 | 4 201 | - | 1 400 | 1 050 |
|  | в том числе количество мест в общеобразовательных учреждениях, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета, строительство (приобретение), реконструкция которых направлены на создание дополнительных мест для детей школьного возраста | ед. | 1 650 | 1 875 | - | - | - |
|  | Количество созданных мест в учреждениях дополнительного образования за счет реконструкции зданий, сооружений | ед. | - | - | 450 | - | - |

5.2. в пункте 1.1.1:

5.2.1. строку:

|  | Количество объектов, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | 3 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | Количество объектов, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | 3 | - | 1 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2.2. дополнить строкой следующего содержания:

|  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.3. в пункте 1.2.1 строки:

|  | Количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию зданий после реконструкции для размещения учреждений дополнительного образования | ед. | 1 | - | - | - | - |

изложить в следующей редакции:

|  | Количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | 1 | 1 | - | 1 | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию зданий после реконструкции для размещения учреждений дополнительного образования | ед. | - | - | 1 | - | - |

5.4. в пункте 1.3.1:

5.4.1. строку:

|  | Доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | % | 4,0 | 4,0 | 6,9 | 5,0 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | Доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | % | 2,0 | 6,9 | 6,9 | 5,0 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.4.2. строку:

|  | Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений в сфере образования | % | 8,7 | 6,7 | 5,1 | 5,1 | 4,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений в сфере образования | % | 8,7 | 6,7 | 5,1 | 4,6 | 3,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.5. приложение дополнить строкой 24 следующего содержания:

| 24 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | приказ Минпросвещения России от 25.12.2019 № 726 «Об утверждении методики расчета целевого показателя «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет» федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» | Д = (Чдо / (Чдо + Чду)) × 100 | Д – доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, %; Чдо – численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, чел.; Чду – численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не обеспеченных местом, нуждающихся в получении места в муниципальных и государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, родители (законные представители) которых обратились за получением государственной (муниципальной) услуги «Прием заявления, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», указав в заявлениях желаемую дату получения места в дошкольной образовательной организации – 01 сентября текущего учебного года и ранее, без учета детей, желающих сменить одну дошкольную организацию на другую, человек | статистический отчет № 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми», утвержденный приказом Росстата от 30.07.2020 № 424; данные информационной системы, открытых источников, данные об общем количестве детей в городе в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем учебном году дошкольного образования | мониторинг условий предоставления услуги дошкольного образования | 1 раз в год на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Повышение доступности дошкольного образования» муниципальной программы 
«Развитие сети образовательных организаций города Перми» на 2022 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1 | Задача. Создание дополнительных мест в организациях дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1.1 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольной образовательной организации в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми | ДИО | 10.01.2022 | 04.05.2022 | выписка из Единого государственного реестра недвижимости о регистрации перехода прав собственности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 236 800, 000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 236 800, 000 |
| - 1.1.1.1.3 | Предоставление грантов системы образования частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | Предоставление частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат, связанных с созданием дополнительных мест для детей дошкольного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1.1 | размещение информации о проведении конкурса на получение грантов | ДО | 02.03.2022 | 18.04.2022 | информация о проведении конкурса, размещенная на сайте www.gorodperm.ru | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.1.2 | прием заявок от частных образовательных организаций для участия в конкурсе | ДО | 19.04.2022 | 27.05.2022 | полученное количество заявок от частных образовательных организаций для участия в конкурсе | ед. | не менее 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.1.3 | работа конкурсной комиссии | ДО | 30.05.2022 | 30.06.2022 | протокол заседания конкурсной комиссии | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.1.4 | предоставление частным образовательным организациям, имеющим лицензию, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат, связанных с созданием дополнительных мест для детей дошкольного возраста | ДО, ЧОО, ИП | 01.07.2022 | 31.12.2022 | оплаченное платежное поручение | ед. | не менее 1 | бюджет города Перми | 6 420,000 |
|  |  |  |  |  | количество мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий | ед. | 337 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6 420, 000 |
| 1.1.1.1.4 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность объекта для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Теплогорской, 24 города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | введение в эксплуатацию объекта для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Теплогорской, 24 города Перми | ДИО | 01.04.2022 | 30.09.2022 | выписка из Единого государственного реестра недвижимости о регистрации перехода прав собственности | ед. | 1 | внебюджетные источники | 90 000, 000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 90 000, 000 |
| 1.1.1.1.5 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.1 | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольной образовательной организации в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми | ДИО | 01.11.2022 | 30.12.2022 | выписка из Единого государственного реестра недвижимости о регистрации перехода прав собственности | ед. | 1 | внебюджетные источники | 180 000, 000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 180 000, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 513 220, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6 420, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 506 800,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 513 220, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6 420, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 506 800, 000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 513 220, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6 420, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 506 800, 000 |

7. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Обеспечение доступности общего и дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» на 2022 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.2.1 | Задача. Создание новых мест в муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1.1 | Реконструкция здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | выполнение работ по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 (устройство наружных инженерных сетей) | МКУ «УТЗ» | 10.05.2022 | 31.10.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 196 377, 19947 |
| 1.2.1.1.1.2 | выполнение работ по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 (общестроительные работы: выше 0,000) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми |  |
| 1.2.1.1.1.3 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | УКС | 01.01.2022 | 31.12.2022 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 64,73326 |
| 1.2.1.1.1.4 | выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | УКС | 01.01.2022 | 31.12.2022 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 138,66168 |
| 1.2.1.1.1.5 | выполнение подключения к системе теплоснабжения при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | УКС | 01.01.2022 | 31.12.2022 | акт о подключении к системе теплоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3,02862 |
| 1.2.1.1.1.6 | выполнение работ по авторскому надзору за реконструкцией здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | МКУ «УТЗ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 292,36624 |
| 1.2.1.1.1.7 | корректировка проектной документации по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | МКУ «УТЗ» | 01.01.2022 | 10.04.2022 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 601,57339 |
| 1.2.1.1.1.8 | проведение государственной экспертизы проектной документации, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | МКУ «УТЗ» | .2022 | .2022 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 290,53734 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 197 768,100 |
| - 1.2.1.1.2 | Строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | выполнение работ по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | МКУ «УТЗ» | 01.01.2022 | 28.02.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 28 452,830 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 28 452,830 |
| - 1.2.1.1.3 | Реконструкция здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | выполнение работ по реконструкции здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми | 01.01.2022 | 31.10.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 55 275, 88591 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 225 042, 200 |
| 1.2.1.1.3.2 | приобретение оборудования, средств обучения, мебели, инвентаря для оснащения нового корпуса МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми | МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет города Перми | 18 576, 285 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 12 450, 98709 |
| 1.2.1.1.3.3 | приобретение оборудования, средств обучения, мебели, инвентаря для оснащения нового корпуса МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми | УКС | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 0,027 |
| 1.2.1.1.3.4 | проведение авторского надзора за реконструкцией здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2022 | 31.10.2022 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 600,17986 |
| 1.2.1.1.3.5 | выполнение подключения к системе теплоснабжения при реконструкции здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 01.01.2022 | 31.08.2022 | акт о подключении к системе теплоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 260,67510 |
| 1.2.1.1.3.6 | выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения при реконструкции здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 01.01.2022 | 31.08.2022 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 101,15068 |
| 1.2.1.1.3.7 | выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения при реконструкции здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 01.01.2022 | 31.08.2022 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 92,00936 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 312 399, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 19 630, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 67 726, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 225 042, 200 |
| 1.2.1.1.4 | Реконструкция ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.1 | проведение конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ» Здоровье» | МКУ «УТЗ» | 20.01.2022 | 20.03.2022 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.2 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ» Здоровье» | МКУ «УТЗ» | 21.03.2022 | 21.04.2022 | заключенный муниципальный контракт на реконструкцию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.3 | выполнение работ по реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ» Здоровье» (демонтажные работы) | МКУ «УТЗ» | 22.04.2022 | 15.08.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 17 971, 94043 |
| 1.2.1.1.4.4 | выполнение работ по реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ» Здоровье» (общестроительные работы) | МКУ «УТЗ» | 15.06.2022 | 31.12.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми |  |
| 1.2.1.1.4.5 | выполнение подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям при реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | УКС | 01.01.2022 | 31.12.2022 | акт о подключении (технологическом присоединении) к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5 504, 55957 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23 476,500 |
| 1.2.1.1.11 | Строительство здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Островского, 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.11.1 | проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Островского, 68 | МКУ «УТЗ» | 20.01.2022 | 20.03.2022 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.11.2 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Островского, 68 | МКУ «УТЗ» | 21.03.2022 | 01.04.2022 | заключенный муниципальный контракт на строительство | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.11.3 | разработка проектной документации на строительство здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Островского, 68 | МКУ «УТЗ» | 02.04.2022 | 30.09.2022 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 19 019,710 |
| 1.2.1.1.11.4 | выполнение работ по строительству здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Островского, 68 | МКУ «УТЗ» | 01.10.2022 | 31.12.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 177 720, 090 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9 476,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 180 057, 000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 386 273, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 196 739, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9 476,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 180 057, 000 |
| 1.2.1.1.12 | Строительство нового корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми по бульвару Гагарина, 75а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.12.1 | проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми по бульвару Гагарина, 75а | МКУ «УТЗ» | 20.01.2022 | 20.03.2022 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.12.2 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми по бульвару Гагарина, 75а | МКУ «УТЗ» | 21.03.2022 | 01.04.2022 | заключенный муниципальный контракт на строительство | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.12.3 | разработка проектной документации на строительство нового корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми по бульвару Гагарина, 75а | МКУ «УТЗ» | 02.04.2022 | 30.09.2022 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 16 491,190 |
| 1.2.1.1.12.4 | выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми по бульвару Гагарина, 75а | МКУ «УТЗ» | 01.10.2022 | 31.12.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 180 248, 610 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9 476,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 180 057, 000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 386 273, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 196 739, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9 476,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 180 057, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1 334 643, 830 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 662 807, 330 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 86 680,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 585 156, 200 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1 334 643, 830 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 662 807, 330 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 86 680, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 585 156, 200 |
| - 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (спортивных залов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2.1 | Капитальные вложения в спортивные объекты муниципальных общеобразовательных организаций города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2.1.1 | Строительство спортивной площадки МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | разработка технического задания для проведения аукциона | МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит» г. Перми | 14.01.2022 | 28.02.2022 | техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.2 | проведение конкурентной закупки по выполнению работ на строительство спортивной площадки МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит» | МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит» г. Перми | 01.04.2022 | 01.06.2022 | извещение о проведении электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.3 | заключение договора на выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит» | МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит» г. Перми | 02.06.2022 | 10.06.2022 | заключенный договор на выполнение СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.4 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит» | МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит» г. Перми | 11.06.2022 | 30.11.2022 | выполненные СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6 999,900 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6 999,900 |
| 1.2.2.1.2 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 76» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | заключение муниципального контракта на разработку проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 76» г. Перми | МАОУ «СОШ № 76» г. Перми | 01.04.2022 | 01.06.2022 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.2.2 | разработка проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 76» г. Перми | МАОУ «СОШ № 76» г. Перми | 02.06.2022 | 30.11.2022 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 622,900 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 622,900 |
| 1.2.2.1.3 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 83» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1 | заключение муниципального контракта на разработку проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 83» г. Перми | МАОУ «СОШ № 83» г. Перми | 01.04.2022 | 01.06.2022 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.3.2 | разработка проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 83» г. Перми | МАОУ «СОШ № 83» г. Перми | 02.06.2022 | 30.11.2022 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 622,900 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 622,900 |
| 1.2.2.1.4 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 63» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.4.1 | проведение конкурентной закупки на разработку проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 63» г. Перми | МАОУ «СОШ № 63» г. Перми | 10.01.2022 | 20.01.2022 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.4.2 | заключение муниципального контракта на разработку проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 63» г. Перми | МАОУ «СОШ № 63» г. Перми | 21.01.2022 | 20.02.2022 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.4.3 | разработка проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 63» г. Перми | МАОУ «СОШ № 63» г. Перми | 14.03.2022 | 01.06.2022 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 622,900 |
| 1.2.2.1.4.4 | разработка технического задания для проведения аукциона | МАОУ «СОШ № 63» г. Перми | 02.06.2022 | 10.07.2022 | техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.4.5 | проведение конкурентной закупки по выполнению работ на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 63» г. Перми | МАОУ «СОШ № 63» г. Перми | 11.07.2022 | 10.08.2022 | извещение о проведении электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.4.6 | заключение договора на выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 63» г. Перми | МАОУ «СОШ № 63» г. Перми | 11.08.2022 | 31.08.2022 | заключенный договор на выполнение СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.4.7 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 63» г. Перми | МАОУ «СОШ № 63» г. Перми | 01.09.2022 | 30.12.2022 | выполненные СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 16 000,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16 622,900 |
| 1.2.2.1.6 | Строительство спортивной площадки МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.6.1 | разработка технического задания для проведения аукциона | МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми | 14.01.2022 | 28.02.2022 | техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.6.2 | проведение конкурентной закупки по выполнению работ на строительство спортивной площадки МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми | МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми | 01.03.2022 | 04.04.2022 | извещение о проведении электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.6.3 | заключение договора на выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми | МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми | 05.04.2022 | 15.04.2022 | заключенный договор на выполнение СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.6.4 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми | МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми | 18.04.2022 | 30.11.2022 | выполненные СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 16 000,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16 000,000 |
| 1.2.2.1.7 | Строительство спортивного зала МАОУ «СОШ № 81» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.7.1 | проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство спортивного зала МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 15.01.2022 | 01.04.2022 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 42,877 |
| 1.2.2.1.7.2 | проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству спортивного зала МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 01.07.2022 | 01.09.2022 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.7.3 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству спортивного зала МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 02.09.2022 | 20.09.2022 | заключенный муниципальный контракт на строительство | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.7.4 | выполнение работ по строительству спортивного зала МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 21.09.2022 | 31.12.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 13 165,123 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13 208,000 |
| 1.2.2.1.8 | Строительство спортивного зала МАОУ «СОШ № 96» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.8.1 | проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство спортивного зала МАОУ «СОШ № 96» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 15.01.2022 | 01.04.2022 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 39,745 |
| 1.2.2.1.8.2 | проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству спортивного зала МАОУ «СОШ № 96» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 01.07.2022 | 01.09.2022 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.8.3 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству спортивного зала МАОУ «СОШ № 96» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 02.09.2022 | 20.09.2022 | заключенный муниципальный контракт на строительство | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.8.4 | выполнение работ по строительству спортивного зала МАОУ «СОШ № 96» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 21.09.2022 | 31.12.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 13 168,255 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13 208,000 |
| 1.2.2.1.11 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 55» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.11.1 | разработка технического задания для проведения аукциона | МАОУ «СОШ № 55» г. Перми | 14.01.2022 | 28.02.2022 | техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.11.2 | проведение конкурентной закупки по выполнению работ на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 55» г. Перми | МАОУ «СОШ № 55» г. Перми | 01.03.2022 | 04.04.2022 | извещение о проведении электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.11.3 | заключение договора на выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 55» г. Перми | МАОУ «СОШ № 55» г. Перми | 05.04.2022 | 15.04.2022 | заключенный договор на выполнение СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.11.4 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 55» г. Перми | МАОУ «СОШ № 55» г. Перми | 18.04.2022 | 30.11.2022 | выполненные СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 17 616,300 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17 616,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 84 900,900 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 84 900,900 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1 419 544, 730 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 747 708, 230 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 86 680,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 585 156, 200 |

8. Дополнить приложением 3 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 «Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций 
города Перми в нормативное состояние» муниципальной программы 
«Развитие сети образовательных организаций города Перми» на 2022 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.3.1 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.1.1 | Приведение имущественных комплексов образовательных организаций в соответствие с требованиями действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.1.1.1 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | приведение в нормативное состояние имущественных комплексов ДОУ | ДОУ | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 12 | бюджет города Перми | 113 469, 900 |
|  |  |  |  |  | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 16 | бюджет города Перми |  |
| 1.3.1.1.1.1.1 | выполнение работ по капитальному, текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ «Детский сад «АртГрад» г. Перми, ул. Тбилисская, 7а, ул.Тбилисская, 21а | МАДОУ «Детский сад «АртГрад» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 16 156, 361 |
| 1.3.1.1.1.1.2 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 35» г. Перми, ул. Мира, 105 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 35» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4 842,000 |
| 1.3.1.1.1.1.3 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми, ул. Братьев Игнатовых, 13а | МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10 402, 276 |
| 1.3.1.1.1.1.4 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ «Детский сад «Взлет» г. Перми, ул. Охотников, 34 | МАДОУ «Детский сад «Взлет» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2 186,752 |
| 1.3.1.1.1.1.5 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ «Детский сад № 167» г.Перми, ул. Автозаводская, 39, ул. Автозаводская, 42 | МАДОУ «Детский сад № 167» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5 956,575 |
| 1.3.1.1.1.1.6 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 252» г. Перми, ул. Закамская, 44а | МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 252» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 742,035 |
| 1.3.1.1.1.1.7 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 67» г. Перми, ул. Макаренко, 38¸ ул. Макаренко, 42 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 67» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3 111,554 |
| 1.3.1.1.1.1.8 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 134» г. Перми, ул. Тургенева, 41 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 134» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 201,635 |
| 1.3.1.1.1.1.9 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 161» г. Перми, ул. КИМ,103, ул. КИМ, 105, ул. Студенческая, 7 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 161» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6 081,891 |
| 1.3.1.1.1.1.10 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ «Детский сад № 227» г. Перми, ул. Старцева, 35в, ул. Крупской, 91а | МАДОУ «Детский сад № 227» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5 076,116 |
| 1.3.1.1.1.1.11 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ «Детский сад «Планета «Здорово» г. Перми, ул. Целинная, 29а | МАДОУ «Детский сад «Планета «Здорово» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3 000,889 |
| 1.3.1.1.1.1.12 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ «Детский сад № 419» г. Перми, ул. Старцева, 23, ул. Пономарева, 91 | МАДОУ «Детский сад № 419» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4 580,496 |
| 1.3.1.1.1.1.13 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ «Детский сад № 291» г. Перми, ул. Льва Шатрова, 16 | МАДОУ «Детский сад № 291» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2 545,827 |
| 1.3.1.1.1.1.14 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 272» г. Перми, ул. Дружбы, 15а | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 272» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3 115,500 |
| 1.3.1.1.1.1.15 | выполнение работ по МАДОУ «Детский сад № 175» г. Перми, ул. Карбышева, 34 | МАДОУ «Детский сад № 175» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3 066,687 |
| 1.3.1.1.1.1.16 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 394» г. Перми, ул. Гайвинская, 16, ул. Трясолобова, 65 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 394» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3 920,126 |
| 1.3.1.1.1.1.17 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ «Детский сад «Старт» г. Перми, ул. Бушмакина, 22, ул. Колвинская, 23, ул. Черняховского, 80 | МАДОУ «Детский сад «Старт» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7 381,620 |
| 1.3.1.1.1.1.18 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 69» г. Перми, ул. Лукоянова, 10, ул. Куйбышева, 169/5 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 69» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3 282,128 |
| 1.3.1.1.1.1.19 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ «Детский сад № 85» г. Перми, ул. Камышинская, 1 | МАДОУ «Детский сад № 85» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3 259,210 |
| 1.3.1.1.1.1.20 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ «Детский сад № 87» г. Перми, Куйбышева, 68а | МАДОУ «Детский сад № 87» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 721,017 |
| 1.3.1.1.1.1.21 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ «Детский сад № 96» г. Перми, ул. Клары Цеткин, 12а, ул. Клары Цеткин, 17А, ул. Клары Цеткин, 12 | МАДОУ «Детский сад № 96» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5 064,746 |
| 1.3.1.1.1.1.22 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ «Детский сад № 165» г. Перми, поселок Новые Ляды, ул. Мира, д. 9 | МАДОУ «Детский сад № 165» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3 051,408 |
| 1.3.1.1.1.1.23 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ «Детский сад № 364» г. Перми, проезд Серебрянский, 12 | МАДОУ «Детский сад № 364» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 157,016 |
| 1.3.1.1.1.1.24 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ «Детский сад № 369» г. Перми, ул. Братская, 6а | МАДОУ «Детский сад № 369» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2 212,772 |
| 1.3.1.1.1.1.25 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ «Детский сад № 377» г. Перми, ул. Коломенская, 5а | МАДОУ «Детский сад № 377» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2 442,389 |
| 1.3.1.1.1.1.26 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ «Детский сад № 418» г. Перми, ул. Нейвинская, 10а, ул. Коломенская, 22 | МАДОУ «Детский сад № 418» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3 504,734 |
| 1.3.1.1.1.1.27 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ «Детский сад № 422» г. Перми, ул. 1-ая Красноармейская, 17а | МАДОУ «Детский сад № 422» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 062,198 |
| 1.3.1.1.1.1.28 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ «ЭКОСАД» г. Перми, ул. Лихвинская, 114 | МАДОУ «ЭКОСАД» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2 343,942 |
| 1.3.1.1.1.2 | приведение в нормативное состояние имущественных комплексов СОШ | СОШ | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 16 922, 400 |
| 1.3.1.1.1.2.1 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 79» г. Перми, ул. Цимлянская, 4 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 79» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 16 922, 400 |
| 1.3.1.1.1.3 | приведение в нормативное состояние имущественных комплексов УДО | УДО | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8 308,600 |
| 1.3.1.1.1.3.1 | выполнение работ по текущему ремонту здания МАУ ДО «Дворец спорта для детей и юношества «Прикамье» г. Перми, ул. Ласьвинская, 1 | МАУ ДО «Дворец спорта для детей и юношества «Прикамье» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8 308,600 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 138 700, 900 |
| - 1.3.1.1.2 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.1 | предоставление целевых субсидий ДОУ на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | ДОУ | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество ДОУ, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта, от общей площади | ед. | 4 | бюджет города Перми | 310,600 |
|  |  |  |  |  | количество квадратных метров общей площади помещений учреждений | кв.м. | 2 562, 7 |  |  |
| 1.3.1.1.2.2 | предоставление целевых субсидий СОШ на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | СОШ | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество СОШ, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта, от общей площади | ед. | 2 | бюджет города Перми | 114,200 |
|  |  |  |  |  | количество квадратных метров общей площади помещений учреждений | кв.м. | 942,1 |  |  |
| 1.3.1.1.2.3 | предоставление целевых субсидий УДО на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | УДО | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество УДО, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта, от общей площади | ед. | 11 | бюджет города Перми | 1 270,000 |
|  |  |  |  |  | количество квадратных метров общей площади помещений учреждений | кв.м. | 10 478, 6 |  |  |
| 1.3.1.1.2.4 | предоставление целевых субсидий прочим учреждениям системы образования на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | МБУ «ЦППМСП» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество прочих учреждений системы образования, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта, от общей площади | ед. | 1 | бюджет города Перми | 78,700 |
|  |  |  |  |  | количество квадратных метров общей площади помещений учреждений | кв.м. | 648,7 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1 773,500 |
| 1.3.1.1.3 | Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.1 | оснащение оборудованием образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС | МДОУ, МОУ, реализующие программы дошкольного образования | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество образовательных организаций, которые оснащены оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС | ед. | 35 | бюджет Пермского края | 13 000, 000 |
| 1.3.1.1.3.1.1 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад № 393» г. Перми, ул. Гашкова, 22а | МАДОУ «Детский сад № 393» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.2 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад «Лидер» г. Перми, ул. Василия Каменского, 8 | МАДОУ «Детский сад «Лидер» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.3 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 403» г. Перми, ул. Архитектора Свиязева, 20 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 403» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.4 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад № 407» г. Перми, ул. Костычева, 24 | МАДОУ «Детский сад № 407» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.5 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад № 370» г. Перми, проспект Парковый, 26 | МАДОУ «Детский сад № 370» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.6 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми, ул. Подводников, 6 | МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.7 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 210» г. Перми, ул. Карпинского, 61 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 210» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.8 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 272» г. Перми, ул. Халтурина, 16 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 272» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.9 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад № 421 «Гармония» г. Перми, ул. Чернышевского, 7а | МАДОУ «Детский сад № 421 «Гармония» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.10 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 394» г. Перми, ул. Гайвинская, 16 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 394» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.11 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад № 85» г. Перми, ул. Камышинская, 1 | МАДОУ «Детский сад № 85» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.12 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад «Старт» г. Перми, ул. Генерала Черняховского, 80 | МАДОУ «Детский сад «Старт» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.13 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад № 390» г. Перми, ул. Вильямса,47 | МАДОУ «Детский сад № 390» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.14 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми, ул. Братьев Игнатовых, 13а | МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.15 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад № 422» г. Перми, ул. Народовольческая, 28 | МАДОУ «Детский сад № 422» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.16 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад № 317» г. Перми, бульвар Гагарина, 105а | МАДОУ «Детский сад № 317» г.Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.17 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад «Сказка.ру» г. Перми, ул. Маршала Рыбалко, 95а | МАДОУ «Детский сад «Сказка.ру» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.18 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад № 227» г. Перми, ул. Крупской 91а | МАДОУ «Детский сад № 227» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.19 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад № 175» г. Перми, ул. Воркутинская, 78 | МАДОУ «Детский сад № 175» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.20 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад № 400» г. Перми, ул. Карбышева, 78а | МАДОУ «Детский сад № 400» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.21 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад № 369» г. Перми, ул. Холмогорская, 4а | МАДОУ «Детский сад № 369» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.22 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми, ул. Уссурийская, 23 | МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.23 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад № 291» г. Перми, ул. Льва Шатрова,16 | МАДОУ «Детский сад № 291» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.24 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 47» г. Перми, ул. Подводников, 12 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 47» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.25 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад «Чулпан» г. Перми, ул. Аркадия Гайдара, 11 | МАДОУ «Детский сад «Чулпан» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.26 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад «Академика» г. Перми, ул. Швецова, 31 | МАДОУ «Детский сад «Академика» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.27 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми, ул. Профессора Дедюкина, 6а | МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.28 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад «Детспорт» г. Перми, ул. Маршала Рыбалко, 109б | МАДОУ «Детский сад «Детспорт» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.29 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад № 312» г. Перми, ул. Героев Хасана, 13а | МАДОУ «Детский сад № 312» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.30 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад «Глобус» г. Перми, ул. Полтавская, 33 | МАДОУ «Детский сад «Глобус» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.31 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. Перми, ул. Космонавта Беляева, 43/2 | МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.32 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №123» г. Перми, ул. Оршанская, 17 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №123» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.33 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад «Симфония» г. Перми, ул. Байкальская, 26а | МАДОУ «Детский сад «Симфония» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 600,000 |
| 1.3.1.1.3.1.34 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад № 421 «Гармония» г. Перми, микрорайон Красные казармы | МАДОУ «Детский сад № 421 «Гармония» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 600,000 |
| 1.3.1.1.3.1.35 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС дошкольное образовательное учреждение в микрорайоне Ива | дошкольное образовательное учреждение в микрорайоне Ива | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 600,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 13 000, 000 |
| 1.3.1.1.4 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.4.1 | реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | СОШ | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество учреждений, в которых реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования | ед. | 4 | бюджет Пермского края | 281 615, 300 |
| 1.3.1.1.4.1.1 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93» г. Перми, ул. Полины Осипенко, 46 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 37 255, 515 |
| 1.3.1.1.4.1.2 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 77 с углубленным изучением английского языка» г. Перми, ул. Героев Хасана, 18 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 77 с углубленным изучением английского языка» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 57 001, 174 |
| 1.3.1.1.4.1.3 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ «Химико-технологическая школа «СинТез» г. Перми, ул. Адмирала Ушакова, 24 | МАОУ «Химико-технологическая школа «СинТез» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 76 898, 100 |
| 1.3.1.1.4.1.4 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми, ул. Сибирская, 80 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 110 460, 511 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 281 615, 300 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 435 089, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 140 474, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 294 615, 300 |
| 1.3.1.2 | Приобретение и оснащение оборудованием, средствами обучения и воспитания, мебелью, инвентарем вновь созданных мест для обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1 | Оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений средствами обучения и воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1.1 | оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений средствами обучения и воспитания | МАОУ | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество средств обучения и воспитания, приобретенных в соответствии с Федеральным перечнем | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 29 393, 700 |
| 1.3.1.2.1.1.1 | приобретение средств обучения, воспитания, мебели и инвентаря в соответствии с Федеральным перечнем | МАОУ | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 29 393, 700 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 29 393, 700 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 29 393, 700 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 464 483, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 140 474, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 324 009, 000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 464 483, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 140 474, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 324 009, 000 |