



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.02.2022

№ 67

**О внесении изменений
в муниципальную программу
«Формирование современной
городской среды», утвержденную
постановлением администрации
города Перми от 19.10.2017 № 897**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1331-п
«Об утверждении государственной программы Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г.
№ 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 897 (в ред. от 29.12.2017
№ 1233, от 27.06.2018 № 434, от 31.08.2018 № 566, от 24.09.2018 № 626,
от 16.10.2018 № 726, от 30.11.2018 № 941, от 26.12.2018 № 1060, от 08.05.2019
№ 164-П, от 26.08.2019 № 505, от 16.10.2019 № 693, от 18.10.2019 № 743,
от 10.12.2019 № 995, от 30.12.2019 № 1129, от 12.02.2020 № 132, от 22.04.2020
№ 375, от 08.06.2020 № 500, от 14.07.2020 № 613, от 15.09.2020 № 832,
от 19.10.2020 № 1042, от 21.10.2020 № 1064, от 18.12.2020 № 1280, от 15.02.2021
№ 73, от 13.05.2021 № 342, от 19.08.2021 № 609, от 03.09.2021 № 673,
от 22.09.2021 № 743).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Глава города Перми А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 04.02.2022 № 67

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальную программу «Формирование современной городской среды»,**

**утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 897**

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | Участники программы | муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство»;территориальные органы администрации города Перми;муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» |

1.2. в графе 3 строки 5 абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«В 2018-2021 годах по результатам представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций
о включении общественных территорий муниципального образования город Пермь в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» и итогам проведения интернет-голосования по отбору общественных территорий муниципального образования город Пермь, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, определен перечень общественных территорий города Перми, подлежащих благоустройству, в количестве 16 единиц»;

1.3. строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2018 годплан | 2019 годплан | 2020 годплан | 2021 годплан | 2022 годплан | 2023 годплан | 2024 годплан |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 578 212,77149 | 808 073,86502 | 800 048,02459 | 654 930,56486 | 527 335,72671 | 403 599,76671 | 409 060,05161 |
| бюджет города Перми | 87 265,57574 | 228 185,48015 | 402 200,993 | 85 051,48004 | 158 276,260 | 25 275,800 | 0,000 |
| бюджет города Перми (софинансирование) | 52 083,86966 | 63 307,001 | 57 970,87500 | 55 051,49348 | 57 630,100 | 57 630,100 | 64 033,500 |
| бюджет города Перми (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 4 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 180,87656 | 32 782,40627 | 18 350,24459 | 170 887,94532 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 136 637,74037 | 223 232,37717 | 101 729,61853 | 134 743,97367 | 92 435,01834 | 101 699,51834 | 101 699,48758 |
| бюджет Пермского края (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 16 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 171 044,70916 | 240 566,60043 | 219 796,29347 | 209 195,67235 | 218 994,34837 | 218 994,34837 | 243 327,06403 |
| внебюджетные источники | 130 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 260 419,34834 | 337 207,92545 | 289 335,39444 | 275 257,46438 | 288 150,46671 | 288 150,46671 | 320 167,25161 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 672,92400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (софинансирование) | 52 083,86966 | 63 307,001 | 57 970,875 | 55 051,49348 | 57 630,100 | 57 630,100 | 64 033,500 |
| бюджет города Перми (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 4 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 56 250,57922 | 12 661,40002 | 11 568,22597 | 11 010,29855 | 11 526,01834 | 11 526,01834 | 12 806,68758 |
| бюджет Пермского края (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 16 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 152 084,89946 | 240 566,60043 | 219 796,29347 | 209 195,67235 | 218 994,34837 | 218 994,34837 | 243 327,06403 |
| подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 317 793,42315 | 470 865,93957 | 510 712,63015 | 379 673,10048 | 239 185,260 | 115 449,300 | 88 892,800 |
| бюджет города Перми | 87 265,57574 | 227 512,55615 | 402 200,993 | 85 051,48004 | 158 276,260 | 25 275,800 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 180,87656 | 32 782,40627 | 18 350,24459 | 170 887,94532 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 80 387,16115 | 210 570,97715 | 90 161,39256 | 123 733,67512 | 80 909,000 | 90 173,500 | 88 892,800 |
| бюджет Российской Федерации | 18 959,80970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 130 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2018 год план | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план |
| Доля площади благоустроенных общественных территорий города Перми к общей площади общественных территорий, % | - | - | 1,3 | 2,2 | 6,9 | 9,0 | 9,0 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Перми от общего количества дворовых территорий, % | 24,7 | 28,8 | 31,6 | 33,8 | 35,71 | 43,41 | 51,11 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Формирование комфортного внутригородского пространства на территории муниципального образования город Пермь» муниципальной программы «Формирование современной городской среды»:

2.1. строки 1.1.1.1.1.1-1.1.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.1 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Дзержинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 22 | 27 | 22 | 28 | 25 | 731 | 741 | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми (софинансирование) | 9 158,27545 | 9 706,72881 | 10 629,06412 | 11 626,35610 | 11 499,48943 | 9 143,59643 | 10 159,56040 |
| бюджет города Перми (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 1 279,04453 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 9 890,93749 | 1 941,34576 | 2 125,81269 | 2 325,27108 | 2 299,89789 | 1 828,71902 | 2 031,91011 |
| бюджет Пермского края (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 5 116,17811 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 26 742,16434 | 36 885,56945 | 40 390,44377 | 44 180,15029 | 43 698,05983 | 34 745,66140 | 38 606,29208 |
| 1.1.1.1.1.2 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Индустриального района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 30 | 28 | 26 | 17 | 12 | 141 | 151 | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми (софинансирование) | 6 527,45596 | 7 757,42104 | 8 239,25858 | 8 873,13493 | 7 832,99931 | 9 316,45393 | 10 351,62446 |
| бюджет города Перми (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 145,17620 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 7 049,65244 | 1 551,48421 | 1 647,85161 | 1 774,62699 | 1 566,59986 | 1 863,29052 | 2 070,32288 |
| бюджет Пермского края (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 580,70480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 19 060,17142 | 29 478,19993 | 31 309,18270 | 33 717,91274 | 29 765,39739 | 35 402,51984 | 39 336,13481 |
| 1.1.1.1.1.3 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Кировского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 19 | 22 | 23 | 12 | 13 | 801 | 811 | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми (софинансирование) | 5 073,52287 | 6 013,66177 | 6 381,98173 | 6 004,00480 | 6 040,46060 | 7 184,43481 | 7 982,71227 |
| бюджет Пермского края | 5 479,40470 | 1 202,73235 | 1 276,39627 | 1 200,80096 | 1 208,09211 | 1 436,88675 | 1 596,54091 |
| бюджет Российской Федерации | 14 814,68678 | 22 851,91471 | 24 251,53067 | 22 815,21822 | 22 953,75029 | 27 300,84834 | 30 334,27722 |
| 1.1.1.1.1.4 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 37 | 27 | 14 | 12 | 8 | 161 | 161 | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми (софинансирование) | 7 678,78774 | 8 484,77709 | 5 791,60275 | 4 538,46740 | 3 768,02683 | 3 006,79786 | 3 340,88941 |
| бюджет города Перми (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 804,47100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 8 293,09076 | 1 696,95542 | 1 158,32048 | 907,69348 | 753,60537 | 601,35948 | 668,17723 |
| бюджет Пермского края (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 3 217,88400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 22 422,06020 | 32 242,15292 | 22 008,09055 | 17 246,17614 | 14 318,50197 | 11 425,83020 | 12 695,36743 |
| 1.1.1.1.1.5 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Мотовилихинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 31 | 20 | 23 | 14 | 7 | 781 | 791 | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми (софинансирование) | 6 919,74260 | 8 837,40730 | 9 395,39924 | 8 814,71130 | 8 942,55838 | 10 636,14713 | 11 817,95151 |
| бюджет города Перми (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 17,46137 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 7 473,32199 | 1 767,48146 | 1 853,13153 | 1 762,94225 | 1 788,51168 | 2 127,22912 | 2 363,58801 |
| бюджет Пермского края (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 69,84549 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 20 205,64839 | 33 582,14774 | 35 209,48674 | 33 495,90293 | 33 981,72183 | 40 417,35326 | 44 908,17219 |
| 1.1.1.1.1.6 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Орджоникидзевского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 20 | 20 | 13 | 9 | 9 | 261 | 271 | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми (софинансирование) | 4 965,63776 | 5 291,70399 | 5 620,47546 | 5 304,01968 | 5 344,23516 | 6 356,34463 | 7 062,61127 |
| бюджет города Перми (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 264,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 5 362,88878 | 1 058,34080 | 1 124,09502 | 1 060,80394 | 1 068,84537 | 1 271,26874 | 1 412,52089 |
| бюджет Пермского края (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 1 056,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 14 499,66226 | 20 108,47513 | 21 357,80680 | 20 155,27478 | 20 308,06198 | 24 154,10612 | 26 837,89682 |
| 1.1.1.1.1.7 | количество дворовых территорий многоквар-тирных до-мов Сверд-ловского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благо-устройства | ед. | 57 | 60 | 31 | 14 | 21 | 1251 | 1251 | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 672,924 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (софинансирование) | 11 760,44728 | 17 215,301 | 11 913,09312 | 9 890,79927 | 14 202,33029 | 11 986,32521 | 13 318,15068 |
| бюджет города Перми (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 1 489,84690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 12 701,28306 | 3 443,06002 | 2 382,61837 | 1 978,15985 | 2 840,46606 | 2 397,26471 | 2 663,62755 |
| бюджет Пермского края (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 5 959,38760 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 34 340,50607 | 65 418,14055 | 45 269,75224 | 37 585,03725 | 53 968,85508 | 45 548,02921 | 50 608,92348 |

2.2. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 260 419,34834 | 337 207,92545 | 289 335,39444 | 275 257,46438 | 288 150,46671 | 288 150,46671 | 320 167,25161 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 672,92400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (софинансирование) | 52 083,86966 | 63 307,001 | 57 970,875 | 55 051,49348 | 57 630,100 | 57 630,100 | 64 033,500 |
| бюджет города Перми (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 4 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 56 250,57922 | 12 661,40002 | 11 568,22597 | 11 010,29855 | 11 526,01834 | 11 526,01834 | 12 806,68758 |
| бюджет Пермского края (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 16 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 152 084,89946 | 240 566,60043 | 219 796,29347 | 209 195,67235 | 218 994,34837 | 218 994,34837 | 243 327,06403 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 260 419,34834 | 337 207,92545 | 289 335,39444 | 275 257,46438 | 288 150,46671 | 288 150,46671 | 320 167,25161 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 672,92400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (софинансирование) | 52 083,86966 | 63 307,001 | 57 970,875 | 55 051,49348 | 57 630,100 | 57 630,100 | 64 033,500 |
| бюджет города Перми (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 4 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 56 250,57922 | 12 661,40002 | 11 568,22597 | 11 010,29855 | 11 526,01834 | 11 526,01834 | 12 806,68758 |
| бюджет Пермского края (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 16 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 152 084,89946 | 240 566,60043 | 219 796,29347 | 209 195,67235 | 218 994,34837 | 218 994,34837 | 243 327,06403 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 260 419,34834 | 337 207,92545 | 289 335,39444 | 275 257,46438 | 288 150,46671 | 288 150,46671 | 320 167,25161 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 672,92400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (софинансирование) | 52 083,86966 | 63 307,001 | 57 970,875 | 55 051,49348 | 57 630,100 | 57 630,100 | 64 033,500 |
| бюджет города Перми (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 4 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 56 250,57922 | 12 661,40002 | 11 568,22597 | 11 010,29855 | 11 526,01834 | 11 526,01834 | 12 806,68758 |
| бюджет Пермского края (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 16 000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 152 084,89946 | 240 566,60043 | 219 796,29347 | 209 195,67235 | 218 994,34837 | 218 994,34837 | 243 327,06403 |

2.3. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 260 419,34834 | 337 207,92545 | 289 335,39444 | 275 257,46438 | 288 150,46671 | 288 150,46671 | 320 167,25161 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 672,92400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (софинансирование) | 52 083,86966 | 63 307,001 | 57 970,875 | 55 051,49348 | 57 630,100 | 57 630,100 | 64 033,500 |
| бюджет города Перми (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 4 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 56 250,57922 | 12 661,40002 | 11 568,22597 | 11 010,29855 | 11 526,01834 | 11 526,01834 | 12 806,68758 |
| бюджет Пермского края (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 16 000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 152 084,89946 | 240 566,60043 | 219 796, 29347 | 209 195,67235 | 218 994,34837 | 218 994,34837 | 243 327,06403 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь» муниципальной программы «Формирование современной городской среды»:

3.1. строку 1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.2.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по ремонту и капитальному ремонту территорий общего пользования |

3.2. строку 1.2.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.1 | количество этапов выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту сквера на нижней части набережной реки Камы (г. Пермь, Ленинский район, вдоль реки Камы) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «Перм-благоустройство» | бюджет города Перми | 37 470,15178 | 79 946,28348 | 43 427,368 | 351,4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 180,87656 | 32 529,75723 | 12 750,73859 | 25 837,81452 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 80 387, 16115 | 75 570,97715 | 90 161,39256 | 83 858,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 18 959,80970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.3. после строки 1.2.1.1.1.2 дополнить строками 1.2.1.1.1.21, 1.2.1.1.1.22 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.21 | оплата выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера на нижней части набережной реки Камы (г. Пермь, Ленинский район, вдоль реки Камы) | ед. | - | - | - | 1 | - | - | - | МКУ «Перм-благоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 672,88804 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 322,35996 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.22 | оплата выполненных работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Сквер на нижней части набережной реки Камы»  | ед. | - | - | - | 1 | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 200,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.4. строку 1.2.1.1.1.3 признать утратившей силу;

3.5. строку 1.2.1.1.1.41 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.41 | выполненные строительно-монтажные работы по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии | ед. | - | - | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 77 027,192 | 18 294,300 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 116 469,29624 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 39 875,27512 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.6. строку 1.2.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.5 | количество этапов выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту сквера им. М.И. Субботина (г. Пермь, Свердловский район, ул. Чкалова, между ул. Куйбышева и ул. Героев Хасана) | ед. | - | - | - | - | - | 1 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25 275,800 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 53 950,300 | 88 892,800 |

3.7. после строки 1.2.1.1.1.5 дополнить строками 1.2.1.1.1.6, 1.2.1.1.1.7, 1.2.1.1.1.71 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.6 | количество подписанных актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту «Сквера им. М.И. Субботина» | ед. | - | - | - | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12 505,600 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.7 | количество этапов выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту «Территории озеленения по ул. Макаренко» | ед. | - | - | - | - | 1 | 1 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 78 153,27720 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80 909,000 | 36 223,200 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.71 | количество откорректированных проектных документаций по капитальному ремонту «Территории озеленения по ул. Макаренко» | ед. | - | - | - | - | 1 | - | - | МКУ «Перм-благоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 774, 42280 | 0,000 | 0,000 |

3.8. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 137 997,99919 | 196 447,01786 | 151 939,00515 | 352 614,62588 | 190 636,600 | 115 449,300 | 88 892,800 |
| бюджет города Перми | 37 470,15178 | 88 346,28348 | 43 427,368 | 85 051,48004 | 109 727,600 | 25 275,800 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 180,87656 | 32 529,75723 | 18 350,24459 | 143 829,47072 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 80 387,16115 | 75 570,97715 | 90 161,39256 | 123 733,67512 | 80 909,000 | 90 173,500 | 88 892,800 |
| бюджет Российской Федерации | 18 959,80970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.9. после строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.1.1.2, 1.2.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.2.1.1.2 | Ремонт общественных территорий города Перми |
| 1.2.1.1.2.1 | количество этапов выполненных работ по ремонту «Сквера им П. Морозова» | ед. | - | - | - | - | 1 | - | - | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 48 548,660 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 48 548,660 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 48 548,660 | 0,000 | 0,000 |

3.10. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 137 997,99919 | 196 447,01786 | 151 939,00515 | 352 614,62588 | 239 185,260 | 115 449,300 | 88 892,800 |
| бюджет города Перми | 37 470,15178 | 88 346,28348 | 43 427,368 | 85 051,48004 | 158 276,260 | 25 275,800 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 180,87656 | 32 529,75723 | 18 350,24459 | 143 829,47072 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 80 387,16115 | 75 570,97715 | 90 161,39256 | 123 733,67512 | 80 909,000 | 90 173,500 | 88 892,800 |
| бюджет Российской Федерации | 18 959,80970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.11. строку 1.2.1.2.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.2.1.3 | количество этапов выполненных строительно-монтажных работ по благоустройству общественных территорий города Перми | ед. | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 49795,42396 | 114042,55615 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 252,64904 | 0,000 | 19 314,10695 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 135000,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 130000,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.12. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 179 795,42396 | 249 295,20519 | 216 577,025 | 19 565,72176 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 49 795,42396 | 114 042,55615 | 216 577,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 252,64904 | 0,000 | 19 565,72176 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 135 000,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 130 000,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.13. строки 1.2.1.2.2.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.2.2.2 | количество этапов выполненных строительно-монтажных работ по благоустройству территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы» с учетом осуществления авторского надзора и технологического присоединения к электрическим сетям | ед. | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «Перм-благоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 25 123,71652 | 142 196,6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 492,75284 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,000 | 25123,71652 | 142196,600 | 7 492,75284 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 25123,71652 | 142196,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 492,75284 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 179795,42396 | 274418,92171 | 358773,625 | 27 058,4746 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 49795,42396 | 139166,27267 | 358773,625 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 252,64904 | 0,000 | 27 058,4746 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 135000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 130000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 317 793,42315 | 470 865,93957 | 510 712,63015 | 379 673,10048 | 239 185,260 | 115 449,300 | 88 892,800 |
| бюджет города Перми | 87 265,57574 | 227 512,55615 | 402 200,993 | 85 051,48004 | 158 276,260 | 25 275,800 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 180,87656 | 32 782,40627 | 18 350,24459 | 170 887,94532 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 80 387,16115 | 210 570,97715 | 90 161,39256 | 123 733,67512 | 80 909,000 | 90 173,500 | 88 892,800 |
| бюджет Российской Федерации | 18 959,80970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 130 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 317 793,42315 | 470 865,93957 | 510 712,63015 | 379 673,10048 | 239 185,260 | 115 449,300 | 88 892,800 |
| бюджет города Перми | 87 265,57574 | 227 512,55615 | 402 200,993 | 85 051,48004 | 158 276,260 | 25 275,800 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 180,87656 | 32 782,40627 | 18 350,24459 | 170 887,94532 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 80 387,16115 | 210 570,97715 | 90 161,39256 | 123 733,67512 | 80 909,000 | 90 173,500 | 88 892,800 |
| бюджет Российской Федерации | 18 959,80970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 130 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.14. приложение 1 изложить в следующей редакции:

«АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий муниципального образования город Пермь, подлежащих благоустройству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование территории | Адрес расположения общественной территории, подлежащей благоустройству | Общая оценка общественной территории в соответствии с критериями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сквер на нижней части набережной реки Камы | г. Пермь, Ленинский район, вдоль реки Камы | 110 |
| 2 | Сквер в 68 квартале, эспланада | г. Пермь, Ленинский район, участок между ул. Ленина, ул. Попова и ул. Петропавловской | 110 |
| 3 | Парк культуры и отдыха «Балатово»  | г. Пермь, Дзержинский район, от шоссе Космонавтов до ул. Подлесной | 95 |
| 4 | Бульвар им. Советской Армии | г. Пермь, Свердловский район, по ул. Сибирской между ул. Швецова и ул. Белинского | 95 |
| 5 | Сквер на набережной реки Камы \* | г. Пермь, Кировский район, набережная реки Камы от ул. Чистопольской до ул. Шишкина | 90 |
| 6 | Парк Победы \* | г. Пермь, Индустриальный район, территория между ул. Архитектора Свиязева и ул. Карпинского | 85 |
| 7 | Сквер им. М.И. Субботина | г. Пермь, Свердловский район, ул. Чкалова, между ул. Куйбышева и ул. Героев Хасана | 80 |
| 8 | Сквер у клуба им. С.М. Кирова \* | г. Пермь, Кировский район, внутри квартала между ул. Маршала Рыбалко, ул. Гальперина и ул. Автозаводской | 80 |
| 9 | Сквер им. Татищева \* | г. Пермь, Ленинский район, ул. Ленина, от ул. Клименко до ул. Суксунской | 77 |
| 10 | Бульвар по ул. Крупской \* | г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Крупской, от площади Дружбы до ул. Ушинского | 70 |
| 11 | Сквер на ул. Генерала Черняховского \* | г. Пермь, Орджоникидзевский район, территория вдоль домов по ул. Краснодонской, 1-25 | 50 |
| 12 | Сквер «Мемориал Победы» \* | г. Пермь, поселок Новые Ляды, ул. Мира, 24 | 50 |
| 13 | Эспланада (откосы, 3 яруса) \* | со стороны реки Камы от ул. Попова до ул. Крисанова | 40 |
| 14 | Сквер по ул. Екатерининской, 171 \* | г. Пермь, Дзержинский район, вдоль дома по ул. Екатерининской, 171 | 27 |
| 15 | Территория озеленения по ул. Макаренко | ул. Макаренко от ул. Тургенева до бульвара Гагарина | \*\* |
| 16 | Сквер им. П. Морозова | ул. Александра Щербакова от ул. Первомайской до ул. Валежной и ул. Цимлянской | \*\* |

----------------------------------------

\* В отношении объектов озеленения, включенных в адресный перечень общественных территорий муниципального образования город Пермь муниципальной программы «Формирование современной городской среды», подлежащих благоустройству, выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту запланировано в рамках муниципальной программы «Благоустройство города Перми».

\*\* Общественная территория выбрана для благоустройства в 2022 году по итогам интернет-голосования, проведенного в соответствии
с постановлениями администрации города Перми от 28 августа 2017 г. № 659 «Об утверждении Порядка проведения интернет-голосования
по отбору общественных территорий муниципального образования город Пермь, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2024 годы, о создании общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2024 годы в части благоустройства общественных территорий муниципального образования город Пермь», от 15 апреля 2021 г. № 260 «О проведении интернет-голосования по отбору общественных территорий муниципального образования город Пермь, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды в 2022 году».»;

3.15. в приложении 2:

3.15.1. в таблице 1 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 626 949,82234 тыс. руб. |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| всего, в том числе | 626 949,82234 | 179 795,42396 | 248 645,91519 | 178 942,76143 | 19 565,72176 |
| бюджет города Перми | 342 131,45154 | 49 795,42396 | 113 393,26615 | 178 942,76143 | - |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 19 818,37080 | - | 252,64904 | - | 19 565,72176 |
| бюджет Пермского края | 135 000,000 | - | 135 000,000 | - | - |
| внебюджетные источники | 130 000,000 | 130 000,000 | - | - | - |

3.15.2. в таблице 2 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 151 630,29828 тыс. руб. |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| всего | 2019 | 2020 | 2021 |
| всего, в том числе | 151 630,29828 | 25 007,046 | 119 130,49944 | 7 492,75284 |
| бюджет города Перми | 144 137,54544 | 25 007,046 | 119 130,49944 | - |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7 492,75284 | - | - | 7 492,75284 |

3.16. приложение 3 изложить в следующей редакции:

«**Перечень объектов,**

**подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета города Перми, подпрограммы 1.2
«Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь» муниципальной
программы «Формирование современной городской среды»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование подпрограммы, мероприятия, показателя непосредственного результата, объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения | Период проведения капитального ремонта | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| срок начала | срок окончания | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Подпрограмма. Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь |
| 1.2.1.1.1 | Капитальный ремонт общественных территорий города Перми |
| 1.2.1.1.1.1 | количество этапов выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту сквера на нижней части набережной реки Камы (г. Пермь, Ленинский район, вдоль реки Камы) | 2018 | 2021 | бюджет города Перми | 37 470,15178 | 70 383,12882 | 21 005,8904 | 351,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 180,87656 | 32 529,75723 | 7 812,04171 | 25 837,81452 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 80 387,16115 | 75 570,97715 | 90 161,39256 | 83 858,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 18 959,80970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2.1 | оплата выполнен-ных проектно-изыскательских ра-бот по капитально-му ремонту сквера на нижней части набережной реки Камы (г. Пермь, Ленинский район, вдоль реки Камы) | 2021 | 2021 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 672,88804 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 322,35996 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2.2 | оплата выполненных работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Сквер на нижней части набережной реки Камы»  | 2021 | 2021 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.4 | количество выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту парка культуры и отдыха «Балатово» (невыполнение показателя за отчетный год) | 2019 | 2020 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 5 599,506 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.41 | выполненные строительно-монтажные работы по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии | 2021 | 2022 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 77 027,192 | 18 294,300 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 116 469,29624 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 39 875,27512 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.5 | количество этапов выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту сквера им. М.И. Субботина (г. Пермь, Свердловский район, ул. Чкалова, между ул. Куйбышева и ул. Героев Хасана) | 2023 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25 275,800 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 53 950,300 | 88 892,800 |
| 1.2.1.1.1.6 | количество подписанных актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера им. М.И. Субботина  | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12 505,600 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.7 | количество этапов выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту «Территории озеленения по ул. Макаренко» | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 78 153,27720 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80 909,000 | 36 223,200 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.71 | количество откорректированных проектных документаций по капитальному ремонту «Территории озеленения по ул. Макаренко» | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 774, 42280 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Формирование современной городской среды»:

4.1. строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля площади благоустроенных общественных территорий города Перми к общей площади общественных территорий | % | - | - | 1,3 | 2,2 | 3,0 | 12,4 | 12,4 |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля площади благоустроенных общественных территорий города Перми к общей площади общественных территорий | % | - | - | 1,3 | 2,2 | 6,9 | 9,0 | 9,0 |

4.2. после строки:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Перми |

дополнить строкой следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество реализованных проектов благоустройства территорий в городе Перми (нарастающим итогом с 2017 года) | ед. | - | - | - | - | 611 | 977 | 1343 |

4.3. строку 1.2.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Перми |
| Количество обустроенных общественных территорий города Перми (нарастающим итогом) | ед. | - | - | - | - | 5 | 5 | 6 |
| Площадь территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы», на которой выполнены работы по благоустройству | тыс. кв. м | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | - | - | - |
| Площадь территории общего пользования «Сквер в 68 квартале, эспланада», на которой выполнены работы по благоустройству | тыс. кв. м | 24,9 | 37,5 | 37,5 | - | - | - | - |
| Площадь территории общего пользования «Бульвар им. Советской Армии», на которой выполнены работы по благоустройству | тыс. кв. м | - | - | - | 22,0 | 22,0 | - | - |
| Площадь территории общего пользования «Сквер им. М.И. Субботина», на которой выполнены работы по благоустройству | тыс. кв. м | - | - | - | - | - | 57,4 | 57,4 |
| Площадь территории общего пользования «Территория озеленения по ул. Макаренко», на которой выполнены работы по благоустройству | тыс. кв. м | - | - | - | - | 57,0 | 57,0 | - |
| Площадь территории общего пользования «Сквер им. П. Морозова», на которой выполнены работы по благоустройству | тыс. кв. м | - | - | - | - | 48,4 | - | - |

4.4. приложение изложить в следующей редакции:

«МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |
| формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля площади благоустроенных общественных территорий города Перми к общей площади общественных территорий | % | - | Дблаг.об.пол. = Sблаг.об.пол. / Sвсего об.пол. x 100 % | Sблаг.об.пол – площадь благоустроенных территорий общего пользования, кв. м;Sвсего об.пол. – площадь территорий общего пользования всего, кв. м | Sблаг.об.пол. – акты выполненных работ;Sвсего об.пол. – ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 31 декабря |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Перми от общего количества дворовых территорий | % | - | Дблаг.двор.тер.МКД = Кблаг.двор.тер.МКД + Кблаг.двор.тер.МКД факт / ОбК двор.тер.МКД. x 100 % | Кблаг.двор.тер.МКД – количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы;Кблаг.двор.тер.МКД факт – фактическое количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов до начала реализации программы и вне реализации программы;ОбК двор.тер.МКД. – общее количество дворовых территорий многоквартирных домов, за исключением признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | Кблаг.двор.тер.МКД – акты выполненных работ;Кблаг.двор.тер.МКД – ведомственная статистика;ОбК двор.тер. МКД. – ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 31 декабря |
| 3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Перми | % | приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 апреля 2019 г. № 228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда» | Dn = Nу / N x 100 | Dn – доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании город Пермь;N – количество граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании город Пермь, тыс. чел.;Nу – количество граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, тыс. чел. | N – Росстат;Nу – ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 31 декабря |
| 4 | Количество реализованных проектов благоустройства территорий в городе Перми (нарастающим итогом с 2017 года) | Ед. | - | Кпр.тер.= Ктер.МКД2017+ Ктер.МКДN(нараст.итог) | Ктер.МКД2017 = количество благоустроенных территорий, прилегающих к многоквартирным домам (их совокупностей), в рамках реализации программы в 2017 году;Ктер.МКДN= количество благоустроенных территорий, прилегающих к многоквартирным домам (их совокупностей) в рамках реализации программы нарастающим итогом на отчетную дату | ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 31 декабря |
| 5 | Общая площадь благоустроенных дворовых территорий города Перми | млн. кв. м | - | Sдвор.тер | Sдвор.тер – площадь благоустроенных дворовых территорий в рамках реализации программы | ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 31 декабря |
| 6 | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города Перми, проживающего в многоквартирных домах | % | - | Джит.МКД благ.двор. = Чжит.МКД благ.двор. / ОбЧ жит.МКД. x 100 % | Чжит.МКД благ.двор. – численность населения города Перми, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями;ОбЧ жит.МКД. – общая численность населения города Перми, проживающего в многоквартирных домах | ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 31 декабря |
| 7 | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Перми | % | - | Дтруд.уч.мин.пер. = Об.план.труд.уч.мин.пер. / Об.факт.труд.уч.мин.пер. x 100 % | Об.план.труд.уч.мин.пер. – планируемый объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Перми;Об.факт.труд.уч.мин.пер. – фактический объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Перми | Об.план.труд.уч.мин.пер. – ведомственная статистика;Об.факт.труд.уч.мин.пер. – ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 31 декабря |
| 8 | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Перми | % | - | Дтруд.уч.доп.пер. = Об.план.труд.уч.доп.пер. / Об.факт.труд.уч.доп.пер. x 100 % | Об.план.труд.уч.доп.пер. – планируемый объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Перми;Об.факт.труд.уч.доп.пер. – фактический объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Перми | Об.план.труд.уч.доп.пер. – ведомственная статистика;Об.факт.труд.уч.доп.пер. – ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 31 декабря |
| 9 | Доля финансового участия собственников помещений в многоквартирном доме в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории города Перми в рамках дополнительного перечня работ | % | - | Дфин.уч.доп.пер. = ОРфин.уч.соб.МКД / ОСт.мер. доп.пер. x 100 % | ОРфин.уч.соб.МКД – общий размер софинансирования собственниками помещений в многоквартирном доме стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, выполняемых в рамках дополнительного перечня работ, требующих финансового участия собственников помещений в многоквартирном доме;ОСт.мер.доп.пер. – общая стоимость мероприятий по благоустройству дворовых территорий города Перми, выполняемых в рамках дополнительного перечня работ, требующих финансового участия собственников помещений в многоквартирном доме | ОРфин.уч.соб.МКД – ведомственная статистика;ОСт.мер.доп. пер. – ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 31 декабря |
| 10 | Доля индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории города Перми, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства, от общего числа индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории города Перми | % | - | Дижд и зу инв. = Кижд и зу инв.факт / Кижд и зу инв.план. x 100 % | Кижд и зу инв.факт – количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории города Перми, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства;Кижд и зу инв.план. – количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории города Перми | Кижд и зу инв.факт – ведомственная статистика;Кижд и зу инв.план. – ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 31 декабря |
| 11 | Количество обустроенных общественных территорий города Перми | Ед. | Паспорт национального проекта «Жилье и городская среда», утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16) | ∑благ.общ.тер. | ∑благ.общ.тер.= Сумма всех благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу | ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 31 декабря |
| 12 | Площадь территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы», на которой выполнены работы по благоустройству | тыс. кв. м | - | Sблаг.набереж. | Sблаг.набереж. – площадь благоустроенной территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы» в рамках реализации программы | Sблаг.набереж. – ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 31 декабря |
| 13 | Площадь территории общего пользования «Сквер в 68 квартале, эспланада», на которой выполнены работы по благоустройству | тыс. кв. м | - | Sблаг.эспл. | Sблаг.эспл. – площадь благоустроенной территории общего пользования «Сквер в 68 квартале, эспланада» в рамках реализации программы | Sблаг.эспл. – ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 31 декабря |
| 14 | Площадь территории общего пользования «Сквер им. М.И. Субботина», на которой выполнены работы по благоустройству | тыс. кв. м | - | Sблаг.парка | Sблаг.парка – площадь благоустроенной территории общего пользования «Сквер им. М.И. Субботина», в рамках реализации программы | Sблаг.парка. – ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 31 декабря |
| 15 | Площадь территории общего пользования «Территория озеленения по ул. Макаренко», на которой выполнены работы по благоустройству | тыс. кв. м | - | Sблаг.парка | Sблаг.парка – площадь благоустроенной территории общего пользования «Территория озеленения по ул. Макаренко», в рамках реализации программы | Sблаг.парка - ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 31 декабря |
| 16 | Площадь территории общего пользования «Сквер им. П. Морозова», на которой выполнены работы по благоустройству | тыс. кв. м | - | Sблаг.парка | Sблаг.парка – площадь благоустроенной территории общего пользования «Сквер им. П. Морозова», в рамках реализации программы | Sблаг.парка - ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 31 декабря |

5. В приложении 5:

5.1. строку 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.1 | Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Дзержинского района | администрация Дзержинского района города Перми | 15.04.2022 | 15.09.2022 | число дворовых территорий многоквартирных домов Дзержинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 251 | бюджет города Перми | 11 499,48943 |
| бюджет Пермского края | 2 299,89789 |
| количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения работ по ремонту дворового проезда, и (или) оборудованию автомобильных парковок, и (или) устройству тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Дзержинского района | ед. | 251 |
| бюджет Российской Федерации | 43 698,05983 |

5.2. в графе 10 строки 1.1.1.1.1.6 цифры «5 344,25876» заменить цифрами «5 344,23516»;

5.3. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 288 150,46671 |
| бюджет города Перми | 57 630,100 |
| бюджет Пермского края | 11 526,01834 |
| бюджет Российской Федерации | 218 994,34837 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 288 150,46671 |
| бюджет города Перми | 57 630,100 |
| бюджет Пермского края | 11 526,01834 |
| бюджет Российской Федерации | 218 994,34837 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 288 150,46671 |
| бюджет города Перми | 57 630,100 |
| бюджет Пермского края | 11 526,01834 |
| бюджет Российской Федерации | 218 994,34837 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 288 150,46671 |
| бюджет города Перми | 57 630,100 |
| бюджет Пермского края | 11 526,01834 |
| бюджет Российской Федерации | 218 994,34837 |

6. Приложение 6 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь»
муниципальной программы «Формирование современной городской среды»
на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| наименование | ед. изм. | значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Перми |
| 1.2.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по ремонту и капитальному ремонту территорий общего пользования |
| 1.2.1.1.1 | Капитальный ремонт общественных территорий города Перми |
| 1.2.1.1.1.1 | Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии |
| 1.2.1.1.1.1.1 | Приемка выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.03.2022 | 20.12.2022 | подписанный акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии | ед. | 1 | бюджет города Перми | 18 294,300 |
| 1.2.1.1.1.2 | Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту «Сквера им. М.И. Субботина» |
| 1.2.1.1.1.2.1 | Приемка выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту «Сквера им. М.И. Субботина» | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.03.2022 | 20.12.2022 | подписанный акт приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту «Сквера им. М.И. Субботина» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12 505,600 |
| 1.2.1.1.1.3 | Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту «Территории озеленения по ул. Макаренко» |
| 1.2.1.1.1.3.1 | Приемка выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту «Территории озеленения по ул. Макаренко» | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.03.2022 | 20.12.2022 | подписанный акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту «Территории озеленения по ул. Макаренко» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 78 153,27720 |
| бюджет Пермского края | 80 909,000 |
| 1.2.1.1.1.3.2. | Приемка выполненных работ по корректировке проектной документации по капитальному ремонту «Территории озеленения по ул. Макаренко» | МКУ «Пермбла-гоустройство» | 01.01.2022 | 30.06.2022 | подписанный акт приемки выполненных работ по корректировке проектной документации по капитальному ремонту «Территории озеленения по ул. Макаренко» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 774,42280 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 190 636,600 |
| бюджет города Перми | 109 727,600 |
| бюджет Пермского края | 80 909,000 |
| 1.2.1.1.2 | Ремонт общественных территорий города Перми |
| 1.2.1.1.2.1 | Выполнение работ по ремонту «Сквера им П. Морозова» |
| 1.2.1.1.2.1.1 | Приемка выполненных работ по ремонту «Сквера им. П. Морозова» | МКУ «Благо-устройство Ор-джоникидзевского района» | 01.03.2022 | 20.12.2022 | подписанный акт приемки выполненных работ по ремонту «Сквера им. П. Морозова» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 48 548,660 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 48 548,660 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 239 185,260 |
| бюджет города Перми | 158 276,260 |
| бюджет Пермского края | 80 909,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 239 185,26 |
| бюджет города Перми | 158 276,260 |
| бюджет Пермского края | 80 909,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 239 185,26 |
| бюджет города Перми | 158 276,260 |
| бюджет Пермского края | 80 909,000 |