



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.02.2022

№ 82

**О внесении изменений   
в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми   
от 20.10.2021 № 917**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования   
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 917.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления   
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

Глава города Перми А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 14.02.2022 № 82

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми»,   
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 917**

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. строку 2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |

1.2. строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год  план | 2023 год  план | 2024 год  план | 2025 год  план | 2026 год  План |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе: | 5 798 402,367 | 3 547 168,600 | 3 191 440,900 | 2 980 840,300 | 2 979 862,000 |
| бюджет города Перми | 3 969 681,367 | 2 762 915,600 | 2 557 109,900 | 2 980 840,300 | 2 979 862,000 |
| бюджет Пермского края | 1 828 721,000 | 784 253,000 | 634 331,000 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 4 913 941,067 | 3 081 834,000 | 2 726 106,300 | 2 194 853,300 | 2 193 875,000 |
| бюджет города Перми | 3 137 720,067 | 2 350 081,000 | 2 144 275,300 | 2 194 853,300 | 2 193 875,000 |
| бюджет Пермского края | 1 776 221,000 | 731 753,000 | 581 831,000 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе: | 571 131,500 | 185 523,300 | 185 523,300 | 576 175,700 | 576 175,700 |
| бюджет города Перми | 571 131,500 | 185 523,300 | 185 523,300 | 576 175,700 | 576 175,700 |
| подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе: | 313 329,800 | 279 811,300 | 279 811,300 | 209 811,300 | 209 811,300 |
| бюджет города Перми | 260 829,800 | 227 311,300 | 227 311,300 | 209 811,300 | 209 811,300 |
| бюджет Пермского края | 52 500,000 | 52 500,000 | 52 500,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы, в том числе: | 2022 год  план | 2023 год  план | 2024 год  план | 2025 год  план | 2026 год  план |
| Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, % | 83,6 | 84,91 | 86,0 | 85,6 | 85,5 |
| Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 3,9 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, снижение уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации ДТП» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

2.1. строки 1.1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.1 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 2 204 479,  13 | 2 204 479,  13 | 2 204 479,  13 | 2 204 479,  13 | 2 204 479,  13 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 191 903,  400 | 191 903,  400 | 191 903,  400 | 191 903,  400 | 191 903,  400 |
| кв. м | 2 535 088,  07 | 2 535 088,  07 | 2 535 088,  07 | 2 535 088,  07 | 2 535 088,  07 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 152  835,657 | 152 835,  700 | 152 835,  700 | 152 835,  700 | 152 835,  700 |
| кв. м | 2 739 631,  3 | 2 739 631,  3 | 2 739 631,  3 | 2 739 631,  3 | 2 739 631,  3 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 136 794,  000 | 136 794,  000 | 136 794,  000 | 136 794,  000 | 136 794,  000 |
| кв. м | 1 551 084,9 | 1 550 754,  9 | 1 550 754,  9 | 1 550 754,  9 | 1 550 754,  9 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 307  255,000 | 307 255,  000 | 307 255,  000 | 307 255,  000 | 307 255,  000 |
| кв. м | 3 306 354,  2 | 3 306 354,  2 | 3 306 354,  2 | 3 306 354,  2 | 3 306 354,  2 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 229 037,  900 | 224 999,  500 | 224 999,  500 | 224 999,  500 | 224 999,  500 |
| кв. м | 3 237 289,  2 | 3 237 289,  2 | 3 237 289,  2 | 3 237 289,  2 | 3 237 289,  2 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 149 914,  900 | 149 914,  900 | 149 914,  900 | 149 914,  900 | 149 914,  900 |
| кв. м | 3 472 577,  5 | 3 472 577,  5 | 3 472 577,  5 | 3 472 577,  5 | 3 472 577,  5 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 289 543,  000 | 289 543,  000 | 289 543,  000 | 289 543,  000 | 289 543,  000 |
| кв. м | 542 000,  52 | 542 000,  52 | 542 000,  52 | 542 000,  52 | 542 000,  52 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 20 435,  100 | 20 435,  100 | 20 435,  100 | 20 435,  100 | 20 435,  100 |
| итого по ПНР | кв. м | 19 588 504,82 | 19 588 174,  82 | 19 588 174,  82 | 19 588 174,  82 | 19 588 174,  82 | - | бюджет города Перми | 1 477  718,957 | 1 473  680,600 | 1 473  680,600 | 1 473 680,  600 | 1 473 680,  600 |
| 1.1.1.1.1.2 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 93 035,  00 | 56 294,  00 | 72 398,  66 | 69 614,  10 | 66 936,  63 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 305 997,  400 | 141  155,  100 | 41 155,  000 | 41 155,  000 | 41 155,  000 |
| кв. м | 78 304,  30 | 80 761,  26 | 77 655,  06 | 74 668,  33 | 71 796,  47 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 191 153,  943 | 144 143,  000 | 44 143,  000 | 44 143,  000 | 44 143,  000 |
| кв. м | 83 989,  81 | 80 761,  26 | 77 655,  06 | 74 668,  33 | 71 796,  47 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 44 142,  000 | 40 798,  800 | 40 798,  900 | 40 798,  900 | 40 798,  900 |
| кв. м | 88 673,  197 | 57 804,  23 | 55 580,  99 | 53 443,  26 | 51 387,  75 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 299  783,100 | 16 070,  800 | 16 070,  800 | 16 070,  800 | 16 070,  800 |
| кв. м | 120 188,0 | 89 691,  24 | 86 241,  57 | 82 924,  59 | 79 735,  18 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 53 909,  500 | 53 909,  500 | 53 909,  500 | 53 909,  500 | 53 909,  500 |
| кв. м | 93 278,  17 | 86 983,  52 | 83 638,  00 | 80 421,  15 | 77 328,  03 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 49 023,  700 | 49 023,  700 | 49 023,  700 | 49 023,  700 | 49 023,  700 |
| кв. м | 90 464,  28 | 86 983,  52 | 83 638,  00 | 80 421,  15 | 77 328,  03 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 61 743,  300 | 47 544,  700 | 47 544,  700 | 47 544,  700 | 47 544,  700 |
| кв. м | 23 287,040 | 14 570,  43 | 14 010,  03 | 13 471,  19 | 12 953,  06 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 9 313,  700 | 9 313,  700 | 9 313,  700 | 9 313,  700 | 9 313,  700 |
| итого по ПНР 1.1.1.1.1.2 | кв. м | 671 219,  797 | 553 849,  46 | 550 817,  37 | 529 632,  1 | 509 261,  62 | - | бюджет города Перми | 1 015  066,643 | 501 959,300 | 301 959,300 | 301 959,  300 | 301 959,  300 |

2.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 2 508 409,500 | 1 989 926,  200 | 1 789 926,  200 | 1 789 926,  200 | 1 789 926,  200 |

2.3. строки 1.1.1.1.3.1, 1.1.1.1.3.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.1 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1 577,5 | 5 312,  1 | 7 562,  5 | 7 562,  5 | 6 991,  9 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 3 893,  200 | 6 824,  600 | 10 104,  300 | 10 104,  300 | 10 104,  300 |
| кв. м | 3 697,0 | 2 797,  3 | 2 689,  7 | 2 689,  7 | 2 486,  8 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 3 593,  700 | 3 593,  700 | 3 593,  700 | 3 593,  700 | 3 593,  700 |
| кв. м | 2 909,2 | 6 410,  9 | 3 824,  5 | 3 824,  5 | 3 535,  9 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 3 593,  700 | 8 236,  200 | 5 109,  900 | 5 109,  900 | 5 109,  900 |
| кв. м | 3 326,2 | 3 729,  7 | 3 586,  2 | 3 586,  2 | 3 315,  7 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 5 078,  2932 | 4 791,  600 | 4 791,  600 | 4 791,  600 | 4 791,  600 |
| кв. м | 3 878,9 | 8 312,  9 | 6 887,  4 | 6 887,  4 | 6 367,  8 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 4 791,  600 | 10 679,  700 | 9 202,  300 | 9 202,  300 | 9 202,  300 |
| кв. м | 2 424,3 | 7 420,  1 | 8 125,  7 | 8 125,  7 | 7 512,  7 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 3 047,  400 | 9 532,  800 | 10 856,  800 | 10 856,  800 | 10 856,  800 |
| кв. м | 4 363,7 | 4 195,  9 | 4 034,  5 | 4 034,  5 | 3 730,  1 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 5 390,  500 | 5 390,  500 | 5 390,  500 | 5 390,  500 | 5 390,  500 |
| кв. м | 505,0 | 699,  3 | 672,  4 | 672,  4 | 621,  7 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 898,  400 | 898,  400 | 898,  400 | 898,  400 | 898,  400 |
| итого по ПНР | кв. м | 22 681,8 | 38 878,  2 | 37 382,  9 | 37 382,  9 | 34 562,  6 | - | бюджет города Перми | 30 286,  7932 | 49 947,  500 | 49 947,  500 | 49 947,  500 | 49 947,  500 |
| 1.1.1.1.3.2 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных  в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1 030,  4 | 990,  7 | 952,  6 | 916,  0 | 880,  8 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 332,  700 | 332,  700 | 332,  700 | 332,  700 | 332,  700 |
| кв. м | 1 199,97 | 1 585,  4 | 1 524,  4 | 1 465,  8 | 1 409,  4 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 532,400 | 532,  400 | 532,  400 | 532,  400 | 532,  400 |
| кв. м | 1 442,2 | 1 386,  8 | 1 333,  4 | 1 282,  2 | 1 232,  8 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 465,  700 | 465,  700 | 465,  700 | 465,  700 | 465,  700 |
| кв. м | 143,8 | 1 089,  9 | 1 048,  0 | 1 007,  7 | 968,  9 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 79,3068 | 366,  000 | 366,  000 | 366,  000 | 366,  000 |
| кв. м | 800,0 | 1 486,  5 | 1 429,  4 | 1 374,  4 | 1 321,  5 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 499,  200 | 499,  200 | 499,  200 | 499,  200 | 499,  200 |
| кв. м | 950,0 | 1 288,  2 | 1 238,  7 | 1 191,  0 | 1 145,  2 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 380,  000 | 432,  600 | 432,  600 | 432,  600 | 432,  600 |
| кв. м | 1 506,0 | 1 684,  6 | 1 619,  8 | 1 557,  5 | 1 497,  6 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 565,  700 | 565,  700 | 565,  700 | 565,  700 | 565,  700 |
| кв. м | 267,7 | 396,  6 | 381,  4 | 366,  7 | 352,  6 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 133,  200 | 133,  200 | 133,  200 | 133,  200 | 133,  200 |
| итого по ПНР | кв. м | 7 340,07 | 9 908,  7 | 9 527,  7 | 9 161,  3 | 8 808,  8 | - | бюджет города Перми | 2 988,  2068 | 3 327,  500 | 3 327,  500 | 3 327,  500 | 3 327,  500 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 33 275,  000 | 53 275,  000 | 53 275,  000 | 53 275,  000 | 53 275,  000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 2 611 831,400 | 2 112 935,300 | 1 912 935,300 | 1 912 935,  300 | 1 912 935,  300 |

2.4. строки 1.1.1.2.1.1-1.1.1.2.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.1 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м | 21 337,  34 | 21 337,  34 | 21 337,  34 | 21 337,  34 | 21 337,  34 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 41 410,  800 | 22 694,  500 | 22 694,  500 | 22 694,  500 | 22 694,  500 |
| 1.1.1.2.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнен этап строительно-монтажных работ по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 15 268,  700 | 13 407,  600 | 20 000,  000 | 20 000,  000 | 20 000,  000 |
| 1.1.1.2.1.3 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 13 176,  200 | 12 149,  000 | 5 556,  600 | 5 556,  600 | 5 556,  600 |

2.5. строки 1.1.1.3.1.1-1.1.1.3.1.9 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 106 366,  0 | 47 650,  0 | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет Пермского края | 126 970, 8573 | 118 064, 68159 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 8,21 | 1,8 | - | - | - |
| 1.1.1.3.1.2 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 9 797,  0 | 51 383,  0 | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет Пермского края | 24 420,00 | 154 714, 12098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,06 | 5,49 | - | - | - |
| 1.1.1.3.1.3 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 44 783,0 | 36 775,  0 | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет Пермского края | 69 905, 144 | 107 709, 16735 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 3,87 | 4,75 | - | - | - |
| 1.1.1.3.1.4 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 14 531,0 | 27 300,  0 | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет Пермского края | 43 198, 35708 | 44 772, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,26 | 2,87 | - | - | - |
| 1.1.1.3.1.5 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 12 000,  0 | 24 000,  0 | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет Пермского края | 31 121, 79945 | 93 640, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,12 | 2,66 | - | - | - |
| 1.1.1.3.1.6 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 29 111, 5 | 30 005,  0 | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет Пермского края | 88 774, 55019 | 55 748, 6805 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 3,387 | 2,77 | - | - | - |
| 1.1.1.3.1.7 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 101 369,  0 | 94 875,  0 | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет Пермского края | 200 302, 05016 | 128 858, 52769 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 10,43 | 10 | - | - | - |
| 1.1.1.3.1.8 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 1 740,  0 | 9 000,  0 | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет Пермского края | 2 859, 015 | 19 806, 7352 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,32 | 1,39 | - | - | - |
| 1.1.1.3.1.9 | количество установленных, модернизированных светофорных объектов | ед. | 14 | 9 | - | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет Пермского края | 17 367, 12682 | 8 439, 08669 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.6. после строки 1.1.1.3.1.9 дополнить строкой 1.1.1.3.1.10 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.10 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | - | - | 226 892,  0 | - | - | ДДБ | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 581 831, 000 | 0,000 | 0,000 |

2.7. строки «итого по ПНР 1.1.1.3.1», «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| итого по ПНР 1.1.1.3.1 | кв. м | 319 697,5 | 320 988,  0 | 226 892,  0 | - | - | - | бюджет Пермского края | 604 918,  900 | 731 753, 000 | 581 831,  000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет Пермского края | 604 918,  900 | 731 753, 000 | 581 831,  000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет Пермского края | 604 918,  900 | 731 753, 000 | 581 831,  000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 3 286 606,000 | 2 892 939,400 | 2 543 017,400 | 1 961 186,  400 | 1 961 186,  400 |
| бюджет города Перми | 2 681 687,100 | 2 161 186,400 | 1 961 186,400 | 1 961 186,  400 | 1 961 186,  400 |
| бюджет Пермского края | 604  918,900 | 731  753,000 | 581  831,000 | 0,000 | 0,000 |

2.8. строки 1.1.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 7 960,0 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 3 331,  80847 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 13 390,1919 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 7 900,0 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 6 320,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 25 280,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 5 500 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 4 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 16 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 18305 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 12 304,  54823 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 49 218,1929 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 11 073,0 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 11 647,7088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 46 590,8352 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 6 700,0 | - | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 2 395,9345 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 15 484,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| итого по ПНР | кв. м | 57 438,0 | - | - | - | - | - | итого | 205 963,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 40  000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 165 963,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 205 963,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 40  000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 165 963,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.9. после строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.2.1.2, 1.1.2.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.2 | Развитие городского пространства | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.2.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 11 000,0 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 10 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 167 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого, в том числе | 177 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 10 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 167 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.10. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 382 963,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 50 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 332 963,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 382 963,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 50 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 332 963,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.11. строку «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 192 803, 700 | 174 734, 800 | 168 330, 000 | 218 330, 000 | 218 330, 000 |

2.12. строки 1.1.3.1.3, 1.1.3.1.3.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.3 | Финансовое обеспечение затрат по замене светильников на светильники с системой интеллектуального управления в рамках капитального ремонта сетей наружного освещения города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.3.1 | количество светильников, оснащенных системой интеллектуального управления | ед. | 10 800 | - | - | - | - | ДДБ | бюджет города Перми | 64 435,  200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.13. строки 1.1.4.1.1.1, 1.1.4.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.1 | количество зданий обеспеченных архитектурной подсветкой фасадов | ед. | 61 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 144 693, 529 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 761 050, 3576 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4.1.1.2 | количество сооружений, в отношении которых выполнена праздничная иллюминация | ед. | 30 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет Пермского края | 74 127,  372 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.14. после строки 1.1.4.1.1.2 дополнить строкой 1.1.4.1.1.3 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.3 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 2 861, 2380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 3 161, 0704 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.15. строки «Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 985 893, 567 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 147 554, 767 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 838 338, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 985 893, 567 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 147 554, 767 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 838 338, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 985 893, 567 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 147 554, 767 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 838 338, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 4 913 941,  067 | 3 081 834,  000 | 2 726 106,  300 | 2 194 853,  300 | 2 193 875,  000 |
| бюджет города Перми | 3 137  720,067 | 2 350 081,  000 | 2 144 275,  300 | 2 194 853,  300 | 2 193 875,  000 |
| бюджет Пермского края | 1 776  221,000 | 731 753,  000 | 581 831,  000 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Обеспечение деятельности заказчиков работ» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» строки 1.2.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе   
по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.1 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 444 240,  300 | 443  753,8004 | 443  753,8005 | 445 699,600 | 445 699,600 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 45 839, 600 | 45 459, 000 | 45 459, 000 | 46 981, 100 | 46 981, 100 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 9 977, 800 | 9 904, 300 | 9 904, 300 | 10 198, 400 | 10 198, 400 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 10 393, 700 | 10 315, 000 | 10 315, 000 | 10 829, 700 | 10 829, 700 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 10 242, 500 | 10 161, 900 | 10 161, 900 | 10 584, 400 | 10 584, 400 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 9 751, 700 | 9 675, 300 | 9 675, 300 | 10 019, 800 | 10 019, 800 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 13 251, 500 | 13 146, 800 | 13 146, 800 | 13 665, 600 | 13 665, 600 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 10 075, 600 | 9 992, 700 | 9 992, 700 | 10 324, 300 | 10 324, 300 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 11 329, 800 | 11 240, 300 | 11 240, 300 | 11 698, 200 | 11 698, 200 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 6 029, 000 | 5 980, 600 | 5 980, 600 | 6 174, 600 | 6 174, 600 |
| итого по ПНР | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | бюджет города Перми | 571 131, 500 | 185 523, 300 | 185 523, 300 | 576 175, 700 | 576 175, 700 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 571 131, 500 | 185 523, 300 | 185 523, 300 | 576 175, 700 | 576 175, 700 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 571 131, 500 | 185 523, 300 | 185 523, 300 | 576 175, 700 | 576 175, 700 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 571 131, 500 | 185 523, 300 | 185 523, 300 | 576 175, 700 | 576 175, 700 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 571 131, 500 | 185 523, 300 | 185 523, 300 | 576 175, 700 | 576 175, 700 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

4.1. строку 1.3.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.1 | количество дорожных знаков на содержании | тыс. ед. | 5,  170 | 5,  170 | 5,  170 | 5,  170 | 5,  170 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 3278,  800 | 3278,  800 | 3278,  800 | 3278,  800 | 3278,  800 |
| тыс. ед. | 4,  950 | 4,  950 | 4,  950 | 4,  950 | 4,  950 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 3139,  300 | 3139,  300 | 3139,  300 | 3139,  300 | 3139,  300 |
| тыс. ед. | 4,  080 | 4,  080 | 4,  080 | 4,  080 | 4,  080 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 2587,  500 | 2587,  500 | 2587,  500 | 2587,  500 | 2587,  500 |
| тыс. ед. | 8,  390 | 9,  097 | 9,  097 | 9,  097 | 9,  097 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 5320,  900 | 5769,  400 | 5769,  400 | 5769,  400 | 5769,  400 |
| тыс. ед. | 7,  460 | 7,  460 | 7,  460 | 7,  460 | 7,  460 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 4731,  100 | 4731,  100 | 4731,  100 | 4731,  100 | 4731,  100 |
| тыс. ед. | 4,  190 | 4,  190 | 4,  190 | 4,  190 | 4,  190 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 2657,  300 | 2657,  300 | 2657,  300 | 2657,  300 | 2657,  300 |
| тыс. ед. | 9,  220 | 9,  220 | 9,  220 | 9,  220 | 9,  220 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 5 919,  300 | 5847,  300 | 5847,  300 | 5847,  300 | 5847,  300 |
| тыс. ед. | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 305,  700 | 305,  700 | 305,  700 | 305,  700 | 305,  700 |
| итого по ПНР | тыс. ед. | 43,  942 | 44,  649 | 44,  649 | 44,  649 | 44,  649 | - | бюджет города Перми | 27 939,  900 | 28 316,  400 | 28 316,  400 | 28 316,  400 | 28 316,  400 |

4.2. строки 1.3.1.1.1.3, 1.3.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.3 | площадь нанесенной дорожной разметки | тыс. кв. м | 15,  59967 | 15,  9289 | 15,  9289 | 15,  9289 | 15,  9289 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 11534,  400 | 11150,  300 | 11150,  300 | 11150,  300 | 11150,  300 |
| тыс. кв. м | 21,  17939 | 20,  42023 | 20,  42023 | 20,  42023 | 20,  42023 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 15579,  400 | 17433,  900 | 17433,  900 | 17433,  900 | 17433,  900 |
| тыс. кв. м | 11,  7611 | 11,  79518 | 11,  79518 | 11,  79518 | 11,  79518 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 5 704,  900 | 6328,  000 | 6328,  000 | 6328,  000 | 6328,  000 |
| тыс. кв. м | 21,  980 24 | 21,  98024 | 21,  98024 | 21,  98024 | 21,  98024 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 20619,  700 | 20619,  700 | 20619,  700 | 20619,  700 | 20619,  700 |
| тыс. кв. м | 20,  04137 | 21,  08518 | 21,  08518 | 21,  08518 | 21,  08518 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 10398,  000 | 11377,  200 | 11377,  200 | 11377,  200 | 11377,  200 |
| тыс. кв. м | 13,  47342 | 11,  14244 | 11,  14244 | 11,  14244 | 11,  14244 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 5087,  200 | 2900,  200 | 2900,  200 | 2900,  200 | 2900,  200 |
| тыс. кв. м | 24,  97449 | 26,  05049 | 26,  05049 | 26,  05049 | 26,  05049 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 15112,  700 | 16122,  100 | 16122,  100 | 16122,  100 | 16122,  100 |
| тыс. кв. м | 1,  20087 | 1,  20087 | 1,  20087 | 1,  20087 | 1,  20087 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 312,  600 | 312,  600 | 312,  600 | 312,  600 | 312,  600 |
| итого по ПНР | тыс. кв. м | 130,21055 | 129,  60353 | 129,  60353 | 129,  60353 | 129,  60353 | - | бюджет города Перми | 84348, 900 | 86244,  000 | 86244,  000 | 86244,  000 | 86244,  000 |
| 1.3.1.1.1.4 | протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей | м | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 72,  000 | 72,  000 | 72,  000 | 72,  000 | 72,  000 |
| м | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 72,  000 | 72,  000 | 72,  000 | 72,  000 | 72,  000 |
| м | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 72,  000 | 72,  000 | 72,  000 | 72,  000 | 72,  000 |
| м | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 72,  000 | 72,  000 | 72,  000 | 72,  000 | 72,  000 |
| м | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 72,  000 | 72,  000 | 72,  000 | 72,  000 | 72,  000 |
| м | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 72,  000 | 72,  000 | 72,  000 | 72,  000 | 72,  000 |
| м | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 0,000 | 72,  000 | 72,  000 | 72,  000 | 72,  000 |
| м | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 72,  000 | 72,  000 | 72,  000 | 72,  000 | 72,  000 |
| итого по ПНР | м | 126 | 144 | 144 | 144 | 144 | - | бюджет города Перми | 504,000 | 576,  000 | 576,  000 | 576,  000 | 576,  000 |

4.3. строку 1.3.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.6 | протяженность (количество) установленных (демонтируемых) дорожных ограждений | м | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 |
| ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| м | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 |
| ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| м | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 53,900 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 |
| ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| м | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 |
| ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| м | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 |
| ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| м | 180 | 260 | 260 | 260 | 260 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 1 031,  700 | 1 031,  700 | 1 031,  700 | 1 031,  700 | 1 031,  700 |
| ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| м | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 |
| ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| итого по ПНР | м | 780 | 980 | 980 | 980 | 980 | - | бюджет города Перми | 3 616,  100 | 4 068,  300 | 4 068,  300 | 4 068,  300 | 4 068,  300 |
| ед. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |

4.4. строки 1.3.1.2.3.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.2.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.2.3.1 | количество стационарных фотовидеофиксаторов, установленных на аварийно-опасных участках улично-дорожной сети города Перми | ед. | 20 | 20 | 20 | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 17 500,  000 | 17 500, 000 | 17 500, 000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 52 500,  000 | 52 500,  000 | 52 500,  000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 70 000,  000 | 70 000,  000 | 70 000,  000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 17 500,  000 | 17 500,  000 | 17 500,  000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 52 500,  000 | 52 500,  000 | 52 500,  000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 160 038,  400 | 125 619,  900 | 125 619,  900 | 55 619,  900 | 55 619,  900 |
| бюджет города Перми | 107 538,  400 | 73 119,  900 | 73 119,  900 | 55 619,  900 | 55 619,  900 |
| бюджет Пермского края | 52 500,  000 | 52 500,  000 | 52 500,  000 | 0,000 | 0,000 |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

5.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог путем организации дорожной деятельности | | | | | | |
| Доля дорожной сети городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии | % | 83,1 | 84,96 | 86,0 | 85,6 | 85,5 |
| Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | случаев | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 3,9 |

5.2. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | | | | | | |
| доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей площади города | % | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | % | 6,0 | 6,7 | 7,3 | 7,9 | 8,4 |
| доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, от общей протяженности автомобильных дорог (нарастающим итогом) | % | 40,5 | - | - | - | - |
| доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | 20,9 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,4 |
| доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности | % | 50,5 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |

6. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

«**ПЛАН-ГРАФИК**

**подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог,**

**снижение уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации ДТП»   
муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»**

**на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмеро-приятия | Дата оконча-ния реализа-ции подмеро-приятия | Показатель непосредственного  результата | | | Источник финансирования | Объем  финансирования, тыс. руб. |
| наименование | ед. изм. | значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог и элементов дорог | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.1 | Содержание автомобильных дорог в Дзержинском районе | МКУ «БДР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | площадь автомобильных дорог, находящихся  на содержании | | кв. м | 2 204 479,  13 | бюджет города Перми | | 191 903,400 |
| 1.1.1.1.1.2 | Ремонт автомобильных дорог в Дзержинском районе | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | | кв. м | 93 035,  00 | бюджет города Перми | | 305 997,400 |
| 1.1.1.1.1.3 | Санитарная обрезка деревьев вдоль улично-дорожной сети в Дзержинском районе | 01.02.2022 | 25.12.2022 | количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка | | ед. | 121 | бюджет города Перми | | 578,000 |
| 1.1.1.1.1.4 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети  в Дзержинском районе | 10.02.2022 | 25.12.2022 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | | ед. | 45 | бюджет города Перми | | 261,600 |
| 1.1.1.1.1.5 | Содержание автомобильных дорог в Индустриальном районе | МКУ «БИР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | площадь автомобильных дорог, находящихся  на содержании | | кв. м | 2 535 088,  07 | бюджет города Перми | | 152 835,657 |
| 1.1.1.1.1.6 | Ремонт автомобильных дорог в Индустриальном районе | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | | кв. м | 78 304,  30 | бюджет города Перми | | 191 153,  943 |
| 1.1.1.1.1.7 | Санитарная обрезка деревьев вдоль улично-дорожной сети в Индустриальном районе | 01.02.2022 | 25.12.2022 | количество кронированных деревьев | | ед. | 327 | бюджет города Перми | | 1 570,  000 |
| 1.1.1.1.1.8 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Индустриальном районе | 10.02.2022 | 25.12.2022 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | | ед. | 123 | бюджет города Перми | | 710,600 |
| 1.1.1.1.1.9 | Содержание автомобильных дорог в Кировском районе | МКУ «БКР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | площадь автомобильных дорог, находящихся  на содержании | | кв. м | 2 739 631,  3 | бюджет города Перми | | 136 794,000 |
| 1.1.1.1.1.10 | Ремонт автомобильных дорог в Кировском районе | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | | кв. м | 83 989,  81 | бюджет города Перми | | 44 142,  000 |
| 1.1.1.1.1.11 | Санитарная обрезка деревьев вдоль улично-дорожной сети в Кировском районе | 01.02.2022 | 25.12.2022 | количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка | | ед. | 255 | бюджет города Перми | | 1 223,  400 |
| 1.1.1.1.1.12 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети  в Кировском районе | 10.02.2022 | 25.12.2022 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | | ед. | 96 | бюджет города Перми | | 553,600 |
| 1.1.1.1.1.13 | Содержание автомобильных дорог в Ленинском районе | МКУ «БЛР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | площадь автомобильных дорог, находящихся  на содержании | | кв. м | 1 551 084,9 | бюджет города Перми | | 307 255,000 |
| 1.1.1.1.1.14 | Ремонт автомобильных дорог в Ленинском районе | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | | кв. м | 88 673,  197 | бюджет города Перми | | 299 783,  100 |
| 1.1.1.1.1.15 | Санитарная обрезка деревьев вдоль улично-дорожной сети в Ленинском районе | 01.02.2022 | 25.12.2022 | количество кронированных деревьев | | ед. | 70 | бюджет города Перми | | 336,600 |
| 1.1.1.1.1.16 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Ленинском районе | 10.02.2022 | 25.12.2022 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | | ед. | 26 | бюджет города Перми | | 152,400 |
| 1.1.1.1.1.17 | Содержание автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | МКУ «БМР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | площадь автомобильных дорог, находящихся  на содержании | | кв. м | 3 306 354,  2 | бюджет города Перми | | 229 037,900 |
| 1.1.1.1.1.18 | Ремонт автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | | кв. м | 120 188,0 | бюджет города Перми | | 53 909,  500 |
| 1.1.1.1.1.19 | Санитарная обрезка деревьев вдоль улично-дорожной сети в Мотовилихинском районе | 01.02.2022 | 25.12.2022 | количество кронированных деревьев | | ед. | 268 | бюджет города Перми | | 1286,800 |
| 1.1.1.1.1.20 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети  в Мотовилихинском районе | 10.02.2022 | 25.12.2022 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | | ед. | 101 | бюджет города Перми | | 582,400 |
| 1.1.1.1.1.21 | Содержание автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе | МКУ «БОР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | площадь автомобильных дорог, находящихся  на содержании | | кв. м | 3 237 289,  2 | бюджет города Перми | | 149 914,900 |
| 1.1.1.1.1.22 | Ремонт автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | | кв. м | 93 278,  17 | бюджет города Перми | | 49 023,  700 |
| 1.1.1.1.1.23 | Санитарная обрезка деревьев вдоль улично-дорожной сети в Орджоникидзевском районе | 01.02.2022 | 25.12.2022 | количество кронированных деревьев | | ед. | 233 | бюджет города Перми | | 1 119,  200 |
| 1.1.1.1.1.24 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Орджоникидзевском районе | 10.02.2022 | 25.12.2022 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | | ед. | 88 | бюджет города Перми | | 506,400 |
| 1.1.1.1.1.25 | Содержание автомобильных дорог в Свердловском районе | МКУ «БСР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | площадь автомобильных дорог, находящихся  на содержании | | кв. м | 3 472 577,  5 | бюджет города Перми | | 289 543,000 |
| 1.1.1.1.1.26 | Ремонт автомобильных дорог в Свердловском районе | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | | кв. м | 90 464,  28 | бюджет города Перми | | 61 743,  300 |
| 1.1.1.1.1.27 | Санитарная обрезка деревьев вдоль улично-дорожной сети в Свердловском районе | 01.02.2022 | 25.12.2022 | количество кронированных деревьев | | ед. | 246 | бюджет города Перми | | 1 180,  000 |
| 1.1.1.1.1.28 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети  в Свердловском районе | 10.02.2022 | 25.12.2022 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | | ед. | 92 | бюджет города Перми | | 534,  000 |
| 1.1.1.1.1.29 | Содержание автомобильных дорог в поселке Новые Ляды | МКУ «БНЛ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | площадь автомобильных дорог, находящихся  на содержании | | кв.м | 542 000,  52 | бюджет города Перми | | 20 435,100 |
| 1.1.1.1.1.30 | Ремонт автомобильных дорог в поселке Новые Ляды | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | | км | 23 287,04 | бюджет города Перми | | 9 313,  700 |
| 1.1.1.1.1.31 | Санитарная обрезка деревьев вдоль улично-дорожной сети в поселке Новые Ляды | 01.02.2022 | 25.12.2022 | количество кронированных деревьев | | ед. | 28 | бюджет города Перми | | 135,600 |
| 1.1.1.1.1.32 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в поселке Новые Ляды | 10.02.2022 | 25.12.2022 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | | ед. | 11 | бюджет города Перми | | 61,400 |
| 1.1.1.1.1.33 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Дзержинском районе | «АДР» | 10.01.2022 | 25.12.2022 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости  (далее – ЕГРН), что подтверждено выпиской  из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | | км | 2,9 | бюджет города Перми | | 103,000 |
| 1.1.1.1.1.34 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Индустриальном районе | «АИР» | 10.01.2022 | 25.12.2022 | км | 2,9 | бюджет города Перми | | 103,000 |
| 1.1.1.1.1.35 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Кировском районе | «АКР» | 10.01.2022 | 25.12.2022 | км | 4,3 | бюджет города Перми | | 152,500 |
| 1.1.1.1.1.36 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Ленинском районе | «АЛР» | 10.01.2022 | 25.12.2022 | км | 1,2 | бюджет города Перми | | 40,600 |
| 1.1.1.1.1.37 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | «АМР» | 10.01.2022 | 25.12.2022 | км | 6,1 | бюджет города Перми | | 216,600 |
| 1.1.1.1.1.38 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе | «АОР» | 10.01.2022 | 25.12.2022 | км | 4,3 | бюджет города Перми | | 152,500 |
| 1.1.1.1.1.39 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Свердловском районе | «АСР» | 10.01.2022 | 25.12.2022 | км | 5,8 | бюджет города Перми | | 206,000 |
| 1.1.1.1.1.40 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в поселке Новые Ляды | «АНЛ» | 10.01.2022 | 25.12.2022 | км | 0,7 | бюджет города Перми | | 25,800 |
| 1.1.1.1.1.41 | Паспортизация автомобильных дорог | МКУ «Пермблаго-устройство» | 10.01.2022 | 25.12.2022 | протяженность паспортизированных и (или) инвентаризированных автомобильных дорог | | км | 50,237 | бюджет города Перми | | 1 404,100 |
| 1.1.1.1.1.42 | Выполнение мероприятий по землеотводу | МКУ «Пермблаго-устройство» | 10.01.2022 | 25.12.2022 | площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами,  в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | | тыс. кв. м | 166,  3 | бюджет города Перми | | 1 696,  300 |
| 1.1.1.1.1.43 | Диагностика (оценка технического состояния) автомобильных дорог | МКУ «Пермблаго-устройство» | 10.01.2022 | 25.12.2022 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнена оценка технического состояния (диагностика) | | тыс. кв. м | 551,1 | бюджет города Перми | | 600,000 |
| 1.1.1.1.1.44 | Получение гидрометеорологической информации | МКУ «Пермблаго-устройство» | 01.01.2022 | 25.12.2022 | количество гидрометеорологических справок | | ед. | 28 | бюджет города Перми | | 131,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 2 508 409,500 |
| 1.1.1.1.2 | Возмещение затрат на содержание (обследование, прочистку), паспортизацию ливневой канализации и очистных сооружений | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.2.1 | Субсидии на содержание ливневой канализации | ДДБ | 01.04.2022 | 01.11.2022 | протяженность ливневой канализации, находящейся на балансе | | км | 192,  2 | бюджет города Перми | 60 487,  300 | |
| 1.1.1.1.2.2 | Субсидии на прочистку и обследование ливневой канализации | 01.04.2022 | 01.11.2022 | протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнена прочистка  и обследование | | п.м | 10 396,  06 |
| 1.1.1.1.2.3 | Субсидии на содержание очистных сооружений | 01.04.2022 | 01.11.2022 | количество объектов очистных сооружений, в отношении которых осуществляется эксплуатация | | ед. | 13 | бюджет города Перми | 9 246,  800 | |
| 1.1.1.1.2.4 | Субсидии на инвентаризацию, паспортизацию | 01.04.2022 | 01.11.2022 | количество объектов очистных сооружений, в отношении которых проведены работы по инвентаризации, паспортизации | | ед. | 3 | бюджет города Перми | 412,  800 | |
| Итог по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 70 146,  900 | |
| 1.1.1.1.3 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль тротуаров | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3.1 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Дзержинском районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3.1.1 | ул. Мильчакова, 6  до ул. Овчинникова | МКУ «БДР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | | кв. м | 266,8 | бюджет города Перми | 585,7195 | |
| 1.1.1.1.3.1.2 | ул. Екатерининская вдоль дома № 165 | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 551,0 | бюджет города Перми | 1 470,854 | |
| 1.1.1.1.3.1.3 | ул. Якуба Коласа от дома  № 10 до ул. Толмачева | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 164,75 | бюджет города Перми | 440,4549 | |
| 1.1.1.1.3.1.4 | ул. Рабочей до станции 1 436 км | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 130,0 | бюджет города Перми | 374,3086 | |
| 1.1.1.1.3.1.5 | ул. Толмачева от ул. Монастырской до ул. Окулова | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 464,92 | бюджет города Перми | 1 021,8630 | |
| 1.1.1.1.3.2 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Индустриальном районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3.2.1 | Ремонт тротуаров в Индустриальном районе | МКУ «БИР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние  в рамках ремонта | | кв. м | 3 697,0 | бюджет города Перми | 3 593,700 | |
| 1.1.1.1.3.3 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Кировском районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3.3.1 | ремонт пешеходных дорожек в Кировском районе | МКУ «БКР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние  в рамках ремонта | | кв. м | 2 909,20 | бюджет города Перми | 3 593,  700 | |
| 1.1.1.1.3.4 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Ленинском районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3.4.1 | ул. Куйбышева вдоль дома  № 39 | МКУ «БЛР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние  в рамках ремонта | | кв. м | 300,0 | бюджет города Перми | 424,8144 | |
| 1.1.1.1.3.4.2 | ул. Газеты Звезда от ул. Окулова вдоль дома № 2а  по ул. Газеты Звезда | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 145,5 | бюджет города Перми | 260,8188 | |
| 1.1.1.1.3.4.3 | ул. Пушкина от ул. Попова  до ул. Крылова | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 2 880,7 | бюджет города Перми | 4 392,660 | |
| 1.1.1.1.3.5 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Мотовилихинском районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3.5.1 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Мотовилихинском районе | МКУ «БМР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние  в рамках ремонта | | кв. м | 3 878,9 | бюджет города Перми | 4 791,600 | |
| 1.1.1.1.3.6 | ремонт пешеходных дорожек в Орджоникидзевском районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3.6.1 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Орджоникидзевском районе | МКУ «БОР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние  в рамках ремонта | | кв. м | 2 424,3 | бюджет города Перми | 3 047,400 | |
| 1.1.1.1.3.7 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Свердловском районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3.7.1 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Свердловском районе | МКУ «БСР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние  в рамках ремонта | | кв. м | 4 363,7 | бюджет города Перми | 5 390,500 | |
| 1.1.1.1.3.8 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в поселке Новые Ляды | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3.8.1 | ул. Крылова от ул. Нагорная до ул. Крылова, 63 | МКУ «БНЛ» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние  в рамках ремонта | | кв. м | 249,0 | бюджет города Перми | 182,200 | |
| 1.1.1.1.3.8.2 | ул. 40-летия Победы от авто-дороги по ул. 40-летия Победы до ул. 40-летия Победы, 20 | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 106,0 | бюджет города Перми | 270,000 | |
| 1.1.1.1.3.8.3 | ул. Мира от ул. Мира, 13 до ул. Мира, 17а | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 150,0 | бюджет города Перми | 446,200 | |
| 1.1.1.1.3.9 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Дзержинском районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3.9.1 | Обустройство газона по шоссе Космонавтов | МКУ «БДР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек  и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | | кв. м | 741,93 | бюджет города Перми | 332,700 | |
| 1.1.1.1.3.10 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Индустриальном районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3.10.1 | ул. Мира от ул. Мира, 70 до ул. Мира,76 | МКУ «БИР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек  и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | | кв.м | 945,97 | бюджет города Перми | 419,7080 | |
| 1.1.1.1.3.10.2 | ул. Космонавта Леонова от ул. Мира до шоссе Космонавтов | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв.м | 64,0 | бюджет города Перми | 28,3956 | |
| 1.1.1.1.3.10.3 | ул. Космонавта Беляева от ул. Космонавта Беляева, 44 до ул. Космонавта Беляева, 48 | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв.м | 40,0 | бюджет города Перми | 17,7468 | |
| 1.1.1.1.3.10.4 | ул. Подводников от ул. Карпинского до ул. Кавалерийской | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв.м | 45,0 | бюджет города Перми | 19,9656 | |
| 1.1.1.1.3.10.5 | ул. 9-ого Мая от шоссе Космонавтов до ул. Баумана | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв.м | 40,0 | бюджет города Перми | 17,7468 | |
| 1.1.1.1.3.10.6 | ул. Семченко от ул. Советской Армии до ул. Кавалерийской | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв.м | 20,0 | бюджет города Перми | 8,8716 | |
| 1.1.1.1.3.10.7 | ул. Танкистов от ул. Стахановской до ул. Пашийской | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв.м | 30,0 | бюджет города Перми | 13,3104 | |
| 1.1.1.1.3.10.8 | ул. Архитектора Свиязева от ул. Композитора Глинки до шоссе Космонавтов | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв.м | 15,0 | бюджет города Перми | 6,6552 | |
| 1.1.1.1.3.11 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Кировском районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3.11.1 | Ремонт газонов в Кировском районе | МКУ «БКР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек  и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | | кв. м | 1442,2 | бюджет города Перми | 465,700 | |
| 1.1.1.1.3.12 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Ленинском районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3.12.1 | ул. Куйбышева вдоль дома  № 39 | МКУ «БЛР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек  и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | | кв. м | 24,5 | бюджет города Перми | 13,5144 | |
| 1.1.1.1.3.12.2 | ул. Газеты Звезда  от ул. Окулова вдоль дома  № 2а по ул. Газеты Звезда | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 119,3 | бюджет города Перми | 65,7924 | |
| 1.1.1.1.3.13 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Мотовилихинском районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3.13.1 | Бульвар Гагарина от ул. Ушинского до ул. Старцева | МКУ «БМР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек  и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | | кв. м | 800,0 | бюджет города Перми | 499,200 | |
| 1.1.1.1.3.14 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Орджоникидзевском районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3.14.1 | ул. Маршала Толбухина от ул. Писарева до ул. Кабельщиков | МКУ «БОР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек  и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | | кв. м | 950,0 | бюджет города Перми | 380,000 | |
| 1.1.1.1.3.15 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Свердловском районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3.15.1 | ул. Ижевская | МКУ «БСР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек  и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | | кв. м | 1 206,0 | бюджет города Перми | 453,0108 | |
| 1.1.1.1.3.15.2 | Пересечение ул. 25-го Октября и ул. Тимирязева | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 300,0 | бюджет города Перми | 112,6892 | |
| 1.1.1.1.3.16 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в поселке Новые Ляды | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3.16.1 | ул. 40-летия Победы от автодороги по ул. 40-летия Победы до ул. 40-летия Победы, 20 | МКУ «БНЛ» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние  в рамках ремонта | | кв. м | 120,0 | бюджет города Перми | 59,700 | |
| 1.1.1.1.3.16.2 | ул. Мира от ул. Мира, 13 до ул. Мира, 17а | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 147,7 | бюджет города Перми | 73,500 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 33 275,000 | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 2 611 831,400 | |
| 1.1.1.2 | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию, ремонту и обследованию искусственных дорожных сооружений | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1 | Содержание, ремонт и обследование искусственных дорожных сооружений | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1.1 | Содержание и ремонт искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблаго-устройство» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений,  в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | | п. м | 21 337,  34 | бюджет города Перми | 41 410,800 | |
| 1.1.1.2.1.2 | Выполнение строительно-монтажных работ по оснащению искусственных дорожных сооружений инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | МКУ «Пермблаго-устройство» | 01.01.2022 | 25.12.2022 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнен этап строительно-монтажных работ по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | | ед. | 1 | бюджет города Перми | 15 268,700 | |
| 1.1.1.2.1.3 | Охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблаго-устройство» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности | | ед. | 1 | бюджет города Перми | 13 176,200 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 69 855,  700 | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 69 855,  700 | |
| 1.1.1.3 | Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение регионального проекта в рамках основного мероприятия федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.1 | Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, направленное на достижение целевых показателей регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации» | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.1.1 | Ремонт автомобильных дорог в Дзержинском районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.1.1.1 | проспект Парковый от ул. Зои Космодемьянской до ул. Переселенческой | МКУ «БДР» | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | | кв. м | 11 399,0 | бюджет Пермского края | 20 281,35847 | |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | | км | 0,51 |
| 1.1.1.3.1.1.2 | ул. Ветлужская от ул. Докучаева до границы с Кировским районом | МКУ «БДР» | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | | кв. м | 43 830,0 | бюджет Пермского края | 52 963,05097 | |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | | км | 3,5 |
| 1.1.1.3.1.1.3 | ул. Докучаева от развязки «Сосновый бор» до ул. Ветлужской | МКУ «БДР» | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | | кв. м | 51 137,0 | бюджет Пермского края | 53 726,44786 | |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | | км | 4,2 |
| 1.1.1.3.1.2 | Ремонт автомобильных дорог в Индустриальном районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.1.2.1 | ул. Одоевского от ул. Рязанской до шоссе Космонавтов | МКУ «БИР» | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | | кв. м | 9 797,  0 | бюджет Пермского края | 24 420,  000 | |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | | км | 1,06 |
| 1.1.1.3.1.3 | Ремонт автомобильных дорог в Кировском районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.1.3.1 | ул. Адмирала Ушакова  от ул. 5-й Каховской  до ул. Сысольской | МКУ «БКР» | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | | кв. м | 25 973,0 | бюджет Пермского края | 33 602,520 | |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | | км | 1,42 |
| 1.1.1.3.1.3.2 | ул. Адмирала Макарова от ул. Светлогорской до ул. Адмирала Ушакова | МКУ «БКР» | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | | кв. м | 5 220,0 | бюджет Пермского края | 10 921,979 | |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | | км | 0,5 |
| 1.1.1.3.1.3.3 | ул. Юнг Прикамья  от ул. Светлогорской  до ул. Калинина | МКУ «БКР» | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | | кв. м | 5 390,0 | бюджет Пермского края | 9 319,101 | |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | | км | 1,1 |
| 1.1.1.3.1.3.4 | ул. Богдана Хмельницкого от ул. Богдана Хмельницкого, 1 до ул. Химградской | МКУ «БКР» | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | | кв. м | 8 200,0 | бюджет Пермского края | 16 061,544 | |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | | км | 0,85 |
| 1.1.1.3.1.4 | Ремонт автомобильных дорог в Ленинском районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.1.4.1 | ул. Клименко от ул. Ленина до ул. Пушкина | МКУ «БЛР» | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | | кв. м | 7 531,0 | бюджет Пермского края | 15 689,565 | |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | | км | 0,66 |
| 1.1.1.3.1.4.2 | ул. Окулова от Комсомольского проспекта до ул. Попова | МКУ «БЛР» | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | | кв. м | 7 000,0 | бюджет Пермского края | 27 508,79208 | |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | | км | 0,6 |
| 1.1.1.3.1.5 | Ремонт автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.1.5.1 | ул. Металлистов от ул. Ким до ул. Чехова | МКУ «БМР» | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | | кв. м | 4 500,0 | бюджет Пермского края | 9 374,73738 | |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | | км | 0,37 |
| 1.1.1.3.1.5.2 | ул. Техническая от ул. Дружбы до ул. Тургенева | МКУ «БМР» | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | | кв. м | 7 500,0 | бюджет Пермского края | 21 747,06207 | |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | | км | 0,75 |
| 1.1.1.3.1.6 | Ремонт автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.1.6.1 | ул. Генерала Черняховского от ул. Ракитной до ул. Лянгасова | МКУ «БОР» | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | | кв. м | 8336,5 | бюджет Пермского края | 34 243,5898 | |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | | км | 1,07 |
| 1.1.1.3.1.6.2 | ул. Васнецова от ул. Гайвинской до ул. Репина | МКУ «БОР» | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | | кв. м | 9930,0 | бюджет Пермского края | 24 552,000 | |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | | км | 1,25 |
| 1.1.1.3.1.6.3 | ул. Бумажников от ул. Корсуньской до ул. Бенгальской | МКУ «БОР» | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | | кв. м | 7100,0 | бюджет Пермского края | 16 603,52096 | |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | | км | 0,7 |
| 1.1.1.3.1.6.4 | ул. Валежная от ул. Песочной до лога | МКУ «БОР» | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | | кв. м | 3745,0 | бюджет Пермского края | 13 375,43943 | |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | | км | 0,367 |
| 1.1.1.3.1.7 | Ремонт автомобильных дорог в Свердловском районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.1.7.1 | ул.Тимирязева от ул. Николая Островского до ул. 25-го Октября | МКУ «БСР» | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | | кв. м | 5 500,0 | бюджет Пермского края | 12 722, 10368 | |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | | км | 0,45 |
| 1.1.1.3.1.7.2 | ул. Коминтерна от ул. Героев Хасана до ул. Куйбышева | МКУ «БСР» | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | | кв. м | 4 095,0 | бюджет Пермского края | 13 743, 69732 | |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | | км | 0,50 |
| 1.1.1.3.1.7.3 | Дорога на полигон твердых бытовых отходов от остановки «Поворот на Броды» до полигона твердых бытовых отходов | МКУ «БСР» | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | | кв. м | 45 000,0 | бюджет Пермского края | 46 083,22118 | |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | | км | 6,00 |
| 1.1.1.3.1.7.4 | ул. Куйбышева от ул. Чкалова до ул. Лодыгина | МКУ «БСР» | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | | кв.м | 35 774,0 | бюджет Пермского края | 88 219,10176 | |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | | км | 2,18 |
| 1.1.1.3.1.7.5 | ул. Клары Цеткин от Комсомольского проспекта  до ул. Клары Цеткин, 33 | МКУ «БСР» | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | | кв. м | 11 000,0 | бюджет Пермского края | 39 533, 92622 | |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | | км | 1,3 |
| 1.1.1.3.1.8 | Ремонт автомобильных дорог в поселке Новые Ляды | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.1.8.1 | ул. Нагорная от ул. Молодежной до ул. Трактовой | МКУ «БНЛ» | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | | кв. м | 1 740,  0 | бюджет Пермского края | 2 859,  015 | |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | | км | 0,32 |
| 1.1.1.3.1.9 | Обустройство улично-дорожной сети города светофорными объектами, в том числе: | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.1.9.1 | ул. Ветлужская от ул. Докучаева до границы с Кировским районом | МКУ «ПДДД» | 15.08.2022 | 31.12.2021 | количество установленных (модернизированных) светофорных объектов | | ед. | 2 | бюджет Пермского края | 730,48803 | |
| 1.1.1.3.1.9.2 | ул. Докучаева от развязки «Сосновый бор» до ул. Ветлужской | 15.08.2022 | 31.12.2021 | ед. | 2 | бюджет Пермского края | 2 196,20344 | |
| 1.1.1.3.1.9.3 | ул. Техническая от ул. Дружбы до ул. Тургенева | 15.08.2022 | 31.12.2021 | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 103,91491 | |
| 1.1.1.3.1.9.4 | ул. Генерала Черняховского от ул. Ракитной до ул. Лянгасова | 15.08.2022 | 31.12.2021 | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 1 209,35907 | |
| 1.1.1.3.1.9.5 | ул. Тимирязева от ул. Николая Островского до ул. 25-го Октября | 15.08.2022 | 31.12.2021 | ед. | 2 | бюджет Пермского края | 3 341,40768 | |
| 1.1.1.3.1.9.6 | ул. Куйбышева от ул. Чкалова до ул. Лодыгина | 15.08.2022 | 31.12.2021 | ед. | 5 | бюджет Пермского края | 8 276,73265 | |
| 1.1.1.3.1.9.7 | ул. Адмирала Макарова  от ул. Светлогорской  до ул. Адмирала Ушакова | 15.08.2022 | 31.12.2021 | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 1 509,02104 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет Пермского края | 604 918,  900 | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет Пермского края | 604 918,  900 | |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 3 286 606,000 | |
| бюджет города Перми | 2 681 687,100 | |
| бюджет Пермского края | 604 918,900 | |
| 1.1.2 | Задача. Обеспечение мер по восстановлению и поддержанию нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1 | Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1.1 | Ремонт автомобильных дорог в Кировском районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1.1.1 | ул. Волгодонская от ул. 5-ой Каховской до ул. Калинина | МКУ «БКР» | 31.01.2022 | 30.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог,  в отношении которых выполнен ремонт | | кв. м | 7 960,0 | бюджет города Перми | | 3 331,80847 |
| бюджет Пермского края | | 13 390,1919 |
| 1.1.2.1.1.2 | Ремонт автомобильных дорог в Ленинском районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1.2.1 | ул Петропавловская  от 25-го Октября до дома № 3 по ул. Петропавловской | МКУ «БЛР» | 31.01.2022 | 30.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | | кв.м | 7 900,0 | бюджет города Перми | | 6 320,000 |
| бюджет Пермского края | | 25 280,000 |
| 1.1.2.1.1.3 | Ремонт автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1.3.1 | ул. Студенческой от бульвара Гагарина до ул. Технической | МКУ «БМР» | 31.01.2022 | 30.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог,  в отношении которых выполнен ремонт | | кв. м | 5 500,0 | бюджет города Перми | | 4 000,000 |
| бюджет Пермского края | | 16 000,000 |
| 1.1.2.1.1.4 | Ремонт автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1.4.1 | ул. Александра Щербакова от ул. Первомайской до ул. Перевалочной | МКУ «БОР» | 31.01.2022 | 30.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | | кв.м | 18 305,0 | бюджет города Перми | | 12 304,54823 |
| бюджет Пермского края | | 49 218,1929 |
| 1.1.2.1.1.5 | Ремонт автомобильных дорог в Свердловском районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1.5.1 | Ул. Краснофлотская от ул. Нестерова до ул. Мехоношина | МКУ «БСР» | 31.01.2022 | 30.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог,  в отношении которых выполнен ремонт | | кв. м | 11 073,0 | бюджет города Перми | | 11 647,7088 |
| бюджет Пермского края | | 46 590,8352 |
| 1.1.2.1.1.6 | Ремонт автомобильных дорог в поселке Новые Ляды | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1.6.1 | ул. Трактовая от автодороги Пермь - Новые Ляды  до ул. Коммунистической | МКУ «БНЛ» | 31.01.2022 | 30.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | | кв.м | 6 700,0 | бюджет города Перми | | 2 395,9345 |
| бюджет Пермского края | | 15 484,080 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | | 205 963, 300 |
| бюджет города Перми | | 40 000,  000 |
| бюджет Пермского края | | 165 963, 300 |
| 1.1.2.1.2 | Развитие городского пространства | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.2.1 | Ремонт ул. Сибирской от ул. Монастырской до ул. Пушкина | МКУ «БЛР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь проезжей части, в отношении которой выполнен ремонт | | кв. м | 11 000,0 | бюджет города Перми | | 10 000,000 |
| бюджет Пермского края | | 167 000,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | | 177 000,000 |
| бюджет города Перми | | 10 000,000 |
| бюджет Пермского края | | 167 000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | | 382 963,300 |
| бюджет города Перми | | 50 000,00 |
| бюджет Пермского края | | 332 963,300 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | | 382 963,300 |
| бюджет города Перми | | 50 000,00 |
| бюджет Пермского края | | 332 963,300 |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1 | Выполнение комплекса мероприятий в отношении сетей наружного освещения улиц города Перми для поддержания нормативного уровня освещенности | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1 | Возмещение затрат на содержание, паспортизацию, текущий ремонт сетей наружного освещения | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1.1 | Субсидии на содержание сетей наружного освещения | ДДБ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании в рамках выделения субсидий | | км | 1 326,  66 | бюджет города Перми | 175 044,  100 | |
| 1.1.3.1.1.2 | Субсидии на ремонт сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения) | ДДБ | 15.04.2022 | 31.12.2022 | протяженность сетей наружного освещения  (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен ремонт | | км | 38,81 | бюджет города Перми | 17 759,  600 | |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 192 803,  700 | |
| 1.1.3.1.2 | Содержание сетей наружного освещения микрорайона Бумкомбинат | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.2.1 | содержание сетей наружного освещения микрорайона Бумкомбинат | МКУ «Пермблаго-устройство» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | протяженность сетей наружного освещения  в микрорайоне Бумкомбинат, находящихся  на содержании | | км | 10,98 | бюджет города Перми | 1 239,  300 | |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 1 239,  300 | |
| 1.1.3.1.3 | Финансовое обеспечение затрат по замене светильников на светильники с системой интеллектуального управления в рамках капитального ремонта сетей наружного освещения города Перми | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.3.1 | замена светильников на светильники с системой интеллектуального управления в рамках капитального ремонта сетей наружного освещения города Перми | ДДБ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество светильников, оснащенных системой интеллектуального управления | | ед. | 10 800 | бюджет города Перми | 64 435,  200 | |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 64 435,  200 | |
| Итого по основанному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 258 478,  200 | |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 258 478,  200 | |
| 1.1.4 | Задача. Создание условий для развития архитектурной привлекательности города | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.1 | Выполнение комплекса мероприятий по архитектурной подсветке | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.1.1 | Архитектурная подсветка зданий | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.1.1.1 | Обеспечение архитектурной подсветкой фасадов зданий | МКУ «Пермблаго-устройство» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество зданий по Комсомольскому проспекту, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | | ед. | 61 | бюджет города Перми | 61 306,154 | |
| бюджет Пермского края | 310 957,2326 | |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество зданий по ул. Ленина, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | | ед. | бюджет города Перми | 64 378,478 | |
| бюджет Пермского края | 253 320,368 | |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество зданий по ул. Петропавловской, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | | ед. | бюджет города Перми | 19 008,897 | |
| бюджет Пермского края | 196 772,757 | |
| 1.1.4.1.1.2 | Выполнение монтажных работ по праздничной иллюминации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество сооружений, в отношении которых выполнена праздничная иллюминация | | ед. | 30 | бюджет Пермского края | 74 127,  372 | |
| 1.1.4.1.1.3 | Выполнение проектно-изыскательских работ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий по Комсомольскому проспекту | | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2 861,238 | |
| бюджет Пермского края | 3 161,0704 | |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 985 893,567 | |
| бюджет города Перми | 147 554,767 | |
| бюджет Пермского края | 838 338,  800 | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 985 893,567 | |
| бюджет города Перми | 147 554,767 | |
| бюджет Пермского края | 838 338,  800 | |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 985 893,567 | |
| бюджет города Перми | 147 554,767 | |
| бюджет Пермского края | 838 338,  800 | |
| Всего по программе 1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | всего | 4 913 941,067 | |
| бюджет города Перми | 3 137 720,067 | |
| бюджет Пермского края | 1 776 221,000 | |

7. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«**ПЛАН-ГРАФИК**

**подпрограммы 1.2 «Обеспечение деятельности заказчиков работ» муниципальной программы   
«Организация дорожной деятельности в городе Перми»**

**на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата | | | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| наименование | ед. изм. | значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | Выполнение функций муниципального заказчика работ | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1.1 | выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Пермблагоустройство» | МКУ «Перм-благо-устрой-ство» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 444 240,300 |
| 1.2.1.1.1.2 | выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» | МКУ «ПДДД» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 45 839,600 |
| 1.2.1.1.1.3 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | МКУ «БДР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9 977,800 |
| 1.2.1.1.1.4 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Индустриального района» | МКУ «БИР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10 393,700 |
| 1.2.1.1.1.5 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Кировского района» | МКУ «БКР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10 242,500 |
| 1.2.1.1.1.6 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Ленинского района» | МКУ «БЛР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9 751,700 |
| 1.2.1.1.1.7 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | МКУ «БМР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 13 251,500 |
| 1.2.1.1.1.8 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | МКУ «БОР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10 075,600 |
| 1.2.1.1.1.9 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Свердловского района» | МКУ «БСР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11 329,800 |
| 1.2.1.1.1.10 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | МКУ «БНЛ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6 029,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 571 131,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 571 131,500 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 571 131,500 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 571 131,500 |

8. Дополнить приложением 3 следующего содержания:

«**ПЛАН-ГРАФИК**

**подпрограммы 1.3 «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города   
Перми» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»**

**на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата | | | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| наименование | ед. изм. | значение |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми, включая профилактику дорожно-транспортного травматизма | | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.1 | Содержание, обслуживание и установка технических средств организации дорожного движения улично-дорожной сети в границах городского округа | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.1.1 | Содержание дорожных знаков | МКУ «БДР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество дорожных знаков, находящихся на содержании | тыс. ед. | 5,  170 | бюджет города Перми | 3 278,800 |
| МКУ «БИР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | тыс. ед. | 4,  950 | бюджет города Перми | 3 139,300 |
| МКУ «БКР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | тыс. ед. | 4,  080 | бюджет города Перми | 2 587,500 |
| МКУ «БЛР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | тыс. ед. | 8,  390 | бюджет города Перми | 5 320,900 |
| МКУ «БМР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | тыс. ед. | 7,  460 | бюджет города Перми | 4 731,100 |
| МКУ «БОР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | тыс. ед. | 4,  190 | бюджет города Перми | 2 657,300 |
| МКУ «БСР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | тыс. ед. | 9,  220 | бюджет города Перми | 5 919,300 |
| МКУ «БНЛ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | тыс. ед. | 0,482 | бюджет города Перми | 305,700 |
| 1.3.1.1.1.2 | Установка (демонтаж) дорожных знаков | МКУ «БДР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков | ед. | 238 | бюджет города Перми | 641,200 |
| МКУ «БИР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 217 | бюджет города Перми | 584,500 |
| МКУ «БКР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 190 | бюджет города Перми | 511,800 |
| МКУ «БЛР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 367 | бюджет города Перми | 988,500 |
| МКУ «БМР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 322 | бюджет города Перми | 867,400 |
| МКУ «БОР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 1235 | бюджет города Перми | 3 326,500 |
| МКУ «БСР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 400 | бюджет города Перми | 1 077,500 |
| МКУ «БНЛ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 20 | бюджет города Перми | 54,000 |
| 1.3.1.1.1.3 | Нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки, в том числе: | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.1.3.1 | нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки лакокрасочными материалами | МКУ «БДР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | площадь нанесенной дорожной разметки краской | тыс. кв. м | 5,59557 | бюджет города Перми | 1 456,000 |
| МКУ «БИР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 6,669 | бюджет города Перми | 1 767,  20314 |
| МКУ «БКР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 7,8611 | бюджет города Перми | 2 046,310 |
| МКУ «БЛР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 1,28488 | бюджет города Перми | 1 205,400 |
| МКУ «БМР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 12,39731 | бюджет города Перми | 3 227,100 |
| МКУ «БОР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 13,47342 | бюджет города Перми | 5 087,200 |
| МКУ «БСР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 13,016268 | бюджет города Перми | 2 460, 78028 |
| МКУ «БНЛ» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 1,20087 | бюджет города Перми | 312,600 |
| 1.3.1.1.1.3.2 | нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки термопластическими материалами | МКУ «БДР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | площадь нанесенной дорожной разметки термопластиком | тыс. кв. м | 10,0041 | бюджет города Перми | 10 078,400 |
| МКУ «БИР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 14,5139 | бюджет города Перми | 13 812, 19686 |
| МКУ «БКР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 3,900 | бюджет города Перми | 3 658,590 |
| МКУ «БЛР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 20,69536 | бюджет города Перми | 19 414,300 |
| МКУ «БМР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 7,64406 | бюджет города Перми | 7 170,900 |
| МКУ «БСР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 14,708241 | бюджет города Перми | 12 651, 91972 |
| 1.3.1.1.1.4 | Изготовление и установка (демонтаж) искусственных неровностей | МКУ «БДР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей | м | 18 | бюджет города Перми | 72,000 |
| МКУ «БИР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | м | 18 | бюджет города Перми | 72,000 |
| МКУ «БКР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | м | 18 | бюджет города Перми | 72,000 |
| МКУ «БЛР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | м | 18 | бюджет города Перми | 72,000 |
| МКУ «БМР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | м | 18 | бюджет города Перми | 72,000 |
| МКУ «БОР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | м | 18 | бюджет города Перми | 72,000 |
| МКУ «БНЛ» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | м | 18 | бюджет города Перми | 72,000 |
| 1.3.1.1.1.5 | Изготовление и установка (демонтаж) направляющих устройств | МКУ «БДР» | 01.03.2022 | 30.12.2022 | количество установленных (демонтируемых) направляющих устройств | ед. | 4 | бюджет города Перми | 238,300 |
| м | 18 |
| МКУ «БИР» | 01.03.2022 | 30.12.2022 | ед. | 4 | бюджет города Перми | 238,300 |
| м | 18 |
| МКУ «БКР» | 01.03.2022 | 30.12.2022 | ед. | 2 | бюджет города Перми | 64,400 |
| МКУ «БЛР» | 01.03.2022 | 30.12.2022 | ед. | 4 | бюджет города Перми | 128,800 |
| МКУ «БМР» | 01.03.2022 | 30.12.2022 | ед. | 2 | бюджет города Перми | 64,400 |
| МКУ «БОР» | 01.03.2022 | 30.12.2022 | ед. | 4 | бюджет города Перми | 128,800 |
| МКУ «БСР» | 01.03.2022 | 30.12.2022 | ед. | 4 | бюджет города Перми | 128,800 |
| 1.3.1.1.1.6 | Изготовление и установка (демонтаж) дорожных ограждений | МКУ «БДР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | протяженность (количество) установленных (демонтируемых) дорожных ограждений | м | 120 | бюджет города Перми | 506,100 |
| ед. | 20 |
| МКУ «БИР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | м | 120 | бюджет города Перми | 506,100 |
| ед. | 20 |
| МКУ «БКР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | м | 0 | бюджет города Перми | 53,900 |
| ед. | 20 |
| МКУ «БЛР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | м | 120 | бюджет города Перми | 506,100 |
| ед. | 20 |
| МКУ «БМР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | м | 120 | бюджет города Перми | 506,100 |
| ед. | 20 |
| МКУ «БОР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | м | 180 | бюджет города Перми | 1 031,700 |
| ед. | 20 |
| МКУ «БСР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | м | 120 | бюджет города Перми | 506,100 |
| ед. | 20 |
| 1.3.1.1.1.7 | Изготовление и установка (демонтаж) пешеходных ограждений | МКУ «БДР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | протяженность установленных (демонтируемых) пешеходных ограждений | м | 200,0 | бюджет города Перми | 548,600 |
| МКУ «БИР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | м | 200,0 | бюджет города Перми | 548,600 |
| МКУ «БКР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | м | 200,0 | бюджет города Перми | 548,600 |
| МКУ «БЛР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | м | 200,0 | бюджет города Перми | 548,600 |
| МКУ «БМР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | м | 200,0 | бюджет города Перми | 548,600 |
| МКУ «БОР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | м | 200,0 | бюджет города Перми | 548,600 |
| МКУ «БСР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | м | 200,0 | бюджет города Перми | 548,600 |
| 1.3.1.1.1.8 | Установка и демонтаж столбиков сигнальных гибких | МКУ «БЛР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | количество установленных и демонтируемых столбиков сигнальных гибких | ед. | 1085 | бюджет города Перми | 565,100 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 129 857,  400 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 129 857,  400 |
| 1.3.1.2 | Совершенствование технологии управления дорожным движением | | | | | | | | |
| 1.3.1.2.1 | Разработка (актуализация) и реализация проектов организации дорожного движения | | | | | | | | |
| 1.3.1.2.1.1 | Разработка (актуализация) проектов организации дорожного движения | МКУ «ПДДД» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | площадь улично-дорожной сети, для которой разработаны (актуализированы) проекты организации дорожного движения | тыс. кв. м | 394,0 | бюджет города Перми | 1 470,000 |
| 1.3.1.2.1.2 | Подготовка и анализ вариантов организации дорожного движения с использованием компьютерного моделирования | МКУ «ПДДД» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество подготовленных вариантов организации дорожного движения | ед. | 77 | бюджет города Перми | 1 874,000 |
| 1.3.1.2.1.3 | Изготовление информационных материалов для участников дорожного движения | МКУ «ПДДД» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество изготовленных информационных материалов для участников дорожного движения | тыс. шт. | 153 | бюджет города Перми | 153,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 3 497,000 |
| 1.3.1.2.2 | Развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | | | | | | | | |
| 1.3.1.2.2.1 | Обеспечение функционирования комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | МКУ «ПДДД» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество  обслуживаемых  автоматизированных систем управления дорожным движением,  находящихся на содержании | ед. | 96 | бюджет города Перми | 8 522,000 |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество обслуживаемых автоматизированных рабочих мест, находящихся на содержании | ед. | 11 | бюджет города Перми | 1 300,000 |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | содержание комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7 437,200 |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество обслуживаемых видеокамер системы видеонаблюдения | ед. | 172 | бюджет города Перми | 1 605,200 |
| 1.3.1.2.2.2 | Содержание светофорных объектов, расположенных на улично-дорожной сети города Перми | МКУ «ПДДД» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество светофорных  объектов с подключением  к автоматизированной системе управления дорожным движением, находящихся на содержании | ед. | 234 | бюджет города Перми | 18 018,000 |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество светофорных  объектов без подключения к автоматизированной системе управления дорожным движением, находящихся на содержании | ед. | 213 | бюджет города Перми | 14 324,000 |
| 1.3.1.2.2.3 | Обустройство улично-дорожной сети города светофорными объектами | МКУ «ПДДД» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество перекрестков, расположенных на улице Ленина города Перми, на которых произведена модернизация комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | 9 | бюджет города Перми | 35 335,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 86 541,400 |
| 1.3.1.2.3 | Развитие системы фотовидеофиксации на аварийно-опасных участках в городе Перми | | | | | | | | |
| 1.3.1.2.3.1 | Установка стационарных фотовидеофиксаторов на улично-дорожной сети города Перми | МКУ «ПДДД» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество стационарных фотовидеофиксаторов, установленных на аварийно-опасных участках улично-дорожной сети города Перми | ед. | 5 | бюджет города Перми | 17 500,000 |
| ед. | 15 | бюджет Пермского края | 52 500,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 70 000,000 |
| бюджет города Перми | 17 500,000 |
| бюджет Пермского края | 52 500,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 160 038, 400 |
| бюджет города Перми | 107 538, 400 |
| бюджет Пермского края | 52 500,000 |
| 1.3.1.3 | Мероприятия по реализации парковочной политики на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа | | | | | | | | |
| 1.3.1.3.1 | Организация функционирования и контроля за использованием парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | | | | | | | | |
| 1.3.1.3.1.1 | Мониторинг использования парковочного пространства с целью выявления нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств | МКУ «ПДДД» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество функционирующих автопатрулей на улично-дорожной сети | ед. | 3 | бюджет города Перми | 669,500 |
| 1.3.1.3.1.2 | Организация контроля парковочного пространства  с целью фиксации нарушений правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил благоустройства территории города Перми | МКУ «ПДДД» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество функционирующих  мобильных фотовидеофиксаторов, устанавливаемых на транспортном средстве, контролирующих нарушения правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил благоустройства территории города Перми | ед. | 13 | бюджет города Перми | 5 735,200 |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество функционирующих  носимых фотофиксаторов, контролирующих нарушения правил  дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил благоустройства территории города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 119,800 |
| 1.3.1.3.1.3 | Создание и использование парковок (парковочных мест) на платной основе | МКУ «ПДДД» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. | 5350 | бюджет города Перми | 16 909,500 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 23 434,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.3., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 23 434,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 313 329,  800 |
| бюджет города Перми | 260 829,  800 |
| бюджет Пермского края | 52 500,  000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 313 329,  800 |
| бюджет города Перми | 260 829,  800 |
| бюджет Пермского края | 52 500,  000 |