АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.02.2022

№ 83

О внесении изменений

в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства 
в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 № 924

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 924.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Глава города Перми	А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 14.02.2022 № 83

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 924

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. строки 4, 5 изложить в следующей редакции:

| 4 | Участники программы | администрация Индустриального района города Перми; администрация Дзержинского района города Перми; администрация Кировского района города Перми; администрация Ленинского района города Перми; администрация Мотовилихинского района города Перми; администрация поселка Новые Ляды города Перми; администрация Орджоникидзевского района города Перми; администрация Свердловского района города Перми; муниципальное казенное учреждение «Городская коммунальная служба» (далее – МКУ «ГКС»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» (далее – МКУ «БДР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Индустриального района» (далее – МКУ «БИР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района» (далее – МКУ «БКР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Ленинского района» (далее – МКУ «БЛР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района» (далее – МКУ «БМР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» (далее – МКУ «БОР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Свердловского района» (далее – МКУ «БСР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды» (далее – МКУ «БпНЛ»); управление капитального строительства администрации города Перми (далее – УКС); муниципальное казенное учреждение «Управление технического заказчика» (далее – МКУ «УТЗ»); ООО «Пермская сетевая компания» (далее – ООО «ПСК»); управление жилищных отношений администрации города Перми (далее – УЖО); муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми» (далее – МКУ «УМЖФ») |
| --- | --- | --- |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | Реализация программы направлена на достижение цели Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, утвержденной решением Пермской городской Думы от 22 апреля 2014 г. № 85, по формированию комфортной городской среды путем повышения безопасности и комфортности проживания в жилых и многоквартирных домах и модернизации и комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из важнейших сфер, без которой на современном этапе невозможна жизнедеятельность города. Важным критерием качества жилищного фонда является его благоустройство и, как следствие, уровень комфорта. Коммунальное хозяйство обеспечивает водоснабжение и водоотведение, снабжение теплом, газом, электроэнергией как граждан, так и производственную сферу. Протяженность сетей теплоснабжения составляет 1 112,7 км (степень износа 60 %), сетей электроснабжения – 5 443,4 км, сетей газоснабжения – 1 988,7 км. Протяженность водопроводных сетей составляет 1 378,6 км. Большая часть трубопроводов изготовлена из чугуна (64 %) и стали (34 %), доля трубопроводов из полимерных материалов составляет около 2 %. Износ водопроводных сетей составляет около 76 %. Общая протяженность сетей водоотведения составляет 1 207,0 км. Состояние сетей канализации характеризуется высокой степенью износа (более 80 %). Большинство магистральных железобетонных коллекторов выработало ресурс и подверглось значительной деструкции вследствие газовой коррозии – износ магистральных коллекторов составляет 80 %. В настоящее время существуют территории, на которых не создана возможность подключения к услуге газоснабжения, что является негативным фактором, влияющим на удовлетворенность населения условиями проживания. Администрацией города Перми 26 апреля 2013 г. заключено концессионное соглашение в отношении муниципального имущества, представляющего собой объекты системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Перми, с ООО «НОВОГОР-Прикамье». Концессионным соглашением предусмотрены обязательства концессионера осуществить инвестиции в реконструкцию объектов концессионного соглашения в размере 3395,180 млн. руб. с 2013 по 2022 годы. В рамках концессионного соглашения предусмотрено мероприятие «Реконструкция сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. № 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. № 3470 по ул. Макаренко». В целях исполнения пункта 4.18 концессионного соглашения 21 февраля 2019 г. в концессионное соглашение включен участок главного разгрузочного коллектора от районной насосной станции - 3 «Парковый» до шахты № 13 с учетом мостового перехода стоимостью 1894,21 млн. руб. Также в концессионное соглашение 23 декабря 2019 г. включены насосная станция 1 подъема Чусовских очистных сооружений стоимостью 864,77 млн. руб. и напорные коллектора от РНС-3 до БОС стоимостью 300,00 млн. руб. Исполнение обязательств администрации города Перми по концессионному соглашению на 01 марта 2020 г. составляет 3058,98 млн. руб. Согласно пункту 4.18 концессионного соглашения администрацией города Перми приняты на себя обязательства по финансированию мероприятий в период с 2013 по 2025 год в сумме 3572,659 млн. руб. Остаток обязательств администрации города Перми по концессионному соглашению с ООО «НОВОГОР-Прикамье» в период 2020-2025 годов составляет 513,679 млн. руб. в ценах 2011 года. Администрацией города Перми 09 января 2019 г. заключено концессионное соглашение в сфере теплоснабжения с ООО «ПСК». Концессионным соглашением предусмотрены обязательства концессионера осуществить инвестиции в реконструкцию объектов концессионного соглашения в размере 2 386 855 тыс. руб. без учета НДС, в ценах 2018 года, в период по 2038 год. В рамках концессионного соглашения на 01 марта 2021 г. переведены с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) 7 зданий в поселке Новые Ляды, 13 зданий в мкр. Кислотные Дачи. В период 2016-2021 годов завершено строительство блочной модульной котельной в микрорайоне Южный Свердловского района города Перми, резервуара чистой воды на территории насосной станции «Заречная», мостового перехода через реку Егошиха главного разгрузочного коллектора. Введены в эксплуатацию газопроводы в 18 микрорайонах города Перми, проведен капитальный ремонт набережной реки Камы (участок от Кафедрального собора до насосной станции, 1 очередь, 2 этап) на территории Ленинского района города Перми. Состояние сферы обращения с отходами: ежегодно на территории города Перми образуется порядка 300 тыс. тонн твердых коммунальных отходов. Внедрение рыночного механизма в экономику, возложение обязанности расходов за сбор, вывоз и утилизацию отходов на отходообразователей, изменение морфологического состава отходов (увеличение доли полимеров с 2-3 % до 15-20 %, запрет на повторное использование стеклотары) ведут к образованию несанкционированных свалок. Планируется, что за период 2022-2026 годов на территории города Перми будет образовано и размещено на полигонах твердых коммунальных отходов порядка 79,232 тыс. тонн бесхозяйных отходов. В целях реализации мероприятий по направлению «Умное ЖКХ» в период 2022-2026 годов планируется привлечение внебюджетного финансирования. За счет средств внебюджетных источников планируется выполнить ряд мероприятий: оснащение многоквартирных домов автоматизированными системами учета потребления тепловой энергии, горячей воды на коллективных (общедомовых) приборах учета, обеспечивающими снятие и дистанционную передачу показаний температуры теплоносителя, давления, объема потребления; оснащение автоматизированными системами учета потребления холодной воды на коллективных (общедомовых) приборах учета, обеспечивающими снятие и дистанционную передачу показаний давления и объема потребления; обеспечение приема данных с автоматизированных систем учета потребления коммунальных ресурсов в единую диспетчерскую службу города (Интеллектуальный центр городского управления), а также в случае критических отклонений их показаний – выявление наличия фактов аварийных ситуаций и срока их устранения с последующим контролем исполнения. Обеспечение эффективного контроля деятельности управляющих организаций через реализацию возможностей проведения по обращениям собственников жилья проверок исполнения договоров управления (часть 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации) в соответствии с Порядком проведения внеплановых проверок деятельности управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, утвержденным решением Пермской городской Думы от 28 января 2014 г. № 12, а также развитие общественного мониторинга деятельности управляющих организаций являются важными направлениями работы в сфере обеспечения эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми. Расходы на содержание общего имущества в многоквартирном доме несут собственники помещений. В рамках Закона Пермского края от 11 марта 2014 г. № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края» создана новая система капитального ремонта, которая устанавливает правовые и организационные основы своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, регулирует порядок накопления, учета и целевого использования денежных средств, предназначенных для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в городе Перми. Всего в городе 6 190 многоквартирных домов, из них 827 многоквартирных домов признаны аварийными, 15 многоквартирных домов блочной застройки, в период с 2022 по 2023 годы планируется отремонтировать 1 493 многоквартирных дома за счет средств внебюджетных источников. При подготовке к празднованию 300-летия города Перми в период с 2022 по 2023 годы за счет средств бюджета города Перми запланировано проведение капитального ремонта фасадов многоквартирных домов города Перми |

1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 5 075 203,702 | 11 320 275,901 | 452 354,400 | 247 725,300 | 247 725,300 |
|  | бюджет города Перми | 1 521 277,857 | 1 321 213,000 | 452 354,400 | 247 725,300 | 247 725,300 |
|  | внебюджетные источники | 3 026 228,336 | 9 814 257,601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 527 697,509 | 184 805,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 325 807,957 | 496 658,100 | 57 176,800 | 3 176,800 | 3 176,800 |
|  | бюджет города Перми | 272 807,957 | 496 658,100 | 57 176,800 | 3 176,800 | 3 176,800 |
|  | внебюджетные источники | 53 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 45 423,100 | 25 216,700 | 25 216,700 | 23 940,600 | 23 940,600 |
|  | бюджет города Перми | 45 423,100 | 25 216,700 | 25 216,700 | 23 940,600 | 23 940,600 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 136 545,600 | 136 545,600 | 136 545,600 | 136 545,600 | 136 545,600 |
|  | бюджет города Перми | 136 545,600 | 136 545,600 | 136 545,600 | 136 545,600 | 136 545,600 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе | 49 992,400 | 44 013,300 | 29 830,700 | 30 477,700 | 30 477,700 |
|  | бюджет города Перми | 49 992,400 | 44 013,300 | 29 830,700 | 30 477,700 | 30 477,700 |
|  | подпрограмма 1.5, всего (тыс. руб.), в том числе | 4 517 434,645 | 10 617 842,201 | 203 584,600 | 53 584,600 | 53 584,600 |
|  | бюджет города Перми | 1 016 508,800 | 618 779,300 | 203 584,600 | 53 584,600 | 53 584,600 |
|  | внебюджетные источники | 2 973 228,336 | 9 814 257,601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 527 697,509 | 184 805,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

2.1. строки 1.1.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | выполненные работы по строительству водопроводных сетей | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 24 831, 500 | 160 225, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24 831, 500 | 160 225, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.2. строку 1.1.1.1.2.2 признать утратившей силу;

2.3. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 2 093, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.4. строки 1.1.1.1.3, 1.1.1.1.3.1, 1.1.1.1.3.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3 | Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Заозерье для земельных участков многодетных семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.1 | откорректированная ПСД | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 10 457, 072110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.2 | выполненные работы по строительству водопроводных сетей | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 112 072, 927890 | 37 000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 122 530, 000 | 37 000, 000 | 0,000 | 0,000 |

2.5. в графе 11 строки 1.1.1.1.4.1 цифры «18 139,800» заменить цифрами «11 733,457»;

2.6. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 11 733, 457 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.7. в графе 11 строки 1.1.1.1.6.1 цифры «33 460,24082» заменить цифрами «33 467,30819»;

2.8. строки 1.1.1.1.6.3, 1.1.1.1.6.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.6.3 | проведенная государственная экспертиза проектной документации в части проверки досто-верности определения сметной стоимости на реконструкцию сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. № 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. № 3470 по ул. Макаренко | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 55,25613 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.6.4 | выполненные работы по авторскому надзору за реконструкцией сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. № 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. № 3470 по ул. Макаренко | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 39,73523 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.9. в графе 11 строки 1.1.1.1.7.1 цифры «4 935,214» заменить цифрами «5 428,73540»;

2.10. в графе 11 строки 1.1.1.1.7.2 цифры «9 809,303» заменить цифрами «9 315,78160»;

2.11. после строки 1.1.1.1.8.1 дополнить строкой 1.1.1.1.8.2 следующего содержания:

| 1.1.1.1.8.2 | количество оформленных лицензий на пользование недрами для разведки месторождений подземных вод для резервного водоснабжения города Перми | ед. | 3 | - | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 2 697, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.12. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 8 990,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.13. в графе 9 строки 1.1.1.1.9.1 аббревиатуру «МКУ «УТЗ» заменить аббревиатурой «ДЖКХ»;

2.14. в графе 11 строки 1.1.1.2.1.1 цифры «99 294,44509» заменить цифрами «89 022,42129»;

2.15. в графе 11 строки 1.1.1.2.1.2 цифры «11 430,05491» заменить цифрам «21 702,07871»;

2.16. строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 325 807,957 | 496 658,100 | 57 176,800 | 3 176,800 | 3 176,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 272 807,957 | 496 658,100 | 57 176,800 | 3 176,800 | 3 176,800 |
|  | внебюджетные источники | 53 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 325 807,957 | 496 658,100 | 57 176,800 | 3 176,800 | 3 176,800 |
|  | бюджет города Перми | 272 807,957 | 496 658,100 | 57 176,800 | 3 176,800 | 3 176,800 |
|  | внебюджетные источники | 53 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- 2.17. в приложении:

- 2.17.1. в таблице 1:

- 2.17.1.1. в графе 3 строки 14 цифры «162 548,610» заменить цифрами «194 799,610»;

- 2.17.1.2. строку 15 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2020 | 2022 | 2023 |
|  |  | бюджет города Перми | 1 017, 484 | 6 212, 076 | 2 512, 950 | 24 831, 500 | 160 225, 600 |

- 2.17.2. в таблице 2:

- 2.17.2.1. строки 11-16 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2009, 2011, 2016, 2018, 2022 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 14 370,996 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009 | 2011 | 2016 |  | 2018 | 2022 |
|  |  | бюджет города Перми | 10 706,140 | 650,453 | 98,409 |  | 822,994 | 2 093,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |  |  |
|  | выполненные работы по разработке ПСД | ед. | 1 |  |  | 2009 |  |  |
|  | выполненные работы по инженерно-экологическим изысканиям | ед. | 1 |  |  | 2011, 2016, 2018 |  |  |
|  | откорректированная ПСД | ед. | 1 |  |  | 2018, 2022 |  |  |

- 2.17.2.2. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка ПСД | 2009 |
|  |  | инженерно-экологические изыскания | 2011, 2016, 2018 |
|  |  | корректировка проектно-сметной документации, получение заключения экспертизы | 2018, 2020-2022 |

- 2.17.3. в таблице 3:

- 2.17.3.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Заозерье для земельных участков многодетных семей |
| --- | --- | --- |

- 2.17.3.2. строку 3 изложить в следующей редакции:

| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.3. Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Заозерье для земельных участков многодетных семей |
| --- | --- | --- |

- 2.17.3.3. строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2023-2024 |
| --- | --- | --- |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2023-2024 |

- 2.17.3.4. в графе 3 строки 14 цифры «152 886,000» заменить цифрами «159 530,000»;

- 2.17.3.5. строки 15, 16 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 |
|  |  | бюджет города Перми | 122 530,000 | 37 000,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 | 2023 |
|  | выполненные работы по строительству водопроводных сетей | ед. | 1 | 2023-2024 |
|  | введенный в эксплуатацию объект | ед. | 1 | 2024 |

- 2.17.3.6. строку 18 изложить в следующей редакции:

| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 12 ноября 2021 г. № 15 |
| --- | --- | --- |

- 2.17.3.7. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка ПСД | 2023 |
|  |  | строительство водопроводных сетей | 2023-2024 |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию | 2024 |

- 2.17.4. строки 14, 15 в таблице 4 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 457 510,476 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | бюджет города Перми | 4 470, 357 | 7 955, 817 | 111 981, 398 | 321 369, 447 | 11 733, 457 |

- 2.17.5. в таблице 8:

- 2.17.5.1. строку 11 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2019, 2022 |
| --- | --- | --- |

- 2.17.5.2. строки 15, 16 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2022 |
|  |  | бюджет города Перми | 1 004,300 | 8 990,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | количество разработанных проектов на геологическое изучение недр | ед. | 2 | 2019 |
|  | количество разработанных гидрогеологических заключений | ед. | 4 | 2019 |
|  | количество оформленных лицензий на пользование недрами | ед. | 3 | 2022 |
|  | государственная экспертиза запасов подземных вод | ед. | 3 | 2022 |

- 2.17.5.3. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнение работ по оформлению лицензий на пользование недрами и разработка проектов на геологическое изучение недр с целью разведки месторождений подземных вод для резервного водоснабжения города Перми | 2019, 2022 |

- 2.17.6. в таблице 9:

- 2.17.6.1. строки 7, 8 изложить в следующей редакции:

| 7 | Муниципальный заказчик | ДЖКХ |
| --- | --- | --- |
| 8 | Участник программы | ДЖКХ |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований законодательства» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» строку 1.2.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.1 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 555,400 | 555, 400 | 555, 400 | 555, 400 | 555, 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 1 245, 040 | 1 339, 380 | 1 339, 380 | 986, 500 | 986, 500 |
|  |  | ед. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 1 094, 260 | 1 188, 560 | 1 188, 560 | 857, 200 | 857, 200 |
|  |  | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 200,500 | 200, 500 | 200, 500 | 200, 500 | 200, 500 |
|  |  | ед. | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 1 949, 500 | 1 375, 600 | 1 375, 600 | 1 375, 600 | 1 375, 600 |
|  |  | ед. | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 1 715, 000 | 1 715, 000 | 1 715, 000 | 1 470, 200 | 1 470, 200 |
|  |  | ед. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 795,300 | 889, 560 | 889, 560 | 600, 900 | 600, 900 |
|  |  | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | МКУ «БпНЛ» | бюджет города Перми | 409,200 | 409, 200 | 409, 200 | 350, 800 | 350, 800 |
|  | Итого по ПНР | ед. | 228 | 225 | 225 | 225 | 225 | Х | бюджет города Перми | 7 964, 200 | 7 673, 200 | 7 673, 200 | 6 397, 100 | 6 397, 100 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

4.1. строки 1.3.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.1 | количество проведенных форумов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДЖКХ | бюджет города Перми | 735, 000 | 735, 000 | 735, 000 | 735, 000 | 735, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 735, 000 | 735, 000 | 735, 000 | 735, 000 | 735, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 735, 000 | 735, 000 | 735, 000 | 735, 000 | 735, 000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 735, 000 | 735, 000 | 735, 000 | 735, 000 | 735, 000 |

4.2. в графе 9 строки 1.3.2.1.1.1 аббревиатуру «ДСП» заменить аббревиатурой «МКУ «УМЖФ»;

4.3. строку «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 136 545, 600 | 136 545, 600 | 136 545, 600 | 136 545, 600 | 136 545, 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.4 «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

5.1. в графе 12 строки 1.4.1.1.1.1 цифры «20 000,000» заменить цифрами «14 182,600»;

5.2. строку «Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 30 173, 600 | 24 356, 200 | 10 173, 600 | 10 173, 600 | 10 173, 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 49 992, 400 | 44 013, 300 | 29 830, 700 | 30 477, 700 | 30 477, 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.4. после строки «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.4.1.2, 1.4.1.2.1, 1.4.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.4.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.1.2, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| - 1.4.1.2 | Финансовое обеспечение денежных обязательств муниципального унитарного предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.2.1 | Предоставление финансовой помощи для погашения денежных обязательств и обязательных платежей и восстановления платежеспособности ПМУП «ГКТХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2.1.1 | наличие плана финансового оздоровления муниципального унитарного предприятия | есть/ нет | есть | есть | есть | есть | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

5.5. строки «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 49 992, 400 | 44 013, 300 | 29 830, 700 | 30 477, 700 | 30 477, 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 49 992, 400 | 44 013, 300 | 29 830, 700 | 30 477, 700 | 30 477, 700 |

6. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.5 «Проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

6.1. строки 1.5.1.2, 1.5.1.2.1, 1.5.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.5.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

6.2. строки 1.5.1.2.2.1, «Итого по мероприятию 1.5.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.5.1.2.2.1 | количество отремонтированных многоквартирных домов | ед. | 60 | 28 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 857 549, 900 | 315 194, 700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 527 697, 509 | 184 805, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1 385 247, 409 | 500 000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 857 549, 900 | 315 194, 700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 527 697, 509 | 184 805, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

6.3. строку 1.5.1.2.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.5.1.2.3.1 | количество отремонтированных многоквартирных домов | ед. | 262 | 1244 | - | - | - | ДЖКХ | внебюджетные источники | 2 973 228, 336 | 9 814 257, 601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 4 390 014, 745 | 10 314 257, 601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 889 088, 900 | 315 194, 700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 2 973 228, 336 | 9 814 257, 601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 527 697, 509 | 184 805, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

6.5. в графе 11 строки 1.5.1.3.1.1 цифры «76 532,300» заменить цифрами «73 835,300»;

6.6. строки «Итого по мероприятию 1.5.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.5.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.5.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 73 835, 300 | 250 000, 000 | 150 000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 73 835, 300 | 250 000, 000 | 150 000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 4 517 434, 645 | 10 617 842, 201 | 203 584, 600 | 53 584, 600 | 53 584, 600 |
|  | бюджет города Перми | 1 016 508, 800 | 618 779, 300 | 203 584, 600 | 53 584, 600 | 53 584, 600 |
|  | внебюджетные источники | 2 973 228, 336 | 9 814 257, 601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 527 697, 509 | 184 805, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования | всего | 4 517 434, 645 | 10 617 842, 201 | 203 584, 600 | 53 584, 600 | 53 584, 600 |
|  | бюджет города Перми | 1 016 508, 800 | 618 779, 300 | 203 584, 600 | 53 584, 600 | 53 584, 600 |
|  | внебюджетные источники | 2 973 228, 336 | 9 814 257, 601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 527 697, 509 | 184 805, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

7. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства»:

7.1. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| - 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения города Перми | ед. | 3 | 3 | 2 | - | - |
|  | количество введенных в эксплуатацию газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки | ед. | 3 | 4 | - | - | - |
|  | количество газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки, включенных в реестр муниципального имущества города Перми | ед. | - | 3 | 4 | - | - |
|  | протяженность построенных сетей водоснабжения на территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми | км | - | 4,6 | - | - | - |

7.2. строку 1.4.1 изложить в следующей редакции:

| - 1.4.1 | Задача. Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля объектов инженерной инфраструктуры, содержащихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов инженерной инфраструктуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | темп снижения числа аварий на сетях водоснабжения и водоотведения | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | количество чрезвычайных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | количество человеко-часов, в течение которых потребителю не предоставлялись услуги централизованного горячего и холодного водоснабжения | чел./час. в год | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
|  | темп снижения протяженности объектов инженерной инфраструктуры, входящих в состав имущества муниципальной казны, путем передачи специализированным организациям | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | доля снижения просроченной дебиторской задолженности ПМУП «ГКТХ» от общего объема просроченной дебиторской задолженности | % | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
|  | уровень собираемости текущей задолженности от общего объема текущей задолженности ПМУП «ГКТХ» | % | 75 | 76 | 77 | 78 | - |
|  | коэффициент снижения убытка от деятельности ПМУП «ГКТХ» | % | 100 | - | - | - | - |

7.3. строку 1.5.1 изложить в следующей редакции:

| 1.5.1 | Задача. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту (нарастающим итогом) | % | 67,0 | 93,6 | 93,7 | - | - |
|  | доля многоквартирных домов, в отношении которых выполнен ремонт фасадов многоквартирных домов города Перми, от запланированных к ремонту | % | 100 | 100 | - | - | - |

7.4. в приложении:

7.4.1. строку 10 изложить в следующей редакции:

| 10 | Исполнение плана по оказанию поддержки гражданам по оплате коммунальных услуг | % | - | Отношение общей площади аварийного жилищного фонда, занимаемого гражданами, которым оказаны меры социальной поддержки = план / факт x 100% | - | УЖО | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года следующего за отчетным |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.4.2. после строки 20 дополнить строками 21-23 следующего содержания:

| 21 | Доля снижения просроченной дебиторской задолженности ПМУП «ГКТХ» от общего объема просроченной дебиторской задолженности | % | - | Ксниж.деб. задолж = Qсумма ликвид. деб.задолж. / Qобщ.сумма деб.задолж. x 100 % | Ксниж.деб.задолж. – доля снижения дебиторской задолженности ПМУП «ГКТХ» от общего объема дебиторской задолженности; Qобщ.сумма деб. задолж. – общая сумма дебиторской задолженности ПМУП «ГКТХ» по состоянию на 01 июля 2019 г.; Qсумма ликвид. деб. задолж. – сумма ликвидной (без учета банкротов) дебиторской задолженности от общего объема дебиторской задолженности | взыскание по исполнительным производствам, списание задолженности в соответствии с пунктом 4 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации | периодическая отчетность | ежегодно до 30 марта года, следующего за отчетным периодом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Уровень собираемости текущей задолженности от общего объема текущей задолженности ПМУП «ГКТХ» | % | - | Куровень собир.текущ. задолж = Qсумма собран. текущ.задолж. / Qобщ.сумма текущ.задолж. x 100 % | Куровень собир.текущ.задолж. – доля собранной текущей задолженности ПМУП «ГКТХ» от общего объема текущей задолженности; Qсумма собран. текущ.задолж. – сумма собранной текущей задолженности ПМУП «ГКТХ»; Qсумма ликвид.деб.задолж. – общий объем текущей задолженности | ДЖКХ | ведомственная статистика | ежегодно до 1 марта, следующего за отчетным периодом |
| 23 | Коэффициент снижения убытка от деятельности ПМУП «ГКТХ» | % | - | Ксниж.убытка = Qсумма чистой прибыли / Qобщ.сумма убытка x 100 % | Ксниж.убытка – снижение убытка ПМУП «ГКТХ» от общего объема убытка; Qобщ.сумма чистой прибыли – общая сумма полученной прибыли ПМУП «ГКТХ» по состоянию на конец года; Qсумма убытка – сумма убытка ПМУП «ГКТХ» по состоянию на 01 января 2022 г. | отчет по финансово-хозяйственной деятельности ПМУП «ГКТХ» | периодическая отчетность | ежегодно до 30 марта года, следующего за отчетным периодом |

8. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»

муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» на 2022 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1.1 | Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству водопроводных сетей в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 11.07.2022 | 11.09.2022 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству водопроводных сетей в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 03.10.2022 | 20.10.2022 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.3 | Выполнение работ по строительству водопроводных сетей в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 20.10.2022 | 31.12.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 24 831, 500 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24 831, 500 |
| 1.1.1.1.2 | Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Вышка-1 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Выполнение работ по корректировке проектной документации на строительство водопроводных сетей в микрорайоне Вышка-1 Мотовилихинского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 01.01.2022 | 30.05.2022 | откорректированная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2 093, 000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2 093, 000 |
| 1.1.1.1.4 | Расширение и реконструкция (3 очередь) канализации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | Выполнение работ по строительству пускового комплекса от шахты № 13 до технологической шахты № 13а | МКУ «УТЗ» | 01.01.2022 | 30.01.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11 733, 457 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11 733, 457 |
| 1.1.1.1.6 | Реконструкция сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. № 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. № 3470 по ул. Макаренко |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6.1 | Выполнение работ по реконструкции сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. № 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. № 3470 по ул. Макаренко | МКУ «УТЗ» | 01.01.2022 | 30.07.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 33 467, 30819 |
| 1.1.1.1.6.2 | Авторский надзор за реконструкцией сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. № 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. № 3470 по ул. Макаренко | МКУ «УТЗ» | 01.01.2022 | 30.07.2022 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 39,73523 |
| 1.1.1.1.6.3 | Осуществление строительного контроля за реконструкцией сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. № 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. № 3470 по ул. Макаренко | МКУ «УТЗ» | 01.01.2022 | 30.07.2022 | акт об оказании услуг | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4 106, 00045 |
| 1.1.1.1.6.4 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости на реконструкцю сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. № 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. № 3470 по ул. Макаренко | МКУ «УТЗ» | 01.04.2022 | 30.05.2022 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 55,25613 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37 668, 300 |
| 1.1.1.1.7 | Строительство второго напорного коллектора от канализационной насосной станции «Речник» Дзержинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.7.1 | Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство второго напорного коллектора от канализационной насосной станции «Речник» Дзержинского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 01.01.2022 | 30.04.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5 428, 73540 |
| 1.1.1.1.7.2 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству второго напорного коллектора от канализационной насосной станции «Речник» Дзержинского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 01.08.2022 | 30.09.2022 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,00000 |
| 1.1.1.1.7.3 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству второго напорного коллектора от канализационной насосной станции «Речник» Дзержинского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 03.10.2022 | 23.10.2022 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,00000 |
| 1.1.1.1.7.4 | Выполнение работ по строительству второго напорного коллектора от канализационной насосной станции «Речник» Дзержинского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 24.10.2022 | 30.12.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9 315, 78160 |
| 1.1.1.1.7.5 | Заключение муниципального контракта на авторский надзор за строительством второго напорного коллектора от канализационной насосной станции «Речник» Дзержинского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 24.10.2022 | 05.11.2022 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,00000 |
| 1.1.1.1.7.6 | Выполнение работ по авторскому надзору за строительством второго напорного коллектора от канализационной насосной станции «Речник» Дзержинского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 05.11.2022 | 30.12.2022 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 15,88300 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14 760, 40000 |
| 1.1.1.1.8 | Строительство скважин для обеспечения населения города Перми резервным водоснабжением при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.8.1 | Оформление лицензий на пользование недрами для разведки месторождений подземных вод для резервного водоснабжения города Перми | ДЖКХ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | полученные лицензии на пользование недрами для разведки месторождений подземных вод для резервного водоснабжения города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 8 990, 000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8 990, 000 |
| 1.1.1.1.9 | Реконструкция самотечного коллектора Д-360 мм/450 мм по бульвару Гагарина до шахты № 13 ГРК* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.9.1 | Проведение конкурентной закупки на реконструкцию самотечного коллектора Д-360 мм/450 мм по бульвару Гагарина до шахты № 13 ГРК | ДЖКХ | 10.01.2022 | 10.03.2022 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.9.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции самотечного коллектора Д-360 мм/450 мм по бульвару Гагарина до шахты № 13 ГРК | ДЖКХ | 10.03.2022 | 20.03.2022 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.9.3 | Выполнение работ по реконструкции самотечного коллектора Д-360 мм/450 мм по бульвару Гагарина до шахты № 13 ГРК | ДЖКХ | 20.03.2022 | 31.12.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 45 000, 000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 45 000, 000 |
| 1.1.1.1.10 | Строительство сетей водоснабжения в микрорайонах города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.10.1 | Разработка проектной документации на строительство сетей водоснабжения в м/р Средняя Курья по ул. Борцов революции Ленинского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 01.01.2022 | 30.06.2022 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3 500,000 |
| 1.1.1.1.10.2 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству сети водоснабжения в микрорайоне Средняя Курья по ул. Борцов Революции Ленинского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 01.10.2022 | 01.12.2022 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.10.3 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству сети водоснабжения в микрорайоне Средняя Курья по ул. Борцов Революции Ленинского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 02.12.2022 | 12.12.2022 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.10.4 | Выполнение работ по строительству сетей водоснабжения в м/р Средняя Курья по ул. Борцов революции Ленинского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 12.12.2022 | 31.12.2022 | акт выполненных работ | км | 1 | бюджет города Перми | 980,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4 480,000 |
| 1.1.1.1.11 | Санация и строительство 2-й нитки водовода Гайва-Заозерье |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.11.1 | Разработка проектно-сметной документации по строительству | МКУ «УТЗ» | 01.01.2022 | 30.05.2022 | разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9 350,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9 350,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 158 906, 657 |
| 1.1.1.2 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в системе газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Строительство газопровода в микрорайоне Соцпоселок (поселок Химики) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1.1 | Выполнение работ по корректировке проектной документации | МКУ «УТЗ» | 01.01.2022 | 14.08.2022 | откорректированная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2 906, 52650 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2 906, 52650 |
| 1.1.1.2.1.2 | Строительство газопровода в микрорайоне Голый Мыс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.2.1 | Выполнение работ по корректировке проектной документации | МКУ «УТЗ» | 01.01.2022 | 14.08.2022 | откорректированная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2 830, 75800 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2 830, 75800 |
| 1.1.1.2.1.3 | Строительство газопровода в микрорайоне Язовая (2 очередь) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.3.1 | Выполнение работ по разработке проектной документации | МКУ «УТЗ» | 01.01.2022 | 31.01.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2 695,000 |
| 1.1.1.2.1.3.2 | Проведение конкурентной закупки на строительство газопровода | МКУ «УТЗ» | 05.05.2022 | 05.07.2022 | извещение о проведении конкурентной закупки на строительство | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.3.3 | Заключение муниципального контракта на строительство газопровода | МКУ «УТЗ» | 05.07.2022 | 15.07.2022 | заключенный муниципальный контракт на строительство | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.3.4 | Выполнение работ по строительству газопровода | МКУ «УТЗ» | 15.07.2022 | 31.12.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3 542, 02129 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6 237, 02129 |
| 1.1.1.2.1.4 | Строительство газопровода в деревне Субботино Индустриального района (ул. Субботинская 1-я, ул. Субботинская 2-я, ул. Субботинская 3-я, ул. Субботинская 4-я, ул. Субботинская 5-я, ул. М. Субботинская 1-я, ул. М. Субботинская 2-я) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.4.1 | Выполнение работ по разработке проектной документации | МКУ «УТЗ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2 997, 79421 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2 997, 79421 |
| 1.1.1.2.1.5 | Строительство газопровода в микрорайоне Новобродовский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.5.1 | Выполнение работ по корректировке проектной документации | МКУ «УТЗ» | 01.01.2022 | 30.04.2022 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3 450,000 |
| 1.1.1.2.1.5.2 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству | МКУ «УТЗ» | 01.05.2022 | 01.07.2022 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.5.3 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству | МКУ «УТЗ» | 02.07.2022 | 15.07.2022 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.5.4 | Выполнение работ по строительству газопровода | МКУ «УТЗ» | 16.07.2022 | 31.12.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 43 385, 600 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 46 835, 600 |
| 1.1.1.2.1.6 | Строительство газопровода в микрорайоне Налимиха (III очередь) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.6.1 | Выполнение работ по корректировке проектной документации | МКУ «УТЗ» | 01.01.2022 | 30.04.2022 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2 611,000 |
| 1.1.1.2.1.6.2 | Проведение конкурентной закупки на строительство газопровода | МКУ «УТЗ» | 01.05.2022 | 01.07.2022 | извещение о проведении конкурентной закупки на строительство | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.6.3 | Заключение муниципального контракта на строительство газопровода | МКУ «УТЗ» | 02.07.2022 | 15.07.2022 | заключенный муниципальный контракт на строительство | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.6.4 | Выполнение работ по строительству газопровода | МКУ «УТЗ» | 16.07.2022 | 31.12.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 23 317, 800 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25 928, 800 |
| 1.1.1.2.1.7 | Строительство газопровода в поселке Пихтовая стрелка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.7.1 | Выполнение работ по корректировке проектной документации | МКУ «УТЗ» | 01.01.2022 | 30.04.2022 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4 211,000 |
| 1.1.1.2.1.7.2 | Проведение конкурентной закупки на строительство газопровода | МКУ «УТЗ» | 01.05.2022 | 01.07.2022 | извещение о проведении конкурентной закупки на строительство | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.7.3 | Заключение муниципального контракта на строительство газопровода | МКУ «УТЗ» | 02.07.2022 | 15.07.2022 | заключенный муниципальный контракт на строительство | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.7.4 | Выполнение работ по строительству газопровода | МКУ «УТЗ» | 16.07.2022 | 31.12.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 18 777,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22 988,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 110 724, 500 |
| 1.1.1.3 | Исполнение обязанностей муниципального заказчика-застройщика при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Исполнение обязанностей по уплате земельного налога по объектам капитальных вложений систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | Уплата земельного налога по объектам капитальных вложений систем коммунальной инфраструктуры | ДЖКХ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | площадь объектов, по которым осуществляется уплата земельного налога | кв. м | 162615 | бюджет города Перми | 3 176,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3 176,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3 176,800 |
| 1.1.1.4 | Перевод потребителей с открытой системы теплоснабжения (горячего теплоснабжения) на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1 | Перевод потребителей с открытой системы теплоснабжения (горячего теплоснабжения) на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) в микрорайоне Кислотные дачи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1.1 | Перевод зданий на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) | ООО «ПСК» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество зданий, переведённых на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) | ед. | 37 | внебюджетные источники | 53 000, 000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 53 000, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 53 000, 000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 325 807, 95700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 272 807, 95700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 53 000, 00000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 325 807, 95700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 272 807, 95700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 53 000, 00000 |

9. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований законодательства»

муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» на 2022 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Организация работ по сбору, транспортированию и размещению бесхозяйных отходов на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории Дзержинского района | МКУ «БДР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Дзержинского района | т | 1871, 556 | бюджет города Перми | 2 072,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории Индустриального района | МКУ «БИР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Индустриального района | т | 1975, 251 | бюджет города Перми | 2 186,800 |
| 1.2.1.1.1.3 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории Кировского района | МКУ «БКР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Кировского района | т | 2379, 460 | бюджет города Перми | 2 634,300 |
| 1.2.1.1.1.4 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории Ленинского района | МКУ «БЛР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Ленинского района | т | 956, 011 | бюджет города Перми | 1 058,400 |
| 1.2.1.1.1.5 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории Мотовилихинского района | МКУ «БМР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Мотовилихинского района | т | 3034, 234 | бюджет города Перми | 3 359,200 |
| 1.2.1.1.1.6 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории Орджоникидзевского района | МКУ «БОР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Орджоникидзевского района | т | 2601, 933 | бюджет города Перми | 2 880,600 |
| 1.2.1.1.1.7 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории Свердловского района | МКУ «БСР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Свердловского района | т | 2870, 472 | бюджет города Перми | 3 177,900 |
| 1.2.1.1.1.8 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории поселка Новые Ляды | МКУ «БпНЛ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории поселка Новые Ляды | т | 157, 438 | бюджет города Перми | 174,300 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17 543,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17 543,500 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17 543,500 |
| 1.2.2 | Задача. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории индивидуальной жилой застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Организация работ по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее – МНО) на территории Дзержинского района города Перми | МКУ «БДР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 24 | бюджет города Перми | 555,400 |
| 1.2.2.1.1.2 | Содержание МНО на территории Индустриального района города Перми | МКУ «БИР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 35 | бюджет города Перми | 1 245,040 |
| 1.2.2.1.1.3 | Содержание МНО на территории Кировского района города Перми | МКУ «БКР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 21 | бюджет города Перми | 1 094,260 |
| 1.2.2.1.1.4 | Содержание МНО на территории Ленинского района города Перми | МКУ «БЛР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 8 | бюджет города Перми | 200,500 |
| 1.2.2.1.1.5 | Содержание МНО на территории Мотовилихинского района города Перми | МКУ «БМР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 61 | бюджет города Перми | 1 949,500 |
| 1.2.2.1.1.6 | Содержание МНО на территории Орджоникидзевского района города Перми | МКУ «БОР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 49 | бюджет города Перми | 1 715,000 |
| 1.2.2.1.1.7 | Содержание МНО на территории Свердловского района города Перми | МКУ «БСР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 22 | бюджет города Перми | 795,300 |
| 1.2.2.1.1.8 | Содержание МНО на территории поселка Новые Ляды города Перми | МКУ «БпНЛ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 8 | бюджет города Перми | 409,200 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7 964,200 |
| 1.2.2.1.2 | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | Обустройство МНО на территории Дзержинского района | МКУ «БДР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество обустроенных МНО | ед. | 1 | бюджет города Перми | 54,989 |
| 1.2.2.1.2.2 | Обустройство МНО на территории Индустриального района | МКУ «БИР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество обустроенных МНО | ед. | 2 | бюджет города Перми | 2 995,269 |
| 1.2.2.1.2.3 | Обустройство МНО на территории Кировского района | МКУ «БКР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество обустроенных МНО | ед. | 17 | бюджет города Перми | 4 553,928 |
| 1.2.2.1.2.4 | Обустройство МНО на территории Мотовилихинского района | МКУ «БМР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество обустроенных МНО | ед. | 25 | бюджет города Перми | 8 406,060 |
| 1.2.2.1.2.5 | Обустройство МНО на территории Свердловского района | МКУ «БСР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество обустроенных МНО | ед. | 2 | бюджет города Перми | 3 127,426 |
| 1.2.2.1.3.6 | Обустройство подходов и подъездов к МНО на территории поселка новые Ляды города Перми | МКУ «БпНЛ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество обустроенных подходов и подъездов к МНО | ед. | 1 | бюджет города Перми | 777,728 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 19 915,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 27 879,600 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 27 879,600 |
| Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 45 423,100 |

10. Дополнить приложением 3 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 «Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми»

муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» на 2022 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Задача. Информационное, методическое, консультационное и обучающее сопровождение процесса управления МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Информационное, консультационное, методическое и обучающее сопровождение субъектов в сфере управления многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2 | Проведение мероприятий, направленных на развитие системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.1 | Проведение форума «ЖКХ – новое качество. Муниципальная повестка» | ДЖКХ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных форумов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 735,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 735,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 735,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 735,000 |
| 1.3.2 | Задача. Предоставление муниципальной поддержки населению в сфере ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | Оказание мер социальной поддержки гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1 | Меры социальной поддержки гражданам, проживающим в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде | МКУ «УМЖФ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | общая площадь непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, занимаемая гражданами, которым оказаны меры социальной поддержки | тыс. кв. м | 134,3 | бюджет города Перми | 38 810, 600 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 38 810, 600 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 38 810, 600 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 38 810, 600 |
| 1.3.3 | Задача. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1 | Муниципальная поддержка благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.1 | Возмещение затрат по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.1.1 | Прием, регистрация и согласование заявок по благоустройству придомовых территорий МКД города Перми на территории Ленинского района | администрация Ленинского района города Перми | 01.03.2022 | 31.10.2022 | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 25 | бюджет города Перми | 4 409,100 |
| 1.3.3.1.1.2 | Прием, регистрация и согласование заявок по благоустройству придомовых территорий МКД города Перми на территории Свердловского района | администрация Свердловского района города Перми | 01.03.2022 | 31.10.2022 | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 26 | бюджет города Перми | 18 633, 100 |
| 1.3.3.1.1.3 | Прием, регистрация и согласование заявок по благоустройству придомовых территорий МКД города Перми на территории Мотовилихинского района | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.03.2022 | 31.10.2022 | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 46 | бюджет города Перми | 15 940, 50000 |
| 1.3.3.1.1.4 | Прием, регистрация и согласование заявок по благоустройству придомовых территорий МКД города Перми на территории Дзержинского района | администрация Дзержинского района города Перми | 01.03.2022 | 31.10.2022 | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 11 | бюджет города Перми | 16 166, 300 |
| 1.3.3.1.1.5 | Прием, регистрация и согласование заявок по благоустройству придомовых территорий МКД города Перми на территории Индустриального района | администрация Индустриального района города Перми | 01.03.2022 | 31.10.2022 | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 22 | бюджет города Перми | 14 696, 700 |
| 1.3.3.1.1.6 | Прием, регистрация и согласование заявок по благоустройству придомовых территорий МКД города Перми на территории Кировского района | администрация Кировского района города Перми | 01.03.2022 | 31.10.2022 | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 17 | бюджет города Перми | 13 227, 300 |
| 1.3.3.1.1.7 | Прием, регистрация и согласование заявок по благоустройству придомовых территорий МКД города Перми на территории Орджоникидзевского района | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.03.2022 | 31.10.2022 | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 10 | бюджет города Перми | 12 727, 00000 |
| 1.3.3.1.1.8 | Прием, регистрация и согласование заявок по благоустройству придомовых территорий МКД города Перми на территории поселка Новые Ляды | администрация поселка Новые Ляды | 01.03.2022 | 31.10.2022 | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 5 | бюджет города Перми | 1 200,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 97 000, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 97 000, 000 |
| Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 97 000, 000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 136 545, 600 |

11. Дополнить приложением 4 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.4 «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» муниципальной программы

«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» на 2022 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в том числе бесхозяйных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1 | Содержание и текущий ремонт объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.1 | Заключение контрактов на выполнение аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры до даты передачи их специализированным организациям | МКУ «ГКС» | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество заключенных контрактов | ед. | 62 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.4.1.1.1.2 | Выполнение аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры до даты передачи их специализированным организациям | МКУ «ГКС» | 10.01.2022 | 31.12.2022 | протяженность обслуживаемых бесхозяйных сетей | п. м | 45 146,9 | бюджет города Перми | 10 173, 600 |
| 1.4.1.1.1.3 | Заключение контрактов на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту муниципальных объектов инженерной инфраструктуры, включая аварийно-восстановительные работы, включая аварийно-восстановительные работы | МКУ «ГКС» | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество заключенных контрактов | ед. | 50 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.4.1.1.1.4 | Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту муниципальных объектов инженерной инфраструктуры, включая аварийно-восстановительные работы | МКУ «ГКС» | 10.01.2022 | 31.12.2022 | протяженность обслуживаемых бесхозяйных сетей | п. м | 137 537, 8 | бюджет города Перми | 20 000, 000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30 173, 600 |
| 1.4.1.1.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.2.1 | Обеспечение деятельности МКУ «ГКС» | МКУ «ГКС» | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих установленные целевые показатели эффективности деятельности в полном объеме | ед. | 1 | бюджет города Перми | 19 818, 800 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 19 818, 800 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 49 992, 400 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 49 992, 400 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 49 992, 400 |

12. Дополнить приложением 5 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.5 «Проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений

в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми» муниципальной программы

«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» на 2022 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1 | Задача. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1 | Исполнение обязанностей собственника помещений по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1.1 | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1.1.1 | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности | МКУ «ГКС» |  | 10.01.2022 | 31.12.2022 | площадь помещений муниципальной собственности, за которую уплачены взносы на капитальный ремонт | тыс. кв. м | 496,2 | бюджет города Перми | 53 584, 600 |
| 1.5.1.1.1.2 | Мониторинг уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности | МКУ «ГКС» |  | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных сверок с региональным оператором | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 53 584, 600 |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 53 584, 600 |
| 1.5.1.2 | Муниципальная поддержка капитального ремонта жилищного фонда города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.2.2 | Развитие городского пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.2.2.1 | Проведение капитального ремонта фасадов многоквартирных домов | ДЖКХ | 01.03.2022 |  | 31.12.2022 | количество отремонтированных МКД | ед. | 60 | бюджет города Перми | 857 549, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 527 697, 509 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1 385 247, 409 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 857 549, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 527 697, 509 |
| 1.5.1.2.3 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.2.3.1 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | ДЖКХ |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество отремонтированных МКД | ед. | 262 | внебюджетные источники | 2 973 228, 336 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 973 228, 336 |
| 1.5.1.2.4 | Возмещение затрат по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.2.4.1 | Проведение капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: ул. Ветлужская, д. 66 | ДЖКХ |  | 01.04.2022 | 31.12.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 31 539, 000 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 31 539, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 4 390 014, 745 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 889 088, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 973 228, 336 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 527 697, 509 |
| 1.5.1.3 | Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, в рамках капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.3.1 | Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, направленных на исполнение судебных актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.3.1.1 | Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на основании судебных актов | ДЖКХ |  | 01.03.2022 | 31.12.2022 | акт выполненных работ | ед. | 10 | бюджет города Перми | 73 835,300 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 73 835, 300 |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 73 835, 300 |
| Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 4 517 434, 645 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1 016 508, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 973 228, 336 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 527 697, 509 |
| Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 4 517 434, 645 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1 016 508, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 973 228, 336 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 527 697, 509 |