



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.02.2022

№ 84

**О внесении изменений**

**в муниципальную программу**

**«Благоустройство города Перми»,**

**утвержденную постановлением**

**администрации города Перми**

**от 20.10.2021 № 914**

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 914.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления   
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

Глава города Перми А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 14.02.2022 № 84

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальную программу «Благоустройство города Перми»,**

**утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 914**

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. строку 9 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 2 395 099,900 | 2 229 063,200 | 468 092,400 | 376 092,400 | 376 092,400 |
| бюджет города Перми | 1 530 558,700 | 1 777 810,300 | 468 092,400 | 376 092,400 | 376 092,400 |
| бюджет города Перми\*\* | 0,000 | 0,000 | 100 000,0 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 850 284,400 | 451 252,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 14 256,8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 2 095 103,400 | 1 582 835,600 | 332 523,800 | 340 523,800 | 340 523,800 |
| бюджет города Перми | 1 230 562,200 | 1 131 582,700 | 332523,800 | 340 523,800 | 340 523,800 |
| бюджет города Перми\*\* | 0,000 | 0,000 | 100 000,0 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 850 284,400 | 451 252,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 14 256,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 2.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 190 301,000 | 546 227,600 | 35 568,600 | 35 568,600 | 35 568,600 |
| бюджет города Перми | 190 301,000 | 546 227,600 | 35 568,600 | 35 568,600 | 35 568,600 |
| подпрограмма 3.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 109 695,500 | 100 000,000 | 100 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 109 695,500 | 100 000,000 | 100 000,000 | 0,000 | 0,000 |

1.2. дополнить сноской следующего содержания:

«\*\* С учетом условно утвержденных расходов бюджета города Перми в 2024 году в сумме 100 000,0 тыс. руб.».

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков, скверов, садов, бульваров» муниципальной программы «Благоустройство города Перми»:

2.1. строку 1.1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.4 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | МКУ «БЛР»,  АЛР | бюджет города Перми | 110 209, 345 | 162982, 607 | 70964, 907 | 70964, 907 | 70964, 907 |

2.2. строку «Итого по ПНР» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по ПНР | ед. | 186 | 188 | 191 | 191 | 191 |  | бюджет города Перми | 256 791, 045 | 432 098, 207 | 180 402, 507 | 180 402, 507 | 180 402, 507 |

2.3. после строки 1.1.1.1.1.9.1 дополнить строкой 1.1.1.1.1.9.2 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.9.2 | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БЛР», АЛР | бюджет города Перми | 103,955 | 105,493 | 105,493 | 105,493 | 105,493 |

2.4. строки 1.1.2.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.2.1 | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | га | 18,2 | 12,0 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 589 673,5 | 555 506,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 680 619,  800 | 413 465,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | всего, в том числе | 1 270 293,3 | 968 971,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 589 673,5 | 555 506,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 680 619,  800 | 413 465,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | всего, в том числе | 1 362 154,  100 | 968 971,  900 | 0,000 | 100 000,  0 | 100 000,  0 |
| бюджет города Перми | 681 534,  300 | 555 506,  300 | 0,000 | 100 000,  0 | 100 000,  0 |
| бюджет Пермского края | 680 619,  800 | 413 465,  600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | всего, в том числе | 1 362 154,  100 | 968 971,  900 | 0,000 | 100 000,  0 | 100 000,  0 |
| бюджет города Перми | 681 534,  300 | 555 506,  300 | 0,000 | 100 000,  0 | 100 000,  0 |
| бюджет Пермского края | 680 619,  800 | 413 465,  600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.5. строки 1.1.3.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить   
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.1 | выполненные строительно-монтажные работы | га | 0,9 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 35 840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 35 840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.6. строки 1.1.3.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить   
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.2.1 | выполненные строительно-монтажные работы | га | 2,15 | 2,15 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 50 217,2 | 32 350,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 50 217,2 | 32 350,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.7. строки 1.1.3.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить   
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.4.1 | выполненные строительно-монтажные работы | га | 1,4 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 53 611,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 53 611,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.8. строки 1.1.3.1.6.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить   
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.6.1 | выполненные строительно-монтажные работы | га | 0,8 | 0,8 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 56 188,4 | 25 086,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.6, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 56 188,4 | 25 086,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.9. строки 1.1.3.1.7.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить   
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.7.1 | выполненные строительно-монтажные работы | га | 0,17 | 0,17 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 3 595,3 | 18 064,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.7, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 3 595,3 | 18 064,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.10. после строки «Итого по мероприятию 1.1.3.1.7, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.3.1.8, 1.1.3.1.8.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.8, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.8 | Строительство сетей наружного освещения на объектах озеленения общего пользования | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.8.1 | выполненные проектно-изыскательские работы по строительству (реконструкции) сетей наружного освещения | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет  Пермского  края | 8 013,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1.8.2 | выполненные строительно-монтажные работы по строительству (реконструкции) сетей наружного освещения | ед. | - | 2 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 8 356,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.8, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | всего, в том числе | 8 013,6 | 8 356,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 0,0 | 8 356,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет  Пермского  края | 8 013,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.11. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого   
по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 221 722,7 | 83 856,9 | 92 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 199 452,3 | 83 856,9 | 92 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 8 013,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 14 256,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 221 722,7 | 83 856,9 | 92 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 199 452,3 | 83 856,9 | 92 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 8 013,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 14 256,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.12. строку 1.1.4.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.1 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 3486,7 | 3486,7 | 3486,7 | 3486,7 | 3486,7 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 1 552,  3 | 1 552,  3 | 1 552,  3 | 1 552,  3 | 1 552,  3 |

2.13. строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по ПНР | кв. м | 44382,2 | 43840,2 | 43840,2 | 43840,2 | 43840,2 |  | бюджет города Перми | 23099,7 | 23099,7 | 23099,7 | 23099,7 | 23099,7 |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по ПНР | кв. м | 44382,2 | 44382,2 | 44382,2 | 44382,2 | 44382,2 |  | бюджет города Перми | 23099,7 | 23099,7 | 23099,7 | 23099,7 | 23099,7 |

2.14. строку 1.1.6.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.6.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.6.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.6, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6.1.1.1 | выполненные строительно-монтажные работы по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе города Перми (от ул. Чистопольской до ул. Сысольской) | км | 1 | 0,15 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 12 664,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 160 883,1 | 37 787,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.6.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | всего, в том числе | 173 547,9 | 37 787,3 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 12664,8 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 160 883,1 | 37 787,3 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.6.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | всего, в том числе | 173 547,9 | 37 787,3 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 12664,8 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 160 883,1 | 37 787,3 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.6, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | всего, в том числе | 173 547,9 | 37 787,3 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 12 664,8 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 160 883,1 | 37 787,3 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | всего, в том числе | 2 095 103,  4 | 1 582 835,  6 | 332 523,  8 | 340 523,  8 | 340 523,  8 |
| бюджет города Перми | 1 230 562,2 | 1 131 582,  7 | 332 523,  8 | 340 523,  8 | 340 523,  8 |
| бюджет Пермского края | 850 284,4 | 451 252,9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 14 256,8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.15. в приложении 1:

2.15.1. строки 14, 15 таблицы 1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 42 932,94736 тыс. руб. | | | | | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | |
| всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| всего, в том числе | 42 932,94736 | 1 034,07477 | 241,77177 | 5 608,785 | 208,31582 | 35 840,0 |
| бюджет города Перми | 42 691,17559 | 1 034,07477 | 0,0 | 5 608,785 | 208,31582 | 35 840,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 241,77177 | 0,0 | 241,77177 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.15.2. строки 14, 15 таблицы 2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 85 312,101 тыс. руб. | | | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| всего | 2019 | 2022 | 2023 |
| всего, в том числе | 85 312,101 | 2 744,801 | 50 217,2 | 32 350,1 |
| бюджет города Перми | 82 567,300 | 0,0 | 50 217,2 | 32 350,1 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2 744,801 | 2744,801 | 0,0 | 0,0 |

2.15.3. строки 14, 15 таблицы 4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 56 821,518 тыс. руб. | | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | |
| всего | 2019 | 2022 |
| бюджет города Перми | 56 821,518 | 3 210,118 | 53 611,4 |

2.15.4. строки 14, 15 таблицы 6 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 83 058,198 тыс. руб. | | | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| всего | 2020 | 2022 | 2023 |
| всего, в том числе | 83 058,198 | 1 783,698 | 56 188,4 | 25 086,1 |
| бюджет города Перми | 81 274,500 | 0,0 | 56 188,4 | 25 086,1 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 783,698 | 1 783,698 | 0,0 | 0,0 |

2.15.5. строки 14, 15 таблицы 7 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 23 262,95453тыс. руб. | | | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| всего | 2021 | 2022 | 2023 |
| бюджет города Перми | 23 262,95453 | 1 603,15453 | 3 595,3 | 18 064,5 |

2.15.6. дополнить таблицей 8 следующего содержания:

Таблица 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | | | | сети наружного освещения на объектах озеленения общего пользования города Перми | | | |
| 2 | Направление инвестирования | | | | строительство | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | | | | 1.1.3.1.8. Развитие городского пространства  1.1.3.1.9. Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения | | | |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | | | | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми | | | |
| 5 | Исполнитель программы | | | | ДДБ | | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | | | | Инвестиции | | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | |
| 8 | Участник программы | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | | | | обеспечение освещением объектов озеленения общего пользования города Перми, повышение безопасности | | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | | | | количество построенных сетей наружного освещения – 2 ед., в том числе:  2023 год – 1 ед. (сквер Павлика Морозова)  2023 год – 1 ед. (ул. Петропавловская «Слудская горка») | | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | | | | 2022-2023 годы | | | |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | | | | 2022-2023 годы | | | |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | выполнение строительно-монтажных работ - 2022-2023 годы | | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | | | | 16 369,8 тыс. руб. | | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | |
| всего | | | 2022 | 2023 | |
| всего, в том числе | 16 369,8 | | | 8 013,6 | 8 356,200 | |
| бюджет города Перми | 8 356,200 | | | 0,0 | 8 356,200 | |
| бюджет Пермского края | 8 013,6 | | | 8 013,6 | 0,000 | |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | | | | | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация по скверу Павлика Морозова | | | | | ед. | 1 | 2022 |
| выполненные строительно-монтажные работы по скверу Павлика Морозова | | | | | ед. | 1 | 2022-2023 |
| разработанная проектная документация по ул. Петропавловская «Слудская горка» | | | | | ед. | 1 | 2022 |
|  | выполненные строительно-монтажные работы по ул. Петропавловская «Слудская горка» | | | | | ед. | 1 | 2022-2023 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | | | - | | | | |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | | | протокол ИК от 13 октября 2017 г. № 8 | | | | |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | | | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК | | | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | | | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | | срок реализации |
| разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | | | | 2022 год |
| выполнение строительно-монтажных работ | | | | 2023 год |

2.16. в приложении 2:

2.16.1. строку 1.1.2.1.2.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.2.1 | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту |  |  | бюджет города Перми | 589 673,5 | 555 506,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 680 619,8 | 413 465,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| капитальный ремонт бульвара по Комсомольскому проспекту (от ул. Монастырской до ул. Чкалова) | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 77 975,5 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 258 111,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| капитальный ремонт сквера в 66 квартале, эспланада | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | 230 082,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 196 124,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| капитальный ремонт сквера на набережной реки Камы (набережная реки Камы от ул. Чистопольской до ул. Шишкина) | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 281 615,3 | 505 506,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 226 384,7 | 413 465,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.16.2. строку 1.1.6.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6.1.1.1 | капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе города Перми | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | 12 664,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 160 883,1 | 37 787,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 2.1 «Восстановление нормативного состояния   
и развитие мест погребения, в том числе крематория» муниципальной программы «Благоустройство города Перми»:

3.1. строку 2.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1.1.1.1 | количество мест погребения, в отношении которых производятся содержание и ремонт | ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 42 350, 900 | 53 940, 000 | 34 118, 500 | 34 118, 500 | 34 118, 500 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 42 350, 900 | 53 940, 000 | 34 118, 500 | 34 118, 500 | 34 118, 500 |

3.2. строку «Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 42 945,5 | 54 534,6 | 34 713,1 | 34 713,1 | 34 713,1 |

3.3. строку 2.1.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1.1.2.1 | количество дней в году, в течение которых осуществляются автобусные перевозки | день | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 594,6 | 594,6 | 594,6 | 594,6 | 594,6 |

3.4. строку 2.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1.2.1.1 | количество эвакуированных умерших | чел. | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 855,5 | 855,5 | 855,5 | 855,5 | 855,5 |

3.5. строку «Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 43 801,0 | 55390,1 | 35568,6 | 35568,6 | 35568,6 |

3.6. строки 2.1.3.1.1.1, 2.1.3.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3.1.1.1 | выполненные проектно-изыскательские работы | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 18 149, 983 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3.1.1.2 | выполненные строительно-монтажные работы | ед. | - | 1 | - | - |  | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 78 350, 017 | 365837,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.7. строку «Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 190 301,000 | 546 227,600 | 35 568,600 | 35 568,600 | 35 568,600 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 3.1 «Развитие коммунальной инфраструктуры   
и благоустройства территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми» муниципальной программы «Благоустройство города Перми»:

4.1. строки 3.1.1.1.1.1-3.1.1.1.1.8 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1.1.1 | площадь благоустроенных территорий | кв. м | 3207 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 5 852,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.1.1.2 | кв. м | 4279 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 6 976,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.1.1.3 | кв. м | 16820 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 14 613,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.1.1.4 | кв. м | 2200 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 3 283,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.1.1.5 | кв. м | 5000 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 11 355,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.1.1.6 | кв. м | 12368 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 24 832,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.1.1.7 | кв. м | 1550 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 11 123,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.1.1.8 | кв. м | 4310 | - | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 3 784,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по ПНР | кв. м | 49734 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 81 822,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.2. строку 3.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1.2. | количество благоустроенных территорий | ед. | - | 15 | 15 | - | - | ДДиБ | бюджет города Перми | 0,000 | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Благоустройство города Перми»:

5.1. строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования | | | | | | |
| Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которых выполнен капитальный ремонт, от общей площади объектов озеленения общего пользования | %  (га) | 6,7  (20,1) | 4,0  (12,0) | 2,0  (6,2) | 2,1  (6,3) | 2,1  (6,3) |

5.2. строку 1.1.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | | | | | | |
| Доля площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт, от общей площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | %  (кв. м) | 100  (44382,2) | 100  (44382,2) | 100  (44382,2) | 100  (44382,2) | 100  (44382,2) |

5.3. строку 2.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест погребения | | | | | | |
| Доля мест погребения на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества мест погребения | %  (ед.) | 100  (17) | 100  (17) | 100  (17) | 100  (17) | 100  (17) |
| Доля умерших, эвакуированных из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность), от общего количества умерших, подлежащих эвакуации | %  (чел.) | 100  (668) | 100  (668) | 100  (668) | 100  (668) | 100  (668) |

5.4. строку 3.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Задача. Обеспечение комфортной среды проживания на территориях индивидуальной жилой застройки в городе Перми | | | | | | |
| доля благоустроенных территорий индивидуальной жилой застройки от количества запланированных | % | 100 | 100 | 100 | - | - |
| количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения в микрорайонах индивидуальной жилой застройки в городе Перми | ед. | 1 | - | - | - | - |

5.5. в приложении после строки 17 дополнить строкой 18 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения в микрорайонах индивидуальной жилой застройки в городе Перми | ед. | - | рассчитывается как общее количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения в микрорайонах индивидуальной жилой застройки в городе Перми | - | ДДиБ | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |

6. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков, скверов, садов, бульваров» муниципальной программы «Благоустройство города Перми» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного  результата | | | Источник финансирования | Объем финансирования,  тыс. руб. |
| наименование | ед. изм. | значение |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Организация содержания объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.1 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «БДР», АДР | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | | 28 | | | бюджет  города  Перми | | 14 884,1 |
| 1.1.1.1.1.2 | ликвидация аварийного или упавшего дерева | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | | 30 | | |
| 1.1.1.1.1.3 | компенсационная посадка ликвидированного дерева | 01.04.2022 | 01.11.2022 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | | 30 | | |
| 1.1.1.1.1.4 | обрезка дерева | 01.02.2022 | 01.12.2022 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | | 30 | | |
| 1.1.1.1.1.5 | проведение акаризации и дератизации территории | 01.04.2022 | 30.06.2022 | площадь акаризации и дератизации | га | | 17,1 | | |
| 1.1.1.1.1.6 | паспортизация (инвентаризация) объектов озеленения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество паспортизированных  (инвентаризированных) объектов озеленения | ед. | | 1 | | |
| 1.1.1.1.1.7 | содержание и ремонт оборудования детских и спортивных площадок | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | | 12 | | | 328,9 |
| 1.1.1.1.1.8 | текущий ремонт объектов озеленения | 01.04.2022 | 01.11.2022 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | | 28 | | | 1 233,5 |
| 1.1.1.1.1.9 | содержание туалета в саду им. 250-летия города Перми | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество туалетов, находящихся на содержании | ед. | | 1 | | | 1 446,7 |
| 1.1.1.1.1.10 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «БИР», АИР | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | | 25 | | | бюджет  города  Перми | | 16 963, 072 |
| 1.1.1.1.1.11 | ликвидация аварийного или упавшего дерева | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | | 10 | | |
| 1.1.1.1.1.12 | компенсационная посадка ликвидированного дерева | 01.04.2022 | 01.11.2022 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | | 10 | | |
| 1.1.1.1.1.13 | обрезка дерева | 01.02.2022 | 01.12.2022 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | | 150 | | |
| 1.1.1.1.1.14 | проведение акаризации и дератизации территории | 01.04.2022 | 30.06.2022 | площадь акаризации и дератизации | га | | 8,5 | | |
| 1.1.1.1.1.15 | текущий ремонт объектов озеленения | 01.04.2022 | 01.11.2022 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | | 23 | | | 1 401,7 |
| 01.04.2022 | 01.11.2022 | 1 (Сквер по ул. Советской Армии, 4) | | | 10 274,5 |
| 1.1.1.1.1.16 | текущий ремонт объектов озеленения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | | 1 (Сквер по ул. Космонавта Леонова) | | | 1 241,2 |
| 1.1.1.1.1.17 | содержание и ремонт оборудования детских и спортивных площадок | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | | 3 | | | 323,328 |
| 1.1.1.1.1.18 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «БКР», АКР | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | | 17 | | | бюджет  города  Перми | | 10 231, 155 |
| 1.1.1.1.1.19 | ликвидация аварийного или упавшего дерева | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | | 20 | | |
| 1.1.1.1.1.20 | компенсационная посадка ликвидированного дерева | 01.04.2022 | 01.11.2022 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | | 20 | | |
| 1.1.1.1.1.21 | обрезка дерева | 01.02.2022 | 01.12.2022 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | | 60 | | |
| 1.1.1.1.1.22 | содержание и ремонт оборудования детских и спортивных площадок | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | | 2 | | |
| 1.1.1.1.1.23 | текущий ремонт объектов озеленения | 01.04.2022 | 01.11.2022 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | | 17 | | | 832,0 |
| 1.1.1.1.1.24 | проведение акаризации и дератизации территории | 01.04.2022 | 30.06.2022 | площадь акаризации и дератизации | га | | 8,12 | | | 29,545 |
| 1.1.1.1.1.25 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «БЛР», АЛР | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | | 32 | | | бюджет  города  Перми | | 69 559,7 |
| 1.1.1.1.1.26 | ликвидация аварийного или упавшего дерева | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | | 25 | | |
| 1.1.1.1.1.27 | компенсационная посадка ликвидированного дерева | 01.04.2022 | 01.11.2022 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | | 25 | | |
| 1.1.1.1.1.28 | обрезка дерева | 01.04.2022 | 01.11.2022 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | | 80 | | |
| 1.1.1.1.1.29 | проведение акаризации и дератизации территории | 01.04.2022 | 30.06.2022 | площадь акаризации и дератизации | га | | 20,2636 | | |
| 1.1.1.1.1.30 | текущий ремонт объектов озеленения | 01.04.2022 | 01.11.2022 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | | 31 | | | 5 764,6 |
| 1 (Театральный сад) | | | 25 537,3 |
| 1.1.1.1.1.31 | содержание и ремонт оборудования детских и спортивных площадок | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | | 4 | | | 1 433,345 |
| 1.1.1.1.1.32 | содержание капитальных туалетов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество туалетов, находящихся на содержании | ед. | | 2 | | | 5 021,0 |
| 1.1.1.1.1.33 | содержание модульных туалетов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество туалетов, находящихся на содержании | ед. | | 2 | | | 2 893,4 |
| 1.1.1.1.1.34 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «БМР», АМР | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | | 32 | | | бюджет  города  Перми | | 19 884,3 |
| 1.1.1.1.1.35 | ликвидация аварийного или упавшего дерева | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | | 25 | | |
| 1.1.1.1.1.36 | компенсационная посадка ликвидированного дерева | 01.04.2022 | 01.11.2022 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | | 25 | | |
| 1.1.1.1.1.37 | обрезка дерева | 01.02.2022 | 01.12.2022 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | | 300 | | |
| 1.1.1.1.1.38 | проведение акаризации и дератизации территории | 01.04.2022 | 30.09.2022 | площадь акаризации и дератизации | га | | 22,5 | | |
| 1.1.1.1.1.39 | текущий ремонт объектов озеленения | 01.04.2022 | 01.11.2022 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | | 30 | | | 1 647,9 |
| 01.04.2022 | 01.11.2022 | 1 (Сквер по ул. Аркадия Гайдара) | | | 872,8 |
| 01.04.2022 | 01.11.2022 | 1 (Бульвар по ул. Крупской от площади Дружбы до ул. Макаренко) | | | 30 042,2 |
| 1.1.1.1.1.40 | содержание и ремонт оборудования детских и спортивных площадок | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | | 6 | | | 439,4 |
| 1.1.1.1.1.41 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «БОР», АОР | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | | 19 | | | бюджет  города  Перми | | 10 013, 90875 |
| 1.1.1.1.1.42 | ликвидация аварийного или упавшего дерева | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | | 20 | | |
| 1.1.1.1.1.43 | компенсационная посадка ликвидированного дерева | 15.04.2022 | 15.10.2022 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | | 20 | | |
| 1.1.1.1.1.44 | обрезка дерева | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | | 20 | | |
| 1.1.1.1.1.45 | проведение акаризации и дератизации территории | 01.04.2022 | 15.10.2022 | площадь акаризации и дератизации | га | | 14,4 | | | 110,19125 |
| 1.1.1.1.1.46 | текущий ремонт объектов озеленения | 01.04. 2022 | 01.11. 2022 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | | 19 | | | 830,8 |
| 1.1.1.1.1.47 | содержание и ремонт оборудования детских и спортивных площадок | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | | 4 | | | 121,5 |
| 1.1.1.1.1.48 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «БСР», АСР | | 01.01. 2022 | 31.12.2022 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | | 29 | | | бюджет  города  Перми | | 17 358,2 |
| 1.1.1.1.1.49 | ликвидация аварийного или упавшего дерева | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | | 30 | | |
| 1.1.1.1.1.50 | компенсационная посадка ликвидированного дерева | 01.04.2022 | 01.11.2022 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | | 30 | | |
| 1.1.1.1.1.51 | обрезка дерева | 01.02.2022 | 01.12.2022 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | | 120 | | |
| 1.1.1.1.1.52 | проведение акаризации и дератизации территории | 01.04.2022 | 30.06.2022 | площадь акаризации и дератизации | га | | 7,0 | | |
| 1.1.1.1.1.53 | текущий ремонт объектов озеленения | 01.04.2022 | 01.11.2022 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | | 29 | | | 1 438,6 |
| 1.1.1.1.1.54 | содержание и ремонт оборудования детских и спортивных площадок | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | | 10 | | | 383,5 |
| 1.1.1.1.1.55 | содержание туалета в сквере Сквер имени актера Георгия Буркова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество туалетов, находящихся на содержании | ед. | | 1 | | | 2 893,4 |
| 1.1.1.1.1.56 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «БНЛ», АНЛ | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | | 4 | | | бюджет  города  Перми | | 1 176,2 |
| 1.1.1.1.1.57 | ликвидация аварийного или упавшего дерева | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | | 10 | | |
| 1.1.1.1.1.58 | компенсационная посадка ликвидированного дерева | 01.04.2022 | 01.11.2022 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | | 10 | | |
| 1.1.1.1.1.59 | обрезка дерева | 01.02.2022 | 01.12.2022 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | | 30 | | |
| 1.1.1.1.1.60 | проведение акаризации и дератизации территории | 01.04.2022 | 01.11.2022 | площадь акаризации и дератизации | га | | 1,7 | | |
| 1.1.1.1.1.61 | текущий ремонт объектов озеленения | 01.04.2022 | 01.11.2022 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | | 3 | | | 96,5 |
| 1 (Сквер «Мемориал Победы», Новые Ляды) | | | 56,600 |
| 1.1.1.1.1.62 | содержание и ремонт оборудования детских и спортивных площадок | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | | 2 | | | 26,0 |
| 1.1.1.1.1.63 | Налогообложение объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.63.1 | налогообложение объектов озеленения общего пользования | | МКУ «БНЛ», АНЛ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | | ед. | 1 | | | бюджет  города  Перми | | 1,1 |
| 1.1.1.1.1.63.2 | налогообложение объектов озеленения общего пользования | | МКУ «БЛР», АЛР | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | | ед. | 1 | | | бюджет  города  Перми | | 103,955 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 256 896,1 |
| 1.1.1.1.2 | Развитие городского пространства | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.2.1 | Ремонт объекта озеленения «Газоны по ул. Петропавловской (пологие откосы, в том числе живая изгородь с газоном)» (верхний ярус) | | МКУ «БЛР», АЛР | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество отремонтированных объектов озеленения «Газоны по ул. Петропавловской (пологие откосы, в том числе живая изгородь с газоном)» (верхний ярус) | | ед. | 1 | | | бюджет города Перми | | 20 000,0 |
| бюджет Пермского края | | 767,9 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | | 20 767,9 |
| бюджет города Перми | | 20 000,0 |
| бюджет Пермского края | | 767,9 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | | 277 664,0 |
| бюджет города Перми | | 276 896,1 |
| бюджет Пермского края | | 767,9 |
| 1.1.1.2 | Организация содержания пустошей, логов и водоохранных зон | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1 | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1.1.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «БДР» | | 01.04.2022 | 30.11.2022 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | | 1063,1 | | | бюджет  города  Перми | | 1 159,7 |
| 1.1.1.2.1.1.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев | 11.01.2022 | 25.12.2022 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | | 100 | | |
| 1.1.1.2.1.1.3 | обрезка дерева | 01.02.2022 | 01.12.2022 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | | 30 | | |
| 1.1.1.2.1.2.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «БИР» | | 01.04.2022 | 30.11.2022 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | | 559, 499 | | | 715,5 |
| 1.1.1.2.1.2.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев | 11.01.2022 | 25.12.2022 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | | 50 | | |
| 1.1.1.2.1.2.3 | обрезка дерева | 01.02.2022 | 01.12.2022 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | | 70 | | |
| 1.1.1.2.1.3.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «БКР» | | 01.04.2022 | 30.11.2022 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | | 1524,4 | | | 2 507,0 |
| 1.1.1.2.1.3.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев | 11.01.2022 | 25.12.2022 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | | 200 | | |
| 1.1.1.2.1.3.3 | обрезка дерева | 01.02.2022 | 01.12.2022 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | | 300 | | |
| 1.1.1.2.1.4.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «БЛР» | | 01.04.2022 | 30.11.2022 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | | 1003, 15291 | | | 774,7 |
| 1.1.1.2.1.4.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев | 11.01.2022 | 25.12.2022 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | | 10 | | |
| 1.1.1.2.1.4.3 | обрезка дерева | 01.02.2022 | 01.12.2022 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | | 5 | | |
| 1.1.1.2.1.5.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «БМР» | | 01.04.2022 | 30.11.2022 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | | 3615, 225 | | | 4 070,6 |
| 1.1.1.2.1.5.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев | 11.01.2022 | 25.12.2022 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | | 23 | | |
| 1.1.1.2.1.5.3 | обрезка дерева | 01.02.2022 | 01.12.2022 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | | 71 | | |
| 1.1.1.2.1.6.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «БОР» | | 01.04.2022 | 30.11.2022 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | | 3179,611 | | | 3 336,7 |
| 1.1.1.2.1.6.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев | 11.01.2022 | 25.12.2022 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | | 50 | | |
| 1.1.1.2.1.6.3 | обрезка дерева | 01.02.2022 | 01.12.2022 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | | 50 | | |
| 1.1.1.2.1.7.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «БСР» | | 01.04.2022 | 30.11.2022 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | | 1085,7 | | | 1 592,9 |
| 1.1.1.2.1.7.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев | 11.01.2022 | 25.12.2022 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | | 80 | | |
| 1.1.1.2.1.7.3 | обрезка дерева | 01.02.2022 | 01.12.2022 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | | 200 | | |
| 1.1.1.2.1.8.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «БНЛ» | | 01.04.2022 | 30.11.2022 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | | 1530, 9859 | | | 1 531,2 |
| 1.1.1.2.1.8.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев | 11.01.2022 | 25.12.2022 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | | 20 | | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 15 688,3 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 15 688,3 |
| 1.1.1.3 | Организация содержания и ремонта фонтанов | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.1 | Содержание и ремонт фонтанов | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.1.1 | выполнение работ по содержанию и ремонту фонтанов | МКУ «Пермблагоустройство» | | 11.01.2022 | 31.12.2022 | количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | ед. | | 15 | | | бюджет  города  Перми | | 19 532,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 19 532,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 19 532,0 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | | 312 884,3 |
| бюджет города Перми | | 312 116,4 |
| бюджет Пермского края | | 767,9 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1 | Капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1.1 | Капитальный ремонт парка культуры и отдыха «Балатово» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1.1.1 | размещение аукционной документации на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по капитальному ремонту объекта | МКУ «Пермблагоустройство» | | 20.02.2022 | 30.03.2022 | размещенная аукционная документация на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по капитальному ремонту объекта | ед. | | 1 | | | бюджет  города  Перми | | 7 069,4 |
| 1.1.2.1.1.1.2 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по капитальному ремонту объекта | 01.04.2022 | 01.05.2022 | заключенный муниципальный контракт на документация на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по капитальному ремонту объекта | ед. | | 1 | | |
| 1.1.2.1.1.1.3 | выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по капитальному ремонту объекта | 01.05.2022 | 30.12.2022 | количество подписанных актов приемки выполненных работ по корректировке проектно-сметной документации по капитальному ремонту объекта | ед. | | 1 | | |
| 1.1.2.1.1.1.4 | размещение аукционной документации на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | МКУ «Пермблагоустройство» | | 30.06.2022 | 30.08.2022 | размещенная аукционная документация на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | ед. | | 1 | | | бюджет  города  Перми | | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.1.5 | заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | 30.08.2022 | 30.09.2022 | заключенный муниципальный контракт на документация на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | ед. | | 1 | | |  | |
| 1.1.2.1.1.1.6 | выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | 01.05.2022 | 30.12.2022 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | ед. | | 1 | | | бюджет  города  Перми | | 44 926,8 |
| 1.1.2.1.1.2 | Капитальный ремонт сквера у гостиницы «Урал» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1.2.1 | выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | МКУ «Пермблагоустройство» | | 01.07.2022 | 30.09.2022 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | ед. | | 1 | | | бюджет  города  Перми | | 39 864,6 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 91 860,8 |
| 1.1.2.1.2 | Развитие городского пространства | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.2.1 | Капитальный ремонт бульвара по Комсомольскому проспекту (от ул. Монастырской до ул. Чкалова) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.2.1.1 | выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | МКУ «Пермблагоустройство» | | 01.10.2022 | 25.12.2022 | подписанный акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | ед. | | 1 | | | бюджет  города  Перми | | 77 975,5 |
| Бюджет Пермского края | | 258 111,1 |
| 1.1.2.1.2.2 | Капитальный ремонт сквера в 66 квартале, эспланада | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.2.2.1 | выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | МКУ «Пермблагоустройство» | | 10.01.2022 | 25.12.2022 | подписанный акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | ед. | | 1 | | | бюджет  города  Перми | | 230 082,7 |
| Бюджет Пермского края | | 196 124,0 |
| 1.1.2.1.2.3 | Капитальный ремонт сквера на набережной реки Камы (набережная реки Камы от ул. Чистопольской до ул. Шишкина) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.2.3.1 | размещение аукционной документации на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | МКУ «Пермблагоустройство» | | 11.01.2022 | 30.03.2022 | размещенная аукционная документация на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | ед. | | 1 | | | бюджет  города  Перми | | 0,0 |
| заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | 01.04.2022 | 30.06.2022 | заключенный муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | ед. | | 1 | | | бюджет  города  Перми | | 0,0 |
| выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | 30.06.2022 | 30.12.2022 | подписанный акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми | | 281 615,3 |
| бюджет Пермского края | | 226 384,7 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | | 1 270 293,3 |
| бюджет города Перми | | 589 673,5 |
| бюджет Пермского края | | 680 619,8 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | | 1 362 154,1 |
| бюджет города Перми | | 681 534,3 |
| бюджет Пермского края | | 680 619,8 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | | 1 362 154,1 |
| бюджет города Перми | | 681 534,3 |
| бюджет Пермского края | | 680 619,8 |
| 1.1.3 | Задача. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1 | Выполнение комплекса работ по строительству и реконструкции объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1 | Строительство сквера по ул. Гашкова, 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1.1 | заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 | МКУ «Пермблагоустройство» | | 11.01.2022 | 28.02.2022 | заключенный муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 | ед. | | 1 | | | бюджет  города  Перми | | 35 840,0 |
| 1.1.3.1.1.2 | выполнение строительно-монтажных работ по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 | 28.02.2022 | 30.12.2022 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ по строительству (сквер по ул. Гашкова, 20) | ед. | | 1 | | |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 35 840,0 |
| 1.1.3.1.2 | Строительство сквера по ул. Калгановской, 62 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.2.1 | выполнение строительно-монтажных работ по строительству сквера по ул. Калгановской, 62 | МКУ «Пермблагоустройство» | | 01.10.2022 | 25.12.2022 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ (сквер по ул. Калгановской, 62) | ед. | | 1 | | | бюджет  города  Перми | | 50 217,2 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 50 217,2 |
| 1.1.3.1.3 | Строительство сквера по ул. Генерала Черняховского | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.3.1 | выполнение строительно-монтажных работ по строительству сквера по ул. Генерала Черняховского | МКУ «Пермблагоустройство» | | 01.10.2022 | 25.12.2022 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ I этапа строительства (сквер по ул. Генерала Черняховского) | ед. | | 1 | | | бюджет  города  Перми | | 53 611,4 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 53 611,4 |
| 1.1.3.1.4 | Строительство сквера по ул. Екатерининской, 171 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.4.1 | выполнение строительно-монтажных работ по строительству сквера по ул. Екатерининской, 171 | | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 25.12.2022 | количество построенных скверов | | ед. | 1 | | | внебюджетные источники | | 14 256,8 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | внебюджетные источники | | 14 256,8 |
| 1.1.3.1.5 | Строительство сквера по ул. Корсуньской, 31 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.5.1 | выполнение строительно-монтажных работ по строительству сквера по ул. Корсуньской, 31 |  | | 01.10.2022 | 25.12.2022 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ I этапа строительства (сквер по ул. Корсуньской, 31) | ед. | | 1 | | | бюджет  города  Перми | | 56 188,4 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.5, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 56 188,4 |
| 1.1.3.1.6 | Строительство сквера по ул. Яблочкова | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.6.1 | размещение аукционной документации на выполнение строительно-монтажных работ по строительству сквера по ул. Яблочкова | МКУ «Пермблагоустройство» | | 11.01.2022 | 28.02.2022 | размещенная аукционная документация на выполнение строительно-монтажных работ по строительству сквера по ул. Яблочкова | ед. | | 1 | | | бюджет  города  Перми | | 3 595,3 |
| 1.1.3.1.6.2 | заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по строительству сквера по ул. Яблочкова | 28.02.2022 | 31.04.2022 | заключенный муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по строительству сквера по ул. Яблочкова | ед. | | 1 | | |
| 1.1.3.1.6.3 | выполнение строительно-монтажных работ по строительству сквера по ул. Яблочкова | 15.05.2022 | 25.12.2022 | количество подписанных актов приемки строительно-монтажных работ по строительству (сквер по ул. Яблочкова) | ед. | | 1 | | |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.6, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 3 595,3 |
| 1.1.3.1.7 | Строительство сетей наружного освещения на объектах озеленения общего пользования | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.7.1 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения в сквере им. П. Морозова | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.7.1.1 | выполненные проектно-изыскательские работы | МКУ «Пермблагоустройство» | | 11.01.2022 | 30.09.2022 | количество подписанных актов приемки проектно-изыскательских работ по строительству (реконструкции) сетей наружного освещения в сквере им. П. Морозова | ед. | | 1 | | | бюджет Пермского края | | 2 353,6 |
| 1.1.3.1.7.2 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения по ул. Петропавловская «Слудская горка» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.7.2.1 | выполненные проектно-изыскательские работы | МКУ «Пермблагоустройство» | | 11.01.2022 | 31.12.2022 | количество подписанных актов приемки проектно-изыскательских работ по строительству (реконструкции) сетей наружного освещения по ул. Петропавловская «Слудская горка» | ед. | | 1 | | | бюджет Пермского края | | 5 660,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.7, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | бюджет Пермского края | | 8 013,6 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | | 221 722,7 |
| бюджет города Перми | | 199 452,3 |
| бюджет Пермского края | | 8 013,6 |
| внебюджетные источники | | 14 256,8 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | | 221 722,7 |
| бюджет города Перми | | 199 452,3 |
| бюджет Пермского края | | 8 013,6 |
| внебюджетные источники | | 14 256,8 |
| 1.1.4 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.1 | Организация содержания искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.1.1 | Содержание и ремонт искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.1.1.1 | выполнение работ по содержанию и ремонту искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | МКУ «БДР» | | 11.01.2022 | 31.12.2022 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | | 3354,7 | | | бюджет  города  Перми | | 1 552,3 |
| 1.1.4.1.1.2 | МКУ «БИР» | | кв. м | | 477,2 | | | 251,6 |
| 1.1.4.1.1.3 | МКУ «БКР» | | кв. м | | 4391,0 | | | 2 314,7 |
| 1.1.4.1.1.4 | МКУ «БЛР» | | кв. м | | 441,3 | | | 215,5 |
| 1.1.4.1.1.5 | МКУ «БМР» | | кв. м | | 13650,0 | | | 7 195,6 |
| 1.1.4.1.1.6 | МКУ «БОР» | | кв. м | | 4905,0 | | | 2 585,7 |
| 1.1.4.1.1.7 | МКУ «БСР» | | кв. м | | 16058,0 | | | 8 465,1 |
| 1.1.4.1.1.8 | МКУ «БНЛ» | | кв. м | | 973,0 | | | 519,2 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 23 099,7 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 23 099,7 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 23 099,7 |
| 1.1.5 | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5.1 | Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5.1.1 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5.1.1.1 | демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | АДР | | 01.03.2022 | 31.12.2022 | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | ед. | | 13 | | | бюджет  города  Перми | | 182,0 |
| АИР | | ед. | | 36 | | | 504,0 |
| АКР | | ед. | | 5 | | | 70,0 |
| АМР | | ед. | | 20 | | | 280,0 |
| АОР | | ед. | | 15 | | | 209,9 |
| АСР | | ед. | | 15 | | | 209,9 |
| АНЛ | | ед. | | 2 | | | 28,0 |
| 1.1.5.1.1.2 | демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | АДР | | 01.03.2022 | 31.12.2022 | площадь демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв. м | | 50 | | | бюджет  города  Перми | | 25,4 |
| АИР | | кв. м | | 91 | | | 46,1 |
| АКР | | кв. м | | 30 | | | 15,2 |
| АЛР | | кв. м | | 10 | | | 5,1 |
| АМР | | кв. м | | 60 | | | 30,4 |
| АОР | | кв. м | | 50 | | | 25,3 |
| АСР | | кв. м | | 60 | | | 30,4 |
| АНЛ | | кв. м | | 65 | | | 33 |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 1 694,7 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 1 694,7 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 1 694,7 |
| 1.1.6 | Задача. Предупреждение воздействия водной среды. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6.1 | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию и ремонту гидротехнических сооружений | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6.1.1 | Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе г. Перми | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6.1.1.1 | выполненные строительно-монтажных работ по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе г. Перми | МКУ «Пермблагоустройство» | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе города Перми (от ул. Чистопольской до ул. Сысольской) | | | | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12 664,8 | |
| бюджет Пермского края | 160 883,1 | |
| Итого по мероприятию 1.1.6.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | 173 547,9 | |
| бюджет города Перми | 12 664,8 | |
| бюджет Пермского края | 160 883,1 | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.6.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | 173 547,9 | |
| бюджет города Перми | 12 664,8 | |
| бюджет Пермского края | 160 883,1 | |
| Итого по задаче 1.1.6, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | 173 547,9 | |
| бюджет города Перми | 12 664,8 | |
| бюджет Пермского края | 160 883,1 | |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | 2 095 103,4 | |
| бюджет города Перми | 1 230 562,2 | |
| бюджет Пермского края | 850 284,4 | |
| внебюджетные источники | 14 256,8 | |

7. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

**«ПЛАН-ГРАФИК**

**подпрограммы 2.1 «Восстановление нормативного состояния и развитие мест погребения, в том числе крематория»   
муниципальной программы «Благоустройство города Перми» на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата | | | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| наименование | ед. изм. | значение |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест погребения | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | Поддержание в нормативном состоянии мест погребения | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1 | Содержание мест погребения | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1.1 | содержание и ремонт элементов благоустройства объектов ритуального назначения | | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов ритуального назначения, в отношении которых производятся содержание и ремонт | ед. | 17 | бюджет города Перми | 42 350,9 |
| 2.1.1.1.1.2 | уборка поросли и вывоз мусора с объектов ритуального назначения | | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2022 | 31.12.2022 | объем вывезенного мусора с объектов ритуального назначения | т | 7193 |
| 2.1.1.1.1.3 | расчистка площадей объектов ритуального назначения от кустарника и мелколесья вручную | | площадь объектов ритуального назначения, расчищенная от кустарника и мелколесья вручную | га | 14,5 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 42 350,9 |
| 2.1.1.1.2 | Организация автобусных перевозок граждан по территории кладбища «Северное» в выходные, праздничные дни и дни массового посещения кладбища (в религиозные праздники, дни поминовений) | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.2.1 | организация автобусных перевозок граждан по территории кладбища «Северное» в выходные, праздничные дни и дни массового посещения кладбища (в религиозные праздники, дни поминовений) | | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2022 | 05.11.2022 | количество дней в году, в течение которых осуществляются автобусные перевозки | день | 55 | бюджет города Перми | 594,6 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 594,6 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 42 945,5 |
| 2.1.1.2 | Организация эвакуации умерших | | | | | | | | | |
| 2.1.1.2.1 | Эвакуация умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих, наряду с основной, медицинскую деятельность) | | | | | | | | | |
| 2.1.1.2.1.1 | выполнение работ по эвакуации умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность) | | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество эвакуированных умерших | чел. | 668 | бюджет города Перми | 855,5 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 855,5 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.2, том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 855,5 |
| Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 43 801,0 |
| 2.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния мест погребения | | | | | | | | | |
| 2.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние мест погребения | | | | | | | | | |
| 2.1.2.1.1 | Приведение в нормативное состояние мест погребения | | | | | | | | | |
| 2.1.2.1.1.1 | капитальный ремонт кладбища «Егошихинское» | | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 25.12.2022 | акт приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту кладбища «Егошихинское» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 50 000,0 |
| Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 50 000,0 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 50 000,0 |
| Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 50 000,0 |
| 2.1.3 | | Задача. Строительство (реконструкция) мест погребения | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции мест погребения | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1 | | Строительство крематория на кладбище «Восточное» города Перми | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1.1 | | выполнение проектно-изыскательских работ по строительству кладбища «Восточное» с крематорием | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 25.12.2022 | акт приемки выполненных проектно-изыскательских работ по строительству кладбища «Восточное» с крематорием | ед. | 1 | бюджет города Перми | 18 149, 983 |
| 2.1.3.1.1.2 | | размещение аукционной документации на выполнение строительно-монтажных работ на кладбище «Восточное» города Перми | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.10.2022 | 01.11.2022 | размещенная аукционная документация на выполнение строительно-монтажных работ на кладбище «Восточное» города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 78 350, 017 |
| 2.1.3.1.1.3 | | заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ на кладбище «Восточное» города Перми | 01.11.2022 | 15.11.2022 | заключенный муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ на кладбище «Восточное» города Перми | ед. | 1 |
| 2.1.3.1.1.4 | | выполнение строительно-монтажных работ на кладбище «Восточное» города Перми | 15.11.2022 | 30.12.2022 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ I этапа работ на кладбище «Восточное» города Перми) | ед. | 1 |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 96 500,0 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 96 500,0 |
| Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 96 500,0 |
| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 190 301,0 |

8. Дополнить приложением 3 следующего содержания:

**«ПЛАН-ГРАФИК**

**подпрограммы 3.1 «Развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройства территории индивидуальной**

**жилой застройки в городе Перми» муниципальной программы «Благоустройство города Перми» на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата | | | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| наименование | ед. изм. | значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Задача. Обеспечение комфортной среды проживания на территориях индивидуальной жилой застройки в городе Перми | | | | | | | | |
| 3.1.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству территорий индивидуальной жилой застройки в городе Перми | | | | | | | | |
| 3.1.1.1.1 | Благоустройство территорий индивидуальной жилой застройки в городе Перми | | | | | | | | |
| 3.1.1.1.1.1 | Благоустройство территорий в Дзержинском районе | | | | | | | | |
| 3.1.1.1.1.1.1 | Ремонт тротуара в микрорайоне Акуловский ул. Красноборской от ул. Кустарной до ул. Якутской Дзержинского района города Перми | МКУ «БДР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | площадь тротуара | кв. м | 1896,8 | бюджет города Перми | 4 143,0 |
| 3.1.1.1.1.1.2 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Заостровка по ул. 1-й Колхозной от ж/д № 8 по ул. Сорокинской Дзержинского района города Перми | МКУ «БДР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1310,52 | бюджет города Перми | 1 709,9 |
| 3.1.1.1.1.2 | Благоустройство территорий в Индустриальном районе | | | | | | | | |
| 3.1.1.1.1.2.1 | Ремонт автомобильной дороги на участке от ул. Космонавта Леонова, 87/8 до ул. 2-я Мало-Субботинская, 8 «а» | МКУ «БИР» | 01.05.2022 | 01.08.2022 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 4060,0 | бюджет города Перми | 6 475,7 |
| 3.1.1.1.1.2.2 | Обустройство тротуара по ул. 1-й Юннатской от ул. 2-й Верховой до ул. 1-й Юннатской, 2 | МКУ «БИР» | 01.05.2022 | 01.08.2022 | площадь тротуара | кв. м | 219 | бюджет города Перми | 500,8 |
| 3.1.1.1.1.3 | Благоустройство территорий в Кировском районе | | | | | | | | |
| 3.1.1.1.1.3.1 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Намилиха по ул. Новосельской от ул. Вольской до ул. Семафорной, 23 (с обустройством тротуаров), 2. ул. 1-я Гаревая (от ул. Новосельской до ул. 1-й Гаревой, д. 1) | МКУ «БКР» | 20.05.2022 | 30.08.2022 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 6620 | бюджет города Перми | 6 451,1 |
| 3.1.1.1.1.3.2 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Новый Крым по ул. Котельнической, ул. Херсонской | МКУ «БКР» | 20.05.2022 | 30.08.2022 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1570 | бюджет города Перми | 2 054,1 |
| 3.1.1.1.1.3.3 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Новые Водники по ул. Сумской (от ул. 2-й Каховской до ул. 5-й Каховской) | МКУ «БКР» | 20.05.2022 | 30.08.2022 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 3630 | бюджет города Перми | 2 036,1 |
| 3.1.1.1.1.3.4 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Чистопольский по ул. 2-й Бахчевой (от ул. Причальной) | МКУ «БКР» | 20.05.2022 | 30.08.2022 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 5000 | бюджет города Перми | 4 072,1 |
| 3.1.1.1.1.4 | Благоустройство территорий в Ленинском районе | | | | | | | | |
| 3.1.1.1.1.4.1 | Ремонт автомобильных дорог в микрорайоне «Камская Долина» на участке (без адреса) | МКУ «БЛР» | 01.05.2022 | 30.08.2022 | площадь проезжей части дорог | кв. м | 2200 | бюджет города Перми | 3 283,3 |
| 3.1.1.1.1.5 | Благоустройство территорий в Мотовилихинском районе | | | | | | | | |
| 3.1.1.1.1.5.1 | Ремонт автомобильных дорог в микрорайоне Вышка-1 по ул. Ленинградской, ул. Огородникова, ул. Труда Мотовилихинского района города Перми | МКУ «БМР» | 02.04.2022 | 30.12.2022 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 2500 | бюджет города Перми | 5 449,1 |
| 3.1.1.1.1.5.2 | Ремонт автомобильных дорог в микрорайоне Запруд по ул. Февральской, ул. Гарцовской, Бахчисарайский переулок, ул. Кувинской, ул. Краепрудской, ул. Колыбалова, ул. 4-й Запрудской, ул. Комаровской, ул. Старых Большевиков, ул. Поваренный лог, ул. Пугачевской, ул. 2-й Запрудской, ул. 3-й Запрудской, ул. Марата, ул. Журналиста Дементьева Мотовилихинского района города Перми | МКУ «БМР» | 02.04.2022 | 30.09.2022 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 2500 | бюджет города Перми | 5 906,7 |
| 3.1.1.1.1.6 | Благоустройство территорий в Орджоникидзевском районе | | | | | | | | |
| 3.1.1.1.1.6.1 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Январский по ул. Кронита от ул. Льва Лаврова до отворота на СНТ Орджоникидзевского района города Перми | МКУ «БОР» | 15.04.2022 | 30.08.2022 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1650 | бюджет города Перми | 4 855,3 |
| 3.1.1.1.1.6.2 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Гайва по ул. Усадебной от ул. Медведева до ул. Карбышева Орджоникидзевского района города Перми | МКУ «БОР» | 15.04.2022 | 30.08.2022 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 3100 | бюджет города Перми | 7 932,6 |
| 3.1.1.1.1.6.3 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Домостроительный по ул. Александра Щербакова от ул. Перевалочной до ул. Верхоянской Орджоникидзевского района города Перми | МКУ «БОР» | 15.04.2022 | 30.08.2022 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 2962 | бюджет города Перми | 4 422,7 |
| 3.1.1.1.1.6.4 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Кислотные дачи по ул. Колвинской от ул. Нежинской до ул. Суперфосфатной Орджоникидзевского района города Перми | МКУ «БОР» | 15.04.2022 | 30.08.2022 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1800 | бюджет города Перми | 3 372,0 |
| 3.1.1.1.1.6.5 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Камский по ул. Химиков от ул. Ольховской до ул. Наймушина Орджоникидзевского района города Перми | МКУ «БОР» | 15.04.2022 | 30.08.2022 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 2856 | бюджет города Перми | 4 249,9 |
| 3.1.1.1.1.7 | Благоустройство территорий в Свердловском районе | | | | | | | | |
| 3.1.1.1.1.7.1 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Ново-Бродовский по ул. Ореховой от ул. 2-й Радиальной до ул. 5-й Радиальной Свердловского района города Перми | МКУ «БСР» | 15.05.2022 | 30.09.2022 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1550 | бюджет города Перми | 11 123,6 |
| 3.1.1.1.1.8 | Благоустройство территорий в поселке Новые Ляды | | | | | | | | |
| 3.1.1.1.1.8.1 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Новые Ляды от дома № 1 до дома № 17 по ул. Спортивной | МКУ «БНЛ» | 01.05.2022 | 31.08.2022 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1260 | бюджет города Перми | 1 093,9 |
| 3.1.1.1.1.8.2 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Новые Ляды по ул. Кирова от ул. Школьной до ул. Комсомольской | МКУ «БНЛ» | 01.05.2022 | 31.08.2022 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1200 | бюджет города Перми | 1 066,5 |
| 3.1.1.1.1.8.3 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Новые Ляды от дома № 7 до дома № 19 по ул. Школьной | МКУ «БНЛ» | 01.05.2022 | 31.08.2022 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1000 | бюджет города Перми | 813,3 |
| 3.1.1.1.1.8.4 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Новые Ляды по ул. Садовая от ул. Коммунистическая до ул. Советской | МКУ «БНЛ» | 01.05.2022 | 31.08.2022 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 850 | бюджет города Перми | 810,3 |
| Итого по мероприятию 3.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 81 822,0 |
| Итого по основному мероприятию 3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 81 822,0 |
| 3.1.1.2 | Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры и объекты благоустройства на территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми | | | | | | | | |
| 3.1.1.2.1 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми | | | | | | | | |
| 3.1.1.2.1.1 | Строительство сети водоснабжения в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района города Перми | | | | | | | | |
| 3.1.1.2.1.1.1 | выполнение работ по строительству сетей водоснабжения в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 01.01.2022 | 15.09.2022 | акт выполненных работ по  строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми | 27 776,9 |
| 3.1.1.2.1.1.2 | выполненные работы по авторскому надзору за строительством сетей водоснабжения в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 01.01.2022 | 15.09.2022 | акт сдачи-приемки оказанных услуг  авторского надзора за строительством | ед. | 1 | бюджет города Перми | 36,6 |
| 3.1.1.2.1.1.3 | выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации объекта «Строительство сети водоснабжения в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района города Перми» | МКУ «УТЗ» | 15.08.2022 | 01.10.2022 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 60,0 |
| 3.1.1.2.1.1.4 | ввод в эксплуатацию объекта «Строительство  сети водоснабжения в микрорайоне Гарцы  Мотовилихинского района города Перми» | МКУ «УТЗ» | 05.01.2022 | 15.09.2022 | разрешение на ввод | ед. | 1 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 3.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 27 873,5 |
| Итого по основному мероприятию 3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 27 873,5 |
| Итого по задаче 3.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 109 695,5 |
| Всего по подпрограмме 3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 109 695,5 |