АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.03.2022

№ 139

О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие автомобильных

дорог и дорожных сооружений

в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 № 922

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 922.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

Глава города Перми	А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 03.03.2022 № 139

ИЗМЕНЕНИЯ

- в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 922

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 
и дорожных сооружений в городе Перми»:

1.1. строку 2 изложить в следующей редакции:

| 2 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 2 097 549,500 | 1 524 220,500 | 2 334 386,600 | 6 714 699,300 | 2 675 699,800 |
|  | бюджет города Перми | 1 115 273,000 | 962 090,900 | 1 096 686,600 | 2 132 300,800 | 1 081 134,200 |
|  | бюджет Пермского края | 982 276,500 | 562 129,600 | 1 237 700,000 | 4 582 398,500 | 1 594 565,600 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 1 283 768,700 | 862 527,400 | 1 808 986,600 | 6 214 699,300 | 2 175 699,800 |
|  | бюджет города Перми | 586 775,100 | 337 527,400 | 683 986,600 | 1 632 300,800 | 581 134,200 |
|  | бюджет Пермского края | 696 993,600 | 525 000,000 | 1 125 000,000 | 4 582 398,500 | 1 594 565,600 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 813 780,800 | 661 693,100 | 525 400,000 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  | бюджет города Перми | 528 497,900 | 624 563,500 | 412 700,000 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 285 282,900 | 37 129,600 | 112 700,000 | 0,000 | 0,000 |

1.3. после строки 9 дополнить строкой 10 следующего содержания:

| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество реконструированных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию, ед. | 2 | - | 1 | 3 | - |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Развитие улично-дорожной сети путем строительства и реконструкции автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»:

2.1. строку 1.1.1.1.9.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.9.1 | количество земельных участков, в отношении которых произведена оплата в рамках изъятия земельных участков | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 11 495, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2. строку 1.1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.1 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 66,4 | 33,75 | 30,61 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 38 200, 09833 | 60 543, 800 | 80 000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 50 871,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.3. строку 1.1.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.3 | количество разработанных проектных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 10 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 20 928, 65967 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 24 776,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.4. после строки 1.1.2.1.1.3 дополнить строкой 1.1.2.1.1.4 следующего содержания:

| 1.1.2.1.1.4 | технологическое присоединение к сетям | ед. | 22 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 1 371, 242 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.5. строку «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 136 147, 600 | 60 543,800 | 80 000, 000 | 20 000, 000 | 20 000, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 60 500,000 | 60 543,800 | 80 000,000 | 20 000, 000 | 20 000, 000 |
|  | бюджет Пермского края | 75 647,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.6. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 179 147,600 | 90 623,300 | 109 480, 400 | 48 902, 400 | 49 612, 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 103 500, 000 | 90 623,300 | 109 480,400 | 48 902, 400 | 49 612, 300 |
|  | бюджет Пермского края | 75 647,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 179 147,600 | 90 623,300 | 109 480, 400 | 48 902, 400 | 49 612, 300 |
|  | бюджет города Перми | 103 500, 000 | 90 623,300 | 109 480,400 | 48 902, 400 | 49 612, 300 |
|  | бюджет Пермского края | 75 647,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 1 283 768,700 | 862 527,400 | 1 808 986, 600 | 6 214 699,300 | 2 175 699, 800 |
|  | бюджет города Перми | 586 775,100 | 337 527,400 | 683 986,600 | 1 632 300,800 | 581 134, 200 |
|  | бюджет Пермского края | 696 993,600 | 525 000,000 | 1 125 000, 000 | 4 582 398,500 | 1 594 565, 600 |

2.7. в приложении:

2.7.1. гриф изложить в следующей редакции:

«Приложение

к системе программных мероприятий

подпрограммы 1.1 «Развитие улично-дорожной

сети путем строительства и реконструкции

автомобильных дорог, искусственных

дорожных сооружений» муниципальной

программы «Развитие автомобильных дорог

и дорожных сооружений в городе Перми»;

2.7.2. строку 4 в таблице 1 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

2.7.3. в таблице 2:

2.7.3.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

2.7.3.2. строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 1 410 246,050 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  | всего, в том числе | 1 410 246, 050 | 18 635, 750 | 187 200,100 | 461 481,800 | 742 928,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 347 902,6625 | 0,0625 | 82 902,600 | 100 000,000 | 165 000,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4658,9375 | 4 658, 9375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1 057 684, 450 | 13 976, 750 | 104 297,500 | 361 481,800 | 577 928,400 |

2.7.4. в таблице 3:

2.7.4.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

2.7.4.2. строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1 858 842,600 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  | всего, в том числе | 1 858 842,600 | 0,000 | 368 198,400 | 439063,300 | 780860,500 | 270 720,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 595 650,800 | 0,000 | 222 989,800 | 109765,800 | 195215,100 | 67 680,100 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1 263 191,800 | 0,000 | 145 208,600 | 329297,500 | 585645,400 | 203 040,300 |

2.7.5. строку 4 в таблице 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

2.7.6. в таблице 5:

2.7.6.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

2.7.6.2. строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 800 067,400 тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2021 | 2025 | 2026 |
|  |  | всего, в том числе | 800 067,400 | 0,000 | 384152,200 | 415915,200 |
|  |  | бюджет города Перми | 192 549,900 | 0,000 | 88571,100 | 103978,800 |
|  |  | бюджет Пермского края | 607 517,500 | 0,000 | 295 581,100 | 311 936,400 |

2.7.7. строку 4 в таблице 6 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

2.7.8. строку 4 в таблице 7 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

2.7.9. в таблице 8:

2.7.9.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

2.7.9.2. строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 801 476,49349 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | всего, в том числе | 801 476, 49349 | 17500, 000 | 198518, 280 | 138817,614 | 408283, 90326 | 26852, 71807 | 8,97816 | 0,000 | 11495, 000 |
|  |  | бюджет города Перми | 216888, 25733 | 4375, 000 | 53004, 570 | 31329, 414 | 116029, 10185 | 655, 17148 | - | 0,000 | 11495, 000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 93,77299 | - | - | - | 75,96631 | 8,82852 | 8,97816 | - | - |
|  |  | бюджет Пермского края | 544805, 7451 | 13125, 000 | 145513,710 | 93988, 200 | 292178, 8351 | - | - | - | - |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 39688, 71807 | - | - | 13500, 000 | - | 26188, 71807 | - | - | - |

2.7.10. строку 4 в таблице 9 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

2.7.11. строку 4 в таблице 10 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

2.7.12. строку 4 в таблице 11 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

2.7.13. строку 4 в таблице 12 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

2.7.14. строку 4 в таблице 13 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

2.7.15. строку 4 в таблице 14 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

2.7.16. строку 4 в таблице 15 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

2.7.17. строку 4 в таблице 16 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

2.7.18. строку 4 в таблице 17 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

2.7.19. строку 4 в таблице 18 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

2.7.20. в таблице 19:

2.7.20.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

2.7.20.2. строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 760 825,4397 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | всего, в том числе | 760 825, 4397 | 12 016, 16416 | 212 073, 98404 | 449 328, 4915 | 87 406,800 |
|  |  | бюджет города Перми | 188 599, 400 | 0,000 | 68 313, 900 | 120 285, 500 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12 016, 16416 | 12 016, 16416 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 515 568, 95124 | 0,000 | 106 260, 08404 | 321 902, 0672 | 87 406, 800 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 44 640, 9243 | 0,000 | 37 500,000 | 7 140,9243 | 0,000 |

2.7.21. в таблице 20:

2.7.21.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

2.7.21.2. строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 248 283,408 тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | итого | 2021 | 2022 |
|  |  | всего, в том числе | 248283,408 | 12363,008 | 235920,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 71343,108 | 12363,008 | 58980,100 |
|  |  | бюджет Пермского края | 176940,300 | 0,000 | 176940,300 |

2.7.22. строку 4 в таблице 21 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

2.7.23. строку 4 в таблице 22 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

2.7.24. строку 4 в таблице 23 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

2.7.25. строку 4 в таблице 24 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

2.7.26. в таблице 25:

2.7.26.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

2.7.26.2. строку 10 изложить в следующей редакции:

| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенных сетей наружного освещения - 140,69 км, в том числе: 2022 год – 66,4 км; 2023 год – 33,75 км; 2024 год – 30,61 км |
| --- | --- | --- |

2.7.26.3. строки 14-16 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. |  |  |  | 316 691,400 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |
|  |  | всего, в том числе | 316 691,400 | 136 147,600 |  | 60 543,800 | 80 000,000 |  | 20 000,000 |  | 20 000,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 241 043,800 | 60 500,000 |  | 60 543,800 | 80 000,000 |  | 20 000,000 |  | 20 000,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 75 647,600 | 75 647,600 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений |  |  |  |  |  | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |
|  | микрорайон Январский |  |  |  |  |  | км | 20,46 |  |  |  |
|  | микрорайон Налимиха |  |  |  |  |  | км | 25,94 |  |  |  |
|  | микрорайон Гарцы, Висим |  |  |  |  |  | км | 4,5 |  |  |  |
|  | микрорайон Запруд |  |  |  |  |  | км | 3,6 |  |  |  |
|  | микрорайон Костарево |  |  |  |  |  | км | 3,9 |  |  |  |
|  | микрорайон Архиерейка |  |  |  |  |  | км | 3,7 |  |  |  |
|  | микрорайон Нижнее Васильево |  |  |  |  |  | км | 4,3 |  |  |  |
|  | микрорайон Верхние Муллы |  |  |  |  |  | км | 5,25 |  | 2023 |  |
|  | микрорайон Бумкомбинат |  |  |  |  |  | км | 8,8 |  |  |  |
|  | микрорайон Ива |  |  |  |  |  | км | 8,8 |  |  |  |
|  | микрорайон Нижняя Мостовая, дорога по ул. Репина |  |  |  |  |  | км | 2,7 |  |  |  |
|  | микрорайон шоссе Космонавтов от ул. Дениса Давыдова до ул. Рабочей |  |  |  |  |  | км | 8,2 |  |  |  |
|  | микрорайон Центральная Усадьба |  |  |  |  |  | км | 5,45 |  | 2024 |  |
|  | микрорайон Камский |  |  |  |  |  | км | 7,76 |  |  |  |
|  | микрорайон Октябрьский |  |  |  |  |  | км | 9,5 |  |  |  |
|  | микрорайон Верхнее Васильево |  |  |  |  |  | км | 7,9 |  |  |  |
|  | разработанная проектная документация по строительству сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |
|  | микрорайон Верхние Муллы |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  |  |  |
|  | микрорайон Октябрьский |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  |  |  |
|  | микрорайон Центральная Усадьба |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  |  |  |
|  | микрорайон Нижняя Мостовая, дорога по ул. Репина |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  |  |  |
|  | микрорайон Бумкомбинат |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  |  |  |
|  | ул. Ферма 3-я |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  |  |  |
|  | шоссе Космонавтов от ул. Дениса Давыдова до ул. Рабочей |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  |  |  |

2.7.27. строку 4 в таблице 26 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»:

3.1. строки 1.2.1.1.1.1-1.2.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 1500,0 | 25700,0 | - | 58873,0 | 28981,0 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 479 783, 7483 | 452 605, 3257 | 429 590, 2051 | 500 000, 000 | 500 000, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 285 282, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | ед. | 2 | 2 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 24 569, 1871 | 171 958, 1743 | 70 409, 795 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 1 199,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.2. после строки 1.2.1.1.1.3 дополнить строкой 1.2.1.1.1.4 следующего содержания:

| 1.2.1.1.1.4 | количество разработанных проектных документаций по капитальному ремонту автомобильных дорог, получивших положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 3 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 22 945, 9646 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.3. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 813 780,800 | 624 563,500 | 300 000,000 | 500 000, 000 | 500 000, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 528 497,900 | 624 563,500 | 300 000,000 | 500 000, 000 | 500 000, 000 |
|  | бюджет Пермского края | 285 282,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.4. строки 1.2.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.1 | протяженность трамвайных путей, подлежащих капитальному ремонту | км одиночного пути | - | 13,0 | 13,0 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 112 700,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 37 129, 600 | 112 700, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 37 129, 600 | 225 400, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 112 700, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 37 129, 600 | 112 700, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 813 780, 800 | 661 693, 100 | 525 400, 000 | 500 000, 000 | 500 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 528 497, 900 | 624 563, 500 | 412 700, 000 | 500 000, 000 | 500 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 285 282, 900 | 37 129, 600 | 112 700, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 813 780, 800 | 661 693, 100 | 525 400, 000 | 500 000, 000 | 500 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 528 497, 900 | 624 563, 500 | 412 700, 000 | 500 000, 000 | 500 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 285 282, 900 | 37 129, 600 | 112 700, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 813 780, 800 | 661 693, 100 | 525 400,000 | 500 000, 000 | 500 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 528 497, 900 | 624 563, 500 | 412 700, 000 | 500 000, 000 | 500 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 285 282, 900 | 37 129, 600 | 112 700,000 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета города Перми, подпрограммы 1.2 «Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»:

4.1. гриф изложить в следующей редакции:

«Приложение

к системе программных мероприятий

подпрограммы 1.2 «Повышение уровня

нормативного состояния автомобильных

дорог и дорожных сооружений в городе Перми»

муниципальной программы «Развитие

автомобильных дорог и дорожных

сооружений в городе Перми»;

4.2. строки 1.2.1.1.1.1, 1.2.1.1.1.1.1-1.2.1.1.1.1.5, 1.2.1.1.1.2, 1.2.1.1.1.2.1-1.2.1.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта |  |  | бюджет города Перми | 479 783,7483 | 452 605,3257 | 229 590, 205 | 500 000, 000 | 500 000, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - бюджет Пермского края | 285 282, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.1.1 | ул. Василия Каменского, 12000,0 кв. м | 01.01.2023 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 25 304, 2417 | 65 521, 711 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.1.2 | ул. Самаркандская, 11000,0 кв. м | 01.01.2023 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 80 685, 290 | 39 354, 379 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.1.3 | Комсомольский проспект, 11000,0 кв. м | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 310 963, 000 | 326 581, 519 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 285 282, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.1.4 | ул. Петропавловская от ул. Крисанова до Комсомольского проспекта, 58873,0 кв. м | 01.01.2022 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 113 439, 700 | 20 034, 275 | 324 714, 115 | 200 717, 870 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.1.5 | ул. Окулова от Соборной площади до ул. Свердловской, 28 981,0 кв. м | 01.01.2025 | 31.12.2026 | бюджет города Перми | 55 381,0483 | 0,000 | 0,000 | 299 282, 130 | 500 000,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта |  |  | бюджет города Перми | 24 569,1871 | 171 958,1743 | 70 409, 795 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2.1 | путепровод над ж/д путями по ул. Решетниковский спуск | 01.01.2023 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 8 746,9561 | 109 498,7983 | 4 372,650 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2.2 | мост через реку Мулянка на ул. Красина | 01.01.2022 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 15 822, 231 | 62 459, 376 | 66 037, 145 | 0,000 | 0,000 |

4.3. строку 1.2.1.1.1.2.3 признать утратившей силу;

4.4. строку 1.2.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.3 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги | бюджет города Перми | 1 199,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.5. после строки 1.2.1.1.1.3.1 дополнить строками 1.2.1.1.1.3.2, 1.2.1.1.1.4, 1.2.1.1.1.4.1-1.2.1.1.1.4.3 следующего содержания:

| 1.2.1.1.1.3.2 | мост через реку Мулянка на ул. Красина | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.4 | количество разработанных проектных документаций по капитальному ремонту автомобильных дорог, получивших положительное заключение государственной экспертизы |  |  | бюджет города Перми | 22 945,9646 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.4.1 | ул. Василия Каменского | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 8 725,512 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.4.2 | ул. Самаркандская | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 8 603,357 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.4.3 | путепровод над ж/д путями по ул. Решетниковский спуск | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 5 617,0956 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.6. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | Итого | 813 780,800 | 624 563,500 | 300 000,000 | 500 000, 000 | 500 000, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - бюджет города Перми | 528 497,900 | 624 563,500 | 300 000,000 | 500 000, 000 | 500 000, 000 |
|  | - бюджет Пермского края | 285 282,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.7. строку 1.2.1.1.2.1. изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.1 | капитальный ремонт трамвайных путей по ул. Петропавловской от Перми II до ул. Крисанова | 01.01.2023 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 45 550,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 37 129, 600 | 45 550,000 | 0,000 | 0,000 |

4.8. после строки 1.2.1.1.2.1 дополнить строками 1.2.1.1.2.2, 1.2.1.1.2.3 следующего содержания:

| 1.2.1.1.2.2 | ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Коминтерна | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 57 350, 000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 57 350, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.3 | ул. Куйбышева от ул. Коминтерна до ул. Обвинской | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 9 800, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 9 800, 000 | 0,000 | 0,000 |

4.9. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,000 | 37 129, 600 | 225 400, 000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 112 700, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  | - бюджет Пермского края | 0,000 | 37 129, 600 | 112 700, 000 | 0,000 | 0,000 |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»:

5.1. строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением | % | 91,0 | 92,8 | 93,3 | 93,3 | 93,3 |
|  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по строительству сетей наружного освещения | ед. | 7 | 5 | 4 | - | - |

5.2. строку 1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и трамвайных путей путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля площади проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта в текущем году, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 0,1 | 0,4 | - | 0,2 | - |
|  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог | ед. | - | 3 | - | 1 | 1 |
|  | протяженность трамвайных путей, подлежащих капитальному ремонту | км одиночного пути | - | 13,0 | 13,0 | - | - |

5.3. в приложении:

5.3.1. строку 3 изложить в следующей редакции:

| 3 | Количество разработанных проектных документаций на строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков | ед. | - | сумма объектов, в отношении которых завершены работы по строительству очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков, ед. | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ «Пермблагоустройство» | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.3.2. после строки 8 дополнить строкой 9 следующего содержания:

| 9 | Протяженность построенных трамвайных путей | км од. п. | - | протяженность вновь построенных трамвайных путей, км одиночного пути | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ «Пермблагоустройство» | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Развитие улично-дорожной сети путем строительства и реконструкции автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» на 2022 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Объявление закупки на разработку проектной документации | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.08.2022 | 31.08.2022 | количество объявленных закупок | ед. | 1 | бюджет города Перми | 222 989,800 |  |  |
| 1.1.1.1.1.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ |  | 01.04.2022 | 30.10.2022 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 145 208,600 |  |  |
| 1.1.1.1.1.3 | Подготовка территории |  | 01.10.2022 | 30.12.2022 | Количество подписанных актов сноса зеленых насаждений | ед. | 1 |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 368 198,400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 222 989,800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 145 208,600 |  |  |
| 1.1.1.1.2 | Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, имущества, проектирование в целях строительства (реконструкции) дорожных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции объектов Пермского городского округа | ДЗО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество выполненных планов изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции объектов Пермского городского округа | ед. | 10 | бюджет города Перми |  |  | 15 251,600 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 15 251,600 |
| 1.1.1.1.3 | Строительство автомобильной дороги по Ивинскому проспекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | Разработка проектной документации | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 21 398,400 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 21 398,400 |  |
| 1.1.1.1.4 | Реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | Выполнение оплаты за изъятие земельных участков | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество земельных участков, в отношении которых произведена оплата в рамках изъятия земельных участков | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 11 495,000 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 11 495,000 |  |
| 1.1.1.1.5 | Реконструкция автодорожного путепровода по ул. Монастырской на 4А + 325 км перегона Пермь II-Пермь I Свердловской железной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.1 | Разработка проектной документации | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 30.11.2022 | разработанная проектная документация, получившей положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 26 250,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 8 750,000 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 35 000,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 26 250,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 8 750,000 |  |
| 1.1.1.1.6 | Строительство автомобильных дорог по ул. Карла Модераха, ул. Александра Турчевича, ул. Николая Воронцова, ул. Василия Татищева в квартале 272 Свердловского района г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6.1 | корректировка проектной документации | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.03.2022 | 30.11.2022 | откорректированная проектно-сметная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 5 820,500 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 5 820,500 |  |
| 1.1.1.1.7 | Реконструкция автомобильной дороги в микрорайоне Нижнее Васильево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.7.1 | Объявление закупки на разработку проектной документации | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.03.2022 | 31.03.2022 | количество объявленных закупок | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 18 000,000 |  |
| 1.1.1.1.7.2 | Заключение муниципального контракта на разработку проектной документации |  | 01.05.2022 | 31.05.2022 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.7.3 | Разработка проектной документации |  | 01.06.2022 | 31.12.2022 | разработанная проектная документация, получившей положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 18 000,000 |  |
| 1.1.1.1.8 | Реконструкция Комсомольского проспекта от ул. Ленина до ул. Екатерининской по нечетной стороне, Тр-5в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.8.1 | Объявление закупки на разработку проектной документации | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.02.2022 | 28.02.2022 | количество объявленных закупок | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 14 272,200 |  |
| 1.1.1.1.8.2 | Заключение муниципального контракта на разработку проектной документации |  | 01.04.2022 | 30.04.2022 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.8.3 | Разработка проектной документации |  | 01.05.2022 | 31.12.2022 | разработанная проектная документация, получившей положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 14 272,200 |  |
| 1.1.1.1.9 | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.9.1 | Выполнение строительно-монтажных работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.04.2022 | 31.12.2022 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,2487 | бюджет Пермского края |  | 87 406,800 |  |
| 1.1.1.1.9.2 | устройство тактильных дорожных указателей |  | 01.04.2022 | 30.06.2022 | площадь тактильной разметки | кв. м | 100 |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.9.3 | Ввод объекта во временную эксплуатацию |  | 01.12.2022 | 31.12.2022 | подписанный акт ввода объекта во временную эксплуатацию | ед. | 1 |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.9.4 | Ввод объекта в эксплуатацию |  | 01.12.2022 | 31.12.2022 | подписанный акт ввода объекта в эксплуатацию | ед. | 1 |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 87 406,800 |  |
| 1.1.1.1.10 | Реконструкция ул. Грибоедова от ул. Уинской до ул. Лесной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.10.1 | Объявление закупки на выполнение строительно-монтажных работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.03.2022 | 31.03.2022 | количество объявленных закупок | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 58 980,100 |  |
| 1.1.1.1.10.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ |  | 01.05.2022 | 31.05.2022 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет Пермского края |  | 176 940,300 |  |
| 1.1.1.1.10.3 | Выполнение работ по разборке существующего дорожного покрытия |  | 01.06.2022 | 30.09.2022 | Площадь участка, в отношении которого осуществлена разборка дорожного существующего дорожного покрытия | кв. м | 1 500,0 |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.10.4 | Выполнение работ по демонтажу бортового камня |  | 01.10.2022 | 31.12.2022 | протяженность демонтированного бортового камня | п. м | 400 |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 235 920,400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 58 980,100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 176 940,300 |  |
| 1.1.1.1.11 | Строительство автомобильной дороги по ул. Сапфирной в жилом районе Ива-1 Мотовилихинского района г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.11.1 | Объявление закупки на выполнение строительно-монтажных работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.03.2022 | 31.03.2022 | количество объявленных закупок | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 67 680,100 |  |
| 1.1.1.1.11.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ |  | 01.05.2022 | 31.05.2022 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.11.3 | выполнение подготовительных работ (восстановление оси трассы) |  | 01.04.2022 | 30.06.2022 | площадь территории, в отношении которой выполнены подготовительные работы | км | 1,3 | бюджет Пермского края |  | 203 040,300 |  |
| 1.1.1.1.11.4 | установка опор |  | 01.07.2022 | 30.09.2022 | количество установленных опор | ед. | 9 |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.11.5 | устройство асфальтобетонного покрытия |  | 01.10.2022 | 31.12.2022 | протяженность проезжей части, в отношении которой выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия | кв. м | 5 000,0 |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 270 720,400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 67 680,100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 203 040,300 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 1 083 483, 700 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 462 137,700 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 621 346,000 |  |
| 1.1.1.2 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции мест отвала снега |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Строительство места отвала снега по ул. Промышленной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Объявление закупки на разработку проектной документации | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.02.2022 | 28.02.2022 | количество объявленных закупок | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 16 975, 900 |  |
| 1.1.1.2.1.2 | Заключение муниципального контракта на разработку проектной документации |  | 01.04.2022 | 30.04.2022 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.3 | Разработка проектной документации |  | 01.05.2022 | 31.12.2022 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 16 975, 900 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 16 975, 900 |  |
| - 1.1.1.3 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству подпорной стенки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.3.1 | Строительство подпорной стенки с устройством противопожарного проезда по ул. Льва Шатрова, 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | Разработка проектной документации | УКС | 01.03.2022 | 31.11.2022 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 4 161,500 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 4 161,500 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 4 161,500 |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 1 104 621,100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 483 275,100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 621 346,000 |  |
| 1.1.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству (реконструкции) сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | В микрорайоне Архиерейка | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.04.2022 | 01.10.2022 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 3,7 | бюджет города Перми |  | 10 609,158 |  |
| 1.1.2.1.1.2 | в микрорайоне Нижнее Васильево |  | 01.05.2022 | 15.10.2022 |  | км | 4,3 | бюджет города Перми |  | 9 790,98502 |  |
| 1.1.2.1.1.3 | в микрорайоне Запруд |  | 15.05.2022 | 15.10.2022 |  | км | 3,6 | бюджет города Перми |  | 7 788,54231 |  |
| 1.1.2.1.1.4 | в микрорайонах Гарцы, Висим |  | 01.06.2022 | 15.12.2022 |  | км | 4,5 | бюджет города Перми |  | 10 011,413 |  |
| 1.1.2.1.1.5 | в микрорайоне Налимиха |  | 01.01.2022 | 01.08.2022 |  | км | 25,94 | бюджет Пермского края |  | 24 425,477 |  |
| 1.1.2.1.1.6 | в микрорайоне Костарево |  | 01.01.2022 | 01.10.2022 |  | км | 3,9 | бюджет Пермского края |  | 11 182,626 |  |
| 1.1.2.1.1.7 | в микрорайоне Январский |  | 01.04.2022 | 01.10.2022 |  | км | 20,46 | бюджет Пермского края |  | 15 263,097 |  |
| 1.1.2.1.1.8 | в микрорайоне Верхнее Васильево | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 15.06.2022 | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет Пермского края |  | 4 770,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 822,088 |  |
| 1.1.2.1.1.9 | в микрорайоне Центральная усадьба |  | 01.01.2022 | 15.06.2022 |  | ед. | 1 | бюджет Пермского края |  | 3 870,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 874,343 |  |
| 1.1.2.1.1.10 | в микрорайоне Камский |  | 01.01.2022 | 15.06.2022 |  | ед. | 1 | бюджет Пермского края |  | 4 680,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 1 078,165 |  |
| 1.1.2.1.1.11 | в микрорайоне Бумкомбинат |  | 01.01.2022 | 15.02.2022 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 6 393,140 |  |
| 1.1.2.1.1.12 | по шоссе Космонавтов от ул. Дениса Давыдова до ул. Рабочей |  | 01.01.2022 | 15.03.2022 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 6 783,350 |  |
| 1.1.2.1.1.13 | в микрорайоне Нижняя Мостовая, дорога по ул. Репина |  | 01.01.2022 | 15.06.2022 |  | ед. | 1 | бюджет Пермского края |  | 2 126,400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 711,547 |  |
| 1.1.2.1.1.14 | в микрорайоне Октябрьский |  | 01.01.2022 | 15.06.2022 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 1 098,685 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 5 560,000 |  |
| 1.1.2.1.1.15 | в микрорайоне Верхние Муллы |  | 01.01.2022 | 15.06.2022 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 1 435,19669 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 3 770,000 |  |
| 1.1.2.1.1.16 | в микрорайоне Нижнее Васильево (невыполнение показателя за 2021 год) |  | 01.01.2022 | 15.06.2022 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 732,14498 |  |
| 1.1.2.1.1.17 | ул. Ферма 3-я |  | 01.01.2022 | 25.12.2022 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 1 000,000 |  |
| 1.1.2.1.1.18 | количество выполненных технологических присоединений к электрическим сетям |  | 01.01.2022 | 25.12.2022 | количество заключенных договоров | ед. | 22 | бюджет города Перми |  | 1 371,242 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 136 147,600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 60 500,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 75 647,600 |  |
| 1.1.2.1.2 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (Контракт жизненного цикла) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 25.12.2022 | протяженность построенных (реконструированных) сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (Контракт жизненного цикла) | км | 58,09 | бюджет города Перми |  | 43 000, 000 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 43 000, 000 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 179 147,600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 103 500, 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 75 647,600 |  |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 179 147,600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 103 500, 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 75 647,600 |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 1 283 768, 700 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 586 775,100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 696 993,600 |  |

7. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений

в городе Перми» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений

в городе Перми» на 2022 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и трамвайных путей путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог, трамвайных путей и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | ул. Василия Каменского |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  | 01.01.2022 | 01.05.2022 |  | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми | 8 725,512 |
| 1.2.1.1.1.2 | ул. Самаркандская |  |  |  | 01.01.2022 | 01.06.2022 |  | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми | 8 603,357 |
| 1.2.1.1.1.3 | Комсомольский проспект |  |  |  | 01.04.2022 | 30.06.2022 |  | количество установленных колодцев кабельной канализации | ед. |  | 10 |  | бюджет города Перми | 310 963, 000 |
|  |  |  |  |  | 01.07.2022 | 30.09.2022 |  | площадь покрытия тротуаров | кв. м |  | 1000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 285 282, 900 |
|  |  |  |  |  | 01.10.2022 | 31.12.2022 |  | количество установленных опор освещения | ед. |  | 10 |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.4 | ул. Петропавловская от ул. Крисанова до Комсомольского проспекта |  |  |  | 01.01.2022 | 30.04.2022 |  | корректировка проектно-сметной документации | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми | 599,00 |
|  |  |  |  |  | 01.05.2022 | 31.08.2022 |  | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми | 113 439, 700 |
|  |  |  |  |  | 01.09.2022 | 31.12.2022 |  | площадь покрытия тротуаров в рамках капитального ремонта | кв. м |  | 500 |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.5 | путепровод над ж/д путями по ул. Решетниковский спуск |  |  |  | 01.01.2022 | 01.05.2022 |  | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми | 5 617,0956 |
|  |  |  |  |  | 01.06.2022 | 30.09.2022 |  | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми | 8 746,9561 |
|  |  |  |  |  | 01.10.2022 | 31.12.2022 |  | количество актов разбивки оси моста и осей опор | ед. |  | 1 |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.6 | мост через реку Мулянка на ул. Красина |  |  |  | 01.01.2022 | 01.05.2022 |  | откорректированная проектная документация | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми | 600,000 |
|  |  |  |  |  | 01.06.2022 | 30.09.2022 |  | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. |  | 1 |  |  | 15 822, 231 |
|  |  |  |  |  | 01.10.2022 | 31.12.2022 |  | количество актов разбивки оси моста и осей опор | ед. |  | 1 |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.7 | ул. Окулова от Соборной площади до ул. Свердловской |  |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | выполненные строительно-монтажные работы | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми | 55 381,0483 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 813 780, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 528 497, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 285 282, 900 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 813 780, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 528 497, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 285 282, 900 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 813 780, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 528 497, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 285 282, 900 |
| Итого по задаче 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 813 780, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 528 497, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 285 282, 900 |