АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.03.2022

№ 221

О внесении изменений в отдельные
правовые акты администрации 
города Перми в сфере планирования
социально-экономического 
развития города Перми

В целях актуализации правовых актов администрации города Перми

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Положение о комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов, утвержденное постановлением администрации города Перми от 29 февраля 2012 г. № 21-П (в ред. от 03.08.2012 № 436, от 24.12.2012 
№ 958, от 17.04.2013 № 271, от 12.08.2013 № 648, от 16.09.2013 № 756, 
от 18.07.2014 № 485, от 20.11.2014 № 879, от 28.01.2015 № 52, от 20.02.2015 № 88, от 13.05.2015 № 269, от 29.06.2015 № 418, от 28.10.2015 № 885, от 05.04.2016 
№ 226, от 09.06.2016 № 396, от 08.02.2017 № 79, от 16.03.2017 № 192, 
от 14.06.2017 № 457, от 24.08.2017 № 649, от 10.11.2017 № 1022, от 29.11.2017 
№ 1077, от 27.12.2017 № 1207, от 10.09.2018 № 584, от 12.12.2018 № 977, 
от 24.01.2019 № 40, от 09.04.2019 № 80-П, от 30.05.2019 № 231, от 09.10.2019 
№ 665, от 15.04.2020 № 356, от 12.05.2020 № 421, от 26.05.2020 № 458, 
от 08.06.2020 № 502, от 01.09.2020 № 778, от 24.02.2021 № 105, от 25.02.2021 
№ 110, от 15.04.2021 № 258, от 23.06.2021 № 464, от 06.07.2021 № 507, 
от 06.08.2021 № 581, от 29.10.2021 № 964, от 24.01.2022 № 36), изложив 
раздел 2 в следующей редакции:

- «II. Задачи и полномочия Инвестиционной комиссии

2.1. Основные задачи Инвестиционной комиссии – формирование направлений инвестиционной политики города Перми, рассмотрение вопросов об использовании средств бюджета города Перми, направляемых на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми.

2.2. В целях реализации задач Инвестиционная комиссия принимает решения о (об):

целесообразности (нецелесообразности) осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми;

одобрении сметной стоимости строительства (реконструкции) или стоимости приобретения объекта муниципальной собственности города Перми;

одобрении срока осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми;

одобрении технико-экономических показателей и функциональных параметров объекта муниципальной собственности города Перми;

изменении сметной стоимости строительства (реконструкции) или стоимости приобретения объекта муниципальной собственности города Перми;

изменении срока осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми;

изменении техническо-экономических показателей и функциональных параметров объекта муниципальной собственности города Перми;

приостановлении осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми;

возобновлении (невозможности возобновления) осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми;

прекращении осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми;

признании расходами текущего финансового года (отказе в признании расходами текущего финансового года) произведенных капитальных вложений (затрат) в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми, который не был создан;

внесении изменений в портфель проектов с учетом возможности (невозможности) реализации объекта муниципальной собственности города Перми 
на принципах муниципально-частного партнерства;

целесообразности исключения объекта муниципальной собственности города Перми из портфеля проектов.».

2. Внести в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденный постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 (в ред. от 31.12.2013 № 1283, от 28.02.2014 № 129, от 01.07.2014 № 433, от 16.12.2014 № 986, от 28.01.2015 
№ 52, от 29.06.2015 № 423, от 19.08.2015 № 576, от 30.09.2015 № 697, 
от 21.03.2016 № 185, от 27.07.2016 № 535, от 06.12.2016 № 1080, от 12.01.2017 
№ 24, от 26.07.2017 № 578, от 25.12.2017 № 1187, от 09.08.2018 № 527, 
от 19.10.2018 № 766, от 17.12.2018 № 992, от 21.01.2019 № 27, от 20.03.2019 
№ 23-П, от 22.04.2019 № 113-П, от 24.06.2019 № 301, от 27.08.2019 № 506, 
от 20.11.2019 № 916, от 10.01.2020 № 17, от 26.03.2020 № 275, от 24.08.2020 
№ 733, от 25.08.2020 № 739, от 19.01.2021 № 13, от 27.04.2021 № 305, 
от 06.07.2021 № 507, от 08.12.2021 № 1131, от 13.01.2022 № 15), следующие изменения:

2.1. пункт 6.3 изложить в следующей редакции:

«6.3. При внесении изменений в программу в течение срока реализации программы исполнитель программы, в том числе с учетом предложений участников программы, обеспечивает соответствие объема финансирования программы (подпрограммы) сводной бюджетной росписи бюджета города Перми.

Объем финансирования программы (подпрограммы) отличается от показателей финансового обеспечения программы, в том числе ее подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий, утвержденных решением Пермской городской Думы о бюджете города Перми, в случаях внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Перми в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Перми без внесения изменений в решение Пермской городской Думы о бюджете города Перми.

Участники программы направляют исполнителю программы предложения по внесению изменений в программу в течение срока реализации программы 
не позднее 10 числа текущего месяца. Исполнитель программы не позднее 
15 числа текущего месяца направляет предложения по внесению изменений 
в программу, в том числе с учетом информации, полученной от участников программы, в департамент финансов.

При необходимости внесения изменений в программу, направленных на изменение сметной стоимости строительства (реконструкции) или стоимости приобретения объекта муниципальной собственности города Перми, срока осуществления капитальных вложений в объект, технико-экономических показателей 
и функциональных параметров объекта (далее – объект, изменения в объект), исполнитель программы, в том числе с учетом предложений участников программы, направляет Главе города Перми для рассмотрения и принятия решения согласованную ответственным руководителем следующую информацию об изменениях 
в объект с приложением обосновывающих документов:

об изменении сметной стоимости строительства (реконструкции) или стоимости приобретения объекта, срока осуществления капитальных вложений в объект, подготовленную по форме согласно приложению 101 к настоящему Порядку;

об изменении технико-экономических показателей и функциональных параметров объекта, подготовленную по форме согласно приложению 102 к настоящему Порядку.

Глава города Перми после рассмотрения информации об изменениях в объект принимает следующее решение:

направить информацию на рассмотрение инвестиционной комиссии;

отложить принятие решения до дополнительного обсуждения с ответственным руководителем;

не осуществлять внесение изменений в объект.

По итогам дополнительного обсуждения Глава города Перми принимает следующее решение:

направить информацию на рассмотрение инвестиционной комиссии;

направить информацию на доработку;

не осуществлять внесение изменений в объект.

В отношении объекта, по которому представлена информация об изменениях в объект, инвестиционная комиссия принимает решение (решения) о (об):

изменении сметной стоимости строительства (реконструкции) или стоимости приобретения объекта;

изменении срока осуществления капитальных вложений в объект;

изменении техническо-экономических показателей и функциональных параметров объекта.

В случае принятия инвестиционной комиссией решения об изменении сметной стоимости строительства (реконструкции) или стоимости приобретения объекта, срока осуществления капитальных вложений в объект и (или) изменении технико-экономических показателей и функциональных параметров исполнитель программы подготавливает предложения по внесению изменений в программу 
в соответствии с настоящим Порядком.»;

2.2. дополнить пунктами 6.31, 6.32 следующего содержания:

«6.31. В случае принятия инвестиционной комиссией решения о приостановлении осуществления капитальных вложений в объект исполнитель программы подготавливает предложения по внесению изменений в программу в части исключения из программы мероприятий программы по осуществлению капитальных вложений в данный объект.

6.32. По предложению ответственного руководителя о возобновлении осуществления капитальных вложений в объект исполнитель программы подготавливает и направляет Главе города Перми для рассмотрения и принятия решения согласованную ответственным руководителем следующую информацию о возобновлении осуществления капитальных вложений в объект с приложением обосновывающих документов:

обоснование необходимости возобновления осуществления капитальных вложений в объект;

информация об изменении сметной стоимости строительства (реконструкции) или стоимости приобретения объекта (при наличии изменений);

информация об изменении сроков осуществления капитальных вложений 
в объект (при наличии изменений);

информация об изменении техническо-экономических показателей и функциональных параметров объекта (при наличии изменений).

Глава города Перми после рассмотрения информации о возобновлении осуществления капитальных вложений в объект принимает следующее решение:

направить информацию на рассмотрение инвестиционной комиссии;

отложить решение до дополнительного обсуждения с ответственным руководителем;

не возобновлять осуществление капитальных вложений в объект.

По итогам дополнительного обсуждения Глава города Перми принимает следующее решение:

направить информацию на рассмотрение инвестиционной комиссии;

направить информацию на доработку;

не возобновлять осуществление капитальных вложений в объект.

В отношении объекта, по которому представлена информация о возобновлении осуществления капитальных вложений, инвестиционная комиссия принимает решение (решения) о (об):

возобновлении (невозможности возобновления) осуществления капитальных вложений в объект;

изменении сметной стоимости строительства (реконструкции) или стоимости приобретения объекта;

изменении срока осуществления капитальных вложений в объект;

изменении техническо-экономических показателей и функциональных параметров объекта.

После принятия инвестиционной комиссией решения о возобновлении осуществления капитальных вложений в объект исполнитель программы подготавливает предложения по внесению изменений в программу в соответствии с настоящим Порядком.»;

2.3. приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2.4. приложение 101 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Перми Хайруллина Э.А.

Глава города Перми	    А.Н. Дёмкин

Приложение 1

к постановлению администрации

города Перми

от 25.03.2022 № 221

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми

по подпрограмме ____________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы ____________________________________

(наименование программы)

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования |  | строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение объекта недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы2 |  | функциональный орган и (или) функциональное подразделение администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества |  | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми или субсидии на осуществление капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик |  | наименование муниципального заказчика3 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект |  | формулировка цели |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта5 |  | значения технико-экономических показателей и функциональных параметров объекта |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства |  | год начала и год завершения осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретения объекта недвижимого имущества, в т.ч. по видам работ (подготовка проектной документации и (или) рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, выполнение прочих видов работ) |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб.6 |  | сметная стоимость осуществления капитальных вложений в объект, тыс. руб., в т.ч. сметная стоимость работ по подготовке проектной документации и (или) рабочей документации, выполнения строительно-монтажных работ, выполнения прочих видов работ |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации | Источник финансирования7 | Объем финансирования, тыс. руб.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | N9 год | N + 1 год | N + 2 год | N + 3 год |  | N + n год |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений |  | ед. изм. | значение10 |  | год реализации11 |  |  |  |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства13 |  | указание на наличие проектной документации, в том числе реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объекта капитального строительства, за исключением объекта капитального строительства, в отношении которого в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, реквизиты заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии |  | реквизиты протокола инвестиционной комиссии14 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии |  | реквизиты протокола Бюджетной комиссии15 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект16 |  |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  |  | наименование мероприятия |  |  |  |  | год начала и год завершения |  |

--------------------------------

1 Указывается код и наименование мероприятия, предусматривающего бюджетные ассигнования, направленные на осуществление капитальных вложений в объект.

2 Исполнитель программы – функциональный орган, функциональное подразделение администрации города Перми, являющееся ответственным за своевременную и качественную разработку муниципальной программы (подпрограммы), ее утверждение, реализацию, контроль, организацию учета и отчетности по муниципальной программе (подпрограмме).

3 Муниципальное бюджетное или автономное учреждение, муниципальное унитарное предприятие города Перми, которым переданы полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образования город Пермь муниципальных контрактов от лица учредителя (собственника имущества) на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества с последующим заключением соглашения о передаче полномочий.

4 Участник программы – функциональный орган, и (или) функциональное подразделение администрации города Перми, и (или) муниципальное учреждение города Перми, муниципальное унитарное предприятие, участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий программы (подпрограммы).

5 Указывается общая площадь объекта, общий строительный объем, количество этажей, назначение помещений, протяженность линейного объекта, мощность объекта капитального строительства, подлежащая вводу в эксплуатацию, мощность объекта недвижимого имущества (пропускная способность, вместимость).

6 Сметная стоимость объекта муниципальной собственности подлежит уточнению по результатам разработки технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации путем внесения изменений в программу. В сметную стоимость объекта муниципальной собственности не включается сумма земельного налога.

7 Указывается источник финансирования: бюджет города Перми, бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года), бюджет города Перми**, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники;

«бюджет города Перми**» – указывается объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов города Перми. Объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов не учитывается по годам и в общем объеме финансирования осуществления капитальных вложений в объект.

8 Указывается объем финансирования с начала года осуществления капитальных вложений в объект.

Объемы финансирования ежегодно подлежат приведению в соответствие с фактическими данными отчета о выполнении программы за отчетный год.

9 N – год начала осуществления капитальных вложений в объект.

N + 1, N + 2, N + 3, N + n – годы осуществления капитальных вложений в объект от года начала до года окончания осуществления капитальных вложений в объект.

10 Значения конечного результата ежегодно подлежат приведению в соответствие с фактическими данными отчета о выполнении программы за отчетный год.

11 Указываются годы реализации осуществления капитальных вложений в объект с начала осуществления капитальных вложений до года окончания осуществления капитальных вложений. Информация по ожидаемому конечному результату ежегодно подлежит приведению 
в соответствие с фактическими данными отчета о выполнении программы за отчетный год.

12 Наименование ожидаемого конечного результата осуществления капитальных вложений в объект, в том числе его значимые характеристики, ежегодно подлежат приведению в соответствие с фактическими данными отчета о выполнении программы за отчетный год.

13 Порядок проведения проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется полностью (частично) за счет средств бюджета города Перми, и форма заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства устанавливаются законодательством Российской Федерации.

14 Указываются реквизиты протокола инвестиционной комиссии с решением о (об):

целесообразности (нецелесообразности) осуществления капитальных вложений 
в объект;

изменении сметной стоимости строительства (реконструкции) или стоимости приобретения объекта;

изменении срока осуществления капитальных вложений в объект;

изменении техническо-экономических показателей и функциональных параметров 
объекта;

возобновлении (невозможности возобновления) осуществления капитальных вложений 
в объект;

приостановлении осуществления капитальных вложений в объект;

прекращении осуществления капитальных вложений в объект.

15 Указываются реквизиты протокола Бюджетной комиссии с решением о:

форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретении объекта недвижимого имущества;

передаче полномочий муниципального заказчика.

Реквизиты протокола Бюджетной комиссии подлежат ежегодной актуализации.

16 Примерный перечень мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект капитального строительства (приобретение объекта недвижимого имущества):

осуществление закупки на выполнение услуги на разработку проектно-сметной документации, за исключением случаев, когда не требуется разработка проектно-сметной документации;

заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации, за исключением случаев, когда не требуется разработка проектно-сметной документации;

прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации, за исключением случаев, когда не требуется получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и (или) проведение проверки достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства, строительство которого финансируется полностью (частично) за счет средств бюджета города Перми, согласно установленным законодательством Российской Федерации порядкам;

осуществление закупки на выполнение строительно-монтажных работ;

заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ;

выполнение строительно-монтажных работ;

ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства;

приемка объекта капитального строительства в муниципальную собственность города Перми;

заключение контракта на приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми.

Приложение 2

к постановлению администрации

города Перми

от 25.03.2022 № 221

ИНФОРМАЦИЯ

об изменении сметной стоимости строительства (реконструкции)

или стоимости приобретения объекта, срока осуществления капитальных вложений в объект

(наименование объекта, место расположения (адрес)

| № | Наименование пункта | Сметная стоимость строительства (реконструкции) или стоимость приобретения (тыс. руб.) |  | Срок осуществления капитальных вложений в объект |  | Причины изменений3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое значение1 | изменение планового значения2 | плановое значение1 | изменение планового значения2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Наименование направления инвестирования4, в т.ч. по видам работ: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ПСД5 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | строительно-монтажные работы6 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | прочие виды работ7 |  |  |  |  |  |

| _____________________________ (Ответственный исполнитель) | ______________ (подпись) | ______________ (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

--------------------------------

1 В строках:

«Направление инвестирования, в т.ч. по видам работ» – указывается сметная стоимость строительства (реконструкции) или стоимость приобретения объекта, годы начала и завершения капитальных вложений в объект, в целом по направлению инвестирования, в том числе 
по видам работ, утвержденные муниципальной программой.

2 В строках:

«Направление инвестирования, в т.ч. по видам работ» – указывается сметная стоимость строительства (реконструкции) или стоимость приобретения объекта, годы начала и завершения капитальных вложений в объект, в целом по направлению инвестирования, в том числе 
по видам работ, с учетом предполагаемых изменений.

3 Прилагаются подтверждающие документы, подготовленные с учетом требований, установленных департаментом финансов администрации города Перми.

4 Указывается наименование направления инвестирования: строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение объектов недвижимого имущества.

5 Информация по подготовке проектной документации и (или) рабочей документации для строительства (реконструкции) объекта.

6 Информация по выполнению строительно-монтажных работ при строительстве (реконструкции) объекта.

7 Информация по выполнению пусконаладочных работ, подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, приобретения оборудования, выполнению прочих видов работ при строительстве (реконструкции) объекта.