АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.04.2022

№ 315

О внесении изменений в Условия

концессионного соглашения

в отношении объектов теплоснабжения,

централизованных систем горячего

водоснабжения и отдельных объектов

централизованных систем горячего

водоснабжения и централизованной

системы холодного водоснабжения

города Перми, утвержденные постановлением

администрации города Перми от 14.12.2018

№ 985 «О заключении концессионного

соглашения в отношении объектов

теплоснабжения, централизованных

систем горячего водоснабжения

и отдельных объектов централизованных

систем горячего водоснабжения и

централизованной системы холодного

водоснабжения города Перми»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 
от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», решением Пермской городской Думы от 28 октября 2008 г. № 339 «Об утверждении Положения о концессионных соглашениях в отношении муниципального имущества города Перми», Уставом города Перми, в целях исполнения предупреждения Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, от 19 марта 2021 г. № 03168-21

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Условия концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения 
и отдельных объектов централизованных систем горячего водоснабжения и централизованной системы холодного водоснабжения города Перми, утвержденные постановлением администрации города Перми от 14 декабря 2018 г. № 985 «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения и отдельных объектов централизованных систем горячего водоснабжения и централизованной системы холодного водоснабжения города Перми», изложив приложение 2 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Глава города Перми								      А.Н. Дёмкин

Приложение

к постановлению администрации

города Перми

от 25.04.2022 № 315

Обязательства концессионера и технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения

| № | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Микрорайон | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, и т.п.) | Ед.изм. | Значение показателя |  |  |  | всего | профинансировано к 2019 г. | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 33 |  | 34 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Технологический комплекс Владимирский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловой сети от ТК до ж/д ул.Краснополянская,30 до ж/д ул.Краснополянская,32 (от т.5 до ж/д Краснополянская,32) | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 17,85/159 |  |  | 17,85/159 |  | 2021 |  | 2023 | 675 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 170 |  |  | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 2 | Реконструкция тепловой сети от т.15 до т.16 Нейвинская,10а | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 5/219 |  |  | 5/219 |  | 2021 |  | 2023 | 227 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 14 |  |  | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 3 | Реконструкция тепловой сети от т.16 до т.17 Нейвинская,10а | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 22/159 |  |  | 22/159 |  | 2021 |  | 2023 | 671 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 48 |  |  | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 4 | Реконструкция тепловой сети от ЦТП до ТК - 1 до жилого дома по ул.Кустовая, 1 (Теплосети от т.3 до т.4) | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 32,675/57 |  |  | 32,675/57 |  | 2022 |  | 2024 | 1 825 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 82 | 0 | 1 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 5 | Реконструкция тепловой сети от ТУ-17 до т.24 Краснополянская,11 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 42,2/89 |  |  | 42,2/89 |  | 2021 |  | 2023 | 1 101 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 155 |  |  | 0 | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 6 | Реконструкция тепловой сети от т.24 до т.25 Краснополянская,11 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 13/89 |  |  | 13/89 |  | 2021 |  | 2023 | 342 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 54 |  |  | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 7 | Реконструкция тепловой сети от т.5 до т.6 по ж/д Коломенская,7 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 12/159 |  |  | 12/159 |  | 2022 |  | 2024 | 427 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 18 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 8 | Реконструкция тепловой сети от т.2 до т.3 по ж/д Коломенская,5 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 75/219 |  |  | 75/219 |  | 2022 |  | 2024 | 4 026 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 185 | 0 | 3 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 9 | Реконструкция тепловой сети от т.3 до т.4 по ж/д Коломенская,5 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 35/159 |  |  | 35/159 |  | 2022 |  | 2024 | 1 250 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 58 | 0 | 1 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 10 | Реконструкция тепловой сети от т.1 до т.2 по ж/д Коломенская,13 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 18,5/108 |  |  | 18,5/108 |  | 2022 |  | 2024 | 516 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 23 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 11 | Реконструкция тепловой сети от т.2 до т.3 по ж/д Коломенская,13 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 22,4/76 |  |  | 22,4/76 |  | 2022 |  | 2024 | 623 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 26 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 12 | Реконструкция тепловой сети от ТУ-33 до ж/д Коломенская,24 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 143,69/108 |  |  | 143,69/108 |  | 2022 |  | 2024 | 4 007 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 175 | 0 | 3 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 13 | Реконструкция тепловой сети от т.10 до ж/д Коломенская,26 через ТК-6-1 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 15,67/89 |  |  | 15,67/89 |  | 2022 |  | 2024 | 436 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 18 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 14 | Реконструкция тепловой сети от т.9 до здания Коломенская,49 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 48,96/57 |  |  | 48,96/57 |  | 2022 |  | 2024 | 1 362 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 56 | 0 | 1 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 15 | Реконструкция тепловой сети от т.5 до т.6 по ж/д Коломенская,19 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 33/76 |  |  | 33/76 |  | 2022 |  | 2024 | 918 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 38 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 16 | Реконструкция тепловой сети от т.7 до т.8 по ж/д Коломенская,51 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 28/76 |  |  | 28/76 |  | 2022 |  | 2024 | 781 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 34 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 17 | Реконструкция тепловой сети от ЦТП до здания МСЧ №3 Серпуховская,11 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 23,8/89 |  |  | 23,8/89 |  | 2022 |  | 2024 | 663 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 28 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 18 | Реконструкция тепловой сети от т.2 до т.3 по ж/д Краснополянская,4 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 40/89 |  |  | 40/89 |  | 2022 |  | 2024 | 1 114 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 47 | 0 | 1 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 19 | Реконструкция тепловой сети от т.3 до т.4 по ж/д Краснополянская,4 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 20/57 |  |  | 20/57 |  | 2022 |  | 2024 | 563 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 20 | Реконструкция тепловой сети от ЦТП-6 до ж/д К.Минина,7 через ТК-1-6 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 25,19/159 |  |  | 25,19/159 |  | 2022 |  | 2024 | 898 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 40 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 21 | Реконструкция тепловой сети от т.13 до т.14 по ж/д Краснополянская,12 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 33/108 |  |  | 33/108 |  | 2022 |  | 2024 | 920 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 40 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 22 | Реконструкция тепловой сети от т.14 до т.15 Краснополянская,12 под аркой ж/д | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 5,25/108 |  |  | 5,25/108 |  | 2022 |  | 2024 | 146 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 23 | Реконструкция тепловой сети от т.15 до т.16 по ж/д Краснополянская,12 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 16/108 |  |  | 16/108 |  | 2022 |  | 2024 | 446 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 19 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 24 | Реконструкция тепловой сети от т.16 до т.17 по ж/д Краснополянская,12 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 9/89 |  |  | 9/89 |  | 2022 |  | 2024 | 251 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 11 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 25 | Реконструкция тепловой сети от т.17 до ж/д Краснополянская,10 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 26,79/89 |  |  | 26,79/89 |  | 2022 |  | 2024 | 1 107 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 48 | 0 | 1 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 26 | Реконструкция тепловой сети от т.18 до т.19 по ж/д Краснополянская,10 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 37/89 |  |  | 37/89 |  | 2022 |  | 2024 | 1 031 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 44 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 27 | Реконструкция тепловой сети от ЦТП до ТК-1-2 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 19,38/219 |  |  | 19,38/219 |  | 2022 |  | 2024 | 1 042 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 49 | 0 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 28 | Реконструкция тепловой сети от ТК-1-2 до ТК-2-2 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 29,97/219 |  |  | 29,97/219 |  | 2022 |  | 2024 | 1 605 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 70 | 0 | 1 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 29 | Реконструкция тепловой сети от т.1 до ж/д Нейвинская,1 через ТК-2-2 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 30,11/159 |  |  | 30,11/159 |  | 2022 |  | 2024 | 1 071 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 46 | 0 | 1 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 30 | Реконструкция тепловой сети от ТК-1-2 до ТК-3-2 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 46,22/159 |  |  | 46,22/159 |  | 2022 |  | 2024 | 311 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 14 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 31 | Реконструкция тепловой сети от ТК-5-2 до ж/д Г.Хасана,91 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 12,25/133 |  |  | 12,25/133 |  | 2022 |  | 2024 | 436 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 19 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 32 | Реконструкция сети ГВС от ТК-1 до ж/д Краснополянская, 36(от ТК-45 до ж/д Краснополянская,36) | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 6,65/32 |  |  | 6,65/32 |  | 2021 |  | 2023 | 255 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 107 |  |  | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 33 | Реконструкция сети ГВС от т.15 до т.16 Нейвинская,10а | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 2,5/108 |  |  | 2,5/108 |  | 2021 |  | 2023 | 93 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 22 |  |  | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 34 | Реконструкция сети ГВС от т.15 до т.16 Нейвинская,10а | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 2,5/108 |  |  | 2,5/108 |  | 2023 |  | 2023 | 71 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 35 | Реконструкция сети ГВС от т.16 до т.17 Нейвинская,10а | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 11/108 |  |  | 11/108 |  | 2021 |  | 2023 | 389 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 78 |  |  | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 36 | Реконструкция сети ГВС от т.16 до т.17 Нейвинская,10а | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 11/108 |  |  | 11/108 |  | 2023 |  | 2023 | 244 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 37 | Реконструкция сети ГВС от жилого дома по ул.Серпуховская,7 к жилому дому по ул.Нейвинская,10а; Теплосети от т.14 ул.Серпуховская,7 до т.15 ул.Нейвинская,10а | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 13,45/159 |  |  | 13,45/159 |  | 2022 |  | 2024 | 478 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 38 | Реконструкция сети ГВС от жилого дома по ул.Серпуховская,7 к жилому дому по ул.Нейвинская,10а; Теплосети от т.14 ул.Серпуховская,7 до т.15 ул.Нейвинская,10а | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 13,45/108 |  |  | 13,45/108 |  | 2022 |  | 2024 | 876 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 517 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 39 | Реконструкция сети ГВС от т.16 Нейвинская,10а до т.20 Нейвинская,10 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 25/89 |  |  | 25/89 |  | 2022 |  | 2024 | 697 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 40 | Реконструкция сети ГВС от т.16 Нейвинская,10а до т.20 Нейвинская,10 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 25/76 |  |  | 25/76 |  | 2022 |  | 2024 | 697 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 41 | Реконструкция сети ГВС от т.4 Коломенская,5 до т.5 Коломенская,7 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 34,825/159 |  |  | 34,825/159 |  | 2021 |  | 2023 | 1 256 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 270 |  |  | 0 | 986 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 42 | Реконструкция сети ГВС от т.4 Коломенская,5 до т.5 Коломенская,7 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 34,825/108 |  |  | 34,825/108 |  | 2023 |  | 2023 | 772 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 772 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 43 | Реконструкция сети ГВС от т.5 до т.6 по ж/д Коломенская,7 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 6/159 |  |  | 6/159 |  | 2022 |  | 2024 | 213 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 9 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 44 | Реконструкция сети ГВС от т.5 до т.6 по ж/д Коломенская,7 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 6/108 |  |  | 6/108 |  | 2022 |  | 2024 | 168 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 8 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 45 | Реконструкция сети ГВС от т.1 до т.2 по ж/д Коломенская,13 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 9,25/108 |  |  | 9,25/108 |  | 2022 |  | 2024 | 258 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 11 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 46 | Реконструкция сети ГВС от т.1 до т.2 по ж/д Коломенская,13 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 9,25/108 |  |  | 9,25/108 |  | 2022 |  | 2024 | 258 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 11 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 47 | Реконструкция сети ГВС от т.2 до т.3 по ж/д Коломенская,13 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 11,2/57 |  |  | 11,2/57 |  | 2022 |  | 2024 | 313 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 14 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 48 | Реконструкция сети ГВС от т.2 до т.3 по ж/д Коломенская,13 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 11,2/32 |  |  | 11,2/32 |  | 2022 |  | 2024 | 314 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 15 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 49 | Реконструкция сети ГВС от ЦТП до здания МСЧ №3 Серпуховская,11 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 11,9/89 |  |  | 11,9/89 |  | 2022 |  | 2024 | 333 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 16 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 50 | Реконструкция сети ГВС от ЦТП до здания МСЧ №3 Серпуховская,11 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 11,9/57 |  |  | 11,9/57 |  | 2022 |  | 2024 | 333 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 16 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 51 | Реконструкция сети ГВС от ЦТП-7 до ТК-1-7 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 2,67/159 |  |  | 2,67/159 |  | 2022 |  | 2024 | 75 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 52 | Реконструкция сети ГВС от ЦТП-7 до ТК-1-7 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 2,67/108 |  |  | 2,67/108 |  | 2022 |  | 2024 | 75 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 53 | Реконструкция сети ГВС от ТК-1-8 до ж/д Нейвинская,9 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 14,14/108 |  |  | 14,14/108 |  | 2022 |  | 2024 | 394 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 17 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 54 | Реконструкция сети ГВС от ТК-1-8 до ж/д Нейвинская,9 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 14,14/57 |  |  | 14,14/57 |  | 2022 |  | 2024 | 394 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 17 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 55 | Реконструкция сети ГВС от ТК-1-2 до ТК-3-2 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 23,11/159 |  |  | 23,11/159 |  | 2022 |  | 2024 | 310 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 13 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 56 | Реконструкция сети ГВС от ТК-5-2 до ж/д Г.Хасана,91 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 6,125/108 |  |  | 6,125/108 |  | 2022 |  | 2024 | 175 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 8 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 57 | Реконструкция сети ГВС от ТК-5-2 до ж/д Г.Хасана,91 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 6,125/57 |  |  | 6,125/57 |  | 2022 |  | 2024 | 175 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 8 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 58 | Реконструкция тепловых сетей, сетей ГВС | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, мкр. Владимирский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм |  |  |  |  |  | 2026 |  | 2035 | 166 893 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 740 | 0 | 18 859 | 0 | 20 398 | 0 | 47 520 | 49 421 | 0 | 2 240 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 13 714 |  | 0 | 0 |
| 59 | Реконструкция ЦТП №2 В (Установка нового и модернизация существующего оборудования) | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, ул. Героев Хасана, 95а | количество | шт | 1 |  |  | 1 |  | 2019 |  | 2022 | 5 746 |  | 0 |  |  | 1 988 |  |  | 369 |  | 1 230 |  |  | 2 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 60 | Реконструкция ЦТП №3 В (Установка нового и модернизация существующего оборудования) | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, ул. Коломенская, 3а | количество | шт | 1 |  |  | 1 |  | 2019 |  | 2022 | 3 146 |  | 0 |  |  | 999 |  |  | 975 |  | 648 |  |  | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 61 | Реконструкция ЦТП №4 В (Установка нового и модернизация существующего оборудования) | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, ул. Серпуховская, 11а | количество | шт | 1 |  |  | 1 |  | 2019 |  | 2022 | 1 943 |  | 0 |  |  | 1 294 |  |  | 290 |  | 0 |  |  | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 62 | Реконструкция ЦТП №5 В (Установка нового и модернизация существующего оборудования) | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, ул. Серпуховская, 7а | количество | шт | 1 |  |  | 1 |  | 2019 |  | 2022 | 2 805 |  | 0 |  |  | 1 336 |  |  | 385 |  | 0 |  |  | 1 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 63 | Реконструкция ЦТП №6 В (Установка нового и модернизация существующего оборудования) | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, ул. Минина, 5а | количество | шт | 1 |  |  | 1 |  | 2019 |  | 2022 | 2 507 |  | 0 |  |  | 1 371 |  |  | 312 |  | 207 |  |  | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 64 | Реконструкция ЦТП №7 В (Установка нового и модернизация существующего оборудования) | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Владимирский | г.Пермь, ул. Нейвинская, 9а | количество | шт | 1 |  |  | 1 |  | 2019 |  | 2022 | 4 046 |  | 0 |  |  | 1 772 |  |  | 395 |  | 0 |  |  | 1 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227 494 |  | 0 |  |  | 8 760 |  |  | 2 726 |  | 3 005 |  |  | 8 613 | 5 178 | 32 319 | 0 | 0 | 14 740 | 0 | 18 859 | 0 | 20 398 | 0 | 47 520 | 49 421 | 0 | 2 240 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 13 714 |  | 0 | 0 |
| 2. Технологический комплекс Банная гора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Реконструкция тепловой сети ТК6 - ТК8 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | ПГПБ | г.Пермь, мкр. Банная гора | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 171,36/159 |  | 171,36/159 |  | 2019 |  |  | 2019 | 1 925 |  | 0 |  |  | 1 925 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 66 | Реконструкция тепловых сетей | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | ПГПБ | г.Пермь, мкр. Банная гора | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм |  |  |  |  | 2026 |  |  | 2035 | 23 922 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 055 | 0 | 0 | 5 507 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 67 | Установка узлов учета газа на малых котельных | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | ПГПБ | ВК Банная гора г.Пермь, Корсуньская 2-я, 10 | количество | шт | 0 |  | 1 |  | 2020 |  |  | 2021 | 157 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  | 137 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 68 | Модернизация оборудования котельной Банная гора | повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | ПГПБ | ВК Банная гора г.Пермь, Корсуньская 2-я, 10 | количество | шт | 1 |  | 1 |  | 2024 |  |  | 2024 | 29 658 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 29 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 663 |  | 0 |  |  | 1 925 |  |  | 20 |  | 137 |  |  | 0 | 0 | 29 658 | 0 | 0 | 5 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 055 | 0 | 0 | 5 507 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 3. Технологический комплекс Кислотные Дачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Реконструкция тепловой сети Черняховского, 88-т.Л | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Кислотные Дачи | г.Пермь, мкр. Кислотные дачи | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 43,69/159 |  | 43,69/159 |  | 2019 |  |  | 2019 | 3 009 | 0 |  |  | 3 009 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 70 | Реконструкция тепловой сети т.Л - Уссурийская, 19 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Кислотные Дачи | г.Пермь, мкр. Кислотные дачи | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 10,5/159 |  | 10,5/159 |  | 2023 |  |  | 2023 | 148 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 71 | Реконструкция тепловой сети Черняховского,92 - т.И | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Кислотные Дачи | г.Пермь, мкр. Кислотные дачи | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 13,31/89 |  | 13,31/89 |  | 2023 |  |  | 2023 | 148 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 72 | Реконструкция тепловой сети т.И - т.К Черняховского,92 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Кислотные Дачи | г.Пермь, мкр. Кислотные дачи | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 5,5/89 |  | 5,5/89 |  | 2023 |  |  | 2023 | 61 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 73 | Реконструкция тепловой сети т.т.К - т.У Черняховского,94 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Кислотные Дачи | г.Пермь, мкр. Кислотные дачи | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 77/89 |  | 77/89 |  | 2023 |  |  | 2023 | 854 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 74 | Реконструкция тепловой сети т.У Черняховского,94 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Кислотные Дачи | г.Пермь, мкр. Кислотные дачи | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 85,75/89 |  | 85,75/89 |  | 2023 |  |  | 2023 | 951 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 75 | Реконструкция тепловой сети т.8-21 - Суперфосфатная 6 (ввод) | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Кислотные Дачи | г.Пермь, мкр. Кислотные дачи | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 34/50 |  | 34/50 |  | 2021 |  |  | 2023 | 7 168 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 68 |  |  | 0 | 7 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 76 | Реконструкция тепловой сети ТК 32-2 - Черняховского 74/2 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Кислотные Дачи | г.Пермь, мкр. Кислотные дачи | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 161/150 |  | 161/150 |  | 2021 |  |  | 2023 | 22 014 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 414 |  |  | 0 | 21 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 77 | Реконструкция тепловых сетей, сетей ГВС | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Кислотные Дачи | г.Пермь, мкр. Кислотные дачи | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм |  |  |  |  | 2026 |  |  | 2035 | 474 990 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 800 | 0 | 43 522 | 0 | 15 691 | 16 319 | 0 | 52 951 | 80 767 |  | 61 183 |  |  |  |  |  |  | 100 358 |  |  |  | 77 399 |  | 0 | 0 |
| 78 | Реконструкция ЦТП №1кд (Установка нового и модернизация существующего оборудования) | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Кислотные Дачи | г.Пермь, ул. Черняховского, 86 | количество | шт | 1 |  | 1 |  | 2022 |  |  | 2022 | 3 271 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 79 | Реконструкция ЦТП №2кд (Установка нового и модернизация существующего оборудования) | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Кислотные Дачи | г.Пермь, ул. Черняховского, 90 | количество | шт | 1 |  | 1 |  | 2019 |  |  | 2022 | 2 945 | 0 |  |  | 601 |  |  |  | 2 157 |  | 0 |  |  | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 80 | Реконструкция ЦТП №3кд (Установка нового и модернизация существующего оборудования) | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Кислотные Дачи | г.Пермь, ул. Молдавская, 12 | количество | шт | 1 |  | 1 |  | 2019 |  |  | 2022 | 1 785 | 0 |  |  | 325 |  |  |  | 117 |  | 764 |  |  | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 81 | Реконструкция ЦТП №4кд (Установка нового и модернизация существующего оборудования) | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Кислотные Дачи | г.Пермь, ул. Молдавская, 4 | количество | шт | 1 |  | 1 |  | 2019 |  |  | 2022 | 2 962 | 0 |  |  | 831 |  |  |  | 1 566 |  | 0 |  |  | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 82 | Реконструкция ЦТП №5кд (Установка нового и модернизация существующего оборудования) | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Кислотные Дачи | г.Пермь, ул. Черняховского, 53 | количество | шт | 1 |  | 1 |  | 2019 |  |  | 2020 | 2 189 | 0 |  |  | 488 |  |  |  | 1 702 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 83 | Реконструкция ЦТП №6кд (Установка нового и модернизация существующего оборудования) | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Кислотные Дачи | г.Пермь, ул. Черняховского, 58 | количество | шт | 1 |  | 1 |  | 2020 |  |  | 2020 | 404 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 404 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 84 | Реконструкция ЦТП №7кд (Установка нового и модернизация существующего оборудования) | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Кислотные Дачи | г.Пермь, ул. Бушмакина, 19 | количество | шт | 1 |  | 1 |  | 2019 |  |  | 2020 | 1 136 | 0 |  |  | 744 |  |  |  | 392 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 85 | Реконструкция ЦТП №8кд (Установка нового и модернизация существующего оборудования) | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Кислотные Дачи | г.Пермь, ул. Щитовая, 5 | количество | шт | 1 |  | 1 |  | 2019 |  |  | 2020 | 2 027 | 0 |  |  | 454 |  |  |  | 1 573 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 86 | Установка узлов учета газа на малых котельных | повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей | Кислотные Дачи | ВК "Кислотные дачи", пер. Талицкий,12 | количество | шт | 0 |  | 1 |  | 2020 |  |  | 2020 | 2 398 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2 398 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 87 | Реконструкция аккумуляторных баков на ВК "Кислотные дачи" | повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей | Кислотные Дачи | ВК "Кислотные дачи", пер. Талицкий,12 | количество | шт | 1 |  | 1 |  | 2021 |  |  | 2021 | 9 325 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 9 325 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 88 | Модернизация оборудования котельной ВК "Кислотные дачи" | повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей | Кислотные Дачи | ВК "Кислотные дачи", пер. Талицкий,12 | количество | шт | 1 |  | 1 |  | 2026 |  |  | 2032 | 216 000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 96 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 89 | Закрытие схем горячего водоснабжения в зоне ВК "Кислотные дачи" | повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Кислотные Дачи | ВК "Кислотные дачи", пер. Талицкий,12 | количество | шт | 1 |  | 1 |  | 2020 |  |  | 2022 | 98 802 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 44 721 |  | 43 223 |  |  | 10 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 852 586 | 0 |  |  | 6 451 |  |  |  | 55 030 |  | 53 794 |  |  | 15 460 | 30 862 | 0 | 0 | 90 000 | 26 800 | 0 | 43 522 | 96 000 | 15 691 | 46 319 | 0 | 52 951 | 80 767 |  | 61 183 |  |  |  |  |  |  | 100 358 |  |  |  | 77 399 |  | 0 | 0 |
| 4. Технологический комплекс ПДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Реконструкция тепловой сети Щербак.,45 - Щербак.,47 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | ПДК | г.Пермь, мкр. ПДК | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 46,5/108 | 46,5/108 |  |  | 2022 |  |  | 2024 | 1 256 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 52 | 0 | 1 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 91 | Реконструкция тепловой сети ТК4 - т.И | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | ПДК | г.Пермь, мкр. ПДК | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 16,3/159 | 16,3/159 |  |  | 2022 |  |  | 2024 | 579 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 24 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 92 | Реконструкция тепловой сети т.И - ТК6 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | ПДК | г.Пермь, мкр. ПДК | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 11,3/159 | 11,3/159 |  |  | 2022 |  |  | 2024 | 402 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 17 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 93 | Реконструкция тепловой сети ТК6 - ТК10 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | ПДК | г.Пермь, мкр. ПДК | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 35,49/159 | 35,49/159 |  |  | 2022 |  |  | 2024 | 1 260 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 52 | 0 | 1 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 94 | Реконструкция тепловой сети ТК10 - ТК12 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | ПДК | г.Пермь, мкр. ПДК | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 92,00/159 | 92,00/159 |  |  | 2019 |  |  | 2019 | 5 030 | 0 |  | 3 907 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 95 | Реконструкция тепловой сети ТК12 - ТК14 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | ПДК | г.Пермь, мкр. ПДК | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 32,98/159 | 32,98/159 |  |  | 2022 |  |  | 2024 | 1 089 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 49 | 0 | 1 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 96 | Реконструкция тепловой сети ТК14 - ТК16 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | ПДК | г.Пермь, мкр. ПДК | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 30,55/159 | 30,55/159 |  |  | 2022 |  |  | 2024 | 48 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 97 | Реконструкция тепловой сети ТК5 - ТК7 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | ПДК | г.Пермь, мкр. ПДК | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 260,05/219 | 260,05/219 |  |  | 2022 |  |  | 2024 | 13 212 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 580 | 0 | 12 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 98 | Реконструкция тепловых сетей, сетей ГВС | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | ПДК | г.Пермь, мкр. ПДК | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм |  |  |  |  | 2026 |  |  | 2035 | 102 801 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 914 | 0 | 9 178 |  | 21 053 |  |  |  |  |  |  | 7 233 |  |  |  | 1 023 |  | 0 | 0 |
| 99 | Строительство и реконструкция тепловых сетей для перевода нагрузки с ВК ПДК и части нагрузки ВК-20 на новую БМК Таганрогская | повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | ПДК | ВК-20 | количество | шт | 1 | 1 |  |  | 2021 |  |  | 2022 | 99 845 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3 845 |  |  | 96 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 522 | 0 |  | 3 907 |  |  |  |  | 0 |  | 3 845 |  |  | 96 822 | 0 | 18 147 | 0 | 0 | 13 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 914 | 0 | 9 178 |  | 21 053 |  |  |  |  |  |  | 7 233 |  |  |  | 1 023 |  | 0 | 0 |
| 5. Технологический комплекс Левшино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Реконструкция тепловой сети ТК25 - Старикова,14 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Левшино | г.Пермь, мкр. Левшино | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 287,3/159 |  | 287,3/159 |  | 2022 |  |  | 2024 | 10 231 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 450 | 0 | 9 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Реконструкция тепловых сетей, сетей ГВС | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Левшино | г.Пермь, мкр. Левшино | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм |  |  |  |  | 2026 |  |  | 2031 | 31 321 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 002 | 0 | 13 949 |  | 6 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 2 335 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Установка узлов учета газа на малых котельных | повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей | Левшино | г.Пермь, ВК Левшино, ул. А. Старикова, 13а | количество | шт | 0 |  | 1 |  | 2020 |  |  | 2020 | 1 526 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 526 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Модернизация оборудования котельной Левшино | повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Левшино | г.Пермь, ВК Левшино, ул. А. Старикова, 13а | количество | шт | 1 |  | 1 |  | 2024 |  |  | 2024 | 84 056 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 134 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 526 |  | 0 |  |  | 450 | 0 | 9 781 | 84 056 | 9 002 | 0 | 13 949 | 0 | 6 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 2 335 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 6. Технологический комплекс Новые Ляды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Реконструкция тепловой сети Т-ВК до К-3 по ул. Молодежной | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | п. Новые Ляды | г.Пермь, п. Новые Ляды | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 573/350 |  | 573/350 |  | 2022 |  |  | 2022 | 69 813 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 69 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Реконструкция тепловых сетей, сетей ГВС | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | п. Новые Ляды | г.Пермь, п. Новые Ляды | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм |  |  |  |  | 2027 |  |  | 2030 | 55 930 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 873 | 0 | 15 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 5 970 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Установка узлов учета газа на малых котельных | повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей | п. Новые Ляды | г.Пермь, п. Новые Ляды, ул. Железнодорожная 22а | количество | шт | 0 |  | 1 |  | 2020 |  |  | 2020 | 739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 739 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Строительство системы подачи и хранения резервного топлива, устройство резервного электропитания | повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | п. Новые Ляды | г.Пермь, п. Новые Ляды, ул. Железнодорожная 22а | количество | шт | 1 |  | 1 |  | 2021 |  |  | 2021 | 9 565 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 9 565 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Модернизация оборудования котельной Новые Ляды | повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | п. Новые Ляды | г.Пермь, п. Новые Ляды, ул. Железнодорожная 22а | количество | шт | 1 |  | 1 |  | 2022 |  |  | 2023 | 127 862 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 000 | 9 862 | 0 | 30 000 | 0 | 32 000 | 0 | 26 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Закрытие схем горячего водоснабжения в зоне ВК "Новые ляды" | повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | п. Новые Ляды | г.Пермь, п. Новые Ляды, ул. Железнодорожная 22а | количество | шт | 1 |  | 1 |  | 2020 |  |  | 2021 | 27 743 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 12 813 |  | 14 930 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291 652 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 13 552 |  | 24 495 |  |  | 71 813 | 9 862 | 0 | 30 000 | 0 | 32 000 | 34 873 | 26 000 | 15 087 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 5 970 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 7. Технологический комплекс Заозерье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Реконструкция тепловых сетей, сетей ГВС | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Заозерье | г.Пермь, мкр. Заозерье | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм |  |  |  |  | 2028 |  |  | 2035 | 36 395 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 254 | 0 | 4 707 | 4 896 | 0 | 8 825 | 0 |  |  |  | 3 291 |  |  |  |  |  | 7 422 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 111 | ВК "Заозерье", перевод котельной на газ, автоматизация ВК в масштабах требований НТД. | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Заозерье | г.Пермь, ул. Верхнекамская 19 | количество | шт | 1 |  | 1 |  | 2019 |  |  | 2019 | 24 486 | 0 |  |  | 24 486 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 881 | 0 |  |  | 24 486 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 254 | 0 | 4 707 | 4 896 | 0 | 8 825 | 0 |  |  |  | 3 291 |  |  |  |  |  | 7 422 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 8. Технологический комплекс Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Реконструкция тепловой сети ЦТП3 - ТК110-3 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Молодежный | г.Пермь, мкр. Молодежный | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 87,00/159 | 87,00/159 |  |  | 2019 |  |  | 2019 | 1 584 | 0 |  |  | 1 584 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Реконструкция тепловой сети ТК110-3 - ТК110-2. | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Молодежный | г.Пермь, мкр. Молодежный | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 8,35/159 | 8,35/159 |  |  | 2021 |  |  | 2023 | 317 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 199 |  | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Реконструкция сети ГВС ЦТП3 - ТК110-3 (ГВС) | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Молодежный | г.Пермь, мкр. Молодежный | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 68/108 | 68/108 |  |  | 2023 |  |  | 2023 | 1 501 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Реконструкция сети ГВС ТК110-3 - ТК110-2. | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Молодежный | г.Пермь, мкр. Молодежный | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 8,35/108 | 8,35/108 |  |  | 2023 |  |  | 2023 | 185 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Реконструкция сети ГВС ТК110-2 Кронита, 4/1 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Молодежный | г.Пермь, мкр. Молодежный | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 21,15/89 | 21,15/89 |  |  | 2021 |  |  | 2023 | 510 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 41 |  | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Реконструкция сети ГВС ТК110-2 Кронита, 4/2 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Молодежный | г.Пермь, мкр. Молодежный | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 19,2/89 | 19,2/89 |  |  | 2021 |  |  | 2023 | 463 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 37 |  | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Реконструкция сети ГВС Лаврова, 18/2- 18/1 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Молодежный | г.Пермь, мкр. Молодежный | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 8,5/159 | 8,5/159 |  |  | 2021 |  |  | 2023 | 381 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 140 |  | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Реконструкция тепловой сети ТК-110-2 - Кронита, 4/1 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Молодежный | г.Пермь, мкр. Молодежный | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 26,50/108 | 26,50/108 |  |  | 2020 |  |  | 2020 | 917 | 0 |  |  | 0 |  |  | 917 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Реконструкция тепловой сети ТК-110-2 - Кронита, 4/2 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Молодежный | г.Пермь, мкр. Молодежный | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 18,00/108 | 18,00/108 |  |  | 2020 |  |  | 2020 | 413 | 0 |  |  | 0 |  |  | 413 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Реконструкция тепловой сети ЦТП2 - Лаврова, 18/4 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Молодежный | г.Пермь, мкр. Молодежный | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 37,00/219 | 37,00/219 |  |  | 2020 |  |  | 2020 | 1 506 | 0 |  |  | 62 |  |  | 1 444 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Реконструкция тепловой сети Лаврова, 18/2 - 18/1 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Молодежный | г.Пермь, мкр. Молодежный | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 8,5/159 | 8,5/159 |  |  | 2021 |  |  | 2023 | 473 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 232 |  | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Реконструкция тепловой сети Лаврова, 16/3 - 14/1 | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Молодежный | г.Пермь, мкр. Молодежный | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм | 66,50/159 | 66,50/159 |  |  | 2020 |  |  | 2020 | 1 531 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 531 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Реконструкция тепловых сетей, сетей ГВС | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Молодежный | г.Пермь, мкр. Молодежный | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм |  |  |  |  | 2030 |  |  | 2035 | 70 556 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 035 | 50 914 | 0 | 5 507 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 100 | 0 | 0 |
| 125 | Реконструкция ЦТП №1м (Установка нового и модернизация существующего оборудования) | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Молодежный | г.Пермь, ул. Веденеева, 87а | количество | шт | 1 | 1 |  |  | 2020 |  |  | 2022 | 498 | 0 |  |  | 0 |  |  | 117 |  |  |  | 232 |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Реконструкция ЦТП №2м (Установка нового и модернизация существующего оборудования) | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Молодежный | г.Пермь, ул. Лаврова, 18 | количество | шт | 1 | 1 |  |  | 2019 |  |  | 2022 | 2 522 | 0 |  |  | 952 |  |  | 167 |  |  |  | 837 |  | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Реконструкция ЦТП №3м (Установка нового и модернизация существующего оборудования) | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Молодежный | г.Пермь, ул. Кронита, 4 | количество | шт | 1 | 1 |  |  | 2019 |  |  | 2022 | 1 331 | 0 |  |  | 732 |  |  | 117 |  |  |  | 159 |  | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Реконструкция ЦТП №4м (Установка нового и модернизация существующего оборудования) | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Молодежный | г.Пермь, ул. Серафимовича, 16 | количество | шт | 1 | 1 |  |  | 2019 |  |  | 2022 | 1 722 | 0 |  |  | 526 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Реконструкция ЦТП №5м (Установка нового и модернизация существующего оборудования) | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Молодежный | г.Пермь, ул. Лобачевского, 26 | количество | шт | 1 | 1 |  |  | 2019 |  |  | 2022 | 1 087 | 0 |  |  | 213 |  |  | 146 |  |  |  | 358 |  | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Реконструкция ЦТП №6м (Установка нового и модернизация существующего оборудования) | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Молодежный | г.Пермь, ул. Веденеева, 16 | количество | шт | 1 | 1 |  |  | 2020 |  |  | 2022 | 51 105 | 0 |  |  | 0 |  |  | 117 |  |  |  | 50 791 |  | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Установка узлов учета газа на малых котельных | повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей | Молодежный | г. Пермь, ВК Молодежный ул. Косякова, 23 | количество | шт | 0 | 1 |  |  | 2020 |  |  | 2020 | 1 225 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 225 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Перевод на закрытую схему ГВС ж.д. по ул. Веденеева 77, 79, 81, 83, 85 | повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей | Молодежный | г. Пермь по ул. Веденеева 79, 81, 83, 85 | количество | шт | 4 | 4 |  |  | 2020 |  |  | 2021 | 6 587 |  |  |  | 0 |  |  | 625 |  |  |  | 5 962 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Перевод нагрузки верхнего поселка "Молодежный" с ВК "Молодежный" на ВК-20 | повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Молодежный | мкр. Молодежный | количество | шт | 1 | 1 |  |  | 2020 |  |  | 2020 | 4 075 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4 075 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Перевод нагрузки нижнего поселка "Молодежный" с ВК "Искра" на ВК "Молодежный". | повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Молодежный | мкр. Молодежный | количество | шт | 1 | 1 |  |  | 2019 |  |  | 2021 | 111 231 | 0 |  |  | 2 760 |  |  | 33 569 |  |  |  | 74 903 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261 719 | 0 |  |  | 6 829 |  |  | 44 463 |  |  |  | 133 891 |  | 2 799 | 3 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 035 | 50 914 | 0 | 5 507 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 100 | 0 | 0 |
| 9. Технологический комплекс Окуловский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Реконструкция тепловых сетей, сетей ГВС | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Окуловский | г.Пермь, мкр. Окуловский | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм |  |  |  |  | 2034 |  |  | 2034 | 13 305 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 295 | 0 |  |  |  |  | 8 010 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Модернизация оборудования котельной Окуловский | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Окуловский | г. Пермь, ВК «Окуловский», ул. Костычева, 20 | количество | шт | 1 |  | 1 |  | 2024 |  |  | 2024 | 27 884 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 27 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Установка узлов учета газа на малых котельных | повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей | Окуловский | г. Пермь, ВК «Окуловский», ул. Костычева, 20 | количество | шт | 0 |  | 1 |  | 2020 |  |  | 2020 | 767 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 767 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 957 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 767 |  |  | 0 | 0 | 0 | 27 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 295 | 0 |  |  |  |  | 8 010 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 10. Технологический комплекс ДИПИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Реконструкция тепловых сетей, сетей ГВС | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | ДИПИ | г.Пермь, мкр.ДИПИ | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм |  |  |  |  | 2031 |  |  | 2033 | 103 939 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 382 | 32 637 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14 320 |  |  |  |  |  | 18 000 |  |  | 7 600 | 0 | 0 |
| 139 | Модернизация оборудования котельной ДИПИ | поддержание надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | ДИПИ | г.Пермь, ВК «ДИПИ», ул.13-я Линия, 12 | количество | шт | 1 | 1 |  |  | 2024 |  |  | 2024 | 33 339 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Установка узлов учета газа на малых котельных | повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей | ДИПИ | г.Пермь, ВК «ДИПИ», ул.13-я Линия, 12 | количество | шт | 0 | 1 |  |  | 2020 |  |  | 2020 | 583 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 583 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 861 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 583 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 382 | 32 637 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14 320 |  |  |  |  |  | 18 000 |  |  | 7 600 | 0 | 0 |
| 11. Технологический комплекс Запруд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Устройство циркуляции горячего водоснабжения в зоне ВК "Запруд" | повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Запруд | ВК «Запруд» | количество | шт | 1 | 1 |  |  | 2020 |  |  | 2022 | 25 154 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 137 |  |  | 17 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Реконструкция тепловых сетей, сетей ГВС | повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Запруд | мкр. Запруд | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм |  |  |  |  | 2028 |  |  | 2035 | 11 279 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 395 | 1 451 | 1 509 | 0 | 0 | 3 394 | 3 530 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Модернизация оборудования котельной ВК "Запруд" | повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | Запруд | мкр. Запруд | количество | шт | 1 | 1 |  |  | 2030 |  |  | 2031 | 34 000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Установка узлов учета газа на малых котельных | повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей | Запруд | г. Пермь, ВК «Запруд» ул. Гарцовская, 64 | количество | шт | 0 | 1 |  |  | 2020 |  |  | 2020 | 542 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 542 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 975 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 679 |  |  | 17 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 395 | 1 451 | 19 509 | 16 000 | 0 | 3 394 | 3 530 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 12. Технологический комплекс Брикетная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Установка БМК на месте ВК "Брикетная" (уголь) | повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | ВК "Брикетная" | г.Пермь, ВК «Брикетная», ул. Брикетная, 15 | количество | шт | 1 | 1 |  |  | 2019 |  |  | 2020 | 4 078 | 0 |  |  |  |  | 3 746 |  |  | 332 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 078 | 0 |  |  |  |  | 3 746 |  |  | 332 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 13. Технологический комплекс Пышминская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Установка БМК на месте ВК "Пышминская" (уголь) | повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | ВК "Пышминская" | г.Пермь, ВК «Пышменская» ул. Пышменская, 12 | количество | шт | 1 | 1 |  |  | 2019 |  |  | 2020 | 4 855 | 0 |  |  |  |  | 4 523 |  |  | 332 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Реконструкция тепловых сетей, сетей ГВС | повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | мкр. В.Ку-рья | мкр. В.Курья | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм |  |  |  |  | 2029 |  |  | 2031 | 13 880 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 035 | 7 845 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 735 | 0 |  |  |  |  | 4 523 |  |  | 332 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 035 | 7 845 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 14. Технологический комплекс Подснежник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Реконструкция тепловых сетей | повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей (концессионное соглашение) | мкр. Бахаревка | г.Пермь, мкр. Бахаревка | протяженность в двухтруб.исп./диаметр | м/мм |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2025 | 10 598 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3 200 | 0 | 0 | 7 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 598 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3 200 | 0 | 0 | 7 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по програ-мме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 386 855 | 0 |  |  |  |  | 60 628 |  |  | 121 010 |  |  | 219 185 | 223 157 | 49 083 | 151 128 | 121 454 | 99 002 | 92 300 | 50 217 | 97 086 | 142 666 | 124 023 | 101 942 | 152 742 | 120 022 | 100 959 |  |  |  |  |  |  | 110 097 |  |  |  |  | 141 319 |  | 108 836 | 0 | 0 |