АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.05.2022

№ 398

Об утверждении плана мероприятий

по снижению потерь коммунальных

ресурсов в городе Перми в сфере

теплоснабжения, водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 25 марта 2022 г. № 24-04-01-04-79 «Об утверждении плана мероприятий по снижению потерь коммунальных ресурсов в Пермском крае в сфере теплоснабжения, водоснабжения»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по снижению потерь коммунальных ресурсов в городе Перми в сфере теплоснабжения, водоснабжения 
(далее – План).

2. Рекомендовать ответственным исполнителям, указанным в Плане, обеспечить исполнение мероприятий в соответствующей сфере деятельности.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Глава города Перми						                           А.Н. Дёмкин

Приложение

к постановлению администрации

города Перми

от 23.05.2022 № 398

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по снижению потерь коммунальных ресурсов в городе Перми
в сфере теплоснабжения, водоснабжения

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | План срок | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. изм. | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Сфера теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение технического обследования состояния объектов систем теплоснабжения с определением уровня износа (сети, источники) | ресурсоснабжающие организации (далее – РСО) | 1 раз в год после окончания отопительного сезона | ед. |  |
|  | проведение проверок готовности тепловых, теплоснабжающих организаций города Перми к осенне-зимнему периоду (получение паспорта готовности РСО) | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (далее – ДЖКХ) | 1 раз в год после окончания отопительного сезона | ед. |  |
| 2 | Проведение мероприятий на тепловых сетях |  |  |  |  |
| 2.1 | проведение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, строительству тепловых сетей, в том числе с использованием современных технологий (предизолированных стальных трубопроводов в пенополиуретановой изоляции) | РСО | ежегодно в межотопительный период | м |  |
| 2.2 | проведение работ по замене тепловой изоляции | РСО | постоянно | м |  |
| 2.3 | вывод из эксплуатации центральных тепловых пунктов и устройство автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с водоводяными подогревателями (теплообменниками) в помещениях многоквартирных домов | - РСО | по мере утверждения Плана работ по переходу от центрального теплового пункта на индивидуальный пункт | ед. |  |
| 2.4 | вывод из эксплуатации тепловых сетей в связи с переводом индивидуального жилого строительства на газовое теплоснабжение | - РСО | ежегодно | м |  |
| 2.5 | строительство циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения до потребителей. Установка на центральных тепловых пунктах насосов с частотным регулированием | - РСО | ежегодно в межотопительный период | м |  |
| 3 | Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 3.1 | проведение актуализации схем теплоснабжения и включение в их состав мероприятий, направленных на достижение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | - ДЖКХ, РСО | ежегодно | ед. |  |
| 3.2 | выявление фактов бездоговорного потребления тепловой энергии | - РСО | постоянно | ед. |  |
| 3.3 | оснащение объектов потребителей тепловой энергии приборами учета | - РСО, - организации, осуществляющие управление многоквартирными домами (управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы) (далее – УК) | постоянно | ед. |  |
| 3.4 | передача бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры на обслуживание в РСО | - ДЖКХ, РСО | постоянно | ед. |  |
| Раздел II. Сфера водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведение актуализации схем водоснабжения и включение в их состав мероприятий, направленных на достижение нормативов технологических потерь при транспортировке воды по системам водоснабжения | ДЖКХ | ежегодно, по мере завершения сроков | ед. |  |
| 5 | Мониторинг состояния сетей водоснабжения и проведение диагностики с применением современных технологий | РСО | ежемесячно | м |  |
| 6 | Выявление факторов самовольного подключения потребителей к системе водоснабжения в отсутствие договора о подключении | РСО | ежемесячно | ед. |  |
| 7 | Оснащение объектов потребителей услуг по холодному водоснабжению приборами учета | РСО, УК | постоянно | ед. |  |
| 8 | Капитальный ремонт, строительство и реконструкция сетей водоснабжения с использованием современных технологий | РСО, ДЖКХ | по мере износа сетей либо в соответствии с графиком утвержденных работ | м |  |