АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О внесении изменений 
в Порядок принятия решений 
о разработке муниципальных 
программ, их формирования 
и реализации, утвержденный 
постановлением администрации 
города Перми от 25.09.2013 № 781

В целях актуализации правовых актов администрации города Перми

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденный постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 (в ред. от 31.12.2013 № 1283, от 28.02.2014 № 129, от 01.07.2014 № 433, от 16.12.2014 № 986, от 28.01.2015 
№ 52, от 29.06.2015 № 423, от 19.08.2015 № 576, от 30.09.2015 № 697, 
от 21.03.2016 № 185, от 27.07.2016 № 535, от 06.12.2016 № 1080, от 12.01.2017 
№ 24, от 26.07.2017 № 578, от 25.12.2017 № 1187, от 09.08.2018 № 527, 
от 19.10.2018 № 766, от 17.12.2018 № 992, от 21.01.2019 № 27, от 20.03.2019 
№ 23-П, от 22.04.2019 № 113-П, от 24.06.2019 № 301, от 27.08.2019 № 506, 
от 20.11.2019 № 916, от 10.01.2020 № 17, от 26.03.2020 № 275, от 24.08.2020 
№ 733, от 25.08.2020 № 739, от 19.01.2021 № 13, от 27.04.2021 № 305, 
от 06.07.2021 № 507, от 08.12.2021 № 1131, от 13.01.2022 № 15, от 25.03.2022 
№ 221), следующие изменения:

1.1. пункт 1.6.4 изложить в следующей редакции:

«1.6.4. показатели непосредственного результата - показатели, характеризующие объем выполненных или предполагаемых к выполнению в рамках мероприятий подпрограммы работ, связанные с направленным на выполнение таких работ финансовым ресурсом. При планировании работ, не предусматривающих финансовых затрат, показатель непосредственного результата отражает объем выполненных или предполагаемых к выполнению работ без указания финансового ресурса. Показатели непосредственного результата направлены на достижение показателей конечного результата;»;

1.2. пункт 1.6.7 изложить в следующей редакции:

«1.6.7. целевые показатели плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Перми - показатели, характеризующие ожидаемые социально-экономические результаты реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Перми, устанавливаемые Пермской городской Думой.

Целевые показатели плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Перми отражаются в программе в качестве показателей конечного результата;»;

1.3. пункт 3.2 после слов «национальные проекты,» дополнить словами «региональные проекты,»;

1.4. дополнить пунктом 3.5.3 следующего содержания:

«3.5.3 Информация о мероприятиях, проводимых в городе Перми исполнительными органами государственной власти Пермского края в рамках национальных и (или) федеральных проектов Российской Федерации, отражается в муниципальной программе при наличии договора (соглашения) о реализации мероприятий национального и (или) федерального проекта, заключенного между участниками государственной программы и участниками программы.»;

1.5. в пункте 5.4 цифры «1-5» заменить цифрами «1-7»;

1.6. в пункте 5.8 цифры «1-5» заменить цифрами «1-7»;

1.7. пункт 5.18 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«расчет значений показателей конечных результатов муниципальных программ;»;

1.8. в пункте 5.19 слова ««Управление экономикой и муниципальным имуществом»» заменить словами ««Управление планированием, финансами и транспортом»»;

1.9. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции:

«6.3. При внесении изменений в программу в течение срока реализации программы исполнитель программы, в том числе с учетом предложений участников программы, обеспечивает соответствие объема финансирования программы (подпрограммы) сводной бюджетной росписи бюджета города Перми.

Объем финансирования программы (подпрограммы) отличается от показателей финансового обеспечения программы, в том числе ее подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий, утвержденных решением Пермской городской Думы о бюджете города Перми, в случаях внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Перми в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Перми без внесения изменений в решение Пермской городской Думы о бюджете города Перми.

Участники программы направляют исполнителю программы предложения по внесению изменений в программу в течение срока реализации программы не позднее 10 числа текущего месяца. Исполнитель программы не позднее 15 числа текущего месяца направляет предложения по внесению изменений в программу, в том числе с учетом информации, полученной от участников программы, в департамент финансов.

При необходимости внесения изменений в программу, связанных с увеличением сметной стоимости строительства (реконструкции) или стоимости приобретения объекта муниципальной собственности города Перми, увеличением срока осуществления капитальных вложений в объект, изменением технико-экономических показателей и функциональных параметров объекта (далее – объект, изменения в объект) участник программы, направляет Главе города Перми для рассмотрения и принятия решения согласованную ответственным руководителем, исполнителем программы и руководителем управления капитального строительства (при внесении изменений в объекты капитального строительства, за исключением объектов дорожного строительства и благоустройства города Перми) следующую информацию об изменениях в объект с приложением обосновывающих документов:

об увеличении сметной стоимости строительства (реконструкции) или стоимости приобретения объекта, срока осуществления капитальных вложений в объект, подготовленную по форме согласно приложению 101 к настоящему Порядку;

об изменении технико-экономических показателей и функциональных параметров объекта, подготовленную по форме согласно приложению 102 к настоящему Порядку.

Глава города Перми после рассмотрения информации об изменениях в объект принимает следующее решение:

прекратить инициацию процесса;

направить информацию на рассмотрение инвестиционной комиссии;

отложить принятие решения до дополнительного обсуждения с ответственным руководителем.

По итогам дополнительного обсуждения Глава города Перми принимает следующее решение:

прекратить инициацию процесса;

направить информацию на рассмотрение инвестиционной комиссии;

направить информацию на доработку.

В отношении объекта, по которому представлена информация об изменениях в объект, инвестиционная комиссия принимает решение (решения) о (об):

изменении сметной стоимости строительства (реконструкции) или стоимости приобретения объекта;

изменении срока осуществления капитальных вложений в объект;

изменении техническо-экономических показателей и функциональных параметров объекта.

В случае принятия инвестиционной комиссией решения об изменении сметной стоимости строительства (реконструкции) или стоимости приобретения объекта, срока осуществления капитальных вложений в объект и (или) изменении технико-экономических показателей и функциональных параметров участник программы подготавливает предложения по внесению изменений в программу в соответствии с настоящим Порядком.»;

1.10. Пункт 6.31 изложить в следующей редакции:

«6.31. По предложению ответственного руководителя о приостановлении осуществления капитальных вложений в объект исполнитель программы подготавливает и направляет Главе города Перми для рассмотрения и принятия решения согласованную ответственным руководителем следующую информацию по объекту с приложением обосновывающих документов:

обоснование необходимости приостановления осуществления капитальных вложений в объект;

информация о плановых и фактических сроках осуществления капитальных вложений в объект, фактических объемах бюджетных ассигнований, направленных на осуществление капитальных вложений в объект и выполненных работах при строительстве (реконструкции) объекта.

Глава города Перми после рассмотрения информации о приостановлении осуществления капитальных вложений в объект принимает следующее решение:

прекратить инициацию процесса;

направить информацию на рассмотрение инвестиционной комиссии;

отложить решение до дополнительного обсуждения с ответственным руководителем.

По итогам дополнительного обсуждения Глава города Перми принимает следующее решение:

прекратить инициацию процесса;

направить информацию на рассмотрение инвестиционной комиссии;

направить информацию на доработку.

В отношении объекта, на который подготовлена информация с обосновывающими документами, инвестиционная комиссия принимает решение о приостановлении (невозможности приостановления) осуществления капитальных вложений в объект.

После принятия инвестиционной комиссией решения о приостановлении осуществления капитальных вложений в объект исполнитель программы подготавливает предложения по внесению изменений в программу в части исключения из программы мероприятий программы по осуществлению капитальных вложений в данный объект в текущем году и плановом периоде.»;

1.11. Пункт 6.32 изложить в следующей редакции:

«6.32. По предложению ответственного руководителя о возобновлении осуществления капитальных вложений в объект, по которому инвестиционной комиссией принято решение о приостановлении осуществления капитальных вложений в объект не более трех лет назад, исполнитель программы подготавливает и направляет Главе города Перми для рассмотрения и принятия решения согласованную ответственным руководителем следующую информацию о возобновлении осуществления капитальных вложений в объект с приложением обосновывающих документов:

обоснование необходимости возобновления осуществления капитальных вложений в объект;

информация об изменении сметной стоимости строительства (реконструкции) или стоимости приобретения объекта, подготовленная по форме согласно приложению 101 к настоящему Порядку (при наличии изменений);

информация об изменении сроков осуществления капитальных вложений 
в объект, подготовленная по форме согласно приложению 101 к настоящему Порядку (при наличии изменений);

информация об изменении техническо-экономических показателей и функциональных параметров объекта, подготовленная по форме согласно приложению 102 к настоящему Порядку (при наличии изменений).

Для получения информации о наличии (отсутствии) изменений сметной стоимости строительства (реконструкции) объекта, сроков осуществления капитальных вложений в объект, техническо-экономических показателей и функциональных параметров объекта:

в случае осуществления капитальных вложений в строительство (реконструкцию) объекта, в отношении которого функцию обеспечения комплексного подхода при осуществлении строительства (реконструкции) объекта выполняет управление капитального строительства, исполнитель программы направляет запрос в управление капитального строительства;

в случае осуществления капитальных вложений в строительство (реконструкцию) объекта дорожного строительства и благоустройства информацию о наличии (отсутствии) изменений сметной стоимости строительства (реконструкции) объекта, сроков осуществления капитальных вложений в объект, техническо-экономических показателей и функциональных параметров объекта подготавливает исполнитель программы;

в случае осуществления капитальных вложений в объект недвижимого имущества, приобретаемый в муниципальную собственность города Перми, информацию о наличии (отсутствии) изменений стоимости приобретения объекта, сроков осуществления капитальных вложений в объект, техническо-экономических показателей и функциональных параметров объекта подготавливает исполнитель программы.

Глава города Перми после рассмотрения информации о возобновлении осуществления капитальных вложений в объект принимает следующее решение:

прекратить инициацию процесса;

направить информацию на рассмотрение инвестиционной комиссии;

отложить решение до дополнительного обсуждения с ответственным руководителем.

По итогам дополнительного обсуждения Глава города Перми принимает следующее решение:

прекратить инициацию процесса;

направить информацию на рассмотрение инвестиционной комиссии;

направить информацию на доработку.

В отношении объекта, по которому представлена информация о возобновлении осуществления капитальных вложений в объект, инвестиционная комиссия принимает решение (решения) о (об):

возобновлении (невозможности возобновления) осуществления капитальных вложений в объект;

изменении сметной стоимости строительства (реконструкции) или стоимости приобретения объекта;

изменении срока осуществления капитальных вложений в объект;

изменении техническо-экономических показателей и функциональных параметров объекта.

После принятия инвестиционной комиссией решения о возобновлении осуществления капитальных вложений в объект исполнитель программы подготавливает предложения по внесению изменений в программу в соответствии с настоящим Порядком.

В отношении объекта, по которому инвестиционной комиссией принято решение о приостановлении осуществления капитальных вложений в объект более трех лет назад, исполнитель программы имеет право направлять на рассмотрение инвестиционной комиссии документы, подготовленные в соответствии с пунктами 2.3-2.23 Порядка принятия решений, установленного администрацией города Перми.»;

1.12. Дополнить пунктом 6.33 следующего содержания:

«6.33. По предложению ответственного руководителя о прекращении осуществления капитальных вложений в объект исполнитель программы подготавливает и направляет Главе города Перми для рассмотрения и принятия решения согласованную ответственным руководителем следующую информацию по объекту с приложением обосновывающих документов:

обоснование необходимости прекращения осуществления капитальных вложений в объект;

информация о плановых и фактических сроках осуществления капитальных вложений в объект, фактических объемах бюджетных ассигнований, направленных на осуществление капитальных вложений в объект и выполненных работах при строительстве (реконструкции) объекта.

Глава города Перми после рассмотрения информации о прекращении осуществления капитальных вложений в объект принимает следующее решение:

прекратить инициацию процесса;

направить информацию на рассмотрение инвестиционной комиссии;

отложить решение до дополнительного обсуждения с ответственным руководителем.

По итогам дополнительного обсуждения Глава города Перми принимает следующее решение:

прекратить инициацию процесса;

направить информацию на рассмотрение инвестиционной комиссии;

направить информацию на доработку.

В отношении объекта, на который подготовлена информация по объекту с приложением обосновывающих документов, инвестиционная комиссия принимает решение о прекращении (невозможности прекращения) осуществления капитальных вложений в объект.

После принятия инвестиционной комиссией решения о прекращении осуществления капитальных вложений в объект исполнитель программы подготавливает предложения по внесению изменений в программу в части исключения из программы мероприятий программы по осуществлению капитальных вложений в данный объект в текущем году и плановом периоде.»;

1.13. в приложении 6:

1.13.1. заголовок таблицы изложить в следующей редакции:

| N | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Формула расчета показателя конечного результата | Буквенное обозначение переменной в формуле расчета показателя конечного результата | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

1.13.2. примечания к таблице дополнить абзацем первым следующего содержания:

«Графа 2 – приводятся показатели конечного результата целей и задач программы. При наличии «обратного» показателя, когда увеличение значения данного показателя свидетельствует о негативной тенденции (или уменьшение значения данного показателя свидетельствует о положительной тенденции), после наименования показателя указывается: «Обратный» показатель.»;

1.14. в приложении 11:

1.14.1. таблицу 5 признать утратившей силу;

1.14.2. дополнить таблицей 6 согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.14.3. дополнить таблицей 7 согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.15. приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Перми Хайруллина Э.А.

Глава города Перми								      А.Н. Дёмкин

Приложение 1

к постановлению администрации

города Перми

от

Таблица 6

ИНФОРМАЦИЯ

об освоении планового объема финансирования муниципальной программы

___________________________________________________________

(наименование программы)

за __________________________ год

(отчетный год)

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Причины неосвоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % освоения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Подпрограмма. Наименование подпрограммы |  |  |  |  | X |
| 1.1.1 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  | X |
| 1.1.2 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  | X |
| 1.2 | Подпрограмма. Наименование подпрограммы |  |  |  |  | X |
| 1.2.1 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  | X |
| 1.2.2 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  | X |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

Графа 1 - указывается код подпрограммы, задачи подпрограммы, который должен соответствовать коду подпрограммы, задачи подпрограммы отчета о выполнении подпрограммы муниципальной программы (таблица 2 годового отчета).

Графа 3 - указывается источник финансирования: бюджет города Перми, бюджет города Перми*, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники;

«бюджет города Перми*» - указывается объем налоговых расходов города Перми. Объем налоговых расходов не учитывается в общем объеме финансирования подпрограммы, программы.

Графа 6 - указываются значения с одним знаком после запятой.

При источнике финансирования «бюджет города Перми*» в графе 6 проставляется прочерк (-).

Графа 7 - указываются причины неосвоения объема бюджетных ассигнований, информация о принятых мерах для достижения плановых значений финансирования каждой подпрограммы, программы в целом.

По строке «Всего» указывается общий объем финансовых ресурсов и объем финансовых ресурсов по каждому источнику финансирования в разных строках.

При источнике финансирования «бюджет города Перми*» в графе 7 проставляется прочерк (-).

Приложение 2

к постановлению администрации

города Перми

от

Таблица 7

РАСЧЕТ

значений показателей конечного результата муниципальной программы

___________________________________________________________

(наименование программы)

за __________________________ год

(отчетный год)

| N | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | Формула расчета показателя конечного результата | Буквенное обозначение переменной в формуле расчета показателя конечного результата | Расчет значения показателя конечного результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Приложение 3

к постановлению администрации

города Перми

от

- Приложение 12

к Порядку

принятия решений о разработке

муниципальных программ,

их формирования и реализации

ПОРЯДОК

проведения и критерии оценки эффективности реализации

программы

1. Настоящий Порядок определяет правила оценки эффективности реализации муниципальных программ города Перми (далее - оценка эффективности реализации программы), позволяющие оценить степень достижения целей и решения задач муниципальных программ в зависимости от степени достижения показателей конечных результатов и показателей непосредственного результата с учетом степени освоения финансовых средств и оценки эффективности налоговых расходов города Перми.

2. По итогам реализации программы за отчетный финансовый год Исполнитель программы в установленные Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации сроки и по установленным формам формирует годовой отчет.

3. Оценка эффективности реализации программы осуществляется департаментом планирования и мониторинга на основании информации, представленной в годовом отчете и пояснительной записке к годовому отчету.

4. Оценка эффективности реализации программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей программы;

оценки степени решения задач подпрограмм, входящих в программу;

оценки степени достижения показателей программы с учетом степени освоения финансовых средств;

оценки степени освоения планового объема финансирования программы;

оценки влияния изменений, внесенных в программу по показателям конечного результата, в том числе по показателям конечного результата по осуществлению капитальных вложений в объекты;

оценки эффективности налоговых расходов программы.

5. Критериями оценки эффективности реализации программы являются:

степень достижения показателей конечного результата (далее - ПКР);

степень достижения показателей непосредственного результата задач программы (далее - ПНР) при фактически достигнутом уровне освоения планового объема финансирования за отчетный год;

оценки эффективности налоговых расходов.

6. Оценка эффективности реализации программы осуществляется в четыре этапа.

6.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм программы (далее - подпрограммы) с учетом оценки степени решения задач подпрограмм, оценки степени достижения всех ПКР и всех ПНР подпрограммы и освоенного объема финансирования (далее - первый этап).

6.2. На втором этапе осуществляется оценка достижения целей программы 
с учетом оценки достижения ПКР целей программы (далее - второй этап).

6.3. На  третьем этапе осуществляется оценка эффективности налоговых расходов программы (далее - третий этап).

6.3. На четвертом этапе осуществляется оценка эффективности реализации программы с учетом оценки достижения целей программы, оценки эффективности реализации подпрограмм и оценки эффективности налоговых расходов программы (далее - четвертый этап).

7. На первом этапе оценка степени решения задачи подпрограммы формируется из оценок достижения плановых значений всех ПКР данной задачи подпрограммы, оценок достижения плановых значений всех ПНР данной задачи подпрограммы и освоенного объема финансирования.

7.1. Источником информации о плановых и фактических значениях ПНР программы, а также плановых и фактических объемах финансирования мероприятий программы является отчет о выполнении подпрограммы (таблица 2 годового отчета).

Расчет оценки ПНР производится по показателям непосредственного результата каждого участника программы, итоговые показатели непосредственного результата в расчете не участвуют.

Показатели непосредственного результата с источником финансирования «бюджет города Перми*» в расчете не участвуют.

7.2. Оценка достижения планового значения каждого ПНР задачи подпрограммы, при наличии финансирования в отчетном периоде определяется путем установления соотношения между степенью освоения планового объема финансирования в отчетном периоде и степенью достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы по таблице 1:

- Таблица 1

ОЦЕНКА

достижения планового значения показателя непосредственного результата задачи подпрограммы при наличии финансирования (Опнр)

| \ Степень освоения \ планового объема \ финансирования, % \ Степень \ достижения \ планового значения \ ПНР задачи \ подпрограммы, % \ | Ниже 100 | 100 |
| --- | --- | --- |
| 99,5 и выше | 3 | 3 |
| 94,5-99,4 | 2 | 1 |
| 80,5-94,4 | 1 | 0 |
| ниже 80,5 | 0 | 0 |

ПНР задачи подпрограммы считается достигнутым, если значение оценки достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы равно трем баллам.

7.3. Оценка достижения планового значения каждого ПНР задачи подпрограммы, при отсутствии финансирования в отчетном периоде определяется в зависимости от степени достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы по таблице 2:

- Таблица 2

ОЦЕНКА

достижения планового значения показателя

непосредственного результата задачи подпрограммы

при отсутствии финансирования

| Степень достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы, % | Оценка достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы (Опнр), баллы |
| --- | --- |
| 99,5 и выше | 3 |
| 94,5-99,4 | 2 |
| 80,5-94,4 | 1 |
| ниже 80,5 | 0 |

ПНР задачи подпрограммы считается достигнутым, если значение оценки достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы равно трем баллам.

7.4. Средняя оценка достижения плановых значений всех ПНР одной задачи подпрограммы, рассчитывается как среднее значение оценок достижения плановых значений всех ПНР данной задачи подпрограммы

Опнр - оценка достижения планового значения каждого ПНР данной задачи подпрограммы

n - количество ПНР данной задачи подпрограммы

7.5. Оценка ПНР задачи подпрограммы определяется по формуле:

Опнрз = Осрпнр.

7.6. Источником информации о плановых и фактических значениях ПКР программы является отчет о достижении плановых значений показателей конечного результата муниципальной программы (таблица 3 годового отчета).

7.7. Оценка достижения планового значения каждого ПКР одной задачи подпрограммы, определяется в зависимости от степени достижения планового значения соответствующего ПКР по таблице 3:

- Таблица 3

ОЦЕНКА

достижения планового значения

показателя конечного результата задачи подпрограммы

| Степень достижения планового значения ПКР задачи подпрограммы, % | Оценка достижения планового значения ПКР задачи подпрограммы (Опкр), баллы |
| --- | --- |
| 99,5 и выше | 3 |
| 94,5-99,4 | 2 |
| 80,5-94,4 | 1 |
| ниже 80,5 | 0 |

ПКР задачи подпрограммы считается достигнутым, если значение оценки достижения планового значения ПКР задачи подпрограммы равно трем баллам.

7.8. Средняя оценка достижения плановых значений всех ПКР одной задачи подпрограммы, с учетом внесения изменений в программу в отчетном периоде (Осрпкр) определяется как среднее значение оценок достижения всех ПКР задачи подпрограммы:

Опкр - оценка достижения планового значения каждого ПКР одной задачи подпрограммы;

q - количество ПКР задачи подпрограммы;

Ккп - коэффициент качества планирования - коэффициент, учитывающий изменения, внесенные в программу по показателям конечного результата, в том числе по показателям конечного результата по осуществлению капитальных вложений в объекты в течение отчетного периода, применяется в соответствии с условиями, приведенными в приложении 1 к настоящему Порядку.

7.9. Оценка ПКР задачи подпрограммы определяется по формуле:

Опкрз = Осрпкр, где

Опкрз - оценка ПКР задачи подпрограммы

7.10. Оценка степени решения каждой задачи подпрограммы (Озj) складывается из оценок ПНР и ПКР задачи подпрограммы и рассчитывается по формуле:

Озj = Опнрз x 0,4 + Опкрз x 0,6, где

Опнрз - оценка ПНР задачи подпрограммы;

Опкрз - оценка ПКР задачи подпрограммы;

j - порядковый номер задачи подпрограммы;

0,4 и 0,6 - весовые коэффициенты оценки ПНР и ПКР задачи подпрограммы.

7.11. Оценка эффективности реализации каждой подпрограммы (Оппi) определяется как среднее значение оценок степени решения всех задач данной подпрограммы и рассчитывается по формуле:

Озj - оценка степени решения задачи подпрограммы;

i - порядковый номер подпрограммы;

r - количество задач подпрограмм.

7.12. В зависимости от оценки эффективности реализации каждой подпрограммы определяется характеристика эффективности ее реализации по шкале таблицы 4:

- Таблица 4

ШКАЛА

оценки эффективности реализации подпрограммы

| Оценка эффективности (Оппi), балл | Характеристика эффективности реализации подпрограммы |
| --- | --- |
| от 2,85 до 3,00 | высокая эффективность |
| от 2,10 до 2,84 | средняя эффективность |
| менее 2,10 | низкая эффективность |

7.13. Оценка эффективности реализации подпрограмм (Опп) складывается как среднее значение оценок по всем подпрограммам:

Оппi - оценка эффективности реализации каждой подпрограммы;

t - количество подпрограмм.

8. На втором этапе оценка достижения целей программы осуществляется на основе оценки достижения плановых значений ПКР целей программы.

8.1. Оценка достижения планового значения каждого ПКР цели определяется в зависимости от степени достижения планового значения соответствующего ПКР цели по таблице 5:

- Таблица 5

ОЦЕНКА

достижения планового значения показателя конечного

результата цели программы

| Степень достижения планового значения ПКР цели, % | Оценка достижения планового значения ПКР цели программы (Опкрц), баллы |
| --- | --- |
| 99,5 и выше | 3 |
| 94,5-99,4 | 2 |
| 80,5-94,4 | 1 |
| ниже 80,5 | 0 |

ПКР цели считается достигнутым, если значение оценки достижения планового значения ПКР цели равно трем баллам.

8.2. На третьем этапе оценка эффективности налоговых расходов программы (Оэнр) определяется по формуле:

Оэнрi - оценка эффективности каждого налогового расхода программы (при наличии эффективности значение принимается равным 1, при неэффективности значение принимается равным 0). Источником информации об оценке эффективности каждого налогового расхода программы является пояснительная записка к годовому отчету о выполнении программы;

h - количество налоговых расходов в программе.

По результатам оценки эффективности налоговых расходов программы определяется характеристика эффективности налоговых расходов программы по шкале таблицы 6:

- Таблица 6

ШКАЛА

оценки эффективности налоговых расходов программы

| Оценка эффективности налоговых расходов программы (ОЭНР), балл | Характеристика эффективности налоговых расходов программы |
| --- | --- |
| 1 | высокая эффективность |
| от 0,01 до 0,99 | средняя эффективность |
| менее 0,01 | неэффективна |

8.3. Средняя оценка достижения плановых значений всех ПКР цели, с учетом внесения изменений в программу в отчетном периоде (Осрпкрц) определяется как среднее значение оценок достижения всех ПКР цели:

Опкрц - оценка достижения каждого ПКР цели

w - количество ПКР цели

Ккп - коэффициент качества планирования - коэффициент, учитывающий изменения, внесенные в программу по показателям конечного результата в течение отчетного периода, применяется в соответствии с условиями, приведенными в приложении 1 к настоящему Порядку.

8.4. Оценка достижения каждой цели программы определяется по формуле:

Оцz = Осрпкрц.

8.5. Оценка достижения всех целей программы (ОЦ) рассчитывается как среднее значение оценок достижения всех целей программы:

Оцz - оценка достижения каждой цели программы;

x - количество целей программы.

9. На четвертом этапе оценка эффективности реализации программы (Оинт - интегральная оценка) складывается из оценки достижения целей программы, оценки эффективности реализации подпрограмм и оценки эффективности налоговых расходов программы, рассчитывается по формуле:

Оинт = Оц x 0,60 + Опп x 0,39 + Оэнр x 0,01, где

Оц - оценка достижения целей программы;

Опп - оценка эффективности реализации подпрограмм;

Оэнр - оценка эффективности налоговых расходов программы;

0,60, 0,39 и 0,01 - весовые коэффициенты оценки достижения целей программы, оценки эффективности реализации подпрограмм и оценки эффективности налоговых расходов программы.

В случае отсутствия в программе налоговых расходов оценка эффективности реализации программы (интегральная оценка) складывается из оценки достижения целей программы и оценки эффективности реализации подпрограмм:

Оинт = Оц x 0,6 + Опп x 0,4.

По результатам оценки эффективности реализации программы (интегральной оценки) определяется характеристика эффективности реализации программы по шкале таблицы 7:

- Таблица 7

ШКАЛА

оценки эффективности реализации программы

(интегральной оценки)

| Оценка эффективности (Оинт), балл | Характеристика эффективности реализации программы |
| --- | --- |
| от 2,85 до 3,00 | высокая эффективность |
| от 2,10 до 2,84 | средняя эффективность |
| менее 2,10 | низкая эффективность |

10. Результаты оценки эффективности реализации программы оформляются в виде заключения об эффективности реализации муниципальной программы (далее - заключение) в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.

В заключении отражаются результаты анализа выполнения программы в разрезе показателей конечного результата, в том числе целевых показателей Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, достигнутых и не достигнутых в ходе реализации программы, целей программы, задач подпрограмм.

Оценка эффективности реализации программы содержит числовые значения оценок достижения плановых значений показателей задач подпрограмм с учетом степени освоения финансовых средств, оценок степени решения задач подпрограмм, оценок достижения целей программы, оценки эффективности налоговых расходов программы, а также интегральную оценку.

Информация о результатах оценки эффективности реализации программы направляется ответственному руководителю и в Бюджетную комиссию для сведения.

Результаты оценки эффективности реализации программы подлежат включению в сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации программ.

- Приложение 1

к Порядку

проведения оценки эффективности

реализации программы

УСЛОВИЯ

применения коэффициента качества планирования

Для расчета оценки достижения плановых значений показателей конечного результата, являющихся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации стратегии СЭР, а также показателей конечного результата по осуществлению капитальных вложений в объекты, учитывается влияние изменений, внесенных в программу по показателям конечного результата, являющимся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации стратегии СЭР, а также по показателям конечного результата по осуществлению капитальных вложений в объекты в отчетном периоде, на достижение плановых значений данных показателей.

Источником данных об изменениях, внесенных в программу по показателям конечного результата, являющимся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации стратегии СЭР, а также по показателям конечного результата по осуществлению капитальных вложений в объекты, в течение отчетного периода, в том числе о причинах внесения таких изменений, является информация, представленная в таблице 4 годового отчета.

Коэффициент качества планирования Ккп применяется равным 0,9 в случае, если причины для внесения изменений в программу связаны с недостатками в управлении программой:

при планировании и проведении торгов;

в процессе осуществления контроля исполнения муниципальных контрактов;

в части межведомственного взаимодействия исполнителя программы и участников программы;

в части взаимодействия исполнителя программы с органами власти других уровней;

в части взаимодействия исполнителя программы с бизнес-сообществом.

В остальных случаях внесения изменений в программу по показателям конечного результата, являющимся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации стратегии СЭР, а также по показателям конечного результата по осуществлению капитальных вложений в объекты в течение отчетного периода, при расчете оценки достижения плановых значений данных показателей коэффициент качества планирования Ккп применяется равным 1.

- Приложение 2

к Порядку

проведения оценки

эффективности реализации программы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об эффективности реализации муниципальной программы

_______________________________________________________

(наименование программы)

за _________________________год

(отчетный год)

1. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении программы, указание перечня редакций о внесении изменений в программу.

Ссылка на Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации программы, в соответствии с которыми проводится оценка эффективности реализации программы.

2. Ответственные за реализацию программы:

ответственный руководитель;

исполнитель программы.

3. Структура программы.

Цель «Наименование цели программы».

Подпрограмма1 ____ «Наименование подпрограммы программы».

Задача2 __ «Наименование задачи подпрограммы программы».

4. Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств, предусмотренных на реализацию программы, за отчетный год.

| Наименование программы, подпрограммы | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  | Причины неосвоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % освоения |  |
| Подпрограмма1 «Наименование подпрограммы» | всего, в том числе: |  |  |  | X |
|  | бюджет города Перми |  |  |  | X |
|  | бюджет города Перми* |  |  |  | X |
|  | бюджет Пермского края |  |  |  | X |
|  | бюджет Российской Федерации |  |  |  | X |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | X |
| Программа «Наименование программы» | всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  | бюджет города Перми |  |  |  |  |
|  | бюджет города Перми* |  |  |  |  |
|  | бюджет Пермского края |  |  |  |  |
|  | бюджет Российской Федерации |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

«бюджет города Перми*» - указывается объем налоговых расходов города Перми. Объем налоговых расходов не учитывается в общем объеме финансирования подпрограммы, программы.

5. Выводы об эффективности реализации программы за отчетный год:

сведения об основных результатах реализации программы (анализ реализации подпрограммы программы, анализ достижения показателей конечного результата, в том числе целевых показателей Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, анализ достижения наиболее значимых показателей непосредственного результата, в том числе по объектам муниципальной собственности города Перми);

характеристика эффективности налоговых расходов программы;

характеристика эффективности программы в целом, отражение результатов интегральной оценки эффективности программы.

6. Предложения по повышению эффективности реализации программы (подпрограммы) в случае низкой либо средней эффективности реализации программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы прилагается.

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

Начальник

департамента планирования и мониторинга

администрации города Перми                _______________   ____________________

(подпись)                     (Ф.И.О.)

Дата

Исполнитель

Телефон

--------------------------------

1 Указывается код подпрограммы, который должен соответствовать коду подпрограммы в отчете о выполнении подпрограммы муниципальной программы.

2 Указывается код задачи подпрограммы, который должен соответствовать коду задачи подпрограммы в отчете о выполнении подпрограммы муниципальной программы.

- Приложение

к заключению

об эффективности реализации

муниципальной программы

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

_______________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

________________________________________________________

(наименование исполнителя программы)

за ____________________________ год

(отчетный год)

| N | Наименование оценки | ПНР (Осрпнр) | ПКР (Осрпкр) | Оценка достижения/реализации цели, подпрограммы, задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оценка достижения целей программы (Оц) |  |  |  |
|  | Цель1 ___ «Наименование цели» (Оц1) |  |  |  |
|  | Цель1___ «Наименование цели» (Оц1) |  |  |  |
|  | Цель1 ___ «Наименование цели» (Оц1) |  |  |  |
| 2 | Оценка эффективности реализации подпрограмм программы (Опп) |  |  |  |
| 2.1 | Подпрограмма2 ___ «Наименование подпрограммы» (Опп2) |  |  |  |
| 2.1.1 | Задача3___ «Наименование задачи» (Оз3) |  |  |  |
| 2.1.2 | Задача3___ «Наименование задачи» (Оз3) |  |  |  |
| 2.1.r | Задача3 ___ «Наименование задачи» (Оз3) |  |  |  |
| 2.2 | Подпрограмма2 ___ «Наименование подпрограммы» (Опп2) |  |  |  |
| 2.t | Подпрограмма2 ___ «Наименование подпрограммы» (Опп2) |  |  |  |
| 3 | Оценка эффективности налоговых расходов программы (Оэнр) |  |  |  |
| Интегральная оценка (Оинт) |  |  |  |  |

-------------------------------------

1 Указывается код цели, который должен соответствовать коду цели в отчете о достижении плановых значений показателей конечного результата муниципальной программы.

2 Указывается код подпрограммы, который должен соответствовать коду подпрограммы в отчете о выполнении подпрограммы муниципальной программы.

3 Указывается код задачи подпрограммы, который должен соответствовать коду задачи подпрограммы в отчете о выполнении подпрограммы муниципальной программы.

В графе 4 указываются оценки достижения плановых значений показателей с учетом внесения изменений в программу в отчетном периоде (с применением Ккп).

В графах 3-5 значения оценок указываются с двумя знаками после запятой.