АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.06.2022

№ 433

О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие автомобильных

дорог и дорожных сооружений

в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 № 922

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 922 
(в ред. от 03.03.2022 № 139).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

И.о. Главы города Перми	В.Г. Агеев

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 02.06.2022 № 433

ИЗМЕНЕНИЯ

- в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 922

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 2 919 190,33207 | 1 233 244,475 | 2 613 541,885 | 6 714 699,300 | 2 675 699,800 |
|  | бюджет города Перми | 1 049 057,72349 | 708 244,475 | 1 488 541,885 | 2 132 300,800 | 1 081 134,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22 904,47168 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 984 630,100 | 525 000,000 | 1 125 000,000 | 4 582 398,500 | 1 594 565,600 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 606 098,0369 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 2 234 062,05198 | 862 527,400 | 1 808 986,600 | 6 214 699,300 | 2 175 699,800 |
|  | бюджет города Перми | 656 087,170 | 337 527,400 | 683 986,600 | 1 632 300,800 | 581 134,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22 888,10531 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 699 347,200 | 525 000,000 | 1 125 000,000 | 4 582 398,500 | 1 594 565,600 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 599 239,57667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 685 128,28009 | 370 717,075 | 804 555,285 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  | бюджет города Перми | 392 970,55349 | 370 717,075 | 804 555,285 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 16,36637 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 285 282,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6 858,46023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Развитие улично-дорожной сети путем строительства и реконструкции автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»:

2.1. строки 1.1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 33 041, 100 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 34 616, 100 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | - | 1,13 | 1,13 | 1,13 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 147 728, 300 | 84 615, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 64 506, 700 | 443 184, 800 | 253 845, 800 |

2.2. строку 1.1.1.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 234 570, 400 | 109 765, 800 | 195 215, 100 | 67 680, 100 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 145 208,600 | 329 297, 500 | 585 645, 400 | 203 040, 300 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 140 531,07001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.3. после строки 1.1.1.1.3.1 дополнить строкой 1.1.1.1.3.2 следующего содержания:

| 1.1.1.1.3.2 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5 305, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 15 915, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.4. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 541 530,07001 | 439 063,300 | 780 860,500 | 270 720,400 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 234 570,400 | 109 765,800 | 195 215,100 | 67 680,100 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5 305,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 145 208,600 | 329 297,500 | 585 645,400 | 203 040,300 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 156 446,07001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.5. строки 1.1.1.1.5.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5.1 | количество выполненных планов изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции объектов Пермского городского округа | ед. | 2 | - | - | - | - | ДЗО | бюджет города Перми | 15 251, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.6. после строки 1.1.1.1.6.1 дополнить строкой 1.1.1.1.6.2 следующего содержания:

| 1.1.1.1.6.2 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13 812, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 40 937, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.7. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования | итого | 54 750,000 | 0,000 | 0,000 | 384 152,200 | 415 915,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 88 571,100 | 103 978,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13 812,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 295 581,100 | 311 936,400 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 40 937,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.8. строки 1.1.1.1.22.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.22, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.22.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 1,25 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 67 680, 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 203 040, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 256 500, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.22, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 527 220, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 67 680, 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 203 040, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 256 500, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.9. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.23, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.1.24, 1.1.1.1.24.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.24, в том числе по источникам финансирования», 1.1.1.1.25, 1.1.1.1.25.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.25, в том числе по источникам финансирования», 1.1.1.1.26, 1.1.1.1.26.1, 1.1.1.1.26.2 «Итого по мероприятию 1.1.1.1.26, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.1.1.24 |  |  | Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, имущества, проектирование в целях строительства (реконструкции) дорожных объектов Пермского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.24.1 |  |  | количество выполненных планов изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества, проектирования в целях строительства (реконструкции) дорожных объектов Пермского городского округа (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 6 |  | - |  | - | - | - |  | ДЗО |  | бюджет города Перми |  | 61 827, 840 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 71 992, 918 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.24, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 133 820,758 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 61 827, 840 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 71 992, 918 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.25 |  | Реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.25.1 |  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию (невыполнение показателя за отчетный год) |  | км | 1,6 |  | - |  | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 327 183, 21669 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.25, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 327 183, 21669 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.26 | Реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии. 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.26.1 | количество договоров на компенсацию расходов и убытков, вызванных переносом (переустройством) и изъятием имущества (невыполнение показателя за отчетный год) |  |  | ед. | 1 | - |  | - |  | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 2 656, 97197 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.26.2 | количество земельных участков, в отношении которых произведена оплата в рамках изъятия земельных участков (невыполнение показателя за отчетный год) |  |  | ед. | 1 | - |  | - |  | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 23,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.26, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 2 679, 97197 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.10. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 031 749,31667 | 771 904,100 | 1 699 506,200 | 6 165 796,900 | 2 126 087,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 535 546,140 | 246 904,100 | 574 506,200 | 1 583 398,400 | 531 521,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 19 117,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 621 346,000 | 525 000,000 | 1 125 000,000 | 4 582 398,500 | 1 594 565,600 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 599 239,57667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.11. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 052 886,71667 | 771 904,100 | 1 699 506,200 | 6 165 796,900 | 2 126 087,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 556 683,540 | 246 904,100 | 574 506,200 | 1 583 398,400 | 531 521,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 19 117,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 621 346,000 | 525 000,000 | 1 125 000,000 | 4 582 398,500 | 1 594 565,600 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 599 239,57667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.12. строку 1.1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.1 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 66,4 | 33,75 | 30,61 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 35 846, 46233 | 49 797, 1828 | 80 000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 53 224, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.13. строку 1.1.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.3 | выполненные проектно-изыскательские работы на строительство сетей наружного освещения | ед. | 10 | 6 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 20 928, 65967 | 10 746, 6172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 24 776, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | выполненные проектно-изыскательские работы на строительство сетей наружного освещения (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3 770, 50531 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.14. строку «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 139 918, 06931 | 60 543,800 | 80 000,000 | 20 000,000 | 20 000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 58 146,364 | 60 543,800 | 80 000,000 | 20 000,000 | 20 000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3 770,50531 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 78 001,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.15. строку 1.1.2.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.2.1 | протяженность построенных (реконструированных) сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (Контракт жизненного цикла) | км | 58, 09 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 33 133, 950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.16. после строки 1.1.2.1.2.2 дополнить строкой 1.1.2.1.2.3 следующего содержания:

| 1.1.2.1.2.3 | выполненные проектно-изыскательские работы на строительство сетей наружного освещения (Контракт жизненного цикла) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 8 123, 316 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.17. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 41 257,266 | 30 079,500 | 29 480,400 | 28 902,400 | 29 612,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 181 175,33531 | 90 623,300 | 109 480,400 | 48 902,400 | 49 612,300 |
|  | бюджет города Перми | 99 403,630 | 90 623,300 | 109 480,400 | 48 902,400 | 49 612,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3 770,50531 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 78 001,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 181 175,33531 | 90 623,300 | 109 480,400 | 48 902,400 | 49 612,300 |
|  | бюджет города Перми | 99 403,630 | 90 623,300 | 109 480,400 | 48 902,400 | 49 612,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3 770,50531 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 78 001,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 2 234 062,05198 | 862 527,400 | 1 808 986,600 | 6 214 699,300 | 2 175 699,800 |
|  | бюджет города Перми | 656 087,170 | 337 527,400 | 683 986,600 | 1 632 300,800 | 581 134,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22 888,10531 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 699 347,200 | 525 000,000 | 1 125 000,000 | 4 582 398,500 | 1 594 565,600 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 599 239,57667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.18. в приложении:

2.18.1. в таблице 3:

2.18.1.1. строки 14-16 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 2 032 174,27001 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 |
|  |  | всего, в том числе |  | 2 032 174, 27001 | 541 530, 07001 | 439 063, 300 |  | 780860, 500 | 270 720, 400 |
|  |  | бюджет города Перми |  | 607 231, 400 | 234 570, 400 | 109765, 800 |  | 195215, 100 | 67 680, 100 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 5 305, 000 | 5 305, 000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 1 263 191,800 | 145 208,600 | 329 297, 500 |  | 585645, 400 | 203 040, 300 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 156 446, 07001 | 156 446, 07001 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | Значение |  |  |  | год реализации |  |  |
|  | разработанная проектная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  |  |  | 2021-2022 |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций | км | 0,971 |  |  |  | 2021 |  |  |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы | км | 0,971 |  |  |  | 2022-2025 |  |  |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,971 |  |  |  | 2026 |  |  |

2.18.1.2. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | 2017-2022 годы |
|  |  | строительно-монтажные работы | 2021-2025 годы |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию | 2026 год |

2.18.2. в таблице 5:

2.18.2.1. строки 14-16 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 854 817,400 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 2022 |  | 2025 | 2026 |
|  |  | всего, в том числе |  | 854 817,400 | 54 750,000 |  | 384 152,200 | 415 915,200 |
|  |  | бюджет города Перми |  | 192 549,900 | 0,000 |  | 88 571,100 | 103 978,800 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 13 812,600 | 13 812,600 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 607 517,500 | 0,000 |  | 295 581,100 | 311 936,400 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 40 937,400 | 40 937,400 |  | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |  |  |
|  | разработанная проектная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  |  | 2021-2022 |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 0,9 |  |  | 2025-2027 |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,9 |  |  | 2028 год |  |  |

2.18.2.2. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | 2021-2022 годы |
|  |  | строительно-монтажные работы | 2025-2027 годы |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию | 2028 год |

2.18.3. в таблице 21 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 527 220,400 тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
|  |  |  | 2022 |
|  |  | всего, в том числе | 527 220,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 67 680,100 |
|  |  | бюджет Пермского края | 203 040,300 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 256 500,000 |

2.18.4. в таблице 25 строки 14-16 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. |  |  |  |  | 320 461,86931 тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  | всего, в том числе | 320 461,86931 | 139 918, 06931 | 60 543, 800 |  | 80 000, 000 | 20 000, 000 | 20 000, 000 |
|  |  | бюджет города Перми | 238 690,164 | 58 146,364 | 60 543, 800 |  | 80 000, 000 | 20 000, 000 | 20 000, 000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3 770, 50531 | 3 770, 50531 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 78 001, 200 | 78 001, 200 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений |  |  |  |  |  | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения: |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |
|  | микрорайон Январский |  |  |  |  |  | км | 20,46 |  |
|  | микрорайон Налимиха |  |  |  |  |  | км | 25,94 |  |
|  | микрорайон Гарцы, Висим |  |  |  |  |  | км | 4,5 |  |
|  | микрорайон Запруд |  |  |  |  |  | км | 3,6 |  |
|  | микрорайон Костарево |  |  |  |  |  | км | 3,9 |  |
|  | микрорайон Архиерейка |  |  |  |  |  | км | 3,7 |  |
|  | микрорайон Нижнее Васильево |  |  |  |  |  | км | 4,3 |  |
|  | микрорайон Верхние Муллы |  |  |  |  |  | км | 5,25 | 2023 |
|  | микрорайон Бумкомбинат |  |  |  |  |  | км | 8,8 |  |
|  | микрорайон Ива |  |  |  |  |  | км | 8,8 |  |
|  | микрорайон Нижняя Мостовая, дорога по ул. Репина |  |  |  |  |  | км | 2,7 |  |
|  | микрорайон шоссе Космонавтов от ул. Дениса Давыдова до ул. Рабочей |  |  |  |  |  | км | 8,2 |  |
|  | микрорайон Центральная Усадьба |  |  |  |  |  | км | 5,45 | 2024 |
|  | микрорайон Камский |  |  |  |  |  | км | 7,76 |  |
|  | микрорайон Октябрьский |  |  |  |  |  | км | 9,5 |  |
|  | микрорайон Верхнее Васильево |  |  |  |  |  | км | 7,9 |  |
|  | разработанная проектная документация по строительству сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |
|  | микрорайон Верхние Муллы |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
|  | микрорайон Октябрьский |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
|  | микрорайон Центральная Усадьба |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
|  | микрорайон Нижняя Мостовая, дорога по ул. Репина |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
|  | микрорайон Бумкомбинат |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
|  | ул. Ферма 3-я |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
|  | шоссе Космонавтов от ул. Дениса Давыдова до ул. Рабочей |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
|  | микрорайон Запруд |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
|  | микрорайон Верхнее Васильево |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
|  | микрорайон Нижнее Васильево |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
|  | Микрорайон Камский |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
|  | ул. 2-я Мулянская |  |  |  |  |  | ед. | 1 | 2023 |
|  | ул. Гальперина |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
|  | Гамовский тракт |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
|  | Гремячий лог, Лядовский тракт |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
|  | от ул. Вагонной до ул. Марии Загуменных и от ул. Белоевской до ул. Марии Загуменных |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
|  | микрорайон Чапаева 2 |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  |

2.18.5. в таблице 26:

2.18.5.1. строки 14-16 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 159 331,866 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  | всего, в том числе |  | 159 331,866 | 41 257,266 | 30 079,500 | 29 480,400 | 28 902,400 | 29 612,300 |
|  |  | бюджет города Перми |  | 159 331,866 | 41 257,266 | 30 079,500 | 29 480,400 | 28 902,400 | 29 612,300 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |  |  |  |
|  | выполнение проектно-изыскательских работ на строительство сетей наружного освещения (КЖЦ) | ед. | 1 |  |  | 2022 |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (КЖЦ) | км | 58,09 |  |  | 2022 |  |  |  |

2.18.5.2. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | 2022 год |
|  |  | строительно-монтажные работы | 2022 год |

2.18.6. после таблицы 26 дополнить таблицами 27, 28 следующего содержания:

«Таблица 27

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.25. Реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | увеличение пропускной способности ул. Героев Хасана; оптимизация транспортных потоков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность реконструированного участка улицы – 1,6 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2019-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ – 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1 588 270,24609 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |
|  |  | всего, в том числе |  | 1 588 270, 24609 | 255054, 61269 | 706560, 91316 |  | 299 471, 50355 |  | 327 183, 21669 |
|  |  | бюджет города Перми |  | 376 477, 7596 | 170 651, 94649 | 134 280, 45711 |  | 71 545, 356 |  | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 99 758, 84049 | 5 379, 500 | 3 728, 89291 |  | 90 650, 44758 |  | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 690 000, 92017 | 64 277, 8202 | 488 447, 400 |  | 137 275, 69997 |  | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 422 032, 72583 | 14 745, 346 | 80 104, 16314 |  | 0,000 |  | 327 183, 21669 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  |  | год реализации |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  |  |  | 2019 |  |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены разбивочные работы | км | 1,6 |  |  |  | 2019 |  |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено строительство ливневой канализации | км | 1,6 |  |  |  | 2019 |  |  |  |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены строительно-монтажные работы | км | 1,6 |  |  |  | 2020-2022 |  |  |  |
|  | протяженность реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,6 |  |  |  | 2023 |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий от 02 ноября 2018 г. № 59-1-1-3-004017-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 31 марта 2017 г. № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  |  |  |  | 2018-2019 годы |  |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |  | 2020-2022 годы |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  |

- Таблица 28

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии. 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.26. Реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии. 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | увеличение пропускной способности ул. Революции на участке от площади центрального колхозного рынка до ул. Сибирской, повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструкции, – 1,13 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ – 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1 213 089,19229 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  | 2021 | 2022 |
|  |  | итого | 1 213 089, 19229 |  | 61 819, 16862 | 561 194, 23126 | 461 486, 5307 |  |  | 125 909, 28974 | 2 679, 97197 |
|  |  | бюджет города Перми | 309 438, 58853 |  | 14 521, 09462 | 235 940, 2316 | 58 977, 26231 |  |  | 0, 000 | 0, 000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 71 956, 84198 |  | 20 923, 199 | 44 317, 50538 | 0,000 |  |  | 6 716, 1376 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 407 924, 42599 |  | 26 374, 875 | 280 936, 49428 | 100 613, 05671 |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 423 769, 33579 |  | 0,000 | 0,000 | 301 896, 21168 |  |  | 119 193, 15214 | 2 679, 97197 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  |  |  | год реализации |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  |  |
|  | снесенные здания, расположенные на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской | ед. |  | 2 |  |  |  | 2019 |  |  |  |
|  | протяженность устроенной ливневой канализации по ул. Куйбышева | п. м |  | 581,3 |  |  |  | 2019 |  |  |  |
|  | демонтированные сооружения на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. |  | 2 |  |  |  | 2019 |  |  |  |
|  | выполненная электрохимическая защита дождевой канализации | ед. |  | 1 |  |  |  | 2019 |  |  |  |
|  | количество вырубленных деревьев на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. |  | 55 |  |  |  | 2019 |  |  |  |
|  | количество смонтированных светофорных объектов | ед. |  | 4 |  |  |  | 2019 |  |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций (водопровод, хозфекальная канализация, теплосети, сети газоснабжения) | км |  | 1,059 |  |  |  | 2019 |  |  |  |
|  | выполнение строительно-монтажных работ | км |  | 1,13 |  |  |  | 2019-2021 |  |  |  |
|  | протяженность построенных трамвайных путей | км |  | 3,1 |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км |  | 1,13 |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 05 июля 2018 г. № 59-1-1-3-0083-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 13 октября 2014 г. № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2018 г. № 12-БК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  |  |  |  | 2017-2018 годы |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 2019-2022 годы |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»:

3.1. строки 1.2.1.1.1.1-1.2.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 1 500, 0 | 14 700, 0 | 11 000, 0 | 58 873, 0 | 28 981, 0 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 368 811, 14879 | 370 717, 07470 | 624 918,1291 | 500 000, 000 | 500 000, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3,03987 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 285 282, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | ед. | 1 | - | 2 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 14,4401 | 0,0003 | 266 937,156 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 17 927, 869 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.4 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 600, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.2. после строки 1.2.1.1.1.4 дополнить строкой 1.2.1.1.1.5 следующего содержания:

| 1.2.1.1.1.5 | количество разработанных проектных документаций по капитальному ремонту автомобильных дорог, получивших положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 3 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 5 617, 0956 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.3. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 678 256,49336 | 370 717,075 | 691 855,285 | 500 000,000 | 500 000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 392 970,55349 | 370 717,075 | 691 855,285 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3,03987 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 285 282,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.4. строку 1.2.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.1 | протяженность трамвайных путей, подлежащих капитальному ремонту | км одиночного пути | - | - | 13,0 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 112 700, 000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.5. после строки 1.2.1.1.2.1 дополнить строкой 1.2.1.1.2.2 следующего содержания:

| 1.2.1.1.2.2 | количество объектов, в отношении которых завершены работы по капитальному ремонту трамвайных путей (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6 858, 46023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.6. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 6 871,78673 | 0,000 | 112 700,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 112 700,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6 858,46023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 685 128,28009 | 370 717,075 | 804 555,285 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  | бюджет города Перми | 392 970,55349 | 370 717,075 | 804 555,285 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 16,36637 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 285 282,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6 858,46023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 685 128,28009 | 370 717,075 | 804 555,285 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  | бюджет города Перми | 392 970,55349 | 370 717,075 | 804 555,285 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 16,36637 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 285 282,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6 858,46023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 685 128,28009 | 370 717,075 | 804 555,285 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  | бюджет города Перми | 392 970,55349 | 370 717,075 | 804 555,285 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 16,36637 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 285 282,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6 858,46023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.7. в приложении:

3.7.1. строку 1.2.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | бюджет города Перми | 368 811, 14879 | 370 717, 0747 | 424 918,129 | 500 000,000 | 500 000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3,03987 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | - бюджет Пермского края | 285 282,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.7.2. строки 1.2.1.1.1.1.2-1.2.1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1.2 | ул. Самаркандская, 11 000,0 кв. м | 01.01.2023 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 74 991, 014 | 45 048, 655 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.1.3 | Комсомольский проспект, 11 000,0 кв. м | 01.01.2022 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 310 963, 000 | 270 421, 819 | 56 159, 700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 285 282, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.1.4 | ул. Петропавловская от ул. Крисанова до Комсомольского проспекта, 58 873,0 кв. м | 01.01.2024 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 0,027 | 0,000 | 458 188, 0632 | 200 717, 870 | 0,000 |

3.7.3. после строки 1.2.1.1.1.1.5 дополнить строкой 1.2.1.1.1.1.6 следующего содержания:

| 1.2.1.1.1.1.6 | ул. Крупской от ул. Лебедева до ул. Дружбы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 2 467,07349 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3,03987 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.7.4. строки 1.2.1.1.1.2, 1.2.1.1.1.2.1, 1.2.1.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта |  |  | бюджет города Перми | 14,4401 | 0,0003 | 266 937,156 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.2.1 | путепровод над ж/д путями по ул. Решетниковский спуск | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 14,4401 | 0,0003 | 122 618,404 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2.2 | мост через реку Мулянка на ул. Красина | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 144 318,752 | 0,000 | 0,000 |

3.7.5. строки 1.2.1.1.1.3, 1.2.1.1.1.3.1, 1.2.1.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.3 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги |  |  | бюджет города Перми | 17 927, 869 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.3.1 | ул. Петропавловская от ул. Крисанова до Комсомольского проспекта | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 599,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3.2 | ул. Василия Каменского | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 8 725, 512 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.7.6. после строки 1.2.1.1.1.3.2 дополнить строкой 1.2.1.1.1.3.3 следующего содержания:

| 1.2.1.1.1.3.3 | ул. Самаркандская | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 8 603,357 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.7.7. строки 1.2.1.1.1.4, 1.2.1.1.1.4.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.4 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт искусственного дорожного сооружения |  |  | бюджет города Перми | 600, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.4.1 | мост через реку Мулянка на ул. Красина | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 600, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.7.8. строки 1.2.1.1.1.4.2, 1.2.1.1.1.4.3 признать утратившими силу:

3.7.9. после строки 1.2.1.1.1.4.3 дополнить строками 1.2.1.1.1.5, 1.2.1.1.1.5.1 следующего содержания:

| 1.2.1.1.1.5 | количество разработанных проектных документаций по капитальному ремонту автомобильных дорог, получивших положительное заключение государственной экспертизы |  |  | бюджет города Перми | 5 617, 0956 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.5.1 | путепровод над ж/д путями по ул. Решетниковский спуск | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 5 617, 0956 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.7.10. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 678 256,49336 | 370 717,075 | 691 855,285 | 500 000,000 | 500 000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 392 970,55349 | 370 717,075 | 691 855,285 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3,03987 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 285 282,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.7.11. строки 1.2.1.1.2.1-1.2.1.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.1 | капитальный ремонт трамвайных путей по ул. Петропавловской от Перми II до ул. Крисанова | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 45 550, 000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.2.2 | ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Коминтерна | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 57 350, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.3 | ул. Куйбышева от ул. Коминтерна до ул. Обвинской | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 9 800, 000 | 0,000 | 0,000 |

3.7.12. после строки 1.2.1.1.2.3 дополнить строкой 1.2.1.1.2.4 следующего содержания:

| 1.2.1.1.2.4 | ул. Уральская-ул. Розалии Землячки-ул. 1905 года (включая разворотное кольцо «Висим») | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 6 858, 46023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.7.13. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 6 871,78673 | 0,000 | 112 700,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 112 700,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6 858,46023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» строку 1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и трамвайных путей путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля площади проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта в текущем году, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 0,1 | 0,4 | - | 0,2 | - |
|  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог | ед. | 1 | - | 3 | 1 | 1 |
|  | протяженность трамвайных путей, подлежащих капитальному ремонту | км одиночного пути | - | - | 13,0 | - | - |

5. В приложении 1:

5.1. строки 1.1.1.1.1.1-1.1.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | Объявление закупки на выполнение строительно-монтажных работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.08.2022 | 31.08.2022 | количество объявленных закупок | ед. | 1 | бюджет города Перми | 234 570, 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ |  | 01.04.2022 | 30.10.2022 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 145 208,600 |
| 1.1.1.1.1.3 | Подготовка территории |  | 01.10.2022 | 30.12.2022 | количество подписанных актов сноса зеленых насаждений | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 140 531,07001 |

5.2. после строки 1.1.1.1.1.3 дополнить строкой 1.1.1.1.1.4 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.4 | Разработка проектной документации (невыполнение показателя за отчетный год) | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 30.07.2022 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 5 305, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 15 915, 000 |

5.3. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 541 530,07001 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 234 570,400 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 5 305,000 |
|  | бюджет Пермского края | 145 208,600 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 156 446,07001 |

5.4. строки 1.1.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.1 | Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции объектов Пермского городского округа | ДЗО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество выполненных планов изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции объектов Пермского городского округа | ед. | 2 | бюджет города Перми | 15 251, 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15 251, 600 |

5.5. строки 1.1.1.1.11.3-1.1.1.1.11.5, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.11.3 | выполнение подготовительных работ (восстановление оси трассы) | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.04.2022 | 30.06.2022 | площадь территории, в отношении которой выполнены подготовительные работы | км | 1,3 | бюджет Пермского края | 203 040, 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.11.4 | установка опор |  | 01.07.2022 | 30.09.2022 | количество установленных опор | ед. | 9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 256 500, 000 |
| 1.1.1.1.11.5 | устройство асфальтобетонного покрытия |  | 01.10.2022 | 31.12.2022 | протяженность проезжей части, в отношении которой выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия | кв. м | 5 000, 0 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 527 220, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 67 680, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 203 040, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 256 500, 000 |

5.6. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.1.12, 1.1.1.1.12.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.12, в том числе по источникам финансирования», 1.1.1.1.13, 1.1.1.1.13.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.13, в том числе по источникам финансирования», 1.1.1.1.14, 1.1.1.1.14.1-1.1.1.1.14.4, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.14, в том числе по источникам финансирования», 1.1.1.1.15, 1.1.1.1.15.1, 1.1.1.1.15.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.15, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.1.1.12 | Реконструкция ул. Плеханова от шоссе Космонавтов до ул. Грузинской |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.12.1 | Разработка проектной документации (невыполнение показателя за отчетный год) | МКУ «Пермблагоустройство» | 10.01.2022 | 30.05.2022 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 13 812, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 40 937, 400 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 54 750, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 13 812, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 40 937, 400 |
| 1.1.1.1.13 | Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, имущества, проектирование в целях строительства (реконструкции) дорожных объектов Пермского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.13.1 | Оплата судебных актов об изъятии объектов недвижимого имущества (невыполнение показателя за отчетный год) | ДЗО | 10.01.2022 | 30.05.2022 | количество выполненных планов изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества, проектирования в целях строительства (реконструкции) дорожных объектов Пермского городского округа | ед. | 6 | бюджет города Перми | 61 827, 840 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 71 992, 918 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 133 820,758 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 61 827, 840 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 71 992, 918 |
| 1.1.1.1.14 | Реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.14.1 | Выполнение строительно-монтажных работ (невыполнение показателя за отчетный год) | МКУ «Пермблагоустройство» | 10.01.2022 | 30.05.2022 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,6 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 297 384, 5972 |
| 1.1.1.1.14.2 | Осуществление авторского надзора (невыполнение показателя за отчетный год) |  | 10.01.2022 | 30.05.2022 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 254, 55192 |
| 1.1.1.1.14.3 | Осуществление строительного контроля (невыполнение показателя за отчетный год) |  | 10.01.2022 | 30.05.2022 | количество оказанных услуг по осуществлению строительного контроля | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 3 019, 47578 |
| 1.1.1.1.14.4 | Компенсация расходов и убытков, вызванных переносом (переустройством) и изъятием собственникам имущества (невыполнение показателя за отчетный год) |  | 10.01.2022 | 30.05.2022 | количество актов оплаченных расходов и убытков по соглашениям | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 26 524, 59179 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.14, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 327 183, 21669 |
| 1.1.1.1.15 | Реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии. 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.15.1 | Компенсация расходов и убытков, вызванных переносом (переустройством) и изъятием собственникам имущества | МКУ «Пермблагоустройство» | 10.01.2022 | 30.05.2022 | Количество договоров на компенсацию расходов и убытков, вызванных переносом (переустройством) и изъятием имущества (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 2 656, 97197 |
| 1.1.1.1.15.2 | Количество оплаченных договоров за изъятие земельных участков (невыполнение показателя за отчетный год) | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество договоров на оплату расходов в рамках изъятия земельных участков (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 23,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.15, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 2 679, 97197 |

5.7. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 031 749,31667 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 535 546,140 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 19 117,600 |
|  | бюджет Пермского края | 621 346,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 599 239,57667 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256 500,000 |

5.8. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 052 886,71667 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 556 683,540 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 19 117,600 |
|  | бюджет Пермского края | 621 346,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 599 239,57667 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256 500,000 |

5.9. строку 1.1.2.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.4 | в микрорайонах Гарцы, Висим | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.06.2022 | 15.12.2022 |  | км | 4,5 | бюджет города Перми | 7 657,777 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.10. строку 1.1.2.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.7 | в микрорайоне Январский | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.04.2022 | 01.10.2022 |  | км | 20,46 | бюджет Пермского края | 17 616,697 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.11. строку 1.1.2.1.1.16 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.16 | в микрорайоне Нижнее Васильево (невыполнение показателя за отчетный год) | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 15.06.2022 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 732,14498 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 3 150,000 |

5.12. строку 1.1.2.1.1.18 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.18 | в микрорайоне Запруд | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 25.12.2022 | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 620, 50531 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.13. после строки 1.1.2.1.1.18 дополнить строкой 1.1.2.1.1.19 следующего содержания:

| 1.1.2.1.1.19 | количество выполненных технологических присоединений к электрическим сетям | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 25.12.2022 | количество заключенных договоров | ед. | 22 | бюджет города Перми | 1 371, 242 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.14. строку «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 139 918,06931 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 58 146,364 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 3 770,50531 |
|  | бюджет Пермского края | 78 001,200 |

5.15. строку 1.1.2.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.2.1 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 25.12.2022 | протяженность построенных (реконструированных) сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (Контракт жизненного цикла) | км | 58,09 | бюджет города Перми | 33 133, 950 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.16. после строки 1.1.2.1.2.1 дополнить строкой 1.1.2.1.2.2 следующего содержания:

| 1.1.2.1.2.2 | Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство сетей наружного освещения (Контракт жизненного цикла) | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 25.12.2022 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (Контракт жизненного цикла) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8 123, 316 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.17. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 41 257,266 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 181 175,33531 |
|  | бюджет города Перми | 99 403,630 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 3 770,50531 |
|  | бюджет Пермского края | 78 001,200 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 181 175,33531 |
|  | бюджет города Перми | 99 403,630 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 3 770,50531 |
|  | бюджет Пермского края | 78 001,200 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 2 234 062,05198 |
|  | бюджет города Перми | 656 087,170 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 22 888,10531 |
|  | бюджет Пермского края | 699 347,200 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 599 239,57667 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256 500,000 |

6. В приложении 2:

6.1. строки 1.2.1.1.1.4-1.2.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.4 | ул. Петропавловская от ул. Крисанова до Комсомольского проспекта | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 30.04.2022 | откорректированная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 599,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.05.2022 | 31.08.2022 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,027 |
|  |  |  | 01.09.2022 | 31.12.2022 | площадь покрытия тротуаров в рамках капитального ремонта | кв. м | 500 |  |  |
| 1.2.1.1.1.5 | путепровод над ж/д путями по ул. Решетниковский спуск | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 01.05.2022 | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5 617, 0956 |
|  |  |  | 01.06.2022 | 30.09.2022 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 14,4401 |
|  |  |  | 01.10.2022 | 31.12.2022 | количество актов разбивки оси моста и осей опор | ед. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.1.6 | мост через реку Мулянка на ул. Красина | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 01.05.2022 | откорректированная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 600,000 |
|  |  |  | 01.06.2022 | 30.09.2022 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  | 01.10.2022 | 31.12.2022 | количество актов разбивки оси моста и осей опор | ед. | 1 |  |  |

6.2. после строки 1.2.1.1.1.7 дополнить строкой 1.2.1.1.1.8 следующего содержания:

| 1.2.1.1.1.8 | ул. Крупской от ул. Лебедева до ул. Дружбы | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2 467,07349 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 3,03987 |

6.3. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 678 256,49336 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 392 970,55349 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 3,03987 |
|  | бюджет Пермского края | 285 282,900 |

6.4. после строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.1.1.2, 1.2.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.2.1.1.2 | Капитальный ремонт трамвайных путей с устройством контактной сети трамвайной линии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.2.1 | ул. Уральская- ул. Розалии Землячки-ул. 1905 года (включая разворотное кольцо «Висим») (невыполнение показателя за отчетный год) | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.12.2022 | 31.12.2022 | выполнение строительно-монтажных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 13,3265 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 6 858,46023 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6 871,78673 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 13,3265 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 6 858,46023 |

6.5. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 685 128,28009 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 392 970,55349 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 16,36637 |
|  | бюджет Пермского края | 285 282,900 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 6 858,46023 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 685 128,28009 |
|  | бюджет города Перми | 392 970,55349 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 16,36637 |
|  | бюджет Пермского края | 285 282,900 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 6 858,46023 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 685 128,28009 |
|  | бюджет города Перми | 392 970,55349 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 16,36637 |
|  | бюджет Пермского края | 285 282,900 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 6 858,46023 |