АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.06.2022

№ 441

О внесении изменений

в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства 
в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 № 924

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 924 
(в ред. от 14.02.2022 № 83, от 12.04.2022 № 269, от 13.04.2022 № 274).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

И.о. Главы города Перми	    В.Г. Агеев

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 02.06.2022 № 441

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 924

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 5 126 632,78355 | 11 426 814,84400 | 583 079,23800 | 247 990,30000 | 247 990,30000 |
|  | бюджет города Перми | 1 544 610,70534 | 1 427 751,94300 | 583 079,23800 | 247 990,30000 | 247 990,30000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13 065,29167 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | внебюджетные источники | 3 026 228,33600 | 9 814 257,60100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | бюджет Пермского края | 542 728,45054 | 184 805,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 317 336,95843 | 603 197,04300 | 187 901,63800 | 3 176,80000 | 3 176,80000 |
|  | бюджет города Перми | 264 329,94106 | 603 197,04300 | 187 901,63800 | 3 176,80000 | 3 176,80000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7,01737 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | внебюджетные источники | 53 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 55 055,93420 | 25 216,70000 | 25 216,70000 | 23 940,60000 | 23 940,60000 |
|  | бюджет города Перми | 45 828,74500 | 25 216,70000 | 25 216,70000 | 23 940,60000 | 23 940,60000 |
|  | бюджет Пермского края | 9 227,18920 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 136 545,60000 | 136 545,60000 | 136 545,60000 | 136 810,60000 | 136 810,60000 |
|  | бюджет города Перми | 136 545,60000 | 136 545,60000 | 136 545,60000 | 136 810,60000 | 136 810,60000 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе | 49 931,67200 | 44 013,30000 | 29 830,70000 | 30 477,70000 | 30 477,70000 |
|  | бюджет города Перми | 49 931,67200 | 44 013,30000 | 29 830,70000 | 30 477,70000 | 30 477,70000 |
|  | подпрограмма 1.5, всего (тыс. руб.), в том числе | 4 567 762,61892 | 10 617 842,20100 | 203 584,60000 | 53 584,60000 | 53 584,60000 |
|  | бюджет города Перми | 1 047 974,74728 | 618 779,30000 | 203 584,60000 | 53 584,60000 | 53 584,60000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13 058,27430 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | внебюджетные источники | 2 973 228,33600 | 9 814 257,60100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | бюджет Пермского края | 533 501,26134 | 184 805,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

2.1. строки 1.1.1.1.3.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.2 | выполненные работы по строительству водопроводных сетей | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 81 827, 08989 | 67 245, 838 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 92 284, 162 | 67 245, 838 | 0,000 | 0,000 |

2.2. в графе 11 строки 1.1.1.1.4.1 цифры «11 733,457» заменить цифрами «3 064,99406»;

2.3. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 3 064, 99406 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.4. строки 1.1.1.1.5.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5.1 | выполненные работы по реконструкции 1 очереди системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 97 479, 000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 97 479, 000 | 0,000 | 0,000 |

2.5. в графе 2 строки 1.1.1.1.6.1 слова «выполненные работы по реконструкции сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. № 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. № 3470 
по ул. Макаренко» заменить словами «выполненные работы по благоустройству при реконструкции сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения 
на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. № 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. № 3470 по ул. Макаренко»;

2.6. строку 1.1.1.1.7.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.7.2 | протяженность построенной сети | п. м | 363,8 | 2482,8 | 213,4 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 34 100, 24460 | 232 673, 386 | 20 000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.7. строку 1.1.1.1.7.3 признать утратившей силу;

2.8. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 39 528, 980 | 232 673, 386 | 20 000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.9. строку 1.1.1.1.8.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.8.1 | государственная экспертиза запасов подземных вод | ед. | - | 3 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,000 | 6 293, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.10. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 2 697, 000 | 6 293, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.11. строки 1.1.1.1.9.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.9.1 | выполненные работы по реконструкции самотечного коллектора Д360-450 мм по бул. Гагарина до шахты №13 ГРК | ед. | 1 | 1 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 51 293, 000 | 45 376, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 51 293, 000 | 45 376, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.12. строки 1.1.1.1.10.1, 1.1.1.1.10.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.10.1 | разработанная проектно-сметная документаций по строительству сетей водоснабжения | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 3 850, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.10.2 | протяженность построенных сетей водоснабжения | км. | 1 | 3,6 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 630,000 | 52 519, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4 480, 000 | 52 519, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.13. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 211 194,784 | 589 372,548 | 184 724,838 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 211 187,767 | 589 372,548 | 184 724,838 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.14. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | протяженность построенных газопроводов, по которым осуществлен пуск газа | км | 2,2 | 5,3 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 28 263, 29529 | 10 647, 695 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.15. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 49 965,374 | 10 647,695 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 49 965,374 | 10 647,695 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.16. строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 317 336,958 | 603 197,043 | 187 901,638 | 3 176,800 | 3 176,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 264 329,941 | 603 197,043 | 187 901,638 | 3 176,800 | 3 176,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 53 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 317 336,958 | 603 197,043 | 187 901,638 | 3 176,800 | 3 176,800 |
|  | бюджет города Перми | 264 329,941 | 603 197,043 | 187 901,638 | 3 176,800 | 3 176,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 53 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- 2.17. в приложении:

- 2.17.1. в таблице 3 строку 15 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2023 | 2024 |
|  |  | бюджет города Перми | 159 530,000 | 92 284,162 | 67 245,838 |

- 2.17.2. в таблице 4 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 44 8842,01306 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | бюджет города Перми | 448842,01306 | 4470,357 | 7955,817 | 111981,398 | 321369,447 | 3 064,99406 |

- 2.17.3. в таблице 5:

- 2.17.3.1. строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2011-2012, 2014-2017, 2019, 2020, 2024 |
| --- | --- | --- |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2014-2017, 2024 |

- 2.17.3.2. строки 15, 16 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2024 |
|  |  | бюджет города Перми | 147 582, 300 | 1 780, 344 | 3 675, 645 | 39 378, 959 | 22 287, 364 | 36 770, 013 | 3 241, 898 | 6 000, 000 | 1 249, 977 | 97 479, 000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  |  |  |  |  | год реализации |  |  |
|  | выполненные проектно-изыскательные работы | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  | 2011-2012 |  |  |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |
|  | протяженность реконструируемой сети | п. км | 8,0 |  |  |  |  |  |  | 2014-2017 |  |  |
|  | откорректированная ПСД | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  | 2019, 2020 |  |  |
|  | введенный в эксплуатацию объект | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |

- 2.17.3.3. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | проектно-изыскательные работы | 2011-2012 |
|  |  | разработка проектно-сметной документации (1 очередь) | 2014 |
|  |  | корректировка проектно-сметной документации (1 очередь) | 2019 |
|  |  | реконструкция сетей водоотведения | 2014-2017, 2024 |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию | 2024 |

- 2.17.4. в таблице 6:

- 2.17.4.1. строку 12 изложить в следующей редакции:

| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2021 |
| --- | --- | --- |

- 2.17.4.2. строку 16 изложить в следующей редакции:

| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 | 2019 |
|  | протяженность построенной сети | км | 2,5 | 2021 |
|  | выполненные работы по благоустройству | ед. | 1 | 2022 |
|  | введенный в эксплуатацию объект | ед. | 1 | 2022 |

- 2.17.4.3. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка ПСД | 2019 |
|  |  | выполнение работ по авторскому надзору | 2022 |
|  |  | строительно-монтажные работы | 2021 |
|  |  | выполнение работ по благоустройству | 2022 |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию | 2022 |

- 2.17.5. в таблице 7:

- 2.17.5.1. строки 11-16 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2021-2024 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022-2024 |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 292 202,366 |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  | бюджет города Перми | 292 202,366 | 39 528, 980 | 232 673, 386 | 20 000, 000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 |  | 2022 |  |
|  | протяженность построенной сети | п. м | 363,8 |  | 2022 |  |
|  | протяженность построенной сети | п. м | 2482,8 |  | 2023 |  |
|  | протяженность построенной сети | п. м | 213,4 |  | 2024 |  |
|  | введенный в эксплуатацию объект | ед. | 1 |  | 2024 |  |

- 2.17.5.2. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка ПСД | 2020-2022 |
|  |  | производство строительно-монтажных работ | 2022-2024 |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию | 2024 |

- 2.17.6. в таблице 8:

- 2.17.6.1. строку 11 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2019, 2022-2023 |
| --- | --- | --- |

- 2.17.6.2. строки 15, 16 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2019 | 2022 | 2023 |
|  |  | бюджет города Перми | 9 994,300 | 1 004,300 | 2 697,000 | 6 293,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | количество разработанных проектов на геологическое изучение недр | ед. | 2 |  | 2019 |  |
|  | количество разработанных гидрогеологических заключений | ед. | 4 |  | 2019 |  |
|  | количество оформленных лицензий на пользование недрами | ед. | 3 |  | 2022 |  |
|  | государственная экспертиза запасов подземных вод | ед. | 3 |  | 2023 |  |

- 2.17.6.3. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнение работ по оформлению лицензий на пользование недрами и разработка проектов на геологическое изучение недр с целью разведки месторождений подземных вод для резервного водоснабжения города Перми | 2019, 2022-2023 |

- 2.17.7. в таблице 9 строку 15 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2021 | 2022 | 2023 |
|  |  | бюджет города Перми | 96 669,600 | 0,000 | 51 293,000 | 45 376,600 |
|  |  | внебюджетные источники | 2 413,620 | 2 413,620 | 0,000 | 0,000 |

2.17.8. в таблице 12:

2.17.8.1. строки 11-16 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 2 906,527 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  | бюджет города Перми | всего |  | 2022 |
|  |  |  | 2 906,52650 |  | 2 906,52650 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | откорректированная проектно-сметная документация | ед. | 1 | 2022 |  |

2.17.8.2. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | корректировка проектно-сметной документации | 2021-2022 |

2.17.9. в таблице 15:

2.17.9.1. строки 11, 12, 13 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022 |
| --- | --- | --- |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022 |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 |

2.17.9.2. строки 15, 16 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2022 |
|  |  | бюджет города Перми | 30 958,29529 | 30 958,29529 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 | 2022 |
|  | протяженность построенной сети, по которой осуществлен пуск газа | км | 2,2 | 2022 |
|  | введенный в эксплуатацию объект | ед. | 1 | 2022 |

2.17.9.3. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка ПСД | 2019-2022 |
|  |  | производство строительно-монтажных работ | 2022 |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию | 2022 |

2.17.10. в таблице 17:

2.17.10.1. строки 12-16 изложить в следующей редакции:

| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 7 049,635 |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2013 | 2014 | 2022 |
|  |  | бюджет города Перми | 7 049,635 | 719,927 | 2 879,708 | 3 450,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |
|  | муниципальный контракт на разработку проектной документации | ед. | 1 | 2013 |  |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2014 |  |  |
|  | откорректированная проектная документация | ед. | 1 | 2022 |  |  |

2.17.10.2. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации | 2013-2014 |
|  |  | корректировка проектной документации | 2020-2022 |

2.17.11. в таблице 18:

2.17.11.1. строки 12-16 изложить в следующей редакции:

| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 6 782,950 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | всего | 2014 | 2022 |
|  |  | бюджет города Перми | 6 782,950 | 4 171,950 | 2 611,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 |  | 2014 |
|  | откорректированная проектная документация | ед. | 1 |  | 2022 |

2.17.11.2. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации | 2014 |
|  |  | корректировка проектной документации | 2020-2022 |

2.17.12. в таблице 19:

2.17.12.1. строки 12-16 изложить в следующей редакции:

| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 7 104,565 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2013 | 2014 | 2017 |  | 2022 |
|  |  | бюджет города Перми | 7 104, 565 | 744,256 | 1736,596 | 412,713 |  | 4 211,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 |  |  |  | 2013-2014 |  |
|  | разработанный проект планировки и межевания территории (далее – ППиМТ) | ед. | 1 |  |  |  | 2017 |  |
|  | откорректированная проектная документация | ед. | 1 |  |  |  | 2022 |  |

2.17.12.2. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации | 2013-2014 |
|  |  | разработка ППиМТ | 2017 |
|  |  | корректировка проектной документации | 2020-2022 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований законодательства» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

3.1. строки 1.2.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | объем ликвидированных бесхозяйных отходов | т | 1 339, 541 | 1 389, 541 | 1 389, 541 | 1 389, 541 | 1 389, 541 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 1 997, 44300 | 2 072, 000 | 2 072, 000 | 2 072, 000 | 2 072, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т | 1 345, 029 | 1 466, 529 | 1 466, 529 | 1 466, 529 | 1 466, 529 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 2 005, 62649 | 2 186, 800 | 2 186, 800 | 2 186, 800 | 2 186, 800 |
|  |  | т | 1 168, 860 | 1 766, 635 | 1 766, 635 | 1 766, 635 | 1 766, 635 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 1 742, 93379 | 2 634, 300 | 2 634, 300 | 2 634, 300 | 2 634, 300 |
|  |  | т | 677, 820 | 709, 793 | 709, 793 | 709, 793 | 709, 793 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 1 010, 72823 | 1 058, 400 | 1 058, 400 | 1 058, 400 | 1 058, 400 |
|  |  | т | 2 015, 998 | 2 252, 773 | 2 252, 773 | 2 252, 773 | 2 252, 773 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 3 006, 13533 | 3 359, 200 | 3 359, 200 | 3 359, 200 | 3 359, 200 |
|  |  | т | 1 808, 061 | 1 931, 811 | 1 931, 811 | 1 931, 811 | 1 931, 811 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 2 696, 07143 | 2 880, 600 | 2 880, 600 | 2 880, 600 | 2 880, 600 |
|  |  | т | 1 230, 288 | 2 131, 188 | 2 131, 188 | 2 131, 188 | 2 131, 188 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 1 834, 53197 | 3 177, 900 | 3 177, 900 | 3 177, 900 | 3 177, 900 |
|  |  | т | 116, 890 | 116, 890 | 116, 890 | 116, 890 | 116, 890 | МКУ «БпНЛ» | бюджет города Перми | 174, 30000 | 174, 300 | 174, 300 | 174, 300 | 174, 300 |
|  | итого по ПНР | т | 9 702, 487 | 11765,160 | 11765,160 | 11765,160 | 11765,160 | X | бюджет города Перми | 14 467, 77024 | 17 543, 500 | 17 543, 500 | 17 543, 500 | 17 543, 500 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14 467, 77024 | 17 543, 500 | 17 543, 500 | 17 543, 500 | 17 543, 500 |

3.2. после строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.1.1.2, 1.2.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.2.1.1.2 | Снижение негативного воздействия на почвы, восстановление нарушенных земель, ликвидация несанкционированных свалок в границах муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.2.1 | объем ликвидированных отходов | т | 200,00 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 74,55700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 223,67099 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | т | 486,00 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 181,17351 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 543,52050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | т | 2 391, 10 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 891,36621 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2 674, 09864 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | т | 127,88 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 47,67175 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 143,01524 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | т | 947,10 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 353,06468 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1 059, 19402 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | т | 495,00 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 184,52858 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 553,58573 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | т | 3 603, 60 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 1 343, 36803 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 4 030, 10408 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого по ПНР | т | 8 250, 68 | - | - | - | - | х | бюджет города Перми | 3 075, 72976 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9 227, 18920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 12 302, 91896 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3 075, 72976 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9 227, 18920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.3. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 26 770,68920 | 17 543,500 | 17 543,500 | 17 543,500 | 17 543,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 17 543,50000 | 17 543,500 | 17 543,500 | 17 543,500 | 17 543,500 |
|  | бюджет Пермского края | 9 227,18920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 26 770,68920 | 17 543,500 | 17 543,500 | 17 543,500 | 17 543,500 |
|  | бюджет города Перми | 17 543,50000 | 17 543,500 | 17 543,500 | 17 543,500 | 17 543,500 |
|  | бюджет Пермского края | 9 227,18920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.4. строки 1.2.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.1 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 555,400 | 555,400 | 555,400 | 555,400 | 555,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 1 245, 000 | 1 339, 380 | 1 339, 380 | 986,500 | 986,500 |
|  |  | ед. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 874,945 | 1 188, 560 | 1 188, 560 | 857,200 | 857,200 |
|  |  | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 200,500 | 200,500 | 200,500 | 200,500 | 200,500 |
|  |  | ед. | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 1 949, 500 | 1 375, 600 | 1 375, 600 | 1 375, 600 | 1 375, 600 |
|  |  | ед. | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 1 715, 000 | 1 715, 000 | 1 715, 000 | 1 470, 200 | 1 470, 200 |
|  |  | ед. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 795,300 | 889,560 | 889,560 | 600,900 | 600,900 |
|  |  | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | МКУ «БпНЛ» | бюджет города Перми | 409,200 | 409,200 | 409,200 | 350,800 | 350,800 |
|  | Итого по ПНР | ед. | 228 | 225 | 225 | 225 | 225 | X | бюджет города Перми | 7 744, 845 | 7 673, 200 | 7 673, 200 | 6 397, 100 | 6 397, 100 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7 744, 845 | 7 673, 200 | 7 673, 200 | 6 397, 100 | 6 397, 100 |

3.5. строки 1.2.2.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.2.1 | количество обустроенных и приведенных в нормативное состояние мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Перми | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 242,48900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 2 995, 26900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 17 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 4 553, 92800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 25 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 8 406, 06000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 3 127, 42600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «БпНЛ» | бюджет города Перми | 777,72800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 437,50000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого по ПНР | ед. | 51 | - | - | - | - | X | бюджет города Перми | 20 540, 40000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20 540, 40000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 28 285, 24500 | 7 673, 200 | 7 673, 200 | 6 397, 100 | 6 397, 100 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 28 285, 24500 | 7 673, 200 | 7 673, 200 | 6 397, 100 | 6 397, 100 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 55 055, 93420 | 25 216, 700 | 25 216, 700 | 23 940, 600 | 23 940, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 45 828, 74500 | 25 216, 700 | 25 216, 700 | 23 940, 600 | 23 940, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9 227, 18920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами города Перми» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

4.1. строки 1.3.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.1 | количество проведенных форумов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДЖКХ | бюджет города Перми | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 1 000,000 | 1 000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 1 000,000 | 1 000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 1 000,000 | 1 000,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 1 000,000 | 1 000,000 |

4.2. строку 1.3.3.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.3.1.1.1 | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми | 4 409, 10000 | 4 409, 100 | 4 409, 100 | 4 409, 100 | 4 409, 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 18 633, 10000 | 18 633, 100 | 18 633, 100 | 18 633, 100 | 18 633, 100 |
|  |  | ед. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 14 500, 22659 | 15 940, 500 | 15 940, 500 | 15 940, 500 | 15 940, 500 |
|  |  | ед. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 16 472, 87501 | 16 166, 300 | 16 166, 300 | 16 166, 300 | 16 166, 300 |
|  |  | ед. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 14 390, 12499 | 14 696, 700 | 14 696, 700 | 14 696, 700 | 14 696, 700 |
|  |  | ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 13 227, 30000 | 13 227, 300 | 13 227, 300 | 13 227, 300 | 13 227, 300 |
|  |  | ед. | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 14 167, 27341 | 12 727, 000 | 12 727, 000 | 12 727, 000 | 12 727, 000 |
|  |  | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | администрация поселка Новые Ляды | бюджет города Перми | 1 200, 00000 | 1 200, 000 | 1 200, 000 | 1 200, 000 | 1 200, 000 |
|  | итого по ПНР | ед. | 161 | 162 | 162 | 162 | 162 | итого по ПНР | бюджет города Перми | 97 000, 000 | 97 000, 000 | 97 000, 000 | 97 000, 000 | 97 000, 000 |

4.3. строку «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 136 545,600 | 136 545,600 | 136 545,600 | 136 810,600 | 136 810,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.4. «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

5.1. в графе 11 строки 1.4.1.1.2.1 цифры «19 818,800» заменить цифрами «19 758,072»;

5.2. строки «Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 19 758, 072 | 19 657, 100 | 19 657, 100 | 20 304, 100 | 20 304, 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 49 931, 672 | 44 013, 300 | 29 830, 700 | 30 477, 700 | 30 477, 700 |

5.3. строки «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 49 931, 672 | 44 013, 300 | 29 830, 700 | 30 477, 700 | 30 477, 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 49 931, 672 | 44 013, 300 | 29 830, 700 | 30 477, 700 | 30 477, 700 |

6. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.5 «Проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

6.1. строки 1.5.1.2.2.1, «Итого по мероприятию 1.5.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.5.1.2.2.1 | количество отремонтированных фасадов многоквартирных домов | ед. | 60 | 28 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 880 027, 40000 | 315 194, 700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 533 501, 26134 | 184 805, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1 413 528, 66134 | 500 000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 880 027, 40000 | 315 194, 700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 533 501, 26134 | 184 805, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

6.2. строку «Итого по основному мероприятию 1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 4 418 295, 99734 | 10 314 257, 601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 911 566, 40000 | 315 194,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 2 973 228, 33600 | 9 814 257, 601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 533 501, 26134 | 184 805,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

6.3. строки 1.5.1.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.5.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.5.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.5.1.3.1.1 | количество отремонтированных многоквартирных домов на основании судебных актов | ед. | 10 | 7 | 5 | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 82 823, 74728 | 250 000, 000 | 150 000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество отремонтированных многоквартирных домов на основании судебных актов (невыполнение показателя за отчетный период) | ед. | 6 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13 058, 27430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 95 882, 02158 | 250 000, 000 | 150 000, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 82 823, 74728 | 250 000, 000 | 150 000, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13 058, 27430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 95 882, 02158 | 250 000, 000 | 150 000, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 82 823, 74728 | 250 000, 000 | 150 000, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13 058, 27430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 4 567 762, 61892 | 10 617 842, 201 | 203 584, 600 | 53 584, 600 | 53 584, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1 047 974, 74728 | 618 779, 300 | 203 584, 600 | 53 584, 600 | 53 584, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13 058, 27430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 973 228, 33600 | 9 814 257, 601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 533 501, 26134 | 184 805, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 4 567 762, 61892 | 10 617 842, 201 | 203 584, 600 | 53 584, 600 | 53 584, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1 047 974, 74728 | 618 779, 300 | 203 584, 600 | 53 584, 600 | 53 584, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13 058, 27430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 973 228, 33600 | 9 814 257, 601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 533 501, 26134 | 184 805, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

7. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

7.1. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| - 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения города Перми | ед. | 2 | 3 | 3 | - | - |
|  | количество введенных в эксплуатацию газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки | ед. | 1 | 2 | - | - | - |
|  | количество газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки, включенных в реестр муниципального имущества города Перми | ед. | - | 1 | 2 | - | - |
|  | протяженность построенных сетей водоснабжения на территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми | км | - | 4,6 | - | - | - |

7.2. строку 1.5.1 изложить в следующей редакции:

| 1.5.1 | Задача. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту (нарастающим итогом) | % | 36,6 | 63,2 | 63,3 | - | - |
|  | доля многоквартирных домов, в отношении которых выполнен ремонт фасадов многоквартирных домов города Перми, от запланированных к ремонту | % | 100 | 100 | - | - | - |

8. В приложении 1:

8.1. в графе 10 строки 1.1.1.1.4.1 цифры «11 733,457» заменить цифрами «3 064,99406»;

8.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 3 064,99406 |
| --- | --- | --- |

8.3. в графе 2 строки 1.1.1.1.6.1 слова «выполненные работы по реконструкции сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. № 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. № 3470 
по ул. Макаренко» заменить словами «выполненные работы по благоустройству при реконструкции сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения 
на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. № 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. № 3470 по ул. Макаренко»;

8.4. в графе 10 строки 1.1.1.1.7.4 цифры «9315,78160» заменить цифрами «34 100,24460»;

8.5. строки 1.1.1.1.7.5, 1.1.1.1.7.6 признать утратившими силу;

8.6. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 39 528,980 |
| --- | --- | --- |

8.7. в графе 10 строки 1.1.1.1.8.1 цифры «8 990,000» заменить цифрами «2 697,000»;

8.8. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 2 697,000 |
| --- | --- | --- |

8.9. в графе 10 строки 1.1.1.1.9.3 цифры «45 000,000» заменить цифрами «51 293,000»;

8.10. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 51 293,000 |
| --- | --- | --- |

8.11. в графе 10 строки 1.1.1.1.10.1 цифры «3 500,000» заменить цифрами «3 850,000»;

8.12. в графе 10 строки 1.1.1.1.10.4 цифры «980,000» заменить цифрами «630,000»;

8.13. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 211 194,784 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 211 187,767 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7,017 |

8.14. в графе 10 строки 1.1.1.2.1.3.4 цифры «3 542,02129» заменить цифрами «28 113,01729»;

8.15. после строки 1.1.1.2.1.3.4 дополнить строками 1.1.1.2.1.3.5, 1.1.1.2.1.3.6 следующего содержания:

| 1.1.1.2.1.3.5 | Проведение авторского надзора за выполнением работ по строительству газопровода | МКУ «УТЗ» | 15.08.2022 | 31.12.2022 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 56,22700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.3.6 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации при строительстве объекта | МКУ «УТЗ» | 01.12.2022 | 31.12.2022 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 94,05100 |

8.16. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 30 958,29529 |
| --- | --- | --- |

8.17. строки 1.1.1.2.1.5.2, 1.1.1.2.1.5.3, 1.1.1.2.1.5.4 признать утратившими силу;

8.18. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.5, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 3 450,000 |
| --- | --- | --- |

8.19. строки 1.1.1.2.1.6.2, 1.1.1.2.1.6.3, 1.1.1.2.1.6.4 признать утратившими силу;

8.20. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.6, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 2 611,000 |
| --- | --- | --- |

8.21. строки 1.1.1.2.1.7.2, 1.1.1.2.1.7.3, 1.1.1.2.1.7.4 признать утратившими силу;

8.22. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.7, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.7, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 4 211,000 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 49 965,374 |

8.23. строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 317 336,958 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 264 329,941 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7,017 |
|  | внебюджетные источники | 53 000,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 317 336,958 |
|  | бюджет города Перми | 264 329,941 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7,017 |
|  | внебюджетные источники | 53 000,000 |

9. В приложении 2:

9.1. строки 1.2.1.1.1.1-1.2.1.1.1.8, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории Дзержинского района | МКУ «БДР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Дзержинского района | т | 1 339, 541 | бюджет города Перми | 1 997,44300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.2 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории Индустриального района | МКУ «БИР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Индустриального района | т | 1 345, 029 | бюджет города Перми | 2 005,62649 |
| 1.2.1.1.1.3 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории Кировского района | МКУ «БКР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Кировского района | т | 1 168, 860 | бюджет города Перми | 1 742,93379 |
| 1.2.1.1.1.4 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории Ленинского района | МКУ «БЛР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Ленинского района | т | 677, 820 | бюджет города Перми | 1 010,72823 |
| 1.2.1.1.1.5 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории Мотовилихинского района | МКУ «БМР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Мотовилихинского района | т | 2 015, 998 | бюджет города Перми | 3 006,13533 |
| 1.2.1.1.1.6 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории Орджоникидзевского района | МКУ «БОР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Орджоникидзевского района | т | 1 808, 061 | бюджет города Перми | 2 696,07143 |
| 1.2.1.1.1.7 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории Свердловского района | МКУ «БСР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Свердловского района | т | 1 230, 288 | бюджет города Перми | 1 834,53197 |
| 1.2.1.1.1.8 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории поселка Новые Ляды | МКУ «БпНЛ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории поселка Новые Ляды | т | 116, 890 | бюджет города Перми | 174,30000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14 467,77024 |

9.2. после строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.1.1.2, 1.2.1.1.2.1-1.2.1.1.2.7, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.2.1.1.2 | Снижение негативного воздействия на почвы, восстановление нарушенных земель, ликвидация несанкционированных свалок в границах муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.2.1 | Снижение негативного воздействия на почвы, восстановление нарушенных земель, ликвидация несанкционированных свалок в границах муниципального образования на территории Дзержинского района | МКУ «БДР» | 01.03.2022 | 31.12.2022 | объем отходов, подлежащих ликвидации, на территории Дзержинского района города Перми | т | 200,00 | бюджет города Перми | 74,55700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 223,67099 |
| 1.2.1.1.2.2 | Снижение негативного воздействия на почвы, восстановление нарушенных земель, ликвидация несанкционированных свалок в границах муниципального образования на территории Индустриального района | МКУ «БИР» | 01.03.2022 | 31.12.2022 | объем отходов, подлежащих ликвидации, на территории Индустриального района города Перми | т | 486,00 | бюджет города Перми | 181,17351 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 543,52050 |
| 1.2.1.1.2.3 | Снижение негативного воздействия на почвы, восстановление нарушенных земель, ликвидация несанкционированных свалок в границах муниципального образования на территории Кировского района | МКУ «БКР» | 01.03.2022 | 31.12.2022 | объем отходов, подлежащих ликвидации, на территории Кировского района города Перми | т | 2 391, 10 | бюджет города Перми | 891,36621 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2 674, 09864 |
| 1.2.1.1.2.4 | Снижение негативного воздействия на почвы, восстановление нарушенных земель, ликвидация несанкционированных свалок в границах муниципального образования на территории Ленинского района | МКУ «БЛР» | 01.03.2022 | 31.12.2022 | объем отходов, подлежащих ликвидации, на территории Ленинского района города Перми | т | 127,88 | бюджет города Перми | 47,67175 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 143,01524 |
| 1.2.1.1.2.5 | Снижение негативного воздействия на почвы, восстановление нарушенных земель, ликвидация несанкционированных свалок в границах муниципального образования на территории Мотовилихинского района | МКУ «БМР» | 01.03.2022 | 31.12.2022 | объем отходов, подлежащих ликвидации, на территории Мотовилихинского района города Перми | т | 947,10 | бюджет города Перми | 353,06468 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1 059, 19402 |
| 1.2.1.1.2.6 | Снижение негативного воздействия на почвы, восстановление нарушенных земель, ликвидация несанкционированных свалок в границах муниципального образования на территории Орджоникидзевского района | МКУ «БОР» | 01.03.2022 | 31.12.2022 | объем отходов, подлежащих ликвидации, на территории Орджоникидзевского района города Перми | т | 495,00 | бюджет города Перми | 184,52858 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 553,58573 |
| 1.2.1.1.2.7 | Снижение негативного воздействия на почвы, восстановление нарушенных земель, ликвидация несанкционированных свалок в границах муниципального образования на территории Свердловского района | МКУ «БСР» | 01.03.2022 | 31.12.2022 | объем отходов, подлежащих ликвидации, на территории Свердловского района города Перми | т | 3 603, 60 | бюджет города Перми | 1 343, 36803 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 4 030, 10408 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 12 302, 91896 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3 075, 72976 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9 227, 18920 |

9.3. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 26 770,68920 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 17 543,50000 |
|  | бюджет Пермского края | 9 227,18920 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 26 770,68920 |
|  | бюджет города Перми | 17 543,50000 |
|  | бюджет Пермского края | 9 227,18920 |

9.4. в графе 10 строки 1.2.2.1.1.2 цифры «1245,040» заменить цифрами «1 245,00000»;

9.5. в графе 10 строки 1.2.2.1.1.3 цифры «1094,260» заменить цифрами «874,9450000»;

9.6. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 7 744, 84500 |
| --- | --- | --- |

9.7. строку 1.2.2.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.2.1 | Обустройство МНО на территории Дзержинского района | МКУ «БДР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество обустроенных МНО | ед. | 2 | бюджет города Перми | 242,48900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.8. в графе 1 строки 1.2.2.1.3.6 цифры «1.2.2.1.3.6» заменить цифрами «1.2.2.1.2.6»;

9.9. после строки 1.2.2.1.3.6 дополнить строкой 1.2.2.1.2.7 следующего содержания:

| 1.2.2.1.2.7 | Обустройство МНО на территории Ленинского района | МКУ «БЛР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество обустроенных МНО | ед. | 2 | бюджет города Перми | 437,50000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.10. строки «Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 20 540,40000 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 28 285,24500 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 28 285,24500 |
| Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 55 055,93420 |
|  | бюджет города Перми | 45 828,74500 |
|  | бюджет Пермского края | 9 227,18920 |

10. В приложении 3:

10.1. в графе 10 строки 1.3.3.1.1.3 цифры «15 940,50000» заменить цифрам «14 500,22659»;

10.2. в графе 10 строки 1.3.3.1.1.4 цифры «16 166,300» заменить цифрами «16 472,87501»;

10.3. в графе 10 строки 1.3.3.1.1.5 цифры «14 696,700» заменить цифрами «14 390,12499»;

10.4. строку 1.3.3.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.3.3.1.1.7 | Прием, регистрация и согласование заявок по благоустройству придомовых территорий МКД города Перми на территории Орджоникидзевского района | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.03.2022 | 31.10.2022 | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 9 | бюджет города Перми | 14 167,27341 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11. В приложении 4:

11.1. в графе 10 строки 1.4.1.1.2.1 цифры «19 818,800» заменить цифрами «19 758,072»;

11.2. строки «Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 19 758,072 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 49 931,672 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 49 931,672 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 49 931,672 |

12. В приложении 5:

12.1. строки 1.5.1.2.2.1, «Итого по мероприятию 1.5.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.5.1.2.2.1 | Проведение капитального ремонта фасадов многоквартирных домов | ДЖКХ | 01.03.2022 | 31.12.2022 | количество отремонтированных МКД | ед. | 60 | бюджет города Перми | 880 027, 40000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 533 501, 26134 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1 413 528, 66134 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 880 027, 40000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 533 501, 26134 |

12.2. строки 1.5.1.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.5.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по основному мероприятию 1.5.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.5.1, в том числе 
по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.5.1.3.1.1 | Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на основании судебных актов | ДЖКХ | 01.03.2022 | 31.12.2022 | акт выполненных работ | ед. | 10 | бюджет города Перми | 82 823, 74728 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | акт выполненных работ (невыполнение показателя за 2021 год) | ед. | 6 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 13 058, 27430 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 95 882, 02158 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 82 823, 74728 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13 058, 27430 |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 95 882, 02158 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 82 823, 74728 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13 058, 27430 |
| Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 4 567 762, 61892 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1 047 974, 74728 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13 058, 27430 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 973 228, 33600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 533 501, 26134 |
| Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 4 567 762, 61892 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1 047 974, 74728 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13 058, 27430 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 973 228, 33600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 533 501, 26134 |