АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.08.2022

№ 645

О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие автомобильных

дорог и дорожных сооружений

в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 № 922

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 922 
(в ред. от 03.03.2022 № 139, от 02.06.2022 № 433).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

Глава города Перми	А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 01.08.2022 № 645

ИЗМЕНЕНИЯ

- в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 922

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 3 149 112,24288 | 1 462 274,218 | 2 251 289,403 | 6 714 699,300 | 2 675 699,800 |
|  | бюджет города Перми | 1 120 812,0343 | 937 274,218 | 1 126 289,403 | 2 132 300,800 | 1 081 134,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22 904,47168 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1 142 797,700 | 525 000,000 | 1 125 000,000 | 4 582 398,500 | 1 594 565,600 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 606 098,0369 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 2 339 680,27166 | 837 710,718 | 1 951 289,403 | 6 214 699,300 | 2 175 699,800 |
|  | бюджет города Перми | 603 537,78968 | 312 710,718 | 826 289,403 | 1 632 300,800 | 581 134,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22 888,10531 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 857 514,800 | 525 000,000 | 1 125 000,000 | 4 582 398,500 | 1 594 565,600 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 599 239,57667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 809 431,97122 | 624 563,500 | 300 000,000 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  | бюджет города Перми | 517 274,24462 | 624 563,500 | 300 000,000 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 16,36637 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 285 282,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6 858,46023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Показатели конечного результата целей программы | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
|  | количество реконструированных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию, ед. | 3 | - | 1 | 3 | - |

2. Раздел «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Развитие улично-дорожной сети путем строительства и реконструкции автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 «Развитие улично-дорожной сети путем строительства и реконструкции автомобильных дорог,

искусственных дорожных сооружений» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 0, 971 | 0, 971 | 0, 971 | 0, 971 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 232 466, 796 | 83 515, 800 | 265 698, 921 | 67 680, 100 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 345 548, 900 | 329 297, 500 | 585 645, 400 | 203 040, 300 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 140 531, 07001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.2 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5 305, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 15 915, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 739 766, 76601 | 412 813, 300 | 851 344, 321 | 270 720, 400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 232 466, 796 | 83 515, 800 | 265 698, 921 | 67 680, 100 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5 305, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 345 548, 900 | 329 297, 500 | 585 645, 400 | 203 040, 300 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 156 446, 07001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2 | Строительство автомобильной дороги по Ивинскому проспекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 21 398, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | - | - | 1,1 | 1,1 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 87 500, 000 | 62 307, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 262 500, 000 | 186 922, 300 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 21 398, 400 | 0,000 | 0,000 | 350 000, 000 | 249 229, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21 398, 400 | 0,000 | 0,000 | 87 500, 000 | 62 307, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 262 500, 000 | 186 922, 300 |
| 1.1.1.1.3 | Реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | количество земельных участков, в отношении которых произведена оплата в рамках изъятия земельных участков | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 11 495, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11 495, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4 | Реконструкция автодорожного путепровода по ул. Монастырской на 4А + 325 км перегона Пермь II-Пермь I Свердловской железной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 26 250, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8 750, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | п. м | - | 27,2 | 27,2 | 27,2 | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 26 250, 000 | 26 250, 000 | 339 736,900 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 78 750, 000 | 78 750, 000 | 1 019 210, 800 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 35 000, 000 | 105 000, 000 | 105 000, 000 | 1 358 947, 700 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26 250, 000 | 26 250, 000 | 26 250, 000 | 339 736, 900 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8 750, 000 | 78 750, 000 | 78 750, 000 | 1 019 210, 800 | 0,000 |
| 1.1.1.1.5 | Строительство автомобильных дорог по ул. Карла Модераха, ул. Александра Турчевича, ул. Николая Воронцова, ул. Василия Татищева в квартале 272 Свердловского района г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.1 | корректированная проектная документации | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 5 820, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5 820, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.6 | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 1,2 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет Пермского края | 87 406, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 87 406, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.7 | Реконструкция ул. Грибоедова от ул. Уинской до ул. Лесной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.7.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 1 433, 318 | 57 546, 782 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 176 940, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 176 940, 300 | 1 433, 318 | 57 546, 782 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 1 433, 318 | 57 546, 782 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 176 940, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.8 | Строительство автомобильной дороги по ул. Сапфирной в жилом районе Ива-1 Мотовилихинского района г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.8.1 | корректировка проектной документации | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 14 749, 883 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.8.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км. | 1,25 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 10 800, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2 700, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 256 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 284 749, 883 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25 549, 883 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2 700, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 256 500, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.9 | Реконструкция ул. Плеханова от шоссе Космонавтов до ул. Грузинской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.9.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13 812, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 40 937, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.9.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | - | - | 0,9 | 0,9 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 88 571, 100 | 103 978, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 295 581, 100 | 311 936, 400 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 54 750, 000 | 0,000 | 0,000 | 384 152, 200 | 415 915, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 88 571, 100 | 103 978, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13 812, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 295 581, 100 | 311 936, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 40 937, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.10 | Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, имущества, проектирование в целях строительства (реконструкции) дорожных объектов Пермского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.10.1 | количество выполненных планов изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества, проектирования в целях строительства (реконструкции) дорожных объектов Пермского городского округа (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 24 | - | - | - | - | ДЗО | бюджет города Перми | 114 550, 360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 158 167, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 71 992, 918 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 344 710, 878 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 114 550, 360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 158 167, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 71 992, 918 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.11 | Реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.11.1 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию (невыполнение показателя за отчетный год) | км | 1,6 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 327 183, 21669 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 327 183, 21669 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.12 | Реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии. 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.12.1 | количество договоров на компенсацию расходов и убытков, вызванных переносом (переустройством) и изъятием имущества (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2 656, 97197 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.12.2 | количество земельных участков, в отношении которых произведена оплата в рамках изъятия земельных участков (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 23,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2 679, 97197 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.13 | Строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.13.1 | Выполненные проектно-изыскательские работы (оплата работ по решению суда) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 15 502, 39768 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15 502, 39768 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.14 | Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, имущества, проектирование в целях строительства (реконструкции) дорожных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.14.1 | количество земельных участков, в отношении которых произведена оплата в рамках изъятия земельных участков | ед. | 6 | - | - | - | - | ДЗО | бюджет города Перми | 13 750,872 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.14, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13 750,872 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.15 | Реконструкция автомобильной дороги в микрорайоне Нижнее Васильево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.15.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 18 000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.15.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | - | 1,4 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 180 000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.15, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 18 000, 000 | 180 000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.16 | Реконструкция Комсомольского проспекта от ул. Ленина до ул. Екатерининской по нечетной стороне, Тр-5в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.16.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 14 272, 200 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.16, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 14 272, 200 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.17 | Реконструкция ул. Революции. Второй этап – площадь ЦКР, участок ул. Революции от площади ЦКР до ул. Куйбышева, участок ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Пушкина, ул. Пушкина от площади ЦКР до Комсомольского проспекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.17.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 33 041, 100 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 34 616, 100 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.17.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | - | 1, 13 | 1, 13 | 1, 13 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 147 728, 300 | 84 615, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 64 506, 700 | 443 184, 800 | 253 845, 800 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.17, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 132 163, 900 | 590 913, 100 | 338 461, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 33 041, 100 | 147 728, 300 | 84 615, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 99 122, 800 | 443 184, 800 | 253 845, 800 |
| 1.1.1.1.18 | Реконструкция ул. Революции: 2 очередь моста через реку Егошиху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.18.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | 0, 547 | 0, 547 | 0, 547 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 82 902, 600 | 100 000, 000 | 165 000, 000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 104 297, 500 | 361 481, 800 | 577 928, 400 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.18, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 187 200, 100 | 461 481, 800 | 742 928, 400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 82 902, 600 | 100 000, 000 | 165 000, 000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 104 297, 500 | 361 481, 800 | 577 928, 400 | 0,000 |
| 1.1.1.1.19 | Реконструкция площади Восстания. 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.19.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 284 496, 900 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 714 861, 400 | 0,000 |
| 1.1.1.1.19.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | - | - | - | 1,2 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 140 318, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 420 955, 100 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.19, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 999 358, 300 | 561 273, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 284 496, 900 | 140 318, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 714 861, 400 | 420 955, 100 |
| 1.1.1.1.20 | Строительство автомобильной дороги по ул. Углеуральской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.20.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 128 450, 800 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 385 352, 400 | 0,000 |
| 1.1.1.1.20.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | - | - | - | 0,9 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 61 997, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 185 993, 000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.20, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 513 803, 200 | 247 990, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 128 450, 800 | 61 997, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 385 352, 400 | 185 993, 000 |
| 1.1.1.1.21 | Строительство автомобильной дороги по ул. Агатовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.21.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 2 166, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 6 498, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.21.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | - | - | 0,7 | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38 847, 000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 116 541, 000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.21, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 8 664, 700 | 0,000 | 155 388, 000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 2 166, 200 | 0,000 | 38 847, 000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 6 498, 500 | 0,000 | 116 541, 000 | 0,000 |
| - 1.1.1.1.22 | Строительство автомобильной дороги по ул. Топазной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.22.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 2 052, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 6 156, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.22.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | - | - | 0,7 | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25 536, 100 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 76 608, 300 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.22, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 8 208, 700 | 0,000 | 102 144, 400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 2 052, 200 | 0,000 | 25 536, 100 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 6 156, 500 | 0,000 | 76 608, 300 | 0,000 |
| - 1.1.1.1.23 | Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Куйбышева, 1 от ул. Петропавловской до выпуска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.23.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 7 202, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.23, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 7 202, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.1.1.1.24 | Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Куфонина от ул. Трамвайной до ул. Подлесной до выпуска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.24.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 9 362, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.24, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 9 362, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.1.1.1.25 | Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Окулова, 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.25.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 7 202, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.25.2 | выполненные строительно-монтажные работы | ед. | - | - | 1 | 1 | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 40 000, 000 | 47 321, 200 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.25, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 7 202, 200 | 40 000, 000 | 47 321, 200 | 0,000 |
| 1.1.1.1.26 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Куфонина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.26.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60 106, 900 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 180 320, 700 | 0,000 |
| 1.1.1.1.26.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | - | - | - | 0,6 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28 984, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 86 954, 700 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.26, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 240 427, 600 | 115 939, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60 106, 900 | 28 984, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 180 320, 700 | 86 954, 700 |
| 1.1.1.1.27 | Реконструкция автомобильной дороги по проспекту Парковый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.27.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 102 423, 100 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 307 269, 300 | 0,000 |
| 1.1.1.1.27.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | - | - | - | 2,3 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 49 319, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 147 958, 300 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.27, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 409 692, 400 | 197 277, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 102 423, 100 | 49 319, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 307 269, 300 | 147 958, 300 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2 121 154,98535 | 765 087, 418 | 1 841 809, 003 | 6 165 796, 900 | 2 126 087, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 466 784,20868 | 240 087,418 | 716 809, 003 | 1 583 398,400 | 531 521,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 19 117,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 779 513,600 | 525 000, 000 | 1 125 000, 000 | 4 582 398, 500 | 1 594 565, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 599 239,57667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 256 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции мест отвала снега |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Строительство места отвала снега по ул. Промышленной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 15 188, 451 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15 188, 451 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15 188, 451 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.1.1.3 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству подпорной стенки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Строительство подпорной стенки с устройством противопожарного проезда по ул. Льва Шатрова, 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 4 161, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4 161, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4 161, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2 140 504,93635 | 765 087, 418 | 1 841 809, 003 | 6 165 796, 900 | 2 126 087, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 486 134,15968 | 240 087, 418 | 716 809, 003 | 1 583 398, 400 | 531 521, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 19 117,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 779 513,600 | 525 000, 000 | 1 125 000, 000 | 4 582 398, 500 | 1 594 565, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 599 239,57667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 256 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.1.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.2.1 | Обеспечение строительства и реконструкции сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.2.1.1 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 84,0 | 16,15 | 30, 61 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 53 888, 21172 | 31 797, 1828 | 80 000, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 53 224, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.2 | количество оплаченных работ | ед. | - | - | - | 1 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20 000, 000 | 20 000, 000 |
| 1.1.2.1.1.3 | выполненные проектно-изыскательские работы на строительство сетей наружного освещения | ед. | 10 | 6 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 21 735, 43548 | 10 746, 6172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 24 776, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | выполненные проектно-изыскательские работы на строительство сетей наружного освещения (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3 770, 50531 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.4 | технологическое присоединение к сетям | ед. | 22 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 522,7168 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 157 918, 06931 | 42 543, 800 | 80 000,000 | 20 000,000 | 20 000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 76 146, 364 | 42 543, 800 | 80 000,000 | 20 000,000 | 20 000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3 770, 50531 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 78 001, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.1.2.1.2 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (Контракт жизненного цикла) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | Протяженность построенных (реконструированных) сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (Контракт жизненного цикла) | км | 58, 09 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 33 133, 950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.2.2 | количество оплаченных работ | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 30 079, 500 | 29 480, 400 | 28 902, 400 | 29 612, 300 |
| 1.1.2.1.2.3 | выполненные проектно-изыскательские работы на строительство сетей наружного освещения (Контракт жизненного цикла) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 8 123, 316 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 41 257, 266 | 30 079, 500 | 29 480, 400 | 28 902, 400 | 29 612, 300 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 199 175, 33531 | 72 623, 300 | 109 480, 400 | 48 902, 400 | 49 612, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 117 403, 630 | 72 623, 300 | 109 480, 400 | 48 902, 400 | 49 612, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3 770, 50531 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 78 001, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 199 175, 33531 | 72 623, 300 | 109 480, 400 | 48 902, 400 | 49 612, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 117 403, 630 | 72 623, 300 | 109 480, 400 | 48 902, 400 | 49 612, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3 770, 50531 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 78 001,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2 339 680,27166 | 837 710, 718 | 1 951 289, 403 | 6 214 699, 300 | 2 175 699, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 603 537,78968 | 312 710, 718 | 826 289, 403 | 1 632 300, 800 | 581 134, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22 888,10531 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 857 514,800 | 525 000, 000 | 1 125 000, 000 | 4 582 398, 500 | 1 594 565, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 599 239,57667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 256 500, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- Приложение

к системе программных мероприятий

подпрограммы 1.1 «Развитие улично-дорожной сети путем строительства

и реконструкции автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений» муниципальной программы «Развитие

автомобильных дорог и дорожных

сооружений в городе Перми»

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми

по подпрограмме 1.1 «Развитие улично-дорожной сети путем строительства и реконструкции автомобильных

дорог, искусственных дорожных сооружений» муниципальной программы «Развитие автомобильных

дорог и дорожных сооружений в городе Перми»

- Таблица 1

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.1. Реконструкция ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | повышение безопасности дорожного движения путем увеличения пропускной способности ул. Карпинского на участке от ул. Мира до шоссе Космонавтов, реконструкции путепровода, обеспечения нормативного состояния дорожного покрытия |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструкции, - 0,971 км |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ – 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 2 274 644,78701 тыс. руб. в том числе: 2 253 424,78701 тыс. руб. – строительно-монтажные работы; 21 220,000 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 |
|  |  | всего, в том числе | 2 274 644, 78701 | 739 766, 76601 | 412 813, 300 |  | 851 344, 321 | 270 720, 400 |
|  |  | бюджет города Перми | 649 361, 617 | 232 466, 796 | 83 515,800 |  | 265 698, 921 | 67 680, 100 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5 305, 000 | 5 305, 000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1 463 532, 100 | 345 548, 900 | 329 297, 500 |  | 585 645, 400 | 203 040, 300 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 156 446, 07001 | 156 446, 07001 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  |  |  | 2022 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций | км | 0,971 |  |  |  | 2021 |  |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы | км | 0,971 |  |  |  | 2025 |  |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,971 |  |  |  | 2026 |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 17 октября 2014 № 9, от 02 ноября 2021 № 13 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  | 2017-2022 годы |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  | 2021-2025 годы |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  | 2026 год |  |  |

- Таблица 2

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автомобильная дорога по Ивинскому проспекту |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.3. Строительство автомобильной дороги по Ивинскому проспекту |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | повышение связности и эффективности существующей инфраструктуры с целью экономии времени в пути при совершении поездок из удаленных районов в центр и между районами |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенной автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию, – 1,1 км |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022-2026 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ – 2026 год |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 620628,100 тыс. руб. в том числе: 599 229,700 тыс. руб. – строительно-монтажные работы; 21 398,400 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы. |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2022 | 2025 | 2026 |
|  |  | всего, в том числе | 620 628,100 | 21 398,400 | 350 000,000 | 249 229,700 |
|  |  | бюджет города Перми | 171 205,800 | 21 398,400 | 87 500,000 | 62 307,400 |
|  |  | Бюджет Пермского края | 449 422,300 | 0,000 | 262 500,000 | 186 922,300 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2022 |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 1,1 | 2026 |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,1 | 2027 |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 14 августа 2019 г. № 9, от 11 июня 2021 г. № 8, от 02 ноября 2021 г. № 13 |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2022 год |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  | 2025-2026 годы |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2027 год |  |  |

- Таблица 3

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пересечение ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.3. Реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | снижение напряженности транспортного движения на улице Героев Хасана в районе тоннеля при сохранении и возможном увеличении интенсивности движения транспортных средств, повышение безопасности участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого проведены работы по реконструкции, – 1,1 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2015-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ - 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 801476,49349 тыс. руб., в том числе: 789981,49349 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы; 11 495,000 тыс. руб. – прочие виды работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | всего, в том числе | 801476, 49349 | 17500, 000 | 198518, 280 | 138817, 614 | 408283, 90326 | 26852, 71807 |  | 8,97816 | 0,000 | 11 495, 000 |
|  |  | бюджет города Перми | 216888, 25733 | 4375, 000 | 53004, 570 | 31329, 414 | 116029, 10185 | 655, 17148 |  | - | 0,000 | 11 495, 000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 93,77299 | - | - | - | 75,96631 | 8,82852 |  | 8,97816 | - | - |
|  |  | бюджет Пермского края | 544805, 7451 | 13125, 000 | 145513, 710 | 93988, 200 | 292178, 8351 | - |  | - | - | - |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 39688, 71807 | - | - | 13500, 000 | - | 26188, 71807 |  | - | - | - |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектная документация по реконструкции участка автомобильной дороги с положительным заключением экспертизы | ед. | 1 |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  | количество выполненных этапов работ по реконструкции проезжей части автомобильной дороги (переустройство коммуникаций) | ед. | 1 |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,1 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  | заключенный договор компенсации расходов по переустройству ВЛ-110 кВ | ед. | 1 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  | компенсация расходов по переустройству ВЛ-110 кВ в рамках заключенного в 2018 году договора | ед. | 1 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  | количество выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество изъятых земельных участков | ед. | 1 |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр проектной документации - 21/6997; положительное заключение государственной экспертизы от 19 апреля 2016 г. № 073-16/ЕГЭ-3719/03 (ФАУ «Главгосэкспертиза России», Екатеринбургский филиал); положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 26 августа 2016 г. № 59-1-6-0158-16; положительное заключение государственной экспертизы от 31 января 2017 г. № 59-1-1-3-0007-17 (КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края»); положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 31 января 2017 г. № 59-1-6-0011-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 13 октября 2017 г. № 8, от 25 октября 2021 г. № 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 05 сентября 2017 г. № 35-БК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  |  | срок реализации |  |  |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  |  |  |  | 2015-2017 годы |  |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 2017-2018 годы |  |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |
|  |  | заключение договора компенсации расходов по переустройству ВЛ-110 кВ |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |
|  |  | технологическое присоединение к электрическим сетям |  |  |  |  |  |  | 2019-2020 годы |  |  |  |
|  |  | изъятие земельных участков |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |

- Таблица 4

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автодорожный путепровод по ул. Монастырской на 4А + 325 км перегона Пермь II - Пермь I Свердловской железной дороги |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.4. Реконструкция автодорожного путепровода по ул. Монастырской на 4А + 325 км перегона Пермь II-Пермь I Свердловской железной дороги |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность путепровода, в отношении которого проведены работы по реконструкции, - 27,2 п. м |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022-2025 годы |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ - 2025 год |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1 603 947,700 тыс. руб., в том числе: 35 000,000 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы; 1 568 947,700 тыс. руб. – строительно-монтажные работы. |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  | всего, в том числе | 1603947,700 | 35000,000 | 105000,000 | 105000,000 | 1358947,700 |
|  |  | бюджет города Перми | 418486,900 | 26250,000 | 26250,000 | 26250,000 | 339736,900 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1185460,800 | 8750,000 | 78750,000 | 78750,000 | 1019210,800 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2022 |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | п. м | 27,2 |  | 2023-2025 |  |  |
|  | протяженность путепровода, введенного в эксплуатацию | п. м | 27,2 |  | 2026 |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 02 ноября 2021 г. № 13, от 11 октября 2019 г. № 10 |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2022 год |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  | 2023-2025 годы |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2026 год |  |  |

- Таблица 5

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Карла Модераха, ул. Александра Турчевича, ул. Николая Воронцова, ул. Василия Татищева в квартале 272 Свердловского района г. Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.5. Строительство автомобильных дорог по ул. Карла Модераха, ул. Александра Турчевича, ул. Николая Воронцова, ул. Василия Татищева в квартале 272 Свердловского района г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение удобного, быстрого и безопасного транспортного сообщения для создания комфортных условий передвижения жителей жилого района Красные Казармы |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенных автомобильных дорог – 1,156 км |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2020-2022 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ – 2020 год |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 34 038,500 тыс. руб. в том числе: 5 820,500 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы; 28 218,000 тыс. руб. – строительно-монтажные работы. |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | всего | 2020 | 2022 |
|  |  | всего, в том числе | 34038,500 | 28218,000 | 5820,500 |
|  |  | бюджет города Перми | 6173,225 | 352,725 | 5820,500 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1058,17463 | 1058,17463 | - |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 26807,10037 | 26807,10037 | - |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 1,156 |  | 2020 |
|  | откорректированная проектная документация | ед. | 1 |  | 2022 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 27 декабря 2019 г. № 14, от 30 июля 2021 г. № 10 |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  | 2020 год |
|  |  | корректировка проектной документации |  |  | 2022 год |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2020 год |

- Таблица 6

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.6. Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | повышение безопасности дорожного движения путем увеличения пропускной способности ул. Карпинского на участке от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии, обеспечение нормативного состояния дорожного покрытия |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструкции, – 1,2 км |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2019-2022 годы |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ – 2022 год |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 760 825,4397 тыс. руб. в том числе: 12 016,16416 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы; 748 809,27554 тыс. руб. – строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | всего, в том числе | 760 825,4397 | 12016,16416 | 212073,98404 | 449328,4915 | 87406,800 |
|  |  | бюджет города Перми | 188599,400 | 0,000 | 68313,900 | 120285,500 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12016,16416 | 12016,16416 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 515568,95124 | 0,000 | 106260,08404 | 321902,0672 | 87406,800 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 44640,9243 | 0,000 | 37500,000 | 7140,9243 | 0,000 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  |  | 2019 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено восстановление трассы | км | 1,2 |  |  | 2019 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнена расчистка полосы отвода | км | 1,2 |  |  | 2019 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций | км | 1,2 |  |  | 2020 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 1,2 |  |  | 2022 |  |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,2 |  |  | 2023 |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | проектная документация разработана в 2019 году, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации № 59-1-3-02-97-19 |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 17 октября 2014 г. № 9, от 02 ноября 2021 г. № 13 |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 26 июня 2019 г. № 9-БК |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  | 2017-2019 годы |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  | 2019-2022 годы |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  | 2023 год |  |

- Таблица 7

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Грибоедова от ул. Уинской до ул. Лесной |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.7. Реконструкция ул. Грибоедова от ул. Уинской до ул. Лесной |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети ул. Грибоедова; оптимизация транспортных потоков |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию, - 0,4 км |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2021-2024 годы |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ - 2024 год |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 248283,408 тыс. руб., в том числе: 12 363,008 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы; 235 920,400 тыс. руб. – строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  | всего, в том числе | 248 283,408 | 12 363, 008 | 176 940, 300 | 1 433, 318 | 57 546, 782 |
|  |  | бюджет города Перми | 71 343,108 | 12 363, 008 | 0,000 | 1 433, 318 | 57 546, 782 |
|  |  | бюджет Пермского края | 176 940,300 | 0,000 | 176 940,300 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2021 |  |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 0,4 | 2024 |  |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,4 | 2025 |  |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | проектная документация разработана в 2021 году, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации № 59-1-1-3-006651-2021 |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | Протокол ИК от 14 августа 2019 г. № 9, от 15 апреля 2022 г. № 4, от 02 ноября 2021 г. № 13 |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |  |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2021 год |  |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  | 2022-2024 годы |  |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2025 год |  |  |  |

- Таблица 8

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Сапфирная в жилом районе Ива-1 Мотовилихинского района г. Перми |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.8. Строительство автомобильной дороги по ул. Сапфирной в жилом районе Ива-1 Мотовилихинского района г. Перми |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение удобного, быстрого и безопасного транспортного сообщения для создания комфортных условий передвижения жителей жилого района Ива-1 |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию, – 1,25 км |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022 год |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ – 2022 год |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 284 749,883 тыс. руб., в том числе: 14 749,883 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы; 270 000,000 тыс. руб. – строительно-монтажные работы |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | 2022 |  |
|  |  | всего, в том числе | 284 749,883 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 25 549,883 |  |
|  |  | бюджет Пермского края | 2 700,000 |  |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 256 500,000 |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 1,25 | 2022 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,25 | 2023 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | проектная документация разработана в 2020 году, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации № 59-1-1-3-037639-2020 |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии - | протокол ИК от 02 ноября 2021 г. № 13, от 11 июня 2022 г. №7 |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | строительно-монтажные работы |  | 2022 год |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2023 год |

- Таблица 9

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Плеханова от шоссе Космонавтов до ул. Грузинской |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.9. Реконструкция ул. Плеханова от шоссе Космонавтов до ул. Грузинской |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети ул. Плеханова; оптимизация транспортных потоков |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой проведены работы по реконструкции, – 0,9 км |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2021-2027 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ – 2027 год |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 854 817,400 тыс. руб., в том числе: 54 750,000 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы; 800 067,400 тыс. руб. – строительно-монтажные работы |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2022 | 2025 | 2026 |
|  |  | всего, в том числе | 854 817, 400 | 54 750, 000 | 384 152, 200 | 415 915, 200 |
|  |  | бюджет города Перми | 192 549, 900 | 0,000 | 88 571, 100 | 103 978, 800 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13 812, 600 | 13 812, 600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 607 517, 500 | 0,000 | 295 581, 100 | 311 936, 400 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 40 937, 400 | 40 937, 400 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2022 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 0,9 |  | 2027 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,9 |  | 2028 год |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 14 июня 2019 г. № 8, от 02 апреля 2021 г. № 4, от 02 ноября 2021 г. № 13 |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2021 год |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  | 2025-2027 годы |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2028 год |  |

- Таблица 10

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.11. Реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | увеличение пропускной способности ул. Героев Хасана; оптимизация транспортных потоков |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность реконструированного участка улицы – 1,6 км |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ – 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1 588 270,24609 тыс. руб., в том числе: 255 054,61269 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы; 1 333 215,6334 тыс. руб. – строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |
|  |  | всего, в том числе | 1 588 270, 24609 | 255054, 61269 | 706560, 91316 |  | 299 471, 50355 |  | 327 183, 21669 |
|  |  | бюджет города Перми | 376 477, 7596 | 170 651, 94649 | 134 280, 45711 |  | 71 545, 356 |  | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 99 758, 84049 | 5 379, 500 | 3 728, 89291 |  | 90 650, 44758 |  | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 690 000, 92017 | 64 277, 8202 | 488 447, 400 |  | 137 275, 69997 |  | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 422 032, 72583 | 14 745, 346 | 80 104, 16314 |  | 0,000 |  | 327 183, 21669 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  |  | 2019 |  |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены разбивочные работы | км | 1,6 |  |  | 2019 |  |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено строительство ливневой канализации | км | 1,6 |  |  | 2019 |  |  |  |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены строительно-монтажные работы | км | 1,6 |  |  | 2022 |  |  |  |
|  | протяженность реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,6 |  |  | 2023 |  |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий от 02 ноября 2018 г. № 59-1-1-3-004017-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 31 марта 2017 г. № 3, от 05 июня 2020 г. № 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  |  |  | 2018-2019 годы |  |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  | 2020-2022 годы |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  | 2023 год |  |

- Таблица 11

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии. 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.12. Реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии. 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | увеличение пропускной способности ул. Революции на участке от площади центрального колхозного рынка до ул. Сибирской, повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструкции, – 1,13 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ – 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1 213 089,19229 тыс. руб., в том числе: 61 819,16862 тыс. руб. –проектно-изыскательские работы; 1 151 270,02367 тыс. руб. – строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  | 2021 | 2022 |
|  |  | итого | 1 213 089, 19229 |  | 61 819, 16862 | 561 194, 23126 | 461 486, 5307 |  |  | 125 909, 28974 | 2 679, 97197 |
|  |  | бюджет города Перми | 309 438, 58853 |  | 14 521, 09462 | 235 940, 2316 | 58 977, 26231 |  |  | 0, 000 | 0, 000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 71 956, 84198 |  | 20 923, 199 | 44 317, 50538 | 0,000 |  |  | 6 716, 1376 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 407 924, 42599 |  | 26 374, 875 | 280 936, 49428 | 100 613, 05671 |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 423 769, 33579 |  | 0,000 | 0,000 | 301 896, 21168 |  |  | 119 193, 15214 | 2 679, 97197 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  |  |  | год реализации |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  |  |
|  | снесенные здания, расположенные на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской | ед. |  | 2 |  |  |  | 2019 |  |  |  |
|  | протяженность устроенной ливневой канализации по ул. Куйбышева | п. м |  | 581,3 |  |  |  | 2019 |  |  |  |
|  | демонтированные сооружения на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. |  | 2 |  |  |  | 2019 |  |  |  |
|  | выполненная электрохимическая защита дождевой канализации | ед. |  | 1 |  |  |  | 2019 |  |  |  |
|  | количество вырубленных деревьев на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. |  | 55 |  |  |  | 2019 |  |  |  |
|  | количество смонтированных светофорных объектов | ед. |  | 4 |  |  |  | 2019 |  |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций (водопровод, хозфекальная канализация, теплосети, сети газоснабжения) | км |  | 1,059 |  |  |  | 2019 |  |  |  |
|  | выполнение строительно-монтажных работ | км |  | 1,13 |  |  |  | 2021 |  |  |  |
|  | протяженность построенных трамвайных путей | км |  | 3,1 |  |  |  | 2021 |  |  |  |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км |  | 1,13 |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 05 июля 2018 г. № 59-1-1-3-0083-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 13 октября 2014 г. № 9, от 25 января 2019 г. № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2018 г. № 12-БК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  |  |  |  | 2017-2018 годы |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 2019-2022 годы |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  |

- Таблица 12

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автомобильная дорога по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.13. Строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | развитие транспортного сообщения между Ленинским и Дзержинским районами города, развитие маршрутов общественного транспорта |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенной автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию, – 0,7 км |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2021-2022 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 180 101,78114 тыс. руб., в том числе: 180 101,78114 тыс. руб. – прочие виды работ |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | всего | 2021 | 2022 |
|  |  | всего, в том числе | 180 101, 78114 | 164 599, 38346 | 15 502, 39768 |
|  |  | бюджет города Перми | 15 502, 41422 | 0,01654 | 15 502, 39768 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 48 155, 48346 | 48 155, 48346 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 116 443, 88346 | 116 443, 88346 | 0,000 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2021 |  |
|  | Выполненные проектно-изыскательские работы (оплата работ по решению суда) | ед. | 1 | 2022 |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 12 октября 2018 г. № 10, от 25 октября 2021 г. № 12 |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | проектно-изыскательские работы |  | 2021 год |  |
|  |  | проектно-изыскательские работы (оплата работ по решению суда) |  | 2022 год |  |

- Таблица 13

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Микрорайон Нижнее Васильево |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.15. Реконструкция автомобильной дороги в микрорайоне Нижнее Васильево |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | - |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2023-2024 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ – 2024 год |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 198 000,000 тыс. руб., в том числе 18 000,000 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы; 180 000,000 тыс. руб. – строительно-монтажные работы |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | всего | 2023 | 2024 |
|  |  | бюджет города Перми | 198000,000 | 18000,000 | 180000,000 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2023 год |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 1,4 | 2023 год |  |
|  | ввод объекта в эксплуатацию | км | 1,4 | 2024 год |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 02 ноября 2021 г. № 13 |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2022 год |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  | 2024 год |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2024 год |  |

- Таблица 14

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Комсомольский проспекта от ул. Ленина до ул. Екатерининской по нечетной стороне, Тр-5в |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.16. Реконструкция Комсомольского проспекта от ул. Ленина до ул. Екатерининской по нечетной стороне, Тр-5в |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность реконструированного участка дороги – 2,7 км |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2024 год |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 14 272,200 тыс. руб., в том числе 14 272,200 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | 2024 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 14 272,200 |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2024 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 02 ноября.2021 г. № 13, от 15 апреля 2022 г. № 4 |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2024 год |

- Таблица 15

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Революции. Второй этап - площадь ЦКР, участок ул. Революции от площади ЦКР до ул. Куйбышева, участок ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Пушкина, ул. Пушкина от площади ЦКР до Комсомольского проспекта |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Реконструкция |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.17. Реконструкция ул. Революции. Второй этап - площадь ЦКР, участок ул. Революции от площади ЦКР до ул. Куйбышева, участок ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Пушкина, ул. Пушкина от площади ЦКР до Комсомольского проспекта |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети в квартале: ул. Революции, площадь ЦКР, ул. Пушкина, ул. Куйбышева; оптимизация транспортных потоков |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой проведены работы по реконструкции, - 1,5 км |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2024-2027 годы |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ – 2027 год |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 1399999,200 тыс. руб., в том числе 132 163,900 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы; 1 267 835,300 тыс. руб. – строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  | всего, в том числе | 1 399 999,200 | 132 163,900 | 590 913,100 | 338 461,100 | 338 461,100 |
|  |  | бюджет города Перми | 350 000,000 | 33 041,100 | 147 728,300 | 84 615,300 | 84 615,300 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1 049 999,200 | 99 122,800 | 443 184,800 | 253 845,800 | 253 845,800 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  |  | 2024 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 1,5 |  |  | 2027 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,5 |  |  | 2028 |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 12 октября 2018 г. № 10, от 02 ноября 2021 г. №13 |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  | 2024 год |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  | 2025-2027 годы |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  | 2028 год |  |

- Таблица 16

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Революции: 2 очередь моста через реку Егошиху |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Реконструкция |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.18. Реконструкция ул. Революции: 2 очередь моста через реку Егошиху |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети по ул. Революции; оптимизация транспортных потоков |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой проведены работы по реконструкции, – 0,547 км |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ - 2025 год |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 1 410 246,050 тыс. руб., в том числе 18 635,750 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы; 1 391 610,300 тыс. руб. – строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  | всего, в том числе | 1410246,050 | 18635,750 | 187200,100 | 461481,800 | 742928,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 347902,6625 | 0,0625 | 82902,600 | 100000,000 | 165000,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4658,9375 | 4658,9375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1057684,450 | 13976,750 | 104297,500 | 361481,800 | 577928,400 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2021 |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 0,547 |  | 2025 |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,547 |  | 2026 |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 12 октября 2018 г. № 10, от 02 ноября 2021 г. №13 |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2021 год |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  | 2023-2025 годы |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2026 год |  |  |

- Таблица 17

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | площадь Восстания. 2 этап |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.19. Реконструкция площади Восстания. 2 этап |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети площади Восстания и прилегающих улиц; оптимизация транспортных потоков; строительство ТПУ «Мотовилиха» |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой проведены работы по реконструкции, – 1,2 км |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2025-2026 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ – 2026 год |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1 560 631,800 тыс. руб., в том числе 999 358,300 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы; 561 273,500 тыс. руб. – строительно- монтажные работы |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | всего | 2025 | 2026 |
|  |  | всего, в том числе | 1560631,800 | 999358,300 | 561273,500 |
|  |  | бюджет города Перми | 424815,300 | 284496,900 | 140318,400 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1135816,500 | 714861,400 | 420955,100 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2025 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 1,2 |  | 2026 |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,2 |  | 2027 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 12 октября 2018 г. № 10, от 02 ноября 2021 г. №13 |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2025 год |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  | 2026 год |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2027 год |

- Таблица 18

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Углеуральская |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.20. Строительство автомобильной дороги по ул. Углеуральской |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого проведены работы по реконструкции, – 0,9 км |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2025-2026 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ – 2027 год |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1 009 784,600 тыс. руб., в том числе: 513 803,200 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы; 495 981,400 тыс. руб. – строительно- монтажные работы |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  | всего, в том числе | 1009784,600 | 513803,200 | 247990,700 | 247990,700 |
|  |  | бюджет города Перми | 252446,200 | 128450,800 | 61997,700 | 61997,700 |
|  |  | бюджет Пермского края | 757338,400 | 385352,400 | 185993,000 | 185993,000 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2025 |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 0,9 | 2027 |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,9 | 2028 |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 12 октября 2018 г. № 10, от 02 ноября 2021 г. № 13 |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2025 год |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  | 2026-2027 год |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2028 год |  |  |

- Таблица 19

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Агатовая |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.21. Строительство автомобильной дороги по ул. Агатовой |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенной автомобильной дороги – 0,7 км |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2023-2025 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ – 2025 год |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 164052,700 тыс. руб., в том числе: 8 664,700 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы; 155 388,000 тыс. руб. – строительно-монтажные работы |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | итого | 2023 | 2025 |
|  |  | всего, в том числе | 164052,700 | 8664,700 | 155388,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 41013,200 | 2166,200 | 38847,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 123039,500 | 6498,500 | 116541,000 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2023 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 0,7 | 2025 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,7 | 2026 |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 02 ноября 2021 г. № 13 |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2023 год |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  | 2025 год |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2026 год |  |

- Таблица 20

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Топазная |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.22. Строительство автомобильной дороги по ул. Топазная |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенной автомобильной дороги - 0,7 км |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2023-2025 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ - 2025 год |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 110 353,100 тыс. руб., в том числе: 8 208,700 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы; 102 144,400 тыс. руб. – строительно- монтажные работы |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | итого | 2023 | 2025 |
|  |  | всего, в том числе | 110353,100 | 8208,700 | 102144,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 27588,300 | 2052,200 | 25536,100 |
|  |  | бюджет Пермского края | 82764,800 | 6156,500 | 76608,300 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2023 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 0,7 | 2025 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,7 | 2026 |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 02 ноября 2021 г. № 13 |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2023 год |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  | 2025 год |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2026 год |  |

- Таблица 21

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Куйбышева, 1 от ул. Петропавловской до выпуска |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.23. Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Куйбышева, 1 от ул. Петропавловской до выпуска |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | Снижение негативных воздействий на реки сточными водами с автомобильных дорог. Обеспечение улично-дорожной сети системой ливневой канализации |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | - |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2023 год |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 7202,200 тыс. руб., в том числе 7202,200 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | 2023 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 7202,200 |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2023 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 02 ноября 2021 № 13 |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2023 год |

- Таблица 22

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Куфонина от ул. Трамвайной до ул. Подлесной до выпуска |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.24. Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Куфонина от ул. Трамвайной до ул. Подлесной до выпуска |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | Снижение негативных воздействий на реки сточными водами с автомобильных дорог. Обеспечение улично-дорожной сети системой ливневой канализации |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | - |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2023 год |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 9362,900 тыс. руб., в том числе: 9362,900 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | 2023 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 9362,900 |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2023 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 02 ноября 2021 г. № 13 |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2023 год |

- Таблица 23

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Окулова, 73 |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.25. Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Окулова, 73 |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | Снижение негативных воздействий на реки сточными водами с автомобильных дорог. Обеспечение улично-дорожной сети системой ливневой канализации |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | - |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2023-2025 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ – 2025 год |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 94 523,400 тыс. руб., в том числе 7 202,200 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы; 87 321,200 тыс. руб. – строительно-монтажные работы |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  | всего, в том числе | 94523,400 | 7202,200 | 40000,000 | 47321,200 |
|  |  | бюджет города Перми | 94523,400 | 7202,200 | 40000,000 | 47321,200 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2023 |  |  |
|  | количество очистных сооружений, в отношении которых выполнены строительно-монтажные работы | ед. | 1 | 2025 |  |  |
|  | количество очистных сооружений, введенных в эксплуатацию | ед. | 1 | 2026 |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 02 ноября 2021 г. № 13 |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2023 год |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  | 2024-2025 годы |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2026 год |  |  |

- Таблица 24

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Куфонина |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.26 Реконструкция ул. Куфонина |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обустройство ул. Куфонина трамвайными путями; развитие маршрутов общественного транспорта |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию по итогам реконструкции, - 0,6 км |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2025-2027 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ - 2027 год |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 472 306,800 тыс. руб., в том числе: 240 427,600 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы; 231 879,200 тыс. руб. – строительно-монтажные работы |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  | всего, в том числе | 472306,800 | 240427,600 | 115939,600 | 115939,600 |
|  |  | бюджет города Перми | 118076,700 | 60106,900 | 28984,900 | 28984,900 |
|  |  | бюджет Пермского края | 354230,100 | 180320,700 | 86954,700 | 86954,700 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2025 |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 0,6 | 2027 |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,6 | 2028 |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 11 октября 2019 г. № 10, от 02 ноября 2021 г. № 13 |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2025 год |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  | 2026-2027 годы |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2028 год |  |  |

Таблица 25

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | проспект Парковый |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.27. Реконструкция проспекта Парковый |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обустройство проспекта Парковый трамвайными путями; развитие маршрутов общественного транспорта |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию по итогам реконструкции, – 2,3 км |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2025-2027 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ - 2027 год |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 804 247,800 тыс. руб., в том числе: 409 692,400 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы; 394 555,400 тыс. руб. – строительно-монтажные работы |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  | всего, в том числе | 804247,800 | 409692,400 | 197277,700 | 197277,700 |
|  |  | бюджет города Перми | 201061,900 | 102423,100 | 49319,400 | 49319,400 |
|  |  | бюджет Пермского края | 603185,900 | 307269,300 | 147958,300 | 147958,300 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2025 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 2,3 |  | 2027 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, веденного в эксплуатацию | км | 2,3 |  | 2028 |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 11 октября 2019 г. № 10, от 02 ноября 2021 г. №13 |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2025 год |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  | 2026-2027 годы |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2028 год |  |

- Таблица 26

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | место отвала снега по ул. Промышленной |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство места отвала снега по ул. Промышленной |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | снижение негативных воздействий на окружающую среду по итогам таяния загрязненного снега, счищаемого с улично-дорожной сети города Перми |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь построенного места отвала снега - 13 га; вместимость объекта - 300 тыс. куб. м |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022 год |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 15 188,451 тыс. руб., в том числе: 15 188,451 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | 2022 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 15 188,451 |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация, имеющая положительное заключение органов экспертизы | ед. | 1 | 2022 год |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 02.11.2021 № 13, от 11 мая 2021 г. № 7 |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2022 год |

- Таблица 27

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Подпорная стенка с устройством противопожарного проезда по ул. Льва Шатрова, 35 |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.3.1. Строительство подпорной стенки с устройством противопожарного проезда по ул. Льва Шатрова, 35 |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УКС |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | - |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022 год |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 4161,500 тыс. руб., в том числе: 4161,500 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | 2022 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 4161,500 |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2022 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 11 июня 2021 г. № 8 |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2022 год |

- Таблица 28

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) |  |  | сети наружного освещения на улицах и дорогах города Перми |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования |  |  | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия |  |  | 1.1.2.1.1. Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель |  |  | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы |  |  | ДДБ |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества |  |  | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик |  |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы |  |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений |  |  | обеспечение нормативным освещением улиц и дорог города Перми, повышение безопасности участников дорожного движения |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта |  |  | протяженность построенных сетей наружного освещения – 130,76 км, в том числе: 2022 год – 84,0 км; 2023 год – 16,15 км; 2024 год – 30,61 км |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства |  |  | 2022-2026 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  |  | выполнение строительно-монтажных работ – 2022-2026 годы |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. |  |  | 320 461,86931 тыс. руб., в том числе: 61 551,67479 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы, 258 910,19452 строительно-монтажные работы |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  | всего, в том числе | 320 461,86931 | 157 918,06931 | 42 543,800 | 80 000,000 | 20 000,000 | 20 000,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 238 690,164 | 76 146,364 | 42 543,800 | 80 000,000 | 20 000,000 | 20 000,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3 770,50531 | 3 770,50531 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 78 001,200 | 78 001,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений |  |  |  |  | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения: |  |  |  |  |  |  | 2022 |
|  | микрорайон Январский |  |  |  |  | км | 20,46 |  |
|  | микрорайон Налимиха |  |  |  |  | км | 25,94 |  |
|  | микрорайон Гарцы, Висим |  |  |  |  | км | 4,5 |  |
|  | микрорайон Запруд |  |  |  |  | км | 3,6 |  |
|  | микрорайон Костарево |  |  |  |  | км | 3,9 |  |
|  | микрорайон Архиерейка |  |  |  |  | км | 3,7 |  |
|  | микрорайон Нижнее Васильево |  |  |  |  | км | 4,3 |  |
|  | микрорайон Бумкомбинат |  |  |  |  | км | 8,8 |  |
|  | микрорайон Ива |  |  |  |  | км | 8,8 |  |
|  | микрорайон Верхние Муллы |  |  |  |  | км | 5,25 | 2023 |
|  | микрорайон Нижняя Мостовая, дорога по ул. Репина |  |  |  |  | км | 2,7 |  |
|  | микрорайон шоссе Космонавтов от ул. Дениса Давыдова до ул. Рабочей |  |  |  |  | км | 8,2 |  |
|  | микрорайон Центральная Усадьба |  |  |  |  | км | 5,45 | 2024 |
|  | микрорайон Камский |  |  |  |  | км | 7,76 |  |
|  | микрорайон Октябрьский |  |  |  |  | км | 9,5 |  |
|  | микрорайон Верхнее Васильево |  |  |  |  | км | 7,9 |  |
|  | разработанная проектная документация по строительству сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  | 2022 |
|  | микрорайон Верхние Муллы |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
|  | микрорайон Октябрьский |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
|  | микрорайон Центральная Усадьба |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
|  | микрорайон Нижняя Мостовая, дорога по ул. Репина |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
|  | микрорайон Бумкомбинат |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
|  | ул. Ферма 3-я |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
|  | шоссе Космонавтов от ул. Дениса Давыдова до ул. Рабочей |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
|  | микрорайон Запруд |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
|  | микрорайон Верхнее Васильево |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
|  | микрорайон Нижнее Васильево |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
|  | Микрорайон Камский |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
|  | ул. 2-я Мулянская |  |  |  |  | ед. | 1 | 2023 |
|  | ул. Гальперина |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
|  | Гамовский тракт |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
|  | Гремячий лог, Лядовский тракт |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
|  | от ул. Вагонной до ул. Марии Загуменных и от ул. Белоевской до ул. Марии Загуменных |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
|  | микрорайон Чапаева 2 |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства |  |  | положительное заключение государственной экспертизы от 04 июля 2018 г. № 59-1-1-3-0081-18, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 13 августа 2018 г. № 59-1-0165-18 на объект капитального строительства «Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне Новые Водники: ул. Каховская 5-я от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сумская, Омутинский переулок, ул. Сокольская от ул. Каховской 5-й до ул. Каляева, ул. Каляева от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сокольская 3-я, Боцманский 1-й переулок, ул. Капитанская от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, проезд от ул. Сокольской до Боцманского 1-го переулка, ул. Каховская, ул. Каховская 2-я, Боцманский 2-й переулок, Боцманский 3-й переулок, ул. Каховская 3-я, ул. Каховская 4-я, Боцманский 4-й переулок» |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии |  |  | протокол ИК от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии |  |  | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  |  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2022 год |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы |  |  | 2022-2024 годы |  |

- Таблица 29

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Сети наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (Контракт жизненного цикла) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.2.1.2. Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (Контракт жизненного цикла) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение нормативным освещением улиц и дорог города Перми, повышение безопасности участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 159 331,866 тыс. руб., в том числе: 8123,316 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы; 151 208,550 тыс. руб. – строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  | всего, в том числе | 159 331, 866 | 41 257, 266 | 30 079, 500 | 29 480, 400 | 28 902, 400 | 29 612, 300 |
|  |  | бюджет города Перми | 159 331, 866 | 41 257, 266 | 30 079, 500 | 29 480, 400 | 28 902, 400 | 29 612, 300 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (КЖЦ) | км | 58,09 |  |  | 2022 |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 30 июля 2021 г. № 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  | 2022 год |  |  |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»:

3.1. строки 1.2.1.1.1.1-1.2.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 1 500, 0 | 14 700, 0 | 11 000, 0 | 58 873, 0 | 28 981, 0 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 468 473, 30662 | 452 605, 32571 | 429 590, 2051 | 500 000, 000 | 500 000, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3,03987 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 285 282, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений, на которых выполняется капитальный ремонт | ед. | 2 | 2 | 2 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 24 569, 187 | 171 958, 17429 | 70 409, 795 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 18 014, 6554 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.2. строку 1.2.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.5 | количество разработанных проектных документаций по капитальному ремонту искусственных дорожных сооружений, получивших положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 3 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 5 617, 0956 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.3. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 802 560, 18449 | 624 563, 500 | 300 000, 000 | 500 000,000 | 500 000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 517 274, 24462 | 624 563, 500 | 300 000, 000 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3,03987 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 285 282,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.4. строку 1.2.1.1.2.1 признать утратившей силу;

3.5. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 6 871,78673 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6 858,46023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 809 431,97122 | 624 563,500 | 300 000,000 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  | бюджет города Перми | 517 274, 24462 | 624 563, 500 | 300 000,000 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 16,36637 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 285 282,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6 858,46023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 809 431, 97122 | 624 563,500 | 300 000,000 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  | бюджет города Перми | 517 274, 24462 | 624 563, 500 | 300 000,000 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 16,36637 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 285 282,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6 858,46023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 809 431, 97122 | 624 563, 500 | 300 000,000 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  | бюджет города Перми | 517 274, 24462 | 624 563, 500 | 300 000,000 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 16,36637 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 285 282,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6 858,46023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.6. в приложении:

3.6.1. строку 1.2.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | бюджет города Перми | 468 473, 30662 | 452 605, 3257 | 229 590, 205 | 500 000, 000 | 500 000, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3,03987 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | - бюджет Пермского края | 285 282,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.6.2. строки 1.2.1.1.1.1.2-1.2.1.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1.2 | ул. Самаркандская, 11 000,0 кв. м | 01.01.2023 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 80 685, 290 | 39 354, 379 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.1.3 | Комсомольский проспект, 11 000,0 кв. м | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 310 963, 000 | 326 581, 519 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 285 282, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.1.4 | ул. Петропавловская от ул. Крисанова до Комсомольского проспекта, 58 873,0 кв. м | 01.01.2022 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 113 439, 673 | 20 034, 275 | 324 714, 115 | 200 717, 870 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.1.5 | ул. Окулова от Соборной площади до ул. Свердловской, 28981,0 кв. м | 01.01.2022 | 31.12.2026 | бюджет города Перми | 41 603, 56013 | 0,000 | 0,000 | 299 282,130 | 50 0000,000 |

3.6.3.строки 1.2.1.1.1.2, 1.2.1.1.1.2.1, 1.2.1.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений, на которых выполняется капитальный ремонт |  |  | бюджет города Перми | 24 569,187 | 171 958,1743 | 70 409,795 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.2.1 | путепровод над ж/д путями по ул. Решетниковский спуск | 01.01.2022 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 8 746,956 | 109 498,7983 | 4 372,650 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2.2 | мост через реку Мулянка на ул. Красина | 01.01.2022 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 15 822,231 | 62 459,376 | 66 037,145 | 0,000 | 0,000 |

3.6.4. строки 1.2.1.1.1.3, 1.2.1.1.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.3 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги |  |  | бюджет города Перми | 18 014, 6554 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.3.1 | ул. Петропавловская от ул. Крисанова до Комсомольского проспекта | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 685,7864 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.6.5. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 802 560,18449 | 624 563,500 | 300 000,000 | 500 000,000 | 500 000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 517 274,24462 | 624 563,500 | 300 000,000 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3,03987 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 285 282,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.6.6. строки 1.2.1.1.2.1-1.2.1.1.2.3 признать утратившими силу;

3.6.7. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 6 871,78673 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6 858,46023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»:

4.1. строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением | % | 91,7 | 91,8 | 93,3 | 93,3 | 93,3 |
|  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по строительству сетей наружного освещения | ед. | 9 | 3 | 4 | - | - |

4.2. строку 1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и трамвайных путей путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля площади проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта в текущем году, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 0,1 | 0,4 | - | 0,2 | - |
|  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог | ед. | 1 | - | 3 | 1 | 1 |
|  | протяженность трамвайных путей, подлежащих капитальному ремонту | км одиночного пути | - | - | - | - | - |

5. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Развитие улично-дорожной сети путем строительства и реконструкции автомобильных дорог,

искусственных дорожных сооружений» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» на 2022 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Объявление закупки на разработку проектной документации | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.08.2022 | 31.08.2022 | количество объявленных закупок | ед. | 1 | бюджет города Перми | 232 466, 796 |
| 1.1.1.1.1.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ |  | 01.04.2022 | 30.10.2022 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 345 548, 900 |
| 1.1.1.1.1.3 | Подготовка территории |  | 01.10.2022 | 30.12.2022 | количество подписанных актов сноса зеленых насаждений | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 140 531, 07001 |
| 1.1.1.1.1.4 | Разработка проектной документации (невыполнение показателя за отчетный год) | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 30.07.2022 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 5 305, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 15 915, 000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 739 766, 76601 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 232 466, 796 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 5 305, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 345 548, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 156 446, 07001 |
| 1.1.1.1.2 | Строительство автомобильной дороги по Ивинскому проспекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Разработка проектной документации | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 21 398, 400 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21 398, 400 |
| 1.1.1.1.3 | Реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | Выполнение оплаты за изъятие земельных участков | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество земельных участков, в отношении которых произведена оплата в рамках изъятия земельных участков | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11 495, 000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11 495, 000 |
| 1.1.1.1.4 | Реконструкция автодорожного путепровода по ул. Монастырской на 4А + 325 км перегона Пермь II-Пермь I Свердловской железной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | Разработка проектной документации | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 30.11.2022 | разработанная проектная документация, получившей положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 26 250, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8 750, 000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 35 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26 250, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8 750, 000 |
| 1.1.1.1.5 | Строительство автомобильных дорог по ул. Карла Модераха, ул. Александра Турчевича, ул. Николая Воронцова, ул. Василия Татищева в квартале 272 Свердловского района г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.1 | корректировка проектной документации | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.03.2022 | 30.11.2022 | откорректированная проектно-сметная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5 820, 500 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5 820, 500 |
| 1.1.1.1.6 | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6.1 | Выполнение строительно-монтажных работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.04.2022 | 31.12.2022 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1, 2487 | бюджет Пермского края | 87 406, 800 |
| 1.1.1.1.6.2 | устройство тактильных дорожных указателей |  | 01.04.2022 | 30.09.2022 | площадь тактильной разметки | кв. м | 100 |  |  |
| 1.1.1.1.6.3 | Ввод объекта во временную эксплуатацию |  | 01.12.2022 | 31.12.2022 | подписанный акт ввода объекта во временную эксплуатацию | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.1.1.6.4 | Ввод объекта в эксплуатацию |  | 01.12.2022 | 31.12.2022 | подписанный акт ввода объекта в эксплуатацию | ед. | 1 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 87 406, 800 |
| 1.1.1.1.7 | Реконструкция ул. Грибоедова от ул. Уинской до ул. Лесной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.7.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.05.2022 | 31.05.2022 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 176 940, 300 |
| 1.1.1.1.7.2 | Выполнение работ по разборке существующего дорожного покрытия |  | 01.06.2022 | 30.09.2022 | Площадь участка, в отношении которого осуществлена разборка дорожного существующего дорожного покрытия | кв. м | 1500,0 |  |  |
| 1.1.1.1.7.3 | Выполнение работ по демонтажу бортового камня |  | 01.10.2022 | 31.12.2022 | протяженность демонтированного бортового камня | п. м | 400 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 176 940, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 176 940, 300 |
| 1.1.1.1.8 | Строительство автомобильной дороги по ул. Сапфирной в жилом районе Ива-1 Мотовилихинского района г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.8.1 | Корректировка проектной документации | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | откорректированная проектно-сметная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 14 749, 883 |
| 1.1.1.1.8.2 | Объявление закупки на выполнение строительно-монтажных работ |  | 01.03.2022 | 31.03.2022 | количество объявленных закупок | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10 570, 93749 |
| 1.1.1.1.8.3 | Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ |  | 01.05.2022 | 31.05.2022 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.1.1.8.4 | Осуществление строительного контроля |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество оказанных услуг по осуществлению строительного контроля | ед. | 1 | бюджет города Перми | 229, 06251 |
| 1.1.1.1.8.5 | выполнение подготовительных работ (восстановление оси трассы) |  | 01.06.2022 | 30.10.2022 | площадь территории, в отношении которой выполнены подготовительные работы | км | 1,3 | бюджет Пермского края | 2 642, 73437 |
| 1.1.1.1.8.6 | установка опор |  | 01.07.2022 | 30.10.2022 | количество установленных опор | ед. | 9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 57,26563 |
| 1.1.1.1.8.7 | Осуществление строительного контроля |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество оказанных услуг по осуществлению строительного контроля | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.1.1.8.8 | устройство асфальтобетонного покрытия |  | 01.10.2022 | 31.12.2022 | протяженность проезжей части, в отношении которой выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия | кв. м | 5000,0 | бюджет Российской Федерации | 251 059, 76543 |
| 1.1.1.1.8.9 | Осуществление строительного контроля |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество оказанных услуг по осуществлению строительного контроля | ед. | 1 | бюджет Российской Федерации | 5 440, 23457 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 284 749, 883 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25 549,883 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2 700, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 256 500,000 |
| 1.1.1.1.9 | Реконструкция ул. Плеханова от шоссе Космонавтов до ул. Грузинской |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.9.1 | Разработка проектной документации (невыполнение показателя за отчетный год) | МКУ «Пермблагоустройство» | 10.01.2022 | 30.07.2022 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 13 812, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 40 937, 400 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 54 750, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 13 812, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 40 937, 400 |
| 1.1.1.1.10 | Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, имущества, проектирование в целях строительства (реконструкции) дорожных объектов Пермского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.10.1 | Оплата судебных актов об изъятии объектов недвижимого имущества (невыполнение показателя за отчетный год) | ДЗО | 10.01.2022 | 30.05.2022 | количество выполненных планов изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества, проектирования в целях строительства (реконструкции) дорожных объектов Пермского городского округа | ед. | 24 | бюджет города Перми | 114 550,360 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 71 992, 918 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 158 167,600 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 344 710, 878 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 114 550,360 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 158 167,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 71 992, 918 |
| 1.1.1.1.11 | Реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.11.1 | Выполнение строительно-монтажных работ (невыполнение показателя за отчетный год) | МКУ «Пермблагоустройство» | 10.01.2022 | 30.05.2022 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,6 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 297 384, 5972 |
| 1.1.1.1.11.2 | Осуществление авторского надзора (невыполнение показателя за отчетный год) |  | 10.01.2022 | 30.05.2022 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 254, 55192 |
| 1.1.1.1.11.3 | Осуществление строительного контроля (невыполнение показателя за отчетный год) |  | 10.01.2022 | 30.05.2022 | количество оказанных услуг по осуществлению строительного контроля | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 3 019, 47578 |
| 1.1.1.1.11.4 | Компенсация расходов и убытков, вызванных переносом (переустройством) и изъятием собственникам имущества (невыполнение показателя за отчетный год) |  | 10.01.2022 | 30.05.2022 | количество актов оплаченных расходов и убытков по соглашениям | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 26 524, 59179 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 327 183, 21669 |
| 1.1.1.1.12 | Реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии. 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.12.1 | Компенсация расходов и убытков, вызванных переносом (переустройством) и изъятием собственникам имущества | МКУ «Пермблагоустройство» | 10.01.2022 | 30.05.2022 | количество договоров на компенсацию расходов и убытков, вызванных переносом (переустройством) и изъятием имущества (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 2 656, 97197 |
| 1.1.1.1.12.2 | Количество оплаченных договоров за изъятие земельных участков (невыполнение показателя за отчетный год) | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество договоров на оплату расходов в рамках изъятия земельных участков (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 23,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 2 679, 97197 |
| 1.1.1.1.13 | Строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.13.1 | Выполненные проектно-изыскательские работы (оплата работ по решению суда) | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество оплаченных работ по решению суда на выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 15 502, 39768 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15 502, 39768 |
| 1.1.1.1.14 | Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, имущества, проектирование в целях строительства (реконструкции) дорожных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.14.1 | оплата судебных актов, вступивших в законную силу, об изъятии земельных участков | ДЗО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество земельных участков, в отношении которых произведена оплата в рамках изъятия земельных участков | ед. | 6 | бюджет города Перми | 13 750,872 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.14, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13 750,872 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2 121 154,98535 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 466 784,20868 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 19 117,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 779 513,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 599 239,57667 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 256 500, 000 |
| 1.1.1.2 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции мест отвала снега |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Строительство места отвала снега по ул. Промышленной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Объявление закупки на разработку проектной документации | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.02.2022 | 28.02.2022 | количество объявленных закупок | ед. | 1 | бюджет города Перми | 15 188, 451 |
| 1.1.1.2.1.2 | Заключение муниципального контракта на разработку проектной документации |  | 01.04.2022 | 30.04.2022 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.1.2.1.3 | Разработка проектной документации |  | 01.05.2022 | 31.12.2022 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15 188, 451 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15 188, 451 |
| 1.1.1.3 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству подпорной стенки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Строительство подпорной стенки с устройством противопожарного проезда по ул. Льва Шатрова, 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | Разработка проектной документации | УКС | 01.03.2022 | 31.11.2022 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4 161, 500 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4 161, 500 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4 161, 500 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2 140 504,93635 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 486 134,15968 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 19 117,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 779 513,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 599 239,57667 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 256 500,000 |
| - 1.1.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству (реконструкции) сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | В микрорайоне Архиерейка | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.04.2022 | 01.10.2022 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 3,7 | бюджет города Перми | 10 489, 78019 |
| 1.1.2.1.1.2 | в микрорайоне Нижнее Васильево |  | 01.05.2022 | 15.10.2022 |  | км | 4,3 | бюджет города Перми | 9 790, 98502 |
| 1.1.2.1.1.3 | в микрорайоне Запруд |  | 15.05.2022 | 15.10.2022 |  | км | 3,6 | бюджет города Перми | 7 788, 54231 |
| 1.1.2.1.1.4 | в микрорайонах Гарцы, Висим |  | 01.06.2022 | 15.12.2022 |  | км | 4,5 | бюджет города Перми | 7 657, 777 |
| 1.1.2.1.1.5 | в микрорайоне Налимиха |  | 01.01.2022 | 01.10.2022 |  | км | 25,94 | бюджет Пермского края | 24 425, 477 |
| 1.1.2.1.1.6 | в микрорайоне Костарево |  | 01.01.2022 | 01.10.2022 |  | км | 3,9 | бюджет Пермского края | 11 182, 626 |
| 1.1.2.1.1.7 | в микрорайоне Январский |  | 01.04.2022 | 01.10.2022 |  | км | 20,46 | бюджет города Перми | 161, 1272 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 17 616, 697 |
| 1.1.2.1.1.8 | в микрорайоне Ива |  | 01.04.2022 | 01.10.2022 |  | км | 8,8 | бюджет города Перми | 15 805, 260 |
| 1.1.2.1.1.9 | в микрорайоне Бумкомбинат |  | 01.04.2022 | 01.10.2022 |  | км | 8,8 | бюджет города Перми | 2 194, 740 |
| 1.1.2.1.1.10 | в микрорайоне Верхнее Васильево | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 15.09.2022 | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 777, 2728 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 4 770, 000 |
| 1.1.2.1.1.11 | в микрорайоне Центральная усадьба |  | 01.01.2022 | 15.09.2022 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 874, 343 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3 870, 000 |
| 1.1.2.1.1.12 | в микрорайоне Камский |  | 01.01.2022 | 15.09.2022 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 078, 165 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 4 680, 000 |
| 1.1.2.1.1.13 | в микрорайоне Бумкомбинат |  | 01.01.2022 | 15.02.2022 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6 279, 11874 |
| 1.1.2.1.1.14 | по шоссе Космонавтов от ул. Дениса Давыдова до ул. Рабочей |  | 01.01.2022 | 15.09.2022 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7 370, 84916 |
| 1.1.2.1.1.15 | в микрорайоне Нижняя Мостовая, дорога по ул. Репина |  | 01.01.2022 | 15.09.2022 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 089, 66011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2 126, 400 |
| 1.1.2.1.1.16 | в микрорайоне Октябрьский |  | 01.01.2022 | 15.09.2022 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 098, 685 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5 560, 000 |
| 1.1.2.1.1.17 | в микрорайоне Верхние Муллы |  | 01.01.2022 | 15.09.2022 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 435, 19669 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3 770, 000 |
| 1.1.2.1.1.18 | в микрорайоне Нижнее Васильево (невыполнение показателя за 2021 год) |  | 01.01.2022 | 15.09.2022 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 732, 14498 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 3 150, 000 |
| 1.1.2.1.1.19 | ул. Ферма 3-я |  | 01.01.2022 | 25.12.2022 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 000, 000 |
| 1.1.2.1.1.20 | в микрорайоне Запруд (невыполнение показателя за 2021 год) |  | 01.01.2022 | 25.12.2022 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 620, 50531 |
| 1.1.2.1.1.21 | количество выполненных технологических присоединений к электрическим сетям |  | 01.01.2022 | 25.12.2022 | количество заключенных договоров | ед. | 22 | бюджет города Перми | 522, 7168 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 157 918, 06931 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 76 146, 364 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 3 770, 50531 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 78 001,200 |
| 1.1.2.1.2 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (Контракт жизненного цикла) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство сетей наружного освещения (Контракт жизненного цикла) | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 25.12.2022 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (Контракт жизненного цикла) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8 123, 316 |
| 1.1.2.1.2.2 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 25.12.2022 | протяженность построенных (реконструированных) сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (Контракт жизненного цикла) | км | 58,09 | бюджет города Перми | 33 133, 950 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 41 257, 266 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 199 175, 33531 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 117 403,630 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 3 770, 50531 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 78 001, 200 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 199 175, 33531 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 117 403,630 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 3 770, 50531 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 78 001, 200 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2 339 680,27166 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 603 537,78968 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 22 888,10531 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 857 514,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 599 239,57667 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 256 500, 000 |

6. В приложении 2:

6.1. строки 1.2.1.1.1.1, 1.2.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | ул. Василия Каменского | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 30.04.2022 | откорректированная проектная документация на капитальный ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8 725,512 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.2 | ул. Самаркандская |  | 01.01.2022 | 01.06.2022 | откорректированная проектная документация на капитальный ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8 603,357 |

6.2. строки 1.2.1.1.1.4 - 1.2.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.4 | ул. Петропавловская от ул. Крисанова до Комсомольского проспекта | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 30.04.2022 | откорректированная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 685,7864 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.05.2022 | 31.08.2022 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 113 439,673 |
|  |  |  | 01.09.2022 | 31.12.2022 | площадь покрытия тротуаров в рамках капитального ремонта | кв. м | 500 |  |  |
| 1.2.1.1.1.5 | путепровод над ж/д путями по ул. Решетниковский спуск | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 01.05.2022 | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5 617,0956 |
|  |  |  | 01.06.2022 | 30.09.2022 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8 746,956 |
|  |  |  | 01.10.2022 | 31.12.2022 | количество актов разбивки оси моста и осей опор | ед. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.1.6 | мост через реку Мулянка на ул. Красина | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 01.05.2022 | откорректированная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 600,000 |
|  |  |  | 01.06.2022 | 30.09.2022 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 15 822,231 |
|  |  |  | 01.10.2022 | 31.12.2022 | количество актов разбивки оси моста и осей опор | ед. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.1.7 | ул. Окулова от Соборной площади до ул. Свердловской |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | выполненные строительно-монтажные работы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 41 603,56013 |

6.3. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 802 560,18449 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 517 274,24462 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 3,03987 |
|  | бюджет Пермского края | 285 282,900 |

6.4. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 809 431,97122 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 517 274,24462 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 16,36637 |
|  | бюджет Пермского края | 285 282,900 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 6 858,46023 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 809 431,97122 |
|  | бюджет города Перми | 517 274,24462 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 16,36637 |
|  | бюджет Пермского края | 285 282,900 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 6858,46023 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 809 431,97122 |
|  | бюджет города Перми | 517 274,24462 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 16,36637 |
|  | бюджет Пермского края | 285 282,900 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 6 858,46023 |