АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О внесении изменений

в Единый регламент сопровождения

инвестиционных проектов

по принципу «одного окна»

в городе Перми», утвержденный

постановлением администрации

города Перми от 15.07.2015 № 465

В целях актуализации правовых актов администрации города Перми

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Единый регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в городе Перми, утвержденный постановлением от 15 июля 2015 г. № 465 (в ред. от 27.12.2016 № 1176, от 10.01.2019 № 8, от 30.08.2021 № 626), следующие изменения:

1.1. в пункте 1.1 после слов «от 14 ноября 2014 г. № 153» добавить слова «, с постановлением Правительства Пермского края от 06 декабря 2013 г. № 1721-п «Об отборе инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края»»;

1.2. пункт 1.4 изложить в следующей редакции:

«1.4. В настоящем Регламенте применяются следующие основные понятия:

Инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций;

Приоритетный инвестиционный проект – инвестиционный проект, реализуемый в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Пермского края и которому в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 06 декабря 2013 г. № 1721-п «Об отборе инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края» присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта;

Инвестиционная площадка – земельный участок на территории города Перми, необходимый для реализации инвестиционного проекта;

Инициатор инвестиционного проекта - юридическое лицо (юридические лица) и (или) индивидуальный предприниматель (индивидуальные предприниматели), заинтересованные в реализации инвестиционного проекта и претендующие на рассмотрение и отбор инвестиционного проекта в соответствии с настоящим Регламентом;

Уполномоченный орган – департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми, осуществляющий функцию сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», подготовку деклараций;

Отраслевой орган – функциональный орган администрации города Перми, осуществляющий функции органов местного самоуправления города Перми в одной из сфер экономики;

Реестр инвестиционных проектов города Перми – перечень инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории города Перми, сопровождаемых уполномоченным органом;

Куратор – сотрудник уполномоченного органа, обеспечивающий сопровождение инвестиционного проекта;

Декларация – подготовленная уполномоченным органом и одобренная на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата при Главе города Перми в соответствии с Положением о Совете по улучшению инвестиционного климата при Главе города Перми, утвержденным постановлением администрации города Перми от 29 декабря 2014 г. № 1056 «О создании Совета по улучшению инвестиционного климата при Главе города Перми», информация о соответствии инвестиционного проекта с объемом инвестиций от 80 млн. руб. до 100 млн. руб. критериям отбора для присвоения статуса «Приоритетный инвестиционный проект»;

«Дорожная карта» инвестиционного проекта – сценарный план действий инициатора инвестиционного проекта по реализации инвестиционного проекта, включающий мероприятия по предоставлению земельного участка (при необходимости), последовательность и содержание этапов реализации инвестиционного проекта, в том числе получение необходимых согласований, разрешительных документов в исполнительных органах государственной власти Пермского края, органах местного самоуправления муниципальных образований Пермского края, федеральных органах исполнительной власти, территориальных органах федеральных органов исполнительной власти по Пермскому краю, организациях.;

1.3. в пункте 2.11 слова «в соответствии с Порядком рассмотрения и отбора инвестиционных проектов» заменить словами «в соответствии с Порядком рассмотрения и отбора инвестиционных проектов с объемом инвестиций не менее 100 миллионов рублей».

1.4. пункт 2.11.5 изложить в следующей редакции:

«2.11.5. копии учредительных документов Инициатора инвестиционного проекта (для юридических лиц) или номер типового устава, установленный в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01 августа 2018 г. № 411 «Об утверждении типовых уставов, на основании которых могут действовать общества с ограниченной ответственностью»;

1.5. в пункте 3.3 слова «в соответствии с Порядком рассмотрения и отбора инвестиционных проектов» заменить словами «в соответствии с Порядком рассмотрения и отбора инвестиционных проектов с объемом инвестиций не менее 100 миллионов рублей»;

1.6. добавить раздел IV следующего содержания:

«IV. Порядок рассмотрения заявки на участие в отборе инвестиционных

проектов с объемом инвестиций от 80 млн. руб. до 100 млн. руб., реализуемых или планируемых к реализации на территории г. Перми

4.1. В случае если в администрацию города Перми поступило обращение   государственного бюджетного учреждения Пермского края «Агентство инвестиционного развития» (далее – ГБУ ПК «АИР») о рассмотрении заявки на участие в отборе инвестиционных проектов с объемом инвестиций от 80 млн. руб. до 100 млн. руб., реализуемых или планируемых к реализации на территории г. Перми, (далее – заявка) в соответствии с Порядком рассмотрения и отбора инвестиционных проектов с объемом инвестиций менее 100 миллионов рублей, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 06 декабря 2013 г. № 1721-п «Об отборе инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края» (далее – Порядок отбора), заявка направляется в Уполномоченный орган на рассмотрение.

Рассмотрение заявки осуществляется в соответствии с  Порядком  отбора и положениями настоящего Регламента.

Отбор инвестиционных проектов с объемом инвестиций от 80 млн. руб. до 100 млн. руб., реализуемых или планируемых к реализации на территории г. Перми, производится с целью определения инвестиционных проектов для присвоения статуса «Приоритетный инвестиционный проект».

4.2. Уполномоченный орган не позднее 2 рабочих дней с даты регистрации в администрации города Перми обращения ГБУ ПК «АИР» запрашивает у Инициатора инвестиционного проекта презентационные   материалы  по  инвестиционному  проекту  с отражением   основных  параметров  инвестиционного  проекта,  визуализацией производимого в результате реализации инвестиционного проекта имущества (в случае если данные документы не содержатся в заявке Инициатора инвестиционного проекта).

4.3. Презентационные материалы, указанные в п. 4.2 настоящего Регламента,  направляются Инициатором инвестиционного проекта в Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней с даты направления запроса Уполномоченного органа.

4.4. Уполномоченный орган не позднее 2 рабочих дней с даты представления Инициатором инвестиционного проекта презентационных материалов, указанных в п. 4.3 настоящего Регламента, направляет заявку и презентационные материалы в Отраслевой орган для рассмотрения.

Результаты рассмотрения Отраслевой орган оформляет в виде заключения о целесообразности (нецелесообразности) реализации Инвестиционного проекта. Заключение направляется в Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней со дня направления в Отраслевой орган документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта.

4.5 Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней после получения заключения Отраслевого органа направляет Главе города Перми с целью дальнейшего рассмотрения на Совете следующую информацию:

– обращение ГБУ ПК «АИР», заявку Инициатора инвестиционного проекта, указанные в пункте 4.1 настоящего Регламента;

– презентационные   материалы  по  инвестиционному  проекту, указанные в пункте 4.2 настоящего Регламента;

– справочную информацию о заявителе;

– заключение Отраслевого органа, указанное в абзаце втором  п.4.4 настоящего Регламента.

4.6. Заявка и материалы, указанные в п.4.5 настоящего Регламента, рассматриваются на Совете не позднее 25 рабочих дней с даты поступления обращения от  ГБУ ПК «АИР» о рассмотрении заявки.

По результатам рассмотрения Совет принимает одно из следующих решений:

о несоответствии инвестиционного проекта критериям отбора для присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта;

о соответствии инвестиционного проекта критериям отбора для присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта.

4.7. В случае принятия решения о несоответствии инвестиционного проекта критериям отбора для присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта Уполномоченный орган не позднее 2 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Совета направляет в ГБУ ПК «АИР» в форме электронного документа с электронной подписью отказ в подготовке декларации с указанием причин и выписку из протокола заседания Совета.

4.8. В случае принятия решения о соответствии инвестиционного проекта критериям отбора для присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Совета направляет в ГБУ ПК «АИР»:

– выписку из протокола заседания Совета;

– декларацию и «дорожную карту» инвестиционного проекта, подготовленные по формам, утвержденным Порядком отбора;

– справку налогового органа, подтверждающую отсутствие у Инициатора инвестиционного проекта неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданная не ранее чем за 30 календарных дней до дня подготовки декларации.

В случае наличия просроченной задолженности дополнительно представляются заверенные инициатором инвестиционного проекта копии платежных документов, подтверждающих ее оплату, и (или) соглашения о реструктуризации задолженности.

4.9. Документы, указанные в пункте 4.8 настоящего Регламента, могут быть представлены на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа с электронной подписью.

4.9.1. Документы, указанные в пункте 4.8 настоящего Регламента, представленные на бумажном носителе, должны быть:

4.9.1.1. заверены подписью Главы города Перми или иного уполномоченного лица (с приложением документов, подтверждающих его полномочия в соответствии с действующим законодательством), а также скреплены печатью муниципального образования город Пермь.

Указанные требования не распространяются на нотариально заверенные копии документов или оригиналы документов, выданные третьими лицами и подписанные уполномоченными представителями таких лиц;

4.9.1.2. сброшюрованы (или прошиты), пронумерованы и скреплены печатью (при наличии);

4.9.1.3. составлены на русском языке;

4.9.1.4. оформлены с учетом указания сумм денежных средств в российских рублях;

4.9.1.5. выполнены с использованием технических средств, аккуратно, без подчисток, исправлений, помарок, неустановленных сокращений и формулировок, допускающих двоякое толкование;

4.9.1.6. представлены с приложением описи документов с указанием количества страниц по каждому документу.

4.9.2. Документы, указанные в пункте 4.8 настоящего Регламента, представленные в ГБУ ПК «АИР» в форме электронного документа с электронной подписью, должны быть представлены в отсканированном виде, позволяющем чтение, без срезов границ текста и нумерации страниц.

4.10. Декларация направляется по каждому инвестиционному проекту в отдельности.

4.11. В случае поступления в администрацию города Перми от ГБУ ПК «АИР» уведомления о выявленных несоответствиях, нарушениях, замечаниях (несоответствие инициатора инвестиционного проекта, декларации и прилагаемых к ней документов требованиям настоящего Регламента, постановления Правительства Пермского края от 06 декабря 2013 г. № 1721-п «Об отборе инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края», а также в случае отрицательной оценки бюджетной эффективности инвестиционного проекта), Инициатор инвестиционного проекта, Уполномоченный орган после устранения выявленных недостатков, нарушений, замечаний вправе повторно направить в ГБУ ПК «АИР» заявку либо декларацию и прилагаемые к ним документы.

Вновь полученные заявка либо декларация и прилагаемые к ним документы регистрируются и рассматриваются в порядке и сроки, аналогичные порядку и срокам регистрации и рассмотрения заявки, поданной впервые.

4.12. Уполномоченный орган обеспечивает подписание Соглашения о реализации приоритетного инвестиционного проекта Пермского края, заключаемого между администрацией города Перми, Инициатором инвестиционного проекта и ГБУ ПК «АИР» (далее – Соглашение о реализации проекта) в случае поступления в администрацию города Перми от ГБУ ПК «АИР»:

– выписки из протокола заседания Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае, Положение и состав которого утверждены указом губернатора Пермского края от 14 августа 2017 г. N 115 «О создании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае» о присвоении инвестиционному проекту статуса «Приоритетный инвестиционный проект» для предоставления мер государственной поддержки;

– проекта инвестиционного Соглашения о реализации проекта.

Форма Соглашения о реализации проекта утверждается постановлением Правительства Пермского края от 06 декабря 2013 г. № 1721-п «Об отборе инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края»;

1.7. добавить раздел V следующего содержания:

«V. Порядок представления отчетности и мониторинг реализации

приоритетных инвестиционных проектов с объемом инвестиций

от 80 млн. руб. до 100 млн. руб. Прекращение действия статуса

5.1. Мониторинг приоритетных инвестиционных проектов с объемом инвестиций от 80 млн. руб. до 100 млн. руб., реализуемых на территории г. Перми, (далее – приоритетные проекты ПК) проводится Уполномоченным органом в соответствии с заключенным Соглашением о реализации проекта.

5.2. Инициаторы приоритетных проектов ПК направляют в Уполномоченный орган:

5.2.1. не позднее 10 рабочих дней с последнего дня месяца, следующего за вторым и четвертым отчетными кварталами:

5.2.1.1. отчет по исполнению «дорожной карты» приоритетного проекта ПК по форме, утвержденной Порядком отбора.

Оценка исполнения «дорожной карты» приоритетного проекта ПК производится путем сопоставления фактически реализованных и плановых мероприятий «дорожной карты» приоритетного проекта ПК, предусмотренных Соглашением о реализации проекта, на основании отчетов о ходе исполнения "дорожной карты" приоритетного проекта ПК, представляемых Инициатором приоритетного проекта ПК;

5.2.1.2. справочную информацию о ходе реализации приоритетного проекта ПК по форме, утвержденной Порядком отбора.

Если день представления информации в соответствии с пунктами 5.2.1.1, 5.2.1.2 настоящего Регламента приходится на нерабочий (выходной) день, сроком представления информации считается первый следующий за ним рабочий день;

5.2.2. ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным:

5.2.2.1. отчет о реализации приоритетного проекта ПК по форме, утвержденной Порядком отбора.

5.2.2.2. документы, подтверждающие отсутствие задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации 
и внебюджетные фонды по состоянию на 31 декабря каждого календарного года 
в течение срока действия Соглашения о реализации проекта.

5.3. Мониторинг реализации приоритетного проекта ПК проводится один раз в шесть месяцев.

По результатам мониторинга реализации приоритетного проекта ПК формируется заключение, которое должно содержать по каждому приоритетному  проекту ПК:

информацию о соответствии (несоответствии с указанием причин) параметров приоритетного проекта ПК на отчетную дату параметрам, указанным в протоколе заседания Совета Пермского края;

информацию о соответствии (несоответствии с указанием причин) плановых и фактических сроков реализации мероприятий «дорожной карты» приоритетного проекта ПК.

В срок не позднее последнего числа месяца, следующего за вторым и четвертым отчетными кварталами, заключение, предусмотренное настоящим пунктом, подлежит направлению в Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края и ГБУ ПК «АИР» для сведения и учета в Реестре инвестиционных проектов Пермского края.

5.4. В случае если Инициатором приоритетного проекта ПК в администрацию города Перми направлено заявление о признании приоритетного проекта ПК реализованным в соответствии с параметрами, указанными в протоколе заседания Совета Пермского края, и сохранении действия статуса приоритетного проекта ПК и по результатам мониторинга реализации такого приоритетного проекта ПК Уполномоченным органом подтверждено соответствие параметров приоритетного проекта ПК параметрам, указанным в протоколе заседания Совета Пермского края, соответствие плановых и фактических сроков реализации мероприятий «дорожной карты» приоритетного проекта ПК, Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня направления заявления о признании приоритетного проекта ПК реализованным:

5.4.1. инициирует проведение встречи с Инициатором приоритетного проекта ПК, по итогам которой составляется протокол проведения встречи;

5.4.2. готовит информационную справку для подтверждения реализации приоритетного проекта ПК в соответствии с параметрами, указанными в протоколе заседания Совета Пермского края;

5.4.3. направляет протокол, информационную справку, предусмотренные пунктами 5.4.1, 5.4.2 настоящего Регламента, в адрес Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края и ГБУ ПК «АИР».

5.5. Инвестиционный проект утрачивает статус «Приоритетный инвестиционный проект» со дня проведения заседания Совета Пермского края, на котором принято решение о прекращении действия статуса «Приоритетный инвестиционный проект».

5.6. Решение о прекращении действия статуса «Приоритетный инвестиционный проект» может быть принято Советом Пермского края при наличии одного из следующих оснований:

5.6.1. реорганизация (ликвидация), приведшая к прекращению деятельности инициатора приоритетного проекта ПК;

5.6.2. заявление инициатора приоритетного проекта ПК о прекращении действия статуса «Приоритетный инвестиционный проект»;

5.6.3. решение суда о несостоятельности (банкротстве) инициатора приоритетного проекта ПК;

5.6.4. непредставление инициатором приоритетного проекта ПК в муниципальное образование документов, предусмотренных пунктами 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.2.1, 5.2.2.2 настоящего Регламента, в течение двух отчетных периодов подряд;

5.6.5. представление заведомо ложных данных в документах, предусмотренных пунктами 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.2.1, 5.2.2.2 настоящего Регламента;

5.6.6. выявление несоответствия фактически реализуемого приоритетного проекта ПК характеристикам, указанным в заявке инвестиционного проекта при получении статуса «Приоритетный инвестиционный проект»;

5.6.7. существенное нарушение условий Соглашения о реализации проекта;

5.6.8. отказ инициатора приоритетного проекта ПК подписать Соглашение  о реализации проекта, в том числе отказ подписать изменения в Соглашение о реализации проекта в соответствии с Порядком отбора;

5.6.9. неиспользование или нецелевое использование земельного участка, предоставленного в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации в целях реализации приоритетного проекта ПК, подтвержденное актом осмотра земельного участка, составленным арендодателем земельного участка;

5.6.10. выражение большинством голосов членов Совета Пермского края мнения о нецелесообразности реализации приоритетного проекта ПК.

5.7. При наличии оснований, указанных в пунктах 5.6.1, 5.6.3-5.6.9 настоящего Регламента, Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня получения сведений о наличии оснований, указанных в пунктах 5.6.1, 5.6.3-5.6.9 настоящего Регламента:

5.7.1. инициирует проведение встречи с Инициатором приоритетного проекта ПК для выяснения причин возникновения оснований, указанных в пунктах 5.6.1, 5.6.3-5.6.9 настоящего Регламента, по итогам которой составляется протокол проведения встречи;

5.7.2. готовит информационную справку для принятия решения о прекращении действия статуса «Приоритетный инвестиционный проект». Информационная справка должна содержать подробную информацию о нарушениях в реализации приоритетного проекта ПК;

5.7.3. направляет протокол, информационную справку, предусмотренные пунктами 5.7.1, 5.7.2 настоящего Регламента, в адрес Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края и ГБУ ПК «АИР».

5.8. В случае поступления в администрацию города Перми от ГБУ ПК «АИР» выписки из протокола заседания Совета Пермского края и уведомления о расторжении Соглашения о реализации проекта, данные документы направляются в Уполномоченный орган.

Уполномоченный орган обеспечивает расторжение Соглашения о реализации проекта»;

1.8. добавить раздел VI следующего содержания:

«VI. Корректировка параметров приоритетных инвестиционных

проектов с объемом инвестиций от 80 млн. руб. до 100 млн. руб.

6.1. Корректировка параметров приоритетных проектов ПК осуществляется в соответствии с Порядком отбора.

6.1.1 в случае поступления в администрацию города Перми от ГБУ ПК «АИР» уведомления о необходимости расторжения Соглашения о реализации проекта и выписки из протокола заседания Совета Пермского края, содержащей решение об отказе в корректировке параметров приоритетного проекта ПК и прекращении действия статуса приоритетного инвестиционного проекта, Уполномоченный орган обеспечивает расторжение Соглашения о реализации проекта;

6.1.2 в случае поступления в администрацию города Перми от ГБУ ПК «АИР» выписки из протокола заседания Совета Пермского края, содержащей решение об отказе в корректировке параметров приоритетного проекта ПК и сохранении действия статуса приоритетного инвестиционного проекта, она направляттся в Уполномоченный орган;

6.1.3 в случае поступления в администрацию города Перми от ГБУ ПК «АИР» выписки из протокола заседания Совета Пермского края, содержащей решение о сохранении действия статуса приоритетного инвестиционного проекта при условии корректировки параметров приоритетного проекта ПК, в том числе путем внесения изменений в Соглашение о реализации проекта, Уполномоченный орган обеспечивает подписание дополнительного соглашения к Соглашению о реализации проекта (в случае если с Инициатором инвестиционного проекта заключено Соглашение о реализации проекта в соответствии с действующей типовой формой Соглашения о реализации проекта) либо проект Соглашения о реализации проекта в новой редакции, соответствующей действующей типовой форме Соглашения о реализации проекта (в случае если редакция Соглашения о реализации проекта, заключенного с Инициатором инвестиционного проекта, не соответствует действующей типовой форме Соглашения о реализации проекта).».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава города Перми                                                                                     А.Н. Дёмкин