АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.09.2022

№ 739

Об утверждении Регламента взаимодействия функциональных 
и территориальных органов администрации города Перми, муниципального казенного учреждения «Пермблагоустройство», муниципальных казенных учреждений по благоустройству районов города Перми и поселка Новые Ляды

по отдельным вопросам озеленения территории города Перми

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 05 апреля 2022 г. № 57-ПК 
«Об озелененных территориях Пермского края», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 15 декабря 2020 г. № 277 
«Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Регламент взаимодействия функциональных 
и территориальных органов администрации города Перми, муниципального казенного учреждения «Пермблагоустройство», муниципальных казенных учреждений по благоустройству районов города Перми и поселка Новые Ляды 
по отдельным вопросам озеленения территории города Перми.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь 
в информационно-коммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава города Перми	А.Н. Дёмкин

- УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Перми

от 02.09.2022 № 739

РЕГЛАМЕНТ

взаимодействия функциональных и территориальных органов администрации города Перми, муниципального казенного учреждения «Пермблагоустройство», муниципальных казенных учреждений

по благоустройству районов города Перми и поселка Новые Ляды

по отдельным вопросам озеленения территории города Перми

- I. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент взаимодействия функциональных 
и территориальных органов администрации города Перми, муниципального казенного учреждения «Пермблагоустройство», муниципальных казенных учреждений по благоустройству районов города Перми и поселка Новые Ляды 
по отдельным вопросам озеленения территории города Перми (далее – Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Государственного комитета Российской Федерации 
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15 декабря 1999 г. 
№ 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», Законом Пермского края от 05 апреля 2022 г. № 57-ПК «Об озелененных территориях Пермского края», Уставом города Перми, решениями Пермской городской Думы от 15 декабря 2020 г. № 277 
«Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми», от 12 сентября 2006 г. № 218 «Об управлении по экологии и природопользованию администрации города Перми», от 25 июня 2019 г. № 141 «О департаменте транспорта администрации города Перми, о департаменте дорог 
и благоустройства администрации города Перми и о признании утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы», от 29 января 2013 г. № 7
«О территориальных органах администрации города Перми».

1.2. Регламент разработан в целях совершенствования системы озеленения для обеспечения благоприятной окружающей среды и устанавливает порядок взаимодействия между управлением по экологии и природопользованию администрации города Перми (далее – Управление), департаментом дорог 
и благоустройства администрации города Перми (далее – Департамент), муниципальным казенным учреждением «Пермблагоустройство» (далее – МКУ «Пермблагоустройство»), территориальными органами администрации города Перми (далее – Территориальные органы) и муниципальными казенными учреждениями по благоустройству районов города Перми и поселка Новые Ляды (далее – МКУ «Благоустройство районов») при планировании и координации деятельности по созданию и содержанию древесных, кустарниковых насаждений и газонов, включающих работы по посадке, обрезке, сносу древесных, кустарниковых насаждений, ремонту и устройству газонов, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, земельных участках (землях), государственная собственность на которые не разграничена (далее – мероприятия по озеленению).

1.3. Взаимодействие с Департаментом осуществляется при планировании 
и координации мероприятий по озеленению на объектах озеленения общего пользования.

- II. Принципы взаимодействия

2.1. Законность.

2.2. Самостоятельность в реализации задач и полномочий.

2.3. Согласованность действий Управления, Департамента,
МКУ «Пермблагоустройство», Территориальных органов и МКУ «Благоустройство районов».

- III. Формы взаимодействия

3.1. Взаимодействие между Управлением, Департаментом,
МКУ «Пермблагоустройство», Территориальными органами и МКУ «Благоустройство районов» осуществляется путем:

представления планов, отчетов, а также информации по запросу Управления, в том числе проектной документации и (или) технических заданий 
к муниципальным контрактам в части озеленения;

проведения совещаний, семинаров, конференций;

участия в рабочих группах;

в иных формах.

3.2. Представление планов, отчетов, проектной документации, технических заданий, обмен информацией между Управлением, Департаментом,
МКУ «Пермблагоустройство», Территориальными органами, МКУ «Благоустройство районов» осуществляются с использованием системы электронного документооборота.

- IV. Порядок взаимодействия

4.1. В целях планирования и координации мероприятий по озеленению МКУ «Пермблагоустройство» и МКУ «Благоустройство районов»:

4.1.1. ежегодно разрабатывают и направляют в Управление согласованные 
с Территориальными органами, Департаментом:

планы проведения работ по посадке древесных, кустарниковых насаждений согласно приложению 1 к Регламенту до 15 декабря года, предшествующего году проведения мероприятий по озеленению;

планы проведения работ по обрезке древесных, кустарниковых насаждений согласно приложению 2 к Регламенту до 15 декабря года, предшествующего году проведения мероприятий по озеленению;

планы проведения работ по сносу древесных, кустарниковых насаждений согласно приложению 3 к Регламенту до 15 декабря года, предшествующего году проведения мероприятий по озеленению;

планы проведения работ по ремонту и устройству газонов согласно приложению 4 к Регламенту до 15 декабря года, предшествующего году проведения мероприятий по озеленению;

отчеты по итогам реализации планов проведения мероприятий 
по озеленению (работ по посадке, обрезке, сносу древесных, кустарниковых насаждений, ремонту и устройству газонов) согласно приложению 5 к Регламенту до 15 декабря текущего года.

4.1.2. ежеквартально разрабатывают и направляют в Управление график проведения работ по озеленению на квартал в срок до 10 числа первого месяца квартала.

4.1.3. направляют в Управление, Департамент и Территориальный орган для согласования планируемых мероприятий по озеленению проектную документацию и (или) технические задания к муниципальным контрактам в части озеленения.

Управление, Департамент и Территориальный орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления рассматривают проектную документацию и (или) технические задания к муниципальным контрактам в части озеленения 
и согласовывают либо направляют в МКУ «Пермблагоустройство» и МКУ «Благоустройство районов» на доработку.

После устранения замечаний МКУ «Пермблагоустройство» и МКУ «Благоустройство районов» повторно направляют документы в Управление для рассмотрения и согласования.

4.2. В целях реализации мероприятий по приемке посадочного материала МКУ «Пермблагоустройство» и МКУ «Благоустройство районов» не менее чем 
за 1 рабочий день до получения посадочного материала уведомляют Управление, Департамент и Территориальный орган о начале работ по приемке посадочного материала.

МКУ «Пермблагоустройство» и МКУ «Благоустройство районов» в течение 3 рабочих дней со дня приемки посадочного материала оформляют акт приемки посадочного материала согласно приложению 6 к настоящему Регламенту.

4.3. В целях реализации мероприятий по обрезке древесных, кустарниковых насаждений МКУ «Пермблагоустройство» и МКУ «Благоустройство районов» 
не менее чем за 5 рабочих дней до начала работ направляют в Управление перечни планируемых работ по обрезке древесных, кустарниковых насаждений согласно приложению 7 к Регламенту с указанием информации о лице, планирующем работы по обрезке, дате и виде планируемой обрезки.

Управление в течение 3 рабочих дней со дня поступления рассматривает представленные перечни и согласовывает либо направляет в МКУ «Пермблагоустройство» и МКУ «Благоустройство районов» на доработку.

После устранения замечаний МКУ «Пермблагоустройство» и МКУ «Благоустройство районов» повторно направляют документы в Управление для рассмотрения и согласования.

4.4. В целях контроля выполнения мероприятий по озеленению МКУ «Пермблагоустройство» и МКУ «Благоустройство районов» уведомляют Управление, Департамент и Территориальный орган о завершении мероприятий по озеленению с указанием информации о месте и дате проведения приемки выполненных мероприятий по озеленению.

МКУ «Пермблагоустройство» и МКУ «Благоустройство районов» в течение 3 рабочих дней со дня приемки мероприятий по озеленению оформляют акт приемки выполненных мероприятий по озеленению согласно приложению 8 
к Регламенту.

4.5. Снос древесных, кустарниковых насаждений осуществляется 
в соответствии с Порядком сноса и выполнения компенсационных посадок зеленых насаждений на территории города Перми (приложение 5 к Правилам благоустройства территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 15 декабря 2020 г. № 277), на основании акта комиссионного обследования зеленых насаждений по форме согласно приложению к Порядку формирования и организации работы комиссий по обследованию зеленых насаждений, утвержденному постановлением администрации города Перми 
от 23 октября 2020 г. № 1083.

4.6. Передача древесных, кустарниковых насаждений в целях 
их содержания с баланса одного муниципального казенного учреждения 
на баланс другого осуществляется в установленном порядке по окончании срока действия соответствующих муниципальных контрактов, после согласования Управлением, Департаментом и Территориальным органом перечня поставленных на учет древесных, кустарниковых насаждений в целях их передачи для последующего содержания, оформленного согласно приложению 9 
к настоящему Регламенту.

Приложение 1

к Регламенту взаимодействия функциональных и территориальных органов администрации города Перми, муниципального казенного учреждения «Пермблагоустройство» муниципальных казенных учреждений по благоустройству районов города Перми и поселка Новые Ляды

по отдельным вопросам озеленения территории города Перми

| СОГЛАСОВАНО Первый заместитель главы администрации _____________ района/ Заместитель начальника департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | УТВЕРЖДАЮ Директор муниципального казенного учреждения «Пермблагоустройство» (Директор муниципального казенного учреждения «Благоустройство _____________ района») |
| --- | --- |

ПЛАН

проведения работ по посадке древесных, кустарниковых насаждений

на ________ год

в ____________ районе города Перми

| № | Наименование / адрес объекта | Наименование культуры | Количество, шт. | Период посадки | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к Регламенту взаимодействия функциональных и территориальных органов администрации города Перми, муниципального казенного учреждения «Пермблагоустройство» муниципальных казенных учреждений по благоустройству районов города Перми и поселка Новые Ляды

по отдельным вопросам озеленения

территории города Перми

| СОГЛАСОВАНО Первый заместитель главы администрации _____________ района/ Заместитель начальника департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | УТВЕРЖДАЮ Директор муниципального казенного учреждения «Благоустройство _____________ района»/ Директор муниципального казенного учреждения «Пермблагоустройство» |
| --- | --- |

ПЛАН

проведения работ по обрезке древесных, кустарниковых насаждений

на ______ год

в ________________ районе города Перми

| № | Наименование / адрес объекта | Наименование культуры | Количество, шт. | Период обрезки | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к Регламенту взаимодействия функциональных и территориальных органов администрации города Перми,

муниципального казенного

учреждения «Пермблагоустройство»

муниципальных казенных учреждений

по благоустройству районов города Перми и поселка Новые Ляды

по отдельным вопросам озеленения

территории города Перми

| СОГЛАСОВАНО Первый заместитель главы администрации _____________ района/ Заместитель начальника департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | УТВЕРЖДАЮ Директор муниципального казенного учреждения «Благоустройство _____________ района»/ Директор муниципального казенного учреждения «Пермблагоустройство» |
| --- | --- |

ПЛАН

проведения работ по сносу древесных, кустарниковых насаждений

на ________ год

в ____________ районе города Перми

| № | Наименование / адрес объекта | Наименование культуры | Количество, шт. | Период проведения работ | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к Регламенту взаимодействия функциональных и территориальных органов администрации города Перми,

муниципального казенного учреждения «Пермблагоустройство» муниципальных казенных учреждений

по благоустройству районов города Перми и поселка Новые Ляды

по отдельным вопросам озеленения

территории города Перми

| СОГЛАСОВАНО Первый заместитель главы администрации _____________ района/ Заместитель начальника департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | УТВЕРЖДАЮ Директор муниципального казенного учреждения «Благоустройство _____________ района»/ Директор муниципального казенного учреждения «Пермблагоустройство» |
| --- | --- |

ПЛАН

проведения работ по ремонту и устройству газонов

на ________ год

в ____________ районе города Перми

| № | Наименование / адрес объекта | Площадь, кв. м | Тип газона | Период проведения работ | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |

Приложение 5

к Регламенту взаимодействия функциональных и территориальных органов администрации города Перми, муниципального казенного учреждения «Пермблагоустройство» муниципальных казенных учреждений по благоустройству районов города Перми и поселка Новые Ляды

по отдельным вопросам озеленения территории города Перми

| СОГЛАСОВАНО Первый заместитель главы администрации _____________ района/ Заместитель начальника департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | УТВЕРЖДАЮ Директор муниципального казенного учреждения «Благоустройство _____________ района»/ Директор муниципального казенного учреждения «Пермблагоустройство» |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

по итогам реализации планов проведения мероприятий по озеленению

(работы по посадке, обрезке, сносу древесных, кустарниковых насаждений, ремонту и устройству газонов)

за ________ год

в ____________ районе города Перми

| № | Наименование / адрес объекта | Наименование культуры | Количество, шт. |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |

| № | Наименование / адрес объекта | Тип газона | Площадь, кв. м |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |

Приложение 6

к Регламенту взаимодействия функциональных и территориальных органов администрации города Перми, муниципального казенного учреждения «Пермблагоустройство» муниципальных казенных учреждений по благоустройству районов города Перми и поселка Новые Ляды

по отдельным вопросам озеленения

территории города Перми

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор муниципального казенного учреждения «Благоустройство _____________ района»/ Директор муниципального казенного учреждения «Пермблагоустройство» |
| --- | --- |

АКТ

приемки посадочного материала

«______________________________________________»

(адрес объекта)

_______________________

(дата и время составления Акта)

Присутствующие лица:

Обстоятельства, установленные в ходе приемки, в том числе сведения 
о выявленных нарушениях:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

СОГЛАСОВАНО:

Представитель управления 
по экологии и природопользованию 
администрации города Перми

Представитель департамента 
дорог и благоустройства

администрации города Перми

Представитель администрации

____________ района города Перми

Представитель муниципального казенного

учреждения «Благоустройство

____________ района»

(Представитель муниципального казенного

учреждения «Пермблагоустройство»)

Приложение 7

к Регламенту взаимодействия функциональных и территориальных органов администрации города Перми,

муниципального казенного учреждения «Пермблагоустройство» муниципальных казенных учреждений по благоустройству районов города Перми и поселка Новые Ляды

по отдельным вопросам озеленения

территории города Перми

УТВЕРЖДАЮ Директор муниципального казенного учреждения «Благоустройство _____________ района»/ Директор муниципального казенного учреждения «Пермблагоустройство»

ПЕРЕЧЕНЬ

планируемых работ по обрезке древесных, кустарниковых насаждений

«_________________________________________________________________»

(адрес объекта, лицо, планирующее работы по обрезке, и планируемая дата обрезки)

| № | Наименование культуры | Количество стволов, шт. | Высота, м | Вид обрезки | Примечание | Прилагаемый фотоматериал деревьев и кустарников, планируемых к обрезке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |

Приложение 8

к Регламенту взаимодействия функциональных и территориальных органов администрации города Перми,

муниципального казенного учреждения «Пермблагоустройство» муниципальных казенных учреждений

по благоустройству районов города Перми и поселка Новые Ляды

по отдельным вопросам озеленения

территории города Перми

УТВЕРЖДАЮ Директор муниципального казенного учреждения «Благоустройство _____________ района»/ Директор муниципального казенного учреждения «Пермблагоустройство»

АКТ

приемки выполненных мероприятий по озеленению

«______________________________________________»

(адрес объекта)

_______________________

(дата и время составления Акта)

Присутствующие лица:

Обстоятельства, установленные в ходе приемки выполненных мероприятий по озеленению 	                                                                                                      	,

(указать вид работ - работы по посадке, обрезке, сносу древесных, кустарниковых насаждений, ремонту и устройству газонов)

в том числе сведения о выявленных нарушениях:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

СОГЛАСОВАНО:

Представитель управления 
по экологии и природопользованию 
администрации города Перми

Представитель департамента 
дорог и благоустройства

администрации города Перми

Представитель администрации

____________ района города Перми

Представитель муниципального казенного

учреждения «Пермблагоустройство»

(Представитель муниципального казенного

учреждения «Благоустройство

____________ района»)

Приложение 9

к Регламенту взаимодействия функциональных и территориальных органов администрации города Перми,

муниципального казенного учреждения «Пермблагоустройство» муниципальных казенных учреждений

по благоустройству районов города Перми и поселка Новые Ляды

по отдельным вопросам озеленения

территории города Перми

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор муниципального казенного учреждения «Пермблагоустройство» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

поставленных на учет древесных, кустарниковых насаждений в целях 
их передачи для последующего содержания

| № | Наименование / адрес объекта | Наименование культуры | Количество, шт. | Период посадки | Состояние деревьев и кустарников, планируемых к передаче |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |