АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.09.2022                                     № 765

О внесении изменений

в муниципальную программу «Организация регулярных перевозок автомобильным 
и городским наземным электрическим транспортом 
в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 № 907

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 907 (в ред. от 24.01.2022 № 35, 
от 11.03.2022 № 163, от 30.03.2022 № 242, от 06.05.2022 № 348, от 01.06.2022 
№ 425, от 16.06.2022 № 480).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации город Перми Хайруллина Э.А.

Глава города Перми                                                                                     А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 07.09.2022 № 765

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Организация регулярных перевозок автомобильным 
и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 907

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | Реализация программы направлена на достижение цели Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь по формированию комфортной городской среды путем решения задач по приоритетному развитию общественного транспорта. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми и создание сбалансированной транспортной системы – неотъемлемое условие улучшения социально-экономического развития города Перми. В настоящее время организация регулярных перевозок пассажиров обеспечена 77 муниципальным маршрутом, в том числе: 69 автобусных маршрута, 8 трамвайных маршрутов. Количество транспортных средств, обеспечивающих транспортную доступность населения, составляет 987 единиц, в том числе 887 единиц автомобильного транспорта и 100 единиц подвижного состава городского наземного электрического транспорта. В 2019 году в городе Перми начата реализация новой транспортной модели, предусматривающей: обеспечение возможности безналичной оплаты проезда на всех муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу; внедрение тарифного меню; запуск новой маршрутной сети; заключение новых муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с перевозкой пассажиров и предусматривающих перечисление платы за проезд в бюджет города Перми (далее – брутто-контракты). В брутто-контактах заложены повышенные требования к транспортным средствам, обслуживающим муниципальные маршруты, в том числе: стопроцентное оснащение транспортных средств датчиками вошедших / вышедших пассажиров, медиапанелями и единой системой оплаты проезда. Также в рамках мероприятий, посвященных 300-летию города Перми, на условиях софинансирования из бюджета Пермского края обновлен подвижной состав электрического наземного транспорта: в период 2019-2021 годов приобретено 24 трамвая (трехсекционный трамвай марки «Лев» и 23 односекционных трамвая марки «Львенок»). В целях контроля за исполнением перевозчиками контрактов на базе МКУ «Гортранс» реформирована контрольно-ревизионная служба, осуществляющая контроль транспортного средства, проверку на линии, в том числе оплаты проезда, проверку пассажиропотока на предмет наполняемости транспортных средств. Также с целью автоматизированного контроля в рамках направления «Умный городской транспорт» внедрена система навигационного контроля за движением транспортных средств, единая система оплаты проезда и учета пассажиропотока на маршрутах регулярных перевозок Пермского края, система учета пассажиропотока, система контроля за режимом вождения, система управления медиаконтентом в транспорте, мобильное приложение для пассажиров. В рамках концессионного соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования в муниципальном образовании городской округ город Пермь в Пермском крае, объектом которого являются трамвайная инфраструктура и подвижной состав в муниципальном образовании Пермский городской округ в Пермском крае в период 2023-2026 годов будет организован комплекс мероприятий: реконструкция трамвайное депо «Балатово»; капитальный ремонт (реконструкция) 35 км одиночного пути трамвайных путей, контактно-кабельная сеть городского наземного электрического транспорта; реконструкция 7 ед. тяговых подстанций; поставка 44 ед. трамвайных вагонов |
| --- | --- | --- |

1.2. строку 7 изложить в следующей редакции:

| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Приоритетное развитие общественного транспорта в городе Перми. 1.1.1. Развитие регулярных перевозок. 1.1.2. Повышение доступности объектов транспортной инфраструктуры. 1.1.31. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере регулярных перевозок города Перми |
| --- | --- | --- |

1.3. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 6 479 382,592 | 6 981 176,421 | 7 636 806,367 | 6 533 296, 200 | 6 533 296, 300 |
|  | бюджет города Перми | 6 214 705,940 | 6 371 740,489 | 6 925 496,035 | 6 533 296, 200 | 6 533 296, 300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные остатки отчетного года) | 1 570,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 263 106,332 | 609 435,932 | 711 310,332 | 0,000 | 0,000 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Приоритетное развитие общественного транспорта в городе Перми» муниципальной программы «Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»:

2.1. строку 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | количество муниципальных автобусных маршрутов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по регулируемому тарифу города Перми на основании муниципальных контрактов | ед. | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | МКУ «Гортранс» | бюджет города Перми | 5 086 401, 016 | 5 107 320, 780 | 5 472 956, 180 | 5 641 281, 700 | 5 641 307, 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 5 311 132,348 | 5 332 052, 112 | 5 697 687, 512 | 5 641 281, 700 | 5 641 307, 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 5 086 401,016 | 5 107 320, 780 | 5 472 956, 180 | 5 641 281, 700 | 5 641 307, 300 |
|  | бюджет Пермского края | 224 731, 332 | 224 731, 332 | 224 731, 332 | 0,00 | 0,000 |

2.3. строку 1.1.1.1.3.7 признать утратившей силу;

2.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 6 089 353, 333 | 6 234 648, 932 | 6 574 289, 732 | 6 319 858, 600 | 6 319 858, 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 5 834 922 001 | 5 954 223, 000 | 6 319 858, 400 | 6 319 858, 600 | 6 319 858, 700 |
|  | бюджет Пермского края | 254 431, 332 | 280 425, 932 | 254 431, 332 | 0,000 | 0,000 |

2.5. строки 1.1.1.3.1.1, 1.1.1.3.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.1.1 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Гортранс» | бюджет города Перми | 62 615, 563 | 58 608, 583 | 58 608, 583 | 60 497, 683 | 60 497, 683 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.2 | количество штатных единиц контрольно-ревизионной службы, осуществляющих линейный контроль полноты сбора выручки и соблюдения перевозчиками требований к качеству подвижного состав | ед. | 100 | 132 | 132 | 132 | 132 | МКУ «Гортранс» | бюджет города Перми | 61 794, 402 | 68 526, 217 | 68 526, 217 | 71 267, 317 | 71 267, 317 |

2.6. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 124 409, 965 | 127 134, 800 | 127 134, 800 | 131 765, 000 | 131 765,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.7. строки 1.1.1.3.3.1-1.1.1.3.3.3, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.3.1 | количество изготовленных льготных проездных документов и проездных билетов в виде пластиковых карт | млн. чел. | 52,8 | - | - | - | - | МКУ «Гортранс» | бюджет города Перми | 2 762,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.3.2 | количество пассажиров, пополняющих льготные проездные документы и проездные билеты в виде пластиковых карт для проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, в год | млн. чел. | 26 | - | - | - | - | МКУ «Гортранс» | бюджет города Перми | 32 408,144 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.3.3.3 | количество пассажиров, оплачивающих проезд банковскими картами | млн. чел. | 52 | - | - | - | - | МКУ «Гортранс» | бюджет города Перми | 24 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 59 170,144 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 192 833, 706 | 166 231, 100 | 166 231, 100 | 170 861, 300 | 170 861, 300 |

2.8. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 6 284 401, 239 | 6 403 094, 232 | 6 742 735, 032 | 6 493 029, 100 | 6 493 029, 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 6 029 969, 907 | 6 122 668, 300 | 6 488 303, 700 | 6 493 029, 100 | 6 493 029, 200 |
|  | бюджет Пермского края | 254 431, 332 | 280 425, 932 | 254 431, 332 | 0,000 | 0,000 |

2.9. строки 1.1.2.1.1.2, 1.1.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.2 | количество вновь изготовленных и установленных остановочных павильонов | ед. | 68 | 9 | 10 | 9 | 12 | ДТ | бюджет города Перми | 24 548,682 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.3 | количество разработанных проектов обустройства остановочных пунктов, используемых в регулярных перевозках города Перми | ед. | 15 | 14 | 9 | 14 | - | ДТ | бюджет города Перми | 6 561,300 | 3 199,500 | 1 943,000 | 3 199,500 | 0,000 |
|  |  | ед. | 4 | - | - | - | - | ДТ | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 490,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.10. строку 1.1.2.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.5 | количество вновь изготовленных и установленных «умных» остановочных павильонов | ед. | 28 | - | - | - | - | ДТ | бюджет города Перми | 69 800,087 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.11. строку «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 125 927,869 | 14 508,000 | 14 508,000 | 14 508,000 | 14 508,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 125 437,869 | 14 508,000 | 14 508,000 | 14 508,000 | 14 508,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 490,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.12. строку 1.1.2.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.2.1 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании и подлежащих ремонту в городе Перми | ед. | 145 | 146 | 148 | 149 | 149 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 4 381,730 | 3 170,500 | 3 170,500 | 3 170,500 | 3 170,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 148 | 148 | 151 | 153 | 153 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 5 085,268 | 3 503,600 | 3 929,900 | 3 929,900 | 3 929,900 |
|  |  |  | 115 | 115 | 115 | 116 | 116 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 2 761,671 | 2 256,000 | 1 829,700 | 1 829,700 | 1 829,700 |
|  |  |  | 126 | 126 | 131 | 133 | 133 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 5 350,309 | 4 310,500 | 4 310,500 | 4 310,500 | 4 310,500 |
|  |  |  | 233 | 233 | 236 | 246 | 246 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 6 415,417 | 4 638,900 | 4 638,900 | 4 638,900 | 4 638,900 |
|  |  |  | 173 | 174 | 180 | 180 | 180 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 5 218,081 | 3 912,400 | 3 912,400 | 3 912,400 | 3 912,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 080,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 228 | 233 | 233 | 234 | 234 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 6 164,897 | 3 700,900 | 3 700,900 | 3 700,900 | 3 700,900 |
|  |  |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | МКУ «БпНЛ» | бюджет города Перми | 395,327 | 266,300 | 266,300 | 266,300 | 266,300 |
|  | итого по ПНР | ед. | 1185 | 1192 | 1211 | 1228 | 1228 | X | бюджет города Перми | 35 772,700 | 25 759,100 | 25 759,100 | 25 759,100 | 25 759,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года | 1 080,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.13. после строки 1.1.2.1.2.1 дополнить строкой 1.1.2.1.2.2 следующего содержания:

| 1.1.2.1.2.2 | количество остановочных пунктов, подлежащих ремонту | ед. | 5 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 1 350,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 9 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 2 430,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 3 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 810,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 8 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 2 160,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 10 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 2 700,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 11 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 2 970,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 7 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 1 890,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2 | - | - | - | - | МКУ «БпНЛ» | бюджет города Перми | 540,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | ед. | 55 | - | - | - | - | X | бюджет города Перми | 14 850,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.14. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 177 630,889 | 40 267,100 | 40 267,100 | 40 267,100 | 40 267,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 176 060,569 | 40 267,100 | 40 267,100 | 40 267,100 | 40 267,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года | 1 570,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 177 630,889 | 40 267,100 | 40 267,100 | 40 267,100 | 40 267,100 |
|  | бюджет города Перми | 176 060,569 | 40 267,100 | 40 267,100 | 40 267,100 | 40 267,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года | 1 570,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.15. после строки «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.31, 1.1.31.1, 1.1.31.1.1, 1.1.31.1.1.1, 1.1.31.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.1.31.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.31.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.31, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.31 | Задача. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере регулярных перевозок города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.31.1 | Модернизация трамвайной инфраструктуры города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.31.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по обновлению подвижного состава и приведению в нормативное состояние трамвайных путей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.31.1.1.1 | количество поставленных концессионером трамваев | ед. | 0 | 30 | 14 | - | - | ДТ | бюджет города Перми | 0,000 | 30 051, 152 | 14 989, 883 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 150 256, 000 | 74 944, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.31.1.1.2 | количество платежей концедента по концессионному соглашению | ед. | 1 | 4 | 4 | - | - | ДТ | бюджет города Перми | 8 675,464 | 178 753, 937 | 381 935, 352 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8 675,000 | 178 754, 000 | 381 935, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.31.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 17 350, 464 | 537 815, 078 | 853 804, 235 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8 675, 464 | 208 805, 089 | 396 925, 235 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8 675, 000 | 329 010, 000 | 456 879, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.31.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 17 350, 464 | 537 815, 089 | 853 804, 235 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8 675, 464 | 208 805, 089 | 396 925, 235 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8 675, 000 | 329 010, 000 | 456 879, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.31, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 17 350, 464 | 537 815, 089 | 853 804, 235 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8 675, 464 | 208 805, 089 | 396 925, 235 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8 675, 000 | 329 010, 000 | 456 879, 000 | 0,000 | 0,000 |

2.16. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 6 479 382, 592 | 6 981 176, 421 | 7 636 806,367 | 6 533 296, 200 | 6 533 296, 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 6 214 705, 940 | 6 371 740, 489 | 6 925 496,035 | 6 533 296, 200 | 6 533 296, 300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 570,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 263 106, 332 | 609 435, 932 | 711 310, 332 | 0,000 | 0,000 |

2.17. дополнить приложением следующего содержания:

«ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми

по подпрограмме «Приоритетное развитие общественного транспорта в городе Перми»

муниципальной программы «Организация регулярных перевозок автомобильным

и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) |  | Модернизация трамвайной инфраструктуры город Пермь |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования |  | реконструкция |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия |  | 1.1.31.1.1. Выполнение комплекса мероприятий по обновлению подвижного состава и приведению в нормативное состояние трамвайных путей |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель |  | Хайруллин Э.А., первый заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы |  | ДТ |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества |  | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми и субсидии на осуществление капитальных вложений в объект |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик |  | ДТ |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы |  | ДТ |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект |  | бюджетные инвестиции и субсидии |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта |  | трамвайное депо «Балатово» – 1 ед.; трамвайные пути, контактно-кабельная сеть городского наземного электрического транспорта – 35 км одиночного пути; тяговая подстанция – 7 ед.; трамвай – 44 ед. |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства |  | 2022-2024 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  | 2024 год |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. |  | 1 408 969,788 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2022 год | 2023 год |  | 2024 год |
|  |  |  | 1 408 969,788 | 17 350,464 | 537 815,089 |  | 853 804,235 |
|  |  | бюджет города Перми | 614 405,788 | 8 675,464 | 208 805,089 |  | 396 925,235 |
|  |  | бюджет Пермского края | 794 564,000 | 8 675,000 | 329 010,000 |  | 456 879,000 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений |  | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |
|  | выполненная реконструкция трамвайного депо «Балатово» |  | ед. | 1 |  |  | 2024 |
|  | протяженность построенных (реконструированных), капитально отремонтированных и отремонтированных трамвайных путей, контактно-кабельной сети городского наземного электрического транспорта |  | км одиночного пути | 14,9 |  |  | 2023 |
|  |  |  |  | 14,2 |  |  | 2024 |
|  |  |  |  | 5,9 |  |  | 2025 |
|  | количество реконструированных тяговых подстанций |  | ед. | 3 |  |  | 2024 |
|  |  |  |  | 4 |  |  | 2025 |
|  | количество поставленных концессионером трамваев |  | ед. | 30 |  |  | 2023 |
|  |  |  |  | 14 |  |  | 2024 |
| 16 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства |  | - |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии |  | протокол от 22.06.2022 № 8 |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии |  | протокол от 22.07.2022 № 7-БК |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  |  | реконструкция трамвайного депо «Балатово» |  |  | 2023-2024 |  |
|  |  |  | капитальный ремонт трамвайных путей, контактно-кабельной сети городского наземного электрического транспорта города Перми |  |  | 2023-2024 |  |
|  |  |  | реконструкция тяговых подстанций |  |  | 2023-2024 |  |
|  |  |  | приобретение трамваев в муниципальную собственность города Перми |  |  | 2023-2024 |  |

3. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»:

3.1. строку 1.1.1 после строки:

|  | доля фактических часов информирования населения от запланированных часов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

дополнить строкой следующего содержания»:

|  | средний срок эксплуатации транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | автобус | лет | 2,6 | 3,6 | 4,6 | 5,6 | 5,0 |
|  | трамвай | лет | 14 | 12 | 10 | 7 | 8 |

3.2. строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2 | Задача. Повышение доступности объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля обустроенных остановочных пунктов с учетом нормативных требований доступности для маломобильных категорий граждан от общего количества остановочных пунктов | % | 76,5 | 77,4 | 77,8 | 78,3 | 80,0 |
|  | доля остановочных пунктов, оборудованных павильонами, от общего числа остановочных пунктов | % | 75,0 | 83,2 | 88,5 | 92,8 | 92,8 |
|  | доля остановочных пунктов, находящихся на содержании, от общего числа остановочных пунктов в каждом районе города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля отремонтированных остановочных пунктов от общего числа остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в каждом районе города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля остановочных пунктов, оборудованных «умными» павильонами, от общего числа остановочных пунктов | % | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |

3.3. после строки 1.1.3 дополнить строкой 1.1.31 следующего содержания:

| 1.1.31 | Задача. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере регулярных перевозок города Перми |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество депо, подлежащих реконструкции | ед. | - | - | 1 | - | - |
|  | протяженность построенных (реконструированных), капитально отремонтированных и отремонтированных трамвайных путей, контактно-кабельной сети городского наземного электрического транспорта | км один. пути | - | 14,9 | 14,2 | 5,9 | - |
|  | количество реконструированных тяговых подстанций | ед. | - | - | 3 | 4 | - |
|  | доля обновленных трамваев в общем количестве трамваев | % | - | 30,0 | 44,0 | - | - |
|  | доля средств бюджета города Перми в общем объеме реализации проекта | % | 50,0 | 38,8 | 46,5 | - | - |

3.4. в приложении:

3.4.1. после строки 17 дополнить строкой 171 следующего содержания:

| 171 | Средний срок эксплуатации транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | лет | - | - | - | ДТ | отчет, предоставляемый МКУ «Гортранс» | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.4.2. после строки 23 дополнить строками 24-28 следующего содержания:

| 24 | количество депо, подлежащих реконструкции | ед. | - | - | - | ДТ | акт приемки выполненных работ | ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | протяженность построенных (реконструированных), капитально отремонтированных и отремонтированных трамвайных путей, контактно-кабельной сети городского наземного электрического транспорта | км | - | - | - | ДТ | акт приемки выполненных работ | ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 26 | количество реконструированных тяговых подстанций | ед. | - | - | - | ДТ | акт приемки выполненных работ | ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 27 | доля обновленных трамваев в общем количестве трамваев | % | - | НобТр = ПТр / Ооб.РП x 100 | НобТ – доля обновленных трамваев в общем количестве трамваев; ПТр – трамваи, приобретенные с 2020 года; Об.Тр – общее количество трамваев; | ДТ | - | - |
| 28 | доля средств бюджета города Перми в общем объеме реализации проекта | % | - | Нбп = БГ / Ооб.РП x 100 | Нбп – доля средств бюджета города Перми в общем объеме реализации проекта; БГ – бюджет города Перми; ОобРП – общий объем реализации проекта; | ДТ | - | - |

4. В приложении 1:

4.1. строку 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам города Перми по регулируемому тарифу | МКУ «Гортранс» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество муниципальных автобусных маршрутов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по регулируемому тарифу города Перми на основании муниципальных контрактов | ед. | 69 | бюджет города Перми | 5 086 401,016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 5 311 132,348 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 5 086 401,016 |
|  | бюджет Пермского края | 224 731,332 |

4.3. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 6 089 353,333 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 5 834 922,001 |
|  | бюджет Пермского края | 254 431,332 |

4.4. строки 1.1.1.3.1.1, 1.1.1.3.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.1.1 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа | МКУ «Гортранс» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 62 615,563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.2 | Осуществление линейного контроля за полнотой сбора выручки и соблюдением перевозчиками требований к качеству подвижного состава | МКУ «Гортранс» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество штатных единиц контрольно-ревизионной службы, осуществляющих линейный контроль полноты сбора выручки и соблюдения перевозчиками требований к качеству подвижного состав | ед. | 100 | бюджет города Перми | 61 794,402 |

4.5. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 124 409,965 |
| --- | --- | --- |

4.6. строки 1.1.1.3.3.1-1.1.1.3.3.3, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.3.1 | Организация изготовления льготных проездных документов и проездных билетов в виде пластиковых карт | МКУ «Гортранс» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество изготовленных льготных проездных документов и проездных билетов в виде пластиковых карт | тыс. шт. | 52,8 | бюджет города Перми | 2 762, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.3.2 | Организация проезда пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города по регулируемому тарифу города Перми с использованием льготных проездных документов и проездных билетов в виде пластиковых карт | МКУ «Гортранс» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество пассажиров, пополняющих льготные проездные документы и проездные билеты в виде пластиковых карт для проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, в год | млн. чел. | 26 | бюджет города Перми | 32 408, 144 |
| 1.1.1.3.3.3 | Организация безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу города Перми | МКУ «Гортранс» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество пассажиров, оплачивающих проезд банковскими картами | млн. чел. | 52 | бюджет города Перми | 24 000, 000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 59 170, 144 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 192 833, 706 |

4.7. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 6 284 401,239 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 6 029 969,907 |
|  | бюджет Пермского края | 254 431,332 |

4.8. строки 1.1.2.1.1.2, 1.1.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.2 | Изготовление и установка остановочных павильонов | ДТ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество вновь изготовленных и установленных остановочных павильонов | ед. | 68 | бюджет города Перми | 24 548,682 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.3 | Разработка проектно-сметной документации обустройства остановочных пунктов, используемых в регулярных перевозках города Перми | ДТ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество разработанных проектов обустройства остановочных пунктов, используемых в регулярных перевозках города Перми | ед. | 15 | бюджет города Перми | 6 561,300 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 490,000 |

4.9. строку 1.1.2.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.5 | Обустройство остановочных пунктов (площадок) «умными» остановочными павильонами | ДТ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество вновь изготовленных и установленных «умных» остановочных павильонов | ед. | 28 | бюджет города Перми | 69 800,087 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.10. строку «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 125 927,869 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 125 437,869 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 490,000 |

4.11. строку 1.1.2.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.2.1 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории города Перми | МКУ «БДР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании и подлежащих ремонту в городе Перми | ед. | 145 | бюджет города Перми | 4 381,730 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «БИР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | ед. | 148 | бюджет города Перми | 5 085,268 |
|  |  | МКУ «БКР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | ед. | 115 | бюджет города Перми | 2 761,671 |
|  |  | МКУ «БЛР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | ед. | 126 | бюджет города Перми | 5 350,309 |
|  |  | МКУ «БМР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | ед. | 233 | бюджет города Перми | 6 415,417 |
|  |  | МКУ «БОР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | ед. | 173 | бюджет города Перми | 5 218,081 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 1 080,320 |
|  |  | МКУ «БСР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | ед. | 228 | бюджет города Перми | 6 164,897 |
|  |  | МКУ «БпНЛ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | ед. | 17 | бюджет города Перми | 395,327 |

4.12. после строки 1.1.2.1.2.1 дополнить строкой 1.1.2.1.2.2 следующего содержания:

| 1.1.2.1.2.2 | Количество остановочных пунктов, подлежащих ремонту | МКУ «БДР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании и подлежащих ремонту в городе Перми | ед. | 5 | бюджет города Перми | 1 350,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «БИР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | ед. | 9 | бюджет города Перми | 2 430,000 |
|  |  | МКУ «БКР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | ед. | 3 | бюджет города Перми | 810,000 |
|  |  | МКУ «БЛР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | ед. | 8 | бюджет города Перми | 2 160,000 |
|  |  | МКУ «БМР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | ед. | 10 | бюджет города Перми | 2 700,000 |
|  |  | МКУ «БОР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | ед. | 11 | бюджет города Перми | 2 970,000 |
|  |  | МКУ «БСР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | ед. | 7 | бюджет города Перми | 1 890,000 |
|  |  | МКУ «БпНЛ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | ед. | 2 | бюджет города Перми | 540,000 |

4.13. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 177 630,889 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 176 060,569 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 1 570,320 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 177 630,889 |
|  | бюджет города Перми | 176 060,569 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 1 570,320 |

4.14. после строки «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.31, 1.1.31.1, 1.1.31.1.1, 1.1.31.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.1.31.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.31.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.31, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.31 | Задача. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере регулярных перевозок города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.31.1 | Модернизация трамвайной инфраструктуры города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.31.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по обновлению подвижного состава и приведению в нормативное состояние трамвайных путей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.31.1.1.2 | Платежи по концессионному соглашению | ДТ | 01.06.2022 | 31.12.2022 | количество платежей концедента по концессионному соглашению | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8 675,464 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8 675,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.31.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 17 350,464 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8 675,464 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8 675,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.31.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 17 350,464 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8 675,464 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8 675,000 |
| Итого по задаче 1.1.31, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 17 350,464 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8 675,464 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8 675,000 |

4.15. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 6 479 382,592 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 6 214 705,940 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 1 570,320 |
|  | бюджет Пермского края | 263 106,332 |