



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.09.2022

№ 782

**О внесении изменений   
в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми   
от 20.10.2021 № 917**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования   
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением   
администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 917 (в ред. от 14.02.2022 № 82, от 15.03.2022 № 175, от 01.04.2022 № 246, от 06.05.2022 № 343,   
от 22.06.2022 № 503, от 14.07.2022 № 606).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления   
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

Глава города Перми А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 12.09.2022 № 782

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми»,   
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 917**

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год  план | 2023 год  план | 2024 год  план | 2025 год  план | 2026 год  план |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе: | 6 717 856,67947 | 3 956 112,89194 | 3 291 888,22973 | 2 980 840,300 | 2 979 862,000 |
| бюджет города Перми | 4 013 106,19732 | 3 061 817,39064 | 2 544 857,200 | 2 980 840,300 | 2 979 862,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 230 960,14391 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 2 112 911,68948 | 894 295,5013 | 747 031,02973 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 360 878,64876 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 5 847 851,27383 | 3 555 596,89202 | 2 891 306,32973 | 2 194 853,300 | 2 193 875,000 |
| бюджет города Перми | 3 155 950,05838 | 2 661 301,39072 | 2 144 275,300 | 2 194 853,300 | 2 193 875,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 110,87721 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 2 112 911,68948 | 894 295,5013 | 747 031,02973 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 360 878,64876 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе: | 580 218,12304 | 185 523,300 | 185 523,300 | 576 175,700 | 576 175,700 |
| бюджет города Перми | 580 012,6206 | 185 523,300 | 185 523,300 | 576 175,700 | 576 175,700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,50244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе: | 289 787,2826 | 214 992,69992 | 215 058,600 | 209 811,300 | 209 811,300 |
| бюджет города Перми | 277 143,51834 | 214 992,69992 | 215 058,600 | 209 811,300 | 209 811,300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12 643,76426 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы, в том числе: | 2022 год  план | 2023 год  план | 2024 год  план | 2025 год  план | 2026 год  план |
| Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, % | 83,2 | 84,91 | 86,0 | 85,6 | 85,5 |
| Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 3,9 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, снижение уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации ДТП» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

2.1. строки 1.1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.1 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 2 204 479,  13 | 2 204 479,  13 | 2 204 479,  13 | 2 204 479,  13 | 2 204 479,  13 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 191 745,  400 | 191 903,  400 | 191 903,  400 | 191 903,  400 | 191 903,  400 |
| кв. м | 2 535 088,  07 | 2 535 088,  07 | 2 535 088,  07 | 2 535 088,  07 | 2 535 088,  07 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 156 835,  657 | 152 835,  700 | 152 835,  700 | 152 835,  700 | 152 835,  700 |
| кв. м | 2 739 631,  3 | 2 739 631,  3 | 2 739 631,  3 | 2 739 631,  3 | 2 739 631,  3 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 135 123,  352 | 136 794,  000 | 136 794,  000 | 136 794,  000 | 136 794,  000 |
| кв. м | 1 551 084,  9 | 1 550 754,  9 | 1 550 754,  9 | 1 550 754,  9 | 1 550 754,  9 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 301 472,  617 | 302 255,  000 | 307 255,  000 | 307 255,  000 | 307 255,  000 |
| кв. м | 3 306 354,  2 | 3 306 354,  2 | 3 306 354,  2 | 3 306 354,  2 | 3 306 354,  2 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 222 453,  53123 | 224 999,  500 | 224 999,  500 | 224 999,  500 | 224 999,  500 |
| кв. м | 3 237 289,  2 | 3 237 289,  2 | 3 237 289,  2 | 3 237 289,  2 | 3 237 289,  2 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 149 914,  900 | 149 914,900 | 149 914,  900 | 149 914,  900 | 149 914,  900 |
| кв. м | 3 611 848,  1 | 3 472 577,  5 | 3 472 577,5 | 3 472 577,  5 | 3 472 577,  5 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 301 531,  305 | 289 543,  000 | 289 543,  000 | 289 543,  000 | 289 543,  000 |
| кв. м | 542 000,  52 | 542 000,  52 | 542 000,  52 | 542 000,  52 | 542 000,  52 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 20 435,  100 | 20 435,  100 | 20 435,  100 | 20 435,  100 | 20 435,  100 |
| итого по ПНР | кв. м | 19 727 775,  42 | 19 588 174,  82 | 19 588 174,  82 | 19 588 174,  82 | 19 588 174,  82 | - | бюджет города Перми | 1 479 511,  86223 | 1 468 680,  600 | 1 473 680,  600 | 1 473 680,  600 | 1 473 680,  600 |
| 1.1.1.1.1.2 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 65 649,  0 | 56 294,  0 | 72 398,  66 | 69 614,  1 | 66 936,  63 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 36 217,  100 | 41 155, 100 | 41 155,  000 | 41 155,  000 | 41 155,  000 |
| кв. м | 78 304,  3 | 80 761,  26 | 77 655,  06 | 74 668,  33 | 71 796,  47 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 191 153,  943 | 144 143,  000 | 44 143,  000 | 44 143,  000 | 44 143,  000 |
| кв. м | 83 989,  81 | 80 761,  26 | 77 655,  06 | 74 668,  33 | 71 796,  47 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 44 142,  000 | 40 798,  800 | 40 798,  900 | 40 798,  900 | 40 798,  900 |
| кв. м | 29 719,  197 | 60 804,  23 | 52 580,  99 | 53 443,  26 | 51 387,  75 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 30 213,  800 | 21 070,  800 | 11 070,  800 | 16 070,  800 | 16 070,  800 |
| кв. м | 129 888,  0 | 89 691,  24 | 86 241,  57 | 82 924,  59 | 79 735,  18 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 82 255,  75171 | 53 909,  500 | 53 909,  500 | 53 909,  500 | 53 909,  500 |
| кв. м | 93 278,  17 | 86 983,  52 | 83 638,  00 | 80 421,  15 | 77 328,  03 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 49 023,  700 | 49 023,  700 | 49 023,  700 | 49  023,700 | 49 023,  700 |
| кв. м | 90 464,  28 | 86 983,  52 | 83 638,  00 | 80 421,  15 | 77 328,  03 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 61 743,  300 | 47 544,  700 | 47 544,  700 | 47 544,  700 | 47 544,  700 |
| кв. м | 23 287,  04 | 14 570,  43 | 14 010,  03 | 13 471,  19 | 12 953,  06 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 9 313,  700 | 9 313,  700 | 9 313,  700 | 9 313,  700 | 9 313,  700 |
| итого по ПНР 1.1.1.1.1.2 | кв. м | 594 579,  797 | 556 849,  460 | 547 817,  37 | 529 632,  1 | 509 261,  62 | - | бюджет города Перми | 504 063,  29471 | 406  959,300 | 296  959,300 | 301 959,  300 | 301 959,  300 |

2.2. строки 1.1.1.1.1.3-1.1.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.3 | количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка | ед. | 121 | 116 | 111 | 107 | 103 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 543,320 | 578,000 | 578,  000 | 578,  000 | 578,000 |
| ед. | 627 | 315 | 303 | 291 | 280 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 1 736,  6116 | 1 570, 000 | 1 570, 000 | 1 570,000 | 1 570,  000 |
| ед. | 255 | 245 | 236 | 227 | 218 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 1 223,  400 | 1 223,  400 | 1 223,  400 | 1 223,  400 | 1 223,  400 |
| ед. | 70 | 67 | 65 | 62 | 60 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 336,600 | 336,600 | 336,600 | 336,  600 | 336,600 |
| ед. | 268 | 258 | 248 | 239 | 229 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 1 286,800 | 1 286,  800 | 1 286,  800 | 1 286,  800 | 1 286,  800 |
| ед. | 233 | 224 | 216 | 207 | 200 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 977,51369 | 1 119,  200 | 1 119,  200 | 1 119,  200 | 1 119,  200 |
| ед. | 246 | 237 | 228 | 219 | 210 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 1 180,000 | 1 180,  000 | 1 180,  000 | 1 180,  000 | 1 180,  000 |
| ед. | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 135,600 | 135,600 | 135,600 | 135,  600 | 135,600 |
| итого по ПНР 1.1.1.1.1.3 | ед. | 1 848 | 1 489 | 1 433 | 1 377 | 1 324 | - | бюджет города Перми | 7 419,  84529 | 7 429,  600 | 7 429,  600 | 7 429,  600 | 7 429,  600 |
| 1.1.1.1.1.4 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 45 | 44 | 42 | 40 | 39 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 245,904 | 261,600 | 261,600 | 261,  600 | 261,600 |
| ед. | 147 | 118 | 114 | 109 | 105 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 543,  9884 | 710,600 | 710,600 | 710,  600 | 710,600 |
| ед. | 96 | 92 | 89 | 85 | 82 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 553,600 | 553,600 | 553,600 | 553,  600 | 553,600 |
| ед. | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 152,400 | 152,400 | 152,400 | 152,  400 | 152,400 |
| ед. | 101 | 97 | 93 | 90 | 86 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 582,400 | 582,400 | 582,400 | 582,  400 | 582,400 |
| ед. | 88 | 84 | 81 | 78 | 75 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 506,400 | 506,400 | 506,400 | 506,  400 | 506,400 |
| ед. | 92 | 89 | 86 | 82 | 79 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 534,000 | 534,000 | 534,000 | 534,000 | 534,000 |
| ед. | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 61,400 | 61,400 | 61,400 | 61,400 | 61,400 |
| итого по ПНР | ед. | 606 | 559 | 539 | 516 | 498 | - | бюджет города Перми | 3 180,  0924 | 3362,  400 | 3362,400 | 3362,  400 | 3362,  400 |
| 1.1.1.1.1.5 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), что подтверждено выпиской из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | АДР | бюджет города Перми | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,  000 | 103,000 |
| км | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | АИР | бюджет города Перми | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,  000 | 103,000 |
| км | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | АКР | бюджет города Перми | 99,238 | 152,500 | 152,500 | 152,  500 | 152,500 |
| км | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | АЛР | бюджет города Перми | 40,600 | 40,600 | 40,600 | 40,600 | 40,600 |
| км | 6,1 | 5,9 | 5,7 | 5,5 | 5,5 | АМР | бюджет города Перми | 168,054 | 216,600 | 216,600 | 216,  600 | 216,600 |
| км | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | АОР | бюджет города Перми | 152,500 | 152,500 | 152,500 | 152,  500 | 152,500 |
| км | 5,8 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 5,2 | АСР | бюджет города Перми | 204,970 | 206,000 | 206,000 | 206,  000 | 206,000 |
| км | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | АНЛ | бюджет города Перми | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 |
| итого по ПНР | км | 28,2 | 27,3 | 26,3 | 25,1 | 25,1 | - | бюджет города Перми | 897,162 | 1 000,  000 | 1 000,  000 | 1 000,  000 | 1 000,  000 |
| 1.1.1.1.1.6 | протяженность паспортизированных и (или) инвентаризированных автомобильных дорог | км | 23,0 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 1 545,  22109 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.7 | площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | тыс. кв. м | 166,3 | 166,3 | 166,3 | 166,3 | 166,3 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 923,96252 | 1 762,  800 | 1 762,  800 | 1 762,  800 | 1 762,  800 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 47,74001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.3. строку 1.1.1.1.1.9 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.9 | количество гидрометеорологических справок | ед. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 204,2832 | 131,500 | 131,500 | 131,500 | 131,500 |

2.4. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 998 393,  46345 | 1 889 926, 200 | 1 784 926,  200 | 1 789 926,  200 | 1 789 926,  200 |
| бюджет города Перми | 1 998 345,  72344 | 1 889 926, 200 | 1 784 926,  200 | 1 789 926,  200 | 1 789 926,  200 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 47,74001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.5. строки 1.1.1.1.3.1, 1.1.1.1.3.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.1 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 2 118,47 | 5 312,1 | 7 562,5 | 7 562,5 | 6 991,9 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 4 035,  26626 | 6 824,  600 | 10 104,  300 | 10 104,  300 | 10 104,  300 |
| кв. м | 3 200,0 | 2 797,3 | 2 689,7 | 2 689,7 | 2 486,8 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 3 962,  3696 | 3 593,  700 | 3 593,  700 | 3 593,  700 | 3 593,  700 |
| кв. м | 1 175,0 | 6 410,9 | 3 824,5 | 3 824,5 | 3 535,9 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 3 693,  2584 | 8 236,  200 | 5 109,  900 | 5 109,  900 | 5 109,  900 |
| кв. м | 3 384,6 | 3 729,7 | 3 586,2 | 3 586,2 | 3 315,7 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 4 947,  0166 | 4 791,  600 | 4 791,  600 | 4 791,  600 | 4 791,  600 |
| кв. м | 1 865,0 | 8 312,9 | 6 887,4 | 6 887,4 | 6 367,8 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 4 791,  600 | 10 679,  700 | 9 202,  300 | 9 202,  300 | 9 202,  300 |
| кв. м | 973,0 | 7 420,1 | 8 125,7 | 8 125,7 | 7 512,7 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 2 551,  740 | 9 532,  800 | 10 856,  800 | 10 856,  800 | 10 856,  800 |
| кв. м | 2 255,5 | 4 195,9 | 4 034,5 | 4 034,5 | 3 730,1 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 5 390,  500 | 5 390,  500 | 5 390,  500 | 5 390,  500 | 5 390,  500 |
| кв. м | 505,0 | 699,3 | 672,4 | 672,4 | 621,7 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 898,  400 | 898,  400 | 898,  400 | 898,  400 | 898,  400 |
| итого по ПНР | кв. м | 15 476,570 | 38 878,2 | 37 382,9 | 37 382,9 | 34 562,6 | - | бюджет города Перми | 30 270,  15086 | 49 947,  500 | 49 947,  500 | 49 947,  500 | 49 947,  500 |
| 1.1.1.1.3.2 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1 030,4 | 990,7 | 952,6 | 916,0 | 880,8 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 190,  63374 | 332,  700 | 332,  700 | 332,  700 | 332,  700 |
| кв. м | 347,0 | 1 585,4 | 1 524,4 | 1 465,8 | 1 409,4 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 163,  7304 | 532,  400 | 532,  400 | 532,  400 | 532,  400 |
| кв. м | 721,0 | 1 386,8 | 1 333,4 | 1 282,2 | 1 232,8 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 366,1416 | 465,  700 | 465,  700 | 465,  700 | 465,  700 |
| кв. м | 24,5 | 1 089,9 | 1 048,0 | 1 007,7 | 968,9 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 13,5144 | 366,  000 | 366,  000 | 366,  000 | 366,  000 |
| кв. м | 800,0 | 1 486,5 | 1 429,4 | 1 374,4 | 1 321,5 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 499,  200 | 499,  200 | 499,  200 | 499,  200 | 499,  200 |
| кв. м | 805,0 | 1 288,2 | 1 238,7 | 1 191,0 | 1 145,2 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 318,  17466 | 432,  600 | 432,  600 | 432,  600 | 432,  600 |
| кв. м | 1 506,0 | 1 684,6 | 1 619,8 | 1 557,5 | 1 497,6 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 565,  700 | 565,  700 | 565,  700 | 565,  700 | 565,  700 |
| кв. м | 267,7 | 396,6 | 381,4 | 366,7 | 352,6 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 133,  200 | 133,  200 | 133,  200 | 133,  200 | 133,  200 |
| итого по ПНР | кв. м | 5 501,6 | 9 908,7 | 9 527,7 | 9 161,3 | 8 808,8 | - | бюджет города Перми | 2 250,  2948 | 3 327,  500 | 3 327,  500 | 3 327,  500 | 3 327,  500 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 32 520,  44566 | 53 275,  000 | 53 275,  000 | 53 275,  000 | 53 275,  000 |

2.6. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.1.4, 1.1.1.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4 | Инвентаризация бесхозяйных сетей ливневой канализации | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.4.1 | Инвентаризация бесхозяйных сетей ливневой канализации | км | 1,2 | - | - | - | - | АДР | бюджет города Перми | 184,226 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| км | 0,6 | - | - | - | - | АИР | бюджет города Перми | 89,397 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| км | 0,2 | - | - | - | - | АМР | бюджет города Перми | 24,867 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| км | 0,2 | - | - | - | - | АОР | бюджет города Перми | 27,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| км | 1,9 | - | - | - | - | АСР | бюджет города Перми | 270,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по ПНР | км | 4,1 | - | - | - | - | - | бюджет города Перми | 596,157 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 596,157 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.7. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 101 656,  96611 | 2 012 935,  300 | 1 907 935,  300 | 1 912 935,  300 | 1 912 935,  300 |
| бюджет города Перми | 2 101 609,  2261 | 2 012 935,  300 | 1 907 935,  300 | 1 912 935,  300 | 1 912 935,  300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 47,74001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.8. строки 1.1.1.2.1.1-1.1.1.2.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.1 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м | 21337,  34 | 21337,  34 | 21337,  34 | 21337,  34 | 21337,  34 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 42 494,  87458 | 18 213,  700 | 28 779,  900 | 22 694,  500 | 22 694,  500 |
| 1.1.1.2.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены проектно-изыскательские работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | - | 6 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 10 517,  01167 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.3 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнен этап строительно-монтажных работ по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 50 794,  70242 | 26 972,748 | 0,000 | 20 000,  000 | 20 000,  000 |

2.9. после строки 1.1.1.2.1.3 дополнить строкой 1.1.1.2.1.4 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.4 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности | ед. | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 11 609,  415 | 22 547,  64033 | 19 471,  200 | 5 556,  600 | 5 556,  600 |

2.10. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 104 898,  992 | 78 251,  100 | 48 251,  100 | 48 251,  100 | 48 251,  100 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 104 898,  992 | 78 251,  100 | 48 251,  100 | 48 251,  100 | 48 251,  100 |

2.11. строку 1.1.1.3.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 94 967,0 | 54 770,0 | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет Пермского края | 169 094,5848 | 119 667,  10916 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 7,7 | 2,5 | - | - | - |

2.12. строку 1.1.1.3.1.5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.5 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 12 000,0 | 30 500,0 | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет Пермского края | 31 121,79945 | 95 140,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,12 | 3,29 | - | - | - |

2.13. строку 1.1.1.3.1.9 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.9 | количество установленных, модернизированных светофорных объектов | ед. | 18 | 4 | - | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет Пермского края | 14874,84511 | 3 214,9906 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.14. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 811 474,  86407 | 2 822 939,  450 | 2 538 017,  42973 | 1 961 186,  400 | 1 961 186,  400 |
| бюджет города Перми | 2 206 508,  2181 | 2 091 186,  400 | 1 956 186,  400 | 1 961 186,  400 | 1 961 186,  400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 47,74001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 604 918,  90596 | 731 753,  050 | 581 831, 02973 | 0,000 | 0,000 |

2.15. строки 1.1.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить   
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 7 743,2 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 3 331,  80847 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 14 580,  37346 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 12 239,9 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 6 320,  000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 73 308,  78326 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 5 500 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 2 876,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 11 504,  000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 18 305 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 12 304,  54823 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 49 218,  1929 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 11 073,0 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 11 647,  7088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 46 590,  8352 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 6 700,0 | - | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 2 395,  9345 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 15 484,  080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| итого по ПНР | кв. м | 61 561,1 | - | - | - | - | - | итого | 249 562,  26482 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 38  876,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 210 686, 26482 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| площадь проезжей части автомобильной дороги по ул. Ленина,  в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 30 000,  0 | 30 000,  0 | 354,0 | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 76 407,  430 | 0,000 | 5 000,  000 | 0,000 | 0,000 |
| км | 3,26 | 3,26 | 3,26 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 063,  1372 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 255 825,  970 | 136 916,  200 | 165 200,  000 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 11 760,0 | 13 845,  18 | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 55 738,  700 | 37 116,  000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 203 141,  7487 | 25 626,  2513 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 1 058 739,  25072 | 199 658,  4513 | 170 200,  000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 171 022,  130 | 37 116,  000 | 5 000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 063,  1372 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 669 653,  98352 | 162 542,  4513 | 165 200, 000 | 0,000 | 0,000 |

2.16. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 058 739,  25072 | 199 658,  4513 | 170 200,  000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 171 022,  130 | 37 116,  000 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 063,  1372 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 669 653,  98352 | 162 542,  4513 | 165 200, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 058 739,  25072 | 199 658,  4513 | 170 200,  000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 171 022,130 | 37 116,  000 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 063,  1372 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 669 653,  98352 | 162 542,  4513 | 165 200, 000 | 0,000 | 0,000 |

2.17. после строки 1.1.3.1.1.2 дополнить строкой 1.1.3.1.1.3 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.3 | протяженность сетей наружного освещения по ул. Куйбышева, в отношении которых выполнен ремонт | км | 0,45 | - | - | - | - | ДДБ | бюджет города Перми | 17 418,  034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.18. строку «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 210 221,  734 | 174 734,  800 | 168 330,  000 | 218 330,  000 | 218 330,  000 |

2.19. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 940 653,  634 | 288 894,  600 | 183 088, 900 | 233 666,  900 | 232 688,  600 |
| бюджет города Перми | 775 896,  234 | 288 894,  600 | 183 088, 900 | 233 666,  900 | 232 688,  600 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 164 757,  400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 940 653,  634 | 288 894,  600 | 183 088,  900 | 233 666,  900 | 232 688,  600 |
| бюджет города Перми | 775 896,  234 | 288 894,  600 | 183 088, 900 | 233 666,  900 | 232 688,  600 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 164 757,  400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.20. строку 1.1.4.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.1 | количество зданий обеспеченных архитектурной подсветкой фасадов | ед. | 51 | 10 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 242 842,40272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 694 212,3456 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 180 548,  62741 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| количество зданий обеспеченных архитектурной подсветкой фасадов (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 33 | - | - | - | - |

2.21. строку 1.1.4.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.3 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий | ед. | 2 | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 2 523,  47628 | 1 261,  988 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 |
| бюджет Пермского края | 4 499,  0824 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12 200,  000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 |

2.22. после строки 1.1.4.1.1.3 дополнить строкой 1.1.4.1.1.4 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.4 | Протяженность коммунального моста, в отношении которого выполнены работы по архитектурной подсветке | м | 400 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет Пермского края | 65 500,  000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.23. строки «Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 036 983,52504 | 244 104,  39072 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 2 523,  47628 | 244 104,  39072 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 838 338,  800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 196 121,  24876 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 036 983,  52504 | 244 104,  39072 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 2 523,47628 | 244 104,  39072 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 838 338,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 196 121,  24876 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 036 983,  52504 | 244 104,  39072 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 2 523,47628 | 244 104,  39072 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 838 338,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 196 121,  24876 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 5 847 851,27383 | 3 555 596,  89202 | 2 891 306,  32973 | 2 194 853,  300 | 2 193 875,  000 |
| бюджет города Перми | 3 155 950,  05838 | 2 661 301,  39072 | 2 144 275,  300 | 2 194 853,  300 | 2 193 875,  000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 110,  87721 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 2 112 911,  68948 | 894 295,  5013 | 747 031,  02973 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 360 878,  64876 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Обеспечение деятельности заказчиков работ» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» строки 1.2.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе   
по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.1 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 446 347,  5206 | 443 753, 8004 | 443 753, 8005 | 445 699, 600 | 445 699, 600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6,01543 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 47 362,200 | 45 459,  000 | 45 459, 000 | 46 981, 100 | 46 981, 100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 199,48701 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 11 014,500 | 9 904, 300 | 9 904, 300 | 10 198, 400 | 10 198, 400 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 11 096,600 | 10 315, 000 | 10 315, 000 | 10 829, 700 | 10 829, 700 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 11 094,200 | 10 161, 900 | 10 161, 900 | 10 584, 400 | 10 584, 400 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 10 237,900 | 9 675, 300 | 9 675, 300 | 10 019, 800 | 10 019, 800 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 13 968,600 | 13 146, 800 | 13 146, 800 | 13 665, 600 | 13 665, 600 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 10 739,800 | 9 992, 700 | 9 992, 700 | 10 324, 300 | 10 324, 300 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 11 928,200 | 11 240, 300 | 11 240, 300 | 11 698, 200 | 11 698, 200 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 6 223,100 | 5 980, 600 | 5 980, 600 | 6 174, 600 | 6 174, 600 |
| итого по ПНР | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | итого | 580 218,  12304 | 185 523, 300 | 185 523, 300 | 576 175, 700 | 576 175, 700 |
| бюджет города Перми | 580 012,  6206 | 185 523, 300 | 185 523, 300 | 576 175, 700 | 576 175, 700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,50244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 580 218,  12304 | 185 523, 300 | 185 523, 300 | 576 175, 700 | 576 175, 700 |
| бюджет города Перми | 580 012,  6206 | 185 523, 300 | 185 523, 300 | 576 175, 700 | 576 175, 700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,50244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 580 218,  12304 | 185 523, 300 | 185 523, 300 | 576 175, 700 | 576 175, 700 |
| бюджет города Перми | 580 012,  6206 | 185 523, 300 | 185 523, 300 | 576 175, 700 | 576 175, 700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,50244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 580 218,  12304 | 185 523, 300 | 185 523, 300 | 576 175, 700 | 576 175, 700 |
| бюджет города Перми | 580 012,  6206 | 185 523, 300 | 185 523, 300 | 576 175, 700 | 576 175, 700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,50244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | всего | 580 218,  12304 | 185 523, 300 | 185 523, 300 | 576 175, 700 | 576 175, 700 |
| бюджет города Перми | 580 012,  6206 | 185 523, 300 | 185 523, 300 | 576 175, 700 | 576 175, 700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,50244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности   
в городе Перми»:

4.1. строки 1.3.1.1.1.1-1.3.1.1.1.9, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.1 | количество дорожных знаков на содержании | тыс. ед. | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 3 278,  800 | 3 278,  800 | 3 278,  800 | 3 278,  800 | 3 278,  800 |
| тыс. ед. | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 2 003,  6915 | 3 139,  300 | 3 139,  300 | 3 139,  300 | 3 139,  300 |
| тыс. ед. | 4,080 | 4,080 | 4,080 | 4,080 | 4,080 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 1 859,  851 | 2 587,  500 | 2 587,  500 | 2 587,  500 | 2 587,  500 |
| тыс. ед. | 8,410 | 9,117 | 9,117 | 9,097 | 9,097 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 4 159,  45226 | 5782,  100 | 5782,  100 | 5 769,  400 | 5 769,  400 |
| тыс. ед. | 7,460 | 7,460 | 7,460 | 7,460 | 7,460 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 3 999,  0142 | 4 731,  100 | 4 731,  100 | 4 731,  100 | 4 731,  100 |
| тыс. ед. | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 2 625,  67034 | 2 657,  300 | 2 657,  300 | 2 657,  300 | 2 657,  300 |
| тыс. ед. | 9,260 | 9,260 | 9,260 | 9,220 | 9,220 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 5 923,  700 | 5 873,  300 | 5 873,  300 | 5 847,  300 | 5 847,  300 |
| тыс. ед. | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 305,  700 | 305,  700 | 305,  700 | 305,  700 | 305,  700 |
| итого по ПНР | тыс. ед. | 44, 002 | 44,709 | 44,709 | 44,649 | 44,649 | - | бюджет города Перми | 24 155,8793 | 28 355,  100 | 28 355,  100 | 28 316,  400 | 28 316,  400 |
| 1.3.1.1.1.2 | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков | ед. | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 641,  200 | 641,  200 | 641,  200 | 641,  200 | 641,  200 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 671,  268 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 584,500 | 584,500 | 584,500 | 584,  500 | 584,  500 |
| ед. | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 511,800 | 511,800 | 511,800 | 511,  800 | 511,  800 |
| ед. | 674 | 394 | 394 | 394 | 394 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 1 812,  92466 | 1061,  200 | 1061,  200 | 1061,  200 | 1061,  200 |
| ед. | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 1 000,  000 | 867,400 | 867,400 | 867,  400 | 867,  400 |
| ед. | 1235 | 170 | 170 | 170 | 170 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 3326, 500 | 458,000 | 458,000 | 458,  000 | 458,  000 |
| ед. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 1077,  500 | 1077,  500 | 1077,  500 | 1077,  500 | 1077,  500 |
| ед. | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 1 076,  4772 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 |
| итого по ПНР | ед. | 3282 | 1951 | 1951 | 1951 | 1951 | - | итого | 10 702,16986 | 5255,  600 | 5255,  600 | 5255,  600 | 5255,  600 |
| бюджет города Перми | 10 030,90186 | 5255,  600 | 5255,  600 | 5255,  600 | 5255,  600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 671, 268 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.3 | площадь нанесенной дорожной разметки | тыс. кв. м | 15,  59967 | 15,9289 | 15,9289 | 15,9289 | 15,9289 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 11 534,  400 | 11 150,  300 | 11 150,  300 | 11 150,  300 | 11 150,  300 |
| тыс. кв. м | 21,  1829 | 20,42023 | 20,42023 | 20, 42023 | 20, 42023 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 15 428,  5784 | 17 433,  900 | 17 433,  900 | 17 433,  900 | 17 433,  900 |
| тыс. кв. м | 11,  7611 | 11,79518 | 11,79518 | 11, 79518 | 11, 79518 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 5 676,  390 | 6 328,  000 | 6 328,  000 | 6 328,  000 | 6 328,  000 |
| тыс. кв. м | 22,  70249 | 22, 03134 | 22, 03134 | 21, 98024 | 21, 98024 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 19 153,  63072 | 20 633,  000 | 20 633,  000 | 20 619,  700 | 20 619,  700 |
| тыс. кв. м | 22,34437 | 21,08518 | 21,08518 | 21, 08518 | 21, 08518 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 9 957,  7068 | 11 377,  200 | 11 377,  200 | 11 377,  200 | 11 377,  200 |
| тыс. кв. м | 13,  47342 | 11,14244 | 11,14244 | 11, 14244 | 11, 14244 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 5 087,  200 | 2 900,  200 | 2 900,  200 | 2 900,  200 | 2 900,  200 |
| тыс. кв. м | 27,  81101 | 26, 13699 | 26, 13699 | 26, 05049 | 26, 05049 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 15 054,  449 | 16 144,  600 | 16 144,  600 | 16 122,  100 | 16 122,  100 |
| тыс. кв. м | 7, 14303 | 1,20087 | 1,20087 | 1,20087 | 1,20087 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 1 197,  93416 | 312,  600 | 312,  600 | 312,  600 | 312,  600 |
| итого по ПНР | тыс. кв. м | 142,  01799 | 129,  74113 | 129,  74113 | 129, 60353 | 129, 60353 | - | бюджет города Перми | 83 090,28908 | 86 279,  800 | 86 279,  800 | 86 244,  000 | 86 244,  000 |
| 1.3.1.1.1.4 | протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей | м | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
| м | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 0,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
| м | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
| м | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
| м | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
| м | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
| м | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 0,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
| м | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
| итого по ПНР | м | 108 | 144 | 144 | 144 | 144 | - | бюджет города Перми | 432, 000 | 576,000 | 576,000 | 576,000 | 576,000 |
| 1.3.1.1.1.5 | количество (протяженность) установленных (демонтируемых) направляющих устройств | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 238, 300 | 128,800 | 128,800 | 128,800 | 128,800 |
| м | 18 | - | - | - | - |
| ед. | - | 4 | 4 | 4 | 4 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 0,000 | 128,800 | 128,800 | 128,800 | 128,800 |
| м | - | - | - | - | - |
| ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 64,400 | 173,900 | 64,400 | 64,400 | 64,400 |
| м | - | 18 | - | - | - |
| ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 128, 800 | 238,300 | 128,800 | 128,800 | 128,800 |
| м | - | 18 | - | - | - |
| ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 64,400 | 64,400 | 173,900 | 173,900 | 173,900 |
| м | - | - | 18 | 18 | 18 |
| ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 128, 800 | 128,800 | 238,300 | 238,300 | 238,300 |
| м | - | - | 18 | 18 | 18 |
| ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 128, 800 | 128,800 | 128,800 | 128,800 | 128,800 |
| итого по ПНР | ед. | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | бюджет города Перми | 753, 500 | 991,800 | 991,800 | 991,800 | 991,800 |
| м | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 1.3.1.1.1.6 | протяженность (количество) установленных (демонтируемых) дорожных ограждений | м | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 |
| ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| м | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 601,  4841 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 |
| ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| м | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 53,900 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 |
| ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| м | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 0,000 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 |
| ед. | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| м | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 |
| ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| м | 180 | 260 | 260 | 260 | 260 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 1 031,  700 | 1 031,  700 | 1 031,  700 | 1 031,  700 | 1 031, 700 |
| ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| м | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 |
| ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| количество оплаченных работ по протяженности (количество) установленных (демонтируемых) дорожных ограждений (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 754,  7632 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| итого по ПНР | м | 660 | 980 | 980 | 980 | 980 | - | итого | 3 960,  1473 | 4 068,  300 | 4 068,  300 | 4 068,  300 | 4 068,  300 |
| ед. | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | бюджет города Перми | 3 205,  3841 | 4 068,  300 | 4 068,  300 | 4 068,  300 | 4 068,  300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 754,  7632 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.7 | протяженность установленных (демонтируемых) пешеходных ограждений | м | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 548, 600 | 548,600 | 548,600 | 548,600 | 548,600 |
| м | 132,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 450, 028 | 548,600 | 548,600 | 548,600 | 548,600 |
| м | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 548, 600 | 548,600 | 548,600 | 548,600 | 548,600 |
| м | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 548, 600 | 548,600 | 548,600 | 548,600 | 548,600 |
| м | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 548, 600 | 548,600 | 548,600 | 548,600 | 548,600 |
| м | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 548, 600 | 548,600 | 548,600 | 548,600 | 548,600 |
| м | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 548, 600 | 548,600 | 548,600 | 548,600 | 548,600 |
| итого по ПНР | м | 1 332,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | - | бюджет города Перми | 3 741,  628 | 3840, 200 | 3840, 200 | 3840, 200 | 3840, 200 |
| 1.3.1.1.1.8 | количество установленных и демонтируемых столбиков сигнальных гибких | ед. | - | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 0,000 | 565,100 | 565,100 | 565,100 | 565,100 |
| 1.3.1.1.1.9 | количество модернизированных пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 3 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 408,  872 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| количество модернизированных пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 317, 350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 127  561,  83554 | 129 931,  900 | 129 931,  900 | 129 857,  400 | 129 857,  400 |
| бюджет города Перми | 125  818,  45434 | 129 931,  900 | 129 931,  900 | 129 857,  400 | 129 857,  400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 743,  3812 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 127  561,  83554 | 129  931,  900 | 129  931,  900 | 129 857,  400 | 129 857,  400 |
| бюджет города Перми | 125  818,  45434 | 129 931,  900 | 129 931,  900 | 129 857,  400 | 129 857,  400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 743,  3812 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.2. строку 1.3.1.2.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.2.1.2 | количество подготовленных вариантов организации дорожного движения | ед. | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 1 700,001 | 1874,000 | 1874,000 | 1874,000 | 1874,000 |

4.3. строку «Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 3 323,001 | 3 497,  000 | 3 497,  000 | 3 497,  000 | 3 497,  000 |

4.4. строки 1.3.1.2.2.1, 1.3.1.2.2.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.2.2.1 | количество функционирующих комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 17 342,  1726 | 17 095,  453 | 18 864,  400 | 18 864,  400 | 18 864,  400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 41,12533 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.2.2.2 | количество светофорных объектов на содержании | ед. | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 26 894,  16128 | 26 712,  67502 | 33 258,  500 | 33 258,  500 | 33 258,  500 |

4.5. строку 1.3.1.2.2.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.2.2.4 | количество светофорных объектов (установленных, дооборудованных и приведенных в нормативное состояние в течение года), расположенных на улично-дорожной сети города Перми и предназначенных для ее обустройства | ед. | 3 | 4 | - | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 6 811,  80012 | 8 314,  77198 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.6. после строки 1.3.1.2.2.4 дополнить строкой 1.3.1.2.2.5 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.2.2.5 | количество обустроенных кабельных канализаций в рамках выполнения работ по ремонту ул. Куйбышева (от ул. Петропавловская до ул. Ленина) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 8 921,  280 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.7. строку «Итого по мероприятию 1.3.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 104 405,  0037 | 52 122,900 | 52 122,  900 | 52 122,  900 | 52 122,  900 |
| бюджет города Перми | 95 304,414 | 52 122,900 | 52 122,  900 | 52 122,  900 | 52 122,  900 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9 100,5897 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.8. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить   
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 107 728,0047 | 55 619,900 | 55 619,900 | 55 619,900 | 55 619,900 |
| бюджет города Перми | 98 627,415 | 55 619,900 | 55 619,900 | 55 619,900 | 55 619,900 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9 100,5897 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.9. строки 1.3.1.3.1.1-1.3.1.3.1.3, «Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить   
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.3.1.1 | количество функционирующих автопатрулей на улично-дорожной сети | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 655,0675 | 669,500 | 669,500 | 669,  500 | 669,  500 |
| 1.3.1.3.1.2 | количество функционирующих стационарных, мобильных фото-, видео-фиксаторов, контролирующих нарушения правил парковки | ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 22 453,1815 | 7 539,  69992 | 7 542,  300 | 5 855,  000 | 5 855,  000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 243,  72447 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.3.1.3 | количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. | 5684 | 5684 | 5684 | 5684 | 5684 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 29 337,900 | 19 701,600 | 19 742,100 | 17 809,  500 | 17 809,  500 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 556,  06889 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 91,700 | 558,000 | 566,200 | 0,000 | 0,000 |
| МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 159,800 | 972,100 | 986,700 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 54 497,  44236 | 29 440,  89992 | 29 506,  800 | 24 334,  000 | 24 334,  000 |
| бюджет города Перми | 52 697,649 | 29 440,  89992 | 29 506,  800 | 24 334,  000 | 24 334,  000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 799,  79336 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 54 497,  44236 | 29 440,  89992 | 29 506,  800 | 24 334,  000 | 24 334,  000 |
| бюджет города Перми | 52 697,649 | 29 440,  89992 | 29 506,  800 | 24 334,  000 | 24 334,  000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 799,  79336 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 289 787,  2826 | 214 992,  69992 | 215 058,  600 | 209 811,  300 | 209 811,  300 |
| бюджет города Перми | 277 143,  51834 | 214 992,  69992 | 215 058,  600 | 209 811,  300 | 209 811,  300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12 643,  76426 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | всего | 289 787,  2826 | 214 992,  69992 | 215 058,  600 | 209 811,  300 | 209 811,  300 |
| бюджет города Перми | 277 143,  51834 | 214 992,  69992 | 215 058,  600 | 209 811,  300 | 209 811,  300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12 643,  76426 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

5.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог путем организации дорожной деятельности | | | | | | |
| Доля дорожной сети городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии | % | 83,2 | 84,9 | 86,0 | 85,6 | 85,5 |
| Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | случаев | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 3,9 |

5.2. строки 1.1.1, 1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | | | | | | |
| доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей площади города | % | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | % | 6,0 | 6,7 | 7,3 | 7,9 | 8,4 |
| доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации,  от общей протяженности автомобильных дорог (нарастающим итогом) | % | 40,5 | - | - | - | - |
| доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | 20,5 | 21,7 | 21,6 | 21,6 | 21,4 |
| доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности | % | 50,5 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| 1.1.2 | доля площади проезжей части автомобильных дорог всех категорий, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 6,9 | 7,1 | 5,7 | 3,7 | 3,7 |

6. В приложении 1:

6.1. строки 1.1.1.1.1.3, 1.1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.3 | Санитарная обрезка деревьев вдоль улично-дорожной сети в Дзержинском районе | МКУ «БДР» | 01.02.2022 | 25.12.2022 | количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка | ед. | 121 | бюджет города Перми | 543,320 |
| 1.1.1.1.1.4 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Дзержинском районе | 10.02.2022 | 25.12.2022 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 45 | бюджет города Перми | 245,904 |

6.2. строки 1.1.1.1.1.7-1.1.1.1.1.9 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.7 | Санитарная обрезка деревьев вдоль улично-дорожной сети в Индустриальном районе | МКУ «БИР» | 01.02.2022 | 25.12.2022 | количество кронированных деревьев | ед. | 627 | бюджет города Перми | 1 736,6116 |
| 1.1.1.1.1.8 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Индустриальном районе | 10.02.2022 | 25.12.2022 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 147 | бюджет города Перми | 543,9884 |
| 1.1.1.1.1.9 | Содержание автомобильных дорог в Кировском районе | МКУ «БКР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 2739631,3 | бюджет города Перми | 135 123,352 |

6.3. строку 1.1.1.1.1.13 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.13 | Содержание автомобильных дорог в Ленинском районе | МКУ «БЛР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 1 551 084,9 | бюджет города Перми | 301 472,617 |

6.4. строки 1.1.1.1.1.17, 1.1.1.1.1.18 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.17 | Содержание автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | МКУ «БМР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 3 306 354,2 | бюджет города Перми | 222 453,53123 |
| 1.1.1.1.1.18 | Ремонт автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | МКУ «БМР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 129 888,0 | бюджет города Перми | 82 255,75171 |

6.5. строку 1.1.1.1.1.23 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.23 | Санитарная обрезка деревьев вдоль улично-дорожной сети в Орджоникидзевском районе | МКУ «БОР» | 01.02.2022 | 25.12.2022 | количество кронированных деревьев | ед. | 233 | бюджет города Перми | 977,51369 |

6.6. строку 1.1.1.1.1.25 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.25 | Содержание автомобильных дорог в Свердловском районе | МКУ «БСР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 3 611 848,1 | бюджет города Перми | 301 531, 305 |

6.7. строку 1.1.1.1.1.35 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.35 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Кировском районе | АКР | 10.01.2022 | 25.12.2022 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), что подтверждено выпиской из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 4,3 | бюджет города Перми | 99,238 |

6.8. строку 1.1.1.1.1.37 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.37 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | АМР | 10.01.2022 | 25.12.2022 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), что подтверждено выпиской из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 6,1 | бюджет города Перми | 168,054 |

6.9. строки 1.1.1.1.1.41, 1.1.1.1.1.42 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.41 | Паспортизация автомобильных дорог | МКУ «Пермблагоустройство» | 10.01.2022 | 25.12.2022 | протяженность паспортизированных и (или) инвентаризированных автомобильных дорог | км | 23,0 | бюджет города Перми | 1 545,22109 |
| 1.1.1.1.1.42 | Выполнение мероприятий по землеотводу | МКУ «Пермблагоустройство» | 10.01.2022 | 25.12.2022 | площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | тыс. кв. м | 166,  3 | бюджет города Перми | 923,96252 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 47,74001 |

6.10. строку 1.1.1.1.1.44 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.44 | Получение гидрометеорологической информации | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 25.12.2022 | количество гидрометеорологических справок | ед. | 28 | бюджет города Перми | 204,2832 |

6.11. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в числе по источникам финансирования | итого | 1 998 393,46345 |
| бюджет города Перми | 1 998 345,72344 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования  2021 года) | 47,74001 |

6.12. строку 1.1.1.1.3.2.1-1.1.1.1.3.2.11 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.2.1 | ул. Мира от ул. Танкистов  до ул. Карпинского | МКУ «БИР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1 776,0 | бюджет города Перми | 1 585,0784 |
| 1.1.1.1.3.2.2 | ул. Мира от ул. Мира, 70  до ул. Мира,76 | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 435,0 | 414,7296 |
| 1.1.1.1.3.2.3 | ул. Космонавта Леонова  от ул. Мира до шоссе Космонавтов | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 146,0 | 226,7724 |
| 1.1.1.1.3.2.4 | ул. Космонавта Беляева  от ул. Космонавта Беляева, 44 до ул. Космонавта Беляева, 48 | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 95,0 | 233,7228 |
| 1.1.1.1.3.2.5 | ул. Нефтяников от ул. Нефтяников, 54 до ул. 2-я Гамовская | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 238,0 | 259,6104 |
| 1.1.1.1.3.2.6 | ул. Подводников от ул. Молодогвардейской до ул. Веры Засулич | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 90,0 | 245,2248 |
| 1.1.1.1.3.2.7 | ул. Подводников от ул. Карпинского до ул. Кавалерийской | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 122,0 | 267,5832 |
| 1.1.1.1.3.2.8 | ул. Рязанская от ул. Карпинского до ул. Шахтерская | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 159,0 | 410,4228 |
| 1.1.1.1.3.2.9 | ул. Семченко от ул. Советской Армии до ул. Кавалерийской | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 92,0 | 197,0904 |
| 1.1.1.1.3.2.10 | ул. Танкистов от ул. Стахановской до ул. Пашийской | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 29,0 | 77,562 |
| 1.1.1.1.3.2.11 | ул. Архитектора Свиязева  от ул. Композитора Глинки до шоссе Космонавтов | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 18,0 | 44,5728 |

6.13. строку 1.1.1.1.3.3.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.3.1 | ул. Светлогорская от ул. Светлогорской до ул. Светлогорской, 3б | МКУ «БКР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 320,0 | бюджет города Перми | 979,854 |

6.14. после строки 1.1.1.1.3.3.1 дополнить строками 1.1.1.1.3.3.2-1.1.1.1.3.3.6 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.3.2 | ул. Магистральная от ул. Гальперина, 11 до остановки общественного транспорта «Южная» | МКУ «БКР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 285,0 | бюджет города Перми | 791,8044 |
| 1.1.1.1.3.3.3 | ул. Торговая от ул. Автозаводской до ул. Чистопольской | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 246,0 | бюджет города Перми | 864,088 |
| 1.1.1.1.3.3.4 | ул. Липатова от ул. Липатова, 20 до ул. Липатова, 18 | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 80,0 | бюджет города Перми | 207,7116 |
| 1.1.1.1.3.3.5 | ул. Автозаводская от ул. Автозаводской, 14 до ул. Худанина | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 118,0 | бюджет города Перми | 421,5144 |
| 1.1.1.1.3.3.6 | ул. Калинина от ул. Кировоградской до ул. Туапсинской | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 126,0 | бюджет города Перми | 428,286 |

6.15. строку 1.1.1.1.3.4.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.4.3 | ул. Пушкина от ул. Попова до ул. Крылова | МКУ «БЛР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 2880,7 | бюджет города Перми | 4 195,591 |

6.16. строку 1.1.1.1.3.6.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.6.1 | ул. Янаульская от ул. Янаульской, 8 до ул. Янаульской, 10а | МКУ «БОР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 490,0 | бюджет города Перми | 844,1028 |

6.17. строку 1.1.1.1.3.11.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.11.1 | ул. Магистральная от ул. Гальперина, 11 до остановки общественного транспорта «Южная» | МКУ «БКР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 420,0 | бюджет города Перми | 213,2856 |

6.18. после строки 1.1.1.1.3.11.1 дополнить строками 1.1.1.1.3.11.2, 1.1.1.1.3.11.3 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.11.2 | ул. Липатова от ул. Липатова, 20 до ул. Липатова, 18 | МКУ «БКР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 161,0 | бюджет города Перми | 81,7584 |
| 1.1.1.1.3.11.3 | ул. Автозаводская от ул. Автозаводской, 14 до ул. Худанина | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 140,0 | бюджет города Перми | 71,0976 |

6.19. строку 1.1.1.1.3.14.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.14.2 | ул. Янаульская от ул. Янаульской, 8 до ул. Янаульской, 10а | МКУ «БОР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 375,0 | бюджет города Перми | 115,30146 |

6.20. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 32 520,44566 |

6.21. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.1.4, 1.1.1.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4 | Инвентаризация бесхозяйных сетей ливневой канализации | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.4.1 | Инвентаризация бесхозяйных сетей ливневой канализации | АДР | 01.06.2022 | 31.12.2022 | протяженность инвентаризированных и паспортизированных сетей ливневой канализации | км | 1,2 | бюджет города Перми | 184,226 |
| АИР | 01.06.2022 | 31.12.2022 | км | 0,6 | бюджет города Перми | 89,397 |
| АМР | 01.06.2022 | 31.12.2022 | км | 0,2 | бюджет города Перми | 24,867 |
| АОР | 01.06.2022 | 31.12.2022 | км | 0,2 | бюджет города Перми | 27,667 |
| АСР | 01.06.2022 | 31.12.2022 | км | 1,9 | бюджет города Перми | 270,000 |
| Итого по ПНР | | | | | км | 4,1 | бюджет города Перми | 596,157 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 596,157 |

6.22. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 101 656,96611 |
| бюджет города Перми | 2 101 609,2261 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 47,74001 |

6.23. строки 1.1.1.2.1.1-1.1.1.2.1.3, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.1 | Содержание и ремонт искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м | 21 337,  34 | бюджет города Перми | 42 494,  87458 |
| 1.1.1.2.1.2 | Выполнение строительно-монтажных работ по оснащению искусственных дорожных сооружений инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 25.12.2022 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнен этап строительно-монтажных работ по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 50 794,  70242 |
| 1.1.1.2.1.3 | Охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности | ед. | 3 | бюджет города Перми | 11 609,  415 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 104 898,  992 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 104 898,  992 |

6.24. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 811 474,86407 |
| бюджет города Перми | 2 206 508,2181 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 47,74001 |
| бюджет Пермского края | 604 918,90596 |

6.25. строку 1.1.2.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.1.1 | ул. Волгодонская  от ул. 5-й Каховской до ул. Калинина | МКУ «БКР» | 31.01.2022 | 30.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 7 743,2 | бюджет города Перми | 3 331,80847 |
| бюджет Пермского края | 14 580,37346 |

6.26. строку 1.1.2.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.2.2 | ремонт ул. Куйбышева от ул. Петропавловской  до ул. Ленина | МКУ «БЛР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь проезжей части, в отношении которой выполнен ремонт | кв. м | 3214,9 | бюджет Пермского края | 48 028,78326 |

6.27. строку 1.1.2.1.1.3.1 изложить в следующей редакции

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.3.1 | ул. Студенческой от бульвара Гагарина до ул. Технической | МКУ «БМР» | 31.01.2022 | 30.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 5 500,0 | бюджет города Перми | 2 876,000 |
| бюджет Пермского края | 11 504,000 |

6.28. строки 1.1.2.1.1.7.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.7.1 | ул. Ленина от ул. Крисанова до площади Гайдара | МКУ «БДР» | 15.04.2022 | 31.12.2022 | площадь автомобильной дороги, в отношении которых выполнен ремонт: автомобильная дорога по ул. Ленина от ул. Крисанова до площади Гайдара | кв. м | 11 760,0 | бюджет города Перми | 55 738,700 |
| бюджет Пермского края | 203 141,7487 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 1 058 739,  25072 |
| бюджет города Перми | 171 022,130 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 063,1372 |
| бюджет Пермского края | 669 653,98352 |

6.29. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 058 739,  25072 |
| бюджет города Перми | 171 022,130 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 063,1372 |
| бюджет Пермского края | 669 653,98352 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 058 739,  25072 |
| бюджет города Перми | 171 022,130 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 063,1372 |
| бюджет Пермского края | 669 653,98352 |

6.30. после строки 1.1.3.1.1.2 дополнить строкой 1.1.3.1.1.3 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.3 | ремонт сетей наружного освещения по ул. Куйбышева | ДДБ | 15.04.2022 | 31.12.2022 | Протяженность сетей наружного освещения по ул. Куйбышева, в отношении которых выполнен ремонт | км | 0,45 | бюджет города Перми | 17 418,034 |

6.31. строку «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 210 221,734 |

6.32. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 940 653,634 |
| бюджет города Перми | 775 896,234 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 164 757,400 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 940 653,634 |
| бюджет города Перми | 775 896,234 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 164 757,400 |

6.33. строку 1.1.4.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.1 | Обеспечение архитектурной подсветкой фасадов зданий | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество зданий по Комсомольскому проспекту, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | 84 | бюджет Пермского края | 303 786,  19421 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 178 548,  62741 |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество зданий по ул. Ленина, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | бюджет Пермского края | 204 825,  43327 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 1 000,000 |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество зданий по ул. Петропавловской, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | бюджет Пермского края | 185 600,  71812 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 1 000,  000 |

6.34. строку 1.1.4.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.3 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий по Комсомольскому проспекту | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2 399,250 |
| бюджет Пермского края | 3 899,0824 |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий по ул. Петропавловской | ед. | 1 | бюджет города Перми | 62,11314 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 6 000,000 |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий по ул. Ленина | ед. | 1 | бюджет города Перми | 62,11314 |
| бюджет Пермского края | 600,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 6 200,000 |

6.35. после строки 1.1.4.1.1.3 дополнить строкой 1.1.4.1.1.4 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.4 | выполнение монтажных работ по архитектурной подсветке коммунального моста | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | протяженность коммунального моста, в отношении которого выполнены работы по архитектурной подсветке | м | 400,0 | бюджет пермского края | 65 500,  000 |

6.36. строки «Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основанному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Всего по программе 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 036 983,  52504 |
| бюджет города Перми | 2 523,47628 |
| бюджет Пермского края | 838 338,800 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 196 121,24876 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 036 983,  52504 |
| бюджет города Перми | 2 523,47628 |
| бюджет Пермского края | 838 338,800 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 196 121,24876 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 036 983,52504 |
| бюджет города Перми | 2 523,47628 |
| бюджет Пермского края | 838 338,800 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 196 121,24876 |
| Всего по программе 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 5 847 851,27383 |
| бюджет города Перми | 3 155 950,05838 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 218 110,87721 |
| бюджет Пермского края | 2 112 911,68948 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 360 878,64876 |

7. В приложении 2 строки 1.2.1.1.1.1-1.2.1.1.1.10, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.1 | выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Пермблагоустройство» | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 446 347,5206 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 6,01543 |
| 1.2.1.1.1.2 | выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» | МКУ «ПДДД» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 47 362,200 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 199,48701 |
| 1.2.1.1.1.3 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | МКУ «БДР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11 014,500 |
| 1.2.1.1.1.4 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Индустриального района» | МКУ «БИР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11 096,600 |
| 1.2.1.1.1.5 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Кировского района» | МКУ «БКР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11 094,200 |
| 1.2.1.1.1.6 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Ленинского района» | МКУ «БЛР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10 237,900 |
| 1.2.1.1.1.7 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | МКУ «БМР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 13 968,600 |
| 1.2.1.1.1.8 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | МКУ «БОР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10 739,800 |
| 1.2.1.1.1.9 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Свердловского района» | МКУ «БСР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11 928,200 |
| 1.2.1.1.1.10 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | МКУ «БНЛ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6 223,100 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 580 218,12304 | |
| бюджет города Перми | 580 012,  6206 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 205,50244 | |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 580 218,12304 | |
| бюджет города Перми | 580 012,6206 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 205,50244 | |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 580 218,  12304 | |
| бюджет города Перми | 580 012,  6206 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 205,50244 | |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | всего | 580 218,  12304 | |
| бюджет города Перми | 580 012,  6206 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 205,50244 | |

8. В приложении 3:

8.1. строки 1.3.1.1.1.1, 1.3.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.1 | Содержание дорожных знаков | МКУ «БДР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество дорожных знаков, находящихся на содержании | тыс. ед. | 5,170 | бюджет города Перми | 3 278,800 |
| МКУ «БИР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | тыс. ед. | 4,950 | бюджет города Перми | 2 003,6915 |
| МКУ «БКР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | тыс. ед. | 4,080 | бюджет города Перми | 1 859,851 |
| МКУ «БЛР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | тыс. ед. | 8,410 | бюджет города Перми | 4 159,  45226 |
| МКУ «БМР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | тыс. ед. | 7,460 | бюджет города Перми | 3 999,0142 |
| МКУ «БОР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | тыс. ед. | 4,190 | бюджет города Перми | 2 625,  67034 |
| МКУ «БСР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | тыс. ед. | 9,260 | бюджет города Перми | 5 923,700 |
| МКУ «БНЛ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | тыс. ед. | 0,482 | бюджет города Перми | 305,700 |
| 1.3.1.1.1.2 | Установка (демонтаж) дорожных знаков | МКУ «БДР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков | ед. | 238 | бюджет города Перми | 641,200 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 671,268 |
| МКУ «БИР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 217 | бюджет города Перми | 584,500 |
| МКУ «БКР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 190 | бюджет города Перми | 511,800 |
| МКУ «БЛР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 674 | бюджет города Перми | 1812,92466 |
| МКУ «БМР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 322 | бюджет города Перми | 1 000,000 |
| МКУ «БОР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 1235 | бюджет города Перми | 3326,500 |
| МКУ «БСР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 400 | бюджет города Перми | 1077,500 |
| МКУ «БНЛ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 6 | бюджет города Перми | 1 076,4772 |

8.2. строки 1.3.1.1.1.3.1-1.3.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.3.1 | нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки лакокрасочными материалами | МКУ «БДР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | площадь нанесенной дорожной разметки краской | тыс. кв. м | 5,59557 | бюджет города Перми | 1 456,000 |
| МКУ «БИР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 6,669 | бюджет города Перми | 1 685,  48622 |
| МКУ «БКР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 7,8611 | бюджет города Перми | 2 036,091 |
| МКУ «БЛР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 2,00713 | бюджет города Перми | 904,36706 |
| МКУ «БМР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 14,70031 | бюджет города Перми | 3 826,5858 |
| МКУ «БОР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 13,47342 | бюджет города Перми | 5 087,200 |
| МКУ «БСР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 13,102769 | бюджет города Перми | 2 464,  58028 |
| МКУ «БНЛ» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 7,14303 | бюджет города Перми | 1 197,  93416 |
| 1.3.1.1.1.3.2 | нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки термопластическими материалами | МКУ «БДР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | площадь нанесенной дорожной разметки термопластиком | тыс. кв. м | 10,0041 | бюджет города Перми | 10 078,400 |
| МКУ «БИР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 14,5139 | бюджет города Перми | 13 743,  09218 |
| МКУ «БКР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 3,900 | бюджет города Перми | 3 640,  299 |
| МКУ «БЛР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 20,69536 | бюджет города Перми | 18 249,  26366 |
| МКУ «БМР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 7,64406 | бюджет города Перми | 6 131,121 |
| МКУ «БСР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 14,708241 | бюджет города Перми | 12 589,  86872 |
| 1.3.1.1.1.4 | Изготовление и установка (демонтаж) искусственных неровностей | МКУ «БДР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей | м | 18 | бюджет города Перми | 72,000 |
| МКУ «БКР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | м | 18 | бюджет города Перми | 72,000 |
| МКУ «БЛР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | м | 18 | бюджет города Перми | 72,000 |
| МКУ «БМР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | м | 18 | бюджет города Перми | 72,000 |
| МКУ «БОР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | м | 18 | бюджет города Перми | 72,000 |
| МКУ «БНЛ» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | м | 18 | бюджет города Перми | 72,000 |
| 1.3.1.1.1.5 | Изготовление и установка (демонтаж) направляющих устройств | МКУ «БДР» | 01.03.2022 | 30.12.2022 | количество установленных (демонтируемых) направляющих устройств | ед. | 4 | бюджет города Перми | 238,300 |
| м | 18 |
| МКУ «БКР» | 01.03.2022 | 30.12.2022 | ед. | 2 | бюджет города Перми | 64,400 |
| МКУ «БЛР» | 01.03.2022 | 30.12.2022 | ед. | 4 | бюджет города Перми | 128,800 |
| МКУ «БМР» | 01.03.2022 | 30.12.2022 | ед. | 2 | бюджет города Перми | 64,400 |
| МКУ «БОР» | 01.03.2022 | 30.12.2022 | ед. | 4 | бюджет города Перми | 128,800 |
| МКУ «БСР» | 01.03.2022 | 30.12.2022 | ед. | 4 | бюджет города Перми | 128,800 |
| 1.3.1.1.1.6 | Изготовление и установка (демонтаж) дорожных ограждений | МКУ  «БДР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | протяженность (количество) установленных (демонтируемых) дорожных ограждений | м | 120 | бюджет города Перми | 506,100 |
| ед. | 20 |
| МКУ «БИР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | м | 120 | 601,4841 |
| ед. | 20 |
| МКУ  «БКР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 20 | 53,900 |
| МКУ «БМР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | м | 120 | 506,100 |
| ед. | 20 |
| МКУ «БОР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | п. м | 180 | бюджет города Перми | 1 031,700 |
| ед. | 20 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 754,7632 |
| МКУ  «БСР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | м | 120 | бюджет города Перми | 506,100 |
| ед. | 20 |
| 1.3.1.1.1.7 | Изготовление и установка (демонтаж) пешеходных ограждений | МКУ «БДР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | протяженность установленных (демонтируемых) пешеходных ограждений | м | 200,0 | бюджет города Перми | 548,600 |
| МКУ «БИР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | м | 132,0 | бюджет города Перми | 450,028 |
| МКУ «БКР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | м | 200,0 | бюджет города Перми | 548,600 |
| МКУ «БЛР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | м | 200,0 | бюджет города Перми | 548,600 |
| МКУ «БМР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | м | 200,0 | бюджет города Перми | 548,600 |
| МКУ «БОР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | м | 200,0 | бюджет города Перми | 548,600 |
| МКУ «БСР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | м | 200,0 | бюджет города Перми | 548,600 |

8.3. строку 1.3.1.1.1.8 признать утратившей силу;

8.4. строки 1.3.1.1.1.9, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.9 | Модернизация пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | МКУ «БИР» | 01.09.2022 | 31.12.2022 | количество модернизированных пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 408,872 |
| Модернизация пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми (невыполнение показателя за отчетный год) | МКУ «БОР» | 01.09.2022 | 31.12.2022 | количество модернизированных пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 317,350 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 127 561,83554 |
| бюджет города Перми | 125 818,45434 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 1 743,3812 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 127 561,83554 |
| бюджет города Перми | 125 818,45434 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 1 743,3812 |

8.5. строку 1.3.1.2.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.2.1.2 | Подготовка и анализ вариантов организации дорожного движения с использованием компьютерного моделирования | МКУ «ПДДД» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество подготовленных вариантов организации дорожного движения | ед. | 77 | бюджет города Перми | 1 700,001 |

8.6. строку «Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 3 323,001 |

8.7. строку 1.3.1.2.2.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.2.2.2 | Содержание светофорных объектов, расположенных на улично-дорожной сети города Перми | МКУ «ПДДД» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество находящихся на содержании светофорных объектов с подключением к автоматизированной системе управления дорожным движением | ед. | 234 | бюджет города Перми | 15 413,32632 |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество светофорных  объектов без подключения к автоматизированной системе управления дорожным движением, находящихся на содержании | ед. | 223 | 11 480,83496 |

8.8. строку 1.3.1.2.2.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.2.2.4 | Обустройство улично-дорожной сети города Перми светофорными объектами | МКУ «ПДДД» | 01.05.2022 | 31.12.2022 | количество установленных светофорных объектов, в том числе их приобретение и изготовление | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2 395,000 |
| 01.05.2022 | 31.12.2022 | количество светофорных объектов, дооборудованных и приведенных в нормативное состояние | ед. | 2 | 4 416,  80012 |

8.9. после строки 1.3.1.2.2.4 дополнить строкой 1.3.1.2.2.5 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.2.2.5 | обустройство кабельных канализаций в рамках выполнения работ по ремонту ул. Куйбышева | МКУ «ПДДД» | 01.07.2022 | 31.12.2022 | количество обустроенных кабельных канализаций в рамках выполнения работ по ремонту ул. Куйбышева (от ул. Петропавловская до ул. Ленина) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8 921,  280 |

8.10. строку «Итого по мероприятию 1.3.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 104 405,0037 |
| бюджет города Перми | 95 304,414 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9 100,5897 |

8.11. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить   
в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 107 728,  0047 |
| бюджет города Перми | 98 627,415 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 9 100,5897 |

8.12. строки 1.3.1.3.1.1-1.3.1.3.1.3, «Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.3.1.1 | Мониторинг использования парковочного пространства с целью выявления нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств | МКУ «ПДДД» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество функционирующих автопатрулей на улично-дорожной сети | ед. | 3 | бюджет города Перми | 655,0675 |
| 1.3.1.3.1.2 | Организация контроля парковочного пространства  с целью фиксации нарушений правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил благоустройства территории города Перми | МКУ «ПДДД» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество функционирующих мобильных фотовидеофиксаторов, устанавливаемых на транспортном средстве, контролирующих нарушения правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил благоустройства территории города Перми | ед. | 15 | бюджет города Перми | 5 608,8815 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 1 243,72447 |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество функционирующих носимых фотофиксаторов, контролирующих нарушения правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил благоустройства территории города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 119,800 |
| 01.07.2022 | 31.12.2022 | количество функционирующих стационарных фотофиксаторов, контролирующих нарушения правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил благоустройства территории города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 16 724,500 |
| 1.3.1.3.1.3 | Создание и использование парковок (парковочных мест) на платной основе | МКУ «ПДДД» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. | 5684 | бюджет города Перми | 29 337,900 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 556,06889 |
| МКУ «БЛР» | 01.11.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 91,700 |
| МКУ «БСР» | 01.11.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 159,800 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 54 497,44236 |
| бюджет города Перми | 52 697,649 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 1 799,79336 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 54 497,44236 |
| бюджет города Перми | 52 697,649 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 1 799,79336 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 289 787,2826 |
| бюджет города Перми | 277 143,51834 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 12 643,76426 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | всего | 289 787,2826 |
| бюджет города Перми | 277 143,51834 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 12 643,76426 |