



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.09.2022 № 788

**О внесении изменений**

**в муниципальную программу**

**«Благоустройство города Перми»,**

**утвержденную постановлением**

**администрации города Перми**

**от 20.10.2021 № 914**

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 914 (в ред. от 14.02.2022 № 84, от 11.05.2022   
№ 349, от 23.06.2022 № 515, от 22.07.2022 № 620).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления   
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

Глава города Перми А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 12.09.2022 № 788

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальную программу «Благоустройство города Перми»,**

**утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 914**

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. строку 2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |

1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год  план | 2023 год  план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 2 780 802,33044 | 3 136 716,26136 | 590 852,800 | 376 092,400 | 376 092,400 |
| бюджет города Перми | 1 592 009,69325 | 1 975 724,16136 | 476 092,400 | 376 092,400 | 376 092,400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 110 831,38943 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 913 319,66106 | 1 160 992,100 | 114 760,400 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 134 547,28670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 30 094,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 2 484 039,99582 | 2 280 555,56136 | 455 284,200 | 340 523,800 | 340 523,800 |
| бюджет города Перми | 1 295 775,87153 | 1 329 496,56136 | 340 523,800 | 340 523,800 | 340 523,800 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 110 302,87653 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 913 319,66106 | 951 059,000 | 114 760,400 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 134 547,28670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 30 094,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 2.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 193 332,95862 | 756 160,700 | 35 568,600 | 35 568,600 | 35 568,600 |
| бюджет города Перми | 192 804,44572 | 546 227,600 | 35 568,600 | 35 568,600 | 35 568,600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 528,51290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 209 933,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 3.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 103 429,376 | 100 000,000 | 100 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 103 429,376 | 100 000,000 | 100 000,000 | 0,000 | 0,000 |

1.3. сноску «\*\*» признать утратившей силу.

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков, скверов, садов, бульваров» муниципальной программы «Благоустройство города Перми»:

2.1. строки 1.1.1.1.1.1-1.1.1.1.1.8 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.1 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | МКУ «БДР»,  АДР | бюджет города Перми | 17 713,470 | 36 194,80560 | 18 393,200 | 18 393,200 | 18 393,200 |
| внебюджетные источники | 650,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.2 | ед. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | МКУ «БИР», АИР | бюджет города Перми | 30 200,800 | 23 453,000 | 19688,100 | 19688,100 | 19688,100 |
| 1.1.1.1.1.3 | ед. | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | МКУ «БКР»,  АКР | бюджет города Перми | 11 092,700 | 44 952,600 | 12 092,700 | 12 092,700 | 12 092,700 |
| внебюджетные источники | 1 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.4 | ед. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | МКУ «БЛР», АЛР | бюджет города Перми | 164 510,402 | 229 326,65660 | 70 964,907 | 70 964,907 | 70 964,907 |
| внебюджетные источники | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.5 | ед. | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | МКУ «БМР», АМР | бюджет города Перми | 42 822,46318 | 83 687,600 | 23 308,500 | 23 308,500 | 23 308,500 |
| внебюджетные источники | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.6 | ед. | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | МКУ «БОР», АОР | бюджет города Перми | 11 076,400 | 16 316,300 | 13 076,400 | 13 076,400 | 13 076,400 |
| внебюджетные источники | 6 110,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.7 | ед. | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | МКУ «БСР», АСР | бюджет города Перми | 78 755,834 | 59 269,100 | 21 580,000 | 21 580,000 | 21 580,000 |
| 1.1.1.1.1.8 | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | МКУ «БНЛ», АНЛ | бюджет города Перми | 1 212,173 | 8 073,02680 | 1 298,700 | 1 298,700 | 1 298,700 |
| внебюджетные источники | 1 927,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.2. строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по ПНР | ед. | 188 | 190 | 193 | 193 | 193 |  | бюджет города Перми | 344 142,858 | 501 273,089 | 180 402,507 | 180 402,507 | 180 402,507 |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по ПНР | ед. | 188 | 189 | 194 | 194 | 194 |  | итого, в том числе | 373 221,74218 | 501 273,089 | 180 402,507 | 180 402,507 | 180 402,507 |
| бюджет города Перми | 357 384,24218 | 501 273,089 | 180 402,507 | 180 402,507 | 180 402,507 |
| внебюджетные источники | 15 837,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.3. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 373 327,47518 | 501 379,682 | 180 509,100 | 180 509,100 | 180 509,100 |
| бюджет города Перми | 357 489,97518 | 501 379,682 | 180 509,100 | 180 509,100 | 180 509,100 |
| внебюджетные источники | 15 837,50000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 576 220,55084 | 501 379,682 | 180 509,100 | 180 509,100 | 180 509,100 |
| бюджет города Перми | 408 100,88518 | 501 379,682 | 180 509,100 | 180 509,100 | 180 509,100 |
| бюджет города Пери  (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14 243,17587 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 83 344,48979 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 54 694,50000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 15 837,50000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.5. строку 1.1.1.2.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.3 |  | тыс. кв. м | 1524,4 | 1524,4 | 1524,4 | 1524,4 | 1524,4 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 2 274,136 | 2507,000 | 2507,000 | 2507,000 | 2507,000 |

2.6. строки 1.1.1.2.1.5, 1.1.1.2.1.6 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.5 |  | тыс. кв. м | 3585,225 | 3585,225 | 3585,225 | 3585,225 | 3585,225 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 4 053,247 | 4 070,600 | 4 070,600 | 4 070,600 | 4 070,600 |
| 1.1.1.2.1.6 | тыс. кв. м | 3179,611 | 3179,611 | 3179,611 | 3179,611 | 3179,611 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 3 320,017 | 3 336,700 | 3 336,700 | 3 336,700 | 3 336,700 |

2.7. строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по ПНР | тыс.  кв. м | 13 531, 67381 | 13 531, 67381 | 13 531, 67381 | 13 531, 67381 | 13 531, 67381 |  | бюджет города Перми | 15 680, 644 | 15 688, 300 | 15 688, 300 | 15 688, 300 | 15 688, 300 |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по ПНР | тыс. кв. м | 13 531, 67381 | 13 531, 67381 | 13 531, 67381 | 13 531, 67381 | 13 531, 67381 |  | бюджет города Перми | 15 413, 744 | 15 688, 300 | 15 688, 300 | 15 688, 300 | 15 688, 300 |

2.8. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 15 413, 744 | 15 688, 300 | 15 688, 300 | 15 688, 300 | 15 688, 300 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 15 413, 744 | 15 688, 300 | 15 688, 300 | 15 688, 300 | 15 688, 300 |

2.9. строки 1.1.1.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.1 | количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 18 115,71425 | 19 532,000 | 19 532,000 | 19 532,000 | 19 532,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 18 115,71425 | 19 532,000 | 19 532,000 | 19 532,000 | 19 532,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 18 115,71425 | 19 532,000 | 19 532,000 | 19 532,000 | 19 532,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого, в том числе | 609 750,00909 | 536 599,982 | 215 729,400 | 215 729,400 | 215 729,400 |
| бюджет города Перми | 441 630,34343 | 536 599,982 | 215 729,400 | 215 729,400 | 215 729,400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14 243,17587 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 83 344,48979 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 54 694,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 15 837,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.10. строки 1.1.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.1 | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | га | 1,1 | - | - | 6,3 | 6,3 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 28 984,18910 | 0,000 | 0,000 | 100 000, 000 | 100 000, 000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 28 984,18910 | 0,000 | 0,000 | 100 000, 000 | 100 000, 000 |

2.11. строки 1.1.2.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.2.1 | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | га | 20,6 | 20,4 | 6,2 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 586 585,090 | 693 006,300 | 100 000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 95 819,00676 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 647 661,82966 | 940 726,000 | 114 760, 400 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79 852,78670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого, в том числе | 1 409 918,71312 | 1 633 732,300 | 214 760, 400 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 586 585,090 | 693 006,300 | 100 000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 95 819,00676 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 647 661,82966 | 940 726,000 | 114 760, 400 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79 852,78670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого, в том числе | 1 438 902,90222 | 1 633 732, 300 | 214 760, 400 | 100 000, 000 | 100 000, 000 |
| бюджет города Перми | 615 569,27910 | 693 006,300 | 100 000, 000 | 100 000, 000 | 100 000, 000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 95 819,00676 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 647 661,82966 | 940 726,000 | 114 760, 400 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79 852,78670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого, в том числе | 1 438 902,90222 | 1 633 732, 300 | 214 760, 400 | 100 000, 000 | 100 000, 000 |
| бюджет города Перми | 615 569,27910 | 693 006,300 | 100 000, 000 | 100 000, 000 | 100 000, 000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 95 819,00676 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 647 661,82966 | 940 726,000 | 114 760, 400 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79 852,78670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.12. строки 1.1.3.1.7.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.7.1 | выполненные строительно-монтажные работы | га | 0,17 | 0,17 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 3 595,300 | 9 303, 47936 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 240,69390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.7, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого, в том числе | 3 835,99390 | 9 303, 47936 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 3595,300 | 9 303, 47936 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 240,69390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.13. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 273 539,48351 | 75 095,87936 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 201 466,048 | 75 095,87936 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 240,69390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 57 575,94161 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 14 256,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 273 539,48351 | 75 095,87936 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 201466,048 | 75 095,87936 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 240,69390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 57 575,94161 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 14 256,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.14. строку 1.1.4.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.3 |  | кв. м | 4 391, 0 | 4 391,0 | 4 391,0 | 4 391,0 | 4 391,0 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 1 864, 700 | 2 314, 700 | 2 314, 700 | 2 314, 700 | 2 314, 700 |

2.15. строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по ПНР | кв. м | 44 382,2 | 44 382,2 | 44 382,2 | 44 382,2 | 44 382,2 |  | бюджет города Перми | 22 799,700 | 23 099,700 | 23 099,700 | 23 099,700 | 23 099,700 |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по ПНР | кв. м | 44 382,2 | 44 382,2 | 44 382,2 | 44 382,2 | 44 382,2 |  | бюджет города Перми | 22 649,700 | 23 099,700 | 23 099,700 | 23 099,700 | 23 099,700 |

2.16. строки «Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 22 649,700 | 23 099,700 | 23 099,700 | 23 099,700 | 23 099,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 22 649,700 | 23 099,700 | 23 099,700 | 23 099,700 | 23 099,700 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 22 649,700 | 23 099,700 | 23 099,700 | 23 099,700 | 23 099,700 |

2.17. строку 1.1.5.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.1.1.1 |  | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | АДР | бюджет города Перми | 0,001 | 189,300 | 196,800 | 204,700 | 212,900 |

2.18. строку 1.1.5.1.1.6 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.1.1.6 |  | ед. | 42 | 15 | 15 | 15 | 14 | АСР | бюджет города Перми | 262,700 | 218,400 | 227,100 | 236,200 | 229,300 |

2.19. строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по ПНР | ед. | 110 | 101 | 97 | 93 | 89 |  | бюджет города Перми | 1536,600 | 1 470,600 | 1 468,800 | 1 464,300 | 1 457,500 |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по ПНР | ед. | 133 | 101 | 97 | 93 | 89 |  | бюджет города Перми | 1 354,601 | 1 470,600 | 1 468,800 | 1 464,300 | 1 457,500 |

2.20. строку 1.1.5.1.2.7 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.1.2.7 |  | кв. м | 80 | 60 | 50 | 50 | 60 | АСР | бюджет города Перми | 30,400 | 31,600 | 27,400 | 28,500 | 35,600 |

2.21. строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по ПНР | кв. м | 466 | 425 | 412 | 404 | 401 |  | бюджет города Перми | 441,100 | 224,100 | 225,900 | 230,400 | 237,200 |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по ПНР | кв. м | 436 | 425 | 412 | 404 | 401 |  | бюджет города Перми | 210,900 | 224,100 | 225,900 | 230,400 | 237,200 |

2.22. после строки «Итого по ПНР» дополнить строками 1.1.5.1.3, 1.1.5.1.3.1 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.1.3 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (деревянные конструкции по адресу: ул. Братская, 59) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5.1.3.1 | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов  (деревянные конструкции по адресу: ул. Братская, 59) | ед. | 5 | - | - | - | - | АСР | бюджет города Перми | 230,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.23. строки «Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1 795, 701 | 1 694, 700 | 1 694, 700 | 1 694, 700 | 1 694, 700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1 795, 701 | 1 694, 700 | 1 694, 700 | 1 694, 700 | 1 694, 700 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1 795, 701 | 1 694, 700 | 1 694, 700 | 1 694, 700 | 1 694, 700 |

2.24. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2 484 039,99582 | 2 280 555,56136 | 455 284,200 | 340 523,800 | 340 523,800 |
| бюджет города Перми | 1 295 775,87153 | 1 329 496,56136 | 340 523,800 | 340 523,800 | 340 523,800 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 110 302,87653 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 913 319,66106 | 951 059,000 | 114 760,400 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 134 547,28670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 30 094,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.25. сноску «\*» признать утратившей силу;

2.26. в приложении 1:

2.26.1. строку 4 таблицы 1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |

2.26.2. строку 4 таблицы 2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |

2.26.3. строку 4 таблицы 4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |

2.26.4. строку 4 таблицы 5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |

2.26.5. строку 4 таблицы 6 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |

2.26.6. в таблице 7:

2.26.6.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |

2.26.6.2. [строки 14](consultantplus://offline/ref=7433BF88F3F542CDB5A6E660177E1D0BE413EEDE0869C196E776B22A32F8BCC377D44210FA8016E5717779307B984B69D2C5150378383AF647AB4D65z2cCD), [15](consultantplus://offline/ref=7433BF88F3F542CDB5A6E660177E1D0BE413EEDE0869C196E776B22A32F8BCC377D44210FA8016E57177793074984B69D2C5150378383AF647AB4D65z2cCD) изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 14 742,62779 тыс. руб. | | | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| всего | 2021 | 2022 | 2023 |
| всего | 14 742,62779 | 1603,15453 | 3835,99390 | 9 303,47936 |
| бюджет города Перми | 14 501,93389 | 1603,15453 | 3595,300 | 9 303,47936 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 240,69390 | 0,000 | 240,69390 | 0,000 |

2.26.7. строку 4 таблицы 8 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |

2.27. в приложении 2:

2.27.1. строку 1.1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.1 | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту |  |  | бюджет города Перми | 28 984,18910 | 0,000 | 0,000 | 100 000, 000 | 100 000, 000 |
| капитальный ремонт парка культуры и отдыха «Балатово» | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | 5 125,33679 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования | 2025 | 2026 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100 000, 000 | 100 000, 000 |
| капитальный ремонт сквера у гостиницы «Урал» | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | 22 663,90560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| капитальный ремонт сквера в 66 квартале, эспланада | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | 1 194,94671 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.27.2. строку 1.1.2.1.2.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.2.1 | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту |  |  | бюджет города Перми | 586 585,090 | 693 006,300 | 100 000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 95 819,00676 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 647 661,82966 | 940 726,000 | 114 760,400 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79 852,78670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| капитальный ремонт бульвара по Комсомольскому проспекту (от ул. Монастырской до ул. Чкалова) | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 24 887,090 | 50 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8 827,00676 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 75 153,15966 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 52 060,83550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| капитальный ремонт сквера в 66 квартале, эспланада | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | 230 082,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 86 992,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 196 123,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 27 791,95120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| капитальный ремонт сквера на набережной реки Камы (набережная реки Камы от ул. Чистопольской до ул. Шишкина) | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 281 615,300 | 505 506,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 226 384,720 | 413 465,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| капитальный ремонт парка культуры и отдыха «Балатово» | 2023 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 100 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 114 760,400 | 114 760,400 | 0,000 | 0,000 |
| капитальный ремонт территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы» | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 50 000,000 | 137 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 150 000,000 | 412 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 2.1 «Восстановление нормативного состояния   
и развитие мест погребения, в том числе крематория» муниципальной программы «Благоустройство города Перми»:

3.1. строки 2.1.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1.1.1.1 | количество мест погребения, в отношении которых производятся содержание и ремонт | ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | МКУ «Перм-благоустройство» | бюджет города Перми | 42 591,64772 | 53 940, 000 | 34 118, 500 | 34 118, 500 | 34 118, 500 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 528,  51290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого, в том числе | 43 120,16062 | 53 940, 000 | 34 118, 500 | 34 118, 500 | 34 118, 500 |
| бюджет города Перми | 42 591,64772 | 53 940, 000 | 34 118, 500 | 34 118, 500 | 34 118, 500 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 528,51290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.2. строку «Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 43 714,76062 | 54 534,600 | 34 713,100 | 34 713,100 | 34 713,100 |
| бюджет города Перми | 43 186,24772 | 54 534,600 | 34 713,100 | 34 713,100 | 34 713,100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 528,51290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.3. строку «Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 43 714,76062 | 55390,100 | 35568,600 | 35568,600 | 35568,600 |
| бюджет города Перми | 43 186,24772 | 55390,100 | 35568,600 | 35568,600 | 35568,600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 528,51290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.4. строки 2.1.2.1.1, 2.1.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2.1.1 | Развитие городского пространства | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.1.1.1 | количество мест погребения, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 53 118,198 | 125 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 209 933,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого, в том числе | 53 118,198 | 334 933,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 53 118,198 | 125 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 209 933,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого, в том числе | 53 118,198 | 334 933,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 53 118,198 | 125 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 209 933,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого, в том числе | 53 118,198 | 334 933,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 53 118,198 | 125 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 209 933,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.5. строку «Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 193 332,95862 | 756 160,700 | 35 568,600 | 35 568,600 | 35 568,600 |
| бюджет города Перми | 192 804,44572 | 546 227,600 | 35 568,600 | 35 568,600 | 35 568,600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 528,51290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 209 933,100 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |

3.6. в приложении 1 строку 4 таблицы 1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |

3.7. в приложении 2 строку 2.1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2.1.1.1 | количество мест погребения, на которых выполнены работы по капитальному ремонту |  |  | всего, в том числе | 53 118,198 | 334 933,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 53 118,198 | 125 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 209 933,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| капитальный ремонт кладбища «Егошихинское» | 2022 | 2023 | всего, в том числе | 53 118,198 | 334 933,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 53 118,198 | 125 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 209 933,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 3.1 «Развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми» муниципальной программы «Благоустройство города Перми»:

4.1. строку 3.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1.1.1 | площадь благоустроенных территорий | кв. м | 3207 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 3 664,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.2. строки 3.1.1.1.1.3, 3.1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1.1.3 |  | кв. м | 15926,5 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 11 831,311 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.1.1.1.4 | кв. м | 2200 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 2 556,755 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.3. строку 3.1.1.1.1.8 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1.1.8 |  | кв. м | 4310 | - | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 3 461,307 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |

4.4. строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по ПНР | кв. м | 46573 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 81 822,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по ПНР | кв. м | 46360,5 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 75 801,863 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.5. строки «Итого по мероприятию 3.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 3.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 75 801,863 | 100 000, 000 | 100 000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 75 801,863 | 100 000, 000 | 100 000, 000 | 0,000 | 0,000 |

4.6. строки «Итого по задаче 3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 103 429,376 | 100 000,000 | 100 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 103 429,376 | 100 000,000 | 100 000,000 | 0,000 | 0,000 |

4.7. в приложении 2 строку 4 таблицы 1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |

5. В [разделе](consultantplus://offline/ref=9B724591EDEB14C6709BFCE87DA405DE9EA063A5B877ACB856E76CC891C47EA35B93FA814A57438537C20469FC7BBEED5365B3B86DF1801825A27EFAG1jDD) «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Благоустройство   
города Перми»:

5.1. [строки 1.1.1](consultantplus://offline/ref=9B724591EDEB14C6709BFCE87DA405DE9EA063A5B877ACB856E76CC891C47EA35B93FA814A57438537C2076EF57BBEED5365B3B86DF1801825A27EFAG1jDD), 1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования | | | | | | |
| Доля площади объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании, от общей площади объектов озеленения общего пользования | %  (га) | 100,0  (302,1) | 100,0  (305,2) | 100,0  (305,2) | 100,0  (305,2) | 100,0  (305,2) |
| Доля площади пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании, от общей площади пустошей, логов и водоохранных зон | %  (тыс.  кв. м) | 100,0  (13531,67381) | 100,0  (13531,67381) | 100,0  (13531,67381) | 100,0  (13531,67381) | 100,0  (13531,67381) |
| Доля фонтанов на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества действующих фонтанов | %  (ед.) | 100  (15) | 100  (15) | 100  (15) | 100  (15) | 100  (15) |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования | | | | | | |
| Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которых выполнен капитальный ремонт, от общей площади объектов озеленения общего пользования | %  (га) | 7,2  (21,7) | 6,7  (20,4) | 2,0  (6,2) | 2,1  (6,3) | 2,1  (6,3) |

5.2. [строку 1.1.5](consultantplus://offline/ref=9B724591EDEB14C6709BFCE87DA405DE9EA063A5B877ACB856E76CC891C47EA35B93FA814A57438537C2076EF57BBEED5365B3B86DF1801825A27EFAG1jDD) изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5 | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов | | | | | | |
| Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) от общего количества выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | %  (ед.) | 2,4  (133) | 1,9  (101) | 1,9  (97) | 1,8  (93) | 1,8  (89) |
| Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) от общей площади выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | %  (кв. м) | 100  (436) | 100  (425) | 100  (412) | 100  (404) | 100  (401) |

5.3. строку 1.1.6 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6 | Задача. Предупреждение воздействия водной среды | | | | | | |
| Количество берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе города Перми в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту | ед. | 1 | 1 | - | - | - |

6. В приложении 1:

6.1. строки 1.1.1.1.1.1-1.1.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.1 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «БДР», АДР | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 28 | бюджет города Перми | 14 941,05412 |
| 1.1.1.1.1.2 | ликвидация аварийного или упавшего дерева | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 30 |
| 1.1.1.1.1.3 | компенсационная посадка ликвидированного дерева | 01.04.2022 | 01.11.2022 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 30 |
| 1.1.1.1.1.4 | обрезка дерева | 01.02.2022 | 01.12.2022 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 30 |
| 1.1.1.1.1.5 | проведение акаризации и дератизации территории | 01.04.2022 | 30.06.2022 | площадь акаризации и дератизации | га | 17,1 |
| 1.1.1.1.1.6 | паспортизация (инвентаризация) объектов озеленения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество паспортизированных (инвентаризированных) объектов озеленения | ед. | 1 |

6.2. строки 1.1.1.1.1.8-1.1.1.1.1.14 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.8 | текущий ремонт объектов озеленения |  | 01.04.2022 | 01.11.2022 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | | ед. | 21 | бюджет города Перми | 1 018,47410 |
| ед. | 1 (ПКиО «Балатово») | внебюджетные источники | 500,000 |
| ед. | 1 (Сквер им Ф.Э. Дзержинского) | 150,000 |
| 1.1.1.1.1.9 | содержание туалета в саду им. 250-летия города Перми |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество туалетов, находящихся на содержании | | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 425,04178 |
| 1.1.1.1.1.10 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «БИР», АИР | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 26 | бюджет города Перми | 16 960,072 |
| 1.1.1.1.1.11 | ликвидация аварийного или упавшего дерева | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 10 |
| 1.1.1.1.1.12 | компенсационная посадка ликвидированного дерева | 01.04.2022 | 01.11.2022 | | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 10 |
| 1.1.1.1.1.13 | обрезка дерева | 01.02.2022 | 01.12.2022 | | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 150 |
| 1.1.1.1.1.14 | проведение акаризации и дератизации территории | 01.04.2022 | 30.06.2022 | | площадь акаризации и дератизации | га | 8,5 |

6.3. строки 1.1.1.1.1.15, 1.1.1.1.1.16 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.15 | текущий ремонт объектов озеленения | МКУ «БИР», АИР | 01.04.2022 | 01.11.2022 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 23 |  | 1 042,71720 |
| 01.04.2022 | 01.11.2022 | 1 (Сквер по ул. Советской Армии, 4) | 10 274,500 |
| 1.1.1.1.1.16 | текущий ремонт объектов озеленения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 1 (Бульвар по ул. Космонавта Леонова) | 1 600,18280 |

6.4. строки 1.1.1.1.1.18-1.1.1.1.1.24 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.18 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | | МКУ «БКР», АКР | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 16 | | бюджет города Перми | 9 301,888 |
| 1.1.1.1.1.19 | ликвидация аварийного или упавшего дерева | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 20 | |
| 1.1.1.1.1.20 | компенсационная посадка ликвидированного дерева | | 01.04.2022 | 01.11.2022 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 20 | |
| 1.1.1.1.1.21 | обрезка дерева | | 01.02.2022 | 01.12.2022 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 60 | |
| 1.1.1.1.1.22 | содержание и ремонт оборудования детских и спортивных площадок | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 2 | |
| 1.1.1.1.1.23 | | текущий ремонт объектов озеленения | 01.04.2022 | 01.11.2022 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | | 16 | 1 761,267 |
| ед. | | 1 (Сквер по ул. Торговой) | внебюджетные средства | 1 100,000 |
| ед. | | 1 (Сквер у клуба им. С.М. Кирова) | 50,000 |
| 1.1.1.1.1.24 | | проведение акаризации и дератизации территории | 01.04.2022 | 30.06.2022 | площадь акаризации и дератизации | га | | 8,12 | бюджет города Перми | 29,545 |

6.5. строки 1.1.1.1.1.25-1.1.1.1.1.33 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.25 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «БЛР», АЛР | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 32 | бюджет города Перми | 66 896,93547 |
| 1.1.1.1.1.26 | ликвидация аварийного или упавшего дерева | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 25 |
| 1.1.1.1.1.27 | компенсационная посадка ликвидированного дерева | 01.04.2022 | 01.11.2022 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 25 |
| 1.1.1.1.1.28 | обрезка дерева | 01.04.2022 | 01.11.2022 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 80 |
| 1.1.1.1.1.29 | проведение акаризации и дератизации территории | 01.04.2022 | 30.06.2022 | площадь акаризации и дератизации | га | 20,2636 |
| 1.1.1.1.1.30 | текущий ремонт объектов озеленения | 01.04.2022 | 01.11.2022 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 29 | 27 853,90880 |
| 1 (Театральный сад) | 25 537,300 |
| 1 (Сад им. Н.В. Гоголя) | 30 066,218 |
| 1 (Сквер им. Татищева) | 2 077,500 |
| внебюджетные источники | 1 000,000 |
| 1.1.1.1.1.31 | содержание и ремонт оборудования детских и спортивных площадок | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 4 | бюджет города Перми | 592,95290 |
| 1.1.1.1.1.32 | содержание капитальных туалетов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество туалетов, находящихся на содержании | ед. | 2 | 4 798,84365 |
| 1.1.1.1.1.33 | содержание модульных туалетов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество туалетов, находящихся на содержании | ед. | 10 | 6 686,74318 |

6.6. строки 1.1.1.1.1.39, 1.1.1.1.1.40 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.39 | текущий ремонт объектов озеленения | МКУ «БМР», АМР | 01.04.2022 | 01.11.2022 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 29 | бюджет города Перми | 1 647,900 |
| 1 (Сквер по ул. Аркадия Гайдара) | 872,800 |
| 1 (Бульвар по ул. Крупской от площади Дружбы до ул. Макаренко) | 19 978,06318 |
| 1 (Сквер по ул. Металлистов) | внебюджетные источники | 5 000,000 |
| 1.1.1.1.1.40 | содержание и ремонт оборудования детских и спортивных площадок |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 6 | бюджет города Перми | 439,400 |

6.7. строки 1.1.1.1.1.46, 1.1.1.1.1.47 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.46 | текущий ремонт объектов озеленения | МКУ «БОР», АОР | 01.04.2022 | 01.11.2022 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 18 | бюджет города Перми | 830,800 |
| 1 (Сквер по ул. Академика Веденеева) | внебюджетные источники | 6 110,000 |
| 1.1.1.1.1.47 | содержание и ремонт оборудования детских и спортивных площадок | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 4 | бюджет города Перми | 121,500 |

6.8. строку 1.1.1.1.1.55 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.55 | содержание туалета в сквере Сквер имени актера Георгия Буркова |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество туалетов, находящихся на содержании | ед. | 1 |  | 2 143,134 |

6.9. строки 1.1.1.1.1.61, 1.1.1.1.1.62 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.61 | текущий ремонт объектов озеленения | МКУ «БНЛ», АНЛ | 01.04.2022 | 01.11.2022 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 2 | бюджет города Перми | 96,500 |
| 1 (Сквер «Мемориал Победы», Новые Ляды) | 56,600 |
| внебюджетные источники | 1 927,500 |
| 1.1.1.1.1.62 | содержание и ремонт оборудования детских и спортивных площадок |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 2 | бюджет города Перми | 26,000 |

6.10. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 373 327,47518 |
| бюджет города Перми | 357 489,97518 |
| внебюджетные источники | 15 837,500 |

6.11. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 576 220,55084 |
| бюджет города Перми | 408 100,88518 |
| бюджет города Пери  (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14 243,17587 |
| бюджет Пермского края | 83 344,48979 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 54 694,500 |
| внебюджетные источники | 15 837,500 |

6.12. строки 1.1.1.2.1.3.1-1.1.1.2.1.3.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.3.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «БКР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1524,4 | бюджет  города  Перми | 2 274,136 |
| 1.1.1.2.1.3.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев | 11.01.2022 | 25.12.2022 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 200 |
| 1.1.1.2.1.3.3 | обрезка дерева | 01.02.2022 | 01.12.2022 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 300 |

6.13. строки 1.1.1.2.1.5.1-1.1.1.2.1.6.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.5.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «БМР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 3585,225 | бюджет  города  Перми | 4 053,247 |
| 1.1.1.2.1.5.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев | 11.01.2022 | 25.12.2022 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 23 |
| 1.1.1.2.1.5.3 | обрезка дерева | 01.02.2022 | 01.12.2022 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 71 |
| 1.1.1.2.1.6.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «БОР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 3179,611 | бюджет  города  Перми | 3 320,017 |
| 1.1.1.2.1.6.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев | 11.01.2022 | 25.12.2022 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 50 |
| 1.1.1.2.1.6.3 | обрезка дерева | 01.02.2022 | 01.12.2022 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 50 |

6.14. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 15 413,744 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 15 413,744 |

6.15. строки 1.1.1.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.1 | выполнение работ по содержанию и ремонту фонтанов | МКУ «Пермблагоустройство» | 11.01.2022 | 31.12.2022 | количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | ед. | 15 | бюджет города Перми | 18 115,71425 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 18 115,71425 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 18 115,71425 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого, в том числе | 609 750,00909 |
| бюджет города Перми | 441 630,34343 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14 243,17587 |
| бюджет Пермского края | 83 344,48979 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 54 694,500 |
| внебюджетные источники | 15 837,500 |

6.16. строки 1.1.2.1.1.1.1-1.1.2.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.1.1 | размещение аукционной документации на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по капитальному ремонту объекта | МКУ «Пермблагоустройство» | 20.02.2022 | 30.03.2022 | размещенная аукционная документация на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по капитальному ремонту объекта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5 125,33679 |
| 1.1.2.1.1.1.2 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по капитальному ремонту объекта | 01.04.2022 | 01.05.2022 | заключенный муниципальный контракт на документацию на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по капитальному ремонту объекта | ед. | 1 |
| 1.1.2.1.1.1.3 | выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по капитальному ремонту объекта | 01.05.2022 | 30.12.2022 | количество подписанных актов приемки выполненных работ по корректировке проектно-сметной документации по капитальному ремонту объекта | ед. | 1 |

6.17. строку «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 28 984,18910 |

6.18. после строки 1.1.2.1.2.3.1 дополнить строками 1.1.2.1.2.4, 1.1.2.1.2.4.1 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.2.4 | Капитальный ремонт территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы» | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.2.4.1 | размещение аукционной документации на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | МКУ «Пермблагоустройство» | 03.10.2022 | 24.10.2022 | размещенная аукционная документация на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 50 000,000 |
| бюджет Пермского края | 150 000,000 |
| заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | 24.10.2022 | 31.10.2022 | заключенный муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | ед. | 1 |
| выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | 10.11.2022 | 31.12.2022 | подписанный акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | ед. | 1 |

6.19. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 1 409 918,71312 |
| бюджет города Перми | 586 585,090 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 95 819,00676 |
| бюджет Пермского края | 647 661,82966 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79 852,78670 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 1 438 902,90222 |
| бюджет города Перми | 615 569,27910 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 95 819,00676 |
| бюджет Пермского края | 647 661,82966 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79 852,78670 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 1 438 902,90222 |
| бюджет города Перми | 615 569,27910 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 95 819,00676 |
| бюджет Пермского края | 647 661,82966 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79 852,78670 |

6.20. строку 1.1.4.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.3 | выполнение работ по содержанию и ремонту искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | МКУ «БКР» | 11.01.2022 | 31.12.2022 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 4 391,0 | бюджет города Перми | 1 864,700 |

6.21. строки «Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 22 649,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 22 649,700 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 22 649,700 |

6.22. строки 1.1.5.1.1.1, 1.1.5.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.1.1.1 | демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | | АДР | 01.03.2022 | 31.12.2022 | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | ед. | 13 | бюджет города Перми | 0,001 |
| АИР | ед. | 36 | 504,000 |
| АКР | ед. | 5 | 70,000 |
| АМР | ед. | 20 | 280,000 |
| АОР | ед. | 15 | 209,900 |
| АСР | ед. | 42 | 262,700 |
| АНЛ | ед. | 2 | 28,000 |
| 1.1.5.1.1.2 | | демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | АДР | 01.03.2022 | 31.12.2022 | площадь демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв. м | 50 | бюджет города Перми | 25,400 |
| АИР | кв. м | 91 | 46,100 |
| АКР | кв. м | 30 | 15,200 |
| АЛР | кв. м | 10 | 5,100 |
| АМР | кв. м | 60 | 30,400 |
| АОР | кв. м | 50 | 25,300 |
| АСР | кв. м | 80 | 30,400 |
| АНЛ | кв. м | 65 | 33,000 |

6.23. после строки 1.1.5.1.1.2 дополнить строкой 1.1.5.1.1.3 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.1.1.3 | демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (деревянные конструкции по адресу ул.  Братская,59 (беседка 1 ед., передвижное сооружение (баня) 1 ед., деревянный навес 1 ед., ограждения, и передвижное строение 1 ед.) | АСР | 01.03.2022 | 31.12.2022 | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (деревянные конструкции по адресу ул. Братская, 59) | ед. | 5 | бюджет города Перми | 230,200 |

6.24. строки «Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1 795,701 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1 795,701 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1 795,701 |

6.25. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2 484 039,99582 |
| бюджет города Перми | 1 295 775,87153 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 110 302,87653 |
| бюджет Пермского края | 913 319,66106 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 134 547,28670 |
| внебюджетные источники | 30 094,300 |

7. В приложении 2:

7.1. строки 2.1.1.1.1.1-2.1.1.1.1.3, «Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1.1.1.1 | содержание и ремонт элементов благоустройства объектов ритуального назначения | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов ритуального назначения, в отношении которых производятся содержание и ремонт | ед. | 17 | бюджет города Перми | 42 591, 64772 |
| 2.1.1.1.1.2 | уборка поросли и вывоз мусора с объектов ритуального назначения | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2022 | 31.12.2022 | объем вывезенного мусора с объектов ритуального назначения | т | 7193 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 528, 51290 |
| 2.1.1.1.1.3 | расчистка площадей объектов ритуального назначения от кустарника и мелколесья вручную | площадь объектов ритуального назначения, расчищенная от кустарника и мелколесья вручную | га | 14,5 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого, в том числе | 43 120, 16062 |
| бюджет города Перми | 42 591, 64772 |
| бюджет города  Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 528, 51290 |

7.2. строку «Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 43 714,76062 |
| бюджет города Перми | 43 186,24772 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 528,51290 |

7.3. строку «Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 43 714,76062 |
| бюджет города Перми | 43 186,24772 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 528,51290 |

7.4. строку 2.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1.2.1.1 | Развитие городского пространства |

7.5. строку «Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 193 332,95862 |
| бюджет города Перми | 192 804,44572 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 528,51290 |

8. В приложении 3:

8.1. строки 3.1.1.1.1.1.1, 3.1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1.1.1.1 | Ремонт тротуара в микрорайоне Акуловский ул. Красноборской от ул. Кустарной до ул. Якутской Дзержинского района города Перми | МКУ «БДР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | площадь тротуара | кв. м | 1896,8 | бюджет города Перми | 2 320,080 |
| 3.1.1.1.1.1.2 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Заостровка по ул. 1-й Колхозной от ж/д № 8 по ул. Сорокинской Дзержинского района города Перми | МКУ «БДР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1310,52 | бюджет города Перми | 1 344,010 |

8.2. строки 3.1.1.1.1.3.1-3.1.1.1.1.3.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1.1.3.1 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Налимиха по ул. Новосельской от ул. Вольской до ул. Семафорной, 23 (с обустройством тротуаров), по ул. 1-я Гаревая (от ул. Новосельской до ул. 1-й Гаревой, д. 1) | МКУ «БКР» | 20.05.2022 | 30.08.2022 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 6454,5 | бюджет города Перми | 5 053,72439 |
| 3.1.1.1.1.3.2 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Новый Крым по ул. Котельнической, ул. Херсонской | МКУ «БКР» | 20.05.2022 | 30.08.2022 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 2050 | бюджет города Перми | 1543,74788 |
| 3.1.1.1.1.3.3 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Новые Водники по ул. Сумской (от ул. 2-й Каховской до ул. 5-й Каховской) | МКУ «БКР» | 20.05.2022 | 30.08.2022 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 2283 | бюджет города Перми | 1 462,36473 |
| 3.1.1.1.1.3.4 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Чистопольский по ул. 2-й Бахчевой (от ул. Причальной) | МКУ «БКР» | 20.05.2022 | 30.08.2022 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 5139 | бюджет города Перми | 3771,47400 |

8.3. строку 3.1.1.1.1.4.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1.1.4.1 | Ремонт автомобильных дорог в микрорайоне «Камская Долина» на участке (без адреса) | МКУ «БЛР» | 01.05.2022 | 30.08.2022 | площадь проезжей части дорог | кв. м | 2200 | бюджет города Перми | 2 556,755 |

8.4. строки 3.1.1.1.1.8.1-3.1.1.1.1.8.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1.1.8.1 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Новые Ляды от дома № 1 до дома № 17 по ул. Спортивной | МКУ «БНЛ» | 01.05.2022 | 31.08.2022 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1260 | бюджет города Перми | 913,40650 |
| 3.1.1.1.1.8.2 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Новые Ляды по ул. Кирова  от ул. Школьной до ул. Комсомольской | МКУ «БНЛ» | 01.05.2022 | 31.08.2022 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1200 | бюджет города Перми | 1 058,49500 |
| 3.1.1.1.1.8.3 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Новые Ляды от дома № 7 до дома № 19 по ул. Школьной | МКУ «БНЛ» | 01.05.2022 | 31.08.2022 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1000 | бюджет города Перми | 679,10550 |

8.5. строки «Итого по мероприятию 3.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 3.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 75 801,863 |
| Итого по основному мероприятию 3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 75 801,863 |

8.6. строки «Итого по задаче 3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 103 429,376 |
| Всего по подпрограмме 3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 103 429,376 |