АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.09.2022

№ 867

О внесении изменений

в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства 
в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 № 924

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 924 (в ред. от 14.02.2022 № 83, от 12.04.2022 № 269, от 13.04.2022 № 274, от 02.06.2022 
№ 441, от 15.06.2022 № 476, от 20.07.2022 № 616, от 16.08.2022 № 691, 
от 01.09.2022 № 734).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Глава города Перми	А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 29.09.2022 № 867

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 924

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | Реализация программы направлена на достижение цели Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, утвержденной решением Пермской городской Думы от 22 апреля 2014 г. № 85, по формированию комфортной городской среды путем повышения безопасности и комфортности проживания в жилых и многоквартирных домах и модернизации и комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из важнейших сфер, без которой на современном этапе невозможна жизнедеятельность города Перми. Важным критерием качества жилищного фонда является его благоустройство и, как следствие, уровень комфорта. Коммунальное хозяйство обеспечивает водоснабжение и водоотведение, снабжение теплом, газом, электроэнергией как граждан, так и производственную сферу. Протяженность сетей теплоснабжения составляет 1 112,7 км (степень износа 60 %), сетей электроснабжения – 5 443,4 км, сетей газоснабжения – 1 988,7 км. Протяженность водопроводных сетей составляет 1 378,6 км. Большая часть трубопроводов изготовлена из чугуна (64 %) и стали (34 %), доля трубопроводов из полимерных материалов составляет около 2 %. Износ водопроводных сетей составляет около 76 %. Общая протяженность сетей водоотведения составляет 1 207,0 км. Состояние сетей канализации характеризуется высокой степенью износа (более 80 %). Большинство магистральных железобетонных коллекторов выработало ресурс и подверглось значительной деструкции вследствие газовой коррозии – износ магистральных коллекторов составляет 80 %. В настоящее время существуют территории, на которых не создана возможность подключения к услуге газоснабжения, что является негативным фактором, влияющим на удовлетворенность населения условиями проживания. Администрацией города Перми 26 апреля 2013 г. заключено концессионное соглашение в отношении муниципального имущества, представляющего собой объекты системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Перми, с ООО «НОВОГОР-Прикамье». Концессионным соглашением предусмотрены обязательства концессионера осуществить инвестиции в реконструкцию объектов концессионного соглашения в размере 3 395,180 млн руб. с 2013 по 2022 годы. В рамках концессионного соглашения предусмотрено мероприятие «Реконструкция самотечного коллектора Д-360 мм/450 мм по бульвару Гагарина до шахты № 13 ГРК». В целях исполнения пункта 4.18 концессионного соглашения 21 февраля 2019 г. в концессионное соглашение включен участок главного разгрузочного коллектора от районной насосной станции – 3 «Парковый» до шахты № 13 с учетом мостового перехода стоимостью 1 894,21 млн руб. Также в концессионное соглашение 23 декабря 2019 г. включены насосная станция 1 подъема Чусовских очистных сооружений стоимостью 864,77 млн руб. и напорные коллектора от РНС-3 до БОС стоимостью 300,00 млн руб. Исполнение обязательств администрации города Перми по концессионному соглашению на 01 марта 2020 г. составляет 3 058,98 млн руб. Согласно пункту 4.18 концессионного соглашения администрацией города Перми приняты на себя обязательства по финансированию мероприятий в период 2013-2025 годов в сумме 3 572,659 млн руб. Остаток обязательств администрации города Перми по концессионному соглашению с ООО «НОВОГОР-Прикамье» в период 2020-2025 годов составляет 513,679 млн руб. в ценах 2011 года. Администрацией города Перми 09 января 2019 г. заключено концессионное соглашение в сфере теплоснабжения с ООО «ПСК». Концессионным соглашением предусмотрены обязательства концессионера осуществить инвестиции в реконструкцию объектов концессионного соглашения в размере 2 386 855 тыс. руб. без учета НДС в ценах 2018 года в период по 2038 год. В рамках концессионного соглашения на 01 марта 2021 г. переведены с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) 7 зданий в поселке Новые Ляды, 13 зданий в микрорайоне Кислотные Дачи. В период 2016-2021 годов завершено строительство блочной модульной котельной в микрорайоне Южный Свердловского района города Перми, резервуара чистой воды на территории насосной станции «Заречная», мостового перехода через реку Егошиху, главного разгрузочного коллектора. Введены в эксплуатацию газопроводы в 18 микрорайонах города Перми, проведен капитальный ремонт набережной реки Камы (участок от Кафедрального собора до насосной станции, 1 очередь, 2 этап) на территории Ленинского района города Перми. Состояние сферы обращения с отходами: ежегодно на территории города Перми образуется порядка 300 тыс. т твердых коммунальных отходов. Внедрение рыночного механизма в экономику, возложение обязанности расходов за сбор, вывоз и утилизацию отходов на отходообразователей, изменение морфологического состава отходов (увеличение доли полимеров с 2-3% до 15-20%, запрет на повторное использование стеклотары) ведут к образованию несанкционированных свалок. Планируется, что за период 2022-2026 годов на территории города Перми будет образовано и размещено на полигонах твердых коммунальных отходов порядка 79,232 тыс. т бесхозяйных отходов. В целях реализации мероприятий по направлению «Умное ЖКХ» в период 2022-2026 годов планируется привлечение внебюджетного финансирования. За счет средств внебюджетных источников планируется выполнить ряд мероприятий: оснащение многоквартирных домов автоматизированными системами учета потребления тепловой энергии, горячей воды на коллективных (общедомовых) приборах учета, обеспечивающими снятие и дистанционную передачу показаний температуры теплоносителя, давления, объема потребления; оснащение автоматизированными системами учета потребления холодной воды на коллективных (общедомовых) приборах учета, обеспечивающими снятие и дистанционную передачу показаний давления и объема потребления; обеспечение приема данных с автоматизированных систем учета потребления коммунальных ресурсов в единую диспетчерскую службу города (Интеллектуальный центр городского управления), а также в случае критических отклонений их показаний – выявление наличия фактов аварийных ситуаций и срока их устранения с последующим контролем исполнения. Обеспечение эффективного контроля деятельности управляющих организаций через реализацию возможностей проведения по обращениям собственников жилья проверок исполнения договоров управления (часть 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации) в соответствии с Порядком проведения внеплановых проверок деятельности управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, утвержденным решением Пермской городской Думы от 28 января 2014 г. № 12, а также развитие общественного мониторинга деятельности управляющих организаций являются важными направлениями работы в сфере обеспечения эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми. Расходы на содержание общего имущества в многоквартирном доме несут собственники помещений. В рамках Закона Пермского края от 11 марта 2014 г. № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края» создана новая система капитального ремонта, которая устанавливает правовые и организационные основы своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, регулирует порядок накопления, учета и целевого использования денежных средств, предназначенных для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в городе Перми. Всего в городе 6 190 многоквартирных домов, из них 827 многоквартирных домов признаны аварийными, 15 многоквартирных домов блочной застройки, в период 2022-2023 годов планируется отремонтировать 1 493 многоквартирных дома за счет средств внебюджетных источников. При подготовке к празднованию 300-летия города Перми в период 2022-2023 годов за счет средств бюджета города Перми запланировано проведение капитального ремонта фасадов многоквартирных домов города Перми |
| --- | --- | --- |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Модернизация и комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

2.1. строку 1.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

| - 1.1.1.1.6 | Реконструкция сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. № 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. № 3470 по ул. Макаренко |
| --- | --- |

2.2. строку 1.1.1.1.9 изложить в следующей редакции:

| - 1.1.1.1.9 | Реконструкция самотечного коллектора Д-360 мм/450 мм по бульвару Гагарина до шахты № 13 ГРК* |
| --- | --- |