



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.10.2022

№ 1035

**О внесении изменений**

**в муниципальную программу**

**«Благоустройство города Перми»,**

**утвержденную постановлением**

**администрации города Перми**

**от 20.10.2022 № 914**

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 914 (в ред. от 14.02.2022 № 84, от 11.05.2022   
№ 349, от 23.06.2022 № 515, от 22.07.2022 № 620, от 12.09.2022 № 788).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 г., но не ранее дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального   
образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления   
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

И.о. Главы города Перми Э.А. Хайруллин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 20.10.2022 № 1035

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальную программу «Благоустройство города Перми»,**

**утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 914**

1. Раздел «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | «Благоустройство города Перми» (далее – программа) | | | | |
| 2 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми | | | | |
| 3 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми (далее – ДДиБ) | | | | |
| 4 | Участники программы | администрация Дзержинского района города Перми (далее – АДР);  администрация Индустриального района города Перми (далее – АИР);  администрация Кировского района города Перми (далее – АКР);  администрация Ленинского района города Перми (далее – АЛР);  администрация Мотовилихинского района города Перми (далее – АМР);  администрация Орджоникидзевского района города Перми (далее – АОР);  администрация Свердловского района города Перми (далее – АСР);  администрация поселка Новые Ляды (далее – АНЛ);  муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» (далее – МКУ «БДР»);  муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Индустриального района» (далее – МКУ «БИР»);  муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района» (далее – МКУ «БКР»);  муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Ленинского района» (далее – МКУ «БЛР»);  муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района» (далее – МКУ «БМР»);  муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» (далее – МКУ «БОР»);  муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Свердловского района» (далее – МКУ «БСР»);  муниципальное казенное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды» (далее – МКУ «БНЛ»);  муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство» (далее – МКУ «Пермблагоустройство»);  муниципальное казенное учреждение «Управление технического заказчика» (далее – МКУ УТЗ);  ДДиБ | | | | |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | Реализация программы направлена на достижение цели Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь по формированию комфортной городской среды путем озеленения территории города Перми, в том числе путем создания парков, скверов, садов и бульваров.  По состоянию на 01 января 2022 г. на территории города Перми расположены 194 объекта озеленения общего пользования, в том числе 114 объектов - парки, сады, скверы, бульвары, пешеходные зоны, из которых нормативное состояние имеют 80 объектов (70,2 %), и 80 объектов вдоль улично-дорожной сети, транспортных развязок. На территории парков, садов, скверов, бульваров находятся 15 действующих фонтанов.  С целью благоустройства территорий в период 2016-2022 годов выполнен капитальный ремонт сквера им. Розалии Землячки, бульвара им. Советской Армии (на участке от ул. Революции до мемориала «Добровольческому танковому корпусу»), бульвара по Комсомольскому проспекту (от ул. Белинского до ул. Чкалова и от ул. Монастырская до ул. Екатерининская), сквер у гостиницы «Урал», «сквер в 66 квартале, эспланада» сквера у Воинского кладбища, а также построены новые скверы по ул. Краснополянской, 12 (им. священномученика Андроника), по ул. Шпалопропиточной, 4б, 6 (им. В.А.Михеева), сквер по ул. Гашкова, 20 и пешеходный переход из микрорайона Владимирский в микрорайон Юбилейный. В рамках подготовки к 300-летию города Перми до конца 2023 года планируется построить еще 5 объектов озеленения, в том числе скверы ул. Калгановской, 62, ул. Генерала Черняховского, ул. Екатерининской, 171, ул. Корсуньской, 31, ул. Яблочкова и капитальный ремонт 3 объектов озеленения (бульвара по Комсомольскому проспекту (от ул. Екатерининской до ул. Белинского), сквера на набережной реки Камы в Кировском районе (набережная реки Камы от ул. Чистопольской до ул. Шишкина), ПКиО «Балатово».  С целью повышения уровня благоустройства используется в том числе механизм прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды. В 2021 и 2022 годах проведено интернет-голосования за выбор общественных территорий, подлежащих благоустройству, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в ходе которого выбраны 3 общественные территории (объект озеленения по ул. Макаренко, сквер им. П.Морозова) для их благоустройства в 2022, 2023 годах в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды".  На территории города Перми расположены 17 мест погребения общей площадью 488,4 га. В период 2016-2021 годов выполнен капитальный ремонт кладбищ «Заозерское», «Южное», «Северное», «Егошихинское» (воинское), «Банная гора (новое)», «Кислотные Дачи».  С целью пополнения запаса площадей для погребения умерших жителей города Перми в 2016-2021 годах проведена реконструкция кладбища «Северное» и «Банная гора (новое)». Однако проблема исчерпания площадей с каждым годом становится все острее, в связи с чем в 2023 году в городе планируется завершение строительства крематория на кладбище «Восточное».  В рамках муниципальной программы предусмотрены мероприятия по благоустройству территорий общего пользования микрорайонов индивидуальной жилой застройки города Перми в заявительном порядке от территориальных общественных самоуправлений | | | | |
| 6 | Цели программы | Повышение уровня благоустройства территории города Перми | | | | |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков, скверов, садов, бульваров.  1.1.1. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования.  1.1.2. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования.  1.1.3. Обустройство объектов озеленения общего пользования на территории города Перми.  1.1.4. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов.  1.1.5. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов.  1.1.6. Предупреждение воздействия водной среды.  2.1. Восстановление нормативного состояния и развитие мест погребения, в том числе крематория.  2.1.1. Организация ритуальных услуг и содержания мест погребения.  2.1.2. Восстановление нормативного состояния мест погребения.  2.1.3. Строительство (реконструкция) мест погребения.  2.1.4. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием.  3.1. Развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройства территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми.  3.1.1. Обеспечение комфортной среды проживания на территориях индивидуальной жилой застройки в городе Перми  4.1. Повышение уровня благоустройства центрально-планировочного района города Перми.  4.1.1. Преобразование центрально-планировочного района города Перми | | | | |
| 8 | Сроки реализации программы | 2022-2026 годы | | | | |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год  план | 2023 год  план | 2024 год  план | 2025 год  план | 2026 год  план |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 2 770 322,53192 | 3 571 102,600 | 902 661,200 | 844 908,200 | 632 185,900 |
| бюджет города Перми | 1 581 529,89473 | 2 145 001,800 | 622 071,500 | 844 908,200 | 632 185,900 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 110 831,38943 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 968 014,16106 | 1 223 100,800 | 280 589,700 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79 852,78670 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,0 | 203 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 30 094,300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 2 485 503,05830 | 2 462 946,800 | 711 113,500 | 480 523,800 | 480 523,800 |
| бюджет города Перми | 1 297 238,93401 | 1 460 463,300 | 430 523,800 | 480 523,800 | 480 523,800 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 110 302,87653 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 968 014,16106 | 1 002 483,500 | 280 589,700 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79 852,78670 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 30 094,300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 2.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 193 332,95862 | 792 331,000 | 91 547,700 | 264 384,400 | 51 662,100 |
| бюджет города Перми | 192 804,44572 | 582 397,900 | 91 547,700 | 264 384,400 | 51 662,100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 528,51290 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 209 933,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 3.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 91 486,515 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,00 |
| бюджет города Перми | 91 486,515 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |
| подпрограмма 4.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 0,0 | 215 824,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 0,0 | 2 140,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 10 684,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,0 | 203 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы,  в том числе: | 2022 год  план | 2023 год  план | 2024 год  план | 2025 год  план | 2026 год  план |
| доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования, % | 74,3 | 74,8 | 75,4 | 76,3 | 77,2 |
| количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях, год | 0,0 | 3,7 | 3,4 | 2,4 | 1,4 |

2. Раздел «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков, скверов, садов, бульваров» муниципальной программы «Благоустройство города Перми» изложить в следующей редакции:

**«СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**подпрограммы 1.1 «Озеленение территории города Перми, в том**

**числе путем создания парков, скверов, садов, бульваров»**

**муниципальной программы «Благоустройство города Перми»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | | | | | | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| ед. изм. | 2022 год  план | 2023 год  план | 2024 год  план | 2025 год  план | 2026 год  план | 2022  год  план | 2023 год  план | 2024 год  план | 2025 год  план | 2026 год  план |

| 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | | | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | | | Организация содержания объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1 | | | Содержание и ремонт объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.1 | | | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | | | ед. | | | 28 | | | | 28 | | | | 28 | | | | | 28 | | | | | 28 | | | | | | | МКУ «БДР»,  АДР | бюджет города Перми | 20 713,470 | 34 194,800 | 21 393,200 | 28 393,200 | 28 393, 200 |
| внебюджетные источники | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.2 | | | ед. | | | 26 | | | | 26 | | | | 26 | | | | | 26 | | | | | 26 | | | | | | | МКУ «БИР», АИР | бюджет города Перми | 32 303,381 | 26 453,000 | 22 688,100 | 28 688, 100 | 28 688, 100 |
| 1.1.1.1.1.3 | | | ед. | | | 16 | | | | 17 | | | | 17 | | | | | 17 | | | | | 17 | | | | | | | МКУ «БКР»,  АКР | бюджет города Перми | 25 132,600 | 39 952,600 | 33 092,700 | 40 092, 700 | 40 092, 700 |
| внебюджетные источники | 1 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.4 | | | ед. | | | 32 | | | | 32 | | | | 32 | | | | | 32 | | | | | 32 | | | | | | | МКУ «БЛР», АЛР | бюджет города Перми | 172 892, 268 | 209 194, 800 | 86 964, 900 | 94 964, 900 | 94 964, 900 |
| внебюджетные источники | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.5 | | | ед. | | | 33 | | | | 33 | | | | 35 | | | | | 35 | | | | | 35 | | | | | | | МКУ «БМР», АМР | бюджет города Перми | 55 532, 16318 | 75 977,900 | 32 308, 500 | 39 308, 500 | 39 308, 500 |
| внебюджетные источники | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.6 | | | ед. | | | 20 | | | | 20 | | | | 22 | | | | | 22 | | | | | 22 | | | | | | | МКУ «БОР», АОР | бюджет города Перми | 12 576,400 | 19 816,300 | 22 076,400 | 28 076, 400 | 28 076, 400 |
| внебюджетные источники | 6 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.7 | | | ед. | | | 29 | | | | 29 | | | | 30 | | | | | 30 | | | | | 30 | | | | | | | МКУ «БСР», АСР | бюджет города Перми | 77 298, 26626 | 66 269,100 | 28 580,0 | 35 580,0 | 35 580, 000 |
| 1.1.1.1.1.8 | | | ед. | | | 4 | | | | 4 | | | | 4 | | | | | 4 | | | | | 4 | | | | | | | МКУ «БНЛ», АНЛ | бюджет города Перми | 2 212,173 | 9 073,000 | 3 298,700 | 5 298,700 | 5 298, 700 |
| внебюджетные источники | 1 927,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | | | Итого по ПНР | | | ед. | | | 188 | | | | 189 | | | | 194 | | | | | 194 | | | | | 194 | | | | | | |  | итого, в том числе | 414 498, 22144 | 480 931, 500 | 250 402,500 | 300 402, 500 | 300 402, 500 |
| бюджет города Перми | 398 660, 72144 | 480 931, 500 | 250 402,500 | 300 402, 500 | 300 402, 500 |
| внебюджетные источники | 15 837,  500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.9 | | | Налогообложение объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.9.1 | | | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | | | ед. | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | МКУ «БНЛ», АНЛ | бюджет города Перми | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 1.1.1.1.1.9.2 | | | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | | | ед. | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | МКУ «БЛР», АЛР | бюджет города Перми | 264,517 | 105,500 | 105,500 | 105,500 | 105,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | итого, в том числе | 414 763,  83844 | 481 038,100 | 250 509,100 | 300 509,100 | 300 509,100 |
| бюджет города Перми | 398 926,  33844 | 481 038,100 | 250 509,100 | 300 509,100 | 300 509,100 |
| внебюджетные источники | 15 837,  500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.2 | Развитие городского пространства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.2.1 | благоустройство улицы Петропавловской (участок от ул. Крисанова до ул. Попова) | | | | | ед. | | | | | 1 | | | | | 1 | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | | МКУ  «БЛР»,  АЛР | бюджет города Перми | 188 649, 89979 | 20 341,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14 243, 17587 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | итого, в том числе | 202 893, 07566 | 20 341,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 188 649, 89979 | 20 341,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14 243, 17587 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | итого, в том числе | 617 656,  91410 | 501 379,700 | 250 509, 100 | 300 509, 100 | 300 509, 100 |
| бюджет города Перми | 587 576,  23823 | 501 379,700 | 250 509, 100 | 300 509, 100 | 300 509, 100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14 243,  17587 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 15 837,  500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2 | | | Организация содержания пустошей, логов и водоохранных зон | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1 | | | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1.1 | | | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | | | тыс. кв. м | | | 1063,  1 | | | | 1063,  1 | | | | 1063,1 | | | | | 1063,  1 | | | | | 1063,1 | | | | | | | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 1 159,700 | 2 867,800 | 2 867,800 | 2 867, 800 | 2 867, 800 |
| 1.1.1.2.1.2 | | | тыс. кв. м | | | 559, 499 | | | | 559, 499 | | | | 559, 499 | | | | | 559, 499 | | | | | 559, 499 | | | | | | | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 715,500 | 1 513,700 | 1 513,700 | 1 513, 700 | 1 513, 700 |
| 1.1.1.2.1.3 | | | тыс. кв. м | | | 1524, 4 | | | | 1524, 4 | | | | 1524, 4 | | | | | 1524, 4 | | | | | 1524, 4 | | | | | | | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 2 274,136 | 5 020,200 | 5 020,200 | 5 020, 200 | 5 020, 200 |
| 1.1.1.2.1.4 | | | тыс. кв. м | | | 1003, 15291 | | | | 1003, 15291 | | | | 1003, 15291 | | | | | 1003, 15291 | | | | | 1003, 15291 | | | | | | | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 774,700 | 2 499,300 | 2 499,300 | 2 499, 300 | 2 499, 300 |
| 1.1.1.2.1.5 | | | тыс. кв. м | | | 3585, 225 | | | | 3585, 225 | | | | 3585, 225 | | | | | 3585, 225 | | | | | 3585, 225 | | | | | | | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 4 053,247 | 9 241,200 | 9 241,200 | 9 241, 200 | 9 241, 200 |
| 1.1.1.2.1.6 | | | тыс. кв. м | | | 3179, 611 | | | | 3179, 611 | | | | 3179, 611 | | | | | 3179, 611 | | | | | 3179, 611 | | | | | | | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 3 320,017 | 8 146,400 | 8 146,400 | 8 146, 400 | 8 146, 400 |
| 1.1.1.2.1.7 | | | тыс. кв. м | | | 1085, 7 | | | | 1085, 7 | | | | 1085, 7 | | | | | 1085, 7 | | | | | 1085, 7 | | | | | | | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 1 592,900 | 3 445,600 | 3 445,600 | 3 445, 600 | 3 445, 600 |
| 1.1.1.2.1.8 | | | тыс. кв. м | | | 1530, 9859 | | | | 1530, 9859 | | | | 1530, 9859 | | | | | 1530, 9859 | | | | | 1530, 9859 | | | | | | | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 1 523,544 | 2 954,100 | 2 954,100 | 2 954,100 | 2 954, 100 |
|  | | | Итого по ПНР | | | тыс. кв. м | | | 13531, 67381 | | | | 13531, 67381 | | | | 13531, 67381 | | | | | 13531, 67381 | | | | | 13531, 67381 | | | | | | |  | бюджет города Перми | 15 413,744 | 35 688,300 | 35 688,300 | 35 688,300 | 35 688, 300 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 15 413, 744 | 35 688, 300 | 35 688, 300 | 35 688, 300 | 35 688, 300 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 15 413, 744 | 35 688, 300 | 35 688, 300 | 35 688, 300 | 35 688, 300 |
| 1.1.1.3 | Организация содержания и ремонта фонтанов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.1 | Содержание и ремонт фонтанов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.1.1 | количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | | | | | ед. | | | 15 | | | | | 15 | | | 15 | | | | | 15 | | | | | 15 | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | бюджет города Перми | 18 104,  04758 | 19 532,000 | 19 532,000 | 19 532, 000 | 19 532, 000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 18 104,  04758 | 19 532,000 | 19 532,000 | 19 532, 000 | 19 532, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 18 104,  04758 | 19 532,000 | 19 532,000 | 19 532, 000 | 19 532, 000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | итого, в том числе | 651 174,  70568 | 556 600, 000 | 305 729, 400 | 355 729,400 | 355 729, 400 |
| бюджет города Перми | 621 094,  02981 | 556 600,0 | 305 729,400 | 355 729, 400 | 355 729, 400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14 243,  17587 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 15 837,  500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1 | | Капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1.1 | | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | | | | га | | | 1,1 | | | | | - | | | - | | | | | 1,7 | | | | 1,7 | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | бюджет города Перми | 28 984, 18910 | 0,0 | 0,0 | 100 000, 000 | 100 000, 000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 28 984, 18910 | 0,0 | 0,0 | 100 000, 000 | 100 000, 000 |
| 1.1.2.1.2 | | Развитие городского пространства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.2.1 | | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | | га | | | 18,7 | | | | | | | 13,6 | | | 4,0 | | | | | - | | | | - | | | | | | | | МКУ «Перм-благоустройство» | бюджет города Перми | 448 546,  10021 | 711 671, 100 | 100 000, 000 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 95 819,  00676 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 758 470,  51803 | 826 321, 200 | 114 760, 400 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79 852,  78670 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | итого, в том числе | 1 382 688,  41170 | 1 537 992, 300 | 214760, 400 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 448 546,  10021 | 711 671, 100 | 100 000, 000 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 95 819,  00676 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 758 470,  51803 | 826 321, 200 | 114 760, 400 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79 852,  78670 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | итого, в том числе | 1 411 672,  60080 | 1 537 992, 300 | 214 760, 400 | 100 000, 000 | 100 000, 000 |
| бюджет города Перми | 477 530,  28931 | 711 671, 100 | 100 000, 000 | 100 000, 000 | 100 000, 000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 95 819,  00676 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 758 470,  51803 | 826 321, 200 | 114 760, 400 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79 852,  78670 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | итого, в том числе | 1 411 672,  60080 | 1 537 992, 300 | 214 760, 400 | 100 000, 000 | 100 000, 000 |
| бюджет города Перми | 477 530, 28931 | 711 671, 100 | 100 000, 000 | 100 000, 000 | 100 000, 000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 95 819,  00676 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 758 470,  51803 | 826 321, 200 | 114 760, 400 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79 852,  78670 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | | Задача. Обустройство объектов озеленения общего пользования на территории города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1 | | Выполнение комплекса работ по обустройству объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1 | | Обустройство объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1.1 | | | выполненные строительно-монтажные работы по скверу по ул. Гашкова, 20 | | | га | | | 0,9 | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | МКУ «Перм-благоустройство» | бюджет города Перми | 35 500, 112 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1.1.2 | | | выполненные строительно-монтажные работы по скверу по ул. Калгановской, 62 | | | га | | | 2,15 | | | | | 2,15 | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | бюджет города Перми | 24 926, 60890 | 57 640, 700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1.1.3 | | | выполненные строительно-монтажные работы по скверу по ул. Генерала Черняховского | | | га | | | 1,4 | | | | | 1,4 | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | бюджет города Перми | 16 576, 500 | 37 034, 900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1.1.4 | | | выполненные строительно-монтажные работы по скверу по ул. Екатерининской, 171 | | | га | | | 0,2 | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | внебюджетные источники | 14 256, 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1.1.5 | | | выполненные строительно-монтажные работы по скверу по ул. Корсуньской, 31 | | | га | | | 0,8 | | | | | 0,8 | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | бюджет города Перми | 31 754, 89728 | 49 519, 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1.1.6 | | | выполненные строительно-монтажные работы по скверу по ул. Яблочкова | | | га | | | 0,17 | | | | | 0,17 | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | бюджет города Перми | 3 595, 300 | 9 303, 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 240,  69390 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1.1.7 | | | выполненные строительно-монтажные работы по «Архиерейскому подворью» | | | га | | | - | | | | | 1,6 | | | | 1,6 | | | | | - | | | | | - | | | | | | бюджет Пермского края | 0,0 | 165 829,300 | 165 829, 300 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | итого, в том числе | 126 850, 91208 | 319 328,000 | 165 829, 300 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 112 353, 41818 | 153 498,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 240, 69390 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 165 829, 300 | 165 829, 300 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 14 256,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1.2 | | | Обустройство сетей наружного освещения на объектах озеленения общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.2.1 | | | выполненные проектно-изыскательские работы | ед. | | | | | | 2 | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | | МКУ «Перм-благоустройство» | бюджет города Перми | 3 362,  47453 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 5 660,  000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1.2.2 | | | выполненные строительно-монтажные работы | ед. | | | | | | 2 | | | 1 | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | | МКУ «Перм-благоустройство» | бюджет города Перми | 47 303,  87518 | 13 899,  100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 79 146,  24303 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | итого, в том числе | 135 472,  59274 | 13 899,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 50 666,  34971 | 13 899,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 84 806,  24303 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | итого, в том числе | 262 323, 50482 | 333 227, 100 | 165 829, 300 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 163 019, 76789 | 167 397,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 240,  69390 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 84 806,  24303 | 165 829,300 | 165 829, 300 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 14 256,  800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | итого, в том числе | 262 323, 50482 | 333 227,100 | 165 829, 300 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 163 019, 76789 | 167 397, 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 240,69390 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 84 806,  24303 | 165 829, 300 | 165 829, 300 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 14 256,  800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | | | Задача. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.1 | | | Организация содержания искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.1.1 | | | Содержание и ремонт искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.1.1.1 | | | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | | кв. м | | | | 3486,7 | | | 3486,7 | | | | | | | 3486,7 | | | | 3486,7 | | | 3486,7 | | | | | | | МКУ «БДР» | | бюджет города Перми | 2 096,210 | 1552,300 | 1552,300 | 1552,300 | 1552,300 |
| 1.1.4.1.1.2 | | | кв. м | | | | 477,2 | | | 477,2 | | | | | | | 477,2 | | | | 477,2 | | | 477,2 | | | | | | | МКУ «БИР» | | бюджет города Перми | 251,600 | 251,600 | 251,600 | 251,600 | 251,600 |
| 1.1.4.1.1.3 | | | кв. м | | | | 4391,0 | | | 4391,0 | | | | | | | 4391,0 | | | | 4391,0 | | | 4391,0 | | | | | | | МКУ «БКР» | | бюджет города Перми | 1864,700 | 2314,700 | 2314,700 | 2314,700 | 2314,700 |
| 1.1.4.1.1.4 | | | кв. м | | | | 441,3 | | | 441,3 | | | | | | | 441,3 | | | | 441,3 | | | 441,3 | | | | | | | МКУ «БЛР» | | бюджет города Перми | 215,500 | 215,500 | 215,500 | 215,500 | 215,500 |
| 1.1.4.1.1.5 | | | кв. м | | | | 13650,0 | | | 13650,0 | | | | | | | 13650,0 | | | | 13650,0 | | | 13650,0 | | | | | | | МКУ «БМР» | | бюджет города Перми | 6 001,053 | 7195,600 | 7195,600 | 7195,600 | 7195,600 |
| 1.1.4.1.1.6 | | | кв. м | | | | 4905,0 | | | 4905,0 | | | | | | | 4905,0 | | | | 4905,0 | | | 4905,0 | | | | | | | МКУ «БОР» | | бюджет города Перми | 2 272,246 | 2585,700 | 2585,700 | 2585,700 | 2585,700 |
| 1.1.4.1.1.7 | | | кв. м | | | | 16058,0 | | | 16058,0 | | | | | | | 16058,0 | | | | 16058,0 | | | 16058,0 | | | | | | | МКУ «БСР» | | бюджет города Перми | 8465,100 | 8465,100 | 8465,100 | 8465,100 | 8465,100 |
| 1.1.4.1.1.8 | | | кв. м | | | | 973,0 | | | 973,0 | | | | | | | 973,0 | | | | 973,0 | | | 973,0 | | | | | | | МКУ «БНЛ» | | бюджет города Перми | 519,200 | 519,200 | 519,200 | 519,200 | 519,200 |
|  | | | Итого по ПНР | | кв. м | | | | 44382,2 | | | 44382,2 | | | | | | | 44382,2 | | | | 44382,2 | | | 44382,2 | | | | | | |  | | бюджет города Перми | 21 685,  609 | 23099, 700 | 23099, 700 | 23099, 700 | 23099, 700 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 21 685,  609 | 23099, 700 | 23099, 700 | 23099, 700 | 23099, 700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 21 685,  609 | 23099, 700 | 23099, 700 | 23099, 700 | 23099, 700 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 21 685,  609 | 23099, 700 | 23099, 700 | 23099, 700 | 23099, 700 |
| 1.1.5 | | | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5.1 | | | Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5.1.1 | | | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5.1.1.1 | | | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | | | ед. | | 13 | | | | | | | 13 | | | | | 13 | | | | 12 | | | | | 12 | | | | | АДР | бюджет города Перми | 0,001 | 189,300 | 196,800 | 204,700 | 212,900 |
| 1.1.5.1.1.2 | | | ед. | | 36 | | | | | | | 15 | | | | | 13 | | | | 13 | | | | | 13 | | | | | АИР | бюджет города Перми | 0,0 | 466,000 | 439,200 | 393,700 | 393,100 |
| 1.1.5.1.1.3 | | | ед. | | 5 | | | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | АКР | бюджет города Перми | 70,0 | 72,800 | 75,700 | 78,700 | 81,900 |
| 1.1.5.1.1.4 | | | ед. | | 20 | | | | | | | 15 | | | | | 14 | | | | 13 | | | | | 12 | | | | | АМР | бюджет города Перми | 280,00 | 276,600 | 272,600 | 283,400 | 278,400 |
| 1.1.5.1.1.5 | | | ед. | | 15 | | | | | | | 15 | | | | | 14 | | | | 13 | | | | | 12 | | | | | АОР | бюджет города Перми | 209,900 | 218,400 | 227,100 | 236,200 | 229,300 |
| 1.1.5.1.1.6 | | | ед. | | 61 | | | | | | | 15 | | | | | 13 | | | | 13 | | | | | 12 | | | | | АСР | бюджет города Перми | 492,900 | 218,400 | 227,100 | 236,200 | 229,300 |
| 1.1.5.1.1.7 | | | ед. | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | АНЛ | бюджет города Перми | 28,00 | 29,100 | 30,300 | 31,400 | 32,600 |
|  | | | Итого по ПНР | | | ед. | | 152 | | | | | | | 80 | | | | | 74 | | | | 71 | | | | | 68 | | | | |  | бюджет города Перми | 1 080,801 | 1470,600 | 1468,800 | 1464,300 | 1457,500 |
| 1.1.5.1.2 | | | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5.1.2.1 | | | площадь демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | | | кв. м | | | 50 | | | | 50 | | | | | | | | 50 | | | | 50 | | | | | 50 | | | | АДР | бюджет города Перми | 25,400 | 26,400 | 27,400 | 28,500 | 29,700 |
| 1.1.5.1.2.2 | | | кв. м | | | 91 | | | | 75 | | | | | | | | 72 | | | | 70 | | | | | 66 | | | | АИР | бюджет города Перми | 0,0 | 50,100 | 50,500 | 51,400 | 50,400 |
| 1.1.5.1.2.3 | | | кв. м | | | 30 | | | | 30 | | | | | | | | 30 | | | | 30 | | | | | 30 | | | | АКР | бюджет города Перми | 15,200 | 15,800 | 16,400 | 17,100 | 17,800 |
| 1.1.5.1.2.4 | | | кв. м | | | 10 | | | | 10 | | | | | | | | 10 | | | | 10 | | | | | 10 | | | | АЛР | бюджет города Перми | 5,100 | 5,300 | 5,500 | 5,700 | 5,900 |
| 1.1.5.1.2.5 | | | кв. м | | | 60 | | | | 60 | | | | | | | | 60 | | | | 60 | | | | | 60 | | | | АМР | бюджет города Перми | 30,400 | 31,600 | 32,900 | 34,200 | 35,600 |
| 1.1.5.1.2.6 | | | кв. м | | | 50 | | | | 50 | | | | | | | | 50 | | | | 50 | | | | | 50 | | | | АОР | бюджет города Перми | 25,300 | 26,400 | 27,400 | 28,500 | 29,600 |
| 1.1.5.1.2.7 | | | кв. м | | | 80 | | | | 60 | | | | | | | | 50 | | | | 50 | | | | | 50 | | | | АСР | бюджет города Перми | 29,237 | 31,600 | 27,400 | 28,500 | 35,600 |
| 1.1.5.1.2.8 | | | кв. м | | | 65 | | | | 62 | | | | | | | | 50 | | | | 43 | | | | | 42 | | | | АНЛ | бюджет города Перми | 33,00 | 36,900 | 38,40 | 36,500 | 32,600 |
|  | | | Итого по ПНР | | | кв. м | | | 436 | | | | 397 | | | | | | | | 372 | | | | 363 | | | | | 358 | | | |  | бюджет города Перми | 163,637 | 224,100 | 225,900 | 230,400 | 237,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 1 244,438 | 1 694,700 | 1 694,700 | 1 694,700 | 1694,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 1 244,438 | 1 694,700 | 1 694,700 | 1 694,700 | 1694,700 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 1 244,438 | 1 694,700 | 1 694,700 | 1 694,700 | 1694,700 |
| 1.1.6 | | | Задача. Предупреждение воздействия водной среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6.1 | | | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию и ремонту гидротехнических сооружений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6.1.1 | | | Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе города Перми (от ул. Чистопольской до ул. Сысольской) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6.1.1.1 | | | выполненные строительно-монтажные работы по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе города Перми (от ул. Чистопольской до ул. Сысольской) | | | км | | 1 | | | | | | | 0,15 | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 12 664, 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 124 737, 400 | 10 333, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.6.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | итого, в том числе | 137 402, 200 | 10 333,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 12 664, 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 124 737, 400 | 10 333,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.6.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | итого, в том числе | 137 402, 200 | 10 333,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 12 664, 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 124 737, 400 | 10 333,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.6, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | итого, в том числе | 137 402, 200 | 10 333,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 12 664, 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 124 737, 400 | 10 333,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | 2 485 503, 05830 | 2 462 946, 800 | 711 113, 500 | 480 523, 800 | 480 523, 800 |
| бюджет города Перми | 1 297 238, 93401 | 1 460 463, 300 | 430 523, 800 | 480 523, 800 | 480 523, 800 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 110 302, 87653 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 968 014, 16106 | 1 002 483, 500 | 280 589, 700 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79 852, 78670 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 30 094, 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 1

к Системе программных мероприятий

подпрограммы 1.1 «Озеленение

территории города Перми, в том числе

путем создания парков, скверов, садов,

бульваров» муниципальной программы

«Благоустройство города Перми»

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,**

**подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета**

**города Перми, подпрограммы 1.1 «Озеленение территории города**

**Перми, в том числе путем создания парков, скверов, садов,**

**Бульваров» муниципальной программы «Благоустройство**

**города Перми»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование подпрограммы, мероприятия, показателя непосредственного результата, объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения | Период проведения капитального ремонта | | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| срок начала | срок окончания | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Подпрограмма. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков, скверов, садов, бульваров | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1 | Капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1.1 | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту |  |  | бюджет города Перми | | 28 984, 18910 | 0,0 | 0,0 | 100 000, 000 | | 100 000, 000 |
| капитальный ремонт парка культуры и отдыха «Балатово» | 2022 | 2026 | бюджет города Перми | | 5 125, 33679 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| капитальный ремонт Парка культуры и отдыха в Кировском районе | 2025 | 2026 | бюджет города Перми | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000, 000 | | 100 000, 000 |
| капитальный ремонт сквера у гостиницы «Урал» | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | | 22 663, 90560 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| капитальный ремонт сквера в 66 квартале, эспланада | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | | 1 194, 94671 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 1.1.2.1.2 | Развитие городского пространства | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.2.1 | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту |  |  | бюджет города Перми | | 448 546, 10021 | 711 671, 100 | 100 000, 000 | | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | 95 819, 00676 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | | 758 470, 51803 | 826 321, 200 | 114 760, 400 | | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | 79 852, 78670 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| капитальный ремонт бульвара по Комсомольскому проспекту (от ул. Монастырской до ул. Чкалова) | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | | 24 887, 090 | 50 000,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | 8 827, 00676 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | | 47 922, 85824 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | 52 060, 83550 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| капитальный ремонт сквера в 66 квартале, эспланада | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | | 92 043, 71021 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | 86 992, 000 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | | 334 162, 93979 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | 27 791, 95120 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| капитальный ремонт сквера на набережной реки Камы (набережная реки Камы от ул. Чистопольской до ул. Шишкина) | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | | 281 615, 300 | 524 171,100 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | | 226 384, 720 | 324 060,800 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| капитальный ремонт ПКиО Балатово | 2024 | 2026 | бюджет города Перми | | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | | 0,0 | 114 760,400 | 114 760,400 | | 0,0 | 0,0 |
| капитальный ремонт сквера на нижней части набережной реки Камы (г. Пермь, Ленинский район, вдоль реки Камы) | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | | 50 000, 000 | 137 500,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | | 150 000, 000 | 387 500,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6.1.1 | Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе города Перми | | | | | | | | | | |
| 1.1.6.1.1.1 | капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе города Перми | 2022 | 2023 | | бюджет города Перми | 12 664,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 124 737,400 | 10 333,000 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |

3. Раздел «Система программных мероприятий подпрограммы 2.1 «Восстановление нормативного состояния и развитие мест погребения, в том числе крематория» муниципальной программы «Благоустройство города Перми» изложить в следующей редакции:

«**СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**подпрограммы 2.1 «Восстановление нормативного состояния**

**и развитие мест погребения, в том числе крематория»**

**муниципальной программы «Благоустройство города Перми»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | | | | | | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| ед. изм. | 2022 год  план | 2023 год  план | 2024 год  план | 2025 год  план | 2026 год  план | 2022  год  план | 2023  год  план | 2024  год  план | 2025  год  план | 2026 год  план |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | 11 | | | | 12 | 13 | | 14 | | 15 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест погребения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | Поддержание в нормативном состоянии мест погребения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1 | Содержание мест погребения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1.1 | количество мест погребения, в отношении которых производятся содержание и ремонт | ед. | | 17 | | 17 | 17 | 17 | | 17 | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | бюджет города Перми | 42 591,  64772 | | | | 53 940, 000 | 34118, 500 | | 34118, 500 | | 34118, 500 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 528,51290 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | итого, в том числе | 43 120, 16062 | | | | 53 940, 000 | 34118, 500 | | 34118, 500 | | 34118, 500 | |
| бюджет города Перми | 42 591, 64772 | | | | 53 940, 000 | 34118, 500 | | 34118, 500 | | 34118, 500 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 528,51290 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.1.1.1.2 | Организация автобусных перевозок граждан по территории кладбища «Северное» в выходные, праздничные дни и дни массового посещения кладбища (в религиозные праздники, дни поминовений) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.2.1 | количество дней в году, в течение которых осуществляются автобусные перевозки | день | | 55 | | 55 | 55 | 55 | | 55 | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | бюджет города Перми | 594,600 | | 594,600 | | | 594,600 | | 594,600 | | 594,600 | |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 594,600 | | 594,600 | | | 594,600 | | 594,600 | | 594,600 | |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | итого, в том числе | 43 714, 76062 | | 54 534, 600 | | | 34713, 100 | | 34713, 100 | | 34713, 100 | |
| бюджет города Перми | 43 186, 24772 | | 54 534, 600 | | | 34713, 100 | | 34713,  100 | | 34713, 100 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 528,51290 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.1.1.2 | Организация эвакуации умерших | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.2.1 | Эвакуация умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих, наряду с основной, медицинскую деятельность) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.2.1.1 | количество эвакуированных умерших | чел. | | 668 | | 668 | 668 | 668 | | 668 | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | бюджет города Перми | 0,0 | | | | 855,500 | 855,500 | | 855,500 | | 855,500 | |
| Итого по мероприятию 2.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,0 | | | | 855,500 | 855,500 | | 855,500 | | 855,500 | |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.2, том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,0 | | | | 855,500 | 855,500 | | 855,500 | | 855,500 | |
| Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | итого, в том числе | 43 714, 76062 | | | | 55 390, 100 | 35568, 600 | | 35568, 600 | | 35568, 600 | |
| бюджет города Перми | 43 186, 24772 | | | | 55 390, 100 | 35568, 600 | | 35568, 600 | | 35568, 600 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 528,51290 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния мест погребения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние мест погребения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.1.1 | Приведение в нормативное состояние мест погребения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.1.1.1 | количество мест погребения, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | ед. | | 1 | | 1 | - | 1 | | - | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | бюджет города Перми | 53 118,198 | | | | 125 000,0 | 0,0 | | 212 722,300 | | 0,0 | |
| бюджет Пермского края | 0,0 | | | | 209 933,100 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | итого, в том числе | 53 118,198 | | | | 334 933,100 | 0,0 | | 212 722, 300 | | 0,0 | |
| бюджет города Перми | 53 118,198 | | | | 125 000,0 | 0,0 | | 212 722, 300 | | 0,0 | |
| бюджет Пермского края | 0,0 | | | | 209 933,100 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | итого, в том числе | 53 118,198 | | | | 334 933,100 | 0,0 | | 212 722, 300 | | 0,0 | |
| бюджет города Перми | 53 118,198 | | | | 125 000,0 | 0,0 | | 212 722, 300 | | 0,0 | |
| бюджет Пермского края | 0,0 | | | | 209 933,100 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | итого, в том числе | 53 118,198 | | | | 334 933,100 | 0,0 | | 212 722, 300 | | 0,0 | |
| бюджет города Перми | 53 118,198 | | | | 125 000,0 | 0,0 | | 212 722, 300 | | 0,0 | |
| бюджет Пермского края | 0,0 | | | | 209 933,100 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.1.3 | Задача. Строительство (реконструкция) мест погребения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции мест погребения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1 | Строительство крематория на кладбище «Восточное» города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1.1 | выполненные проектно-изыскательские работы | ед. | | 1 | | - | - | - | | - | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | бюджет города Перми | 18149,983 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.1.3.1.1.2 | выполненные строительно-монтажные работы | ед. | | 1 | | 1 | 1 | - | | - | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | бюджет города Перми | 78350,017 | | | | 375 837,500 | 40 000, 000 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 96 500,0 | | | | 375 837,500 | 40 000, 000 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 96 500,0 | | | | 375 837,500 | 40 000, 000 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 96 500,0 | | | | 375 837,500 | 40 000, 000 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.1.4 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.1 | Выполнение функций муниципального заказчика работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.1.1.1 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | - | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | ДДБ | бюджет города Перми | | | 0,0 | | 26 170,300 | | | 15 979, 100 | | 16 093, 500 | | 16 093, 500 |
| Итого по мероприятию 2.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,0 | | | | 26 170,300 | 15 979, 100 | | 16 093, 500 | | 16 093, 500 | |
| Итого по основному мероприятию 2.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,0 | | | | 26 170,300 | 15 979, 100 | | 16 093, 500 | | 16 093, 500 | |
| Итого по задаче 2.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,0 | | | | 26 170,300 | 15 979, 100 | | 16 093, 500 | | 16 093, 500 | |
| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | 193 332, 95862 | | | | 792 331,000 | 91 547, 700 | | 264 384, 400 | | 51 662, 100 | |
| бюджет города Перми | 192 804, 44572 | | | | 582 397,900 | 91 547, 700 | | 264 384, 400 | | 51 662, 100 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 528, 51290 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Пермского края | 0,0 | | | | 209 933,100 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |

Приложение 1

к Системе программных мероприятий

подпрограммы 2.1 «Восстановление

нормативного состояния и развитие

мест погребения, в том числе

крематория» муниципальной программы

«Благоустройство города Перми»

**ИНФОРМАЦИЯ**

**по осуществлению капитальных вложений в объекты**

**муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 2.1**

**«Восстановление нормативного состояния и развитие мест**

**погребения, в том числе крематория» муниципальной программы**

**«Благоустройство города Перми»**

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | крематорий на кладбище «Восточное» города Перми, Пермский край, город Пермь, район Мотовилихинский, Сылвенский тракт, 15 | | | | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 2.1.3.1.1. Строительство крематория на кладбище «Восточное» города Перми | | | | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми | | | | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДиБ | | | | | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми | | | | | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечить возможность для захоронения умерших жителей города Перми путем их кремации и последующего захоронения в урнах в землю и в колумбариях | | | | | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь под захоронение умерших – 20,7 га, количество мест под захоронение умерших – 27600 ед. | | | | | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2009-2017, 2022-2023 годы | | | | | | |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год | | | | | | |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 734 899,79637 тыс. руб. | | | | | | |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | |
| всего | | 2009-2017 | 2022 | 2023 | 2024 |
| всего, в том числе | 734 899,79637 | | 222 562,29637 | 96 500,0 | 375 837,500 | 40 000,0 |
| бюджет города Перми | 697 368,153 | | 185 030,653 | 96 500,0 | 375 837,500 | 40 000,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 15 273,25537 | | 15 273,25537 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 22 258,388 | | 22 258,388 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | | год реализации | | |
| принятый заказчиком 1 этап строительства (подъездная дорога, земляные работы по планировке территории, трансформаторная подстанция, сети электроснабжения, сети водоснабжения и канализации, водонапорная башня, очистные сооружения, административно-бытовой корпус) | ед. | 1 | | | 2011 | | |
| принятая заказчиком проектная документация (внесение изменений) | ед. | 1 | | | 2012 | | |
| принятый заказчиком 2 этап строительства (котлован под монтаж фундаментов здания крематория) | ед. | 1 | | | 2013 | | |
| принятый заказчиком 3 этап строительства (надземная часть здания крематория) | ед. | 1 | | | 2014 | | |
| принятый заказчиком 4 этап строительства (общественный туалет, благоустройство вокруг здания крематория сети наружного освещения) | ед. | 1 | | | 2015 | | |
| принятый заказчиком 5 этап строительства (технические паспорта и планы) | ед. | 8 | | | 2016 | | |
| принятый заказчиком 6 этап строительства (охрана) | ед. | 1 | | | 2017 | | |
| откорректированная проектная документация | ед. | 1 | | | 2022 | | |
| выполненные строительно-монтажные работы | ед. | 1 | | | 2022 | | |
| ввод в эксплуатацию крематория | ед. | 1 | | | 2023 | | |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - | | | | | | |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | от 14 сентября 2016 г. № 7, от 02 ноября 2021 г. № 13 | | | | | | |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | от 27 июля 2018 г. № 12-БК | | | | | | |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации | | | | |
| выполнение 1 этапа строительства | | 2005-2011 годы | | | | |
| разработка проектной документации (внесение изменений) | | 2012 год | | | | |
| выполнение 2 этапа строительства | | 2013-2016 годы | | | | |
| обеспечение сохранности движимого и недвижимого имущества | | 2017 год | | | | |
| корректировка проектной документации | | 2022 год | | | | |
| выполнение строительно-монтажных работ | | 2022-2023 год | | | | |
| ввод в эксплуатацию крематория | | 2023 год | | | | |

Приложение 2

к Системе программных мероприятий

подпрограммы 2.1 «Восстановление

нормативного состояния и развитие

мест погребения, в том числе

крематория» муниципальной программы

«Благоустройство города Перми»

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,**

**подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета**

**города Перми, подпрограммы 2.1 «Восстановление нормативного**

**состояния и развитие мест погребения, в том числе**

**крематория» муниципальной программы «Благоустройство**

**города Перми»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование подпрограммы, мероприятия, показателя непосредственного результата, объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения | Период проведения капитального ремонта | | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| срок начала | срок окончания | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1 | Подпрограмма. Восстановление нормативного состояния и развитие мест погребения, в том числе крематория | | | | | | | | |
| 2.1.2.1.1 | Восстановление нормативного состояния мест погребения | | | | | | | | |
| 2.1.2.1.1.1 | количество мест погребения, на которых выполнены работы по капитальному ремонту |  |  | бюджет города Перми | 53 118,198 | 125 000, 000 | 0,0 | 212 722, 300 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 209 933, 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| капитальный ремонт кладбища «Егошихинское» | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 53 118,198 | 125 000, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 209 933, 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| капитальный ремонт кладбища «Банная гора (новое)» | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212 722, 300 | 0,0 |

4. Раздел «Система программных мероприятий подпрограммы 3.1 «Развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройства территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми» муниципальной программы «Благоустройство города Перми» изложить в следующей редакции:

«**СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**подпрограммы 3.1 «Развитие коммунальной инфраструктуры**

**и благоустройства территории индивидуальной жилой застройки**

**в городе Перми» муниципальной программы «Благоустройство**

**города Перми»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | | | | | | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| ед. изм. | 2022 год  план | 2023 год  план | 2024 год  план | 2025 год  план | 2026 год  план | 2022  год  план | 2023  год  план | 2024 год  план | 2025 год  план | 2026 год  план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Задача. Обеспечение комфортной среды проживания на территориях индивидуальной жилой застройки в городе Перми | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству территорий индивидуальной жилой застройки в городе Перми | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.1.1 | Благоустройство территорий индивидуальной жилой застройки в городе Перми | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.1.1.1 | площадь благоустроенных территорий | кв. м | 3207 | | 3450 | | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 3 664,090 | 5 852,900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.1.1.2 | кв. м | 4279 | | 3500 | | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 5 343,756 | 6 976,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.1.1.3 | кв. м | 16139 | | 13804 | | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 11 831,311 | 14 613, 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.1.1.4 | кв. м | 2200 | | 3261 | | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 2 556,755 | 3 283,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.1.1.5 | кв. м | 2520 | | 2500 | | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 9 482,093 | 29 533,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.1.1.6 | кв. м | 12368 | | 14838,3 | | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 17 178,420 | 24 832,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.1.1.7 | кв. м | 1550 | | 6013,4 | | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 11 123,600 | 11 123,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.1.1.8 | кв. м | 4310 | | 4032 | | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 3 226,507 | 3 784,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по ПНР | кв. м | 46573 | | 51398,7 | | - | - | - |  | бюджет города Перми | 64 406,532 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.1.2 | количество благоустроенных территорий | ед. | - | | - | | 15 | 15 | 15 | ДДиБ | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 100 000, 000 | 100 000, 000 | 100 000, 000 |
| Итого по мероприятию 3.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 64 406,532 | 100 000, 000 | 100 000, 000 | 100 000, 000 | 100 000, 000 |
| Итого по основному мероприятию 3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 64 406,532 | 100 000, 000 | 100 000, 000 | 100 000, 000 | 100 000, 000 |
| 3.1.1.2 | Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры и объекты благоустройства на территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.2.1 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.2.1.1 | протяженность построенной сети водоснабжения в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района города Перми | м | 2997 | - | | - | | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 26 878,  90380 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.2.1.2 | выполненные работы по авторскому надзору за строительством сети водоснабжения в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района города Перми | ед. | 1 | - | | - | | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 53,85020 | 0,0 | 0, 000 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.2.1.3 | выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации объекта «Строительство сети водоснабжения в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района города Перми» | ед. | 1 | - | | - | | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 147,229 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 3.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 27 079,983 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 27 079,983 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 3.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 91 486,515 | 100 000, 000 | 100 000, 000 | 100 000, 000 | 100 000,  000 |
| Всего по подпрограмме 3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 91 486,515 | 100 000, 000 | 100 000, 000 | 100 000, 000 | 100 000,  000 |

Приложение 1

к Системе программных мероприятий

подпрограммы 3.1 «Развитие

коммунальной инфраструктуры

и благоустройство территории

индивидуальной жилой застройки

в городе Перми» муниципальной

программы «Благоустройство

города Перми»

**ИНФОРМАЦИЯ**

**по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми**

**по подпрограмме 3.1»Развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми» муниципальной программы «Благоустройство города Перми»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района города Перми | | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 3.1.1.2.1. Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми | | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми | | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДиБ | | | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми | | | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» | | | | |
| 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» | | | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение централизованным хозяйственно-питьевым и противопожарным водоснабжением жилых домов микрорайона Гарцы | | | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенных сетей водоснабжения – 2997 м | | | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020-2022 | | | | |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 | | | | |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 31 307,89847 тыс. руб. | | | | |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 |
| бюджет города Перми | 31 307,89847 | 4 023,500 | 204,41547 | 27 079,983 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | год реализации | |
| разработанная проектно-сметная документация | ед. | 1 | | 2020-2021 | |
| Протяженность построенных сетей водоснабжения в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района города Перми | м | 2997 | | 2022 | |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - | | | | |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | от 14 июня 2019 г. № 8 | | | | |
| 18 | Протокол бюджетной комиссии | от 07 августа 2020 г. № 4-БК | | | | |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | | Срок реализации | |
| разработка проектной документации | | | 2020-2021 | |
| строительно-монтажные работы | | | 2021-2022 | |

5. Дополнить разделом «Система программных мероприятий подпрограммы 4.1 «Повышение уровня благоустройства центрально-планировочного района города Перми»муниципальной программы «Благоустройство города Перми» следующего содержания:

«**СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**подпрограммы 4.1 «Повышение уровня благоустройства центрально-планировочного района города Перми»**

**муниципальной программы «Благоустройство города Перми»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | | | | | | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| ед. изм. | 2022 год  план | 2023 год  план | 2024 год  план | 2025 год  план | 2026 год  план | 2022  год  план | 2023  год  план | 2024 год  план | 2025 год  план | 2026 год  план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Задача. Преобразование центрально-планировочного района города Перми | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1.1 | Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры» | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1.1.1 | Государственная поддержка региональных программ по проектированию туристского кода центра города | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1.1.1.1 | количество благоустроенных территорий ограниченных улицами ул. Осинская, ул. Советская, Комсомольским проспектом, ул. Пермская, ул. 25 Октября, ул. Советская, створом ул. Н. Островского, зданием по ул. Монастырская 2 и сквером на нижней части набережной реки Камы | ед. | - | 1 | - | - | - | ДДиБ | бюджет города Перми | 0,0 | 2 140,600 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 10 684,200 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,0 | 203 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Итого по мероприятию 4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого,  в том числе | 0,0 | 215 824,800 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет города Перми | 0,0 | 2 140,600 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 10 684,200 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,0 | 203 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого,  в том числе | 0,0 | 215 824,800 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет города Перми | 0,0 | 2 140,600 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 10 684,200 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,0 | 203 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Итого по задаче 4.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого,  в том числе | 0,0 | 215 824,800 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет города Перми | 0,0 | 2 140,600 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 10 684,200 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,0 | 203 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 4.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | всего, в том числе | 0,0 | 215 824,800 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет города Перми | 0,0 | 2 140,600 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 10 684,200 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,0 | 203 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |

6. Раздел «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Благоустройство города Перми» изложить в следующей редакции:

«**ТАБЛИЦА**

**показателей конечного результата муниципальной программы**

**«Благоустройство города Перми»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата | | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| план | план | план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территории города Перми | | | | | | | |
| Доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования | % | 74,3 | 74,8 | | 75,4 | 76,3 | 77,2 |
| Количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях | год | 0,0 | 3,7 | | 3,4 | 2,4 | 1,4 |
| 1.1 | Подпрограмма. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков, скверов, садов, бульваров | | | | | | | |
| 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования | | | | | | | |
| Доля площади объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании, от общей площади объектов озеленения общего пользования | %  (га) | 100,0  (301,8) | 100,0  (305,0) | | 100,0  (305,0) | 100,0  (305,0) | 100,0  (305,0) |
| Доля площади пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании, от общей площади пустошей, логов и водоохранных зон | %  (тыс.  кв. м) | 100,0  (13531,67381) | 100,0  (13531,67381) | | 100,0  (13531,67381) | 100,0  (13531,67381) | 100,0  (13531,67381) |
| Доля фонтанов на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества действующих фонтанов | %  (ед.) | 100  (15) | 100  (15) | | 100  (15) | 100  (15) | 100  (15) |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования | | | | | | | |
| Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которых выполнен капитальный ремонт, от общей площади объектов озеленения общего пользования | %  (га) | 6,6  (19,8) | 4,5  (13,6) | | 1,3  (4,0) | 0,6  (1,7) | 0,6  (1,7) |
| 1.1.3 | Задача. Обустройство объектов озеленения общего пользования на территории города Перми | | | | | | | |
| Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, в отношении которых выполнены строительно-монтажные работы от общей площади объектов озеленения общего пользования | %  (га) | 0,8  (2,5) | 1,6  (4,72) | | 0,5  (1,6) | - | - |
| Количество объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию | ед. | 3 | 4 | | 1 | - | - |
| 1.1.4 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | | | | | | | |
| Доля площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт, от общей площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | %  (кв. м) | 100  (44382,2) | 100  (44382,2) | | 100  (44382,2) | 100  (44382,2) | 100  (44382,2) |
| 1.1.5 | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов | | | | | | | |
| Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) от общего количества выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | %  (ед.) | 2,8  (152) | 1,5  (80) | | 1,4  (74) | 1,4  (71) | 1,3  (68) |
| Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) от общей площади выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | %  (кв. м) | 100  (436) | 100  (397) | | 100  (372) | 100  (363) | 100  (358) |
| 1.1.6 | Задача. Предупреждение воздействия водной среды | | | | | | | |
| Количество берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе г. Перми в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту | ед. | 1 | - | | - | - | - |
| 2.1 | Подпрограмма. Восстановление нормативного состояния и развитие мест погребения, в том числе крематория | | | | | | | |
| 2.1.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест погребения | | | | | | | |
| Доля мест погребения на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества мест погребения | %  (ед.) | 100  (17) | 100  (17) | | 100  (17) | 100  (17) | 100  (17) |
| Доля умерших, эвакуированных из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность), от общего количества умерших, подлежащих эвакуации | %  (чел.) | 100  (668) | 100  (668) | | 100  (668) | 100  (668) | 100  (668) |
| 2.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния мест погребения | | | | | | | |
| Доля мест погребения на территории города Перми, на которых произведены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства мест погребения, от общего количества мест погребения на территории города Перми | %  (ед.) | 5,6  (1) | 5,6  (1) | | - | - | - |
| 2.1.3 | Задача. Строительство (реконструкция) мест погребения | | | | | | | |
| Крематорий, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | ед. | 1 | 1 | | - | - | - |
| 3.1 | Подпрограмма. Развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройства территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми | | | | | | | |
| 3.1.1 | Задача. Обеспечение комфортной среды проживания на территориях индивидуальной жилой застройки в городе Перми | | | | | | | |
| доля благоустроенных территорий индивидуальной жилой застройки от количества запланированных | % | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения в микрорайонах индивидуальной жилой застройки в городе Перми | ед. | 1 | - | | - | - | - |
| 4.1. | Подпрограмма. Повышение уровня благоустройства центрально-планировочного района города Перми | | | | | | | |
| 4.1.1 | Задача. Преобразование центрально-планировочного района города Перми | | | | | | | |
|  | Доля благоустроенных территории центрально-планировочного района города Перми в рамках формирования туристического кода центра города | % | - | | 100 | - | - | - |

Приложение

к Таблице показателей конечного

результата муниципальной программы

«Благоустройство города Перми»

**МЕТОДИКА**

**расчета значений показателей конечного результата**

**муниципальной программы «Благоустройство города Перми»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата | | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата | | |
| формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора исходных данных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования | % | - | Доовн = (Коорем + Коогс) x 100 % / Коо | Коовн – количество объектов озеленения общего пользования, в отношении которых в текущем году выполнен текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, строительство;  Коогс – количество объектов озеленения общего пользования, в отношении которых действуют гарантийные обязательства в рамках выполненного капитального ремонта, реконструкции, строительства;  Коо – общее количество объектов озеленения общего пользования, за исключением находящихся в границах улично-дорожной сети | акты выполненных работ; [перечень](consultantplus://offline/ref=A56A2E426C15FE3BAD8D246F1A9BEA3C4ED7BAC9E99BA7035F2CD1DB1E51CCC58AC9BD8C0606D0CEE42743D4D5245504E2E5D78D7F48379F0F012B2903X0U) объектов озеленения общего пользования города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 29 апреля 2011 г. № 188 | вторичный | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях | год | - | Клвз = Квзнпп / Кзвг | Квзнпп – количество возможных захоронений на подготовленных площадях;  Кзвг – количество захоронений в год | информация от ПМУП «Ритуальные услуги» | вторичный | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Доля площади объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % | - | Дпл.оо = Поос x  100 % / Поо | Поос – площадь объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании;  Поо – общая площадь объектов озеленения общего пользования | технические и кадастровые паспорта объектов озеленения общего пользования; [перечень](consultantplus://offline/ref=A56A2E426C15FE3BAD8D246F1A9BEA3C4ED7BAC9E99BA7035F2CD1DB1E51CCC58AC9BD8C0606D0CEE42743D4D5245504E2E5D78D7F48379F0F012B2903X0U) объектов озеленения общего пользования города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 29 апреля 2011 г. № 188 | вторичный | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Доля площади пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании, от общей площади пустошей, логов и водоохранных зон | % | - | Дплв = Плгвн x  100 % / Пглв | Плгвн – площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании;  Плгв – общая площадь пустошей, логов и водоохранных зон | информация от территориальных органов администрации города Перми | вторичный | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Доля фонтанов на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества действующих фонтанов | % | - | Дф = Кфн x 100 % / Кдф | Кфн – количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт;  Кдф – общее количество действующих фонтанов | акты выполненных работ | вторичный | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которых выполнен капитальный ремонт, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % | - | Дкроо = Пкроо x  100 % / Поо | Пкроо – площадь объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которой выполнен капитальный ремонт;  Поо – общая площадь объектов озеленения общего пользования | акты выполненных работ; [перечень](consultantplus://offline/ref=A56A2E426C15FE3BAD8D246F1A9BEA3C4ED7BAC9E99BA7035F2CD1DB1E51CCC58AC9BD8C0606D0CEE42743D4D5245504E2E5D78D7F48379F0F012B2903X0U) объектов озеленения общего пользования города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 29 апреля 2011 г. № 188 | вторичный | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, в отношении которых выполнены строительно-монтажные работы, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % | - | Дрсоо = Прсоо x  100 % / Поо | Прсоо – площадь объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству и реконструкции;  Поо – общая площадь объектов озеленения общего пользования | акты выполненных работ; [перечень](consultantplus://offline/ref=A56A2E426C15FE3BAD8D246F1A9BEA3C4ED7BAC9E99BA7035F2CD1DB1E51CCC58AC9BD8C0606D0CEE42743D4D5245504E2E5D78D7F48379F0F012B2903X0U) объектов озеленения общего пользования города Перми, утвержденный Постановлением администрации города Перми от 29 апреля 2011 г. № 188 | вторичный | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Количество объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию | ед. | - | сумма объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию |  | акты выполненных работ | отчетная документация | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Доля площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт, от общей площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | % | - | Диис = Пиисс x  100 % / Пиис | Пиисс – площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых осуществляется содержание;  Пиис – общая площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | информация от территориальных органов администрации города Перми | вторичный | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 10 | Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) от общего количества выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | % | - | Дсунрг = Ксунрг x 100 % / Косунрг | Ксунрг – количество самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов);  Косунрг – общее количество выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | информация из реестра самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов | вторичный | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 11 | Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) от общей площади выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | % | - | Дсунрз = Ксунрз x 100 % / Косунрз | Ксунрз – площадь самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы);  Косунрз – общая площадь выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | информация от территориальных органов администрации города Перми | вторичный | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 12 | Количество берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе г. Перми в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту | ед. | - | сумма берегоукрепительных сооружений города Перми в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту | - | акты выполненных работ | отчетная документация | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 13 | Доля мест погребения на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества мест погребения | % | - | Дорн = Корн x  100 % / Коорн | Корн – количество мест погребения, находящихся на содержании;  Коорн – общее количество мест погребения | информация от МКУ «Пермблагоустройство» (акты) | вторичный | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 14 | Доля умерших, эвакуированных из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность), от общего количества умерших, подлежащих эвакуации | % | - | Дуэ = Куэ x 100 % / Коуэ | Куэ – количество умерших, эвакуированных из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест;  Коуэ – общее количество умерших, подлежащих эвакуации из жилых помещений при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию, а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест | информация от МКУ «Пермблагоустройство» (акты) | вторичный | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 15 | Доля мест погребения на территории города Перми, на которых произведены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства мест погребения, от общего количества мест погребения на территории города Перми | % | - | Дкрорн = Ккрорн x 100 % / Корн | Ккрорн – количество мест погребения на территории города Перми, на которых произведены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства мест погребения;  Корн – общее количество мест погребения на территории города Перми | информация от МКУ «Пермблагоустройство» (акты) | вторичный | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 16 | Крематорий, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | ед. | - | Суммарное количество крематориев, в отношении которых выполнены строительно-монтажные работы | - | акты выполненных работ | отчетная документация | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 17 | Доля благоустроенных территорий индивидуальной жилой застройки от количества запланированных | % | - | Дижз = Кижз x  100 % / Кбижз | Кижз – количество территорий индивидуальной жилой застройки, в отношении которых в текущем году выполнено благоустройство;  Кбижз – количество территорий индивидуальной жилой застройки, в отношении которых в текущем году запланировано выполнение работ по благоустройству | ДДиБ | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 18 | Количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения в микрорайонах индивидуальной жилой застройки в городе Перми | ед. | - | рассчитывается как общее количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения в микрорайонах индивидуальной жилой застройки в городе Перми | - | ДДиБ | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 19 | Доля благоустроенных территории центрально-планировочного района города Перми в рамках формирования туристического кода центра города | ед. | - | Дорн = Ктур x 100 % / Котур | Ктур – благоустроенных территории центрально-планировочного района города Перми в рамках туристического кода центра города;  Котур – общее количество туристических центров | информация от функциональных органов администрации города Перми | вторичный | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |