АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.10.2022

№ 1036

О внесении изменений 
в муниципальную программу

«Развитие сети образовательных

организаций города Перми»,

утвержденную постановлением

администрации города Перми

от 20.10.2021 № 923

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 923 (в ред. 
от 30.12.2021 № 1271, от 25.02.2022 № 113, от 29.03.2022 № 237, от 13.05.2022 
№ 355, от 31.05.2022 № 421, от 19.08.2022 № 700, от 09.09.2022 № 777).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 г., но не ранее дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.

И.о. Главы города Перми                                                                      Э.А. Хайруллин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 20.10.2022 № 1036

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 923

1. Раздел «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ

муниципальной программы

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | Развитие сети образовательных организаций города Перми (далее – программа) |  |  |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент образования администрации города Перми (далее – ДО) |  |  |  |  |
| 4 | Участники программы | ДО; департамент имущественных отношений администрации города Перми (далее – ДИО); управление капитального строительства администрации города Перми (далее – УКС); муниципальное казенное учреждение «Управление технического заказчика» (далее – МКУ «УТЗ»); частные образовательные организации, имеющие лицензию (далее – ЧОО); индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность (далее – ИП); муниципальные образовательные организации дошкольного, общего и дополнительного образования, подведомственные ДО (далее – ДОУ, СОШ, УДО); муниципальные автономные и бюджетные общеобразовательные учреждения, муниципальные автономные дошкольные образовательные учреждения, муниципальные автономные учреждения дополнительного образования, подведомственные ДО (далее – МАОУ, МБОУ, МАДОУ, МАУ ДО) |  |  |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | Программа направлена на решение следующих задач Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года: 1. Обеспечение доступности общего образования. 2. Повышение доступности дошкольного образования будет решаться путем строительства новых зданий образовательных организаций, отвечающих современным требованиям к воспитательной и образовательной среде. Механизмами реализации задач являются создание мест в образовательных организациях различных типов за счет строительства новых зданий образовательных организаций, реконструкции и капитальных ремонтов существующих зданий для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Возникновение проблем доступности и качества образовательных услуг связано с ростом потребности жителей города Перми в услугах дошкольного образования, общего образования повышенного уровня, дополнительного образования детей. Обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях (далее – ДОУ) дети в возрасте с 3 лет. Начиная с 2022 года обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 8 лет составит 100,0 %. В 2022-2023 годах в целях обеспечения доступности дошкольного образования продолжаются мероприятия по расширению муниципальной и частной сети дошкольных образовательных учреждений. Численность детей в возрасте до 3 лет, находящихся в очереди на получение услуги, по итогам 2020 года составила 2554 чел. (в 2021 г. - 1760 чел., в 2022 г. - 1510 чел.). К 2026 году доступность дошкольного образования в возрасте до 8 лет составит 100%. В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части обеспечения стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет разрабатываются альтернативные формы предоставления услуги дошкольного образования: группы кратковременного пребывания вместе с мамой, консультационные пункты. В рамках реализации национального проекта «Демография» в 2020 году создано 93 места в частных образовательных организациях с условием установления размера родительской платы не выше, чем в муниципальных дошкольных учреждениях. Проблемы доступности общего образования связаны с необходимостью строительства новых школ в целях увеличения количества мест в муниципальной сети в микрорайонах города Перми. Одной из основных проблем в сфере образования обозначено недостаточное количество мест в образовательных организациях. В настоящее время в городе Перми образовательную деятельность осуществляют 194 муниципальных образовательных учреждений, в том числе 79 дошкольных образовательных учреждений, 101 общеобразовательное учреждение и 14 учреждений дополнительного образования. На решение проблем и обеспечение потребностей муниципальных образовательных учреждений направлена деятельность 8 учреждений системы образования (далее – УСО). Имущественный комплекс муниципальных образовательных учреждений и УСО включает 537 зданий (помещений): 267 - ДОУ, 187 - СОШ, 71 - УДО, 12 - УСО. За период с 2016 года по 2022 год в отрасли «Образование» проведен комплексный капитальный ремонт 12 зданий муниципальных образовательных учреждений: СОШ – 8 (МАОУ СОШ № 14, 30, 77, 79, 93, 127, Город дорог, Синтез); ДОУ – 4 (МАДОУ № 261, 404, Старт, Гардарика). Капитальный ремонт зданий УСО, УДО в период 2016-2022 годов не проводился. С 2016 года по 2022 год в сфере образования города Перми появилось 29 зданий муниципальных образовательных учреждений: 22 зданий ДОУ: по ул. Холмогорской, 2з, ул. Машинистов, 43а, ул. Докучаева, 28а, ул. Нефтяников, 22а, ул. Краснофлотской, 11а, ул. Чернышевского, 17в, ул. Грибоедова, 68в, ул. Агатовой, 26а, ул. Криворожской, 37, ул. Бушмакина, 8, ул. Революции, 52г, ул. Евгения Пермяка, 8а, ул. Плеханова, 63, ул. Желябова, 16б, ул. Байкальской, 26а; ул. Крупской, 12, ул. Крупской, 85а, ул. Мира, 7а, ул. Баумана, 7, шоссе Космонавтов, 119, ул. А.Турчевича, 6, ул. Агатовая, 9; 8 зданий СОШ: по ул. Костычева, 16, ул. Сибирской, 33, ул. Нестерова, 18, проспекту Парковому, 8а, ул. Цимлянской, 4, ул. Звенигородской, 11, ул.В.Татищева, 7, ул. Юнг Прикамья,3. Объекты, находящиеся в аварийном состоянии или требующие комплексного капитального ремонта: ДОУ: здание МАДОУ «Центр развития ребенка (далее – ЦРР) - детский сад № 252» г. Перми по ул. Кировоградской, 45а, МАДОУ «Детский сад «АртГрад» г. Перми по ул. Тбилисской, 7а, МАДОУ «Детский сад № 364» г. Перми по проспекту Серебрянскому, 6, МАДОУ «Планета Здорово» г. Перми по ул. Целинной, 29а, МБДОУ «ЦРР – детский сад № 387» г. Перми по ул. Чехова, 18, МАДОУ «Детспорт» г. Перми по ул. Маршала Рыбалко, 109б, МАДОУ «Детский сад № 355 «Чулпан» г. Перми по ул. Крупской, 85а; СОШ: МАОУ «СОШ № 21» г. Перми по ул. Сибирской, 23, МАОУ «СОШ № 22» г. Перми по ул. Сибирской, 80, МАОУ «Школа инженерной мысли» г. Перми по проспекту Серебрянскому, 9;МАОУ «СОШ № 44» г. Перми по ул. Маяковского, 33, МАОУ «СОШ № 81» г. Перми по ул. Загарьинской, 6 (здание спортзала), МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми по ул. Юрша, 56а; МАОУ «Гимназия № 7» г. Перми по ул. Харьковской, 21а, МАОУ «СОШ № 133» г. Перми ул. Аркадия Гайдара, 13, МАОУ «СОШ № 28» г. Перми ул. Луначарского, 4, МАОУ «СОШ № 131» г. Перми ул. Александра Пархоменко, 2, МАОУ «СОШ № 108» г. Перми ул.Нефтяников, 54, МАОУ «Школа «Диалог» г. Перми ул. Шишкина, 18, МАОУ «СОШ № 37» г. Перми ул. Маршала Толбухина, 33, МАОУ «СОШ № 1» г. Перми ул. Калинина, 19, МАОУ «СОШ № 61»г. Перми ул. Николая Островского, 46а, МАОУ «СОШ № 14» г. Перми ул. Маршала Рыбалко, 101Б, МАОУ «СОШ № 81» г. Перми ул. Загарьинская, 6 (здание школы); УДО: МАУ ДО «ДСДЮ «Прикамье» г. Перми по ул. Ласьвинской, 1. В связи с изменением законодательства (санитарных правил и норм, правил пожарной безопасности, регламентирующих требования к имущественному комплексу муниципальных образовательных учреждений), длительным сроком эксплуатации зданий без капитального ремонта требуется дополнительное финансирование для обеспечения соответствия имущественных комплексов муниципальных образовательных учреждений санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям пожарной безопасности. С целью повышения эффективности использования муниципального имущества, восстановления его эксплуатационных качеств, сохранения в технически исправном состоянии, а также в целях привлечения дополнительных инвестиций для обеспечения нормативного состояния имущественных комплексов образовательных организаций администрацией города Перми заключены концессионные соглашения. Здание дошкольного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Дениса Давыдова, 12 в соответствии с концессионным соглашением от 01 апреля 2010 г. № 3-КСО передано частному учреждению дошкольного образования «Созвездие Будущего» в срок до 2035 года. Автономной некоммерческой общеобразовательной организацией «Центр развития ребенка «Золотой ключик» заключено концессионное соглашение от 03 февраля 2011 г. № 7-КСО в отношении здания дошкольного учреждения, подлежащего реконструкции, по адресу: г. Пермь, ул. Голева, д. 6, сроком до 2036 года. В 2021 году заключены концессионные соглашения в целях создания школьных мест путем строительства новых зданий общеобразовательных организаций МАОУ «СОШ № 82» г. Перми по ул. Холмогорской, 2ж на 1050 мест и МАОУ «Техно-школа им. В.П.Савиных» г. Перми по ул. Мира, 11 (п. Новые Ляды) на 1050 мест. Проектная документация на строительство новых зданий общеобразовательных организаций МАОУ «СОШ № 82» г. Перми по ул. Холмогорской, 2ж и МАОУ «Техно-школа им. В.П.Савиных» г. Перми по ул. Мира, 11 (п. Новые Ляды) разработана в 2021 году за счет средств бюджета города Перми. Основными направлениями решения обозначенных проблем, реализуемых с помощью программы, являются восстановление аварийных зданий ДОУ, СОШ, выполнение обязательств по устранению выявленных нарушений надзорных органов в муниципальных образовательных учреждениях, УСО, замечаний по заключениям специализированных организаций путем проведения капитальных и текущих ремонтов зданий муниципальных образовательных учреждений, УСО. В рамках реализации программы предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на недопущение закрытия муниципальных образовательных учреждений, сокращение числа аварийных и требующих капитального ремонта зданий муниципальных образовательных учреждений. Спортивные залы, отвечающие всем требованиям действующего законодательства (СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»), отсутствуют в 3 корпусах ОУ (МАОУ «СОШ № 79» г. Перми, 2 корпус, МАОУ «СОШ № 96» г. Перми, МАОУ «СОШ № 81» г. Перми из 101 учреждения общего образования соответственно, в 12 корпусах ОУ (МАОУ «Гимназия № 7» г. Перми, МАОУ «Гимназия № 10» г. Перми, МАОУ «СОШ № 131» г. Перми, 2 корпус, МАОУ «Лицей № 8» г. Перми, 2 корпус, МАОУ «Экономическая школа № 145» г. Перми, МАОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми, 3 корпус, МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми, 1 и 2 корпуса, МАОУ «Траектория» г. Перми, 2 корпус, МБОУ «ВСОШ № 16» г. Перми, МАОУ «Открытая школа» г. Перми, МАОУ «Адаптивная школа-интернат «Ступени» г. Перми) размещены в приспособленных помещениях. Создание новых мест в образовательных организациях города Перми в настоящее время осуществляется в рамках реализации национального проекта «Образование». В результате реализации мероприятий муниципальной программы в период 2022-2026 годов за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов, школ и учреждений дополнительного образования будут созданы 1235 новых мест в дошкольных образовательных организациях, 9126 мест в общеобразовательных организациях, 450 мест в организациях дополнительного образования, также будут построены и введены в эксплуатацию 7 современных спортивных площадок и 3 спортивных зала на территории функционирующих муниципальных образовательных организаций, что позволит улучшить качество предоставляемых образовательных услуг. Безвозмездно будет передано здание для размещения детского сада в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми в 2022 году на 200 мест, по ул. Теплогорской, 24 в 2022 году будет передан объект на 100 мест, в микрорайоне Ива-1 Мотовилихинского района города Перми в 2022 году здание детского сада на 350 мест и здание для размещения детского сада по ул. Братской, 10 города Перми в 2024 году на 235 мест. В микрорайоне Ива Мотовилихинского района города Перми будет передано здание школы в 2023 году на 1626 мест. В период 2022-2026 годов планируется ввести в эксплуатацию новый корпус МАДОУ «Легополис» г. Перми на 350 мест, а также новые корпуса следующих образовательных организаций: МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми на 550 мест, МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми на 1050 мест, МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми на 825 мест, здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. КИМ/В.Соломина г. Перми. Перми на 825 мест, здания для размещения общеобразовательного учреждения в районе ДКЖ на 1050 мест, здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми на 1000 мест. По завершении мероприятий реконструкции зданий планируется ввести в эксплуатацию: здание по ул. Целинной, 15 на 700 мест, здание по ул. Уральской, 110 на 400 мест. Внимание также уделяется развитию имущественных комплексов учреждений дополнительного образования. После реконструкции планируется ввести в эксплуатацию здание ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» г. Перми. В целях развития физкультуры и спорта на территории города Перми запланированы мероприятия по строительству спортивных залов и устройству спортивных площадок образовательных организаций. В период 2022-2026 годов планируется ввести в эксплуатацию 3 спортивных зала: МАОУ «СОШ № 79» г. Перми, МАОУ «СОШ № 81» г. Перми, МАОУ «СОШ № 96» г. Перми, а также 7 спортивных площадок. В связи с вводом в эксплуатацию построенных зданий детских садов в 2022-2026 годах позволят обеспечить доступность дошкольным образованием детей в возрасте до 8 лет. Новые здания общеобразовательных организаций, введенные в эксплуатацию в период 2022-2026 годов, позволят создать дополнительные места и качественно улучшить существующие условия обучения. Показатель муниципальной программы «Доступное и качественное образование» о доле жителей города Перми, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами образования, будет увеличен в период с 2022 года по 2026 год за счет активного строительства объектов образовательной сферы в городе Перми, отвечающих актуальным требованиям по созданию образовательной и воспитательной среды. Также планируется увеличить долю общеобразовательных организаций, укомплектованных в соответствии с нормативной наполняемостью, за счет создания новых мест во вновь построенных школах. Необходимость реализации программы обусловлена высокой социальной значимостью по формированию условий для получения доступного и качественного образования. В рамках федерального проекта «Современная школа» предусмотрена реализация следующих мероприятий: реконструкция здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса), строительство корпуса МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми, строительство корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми. |  |  |  |  |
| 6 | Цель программы | Обеспечение доступности образовательных услуг |  |  |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Повышение доступности дошкольного образования. 1.1.1. Создание дополнительных мест в организациях дошкольного образования. 1.2. Обеспечение доступности общего и дополнительного образования. 1.2.1. Создание новых мест в муниципальных образовательных организациях. 1.2.2. Строительство спортивных залов в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми. 1.3. Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние. 1.3.1. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2022-2026 годы |  |  |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе: | 2 856 320,25602 | 4 505 468,800 | 1 706 588,100 | 2 107 314,100 | 1 690 281,700 |
|  | бюджет города Перми | 800 615,29908 | 1 943 732,900 | 1 231 146,600 | 1 872 408,900 | 1 690 281,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 26 840,80114 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 380 723,51456 | 352 974,900 | 275 441,500 | 234 905,200 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 1 094 507,700 | 988 761,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 553 632,94124 | 1 220 000,0 | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 516 108,735 | 17 396,800 | 493 919,500 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми | 9 308,735 | 17 396,800 | 293 919,500 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 506 800,0 | 0,0 | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе: | 1 301 203,62702 | 3 694 906,700 | 987 871,400 | 1 617 032,400 | 1 200 000,000 |
|  | бюджет города Перми | 425 711,11508 | 1 403 185,000 | 752 349,900 | 1 382 127,200 | 1 200 000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17 952,97514 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 87 278,79556 | 111 810,700 | 235 521,500 | 234 905,200 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 723 427,800 | 959 911,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 46 832,94124 | 1 220 000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе: | 1 039 007,894 | 793 165,300 | 224 797,200 | 490 281,700 | 490 281,700 |
|  | бюджет города Перми | 365 595,449 | 523 151,100 | 184 877,200 | 490 281,700 | 490 281,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8 887,826 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 293 444,719 | 241 164,200 | 39 920,000 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 371 079,900 | 28 850,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы, ед. изм. | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
|  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов | 650 | - | 585 | - | - |
|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | 1650 | 4201 | - | 2225 | 1050 |
|  | Количество созданных мест в учреждениях дополнительного образования за счет реконструкции зданий, сооружений | - | - | 450 | - | - |

«

2. Раздел «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Повышение доступности дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» изложить в следующей редакции:

- «СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 «Повышение доступности дошкольного образования» муниципальной программы

«Развитие сети образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2022 год, план | 2023 год, план | 2024 год, план | 2025 год, план | 2026 год, план |  |  | 2022 год, план | 2023 год, план | 2024 год, план | 2025 год, план | 2026 год, план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1 | Задача. Создание дополнительных мест в организациях дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1.1 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольной образовательной организации в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | ДИО |  | внебюджетные источники | 236 800,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 236 800,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| - 1.1.1.1.2 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми |  | 0,0 | 10 976,800 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.1.2.2 | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 293 919,500 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 0,0 | 10 976,800 |  |  | 293 919,500 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| - 1.1.1.1.3 | Предоставление грантов системы образования частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | количество мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов системы образования частным образовательным организациям, имеющим лицензию, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность | ед. | 337 | 269 | - | - | - | частные образовательные организации, имеющие лицензию, индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность | бюджет города Перми |  | 6 420,000 | 6 420,000 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 6 420,000 | 6 420,000 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| - 1.1.1.1.4 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность объекта для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Теплогорской, 24 города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | введенный в эксплуатацию объект для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Теплогорской, 24 города Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | ДИО | внебюджетные источники |  | 90 000,000 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 90 000,00 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| - 1.1.1.1.5 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.1 | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольной образовательной организации в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | ДИО | внебюджетные источники |  | 180 000,000 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 180 000,000 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| - 1.1.1.1.6 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Братской, 10 города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6.1 | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Братской, 10 города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | ДИО | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 200 000,000 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 200 000,000 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1.7 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.7.1 | оплата исполнительного листа серии ФС № 034441047 по делу № А50-21454/2021 от 28.10.2021 (выполнение работ по строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми |  | 1 532,952 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 1 532,952 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.8 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.8.1 | оплата исполнительного листа серии ФС № 034441210 по делу № А50-24542/2021 от 10.01.2022 (выполнение работ по строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми |  | 1 355,783 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 1 355,783 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 516 108, 735 | 17 396, 800 | 493 919, 500 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 9 308,735 | 17 396,800 | 293 919,500 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 506 800, 000 | 0,0 | 200 000, 000 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 516 108, 735 | 17 396, 800 | 493 919, 500 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 9 308,735 | 17 396,800 | 293 919, 500 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 506 800, 000 | 0,0 | 200 000, 000 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 516 108, 735 | 17 396, 800 | 493 919, 500 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 9 308,735 | 17 396, 800 | 293 919, 500 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 506 800,000 | 0,0 | 200 000, 000 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |

- Приложение

к системе программных мероприятий 1.1

«Повышение доступности дошкольного 
образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных 
организаций города Перми»

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1

«Повышение доступности дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие сети

образовательных организаций города Перми»

- Таблица 1

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми, в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.2. Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми, в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных образовательных организаций города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: 5 784 кв.м, этажность: 3, 350 мест |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2021 год, 2023-2024 годы, в том числе: 2021 год - выполнение работ по геодезической съемке земельного участка; 2023 год - разработка проектной документации; 2024 год - выполнение работ по строительству |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 304 906,300 тыс. руб., в том числе: 10,0 тыс. руб. - выполнение работ по геодезической съемке земельного участка; 10 976,800 тыс. руб. - разработка проектной документации; 293 919,500 тыс. руб. - выполнение работ по строительству |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Всего | 2021 |  | 2023 |  |  | 2024 |
|  | бюджет города Перми | 304 906,300 | 10,000 |  | 10 976,800 |  |  | 293 919,500 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  |  | год реализации |  |
|  | выполненные работы по геодезической съемке земельного участка при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | ед. |  | 1 |  |  | 2021 |  |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми, в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | ед. |  | 1 |  |  | 2023 |  |
|  | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми, в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | ед. |  | 1 |  |  | 2024 |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми, в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | ед. |  | 1 |  |  | 2024 |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | – |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 11 июня 2021 г. № 8 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 27 июля 2022 г. № 12-БК |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | выполнены работы по геодезической съемке земельного участка при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской |  |  |  | 2021 |  |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми, в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской |  |  |  | 2023 |  |  |
|  |  | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми, в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской |  |  |  | 2024 |  |  |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми, в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской |  |  |  | 2024 |  |  |

- Таблица 2

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.7. Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных образовательных организаций города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: 4798,2 кв. м, этажность: 4, в том числе подземных 1, мощность: 201 место |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2019-2022 годы, в том числе: 2019 год - разработка проектной документации, предоплата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры, выполнение работ по строительству, проведение авторского надзора; 2020 год - выполнение работ по строительству, проведение авторского надзора, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры, приобретение немонтируемого оборудования, проведение технологической инвентаризации и паспортизации объекта; 2021 год - выполнение работ по строительству, проведение авторского надзора, приобретение немонтируемого оборудования; 2022 год - оплата исполнительного листа серии ФС № 034441047 по делу № А50-21454/2021 от 28.10.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 201 023,45161 тыс. руб., в том числе: 5 257,362 тыс. руб. - разработка проектной документации; 5 123,532 тыс. руб. - предоплата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры; 179 787,40992 тыс. руб. - выполнение работ по строительству; 351,15709 тыс. руб. - проведение авторского надзора; 2 671,37146 тыс. руб. - подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры; 6 107,74114 тыс. руб. - приобретение немонтируемого оборудования; 191,926 тыс. руб. - проведение технологической инвентаризации и паспортизации объекта; 1 532,952 тыс. руб. - оплата исполнительного листа серии ФС № 034441047 по делу № А50-21454/2021 от 28.10.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Всего | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |
|  | бюджет города Перми | 12 253,28235 | 10 387,092 |  | 333,23835 |  | 0,0 |  | 1 532,952 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 26 269,34290 | 0,0 |  | 9 562,44156 |  | 16 706,90134 |  | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 8 014,60021 | 387,546 |  | 7 627,05421 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 58 732,39508 | 0,0 |  | 41 594,63746 |  | 17 137,75762 |  | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 21 468,60508 | 7 363,374 |  | 14 105,23108 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 74 285,22599 | 0,0 |  | 74 285,22599 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  |  |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. |  | 1 |  |  |  | 2019 |  |
|  | выполненные работы по строительству здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. |  | 1 |  |  |  | 2019-2021 |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. |  | 1 |  |  |  | 2021 |  |
|  | приобретенное немонтируемое оборудование при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. |  | 1 |  |  |  | 2020-2021 |  |
|  | произведенная оплата исполнительного листа серии ФС № 034441047 по делу № А50-21454/2021 от 28.10.2021 (выполнение работ по строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63) | ед. |  | 1 |  |  |  | 2022 |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы проектной документации выдано краевым государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы Пермского края» от 06 марта 2019 г. № 59-1-1-3-004824-2019; положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости выдано краевым государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы Пермского края» от 05 апреля 2019 г. № 59-1-0058-19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 27 июля 2022 г. № 12-БК |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |  |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 |  |  |  | 2019 |  |  |  |
|  |  | выполнение работ по строительству здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 |  |  |  | 2019-2021 |  |  |  |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 |  |  |  | 2021 |  |  |  |
|  |  | приобретение немонтируемого оборудования при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |
|  |  | оплата исполнительного листа серии ФС № 034441047 по делу № А50-21454/2021 от 28.10.2021 (выполнение работ по строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63) |  |  |  | 2022 |  |  |  |

- Таблица 3

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.8. Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ «УТЗ», МАДОУ «Уральские Самоцветы» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ «УТЗ», МАДОУ «Уральские Самоцветы» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных образовательных организаций города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: 6 355,3 кв. м, этажность: 4, в том числе подземных 1, мощность: 360 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2018-2022 годы, в том числе: 2018 год – проведение кадастровых работ по образованию земельного участка; 2019 год – разработка проектной документации, выполнение работ по строительству, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры, компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей; 2020 год – выполнение работ по строительству, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры, компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей, проведение авторского надзора, приобретенное оборудование в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу, проведение технологической инвентаризации и паспортизации объекта; 2021 год – выполнение работ по строительству, проведение авторского надзора, приобретенное оборудование в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу, приобретение оборудования, средств обучения и воспитания, мебели, инвентаря; 2022 год – оплата исполнительного листа серии ФС № 034441210 по делу № А50-24542/2021 от 10.01.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 264 617,95463 тыс. руб., в том числе: 25,000 тыс. руб. – проведение кадастровых работ по образованию земельного участка; 4 567,306 тыс. руб. – разработка проектной документации; 211 037,04041 тыс. руб. – выполнение работ по строительству; 28 275,25913 тыс. руб. – подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры; 2 556,26430 тыс. руб. – компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей; 411,42879 тыс. руб. – проведение авторского надзора; 8 469,63609 тыс. руб. – приобретенное оборудование в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу; 291,962 тыс. руб. – проведение технологической инвентаризации и паспортизации объекта; 7 628,27491 тыс. руб. – приобретение оборудования, средств обучения и воспитания, мебели, инвентаря; 1 355,783 тыс. руб. – оплата исполнительного листа серии ФС № 034441210 по делу № А50-24542/2021 от 10.01.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |
|  | бюджет города Перми | 33 029,09085 | 25,000 | 21 981, 869 |  | 9 666,43885 |  | 0,0 |  | 1 355,783 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9 124,59136 | 0,0 | 0,0 |  | 7 325,06494 |  | 1 799,52642 |  | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 69 744,30272 | 0,0 | 263,18321 |  | 69 481,11951 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 15 751,96966 | 0,0 | 0,0 |  | 1 985,14837 |  | 13 766,82129 |  | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 99 250,181 | 0,0 | 5 000,481 |  | 94 249,700 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 37 717,81904 | 0,0 | 0,0 |  | 37 717,81904 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  |  | значение |  |  |  | год реализации |  |
|  | выполненные кадастровые работы по образованию земельного участка под строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. |  |  | 1 |  |  |  | 2019 |  |
|  | выполненные работы по строительству здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. |  |  | 1 |  |  |  | 2021 |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. |  |  | 1 |  |  |  | 2021 |  |
|  | приобретенное оборудование в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу, для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. |  |  | 1 |  |  |  | 2021 |  |
|  | приобретенное оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь вновь созданных мест при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. |  |  | 1 |  |  |  | 2021 |  |
|  | оплата исполнительного листа серии ФС № 034441210 по делу № А50-24542/2021 от 10.01.2022 (выполнение работ по строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б) | ед. |  |  | 1 |  |  |  | 2022 |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 18 июля 2019 г. № 59-1-0143-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 27 июля 2022 г. № 12-БК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |  |  |
|  |  | выполнение кадастровых работ по образованию земельного участка под строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |
|  |  | выполнение работ по строительству здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  |  |  |  | 2019-2021 |  |  |  |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
|  |  | приобретение оборудования в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу, для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |
|  |  | приобретение оборудования, средств обучения и воспитания, мебели, инвентаря вновь созданных мест при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |
|  |  | оплата исполнительного листа серии ФС № 034441210 по делу № А50-24542/2021 от 10.01.2022 (выполнение работ по строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б) |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |

3. Раздел «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Обеспечение доступности общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» изложить в следующей редакции:

- «СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 «Обеспечение доступности общего и дополнительного образования»

муниципальной программы «Развитие сети образовательных

организаций города Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2022 год, план | 2023 год, план | 2024 год, план | 2025 год, план | 2026 год, план |  |  | 2022 год, план | 2023 год, план | 2024 год, план | 2025 год, план | 2026 год, план |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.2.1 | Задача. Создание новых мест в муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1.1 | Реконструкция здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | выполненные работы по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. |  |  | 1 | 1 |  |  | - | - | - |  |  | МКУ «УТЗ» |  | бюджет города Перми |  | 115 388,60013 |  | 151 961,97521 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 17 508,06878 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 0,0 |  | 14 277,600 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 46 832,94124 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.2 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. |  |  | 1 | 3 |  |  | - | - | - |  |  | УКС, МКУ «УТЗ» |  | бюджет города Перми |  | 10 453,42896 |  | 5 832,16438 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.3 | проведенный авторский надзор за реконструкцией здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. |  |  | 1 | 1 |  |  | - | - | - |  |  | МКУ «УТЗ» |  | бюджет города Перми |  | 46,55283 |  | 168,43815 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 253,44717 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.4 | выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации объекта «Реконструкция здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15» | ед. |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - |  |  | МКУ «УТЗ» |  | бюджет города Перми |  | 0,0 |  | 423,63325 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.5 | откорректированная проектная документация по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. |  |  | 1 | - |  |  | - | - | - |  |  | МКУ «УТЗ» |  | бюджет города Перми |  | 595,68903 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.6 | проведенная государственная экспертиза проектной документации, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. |  |  | 2 | - |  |  | - | - | - |  |  | МКУ «УТЗ» |  | бюджет города Перми |  | 79,65781 |  | 397,98901 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 191 158, 38595 |  | 173 061, 800 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 126 563, 92876 |  | 158 784, 200 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 17 761, 51595 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 0,0 |  | 14 277,600 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 46 832,94124 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| - 1.2.1.1.2 | Строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | выполненные работы по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. |  |  | 1 | - |  |  | - | - | - |  |  | МКУ «УТЗ» |  | бюджет города Перми |  | 19 739,511 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 19 739, 511 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| - 1.2.1.1.3 | Реконструкция здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | выполненные работы по реконструкции здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. |  |  | 1 | - |  |  | - | - | - |  |  | МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми |  | бюджет Пермского края |  | 19 121, 787 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  | 363 313, 800 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.1.1.3.2 | приобретенное оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения нового корпуса МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми | ед. |  |  | 1 | - |  |  | - | - | - |  |  | МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми |  | бюджет Пермского края |  | 46 567, 88918 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.1.1.3.3 | проведенный авторский надзор за реконструкцией здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. |  |  | 1 | - |  |  | - | - | - |  |  | МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми |  | бюджет Пермского края |  | 539, 68244 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.1.1.3.4 | подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. |  |  | 3 | - |  |  | - | - | - |  |  | МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми |  | бюджет Пермского края |  | 453, 83514 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.1.1.3.5 | проведенные кадастровые работы по разделу объекта капитального строительства с кадастровым номером 59:01:4410071:34 при реконструкции здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. |  |  | 1 | - |  |  | - | - | - |  |  | МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 35,000 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.1.1.3.6 | откорректированная проектная документация на реконструкцию здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. |  |  | 1 | - |  |  | - | - | - |  |  | МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми |  | бюджет города Перми |  | 590,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.1.1.3.7 | проведенный геотехнический мониторинг зданий, попадающих в зону влияния при реконструкции здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. |  |  | 1 | - |  |  | - | - | - |  |  | МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми |  | бюджет Пермского края |  | 619,736 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.1.1.3.8 | проведенные лабораторные исследования (испытания) и измерения на объекте «Реконструкция здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса)» | ед. |  |  | 1 | - |  |  | - | - | - |  |  | МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми |  | бюджет Пермского края |  | 602,971 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.1.1.3.9 | проведенная государственная экспертиза по результатам экспертного сопровождения при реконструкции здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. |  |  | 1 | - |  |  | - | - | - |  |  | МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми |  | бюджет города Перми |  | 413,28027 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.1.1.3.10 | выполненная техническая инвентаризация и паспортизация объекта «Реконструкция здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса)» | ед. |  |  | 1 | - |  |  | - | - | - |  |  | МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми |  | бюджет города Перми |  | 50,73473 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 76,37847 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 419,52480 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 432 804,61903 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 1 054,01500 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 111,37847 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 68 325,42556 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  | 363 313,800 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| - 1.2.1.1.4 | Реконструкция ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.1 | выполненные работы по реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | - | - |  |  | МКУ «УТЗ» |  | бюджет города Перми |  | 168 133, 55943 |  | 101 988, 33841 |  |  |  |  | 105 218, 28502 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.1.1.4.2 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. |  |  | 1 | 3 |  |  | - | - | - |  |  | УКС |  | бюджет города Перми |  | 5 504, 55957 |  | 178, 45670 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.1.1.4.3 | проведенный авторский надзор за реконструкцией ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | - | - |  |  | МКУ «УТЗ» |  | бюджет города Перми |  | 0,0 |  | 311, 00489 |  |  |  |  | 290, 11498 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 0,13323 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.1.1.4.4 | выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации объекта «Реконструкция ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. |  |  | - | - |  |  | 1 | - | - |  |  | МКУ «УТЗ» |  | бюджет города Перми |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 450,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.1.1.4.5 | проведенная государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. |  |  | 1 | - |  |  | - | - | - |  |  | МКУ «УТЗ» |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 79,94749 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.1.1.4.6 | выполненные геодезические работы по разбивки осей здания по объекту: «реконструкция ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. |  |  | 1 | - |  |  | - | - | - |  |  | МКУ «УТЗ» |  | бюджет города Перми |  | 40,000 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 173 758, 19972 |  | 102 477, 800 |  |  |  |  | 105 958, 400 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 173 678, 11900 |  | 102 477, 800 |  |  |  |  | 105 958, 400 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 80,08072 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| - 1.2.1.1.5 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность здания для размещения общеобразовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.1 | введенное в эксплуатацию здание для размещения общеобразовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми | ед. |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - |  |  | ДИО |  | внебюджетные источники |  | 0,0 |  | 1 220 000,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 |  | 1 220 000,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
| - 1.2.1.1.6 | Строительство здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.1 | разработанная проектная документация для строительства здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми | ед. |  |  | - | - |  |  | 1 | - | - |  |  | МКУ «УТЗ» |  | бюджет города Перми |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 24 673,290 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.1.1.6.2 | выполненные работы по строительству здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми | ед. |  |  | - | - |  |  | 1 | 1 | - |  |  | МКУ «УТЗ» |  | бюджет города Перми |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 75 326, 710 |  |  | 400 000,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 100 000,000 |  |  | 400 000,000 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| - 1.2.1.1.7 | Строительство школы в м/р ДКЖ г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.1 | разработанная проектная документация на строительство школы в м/р ДКЖ г. Перми | ед. |  |  | - | - |  |  | - | 1 | - |  |  | МКУ «УТЗ» |  | бюджет города Перми |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 23 721, 940 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.1.1.7.2 | выполненные работы по строительству школы в м/р ДКЖ г. Перми | ед. |  |  | - | - |  |  | - | 1 | 1 |  |  | МКУ «УТЗ» |  | бюджет города Перми |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 276 278, 060 |  |  |  |  |  |  | 200 000,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 300 000, 000 |  |  |  |  |  |  | 200 000,000 |
| - 1.2.1.1.8 | Реконструкция общежития по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.8.1 | разработанная проектная документация на реконструкцию общежития по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации | ед. |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - |  |  | МКУ «УТЗ» |  | бюджет города Перми |  | 0,0 |  | 19 435, 100 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.1.1.8.2 | выполненные работы по реконструкции общежития по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации | ед. |  |  | - | - |  |  | 1 | 1 | - |  |  | МКУ «УТЗ» |  | бюджет города Перми |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 102 766,700 |  |  | 287 879,900 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 235 521,500 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 0,0 |  | 19 435, 100 |  |  |  |  | 338 288, 200 |  |  | 287 879, 900 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 0,0 |  | 19 435, 100 |  |  |  |  | 102 766, 700 |  |  | 287 879, 900 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 235 521,500 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| - 1.2.1.1.9 | Строительство корпуса МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.9.1 | разработанная проектная документация на строительство корпуса МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми | ед. |  |  | 1 | - |  |  | - | - | - |  |  | МКУ «УТЗ» |  | бюджет города Перми |  | 20 058, 69918 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.1.1.9.2 | выполненные работы по строительству корпуса МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми | ед. |  |  | 1 | 1 |  |  | - | - | - |  |  | МКУ «УТЗ» |  | бюджет города Перми |  | 3 047, 94155 |  | 309 367, 39990 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 9 476, 685 |  | 40 412, 400 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  | 180 057, 000 |  | 479 955, 500 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.1.1.9.3 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям при строительстве корпуса МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми | ед. |  |  | 4 | 4 |  |  | - | - | - |  |  | МКУ «УТЗ» |  | бюджет города Перми |  | 14 129, 65927 |  | 8 589,100 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 226 769, 985 |  | 838 324, 400 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 37 236, 300 |  | 317 956, 500 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 9 476, 685 |  | 40 412, 400 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  | 180 057, 000 |  | 479 955, 500 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| - 1.2.1.1.10 | Строительство корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.10.1 | разработанная проектная документация на строительство корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми | ед. |  |  | 1 | - |  |  | - | - | - |  |  | МКУ «УТЗ» |  | бюджет города Перми |  | 27 644, 80490 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.1.1.10.2 | выполненные работы по строительству корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми | ед. |  |  | 1 | 1 |  |  | - | - | - |  |  | МКУ «УТЗ» |  | бюджет города Перми |  | 0,04425 |  | 697 372, 12670 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 9 476, 685 |  | 57 120, 700 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  | 180 057, 000 |  | 479 955, 500 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.1.1.10.3 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям при строительстве корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми | ед. |  |  | 4 | 4 |  |  | - | - | - |  |  | МКУ «УТЗ» |  | бюджет города Перми |  | 18 924, 75085 |  | 9 835, 37330 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 236 103, 285 |  | 1 244 283, 700 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 46 569,600 |  | 707 207,500 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 9 476, 685 |  | 57 120, 700 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  | 180 057, 000 |  | 479 955, 500 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| - 1.2.1.1.11 | Реконструкция здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.11.1 | оплата исполнительного листа серии ФС № 034439841 по делу № А50-15965/2021 от 13.09.2021 (выполнение работ по реконструкции здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина») | ед. |  |  | 1 | - |  |  | - | - | - |  |  | МКУ «УТЗ» |  | бюджет города Перми |  | 16 684,161 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 16 684, 161 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.1.1.12 | Строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. КИМ/В.Соломина г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.12.1 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. КИМ/В.Соломина г. Перми |  | ед. | - |  |  | 1 | - |  | - |  | - | МКУ «УТЗ» |  | бюджет города Перми |  |  | 0,0 |  | 18 748,300 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.1.1.12.2 | выполненные работы по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. КИМ/В.Соломина г. Перми |  | ед. | - |  |  | - | 1 |  | 1 |  | - | МКУ «УТЗ» |  | бюджет города Перми |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 107 362, 300 |  |  |  | 341 329, 500 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 234 905, 200 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  | 0,0 |  | 18 748, 300 |  |  | 107 362, 300 |  |  |  | 576 234, 700 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,0 |  | 18 748, 300 |  |  | 107 362, 300 |  |  |  | 341 329, 500 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 234 905, 200 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.1.1.13 | Строительство школы в м/р Вышка 2, ул. Целинная/Мечникова, г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.13.1 | разработанная проектная документация на строительство школы в м/р Вышка 2, ул. Целинная/Мечникова, г. Перми |  | ед. | - |  |  | - | - |  | - |  | 1 | МКУ «УТЗ» |  | бюджет города Перми |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 24 587,440 |
| 1.2.1.1.13.2 | выполненные работы по строительству школы в м/р Вышка 2, ул. Целинная/Мечникова, г. Перми |  | ед. | - |  |  | - | - |  | - |  | 1 | МКУ «УТЗ» |  | бюджет города Перми |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 475 412,560 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,0 |
| 1.2.1.1.14 | Строительство учебного корпуса МАОУ «СОШ 9», Комсомольский пр-т, 45а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.14.1 | разработанная проектная документация на строительство учебного корпуса МАОУ «СОШ 9», ул. Комсомольский пр-т, 45а |  | ед. | - |  |  | - | - |  | - |  | 1 | МКУ «УТЗ» |  | бюджет города Перми |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 8 195, 700 |
| 1.2.1.1.14.2 | выполненные работы по строительству учебного корпуса МАОУ «СОШ 9», ул. Комсомольский пр-т, 45а |  | ед. | - |  |  | - | - |  | - |  | 1 | МКУ «УТЗ» |  | бюджет города Перми |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 491 804, 300 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.14, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  | 1 297 018, 14670 |  | 3 616 331,100 |  |  |  | 651 608,900 |  |  | 1 564 114,600 |  |  |  |  |  |  |  | 1 200 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 421 525, 63476 |  | 1 324 609,400 |  |  |  | 416 087,400 |  |  | 1 329 209,400 |  |  |  |  |  |  |  | 1 200 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  |  | 17 952, 97514 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  | 87 278, 79556 |  | 111 810, 700 |  |  |  | 235 521, 500 |  |  | 234 905, 200 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  |  | 723 427,800 |  | 959 911,000 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 46 832, 94124 |  | 1 220 000,000 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  | 1 297 018, 14670 |  | 3 616 331,100 |  |  | 651 608,900 |  |  |  | 1 564 114,600 |  |  |  |  |  |  |  | 1 200 000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 421 525, 63476 |  | 1 324 609,400 |  |  | 416 087,400 |  |  |  | 1 329 209,400 |  |  |  |  |  |  |  | 1 200 000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  |  | 17 952, 97514 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  | 87 278, 79556 |  | 111 810,700 |  |  | 235 521,500 |  |  |  | 234 905,200 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  |  | 723 427,800 |  | 959 911,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 46 832,94124 |  | 1 220 000,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| - 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных залов в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2.1 | Капитальные вложения в спортивные объекты муниципальных общеобразовательных организаций города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2.1.1 | Строительство спортивного зала МАОУ «СОШ № 81» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | выполненные работы по строительству спортивного зала для МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | ед. |  |  | - | 1 |  |  | 1 | - | - |  |  | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми |  | 0,0 |  | 29 330, 09203 |  |  |  | 157 095, 25924 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.2.1.1.2 | приобретенное оборудование для оснащения спортивного зала МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | ед. |  |  | - | - |  |  | 1 | - | - |  |  | МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | бюджет города Перми |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 1 534, 87415 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.2.1.1.3 | проведенная государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство спортивного зала для МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | ед. |  |  | 1 | - |  |  | - | - | - |  |  | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми |  | 49,31950 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.2.1.1.4 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям при строительстве спортивного зала МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | ед. |  |  | 1 | 3 |  |  | 2 | - | - |  |  | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми |  | 1 125, 87568 |  | 267, 22890 |  |  |  | 55,70784 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.2.1.1.5 | компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей при строительстве спортивного зала для МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | ед. |  |  | 1 | 1 |  |  | - | - | - |  |  | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми |  | 2 955,79782 |  | 6 896,85896 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.2.1.1.6 | выполненная актуализация инженерных изысканий при строительстве спортивного зала для МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | ед. |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - |  |  | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми |  | 0,0 |  | 400,000 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.2.1.1.7 | выполненная корректировка проектной документации при строительстве спортивного зала для МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | ед. |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - |  |  | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми |  | 0,0 |  | 300,000 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.2.1.1.8 | проведенный авторский надзор за строительством спортивного зала для МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | ед. |  |  | - | 1 |  |  | 1 | - | - |  |  | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми |  | 0,0 |  | 54,92011 |  |  |  | 317,89477 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.2.1.1.9 | выполненная техническая инвентаризация и паспортизация при строительстве спортивного зала для МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | ед. |  |  | - | - |  |  | 1 | - | - |  |  | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми |  | 0,0 |  | 0,000 |  |  |  | 335,164 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 4 130, 993 |  | 37 249, 100 |  |  |  | 159 338, 900 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| - 1.2.2.1.2 | Строительство спортивного зала МАОУ «СОШ № 96» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | выполненные работы по строительству спортивного зала для МАОУ «СОШ № 96» г. Перми | ед. |  |  | - | 1 |  |  | 1 | - | - |  |  | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми |  | 0,0 |  | 41 326, 500 |  | 122 993, 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 1.2.2.1.2.2 | приобретенное оборудование для оснащения спортивного зала МАОУ «СОШ № 96» г. Перми | ед. |  |  | - | - |  |  | 1 | - | - |  |  | МАОУ «СОШ № 96» г. Перми | бюджет города Перми |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 377,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 1.2.2.1.2.3 | проведенная государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство спортивного зала для МАОУ «СОШ № 96» г. Перми | ед. |  |  | 1 | - |  |  | - | - | - |  |  | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми |  | 53,58732 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 1.2.2.1.2.4 | выполненные работы по корректировке проектной документации, в том числе актуализированные проектные изыскания при строительстве спортивного зала для МАОУ «СОШ № 96» г. Перми | ед. |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - |  |  | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми |  | 0,0 |  | 599,000 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 1.2.2.1.2.5 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям при строительстве спортивного зала для МАОУ «СОШ № 96» г. Перми | ед. |  |  | - | 4 |  |  | 4 | - | - |  |  | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми |  | 0,0 |  | 1 827, 78954 |  | 396,71886 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 1.2.2.1.2.6 | проведенный авторский надзор за строительством спортивного зала для МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | ед. |  |  | - | 1 |  |  | 1 | - | - |  |  | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми |  | 0,0 |  | 77,64413 |  | 244,01245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 1.2.2.1.2.7 | выполненная техническая инвентаризация и паспортизация при строительстве спортивного зала для МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | ед. |  |  | - | - |  |  | 1 | - | - |  |  | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми |  | 0,0 |  | 0,000 |  | 346,726 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 53,58732 |  | 41 326,500 |  | 123 371,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| - 1.2.2.1.3 | Строительство спортивного зала МАОУ «СОШ № 79» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1 | выполненные работы по строительству спортивного зала для МАОУ «СОШ № 79» г. Перми | ед. |  |  | - | - |  |  | 1 | 1 | - |  |  | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 53 552,500 |  |  |  |  |  | 51 507,300 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 1.2.2.1.3.2 | приобретенное оборудование для оснащения спортивного зала МАОУ «СОШ № 79» г. Перми | ед. |  |  | - | - |  |  | - | 1 | - |  |  | МАОУ «СОШ № 79» г. Перми | бюджет города Перми |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 1 410,500 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 53 552,500 |  |  |  |  |  | 52 917,800 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 4 185, 48032 |  |  | 78 575,600 |  | 336 262,500 |  |  |  |  | 52 917,800 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 4 185, 48032 |  |  | 78 575, 600 |  | 336 262, 500 |  |  |  |  | 52 917, 800 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 1 301 203, 62702 |  |  | 3 694 906,700 |  | 987 871,400 |  |  |  |  | 1 617 032,400 |  |  |  |  |  | 1 200 000, 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 425 711, 11508 |  |  | 1 403 185,000 |  | 752 349,900 |  |  |  |  | 1 382 127,200 |  |  |  |  |  | 1 200 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 17 952,97514 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 87 278, 79556 |  |  | 111 810, 700 |  | 235 521, 500 |  |  |  |  | 234 905, 200 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  | 723 427, 800 |  |  | 959 911, 000 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 46 832, 94124 |  |  | 1 220 000, 000 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |

- Приложение

к системе программных мероприятий 1.2

«Обеспечение доступности общего 
и дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города 
Перми»

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.2

«Обеспечение доступности общего и дополнительного образования» муниципальной программы

«Развитие сети образовательных организаций города Перми»

- Таблица 1

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание общеобразовательной организации по адресу: ул. Целинная, 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Реконструкция |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.1. Реконструкция здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: существующего 8 540,2 кв. м, пристраиваемого 1 688 кв. м, этажность: существующего здания 5 этажей (в том числе цокольный этаж), пристраиваемого здания 2 этажа, 700 человек |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2019-2023 годы, в том числе: 2019 год – разработка проектной документации, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры, компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей; 2020 год - выполнение работ по реконструкции; 2021 год - компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей, выполнение работ по реконструкции, проведение авторского надзора, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры, проведение обследования технического состояния здания; 2022 год - выполнение работ по реконструкции, проведение авторского надзора, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры, корректировка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости 2023 год - выполнение работ по реконструкции, проведение авторского надзора, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры, выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации объекта |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 426 778,74666 тыс. руб., в том числе: 12 126,17138 тыс. руб. – разработка проектной документации; 1 299,18408 тыс. руб. – компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей; 386 688,18236 тыс. руб. – выполнение работ по реконструкции; 491,37987 тыс. руб. – проведение авторского надзора; 24 126,85987 тыс. руб. – подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры; 550,0 тыс. руб. – проведение обследования технического состояния здания; 423,63325 тыс. руб. – выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации объекта; 595,68903 тыс. руб. – корректировка проектной документации; 477,64682 тыс. руб. – проведение государственной экспертизы проектной документации, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | бюджет города Перми | 311 363,90424 | 17 817,29805 | 3 499,27882 | 4 699,19861 | 126 563,92876 | 158 784,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 54 304,30118 | 0,0 | 0,0 | 36 542,78523 | 17 761,51595 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 14 277,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 277,600 |
|  | внебюджетные источники | 46 832,94124 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 832,94124 | 0,0 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация на реконструкцию здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. |  | 1 |  | 2019 |  |
|  | выполненные работы по реконструкции здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. |  | 1 |  | 2023 |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. |  | 1 |  | 2023 |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 10.12.2019 № 59-1-0279-19 |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 31 марта 2017 г. № 3 |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 27 июля 2022 г. № 12-БК |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на реконструкцию здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 |  |  |  | 2019 |  |
|  |  | выполнение работ по реконструкции здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 |  |  |  | 2020-2023 |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 |  |  |  | 2023 |  |

- Таблица 2

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.2. Строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ «УТЗ», МАОУ «Химико-технологическая школа «СинТез» г. Перми |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: 25256,0 кв. м, этажность: 4, в том числе подвал, 1100 мест |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2016-2017 годы, 2019-2022 годы, в том числе: 2016 год - разработка проекта межевания территории; 2017 год - проведение кадастровых работ и постановки земельного участка на кадастровый учет; 2019 год - предоплата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры, компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей, выполненные работы по подготовке проекта межевания территории; 2020 год - разработка проектной документации, компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей, выполненные работы по подготовке проекта межевания территории, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры, выполнение работ по строительству, проведение авторского надзора; 2021 год - компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры, выполнение работ по строительству, проведение авторского надзора, приобретение немонтируемого оборудования, проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации объекта; 2022 год - выполнение работ по строительству |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 936 272,68082 тыс. руб., в том числе: 236,000 тыс. руб. – разработка проекта межевания территории; 15,000 тыс. руб. – проведение кадастровых работ и постановки земельного участка на кадастровый учет; 8 097,87982 тыс. руб.- разработка проектной документации; 15 481,429 тыс. руб. – предоплата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры; 6 930,72338 тыс. руб. – компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей; 94,000 тыс. руб. – выполненные работы по подготовке проекта межевания территории; 10 131,79255 тыс. руб. – подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры; 838 020,48618 тыс. руб. – выполнение работ по строительству; 1 489,83820 тыс. руб. – проведение авторского надзора; 54 989,26667 тыс. руб. – приобретение немонтируемого оборудования; 109,95602 тыс. руб. – проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости; 676,309 тыс. руб. – выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации объекта |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Всего | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | бюджет города Перми | 132 656,67923 | 236,000 | 15,000 | 17 417,476 | 8 905, 15023 | 86 343, 542 | 19 739,511 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8 789, 07377 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 789, 06748 | 0,00629 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 333 137, 12782 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 607, 40403 | 248 529, 72379 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 461 689, 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 461 689, 800 | 0,0 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | Значение |  |  | год реализации |  |
|  | разработанный проект межевания территории | ед. |  | 1 |  |  | 2016 |  |
|  | проведенные кадастровые работы и постановка земельного участка на кадастровый учет | ед. |  | 1 |  |  | 2017 |  |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. |  | 1 |  |  | 2020 |  |
|  | выполненные работы по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. |  | 1 |  |  | 2022 |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. |  | 1 |  |  | 2022 |  |
|  | приобретенное немонтируемое оборудование в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу, для оснащения здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. |  | 1 |  |  | 2021 |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 05 февраля 2020 г. № 59-1-0025-20 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 27 июля 2022 г. № 12-БК |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проекта межевания территории под размещение здания для общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  |  |  |  | 2016 |  |
|  |  | проведение кадастровых работ и постановки земельного участка на кадастровый учет |  |  |  |  | 2017 |  |
|  |  | разработка проектной документации по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  |  |  |  | 2020 |  |
|  |  | выполнение работ по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  |  |  |  | 2020-2022 |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  |  |  |  | 2022 |  |
|  |  | приобретение немонтируемого оборудования в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу, для оснащения здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  |  |  |  | 2021 |  |

- Таблица 3

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 33, 35 |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Реконструкция |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.3. Реконструкция здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ «УТЗ», МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ «УТЗ», МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: 10573,2 кв. м, этажность: 2-4, 550 мест |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2018-2022 годы, в том числе: 2018 год – проведение историко-культурного исследования объекта культурного наследия; 2019 год – предоплата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры, проведение историко-культурной экспертизы проектной документации, компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей; 2020 год - разработка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, проведение спасательных археологических работ, 2021 год - компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей, проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, проведение спасательных археологических работ, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры, выполнение работ по реконструкции, проведение авторского надзора; 2022 год - подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры, выполнение работ по реконструкции, проведение авторского надзора, приобретение оборудования, средств обучения, мебели, инвентаря, проведение кадастровых работ, корректировка проектной документации, проведение геотехнического мониторинга зданий, проведение лабораторных исследований (испытаний) и измерений на объекте, проведение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения, выполнение технической инвентаризация и паспортизации объекта |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 год |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 849 086,55128*тыс. руб., в том числе: 87,500 тыс. руб. – проведение историко-культурного исследования объекта культурного наследия; 1 594,623 тыс. руб. – предоплата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры; 125,082 тыс. руб. – проведение историко-культурной экспертизы проектной документации; 23 319,02630 тыс. руб. – компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей; 10 300,0 тыс. руб. – разработка проектной документации; 1 253,55007 тыс. руб. – проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости; 11 808,82340 тыс. руб. – проведение спасательных археологических работ; 464,46090 тыс. руб. – подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры; 749 918,19166 тыс. руб. – выполнение работ по реконструкции; 839,77950 тыс. руб. – проведение авторского надзора; 46 567,88918 тыс. руб. – приобретение оборудования, средств обучения, мебели, инвентаря; 35,000 тыс. руб. – проведение кадастровых работ; 590,0 тыс. руб. – корректировка проектной документации; 619,736 тыс. руб. – проведение геотехнического мониторинга зданий; 602,971 тыс. руб. – проведение лабораторных исследований (испытаний) и измерений на объекте; 413,28027 тыс. руб. – проведение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения; 546,638 тыс. руб. – выполнение технической инвентаризация и паспортизации объекта |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | бюджет города Перми | 70 501,18916 | 87,500 | 12 840,574 | 9 284,98914 | 47 234,11102 | 1 054,015 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 39 602,61656 | 0,0 | 0,0 | 11 477,30353 | 28 013,93456 | 111,37847 |
|  | бюджет Пермского края | 150 626,64556 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82 301,220 | 68 325,42556 |
|  | бюджет Российской Федерации | 588 356,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225 042,300 | 363 313,800 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | Значение |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация на реконструкцию здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. |  | 1 |  | 2020 |  |
|  | выполненные работы по реконструкции здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. |  | 1 |  | 2022 |  |
|  | приобретенное оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения нового корпуса МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми | ед. |  | 1 |  | 2022 |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. |  | 1 |  | 2022 |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение экспертизы от 30.07.2020 № 59-1-1-3-035440-2020 |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 14 мая 2018 г. № 4 |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 27 июля 2022 г. № 12-БК |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на реконструкцию здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  | 2020 |  |
|  |  | выполнение работ на реконструкцию здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  | 2021-2022 |  |
|  |  | приобретение оборудования, средств обучения, мебели, инвентаря для оснащения нового корпуса МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми |  |  |  | 2022 |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  | 2022 |  |

- Таблица 4

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ледовая арена МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» по адресу: г. Пермь, ул. Ласьвинская, 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.4. Реконструкция ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: 3734,6 кв. м, этажность: 1-3, 450 человек |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2019-2024 годы, в том числе: 2019 год - предоплата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры; 2020 год - разработка проектной документации, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры; 2021 год - подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры, выполнение работ по реконструкции, проведение авторского надзора; 2022 год - подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры, выполнение работ по реконструкции, проведение авторского надзора, проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, выполненные геодезические работы по разбивки осей здания по объекту: «реконструкция ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье»; 2023 год - подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры, выполнение работ по реконструкции, проведение авторского надзора; 2024 год - выполнение работ по реконструкции, проведение авторского надзора, выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации объекта |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 401 811,29296 тыс. руб., в том числе: 2 234,431 тыс. руб. – предоплата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры; 5 800,000 тыс. руб. – разработка проектной документации; 12 575,60723 тыс. руб. – подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры; 380 020,69312 тыс. руб. – выполнение работ по реконструкции; 610,61412 тыс. руб. – проведение авторского надзора; 79,94749 тыс. руб. – проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости; 450,000 тыс. руб. – выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации объекта; 40,000 тыс. руб. выполненные геодезические работы по разбивки осей здания по объекту: «реконструкция ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | бюджет города Перми | 395 930,98677 | 2 234,431 | 6 880,474 | 4 701,76277 | 173 678,119 | 102 477,800 | 105 958,400 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5 880,30619 | 0,0 | 5 800,22547 | 0,0 | 80,08072 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  |  | значение |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация на реконструкцию ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. |  |  | 1 |  | 2020 |  |
|  | выполненные работы по реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. |  |  | 1 |  | 2024 |  |
|  | введенная в эксплуатацию ледовая арена МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. |  |  | 1 |  | 2024 |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение экспертизы от 30.04.2020 № 59-1-1-3-015284-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 20 апреля 2018 г. № 3 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 27 июля 2022 г. № 12-БК |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на реконструкцию ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» |  |  |  |  | 2020 |  |
|  |  | выполнение работ по реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» |  |  |  |  | 2021-2024 |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» |  |  |  |  | 2024 |  |

- Таблица 5

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.6. Строительство здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 1000 мест |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2024 год, 2025 год, в том числе: 2024 год - разработка проектной документации; 2024-2025 год - выполнение работ по строительству |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2025 |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 500 000,0 тыс. руб., в том числе: 24 673,290 тыс. руб. - разработка проектной документации; 475 326,710 тыс. руб. - выполнение работ по строительству |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Всего | 2024 | 2025 |
|  | бюджет города Перми | 500 000,0 | 100 000,0 | 400 000,0 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | Значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация для строительства здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми | ед. | 1 | 2024 |
|  | выполненные работы по строительству здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми | ед. | 1 | 2025 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 12 апреля 2019 г. № 6 |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 27 июля 2022 г. № 12-БК |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработанная проектная документация для строительства здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми |  | 2024 |
|  |  | выполненные работы по строительству здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми |  | 2024-2025 |

- Таблица 6

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание школы в м/р ДКЖ г. Перми |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.7. Строительство школы в м/р ДКЖ г. Перми |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 1050 человек |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2025 год, 2026 год, в том числе: 2025 год - разработка проектной документации; 2026 год - выполнение работ по строительству |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2026 |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 500 000,0 тыс. руб., в том числе: 23 721,940 тыс. руб. - разработка проектной документации; 476 278,060 тыс. руб. - выполнение работ по строительству |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Всего | 2025 | 2026 |
|  | бюджет города Перми | 500 000,0 | 300 000,0 | 200 000,0 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | Значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство школы в м/р ДКЖ г. Перми | ед. | 1 | 2025 |
|  | выполнение работ по строительству школы в м/р ДКЖ г. Перми | ед. | 1 | 2026 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 17 марта 2020 г. № 3 |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 27 июля 2022 г. № 12-БК |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработанная проектная документация на строительство школы в м/р ДКЖ г. Перми |  | 2025 |
|  |  | выполнение работ по строительству школы в м/р ДКЖ г. Перми |  | 2025-2026 |

- Таблица 7

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание по ул. Уральская, 110 для размещения общеобразовательной организации г. Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.8. Реконструкция здания по ул. Уральская, 110 для размещения общеобразовательной организации г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: 7535,28 кв. м, этажность: 4, 400 человек |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2023-2025 годы, в том числе: 2023 год - разработка проектной документации; 2024 год - выполнение работ по строительству; 2025 год - выполнение работ по строительству |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2025 год |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 645 603,200 тыс. руб., в том числе: 19 435,100 тыс. руб. - разработка проектной документации; 626 168,100 тыс. руб. - выполнение работ по строительству |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Всего | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | бюджет города Перми | 410 081,700 | 19 435,100 | 102 766,700 | 287 879,900 |
|  | бюджет Пермского края | 235 521,500 | 0,0 | 235 521,500 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на реконструкцию здания по ул. Уральская, 110 для размещения общеобразовательной организации г. Перми | ед. | 1 |  | 2023 |
|  | выполненные работы по реконструкции здания по ул. Уральская, 110 для размещения общеобразовательной организации г. Перми | ед. | 1 |  | 2025 |
|  | введенное в эксплуатацию здание после реконструкции здания по ул. Уральская, 110 для размещения общеобразовательной организации г. Перми | ед. | 1 |  | 2025 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 11 июня 2021 г. № 8 |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 27 июля 2022 г. № 12-БК |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработанная проектная документация на реконструкцию здания по ул. Уральская, 110 для размещения общеобразовательной организации г. Перми |  |  | 2023 |
|  |  | выполненные работы по реконструкции здания по ул. Уральская, 110 для размещения общеобразовательной организации г. Перми |  |  | 2024-2025 |
|  |  | введенное в эксплуатацию здание после реконструкции здания по ул. Уральская, 110 для размещения общеобразовательной организации г. Перми |  |  | 2025 |

- Таблица 8

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство корпуса МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми по ул. Николая Островского, 68 |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.9. Строительство корпуса МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 825 человек |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022-2023 годы, в том числе: 2022 год – разработка проектной документации, выполнение работ по строительству, подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям; 2023 год – выполнение работ по строительству, подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 1 065 094,385** тыс. руб., в том числе: 20 058,69918 тыс. руб. – разработка проектной документации; 1 022 316,92645 тыс. руб. – выполнение работ по строительству; 22 718,75937 тыс. руб. – подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Всего | 2022 | 2023 |
|  | бюджет города Перми | 355 192,800 | 37 236,300 | 317 956,500 |
|  | бюджет Пермского края | 49 889,085 | 9 476,685 | 40 412,400 |
|  | бюджет Российской Федерации | 660 012,500 | 180 057,000 | 479 955,500 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | Значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство корпуса МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми | ед. | 1 | 2022 |
|  | выполненные работы по строительству корпуса МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми | ед. | 1 | 2023 |
|  | введенный в эксплуатацию корпус МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми | ед. | 1 | 2023 |
|  | выполненное подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям при строительстве корпуса МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми | ед. | 1 | 2023 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 03 ноября 2021 г. № 14 |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 27 июля 2022 г. № 12-БК |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации на строительство корпуса МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми |  | 2022 |
|  |  | выполнение работ по строительству корпуса МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми |  | 2022-2023 |
|  |  | ввод в эксплуатацию корпуса МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми |  | 2023 |
|  |  | выполнение подключения (технологического присоединения) к инженерным сетям при строительстве корпуса МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми |  | 2022-2023 |

- Таблица 9

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми по бульвару Гагарина, 75а |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.10. Строительство корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 1050 человек |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022-2023 годы, в том числе: 2022 год – разработка проектной документации, выполнение работ по строительству, подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям; 2023 год – выполнение работ по строительству, подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 1 480 386,985 *** тыс. руб., в том числе: 27 644,80490 тыс. руб. – разработка проектной документации; 1 423 982,05595 тыс. руб. – выполнение работ по строительству; 28 760,12415 тыс. руб. – подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Всего | 2022 | 2023 |
|  | бюджет города Перми | 753 777,100 | 46 569,600 | 707 207,500 |
|  | бюджет Пермского края | 66 597,385 | 9 476,685 | 57 120,700 |
|  | бюджет Российской Федерации | 660 012,500 | 180 057,000 | 479 955,500 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | Значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми | ед. | 1 | 2022 |
|  | выполненные работы по строительству корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми | ед. | 1 | 2023 |
|  | введенный в эксплуатацию корпус МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми | ед. | 1 | 2023 |
|  | выполненное подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям при строительстве корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми | ед. | 1 | 2023 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 03 ноября 2021 г. № 14 |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 27 июля 2022 г. № 12-БК |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации по строительству нового корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми по бульвару Гагарина, 75а |  | 2022 |
|  |  | выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми по бульвару Гагарина, 75а |  | 2022-2023 |
|  |  | ввод в эксплуатацию нового корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми по бульвару Гагарина, 75а |  | 2023 |
|  |  | выполнение подключения (технологического присоединения) к инженерным сетям при строительстве корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми |  | 2022-2023 |

- Таблица 10

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина», Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. 1905 года, 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.11. Реконструкция здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание современных и безопасных условий для осуществления образовательной деятельности и проведения культурно-массовых мероприятий в МАУ ДО «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» г. Перми по ул. 1905 года, 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: 3235,1 кв. м, этажность: 3, в том числе 1 подземный, мощность: 586 человек |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2017-2019 годы, 2022 год, в том числе: 2017 год - разработка проектной документации, предоплата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры; 2018 год - выполнение работ по реконструкции 2019 год - выполнение работ по реконструкции, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры, проведение авторского надзора, приобретение оборудования, средств обучения и воспитания, мебели, инвентаря 2022 год - оплата исполнительного листа серии ФС № 034439841 по делу № А50-15965/2021 от 13.09.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 108 446,486 тыс. руб., в том числе: 2 995,000 тыс. руб. - разработка проектной документации; 10,538 тыс. руб. - предоплата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры; 74 802,975 тыс. руб. - выполнение работ по реконструкции; 23,869 тыс. руб. - подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры; 146,000 тыс. руб. - проведение авторского надзора; 13 783,943 тыс. руб. - приобретение оборудования, средств обучения и воспитания, мебели, инвентаря; 16 684,161 тыс. руб. - оплата исполнительного листа серии ФС № 034439841 по делу № А50-15965/2021 от 13.09.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Всего | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2022 |
|  | бюджет города Перми | 64 513,709 | 10,538 |  | 19 507,840 |  | 28 311,170 |  | 16 684,161 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3 071,577 | 2 995,000 |  | 0,0 |  | 76,577 |  | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 40 861,200 | 0,0 |  | 0,0 |  | 4 0861,200 |  | 0,0 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  |  |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация на реконструкцию здания МАУ ДО «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» | ед. |  | 1 |  |  |  | 2017 |  |
|  | выполненные работы по реконструкции здания МАУ ДО «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» | ед. |  | 1 |  |  |  | 2019 |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание МАУ ДО «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» | ед. |  | 1 |  |  |  | 2020 |  |
|  | оказанные услуги по авторскому надзору за реконструкцией здания МАУ ДО «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» | ед. |  | 1 |  |  |  | 2019 |  |
|  | приобретенные оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь для оснащения здания МАУ ДО «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» | ед. |  | 1 |  |  |  | 2019 |  |
|  | произведенная оплата исполнительного листа серии ФС № 034439841 по делу № А50-15965/2021 от 13.09.2021 (выполнение работ по реконструкции здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина») | ед. |  | 1 |  |  |  | 2022 |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | шифр проекта 213-16, положительное заключение государственной экспертизы от 17 июля 2017 г. № 59-1-1-3-0109-17, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 12 октября 2017 г. № 59-1-6-0200-17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 27 июля 2022 г. № 12-БК |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |  |  |
|  |  | разработка проектной документации на реконструкцию здания МАУ ДО «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» |  |  |  | 2017 |  |  |  |
|  |  | выполнение работ по реконструкции здания МАУ ДО «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» |  |  |  | 2018-2019 |  |  |  |
|  |  | введенное в эксплуатацию здание МАУ ДО «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» |  |  |  | 2020 |  |  |  |
|  |  | оказание услуги авторского надзора за реконструкцией здания МАУ ДО «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» |  |  |  | 2019 |  |  |  |
|  |  | приобретение оборудования, средств обучения и воспитания, мебели, инвентаря для оснащения здания МАУ ДО «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» |  |  |  | 2019 |  |  |  |
|  |  | оплата исполнительного листа серии ФС № 034439841 по делу № А50-15965/2021 от 13.09.2021 (выполнение работ по реконструкции здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина») |  |  |  | 2022 |  |  |  |

- Таблица 11

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. КИМ/В.Соломина г. Перми |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.12. Строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. КИМ/В.Соломина г. Перми |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | мощность: 825 человек |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2023 год – разработка проектной документации, 2024 год - выполнение работ по строительству, 2025 год - выполнение работ по строительству |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 702 345,300 тыс. руб., в том числе: 18 748,300 тыс. руб. – разработка проектной документации; 683 597,000 тыс. руб. – выполнение работ по строительству |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Всего | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
|  | бюджет города Перми | 467 440,100 | 18 748,300 |  | 107 362,300 |  | 341 329,500 |  |
|  | бюджет Пермского края | 234 905,200 | 0,0 |  | 0,0 |  | 234 905,200 |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | Значение |  | год реализации |  |  |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. КИМ/В.Соломина г. Перми | ед. |  | 1 |  | 2023 |  |  |
|  | выполненные работы по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. КИМ/В.Соломина г. Перми | ед. |  | 1 |  | 2025 |  |  |
|  | введенное в эксплуатацию строительству здание для размещения общеобразовательного учреждения по ул. КИМ/В.Соломина г. Перми | ед. |  | 1 |  | 2026 |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 13 мая 2022 г. № 6 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 27 июля 2022 г. № 12-БК |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  | срок реализации |
|  |  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. КИМ/В.Соломина г. Перми |  |  |  |  |  | 2023 |
|  |  | выполненные работы по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. КИМ/В.Соломина г. Перми |  |  |  |  |  | 2024-2025 |
|  |  | введенное в эксплуатацию строительству здание для размещения общеобразовательного учреждения по ул. КИМ/В.Соломина г. Перми |  |  |  |  |  | 2025 |

- Таблица 12

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание школы в м/р Вышка 2, ул. Целинная/Мечникова, г. Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.13. Строительство школы в м/р Вышка 2, ул. Целинная/Мечникова, г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | мощность: 1050 человек |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2026 год – разработка проектной документации, выполнение работ по строительству |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2027 год |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 500 000,0 тыс. руб., в том числе: 24 587,440 тыс.руб. - разработка проектной документации; 475 412,560 тыс. руб. - выполнение работ по строительству |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2026 |  |  |  |
|  | бюджет города Перми | 500 000,0 |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | Значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация на строительство школы в м/р Вышка 2, ул. Целинная/Мечникова, г. Перми | ед. | 1 | 2026 |  |
|  | выполненные работы по строительству школы в м/р Вышка 2, ул. Целинная/Мечникова, г. Перми | ед. | 1 | 2026 |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание школы в м/р Вышка 2, ул. Целинная/Мечникова, г. Перми | ед. | 1 | 2027 |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | - |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 27 июля 2022 г. № 12-БК |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации на строительство школы в м/р Вышка 2, ул. Целинная/Мечникова, г. Перми |  |  | 2026 |
|  |  | выполнение работ по строительству школы в м/р Вышка 2, ул. Целинная/Мечникова, г. Перми |  |  | 2026-2027 |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания школы в м/р Вышка 2, ул. Целинная/Мечникова, г. Перми |  |  | 2027 |

- Таблица 13

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | учебный корпус МАОУ «СОШ 9», Комсомольский пр-т, 45а |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.14. Строительство учебного корпуса МАОУ «СОШ 9», Комсомольский пр-т, 45а |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | мощность: 500 человек |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2026 год – разработка проектной документации, выполнение работ по строительству |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2027 год |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 500 000,0 тыс. руб., в том числе: 8 195,700 тыс. руб. - разработка проектной документации; 491 804,300 тыс. руб. - выполнение работ по строительству |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2026 |  |  |  |
|  | бюджет города Перми | 500 000,0 |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | Значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация на строительство учебного корпуса МАОУ «СОШ 9», Комсомольский пр-т, 45а | ед. | 1 | 2026 |  |
|  | выполненные работы по строительству учебного корпуса МАОУ «СОШ 9», Комсомольский пр-т, 45а | ед. | 1 | 2026 |  |
|  | введенный в эксплуатацию учебный корпус МАОУ «СОШ 9», Комсомольский пр-т, 45а | ед. | 1 | 2027 |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | - |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 27 июля 2022 г. № 12-БК |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации на строительство учебного корпуса МАОУ «СОШ 9», Комсомольский пр-т, 45а |  |  | 2026 |
|  |  | выполнение работ по строительству учебного корпуса МАОУ «СОШ 9», Комсомольский пр-т, 45а |  |  | 2026-2027 |
|  |  | ввод в эксплуатацию учебного корпуса МАОУ «СОШ 9», Комсомольский пр-т, 45а |  |  | 2027 |

- Таблица 14

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивный зал МАОУ «СОШ № 81» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Загарьинская, 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.1. Строительство спортивного зала МАОУ «СОШ № 81» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ «УТЗ», МАОУ «СОШ № 81» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ «УТЗ», МАОУ «СОШ № 81» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для организации образовательного процесса в образовательном учреждении в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 903 человека |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020 год, 2022-2024 годы, в том числе: 2020 год - разработка проектной документации; 2022 год - проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям, компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей; 2023 год - выполнение работ по строительству, подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям, компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей, выполнение актуализации инженерных изысканий, выполнение корректировки проектной документации, проведение авторского надзора; 2024 год - выполнение работ по строительству, приобретение оборудования, подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям, проведение авторского надзора, выполнение технической инвентаризации и паспортизации |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 203 468,993 тыс. руб., в том числе: 2 750,0 тыс. руб. - разработка проектной документации; 186 425,35127 тыс. руб. - выполнение работ по строительству; 1 534,87415 тыс. руб. - приобретение оборудования; 49,31950 тыс. руб. - проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости; 1 448,81242 тыс. руб. - подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям; 9 852,65678 тыс. руб. - компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей; 400,000 тыс. руб. - выполнение актуализации инженерных изысканий, 300,000 тыс. руб. - выполнение корректировки проектной документации; 372,81488 тыс. руб. - проведение авторского надзора; 335,164 тыс. руб. - выполнение технической инвентаризации и паспортизации |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Всего | 2020 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |
|  | бюджет города Перми | 203 468,993 | 2 750,0 |  | 4 130,993 |  | 37 249,100 |  | 159 338,900 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  |  |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивного зала МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | ед. |  | 1 |  |  |  | 2020 |  |
|  | выполненные работы по строительству спортивного зала для МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | ед. |  | 1 |  |  |  | 2024 |  |
|  | приобретенное оборудование для оснащения спортивного зала МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | ед. |  | 1 |  |  |  | 2024 |  |
|  | введенный в эксплуатацию спортивный зал для МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | ед. |  | 1 |  |  |  | 2024 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение экспертизы от 30 июля 2020 г. № 59-1-1-3-035437 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 12 октября 2018 г. № 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 27 июля 2022 г. № 12-БК |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |  |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивного зала МАОУ «СОШ № 81» г. Перми |  |  |  | 2020 |  |  |  |
|  |  | выполнение работ по строительству спортивного зала для МАОУ «СОШ № 81» г. Перми |  |  |  | 2022-2024 |  |  |  |
|  |  | приобретение оборудования для оснащения спортивного зала МАОУ «СОШ № 81» г. Перми |  |  |  | 2024 |  |  |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивного зала для МАОУ «СОШ № 81» г. Перми |  |  |  | 2024 |  |  |  |

- Таблица 15

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивный зал МАОУ «СОШ № 96» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Клары Цеткин, 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.2. Строительство спортивного зала МАОУ «СОШ № 96» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ «УТЗ», МАОУ «СОШ № 96» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ «УТЗ», МАОУ «СОШ № 96» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для организации образовательного процесса в образовательном учреждении в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 587 человек |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020 год, 2022-2024 годы, в том числе: 2020 год - разработка проектной документации; 2022 год - проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости; 2023 год - выполнение работ по корректировке проектной документации, в том числе актуализированные проектные изыскания, подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям, проведение авторского надзора; 2024 год - выполнение работ по строительству, приобретение оборудования для оснащения спортивного зала, подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям, проведение авторского надзора, выполнение технической инвентаризации и паспортизации |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 167 251,18732 тыс. руб., в том числе: 2 500,0 тыс. руб. - разработка проектной документации; 160 828,45039 тыс. руб. - выполнение работ по строительству; 377,25863 тыс. руб. - приобретение оборудования для оснащения спортивного зала; 53,58732 тыс. руб. - проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости; 599,000 тыс. руб. - выполнение работ по корректировке проектной документации, в том числе актуализированные проектные изыскания; 2 224,50840 тыс. руб. - подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям; 321,65658 тыс. руб. - проведение авторского надзора; 346,726 тыс. руб. - выполнение технической инвентаризации и паспортизации |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Всего | 2020 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |
|  | бюджет города Перми | 167 251,18732 | 2 500,0 |  | 53,58732 |  | 41 326,500 |  | 123 371,100 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  |  |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивного зала МАОУ «СОШ № 96» г. Перми | ед. |  | 1 |  |  |  | 2020 |  |
|  | выполненные работы по строительству спортивного зала для МАОУ «СОШ № 96» г. Перми | ед. |  | 1 |  |  |  | 2022-2024 |  |
|  | приобретенное оборудование для оснащения спортивного зала МАОУ «СОШ № 96» г. Перми | ед. |  | 1 |  |  |  | 2024 |  |
|  | введенный в эксплуатацию спортивный зал для МАОУ «СОШ № 96» г. Перми | ед. |  | 1 |  |  |  | 2024 |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение экспертизы от 16 июня 2020 г. № 59-1-1-3-025038-2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 12 октября 2018 г. № 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 27 июля 2022 г. № 12-БК |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |  |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивного зала МАОУ «СОШ № 96» г. Перми |  |  |  | 2020 |  |  |  |
|  |  | выполнение работ по строительству спортивного зала для МАОУ «СОШ № 96» г. Перми |  |  |  | 2022-2024 |  |  |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивного зала для МАОУ «СОШ № 96» г. Перми |  |  |  | 2024 |  |  |  |

- Таблица 16

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивный зал МАОУ «СОШ № 79» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Цимлянская, 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.3. Строительство спортивного зала МАОУ «СОШ № 79» г. Перми |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ «УТЗ» г. Перми, МАОУ «СОШ № 79» г. Перми |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ «УТЗ» г. Перми, МАОУ «СОШ № 79» г. Перми |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для организации образовательного процесса в образовательном учреждении в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 800 человек |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020 год, 2023-2024 годы, в том числе: 2020 год - разработка проектной документации; 2023 год - выполнение работ по строительству; 2024 год - выполнение работ по строительству, приобретение оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 108 670,300 тыс. руб., в том числе: 2 200,0 тыс. руб. - разработка проектной документации; 105 059,800 тыс. руб. - выполнение работ по строительству; 1 220,300 тыс. руб. - приобретение оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Всего | 2020 |  | 2023 |  |  | 2024 |
|  | бюджет города Перми | 108 670,300 | 2 200,0 |  | 53 552,500 |  |  | 52 917,800 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивного зала для МАОУ «СОШ № 79» г. Перми | ед. |  | 1 |  |  | 2020 |  |
|  | выполненные работы по строительству спортивного зала для МАОУ «СОШ № 79» г. Перми | ед. |  | 1 |  |  | 2024 |  |
|  | приобретенное оборудование для оснащения спортивного зала МАОУ «СОШ № 79» г. Перми | ед. |  | 1 |  |  | 2024 |  |
|  | введенный в эксплуатацию спортивный зал для МАОУ «СОШ № 79» г. Перми | ед. |  | 1 |  |  | 2024 |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение экспертизы от 24 августа 2020 г. № 59-1-1-3-040247-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 14 августа 2019 г. № 9 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 27 июля 2022 г. № 12-БК |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивного зала МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 79» г. Перми |  |  |  | 2020 |  |  |
|  |  | выполнение работ по строительству спортивного зала для МАОУ «СОШ № 79» г. Перми |  |  |  | 2023-2024 |  |  |
|  |  | приобретение оборудования для оснащения спортивного зала МАОУ «СОШ № 79» г. Перми |  |  |  | 2024 |  |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивного зала для МАОУ «СОШ № 79» г. Перми |  |  |  | 2024 |  |  |

--------------------------------

* С учетом финансового обеспечения в рамках федерального проекта «Современная школа» - 382 435,587 тыс. руб.

** С учетом финансового обеспечения в рамках федерального проекта «Современная школа» - 694 750,0 тыс. руб.

*** С учетом финансового обеспечения в рамках федерального проекта «Современная школа» - 694 750,0 тыс. руб.».

4. Раздел «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» изложить в следующей редакции:

- «СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.3 «Приведение имущественных комплексов

муниципальных образовательных организаций города Перми

в нормативное состояние» муниципальной программы «Развитие

сети образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатель непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |  |  | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| - 1.3.1 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.1.1 | Приведение имущественных комплексов образовательных организаций в соответствие с требованиями действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.1.1.1 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 12 | 6 | 2 | 2 | 11 | ДОУ | бюджет города Перми | 135 371,683 | 193 632,500 | 36 912,200 | 221 716,900 | 260 936,436 |
| 1.3.1.1.1.2 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 16 | 12 | 5 | 14 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.3 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | СОШ | бюджет города Перми | 86 161, 942 | 38 421,900 | 55 370,400 | 262 326,000 | 223 640,064 |
| 1.3.1.1.1.4 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 5 | 11 | 5 | 18 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8 887,826 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.5 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | УДО | бюджет города Перми | 2 508,600 | 5 267,600 | 2 309,300 | 4 088,700 | 3 551,100 |
| 1.3.2.1.1.6 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | - | 1 | 1 | - | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.7 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | - | 1 | 1 | - | - | прочие учреждения системы образования | бюджет города Перми | 0,0 | 7 500,000 | 7 000,000 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 232 930,051 | 244 822,000 | 101 591,900 | 488 131,600 | 488 131,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 224 042,225 | 244 822,000 | 101 591,900 | 488 131,600 | 488 131,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8 887, 826 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 1.3.1.1.2 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.1 | количество ДОУ, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта, от общей площади | ед. | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ДОУ | бюджет города Перми | 310,600 | 465,400 | 483,900 | 503,300 | 503,300 |
|  | количество квадратных метров общей площади помещений учреждений | кв. м | 2562,7 | 3765, 20 | 3765, 20 | 3765,20 | 3765,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.2 | количество СОШ, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта, от общей площади | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | СОШ | бюджет города Перми | 114,200 | 53,300 | 55,400 | 57,600 | 57,600 |
|  | количество квадратных метров общей площади помещений учреждений | кв. м | 942,1 | 431,0 | 431,0 | 431,0 | 431,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.3 | количество УДО, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта, от общей площади | ед. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | УДО | бюджет города Перми | 1 270,0 | 1 273,000 | 1 323,700 | 1 376,800 | 1 376,800 |
|  | количество квадратных метров общей площади помещений учреждений | кв. м | 10478,6 | 10299,40 | 10299,40 | 10299,40 | 10299,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.4 | количество прочих учреждений системы образования, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта, от общей площади | ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | МБУ «ЦППМСП» г. Перми, МАУ СО «Дом учителя» г. Перми | бюджет города Перми | 78,700 | 196,400 | 204,100 | 212,400 | 212,400 |
|  | количество квадратных метров общей площади помещений учреждений | кв. м | 648,7 | 1588,30 | 1588,30 | 1588,30 | 1588,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1 773, 500 | 1 988,100 | 2 067, 100 | 2 150, 100 | 2 150, 100 |
| - 1.3.1.1.3 | Оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.1 | количество образовательных организаций, которые оснащены оборудованием в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС) | ед. | 35 | 34 | 54 | - | - | МДОУ, МОУ, реализующие программы дошкольного образования | бюджет Пермского края | 13 000, 000 | 12 250,000 | 29 300, 000 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 13 000,000 | 12 250,000 | 29 300,000 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1.4 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.4.1 | количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | ед. | 3 | 4 | - | - | - | СОШ | бюджет города Перми | 45 656,100 | 65 975,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 219 884, 32233 | 107 387,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 351 079,900 | 28 850,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 616 620, 32233 | 202 212,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 45 656,100 | 65 975,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 219 884, 32233 | 107 387, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 351 079, 900 | 28 850,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1.5 | Приобретение оборудования для профильных медицинских классов в образовательных организациях Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.5.1 | количество обучающихся в профильных медицинских классах | чел. | 91 | 91 | - | - | - | СОШ | бюджет города Перми | 7 000, 000 | 7 000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 21 000, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 28 000, 000 | 7 000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7 000, 000 | 7 000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 21 000, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1.6 | Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.6.1 | количество образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования, которые оснащены оборудованием | ед. | 1 | - | - | - | - | СОШ | бюджет Пермского края | 3 500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3 500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 895 823, 87333 | 468 272,500 | 132 959,000 | 490 281,700 | 490 281,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 278 471,825 | 319 785,500 | 103 659,000 | 490 281,700 | 490 281,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8 887,826 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 257 384, 32233 | 119 637, 000 | 29 300,000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 351 079, 900 | 28 850, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.2 | Приобретение и оснащение оборудованием, средствами обучения и воспитания, мебелью, инвентарем вновь созданных мест для обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1 | Оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1.1 | количество средств обучения и воспитания, приобретенных в соответствии с Федеральным перечнем | ед. | 1 | 2 | 1 | - | - | МАОУ, МБОУ | бюджет города Перми | 29 393, 730 | 121 527,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 29 393, 730 | 121 527, 200 | 10 620,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 58 787, 460 | 243 054, 400 | 10 620,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 29 393, 730 | 121 527,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 29 393,730 | 121 527,200 | 10 620,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.2.2 | Оснащение вновь вводимых в эксплуатацию зданий для размещения образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.2.1 | количество учреждений, для которых приобретаются оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь | ед. | 2 | - | - | - | - | ДОУ | бюджет города Перми | 22 733,790 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22 733,790 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.2.3 | Закупка оборудования для создания «умных» спортивных площадок в рамках Федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.3.1 | количество созданных «умных» спортивных площадок | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми | бюджет города Перми | 134,004 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 6 666,66667 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 26 800, 67067 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 134,004 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 6 666, 66667 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 20 000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.2.4 | Оснащение вновь вводимых в эксплуатацию зданий для размещения образовательных организаций оборудованием, средствами обучения, мебелью, инвентарем для реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.4.1 | количество учреждений, для которых приобретаются оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь | ед. | - | 1 | - | - | - | СОШ | бюджет города Перми | 0,0 | 33 215,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 33 215,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 108 321, 92067 | 276 269,900 | 10 620,000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 52 261,524 | 154 742,700 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 36 060,39667 | 121 527,200 | 10 620,000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 20 000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.3 | Совершенствование спортивной инфраструктуры образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.1 | Устройство спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.1.1 | количество устроенных спортивных площадок | ед. | 2 | - | 5 | - | - | СОШ, УДО | бюджет города Перми | 34 862,100 | 0,0 | 81 218,200 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.3.1.2 | количество спортивных площадок, в отношении которых производятся строительные работы | ед. | - | 3 | - | - | - | СОШ | бюджет города Перми | 0,0 | 48 622,900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 33 616,300 | 48 622,900 | 81 218,200 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 33 616,300 | 48 622,900 | 81 218,200 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1 039 007,894 | 793 165,300 | 224 797,200 | 490 281,700 | 490 281,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 365 595,449 | 523 151,100 | 184 877,200 | 490 281,700 | 490 281,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8 887,826 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 293 444,719 | 241 164,200 | 39 920,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 371 079,900 | 28 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1 039 007,894 | 793 165,300 | 224 797,200 | 490 281,700 | 490 281,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 365 595,449 | 523 151,100 | 184 877,200 | 490 281,700 | 490 281,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8 887,826 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 293 444,719 | 241 164,200 | 39 920,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 371 079,900 | 28 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение

к Системе программных мероприятий

подпрограммы 1.3 «Приведение 
имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,

подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета

города Перми, подпрограммы 1.3 «Приведение имущественных

комплексов муниципальных образовательных организаций города

Перми в нормативное состояние» муниципальной программы

«Развитие сети образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование подпрограммы, мероприятия, показателя непосредственного результата, объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения | Период проведения капитального ремонта |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | срок начала | срок окончания |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 25 526,300 | 6 837, 093 | 14 000, 800 | 62 588, 900 | 0,0 |
|  | МАДОУ «АртГрад» г. Перми по ул. Тбилисской, 7а | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 15 124,024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Детский сад «Планета «Здорово» г. Перми по ул. Целинной, 29а | 2025 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 932,100 | 0,0 |
|  | МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 387» г. Перми по ул. Чехова, 18 | 2024 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 14 000,800 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Детский сад «Детспорт» г. Перми по ул. Маршала Рыбалко, 109б | 2025 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 656,800 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 394» г. Перми по ул. Гайвинской, 16 | 2023 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 6 837,093 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми по ул. Братьев Игнатовых, 13а | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 10 402,276 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.2 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 28 464,800 | 174 558,800 | 20 730,749 | 159 128,000 | 260 935,536 |
|  | МАДОУ «Детский сад «АртГрад» г. Перми по ул. Тбилисской, 7а | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 112 079,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 387» г. Перми по ул. Чехова, 18 | 2024 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 624,100 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Детский сад «Планета «Здорово» г. Перми по ул. Целинной, 29а | 2025 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88 466,036 |
|  | МАДОУ «ЦРР - детский сад № 35» г. Перми по ул. Мира, 105 | 2021 | 2021 | бюджет города Перми | 4 842,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Детский сад «Детспорт» г. Перми по ул. Маршала Рыбалко, 109б | 2025 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 262,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад «Галактика» г. Перми по ул. Веденеева, 71а | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 9 100,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 400» г. Перми по ул. Васнецова, 9 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 8 777,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 419» г. Перми по ул. Старцева, 23 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 3 500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми по ул. Нефтяников,36 | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 4 262,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми по ул. Братьев Игнатовых, 13а | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 8 450,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 403» г. Перми по ул. Архитектора Свиязева, 20 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 6 077,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 268» г. Перми по ул. Решетникова, 30 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 4 265,300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 417» г. Перми по ул. Солдатова, 14а | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 4 353,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Детский сад «Калейдоскоп» г. Перми по ул. Мира, 14а | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 7 980,893 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 103» г. Перми по ул. Крисанова, 57а | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 4 000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 421 «Гармония» г. Перми по ул. Чернышевского, 7а | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 1 713,107 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 394» г. Перми по ул. Гайвинской, 16 | 2023 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 4 000,000 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 369» г. Перми по ул. Холмогорской, 4а | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 2 646,900 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Зодчий» г. Перми по ул. Чайковского, 8 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 694,000 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 96» г. Перми по ул. Клары Цеткин, 17а | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,000 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 134» г. Перми по ул. Добролюбова, 10 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 384,000 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 46» г. Перми по ул. Стахановской, 51а | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 883,000 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Детский сад «Академика» г. Перми по ул. Швецова, 31 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 165,500 |
|  | МАДОУ «Детский сад «АртГрад» г. Перми по ул. Гусарова, 22а | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 2 735,200 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 421 «Гармония» г. Перми по ул. Турчевича, 6 | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | 23 622,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Детский сад «Симфония» г. Перми по ул. Сокольская, 20 | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 1 923,740 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. Перми по ул. Нефтянников, 56 | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 1 994,009 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Детский сад «Театр на звезде» г. Перми по ул. Г. Звезда, 12 | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 7 430,900 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 175» г. Перми по ул. Воркутинская 78 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,000 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми по ул. Сивкова,28 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,000 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 272» г. Перми по ул. Дружбы, 15а | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,000 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Старт» г. Перми по ул. Генерала Черняховского, 80 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,000 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 390» г. Перми по ул. Никитина, 22 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,000 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 227» г. Перми по ул. Крупской, 91а | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,000 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 364» г. Перми по ул. Моторостроителей, 4 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,000 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 364» г. Перми по ул. Моторостроителей, 14 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,000 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Детский сад «Лидер» г. Перми по ул. Гатчинская, 11 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,000 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 167» г. Перми по ул. Адмирала Нахимова, 18а | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 042,900 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 369» г. Перми по ул. Братская, 6а | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 521,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 369» г. Перми по ул. Балхашская, 203 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 521,000 |
|  | МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 252» г. Перми по ул. Закамская, 44а | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 317» г. Перми по ул. Б. Гагарина, 105а | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 422» г. Перми по ул. Народовольческая, 28 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 23» г. Перми по ул. Самолетная,28 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,000 |
|  | МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 137» г. Перми по ул. Закамская, 27 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад «Электроник» г. Перми по ул. Газонная, 1 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 312» г. Перми по ул. П,Соловьева, 10а | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми по ул. Профессора Дедюкина, 6а | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,000 |
|  | МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №210» г. Перми по ул. Карпинского, 61 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,000 |
| 1.3.1.1.1.3 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 19 643,500 | 6 706,500 | 15 002,900 | 10 046,400 | 81 106,464 |
|  | МАОУ «СОШ № 44» г. Перми ул. Маяковского, 33 | 2022 | 2025 | бюджет города Перми | 19 643,500 | 0,0 | 15 002,900 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАОУ «Школа инженерной мысли им. П. А. Соловьева» г. Перми по Серебрянскому проезду, 9 | 2025 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 046,400 | 81 106,464 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Перми по ул. Луначарского, 4 | 2023 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 6 706,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.4 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 48 879,405 | 17 937,377 | 36 893,147 | 242 317,600 | 142 533,600 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8 887,826 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93» г. Перми по ул. Полины Осипенко, 46 | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 1 467,865 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 77 с углубленным изучением английского языка» г. Перми по ул. Героев Хасана, 18 | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 307,227 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАОУ «СОШ № 44» г. Перми ул. Маяковского, 33 | 2024 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 209,600 | 0,0 |
|  | МАОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми по ул. Бушмакина, 26 | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 2 250,000 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАОУ «Общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования № 85» г. Перми по ул. Муромской, 32 | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 3 500,000 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 136 имени полковника милиции Якова Абрамовича Вагина» г. Перми по ул. Милиционера Власова, 37 | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 2 271,800 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Перми по ул. Луначарского, 4 | 2023 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 12 046,683 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 122 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми по ул. Сивкова, 3б | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 7 000,000 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24» г. Перми по ул. Репина, 67а | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,000 | 0,0 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля» г. Перми по ул. Баумана, 16 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 055,000 | 0,0 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 116» г. Перми по ул. Технической, 10 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 053,000 | 0,0 |
|  | МАОУ «Гимназия №2» г. Перми по ул. Юрша, 56а | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 9 824,664 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Перми по ул. Сибирской, 23 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 8 909,300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми по ул. Сибирской, 80 | 2022 | 2022 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8 887,826 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42» г. Перми по ул. Нестерова, 18 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 909,210 | 0,0 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Перми по ул. Валежная, 15 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,00 | 0,0 |
|  | МАОУ «Траектория» г. Перми по ул. Уральская, 67 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,000 | 0,0 |
|  | МАОУ «Лицей «Дельта» г. Перми по ул. Макаренко, 25 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,000 | 0,0 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 132» г. Перми по ул. Баумана, 27 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 63» г. Перми по ул. Воронежская, 8 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,000 |
|  | МАОУ Пермская кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус им. генералиссимуса А.В. Суворова» по ул. Гашкова, 11 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 000,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 55» г. Перми по ул. Лепешинской, 43 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,000 |
|  | МАОУ «Гимназия № 10» г. Перми по пр. Парковый, 27 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 109» г. Перми по ул. Мира, 4 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64» г. Перми по ул. Победы, 46 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,000 |
|  | МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми по ул. Б. Гагарина, 60а | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» г. Перми по ул. Рабочая, 13 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,000 |
|  | МАОУ «Лицей № 3» г. Перми по ул. А.Свиязева, 17 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 65» г. Перми по ул. Кировоградская, 53 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 533,600 |
|  | МАОУ «Лицей № 2» г. Перми по ул. Самаркандская, 102 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 133» г. Перми по ул. Аркадия Гайдара, 13 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 293,412 | 0,0 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Перми по ул. Луначарского, 4 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 933,009 | 0,0 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 131» г. Перми по ул. Александра Пархоменко, 2 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 978,088 | 0,0 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №108» г. Перми по ул. Нефтянников, 54 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 530,117 | 0,0 |
|  | МАОУ «Школа «Диалог» г. Перми по ул. Шишкина, 18 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 628,657 | 0,0 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37» г. Перми по ул. Маршала Толбухина, 33 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 888,021 | 0,0 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Перми по ул. Калинина, 19 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 449,990 | 0,0 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61» г. Перми по ул. Николая Островского, 46а | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 650,477 | 0,0 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» г. Перми по ул. Маршала Рыбалко, 101Б | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 597,853 | 0,0 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 81» г. Перми по ул. Загарьинская, 6 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 141,166 | 0,0 |
|  | МАОУ «Лицей «Дельта» г. Перми по ул. Макаренко, 25 | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | 5 800,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 79» г. Перми по ул. Цимлянской, 4 | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | 43 079,405 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.5 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 1 368,53030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАУ ДО «Дворец спорта для детей и юношества «Прикамье» г. Перми, ул. Ласьвинская, 1 | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | 1 368,53030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.7 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 7 500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | муниципальное автономное учреждение системы образования «Дом учителя» г. Перми по ул. Сибирской, 12 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 7 500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1.4 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.4.1 | количество учреждений, в которых реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования |  |  | бюджет города Перми | 45 656,100 | 65 975,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93» г. Перми по ул. Полины Осипенко, 46 | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 16 285,265 | 7 252,985 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 77 с углубленным изучением английского языка» г. Перми по ул. Героев Хасана, 18 | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 11 783,560 | 12 161,525 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАОУ «Химико-технологическая школа «СинТез» г. Перми по ул. Адмирала Ушакова, 24 | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 17 587,275 | 43 488,770 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми по ул. Сибирской, 80 | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | 0,0 | 3 072,120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Раздел «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» изложить в следующей редакции:

«ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

«Развитие сети образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата реализации программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  |  |  | план | план | план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Цель. Обеспечение доступности образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов | ед. | 650 | - | 585 | - | - |
|  | Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | ед. | - | - | 80 | - | - |
|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | ед. | 1 650 | 4 201 | - | 2 225 | 1 050 |
|  | в том числе количество мест в общеобразовательных учреждениях, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета, строительство (приобретение), реконструкция которых направлены на создание дополнительных мест для детей школьного возраста | ед. | 1 650 | 1 875 | - | 400 | - |
|  | Количество созданных мест в учреждениях дополнительного образования за счет реконструкции зданий, сооружений | ед. | - | - | 450 | - | - |
| - 1.1 | Подпрограмма. Повышение доступности дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Создание дополнительных мест в организациях дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество объектов, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | 3 | - | 1 | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | - | - | 1 | - | - |
|  | Доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, от общего количества мест для детей дошкольного возраста, созданных частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность | % | 4,1 | 4,2 | - | - | - |
|  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - 1.2 | Подпрограмма. Обеспечение доступности общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Создание новых мест в муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество зданий, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - | 1 | - | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | 1 | 2 | - | 2 | 1 |
|  | Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | 1 | 1 | - | 1 | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию зданий после реконструкции для размещения учреждений дополнительного образования | ед. | - | - | 1 | - | - |
| 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных залов в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество введенных в эксплуатацию спортивных залов | ед. | - | - | 2 | 1 | - |
|  | Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными залами, от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | 97,0 | 97,0 | 99,0 | 100 | 100 |
| - 1.3 | Подпрограмма. Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества ДОУ | % | 20,3 | 15,2 | 6,3 | 17,7 | 13,9 |
|  | Доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | % | 4,0 | 10,9 | 5,0 | 17,8 | 11,9 |
|  | Доля УДО, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества УДО | % | - | 7,1 | - | - | 7,1 |
|  | Доля прочих учреждений системы образования, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества прочих учреждений системы образования | % | - | 12,5 | 12,5 | - | - |
|  | Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих лицензию, от общего количества муниципальных образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений в сфере образования | % | 9,3 | 13,9 | 10,8 | 9,8 | 4,1 |
|  | Доля объектов ОУ, в которых модернизированы счетчики потребления энергоресурсов, от общего количества объектов ОУ, в которых возможна реализация данного проекта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля ОУ, в которых реализован кластерный подход, от общего количества ОУ | % | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
|  | Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками, от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | 45,5 | 45,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 |

- Приложение

к Таблице показателей конечного

результата муниципальной программы

«Развитие сети образовательных

организаций города Перми»

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы «Развитие сети образовательных

организаций города Перми»

| № | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Формула расчета показателя конечного результата | Буквенное обозначение переменной в формуле расчета показателя конечного результата | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов | ед. | - | К = ∑Кi | К – количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях; Кi – количество созданных мест в одном введенном в эксплуатацию дошкольном образовательном учреждении | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 2 | Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | ед. | - | К = ∑Кi | К – количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; Кi – количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в одном введенном в эксплуатацию дошкольном образовательном учреждении | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 3 | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | ед. | - | К = ∑Кi | К – количество новых мест в муниципальных общеобразовательных 113учреждениях; Кi – количество созданных мест в одном введенном в эксплуатацию муниципальном общеобразовательном учреждении | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 4 | Количество мест в общеобразовательных учреждениях, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета, строительство (приобретение), реконструкция которых направлены на создание дополнительных мест для детей школьного возраста | ед. | - | К = ∑Кi | К – количество мест в общеобразовательных учреждениях, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета, строительство (приобретение), реконструкция которых направлены на создание дополнительных мест для детей школьного возраста; Кi – количество мест в одном общеобразовательном учреждении, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 5 | Количество созданных мест в учреждениях дополнительного образования за счет реконструкции зданий, сооружений | ед. | - | К = ∑Кi | К – количество новых мест в учреждениях дополнительного образования; Кi – количество созданных мест в одном введенном в эксплуатацию учреждении дополнительного образования | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 6 | Количество объектов, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | - | К = ∑Кi | К – количество объектов, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения дошкольных образовательных учреждений; Кi – один безвозмездно переданный в муниципальную собственность объект для размещения дошкольного образовательного учреждения | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 7 | Количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | - | К = ∑Кi | К – количество приобретенных, построенных зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений; Кi – одно приобретенное, построенное здание для размещения дошкольного образовательного учреждения | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 8 | Доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, от общего количества мест для детей дошкольного возраста, созданных частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность | % | - | D1 = Кг / Км × 100 | D1 – доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых грантов, в %; Кг – количество мест, созданных частными образовательными организациями за счет целевых субсидий в форме грантов; Км – общее количество мест для детей дошкольного возраста в частных образовательных организациях | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 9 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | приказ Минпросвещения России от 25.12.2019 № 726 «Об утверждении методики расчета целевого показателя «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет» федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» | Д = (Чдо / (Чдо + Чду)) × 100 | Д - доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, %; Чдо - численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, чел.; Чду - численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не обеспеченных местом, нуждающихся в получении места в муниципальных и государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, родители (законные представители) которых обратились за получением государственной (муниципальной) услуги «Прием заявления, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», указав в заявлениях желаемую дату получения места в дошкольной образовательной организации - 01 сентября текущего учебного года и ранее, без учета детей, желающих сменить одну дошкольную организацию на другую, человек | статистический отчет № 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми», утвержденный приказом Росстата от 30.07.2020 № 424; данные информационной системы, открытых источников, данные об общем количестве детей в городе в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем учебном году дошкольного образования | мониторинг условий предоставления услуги дошкольного образования | 1 раз в год на конец отчетного периода |
| 10 | Количество зданий, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - | К = ∑Кi | К – количество зданий, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения общеобразовательных учреждений; Кi - одно здание, безвозмездно переданное в муниципальную собственность для размещения общеобразовательного учреждения | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 11 | Количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - | К = ∑Кi | К – количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения общеобразовательных учреждений; Кi - одно введенное в эксплуатацию построенное здание для размещения общеобразовательного учреждения | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 12 | Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - | К = ∑Кi | К – количество введенных в эксплуатацию после реконструкции зданий для размещения общеобразовательных учреждений; Кi – одно введенное в эксплуатацию после реконструкции здание для размещения общеобразовательного учреждения | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 13 | Количество введенных в эксплуатацию зданий после реконструкции для размещения учреждений дополнительного образования | ед. | - | К = ∑Кi | К – количество введенных в эксплуатацию зданий после реконструкции для размещения учреждений дополнительного образования; Кi – одно введенное в эксплуатацию здание после реконструкции для размещения учреждений дополнительного образования | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 14 | Количество введенных в эксплуатацию спортивных залов | ед. | - | К = ∑Кi | К – количество введенных в эксплуатацию спортивных залов; Кi – один спортивный объект (спортивный зал) | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 15 | Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками, от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | - | D1 = K1 / K3 × 100 | D1 – доля СОШ, имеющих спортивные площадки, в %; K1 – количество СОШ, имеющих спортивные площадки; K3 – общее количество СОШ | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 16 | Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными залами, от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | - | D1 = K1 / K3 × 100 | D1 – доля СОШ, имеющих спортивные залы, в %; K1 – количество СОШ, имеющих спортивные залы; K3 – общее количество СОШ | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 17 | Доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества ДОУ | % | - | D1 = K1 / K3 × 100 | D1 – доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов; K1 – количество ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов; K3 – общее количество ДОУ | технические заключения по обследованию зданий ДОУ, заключения надзорных органов, выданные ДОУ | учет ДОУ, имеющих предписания надзорных органов, рекомендации по проведению ремонта | 30 декабря текущего года |
| 18 | Доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | % | - | D1 = K1 / K3 × 100 | D1 – доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов; K1 – количество СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов; K3 – общее количество СОШ | технические заключения по обследованию зданий СОШ, заключения надзорных органов, выданные СОШ | учет СОШ, имеющих предписания надзорных органов, рекомендации по проведению ремонта | 30 декабря текущего года |
| 19 | Доля УДО, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества УДО | % | - | D1 = K1 / K3 × 100 | D1 – доля УДО, в которых устранены предписания надзорных органов; K1 – количество УДО, в которых устранены предписания надзорных органов; K3 – общее количество УДО | технические заключения по обследованию зданий УДО, заключения надзорных органов, выданные УДО | учет УДО, имеющих предписания надзорных органов, рекомендации по проведению ремонта | 30 декабря текущего года |
| 20 | Доля прочих учреждений системы образования, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества прочих учреждений системы образования | % | - | D1 = K1 / K3 × 100 | D1 – доля прочих учреждений системы образования, в которых устранены предписания надзорных органов; K1 - количество прочих учреждений системы образования, в которых устранены предписания надзорных органов; K3 - общее количество прочих учреждений системы образования | технические заключения по обследованию зданий прочих учреждений системы образования, заключения надзорных органов, выданные прочим учреждениям системы образования | учет прочих учреждений системы образования, имеющих предписания надзорных органов, рекомендации по проведению ремонта | 30 декабря текущего года |
| 21 | Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих лицензию, от общего количества муниципальных образовательных учреждений | % | - | D1 = K1 / K2 × 100 | D1 - доля ОУ, имеющих лицензию, от общего количества ОУ; K1 - количество ОУ, имеющих лицензию; K2 - общее количество ОУ | сайт Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края | учет выданных ОУ лицензий | 30 декабря текущего года |
| 22 | Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений в сфере образования | % | - | D1 = K1 / K3 × 100 | D1 - доля ОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют ремонта, от общего количества ОУ в сфере образования; K1 - количество ОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют ремонта; K3 - общее количество ОУ | технические заключения по обследованию зданий ОУ | учет зданий, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, для предотвращения перехода в аварийное состояние | 30 декабря текущего года |
| 23 | Доля объектов ОУ, в которых модернизированы счетчики потребления энергоресурсов, от общего количества объектов ОУ, в которых возможна реализация данного проекта | % | - | D1 = K1 / K3 × 100 | D1 - доля объектов ОУ, в которых модернизированы счетчики потребления энергоресурсов; К1 - количество объектов ОУ, в которых модернизированы счетчики потребления энергоресурсов; K3 - общее количество объектов ОУ | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 24 | Доля ОУ, в которых реализован кластерный подход, от общего количества ОУ | % | - | D1 = K1 / K3 × 100 | D1 - доля ОУ, в которых реализован кластерный подход, от общего количества ОУ; К1 - количество ОУ, в которых реализован кластерный подход; К3 - общее количество ОУ | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |