АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.10.2022

№ 1083

О внесении изменений

в муниципальную программу

«Развитие физической культуры

и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 19.10.2021 № 893

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации», в целях актуализации правовых актов администрации города Перми

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2021 г. № 893 (в ред. от 24.12.2021 № 1212, от 31.01.2022 № 54, от 08.02.2022 № 69, от 15.03.2022 № 170, 
от 29.03.2022 № 235, от 19.05.2022 № 379, от 29.06.2022 № 554, от 15.07.2022 
№ 609, от 06.09.2022 № 753, от 14.09.2022 № 794, от 29.09.2022 № 879, 
от 20.10.2022 № 1021).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.

Глава города Перми	А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 26.10.2022 № 1083

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2021 г. № 893

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 1 626 580,54087 | 1 478 988,28888 | 1 147 930,07462 | 1 027 283,400 | 1 027 283,400 |
|  | бюджет города Перми | 1 445 658,50139 | 1 421 341,36257 | 1 133 566,800 | 1 027 283,400 | 1 027 283,400 |
|  | бюджет города Перми** | 0,000 | 0,000 | 100 000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 62 020,04117 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 15 603,56667 | 52 484,126 | 1 689,11340 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 65 487,73164 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 37 810,700 | 5 162,800 | 12 674,16122 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 1 508 659,48637 | 1 361 436,88888 | 1 030 378,67462 | 909 732,000 | 909 732,000 |
|  | бюджет города Перми | 1 327 737,44689 | 1 303 789,96257 | 1 016 015,400 | 909 732,000 | 909 732,000 |
|  | бюджет города Перми** | 0,000 | 0,000 | 100 000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 62 020,04117 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 15 603,56667 | 52 484,126 | 1 689,11340 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 65 487,73164 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 37 810,700 | 5 162,800 | 12 674,16122 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 117 921,05450 | 117 551,400 | 117 551,400 | 117 551,400 | 117 551,400 |
|  | бюджет города Перми | 117 921,05450 | 117 551,400 | 117 551,400 | 117 551,400 | 117 551,400 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»:

2.1. строки 1.1.1.1.2.1-1.1.1.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.1 | Выполненные работ по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9 | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 245 214,25826 | 222 821,27012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 124,89745 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 52 212,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Выполненные работ по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9 (невыполнение показателя за отчетный год) |  | 1 | - | - | - | - |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 65 487,73164 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.2 | Выполненное подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям при реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9 | ед. | - | 2 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 1 409,30017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.3 | Проведенный авторский надзор за реконструкцией физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9 | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 735,98203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Проведенный авторский надзор за реконструкцией физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9 (невыполнение показателя за отчетный год) |  | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.2. после строки 1.1.1.1.2.5 дополнить строками 1.1.1.1.2.6, 1.1.1.1.2.7 следующего содержания:

| 1.1.1.1.2.6 | Выполненные работы по геодезической разбивке осей здания по объекту: «Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9» | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 67,79880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.7 | Проведенный геотехнический мониторинг зданий, попадающих в зону влияния при реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9 | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 120,74888 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.3. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 311 374,52909 | 332 580,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 245 701,900 | 280 368,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 184,89745 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 52 212,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 65 487,73164 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 566 999,93580 | 439 222,04351 | 236 035,600 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 449 571,200 | 387 009,64351 | 236 035,600 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 51 941,00416 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 52 212,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 65 487,73164 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.5. строки 1.1.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | Количество устроенных муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем | ед. | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 10 048,494 | 39 418,21906 | 10 136,800 | 10 136,800 | 10 136,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество устроенных муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем (невыполнение показателя за отчетный год) |  | 2 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 848,32603 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 10 896,82003 | 39 418, 21906 | 10 136,800 | 10 136,800 | 10 136,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10 048,494 | 39 418, 21906 | 10 136,800 | 10 136,800 | 10 136,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 848,32603 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.6. строку 1.1.1.2.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.1 | Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, приведенных в нормативное состояние | ед. | 26 | 3 | 2 | 2 | 1 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 69 443,80160 | 118 184,900 | 9 923,500 | 124 085,800 | 124 085,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми** | 0,000 | 0,000 | 100 000, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9 070,31098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.7. строки 1.1.1.2.2.1.2, 1.1.1.2.2.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.1.2 | Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, на которых проведены работы по текущему ремонту | ед. | 24 | 1 | 1 | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 68 267,13460 | 5 962,200 | 9 923,500 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми** | 0,000 | 0,000 | 69 820,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9 070,31098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.2.2 | Количество муниципальных плоскостных спортивных сооружений, приведенных в нормативное состояние | ед. | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | МАУ «ГСКК» г. Перми | бюджет города Перми | 4 506,55340 | 4 134,100 | 4 876,400 | 2 675,900 | 2 675,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 160,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 83 181,06598 | 122 319,000 | 14 799,900 | 126 761,700 | 126 761, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 73 950,355 | 122 319,000 | 14 799,900 | 126 761,700 | 126 761, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми** | 0,000 | 0,000 | 100 000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9 230,71098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.8. строку 1.1.1.2.4.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.4.1 | Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых осуществлены работы по сносу (демонтажу), монтажу ограждения после сноса зданий | ед. | 1 | - | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 3 545,621 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.9. строки 1.1.1.2.6.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.6, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.6.1 | Количество созданных «умных» спортивных площадок | ед. | 1 | - | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 174,20436 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8 666,66667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 26 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 34 840,87103 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 174,20436 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8 666,66667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 26 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 138 329,86157 | 162 534,31906 | 25 733,800 | 137 695,600 | 137 695, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 90 584,15789 | 162 534,31906 | 25 733,800 | 137 695,600 | 137 695, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми** | 0,000 | 0,000 | 100 000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 10 079,03701 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 11 666,66667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 26 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.10. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.3.2, 1.1.1.3.2.1, 1.1.1.3.2.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.1.3.2 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.2.1 | количество организаций спортивной подготовки, в том числе спортивных школ по хоккею, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | ед. | - | 2 | 3 | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 271,72631 | 475,42632 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.3.2.2 | Доля поставленного оборудования, смонтированного для осуществления тренировочного процесса, из общего перечня оборудования, подлежащего монтажу | % | - | 100 | 100 | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 5 162,800 | 9 033,100 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 5 434,52631 | 9 508,52632 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 271,72631 | 475,42632 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 5 162,800 | 9 033,100 | 0,000 | 0,000 |

2.11. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 15 747,600 | 5 434,52631 | 14 363,27462 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 3 936,900 | 271,72631 | 1 689,11340 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 11 810,700 | 5 162,80000 | 12 674,16122 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 721 077,39737 | 607 190, 88888 | 276 132, 67462 | 137 695,600 | 137 695,600 |
|  | бюджет города Перми | 540 155,35789 | 549 543, 96257 | 261 769,400 | 137 695,600 | 137 695,600 |
|  | бюджет города Перми** | 0,000 | 0,000 | 100 000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 62 020,04117 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 15 603,56667 | 52 484,12631 | 1 689,11340 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 65 487,73164 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 37 810,700 | 5 162,800 | 12 674,16122 | 0,000 | 0,000 |

2.12. строку «Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 508 659, 48637 | 1 361 436, 88888 | 1 030 378, 67462 | 909 732, 000 | 909 732,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1 327 737, 44689 | 1 303 789, 96257 | 1 016 015,400 | 909 732, 000 | 909 732,000 |
|  | бюджет города Перми** | 0,000 | 0,000 | 100 000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 62 020,04117 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 15 603,56667 | 52 484,12631 | 1 689,11340 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 65487,73164 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 37 810,700 | 5 162,800 | 12 674,16122 | 0,000 | 0,000 |

2.13. в приложении в таблице 2 строку 14 изложить в следующей редакции:

| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  |  | итого | 709 345,08251 | 19 503,28251 | 45 886,47091 | 311 374,52909 | 332 580,800 |
|  |  | бюджет города Перми | 549 160,18506 | 19 503,28251 | 3 586,60255 | 245 701,900 | 280 368,400 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 184,89745 | 0,000 | 0,000 | 184,89745 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 94 512,26836 | 0,000 | 42 299,86836 | 0,000 | 52 212,400 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 65 487,73164 | 0,000 | 0,000 | 65 487,73164 | 0,000 |

2.14. в приложении 2:

2.14.1. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | Количество устроенных муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем |  |  | бюджет города Перми | 10 048,494 | 39 418, 21906 | 10 136, 800 | 10 136, 800 | 10 136, 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество устроенных муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем (невыполнение показателя за отчетный год) |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 848,32603 |  |  |  |  |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Мильчакова, 3а | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | 5 024,247 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Маяковского, 41 | 2022 | 2022 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 449,32102 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Ласьвинская / ул. Маршала Рыбалко | 2022 | 2022 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 399,00501 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МБУ «СШОР по самбо и дзюдо «Витязь» имени И.И. Пономарева» г.Перми, по адресу: ул. Карпинского, 100 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 5 068,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Торфяная, 28б | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | 5 024,247 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Теплогорская, 29 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 5 068,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Докучаева, з/у 21 (парк «Оранжевое лето») | 2023 | 2026 | бюджет города Перми | 0,000 | 29 281,41906 | 0,000 | 0,000 | 5 068,400 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Анвара Гатаулина, 7а | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 5 068,400 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Южноуральская, 34 | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 5 068,400 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Кубанская, 42 (микрорайон Январский) | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 068,400 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Мира (сад Миндовского) | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 068,400 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Репина, 20 (парк им. Чехова) | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 068,400 |

2.14.2. после строки 1.1.1.2.5.1 дополнить строками 1.1.1.2.6, 1.1.1.2.6.1 следующего содержания:

| 1.1.1.2.6 | Закупка оборудования для создания «умных» спортивных площадок в рамках Федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.6.1 | Количество созданных «умных» спортивных площадок | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | 174,20436 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8 666,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 26 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Докучаева, з/у 21 (парк «Оранжевое лето») | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | 174,20436 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8 666,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 26 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми» строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Развитие спортивной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля объектов муниципальных учреждений, на которых проведены ремонтные работы, и объектов, приведенных в нормативное состояние, от общего количества объектов муниципальных учреждений | % | 23,0 | 5,8 | 5,1 | 2,2 | 1,4 |
|  | Количество введенных в эксплуатацию плавательных бассейнов | ед. | 1 | - | 1 | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов | ед. | - | 1 | - | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию спортивных трасс для велосипедов, лыжероллеров | ед. | - | 1 | - | - | - |
|  | Количество разработанных проектных документаций на строительство центра сложнокоординационных видов спорта | ед. | - | - | 1 | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | 1 | - | - | - | - |
|  | Количество устроенных муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением их инвентарем | ед. | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
|  | Количество устроенных спортивных площадок с оснащением объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом | ед. | 1 | - | - | - | - |
|  | Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка | ед. | 5 | - | 1 | - | - |
|  | Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в спортивных организациях в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в спортивных организациях | % | 14 | - | - | - | - |

4. В приложении 1:

4.1. строки 1.1.1.1.2.1, 1.1.1.1.2.2 признать утратившими силу;

4.2. строки 1.1.1.1.2.3-1.1.1.1.2.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.3 | Выполнение работ по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 | МКУ «УТЗ» | 01.01.2022 | 30.12.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 245 214,25826 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 124,89745 |
| 1.1.1.1.2.4 | Выполнение работ по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 (общестроительные работы) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2022 | 30.12.2022 | акт выполненных работ (невыполнение показателя за 2021 год) | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 65 487,73164 |
| 1.1.1.1.2.5 | Авторский надзор за реконструкцией физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 | МКУ «УТЗ» | 01.01.2022 | 30.12.2022 | акт сдачи-приемки оказанных услуг (невыполнение показателя за 2021 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 60,000 |

4.3. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 311 374,52909 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 245 701,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 184,89745 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 65 487,73164 |

4.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 566 999,93580 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 449 571,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 51 941,00416 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 65 487,73164 |

4.5. строку 1.1.1.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.07.2022 | 01.11.2022 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5 024,247 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.6. строки 1.1.1.2.1.5.3, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.5.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.07.2022 | 01.11.2022 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5 024,247 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 10 896,82003 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10 048,494 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 848,32603 |

4.7. строку 1.1.1.2.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.1 | Текущий ремонт имущественных комплексов учреждений, подведомственных КФКС (проведение ремонтных и иных работ, изготовление документации, осуществление технического и авторского надзора, приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов) | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество объектов муниципального недвижимого имущества, приведенных в нормативное состояние | ед. | 30 | итого | 82 004,39898 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 72 773,688 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 9 230,71098 |

4.8. строки 1.1.1.2.2.1.2-1.1.1.2.2.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.1.2 | Текущий ремонт муниципального плоскостного спортивного сооружения (проведение работ, изготовление документации, осуществление технического надзора, приобретение оборудования, инвентаря) МАУ «ГСКК» г. Перми по ул. Охотников, 28 | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.03.2022 | 01.08.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 283,48257 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.2.1.3 | Текущий ремонт муниципального плоскостного спортивного сооружения (проведение работ, изготовление документации, осуществление технического надзора, приобретение оборудования, инвентаря) МАУ «ГСКК» г. Перми по ул. Екатерининская, з/у 181 | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.03.2022 | 01.08.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 251,74927 |
| 1.1.1.2.2.1.4 | Текущий ремонт муниципального плоскостного спортивного сооружения (проведение работ, изготовление документации, осуществление технического надзора, приобретение оборудования, инвентаря) МАУ «ГСКК» г. Перми по ул. Гашкова, 20а | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.03.2022 | 01.08.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 158,71816 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 160,400 |

4.9. строку 1.1.1.2.2.1.14 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.1.14 | Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение оборудования, инвентаря и материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МАУ СШОР № 1 г. Перми по ул. Краснова, 23 | МАУ «СШОР № 1» г. Перми | 01.02.2022 | 30.12.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 672,00384 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.10. строку 1.1.1.2.2.1.23 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.1.23 | Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение оборудования, инвентаря и материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МАУ ФКиС «ПГХЦ» по ул. Качалова, 15 | МАУ ФКиС «ПГХЦ» | 01.02.2022 | 30.12.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 580,58336 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.11. строку 1.1.1.2.2.1.27 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.1.27 | Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение оборудования, инвентаря и материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МАУ «СШОР по дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан» по ул. Вижайской, 16 | МАУ «СШОР по дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан» | 01.02.2022 | 30.12.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 162,971 |

4.12. после строки 1.1.1.2.2.1.28 дополнить строками 1.1.1.2.2.1.29, 1.1.1.2.2.1.30 следующего содержания:

| 1.1.1.2.2.1.29 | Текущий ремонт муниципального плоскостного спортивного сооружения (проведение работ, изготовление документации, осуществление технического надзора, приобретение оборудования, инвентаря) МАУ «ГСКК» г. Перми по ул. Кабельщиков, 17 | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.09.2022 | 30.12.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 135,79240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.2.1.30 | Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение оборудования, инвентаря и материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МБУ СШОР «Олимп» г. Перми по ул. Мостовая, 6 | МБУ «СШОР «Олимп» г. Перми | 01.09.2022 | 30.12.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 425,796 |

4.13. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 83 181,06598 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 73 950,355 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 9 230,71098 |

4.14. строку 1.1.1.2.4.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.4.1 | Предоставление целевой субсидии на снос объектов муниципальной собственности города Перми по ул. Нефтяников, 5, находящихся на праве оперативного управления МАУ СШ «Ника» г. Перми | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых осуществлены работы по сносу (демонтажу), монтажу ограждения после сноса зданий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3 545,621 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.15. строки 1.1.1.2.6.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.6, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.6.1 | Предоставление целевой субсидии на закупку оборудования для создания «умной» спортивной площадки МАУ «Городской спортивно-культурный комплекс» по адресу: ул. Докучаева, з/у 21 | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.08.2022 | 30.12.2022 | количество созданных «умных» спортивных площадок | ед. | 1 | бюджет города Перми | 174,20436 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8 666,66667 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 26 000,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 34 840,87103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 174,20436 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8 666,66667 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 26 000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 138 329,86157 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 90 584,15789 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 10 079,03701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 11 666,66667 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 26 000,000 |

4.16. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 721 077,39737 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 540 155,35789 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 62 020,04117 |
|  | бюджет Пермского края | 15 603,56667 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 65 487,73164 |
|  | бюджет Российской Федерации | 37 810,700 |

4.17. строку «Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 508 659,48637 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1 327 737,44689 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 62 020,04117 |
|  | бюджет Пермского края | 15 603,56667 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 65 487,73164 |
|  | бюджет Российской Федерации | 37 810,700 |