



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.11.2022

№ 1187

**О внесении изменений   
в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми   
от 20.10.2021 № 917**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования   
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением   
администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 917 (в ред. от 14.02.2022 № 82, от 15.03.2022 № 175, от 01.04.2022 № 246, от 06.05.2022 № 343,   
от 22.06.2022 № 503, от 14.07.2022 № 606, от 12.09.2022 № 782).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления   
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

Глава города Перми А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 25.11.2022 № 1187

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми»,   
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 917**

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год  план | 2023 год  план | 2024 год  план | 2025 год  план | 2026 год  план |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе: | 6 741 706,55437 | 3 956 112,89194 | 3 291 888,22973 | 2 980 840,300 | 2 979 862,000 |
| бюджет города Перми | 4 036 956,07222 | 3 061 817,39064 | 2 544 857,200 | 2 980 840,300 | 2 979 862,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 230 960,14391 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 2 112 911,68948 | 894 295,5013 | 747 031,02973 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 360 878,64876 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 5 840 082,12494 | 3 555 596,89202 | 2 891 306,32973 | 2 194 853,300 | 2 193 875,000 |
| бюджет города Перми | 3 148 180,90949 | 2 661 301,39072 | 2 144 275,300 | 2 194 853,300 | 2 193 875,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 110,87721 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 2 112 911,68948 | 894 295,5013 | 747 031,02973 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 360 878,64876 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе: | 607 567,58374 | 185 523,300 | 185 523,300 | 576 175,700 | 576 175,700 |
| бюджет города Перми | 607 362,0813 | 185 523,300 | 185 523,300 | 576 175,700 | 576 175,700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,50244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе: | 294 056,84569 | 214 992,69992 | 215 058,600 | 209 811,300 | 209 811,300 |
| бюджет города Перми | 281 413,08143 | 214 992,69992 | 215 058,600 | 209 811,300 | 209 811,300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12 643,76426 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы, в том числе: | 2022 год  план | 2023 год  план | 2024 год  план | 2025 год  план | 2026 год  план |
| Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, % | 83,9 | 84,91 | 86,0 | 85,6 | 85,5 |
| Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 3,9 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, снижение уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации ДТП» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

2.1. строки 1.1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.1 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 2 204 479,  13 | 2 204 479,  13 | 2 204 479,  13 | 2 204 479,  13 | 2 204 479,  13 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 191 745,  400 | 191 903,  400 | 191 903,  400 | 191 903,  400 | 191 903,  400 |
| кв. м | 2 535 088,  07 | 2 535 088,  07 | 2 535 088,  07 | 2 535 088,  07 | 2 535 088,  07 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 156 835,  657 | 152 835,  700 | 152 835,  700 | 152 835,  700 | 152 835,  700 |
| кв. м | 2 739 631,  3 | 2 739 631,  3 | 2 739 631,  3 | 2 739 631,  3 | 2 739 631,  3 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 136 109,  587 | 136 794,  000 | 136 794,  000 | 136 794,  000 | 136 794,  000 |
| кв. м | 1 551 084,  9 | 1 550 424,9 | 1 550 754,  9 | 1 550 754,  9 | 1 550 754,  9 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 301 861,  01328 | 274 293,  000 | 307 255,  000 | 307 255,  000 | 307 255,  000 |
| кв. м | 3 306 354,  2 | 3 306 354,  2 | 3 306 354,  2 | 3 306 354,  2 | 3 306 354,  2 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 211 666,  23666 | 249 582,  800 | 224 999,  500 | 224 999,  500 | 224 999,  500 |
| кв. м | 3 237 289,  2 | 3 237 289,  2 | 3 237 289,  2 | 3 237 289,  2 | 3 237 289,  2 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 149 502,  4525 | 149 914,900 | 149 914,  900 | 149 914,  900 | 149 914,  900 |
| кв. м | 3 611 848,  1 | 3 472 577,  5 | 3 472 577,5 | 3 472 577,  5 | 3 472 577,  5 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 300 299,  63949 | 289 543,  000 | 289 543,  000 | 289 543,  000 | 289 543,  000 |
| кв. м | 542 000,  52 | 542 000,  52 | 542 000,  52 | 542 000,  52 | 542 000,  52 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 20 435,  100 | 20 435,  100 | 20 435,  100 | 20 435,  100 | 20 435,  100 |
| итого по ПНР | кв. м | 19 727  775,42 | 19 587 844,82 | 19 588  174,82 | 19 588  174,82 | 19 588  174,82 | - | бюджет города Перми | 1 468 455,  08593 | 1 465 301,900 | 1 473 680,  600 | 1 473 680,  600 | 1 473 680,  600 |
| 1.1.1.1.1.2 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 66 471,56 | 56 294,  0 | 72 398,  66 | 69 614,  1 | 66 936,  63 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 46 789,  172 | 41 155,  100 | 41 155,  000 | 41 155,  000 | 41 155,  000 |
| кв. м | 78 304,  3 | 80 761,  26 | 77 655,  06 | 74 668,  33 | 71 796,  47 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 41 153,  943 | 44 143,  000 | 44 143,  000 | 44 143,  000 | 44 143,  000 |
| кв. м | 87 148,68 | 80 761,  26 | 77 655,  06 | 74 668,  33 | 71 796,  47 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 44 142,  000 | 40 798,  800 | 40 798,  900 | 40 798,  900 | 40 798,  900 |
| кв. м | 31 511,  216 | 60 804,  23 | 52 580,  99 | 53 443,  26 | 51 387,  75 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 25 934,  92776 | 21 070,  800 | 11 070,  800 | 16 070,  800 | 16 070,  800 |
| кв. м | 129 888,  0 | 89 691,  24 | 86 241,  57 | 82 924,  59 | 79 735,  18 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 86 873,  25628 | 57 288,  200 | 53 909,  500 | 53 909,  500 | 53 909,  500 |
| кв. м | 94 730,  77 | 86 983,  52 | 83 638,  00 | 80 421,  15 | 77 328,  03 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 50 095,  87819 | 49 023,  700 | 49 023,  700 | 49  023,700 | 49 023,  700 |
| кв. м | 92 028,  28 | 86 983,  52 | 83 638,  00 | 80 421,  15 | 77 328,  03 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 62 615,  56267 | 47 544,  700 | 47 544,  700 | 47 544,  700 | 47 544,  700 |
| кв. м | 23 287,  04 | 14 570,  43 | 14 010,  03 | 13 471,  19 | 12 953,  06 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 9 313,  700 | 9 313,  700 | 9 313,  700 | 9 313,  700 | 9 313,  700 |
| итого по ПНР 1.1.1.1.1.2 | кв. м | 603 369,  846 | 556 849,  460 | 547 817,  37 | 529 632,  1 | 509 261,  62 | - | бюджет города Перми | 366 918,  4399 | 310 338,000 | 296  959,300 | 301 959,  300 | 301 959,  300 |

2.2. строки 1.1.1.1.1.3-1.1.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.3 | количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка | ед. | 121 | 116 | 111 | 107 | 103 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 543,320 | 578,000 | 578,  000 | 578,  000 | 578,000 |
| ед. | 627 | 315 | 303 | 291 | 280 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 1 736,  6116 | 1 570, 000 | 1 570, 000 | 1 570,000 | 1 570,  000 |
| ед. | 255 | 245 | 236 | 227 | 218 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 544,413 | 1 223,  400 | 1 223,  400 | 1 223,  400 | 1 223,  400 |
| ед. | 70 | 67 | 65 | 62 | 60 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 336,600 | 336,600 | 336,600 | 336,  600 | 336,600 |
| ед. | 268 | 258 | 248 | 239 | 229 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 1 286,800 | 1 286,  800 | 1 286,  800 | 1 286,  800 | 1 286,  800 |
| ед. | 233 | 224 | 216 | 207 | 200 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 567,  43702 | 1 119,  200 | 1 119,  200 | 1 119,  200 | 1 119,  200 |
| ед. | 246 | 237 | 228 | 219 | 210 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 1 180,000 | 1 180,  000 | 1 180,  000 | 1 180,  000 | 1 180,  000 |
| ед. | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 135,600 | 135,600 | 135,600 | 135,  600 | 135,600 |
| итого по ПНР 1.1.1.1.1.3 | ед. | 1 848 | 1 489 | 1 433 | 1 377 | 1 324 | - | бюджет города Перми | 6 330,  78162 | 7 429,  600 | 7 429,  600 | 7 429,  600 | 7 429,  600 |
| 1.1.1.1.1.4 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 45 | 44 | 42 | 40 | 39 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 245,904 | 261,600 | 261,600 | 261,  600 | 261,600 |
| ед. | 147 | 118 | 114 | 109 | 105 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 543,  9884 | 710,600 | 710,600 | 710,  600 | 710,600 |
| ед. | 96 | 92 | 89 | 85 | 82 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 246,352 | 553,600 | 553,600 | 553,  600 | 553,600 |
| ед. | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 152,400 | 152,400 | 152,400 | 152,  400 | 152,400 |
| ед. | 101 | 97 | 93 | 90 | 86 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 582,400 | 582,400 | 582,400 | 582,  400 | 582,400 |
| ед. | 88 | 84 | 81 | 78 | 75 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 256,  74598 | 506,400 | 506,400 | 506,  400 | 506,400 |
| ед. | 92 | 89 | 86 | 82 | 79 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 534,000 | 534,000 | 534,000 | 534,000 | 534,000 |
| ед. | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 61,400 | 61,400 | 61,400 | 61,400 | 61,400 |
| итого по ПНР | ед. | 606 | 559 | 539 | 516 | 498 | - | бюджет города Перми | 2 623,  19038 | 3362,  400 | 3362,400 | 3362,  400 | 3362,  400 |
| 1.1.1.1.1.5 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), что подтверждено выпиской из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | АДР | бюджет города Перми | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,  000 | 103,000 |
| км | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | АИР | бюджет города Перми | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,  000 | 103,000 |
| км | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | АКР | бюджет города Перми | 99,238 | 152,500 | 152,500 | 152,  500 | 152,500 |
| км | 11,514 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | АЛР | бюджет города Перми | 489,68996 | 40,600 | 40,600 | 40,600 | 40,600 |
| км | 6,1 | 5,9 | 5,7 | 5,5 | 5,5 | АМР | бюджет города Перми | 168,054 | 216,600 | 216,600 | 216,  600 | 216,600 |
| км | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | АОР | бюджет города Перми | 152,500 | 152,500 | 152,500 | 152,  500 | 152,500 |
| км | 5,8 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 5,2 | АСР | бюджет города Перми | 204,970 | 206,000 | 206,000 | 206,  000 | 206,000 |
| км | 3,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | АНЛ | бюджет города Перми | 100,600 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 |
| итого по ПНР | км | 41,714 | 27,3 | 26,3 | 25,1 | 25,1 | - | бюджет города Перми | 1 421,  05196 | 1 000,  000 | 1 000,  000 | 1 000,  000 | 1 000,  000 |
| 1.1.1.1.1.6 | протяженность паспортизированных и (или) инвентаризированных автомобильных дорог | км | 23,0 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 2 022,  95739 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.3. строку 1.1.1.1.1.8 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.8 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнена оценка технического состояния (диагностика) | тыс. кв. м | - | 551,1 | 551,1 | 551,1 | 551,1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 600,  000 | 600,  000 | 600,  000 | 600,  000 |

2.4. после строки 1.1.1.1.1.9 дополнить строкой 1.1.1.1.1.10 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.10 | Ремонт автомобильной дороги по шоссе Космонавтов | кв. м | 50 000,0 | 39 476,0 | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 147 000,  000 | 100 000,  000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.5. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 995 947,  49291 | 1 889 926,  200 | 1 784 926,  200 | 1 789 926,  200 | 1 789 926,  200 |
| бюджет города Перми | 1 995 899,  7529 | 1 889 926,  200 | 1 784 926,  200 | 1 789 926,  200 | 1 789 926,  200 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 47,74001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.6. строки 1.1.1.1.2.1, 1.1.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.1 | протяженность ливневой канализации, находящейся на балансе | км | 200,1 | 200,1 | 200,1 | 200,1 | 200,1 | ДДБ | бюджет города Перми | 60 900,  100 | 60 487,  300 | 60 487,  300 | 60 487,  300 | 60 487,  300 |
| 1.1.1.1.2.2 | протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнены прочистка и обследование | п. м | 10396,06 | 9996,21 | 9611,74 | 9242,06 | 8886,59 | ДДБ | бюджет города Перми |

2.7. строку 1.1.1.1.2.4 признать утратившей силу;

2.8. строки 1.1.1.1.3.1, 1.1.1.1.3.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.1 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 2 097,62 | 5 312,1 | 7 562,5 | 7 562,5 | 6 991,9 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 3 403,  69126 | 6 824,  600 | 10 104,  300 | 10 104,  300 | 10 104,  300 |
| кв. м | 3 200,0 | 2 797,3 | 2 689,7 | 2 689,7 | 2 486,8 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 2 561,  10486 | 3 593,  700 | 3 593,  700 | 3 593,  700 | 3 593,  700 |
| кв. м | 1 175,0 | 6 410,9 | 3 824,5 | 3 824,5 | 3 535,9 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 2 400,  63196 | 8 236,  200 | 5 109,  900 | 5 109,  900 | 5 109,  900 |
| кв. м | 3 384,6 | 3 729,7 | 3 586,2 | 3 586,2 | 3 315,7 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 3 980,  0316 | 4 791,  600 | 4 791,  600 | 4 791,  600 | 4 791,  600 |
| кв. м | 1 865,0 | 8 312,9 | 6 887,4 | 6 887,4 | 6 367,8 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 2 712,  50400 | 10 679,  700 | 9 202,  300 | 9 202,  300 | 9 202,  300 |
| кв. м | 1 031,2 | 7 420,1 | 8 125,7 | 8 125,7 | 7 512,7 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 1 496,  28260 | 9 532,  800 | 10 856,  800 | 10 856,  800 | 10 856,  800 |
| кв. м | 2 238,0 | 4 195,9 | 4 034,5 | 4 034,5 | 3 730,1 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 3 565,  23765 | 5 390,  500 | 5 390,  500 | 5 390,  500 | 5 390,  500 |
| кв. м | 340,0 | 699,3 | 672,4 | 672,4 | 621,7 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 610,912 | 898,  400 | 898,  400 | 898,  400 | 898,  400 |
| итого по ПНР | кв. м | 15 331,42 | 38 878,2 | 37 382,9 | 37 382,9 | 34 562,6 | - | бюджет города Перми | 20 730,  39593 | 49 947,  500 | 49 947,  500 | 49 947,  500 | 49 947,  500 |
| 1.1.1.1.3.2 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 741,93 | 990,7 | 952,6 | 916,0 | 880,8 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 190,  63374 | 332,  700 | 332,  700 | 332,  700 | 332,  700 |
| кв. м | 347,0 | 1 585,4 | 1 524,4 | 1 465,8 | 1 409,4 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 1 967,  53814 | 532,  400 | 532,  400 | 532,  400 | 532,  400 |
| кв. м | 721,0 | 1 386,8 | 1 333,4 | 1 282,2 | 1 232,8 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 237,  99204 | 465,  700 | 465,  700 | 465,  700 | 465,  700 |
| кв. м | 24,5 | 1 089,9 | 1 048,0 | 1 007,7 | 968,9 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 13,5144 | 366,  000 | 366,  000 | 366,  000 | 366,  000 |
| кв. м | 800,0 | 1 486,5 | 1 429,4 | 1 374,4 | 1 321,5 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 499,  200 | 499,  200 | 499,  200 | 499,  200 | 499,  200 |
| кв. м | 805,0 | 1 288,2 | 1 238,7 | 1 191,0 | 1 145,2 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 186,  58106 | 432,  600 | 432,  600 | 432,  600 | 432,  600 |
| кв. м | - | 1 684,6 | 1 619,8 | 1 557,5 | 1 497,6 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 0,000 | 565,  700 | 565,  700 | 565,  700 | 565,  700 |
| кв. м | 267,7 | 396,6 | 381,4 | 366,7 | 352,6 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 90,576 | 133,  200 | 133,  200 | 133,  200 | 133,  200 |
| итого по ПНР | кв. м | 3 707,13 | 9 908,7 | 9 527,7 | 9 161,3 | 8 808,8 | - | бюджет города Перми | 3 186,  03538 | 3 327,  500 | 3 327,  500 | 3 327,  500 | 3 327,  500 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 23 916,  43131 | 53 275,  000 | 53 275,  000 | 53 275,  000 | 53 275,  000 |

2.9. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 090 606,  98122 | 2 012 935,  300 | 1 907 935,  300 | 1 912 935,  300 | 1 912 935,  300 |
| бюджет города Перми | 2 090 559,  24121 | 2 012 935,  300 | 1 907 935,  300 | 1 912 935,  300 | 1 912 935,  300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 47,74001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.10. строку 1.1.1.3.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 92 420,0 | 54 770,0 | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет Пермского края | 169 094,  5848 | 119 667,  10916 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 7,7 | 2,5 | - | - | - |

2.11. строки 1.1.1.3.1.3-1.1.1.3.1.8 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.3 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 34 581,5 | 41 963,0 | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет Пермского края | 48 376,  13024 | 102 899,  3152 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 2,72 | 5,9 | - | - | - |
| 1.1.1.3.1.4 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 6 024,13 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет Пермского края | 14 188,  62952 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,625 | - | - | - | - |
| 1.1.1.3.1.5 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 12000,0 | 30500,0 | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет Пермского края | 26 600,  87784 | 95 140,  000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,12 | 3,29 | - | - | - |
| 1.1.1.3.1.6 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 31 676,4 | 19100,0 | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет Пермского края | 96 536,  33785 | 31 735,  8705 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 3,591 | 1,67 | - | - | - |
| 1.1.1.3.1.7 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 56369,0 | 112951,0 | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет Пермского края | 208 253,  08064 | 204 574,  90836 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 4,13 | 11,59 | - | - | - |
| 1.1.1.3.1.8 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 1740,0 | 9000,0 | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет Пермского края | 2 574,  41996 | 19 806,  7352 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,32 | 1,39 | - | - | - |

2.12. строку «итого по ПНР 1.1.1.3.1» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| итого по ПНР 1.1.1.3.1 | кв. м | 244 608,  03 | 331 033,  0 | 226 892,  0 | - | - | - | бюджет Пермского края | 604 918,  90596 | 731 753,  050 | 581 831,  02973 | 0,000 | 0,000 |

2.13. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 800 424,  87918 | 2 822 939,  450 | 2 538 017,  42973 | 1 961 186,  400 | 1 961 186,  400 |
| бюджет города Перми | 2 195 458,  23321 | 2 091 186,  400 | 1 956 186,  400 | 1 961 186,  400 | 1 961 186,  400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 47,74001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 604 918,  90596 | 731 753,  050 | 581 831, 02973 | 0,000 | 0,000 |

2.14. строки 1.1.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить   
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 7 743,2 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 3 331,  80847 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 14 580,  37346 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 11 579,11 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 6 320,  000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 73 308,  78326 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 5 500,0 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 2 876,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 11 504,  000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 15 145,0 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 12 304,  54823 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 49 218,  1929 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 11 073,0 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 11 647,  7088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 46 590,  8352 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 6 700,0 | - | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 2 395,  9345 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 15 484,  080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| итого по ПНР | кв. м | 57 740,31 | - | - | - | - | - | итого | 249 562,  26482 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 38 876,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 210 686, 26482 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| площадь проезжей части автомобильной дороги по ул. Ленина,  в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 31 833,3 | 30 000,  0 | 354,0 | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 76 407,  430 | 0,000 | 5 000,  000 | 0,000 | 0,000 |
| км | 3,28 | 3,28 | 3,28 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 063,  1372 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 255 825,  970 | 136 916,  200 | 165 200,  000 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 11 760,0 | 13 845,  18 | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 55 738,  700 | 37 116,  000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 203 141,  7487 | 25 626,  2513 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 1 058 739,  25072 | 199 658,  4513 | 170 200,  000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 171 022,  130 | 37 116,  000 | 5 000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 063,  1372 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 669 653,  98352 | 162 542,  4513 | 165 200, 000 | 0,000 | 0,000 |

2.15. строку 1.1.3.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.2 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен ремонт | км | 10,8 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | ДДБ | бюджет города Перми | 21 040,436 | 17 759,  600 | 17 759,  600 | 17 759,  600 | 17 759,  600 |

2.16. строку «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 213 502,  570 | 174 734,  800 | 168 330,  000 | 218 330,  000 | 218 330,  000 |

2.17. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 943 934,  470 | 288 894,  600 | 183 088, 900 | 233 666,  900 | 232 688,  600 |
| бюджет города Перми | 779 177,  070 | 288 894,  600 | 183 088, 900 | 233 666,  900 | 232 688,  600 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 164 757,  400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 943 934,  470 | 288 894,  600 | 183 088,  900 | 233 666,  900 | 232 688,  600 |
| бюджет города Перми | 779 177,  070 | 288 894,  600 | 183 088, 900 | 233 666,  900 | 232 688,  600 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 164 757,  400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.18. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей   
редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 5 840 082,  12494 | 3 555 596,  89202 | 2 891 306,  32973 | 2 194 853,  300 | 2 193 875,  000 |
| бюджет города Перми | 3 148 180,  90949 | 2 661 301,  39072 | 2 144 275,  300 | 2 194 853,  300 | 2 193 875,  000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 110,  87721 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 2 112 911,  68948 | 894 295,  5013 | 747 031,  02973 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 360 878,  64876 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Обеспечение деятельности заказчиков работ» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» строки 1.2.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе   
по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.1 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 473 906,  5543 | 443 753, 8004 | 443 753, 8005 | 445 699, 600 | 445 699, 600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6,01543 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 47 152,627 | 45 459,  000 | 45 459, 000 | 46 981, 100 | 46 981, 100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 199,48701 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 11 014,500 | 9 904, 300 | 9 904, 300 | 10 198, 400 | 10 198, 400 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 11 096,600 | 10 315, 000 | 10 315, 000 | 10 829, 700 | 10 829, 700 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 11 094,200 | 10 161, 900 | 10 161, 900 | 10 584, 400 | 10 584, 400 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 10 237,900 | 9 675, 300 | 9 675, 300 | 10 019, 800 | 10 019, 800 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 13 968,600 | 13 146, 800 | 13 146, 800 | 13 665, 600 | 13 665, 600 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 10 739,800 | 9 992, 700 | 9 992, 700 | 10 324, 300 | 10 324, 300 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 11 928,200 | 11 240, 300 | 11 240, 300 | 11 698, 200 | 11 698, 200 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 6 223,100 | 5 980, 600 | 5 980, 600 | 6 174, 600 | 6 174, 600 |
| итого по ПНР | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | итого | 607 567,  58374 | 185 523, 300 | 185 523, 300 | 576 175, 700 | 576 175, 700 |
| бюджет города Перми | 607 362,  08130 | 185 523, 300 | 185 523, 300 | 576 175, 700 | 576 175, 700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,50244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 607 567,  58374 | 185 523, 300 | 185 523, 300 | 576 175, 700 | 576 175, 700 |
| бюджет города Перми | 607 362,  0813 | 185 523, 300 | 185 523, 300 | 576 175, 700 | 576 175, 700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,50244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 607 567,  58374 | 185 523, 300 | 185 523, 300 | 576 175, 700 | 576 175, 700 |
| бюджет города Перми | 607 362,  08130 | 185 523, 300 | 185 523, 300 | 576 175, 700 | 576 175, 700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,50244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 607 567,  58374 | 185 523, 300 | 185 523, 300 | 576 175, 700 | 576 175, 700 |
| бюджет города Перми | 607 362,  0813 | 185 523, 300 | 185 523, 300 | 576 175, 700 | 576 175, 700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,50244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | всего | 607 567,  58374 | 185 523, 300 | 185 523, 300 | 576 175, 700 | 576 175, 700 |
| бюджет города Перми | 607 362,  0813 | 185 523, 300 | 185 523, 300 | 576 175, 700 | 576 175, 700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,50244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности   
в городе Перми»:

4.1. строки 1.3.1.1.1.1-1.3.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.1 | количество дорожных знаков на содержании | тыс. ед. | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 2 734,890 | 3 278,  800 | 3 278,  800 | 3 278,  800 | 3 278,  800 |
| тыс. ед. | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 2 003,  6915 | 3 139,  300 | 3 139,  300 | 3 139,  300 | 3 139,  300 |
| тыс. ед. | 4,080 | 4,080 | 4,080 | 4,080 | 4,080 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 1 859,  851 | 2 587,  500 | 2 587,  500 | 2 587,  500 | 2 587,  500 |
| тыс. ед. | 8,410 | 9,117 | 9,117 | 9,097 | 9,097 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 4 159,  45226 | 5782,  100 | 5782,  100 | 5 769,  400 | 5 769,  400 |
| тыс. ед. | 7,460 | 7,460 | 7,460 | 7,460 | 7,460 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 3 999,  0142 | 4 731,  100 | 4 731,  100 | 4 731,  100 | 4 731,  100 |
| тыс. ед. | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 2 625,  67034 | 2 657,  300 | 2 657,  300 | 2 657,  300 | 2 657,  300 |
| тыс. ед. | 9,260 | 9,260 | 9,260 | 9,220 | 9,220 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 5 923,  700 | 5 873,  300 | 5 873,  300 | 5 847,  300 | 5 847,  300 |
| тыс. ед. | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 305,  700 | 305,  700 | 305,  700 | 305,  700 | 305,  700 |
| итого по ПНР | тыс. ед. | 44, 002 | 44,709 | 44,709 | 44,649 | 44,649 | - | бюджет города Перми | 23 611,  9693 | 28 355,  100 | 28 355,  100 | 28 316,  400 | 28 316,  400 |
| 1.3.1.1.1.2 | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков | ед. | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 641,  200 | 641,  200 | 641,  200 | 641,  200 | 641,  200 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 671,  268 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 584,500 | 584,500 | 584,500 | 584,  500 | 584,  500 |
| ед. | 490 | 190 | 190 | 190 | 190 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 2 052,  630 | 511,800 | 511,800 | 511,  800 | 511,  800 |
| ед. | 674 | 394 | 394 | 394 | 394 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 1 812,  92466 | 1061,  200 | 1061,  200 | 1061,  200 | 1061,  200 |
| ед. | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 1 000,  000 | 867,400 | 867,400 | 867,  400 | 867,  400 |
| ед. | 1235 | 170 | 170 | 170 | 170 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 3326, 500 | 458,000 | 458,000 | 458,  000 | 458,  000 |
| ед. | 346 | 400 | 400 | 400 | 400 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 1 712,  400 | 1077,  500 | 1077,  500 | 1077,  500 | 1077,  500 |
| ед. | 58 | 20 | 20 | 20 | 20 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 487,  00853 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 |
| итого по ПНР | ед. | 3580 | 1951 | 1951 | 1951 | 1951 | - | итого | 12 288,43119 | 5255,  600 | 5255,  600 | 5255,  600 | 5255,  600 |
| бюджет города Перми | 11 617,16319 | 5255,  600 | 5255,  600 | 5255,  600 | 5255,  600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 671, 268 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.3 | площадь нанесенной дорожной разметки | тыс. кв. м | 15,  59967 | 15,9289 | 15,9289 | 15,9289 | 15,9289 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 11 534,  400 | 11 150,  300 | 11 150,  300 | 11 150,  300 | 11 150,  300 |
| тыс. кв. м | 21,  1829 | 20,42023 | 20,42023 | 20, 42023 | 20, 42023 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 15 428,  5784 | 17 433,  900 | 17 433,  900 | 17 433,  900 | 17 433,  900 |
| тыс. кв. м | 11,  7611 | 11,79518 | 11,79518 | 11, 79518 | 11, 79518 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 5 676,  390 | 6 328,  000 | 6 328,  000 | 6 328,  000 | 6 328,  000 |
| тыс. кв. м | 22,  65139 | 22, 03134 | 22, 03134 | 21, 98024 | 21, 98024 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 19 153,  63072 | 20 633,  000 | 20 633,  000 | 20 619,  700 | 20 619,  700 |
| тыс. кв. м | 22,34437 | 21,08518 | 21,08518 | 21, 08518 | 21, 08518 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 9 957,  7068 | 11 377,  200 | 11 377,  200 | 11 377,  200 | 11 377,  200 |
| тыс. кв. м | 13,  47342 | 11,14244 | 11,14244 | 11, 14244 | 11, 14244 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 5 087,  200 | 2 900,  200 | 2 900,  200 | 2 900,  200 | 2 900,  200 |
| тыс. кв. м | 27,  81101 | 26, 13699 | 26, 13699 | 26, 05049 | 26, 05049 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 15 054,  449 | 16 144,  600 | 16 144,  600 | 16 122,  100 | 16 122,  100 |
| тыс. кв. м | 7, 14303 | 1,20087 | 1,20087 | 1,20087 | 1,20087 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 1 116,  93783 | 312,  600 | 312,  600 | 312,  600 | 312,  600 |
| итого по ПНР | тыс. кв. м | 141,  96689 | 129,  74113 | 129,  74113 | 129, 60353 | 129, 60353 | - | бюджет города Перми | 83 009,  29275 | 86 279,  800 | 86 279,  800 | 86 244,  000 | 86 244,  000 |
| 1.3.1.1.1.4 | протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей | м | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
| м | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 0,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
| м | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
| м | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
| м | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
| м | 22,5 | 18 | 18 | 18 | 18 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 200,  800 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
| м | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 0,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
| м | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 0,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
| итого по ПНР | м | 94,5 | 144 | 144 | 144 | 144 | - | бюджет города Перми | 488,  800 | 576,000 | 576,000 | 576,000 | 576,000 |
| 1.3.1.1.1.5 | количество (протяженность) установленных (демонтируемых) направляющих устройств | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 238, 300 | 128,800 | 128,800 | 128,800 | 128,800 |
| м | - | - | - | - | - |
| ед. | - | 4 | 4 | 4 | 4 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 0,000 | 128,800 | 128,800 | 128,800 | 128,800 |
| м | - | - | - | - | - |
| ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 64,400 | 173,900 | 64,400 | 64,400 | 64,400 |
| м | - | 18 | - | - | - |
| ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 128, 800 | 238,300 | 128,800 | 128,800 | 128,800 |
| м | - | 18 | - | - | - |
| ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 64,400 | 64,400 | 173,900 | 173,900 | 173,900 |
| м | - | - | 18 | 18 | 18 |
| ед. | - | 4 | 4 | 4 | 4 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 0,000 | 128,800 | 238,300 | 238,300 | 238,300 |
| м | - | - | 18 | 18 | 18 |
| ед. | - | 4 | 4 | 4 | 4 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 0,000 | 128,800 | 128,800 | 128,800 | 128,800 |
| итого по ПНР | ед. | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | бюджет города Перми | 495,  900 | 991,800 | 991,800 | 991,800 | 991,800 |
| м | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 1.3.1.1.1.6 | протяженность (количество) установленных (демонтируемых) дорожных ограждений | м | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 |
| ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| м | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 601,  4841 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 |
| ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| м | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 53,900 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 |
| ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| м | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 0,000 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 |
| ед. | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| м | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 |
| ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| м | 180 | 260 | 260 | 260 | 260 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 1 031,  700 | 1 031,  700 | 1 031,  700 | 1 031,  700 | 1 031, 700 |
| ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| м | - | 120 | 120 | 120 | 120 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 0,000 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 |
| ед. | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
| количество оплаченных работ по протяженности (количество) установленных (демонтируемых) дорожных ограждений (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 754,  7632 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| итого по ПНР | м | 540 | 980 | 980 | 980 | 980 | - | итого | 3 454,  0473 | 4 068,  300 | 4 068,  300 | 4 068,  300 | 4 068,  300 |
| ед. | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 | бюджет города Перми | 2 699,  2841 | 4 068,  300 | 4 068,  300 | 4 068,  300 | 4 068,  300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 754,  7632 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.2. строки 1.3.1.1.1.9, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.9 | количество модернизированных пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 3 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 408,872 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | 10 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 591,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| количество модернизированных пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 317,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 128 408,  15054 | 129 931,  900 | 129 931,  900 | 129 857,  400 | 129 857,  400 |
| бюджет города Перми | 126 664,  76934 | 129 931,  900 | 129 931,  900 | 129 857,  400 | 129 857,  400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 743,  3812 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 128 408,  15054 | 129  931,900 | 129  931,900 | 129 857,  400 | 129 857,  400 |
| бюджет города Перми | 126 664,  76934 | 129 931,  900 | 129 931,  900 | 129 857,  400 | 129 857,  400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 743,  3812 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.3. строку 1.3.1.2.2.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.2.2.3 | количество перекрестков, расположенных на улице Ленина города Перми, на которых произведена модернизация комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | 9 | - | - | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 20 335,  000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| количество перекрестков, расположенных на улице Ленина города Перми, на которых произведена модернизация комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением (невыполнение показателя за отчетный год) | 7 | - | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9 059,  46437 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.4. строку 1.3.1.2.2.5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.2.2.5 | количество обустроенных кабельных канализаций для прокладки кабелей питания и связи светофорных объектов в рамках выполнения работ по ремонту ул. Куйбышева от ул. Петропавловская до ул. Ленина | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 8 921,  280 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.5. после строки 1.3.1.2.2.5 дополнить строкой 1.3.1.2.2.6 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.2.2.6 | количество модернизированных светофорных объектов в рамках выполнения работ по ремонту шоссе Космонавтов | ед. | 6 | - | - | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 18 848,  53009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.6. строку «Итого по мероприятию 1.3.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 108 253,  53379 | 52 122,  900 | 52 122,  900 | 52 122,  900 | 52 122,  900 |
| бюджет города Перми | 99 152,  94409 | 52 122,  900 | 52 122,  900 | 52 122,  900 | 52 122,  900 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9 100,5897 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.7. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить   
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 111 576,  53479 | 55 619,900 | 55 619,900 | 55 619,900 | 55 619,900 |
| бюджет города Перми | 102 475,  94509 | 55 619,900 | 55 619,900 | 55 619,900 | 55 619,900 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9 100,5897 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.8. строку 1.3.1.3.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.3.1.2 | количество функционирующих стационарных, мобильных фото-, видео-фиксаторов, контролирующих нарушения правил парковки | ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 22 027,  8995 | 7 539,  69992 | 7 542,  300 | 5 855,  000 | 5 855,  000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 243,  72447 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.9. строки «Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 54 072,  16036 | 29 440,  89992 | 29 506,  800 | 24 334,  000 | 24 334,  000 |
| бюджет города Перми | 52 272,367 | 29 440,  89992 | 29 506,  800 | 24 334,  000 | 24 334,  000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 799,  79336 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 54 072,  16036 | 29 440,  89992 | 29 506,  800 | 24 334,  000 | 24 334,  000 |
| бюджет города Перми | 52 272,367 | 29 440,  89992 | 29 506,  800 | 24 334,  000 | 24 334,  000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 799,  79336 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 294 056,  84569 | 214 992,  69992 | 215 058,  600 | 209 811,  300 | 209 811,  300 |
| бюджет города Перми | 281 413,  08143 | 214 992,  69992 | 215 058,  600 | 209 811,  300 | 209 811,  300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12 643,  76426 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 294 056,  84569 | 214 992,  69992 | 215 058,  600 | 209 811,  300 | 209 811,  300 |
| бюджет города Перми | 281 413,  08143 | 214 992,  69992 | 215 058,  600 | 209 811,  300 | 209 811,  300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12 643,  76426 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

5.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог путем организации дорожной деятельности | | | | | | |
| Доля дорожной сети городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии | % | 83,9 | 84,9 | 86,0 | 85,6 | 85,5 |
| Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | случаев | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 3,9 |

5.2. строки 1.1.1, 1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | | | | | | |
| доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей площади города | % | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | % | 6,0 | 6,7 | 7,3 | 7,9 | 8,4 |
| доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации,  от общей протяженности автомобильных дорог (нарастающим итогом) | % | 40,5 | - | - | - | - |
| доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | 20,5 | 21,7 | 21,6 | 21,6 | 21,4 |
| доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности | % | 50,5 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| 1.1.2 | доля площади проезжей части автомобильных дорог всех категорий, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 7,4 | 7,5 | 5,7 | 3,7 | 3,7 |

6. В приложении 1:

6.1. строку 1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.2 | Ремонт автомобильных дорог в Дзержинском районе | МКУ «БДР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 66 471,  56 | бюджет города Перми | 46 789,172 |

6.2. строку 1.1.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.6 | Ремонт автомобильных дорог в Индустриальном районе | МКУ «БИР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 78 304,  30 | бюджет города Перми | 41 153,  943 |

6.3. строки 1.1.1.1.1.9-1.1.1.1.1.14 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.9 | | Содержание автомобильных дорог в Кировском районе | | МКУ «БКР» | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 2739631,3 | бюджет города Перми | 136 109,  587 |
| 1.1.1.1.1.10 | | Ремонт автомобильных дорог в Кировском районе | | МКУ «БКР» | | 15.04.2022 | | 15.10.2022 | | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 87 148,68 | бюджет города Перми | 44 142,000 |
| 1.1.1.1.1.11 | Санитарная обрезка деревьев вдоль улично-дорожной сети в Кировском районе | | МКУ «БКР» | | 01.02.2022 | | 25.12.2022 | | количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка | | ед. | 255 | бюджет города Перми | 544,413 |
| 1.1.1.1.1.12 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Кировском районе | | 10.02.2022 | | 25.12.2022 | | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | | ед. | 96 | бюджет города Перми | 246,352 |
| 1.1.1.1.1.13 | Содержание автомобильных дорог в Ленинском районе | | МКУ «БЛР» | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | | кв. м | 1 551 084,  9 | бюджет города Перми | 301 861,  01328 |
| 1.1.1.1.1.14 | Ремонт автомобильных дорог в Ленинском районе | | 15.04.2022 | | 15.10.2022 | | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | | кв. м | 31 511,  216 | бюджет города Перми | 25 934,  92776 |

6.4. строки 1.1.1.1.1.17, 1.1.1.1.1.18 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.17 | Содержание автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | МКУ «БМР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 3 306 354,2 | бюджет города Перми | 211 666,  23666 |
| 1.1.1.1.1.18 | Ремонт автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | МКУ «БМР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 129 888,0 | бюджет города Перми | 86 873,  25628 |

6.5. строки 1.1.1.1.1.21-1.1.1.1.1.26 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.21 | Содержание автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе | МКУ «БОР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 3237289,2 | бюджет города Перми | 149 502,4525 |
| 1.1.1.1.1.22 | Ремонт автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 94 730,77 | бюджет города Перми | 50 095,87819 |
| 1.1.1.1.1.23 | Санитарная обрезка деревьев вдоль улично-дорожной сети в Орджоникидзевском районе | 01.02.2022 | 25.12.2022 | количество кронированных деревьев | ед. | 233 | бюджет города Перми | 567,43702 |
| 1.1.1.1.1.24 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Орджоникидзевском районе | 10.02.2022 | 25.12.2022 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 88 | бюджет города Перми | 256,74598 |
| 1.1.1.1.1.25 | Содержание автомобильных дорог в Свердловском районе | МКУ «БСР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 3611848,1 | бюджет города Перми | 300 299,63949 |
| 1.1.1.1.1.26 | Ремонт автомобильных дорог в Свердловском районе | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 92 028,28 | бюджет города Перми | 62 615,56267 |

6.6. строку 1.1.1.1.1.36 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.36 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Ленинском районе | «АЛР» | 10.01.2022 | 25.12.2022 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), что подтверждено выпиской из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 11,514 | бюджет города Перми | 489,68996 |

6.7. строки 1.1.1.1.1.40, 1.1.1.1.1.41 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.40 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в поселке Новые Ляды | «АНЛ» | 10.01.2022 | 25.12.2022 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), что подтверждено выпиской из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 3,9 | бюджет города Перми | 100,  600 |
| 1.1.1.1.1.41 | Паспортизация автомобильных дорог | МКУ «Пермблагоустройство» | 10.01.2022 | 25.12.2022 | протяженность паспортизированных и (или) инвентаризированных автомобильных дорог | км | 23,0 | бюджет города Перми | 2 022,  95739 |

6.8. строку 1.1.1.1.1.43 признать утратившей силу;

6.9. после строки 1.1.1.1.1.44 дополнить строкой 1.1.1.1.1.45 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.45 | Ремонт автомобильной дороги по шоссе Космонавтов | МКУ «БИР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт автомобильной дороги по шоссе Космонавтов | кв. м | 50 000,0 | бюджет города Перми | 147 000,  000 |

6.10. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 995 947,49291 |
| бюджет города Перми | 1 995 899,7529 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 47,74001 |

6.11. строки 1.1.1.1.2.1, 1.1.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.1 | Субсидии на содержание ливневой канализации | ДДБ | 01.04.2022 | 01.11.2022 | протяженность ливневой канализации, находящейся на балансе | км | 200,1 | бюджет города Перми | 60 900,  100 |
| 1.1.1.1.2.2 | Субсидии на прочистку и обследование ливневой канализации | 01.04.2022 | 01.11.2022 | протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнена прочистка и обследование | п. м | 10 396,  06 |

6.12. строку 1.1.1.1.2.4 признать утратившей силу;

6.13. строки 1.1.1.1.3.1.1-1.1.1.1.3.1.7 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.1.1 | ул. Мильчакова, 6 до ул. Овчинникова | МКУ «БДР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 273,0 | бюджет города Перми | 335,61136 |
| 1.1.1.1.3.1.2 | ул. Екатерининская вдоль дома № 165 | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 557,0 | бюджет города Перми | 842,78451 |
| 1.1.1.1.3.1.3 | ул. Якуба Коласа от дома № 10 до ул. Толмачева | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 145,62 | бюджет города Перми | 252,37621 |
| 1.1.1.1.3.1.4 | ул. Рабочей до станции 1 436 км | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 116,0 | бюджет города Перми | 214,47505 |
| 1.1.1.1.3.1.5 | ул. Толмачева от ул. Монастырской до ул. Окулова | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 465,0 | бюджет города Перми | 585,5172 |
| 1.1.1.1.3.1.6 | ул. Докучаева от контейнерной площадки до ул. Костычева, 42а | МКУ «БДР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 120,0 | бюджет города Перми | 274,47879 |
| 1.1.1.1.3.1.7 | ул. Гатчинская от ул. Гатчинской, 20 до ул. Подлесной | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 421,0 | бюджет города Перми | 898,44814 |

6.14. строки 1.1.1.1.3.2.1-1.1.1.1.3.2.11 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.2.1 | ул. Мира от ул. Танкистов  до ул. Карпинского | МКУ «БИР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1 776,0 | бюджет города Перми | 983,09929 |
| 1.1.1.1.3.2.2 | ул. Мира от ул. Мира, 70  до ул. Мира,76 | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 435,0 | 275,54602 |
| 1.1.1.1.3.2.3 | ул. Космонавта Леонова  от ул. Мира до шоссе Космонавтов | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 146,0 | 150,27039 |
| 1.1.1.1.3.2.4 | ул. Космонавта Беляева  от ул. Космонавта Беляева, 44 до ул. Космонавта Беляева, 48 | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 95,0 | 155,09236 |
| 1.1.1.1.3.2.5 | ул. Нефтяников от ул. Нефтяников, 54 до ул. 2-я Гамовская | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 238,0 | 172,64092 |
| 1.1.1.1.3.2.6 | ул. Подводников от ул. Молодогвардейской до ул. Веры Засулич | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 90,0 | 163,07449 |
| 1.1.1.1.3.2.7 | ул. Подводников от ул. Карпинского до ул. Кавалерийской | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 122,0 | 177,56779 |
| 1.1.1.1.3.2.8 | ул. Рязанская от ул. Карпинского до ул. Шахтерская | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 159,0 | 272,07043 |
| 1.1.1.1.3.2.9 | ул. Семченко от ул. Советской Армии до ул. Кавалерийской | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 92,0 | 130,89844 |
| 1.1.1.1.3.2.10 | ул. Танкистов от ул. Стахановской до ул. Пашийской | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 29,0 | 51,32959 |
| 1.1.1.1.3.2.11 | ул. Архитектора Свиязева  от ул. Композитора Глинки до шоссе Космонавтов | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 18,0 | 29,51514 |

6.15. строки 1.1.1.1.3.3.1-1.1.1.1.3.3.6 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.3.1 | ул. Светлогорская от ул. Светлогорской до ул. Светлогорской, 3б | МКУ «БКР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 320,0 | бюджет города Перми | 636,9051 |
| 1.1.1.1.3.3.2 | ул. Магистральная от ул. Гальперина, 11 до остановки общественного транспорта «Южная» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 285,0 | бюджет города Перми | 514,67286 |
| 1.1.1.1.3.3.3 | ул. Торговая от ул. Автозаводской до ул. Чистопольской | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 246,0 | бюджет города Перми | 561,6712 |
| 1.1.1.1.3.3.4 | ул. Липатова от ул. Липатова, 20 до ул. Липатова, 18 | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 80,0 | бюджет города Перми | 135,01254 |
| 1.1.1.1.3.3.5 | ул. Автозаводская от ул. Автозаводской, 14 до ул. Худанина | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 118,0 | бюджет города Перми | 273,98436 |
| 1.1.1.1.3.3.6 | ул. Калинина от ул. Кировоградской до ул. Туапсинской | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 126,0 | бюджет города Перми | 278,3859 |

6.16. строку 1.1.1.1.3.4.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.4.3 | ул. Пушкина от ул. Попова до ул. Крылова | МКУ «БЛР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 2880,7 | бюджет города Перми | 3 228,606 |

6.17. строки 1.1.1.1.3.5.1-1.1.1.1.3.5.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.5.1 | ул. Дружбы от площади Дружбы до ул. Тургенева | МКУ «БМР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1350,0 | бюджет города Перми | 1 850,74562 |
| 1.1.1.1.3.5.2 | ул. Ким от ул. Хрустальной до ул. Индустриализации | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 250,0 | бюджет города Перми | 428,06275 |
| 1.1.1.1.3.5.3 | тротуар по ул. Целинной, 43 | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 265,0 | 433,69563 |

6.18. строки 1.1.1.1.3.6.1, 1.1.1.1.3.6.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.6.1 | ул. Янаульская от ул. Янаульской, 8 до ул. Янаульской, 10а | МКУ «БОР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 491,8 | бюджет города Перми | 657,82795 |
| 1.1.1.1.3.6.2 | ул. Маршала Толбухина от ул. Писарева до ул. Медведева | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 539,4 | бюджет города Перми | 838,45465 |

6.19. строки 1.1.1.1.3.7.1-1.1.1.1.3.7.5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.7.1 | ул. Белинского от ул. 25 Октября до ул. Сергея Суханова | МКУ «БСР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 494,0 | бюджет города Перми | 631,87094 |
| 1.1.1.1.3.7.2 | ул. Лодыгина вдоль МАОУ «СОШ № 60» по ул. Лодыгина, 14 | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 408,5 | бюджет города Перми | 479,28825 |
| 1.1.1.1.3.7.3 | ул. Лодыгина вдоль дома № 41 по ул. Лодыгина | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 302,0 | бюджет города Перми | 413,82935 |
| 1.1.1.1.3.7.4 | ул. Днестровская от ул. Братской до ул. Казахской, 71 | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 457,5 | бюджет города Перми | 1 164,85345 |
| 1.1.1.1.3.7.5 | ул. Елькина вдоль домов № 2 и № 4 по ул. Елькина | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 576,0 | бюджет города Перми | 875,39566 |

6.20. строки 1.1.1.1.3.8.1-1.1.1.1.3.8.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.8.1 | ул. Крылова от ул. Нагорная до ул. Крылова, 63 | МКУ «БНЛ» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 100,0 | бюджет города Перми | 123,896 |
| 1.1.1.1.3.8.2 | ул. 40-летия Победы от автодороги по ул. 40-летия Победы до ул. 40-летия Победы, 20 | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 90,0 | бюджет города Перми | 183,600 |
| 1.1.1.1.3.8.3 | ул. Мира от ул. Мира, 13 до ул. Мира, 17а | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 150,0 | бюджет города Перми | 303,416 |

6.21. строки 1.1.1.1.3.10.1-1.1.1.1.3.10.8 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.10.1 | ул. Мира от ул. Мира, 70 до ул. Мира, 76 | МКУ «БИР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 30,0 | бюджет города Перми | 9,66237 |
| 1.1.1.1.3.10.2 | ул. Космонавта Леонова от ул. Мира до шоссе Космонавтов | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 64,0 | бюджет города Перми | 20,61333 |
| 1.1.1.1.3.10.3 | ул. Космонавта Беляева от ул. Космонавта Беляева, 44 до ул. Космонавта Беляева, 48 | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 40,0 | бюджет города Перми | 12,88425 |
| 1.1.1.1.3.10.4 | ул. Подводников от ул. Карпинского до ул. Кавалерийской | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 45,0 | бюджет города Перми | 14,49724 |
| 1.1.1.1.3.10.5 | ул. Рязанская от ул. Карпинского до ул. Шахтерской | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 103,0 | бюджет города Перми | 33,17973 |
| 1.1.1.1.3.10.6 | ул. Семченко от ул. Советской Армии до ул. Кавалерийской | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 20,0 | бюджет города Перми | 6,44295 |
| 1.1.1.1.3.10.7 | ул. Танкистов от ул. Стахановской до ул. Пашийской | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 30,0 | бюджет города Перми | 9,66155 |
| 1.1.1.1.3.10.8 | ул. Архитектора Свиязева от ул. Композитора Глинки до шоссе Космонавтов | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 15,0 | бюджет города Перми | 4,83078 |

6.22. после строки 1.1.1.1.3.10.8 дополнить строкой 1.1.1.1.3.10.9 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.10.9 | Восстановление нарушенного благоустройства по итогам демонтажа нестационарных торговых объектов | МКУ «БИР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | количество восстановленных элементов благоустройства | ед. | 18 | бюджет города Перми | 1 855,76594 |

6.23. строки 1.1.1.1.3.11.1-1.1.1.1.3.11.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.11.1 | ул. Магистральная от ул. Гальперина, 11 до остановки общественного транспорта «Южная» | МКУ «БКР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 420,0 | бюджет города Перми | 138,63564 |
| 1.1.1.1.3.11.2 | ул. Липатова от ул. Липатова, 20 до ул. Липатова, 18 | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 161,0 | бюджет города Перми | 53,14296 |
| 1.1.1.1.3.11.3 | ул. Автозаводская от ул. Автозаводской, 14 до ул. Худанина | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 140,0 | бюджет города Перми | 46,21344 |

6.24. строки 1.1.1.1.3.14.1, 1.1.1.1.3.14.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.14.1 | ул. Маршала Толбухина от ул. Писарева до ул. Медведева | МКУ «БОР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 430,0 | бюджет города Перми | 99,61131 |
| 1.1.1.1.3.14.2 | ул. Янаульская от ул. Янаульской, 8 до ул. Янаульской, 10а | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 375,0 | бюджет города Перми | 86,96975 |

6.25. строки 1.1.1.1.3.15.1, 1.1.1.1.3.15.2 признать утратившими силу;

6.26. строки 1.1.1.1.3.16.1, 1.1.1.1.3.16.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.16.1 | ул. 40-летия Победы от автодороги по ул. 40-летия Победы до ул. 40-летия Победы, 20 | МКУ «БНЛ» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 120,0 | бюджет города Перми | 40,59600 |
| 1.1.1.1.3.16.2 | ул. Мира от ул. Мира, 13 до ул. Мира, 17а | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 147,7 | бюджет города Перми | 49,98000 |

6.27. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 23 916,43131 |

6.28. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 090 606,98122 |
| бюджет города Перми | 2 090 559,24121 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 47,74001 |

6.29. строку 1.1.1.3.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.1.3 | ул. Докучаева от развязки «Сосновый бор» до ул. Ветлужской | МКУ «БДР» | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 48 590,0 | бюджет Пермского края | 88 048,7868 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 4,2 |

6.30. строку 1.1.1.3.1.3.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.3.1 | ул. Адмирала Ушакова от ул. 5-й Каховской до ул. Сысольской | МКУ «БКР» | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 25 855,6 | бюджет Пермского края | 32 314,58624 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,42 |

6.31. строку 1.1.1.3.1.3.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.3.4 | ул. Богдана Хмельницкого от ул. Богдана Хмельницкого, 1 до ул. Химградской | МКУ «БКР» | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 8 725,9 | бюджет Пермского края | 16 061,544 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,3 |

6.32. строку 1.1.1.3.1.4.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.4.1 | ул. Клименко от ул. Ленина до ул. Пушкина | МКУ «БЛР» | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 6 024,13 | бюджет Пермского края | 14 188,62952 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,625 |

6.33. строку 1.1.1.3.1.5.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.5.2 | ул. Техническая от ул. Дружбы до ул. Тургенева | МКУ «БМР» | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 7500,0 | бюджет Пермского края | 17 226,14046 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,75 |

6.34. строку 1.1.1.3.1.6.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.6.2 | ул. Васнецова от ул. Гайвинской до ул. Репина | МКУ «БОР» | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 10 758,9 | бюджет Пермского края | 24552,000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,25 |

6.35. строки 1.1.1.3.1.6.4, 1.1.1.3.1.6.5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.6.4 | ул. Валежная от ул. Песочной до лога | МКУ «БОР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 3649 | бюджет Пермского края | 13 375,  43943 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,367 |
| 1.1.1.3.1.6.5 | ул. Газонная от ул. Академика Веденеева до ул. Косякова | МКУ «БОР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 1832 | бюджет Пермского края | 7 761,  78766 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,2 |

6.36. строку 1.1.1.3.1.7.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.7.1 | ул. Тимирязева от ул. Николая Островского до ул. 25-го Октября | МКУ «БСР» | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 5500,0 | бюджет Пермского края | 11 449,89331 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,45 |

6.37. строку 1.1.1.3.1.7.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.7.4 | ул. Куйбышева от ул. Чкалова до ул. Лодыгина | МКУ «БСР» | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 35774,0 | бюджет Пермского края | 143 525,  56379 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,88 |

6.38. строку 1.1.1.3.1.8.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.8.1 | ул. Нагорная от ул. Молодежной до ул. Трактовой | МКУ «БНЛ» | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 1740,0 | бюджет Пермского края | 2 574,  41996 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,32 |

6.39. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 800 424,87918 |
| бюджет города Перми | 2 195 458,23321 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 47,74001 |
| бюджет Пермского края | 604 918,90596 |

6.40. строки 1.1.2.1.1.2.1-1.1.2.1.1.2.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.2.1 | ул. Петропавловская от 25-го Октября до дома № 3 по ул. Петропавловской | МКУ «БЛР» | 31.01.2022 | 30.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 8 873,91 | бюджет города Перми | 6320,000 |
| бюджет Пермского края | 25280,000 |
| 1.1.2.1.1.2.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Куйбышева от ул. Петропавловская до ул. Ленина в г. Перми | МКУ «БЛР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь проезжей части, в отношении которой выполнен ремонт | кв. м | 2 705,2 | бюджет Пермского края | 48028,78326 |
| 1.1.2.1.1.2.3 | ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Парковой | МКУ «БЛР» | 15.04.2022 | 31.12.2022 | ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Парковой | кв. м | 31 833,3 | бюджет города Перми | 76407,430 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218063,1372 |
| км | 3,28 |
| бюджет Пермского края | 255825,970 |

6.41. строку 1.1.2.1.1.4.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.4.1 | ул. Александра Щербакова от ул. Первомайской до ул. Перевалочной | МКУ «БОР» | 31.01.2022 | 30.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 15 145,0 | бюджет города Перми | 12304,54823 |
| бюджет Пермского края | 49218,1929 |

6.42. строку 1.1.3.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.2 | Субсидии на ремонт сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения) | ДДБ | 15.04.2022 | 31.12.2022 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен ремонт | км | 10,8 | бюджет города Перми | 21 040,436 |

6.43. строку «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 213 502,570 |

6.44. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 943 934,470 |
| бюджет города Перми | 779 177,070 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 164 757,400 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 943 934,470 |
| бюджет города Перми | 779 177,070 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 164 757,400 |

6.45. строку «Всего по программе 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей   
редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего по программе 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 5 840 082,12494 |
| бюджет города Перми | 3 148 180,90949 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 218 110,87721 |
| бюджет Пермского края | 2 112 911,68948 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 360 878,64876 |

7. В приложении 2:

7.1. строки 1.2.1.1.1.1, 1.2.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.1 | выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Пермблагоустройство» | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 473 906,  5543 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 6,01543 |
| 1.2.1.1.1.2 | выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» | МКУ «ПДДД» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 47 152,627 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 199,48701 |

7.2. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 607 567,58374 |
| бюджет города Перми | 607 362,0813 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 205,50244 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 607 567,58374 |
| бюджет города Перми | 607 362,0813 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 205,50244 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 607 567,58374 |
| бюджет города Перми | 607 362,0813 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 205,50244 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 607 567,58374 |
| бюджет города Перми | 607 362,0813 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 205,50244 |

8. В приложении 3:

8.1. строки 1.3.1.1.1.1, 1.3.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.1 | Содержание дорожных знаков | МКУ «БДР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество дорожных знаков, находящихся на содержании | тыс. ед. | 5,170 | бюджет города Перми | 2 734,890 |
| МКУ «БИР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | тыс. ед. | 4,950 | бюджет города Перми | 2 003,6915 |
| МКУ «БКР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | тыс. ед. | 4,080 | бюджет города Перми | 1 859,851 |
| МКУ «БЛР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | тыс. ед. | 8,410 | бюджет города Перми | 4 159,  45226 |
| МКУ «БМР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | тыс. ед. | 7,460 | бюджет города Перми | 3 999,0142 |
| МКУ «БОР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | тыс. ед. | 4,190 | бюджет города Перми | 2 625,  67034 |
| МКУ «БСР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | тыс. ед. | 9,260 | бюджет города Перми | 5 923,700 |
| МКУ «БНЛ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | тыс. ед. | 0,482 | бюджет города Перми | 305,700 |
| 1.3.1.1.1.2 | Установка (демонтаж) дорожных знаков | МКУ «БДР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков | ед. | 238 | бюджет города Перми | 641,200 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 671,268 |
| МКУ «БИР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 217 | бюджет города Перми | 584,500 |
| МКУ «БКР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 490 | бюджет города Перми | 2 052,630 |
| МКУ «БЛР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 674 | бюджет города Перми | 1812,92466 |
| МКУ «БМР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 322 | бюджет города Перми | 1 000,000 |
| МКУ «БОР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 1235 | бюджет города Перми | 3326,500 |
| МКУ «БСР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 346 | бюджет города Перми | 1 712,400 |
| МКУ «БНЛ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 58 | бюджет города Перми | 487,00853 |

8.2. строки 1.3.1.1.1.3.1, 1.3.1.1.1.3.2, 1.3.1.1.1.4, 1.3.1.1.1.5, 1.3.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.3.1 | нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки лакокрасочными материалами | МКУ «БДР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | площадь нанесенной дорожной разметки краской | тыс. кв. м | 5,59557 | бюджет города Перми | 1 456,000 |
| МКУ «БИР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 6,669 | бюджет города Перми | 1 685,  48622 |
| МКУ «БКР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 7,8611 | бюджет города Перми | 2 036,091 |
| МКУ «БЛР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 1,95603 | бюджет города Перми | 904,36706 |
| МКУ «БМР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 14,70031 | бюджет города Перми | 3 826,5858 |
| МКУ «БОР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 13,47342 | бюджет города Перми | 5 087,200 |
| МКУ «БСР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 13,102769 | бюджет города Перми | 2 464,  58028 |
| МКУ «БНЛ» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 7,14303 | бюджет города Перми | 1 116,  93783 |
| 1.3.1.1.1.3.2 | нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки термопластическими материалами | МКУ «БДР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | площадь нанесенной дорожной разметки термопластиком | тыс. кв. м | 10,0041 | бюджет города Перми | 10 078,400 |
| МКУ «БИР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 13,06251 | бюджет города Перми | 13 743,  09218 |
| МКУ «БКР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 3,900 | бюджет города Перми | 3 640,  299 |
| МКУ «БЛР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 20,69536 | бюджет города Перми | 18 249,  26366 |
| МКУ «БМР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 7,64406 | бюджет города Перми | 6 131,121 |
| МКУ «БСР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 14,708241 | бюджет города Перми | 12 589,  86872 |
| 1.3.1.1.1.4 | Изготовление и установка (демонтаж) искусственных неровностей | МКУ «БДР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей | м | 18 | бюджет города Перми | 72,000 |
| МКУ «БКР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | м | 18 | бюджет города Перми | 72,000 |
| МКУ «БЛР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | м | 18 | бюджет города Перми | 72,000 |
| МКУ «БМР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | м | 18 | бюджет города Перми | 72,000 |
| МКУ «БОР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | м | 22,5 | бюджет города Перми | 200,800 |
| 1.3.1.1.1.5 | Изготовление и установка (демонтаж) направляющих устройств | МКУ «БДР» | 01.03.2022 | 30.12.2022 | количество установленных (демонтируемых) направляющих устройств | ед. | 4 | бюджет города Перми | 238,300 |
| МКУ «БКР» | 01.03.2022 | 30.12.2022 | ед. | 2 | бюджет города Перми | 64,400 |
| МКУ «БЛР» | 01.03.2022 | 30.12.2022 | ед. | 4 | бюджет города Перми | 128,800 |
| МКУ «БМР» | 01.03.2022 | 30.12.2022 | ед. | 2 | бюджет города Перми | 64,400 |
| 1.3.1.1.1.6 | Изготовление и установка (демонтаж) дорожных ограждений | МКУ  «БДР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | протяженность (количество) установленных (демонтируемых) дорожных ограждений | м | 120 | бюджет города Перми | 506,100 |
| ед. | 20 |
| МКУ «БИР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | м | 120 | 601,4841 |
| ед. | 20 |
| МКУ  «БКР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 20 | 53,900 |
| МКУ «БМР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | м | 120 | 506,100 |
| ед. | 20 |
| МКУ «БОР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | п. м | 180 | бюджет города Перми | 1 031,700 |
| ед. | 20 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 754,7632 |

8.3. строки 1.3.1.1.1.9, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.9 | Модернизация пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | МКУ «БИР» | 01.09.2022 | 31.12.2022 | количество модернизированных пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 408,872 |
| МКУ «БКР» | 01.09.2022 | 31.12.2022 | ед. | 10 | бюджет города Перми | 591,860 |
| Модернизация пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми (невыполнение показателя за отчетный год) | МКУ «БОР» | 01.09.2022 | 31.12.2022 | количество модернизированных пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 317,350 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 128 408,  15054 |
| бюджет города Перми | 126 664,  76934 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 1 743,  3812 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 128 408,  15054 |
| бюджет города Перми | 126 664,  76934 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 1 743,  3812 |

8.4. строку 1.3.1.2.2.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.2.2.3 | Модернизация комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | МКУ «ПДДД» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество перекрестков, расположенных на улице Ленина города Перми, на которых произведена модернизация комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | 9 | бюджет города Перми | 20 335,000 |
| Модернизация комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением (невыполнение показателя за отчетный год) | МКУ «ПДДД» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество перекрестков, расположенных на улице Ленина города Перми, на которых произведена модернизация комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 7 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 9 059,46437 |

8.5. строку 1.3.1.2.2.5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.2.2.5 | обустройство кабельных канализаций в рамках выполнения работ по ремонту ул. Куйбышева | МКУ «ПДДД» | 01.07.2022 | 31.12.2022 | количество обустроенных кабельных канализаций для прокладки кабелей питания и связи светофорных объектов в рамках выполнения работ по ремонту ул. Куйбышева от ул. Петропавловская до ул. Ленина | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8 921,  280 |

8.6. после строки 1.3.1.2.2.5 дополнить строкой 1.3.1.2.2.6 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.2.2.6 | обустройство модернизированных светофорных объектов в рамках выполнения работ по ремонту шоссе Космонавтов | МКУ «ПДДД» | 02.07.2022 | 31.12.2022 | количество модернизированных светофорных объектов в рамках выполнения работ по ремонту шоссе Космонавтов | ед. | 6 | бюджет города Перми | 18 848,53009 |

8.7. строку «Итого по мероприятию 1.3.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 108 253,53379 |
| бюджет города Перми | 99 152,94409 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9 100,5897 |

8.8. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить   
в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 111 576,53479 |
| бюджет города Перми | 102 475,94509 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 9 100,5897 |

8.9. строку 1.3.1.3.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.3.1.2 | Организация контроля парковочного пространства  с целью фиксации нарушений правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил благоустройства территории города Перми | МКУ «ПДДД» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество функционирующих мобильных фотовидеофиксаторов, устанавливаемых на транспортном средстве, контролирующих нарушения правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил благоустройства территории города Перми | ед. | 15 | бюджет города Перми | 5 183,5995 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 1 243,72447 |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество функционирующих носимых фотофиксаторов, контролирующих нарушения правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил благоустройства территории города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 119,800 |
| 01.07.2022 | 31.12.2022 | количество функционирующих стационарных фотофиксаторов, контролирующих нарушения правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил благоустройства территории города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 16 724,500 |

8.10. строки «Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 54 072,16036 |
| бюджет города Перми | 52 272,367 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 1 799,79336 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 54 072,16036 |
| бюджет города Перми | 52 272,367 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 1 799,79336 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 294 056,84569 |
| бюджет города Перми | 281 413,08143 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 12 643,76426 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 294 056,84569 |
| бюджет города Перми | 281 413,08143 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 12 643,76426 |