АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об утверждении Регламента взаимодействия функциональных органов администрации города Перми 
и муниципального бюджетного учреждения «Полигон» по вопросам содержания и ремонта системы ливневой канализации, бесхозяйных сетей ливневой канализации 
на территориях общего пользования города Перми

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, решениями Пермской городской Думы от 26 июня 2012 г. № 138 «О создании департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми», от 25 июня 2019 г. № 141 «О департаменте транспорта администрации города Перми, о департаменте дорог и благоустройства администрации города Перми и о признании утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы», от 20 декабря 2022 г. № 286 «О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы об утверждении положений о функциональных и территориальных органах администрации города Перми в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории города Перми», постановлением администрации города Перми от 21 ноября 2022 г. № 1174 «О реорганизации Пермского муниципального унитарного предприятия «Полигон» в форме преобразования в муниципальное бюджетное учреждение «Полигон», в целях оптимизации расходования бюджетных средств, повышения эффективности и качества проведения мероприятий, а также координации взаимодействия по вопросам содержания и ремонта системы ливневой канализации, бесхозяйных сетей ливневой канализации на территориях общего пользования города Перми

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Регламент взаимодействия функциональных органов администрации города Перми и муниципального бюджетного учреждения «Полигон» по вопросам содержания и ремонта системы ливневой канализации, бесхозяйных сетей ливневой канализации на территориях общего пользования города Перми.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Глава города Перми 	А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Перми

от

РЕГЛАМЕНТ

взаимодействия функциональных органов администрации города Перми

и муниципального бюджетного учреждения «Полигон» по вопросам содержания и ремонта системы ливневой канализации, бесхозяйных сетей ливневой канализации на территориях общего пользования города Перми

I. Общие положения

1.1. Регламент взаимодействия функциональных органов администрации города Перми и муниципального бюджетного учреждения «Полигон» по вопросам содержания и ремонта системы ливневой канализации, бесхозяйных сетей ливневой канализации на территориях общего пользования города Перми (далее – Регламент) разработан в соответствии с решениями Пермской городской Думы 
от 26 июня 2012 г. № 138 «О создании департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми», от 25 июня 2019 г. № 141 «О департаменте транспорта администрации города Перми, о департаменте дорог и благоустройства администрации города Перми и о признании утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы», от 20 декабря 2022 г. № 286 
«О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы 
об утверждении положений о функциональных и территориальных органах администрации города Перми в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории города Перми», постановлением администрации города Перми от 21 ноября 2022 г. № 1174 «О реорганизации Пермского муниципального унитарного предприятия «Полигон» в форме преобразования в муниципальное бюджетное учреждение «Полигон».

1.2. Регламент взаимодействия разработан в целях оптимизации расходования бюджетных средств, повышения эффективности и качества проведения мероприятий по вопросам содержания и ремонта системы ливневой канализации, бесхозяйных сетей ливневой канализации на территориях общего пользования города Перми (соответствующего района, поселка Новые Ляды), обеспечения координации и совершенствования эффективной работы и согласованной деятельности. Регламент устанавливает порядок взаимодействия между департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, департаментом дорог и благоустройства администрации города Перми и муниципальным бюджетным учреждением «Полигон» (далее – ДЖКХ, ДДиБ, МБУ «Полигон») при осуществлении на территории города Перми, в пределах полномочий, установленных муниципальными правовыми актами, мероприятий по вопросам содержания и ремонта:

системы ливневой канализации на территориях общего пользования города Перми, находящейся в муниципальной собственности,

бесхозяйных сетей ливневой канализации на территориях общего пользования города Перми.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Регламенте:

система ливневой канализации на территориях общего пользования города Перми, находящаяся в муниципальной собственности (далее – система ливневой канализации) – расположенная на территориях общего пользования города Перми, за исключением земельных участков, находящихся в собственности, владении, пользовании физических или юридических лиц, система канализации (трубопроводы, коллекторы, смотровые колодцы, дождеприемники, очистные сооружения, каналы или лотки и сооружения на них), предназначенная для приема, транспортировки и очистки поверхностных сточных (дождевых, ливневых, талых, поливомоечных) вод с территории общего пользования, а также для отвода 
от зданий, строений, сооружений, земельного участка в случаях присоединения 
к указанной системе канализации элементов системы водоотведения;

бесхозяйные сети ливневой канализации на территориях общего пользования города Перми (далее – бесхозяйные сети ливневой канализации) – расположенное на территориях общего пользования города Перми, за исключением земельных участков, находящихся в собственности, владении, пользовании физических или юридических лиц, недвижимое имущество, являющееся сетью (объектом) ливневой канализации, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами, от права собственности на которое собственник отказался.

Для целей настоящего Регламента недвижимое имущество, являющееся сетью (объектом) ливневой канализации, считается бесхозяйной сетью ливневой канализации, при наличии составленного территориальным органом администрации города Перми акта выявления бесхозяйной сети ливневой канализации, с момента принятия в установленном администрацией города Перми порядке решения о возможности приемки бесхозяйного объекта в муниципальную собственность;

территориальный орган – территориальный орган администрации города Перми, на территории которого расположены бесхозяйные сети ливневой канализации;

функциональный орган – функциональный орган администрации города Перми, к сфере деятельности которого относится объект выполнения работ.

II. Принципы взаимодействия

2.1. Законность.

2.2. Самостоятельность в реализации задач и полномочий.

2.3. Согласованность действий ДЖКХ, ДДиБ, МБУ «Полигон».

III. Формы взаимодействия

3.1. Взаимодействие между ДЖКХ, ДДиБ, МБУ «Полигон» осуществляется путем:

предоставления предложений, планов, отчетов, а также информации по запросу ДЖКХ, в том числе проектной документации, технических и (или) муниципальных заданий в части мероприятий по содержанию и ремонту системы ливневой канализации, бесхозяйных сетей ливневой канализации;

проведения совещаний, семинаров, конференций;

участия в рабочих группах;

в иных формах.

3.2. Предоставление предложений, планов, отчетов, проектной документации, технических и (или) муниципальных заданий, обмен информацией между ДЖКХ, ДДиБ, МБУ «Полигон» осуществляются с использованием системы электронного документооборота.

IV. Порядок взаимодействия

4.1. ДДиБ в целях координации мероприятий по вопросам содержания и ремонта:

системы ливневой канализации на территориях общего пользования города Перми, находящейся в муниципальной собственности,

бесхозяйных сетей ливневой канализации на территориях общего пользования города Перми;

4.1.1. ежегодно разрабатывает, утверждает и направляет в ДЖКХ:

4.1.1.1. предложения для формирования перечня мероприятий по защите территории от скопления поверхностных сточных вод в части содержания и ремонта системы ливневой канализации и бесхозяйных сетей ливневой канализации, в том числе очистных сооружений, сформированные исходя из лимитов 
на очередной финансовый год и плановый период, выделенных с учетом сценарных условий функционирования города Перми (далее – Перечень мероприятий 
по содержанию и ремонту), по форме согласно Приложению 1 к Регламенту 
до 1 сентября года, предшествующего году проведения мероприятий по содержанию и ремонту.

Перечень мероприятий по содержанию и ремонту на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов направляется в срок до 1 марта 2023 года в связи с процедурой реорганизации МУП «Полигон» в форме преобразования в МБУ «Полигон» до 1 февраля 2023 года;

4.1.1.2. уточненный Перечень мероприятий по содержанию и ремонту системы ливневой канализации и бесхозяйных сетей ливневой канализации, в случае необходимости внесения в них изменений в текущем финансовом году;

4.1.2. обеспечивает:

4.1.2.1. достоверность и полноту представляемых в ДЖКХ документов 
и сведений;

4.1.2.2. участие в круглых столах и (или) заседаниях совещательных органов Пермской городской Думы с участием депутатов Пермской городской Думы, представителей Контрольно-счетной палаты города Перми, администрации города Перми и иных контрольно-надзорных органов по вопросам содержания и ремонта системы ливневой канализации и бесхозяйных сетей ливневой канализации, в пределах своих полномочий;

4.1.2.3. участие в подготовке и направлении информации по запросам депутатов Пермской городской Думы, представителей Контрольно-счетной палаты города Перми, администрации города Перми и иных контрольно-надзорных органов 
по вопросам содержания и ремонта системы ливневой канализации и бесхозяйных сетей ливневой канализации, в пределах своих полномочий;

4.1.2.4. участие в оказании консультативно-информационной помощи 
и своевременном рассмотрении поступающих обращений физических и юридических лиц по вопросам содержания и ремонта системы ливневой канализации 
и бесхозяйных сетей ливневой канализации, в пределах своих полномочий;

4.1.2.5. участие в приемке выполненных работ по содержанию и ремонту системы ливневой канализации и бесхозяйных сетей ливневой канализации;

4.1.2.6. участие в контроле за выполнением муниципального задания, включающего мероприятия по проведению работ по содержанию и ремонту системы ливневой канализации и бесхозяйных сетей ливневой канализации, в пределах своих полномочий;

4.1.2.7. подготовку заключений о наличии либо отсутствии оснований 
для принятия объектов системы ливневой канализации в муниципальную собственность города Перми;

4.1.2.8. организацию мероприятий по реконструкции системы ливневой канализации, расположенной на территории общего пользования города Перми, находящейся в муниципальной собственности.

4.2. В целях реализации мероприятий по вопросам содержания и ремонта системы ливневой канализации и бесхозяйных сетей ливневой канализации ДЖКХ:

4.2.1. в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных пунктами 4.1.1.1-4.1.1.2, рассматривает представленные документы и согласовывает, либо направляет на доработку.

После устранения замечаний документы повторно направляются в ДЖКХ для рассмотрения и согласования.

4.2.2. подготавливает и обеспечивает утверждение муниципальной программы, включающей мероприятия по вопросам содержания и ремонта системы ливневой канализации и бесхозяйных сетей ливневой канализации, в том числе очистных сооружений, на очередной финансовый год и плановый период, плана-графика реализации мероприятий на очередной финансовый год;

4.2.2.1. подготавливает расчеты объемов бюджетных ассигнований по расходным обязательствам по содержанию и ремонту системы ливневой канализации и бесхозяйных сетей ливневой канализации, в соответствии с Регламентом подготовки проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период;

4.2.2.2. подготавливает расчеты дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях по расходным обязательствам по содержанию и ремонту системы ливневой канализации и бесхозяйных сетей ливневой канализации, в случае необходимости внесения изменений в текущем финансовом году;

4.2.2.3. подготавливает расчеты субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, включающего мероприятия по проведению работ по содержанию и ремонту системы ливневой канализации и бесхозяйных сетей ливневой канализации;

4.2.3. осуществляет заключение с МБУ «Полигон» Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета города Перми муниципальному бюджетному (автономному) учреждению города Перми на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – Соглашение), по типовой форме согласно Приложению 5.1 к Порядку формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденному постановлением администрации города Перми от 30 ноября 2007 года № 502 «О Порядке формирования, размещения, финансового обеспечения 
и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» (далее – Порядок, Постановление № 502);

4.2.4. на основании документов, указанных в пункте 4.1.1, разрабатывает, утверждает и направляет в МБУ «Полигон» муниципальное задание, включающее мероприятия по проведению работ по содержанию и ремонту системы ливневой канализации и бесхозяйных сетей ливневой канализации, в том числе очистных сооружений (далее – Муниципальное задание), по форме согласно Приложению 1 к Порядку, утвержденному Постановлением № 502, ежегодно после утверждения бюджета и доведения лимитов бюджетных обязательств, до начала очередного финансового года.

Муниципальное задание на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, направляется в срок до 1 июня 2023 года в связи с процедурой реорганизации МУП «Полигон» в форме преобразования в МБУ «Полигон» до 1 февраля 2023 года;

4.2.5. обеспечивает:

4.2.5.1. участие в круглых столах и (или) заседаниях совещательных органов Пермской городской Думы с участием депутатов Пермской городской Думы, представителей Контрольно-счетной палаты города Перми, администрации города Перми и иных контрольно-надзорных органов по вопросам содержания и ремонта системы ливневой канализации и бесхозяйных сетей ливневой канализации;

4.2.5.2. подготовку и направление информации по запросам депутатов Пермской городской Думы, представителей Контрольно-счетной палаты города Перми, администрации города Перми и иных контрольно-надзорных органов 
по вопросам содержания и ремонта системы ливневой канализации и бесхозяйных сетей ливневой канализации;

4.2.5.3. консультативно-информационную помощь и своевременное рассмотрение поступающих обращений физических и юридических лиц по вопросам содержания и ремонта системы ливневой канализации и бесхозяйных сетей ливневой канализации;

4.2.5.4. участие в приемке выполненных работ по содержанию и ремонту системы ливневой канализации и бесхозяйных сетей ливневой канализации;

4.2.5.5. контроль за выполнением Муниципального задания.

4.3. В целях контроля выполнения и реализации мероприятий МБУ «Полигон»:

4.3.1. в соответствии с Муниципальным заданием разрабатывает, утверждает и направляет в ДЖКХ:

4.3.1.1. план проведения работ по содержанию и ремонту системы ливневой канализации и бесхозяйных сетей ливневой канализации, в том числе очистных сооружений, на текущий финансовый год (далее – План работ), согласованный 
с ДДиБ, по форме согласно Приложению 2 к Регламенту ежегодно в срок 
до 1 февраля.

План работ на 2023 год, направляется в срок до 5 июня 2023 года в связи 
с процедурой реорганизации МУП «Полигон» в форме преобразования в МБУ «Полигон» до 1 февраля 2023 года;

4.3.1.2. график проведения работ, предусмотренных Планом работ, ежеквартально в срок до 5 числа первого месяца квартала.

График проведения работ, предусмотренных Планом работ на 2023 год, направляется в срок до 5 июня 2023 года в связи с процедурой реорганизации МУП «Полигон» в форме преобразования в МБУ «Полигон» до 1 февраля 2023 года;

4.3.1.3. отчет об использовании субсидии на выполнение Муниципального задания по форме, установленной Соглашением, ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Отчет об использовании субсидии на выполнение Муниципального задания в 2023 году направляется со второго квартала;

4.3.1.4. отчет о выполнении Муниципального задания, по форме установленной Порядком, утвержденным Постановлением № 502, в течение 5 рабочих дней с даты его утверждения, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Отчет о выполнении Муниципального задания в 2023 году направляется 
со второго квартала.

Отчет размещается МБУ «Полигон» на официальном сайте государственных (муниципальных) учреждений www.bus.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в установленном порядке.

Отчет должен содержать полную информацию о плановых и фактических объемах оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), а также плановые и фактические показатели качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) за отчетный период.

4.3.2. не менее чем за 3 рабочих дня до даты приемки выполненных работ по содержанию и ремонту системы ливневой канализации и бесхозяйных сетей ливневой канализации, в том числе очистных сооружений, уведомляет ДЖКХ 
и ДДиБ о дате приемки работ.

4.3.3. в течение 3 рабочих дней со дня приемки работ, указанных в пункте 4.3.2, оформляет, утверждает и направляет на согласование в ДЖКХ и ДДиБ, три экземпляра акта приемки выполненных работ по содержанию и ремонту системы ливневой канализации и бесхозяйных сетей ливневой канализации (далее – Акт приемки выполненных работ) по Унифицированной форме № КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года № 100.

Один экземпляр Акта приемки выполненных работ подлежит направлению в ДЖКХ в срок, установленный абзацем первым данного пункта.

4.3.4. обеспечивает:

4.3.4.1. заключение Соглашения по типовой форме согласно Приложению 5.1 к Порядку, утвержденному Постановлением № 502;

4.3.4.2. контроль своевременности, достоверности и полноты представляемых в ДЖКХ документов, отчетов и сведений;

4.3.4.3. участие в подготовке расчетов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

4.3.4.4. своевременное и качественное исполнение Муниципального задания в полном объеме.

За ненадлежащее исполнение обязанностей, должностные лица МБУ «Полигон» несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации;

4.3.4.5. разработку, утверждение проектно-сметной документации и технических заданий, организацию и проведение мероприятий по размещению муниципального заказа, заключение контрактов (договоров), необходимых для проведения работ по содержанию и ремонту системы ливневой канализации и бесхозяйных сетей ливневой канализации, осуществление функций муниципального заказчика, ведение технического надзора, исполнение муниципальных контрактов и иных договорных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств города Перми;

4.3.4.6. предоставление по требованию ДЖКХ необходимой технической, сметно-финансовой документации в полном объеме утвержденных форм и по видам деятельности;

4.3.4.7. реализацию муниципальных программ, исполнение поручений ДЖКХ;

4.3.4.8. размещение значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и корректирующих коэффициентов, Муниципального задания на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.bus.gov.ru 
в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

4.3.4.9. участие в контроле за выполнением Муниципального задания;

4.3.4.10. приемку выполненных работ по содержанию и ремонту системы ливневой канализации и бесхозяйных сетей ливневой канализации, и оценку 
их качества в соответствии с действующим законодательством в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, условиями заключенных контрактов (договоров), нормативной документации (ГОСТ) и иных технических норм, 
а также текущий контроль за сроками и качеством выполнения работ;

4.3.4.11. участие в круглых столах и (или) заседаниях совещательных органов Пермской городской Думы с участием депутатов Пермской городской Думы, представителей Контрольно-счетной палаты города Перми, администрации города Перми и иных контрольно-надзорных органов по вопросам содержания и ремонта системы ливневой канализации и бесхозяйных сетей ливневой канализации;

4.3.4.12. участие в подготовке и направлении информации по запросам депутатов Пермской городской Думы, представителей Контрольно-счетной палаты города Перми, администрации города Перми и иных контрольно-надзорных органов по вопросам содержания и ремонта системы ливневой канализации и бесхозяйных сетей ливневой канализации;

4.3.4.13. участие в оказании консультативно-информационной помощи 
и своевременном рассмотрении поступающих обращений физических и юридических лиц по вопросам содержания и ремонта системы ливневой канализации 
и бесхозяйных сетей ливневой канализации;

4.3.4.14. контроль и исполнение показателей экономической эффективности, установленных ДЖКХ;

4.3.4.15. участие в вопросах содержания территории города Перми, а также 
в мероприятиях, направленных на соблюдение правил благоустройства и содержания территории, выполнения технических условий благоустройства, санитарного обустройства и поддержания чистоты на территории города.

Приложение 1

к Регламенту взаимодействия

функциональных органов

администрации города Перми

и муниципального бюджетного

учреждения «Полигон» по вопросам

содержания и ремонта системы

ливневой канализации, бесхозяйных

сетей ливневой канализации

на территориях общего пользования

города Перми

ФОРМА

| СОГЛАСОВАНО Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми | УТВЕРЖДАЮ Начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий по содержанию и ремонту системы ливневой канализации 
и бесхозяйных сетей ливневой канализации 
на 20 __ год и плановый период 20 __ и 20 __ годов

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта (координаты) | Вид работ | Объем работ | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 __ год |  |  |  |  |  |
| 1. Мероприятия по содержанию системы ливневой канализации |  |  |  |  |  |
| в том числе мероприятия по содержанию очистных сооружений |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по содержанию бесхозяйных сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |
| в том числе мероприятия по содержанию очистных сооружений |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по ремонту системы ливневой канализации |  |  |  |  |  |
| в том числе мероприятия по ремонту очистных сооружений |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия по ремонту бесхозяйных сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |
| в том числе мероприятия по ремонту очистных сооружений |  |  |  |  |  |
| Протяженность ливневой канализации, находящейся на балансе, в том числе: |  |  |  |  | км |
| системы ливневой канализации |  |  |  |  | км |
| бесхозяйных сетей ливневой канализации |  |  |  |  | км |
| Протяженность системы ливневой канализации, в отношении которой запланированы мероприятия по содержанию и ремонту |  |  |  |  | п.м. |
| Протяженность бесхозяйных сетей ливневой канализации, в отношении которых запланированы мероприятия по содержанию и ремонту |  |  |  |  | п.м. |
| Количество объектов очистных сооружений, находящихся на балансе |  |  |  |  | ед. |
| Количество объектов очистных сооружений, в отношении которых запланированы мероприятия по содержанию и ремонту, в том числе по видам работ: |  |  |  |  | ед. |
|  |  |  |  |  | ед. |
| Доля исправной ливневой канализации от общей протяженности ливневой канализации, находящейся на балансе по состоянию на дату направления Перечня |  |  |  |  | % |

Приложение 2

к Регламенту взаимодействия

функциональных органов

администрации города Перми

и муниципального бюджетного

учреждения «Полигон» по вопросам

содержания и ремонта системы

ливневой канализации, бесхозяйных

сетей ливневой канализации

на территориях общего пользования

города Перми

ФОРМА

| СОГЛАСОВАНО Начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми | УТВЕРЖДАЮ Директор МБУ «Полигон» |
| --- | --- |

ПЛАН 
работ по содержанию и ремонту системы ливневой канализации 
и бесхозяйных сетей ливневой канализации 
на 20 __ год

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта (координаты) | Вид работ | Объем работ | Единица измерения |  | Период проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 __ год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Мероприятия по содержанию системы ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе мероприятия по содержанию очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по содержанию бесхозяйных сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе мероприятия по содержанию очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по ремонту системы ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе мероприятия по ремонту очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия по ремонту бесхозяйных сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе мероприятия по ремонту очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность ливневой канализации, находящейся на балансе, в том числе: |  |  |  |  | км |  |  |
| системы ливневой канализации |  |  |  |  | км |  |  |
| бесхозяйных сетей ливневой канализации |  |  |  |  | км |  |  |
| Протяженность системы ливневой канализации, в отношении которой запланированы мероприятия по содержанию и ремонту |  |  |  |  | п.м. |  |  |
| Протяженность бесхозяйных сетей ливневой канализации, в отношении которых запланированы мероприятия по содержанию и ремонту |  |  |  |  | п.м. |  |  |
| Количество объектов очистных сооружений, находящихся на балансе |  |  |  |  | ед. |  |  |
| Количество объектов очистных сооружений, в отношении которых запланированы мероприятия по содержанию и ремонту, в том числе по видам работ: |  |  |  |  | ед. |  |  |
|  |  |  |  |  | ед. |  |  |
| Доля исправной ливневой канализации от общей протяженности ливневой канализации, находящейся на балансе по состоянию на дату направления Плана |  |  |  |  | % |  |  |