АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об утверждении Регламента взаимодействия функциональных органов администрации города Перми 
и муниципального бюджетного учреждения «Полигон» по вопросам сноса на территории города Перми многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, решениями Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 213 «Об управлении жилищных отношений администрации города Перми», от 26 июня 2012 г. № 138 «О создании департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми», от 20 декабря 2022 г. 
№ 286 «О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы об утверждении положений о функциональных и территориальных органах администрации города Перми в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории города Перми», постановлением администрации города Перми от 21 ноября 2022 г. № 1174 «О реорганизации Пермского муниципального унитарного предприятия «Полигон» в форме преобразования в муниципальное бюджетное учреждение «Полигон», в целях оптимизации расходования бюджетных средств, повышения эффективности и качества проведения мероприятий, 
а также координации взаимодействия по вопросам сноса на территории города Перми многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу,

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Регламент взаимодействия функциональных органов администрации города Перми и муниципального бюджетного учреждения «Полигон» по вопросам сноса на территории города Перми многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Глава города Перми 	А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Перми

от

РЕГЛАМЕНТ

взаимодействия функциональных органов администрации города Перми

и муниципального бюджетного учреждения «Полигон» по вопросам сноса 
на территории города Перми многоквартирных домов, признанных 
в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу

I. Общие положения

1.1. Регламент взаимодействия функциональных органов администрации города Перми и муниципального бюджетного учреждения «Полигон» по вопросам сноса на территории города Перми многоквартирных домов, признанных 
в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (далее – Регламент) разработан в соответствии с решениями Пермской городской Думы 
от 12 сентября 2006 г. № 213 «Об управлении жилищных отношений администрации города Перми», от 26 июня 2012 г. № 138 «О создании департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми», от 20 декабря 2022 г. № 286 «О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы об утверждении положений о функциональных и территориальных органах администрации города Перми в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории города Перми», постановлением администрации города Перми от 21 ноября 2022 г. № 1174 «О реорганизации Пермского муниципального унитарного предприятия «Полигон» в форме преобразования в муниципальное бюджетное учреждение «Полигон».

1.2. Регламент взаимодействия разработан в целях повышения эффективности и качества проведения мероприятий по вопросам сноса многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, обеспечения координации и совершенствования эффективной работы и согласованной деятельности.

1.3. Регламент устанавливает порядок взаимодействия между департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, управлением жилищных отношений администрации города Перми и муниципальным бюджетным учреждением «Полигон» (далее – МБУ «Полигон») при осуществлении на территории города Перми, в пределах полномочий, установленных муниципальными правовыми актами, мероприятий по вопросам сноса многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

1.4. Понятия, используемые в настоящем Регламенте:

снос многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (далее – снос многоквартирных домов) – выполнение работ по сносу, сбору, вывозу (транспортированию), обработке, размещению отходов, образовавшихся в результате сноса многоквартирных домов, очистке и планировке земельных участков, на которых располагались снесенные многоквартирные дома, на основании проектов организации работ по сносу;

территориальный орган – территориальный орган администрации города Перми, на территории которого расположен многоквартирный дом, признанный 
в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу;

функциональный орган – функциональный орган администрации города Перми, к сфере деятельности которого относится объект выполнения работ: департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (далее – ДЖКХ), управление жилищных отношений администрации города Перми (далее – УЖО).

II. Принципы взаимодействия

2.1. Законность.

2.2. Самостоятельность в реализации задач и полномочий.

2.3. Согласованность действий ДЖКХ, УЖО, МБУ «Полигон».

III. Формы взаимодействия

3.1. Взаимодействие между ДЖКХ, УЖО, МБУ «Полигон» осуществляется путем:

предоставления по запросу ДЖКХ предложений, планов, отчетов, а также иной информации, в том числе проектной документации, технических и (или) муниципальных заданий в части мероприятий по сносу многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

проведения рабочих встреч и совещаний, семинаров, конференций;

участия в рабочих группах;

в иных формах.

3.2. Предоставление предложений, планов, отчетов, проектной документации, технических и (или) муниципальных заданий, обмен информацией между ДЖКХ, УЖО, МБУ «Полигон» осуществляются с использованием системы электронного документооборота.

IV. Порядок взаимодействия

4.1. УЖО в целях координации мероприятий по вопросам сноса многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу:

4.1.1. ежегодно разрабатывает, утверждает и направляет в ДЖКХ:

4.1.1.1. перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, сформированный исходя из лимитов 
на очередной финансовый год и плановый период, выделенных с учетом сценарных условий функционирования города Перми (далее – Перечень), по форме согласно Приложению 1 к Регламенту до 1 сентября года, предшествующего году проведения мероприятий по сносу.

Перечень на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов направляется 
в срок до 1 марта 2023 года;

4.1.1.2. проектную документацию (проекты) по организации работ по сносу многоквартирных домов в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения мероприятий по сносу.

Проектная документация (проекты) на 2023 год направляется в срок до 1 марта 2023 года;

4.1.1.3. уточненный Перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу с приложением проектной документации (проектов) по организации работ, по запросу ДЖКХ в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса, либо в случае необходимости внесения изменений в текущем финансовом году;

4.1.2. обеспечивает:

4.1.2.1. достоверность и полноту представляемых в ДЖКХ документов 
и сведений;

4.1.2.2. участие в круглых столах и (или) заседаниях совещательных органов Пермской городской Думы с участием депутатов Пермской городской Думы, представителей Контрольно-счетной палаты города Перми, администрации города Перми и иных контрольно-надзорных органов по вопросам сноса многоквартирных домов, в пределах своих полномочий;

4.1.2.3. участие в подготовке и направлении информации по запросам депутатов Пермской городской Думы, представителей Контрольно-счетной палаты города Перми, администрации города Перми и иных контрольно-надзорных органов 
по вопросам сноса многоквартирных домов, в пределах своих полномочий;

4.1.2.4. участие в оказании консультативно-информационной помощи 
и своевременном рассмотрении поступающих обращений физических и юридических лиц по вопросам сноса многоквартирных домов, в пределах своих полномочий;

4.1.2.5. участие в приемке выполненных работ по сносу многоквартирных домов;

4.1.2.6. участие в контроле за выполнением муниципального задания, включающего мероприятия по проведению работ по сносу многоквартирных домов, 
в пределах своих полномочий;

4.1.2.7. выполнение мероприятий по отключению и (или) переносу (за пределы земельного участка, на котором проводятся работы по сносу многоквартирного дома) сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.

4.2. В целях реализации мероприятий по вопросам сноса многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу ДЖКХ:

4.2.1. в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных пунктами 4.1.1.1-4.1.1.3, рассматривает представленные документы и согласовывает, либо направляет на доработку.

После устранения замечаний документы повторно направляются в ДЖКХ для рассмотрения и согласования;

4.2.2. подготавливает и обеспечивает утверждение муниципальной программы, включающей мероприятия по вопросам сноса многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, на очередной финансовый год и плановый период, плана-графика реализации мероприятий на очередной финансовый год;

4.2.2.1. на основании представленной информации и расчетов в соответствии с пунктом 4.31, формирует и направляет предложения по увеличению (уменьшению) расходной части бюджета города Перми для рассмотрения на очередном заседании Пермской городской Думы;

4.2.3. осуществляет заключение с МБУ «Полигон» Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета города Перми муниципальному бюджетному (автономному) учреждению города Перми на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – Соглашение), по типовой форме согласно Приложению 5.1 к Порядку формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденному постановлением администрации города Перми от 30 ноября 2007 года № 502 «О Порядке формирования, размещения, финансового обеспечения 
и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» (далее – Порядок, Постановление № 502);

4.2.4. на основании документов, указанных в пункте 4.1.1, разрабатывает, утверждает и направляет в МБУ «Полигон» муниципальное задание, включающее мероприятия по проведению работ по сносу многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (далее – Муниципальное задание), по форме согласно Приложению 1 к Порядку, утвержденному Постановлением № 502, ежегодно после утверждения бюджета и доведения лимитов бюджетных обязательств, до начала очередного финансового года.

Муниципальное задание на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, направляется в срок до 1 июня 2023 года;

4.2.5. обеспечивает:

4.2.5.1. участие в круглых столах и (или) заседаниях совещательных органов Пермской городской Думы с участием депутатов Пермской городской Думы, представителей Контрольно-счетной палаты города Перми, администрации города Перми и иных контрольно-надзорных органов по вопросам сноса многоквартирных домов;

4.2.5.2. подготовку и направление информации по запросам депутатов Пермской городской Думы, представителей Контрольно-счетной палаты города Перми, администрации города Перми и иных контрольно-надзорных органов 
по вопросам сноса многоквартирных домов;

4.2.5.3. консультативно-информационную помощь и своевременное рассмотрение поступающих обращений физических и юридических лиц по вопросам сноса многоквартирных домов;

4.2.5.4. участие в приемке выполненных работ по сносу многоквартирных домов;

4.2.5.5. контроль за выполнением Муниципального задания.

4.3. В целях контроля выполнения и реализации мероприятий по сносу многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, МБУ «Полигон»:

4.31. разрабатывает, утверждает и направляет в ДЖКХ по запросу:

расчеты объемов бюджетных ассигнований по расходным обязательствам на проведение работ по сносу многоквартирных домов на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период;

расчеты дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях по расходным обязательствам на проведение работ по сносу многоквартирных домов, 
в случае необходимости внесения изменений в текущем финансовом году;

расчеты субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, включающего мероприятия по проведению работ по сносу многоквартирных домов;

4.3.1. в соответствии с Муниципальным заданием разрабатывает, утверждает и направляет в ДЖКХ:

4.3.1.1. план проведения работ по сносу многоквартирных домов, на текущий финансовый год (далее – План работ), согласованный с УЖО, по форме согласно Приложению 2 к Регламенту ежегодно в срок до 1 февраля.

План работ на 2023 год, направляется в срок до 5 июня 2023 года;

4.3.1.2. график проведения работ, предусмотренных Планом работ, ежеквартально в срок до 5 числа первого месяца квартала.

График проведения работ, предусмотренных Планом работ на 2023 год, направляется в срок до 5 июня 2023 года;

4.3.1.3. отчет об использовании субсидии на выполнение Муниципального задания по форме, установленной Соглашением, ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Отчет об использовании субсидии на выполнение Муниципального задания в 2023 году направляется со второго квартала;

4.3.1.4. отчет о выполнении Муниципального задания, по форме установленной Порядком, утвержденным Постановлением № 502, в течение 5 рабочих дней с даты его утверждения, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Отчет о выполнении Муниципального задания в 2023 году направляется 
со второго квартала.

Отчет размещается МБУ «Полигон» на официальном сайте государственных (муниципальных) учреждений www.bus.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в установленном порядке.

Отчет должен содержать полную информацию о плановых и фактических объемах оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), а также плановые и фактические показатели качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) за отчетный период.

4.3.2. не менее чем за 3 рабочих дня до даты приемки выполненных работ по сносу многоквартирных домов, уведомляет ДЖКХ, УЖО и Территориальные органы о дате приемки работ.

Приемка выполненных работ по сносу многоквартирных домов, производится с привлечением представителя территориального органа администрации города Перми, на территории которого были произведены принимаемые работы.

4.3.3. в течение 3 рабочих дней со дня приемки работ, указанных в пункте 4.3.2, оформляет, утверждает и направляет на согласование в ДЖКХ, УЖО и Территориальные органы, три экземпляра акта приемки выполненных работ по сносу многоквартирных домов (далее – Акт приемки выполненных работ) по Унифицированной форме № КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата России 
от 11 ноября 1999 года № 100.

Один экземпляр Акта приемки выполненных работ подлежит направлению в ДЖКХ в срок, установленный абзацем первым данного пункта.

4.3.4. обеспечивает:

4.3.4.1. заключение Соглашения по типовой форме согласно Приложению 5.1 к Порядку, утвержденному Постановлением № 502;

4.3.4.2. контроль своевременности, достоверности и полноты представляемых в ДЖКХ документов, отчетов и сведений;

4.3.4.3. участие в подготовке расчетов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

4.3.4.4. своевременное и качественное исполнение Муниципального задания в полном объеме.

За ненадлежащее исполнение обязанностей, должностные лица МБУ «Полигон» несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации;

4.3.4.5. разработку, утверждение проектно-сметной документации и технических заданий, организацию и проведение мероприятий по размещению муниципального заказа, заключение контрактов (договоров), необходимых для проведения работ по сносу многоквартирных домов, осуществление функций муниципального заказчика, ведение технического надзора, исполнение муниципальных контрактов и иных договорных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств города Перми;

4.3.4.6. предоставление по требованию ДЖКХ необходимой технической, сметно-финансовой документации в полном объеме утвержденных форм и по видам деятельности;

4.3.4.7. реализацию муниципальных программ, исполнение поручений ДЖКХ;

4.3.4.8. размещение значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и корректирующих коэффициентов, Муниципального задания на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.bus.gov.ru 
в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

4.3.4.9. участие в контроле за выполнением Муниципального задания;

4.3.4.10. приемку выполненных работ по сносу многоквартирных домов, 
и оценку их качества в соответствии с действующим законодательством в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, условиями заключенных контрактов (договоров), нормативной документации (ГОСТ) и иных технических норм, а также текущий контроль за сроками и качеством выполнения работ;

4.3.4.11. участие в круглых столах и (или) заседаниях совещательных органов Пермской городской Думы с участием депутатов Пермской городской Думы, представителей Контрольно-счетной палаты города Перми, администрации города Перми и иных контрольно-надзорных органов по вопросам сноса многоквартирных домов;

4.3.4.12. участие в подготовке и направлении информации по запросам депутатов Пермской городской Думы, представителей Контрольно-счетной палаты города Перми, администрации города Перми и иных контрольно-надзорных органов по вопросам сноса многоквартирных домов;

4.3.4.13. участие в оказании консультативно-информационной помощи 
и своевременном рассмотрении поступающих обращений физических и юридических лиц по вопросам сноса многоквартирных домов;

4.3.4.14. контроль и исполнение показателей экономической эффективности, установленных ДЖКХ;

4.3.4.15. участие в вопросах содержания территории города Перми, а также 
в мероприятиях, направленных на соблюдение правил благоустройства и содержания территории, выполнения технических условий благоустройства, санитарного обустройства и поддержания чистоты на территории города.

Приложение 1

к Регламенту взаимодействия

функциональных органов

администрации города Перми

и муниципального бюджетного

учреждения «Полигон» по вопросам

сноса на территории города Перми

многоквартирных домов,

признанных в установленном

порядке аварийными

и подлежащими сносу

ФОРМА

| СОГЛАСОВАНО Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми | УТВЕРЖДАЮ Начальник управления жилищных отношений администрации города Перми |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ 
многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу 
на 20 __ год и плановый период 20 __ и 20 __ годов

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | Дата окончания переселения и выполнения мероприятий по отключению и (или) переносу сетей инженерно-технического обеспечения | Кадастровый номер объекта капитального строительства, земельного участка (при наличии) | Расселяемая площадь, кв.м. | Сведения о решении суда или органа местного самоуправления о сносе объекта капитального строительства либо о наличии обязательства по сносу в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации (при наличии таких решения либо обязательства), сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального строительства, земельный участок (при наличии таких лиц) | Вид работ | Объем работ | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 __ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего расселяемая площадь жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м. |
| Всего подлежит расселению в 20___ году |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м. |
| Доля площади подлежащей расселению в 20___ году от расселяемой площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |

Приложение 2

к Регламенту взаимодействия

функциональных органов

администрации города Перми

и муниципального бюджетного

учреждения «Полигон» по вопросам

сноса на территории города Перми

многоквартирных домов,

признанных в установленном

порядке аварийными

и подлежащими сносу

ФОРМА

| СОГЛАСОВАНО Начальник управления жилищных отношений администрации города Перми Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми | УТВЕРЖДАЮ Директор МБУ «Полигон» |
| --- | --- |

ПЛАН 
проведения работ по сносу многоквартирных домов 
на 20 __ год

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | Дата окончания переселения и выполнения мероприятий по отключению и (или) переносу сетей инженерно-технического обеспечения | Кадастровый номер объекта капитального строительства, земельного участка (при наличии) | Расселяемая площадь, кв.м. | Сведения о решении суда или органа местного самоуправления о сносе объекта капитального строительства либо о наличии обязательства по сносу в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации (при наличии таких решения либо обязательства), сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального строительства, земельный участок (при наличии таких лиц) | Вид работ | Объем работ | Единица измерения | Период проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 __ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего расселяемая площадь жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м. |  |
| Всего подлежит расселению в 20___ году |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м. |  |
| Доля площади подлежащей расселению в 20___ году от расселяемой площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |