АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.01.2023

№ 5

О внесении изменений

в муниципальную программу

«Обеспечение жильем жителей

города Перми», утвержденную

постановлением администрации

города Перми от 20.10.2021 № 918

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 918 (в ред. от 22.12.2021 № 1183, от 14.06.2022 № 471, от 02.08.2022 № 649, от 09.08.2022 № 661, от 20.10.2022 
№ 1037, от 30.11.2022 № 1211, от 06.12.2022 № 1247).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 г., действует по 31 декабря 2022 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Глава города Перми                                                                                     А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 10.01.2023 № 5

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми»,

утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 918

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 5 620 406,395 | 3 782 872,808 | 1 870 148,147 | 678 304,600 | 678 304,600 |
|  | бюджет города Перми | 754 342,983 | 175 004,612 | 634 141,100 | 636 304,600 | 636 304,600 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 232 029,359 | 42 000,000 | 42 000,000 | 42 000,000 | 42 000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 372 235,239 | 368 058,393 | 621 045,249 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 240 523,591 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21 422,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 281 079,258 | 240 526,251 | 226 618,679 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – средства Фонда) | 2 731 017,350 | 2 440 528,425 | 346 343,119 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 471 000,888 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 516 755,127 | 516 755,127 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 3 867 484,679 | 2 634 413,421 | 1 282 686,741 | 528 813,500 | 528 813,500 |
|  | бюджет города Перми | 188 507,396 | 69 677,012 | 528 813,500 | 528 813,500 | 528 813,500 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 190 691,663 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 87 841,371 | 124 207,984 | 407 530,122 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 198 426,011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства Фонда | 2 731 017,350 | 2 440 528,425 | 346 343,119 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 471 000,888 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 113 432,013 | 101 180,400 | 101 180,400 | 103 343,900 | 103 343,900 |
|  | бюджет города Перми | 113 432,013 | 101 180,400 | 101 180,400 | 103 343,900 | 103 343,900 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 1 627 969,620 | 1 043 131,787 | 482 133,806 | 42 000,000 | 42 000,000 |
|  | бюджет города Перми | 440 883,491 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 41 337,696 | 42 000,000 | 42 000,000 | 42 000,000 | 42 000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 284 393,868 | 243 850,409 | 213 515,127 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 42 097,580 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21 422,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 281 079,258 | 240 526,251 | 226 618,679 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 516 755,127 | 516 755,127 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе | 11 520,083 | 4 147,200 | 4 147,200 | 4 147,200 | 4 147,200 |
|  | бюджет города Перми | 11 520,083 | 4 147,200 | 4 147,200 | 4 147,200 | 4 147,200 |
| 10 | Показатели конечного результата цели программы, в том числе: | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  | доля населения, живущего в аварийном жилье, в общей численности населения, % | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
|  | доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете, % | 8,4 | 9,6 | 9,2 | 1,3 | 1,3 |
|  | площадь расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. кв. м | 37,9 | 36,4 | 49,6 | 30,0 | 30,0 |
|  | количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, чел. | 2347 | 2220 | 3024 | 396 | 396 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

2.1. строку 1.1.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| - 1.1.1.1.2.1 | - площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | - 47,0 | - 7,4 | - 7,4 | - 7,4 | - 7,4 | УЖО | - бюджет - Пермского края | 100 046, 414 | 28 813, 500 | 28 813, 500 | 28 813, 500 | 28 813, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2. строки 1.1.1.1.4.1, 1.1.1.1.4.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| - 1.1.1.1.4.1 | - общая площадь жилых помещений, находящихся в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, по адресу: г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 331 | тыс. кв. м | - 0,04 | - - | - - | - - | - - | УЖО | - софинансирование бюджет города Перми | - 1 121,551 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет - Пермского края | - 1 408,134 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 1.1.1.1.4.2 | - общая площадь жилых помещений, признанных аварийными и подлежащим сносу, находящиеся в имущественном комплексе, по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 11 | тыс. кв. м | - - | - 0,3 | - - | - - | - - | УЖО | - бюджет - Пермского края | - 0,0 | - 25 025,000 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | - итого | - 2 529,685 | - 25 025, - 000 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - софинансирование бюджет города Перми | - 1 121,551 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края | - 1 408,134 | - 25 025, - 000 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 579 033, 204 | 53838, 500 | 528813,500 | 528813,500 | 528813, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 188 507, 396 | 28 813, 500 | 528 813, 500 | 528 813, 500 | 528 813, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - софинансирование бюджета - города Перми | - 190 691, 663 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края | - 1 408, 134 | - 25 025,000 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 198 426, 011 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

2.3. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 18,0* | 36,1* | 40,5* | - | - | УЖО | средства Фонда | 2 012 512,492 | 763 769, 445 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми | 0,0 | 40 863,512 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (невыполнение показателя за отчетный год) |  | - 6,1 | - - | - - | - - | - - |  | - средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 470 495,446 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

2.4. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 483 742,607 | 804 632,957 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | средства Фонда | 2 012 741,719 | 763 769,445 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 40 863,512 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 471 000,888 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

2.5. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 3 288 451,475 | 2 580 574,921 | 753 873,241 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 40 863,512 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 86 433,237 | 99 182,984 | 407 530,122 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства Фонда | 2 731 017,350 | 2 440 528,425 | 346 343,119 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 471 000,888 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 3 867 484,679 | 2 634 413,421 | 1 282 686, 741 | 528 813, 500 | 528 813, 500 |
|  | бюджет города Перми | 188 507,396 | 69 677,012 | 528 813,500 | 528 813, 500 | 528 813, 500 |
|  | - софинансирование бюджета города Перми | - 190 691,663 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 87 841,371 | 124 207,984 | 407 530,122 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 198 426,011 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 471 000,888 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | средства Фонда | 2 731 017,350 | 2 440 528,425 | 346 343,119 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 3 867 484, 679 | 2 634 413, 421 | 1 282 686, 741 | 528 813, 500 | 528 813, 500 |
|  | бюджет города Перми | 188 507,396 | 69 677,012 | 528 813,500 | 528 813, 500 | 528 813, 500 |
|  | - софинансирование бюджета города Перми | - 190 691,663 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 87 841,371 | 124 207,984 | 407 530,122 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 198 426,011 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 471 000,888 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | средства Фонда | 2 731 017, 350 | 2 440 528, 425 | 346 343, 119 | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

* Значения показателей отражены с учетом сроков ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов в целях реализации мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в рамках дополнительного соглашения от 12 октября 2022 г. № 4 к соглашению от 25 октября 2021 г. № 3/2023 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на обеспечении мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г.».

2.6. в приложении в таблице 1 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. |  | 5 884 799,028 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  |  | бюджет города Перми | 1 629 324,494 | 88 460,982 | 40 863,512 | 500 000,000 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 190 691,663 | 190 691,663 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края | 818 005,488 | 286 267,382 | 124 207,984 | 407 530,122 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства Фонда | 3 246 777,383 | 2 483 007,938 | 763 769,445 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

3.1. строки 1.2.1.1.1.1-1.2.1.1.1.4, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| - 1.2.1.1.1.1 | - общая площадь пустующих муниципальных жилых помещений, по которым внесена плата за жилищно-коммунальные услуги организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | - тыс. кв. м | 45,0 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | - УЖО | - бюджет - города - Перми | 34 496, 704 | 29 408, 500 | 29 408, 500 | 29 408, 500 | 29 408, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.2.1.1.1.2 | общая площадь жилых помещений, приведенных в нормативное состояние | тыс. кв. м | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | МКУ УМЖФ | бюджет города Перми | 14 751, 697 | 10 056, 500 | 10 056, 500 | 10 056, 500 | 10 056, 500 |
| - 1.2.1.1.1.3 | количество полученных сведений об объектах градостроительной деятельности (справки, технические паспорта) | ед. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | МКУ УМЖФ | бюджет города Перми | 93,290 | 93,500 | 93,500 | 93,500 | 93,500 |
| - 1.2.1.1.1.4 | количество лицевых счетов нанимателей жилых помещений | ед. | 14 595 | 15 146 | 15 146 | 15 146 | 15 146 | МКУ УМЖФ | бюджет города Перми | 4 386, 647 | 3 925, 600 | 3 925, 600 | 3 925, 600 | 3 925, 600 |
| - Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет - города - Перми | - 53 728, - 338 | 43 484, 100 | 43 484, 100 | 43 484, 100 | 43 484, 100 |

3.2. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | - бюджет - города Перми | - 113 432,013 | 101 180, 400 | 101 180, 400 | 103 343, 900 | 103 343, 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | - 113 432,013 | 101 180, 400 | 101 180, 400 | 103 343, 900 | 103 343, 900 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | - 113 432,013 | 101 180, 400 | 101 180, 400 | 103 343, 900 | 103 343, 900 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Повышение доступности жилья» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

4.1. строки 1.3.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| - 1.3.2.1.1.1 | - количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | - семья | - 183 | - 350 | - 60 | - 15 | - 15 | - ДСП | - софинансирование бюджета города Перми | - 41 337,696 | - 42 000, - 000 | - 42 000, - 000 | - 42 000,000 | - 42 000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края | - 106 496, - 460 | - 97 666, 494 | - 96 586, 745 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 17 066,762 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Российской Федерации | - 71 040,432 | - 28 841, 399 | - 24 398, 623 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | - 516 755, - 127 | - 516 755, - 127 | - 0,000 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | - итого | - 752 696, - 477 | - 685 263, - 020 | - 162 985, - 368 | - 42 000,000 | - 42 000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - софинансирование бюджета города Перми | - 41 337,696 | - 42 000, - 000 | - 42 000, - 000 | - 42 000,000 | - 42 000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края | - 106 496, - 460 | - 97 666, - 494 | - 96 586, - 745 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 17 066,762 | - 0,000 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Российской Федерации | - 71 040,432 | - 28 841, - 399 | - 24 398, - 623 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | - 516 755, - 127 | - 516 755, - 127 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

4.2. строки 1.3.2.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| - 1.3.2.1.3.1 | - количество ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия | - чел. | - 2* | - 2* | - -* | - - | - - | - ДСП | - бюджет - Российской Федерации | - 28 472, - 364 | - 29 672, - 208 | - 29 672, - 208 | - 0,0 | - 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Российской Федерации | - 28 472, 364 | - 14 836, - 104 | - 14 836, - 104 | - 0,0 | - 0,0 |

4.3. строки 1.3.2.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| - 1.3.2.1.4.1 | - количество ветеранов, улучшивших жилищные условия | - чел. | - 1* | - 1* | - -* | - - | - - | - ДСП | - бюджет Российской Федерации | - 13 415,940 | - 14 836,104 | - 14 836,104 | - 0,0 | - 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Российской Федерации | - 13 415,940 | - 14 836,104 | - 14 836,104 | - 0,0 | - 0,0 |

4.4. строки 1.3.2.1.5.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| - 1.3.2.1.5.1 | - количество инвалидов, улучшивших жилищные условия | - чел. | - 8* | - 23* | - -* | - - | - - | - ДСП | - бюджет Российской Федерации | - 51 993,432 | - 63 330, 696 | - 58 459,104 | - 0,0 | - 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Российской Федерации | - 51 993,432 | - 63 330,696 | - 58 459,104 | - 0,0 | - 0,0 |

4.5. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| - Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | - итого | - 871 374,560 | - 817815,586 | - 265 952,784 | - 42 000,000 | - 42 000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - софинансирование бюджета города Перми | - 41 337,696 | - 42000,000 | - 42 000,000 | - 42 000,000 | - 42 000,000 |
|  | - бюджет Пермского края | - 118 606,713 | - 122 380,052 | - 96 586,745 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 20886,512 | - 0,000 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - бюджет Российской Федерации | - 173 788,512 | - 136 680,407 | - 127 366,039 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - внебюджетные источники | - 516 755,127 | - 516755,127 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 871 374,560 | 817 815,586 | 265 952,784 | 42 000,000 | 42 000,000 |
|  | - софинансирование бюджета города Перми | 41 337,696 | 42 000,000 | - 42 000,000 | - 42 000,000 | - 42 000,000 |
|  | - бюджет Пермского края | 118 606,713 | 122 380,052 | - 96 586,745 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 20 886,512 | 0,000 | - 0,000 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - бюджет Российской Федерации | 173 788,512 | 136 680,407 | - 127 366,039 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - внебюджетные источники | 516 755,127 | 516755,127 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

4.6. строки 1.3.3.1.1.1-1.3.3.1.1.3, «Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| - 1.3.3.1.1.1 | - общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных), изъятых в целях исполнения судебных решений | - тыс. кв. м | - 3,3 | - - | - - | - - | - - | - УЖО | - бюджет - города - Перми | - 298 992,872 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.3.3.1.1.2 | - количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | - ед. | - 229 | - - | - - | - - | - - | - УЖО | - бюджет - города - Перми | - 13 192,056 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 1.3.3.1.1.3 | - общая площадь нежилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений | - тыс. кв. м | - 2,4 | - - | - - | - - | - - | - УЖО | - бюджет - города - Перми | - 128 698,563 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет - города - Перми | - 440 883,491 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет - города Перми | - 440 883,491 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | - 440 883,491 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1 631 162, 604 | 1 043 131,787 | 482 133, 806 | 42 000, 000 | 42 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 440 883,491 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 41 337,696 | 42 000, 000 | 42 000, 000 | 42 000, 000 | 42 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 284 393,868 | 243 850, 409 | 213 515, 127 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 42 097,580 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21 422,600 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 284 272,242 | 240 526, 251 | 226 618, 679 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 516 755,127 | 516 755, 127 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.7. в приложении в таблице 2 строки 10-15 изложить в следующей редакции:

| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта |  | общая площадь жилых (нежилых) помещений, приобретенных, изъятых – 5,7 тыс. кв. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства |  | 2022 год |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  | 2022 год |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. |  | 427 691,435 |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | Всего | 2022 год |  |
|  |  | бюджет города Перми | 427 691,435 | 427 691,435 |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений |  | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | количество исполненных судебных решений |  | ед. | 229 | 2022 год |

5. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.4 «Осуществление иных мероприятий в сфере жилищных отношений» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

5.1. строку 1.4.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| - 1.4.1.1.1.1 | - количество видов работ, связанных с жилищным фондом, выполненных для обеспечения реализации программы | - ед. | - 7 | - 7 | - 7 | - 7 | - 7 | - УЖО | - бюджет - города - Перми | 10 510,083 | 3 137, 200 | 3 137, 200 | 3 137, 200 | 3 137, 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2. строки «Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 11 520,083 | 4 147, 200 | 4 147, 200 | 4 147, 200 | 4 147, 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 11 520,083 | 4 147, 200 | 4 147, 200 | 4 147, 200 | 4 147, 200 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 11 520,083 | 4 147, 200 | 4 147, 200 | 4 147, 200 | 4 147, 200 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 11 520,083 | 4 147, 200 | 4 147, 200 | 4 147, 200 | 4 147, 200 |

6. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

6.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Цель. Создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля населения, живущего в аварийном жилье, в общей численности населения | % | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,4 |
|  | доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете | % | 8,4 | 9,6 | 9,2 | 1,3 | 1,3 |
|  | площадь расселенного непригодного для проживания жилищного фонда | тыс. кв. м | 37,9 | 36,4 | 49,6 | 30,0 | 30,0 |
|  | количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | ед. | 2 347 | 2 220 | 3 024 | 396 | 396 |

6.2. строки 1.3.2, 1.3.3 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2 | Задача. Обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | размер привлеченных средств на реализацию программной деятельности в расчете на 1 руб. средств, выделенных из бюджета города Перми | руб. | 26,25 | 24,89 | 5,33 | - | - |
|  | доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от количества молодых семей – участников программы | % | 18,6 | 52,8 | 19,2 | 5,9 | 6,3 |
| 1.3.3 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде, в целях исполнения судебных решений об изъятии жилых (нежилых) помещений, о предоставлении благоустроенного жилья |  |  |  |  |  |  |
|  | доля расселенного аварийного жилищного фонда от общего объема аварийного жилищного фонда, числящегося на начало отчетного года, в целях исполнения судебных решений | % | 1,1 | - | - | - | - |

7. В приложении 1:

7.1. строки 1.1.1.1.2.1-1.1.1.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.1 | Размещение муниципального заказа на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по сносу многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | МКУ УМЖФ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество извещений о проведении конкурентной закупки | ед. | 67 | бюджет города Перми | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.2 | Заключение муниципальных контрактов по итогам размещения муниципального заказа | МКУ УМЖФ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения муниципального заказа | ед. | 65 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.3 | Приемка работ по сносу многоквартирных домов (в том числе работ по вывозу и размещению отходов на специализированном полигоне, образовавшихся в результате ликвидации аварийного жилищного фонда, по подготовке проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства) | МКУ УМЖФ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество снесенных многоквартирных домов | ед. | 65 | бюджет города Перми | 100 046,414 |
|  |  |  |  |  | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 47,0 |  |  |

7.2. строки 1.1.1.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| - 1.1.1.1.4.1 | - Приобретение и изъятие жилых помещений у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение | - УЖО | - 01.01.2022 | - 31.12.2022 | - общая площадь жилых помещений, приобретенных и изъятых у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение | - тыс. кв. м | - 0,04 | - софинансирование бюджета города Перми | - 1 121,551 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми | - 1 408,134 |
| - Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | - итого | - 2 529,685 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - софинансирование бюджета города Перми | - 1 121,551 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми | - 1 408,134 |
| - Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | - итого | - 579 033, - 204 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми | 188 507, 396 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - софинансирование бюджета города Перми | - 190 691, - 663 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края | - 1 408,134 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | - 198 426, - 011 |

7.3. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | Приобретение и изъятие жилых помещений у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение | УЖО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 18,0 | средства Фонда | 2 012 512,492 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (невыполнение показателя за 2021 год) | - тыс. кв. м | - 6,1 | - средства Фонда - (неиспользованные - ассигнования - 2021 года) | - 470 495,446 |

7.4. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| - Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | - итого | - 2 483 742,607 |
| --- | --- | --- |
|  | средства Фонда | 2 012 741,719 |
|  | - Бюджет города - Перми | 0,0 |
|  | - средства Фонда - (неиспользованные ассигнования - 2021 года) | - 471 000,888 |

7.5. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 3 288 451,475 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 86 433,237 |
|  | средства фонда | 2 731 017,350 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 471 000,888 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 3 867 484,679 |
|  | бюджет города Перми | 188 507,396 |
|  | - средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 471 000,888 |
|  | - софинансирование бюджета города Перми | - 190 691,663 |
|  | бюджет Пермского края | 87 841,371 |
|  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 198 426,011 |
|  | средства Фонда | 2 731 017,350 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 3 867 484,679 |
|  | бюджет города Перми | 188 507,396 |
|  | - средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 471 000,888 |
|  | - софинансирование бюджета города Перми | - 190 691,663 |
|  | бюджет Пермского края | 87 841,371 |
|  | - средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 198 426,011 |
|  | средства Фонда | 2 731 017,350 |

8. В приложении 2:

8.1. строки 1.2.1.1.1.1-1.2.1.1.1.4, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| - 1.2.1.1.1.1 | - общая площадь пустующих муниципальных жилых помещений, по которым внесена плата за жилищно-коммунальные услуги организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | - УЖО | - 01.01.2022 | - 31.12.2022 | - общая площадь пустующих муниципальных жилых помещений, по которым осуществлено возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | - тыс. кв. м | - 45,0 | - бюджет города Перми | - 34 496,704 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.2.1.1.1.2 | - Приведение в нормативное состояние муниципальных жилых помещений для последующего заселения | - УЖО | - 01.01.2022 | - 31.12.2022 | - общая площадь жилых помещений, приведенных в нормативное состояние | - тыс. кв. м | - 1,6 | - бюджет города Перми | - 14 751,697 |
| - 1.2.1.1.1.3 | - Организация работ по технической инвентаризации, паспортизации и получение сведений об объектах градостроительной деятельности | - УЖО | - 01.01.2022 | - 31.12.2022 | - количество полученных сведений об объектах градостроительной деятельности (справки, технические паспорта) | - ед. | - 16 | - бюджет города Перми | - 93,290 |
| - 1.2.1.1.1.4 | - Организация работ по своевременному начислению и сбору платы за наем муниципальных жилых помещений города Перми по договору со специализированной организацией | - УЖО | - 01.01.2022 | - 31.12.2022 | - количество лицевых счетов, по которым осуществляется начисление и сбор платы за наем | - ед. | - 14 595 | - бюджет города Перми | - 4 386,647 |
| - Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми | - 53 728,338 |

8.2. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| - Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | - бюджет города Перми | - 113 432,013 |
| --- | --- | --- |
| - Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | - бюджет города Перми | - 113 432,013 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджета города Перми | - 113 432,013 |

9. В приложении 3:

9.1. строки 1.3.2.1.1.2, 1.3.2.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| - 1.3.2.1.1.1 | - выдача свидетельства на право получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | - ДСП | - 01.01.2022 | - 31.12.2022 | - количество выданных свидетельств | - ед. | - 215 | - бюджет города Перми | - 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.1.1.2 | Предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | ДСП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семья | 183 | софинансирование бюджета города Перми | 41 337,696 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 106 496,460 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 17 066,762 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 71 040,432 |
| - 1.3.2.1.1.3 | - Привлечение молодыми семьями внебюджетных средств для приобретения (строительства) жилого помещения | - молодые семьи-участники программы | - 01.01.2022 | - 31.12.2022 | - общая площадь жилых помещений, приобретенных молодыми семьями | - тыс. кв. м | - 17,0 | - бюджет Российской Федерации | - 516 755,127 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 752 696,477 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 41 337,696 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 106 496,460 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 17 066,762 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 71 040,432 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 516 755,127 |

9.2. строки 1.3.2.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| - 1.3.2.1.3.1 | - Предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения | - ДСП | - 01.01.2022 | - 31.12.2022 | - количество ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия | - чел. | - 2 | - бюджет Российской Федерации | - 28 472,364 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 28 472,364 |

9.3. строки 1.3.2.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.4.1 | Предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения | ДСП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество ветеранов, улучшивших жилищные условия | чел. | 1 | бюджет Российской Федерации | 13 415,940 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 13 415,940 |

9.4. строки 1.3.2.1.5.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.5.1 | Предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения | ДСП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество инвалидов, улучшивших жилищные условия | чел. | 8 | бюджет Российской Федерации | 51 993,432 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 51 993,432 |

9.5. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 871 374,560 |
| --- | --- | --- |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 41 337,696 |
|  | бюджет Пермского края | 118 606,713 |
|  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 20 886,512 |
|  | бюджет Российской Федерации | 173 788,512 |
|  | внебюджетные источники | 516 755,127 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 871 374,560 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 41 337,696 |
|  | бюджет Пермского края | 118 606,713 |
|  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 20 886,512 |
|  | бюджет Российской Федерации | 173 788,512 |
|  | внебюджетные источники | 516 755,127 |

9.6. строки 1.3.3.1.1.1-1.3.3.1.1.3, «Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| - 1.3.3.1.1.1 | - Исполнение судебных решений об изъятии жилых помещений | - УЖО | - 01.01.2022 | - 31.12.2022 | - общая площадь жилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений | - тыс. кв. м | - 3,3 | - бюджет города Перми | - 298 992,872 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.3.3.1.1.2 | - Исполнение судебных решений о возмещении судебных расходов | - УЖО | - 01.01.2022 | - 31.12.2022 | - количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | - ед. | - 229 | - бюджет города Перми | - 13 110,563 |
| - 1.3.3.1.1.3 | - Исполнение судебных решений об изъятии нежилых помещений | - УЖО | - 01.01.2022 | - 31.12.2022 | - общая площадь нежилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений | - тыс. кв. м | - 2,4 | - бюджет города Перми | - 128 698,563 |
| - Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми | - 440 883,491 |
| - Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми | - 440 883,491 |
| Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджета города Перми | - 440 883,491 |

9.7. строку «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 1 627 969,620 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 440 883,491 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 41 337,696 |
|  | бюджет Пермского края | 284 393,868 |
|  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 42 097,580 |
|  | - бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2021года) | 21 422,600 |
|  | бюджет Российской Федерации | 281 079,258 |
|  | внебюджетные источники | 516 755,127 |

10. В приложении 4:

10.1. строки 1.4.1.1.1.9, «Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.4.1, в том числе 
по источникам финансирования», «Итого по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| - 1.4.1.1.1.9 | - Оплата нотариальных действий и других услуг, оказываемых при осуществлении нотариальной деятельности | - УЖО | - 01.01.2022 | - 31.12.2022 | - наличие задолженности по оплате нотариальных действий и других услуг, оказываемых при осуществлении нотариальной деятельности | - есть/нет | - нет | - бюджет города Перми | - 448,597 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми | - 11 520,083 |
| - Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми | - 11 520,083 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджета города Перми | - 11 520,083 |
| Итого по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджета города Перми | - 11 520,083 |