



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.01.2023

№ 24

**О внесении изменений**

**в муниципальную программу**

**«Благоустройство города Перми»,**

**утвержденную постановлением**

**администрации города Перми**

**от 20.10.2021 № 914**

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 914 (в ред. от 14.02.2022 № 84, от 11.05.2022   
№ 349, от 23.06.2022 № 515, от 22.07.2022 № 620, от 12.09.2022 № 788, от 20.10.2022 № 1035, от 25.10.2022 [№ 1075](consultantplus://offline/ref=BBF9A6977C8AAE7372F67CBB5DEF7AA36B6B1D8C25FD17653BEE107416673C7D39869BFB000BFC33F6FF30A2B71BFE6F1F696ECC250DC3B177FCE5A7sDI4D), от 28.10.2022 [№ 1090](consultantplus://offline/ref=BBF9A6977C8AAE7372F67CBB5DEF7AA36B6B1D8C25FD176233EE107416673C7D39869BFB000BFC33F6FF30A2B71BFE6F1F696ECC250DC3B177FCE5A7sDI4D), от 29.12.2022 № 1421).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления   
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

Глава города Перми А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 18.01.2023 № 24

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальную программу «Благоустройство города Перми»,**

**утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 914**

1. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«**ПЛАН-ГРАФИК**

**подпрограммы 1.1 «Озеленение территории города Перми, в том**

**числе путем создания парков, скверов, садов, бульваров»**

**муниципальной программы «Благоустройство города Перми»**

**на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата | | | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| наименование | ед. изм. | значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Организация содержания объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.1 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «БДР», АДР | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 28 | бюджет города Перми | 19 565,30731 |
| 1.1.1.1.1.2 | ликвидация аварийного или упавшего дерева | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 60 |
| 1.1.1.1.1.3 | компенсационная посадка ликвидированного дерева | 01.04.2023 | 10.10.2023 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 60 |
| 1.1.1.1.1.4 | обрезка дерева | 01.03.2023 | 30.11.2023 | количество деревьев,  в отношении которых произведена обрезка | ед. | 55 |
| 1.1.1.1.1.5 | проведение акаризации  и дератизации территории | 01.04.2023 | 30.09.2023 | площадь акаризации  и дератизации | га | 17,1 |
| 1.1.1.1.1.6 | паспортизация (инвентаризация) объектов озеленения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество паспортизированных (инвентаризированных) объектов озеленения | ед. | 1 |
| 1.1.1.1.1.7 | содержание и ремонт оборудования детских и спортивных площадок | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество детских  и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 12 | 487,86380 |
| 1.1.1.1.1.8 | текущий ремонт объектов озеленения | 01.01.2023 | 01.11.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 27 | бюджет города Перми | 1 829,48925 |
| 1 (Сквер им Ф.Э. Дзержинского) | 9 801,600 |
| 1.1.1.1.1.9 | содержание капитального туалета в саду им. 250-летия города Перми | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество туалетов, находящихся на содержании | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2 510,53964 |
| 1.1.1.1.1.10 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «БИР», АИР | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 26 | бюджет города Перми | 22 342,73050 |
| 1.1.1.1.1.11 | ликвидация аварийного или упавшего дерева | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 30 |
| 1.1.1.1.1.12 | компенсационная посадка ликвидированного дерева | 01.04.2023 | 10.10.2023 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 30 |
| 1.1.1.1.1.13 | обрезка дерева | 01.03.2023 | 30.11.2023 | количество деревьев,  в отношении которых произведена обрезка | ед. | 150 |
| 1.1.1.1.1.14 | проведение акаризации  и дератизации территории | 01.04.2023 | 30.09.2023 | площадь акаризации  и дератизации | га | 8,5 |
| 1.1.1.1.1.15 | текущий ремонт объектов озеленения | 01.01.2023 | 01.11.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 26 | 1 851,60750 |
| 1.1.1.1.1.16 | текущий ремонт объектов озеленения | 01.01.2023 | 01.11.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 1 (Бульвар  по ул. Космонавта Леонова) | 1 764,900 |
| 1.1.1.1.1.17 | содержание и ремонт оборудования детских и спортивных площадок | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество детских  и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 1 | 493,76200 |
| 1.1.1.1.1.18 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «БКР», АКР | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 17 | бюджет города Перми | 15 468,89350 |
| 1.1.1.1.1.19 | проведение акаризации  и дератизации территории | 01.04.2023 | 30.09.2023 | площадь акаризации  и дератизации | га | 8,12 |
| 1.1.1.1.1.20 | ликвидация аварийного или упавшего дерева | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 20 |
| 1.1.1.1.1.21 | компенсационная посадка ликвидированного дерева | 01.04.2023 | 10.10.2023 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 20 |
| 1.1.1.1.1.22 | обрезка дерева | 01.03.2023 | 30.11.2023 | количество деревьев,  в отношении которых произведена обрезка | ед. | 60 |
| 1.1.1.1.1.23 | содержание и ремонт оборудования детских и спортивных площадок | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество детских  и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 2 | бюджет города Перми | 341,8540 |
| 1.1.1.1.1.24 | текущий ремонт объектов озеленения | 01.01.2023 | 01.11.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 15 | бюджет города Перми | 1 281,95250 |
| ед. | 1 (Сквер  у клуба им. С.М. Кирова) | бюджет города Перми | 18 820,000 |
| ед. | 1 (Сквер  у Дворца культуры им. С.М. Кирова) | бюджет города Перми | 4 039,900 |
| 1.1.1.1.1.25 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «БЛР», АЛР | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 32 | бюджет города Перми | 106 063,24373 |
| 1.1.1.1.1.26 | ликвидация аварийного или упавшего дерева | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 73 |
| 1.1.1.1.1.27 | компенсационная посадка ликвидированного дерева | 01.04.2023 | 10.10.2023 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 73 |
| 1.1.1.1.1.28 | обрезка дерева | 01.03.2023 | 30.11.2023 | количество деревьев,  в отношении которых произведена обрезка | ед. | 260 |
| 1.1.1.1.1.29 | проведение акаризации  и дератизации территории | 01.04.2023 | 30.09.2023 | площадь акаризации  и дератизации | га | 20,1 |
| 1.1.1.1.1.30 | текущий ремонт объектов озеленения | 01.01.2023 | 01.11.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 29 | 10 612,90125 |
| 1 (Сад им. Н.В. Гоголя) | 61 933,800 |
| 1 (Сквер им. Татищева) | 4 410,300 |
| 1 (Сквер  на Торфянке) | 1 345,400 |
| 1.1.1.1.1.31 | содержание и ремонт оборудования детских и спортивных площадок | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество детских  и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 5 | бюджет города Перми | 2 830,1070 |
| 1.1.1.1.1.32 | содержание капитальных туалетов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество туалетов, находящихся на содержании | ед. | 3 | 7 531,61892 |
| 1.1.1.1.1.33 | содержание модульных туалетов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество туалетов, находящихся на содержании | ед. | 10 | 14 467,42910 |
| 1.1.1.1.1.34 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «БМР», АМР | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 33 | бюджет города Перми | 25 619,19250 |
| 1.1.1.1.1.35 | ликвидация аварийного или упавшего дерева | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 25 |
| 1.1.1.1.1.36 | компенсационная посадка ликвидированного дерева | 01.04.2023 | 10.10.2023 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 25 |
| 1.1.1.1.1.37 | обрезка дерева | 01.03.2023 | 30.11.2023 | количество деревьев,  в отношении которых произведена обрезка | ед. | 300 |
| 1.1.1.1.1.38 | проведение акаризации  и дератизации территории | 01.04.2023 | 30.09.2023 | площадь акаризации  и дератизации | га | 22,5 |
| 1.1.1.1.1.39 | текущий ремонт объектов озеленения | МКУ «БМР», АМР | 01.01.2023 | 01.11.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 30 | бюджет города Перми | 2 123,13750 |
| 1 (Бульвар  по ул. Крупской от площади Дружбы  до ул. Старцева) | 43 875,000 |
| 1 (Сквер около здания  по ул. Технической 10) | 2 093,600 |
| 1 (Бульвар  по ул. Металлистов) | 1 700,800 |
| 1.1.1.1.1.40 | содержание и ремонт оборудования детских и спортивных площадок | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество детских  и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 6 | бюджет города Перми | 566,170 |
| 1.1.1.1.1.41 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «БОР», АОР | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 20 | бюджет города Перми | 16 359,1420 |
| 1.1.1.1.1.42 | ликвидация аварийного или упавшего дерева | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 120 |
| 1.1.1.1.1.43 | компенсационная посадка ликвидированного дерева | 01.04.2023 | 15.10.2023 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 120 |
| 1.1.1.1.1.44 | обрезка дерева | 01.03.2023 | 30.11.2023 | количество деревьев,  в отношении которых произведена обрезка | ед. | 20 |
| 1.1.1.1.1.45 | Кадастровый учет (паспортизация) объектов озеленения общего пользования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования в рамках проведения работ  по кадастровому учету (разработка схемы межевания) | ед. | 1 |
| 1.1.1.1.1.46 | проведение акаризации  и дератизации территории | 01.04.2023 | 30.09.2023 | площадь акаризации  и дератизации | га | 14,4 |  |
| 1.1.1.1.1.47 | текущий ремонт объектов озеленения | МКУ «БОР», АОР | 01.01.2023 | 01.11.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 19 | бюджет города Перми | 1 355,730 |
| 1 (Сквер  по ул. Академика Веденеева) | 1 739,900 |
| 1.1.1.1.1.48 | содержание и ремонт оборудования детских и спортивных площадок | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество детских  и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 4 | бюджет города Перми | 361,5280 |
| 1.1.1.1.1.49 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «БСР», АСР | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 29 | бюджет города Перми | 22 270,87454 |
| 1.1.1.1.1.50 | ликвидация аварийного или упавшего дерева | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 30 |
| 1.1.1.1.1.51 | компенсационная посадка ликвидированного дерева | 01.04.2023 | 15.10.2023 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 30 |
| 1.1.1.1.1.52 | обрезка дерева | 01.03.2023 | 30.11.2023 | количество деревьев,  в отношении которых произведена обрезка | ед. | 220 |
| 1.1.1.1.1.53 | проведение акаризации  и дератизации территории | 01.04.2023 | 30.09.2023 | площадь акаризации  и дератизации | га | 10,0 |
| 1.1.1.1.1.54 | текущий ремонт объектов озеленения | 01.01.2023 | 01.11.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 25 | 2 293,500 |
| 1 (сквер  им. М.И. Субботина) | 7 241,100 |
| 1 (Сквер Желаний) | 3 234,900 |
| 1 (Сквер Победителей) | 17 085,600 |
| 1 (Сквер  по ул. Г. Хасана-Чкалова) | 8 127,500 |
| 1.1.1.1.1.55 | содержание и ремонт оборудования детских и спортивных площадок | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество детских  и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 10 | 611,600 |
| 1.1.1.1.1.56 | содержание туалета  в сквере Сквер имени актера Георгия Буркова | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество туалетов, находящихся на содержании | ед. | 1 | 25 10,53964 |
| 1.1.1.1.1.57 | содержание туалета  на бульваре им. Советской Армии | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество туалетов, находящихся на содержании | 2 | 2 893,48582 |
| 1.1.1.1.1.58 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «БНЛ», АНЛ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 4 | бюджет города Перми | 2 985,32635 |
| 1.1.1.1.1.59 | ликвидация аварийного или упавшего дерева | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 10 |
| 1.1.1.1.1.60 | компенсационная посадка ликвидированного дерева | 01.04.2023 | 15.10.2023 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 10 |
| 1.1.1.1.1.61 | обрезка дерева | 01.03.2023 | 30.11.2023 | количество деревьев,  в отношении которых произведена обрезка | ед. | 30 |
| 1.1.1.1.1.62 | проведение акаризации  и дератизации территории | 01.04.2023 | 30.09.2023 | площадь акаризации  и дератизации | га | 1,7 |
| 1.1.1.1.1.63 | текущий ремонт объектов озеленения | МКУ «БНЛ», АНЛ | 01.01.2023 | 01.11.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 3 | бюджет города Перми | 247,40025 |
| 1 (Сквер «Мемориал Победы», Новые Ляды) | 5 774,300 |
| 1.1.1.1.1.64 | содержание и ремонт оборудования детских и спортивных площадок |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество детских  и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 2 | бюджет города Перми | 65,97340 |
| 1.1.1.1.1.65 | Налогообложение объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.65.1 | налогообложение объектов озеленения общего пользования | МКУ «БНЛ», АНЛ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1,100 |
| 1.1.1.1.1.65.2 | налогообложение объектов озеленения общего пользования | МКУ «БЛР», АЛР | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 1 | бюджет города Перми | 105,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 481 038,100 |
| 1.1.1.1.2 | Развитие городского пространства | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.2.1 | благоустройство улицы Петропавловской (участок от ул. Крисанова  до ул. Попова) | МКУ «БЛР», АЛР | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество благоустроенных участков улицы Петропавловской (участок  от ул. Крисанова  до ул. Попова) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 20 341,600 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 20 341,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 501 379,700 |
| 1.1.1.2 | Организация содержания пустошей, логов и водоохранных зон | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1 | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1.1.1 | выполнение работ  по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «БДР» | 01.04.2023 | 30.11.2023 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1 063,1 | бюджет города Перми | 2 867,800 |
| 1.1.1.2.1.1.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев | 01.04.2023 | 30.11.2023 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 48 |
| 1.1.1.2.1.1.3 | обрезка дерева | 01.04.2023 | 30.11.2023 | количество деревьев,  в отношении которых произведена обрезка | ед. | 20 |
| 1.1.1.2.1.2.1 | выполнение работ  по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «БИР» | 01.04.2023 | 30.11.2023 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся  на содержании | тыс. кв. м | 559,499 | бюджет города Перми | 1 513,700 |
| 1.1.1.2.1.2.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев | 11.01.2023 | 25.12.2023 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 50 |
| 1.1.1.2.1.2.3 | обрезка дерева | 01.03.2023 | 30.11.2023 | количество деревьев,  в отношении которых произведена обрезка | ед. | 70 |
| 1.1.1.2.1.3.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «БКР» | 01.04.2023 | 30.11.2023 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся  на содержании | тыс. кв. м | 1 524,4 | бюджет города Перми | 5 020,200 |
| 1.1.1.2.1.3.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев | 11.01.2023 | 25.12.2023 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 200 |
| 1.1.1.2.1.3.3 | обрезка дерева | 01.03.2023 | 30.11.2023 | количество деревьев,  в отношении которых произведена обрезка | ед. | 300 |
| 1.1.1.2.1.4.1 | выполнение работ  по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «БЛР» | 01.04.2023 | 30.11.2023 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся  на содержании | тыс. кв. м | 1 003,15291 | бюджет города Перми | 2 499,300 |
| 1.1.1.2.1.4.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев | 11.01.2023 | 25.12.2023 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 50 |
| 1.1.1.2.1.4.3 | обрезка дерева | 01.03.2023 | 30.11.2023 | количество деревьев,  в отношении которых произведена обрезка | ед. | 70 |
| 1.1.1.2.1.5.1 | выполнение работ  по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «БМР» | 01.04.2023 | 30.11.2023 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 3 585,225 | бюджет города Перми | 9 241,200 |
| 1.1.1.2.1.5.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев | 11.01.2023 | 25.12.2023 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 100 |
| 1.1.1.2.1.5.3 | обрезка дерева | 01.03.2023 | 30.11.2023 | количество деревьев,  в отношении которых произведена обрезка | ед. | 350 |
| 1.1.1.2.1.6.1 | выполнение работ  по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «БОР» | 01.04.2023 | 30.11.2023 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся  на содержании | тыс. кв. м | 3 179,611 | бюджет города Перми | 8 146,400 |
| 1.1.1.2.1.6.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев | 11.01.2023 | 25.12.2023 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 200 |
| 1.1.1.2.1.6.3 | обрезка дерева | 01.03.2023 | 30.11.2023 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 50 |
| 1.1.1.2.1.7.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «БСР» | 01.04.2023 | 30.11.2023 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся  на содержании | тыс. кв. м | 1 085,7 | бюджет города Перми | 3 445,600 |
| 1.1.1.2.1.7.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев | 11.01.2023 | 25.12.2023 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 80 |
| 1.1.1.2.1.7.3 | обрезка дерева | 01.03.2023 | 30.11.2023 | количество деревьев,  в отношении которых произведена обрезка | ед. | 200 |
| 1.1.1.2.1.8.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «БНЛ» | 01.04.2023 | 30.11.2023 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся  на содержании | тыс. кв. м | 1 530,9859 | бюджет города Перми | 2 954,100 |
| 1.1.1.2.1.8.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев | 11.01.2023 | 25.12.2023 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 20 |
| 1.1.1.2.1.9 | обрезка дерева | 01.03.2023 | 30.11.2023 | количество деревьев,  в отношении которых произведена обрезка | ед. | - |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 35 688,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 35 688,300 |
| 1.1.1.3 | Организация содержания и ремонта фонтанов | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.1 | Содержание и ремонт фонтанов | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.1.1 | выполнение работ по содержанию и ремонту фонтанов | МКУ «Пермблагоустройство» | 11.01.2023 | 31.12.2023 | количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | ед. | 15 | бюджет города Перми | 19 532,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 19 532,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 19 532,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 556 600,000 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.2 | Развитие городского пространства | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.2.1 | Капитальный ремонт бульвара по Комсомольскому проспекту (от ул. Монастырской до ул. Чкалова), 0,1 Га | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.2.1.1 | выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | подписанный акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 50 000,00 |
| 1.1.2.1.2.2 | Капитальный ремонт сквера на набережной реки Камы (набережная реки Камы от ул. Чистопольской до ул. Шишкина), 6,14 Га | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.2.2.1 | выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | подписанный акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 524 171,10000 |
| бюджет Пермского края | 324 060,80000 |
| 1.1.2.1.2.3 | Капитальный ремонт парка культуры и отдыха «Балатово», 4,76 Га | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.2.3.1 | выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | МКУ «Пермблагоустройство | 01.01.2023 | 31.12.2023 | подписанный акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 114 760,400 |
| 1.1.2.1.2.4 | Капитальный ремонт территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы», 2,6 Га | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.2.4.1 | выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | МКУ «Пермблагоустройство | 01.01.2023 | 31.12.2023 | подписанный акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 137 500,000 |
| бюджет Пермского края | 387 500,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого, в том числе | 1 537 992,300 |
| бюджет города Перми | 711 671,100 |
| бюджет Пермского края | 826 321,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого, в том числе | 1 537 992,300 |
| бюджет города Перми | 711 671,100 |
| бюджет Пермского края | 826 321,200 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого, в том числе | 1 537 992,300 |
| бюджет города Перми | 711 671,100 |
| бюджет Пермского края | 826 321,200 |
| 1.1.3 | Задача. Обустройство объектов озеленения общего пользования на территории города Перми | | | | | | | | |
| 1.1.3.1 | Выполнение комплекса работ по обустройству объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1. | Обустройство объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1.2 | Обустройство сквера по ул. Калгановской, 62 | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1.2.1 | выполненные строительно-монтажные работы по скверу по ул. Калгановской, 62 | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 57 640,700 |
| 1.1.3.1.1.3 | Обустройство сквера по ул. Генерала Черняховского | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1.3.1 | выполненные строительно-монтажные работы по скверу по ул. Генерала Черняховского | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 37 034,900 |
| 1.1.3.1.1.5 | Обустройство сквера по ул. Корсуньской, 31 | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1.5.1 | выполненные строительно-монтажные работы по скверу по ул. Корсуньской, 31 | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 49 519,600 |
| 1.1.3.1.1.6 | Обустройство сквера по ул. Яблочкова | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1.6.1 | выполненные строительно-монтажные работы по скверу по ул. Яблочкова | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9 303,500 |
| 1.1.3.1.1.7 | Обустройство объекта озеленения общего пользования «Архиерейское подворье» | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1.7.1 | выполненные строительно-монтажные работы по объекту озеленения общего пользования «Архиерейское подворье» | МКУ «Пермблагоустройство | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 165 829,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого, в том числе | 319 328,000 |
| бюджет города Перми | 153 498,700 |
| бюджет Пермского края | 165 829,300 |
| 1.1.3.1.2 | Обустройство сетей наружного освещения на объектах озеленения общего пользования | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.2.2 | выполнение строительно-монтажных работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество подписанных актов приемки строительно-монтажных работ по строительству (реконструкции) сетей наружного освещения в сквере  им. П. Морозова | ед. | 1 | бюджет города Перми | 13 899,100 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 13 899,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого, в том числе | 333 227,100 |
| бюджет города Перми | 167 397,800 |
| бюджет Пермского края | 165 829,300 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого, в том числе | 333 227,100 |
| бюджет города Перми | 167 397,800 |
| бюджет Пермского края | 165 829,300 |
| 1.1.4 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | | | | | | | | |
| 1.1.4.1 | Организация содержания искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | | | | | | | | |
| 1.1.4.1.1 | Содержание и ремонт искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | | | | | | | | |
| 1.1.4.1.1.1 | выполнение работ по содержанию и ремонту искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | МКУ «БДР» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 3 486,7 | бюджет города Перми | 1 552,300 |
| 1.1.4.1.1.2 | МКУ «БИР» | кв. м | 477,2 | 251,600 |
| 1.1.4.1.1.3 | МКУ «БКР» | кв. м | 4 391,0 | 2 314,700 |
| 1.1.4.1.1.4 | МКУ «БЛР» | кв. м | 441,3 | 215,500 |
| 1.1.4.1.1.5 | МКУ «БМР» | кв. м | 13 650,0 | 7 195,600 |
| 1.1.4.1.1.6 | МКУ «БОР» | кв. м | 4 905,0 | 2 585,700 |
| 1.1.4.1.1.7 | МКУ «БСР» | кв. м | 16 058,0 | 8 465,100 |
| 1.1.4.1.1.8 | МКУ «БНЛ» | кв. м | 973,0 | 519,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 23 099,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 23 099,700 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 23 099,700 |
| 1.1.5 | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов | | | | | | | | |
| 1.1.5.1 | Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов | | | | | | | | |
| 1.1.5.1.1 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов | | | | | | | | |
| 1.1.5.1.1.1 | демонтаж, перемещение  и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | АДР | 01.03.2023 | 31.12.2023 | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных  и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | ед. | 13 | бюджет города Перми | 189,300 |
| АИР | ед. | 15 | 466,000 |
| АКР | ед. | 5 | 72,800 |
| АМР | ед. | 15 | 276,600 |
| АОР | ед. | 15 | 218,400 |
| АСР | ед. | 15 | 218,400 |
| АНЛ | ед. | 2 | 29,100 |
| 1.1.5.1.1.2 | демонтаж, перемещение  и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | АДР | 01.03.2023 | 31.12.2023 | площадь демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв. м | 50 | бюджет города Перми | 26,400 |
| АИР | кв. м | 75 | 50,100 |
| АКР | кв. м | 30 | 15,800 |
| АЛР | кв. м | 10 | 5,300 |
| АМР | кв. м | 60 | 31,600 |
| АОР | кв. м | 50 | 26,400 |
| АСР | кв. м | 60 | 31,600 |
| АНЛ | кв. м | 62 | 36,900 |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 1 694,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 1 694,700 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 1 694,700 |
| 1.1.6 | Задача. Предупреждение воздействия водной среды. | | | | | | | | |
| 1.1.6.1 | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию и ремонту гидротехнических сооружений | | | | | | | | |
| 1.1.6.1.1 | Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе г. Перми (от ул. Чистопольской  до ул. Сысольской) | | | | | | | | |
| 1.1.6.1.1.1 | Выполненные работы по разработке проектно-сметной документации | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 30.06.2023 | количество подписанных актов приемки выполненных работ  по разработке проектной документации | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 600,000 |
| 1.1.6.1.1.2 | выполненные строительно-монтажные работы по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе города Перми (от ул. Чистопольской до ул. Сысольской) | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 9 733,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.6.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет Пермского края | 10 333,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.6.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет Пермского края | 10 333,000 |
| Итого по задаче 1.1.6, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет Пермского края | 10 333,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого, в том числе | 2 462 946,800 |
| бюджет города Перми | 1 460 463,300 |
| бюджет Пермского края | 1 002 483,500 |

2. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«**ПЛАН-ГРАФИК**

**подпрограммы 2.1 «Восстановление нормативного состояния**

**и развитие мест погребения, в том числе крематория»**

**муниципальной программы «Благоустройство города Перми»**

**на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата | | | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| наименование | ед. изм. | значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест погребения | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | Поддержание в нормативном состоянии мест погребения | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1 | Содержание мест погребения | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1.1 | содержание и ремонт элементов благоустройства объектов ритуального назначения | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество объектов ритуального назначения, в отношении которых производятся содержание и ремонт | ед. | 17 | бюджет города Перми | 53 940,000 |
| 2.1.1.1.1.2 | уборка поросли и вывоз мусора с объектов ритуального назначения | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2023 | 31.12.2023 | объем вывезенного мусора с объектов ритуального назначения | т | 4 882 |
| 2.1.1.1.1.3 | расчистка площадей объектов ритуального назначения от кустарника и мелколесья вручную | площадь объектов ритуального назначения, расчищенная от кустарника и мелколесья вручную | га | 25 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 53 940,000 |
| 2.1.1.1.2 | Организация автобусных перевозок граждан по территории кладбища «Северное» в выходные, праздничные дни и дни массового посещения кладбища  (в религиозные праздники, дни поминовений) | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.2.1 | организация автобусных перевозок граждан  по территории кладбища «Северное» в выходные, праздничные дни и дни массового посещения кладбища (в религиозные праздники, дни поминовений) | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2023 | 05.11.2023 | количество дней  в году, в течение которых осуществляются автобусные перевозки | день | 55 | бюджет города Перми | 594,600 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 594,600 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 54 534,600 |
| 2.1.1.2 | Организация эвакуации умерших | | | | | | | | |
| 2.1.1.2.1 | Эвакуация умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих, наряду с основной, медицинскую деятельность) | | | | | | | | |
| 2.1.1.2.1.1 | выполнение работ  по эвакуации умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинской деятельностью) | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество эвакуированных умерших | чел. | 668 | бюджет города Перми | 855,500 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 855,500 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.2, том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 855,500 |
| Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 55 390,100 |
| 2.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния мест погребения | | | | | | | | |
| 2.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние мест погребения | | | | | | | | |
| 2.1.2.1.1 | Приведение в нормативное состояние мест погребения | | | | | | | | |
| 2.1.2.1.1.1 | Капитальный ремонт кладбища «Егошихинское» | | | | | | | | |
| 2.1.2.1.1.1.1 | Выполненные строительно-монтажные работы по капитальному ремонту кладбища | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту | ед. | 1 | бюджет города Перми | 124 199,71553 |
| бюджет Пермского края | 209 933,100 |
| 2.1.2.1.1.1.2 | Выполненные работы  по корректировке проектной документации | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество подписанных актов приемки выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 350,000 |
| 2.1.2.1.1.1.3 | Выполненные работы  по осуществлению научного руководства и авторского надзора | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество подписанных актов приемки выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 450,28447 |
| Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого, в том числе | 334 933,100 |
| бюджет города Перми | 125 000,000 |
| бюджет Пермского края | 209 933,100 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого, в том числе | 334 933,100 |
| бюджет города Перми | 125 000,000 |
| бюджет Пермского края | 209 933,100 |
| Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого, в том числе | 334 933,100 |
| бюджет города Перми | 125 000,000 |
| бюджет Пермского края | 209 933,100 |
| 2.1.3 | Задача. Строительство (реконструкция) мест погребения | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции мест погребения | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1 | Строительство крематория на кладбище «Восточное» города Перми | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1.2 | выполнение строительно-монтажных работ на кладбище «Восточное» города Перми | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | подписанный акт приемки выполненных строительно-монтажных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 375 837,500 |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 375 837,500 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 375 837,500 |
| Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 375 837,500 |
| 2.1.4 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием | | | | | | | | |
| 2.1.4.1 | Выполнение функций муниципального заказчика работ | | | | | | | | |
| 2.1.4.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | | | | | | | | |
| 2.1.4.1.1.1 | оценка эффективности деятельности МКУ «Пермблагоустройство» не менее «удовлетворительно» | ДДБ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 26 170,300 |
| Итого по мероприятию 2.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 26 170,300 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 26 170,300 |
| Итого по задаче 2.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 26 170,300 |
| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | всего, в том числе | 792 331,000 |
| бюджет города Перми | 582 397,900 |
| бюджет Пермского края | 209 933,100 |

3. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

«**ПЛАН-ГРАФИК**

**подпрограммы 3.1 «Развитие коммунальной инфраструктуры**

**и благоустройства территории индивидуальной жилой застройки**

**в городе Перми» муниципальной программы «Благоустройство**

**города Перми» на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата | | | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| наименование | ед. изм. | значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Задача. Обеспечение комфортной среды проживания на территориях индивидуальной жилой застройки в городе Перми | | | | | | | | |
| 3.1.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству территорий индивидуальной жилой застройки в городе Перми | | | | | | | | |
| 3.1.1.1.1 | Благоустройство территорий индивидуальной жилой застройки в городе Перми | | | | | | | | |
| 3.1.1.1.1.1 | Благоустройство территорий в Дзержинском районе | | | | | | | | |
| 3.1.1.1.1.1.1 | Обустройство проезжей части по ул. Маяковского  от ул. Красина до ул. Маяковского на территории Дзержинского района города Перми | МКУ «БДР» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1 700,00 | бюджет города Перми | 2 858,90160 |
| 3.1.1.1.1.1.2 | Обустройство проезжей части по ул. Проточной от контейнерной площадки до ул. Проточной на территории Дзержинского района города Перми | МКУ «БДР» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1 750,00 | бюджет города Перми | 2 993,99840 |
| 3.1.1.1.1.2 | Благоустройство территорий в Индустриальном районе | | | | | | | | |
| 3.1.1.1.1.2.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ягодной  от ул. Космонавта Леонова, 90 до ул. 1-ой Гиринской, 50а  на территории Индустриального района города Перми | МКУ «БИР» | 01.05.2023 | 31.08.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1 402,00 | бюджет города Перми | 2 961,900 |
| 3.1.1.1.1.2.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. 1-ой Гиринской  от ул. А. Свиязева до ул. 1-ой Гиринской на территории Индустриального района города Перми | МКУ «БИР» | 01.05.2023 | 31.08.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 2 098,00 | бюджет города Перми | 4 014,600 |
| 3.1.1.1.1.3 | Благоустройство территорий в Кировском районе | | | | | | | | |
| 3.1.1.1.1.3.1 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Октябрьский по ул. Чебоксарской  от ул. Новоржевской  до ул. Миргородской на территории Кировского района города Перми | МКУ «БКР» | 20.03.2023 | 30.08.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1 271,00 | бюджет города Перми | 1 986,95100 |
| 3.1.1.1.1.3.2 | Ремонт автомобильных дорог в микрорайоне Водники  по ул. Танцорова (от ул. Каляева до ул. Байкальской);  ул. Парусная (от ул. Танцорова до ул. Водинков), ул. Каляева (от ул. Танцорова  до ул. Водников), ул. Оханская (от ул. Танцорова до ул. Водников) на территории Кировского района города Перми | МКУ «БКР» | 20.03.2023 | 30.08.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 4 703,00 | бюджет города Перми | 4 499,93900 |
| 3.1.1.1.1.3.3 | Ремонт автомобильных дорог в микрорайоне Новые Водники – Омутнинский переулок | МКУ «БКР» | 20.03.2023 | 30.08.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 5 590,00 | бюджет города Перми | 4 558,8300 |
| 3.1.1.1.1.3.4 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Налимиха  по ул. Новосельская  (от ул. Кедровая до ул. 1-я Гаревая) с обустройством тротуара | МКУ «БКР» | 20.03.2023 | 30.08.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 2 240,00 | бюджет города Перми | 3 567,6800 |
| 3.1.1.1.1.4 | Благоустройство территорий в Ленинском районе | | | | | | | | |
| 3.1.1.1.1.4.1 | Ремонт автомобильных дорог в микрорайоне «Камская долина» на участке от ул. Борцов Революции до ул. Конечная на территории Ленинского района города Перми | МКУ «БЛР» | 01.05.2023 | 30.08.2023 | площадь проезжей части дорог | кв. м | 3 261 | бюджет города Перми | 3 283,20000 |
| 3.1.1.1.1.5 | Благоустройство территорий в Мотовилихинском районе | | | | | | | | |
| 3.1.1.1.1.5.1 | устройство тротуара  по ул. Уральской от ул. Ивановской до ул. Лифанова  на территории Мотовилихинского района города Перми | МКУ «БМР» | 01.01.2023 | 30.12.2023 | площадь тротуара | кв. м | 125 | бюджет города Перми | 2 422,83143 |
| 3.1.1.1.1.5.2 | устройство тротуара  по ул. Ивана Франко  от ул. Целинной до ул. 3-я Новгородская на территории Мотовилихинского района города Перми | МКУ «БМР» | 01.01.2023 | 30.12.2023 | площадь тротуара | кв. м | 125 | бюджет города Перми | 950,74629 |
| 3.1.1.1.1.5.3 | устройство тротуара  по ул. Борцов Революции  от ул. Верхнекурьинской  до ул. ДОС на территории Мотовилихинского района города Перми | МКУ «БМР» | 01.01.2023 | 30.12.2023 | площадь тротуара | кв. м | 500 | бюджет города Перми | 5 222,16350 |
| 3.1.1.1.1.5.4 | устройство тротуара  по ул. Сигаева от ул. Сигаева, 2а до Омской, 1а на территории Мотовилихинского района города Перми | МКУ «БМР» | 01.01.2023 | 30.12.2023 | площадь тротуара | кв. м | 125 | бюджет города Перми | 1 538,76655 |
| 3.1.1.1.1.5.5 | обустройство проезжей части по ул. Пигасовскаяа от ул. Восстания до ул. Алексеевской  на территории Мотовилихинского района города Перми | МКУ «БМР» | 01.01.2023 | 30.12.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 500 | бюджет города Перми | 5 496,87894 |
| 3.1.1.1.1.5.6 | обустройство проезжей части по ул. Артема от ул. Лесной до проспекта Октябрят на территории Мотовилихинского района города Перми | МКУ «БМР» | 01.01.2023 | 30.12.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 500 | бюджет города Перми | 5 649,09974 |
| 3.1.1.1.1.5.7 | обустройство проезжей части по ул. Алексеевской на территории Мотовилихинского района города Перми | МКУ «БМР» | 01.01.2023 | 30.12.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 125 | бюджет города Перми | 2 698,18490 |
| 3.1.1.1.1.5.8 | обустройство проезжей части по ул. Сельскохозяйственная на территории Мотовилихинского района города Перми | МКУ «БМР» | 01.01.2023 | 30.12.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 500 | бюджет города Перми | 5 555,02865 |
| 3.1.1.1.1.6 | Благоустройство территорий в Орджоникидзевском районе | | | | | | | | |
| 3.1.1.1.1.6.1 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Гайва  по ул. 5-я Мензенская  от ул. Мензенской, 7  до ул. Мензенской, 37 на территории Орджоникидзевского района города Перми | МКУ «БОР» | 15.04.2023 | 14.10.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1 842,3 | бюджет города Перми | 3 212,2300 |
| 3.1.1.1.1.6.2 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Камский по ул. Наймушина от ул. Химиков до ул. Возовой на территории Орджоникидзевского района города Перми | МКУ «БОР» | 15.04.2023 | 30.08.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 4 565 | бюджет города Перми | 7 669,8700 |
| 3.1.1.1.1.6.3 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Домостроительный по ул. Перевалочной от ул. Александра Щербакова до ул. Белозерской на территории Орджоникидзевского района города Перми | МКУ «БОР» | 15.04.2023 | 30.08.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1 365 | бюджет города Перми | 2 602,5200 |
| 3.1.1.1.1.6.4 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Чапаевский по ул. Липовой  от ул. Лянгасова от ул. Лянгасова до разворотного кольца на территории Орджоникидзевского района города Перми | МКУ «БОР» | 15.04.2023 | 30.08.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 7 066 | бюджет города Перми | 11 347,9800 |
| 3.1.1.1.1.7 | Благоустройство территорий в Свердловском районе | | | | | | | | |
| 3.1.1.1.1.7.1 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Южный по ул. Лихвинской  от ул. Старцева до ул. Братской (нечетная сторона)  на территории Свердловского района города Перми | МКУ «БСР» | 15.05.2023 | 30.09.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 6 013,4 | бюджет города Перми | 11 123,600 |
| 3.1.1.1.1.8 | Благоустройство территорий в поселке Новые Ляды | | | | | | | | |
| 3.1.1.1.1.8.1 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Новые Ляды от ул. Ключевой, 1  до ул. Жданова | МКУ «БНЛ» | 01.05.2023 | 31.08.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 4 032 | бюджет города Перми | 3 784,100 |
| Итого по мероприятию 3.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 100 000,00 |
| Итого по основному мероприятию 3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 100 000,00 |
| Итого по задаче 3.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 100 000,000 |
| Всего по подпрограмме 3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 100 000,000 |

4. Дополнить приложением 4 следующего содержания:

«**ПЛАН-ГРАФИК**

**подпрограммы 4.1 «Повышение уровня благоустройства**

**центрально-планировочного района города Перми»**

**муниципальной программы «Благоустройство**

**города Перми» на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата | | | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| наименование | ед. изм. | значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Задача. Преобразование центрально-планировочного района города Перми | | | | | | | | |
| 4.1.1.1 | Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры» | | | | | | | | |
| 4.1.1.1.1 | Государственная поддержка региональных программ по проектированию туристского кода центра города | | | | | | | | |
| 4.1.1.1.1.1. | благоустройство территорий, ограниченных улицами  ул. Осинская, ул. Советская, Комсомольским проспектом, ул. Пермская, ул. 25 Октября, ул. Советская, створом  ул. Н.Островского, зданием  по ул. Монастырская 2 и сквером на нижней части набережной реки Камы | ДДБ | 01.03.2023 | 30.11.2023 | количество благоустроенных территорий центрально-планировочного района | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2 140,600 |
| бюджет Пермского края | 10 684,200 |
| Бюджет Российской Федерации | 203 000,000 |
| Итого по мероприятию 4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого, в том числе | 215 824,800 |
| бюджет города Перми | 2 140,600 |
| бюджет Пермского края | 10 684,200 |
| Бюджет Российской Федерации | 203 000,000 |
| Итого по основному мероприятию 4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого, в том числе | 215 824,800 |
| бюджет города Перми | 2 140,600 |
| бюджет Пермского края | 10 684,200 |
| Бюджет Российской Федерации | 203 000,000 |
| Итого по задаче 4.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого, в том числе | 215 824,800 |
| бюджет города Перми | 2 140,600 |
| бюджет Пермского края | 10 684,200 |
| Бюджет Российской Федерации | 203 000,000 |
| Всего по подпрограмме 4.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | всего, в том числе | 215 824,800 |
| бюджет города Перми | 2 140,600 |
| бюджет Пермского края | 10 684,200 |
| Бюджет Российской Федерации | 203 000,000 |