



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.02.2023

№ 81

**О внесении изменений   
в муниципальную программу   
«Развитие сети образовательных   
организаций города Перми»,   
утвержденную постановлением   
администрации города Перми   
от 20.10.2021 № 923**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми,   
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781   
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 923 (в ред.   
от 30.12.2021 № 1271, от 25.02.2022 № 113, от 29.03.2022 № 237, от 13.05.2022   
№ 355, от 31.05.2022 № 421, от 19.08.2022 № 700, от 09.09.2022 № 777,   
от 20.10.2022 № 1036, от 28.10.2022 № 1091, от 25.11.2022 № 1191, от 22.12.2022   
№ 1340, от 30.12.2022 № 1430, от 18.01.2023 № 26, от 30.01.2023 № 52).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления   
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.

Глава города Перми А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 07.02.2023 № 81

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальную программу** «**Развитие сети образовательных организаций города Перми**»**,   
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 923**

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. в строке 7 слово «залов» заменить словом «объектов»;

1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год  план | 2023 год  план | 2024 год  план | 2025 год  план | 2026 год  план |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе: | 2 842 505,60270 | 4 510 447,969 | 1 792 451,752 | 2 107 314,100 | 1 690 281,700 |
| бюджет города Перми | 803 600,64556 | 1 948 712,069 | 1 317 010,252 | 1 872 408,900 | 1 690 281,700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 26 840,80114 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 376 523,51456 | 352 974,900 | 275 441,500 | 234 905,200 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 1 081 907,700 | 988 761,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 553 632,94144 | 1 220 000,000 | 200 000,000 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 516 108,735 | 17 396,800 | 493 919,500 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 9 308,735 | 17 396,800 | 293 919,500 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 506 800,000 | 0,0 | 200 000,000 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе: | 1 336 064,82770 | 3 632 693,811 | 987 871,400 | 1 617 032,400 | 1 200 000,000 |
| бюджет города Перми | 460 572,31556 | 1 340 972,111 | 752 349,900 | 1 382 127,200 | 1 200 000,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17 952,97514 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 87 278,79556 | 111 810,700 | 235 521,500 | 234 905,200 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 723 427,800 | 959 911,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 46 832,94144 | 1 220 000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе: | 990 332,040 | 860 357,358 | 310 660,852 | 490 281,700 | 490 281,700 |
| бюджет города Перми | 333 719,595 | 590 343,158 | 270 740,852 | 490 281,700 | 490 281,700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8 887,826 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 289 244,719 | 241 164,200 | 39 920,000 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 358 479,900 | 28 850,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Повышение доступности дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» строку 1.1.1.1.3.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.1 | количество мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов системы образования частным образовательным организациям, имеющим лицензию, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность | ед. | 432 | 269 | - | - | - | частные образовательные организации, имеющие лицензию, индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность | бюджет города Перми | 6 420, 000 | 6 420, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Обеспечение доступности общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

3.1. строку 1.2.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.1 | выполненные работы по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации  по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 115 984, 28896 | 151 366,28618 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17 508,06878 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 14 277,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 46 832,94144 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.2. строки 1.2.1.1.1.5, 1.2.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.5 | откорректированная проектная документация по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 595,68903 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.6 | проведенная государственная экспертиза проектной документации, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 79,65781 | 397,98901 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.3. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 191 158,38595 | 173 061,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 126 563,92856 | 158 784,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17 761,51595 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 14 277,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 46 832,94144 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.4. строки 1.2.1.1.3.1, 1.2.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.3.1 | выполненные работы по реконструкции здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми | бюджет Пермского края | 22 451,58871 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 363 313,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.3.2 | приобретенное оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения нового корпуса МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми | бюджет Пермского края | 43 656,34262 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.5. строки 1.2.1.1.3.6-1.2.1.1.3.8 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.3.6 | откорректированная проектная документация на реконструкцию здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми | бюджет города Перми | 589,71885 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.3.7 | проведенный геотехнический мониторинг зданий, попадающих в зону влияния при реконструкции здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми | бюджет Пермского края | 589,733 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.3.8 | проведенные лабораторные исследования (испытания) и измерения на объекте «Реконструкция здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса)» | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми | бюджет Пермского края | 215,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.6. строку 1.2.1.1.3.10 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.3.10 | выполненная техническая инвентаризация и паспортизация объекта «Реконструкция здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса)» | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми | бюджет города Перми | 51,01588 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,37847 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 419,24365 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.7. строку 1.2.1.1.9.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.9.2 | выполненные работы по строительству корпуса МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 371 529,  09580 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 40 412,  400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,0 | 479 955,  500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.8. после строки 1.2.1.1.9.3 дополнить строкой 1.2.1.1.9.4 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.9.4 | выплачен аванс на выполнение работ по строительству корпуса МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 3 047,  94155 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 9 476,685 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 180 057,  000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.9. строки 1.2.1.1.10.2-1.2.1.1.10.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.10.2 | выполненные работы по строительству корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 1 595,59841 | 567 746,72606 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 9 476,685 | 57 120,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 180 057,000 | 479 955,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.10.3 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям при строительстве корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми | ед. | 4 | 4 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 15 978,82505 | 9 597,07242 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.10.4 | компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей при строительстве корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка»  г. Перми | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 1 350,37164 | 3 388,40199 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.10. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 297 018,14670 | 3 554 118,211 | 651 608,900 | 1 564 114,600 | 1 200 000,000 |
| бюджет города Перми | 421 525,63456 | 1 262 396,511 | 416 087,400 | 1 329 209,400 | 1 200 000,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17 952,97514 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 87 278,79556 | 111 810,700 | 235 521,500 | 234 905,200 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 723 427,800 | 959 911,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 46 832,94144 | 1 220 000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 297 018,14670 | 3 554 118,211 | 651 608,900 | 1 564 114,600 | 1 200 000,000 |
| бюджет города Перми | 421 525,63456 | 1 262 396,511 | 416 087,400 | 1 329 209,400 | 1 200 000,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17 952,97514 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 87 278,79556 | 111 810,700 | 235 521,500 | 234 905,200 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 723 427,800 | 959 911,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 46 832,94144 | 1 220 000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.11. строку 1.2.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных объектов в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |

3.12. строку 1.2.2.1.2.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.2.3 | проведенная государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство спортивного зала для МАОУ «СОШ № 96»  г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 53,588 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.13. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 53,588 | 41 326,500 | 123 371,100 | 0,0 | 0,0 |

3.14. после строки «Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.2.1.4, 1.2.2.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.4, в том числе по источникам финансирования», 1.2.2.1.5, 1.2.2.1.5.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.5, в том числе по источникам финансирования», 1.2.2.1.6, 1.2.2.1.6.1, 1.2.2.1.6.2, 1.2.2.1.6.3, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.6, в том числе по источникам финансирования», 1.2.2.1.7, 1.2.2.1.7.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.7, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.4 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 76» г. Перми | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.4.1 | разработанная проектная документация на устройство спортивной площадки, выполнение изысканий (инженерно-геологических, инженерно-геодезических) на территории МАОУ «СОШ  № 76» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ «СОШ № 76»  г. Перми | бюджет города Перми | 622,900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 622,900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2.1.5 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 83» г. Перми | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.5.1 | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ  № 83» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ «СОШ № 83»  г. Перми | бюджет города Перми | 622,900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.5, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 622,900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2.1.6 | Строительство спортивной площадки МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.6.1 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства»  г. Перми | бюджет города Перми | 14 817,94381 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2.1.6.2 | откорректированные результаты инженерных изысканий по объекту «Спортивная площадка МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства»  г. Перми по ул. Инженерная, 5» | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства»  г. Перми | бюджет города Перми | 594,57363 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2.1.6.3 | откорректированная проектно-сметная документация по объекту «Спортивная площадка МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства»  г. Перми по ул. Инженерная, 5» | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства»  г. Перми | бюджет города Перми | 587,48256 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.6, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 16 000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2.1.7 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 55» г. Перми | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.7.1 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 55» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ «СОШ № 55»  г. Перми | бюджет города Перми | 17 616,300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.7, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 17 616,300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.15. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 39 046,681 | 78 575,600 | 336 262,500 | 52 917,800 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 39 046,681 | 78 575,600 | 336 262,500 | 52 917,800 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 1 336 064,82770 | 3 632 693,811 | 987 871,400 | 1 617 032,400 | 1 200 000,000 |
| бюджет города Перми | 460 572,31556 | 1 340 972,111 | 752 349,900 | 1 382 127,200 | 1 200 000,00 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17 952,97514 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 87 278,79556 | 111 810,700 | 235 521,500 | 234 905,200 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 723 427,800 | 959 911,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 46 832,94144 | 1 220 000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.16. в приложении:

3.16.1. в таблице 1 строку 14 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| бюджет города Перми | 311 363,90424 | 17 817,29805 | 3 499,27882 | 4 699,19861 | 126 563,92856 | 158 784,200 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 54 304,30118 | 0,0 | 0,0 | 36 542,78523 | 17 761,51595 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 14 277,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 277,600 |
| внебюджетные источники | 46 832,94124 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 832,94144 | 0,0 |

3.16.2. в таблице 3 строку 13 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 849 086,55128\*, в том числе:  87,500 – проведение историко-культурного исследования объекта культурного наследия;  1 594,623 – предоплата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры;  125,082 – проведение историко-культурной экспертизы проектной документации;  23 319,02630 – компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей;  10 300,000 – разработка проектной документации;  1 253,55007 – проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости;  11 808,82340 – проведение спасательных археологических работ;  464,46090 – подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры;  753 247,99337 – выполнение работ по реконструкции;  839,77950 – проведение авторского надзора;  43 656,34262 – приобретение оборудования, средств обучения, мебели, инвентаря;  35,000 – проведение кадастровых работ;  589,71885 – корректировка проектной документации;  589,733 – проведение геотехнического мониторинга зданий;  215,000 – проведение лабораторных исследований (испытаний) и измерений на объекте;  413,28027 – проведение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения;  546,638 – выполнение технической инвентаризация и паспортизации объекта |

3.16.3. в таблице 4 строку 13 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 401 811,29296, в том числе:  5 800,000 – разработка проектной документации;  14 810,03823- подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры;  380 020,69312 – выполнение работ по реконструкции;  610,61412 – проведение авторского надзора;  79,94749 – проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости;  450,000 – выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации объекта;  40,000 – выполненные геодезические работы по разбивки осей здания по объекту: «реконструкция ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» |

3.16.4. в таблице 8:

3.16.4.1. строку 13 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 1 127 256,081\*\*, в том числе:  20 058,69918 – разработка проектной документации;  192 581,62655 – выплата аванса на выполнение работ по строительству;  891 896,99580 – выполнение работ по строительству;  22 718,75937 – подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям |

3.16.4.2. строку 15 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | Значение | год реализации |
| разработанная проектная документация на строительство корпуса МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми | ед. | 1 | 2022 |
| выплата аванса на выполнение работ по строительству корпуса МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми | ед. | 1 | 2022 |
| выполненные работы по строительству корпуса МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми | ед. | 1 | 2023 |
| введенный в эксплуатацию корпус МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми | ед. | 1 | 2023 |
| выполненное подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям при строительстве корпуса МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми | ед. | 1 | 2023 |

3.16.4.3. строку 19 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| разработка проектной документации на строительство корпуса МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми | 2022 |
| выплата авансового платежа на выполнение работ по строительству корпуса МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми | 2022 |
| выполнение работ по строительству корпуса МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми | 2022-2023 |
| ввод в эксплуатацию корпуса МАОУ «Гимназия № 33»  г. Перми | 2023 |
| выполнение подключения (технологического присоединения)  к инженерным сетям при строительстве корпуса МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми | 2022-2023 |

3.16.5. в таблице 9 строку 13 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 1 356 012,400\*\*\*, в том числе:  27 644,80490 – разработка проектной документации;  1 295 952,20947 – выполнение работ по строительству;  25 575,89747 – подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям;  4 738,77363 – компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей;  2 100,71453 – проведение авторского надзора |

3.16.6. в таблице 15 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 167 251,188, в том числе:  2 500,000 – разработка проектной документации;  160 828,45039 – выполнение работ по строительству;  377,25863 – приобретение оборудования для оснащения спортивного зала;  53,588 – проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости;  599,000 – выполнение работ по корректировке проектной документации, в том числе актуализированные проектные изыскания;  2 224,50840 – подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям;  321,65658 – проведение авторского надзора;  346,726 – выполнение технической инвентаризации и паспортизации | | | | |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Всего | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
| бюджет города Перми | 167 251,188 | 2 500,000 | 53,588 | 41 326,500 | 123 371,100 |

3.16.7. после таблицы 16 дополнить таблицами 17-20 следующего содержания:

Таблица 17

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование разделов | Содержание разделов | | |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАОУ «СОШ № 76» г. Перми по адресу: г. Пермь,  ул. Лодыгина, 48а | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.4 Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 76» г. Перми | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДО | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | субсидии на осуществление капитальных вложений в объект | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | - | | |
| 8 | Участник программы | МАОУ «СОШ № 76» г. Перми | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 1 349 человек | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022 год – разработка проектной документации | | |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год | | |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 622,900 – разработка проектной документации | | |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2022 | | |
| бюджет города Перми | 622,900 | | |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация на устройство спортивной площадки, выполнение изысканий (инженерно-геологических, инженерно-геодезических) на территории МАОУ «СОШ № 76»  г. Перми | ед. | 1 | 2022 |
| введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ «СОШ № 76» г. Перми | ед. | 1 | 2023 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - | | |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 12 октября 2018 № 10 | | |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. № 11-БК | | |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации |
| разработанная проектная документация на устройство спортивной площадки, выполнение изысканий (инженерно-геологических, инженерно-геодезических) на территории МАОУ «СОШ № 76» г. Перми | | 2022 |
| ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ  «СОШ № 76» г. Перми | | 2023 |

Таблица 18

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование разделов | Содержание разделов | | |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАОУ «СОШ № 83» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Волгодонская, 20а | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.5 Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 83» г. Перми | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДО | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | субсидии на осуществление капитальных вложений в объект | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | - | | |
| 8 | Участник программы | МАОУ «СОШ № 83» г. Перми | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 1 335 человек | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022 год – разработка проектной документации | | |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год | | |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 622,900 – разработка проектной документации | | |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2022 | | |
| бюджет города Перми | 622,900 | | |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ  № 83» г. Перми | ед. | 1 | 2022 |
| введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ «СОШ № 83» г. Перми | ед. | 1 | 2023 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - | | |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 12 октября 2018 г. № 10 | | |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. № 11-БК | | |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации |
| разработка проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 83» г. Перми | | 2022 |
| ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ «СОШ № 83» г. Перми | | 2023 |

Таблица 19

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование разделов | Содержание разделов | | |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Инженерная, 5 | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.6 Строительство спортивной площадки МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДО | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | субсидии на осуществление капитальных вложений в объект | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | - | | |
| 8 | Участник программы | МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 1016 человек | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020 год, 2022 год, в том числе:  2020 год – разработка проектной документации;  2022 год – корректировка результатов инженерных изысканий, корректировка проектно-сметной документации, выполнение работ по строительству | | |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год | | |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 16 622,900, в том числе:  622,900 – разработка проектной документации;  594,57363 – корректировка результатов инженерных изысканий;  587,48256 – корректировка проектно-сметной документации;  14 817,94381 – выполнение работ по строительству | | |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Всего | 2020 | 2022 |
| бюджет города Перми | 16 622,900 | 622,900 | 16 000,000 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми | ед. | 1 | 2020 |
| откорректированные результаты инженерных изысканий по объекту: «Спортивная площадка МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми по ул. Инженерная, 5» | ед. | 1 | 2022 |
| откорректированная проектно-сметная документация по объекту: «Спортивная площадка МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми по ул. Инженерная, 5» | ед. | 1 | 2022 |
| выполненные СМР на строительство спортивной площадки МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми | ед. | 1 | 2022 |
| введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми | ед. | 1 | 2023 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение экспертизы | | |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 12 октября 2018 г. № 10 | | |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. № 11-БК | | |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации |
| разработка проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми | | 2020 |
| корректировка результатов инженерных изысканий по объекту: «Спортивная площадка МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми по ул. Инженерная, 5» | | 2022 |
| корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Спортивная площадка МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми по ул. Инженерная, 5» | | 2022 |
| выполнение СМР на строительство спортивной площадки МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства»  г. Перми | | 2022 |
| ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми | | 2023 |

Таблица 20

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование разделов | Содержание разделов | | |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАОУ «СОШ № 55» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Вагонная, 22 | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.7 Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 55» г. Перми | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДО | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | субсидии на осуществление капитальных вложений в объект | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | - | | |
| 8 | Участник программы | МАОУ «СОШ № 55» г. Перми | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества развития физической культуры и спорта в городе Перми | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 567 человек | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020 год, 2022 год, в том числе:  2020 год – разработка проектной документации;  2022 год – выполнение работ по строительству | | |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год | | |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 18 239,200 тыс. руб., в том числе:  622,900 – разработка проектной документации;  17 616,300 – выполнение работ по строительству | | |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Всего | 2020 | 2022 |
| бюджет города Перми | 17 616,300 | 0,000 | 17 616,300 |
| внебюджетные источники | 622,900 | 622,900 | 0,000 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ  № 55» г. Перми | ед. | 1 | 2020 |
| выполненные СМР на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 55» г. Перми | ед. | 1 | 2022 |
| введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ «СОШ № 55» г. Перми | ед. | 1 | 2023 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | 590-2019 | | |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 19 июня 2020 г. № 6 | | |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. № 11-БК | | |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации |
| разработка проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 55» г. Перми | | 2020 |
| выполнение СМР на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 55» г. Перми | | 2022 |
| ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ «СОШ № 55» г. Перми | | 2023 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

4.1. строки 1.3.1.1.1.5, 1.3.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.5 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | УДО | бюджет города Перми | 5 494,84600 | 5 267,600 | 2 309,300 | 4 088,700 | 3 555,100 |
| 1.3.1.1.1.6 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | - | 1 | 1 | - | 1 |

4.2. строку «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 235 916,297 | 312 014,058 | 187 455,552 | 488 131,600 | 488 131,600 |
| бюджет города Перми | 227 028,471 | 312 014,058 | 187 455,552 | 488 131,600 | 488 131,600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8 887,826 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 898 810,11933 | 535 464,558 | 218 822,652 | 490 281,700 | 490 281,700 |
| бюджет города Перми | 281 458,071 | 386 977,558 | 189 522,652 | 490 281,700 | 490 281,700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8 887,826 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 257 384,32233 | 119 637,000 | 29 300,000 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 351 079,900 | 28 850,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.4. строку 1.3.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.2.1.1 | количество средств обучения и воспитания, приобретенных в соответствии с Федеральным перечнем | ед. | 4041 | 1 | 1 | - | - | МАОУ, МБОУ | бюджет города Перми | 29 393,730 | 121 527,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 29 393,730 | 121 527,200 | 10 620,000 | 0,0 | 0,0 |

4.5. строки 1.3.1.2.3.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.2.3, в том числе по источникам финансирования» изложить   
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.2.3.1 | количество созданных «умных» спортивных площадок | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми | бюджет города Перми | 134,004 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 2 466,66667 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 7 400,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 10 000,67067 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 134,004 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 2 466,66667 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 7 400,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.6. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 91 521,92067 | 276 269,900 | 10 620,000 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 52 261,524 | 154 742,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 31 860,39667 | 121 527,200 | 10 620,000 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 7 400,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.7. строку 1.3.1.3.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.3.1.1 | количество устроенных спортивных площадок | ед. | - | - | 5 | - | - | СОШ, УДО | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 81 218,200 | 0,0 | 0,0 |

4.8. строки «Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 | 48 622,900 | 81 218,200 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 | 48 622,900 | 81 218,200 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 990 332,040 | 860 357,358 | 310 660,852 | 490 281,700 | 490 281,700 |
| бюджет города Перми | 333 719,595 | 590 343,158 | 270 740,852 | 490 281,700 | 490 281,700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8 887,826 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 289 244,719 | 241 164,200 | 39 920,000 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 358 479,900 | 28 850,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 990 332,040 | 860 357,358 | 310 660,852 | 490 281,700 | 490 281,700 |
| бюджет города Перми | 333 719,595 | 590 343,158 | 270 740,852 | 490 281,700 | 490 281,700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8 887,826 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 289 244,719 | 241 164,200 | 39 920,000 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 358 479,900 | 28 850,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.9. в приложении в строке 1.3.1.1.1.2:

4.9.1. строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 28 464,800 | 174 558,800 | 20 730,800 | 159 128,000 | 260 936,400 |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 29 055,700 | 174 558,800 | 20 730,800 | 159 128,000 | 260 936,400 |

4.9.2. строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАДОУ «Детский сад № 421 «Гармония» г. Перми по ул. Турчевича, 6 | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | 23 622,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАДОУ «Детский сад № 421 «Гармония» г. Перми по ул. Турчевича, 6 | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | 24 213,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

5.1. в строке 1.1.1 строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, от общего количества мест для детей дошкольного возраста, созданных частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность | % | 4,1 | 4,2 | - | - | - |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, от общего количества мест для детей дошкольного возраста, созданных частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность | % | 6,0 | 4,2 | - | - | - |

5.2. в строке 1.2.2:

5.2.1. слова «Строительство спортивных залов» заменить словами «Строительство спортивных объектов»;

5.2.2. дополнить строкой следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество введенных в эксплуатацию спортивных площадок | ед. | 2 | - | - | - | - |

5.3. в строке 1.3.1:

5.3.1. строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля УДО, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества УДО | % | - | 7,1 | - | - | 7,1 |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля УДО, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества УДО | % | 7,1 | 7,1 | - | - | 7,1 |

5.3.2. строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками, от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | 45,5 | 45,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками, от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | 43,6 | 48,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 |

5.4. в приложении после строки 24 дополнить строкой 25:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Количество введенных в эксплуатацию спортивных площадок | ед. | - |  | К – количество введенных в эксплуатацию спортивных площадок;  Кi – один спортивный объект | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год  на 31 декабря текущего года |

6. В приложении 2:

6.1. строку 1.2.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.1 | выполнение работ по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 (общестроительные работы: выше 0,000) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2023 | 29.12.2023 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 151 366,28618 |
| бюджет Пермского края | 14 277,600 |

6.2. после строки 1.2.1.1.1.7 дополнить строкой 1.2.1.1.1.8 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.8 | корректировка проектной документации по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации  по ул. Целинной, 15 | МКУ «УТЗ» | 01.01.2023 | 10.07.2023 | откорректированная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 595,68903 |