



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.02.2023

№ 86

**О внесении изменений**

**в муниципальную программу**

**«Благоустройство города Перми»,**

**утвержденную постановлением**

**администрации города Перми**

**от 20.10.2021 № 914**

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 914 (в ред. от 14.02.2022 № 84, от 11.05.2022   
№ 349, от 23.06.2022 № 515, от 22.07.2022 № 620, от 12.09.2022 № 788,   
от 20.10.2022 № 1035, от 25.10.2022 № 1075, от 28.10.2022 № 1090, от 29.12.2022 № 1421, от 18.01.2023 № 24).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления   
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

Глава города Перми А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 09.02.2023 № 86

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальную программу «Благоустройство города Перми»,**

**утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 914**

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год  план | 2023 год  план | 2024 год  план | 2025 год  план | 2026 год  план |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 2 548 337,61705 | 3 541 642,700 | 886 682,100 | 820 793,800 | 616 092,400 |
| бюджет города Перми | 1 542 296,31571 | 2 101 285,100 | 606 092,400 | 820 793,800 | 616 092,400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 110 831,38943 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 799 519,62521 | 1 223 100,800 | 280 589,700 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79 852,78670 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,000 | 203 000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 15 837,50000 | 14 256,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 2 242 299,35446 | 2 482 373,500 | 711 113,500 | 480 523,800 | 480 523,800 |
| бюджет города Перми | 1 236 786,56602 | 1 465 633,200 | 430 523,800 | 480 523,800 | 480 523,800 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 110 302,87653 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 799 519,62521 | 1 002 483,500 | 280 589,700 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79 852,78670 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 15 837,500 | 14 256,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 2.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 215 913,45759 | 743 444,400 | 75 568,600 | 240 270,000 | 35 568,600 |
| бюджет города Перми | 215 384,94469 | 533 511,300 | 75 568,600 | 240 270,000 | 35 568,600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 528,51290 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 209 933,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 3.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 90 124,80500 | 100 000,000 | 100 000,000 | 100 000,000 | 100 000,000 |
| бюджет города Перми | 90 124,80500 | 100 000,000 | 100 000,000 | 100 000,000 | 100 000,000 |
| подпрограмма 4.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 0,0 | 215 824,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 0,0 | 2 140,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 10 684,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,0 | 203 000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков, скверов, садов, бульваров» муниципальной программы «Благоустройство города Перми»:

2.1. строку 1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.2 |  | ед. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | МКУ «БИР», АИР | бюджет города Перми | 32 300,  892 | 26 453, 000 | 22 688,  100 | 28 688,  100 | 28 688,  100 |

2.2. строку 1.1.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.3 |  | ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | МКУ «БКР», АКР | бюджет города Перми | 25 082, 786 | 39 952, 600 | 33 092, 700 | 40 092, 700 | 40 092, 700 |
| внебюджетные источники | 1 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.3. строку 1.1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.4 |  | ед. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | МКУ «БЛР», АЛР | бюджет города Перми | 172 241, 591 | 208 223, 900 | 86 964,  900 | 94 964,  900 | 94 964,  900 |
| внебюджетные источники | 1 000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.4. строку 1.1.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.7 |  | ед. | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | МКУ «БСР», АСР | бюджет города Перми | 75 046,  38001 | 66 269,  100 | 28 580,  000 | 35 580,  000 | 35 580,  000 |

2.5. строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по ПНР | ед. | 189 | 189 | 194 | 194 | 194 |  | итого, в том числе | 414 498, 22144 | 480 931, 500 | 250 402, 500 | 300 402, 500 | 300 402, 500 |
| бюджет города Перми | 398 660, 72144 | 480 931, 500 | 250 402, 500 | 300 402,  500 | 300 402, 500 |
| внебюджетные источники | 15 837,  500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по ПНР | ед. | 189 | 189 | 194 | 194 | 194 |  | итого, в том числе | 411 543,  35519 | 479 960,  600 | 250 402,  500 | 300 402,  500 | 300 402,  500 |
| бюджет города Перми | 395 705,  85519 | 479 960,  600 | 250 402,  500 | 300 402,  500 | 300 402,  500 |
| внебюджетные источники | 15 837,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.6. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 411 808,  97219 | 480 067,  200 | 250 509,  100 | 300 509,  100 | 300 509,  100 |
| бюджет города Перми | 395 971,  47219 | 480 067,  200 | 250 509,  100 | 300 509,  100 | 300 509,  100 |
| внебюджетные источники | 15 837,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.7. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 614 702,  04785 | 500 408,800 | 250 509,100 | 300 509,100 | 300 509,  100 |
| бюджет города Перми | 584 621,  37198 | 500 408,800 | 250 509,100 | 300 509,100 | 300 509,  100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14 243,  17587 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 15 837,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.8. строки 1.1.1.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.1 | количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 16 133,  72628 | 19 532,  000 | 19 532,  000 | 19 532,  000 | 19 532,  000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 16 133,  72628 | 19 532,  000 | 19 532,  000 | 19 532,  000 | 19 532,  000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 16 133,  72628 | 19 532,  000 | 19 532,  000 | 19 532,  000 | 19 532,  000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого, в том числе | 646 249,  51813 | 555 629,  100 | 305 729,  400 | 355 729, 400 | 355 729, 400 |
| бюджет города Перми | 616 168,  84226 | 555 629,  100 | 305 729, 400 | 355 729, 400 | 355 729, 400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14 243,  17587 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 15 837,  500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.9. строки 1.1.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.1 | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | га | 1,1 | - | - | 1,7 | 1,7 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 67 818,  56969 | 0,0 | 0,0 | 100 000,  000 | 100 000,  000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 67 818,  56969 | 0,0 | 0,0 | 100 000,  000 | 100 000,  000 |

2.10. строки 1.1.2.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.2.1 | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | га | 18,7 | 13,6 | 4,0 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 363 532,  63079 | 711 671,  100 | 100 000,  000 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 95 819,  00676 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 592 085,  81803 | 826 321,  200 | 114 760,  400 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79 852,  78670 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого, в том числе | 1 131 290,  24228 | 1 537 992,  300 | 214 760,  400 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 363 532,  63079 | 711 671,  100 | 100 000,  000 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 95 819,  00676 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 592 085,  81803 | 826 321,  200 | 114 760,  400 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79 852,  78670 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого, в том числе | 1 199 108,  81197 | 1 537 992,  300 | 214 760,  400 | 100 000, 000 | 100 000, 000 |
| бюджет города Перми | 431 351,  20048 | 711 671,  100 | 100 000,  000 | 100 000, 000 | 100 000, 000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 95 819,  00676 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 592 085,  81803 | 826 321,  200 | 114 760,  400 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79 852,  78670 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого, в том числе | 1 199 108,  81197 | 1 537 992,  300 | 214 760,  400 | 100 000, 000 | 100 000, 000 |
| бюджет города Перми | 431 351,  20048 | 711 671,  100 | 100 000,  000 | 100 000, 000 | 100 000, 000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 95 819,  00676 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 592 085,  81803 | 826 321,  200 | 114 760,  400 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79 852,  78670 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.11. строку 1.1.3.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.2 | выполненные строительно-монтажные работы по скверу по ул. Калгановской, 62 | га | 2,15 | 2,15 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 24 703, 27690 | 57 444, 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.12. строку 1.1.3.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.3 | выполненные строительно-монтажные работы по скверу по ул. Генерала Черняховского | га | 1,4 | 1,4 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 16 576,  497 | 37 034,  900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.13. строку 1.1.3.1.1.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.4 | выполненные строительно-монтажные работы по скверу по ул. Екатерининской, 171 | га | - | 0,2 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | внебюджетные источники | 0,000 | 14 256, 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.14. строку 1.1.3.1.1.5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.5 | выполненные строительно-монтажные работы по скверу по ул. Корсуньской, 31 | га | 0,8 | 0,8 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство | бюджет города Перми | 24 385, 24528 | 55 856, 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.15. строку «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 105 001, 12508 | 339 725, 600 | 165 829, 300 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 104 760, 43118 | 159 639, 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 240,69390 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 165 829, 300 | 165 829, 300 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 14 256,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.16. строки 1.1.3.1.2.2, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.2.2 | выполненные строительно-монтажные работы по строительству (реконструкции) сетей наружного освещения | ед. | 2 | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 46 820,  76467 | 13 899,  100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 77 036,  40718 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого, в том числе | 132 879,  64638 | 13 899,  100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 50 183,  23920 | 13 899,  100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 82 696,  40718 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого, в том числе | 237 880,  77146 | 353 624,  700 | 165829,  300 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 154 943,  67038 | 173 538,  600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 240,69390 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 82 696,  40718 | 165 829, 300 | 165 829, 300 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  источники | 0,000 | 14 256, 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого, в том числе | 237 880,  77146 | 353 624,  700 | 165 829, 300 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 154 943,  67038 | 173 538,  600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 240,69390 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 82 696,  40718 | 165 829, 300 | 165 829, 300 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  источники | 0,000 | 14 256, 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.17. строку 1.1.4.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.3 |  | кв. м | 4391,0 | 4391,0 | 4391,0 | 4391,0 | 4391,0 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 1 426,  790 | 2 314,  7 | 2 314,  7 | 2 314,7 | 2 314,7 |

2.18. строку 1.1.4.1.1.7 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.7 |  | кв. м | 16058,0 | 16058,0 | 16058,0 | 16058,0 | 16058,0 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 8 132,11495 | 8 465,1 | 8 465,1 | 8 465,1 | 8 465,1 |

2.19. строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по ПНР | кв. м | 44382,2 | 44382,2 | 44382,2 | 44382,2 | 44382,2 |  | бюджет города Перми | 21 685,  609 | 23 099,  700 | 23 099,  700 | 23 099,  700 | 23 099,  700 |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по ПНР | кв. м | 44382,2 | 44382,2 | 44382,2 | 44382,2 | 44382,2 |  | бюджет города Перми | 20 914,  71395 | 23 099,  700 | 23 099,  700 | 23 099,  700 | 23 099, 700 |

2.20. строки «Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 20 914,  71395 | 23 099, 700 | 23 099, 700 | 23 099, 700 | 23 099, 700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 20 914,  71395 | 23 099, 700 | 23 099, 700 | 23 099, 700 | 23 099, 700 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 20 914,  71395 | 23 099, 700 | 23 099, 700 | 23 099, 700 | 23 099, 700 |

2.21. строку 1.1.5.1.1.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.1.1.4 |  | ед. | 20 | 15 | 14 | 13 | 12 | АМР | бюджет города Перми | 69,60100 | 276,6 | 272,6 | 283,4 | 278,4 |

2.22. строку 1.1.5.1.1.6 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.1.1.6 |  | ед. | 61 | 15 | 13 | 13 | 12 | АСР | бюджет города Перми | 202,19995 | 218,400 | 227,100 | 236,200 | 229,300 |

2.23. строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по ПНР | ед. | 152 | 80 | 74 | 71 | 68 |  | бюджет города Перми | 1 080,  801 | 1 470, 600 | 1 468, 800 | 1 464, 300 | 1 457, 500 |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по ПНР | ед. | 152 | 80 | 74 | 71 | 68 |  | бюджет города Перми | 579,  70195 | 1 470,  600 | 1 468,  800 | 1 464,  300 | 1 457,  500 |

2.24. строки «Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 743,33895 | 1 694,700 | 1 694,700 | 1 694,700 | 1 694,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 743,33895 | 1 694,700 | 1 694,700 | 1 694,700 | 1 694, 700 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 743,33895 | 1 694,700 | 1 694,700 | 1 694,700 | 1 694,700 |

2.25. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2 242 299,  35446 | 2 482 373,  500 | 711 113,  500 | 480 523,  800 | 480 523,  800 |
| бюджет города Перми | 1 236 786,  56602 | 1 465 633,  200 | 430 523,  800 | 480 523,  800 | 480 523,  800 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 110 302,  87653 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 799 519,  62521 | 1 002 483,  500 | 280 589,  700 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79 852,  78670 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 15 837,500 | 14 256,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.26. приложение 1 изложить в следующей редакции:

**«ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,**

**подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета города Перми, подпрограммы 1.1**

**«Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков, скверов, садов,**

**Бульваров» муниципальной программы «Благоустройство города Перми»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование подпрограммы, мероприятия, показателя непосредственного результата, объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения | Период проведения капитального ремонта | | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| срок начала | срок окончания | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Подпрограмма. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков, скверов, садов, бульваров | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1 | Капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1.1 | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту |  |  | бюджет города Перми | 28 856,68497 | 0,0 | 0,0 | 100 000,000 | 100 000,000 |
| капитальный ремонт парка культуры и отдыха «Балатово» | 2022 | 2025 | бюджет города Перми | 5 009,89821 | 0,0 | 0,0 | 100 000,000 | 0,0 |
| капитальный ремонт Парка культуры и отдыха в Кировском районе | 2025 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,000 |
| капитальный ремонт сквера у гостиницы «Урал» | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | 22652,78676 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| капитальный ремонт сквера в 66 квартале, эспланада | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | 1 194,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2 | Развитие городского пространства | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.2.1 | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту |  |  | бюджет города Перми | 363 532,63079 | 711 671,100 | 100 000,000 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 95 819,00676 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 555 630,92192 | 826 321,200 | 114 760,400 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 61 508,13156 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| капитальный ремонт бульвара по Комсомольскому проспекту (от ул. Монастырской до ул. Чкалова) | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 18 820,98900 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8 827,00676 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 30 809,94143 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 33 716,18036 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| капитальный ремонт сквера в 66 квартале, эспланада | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | 92 043,71021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 86 992,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 359 633,94719 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 27 791,95120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| капитальный ремонт сквера на набережной реки Камы (набережная реки Камы от ул. Чистопольской до ул. Шишкина) | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 202 667,93158 | 524 171,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 324 060,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| капитальный ремонт ПКиО Балатово | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 100 000,000 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 114 760,400 | 114 760,400 | 0,0 | 0,0 |
| капитальный ремонт сквера на нижней части набережной реки Камы (г. Пермь, Ленинский район, вдоль реки Камы) | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 50 000,000 | 137 500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 165 187,03330 | 387 500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6.1.1 | Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе города Перми | | | | | | | | |
| 1.1.6.1.1.1 | капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе города Перми | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 12 664,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 120 636,59537 | 10 333,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 2.1 «Восстановление нормативного состояния   
и развитие мест погребения, в том числе крематория» муниципальной программы «Благоустройство города Перми»:

3.1. строки 2.1.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1.1.1.1 | количество мест погребения, в отношении которых производятся содержание и ремонт | ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 42 455,  84669 | 53 940,  000 | 34 118,  500 | 34 118,  500 | 34 118,  500 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 528,  51290 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого, в том числе | 42 984,  35959 | 53 940,  000 | 34 118,  500 | 34 118,  500 | 34 118,  500 |
| бюджет города Перми | 42 455,  84669 | 53 940,  000 | 34 118,  500 | 34 118,  500 | 34 118,  500 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 528,51290 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.2. строки «Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 43 578,95959 | 54 534, 600 | 34 713, 100 | 34 713, 100 | 34 713, 100 |
| бюджет города Перми | 43 050,44669 | 54 534, 600 | 34 713, 100 | 34 713, 100 | 34 713, 100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 528,51290 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.3. строку 2.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1.1.2.1 | Эвакуация умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест |

3.4. строки «Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 43 578, 95959 | 55 390, 100 | 35 568, 600 | 35 568,  600 | 35 568, 600 |
| бюджет города Перми | 43 050, 44669 | 55 390, 100 | 35 568, 600 | 35 568,  600 | 35 568, 600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 528, 51290 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.5. строки 2.1.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 2.1.2.1.1» «Итого по основному мероприятию 2.1.2.1», «Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2.1.1.1 | количество мест погребения, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | ед. | 1 | 1 | - | 1 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 75 834,  498 | 102 283, 700 | 0,0 | 204 701, 400 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 209 933, 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого, в том числе | 75 834,  498 | 312 216, 800 | 0,0 | 204 701, 400 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 75 834,  498 | 102 283, 700 | 0,0 | 204 701, 400 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 209 933, 100 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого, в том числе | 75 834,  498 | 312 216, 800 | 0,0 | 204 701, 400 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 75 834,  498 | 102 283, 700 | 0,0 | 204 701, 400 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 209 933, 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого, в том числе | 75 834,  498 | 312 216, 800 | 0,0 | 204 701, 400 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 75 834,  498 | 102 283, 700 | 0,0 | 204 701, 400 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 209 933, 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.6. строки 2.1.3.1.1.1, 2.1.3.1.1.2, «Итого по мероприятию 2.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3.1.1.1 | выполненные проектно-изыскательские работы | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 19 970,  30867 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3.1.1.2 | выполненные строительно-монтажные работы | ед. | 1 | 1 | 1 | - |  | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 76 529,  69133 | 375 837,  500 | 40 000,  000 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 96 500, 000 | 375 837,  500 | 40 000,  000 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 96 500, 000 | 375 837,  500 | 40 000,  000 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 96 500, 000 | 375 837,  500 | 40 000,  000 | 0,0 | 0,0 |

3.7. строки 2.1.4, 2.1.4.1, 2.1.4.1.1, 2.1.4.1.1.1, «Итого по мероприятию 2.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования,», «Итого по основному мероприятию 2.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 2.1.4, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

3.8. строку «Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 215 913,  45759 | 743 444,  400 | 75 568,  600 | 240 270,  000 | 35 568,  600 |
| бюджет города Перми | 215 384,  94469 | 533 511,  300 | 75 568,  600 | 240 270,  000 | 35 568,  600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 528,  51290 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 209 933,  100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.9. в приложении 1:

3.9.1. в таблице 1 строки 13, 14, 15 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 661 969,67716 тыс. руб. | | | | | | |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | |
| всего | 2009-2017 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| всего, в том числе | 661969,67716 | 222562,29637 | 23569,88079 | 375837,500 | 40000,0 | |
| бюджет города Перми | 624 438,03379 | 185030,653 | 23569,88079 | 375837,500 | 40000,0 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 15273,25537 | 15273,25537 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| бюджет Пермского края | 22258,388 | 22258,388 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | год реализации | | |
| принятый заказчиком 1 этап строительства (подъездная дорога, земляные работы по планировке территории, трансформаторная подстанция, сети электроснабжения, сети водоснабжения и канализации, водонапорная башня, очистные сооружения, административно-бытовой корпус) | ед. | 1 | | 2011 | | |
| принятая заказчиком проектная документация (внесение изменений) | ед. | 1 | | 2012 | | |
| принятый заказчиком 2 этап строительства (котлован под монтаж фундаментов здания крематория) | ед. | 1 | | 2013 | | |
| принятый заказчиком 3 этап строительства (надземная часть здания крематория) | ед. | 1 | | 2014 | | |
| принятый заказчиком 4 этап строительства (общественный туалет, благоустройство вокруг здания крематория сети наружного освещения) | ед. | 1 | | 2015 | | |
| принятый заказчиком 5 этап строительства (технические паспорта и планы) | ед. | 8 | | 2016 | | |
| принятый заказчиком 6 этап строительства (охрана) | ед. | 1 | | 2017 | | |
| откорректированная проектная документация | ед. | 1 | | 2022 | | |
| выполненные строительно-монтажные работы | ед. | 1 | | 2023 | | |
| ввод в эксплуатацию крематория | ед. | 1 | | 2024 | | |

3.9.2. строку 19 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| выполнение 1 этапа строительства | 2005-2011 годы |
| разработка проектной документации (внесение изменений) | 2012 год |
| выполнение 2 этапа строительства | 2013-2016 годы |
| обеспечение сохранности движимого и недвижимого имущества | 2017 год |
| корректировка проектной документации | 2022 год |
| выполнение строительно-монтажных работ | 2022-2023 год |
| ввод в эксплуатацию крематория | 2024 год |

3.10. в приложении 2 строку 2.1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2.1.1.1 | количество мест погребения, на которых выполнены работы по капитальному ремонту |  |  | итого, в том числе | 75 834,498 | 312 216,800 | 0,0 | 204 701,400 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 75 834,498 | 102 283,700 | 0,0 | 204 701,400 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 209 933,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| капитальный ремонт кладбища «Егошихинское» | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 75 834,498 | 102283,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 209933,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| капитальный ремонт кладбища «Банная гора (новое)» | 2024 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204 701,400 | 0,0 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 3.1 «Развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми» муниципальной программы «Благоустройство города Перми»:

4.1. строки 3.1.1.1.1.2, 3.1.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1.1.2 | площадь благоустроенных территорий | кв. м | 4279 | 3500 | - | - | - | МКУ «БИР» | | бюджет города Перми | | 5 292,  818 | 6 976,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.1.1.3 | кв. м | 15926,5 | 13 804,0 | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | | 11 831,  311 | | 14 613, 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.2. строку 3.1.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1.1.6 | площадь благоустроенных территорий | кв. м | 13174 | 14838,3 | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 16 432,  286 | 24 832, 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.3. строку 3.1.1.1.1.8 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1.1.8 | площадь благоустроенных территорий | кв. м | 3 640 | 4032 | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 2 661,869 | 3 784,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.4. строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по ПНР | кв. м | 46573 | 51398,7 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 64 406,532 | 100 000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по ПНР | кв. м | 46496,5 | 51398,7 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 63 044,822 | 100 000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.5. строки «Итого по мероприятию 3.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 3.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 63 044,  822 | 100 000,  000 | 100 000,  000 | 100 000,  000 | 100 000,000 |
| Итого по основному мероприятию 3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 63 044,  822 | 100 000,  000 | 100 000,  000 | 100 000,  000 | 100 000,000 |

4.6. строки 3.1.1.2.1.1-3.1.1.2.1.3, «Итого по мероприятию 3.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.2.1.1 | протяженность построенной сети водоснабжения в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района города Перми | м | 2 997 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 26 925, 10280 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.2.1.2 | выполненные работы по авторскому надзору за строительством сети водоснабжения в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района города Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 53,85020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.2.1.3 | выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации объекта «Строительство сети водоснабжения в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района города Перми» | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 101,03000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 3.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 27 079,  983 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.7. строки «Итого по задаче 3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 90 124,  805 | 100 000,  000 | 100 000,  000 | 100 000,  000 | 100 000,  000 |
| Всего по подпрограмме 3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 90 124,  805 | 100 000,  000 | 100 000,  00 | 100 000,  000 | 100 000,  000 |

4.8. приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ МИКРОРАЙОНОВ

индивидуальной жилой застройки в городе Перми, в которых предусмотрено выполнение комплекса мероприятий

по благоустройству территорий общего пользования микрорайонов индивидуальной жилой застройки в 2023 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование микрорайона | Наименование улиц, в границах которых расположена территория общего пользования, подлежащая благоустройству |
| 1 | 2 | 3 |
| Дзержинский район | | |
| 1 | Заостровка | ул. Маяковского |
| 2 | Усть-Муллы | ул. Проточная |
| Индустриальный район | | |
| 3 |  | ул. Ягодная |
| 4 |  | ул. 1-я Гиринская |
| Кировский район | | |
| 5 | Октябрьский | ул. Чебоксарская |
| 6 | Водники | ул. Танцорова, ул. Парусная, ул. Каляева, ул. Оханская |
| 7 | Новые Водники | Омутнинский переулок |
| 8 | Налимиха | ул. Новосельская |
| Ленинский район | | |
| 9 | Камская Долина | от ул. Борцов Революции до ул. Конечная |
| Мотовилихинский район | | |
| 10 | Вышка-2 | ул. Ивана Франко |
| 11 | Вышка-2 | ул. Сигаева |
| 12 | Верхняя Курья | ул. Борцов Революции |
| 13 | Висим | ул. Пигасовская |
| 14 | Висим | ул. Сельскохозяйственная |
| 15 | Висим | ул. Алексеевская |
| 16 | Костарево | ул. Артема |
| Орджоникидзевский район | | |
| 12 | Домостроительный | ул. Александра Щербакова |
| 13 | Домостроительный | ул. Перевалочная |
| 14 | Камский | ул. Химиков |
| 15 | Кислотные Дачи | по ул. Колвинская |
| 16 | Гайва | ул. Усадебная |
| Свердловский район | | |
| 17 | Ново-Бродовский | ул. Ореховая |
| п. Новые Ляды | | |
| 18 | Новые Ляды | ул. Школьная, ул. Спортивная, ул. Садовая, ул. Кирова |

4.9. дополнить приложением 2 следующего содержания:

**«ИНФОРМАЦИЯ**

**по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми**

**по подпрограмме 3.1 «Развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми» муниципальной программы «Благоустройство города Перми»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района города Перми | | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 3.1.1.2.1. Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми | | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми | | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДиБ | | | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми | | | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» | | | | |
| 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» | | | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение централизованным хозяйственно-питьевым и противопожарным водоснабжением жилых домов микрорайона Гарцы | | | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенных сетей водоснабжения - 2997 м | | | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020-2022 | | | | |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 | | | | |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 31307,89762 тыс. руб. | | | | |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 |
| бюджет города Перми | 31307,89762 | 4023,500 | 204,41547 | 27079,98215 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | год реализации | |
| разработанная проектно-сметная документация | ед. | 1 | | 2020-2021 | |
| Протяженность построенных сетей водоснабжения в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района города Перми | м | 2997 | | 2022 | |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - | | | | |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | от 14 июня 2019 г. № 8 | | | | |
| 18 | Протокол бюджетной комиссии | от 07 августа 2020 г. № 4-БК | | | | |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | | Срок реализации | |
| разработка проектной документации | | | 2020-2021 | |
| строительно-монтажные работы | | | 2021-2022 | |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Благоустройство города   
Перми»:

5.1. строку 1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3 | Задача. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми | | | | | | |
| Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству и реконструкции, от общей площади объектов озеленения общего пользования | %  (га) | 0,3  (0,9) | 1,6  (4,72) | 0,5 (1,6) | - | - |
| Количество объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию | ед. | 1 | 5 | - | - | - |

5.2. строку 2.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3 | Задача. Строительство (реконструкция) мест погребения | | | | | | |
| Крематорий, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - |

5.3. строку 3.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Задача. Обеспечение комфортной среды проживания на территориях индивидуальной жилой застройки в городе Перми | | | | | | |
| доля благоустроенных территорий индивидуальной жилой застройки от количества запланированных | % | 38 | 50 | 100 | - | - |
| количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения в микрорайонах индивидуальной жилой застройки в городе Перми | ед. | 1 | - | - | - | - |

5.4. в приложении строку 17 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Доля благоустроенных территорий индивидуальной жилой застройки от количества запланированных | %. | - | Дижз = Кижз x 100% / Кижзо | Кижз – количество территорий индивидуальной жилой застройки благоустраиваемых в год;  Кижзо – общее количество запланированных территорий индивидуальной жилой застройки | информация от территориальных органов администрации города Перми | вторичный | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |

6. В приложении 1:

6.1. строки 1.1.1.1.1.25-1.1.1.1.1.29 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.25 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «БЛР», АЛР | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 32 | бюджет города Перми | 105 092,  34373 |
| 1.1.1.1.1.26 | ликвидация аварийного или упавшего дерева | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 73 |
| 1.1.1.1.1.27 | компенсационная посадка ликвидированного дерева | 01.04.2023 | 10.10.2023 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 73 |
| 1.1.1.1.1.28 | обрезка дерева | 01.03.2023 | 30.11.2023 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 260 |
| 1.1.1.1.1.29 | проведение акаризации и дератизации территории | 01.04.2023 | 30.09.2023 | площадь акаризации и дератизации | га | 20,1 |

6.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 480 067,200 |

6.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить следующей в редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 500 408,800 |

6.4. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 555 629,100 |

6.5. строки 1.1.3.1.1.2, 1.1.3.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.2 | Обустройство сквера по ул. Калгановской, 62 | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1.2.1 | выполненные строительно-монтажные работы по скверу по ул. Калгановской, 62 | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 57 444,300 |

6.6. после строки 1.1.3.1.3.1 дополнить строками 1.1.3.1.4, 1.1.3.1.4.1 в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.4 | Строительство сквера по ул. Екатерининской, 171 | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.4.1 | выполнение строительно-монтажных работ по строительству сквера по ул. Екатерининской, 171 | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество построенных скверов | ед. | 1 | внебюджетные источники | 14 256,  800 |

6.7. строки 1.1.3.1.1.5, 1.1.3.1.1.5.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.5 | Обустройство сквера по ул. Корсуньской, 31 | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1.5.1 | выполненные строительно-монтажные работы по скверу по ул. Корсуньской, 31 | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 55 856,800 |

6.8. строку «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 339 725,600 |
| бюджет города Перми | 159 639,500 |
| бюджет Пермского края | 165 829,300 |
| внебюджетные источники | 14 256,800 |

6.9. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 353 624,700 |
| бюджет города Перми | 173 538,600 |
| бюджет Пермского края | 165 829,300 |
| внебюджетные источники | 14 256,800 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 353 624,700 |
| бюджет города Перми | 173 538,600 |
| бюджет Пермского края | 165 829,300 |
| внебюджетные источники | 14 256,800 |

6.10. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 2 482 373,500 |
| бюджет города Перми | 1 465 633,200 |
| бюджет Пермского края | 1 002 483,500 |
| внебюджетные источники | 14 256,800 |

7. В приложении 2:

7.1. строку 2.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1.1.2.1 | Эвакуация умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест |

7.2. строки 2.1.2.1.1.1.1, 2.1.2.1.1.1.2, 2.1.2.1.1.1.3, «Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2.1.1.1.1 | Выполненные строительно-монтажные работы по капитальному ремонту кладбища | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту | ед. | 1 | бюджет города Перми | 101 483,  41553 |
| бюджет Пермского края | 209 933,100 |
| 2.1.2.1.1.1.2 | Выполненные работы по корректировке проектной документации | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество подписанных актов приемки выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 350,000 |
| 2.1.2.1.1.1.3 | Выполненные работы по осуществлению научного руководства и авторского надзора | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество подписанных актов приемки выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 450,28447 |
| Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого, в том числе | 312 216,800 |
| бюджет города Перми | 102 283,700 |
| бюджет Пермского края | 209 933,100 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого, в том числе | 312 216,800 |
| бюджет города Перми | 102 283,700 |
| бюджет Пермского края | 209 933,100 |
| Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого, в том числе | 312 216,800 |
| бюджет города Перми | 102 283,700 |
| бюджет Пермского края | 209 933,100 |

7.3. строки 2.1.4, 2.1.4.1, 2.1.4.1.1, 2.1.4.1.1.1, «Итого по мероприятию 2.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 2.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 2.1.4, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

7.4. строку «Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 743 444,400 |
| бюджет города Перми | 533 511,300 |
| бюджет Пермского края | 209 933,100 |