АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.02.2023

№ 147

О внесении изменений

в муниципальную программу

«Обеспечение жильем жителей

города Перми», утвержденную

постановлением администрации

города Перми от 20.10.2021 № 918

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 918 (в ред. от 22.12.2021 № 1183, от 14.06.2022 № 471, от 02.08.2022 № 649, от 09.08.2022 № 661, от 20.10.2022 
№ 1037, от 30.11.2022 № 1211, от 06.12.2022 № 1247, от 10.01.2023 № 5, 
от 26.01.2023 № 43).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

И.о. Главы города Перми                                                                      Э.А. Хайруллин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 28.02.2023 № 147

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми»,

утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 918

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 5 904 171,981 | 3 890 322,587 | 2 379 458,462 | 1 602 522,027 | 685 394,600 |
|  | бюджет города Перми | 753 974,490 | 345 273,025 | 643 395,900 | 643 394,600 | 643 394,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 2 844,574 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 232 029,358 | 42 000,000 | 42 000,000 | 42 000,000 | 42 000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 372 235,239 | 340 928,396 | 628 924,522 | 207 577,591 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 244 328,341 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21 422,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 291 988,614 | 201 993,040 | 202 039,794 | 192 794,709 | 0,0 |
|  | средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – средства Фонда) | 2 730 430,251 | 2 440 528,425 | 346 343,119 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 471 587,988 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 786 175,100 | 516 755,127 | 516 755,127 | 516 755,127 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 3 867 182,796 | 2 722 997,825 | 1 282 686,719 | 528 813,500 | 528 813,500 |
|  | бюджет города Перми | 188 220,513 | 189 677,000 | 528 813,500 | 528 813,500 | 528 813,500 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 190 691,662 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 87 841,371 | 92 792,400 | 407 530,100 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 198 411,011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства Фонда | 2 730 430,251 | 2 440 528,425 | 346 343,119 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 471 587,988 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 113 432,013 | 107 713,300 | 110 435,200 | 110 433,900 | 110 433,900 |
|  | бюджет города Перми | 113 432,013 | 107 713,300 | 110 435,200 | 110 433,900 | 110 433,900 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 1 912 037,088 | 1 055 464,262 | 982 189,343 | 959 127,427 | 42 000,000 |
|  | бюджет города Перми | 440 801,880 | 43 735,525 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2 844,574 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 41 337,696 | 42 000,000 | 42 000,000 | 42 000,000 | 42 000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 284 393,868 | 248 135,996 | 221 394,422 | 207 577,591 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 45 917,330 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21 422,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 291 988,614 | 201 993,040 | 202 039,794 | 192 794,709 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 786 175,100 | 516 755,127 | 516 755,127 | 516 755,127 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе | 11 520,084 | 4 147,200 | 4 147,200 | 4 147,200 | 4 147,200 |
|  | бюджет города Перми | 11 520,084 | 4 147,200 | 4 147,200 | 4 147,200 | 4 147,200 |
| 10 | Показатели конечного результата цели программы, в том числе: | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  | доля населения, живущего в аварийном жилье, в общей численности населения, % | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
|  | доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете, % | 10,4 | 9,8 | 11,6 | 4,1 | 1,3 |
|  | площадь расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. кв. м | 37,9 | 38,9 | 49,6 | 30,0 | 30,0 |
|  | количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, чел. | 2416 | 2372 | 3024 | 396 | 396 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

2.1. строку 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных), изъятых для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 1,2 | - | 4,1 | 6,5 | 6,5 | УЖО | бюджет города Перми | 88 174, 099 | 0,0 | 285 996, 922 | 500 000, 000 | 500 000, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 88 174, 099 | 20 000, 000 | 285 996, 922 | 500 000, 000 | 500 000, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3. после строки 1.1.1.1.3.1 дополнить строками 1.1.1.1.3.2, 1.1.1.1.3.3 следующего содержания:

| 1.1.1.1.3.2 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | 1 | - | - | - | - | УЖО | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 15,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.3 | общая площадь жилых (нежилых) помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | - | 1,1 | 2,4 | - | - | УЖО | бюджет города Перми | 0,0 | 100 000, 000 | 214 003, 078 | 0,0 | 0,0 |

2.4. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| - Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | - итого | - 387 996,123 | - 100 000,000 | - 214 003,078 | - 0,0 | - 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - бюджет города Перми | - 0,000 | - 100 000,000 | - 214 003,078 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - софинансирование бюджет города Перми | - 189 570,112 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 198 426,011 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

2.5 строки 1.1.1.1.4.1, 1.1.1.1.4.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| - 1.1.1.1.4.1 | - общая площадь жилых помещений, находящихся в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, по адресу: г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 331 | тыс. кв. м | - 0,04 | - - | - - | - - | - - | УЖО | - софинансирование бюджет города Перми | - 1 121,550 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет - Пермского края | - 1 408,134 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 1.1.1.1.4.2 | - общая площадь жилых помещений, признанных аварийными и подлежащим сносу, находящиеся в имущественном комплексе, по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 11 | тыс. кв. м | - - | - 0,2 | - - | - - | - - | УЖО | - бюджет - Пермского края | - 0,0 | - 25 025,000 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | - итого | - 2 529,684 | - 25 025, - 000 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - софинансирование бюджет города Перми | - 1 121,550 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края | - 1 408,134 | - 25 025, - 000 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 578 746, 320 | 173 838, 500 | 528 813, 500 | 528 813, 500 | 528 813, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 188 220, 513 | 148 813, 500 | 528 813, 500 | 528 813, 500 | 528 813, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - софинансирование бюджета - города Перми | - 190 691, - 662 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края | - 1 408, - 134 | - 25 025,000 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 198 426, - 011 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

2.6. строки 1.1.1.2.1.1, 1.1.1.2.1.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 18,0* | 36,1* | 40,5* | - | - | УЖО | средства Фонда | 2 011 886,393 | 452 108, 725 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми | 0,0 | 40 863,500 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (невыполнение показателя за отчетный год) |  | - 6,1 | - - | - - | - - | - - |  | - средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 471 082,546 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| 1.1.1.2.1.2 | общая площадь жилых помещений, расселенных путем предоставления субсидии | тыс. кв. м | 0,001 | - | - | - | - | УЖО | средства Фонда | 229,227 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - общая площадь жилых помещений, расселенных путем предоставления субсидии (невыполнение показателя за отчетный год) |  | - 0,003 | - - | - - | - - | - - |  | - средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 505,442 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

2.7. после строки 1.1.1.2.1.2 дополнить строкой 1.1.1.2.1.3 следующего содержания:

| 1.1.1.2.1.3 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | 8 | 200 | - | - | - | УЖО | средства Фонда | 39,000 | 1 000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.8. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 483 742,608 | 493 972,225 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | средства Фонда | 2 012 154,620 | 453 108,725 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 40 863,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 471 587,988 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

2.9. строки 1.1.1.2.2.1, 1.1.1.2.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.1 | разработанная проектная документация на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410713:1234, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Чайковского, 11 | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | средства Фонда | 11 758, 08554 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.2.2 | выполненные работы по строительству многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410713:1234, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Чайковского, 11 | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | средства Фонда | 310 059, 19065 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.10. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | средства Фонда | 341 212, 52554 | 573 235, 20000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.11. строки 1.1.1.2.4.1, 1.1.1.2.4.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.4.1 | разработанная проектная документация на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | средства Фонда | 0.0 | 11 500, 20637 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.4.2 | выполненные работы по строительству многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | средства Фонда | 0.0 | 530 704, 41780 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.12. строки 1.1.1.2.4.5, 1.1.1.2.4.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.4.5 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | ед. | 2 | 2 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | средства Фонда | 28 388, 73416 | 18 400, 17583 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.4.6 | компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | средства Фонда | 602,34904 | 1 779,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.13. после строки 1.1.1.2.4.6 дополнить строкой 1.1.1.2.4.7 следующего содержания:

| 1.1.1.2.4.7 | выплаченный аванс на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | средства Фонда | 158 798, 23386 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.14. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.4, в том числе по источникам финансирования | средства Фонда | 187 789, 31706 | 563 357, 20000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.15. строку 1.1.1.2.5.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.5.1 | разработанная проектная документация на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | средства Фонда | 0.0 | 11 500, 32895 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.5.2 | выполненные работы по строительству многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | средства Фонда | 0.0 | 525 665, 42840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.16. строку 1.1.1.2.5.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.5.5 | компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413,, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | ед. | 3 | 4 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | средства Фонда | 30 421, 66689 | 22 529, 14265 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.17. после строки 1.1.1.2.5.5 дополнить строкой 1.1.1.2.5.6 следующего содержания:

| 1.1.1.2.5.6 | выплаченный аванс на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | средства Фонда | 158 852, 12145 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.18. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.5, в том числе по источникам финансирования | средства Фонда | 189 273, 78834 | 560 668, 30000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.19. строку 1.1.1.2.6.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.6.2 | выполненные работы по строительству многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровыми номерами 59:01:0000000:87873, 59:01:0000000:89809 расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Нейвинская, 3а, ул. Нейвинская, ЗУ 5 | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | средства Фонда | 0,0 | 278 811, 40000 | 315 461, 81859 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.20. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.6, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.6, в том числе по источникам финансирования | средства Фонда | 0,0 | 290 159, 00000 | 346 343, 11859 |  | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 3 288 451,476 | 2 549 159, 325 |  | 753 873,219 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми | 0,0 | 40 863,500 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 86 433,237 | 67 767,400 |  | 407 530,100 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства Фонда | 2 730 430,251 | 2 440 528,425 |  | 346 343,119 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 471 587,988 | - 0,0 |  | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 3 867 197,796 | 2 722 997,825 |  | 1 282 686,719 | 528 813, 500 | 528 813, 500 |
|  | бюджет города Перми | 188 220,513 | 189 677,000 |  | 528 813,500 | 528 813, 500 | 528 813, 500 |
|  | - софинансирование бюджета города Перми | - 190 691,662 | - 0,0 |  | - 0,000 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 87 841,371 | 92 792,400 |  | 407 530,100 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 198 426,011 | - 0,0 |  | - 0,000 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 471 587,988 | - 0,0 |  | - 0,000 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | средства Фонда | 2 730 430,251 | 2 440 528,400 |  | 346 343,119 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 3 867 197,796 | 2 722 997,825 |  | 1 629 029,819 | 528 813,500 | 528 813,500 |
|  | бюджет города Перми | 188 220,513 | 189 677,000 |  | 528 813,500 | 528 813,500 | 528 813,500 |
|  | - софинансирование бюджета города Перми | - 190 691,662 | - 0,0 |  | - 0,000 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 87 841,371 | 92 792,400 |  | 407 530,100 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 198 426,011 | - 0,0 |  | - 0,000 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 471 587,988 | - 0,0 |  | - 346 343,100 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | средства Фонда | 2 730 430,251 | 2 440 528,425 |  | 346 343,119 | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

* Значения показателей отражены с учетом сроков ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов в целях реализации мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в рамках дополнительного соглашения от 12 октября 2022 г. № 4 к соглашению от 25 октября 2021 г. № 3/2023 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на обеспечении мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г.»;

2.21. в приложении:

2.21.1. в таблице 1:

2.21.1.1. строку 10 изложить в следующей редакции:

| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, – 134,9 тыс. кв. м |
| --- | --- | --- |

2.21.1.2. строки 13-15 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. |  | 5 661 396,807 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  |  | бюджет города Перми | 1 749 037,599 | 88 174,099 | 160 863,500 | 500 000,000 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 190 691,662 | 190 691,662 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | бюджет Пермского края | 786 574,882 | 286 252,382 | 92 792,400 | 407 530,100 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства Фонда | 2 935 077,664 | 2 482 968,939 | 452 108,725 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений |  | ед. изм. |  | значение |  | год реализации |  |
|  | общая площадь расселенного непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда путем переселения в приобретенные жилые помещения |  | тыс. кв. м |  | 34,6 |  | 2022 |  |
|  |  |  |  |  | 37,7 |  | 2023 |  |
|  |  |  |  |  | 49,6 |  | 2024 |  |
|  |  |  |  |  | 6,5 |  | 2025 |  |
|  |  |  |  |  | 6,5 |  | 2026 |  |
|  | количество расселенных граждан |  | чел. |  | 2112 |  | 2022 |  |
|  |  |  |  |  | 2299 |  | 2023 |  |
|  |  |  |  |  | 3024 |  | 2024 |  |
|  |  |  |  |  | 396 |  | 2025 |  |
|  |  |  |  |  | 396 |  | 2026 |  |

2.21.2. в таблице 2:

2.21.2.1. строку 8 изложить в следующей редакции:

| 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |
| --- | --- | --- |

2.21.2.2. строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. |  | 914 447,72554 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  |  | средства Фонда | 914 447,72554 | 341 212,52554 | 573 235,20000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.21.3. в таблице 3:

2.21.3.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А.., заместитель главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

2.21.3.2. строку 8 изложить в следующей редакции:

| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |
| --- | --- | --- |
| 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |

2.21.3.3. строку 11 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022-2023 годы 2023 – разработка проектной документации; 2023 – выполнение работ по строительству; 2022-2023 – выполнение прочих видов работ (технологическое подключение (присоединение) к инженерным сетям, техническая инвентаризация и паспортизация объекта) |
| --- | --- | --- |

2.21.3.4. строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. |  | 751 146,51706 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  |  | средства Фонда | 751 146,51706 | 187 789,31706 | 563 357,20000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.21.3.5. строку 19 изложить в следующей редакции:

| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации | 2023 |
|  |  | строительство многоквартирного жилого дома | 2023 |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию | 2024 |

2.21.4. в таблице 4:

2.21.4.1. строку 11 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022-2023 годы 2023 – разработка проектной документации; 2023 – выполнение работ по строительству; 2022-2023 – выполнение прочих видов работ (технологическое подключение (присоединение) к инженерным сетям, техническая инвентаризация и паспортизация объекта) |
| --- | --- | --- |

2.21.4.2. строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. |  | 749 942,08834 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  |  | средства Фонда | 749 942,08834 | 189 273,78834 | 560 668,30000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.21.4.3. строку 19 изложить в следующей редакции:

| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации | 2023 |
|  |  | строительство многоквартирного жилого дома | 2023 |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию | 2024 |

2.21.5. в таблице 5 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. |  | 636 502,11859 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  |  | средства Фонда | 636 502,11859 | 0,0 | 290 159,00000 | 346 343,11859 | 0,0 | 0,0 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

3.1. строки 1.2.1.1.1.1-1.2.1.1.1.4, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| - 1.2.1.1.1.1 | - общая площадь пустующих муниципальных жилых помещений, по которым внесена плата за жилищно-коммунальные услуги организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | - тыс. кв. м | 45,0 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | - МКУ УМЖФ | - бюджет - города - Перми | 34 516, 391 | 29 408, 500 | 29 408, 500 | 29 408, 500 | 29 408, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.2.1.1.1.2 | общая площадь жилых помещений, приведенных в нормативное состояние | тыс. кв. м | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | МКУ УМЖФ | бюджет города Перми | 14 732, 012 | 10 056, 500 | 10 056, 500 | 10 056, 500 | 10 056, 500 |
| - 1.2.1.1.1.3 | количество полученных сведений об объектах градостроительной деятельности (справки, технические паспорта) | ед. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | МКУ УМЖФ | бюджет города Перми | 93,290 | 93,500 | 93,500 | 93,500 | 93,500 |
| - 1.2.1.1.1.4 | количество лицевых счетов нанимателей жилых помещений | ед. | 14 595 | 15 146 | 15 146 | 15 146 | 15 146 | МКУ УМЖФ | бюджет города Перми | 4 386, 645 | 3 925, 600 | 3 925, 600 | 3 925, 600 | 3 925, 600 |
| - Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет - города - Перми | - 53 728, - 338 | 43 484, 100 | 43 484, 100 | 43 484, 100 | 43 484, 100 |

3.2. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | - бюджет - города Перми | - 113 432,013 | 107713,300 | 110435,200 | 110433,900 | 110433,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | - 113 432,013 | 107713,300 | 110435,200 | 110433,900 | 110433,900 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | - 113 432,013 | 107713,300 | 110435,200 | 110433,900 | 110433,900 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Повышение доступности жилья» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

4.1. строки 1.3.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», 1.3.1.1.2, 1.3.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», 1.3.1.1.3, 1.3.1.1.3.1, 1.3.1.1.3.2, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| - 1.3.1.1.1.1 |  | - общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | - тыс. кв. м |  | - 1,2 |  | - 0,6 | - 0,5 |  | - 0,5 | - - | - УЖО |  | - бюджет Пермского края | - 129 089, - 882 | - 99 767, - 826 | - 97 737,924 | - 90 235, - 157 | - 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 0,2 |  | - - | - - |  | - - | - - |  |  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 13 287,620 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - итого | - 142 377, - 502 | - 99 767, - 826 | - 97 737,924 | - 90 235, - 157 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края | - 129 089, - 882 | - 99 767, - 826 | - 97 737,924 | - 90 235, - 157 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 13 287,670 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| 1.3.1.1.2 |  | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.1 |  | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. кв. м |  | 2 |  | 1,1 | 1 |  | 1 | - | УЖО |  | бюджет Пермского края | 35 479,174 | - 43 327, - 650 | - 42637,413 | - 38748, - 292 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 107 290, 746 | - 129 982, - 950 | - 127912,239 | - 129722, - 426 | 0,0 |
|  |  | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (невыполнение показателя за отчетный год) |  |  | 0,4 |  | - | - |  | - | - |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года | 7 923,448 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21 422,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 172 115, 968 | - 173 310, - 600 | - 170 549, - 652 | - 168 470, - 718 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 35 479,174 | - 43 327, - 650 | - 42 637,413 | - 38 748, - 292 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 107 290, 746 | - 129 982, - 950 | - 127 912, - 239 | - 129 722, - 426 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года | 7 923,448 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21 422,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1.3 | Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.1 | общая площадь жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, по которым осуществлено возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами |  |  | тыс. кв. м |  | 4 | 3,8 |  | 3,7 | 3,6 | - |  | МКУ УМЖФ | бюджет Пермского края | 154,666 | 97,625 | 95,936 | 92,451 | 0,0 |
| 1.3.1.1.3.2 | общая площадь жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, по которым осуществлена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  |  | тыс. кв. м |  | 13,2 | 52,4 |  | 61,3 | 81,8 | - |  | МКУ ГКС | бюджет Пермского края | 1 063,433 | 3 601, 900 | 4 210, 600 | 5 622, 700 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1 218,099 | - 3 699, - 525 | - 4 306, - 536 | - 5 715, - 151 | 0,0 |

4.2. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| - Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | - итого | - 315 711,569 | - 276 777,951 | - 272 594,112 | - 264 421,026 | - 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - бюджет Пермского края | - 165 787,155 | - 146 795,001 | - 144 681,873 | - 134 698,600 | - 0,0 |
|  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 21 211,068 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 21 422,600 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - бюджет Российской Федерации | - 107 290,746 | - 129 982,950 | - 127 912,239 | - 129 722,426 | - 0,0 |
| - Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | - итого | 315 711,569 | 276 777,951 | 272 594,112 | 264 421,026 | 0,0 |
|  | - бюджет Пермского края | 165 787,155 | 146 795,001 | 144 681,873 | 134 698,600 | 0,0 |
|  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21 211,068 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21 422,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Российской Федерации | 107 290,746 | 129 982,950 | 127 912,239 | 129 722,426 | 0,0 |

4.3. строки 1.3.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| - 1.3.2.1.1.1 | - количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | - семья | - 375 | - 350 | - 350 | - 350 | - 15 | - ДСП | - софинансирование бюджета города Перми | - 41 337,696 | - 42 000, - 000 | - 42 000, - 000 | - 42 000,000 | - 42 000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края | - 106 496, - 460 | - 84 295, - 299 | - 76 712, - 549 | - 72 878,991 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 17 066,762 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Российской Федерации | - 71 040,432 | - 59 721, - 190 | - 61 213, - 405 | - 50 234,083 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | - 786 175, - 100 | - 516 755, - 127 | - 516 755, - 127 | - 516 755,127 | - 0,0 |
| - Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | - итого | - 1 022 116, - 450 | - 702 771, - 616 | - 696 681, - 081 | - 681 868,201 | - 42 000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - софинансирование бюджета города Перми | - 41 337,696 | - 42 000,00 | - 42 000,00 | - 42 000,000 | - 42 000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края | - 106 496, - 460 | - 84 295, - 299 | - 76 712, - 549 | - 72 878,991 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 17 066,762 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Российской Федерации | - 71 040,432 | - 59 721, - 190 | - 61 213, - 405 | - 50 234,083 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | - 786 175, - 100 | - 516 755, - 127 | - 516 755, - 127 | - 516 755,127 | - 0,0 |

4.4. строки 1.3.2.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| - 1.3.2.1.2.1 | - количество реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, улучшивших жилищные условия | - чел. | - 4 | - 3 | - - | - - | - - | - ДСП | - бюджет Пермского края | - 12 110, - 253 | - 17 045, - 696 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2 | - - | - - | - - | - - |  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 3 819, - 750 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | - итого | - 15 930, - 003 | - 17 045, - 696 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края | - 12 110, - 253 | - 17 045, - 696 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 3 819, - 750 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

4.5. строки 1.3.2.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| - 1.3.2.1.3.1 | - количество ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия | - чел. | - 2 | - 1 | - -* | - -* | - - | - ДСП | - бюджет - Российской Федерации | - 28 472, - 364 | - 7 053, - 300 | - 7 041, - 800 | - 7 029, - 900 | - 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Российской Федерации | - 28 472, 364 | - 7 053, - 300 | - 7 041, - 800 | - 7 029, - 900 | - 0,0 |

4.6. строки 1.3.2.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| - 1.3.2.1.4.1 | - количество ветеранов, улучшивших жилищные условия | - чел. | - 1 | - - | - - | - - | - - | - ДСП | - бюджет Российской Федерации | - 13 415,940 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Российской Федерации | - 13 415,940 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

4.7. строки 1.3.2.1.5.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| - 1.3.2.1.5.1 | - количество инвалидов, улучшивших жилищные условия | - чел. | - 15 | - 3 | - -* | - -* | - - | - ДСП | - бюджет Российской Федерации | - 51 993,432 | - 5 235,600 | - 5 872,350 | - 5 808,300 | - 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Российской Федерации | - 51 993,432 | - 5 235,600 | - 5 872,350 | - 5 808,300 | - 0,0 |

4.8. строки 1.3.2.1.6.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| - 1.3.2.1.6.1 | - количество граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, улучшивших жилищные условия | - чел. | - 4 | - - | - - | - - | - - | - УЖО | - бюджет Российской Федерации | - 19 775,700 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Итого по мероприятию 1.3.2.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Российской Федерации | - 19 775,700 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

4.9. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| - Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | - итого | - 1 151 703,889 | - 732106,212 | - 709595,231 | - 694706,401 | - 42000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - софинансирование бюджета города Перми | - 41 337,696 | - 42000,000 | - 42000,000 | - 42000,000 | - 42000,000 |
|  | - бюджет Пермского края | - 118 606,713 | - 101340,995 | - 76712,549 | - 72878,991 | - 0,000 |
|  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 20886,512 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |
|  | - бюджет Российской Федерации | - 184 697,868 | - 72 010,090 | - 74 127,555 | - 63 072,283 | - 0,000 |
|  | - внебюджетные источники | - 786 175,100 | - 516755,127 | - 516755,127 | - 516755,127 | - 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 151 703,889 | 732 106,212 | 709 595,231 | 694706,401 | 42000,000 |
|  | - софинансирование бюджета города Перми | 41 337,696 | 42 000,000 | 42 000,000 | 42000,000 | 42000,000 |
|  | - бюджет Пермского края | 118 606,713 | 101 340,995 | 76 712,549 | 72878,991 | 0,000 |
|  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 20 886,512 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | - бюджет Российской Федерации | 184 697,868 | 72 010,090 | 74 127,555 | 63072,283 | 0,000 |
|  | - внебюджетные источники | 786 175,100 | 516755,127 | 516755,127 | 516755,127 | 0,000 |

4.10. строки 1.3.3.1.1.1-1.3.3.1.1.3, «Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| - 1.3.3.1.1.1 | - общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных), изъятых в целях исполнения судебных решений | - тыс. кв. м | - 3,3 | - 1,1 | - - | - - | - - | - УЖО | - бюджет - города - Перми | - 298 854,143 | - 32 310, - 196 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных), изъятых в целях исполнения судебных решений (невыполнение показателя за отчетный год) |  | - - | - 0,1 | - - | - - | - - |  | - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 0,000 | - 2 844, - 574 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |
| - 1.3.3.1.1.2 | - количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | - ед. | - 229 | - 80 | - - | - - | - - | - УЖО | - бюджет - города - Перми | - 13 249,174 | - 1 518, - 329 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |
| - 1.3.3.1.1.3 | - общая площадь нежилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений | - тыс. кв. м | - 2,4 | - 0,1 | - - | - - | - - | - УЖО | - бюджет - города - Перми | - 128 698,563 | - 9 907, - 000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |
| - Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | - итого | - 440 801,880 | - 46 580, - 099 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет - города - Перми | - 440 801,880 | - 43 735, - 525 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 0,000 | - 2 844, - 574 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | - итого | 440 801,880 | - 46 580, - 099 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет - города - Перми | 440 801,880 | - 43 735, - 525 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | - 2 844, - 574 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | - итого | 440 801,880 | - 46 580, - 099 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет - города - Перми | 440 801,880 | - 43 735, - 525 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | - 2 844, - 574 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1 908 217, 338 | 1 055 464,262 | 982 189,343 | 959 127,427 | 42 000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 440 801,880 | 43 735, 525 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2 844, 574 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 41 337,696 | 42 000, 000 | 42 000, 000 | 42 000, 000 | 42 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 284 393,868 | 248 135, 996 | 221 394,422 | 207 577,591 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 42 097,580 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21 422,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 291 988,614 | 201 993, 040 | 202 039,794 | 192 794,709 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 786 175,100 | 516 755, 127 | 516 755,127 | 516 755,127 | 0,0 |

4.11. в приложении

4.11.1. в таблице 1:

4.11.1.1. строку 10 изложить в следующей редакции:

| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 286 жилых помещений общей площадью не менее 8,7 тыс. кв. м |
| --- | --- | --- |

4.11.1.2. строки 13-15 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. |  | 1 114 565,347 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  |  | бюджет Пермского края | 598 234,386 | 185 780,124 | 143 095,476 | 140 375,337 | 128 983,449 | 0,0 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 516 330,961 | 128 713,346 | 129 982,950 | 127 912,239 | 129 722,426 | 0,0 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений |  | ед. изм. |  | значение |  | год реализации |  |
|  | общая площадь приобретенных жилых помещений |  | тыс. кв. м |  | 3,8 |  | 2022 |  |
|  |  |  |  |  | 1,7 |  | 2023 |  |
|  |  |  |  |  | 1,6 |  | 2024 |  |
|  |  |  |  |  | 1,6 |  | 2025 |  |
|  |  |  |  |  | - |  | 2026 |  |
|  | количество приобретенных жилых помещений |  | чел. |  | 113 |  | 2022 |  |
|  |  |  |  |  | 63 |  | 2023 |  |
|  |  |  |  |  | 56 |  | 2024 |  |
|  |  |  |  |  | 54 |  | 2025 |  |
|  |  |  |  |  | - |  | 2026 |  |

4.11.2. в таблице 2 строки 10-15 изложить в следующей редакции:

| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта |  | общая площадь жилых (нежилых) помещений, приобретенных, изъятых – 5,96 тыс. кв. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства |  | 2022 - 2023 год |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  | 2022 - 2023 год |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. |  | 472 614,476 |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | Всего | 2022 год | 2023 год |
|  |  | бюджет города Перми | 472 614,476 | 427 552,706 | 45 061,770 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений |  | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | количество исполненных судебных решений |  | ед. | 229 | 2022 год |
|  |  |  |  | 80 | 2023 год |

5. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.4 «Осуществление иных мероприятий в сфере жилищных отношений» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

5.1. строку 1.4.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| - 1.4.1.1.1.1 | - количество видов работ, связанных с жилищным фондом, выполненных для обеспечения реализации программы | - ед. | - 7 | - 7 | - 7 | - 7 | - 7 | - УЖО | - бюджет - города - Перми | 10 510,084 | 3 137, 200 | 3 137, 200 | 3 137, 200 | 3 137, 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2. строки «Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 11 520,084 | 4 147, 200 | 4 147, 200 | 4 147, 200 | 4 147, 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 11 520,084 | 4 147, 200 | 4 147, 200 | 4 147, 200 | 4 147, 200 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 11 520,084 | 4 147, 200 | 4 147, 200 | 4 147, 200 | 4 147, 200 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 11 520,084 | 4 147, 200 | 4 147, 200 | 4 147, 200 | 4 147, 200 |

6. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

6.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Цель. Создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля населения, живущего в аварийном жилье, в общей численности населения | % | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
|  | доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете | % | 10,4 | 9,8 | 11,6 | 4,1 | 1,3 |
|  | площадь расселенного непригодного для проживания жилищного фонда | тыс. кв. м | 37,9 | 38,9 | 49,6 | 30,0 | 30,0 |
|  | количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | ед. | 2416 | 2372 | 3024 | 396 | 396 |

6.2. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда | % | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
|  | доля расселенного аварийного жилищного фонда от общего объема аварийного жилищного фонда, числящегося на начало отчетного года | % | 6,6 | 7,2 | 9,5 | 1,2 | 1,1 |
|  | общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 34,6 | 37,7 | 49,6 | 6,5 | 6,5 |
|  | доля переселенных граждан из аварийного жилищного фонда от количества граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, на начало отчетного года | % | 9,0 | 10,0 | 13,8 | 1,7 | 1,6 |
|  | количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 2 112 | 2 299 | 3 024 | 396 | 396 |
|  | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда в рамках реализации федерального проекта "Обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | тыс. кв. м | 25,3 | 36,4 | 43,1 | - | - |
|  | количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках реализации федерального проекта "Обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | чел. | 1 543 | 2 220 | 2 628 | - | - |

6.3. строки 1.3.2, 1.3.3 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2 | Задача. Обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | размер привлеченных средств на реализацию программной деятельности в расчете на 1 руб. средств, выделенных из бюджета города Перми | руб. | 26,9 | 16,4 | 15,9 | 15,5 | - |
|  | доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от количества молодых семей – участников программы | % | 36,1 | 52,8 | 19,2 | 5,9 | 6,3 |
| 1.3.3 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде, в целях исполнения судебных решений об изъятии жилых (нежилых) помещений, о предоставлении благоустроенного жилья |  |  |  |  |  |  |
|  | доля расселенного аварийного жилищного фонда от общего объема аварийного жилищного фонда, числящегося на начало отчетного года, в целях исполнения судебных решений | % | 1,1 | 0,3 | - | - | - |

7. В приложении 1:

7.1. строку 1.1.1.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.1 | Приобретение и изъятие жилых помещений у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение | УЖО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | общая площадь жилых помещений, приобретенных и изъятых у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение | тыс. кв. м | 0,2 | бюджет Пермского края | 25 025,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.2. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.1.4, 1.1.1.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.1.1.4 | Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.1 | Изъятие жилых (нежилых) помещений у собственников путем возмещения за изымаемое жилое (нежилое) помещение | УЖО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | общая площадь жилых (нежилых) помещений, находящихся в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу | тыс. кв. м | 1,1 | бюджет города Перми | 100 000,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 100 000,000 |

7.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 173 838,500 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 148 813,500 |
|  | бюджет Пермского края | 25 025,000 |

7.4. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | Приобретение и изъятие жилых помещений у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов | УЖО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | общая площадь жилых помещений, приобретенных и изъятых у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов | тыс. кв. м | 36,1 | средства Фонда | 452 108,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40 863,500 |

7.5. после строки 1.1.1.2.1.1 дополнить строкой 1.1.1.2.1.2 следующего содержания:

| 1.1.1.2.1.2 | Приобретение и изъятие жилых помещений у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение в целях исполнения судебных актов | УЖО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в целях исполнения судебных актов | тыс. кв. м | 0,004 | средства Фонда | 1 000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.6. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 493 972,225 |
| --- | --- | --- |
|  | средства Фонда | 453 108,725 |
|  | бюджет города Перми | 40 863,500 |

7.7. строки 1.1.1.2.4.1-1.1.1.2.4.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.4.1 | разработанная проектная документация на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | МКУ «УТЗ» | 01.01.2023 | 30.03.2023 | разработанная проектная документация на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | ед. | 1 | средства Фонда | 11 500, 20637 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.4.2 | Выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | МКУ «УТЗ» | 30.03.2023 | 31.12.2023 | акт выполненных работ по строительству многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | ед. | 1 | средства Фонда | 531 077, 89670 |
| - 1.1.1.2.4.3 | - Выполнение подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | - МКУ «УТЗ» | - 01.01.2023 | - 31.12.2023 | - акт о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, рас-положенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяков-ского, 54 | - ед. | - 1 | - средства Фонда | - 3 393,70080 |
| - 1.1.1.2.4.4 | - Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | - МКУ «УТЗ» | - 01.01.2023 | - 06.11.2023 | - акт об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | - ед. | - 1 | - средства Фонда | - 9 049,26537 |
| - 1.1.1.2.4.5 | - Выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | - МКУ «УТЗ» | - 01.01.2023 | - 31.12.2023 | - акт о выполнении подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | - ед. | - 1 | - средства Фонда | - 4 922,82814 |
| - 1.1.1.2.4.6 | - Выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | - МКУ «УТЗ» | - 01.01.2023 | - 31.12.2023 | - акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | - ед. | - 1 | - средства Фонда | - 1 034,38152 |
| - 1.1.1.2.4.7 | - Выполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат на вынос сетей электроснабжения при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | - МКУ «УТЗ» | - 01.01.2023 | - 31.12.2023 | - акт о взаимном исполнении обязательств по соглашению о компенсации затрат на вынос сетей электроснабжения при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | - ед. | - 1 | - средства Фонда | - 1 405,48110 |

7.8. после строки 1.1.1.2.4.7 дополнить строкой 1.1.1.2.4.8 следующего содержания:

| - 1.1.1.2.4.8 | - Проведение технической инвентаризации и паспортизации объекта «Строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54» | - МКУ «УТЗ» | - 01.11.2023 | - 31.12.2023 | - акт о выполнении работ по проведению технической инвентаризации и паспортизации объекта «Строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54» | - ед. | - 1 | - средства Фонда | - 973,44000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.9. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.4, в том числе по источникам финансирования | средства Фонда | 563 357, 20000 |
| --- | --- | --- |

7.10. строки 1.1.1.2.5.1-1.1.1.2.5.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.5.1 | разработанная проектная документация на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | МКУ «УТЗ» | 01.01.2023 | 30.03.2023 | разработанная проектная документация на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | ед. | 1 | средства Фонда | 11 500, 32895 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.5.2 | Выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | МКУ «УТЗ» | 30.03.2023 | 31.12.2023 | акт выполненных работ по строительству многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | ед. | 1 | средства Фонда | 525 665, 38840 |
| - 1.1.1.2.5.3 | - Выполнение подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | - МКУ «УТЗ» | - 01.01.2023 | - 31.12.2023 | - акт о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | - ед. | - 1 | - средства Фонда | - 4 952,82856 |
| - 1.1.1.2.5.4 | - Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | - МКУ «УТЗ» | - 01.01.2023 | - 31.12.2023 | - акт об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | - ед. | - 1 | - средства Фонда | - 9 049,26538 |
| - 1.1.1.2.5.5 | - Выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | - МКУ «УТЗ» | - 01.01.2023 | - 31.12.2023 | - акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | - ед. | - 1 | - средства Фонда | - 1 349,93976 |
| - 1.1.1.2.5.6 | - Выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | - МКУ «УТЗ» | - 01.01.2023 | - 31.12.2023 | - акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | - ед. | - 1 | - средства Фонда | - 7 177,10895 |

7.11. после строки 1.1.1.2.5.6 дополнить строкой 1.1.1.2.5.7 следующего содержания:

| - 1.1.1.2.5.7 | - Проведение технической инвентаризации и паспортизации объекта «Строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57» | - МКУ «УТЗ» | - 01.11.2023 | - 31.12.2023 | - акт о выполнении работ по проведению технической инвентаризации и паспортизации объекта «Строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57» | - ед. | - 1 | - средства Фонда | - 973,44000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.12. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.5, в том числе по источникам финансирования | средства Фонда | 560 668, 300000 |
| --- | --- | --- |

7.13. строки 1.1.1.2.6.1, 1.1.1.2.6.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| - 1.1.1.2.6.1 | выполнение работ по разработке проектной документации на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровыми номерами 59:01:0000000:87873, 59:01:0000000:89809 расположенного по адресу: г. Пермь, уул. Нейвинская, 3а, Нейвинская, з/у 5 | - МКУ «УТЗ» | - 01.11.2023 | - 31.12.2023 | разработанная проектная документация на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровыми номерами 59:01:0000000:87873, 59:01:0000000:89809 расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Нейвинская, 3а, Нейвинская, з/у 5 | - ед. | - 1 | - средства Фонда | 11 803,65233 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1.2.6.2 | выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровыми номерами 59:01:0000000:87873, 59:01:0000000:89809 расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Нейвинская, 3а, Нейвинская, з/у 5 | - МКУ «УТЗ» | - 01.11.2023 | - 31.12.2023 | акт о выполненние работы по строительству многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровыми номерами 59:01:0000000:87873, 59:01:0000000:89809 расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Нейвинская, 3а, Нейвинская, з/у 5 | - ед. | - 1 | - средства Фонда | 278 355,34767 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда | 290 159, 00000 |

7.14. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 549 159,325 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 40 863,500 |
|  | бюджет Пермского края | 67 767,400 |
|  | средства Фонда | 2 440 528,425 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 682 134,325 |
|  | бюджет города Перми | 148 813,500 |
|  | бюджет Пермского края | 92 792,400 |
|  | средства Фонда | 2 440 528,425 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 2 682 134,325 |
|  | бюджет города Перми | 148 813,500 |
|  | бюджет Пермского края | 92 792,400 |
|  | средства Фонда | 2 440 528,425 |

8. В приложении 2 строку 1.2.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.4 | Организация работ по своевременному начислению и сбору платы за наем муниципальных жилых помещений города Перми по договору специализированной организацией | МКУ УМЖФ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество лицевых счетов, по которым осуществляется начисление и сбор платы за наем | ед. | 15 146 | бюджет города Перми | 3 925,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9. В приложении 3:

9.1. строки 1.3.1.1.1.3, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.3 | Приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов | УЖО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. кв. м | 0,6 | бюджет Пермского края | 99 767,826 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 99 767,826 |

9.2. строки 1.3.1.1.2.3, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.2.3 | Приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов | УЖО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. кв. м | 1,1 | бюджет Пермского края | 43 327,650 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 129 982,950 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 173 310,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 43 327,650 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 129 982,950 |

9.3. строку 1.3.1.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.3.1 | Возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | МКУ УМЖФ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | общая площадь жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, по которым осуществлено возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | тыс. кв. м | 3,8 | бюджет Пермского края | 97,625 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.4. строки «Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет Пермского края | 3 699,525 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 276 777,951 |
|  | бюджет Пермского края | 146 795,001 |
|  | бюджет Российской Федерации | 129 982,950 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 276 777,951 |
|  | бюджет Пермского края | 146 795,001 |
|  | бюджет Российской Федерации | 129 982,950 |

9.5. строки 1.3.2.1.1.1-1.3.2.1.1.3, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.1 | Выдача свидетельства на право получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | ДСП | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество выданных свидетельств | ед. | 350 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.1.1.2 | Предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | ДСП | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семья | 350 | софинансирование бюджета города Перми | 42 000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 84 295,299 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 59 721,190 |
| 1.3.2.1.1.3 | Заключение молодыми семьями договоров на приобретение (строительство) отдельного благоустроенного жилья | молодые семьи - участники программы | 01.01.2023 | 31.12.2023 | общая площадь жилых помещений, приобретенных молодыми семьями | тыс. кв. м | 17,0 | внебюджетные источники | 516 755,127 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 702 771,616 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 42 000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 84 295,299 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 59 721,190 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 516 755,127 |

9.6. строки 1.3.2.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.2.1 | Предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения | ДСП | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, улучшивших жилищные условия | чел. | 3 | бюджет Пермского края | 17 045,696 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 17 045,696 |

9.7. строки 1.3.2.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.3.2.1.3.1 | Предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения | ДСП | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия | чел. | 1 | бюджет Российской Федерации | 7 053,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 7 053,300 |

9.8. строки 1.3.2.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

9.9. строки 1.3.2.1.5.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.3.2.1.5.1 | Предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения | ДСП | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество инвалидов, улучшивших жилищные условия | чел. | 3 | бюджет Российской Федерации | 5 235,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 5 235,600 |

9.10. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по
задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 732 106,212 |
| --- | --- | --- |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 42 000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 101 340,995 |
|  | бюджет Российской Федерации | 72 010,090 |
|  | внебюджетные источники | 516 755,127 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 732 106,212 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 42 000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 101 340,995 |
|  | бюджет Российской Федерации | 72 010,090 |
|  | внебюджетные источники | 516 755,127 |

9.11. после строки «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.3.3, 1.3.3.1, 1.3.3.1.1, 1.3.3.1.1.1, 1.3.3.1.1.2, 1.3.3.1.1.3, «Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.3.3 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде в целях исполнения судебных решений об изъятии жилых (нежилых) помещений, о предоставлении благоустроенного жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.3.1 | Исполнение судебных решений об изъятие жилых (нежилых) помещений, о предоставлении благоустроенного жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.1 | Приобретение жилья, изъятие жилых (нежилых) помещений в целях исполнения судебных решений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.1.1 | Исполнение судебных решений об изъятии жилых помещений | УЖО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | общая площадь жилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс. кв. м | 1,1 | бюджет города Перми | 32 310,196 |
|  |  |  |  |  | общая площадь жилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений (невыполнение показателя за отчетный год) |  | 0,1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2 844,574 |
| 1.3.3.1.1.2 | Исполнение судебных решений о возмещении судебных расходов | УЖО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | 80 | бюджет города Перми | 1 518,329 |
| 1.3.3.1.1.3 | Исполнение судебных решений об изъятии нежилых помещений | УЖО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | общая площадь нежилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс. кв. м | 0,1 | бюджет города Перми | 9 907,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | - итого | - 46 580,099 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми | - 43 735,525 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 2 844,574 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | - итого | - 46 580,099 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми | - 43 735,525 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 2 844,574 |
| Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 46 580,099 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджета города Перми | 43 735,525 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2 844,574 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1 055 464,262 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 43 735,525 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2 844,574 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 42 000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 248 135,996 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 201 993,040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 516 755,127 |