



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.05.2023

№ 372

**О внесении изменений
в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми
от 20.10.2021 № 917**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением
администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 917 (в ред. от 14.02.2022 № 82, от 15.03.2022 № 175, от 01.04.2022 № 246, от 06.05.2022 № 343,
от 22.06.2022 № 503, от 14.07.2022 № 606, от 12.09.2022 № 782, от 20.10.2022
№ 1041, от 25.11.2022 № 1187, от 28.12.2022 № 1399, от 01.02.2023 № 67,
от 09.02.2023 № 89, от 27.02.2023 № 142, от 21.03.2023 № 223).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

Глава города Перми А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 11.05.2023 № 372

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 917**

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 годплан | 2023 годплан | 2024 годплан | 2025 годплан | 2026 годплан |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе: | 6 806 277,30618 | 5 164 517,37155 | 3 742 181,49173 | 3 976 599,06473 | 3 711 901,035 |
| бюджет города Перми | 4 060 249,93529 | 3 483 733,03019 | 2 895 150,462 | 3 294 768,035 | 3 711 901,035 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 230 960,14391 | 198 606,73956 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 2 154 188,57822 | 978 662,790 | 847 031,02973 | 681 831,02973 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 360 878,64876 | 503 514,8118 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 5 908 118,28759 | 4 316 095,68172 | 3 237 193,15373 | 3 396 236,72973 | 2 691 951,300 |
| бюджет города Перми | 3 174 940,1834 | 2 648 192,273 | 2 390 162,124 | 2 714 405,700 | 2 691 951,300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 110,87721 | 185 725,80692 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 2 154 188,57822 | 978 662,790 | 847 031,02973 | 681 831,02973 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 360 878,64876 | 503 514,8118 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе: | 608 231,18704 | 598 127,06319 | 273 522,538 | 348 957,935 | 804 891,135 |
| бюджет города Перми | 608 025,6846 | 598 127,06319 | 273 522,538 | 348 957,935 | 804 891,135 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,50244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе: | 289 927,83155 | 250 294,62664 | 231 465,800 | 231 404,400 | 215 058,600 |
| бюджет города Перми | 277 284,06729 | 237 413,694 | 231 465,800 | 231 404,400 | 215 058,600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12 643,76426 | 12 880,93264 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы, в том числе: | 2022 годплан | 2023 годплан | 2024 годплан | 2025 годплан | 2026 годплан |
| доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | 84,1 | 86,5 | 86,1 | 86,3 | 85,6 |
| Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 3,9 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, снижение уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации ДТП» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

2.1. строки 1.1.1.1.1.1-1.1.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.1 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 2 204 479,13 | 1 991 945,21 | 1 991 945,21 | 1 991 945,21 | 1 991 945,21 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 191 745, 400 | 185 721,80819 | 210 849,15571 | 276 170, 600 | 279 867, 200 |
| кв. м | 2 535 088,07 | 2 601 412,32 | 2 601 412,32 | 2 601 412,32 | 2 601 412,32 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 156 660, 679 | 180 522,43338 | 196 002, 200 | 245 263, 300 | 288 312, 800 |
| кв. м | 2 739 631,3 | 2 576 608,51 | 2 576 608,51 | 2 576 608,51 | 2 576 608,51 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 136 109, 587 | 155 029,60601 | 161 327, 400 | 202 589, 000 | 184 794, 000 |
| кв. м | 1 551 084,9 | 453 810,4 | 453 810,4 | 453 810,4 | 453 810,4 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 301 861, 01328 | 75 331,37977 | 71 850,22029 | 77 571, 676 | 106 406, 400 |
| кв. м | 3 306 354,2 | 3 331 370,8 | 3 331 370,8 | 3 331 370,8 | 3 331 370,8 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 211 666, 23666 | 268 092, 60201 | 289 568, 700 | 361 499, 500 | 272 999, 500 |
| кв. м | 3 237 289,2 | 3 285 515,0 | 3 285 515,0 | 3 285 515,0 | 3 285 515,0 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 149 502, 4525 | 170 610, 61814 | 193 210, 400 | 241 215, 700 | 197 914, 900 |
| кв. м | 3 611 848,1 | 3 585 839,4 | 3 585 839,4 | 3 585 839,4 | 3 585 839,4 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 300 224, 63949 | 293 385,12629 | 326 529, 100 | 407 873, 100 | 458 950, 700 |
| кв. м | 542 000,52 | 542 000,52 | 542 000,52 | 542 000,52 | 542 000,52 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 20 430,225 | 24 597, 85094 | 24 130, 500 | 30 123, 500 | 48 435, 100 |
| итого по ПНР | кв. м | 19 727 775,42 | 18 368 502,16 | 18 368 502,16 | 18 368 502,16 | 18 368 502,16 | - | бюджет города Перми | 1 468 200, 23293 | 1 353 291, 42473 | 1 473 467,676 | 1 842 306,376 | 1 837 680,600 |
| 1.1.1.1.1.2 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 67 309, 66 | 66 471, 56 | 72 398, 66 | 69 614, 10 | 66 936, 63 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 46 639,472 | 43 172, 77632 | 39 776, 300 | 39 721, 100 | 39 721, 100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 10 422, 388 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 73 974, 95 | 81 071, 04 | 77 655, 06 | 74 668, 33 | 71 796, 47 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 41 153,943 | 49 325,350 | 41 844, 400 | 41 752, 500 | 41 752, 500 |
| кв. м | 87 148, 68 | 72 148,62 | 77 655, 06 | 74 668, 33 | 71 796, 47 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 44 140,754 | 59 396,47059 | 40 798, 900 | 40 798, 900 | 39 366, 000 |
| кв. м | 31 511, 216 | 15 200,0 | 52 580, 99 | 53 443, 26 | 51 387, 75 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 25 934, 92776 | 33 877,04602 | 7 253,424 | 7 253, 424 | 13 961, 400 |
| кв. м | 129 888,0 | 121 500,0 | 86 241, 57 | 82 924, 59 | 79 735, 18 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 86 873, 25628 | 64 241,36493 | 51 469, 500 | 51 372, 000 | 51 372, 000 |
| кв. м | 94 730, 77 | 137 607,25 | 83 638, 0 | 80 421, 15 | 77 328, 03 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 50 095, 87819 | 57 328,2254 | 48 013, 400 | 47 973, 000 | 47 973, 000 |
| кв. м | 109 792,18 | 91 336, 7 | 83 638, 0 | 80 421, 15 | 77 328, 03 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 62 615, 56267 | 55 598,75209 | 45 310, 900 | 45 221, 500 | 45 221, 500 |
| кв. м | 23 287, 04 | 23 287, 04 | 14 010, 03 | 13 471, 19 | 12 953, 06 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 9 313,700 | 10 891,18992 | 9 313,700 | 9 313, 700 | 8 664, 400 |
| итого по ПНР | кв. м | 617 642, 496 | 608 622,21 | 547 817,37 | 529 632,1 | 509 261,62 | - | итого | 366 767, 4939 | 384 253, 56327 | 283 780, 524 | 283 406, 124 | 288 031, 900 |
| бюджет города Перми | 366 767, 4939 | 373 831, 17527 | 283 780, 524 | 283 406, 124 | 288 031, 900 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 10 422,388 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.3 | количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка | ед. | 143 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 543,320 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 627 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 1 736,6116 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 255 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 544,413 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 70 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 336,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 268 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 984,608 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 233 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 567,43702 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 376 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 960,78416 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 28 | - | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 135,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| итого по ПНР | ед. | 2 000 | - | - | - | - | - | бюджет города Перми | 5 809,37378 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.4 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 45 | 44 | 42 | 40 | 39 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 245,904 | 261,600 | 261,600 | 261,600 | 261,600 |
| ед. | 147 | 118 | 114 | 109 | 105 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 543,9884 | 710,600 | 710,600 | 710,600 | 710,600 |
| ед. | 96 | 92 | 89 | 85 | 82 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 246,352 | 553,600 | 553,600 | 553,600 | 553,600 |
| ед. | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 152,400 | 152,400 | 152,400 | 152,400 | 152,400 |
| ед. | 101 | 97 | 93 | 90 | 86 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 582,400 | 582,400 | 582,400 | 582,400 | 582,400 |
| ед. | 88 | 84 | 81 | 78 | 75 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 256,74598 | 506,400 | 506,400 | 506,400 | 506,400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 573,03302 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 141 | 88 | 86 | 82 | 79 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 434,79584 | 534,000 | 534,000 | 534,000 | 534,000 |
| ед. | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 61,400 | 61,400 | 61,400 | 61,400 | 61,400 |
| итого по ПНР | ед. | 655 | 558 | 539 | 516 | 498 | - | итого | 2 523,98622 | 3 935, 43302 | 3 362,400 | 3 362, 400 | 3 362, 400 |
| бюджет города Перми | 2 523,98622 | 3 362,400 | 3 362, 400 | 3 362, 400 | 3 362, 400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 573,03302 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.5 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), что подтверждено выпиской из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 5,4 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | АДР | бюджет города Перми | 252,700 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 |
| км | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | АИР | бюджет города Перми | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 |
| км | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | АКР | бюджет города Перми | 99,238 | 152,500 | 152,500 | 152,500 | 152,500 |
| км | 11,514 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | АЛР | бюджет города Перми | 489,68996 | 40,600 | 40,600 | 40,600 | 40,600 |
| км | 6,1 | 5,9 | 5,7 | 5,5 | 5,2 | АМР | бюджет города Перми | 168,054 | 216,600 | 216,600 | 216,600 | 216,600 |
| км | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | АОР | бюджет города Перми | 152,500 | 152,500 | 152,500 | 152,500 | 152,500 |
| км | 5,8 | 7,6 | 5,4 | 5,2 | 5,0 | АСР | бюджет города Перми | 204,970 | 206,000 | 206,000 | 206,000 | 206,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 204,970 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| км | 3,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | АНЛ | бюджет города Перми | 100,600 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 |
| Итого по ПНР | км | 44,214 | 29,3 | 26,3 | 25,2 | 24,3 | - | итого | 1 570,75196 | 1 204,970 | 1 000,000 | 1 000, 000 | 1 000, 000 |
| бюджет города Перми | 1 570,75196 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000, 000 | 1 000, 000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 204,970 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.2. строки 1.1.1.1.1.7-1.1.1.1.1.9 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.7 | площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | га | 166,3 | 76,41 | 166,3 | 166,3 | 166,3 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 923, 96252 | 1 139, 3021 | 1 762, 800 | 1 762, 800 | 1 762, 800 |
| площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу (невыполнение показателя за отчетный год) | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 47,74001 | 70,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.8 | протяженность автомобильных дорог, в отношении которых выполнена оценка технического состояния (диагностика) | км | - | 16 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,0 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| км | - | 16 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 0,0 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| км | - | 16 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 0,0 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| км | - | 16 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 0,0 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| км | - | 16 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 0,0 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| км | - | 19,2 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 0,0 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| км | - | 16 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 0,0 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| км | - | 2,5 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 0,0 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| итого по ПНР | км | - | 117,7 | 551,1 | 551,1 | 551,1 | - | бюджет города Перми | 0,0 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| 1.1.1.1.1.9 | количество гидрометеорологических справок | ед. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 190,8696 | 178,3968 | 131,500 | 131,500 | 131,500 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 18,336 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.3. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 995 159, 74582 | 1 843 268, 02702 | 1 764 104, 900 | 2 132 569, 200 | 2 132 569, 200 |
| бюджет города Перми | 1 995 112, 00581 | 1 831 979, 300 | 1 764 104, 900 | 2 132 569, 200 | 2 132 569, 200 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 47,74001 | 11 288, 72702 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.4. строки 1.1.1.1.3.1, 1.1.1.1.3.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.1 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 2 097,62 | 2 192,4 | 7 562, 5 | 7 562, 5 | 6 991, 9 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 3 403,69126 | 6 842, 5784 | 10 104, 300 | 10 104, 300 | 10 104, 300 |
| кв. м | 3 200,0 | 2 797,3 | 2 689, 7 | 2 689, 7 | 2 486, 8 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 2 743,8565 | 3 593, 700 | 3 593, 700 | 3 593, 700 | 3 593,700 |
| кв. м | 1 175,0 | 6 410,9 | 3 824, 5 | 3 824, 5 | 3 535, 9 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 2 400,63196 | 8 236, 200 | 5 109, 900 | 5 109, 900 | 5 109,900 |
| кв. м | 3 384,6 | 1 083,0 | 3 586, 2 | 3 586, 2 | 3 315, 7 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 3 980,0316 | 3 083, 882 | 4 791, 600 | 4 791, 600 | 4 791,600 |
| кв. м | 1 865,0 | 5 470,0 | 6 887, 4 | 6 887, 4 | 6 367, 8 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 2 637,911 | 10 679, 700 | 9 202, 300 | 9 202, 300 | 9 202,300 |
| кв. м | 1 031,2 | 2 676,8 | 8 125, 7 | 8 125, 7 | 7 512, 7 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 1 496,2826 | 9 532, 800 | 10 856, 800 | 10 856, 800 | 10 856, 800 |
| кв. м | 2 238,0 | 2 061,0 | 4 034, 5 | 4 034, 5  | 3 730, 1 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 3 565,23 765 | 5 390, 500 | 5 390, 500 | 5 390, 500 | 5 390,500 |
| кв. м | 340,0 | 207,0 | 672,4 | 672,4 | 621,7 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 610,912 | 898,400 | 898,400 | 898,400 | 898,400 |
| итого по ПНР | кв. м | 15 331, 42 | 22 898, 4 | 37 382,9 | 37 382,9 | 34 562,6 | - | бюджет города Перми | 20 838,55457 | 48 257, 7604  | 49 947, 500 | 49 947, 500 | 49 947,500 |
| 1.1.1.1.3.2 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 741,930 | 519,0 | 952,6 | 916,0 | 880,8 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 190,63374 | 314,7216 | 332,700 | 332,700 | 332,700 |
| кв. м | 347,0 | 1 585,4 | 1 524, 4 | 1 465, 8 | 1 409, 4 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 688,7815 | 532,400 | 532,400 | 532,400 | 532,400 |
| кв. м | 721,0 | 1 386,8 | 1 333, 4 | 1 282, 0 | 1 232, 8 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 237,99204 | 465,700 | 465,700 | 465,700 | 465,700 |
| кв. м | 24,5 | 50,0 | 1 048, 0 | 1 007, 7 | 968,9 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 13,51440 | 14,391 | 366,000 | 366,000 | 366,000 |
| кв. м | 800,0 | 800,0 | 1 429, 4 | 1 374, 4 | 1 321, 5 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 499,200 | 499,200 | 499,200 | 499,200 | 499,200 |
| кв. м | 805,0 | 777,47 | 1 238, 7 | 1 191, 0 | 1 145, 2 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 186,58106 | 432,600 | 432,600 | 432,600 | 432,600 |
| кв. м | - | 670,0 | 1 619, 8 | 1 557, 5 | 1 497, 6 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 0,0 | 565,700 | 565,700 | 565,700 | 565,700 |
| кв. м | 267,7 | 200,0 | 381,4 | 366,7 | 352,6 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 90,576 | 133,200 | 133,200 | 133,200 | 133,200 |
| итого по ПНР | кв. м | 3 707,13 | 5 988, 67 | 9 527, 7 | 9 161, 1 | 8 808, 8 | - | бюджет города Перми | 1 907,27874 | 2 957,9126  | 3 327, 500 | 3 327, 500 | 3 327,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 22 745,83331 | 51 215, 673 | 53 275, 000 | 53 275, 000 | 53 275, 000 |

2.5. строки 1.1.1.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.1 | Инвентаризация бесхозяйных сетей ливневой канализации | км | 1,1 | - | - | - | - | АДР | бюджет города Перми | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| км | 0,6 | - | - | - | - | АИР | бюджет города Перми | 89,397 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| км | 0,2 | - | - | - | - | АМР | бюджет города Перми | 24,867 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| км | 0,2 | - | - | - | - | АОР | бюджет города Перми | 27,667 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| км | 1,9 | - | - | - | - | АСР | бюджет города Перми | 199,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инвентаризация бесхозяйных сетей ливневой канализации (невыполнение показателя за отчетный год) | км | - | 1,9 | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 199,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| итого по ПНР | км | 4,0 | 1,9 | - | - | - | - | итого | 391,731 | 199,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 391,731 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 199,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 391,731 | 199,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 391,731 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 199,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 088 444,21013 | 1 964 417, 60002 | 1 887 114, 000 | 2 255 578, 300 | 2 255 578, 300 |
| бюджет города Перми | 2 088 396,47012 | 1 952 929,073 | 1 887 114, 000 | 2 255 578, 300 | 2 255 578, 300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 47,74001 | 11 488, 52702 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.6. строки 1.1.1.2.1.1-1.1.1.2.1.4, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.1 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м | 21 337, 34 | 21 337, 34 | 21 337, 34 | 21 337, 34 | 21 337, 34 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 44 804, 70272 | 20 190,82653 | 24 082,94822 | 41 930, 400 | 22 694, 500 |
| 1.1.1.2.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены проектно-изыскательские работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | - | 6 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 2 324,68973 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2.1.3 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнен этап строительно-монтажных работ по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 41 390, 56373 | 36 781,320 | 28 606,500 | 49 130,900 | 95 433, 300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 4 364,3987 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2.1.4 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности | ед. | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 12 025, 77055 | 25 954,26374 | 20 495,65178 | 20 765,800 | 5 556,600 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 98 221,037 | 89 615, 4987 | 73 185, 100 | 111 827, 100 | 123 684, 400 |
| бюджет города Перми | 98 221,037 | 85 251, 100 | 73 185, 100 | 111 827, 100 | 123 684, 400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 4 364,3987 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.7. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.2.2, 1.1.1.2.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1.1.2.2 | Ремонт мостового перехода через реку Каму и подходов к нему |
| 1.1.1.2.2.1 | Протяженность мостового перехода через реку Каму и подходов к нему, в отношении которого выполнен ремонт | п. м | - | - | 998 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 115 520, 524 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 115 520, 524 | 0,0 | 0,0 |

2.8. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 98 221, 037 | 89 615,4987 | 188 705,624 | 111 827, 100 | 123 684, 400 |
| бюджет города Перми | 98 221, 037 | 85 251,100 | 188 705,624 | 111 827, 100 | 123 684, 400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 4 364,3987 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.9. строку 1.1.1.3.1.5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.5 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 11 867,0 | 42 115 | 55 000,0 | - | - | МКУ «БМР» | бюджет Пермского края | 26 600, 87784 | 95 140, 040 | 145 925, 25137 | 0,0 | 0,0 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,164 | 3,64 | 5,5 | - | - |

2.10. строку «итого по ПНР» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| итого по ПНР  | кв. м | 244 729,73 | 344 885,5 | 162 839,0 | 226 892, 0 | - | - | бюджет Пермского края | 604 918, 90596 | 731 753, 090 | 581 831, 02973 | 581 831,02973 | 0,0 |

2.11. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 791 584, 15309 | 2 785 786, 18872 | 2 657 650, 65373 | 2 949 236, 42973 | 2 379 262, 700 |
| бюджет города Перми | 2 186 617, 50712 | 2 038 180, 173 | 2 075 819, 624 | 2 367 405, 400 | 2 379 262, 700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 47,74001 | 15 852,92572 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 604 918, 90596 | 731 753, 090 | 581 831, 02973 | 581 831,02973 | 0,0 |

2.12. строки 1.1.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого
по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе
по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | - | 16502,0 | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,0 | 6 553,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 54 333,83349 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 7 743,2 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 3 331,80847 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 14 580,37346 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 11 579,11 | 40 000,0 | 23 411,0 | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 6 320,0 | 6 287, 200 | 8 724, 0669 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 60 862, 172 | 48 726, 53132 | 26 172, 3731 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 5 500 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 2 876, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 11 504, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 15 145,0 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 12 304, 54823 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 49 218, 1929 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 12 874, 99 | 7 340,0 | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 11 647, 7088 | 2 687, 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 46 590, 8352 | 25 987,38273 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 6 700,0 | - | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 2 395, 9345 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 15 484, 080 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | - | - | 10 000, 0 | 40 000, 0 | - | ДДБ | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 24 609, 0331 | 33 333,400 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 9 043,00116 | 73 827, 6269 | 100 000,000 | 0,0 |
| итого по ПНР | кв. м | 59 542,3 | 63 842,0 | 33 411,0 | 40 000, 0 | - | - | итого | 237 115,65356 | 153 618, 2487 | 133 333, 100 | 133 333, 400 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 38 876, 000 | 15 527, 500 | 33 333, 100 | 33 333, 400 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 198 239,65356  | 138 090, 7487 | 100 000, 000 | 100 000, 000 | 0,0 |
| площадь проезжей части автомобильной дороги по ул. Ленина, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 41 957, 64 | 19 875, 66 | 354,0 | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 76 407, 430 | 0,0 | 5 000, 000 | 0,0 | 0,0 |
| км | 3,28 | 3,28 | 3,28 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 063, 1372 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 298 860,75817 | 93 881,41183 | 165 200, 000 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 59,9516 | 0,0 | 0,0 |  0,0 |
| кв. м | 11 760, 000 | 13 845, 18 | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 55 738, 700 | 37 116,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 213 830,46053 | 14 937, 53947 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 100 016,13946 | 299 613, 1516 | 303 533, 100 | 133 333, 400 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 171 022, 130 | 52 643, 500 | 38 333, 100 | 33 333, 400 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 063, 1372 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 710 930,87226 | 246 909, 700 | 265 200, 000 | 100 000, 000 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 59,9516 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 100 016,13946 | 299 613, 1516 | 303 533, 100 | 133 333, 400 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 171 022, 130 | 52 643, 500 | 38 333, 100 | 33 333, 400 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 063, 1372 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 710 930,87226 | 246 909, 700 | 265 200, 000 | 100 000, 000 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 59,9516 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 100 016,13946 | 299 613, 1516 | 303 533, 100 | 133 333, 400 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 171 022, 130 | 52 643, 500 | 38 333, 100 | 33 333, 400 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 063, 1372 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 710 930,87226 | 246 909, 700 | 265 200, 000 | 100 000, 000 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 59,9516 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.13. строки 1.1.3.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.4.1 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании (КЖЦ) | км | - | - | 58,09 | 58,09 | 58,09 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 26 440,100 | 14 097, 600 | 13 119, 300 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 26 440,100 | 14 097, 600 | 13 119, 300 |

2.14. строки 1.1.3.1.7.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.7.1 | протяженность сетей наружного освещения по ул. Ленина, в отношении которых выполнен капитальный ремонт | км | - | 4,86 | - | - | - | МБУ «Горсвет» | бюджет города Перми | 0,0 | 100 000, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| протяженность сетей наружного освещения по ул. Ленина, в отношении которых выполнен капитальный ремонт (невыполнение показателя за отчетный год) | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 168 381, 36856 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.7, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,0 | 268 381, 36856 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 0,0 | 100 000, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 168 381, 36856 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.15. после строки «Итого по мероприятию 1.1.3.1.8, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.3.1.9, 1.1.3.1.9.1, 1.1.3.1.9.2, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.9, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1.3.1.9 | Целевая субсидия на выполнение работ по замене светильников на светильники с системой интеллектуального управления в рамках капитального ремонта сетей наружного освещения города Перми |
| 1.1.3.1.9.1 | количество установленных видеостен | ед. | - | 1 | - | - | - | МБУ «Горсвет» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 1 404, 55424 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1.9.2 | количество оказанных услуг по беспроводной передаче данных  | ед. | - | 1 | - | - | - | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 6 192,120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.9, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,0 | 7 596, 67424 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 1 404, 55424 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 6 192, 12000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.16. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 979 534, 470 | 521 952, 1428 | 276 009, 400 | 313 666, 900 | 312 688, 600 |
| бюджет города Перми | 814 777, 070 | 345 974, 100 | 276 009, 400 | 313 666, 900 | 312 688, 600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 169 785, 9228 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 164 757, 400 | 6 192,120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 979 534, 470 | 521 952, 1428 | 276 009, 400 | 313 666, 900 | 312 688, 600 |
| бюджет города Перми | 814 777, 070 | 345 974, 100 | 276 009, 400 | 313 666, 900 | 312 688, 600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 169 785, 9228 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 164 757, 400 | 6 192,120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.17. строки 1.1.4.1.1.1-1.1.4.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.1 | количество зданий обеспеченных архитектурной подсветкой фасадов | ед. | 11 | 50 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 210 602, 460 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 709 280,68717 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 180 548, 62741 | 494 046, 78288 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| количество зданий обеспеченных архитектурной подсветкой фасадов (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 16 | - | - | - | - |
| 1.1.4.1.1.2 | количество сооружений, в отношении которых выполнена праздничная иллюминация | ед. | 28 | 2 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет Пермского края | 59 259, 03043 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| количество сооружений, в отношении которых выполнена праздничная иллюминация (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 2 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3 372, 62135 | 3 215, 95732 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4.1.1.3 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий | ед. | 3 | 3 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 2 523, 47628 | 751,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 86,9584 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 4 299, 0824 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12 200, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.18. после строки 1.1.4.1.1.4 дополнить строкой 1.1.4.1.1.5 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.5 | Технологическое присоединение к сетям | ед. | - | 2 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 41,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.19. строки «Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 036 983, 52504 | 708 744, 1986 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 2 523, 47628 | 211 394,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 86,9584 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 838 338, 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 196 121, 24876 | 497 262, 7402 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 036 983, 52504 | 708 744, 1986 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 2 523, 47628 | 211 394,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 86,9584 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 838 338, 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 196 121, 24876 | 497 262, 7402 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 036 983, 52504 | 708 744, 1986 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 2 523, 47628 | 211 394,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 86,9584 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 838 338, 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 196 121, 24876 | 497 262, 7402 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 5 908 118, 28759 | 4 316 095, 68172 | 3 237 193, 15373 | 3 396 236, 72973 | 2 691 951,300 |
| бюджет города Перми | 3 174 940, 1834 | 2 648 192,273 | 2 390 162, 124 | 2 714 405, 700 | 2 691 951,300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 110, 87721 | 185 725,80692 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 2 154 188, 57822 | 978 662, 790 | 847 031, 02973 | 681 831, 02973 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 360 878, 64876 | 503 514, 8118 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Обеспечение деятельности заказчиков работ» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» строки 1.2.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе
по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.1 | количество муниципальных учреждений, выполняющих установленные целевые показатели эффективности деятельности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 474 648, 9776 | 455 998, 400 | 600 769, 938 | 657 097, 935[[1]](#footnote-1) | 657 097, 935 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6,01543 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 47 073, 807 | 50 009, 096 | 52 253, 600 | 52 253, 600 | 52 253, 600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 199, 48701 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 11 014, 500 | 11 762, 700 | 12 171,100 | 12 171, 100 | 12 171,100 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 11 096, 600 | 11 873, 500 | 12 291, 600 | 12 291, 600 | 12 291, 600 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 11 094, 200 | 11 830, 96719 | 12 341, 900 | 12 341, 900 | 12 341, 900 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 10 237, 900 | 10 912, 300 | 11 306, 800 | 11 306, 800 | 11 306, 800 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 13 968, 600 | 14 910, 000 | 15 454, 000 | 15 454, 000 | 15 454, 000 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 10 739, 800 | 11 485, 300 | 11 921, 500 | 11 921, 500 | 11 921, 500 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 11 928, 200 | 12 728, 900 | 13 192, 800 | 13 192, 800 | 13 192, 800 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 6 223, 100 | 6 615, 900 | 6 859, 900 | 6 859, 90 | 6 859, 900 |
| итого по ПНР | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | итого | 608 231, 18704 | 598 127, 06319 | 273 522, 538 | 348 957, 935 | 804 891, 135 |
| бюджет города Перми | 608 025, 6846 | 598 127, 06319 | 273 522, 538 | 348 957, 935 | 804 891, 135 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205, 50244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 608 231, 18704 | 598 127, 06319 | 273 522, 538 | 348 957, 935 | 804 891, 135 |
| бюджет города Перми | 608 025, 6846 | 598 127, 06319 | 273 522, 538 | 348 957, 935 | 804 891, 135 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205, 50244 | 0,0 | 0,0 | 0, 000 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 608 231, 18704 | 598 127, 06319 | 273 522, 538 | 348 957, 935 | 804 891, 135 |
| бюджет города Перми | 608 025, 6846 | 598 127, 06319 | 273 522, 538 | 348 957, 935 | 804 891, 135 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205, 50244 | 0, 000 | 0,0 | 0, 000 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 608 231, 18704 | 598 127, 06319 | 273 522, 538 | 348 957, 935 | 804 891, 135 |
| бюджет города Перми | 608 025, 6846 | 598 127, 06319 | 273 522, 538 | 348 957, 935 | 804 891, 135 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205, 50244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 608 231, 18704 | 598 127, 06319 | 273 522, 538 | 348 957, 935 | 804 891, 135 |
| бюджет города Перми | 608 025, 6846 | 598 127, 06319 | 273 522, 538 | 348 957, 935 | 804 891, 135 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205, 50244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

4.1. строки 1.3.1.1.1.1-1.3.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.1 | количество дорожных знаков на содержании | тыс. ед. | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 2 146,58462 | 3 278, 800 | 3 278, 800 | 3 278, 800 | 3 278, 800 |
| тыс. ед. | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 728,95592 | 3 139, 300 | 3 139, 300 | 3 139, 300 | 3 139, 300 |
| тыс. ед. | 4,08 | 4,488 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 1 785,754 | 1 201,442 | 2 587, 500 | 2 587, 500 | 2 587, 500 |
| тыс. ед. | 8,41 | 9,117 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 4 159,45226 | 5 688,500 | 5 784, 000 | 5 784, 000 | 5 784, 000 |
| тыс. ед. | 7,46 | 7,539 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 2 384,75075 | 4 731, 100 | 4 731, 100 | 4 731, 100 | 4 731, 100 |
| тыс. ед. | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 1 794,90384 | 2 657, 300 | 2 657, 300 | 2 657, 300 | 2 657, 300 |
| тыс. ед. | 11,055 | 11,055 | 9,261 | 9,261 | 9,261 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 4 990,10453 | 4 196,294 | 5 873, 300 | 5 873, 300 | 5 873, 300 |
| тыс. ед. | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 305,700 | 305,700 | 305,700 | 305,7 | 305, 700 |
| итого по ПНР | тыс. ед. | 45, 797  | 46,991 | 44,713 | 44,713 | 44,713 | - | бюджет города Перми | 18 296,20592 | 25 198,436 | 28 357, 000 | 28 357, 000 | 28 357, 000 |
| 1.3.1.1.1.2 | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков | ед. | 238 | 80 | 140 | 140 | 140 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 641,200 | 640,000 | 1 120, 000 | 1 120, 000 | 1 120,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 671,268 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 217 | 73 | 120 | 120 | 120 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 584,500 | 584,000 | 960,000 | 960,000 | 960, 000 |
| ед. | 490 | 64 | 118 | 118 | 118 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 2 044,926 | 512,000 | 944,000 | 944,000 | 944, 000 |
| ед. | 674 | 132 | 130 | 130 | 130 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 1 812, 92466 | 1055,600 | 1 040, 000 | 1 040, 000 | 1 040, 000 |
| ед. | 406 | 180 | 140 | 140 | 140 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 1 646,700 | 872,000 | 1 120, 000 | 1 120, 000 | 1 120, 000 |
| ед. | 1 235 | 57 | 100 | 100 | 100 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 3 312, 8625 | 456,000 | 800,000 | 800,000 | 800, 000 |
| ед. | 365 | 135 | 170 | 170 | 170 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 1 590,800 | 1 080,000 | 1 360, 000 | 1 360, 000 | 1 360, 000 |
| ед. | 58 | 7 | 200 | 200 | 200 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 487,00853 | 56,000 | 1 600, 000 | 1 600, 000 | 1 600, 000 |
| итого по ПНР | ед. | 3 683 | 728 | 1118 | 1118 | 1118 | - | итого | 12 792,18969 | 5 255,600 | 8 944, 000 | 8 944, 000 | 8 944, 000 |
| бюджет города Перми | 12 120,92169 | 5 255,600 | 8 944, 000 | 8 944, 000 | 8 944, 000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 671,268 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.3 | площадь нанесенной дорожной разметки | тыс. кв. м | 15, 59967 | 22,30469 | 15,929 | 15,929 | 15,929 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 11 476,69678 | 14 894,600 | 11 150, 300 | 11 150, 300 | 11 150, 300 |
| тыс. кв. м | 21,1829 | 22,41692 | 20,420 | 20,420 | 20,420 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 15 327,5215 | 17 433, 900 | 17 433, 900 | 17 433, 900 | 17 433, 900 |
| тыс. кв. м | 11,7611 | 19,455 | 11,795 | 11,795 | 11,795 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 5 676,390 | 7 714,058 | 6 328, 000 | 6 328, 000 | 6 328, 000 |
| тыс. кв. м | 22,65139 | 5,99065 | 22,031 | 22,031 | 22,031 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 19 151,43072 | 19 039,18955 | 20 633, 000 | 20 633, 000 | 20 633, 000 |
| тыс. кв. м | 22,34904 | 22, 34905 | 21,085 | 21,085 | 21,085 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 9 941,99484 | 11 377, 200 | 11 377, 200 | 11 377, 200 | 11 377, 200 |
| тыс. кв. м | 13, 473420 | 11,143 | 11,143 | 11,143 | 11,143 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 5 087,2 | 2 900, 200 | 2 900, 200 | 2 900, 200 | 2 900, 200 |
| тыс. кв. м | 24, 161501 | 26,137 | 26,137 | 26,137 | 26,137 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 14 808,95241 | 16 144, 600 | 16 144, 600 | 16 144, 600 | 16 144, 600 |
| тыс. кв. м | 7, 14303 | 7,32374 | 1,201 | 1,201 | 1,201 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 1 116,93783 | 1 906,41045 | 312,600 | 312, 600 | 312, 600 |
| итого по ПНР | тыс. кв. м | 138, 32205 | 137,12005 | 129,741 | 129,741 | 129,741 | - | бюджет города Перми | 82 587,12408 | 91 410,158 | 86 279, 800 | 86 279, 800 | 86 279, 800 |

4.2. строку 1.3.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.6 | протяженность (количество) установленных (демонтируемых) дорожных ограждений | м | - | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 54,000 | 54, 000 | 54,000 |
| ед. | - | - | 20 | 20 | 20 |
| м | 120 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 704,0251 | 54,000 | 54,000 | 54, 000 | 54,000 |
| ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 53,9 | 54,000 | 54,000 | 54, 000 | 54,000 |
| м | - | 6 | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 0,0 | 54,000 | 54,000 | 54, 000 | 54,000 |
| ед. | - | - | 20 | 20 | 20 |
| м | 220 | 12 | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 961,37541 | 54,000 | 54,000 | 54, 000 | 54,000 |
| ед. | 20 | 2 | 20 | 20 | 20 |
| м | 180 | 20 | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 1 031,7 | 54,000 | 54,000 | 54, 000 | 54,000 |
| ед. | 20 | - | 20 | 20 | 20 |
| м | - | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 0,0 | 54,000 | 54,000 | 54, 000 | 54,000 |
| ед. | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
| количество оплаченных работ по протяженности (количество) установленных (демонтируемых) дорожных ограждений (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 754,7632 | 1 031,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| итого по ПНР | м | 520 | 38 | - | - | - | - | итого | 3 505, 76371 | 1 355,700 | 378,000 | 378, 000 | 378, 000 |
| ед. | 81 | 62 | 140 | 140 | 140 | бюджет города Перми | 2 751, 00051 | 324,000 | 378,000 | 378, 000 | 378, 000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 754,7632 | 1 031,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.3. строки «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 122 891,9784 | 129 192, 994 | 129 931, 900 | 129 931, 900 | 129 931, 900 |
| бюджет города Перми | 121 148,5972 | 128 161, 294 | 129 931, 900 | 129 931, 900 | 129 931, 900 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 743,3812 | 1 031,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 122 891,9784 | 129 192, 994 | 129 931, 900 | 129 931, 900 | 129 931, 900 |
| бюджет города Перми | 121 148,5972 | 128 161, 294 | 129 931, 900 | 129 931, 900 | 129 931, 900 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 743, 3812 | 1 031,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.4. строку 1.3.1.2.2.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.2.2.3 | количество перекрестков, расположенных на улице Ленина города Перми, на которых произведена модернизация комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | 9 | - | - | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 20 335, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| количество перекрестков, расположенных на улице Ленина города Перми, на которых произведена модернизация комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением (невыполнение показателя за отчетный год) | 7 | 3 | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9 059, 46437 | 1 206,75617 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.5. строки 1.3.1.2.2.6, «Итого по мероприятию 1.3.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.2.2.6 | количество модернизированных светофорных объектов в рамках выполнения работ по ремонту шоссе Космонавтов | ед. | 6 | - | - | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 18 754, 28809 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| количество модернизированных светофорных объектов в рамках выполнения работ по ремонту шоссе Космонавтов (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | 3 | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 10 142,47647 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 108 159, 29179 | 63 472,13264 | 52 122, 900 | 52 122, 900 | 52 122, 900 |
| бюджет города Перми | 99 058, 70209 | 52 122, 900 | 52 122, 900 | 52 122, 900 | 52 122, 900 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9 100, 5897 | 11 349,23264 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.6. после строки «Итого по мероприятию 1.3.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.3.1.2.3, 1.3.1.2.3.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.2.3, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.3.1.2.3 | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Перми |
| 1.3.1.2.3.1 | Количество разработанных программ комплексного развития транспортной инфраструктуры | ед. | - | 1 | - | - | - | ДДБ | бюджет города Перми | 0,0 | 10 300,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 | 10 300,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.7. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 111 482,29279 | 77 269, 13264 | 55 619, 900 | 55 619, 900 | 55 619, 900 |
| бюджет города Перми | 102 381,70309 | 65 919,900 | 55 619, 900  | 55 619, 900 | 55 619, 900 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9 100, 5897 | 11 349, 23264 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.8. строки 1.3.1.3.1.3, «Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.3.1.3 | количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. | 9 588 | 9 588 | 9 588 | 9 588 | 9 588 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 28 532, 41139 | 33 366, 700 | 35 925, 400 | 35 864, 000 | 19 518, 200 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 556,06889 | 500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 91,700 | 558,000 | 566,200 | 566, 200 | 566, 200 |
| МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 0,0 | 972,100 | 986,700 | 986, 700 | 986, 700 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 55 553, 56036 | 43 832, 500 | 45 914, 000 | 45 852, 600 | 29 506, 800 |
| бюджет города Перми | 53 753, 767 | 43 332, 500 | 45 914, 000 | 45 852, 600 | 29 506, 800 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 799, 79336 | 500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 55 553, 56036 | 43 832, 500 | 45 914, 000 | 45 852, 600 | 29 506, 800 |
| бюджет города Перми | 53 753, 767 | 43 332, 500 | 45 914, 000 | 45 852, 600 | 29 506, 800 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 799, 79336 | 500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 289 927, 83155 | 250 294, 62664 | 231 465, 800 | 231 404, 400 | 215 058, 600 |
| бюджет города Перми | 277 284, 06729 | 237 413, 694 | 231 465, 800 | 231 404, 400 | 215 058, 600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12 643, 76426 | 12 880,93264 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 289 927, 83155 | 250 294, 62664 | 231 465, 800 | 231 404, 400 | 215 058, 600 |
| бюджет города Перми | 277 284, 06729 | 237 413, 694 | 231 465, 800 | 231 404, 400 | 215 058, 600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12 643, 76426 | 12 880,93264 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

5.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Цель. Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог путем организации дорожной деятельности |
| доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | 84,1 | 86,5 | 86,1 | 86,3 | 85,6 |
| Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | случаев | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 3,9 |

5.2. строки 1.1.1, 1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |
| доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей площади города | % | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | % | 6,0 | 6,7 | 7,3 | 7,9 | 8,4 |
| доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, от общей протяженности автомобильных дорог (нарастающим итогом) | % | 40,5 | - | - | - | - |
| доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | 20,5 | 20,9 | 21,6 | 21,6 | 21,5 |
| доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности | % | 50,5 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| 1.1.2 | доля площади проезжей части автомобильных дорог всех категорий, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 7,5 | 8,1 | 5,5 | 6,1 | 3,7 |

5.3. строку 1.1.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1.4 | Задача. Создание условий для развития архитектурной привлекательности города |
| количество зданий, имеющих архитектурную подсветку | ед. | 27 | 50 | - | - | - |

6. В приложении 1:

6.1. строку 1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.2 | Ремонт автомобильных дорог в Дзержинском районе | МКУ «БДР» | 15.04.2023 | 15.10.2023 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 66 471, 56 | бюджет города Перми | 43 172,77632 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 10 422,388 |

6.2. строку 1.1.1.1.1.3 признать утратившей силу;

6.3. строку 1.1.1.1.1.8 признать утратившей силу;

6.4. строку 1.1.1.1.1.12 признать утратившей силу;

6.5. строку 1.1.1.1.1.16 признать утратившей силу;

6.6. строку 1.1.1.1.1.18 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.18 | Содержание автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | МКУ «БМР» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 3 331 370,8 | бюджет города Перми | 268 092,60201 |

6.7. строку 1.1.1.1.1.20 признать утратившей силу;

6.8. строку 1.1.1.1.1.22 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.22 | Содержание автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе | МКУ «БОР» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 3 285 515,0 | бюджет города Перми | 170 610,61814 |

6.9. строку 1.1.1.1.1.24 признать утратившей силу;

6.10. строку 1.1.1.1.1.25 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.25 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Орджоникидзевском районе | МКУ «БОР» | 10.01.2023 | 25.12.2023 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 84 | бюджет города Перми | 506,400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 573,03302 |

6.11. строку 1.1.1.1.1.26 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.26 | Содержание автомобильных дорог в Свердловском районе | МКУ «БСР» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 3 585 839,4 | бюджет города Перми | 293 385,12629  |

6.12. строку 1.1.1.1.1.28 признать утратившей силу;

6.13. строку 1.1.1.1.1.32 признать утратившей силу;

6.14. строку 1.1.1.1.1.40 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.40 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Свердловском районе | «АСР» | 10.01.2023 | 25.12.2023 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), что подтверждено выпиской из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 7,6 | бюджет города Перми | 206,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 204,970 |

6.15. строки 1.1.1.1.1.42-1.1.1.1.1.51 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.42 | Выполнение мероприятий по землеотводу | МКУ «Пермблагоустройство» | 10.01.2023 | 25.12.2023 | площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | га | 76,41 | бюджет города Перми | 1 139, 3021 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 70,000 |
| 1.1.1.1.1.43 | Диагностика (оценка технического состояния) автомобильных дорог в Дзержинском районе | МКУ «БДР» | 10.01.2023 | 25.12.2023 | протяженность автомобильных дорог, в отношении которых выполнена оценка технического состояния (диагностика) | км | 16 | бюджет города Перми | 75,000 |
| 1.1.1.1.1.44 | Диагностика (оценка технического состояния) автомобильных дорог в Индустриальном районе | МКУ «БИР» | 10.01.2023 | 25.12.2023 | км | 16 | бюджет города Перми | 75,000 |
| 1.1.1.1.1.45 | Диагностика (оценка технического состояния) автомобильных дорог в Кировском районе | МКУ «БКР» | 10.01.2023 | 25.12.2023 | км | 16 | бюджет города Перми | 75,000 |
| 1.1.1.1.1.46 | Диагностика (оценка технического состояния) автомобильных дорог в Ленинском районе | МКУ «БЛР» | 10.01.2023 | 25.12.2023 | км | 16 | бюджет города Перми | 75,000 |
| 1.1.1.1.1.47 | Диагностика (оценка технического состояния) автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | МКУ «БМР» | 10.01.2023 | 25.12.2023 | км | 16 | бюджет города Перми | 75,000 |
| 1.1.1.1.1.48 | Диагностика (оценка технического состояния) автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе | МКУ «БОР» | 10.01.2023 | 25.12.2023 | км | 19,2 | бюджет города Перми | 75,000 |
| 1.1.1.1.1.49 | Диагностика (оценка технического состояния) автомобильных дорог в Свердловском районе | МКУ «БСР» | 10.01.2023 | 25.12.2023 | км | 16,0 | бюджет города Перми | 75,000 |
| 1.1.1.1.1.50 | Диагностика (оценка технического состояния) автомобильных дорог в поселке Новые Ляды | МКУ «БНЛ» | 10.01.2023 | 25.12.2023 | км | 2,5 | бюджет города Перми | 75,000 |
| 1.1.1.1.1.51 | Получение гидрометеорологической информации | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 25.12.2023 | количество гидрометеорологических справок | ед. | 28 | бюджет города Перми | 178,3968 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 18,336 |

6.16. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в числе по источникам финансирования | итого | 1 843 268, 02702 |
| бюджет города Перми | 1 831 979, 300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 11 288,72702 |

6.17. строку 1.1.1.1.3.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.1.1 | Обустройство тротуара от ул. Красноводской, 8 до ул.Красноводской,6 и переход от детского сада к дому по ул. Красноводская | МКУ «БДР» | 15.04.2023 | 15.10.2023 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 412,4 | бюджет города Перми | 6 842,5784 |
| ул. Ветлужская вдоль домов 36-38 | кв. м | 123 |
| ул. Ветлужская вдоль домов 2-12 | кв. м | 472 |
| ул. Ветлужская вдоль домов 123-115 | кв. м | 224 |
| ул. Ветлужская вдоль дома 48 | кв. м | 286 |
| ул. Ветлужская вдоль домов 12-14 | кв. м | 95 |
| ул. Петропавловская от ул. Решетникова до ул. Крисанова 17 | кв. м | 580 |

6.18. строку 1.1.1.1.3.4.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.4.1 | ул. Куйбышева от ул. Ленина до ул. Екатерининская | МКУ «БЛР» | 15.04.2023 | 15.10.2023 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1 083,0 | бюджет города Перми | 3 083,882 |

6.19. строку 1.1.1.1.3.9.1 изложить в следующей редакции

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.9.1 | Ремонт газонов по ул. Ветлужской | МКУ «БДР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 409 | бюджет города Перми | 314,7216 |
| Ремонт газонов по ул. Петропавловской от ул. Решетникова до ул. Крисанова 17 | 110 |

6.20. строку 1.1.1.1.3.12.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.12.1 | ул. Куйбышева от ул. Ленина до ул. Екатерининская | МКУ «БЛР» | 15.04.2023 | 15.10.2023 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 50 | бюджет города Перми | 14,391 |

6.21. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 51 215,673 |

6.22. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.1.4, 1.1.1.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1.1.1.4 | Инвентаризация бесхозяйных сетей ливневой канализации |
| 1.1.1.1.4.1 | Инвентаризация бесхозяйных сетей ливневой канализации  | АСР | 01.01.2023 | 31.12.2023 | протяженность инвентаризированных и паспортизированных сетей ливневой канализации (невыполнение показателя за 2022 год) | км | 1,9 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 199,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 199,800 |

6.23. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 964 417, 60002  |
| бюджет города Перми | 1 952 929,073 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 11 488,52702 |

6.24. строки 1.1.1.2.1.1-1.1.1.2.1.4, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.1 | Содержание и ремонт искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м | 21 337, 34 | бюджет города Перми | 20 190,82653 |
| 1.1.1.2.1.2 | Выполнение проектно-изыскательских работ по оснащению искусственных дорожных сооружений инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены проектно-изыскательские работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | шт. | 6 | бюджет города Перми | 2 324,68973 |
| 1.1.1.2.1.3 | Выполнение строительно-монтажных работ по оснащению искусственных дорожных сооружений инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 25.12.2023 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнен этап строительно-монтажных работ по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | шт. | 3 | бюджет города Перми | 36 781,320 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 4 364,3987 |
| 1.1.1.2.1.4 | Охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности | шт. | 6 | бюджет города Перми | 25 954,26374 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 89 615,4987 |
| бюджет города Перми | 85 251,100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 4 364,3987 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 89 615,4987 |
| бюджет города Перми | 85 251,100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 4 364,3987 |

6.25. строки 1.1.1.3.1.5.3, 1.1.1.3.1.5.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.5.3 | дорога Дружбы от ост. «Лесная поляна» до границы района | МКУ «БМР» | 15.04.2023 | 16.10.2023 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 25 000,0 | бюджет Пермского края | 43 250,040 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 2,4 |
| 1.1.1.3.1.5.4 | ул. Славяноваот ул. Восстания до ул. Лифанова | МКУ «БМР» | 15.04.2023 | 16.10.2023 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 7 800,0 | бюджет Пермского края | 20 750,000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,4 |

6.26. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 785 786, 18872 |
| бюджет города Перми | 2 038 180, 173 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 15 852,92572 |
| бюджет Пермского края | 731 753,090 |

6.27. строку 1.1.2.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.2.1 | ул. Спешилова от ул. Борцов Революции до развязки «Сосновый бор» | МКУ «БЛР» | 31.01.2023 | 30.10.2023 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 40 000,0 | бюджет города Перми | 6 287,200 |
| бюджет Пермского края | 48 726,53132 |

6.28. строку 1.1.2.1.1.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.4 | ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Парковой | МКУ «БЛР» | 15.04.2023 | 31.12.2023 | площадь автомобильной дороги, в отношении которых выполнен ремонт: автомобильная дорога по ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Парковая | кв. м | 19 875,66 | бюджет Пермского края | 93 881,41183 |
| км | 3,28 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 59,9516 |

6.29. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 299 613,1516 |
| бюджет города Перми | 52 643,500 |
| бюджет Пермского края | 246 909,700 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 59,9516 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 299 613,1516 |
| бюджет города Перми | 52 643,500 |
| бюджет Пермского края | 246 909,700 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 59,9516 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 299 613,1516 |
| бюджет города Перми | 52 643,500 |
| бюджет Пермского края | 246 909,700 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 59,9516 |

6.30. строки 1.1.3.1.4, 1.1.3.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

6.31. строки 1.1.3.1.7.1 «Итого по мероприятию 1.1.3.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.7.1 | капитальный ремонт сетей наружного освещения | МБУ «Горсвет» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | протяженность сетей наружного освещения по ул. Ленина, в отношении которых выполнен капитальный ремонт | км | 4,86 | бюджет города Перми | 100 000,000 |
| протяженность сетей наружного освещения по ул. Ленина, в отношении которых выполнен капитальный ремонт (невыполнение показателя за 2022 год) | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 168 381,36856  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.7, в том числе по источникам финансирования | итого | 268 381,36856  |
| бюджет города Перми | 100 000,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 168 381,36856  |

6.32. после строки «Итого по мероприятию 1.1.3.1.8, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.3.1.9, 1.1.3.1.9.1, 1.1.3.1.9.2 «Итого по мероприятию 1.1.3.1.9, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1.3.1.9 | Целевая субсидия на выполнение работ по замене светильников на светильники с системой интеллектуального управления в рамках капитального ремонта сетей наружного освещения города Перми |
| 1.1.3.1.9.1 | количество установленных видеостен | ДДБ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество установленных видеостен | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 1 404,55424 |
| 1.1.3.1.9.2 | замена светильников на светильники с системой интеллектуального управления в рамках капитального ремонта сетей наружного освещения города Перми | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество оказанных услуг по беспроводной передаче данных  | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 6 192,120 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.9, в том числе по источникам финансирования | итого | 7 596,67424 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 1 404,55424 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 6 192,120 |

6.33. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 521 952, 1428 |
| бюджет города Перми | 345 974,100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 169 785, 9228 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 6 192,120 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 521 952, 1428 |
| бюджет города Перми | 345 974,100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 169 785, 9228 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 6 192,120 |

6.34. строки 1.1.4.1.1.1-1.1.4.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.1 | Обеспечение архитектурной подсветкой фасадов зданий | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество зданий по Комсомольскому проспекту, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | 49 | бюджет города Перми | 147 003, 28656 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 184 317, 45656 |
| 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество зданий по ул. Ленина, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | бюджет города Перми | 23 949,09491 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 178 314, 74124 |
| 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество зданий по ул. Петропавловской, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 130 620, 50268 |
| 01.01.2023 | 31.12.2023 | здание по ул. Осинская, 13, в отношении которого выполнена архитектурная подсветка | ед. | 1 | бюджет города Перми | 37 932,89409 |
| 1.1.4.1.1.2 | Осуществление научного руководства и авторского надзора при обеспечении архитектурной подсветкой фасадов зданий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество актов выполненных работ по ул. Ленина | ед. | 1 | бюджет города Перми | 585,560 |
| количество актов выполненных работ по Комсомольскому проспекту | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 131,62444 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 794,0824 |
| 1.1.4.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям при обеспечении архитектурной подсветкой фасадов зданий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество актов выполненных работ | ед. | 2 | бюджет города Перми | 41,040 |

6.35. после строки 1.1.4.1.1.3 дополнить строками 1.1.4.1.1.4, 1.1.4.1.1.5 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.4 | Разработка рабочей, сметной документации | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество актов выполненных работ по обустройству архитектурной подсветкой зданий по ул. Осинской | ед. | 1 | бюджет города Перми | 200,000 |
| 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество актов выполненных работ по обустройству архитектурной подсветкой зданий по ул. Татьяны Барамзиной | ед. | 1 | бюджет города Перми | 201,000 |
| 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество актов выполненных работ по обустройству архитектурной подсветкой зданий по Комсомольскому проспекту | ед. | 1 | бюджет города Перми | 350,000 |
| 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество актов выполненных работ по обустройству архитектурной подсветкой зданий по ул. Ленина | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 43,47920 |
| 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество актов выполненных работ по обустройству архитектурной подсветкой зданий по ул. Петропавловской | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 43,47920 |
| 1.1.4.1.1.5 | Выполнение монтажных работ по праздничной иллюминации | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество сооружений, в отношении которых выполнена праздничная иллюминация | ед. | 2 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 3 215,95732 |

6.36. строки «Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 708 744,1986 |
| бюджет города Перми | 211 394,500 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 86,9584 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 497 262,7402 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 708 744,1986 |
| бюджет города Перми | 211 394,500 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 86,9584 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 497 262,7402 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 708 744,1986 |
| бюджет города Перми | 211 394,500 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 86,9584 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 497 262,7402 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 4 316 095,68172 |
| бюджет города Перми | 2 648 192,273 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 185 725,80692 |
| бюджет Пермского края | 978 662,790 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 503 514,8118 |

7. В приложении 2:

7.1. строку 1.2.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.2 | выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» | МКУ «ПДДД» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 50 009,096 |

7.2. строку 1.2.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.5 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Кировского района» | МКУ «БКР» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11 830,96719 |

7.3. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 598 127,06319  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 598 127,06319  |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 598 127,06319  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 598 127,06319  |

8. В приложении 3:

8.1. строку 1.3.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.1 | Содержание дорожных знаков | МКУ «БДР» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество дорожных знаков, находящихся на содержании | тыс. ед. | 5,17 | бюджет города Перми | 3 278,800 |
| МКУ «БИР» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | тыс. ед. | 4,95 | бюджет города Перми | 3 139,300 |
| МКУ «БКР» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | тыс. ед. | 4,488 | бюджет города Перми | 1 201,442 |
| МКУ «БЛР» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | тыс. ед. | 9,117 | бюджет города Перми | 5 688,500 |
| МКУ «БМР» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | тыс. ед. | 7,539 | бюджет города Перми | 4 731,100 |
| МКУ «БОР» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | тыс. ед. | 4,19 | бюджет города Перми | 2 657,300 |
| МКУ «БСР» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | тыс. ед. | 11,055 | бюджет города Перми | 4 196,294  |
| МКУ «БНЛ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | тыс. ед. | 0,482 | бюджет города Перми | 305,700 |

8.2. строки 1.3.1.1.1.3.1, 1.3.1.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.3.1 | нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки лакокрасочными материалами | МКУ «БДР» | 01.04.2023 | 30.11.2023 | площадь нанесенной дорожной разметки краской | тыс. кв. м | 8,895719 | бюджет города Перми | 2 315,6443 |
| МКУ «БИР» | 01.04.2023 | 30.11.2023 | тыс. кв. м | 6,20566 | бюджет города Перми | 1 613,4716 |
| МКУ «БКР» | 01.04.2023 | 30.11.2023 | тыс. кв. м | 15,546 | бюджет города Перми | 4 047,025 |
| МКУ «БЛР» | 01.04.2023 | 30.11.2023 | тыс. кв. м | 1,285 | бюджет города Перми | 600,000 |
| МКУ «БМР» | 01.04.2023 | 30.11.2023 | тыс. кв. м | 14,70499 | бюджет города Перми | 4 206,300 |
| МКУ «БОР» | 01.04.2023 | 30.11.2023 | тыс. кв. м | 11,143 | бюджет города Перми | 2 900,200 |
| МКУ «БСР» | 01.04.2023 | 30.11.2023 | тыс. кв. м | 15,14076 | бюджет города Перми | 3 941,29124 |
| МКУ «БНЛ» | 01.04.2023 | 30.11.2023 | тыс. кв. м | 7,32374 | бюджет города Перми | 1 906,41045 |
| 1.3.1.1.1.3.2 | нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки термопластическими материалами | МКУ «БДР» | 01.04.2023 | 30.11.2023 | площадь нанесенной дорожной разметки термопластиком | тыс. кв. м | 13,408971 | бюджет города Перми | 12 578,9557 |
| МКУ «БИР» | 01.04.2023 | 30.11.2023 | тыс. кв. м | 16,21126 | бюджет города Перми | 15 820,4284 |
| МКУ «БКР» | 01.04.2023 | 30.11.2023 | тыс. кв. м | 3,909 | бюджет города Перми | 3 667,033 |
| МКУ «БЛР» | 01.04.2023 | 30.11.2023 | тыс. кв. м | 4,70565 | бюджет города Перми | 18 439,18955 |
| МКУ «БМР» | 01.04.2023 | 30.11.2023 | тыс. кв. м | 7,64406 | бюджет города Перми | 7 170,900 |
| МКУ «БСР» | 01.04.2023 | 30.11.2023 | тыс. кв. м | 10,99624 | бюджет города Перми | 12 203,30876 |

8.3. строку 1.3.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.6 | Изготовление и установка (демонтаж) дорожных ограждений | МКУ «БИР» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | протяженность (количество) установленных (демонтируемых) дорожных ограждений | ед. | 20 | бюджет города Перми | 54,000 |
| МКУ «БКР» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ед. | 20 | 54,000 |
| МКУ «БЛР» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | м | 6 | 54,000 |
| МКУ «БМР» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | м | 12 | 54,000 |
| ед. | 2 |
| МКУ «БОР» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | м | 20 | бюджет города Перми | 54,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 1 031,700 |
| МКУ «БСР» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ед. | 20 | бюджет города Перми | 54,000 |

8.4. строки «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 129 192,994 |
| бюджет города Перми | 128 161,294 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 1 031,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 129 192,994 |
| бюджет города Перми | 128 161,294 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 1 031,700 |

8.5. после строки 1.3.1.2.2.3 дополнить строками 1.3.1.2.2.4, 1.3.1.2.2.5 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.2.2.4 | модернизация комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | МКУ «ПДДД» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество перекрестков, расположенных на улице Ленина города Перми, на которых произведена модернизация комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | 3 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 1 206, 75617 |
| 1.3.1.2.2.5 | обустройство модернизированных светофорных объектов в рамках выполнения работ по ремонту шоссе Космонавтов | МКУ «ПДДД» | 02.01.2023 | 01.12.2023 | количество модернизированных светофорных объектов в рамках выполнения работ по ремонту шоссе Космонавтов | ед. | 3 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 10 142, 47647 |

8.6. строку «Итого по мероприятию 1.3.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 63 472, 13264 |
| бюджет города Перми | 52 122,900 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 11 349, 23264 |

8.7. после строки «Итого по мероприятию 1.3.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.3.1.2.3, 1.3.1.2.3.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.2.3, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.3.1.2.3 | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Перми |
| 1.3.1.2.3.1 | разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | ДДБ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество разработанных программ комплексного развития транспортной инфраструктуры | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10 300,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 10 300,000 |

8.8. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 77 269, 13264 |
| бюджет города Перми | 65 919,900 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 11 349, 23264 |

8.9. строки 1.3.1.3.1.3, «Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.3.1.3 | Создание и использование парковок (парковочных мест) на платной основе | МКУ «ПДДД» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. | 9 588 | бюджет города Перми | 33 366, 700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 500,000 |
| МКУ «БЛР» | 01.11.2023 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 558,000 |
| МКУ «БСР» | 01.11.2023 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 972,100 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 43 832, 500 |
| бюджет города Перми | 43 332, 500 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 500,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 43 832, 500 |
| бюджет города Перми | 43 332, 500 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 500,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 250 294, 62664 |
| бюджет города Перми | 237 413, 694 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 12 880, 93264 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 250 294, 62664 |
| бюджет города Перми | 237 413, 694 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 12 880, 93264 |

1. 1.Условно утвержденные расходы – 455 933,2 тыс. руб. [↑](#footnote-ref-1)