



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.05.2023

№ 391

**О внесении изменений**

**в муниципальную программу**

**«Благоустройство города Перми»,**

**утвержденную постановлением**

**администрации города Перми**

**от 20.10.2021 № 914**

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 914 (в ред. от 14.02.2022 № 84, от 11.05.2022   
№ 349, от 23.06.2022 № 515, от 22.07.2022 № 620, от 12.09.2022 № 788,   
от 20.10.2022 № 1035, от 25.10.2022 [№ 1075](consultantplus://offline/ref=BBF9A6977C8AAE7372F67CBB5DEF7AA36B6B1D8C25FD17653BEE107416673C7D39869BFB000BFC33F6FF30A2B71BFE6F1F696ECC250DC3B177FCE5A7sDI4D), от 28.10.2022 [№ 1090](consultantplus://offline/ref=BBF9A6977C8AAE7372F67CBB5DEF7AA36B6B1D8C25FD176233EE107416673C7D39869BFB000BFC33F6FF30A2B71BFE6F1F696ECC250DC3B177FCE5A7sDI4D), от 29.12.2022   
№ 1421, от 18.01.2023 № 24, от 09.02.2023 № 86, от 06.04.2023 № 270,   
от 18.04.2023 № 315).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления   
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

И.о. Главы города Перми Э.А. Хайруллин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 16.05.2023 № 391

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальную программу «Благоустройство города Перми»,**

**утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 914**

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год  план | 2023 год  план | 2024 год  план | 2025 год  план | 2026 год  план |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 2 548 337,61705 | 3 811 649,69477 | 947 479,83022 | 876 814,982 | 616 092,400 |
| бюджет города Перми | 1 542 296,31571 | 2 043 420,960 | 666 890,129 | 876 814,982 | 616 092,400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 110 831,38943 | 234 251,55524 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 799 519,62521 | 1 223 100,80122 | 280 589,70122 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79 852,78670 | 93 597,90991 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,000 | 203 000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 15 837,500 | 14 256,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 21,66840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 2 242 299,35446 | 2 682 040,09156 | 771 911,23022 | 536 544,982 | 480 523,800 |
| бюджет города Перми | 1 236 786,56602 | 1 410 388,476 | 491 321,529 | 536 544,982 | 480 523,800 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 110 302,87653 | 161 291,73603 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 799 519,62521 | 1 002 483,50122 | 280 589,70122 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79 852,78670 | 93 597,90991 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 15 837,500 | 14 256,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 21,66840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 2.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 215 913,45759 | 816 403,59721 | 75 568,600 | 240 270,000 | 35 568,600 |
| бюджет города Перми | 215 384,94469 | 533 510,678 | 75 568,600 | 240 270,000 | 35 568,600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 528,51290 | 72 959,81921 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 209 933,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 3.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 90 124,805 | 97 381,206 | 100 000,000 | 100 000,000 | 100 000,000 |
| бюджет города Перми | 90 124,805 | 97 381,206 | 100 000,000 | 100 000,000 | 100 000,000 |
| подпрограмма 4.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 0,0 | 215 824,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 0,0 | 2 140,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 10 684,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,0 | 203 000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков, скверов, садов, бульваров» муниципальной программы «Благоустройство города Перми»:

2.1. строку 1.1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.4 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | МКУ «БЛР», АЛР | бюджет города Перми | 172 241,591 | 203 211,043 | 86 964,900 | 94 964, 900 | 94 964, 900 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 15 787, 31854 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 1 000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.2. строку 1.1.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.7 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | МКУ «БСР», АСР | бюджет города Перми | 75 046, 38001 | 66 263, 251 | 28 580, 000 | 35 580, 000 | 35 580, 000 |

2.3. строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по ПНР | ед. | 189 | 190 | 194 | 194 | 194 |  | итого, в том числе | 411 543,  35519 | 502 300, 40294 | 250 402,  500 | 300 402,  500 | 300 402,  500 |
| бюджет города Перми | 395 705,  85519 | 476 702, 666 | 250 402,  500 | 300 402,  500 | 300 402,  500 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 25 576, 06854 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 15 837,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 21,66840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по ПНР | ед. | 189 | 190 | 194 | 194 | 194 |  | итого, в том числе | 411 543,  35519 | 500 454, 33394 | 250 402,  500 | 300 402,  500 | 300 402,  500 |
| бюджет города Перми | 395 705,  85519 | 474 856, 597 | 250 402,  500 | 300 402,  500 | 300 402,  500 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 25 576, 06854 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 15 837,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 21,66840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.4. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 411 808,  97219 | 503 733,  57094 | 250 509,  100 | 300 509,  100 | 300 509,  100 |
| бюджет города Перми | 395 971,  47219 | 478 135,  834 | 250 509,  100 | 300 509,  100 | 300 509,  100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 25 576, 06854 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 15 837,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 21,66840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.5. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 614 702,  04785 | 560 737,  83063 | 250 509,  100 | 300 509,  100 | 300 509,  100 |
| бюджет города Перми | 584 621,  37198 | 498 477,  434 | 250 509,  100 | 300 509,  100 | 300 509,  100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14 243,  17587 | 62 238,  72823 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 15 837,  500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 21,66840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.6. строку 1.1.1.2.1.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.4 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1 003, 15291 | 1 003, 15291 | 1 003, 15291 | 1 003, 15291 | 1 003, 15291 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 774,  700 | 2 118, 957 | 2 499, 300 | 2 499, 300 | 2 499, 300 |

2.7. строку 1.1.1.2.1.5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.5 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 3 585, 225 | 3 830, 652 | 3 830, 652 | 3 830, 652 | 3 830, 652 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 4 053, 247 | 9 241, 200 | 9 241, 200 | 9 241, 200 | 9 241, 200 |

2.8. строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по ПНР | тыс. кв. м | 13 531, 67381 | 13 531, 67381 | 13 531, 67381 | 13 531,  67381 | 13 531,  67381 |  | бюджет города Перми | 15 413,  744 | 35 688,  300 | 35 688,  300 | 35 688,  300 | 35 688, 300 |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по ПНР | тыс. кв. м | 13 531,  67381 | 13 777,  10081 | 13 777,  10081 | 13 777, 10081 | 13 777,  10081 |  | бюджет города Перми | 15 413,  744 | 35 307,  957 | 35 688, 300 | 35 688,  300 | 35 688, 300 |

2.9. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 15 413,  744 | 35 307,  957 | 35 688,  300 | 35 688,  300 | 35 688,  300 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 15 413,  744 | 35 307,  957 | 35 688,  300 | 35 688,  300 | 35 688,  300 |

2.10. строки 1.1.1.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого   
по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе   
по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.1 | количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание  и ремонт | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 16 133, 72628 | 19199, 658 | 19 532,  000 | 19 532,  000 | 19 532,  000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 16 133, 72628 | 19 199, 658 | 19 532, 000 | 19 532, 000 | 19 532, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 16 133, 72628 | 19 199, 658 | 19 532, 000 | 19 532, 000 | 19 532, 000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого, в том числе | 646 249, 51813 | 615 245, 44563 | 305 729, 400 | 355 729, 400 | 355 729, 400 |
| бюджет города Перми | 616 168, 84226 | 552 985,  049 | 305 729, 400 | 355 729, 400 | 355 729, 400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14 243,  17587 | 62 238, 72823 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 15 837,  500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 21,66840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.11. строки 1.1.2.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого   
по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе   
по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.2.1 | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | га | 18,7 | 13,6 | 4,0 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 363 532,  63079 | 669 963,  159 | 100 000,  000 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 95 819,  00676 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 592 085,  81803 | 826 321,  200 | 114 760,  400 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79 852,  78670 | 19 341, 95930 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого, в том числе | 1 131 290,  24228 | 1 515 626,  31830 | 214 760,  400 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 363 532,  63079 | 669 963,  159 | 100 000,  000 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 95 819,  00676 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 592 085,  81803 | 826 321,  200 | 114 760,  400 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79 852,  78670 | 19 341, 95930 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого, в том числе | 1 199 108,  81197 | 1 554 577,08418 | 214 760,  400 | 100 000, 000 | 100 000, 000 |
| бюджет города Перми | 431 351,  20048 | 669 963,  159 | 100 000,  000 | 100 000, 000 | 100 000, 000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 95 819,  00676 | 38 950, 76588 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 592 085,  81803 | 826 321,  200 | 114 760,  400 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79 852,  78670 | 19 341, 95930 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого, в том числе | 1 199 108,  81197 | 1 554 577,08418 | 214 760,  400 | 100 000, 000 | 100 000, 000 |
| бюджет города Перми | 431 351,  20048 | 669 963,  159 | 100 000,  000 | 100 000, 000 | 100 000, 000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 95 819,  00676 | 38 950, 76588 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 592 085,  81803 | 826 321,  200 | 114 760,  400 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79 852,  78670 | 19 341, 95930 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.12. строку 1.1.3.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.2 | выполненные строительно-монтажные работы по скверу по ул. Калгановской, 62 | га | 2,15 | 2,15 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 24 703,  27690 | 57 455,  21708 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.13. строку 1.1.3.1.1.5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.5 | выполненные строительно-монтажные работы по скверу по ул. Корсуньской, 31 | га | 0,8 | 0,8 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 24 385,  24528 | 55 845, 88292 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 641,  51938 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.14. строку 1.1.3.1.2.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.2.1 | выполненные проектно-изыскательские работы по строительству (реконструкции) сетей наружного освещения | ед. | 2 | 2 | 9 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 3 362, 47453 | 0,0 | 9 812,  728 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 5 660,  000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.15. строки 1.1.3.1.2.2, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.2.2 | выполненные строительно-монтажные работы по строительству (реконструкции) сетей наружного освещения | ед. | 2 | 2 | 9 | 4 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 46 820,  76467 | 13 899,  100 | 50 985, 001 | 56 021, 182 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 43 588, 61989 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 77 036,  40718 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 70 155, 17598 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого, в том числе | 132 879,  64638 | 127 642,  89587 | 60 797, 729 | 56 021, 182 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 50 183,  23920 | 13 899,  100 | 60 797, 729 | 56 021, 182 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 43 588, 61989 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 82 696,  40718 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 70 155, 17598 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого, в том числе | 237 880,  77146 | 473 036,  18612 | 226 627, 03022 | 56 021, 182 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 154 943,  67038 | 162 692,  667 | 60 797, 729 | 56 021, 182 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 240,  69390 | 60 102, 24192 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 82 696,  40718 | 165 829, 30122 | 165 829, 30122 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 70 155,17598 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  источники | 0,0 | 14 256, 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого, в том числе | 237 880,  77146 | 473 036,  18612 | 226 627, 03022 | 56 021, 182 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 154 943,  67038 | 162 692,  66700 | 60 797, 729 | 56 021, 182 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 240,  69390 | 60 102, 24192 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 82 696,  40718 | 165 829, 30122 | 165 829, 30122 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 70 155,  17598 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  источники | 0,0 | 14 256, 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.16. строку 1.1.5.1.1.7 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.1.1.7 | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | АНЛ | бюджет города Перми | 28,000 | 8,46520 | 30,300 | 31,400 | 32,600 |
| Итого по ПНР | ед. | 152 | 103 | 74 | 71 | 68 |  | бюджет города Перми | 579,70195 | 1 449,  96520 | 1 468,  800 | 1 464,  300 | 1 457,  500 |

2.17. строку 1.1.5.1.2.8 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.1.2.8 | площадь демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв. м | 65 | 62 | 50 | 43 | 42 | АНЛ | бюджет города Перми | 33,  000 | 10,  73580 | 38,  400 | 36,  500 | 32,  600 |
| Итого по ПНР | кв. м | 436 | 397 | 372 | 363 | 358 |  | бюджет города Перми | 163,  637 | 197,  93580 | 225,  900 | 230,  400 | 237,  200 |

2.18. строки «Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 743,  33895 | 1 647,  901 | 1 694,  700 | 1 694,  700 | 1 694,  700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 743,  33895 | 1 647,  901 | 1 694,  700 | 1 694,  700 | 1 694,  700 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 743,  33895 | 1 647,  901 | 1 694,  700 | 1 694,  700 | 1 694,  700 |

2.19. строки 1.1.6.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.1.6.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.6.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.6, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6.1.1.2 | выполненные строительно-монтажные работы по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе города Перми (от ул. Чистопольской до ул. Сысольской) | км | 1 | 0,15 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 12 664,  800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 124 737,  400 | 9 643, 75587 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 4 100,  77463 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.6.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого, в том числе | 137 402,  200 | 14 433,  77463 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 12 664,  800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 124 737,  400 | 10 333,  000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 4 100,  77463 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.6.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого, в том числе | 137 402,  200 | 14 433,  77463 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 12 664,  800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 124 737,  400 | 10 333,  000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 4 100,  77463 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.6, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого, в том числе | 137 402,  200 | 14 433,  77463 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 12 664,  800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 124 737,  400 | 103 33,  000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 4 100,  77463 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | всего, в том числе | 2 242 299,  35446 | 2 682 040,  09156 | 771 911,  23022 | 536 544,  982 | 480 523,  800 |
| бюджет города Перми | 1 236 786,  56602 | 1 410 388,  476 | 491 321,  529 | 536 544,  982 | 480 523,  800 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 110 302,  87653 | 161 291,  73603 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 799 519,  62521 | 100 2483,  50122 | 280 589, 70122 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79 852,  78670 | 93 597,  90991 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 15 837,  500 | 14 256,  800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 21,  66840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.20. в приложении 1:

2.20.1. строку 1.1.2.1.2.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.2.1 | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту |  |  | бюджет города Перми | 363 532,  63079 | 669 963,  159 | 100 000,  000 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 95 819,  00676 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 555 630,  92192 | 826 321,  200 | 114 760,  400 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 61 508,  13156 | 19 341,  95930 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| капитальный ремонт бульвара по Комсомольскому проспекту (от ул. Монастырской до ул. Чкалова) | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 18 820,  989 | 41 001,  959 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8 827,  00676 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 30 809,  94143 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 33 716,  18036 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| капитальный ремонт сквера в 66 квартале, эспланада | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | 92 043,  71021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 86 992,  000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 359 633,  94719 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 27 791,  95120 | 9 528,  99260 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| капитальный ремонт сквера на набережной реки Камы (набережная реки Камы от ул. Чистопольской до ул. Шишкина) | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 202 667,  93158 | 524 171,  100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 324 060,  800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| капитальный ремонт ПКиО Балатово | 2024 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 100 000,  000 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 114 760,  400 | 114 760,  400 | 0,0 | 0,0 |
| капитальный ремонт сквера на нижней части набережной реки Камы (г. Пермь, Ленинский район, вдоль реки Камы) | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 50 000,  000 | 104 790,  100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края | 165 187,  03330 | 387 500,  000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 9 812,  96670 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.20.2. строку 1.1.6.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6.1.1.1 | капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе города Перми | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 12 664, 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 120 636, 59537 | 10 333,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 4 100,77463 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 2.1 «Восстановление нормативного состояния   
и развитие мест погребения, в том числе крематория» муниципальной программы «Благоустройство города Перми»:

3.1. строки 2.1.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 2.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1.1.2.1 | количество дней в году, в течение которых осуществляются автобусные перевозки | день | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 594,  600 | 593,  978 | 594,  600 | 594,  600 | 594,  600 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 594,  600 | 593,  978 | 594,  600 | 594,  600 | 594,600 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого, в том числе | 43 578,  95959 | 54 563,  678 | 34 713,  100 | 34 713,  100 | 34 713,  100 |
| бюджет города Перми | 43 050,  44669 | 54 533,  978 | 34 713,  100 | 34 713,  100 | 34 713,  100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 528,  51290 | 29,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.2. строку «Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 43 578, 95959 | 55 419, 178 | 35 568, 600 | 35 568,  600 | 35 568, 600 |
| бюджет города Перми | 43 050, 44669 | 55 389, 478 | 35 568, 600 | 35 568,  600 | 35 568, 600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 528, 51290 | 29,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.3. строку «Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 215 913,  45759 | 816 403,  59721 | 75 568,  600 | 240 270,  000 | 35 568,  600 |
| бюджет города Перми | 215 384,  94469 | 533 510,  678 | 75 568,  600 | 240 270,  000 | 35 568,  600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 528,  51290 | 72 959, 81921 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 209 933,  100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 3.1 «Развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройства территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми» муниципальной программы «Благоустройство города Перми»:

4.1. строки 3.1.1.1.1.3-3.1.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1.1.3 | площадь благоустроенных территорий | кв. м | 15 926,5 | 11 511 | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 11 831,  311 | 14 613,  400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.1.1.4 | площадь благоустроенных территорий | кв. м | 2 200 | 3 261 | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 2 556,  755 | 1 969,  920 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.1.1.5 | площадь благоустроенных территорий | кв. м | 2 520 | 9 464 | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 9 482,  093 | 29 533,  700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.2. строку 3.1.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1.1.7 | площадь благоустроенных территорий | кв. м | 1 550 | 3 896 |  | - | - | МКУ «БСЛ» | бюджет города Перми | 11 123, 600 | 11 123,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.3. строку 3.1.1.1.1.8 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1.1.8 | площадь благоустроенных территорий | кв. м | 3 640 | 3 150 |  | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 2 661, 869 | 2 478,586 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.4. строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по ПНР | кв. м | 46 496,5 | 50 136,4 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 63 044,  822 | 100 000,  000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по ПНР | кв. м | 46 496,5 | 51 808 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 63 044,  822 | 97 381,  206 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.5. строки «Итого по мероприятию 3.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 3.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 63 044, 822 | 97 381,  206 | 100 000, 000 | 100 000, 000 | 100 000, 000 |
| Итого по основному мероприятию 3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 63 044, 822 | 97 381,206 | 100 000, 000 | 100 000, 000 | 100 000, 000 |

4.6. строки «Итого по задаче 3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 90 124,  805 | 97 381,  206 | 100 000,  000 | 100 000,  000 | 100 000,  000 |
| Всего по подпрограмме 3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 90 124,  805 | 97 381,  206 | 100 000,  000 | 100 000,  000 | 100 000,  000 |

4.7. [приложение 1](consultantplus://offline/ref=00DA09C5433F7D6736C3B7AAA7BAB771BC5BF466A790D4705CF919C2F7FC2F44C633A273A69B26C2A4270BD06064373CCFB1B89F1E99C0E9D99D5650G3j5M) изложить в следующей редакции:

«**ПЕРЕЧЕНЬ МИКРОРАЙОНОВ**

**индивидуальной жилой застройки в городе Перми, в которых предусмотрено выполнение комплекса мероприятий**

**по благоустройству территорий общего пользования микрорайонов индивидуальной жилой застройки в 2023 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование микрорайона | Наименование улиц, в границах которых расположена территория общего пользования, подлежащая благоустройству |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Дзержинский район | | |
| 1 | Заостровка | ул. Маяковского |
| 2 | Усть-Муллы | ул. Проточная |
| Индустриальный район | | |
| 3 |  | ул. Ягодная |
| 4 |  | ул. 1-я Гиринская |
| Кировский район | | |
| 5 | Октябрьский | ул. Чебоксарская |
| 6 | Водники | ул. Танцорова, ул. Парусная, ул. Каляева, ул. Оханская |
| 7 | Новые Водники | Омутнинский переулок |
| 8 | Налимиха | ул. Новосельская |
| Ленинский район | | |
| 9 | Камская Долина | от ул. Борцов Революции до ул. Конечная |
| Мотовилихинский район | | |
| 10 | Рабочий поселок | ул. Уральская |
| 11 | Вышка-2 | ул. Ивана Франко |
| 12 | Верхняя Курья | ул. Борцов Революции |
| 13 | Висим | ул. Сигаева |
| 14 | Центральная усадьба | ул. Веры Пановой |
| 15 | Костарево | ул. Артема |
| 16 | Запруд | ул. Завьялова |
| Орджоникидзевский район | | |
| 17 | Домостроительный | ул. Перевалочная |
| 18 | Домостроительный | ул. Домостроительная |
| 19 | Камский | ул. Наймушина |
| 20 | Кислотные Дачи | по ул. Верхнеудинская |
| 21 | Гайва | ул. 5-я Мезенская |
| 22 | Гайва | ул. Тихвинская |
| 23 | Молодежный | ул. Кронита |
| 24 | Чапаева | ул. Еловая |
| Свердловский район | | |
| 25 | Южный | ул. Братская |
| 26 | Южный | ул. Таманская |
| 27 | Южный | ул. Казахская |
| 28 | Южный | ул. Холмогорская |
| 29 | Южный | ул. Лихвинская |
| п. Новые Ляды | | |
| 30 | Новые Ляды | ул. Ключевая |

5. В [разделе](about:blank) «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Благоустройство города   
Перми»:

5.1. [строку 1.1.](about:blank)1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования | | | | | | |
| Доля площади объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % (га) | 100,0 (301,8) | 100,0 (305,0) | 100,0 (305,0) | 100,0 (305,0) | 100,0 (305,0) |
| Доля площади пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании, от общей площади пустошей, логов и водоохранных зон | % (тыс. кв. м) | 100,0  (13 531,67381) | 100,0  (13 777,10081) | 100,0  (13 777,10081) | 100,0  (13 777,10081) | 100,0  (13 777,10081) |
| Доля фонтанов на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества действующих фонтанов | % (ед.) | 100 (15) | 100 (15) | 100 (15) | 100 (15) | 100 (15) |

5.2. строку 3.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Задача. Обеспечение комфортной среды проживания на территориях индивидуальной жилой застройки в городе Перми | | | | | | |
| доля благоустроенных территорий индивидуальной жилой застройки от количества запланированных | % | 38 | 88 | 100 | - | - |
| количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения в микрорайонах индивидуальной жилой застройки в городе Перми | ед. | 1 | - | - | - | - |

6. В приложении 1:

6.1. строку 1.1.1.1.1.24 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.24 | текущий ремонт объектов озеленения |  | 01.01.2023 | 01.11.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 15 | бюджет города Перми | 3 887,688 |
| ед. | 1 (Сквер у клуба им. С.М. Кирова) | бюджет города Перми | 18 820,000 |
| ед. | 1 (Сквер у Дворца культуры им. С.М. Кирова) | бюджет города Перми | 1 434,16450 |

6.2. строку 1.1.1.1.1.30 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.30 | текущий ремонт объектов озеленения | МКУ «БЛР», АЛР | 01.01.2023 | 01.11.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 29 | бюджет города Перми | 8 772,68125 |
| 1 (Сквер на Торфянке) | 1 345,400 |
| 1 (Сквер им. Татищева) | 4 410,300 |
| 1 (Сад им. Н.В. Гоголя) | бюджет города Перми | 61 933,800 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 15 787, 31854 |

6.3. строки 1.1.1.1.1.49-1.1.1.1.1.53 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.49 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «БСР», АСР | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 29 | бюджет города Перми | 22 265, 02554 |
| 1.1.1.1.1.50 | ликвидация аварийного или упавшего дерева | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 30 |
| 1.1.1.1.1.51 | компенсационная посадка ликвидированного дерева | 01.04.2023 | 15.10.2023 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 30 |
| 1.1.1.1.1.52 | обрезка дерева | 01.03.2023 | 30.11.2023 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 220 |
| 1.1.1.1.1.53 | проведение акаризации и дератизации территории | 01.04.2023 | 30.09.2023 | площадь акаризации и дератизации | га | 10,0 |

6.4. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 503 733,57094 |
| бюджет города Перми | 478 135,834 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 25 576,06854 |
| внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21,66840 |

6.5. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 560 737,83063 |
| бюджет города Перми | 498 477,434 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 62 238,72823 |
| внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21,66840 |

6.6. строки 1.1.1.2.1.4.1-1.1.1.2.1.4.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.4.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «БЛР» | 01.04.2023 | 30.11.2023 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1 003,  15291 | бюджет города Перми | 2 118,957 |
| 1.1.1.2.1.4.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев | 11.01.2023 | 25.12.2023 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 50 |
| 1.1.1.2.1.4.3 | обрезка дерева | 01.03.2023 | 30.11.2023 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 70 |

6.7. строки 1.1.1.2.1.5.1-1.1.1.2.1.5.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.5.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «БМР» | 01.04.2023 | 30.11.2023 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 3 830,  652 | бюджет города Перми | 9 241,  200 |
| 1.1.1.2.1.5.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев | 11.01.2023 | 25.12.2023 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 100 |
| 1.1.1.2.1.5.3 | обрезка дерева | 01.03.2023 | 30.11.2023 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 350 |

6.8. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 35 307,957 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 35 307,957 |

6.9. строки 1.1.1.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.1 | выполнение работ по содержанию и ремонту фонтанов | МКУ «Пермблагоустройство» | 11.01.2023 | 31.12.2023 | количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | ед. | 15 | бюджет города Перми | 19 199,658 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 19 199,658 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 19 199,658 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого, в том числе | 615 245,  44563 |
| бюджет города Перми | 552 985,049 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 62 238,  72823 |
| внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21,66840 |

6.10. строку 1.1.2.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.2.1.1 | выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | подписанный акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 41 001,  959 |

6.11. строку 1.1.2.1.2.4.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.2.4.1 | выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | подписанный акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 83 951,46870 |
| бюджет Пермского края | 387 500, 000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9 812,96670 |

6.12. после строки 1.1.2.1.2.4.1 дополнить строками 1.1.2.1.2.4.2, 1.1.2.1.2.5, 1.1.2.1.2.5.1, 1.1.2.1.2.5.2 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.2.4.2 | осуществление технологического присоединения к электрическим сетям | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | подписанный акт приемки выполненных работ по технологическому присоединению | ед. | 1 | бюджет города Перми | 20 838,  63130 |
| 1.1.2.1.2.5 | Капитальный ремонт сквера в 66 квартале, эспланада, 5,4 Га | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.2.5.1 | выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | МКУ «Пермблагоустройство | 01.01.2023 | 31.12.2023 | подписанный акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9 528,  99127 |
| 1.1.2.1.2.5.2 | осуществление авторского надзора за работами по капитальному ремонту объекта | МКУ «Пермблагоустройство | 01.01.2023 | 31.12.2023 | подписанный акт выполненных работ по авторскому надзору по капитальному ремонту объекта | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,00133 |

6.13. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 1 515 626,31830 |
| бюджет города Перми | 669 963,159 |
| бюджет Пермского края | 826 321,200 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 19 341,95930 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 1 554 577,08418 |
| бюджет города Перми | 669 963,159 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 38 950,76588 |
| бюджет Пермского края | 826 321,200 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 19 341,95930 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 1 554 577,08418 |
| бюджет города Перми | 669 963,159 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 38 950,76588 |
| бюджет Пермского края | 826 321,200 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 19 341,95930 |

6.14. после строки 1.1.3.1.1.2.1 дополнить строкой 1.1.3.1.1.2.2 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.2.2 | выполненное техническое присоединение в сквере по ул. Калгановской, 62 | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество подписанных актов о техническом присоединении | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10,91640 |

6.15. строки 1.1.3.1.1.5.1, 1.1.3.1.1.5.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.5.1 | выполненные строительно-монтажные работы по скверу по ул. Корсуньской, 31 | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 55 692, 86228 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 641,51938 |
| 1.1.3.1.1.5.2 | Выполненное техническое присоединение по скверу по ул. Корсуньской, 31 | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество подписанных актов о техническом присоединении | ед. | 1 | бюджет города Перми | 153,02064 |

6.16. строки 1.1.3.1.2.2, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого   
по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.2.2 | выполнение строительно-монтажных работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество подписанных актов приемки строительно-монтажных работ по строительству (реконструкции) сетей наружного освещения в сквере им. П. Морозова | ед. | 1 | бюджет города Перми | 13 899,  100 |
| бюджет города Перми  (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 43 588,  61989 |
| количество подписанных актов приемки строительно-монтажных работ по обустройству (строительство) сетей наружного освещения по ул. Петропавловская «Слудская горка» | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 70 155,  17598 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого, в том числе | 127 642, 89587 |
| бюджет города Перми | 13 899,100 |
| бюджет города Перми  (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 43 588,61989 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 70 155,17598 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого, в том числе | 473 036, 18612 |
| бюджет города Перми | 162 692,667 |
| бюджет города Перми  (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 60 102,24192 |
| бюджет Пермского края | 165 829, 30122 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 70 155,17598 |
| внебюджетные источники | 14 256,800 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого, в том числе | 473 036, 18612 |
| бюджет города Перми | 162 692,667 |
| бюджет города Перми  (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 60 102,24192 |
| бюджет Пермского края | 165 829, 30122 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 70 155,17598 |
| внебюджетные источники | 14 256,800 |

6.17. строки 1.1.5.1.1.1, 1.1.5.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.1.1.1 | демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | АДР | 01.03.2023 | 31.12.2023 | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | ед. | 13 | бюджет города Перми | 189,300 |
| АИР | ед. | 15 | 466,000 |
| АКР | ед. | 5 | 72,800 |
| АМР | ед. | 15 | 276,600 |
| АОР | ед. | 15 | 218,400 |
| АСР | ед. | 38 | 218,400 |
| АНЛ | ед. | 2 | 8,46520 |
| 1.1.5.1.1.2 | демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | АДР | 01.03.2023 | 31.12.2023 | площадь демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв. м | 50 | бюджет города Перми | 26,400 |
| АИР | кв. м | 75 | 50,100 |
| АКР | кв. м | 30 | 15,800 |
| АЛР | кв. м | 10 | 5,300 |
| АМР | кв. м | 60 | 31,600 |
| АОР | кв. м | 50 | 26,400 |
| АСР | кв. м | 60 | 31,600 |
| АНЛ | кв. м | 62 | 10,73580 |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 1 647,901 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 1 647,901 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 1 647,901 |

6.18. строки 1.1.6.1.1.1, 1.1.6.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6.1.1.1 | Выполненные работы по разработке проектно-сметной документации | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 30.06.2023 | количество подписанных актов приемки выполненных работ по разработке проектной документации | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 590,000 |
| 1.1.6.1.1.2 | выполненные строительно-монтажные работы по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе города Перми (от ул. Чистопольской до ул. Сысольской) | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.09.2023 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 9 643,  75587 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4 100,  77463 |

6.19. после строки 1.1.6.1.1.2 дополнить строкой 1.1.6.1.1.3 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6.1.1.3 | Выполненные работы по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 30.06.2023 | количество полученных заключений государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 99,24413 |

6.20. строки «Итого по мероприятию 1.1.6.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.6.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.6, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.6.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 14 433,77463 |
| бюджет Пермского края | 10 333,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4 100,77463 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.6.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 14 433,77463 |
| бюджет Пермского края | 10 333,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4 100,77463 |
| Итого по задаче 1.1.6, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 14 433,77463 |
| бюджет Пермского края | 10 333,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4 100,77463 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2 682 040, 09156 |
| бюджет города Перми | 1 410 388,476 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 161 291,73603 |
| бюджет Пермского края | 1 002 483, 50122 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 93 597,90991 |
| внебюджетные источники | 14 256,800 |
| внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21,66840 |

7. В приложении 2:

7.1. строки 2.1.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 2.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1.1.2.1 | организация автобусных перевозок граждан по территории кладбища «Северное» в выходные, праздничные дни и дни массового посещения кладбища (в религиозные праздники, дни поминовений) | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2023 | 05.11.2023 | количество дней в году, в течение которых осуществляются автобусные перевозки | день | 55 | бюджет города Перми | 593,978 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 593,978 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого, в том числе | 54 563,678 |
| бюджет города Перми | 54 533,978 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 29,700 |

7.2. строку «Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 55 419,178 |
| бюджет города Перми | 55 389,478 |
| бюджет города Перми  (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 29,700 |

7.3. строку «Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 816 403,59721 |
| бюджет города Перми | 533 510,678 |
| бюджет города Перми  (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 72 959,81921 |
| бюджет Пермского края | 209 933,100 |

8. В приложении 3:

8.1. строки 3.1.1.1.1.3.1-3.1.1.1.1.3.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1.1.3.1 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Октябрьский по ул. Чебоксарской, от ул. Новоржевской до ул. Миргородской на территории Кировского района | МКУ «БКР» | 20.03.2023 | 30.08.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1 271,0 | бюджет города Перми | 1 434,73883 |
| 3.1.1.1.1.3.2 | Ремонт автомобильных дорог в микрорайоне Водники по ул. Танцорова (от ул. Каляева до ул. Байкальской); ул. Парусная (от ул. Танцорова до ул. Водников); ул. Каляева (от ул. Танцорова до ул. Водников), ул. Оханская (от ул. Танцорова до ул. Водников) на территории Кировского района | МКУ «БКР» | 20.03.2023 | 30.08.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 3 930,0 | бюджет города Перми | 4 323,51630 |
| 3.1.1.1.1.3.3 | Ремонт автомобильных дорог в микрорайоне Новые Водники-Омутинский переулок | МКУ «БКР» | 20.03.2023 | 30.08.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 4 070,0 | бюджет города Перми | 4 460,50486 |
| 3.1.1.1.1.3.4 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Налимиха по ул. Новосельская (от ул. Кедровая до ул. 1-я Гаревая) с обустройством тротуара | МКУ «БКР» | 20.03.2023 | 30.08.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 2 240,0 | бюджет города Перми | 4 394,64001 |

8.2. строку 3.1.1.1.1.4.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1.1.4.1 | Ремонт автомобильных дорог в микрорайоне «Камская долина» на участке от ул. Борцов Революции до ул. Конечная на территории Ленинского района города Перми | МКУ «БЛР» | 01.05.2023 | 30.08.2023 | площадь проезжей части дорог | кв. м | 3 261 | бюджет города Перми | 1 969,920 |

8.3. строки 3.1.1.1.1.5.1-3.1.1.1.1.5.7 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1.1.5.1 | устройство тротуара по ул. Уральской от ул. Ивановской до ул. Лифанова на территории Мотовилихинского района города Перми | МКУ «БМР» | 01.01.2023 | 30.12.2023 | площадь  тротуара | кв. м | 600 | бюджет города Перми | 2 449,03746 |
| 3.1.1.1.1.5.2 | устройство тротуара по ул. Ивана Франко от ул. 1-я Новгородская до ул. 3-я Новгородская на территории Мотовилихинского района города Перми | МКУ «БМР» | 01.01.2023 | 30.12.2023 | площадь  тротуара | кв. м | 138 | бюджет города Перми | 1 169,72662 |
| 3.1.1.1.1.5.3 | устройство тротуара по ул. Борцов Революции от ул. Ленской, 10 до пер. Лесопарковый на территории Мотовилихинского района города Перми | МКУ «БМР» | 01.01.2023 | 30.12.2023 | площадь  тротуара | кв. м | 1 260 | бюджет города Перми | 5 941,45292 |
| 3.1.1.1.1.5.4 | устройство тротуара по ул. Сигаева от ул. Сигаева, 2а до Омской, 1а на территории Мотовилихинского района города Перми | МКУ «БМР» | 01.01.2023 | 30.12.2023 | площадь  тротуара | кв. м | 306 | бюджет города Перми | 1 823,56276 |
| 3.1.1.1.1.5.5 | ремонт проезжей части и устройство тротуара по ул. Артема от ул. Лесной до проспекта Октябрят на территории Мотовилихинского района города Перми | МКУ «БМР» | 01.01.2023 | 30.12.2023 | площадь  автомобильной дороги | кв. м | 2 560 | бюджет города Перми | 6 541,48682 |
| 3.1.1.1.1.5.6 | ремонт проезжей части и устройство тротуара по ул. Веры Пановой от ул. Лядовской до кольца автобусного маршрута №26 на территории Мотовилихинского района города Перми | МКУ «БМР» | 01.01.2023 | 30.12.2023 | площадь  автомобильной дороги | кв. м | 4 100 | бюджет города Перми | 9 251,16036 |
| 3.1.1.1.1.5.7 | Устройство тротуара по ул. Завьялова от ул. Лядовская до ул.Старых Большевиков на территории Мотовилихинского района города Перми | МКУ «БМР» | 01.01.2023 | 30.12.2023 | площадь  автомобильной дороги | кв. м | 500 | бюджет города Перми | 2 357,27306 |

8.4. строку 3.1.1.1.1.5.8 признать утратившей силу;

8.5. строку 3.1.1.1.1.7.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1.1.7.1 | Ремонт проезда по ул. Братская, 10а на территории Свердловского района города Перми | МКУ «БСР» | 15.05.2023 | 30.09.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1 064 | бюджет города Перми | 5 489,96874 |

8.6. после строки 3.1.1.1.1.7.1 дополнить строками 3.1.1.1.1.7.2-3.1.1.1.1.7.5 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1.1.7.2 | Ремонт дороги по ул. Таманской от ул. Старцева до ул. Самаркандской а на территории Свердловского района города Перми | МКУ «БСР» | 15.05.2023 | 30.09.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 910 | бюджет города Перми | 1 357,41864 |
| 3.1.1.1.1.7.3 | Ремонт дороги по ул. Казахской от ул. Южноуральской до ул. Днестровской на территории Свердловского района города Перми | МКУ «БСР» | 15.05.2023 | 30.09.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1 240 | бюджет города Перми | 1 909,86904 |
| 3.1.1.1.1.7.4 | Ремонт тротуара по ул. Холмогорской от ул. Старцева до ул. Балхашской, 173 на территории Свердловского района города Перми | МКУ «БСР» | 15.05.2023 | 30.09.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 120 | бюджет города Перми | 579,29131 |
| 3.1.1.1.1.7.5 | Ремонт тротуара по ул. Лихвинской от ул. Красноуфимской до ул. Казахской на территории Свердловского района города Перми | МКУ «БСР» | 15.05.2023 | 30.09.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 562 | бюджет города Перми | 1 787,05227 |

8.7. строку 3.1.1.1.1.8.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1.1.8.1 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Новые Ляды от ул. Ключевой, 1 до ул. Жданова | МКУ «БНЛ» | 01.05.2023 | 31.08.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 3 150 | бюджет города Перми | 2 478,586 |

8.8. строки «Итого по мероприятию 3.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 3.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 97 381,206 |
| Итого по основному мероприятию 3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 97 381,206 |
| Итого по задаче 3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 97 381,206 |
| Всего по подпрограмме 3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 97 381,206 |