АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.06.2023

№ 460

Строительство

О внесении изменений

в муниципальную программу

«Развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства

в городе Перми», утвержденную 
постановлением администрации 
города Перми от 20.10.2021 № 924

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 924 
(в ред. от 14.02.2022 № 83, от 12.04.2022 № 269, от 13.04.2022 № 274, 
от 02.06.2022 № 441, от 15.06.2022 № 476, от 20.07.2022 № 616, от 16.08.2022 
№ 691, от 01.09.2022 № 734, от 29.09.2022 № 867, от 30.09.2022 № 888, 
от 20.10.2022 № 1034, от 25.11.2022 № 1188, от 30.11.2022 № 1219, от 16.12.2022 № 1309, от 28.12.2022 № 1401, от 31.01.2023 № 55, от 16.02.2023 № 109, 
от 14.04.2023 № 301, от 18.05.2023 № 403).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Глава города Перми	А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 06.06.2023 № 460

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 924

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. в графе 3 строки 5 абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

«Всего в городе 6 113 многоквартирных домов, из них 856 многоквартирных домов признаны аварийными, 549 многоквартирных домов блочной застройки, в 2023 году планируется отремонтировать 1 244 многоквартирных дома за счет средств внебюджетных источников»;

1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 5 221 653,14958 | 12 532 288,02715 | 1 133 482,85353 | 434 439,40000 | 337 927,00000 |
|  | бюджет города Перми | 1 500 735,05450 | 1 290 349,43596 | 1 062 142,62700 | 434 439,40000 | 337 927,00000 |
|  | бюджет города Перми (софинансируемый) | 0,0 | 210,83873 | 71,38443 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 91 292,84400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 618 893,72854 | 287941,22874 | 3 563,44210 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 201 245,14972 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 200 096,50000 | 67 705,40000 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 3 102 024,36654 | 10 461 152,03000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 390 325,32717 | 1103057,45931 | 399380,02653 | 98 713,60000 | 1 551,40000 |
|  | бюджет города Перми | 261 529,26063 | 218754,61884 | 328039,80000 | 98 713,60000 | 1 551,40000 |
|  | бюджет города Перми (софинансируемый) | 0,0 | 210,83873 | 71,38443 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 26 569,67700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 10 531,39474 | 3 563,40010 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 200 096,50000 | 67 705,40000 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 128 796,06654 | 646 894,430 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 52 415,43493 | 18269,72118 | 17403,002 | 6397,100 | 6397,100 |
|  | бюджет города Перми | 43 469,12773 | 18269,72118 | 17403,002 | 6397,100 | 6397,100 |
|  | бюджет Пермского края | 8 946,30720 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 136 545,60000 | 129409,66745 | 136 545,60000 | 136 545,60000 | 136 545,60000 |
|  | бюджет города Перми | 136 545,60000 | 129062,46745 | 136 545,60000 | 136 545,60000 | 136 545,60000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 347,20000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе | 51 724,15200 | 185703,42849 | 145289,58900 | 139198,50000 | 139848,30000 |
|  | бюджет города Перми | 51 724,15200 | 185419,97149 | 145289,59320 | 139198,50104 | 139848,30104 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 283,45700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.5, всего (тыс. руб.), в том числе | 4 590 642,63548 | 11095847,75072 | 434 864,63600 | 53 584,60000 | 53 584,60000 |
|  | бюджет города Перми | 1 007 466,91414 | 738842,636 | 434 864,63600 | 53 584,60000 | 53 584,60000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 64 092,51000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 609 947,42134 | 277409,834 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 201 245,14972 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 2 973 228,30000 | 9 814 257,60000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

2.1. строки 1.1.1.1.11.2-1.1.1.1.11.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.11.2 | выполненные работы по строительству 2-й нитки водовода | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 12803,01484 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (софинансируемый) | 0,0 | 210,83873 | 71, 38443 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 10531,39474 | 3563, 44210 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 200096,500 | 67705, 400 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.11.3 | выполненные работы по авторскому надзору | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 495,64382 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.11.4 | Осуществление строительного контроля | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 5757,34861 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.2. строку 1.1.1.1.11.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.11.5 | выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации объекта | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 507,10275 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3. после строки 1.1.1.1.11.6 дополнить строками 1.1.1.1.11.7, 1.1.1.1.11.8 следующего содержания:

| 1.1.1.1.11.7 | площадь земельного участка, представленного на праве ограниченного пользования (публичного сервитута) | м² | - | 557 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,0 | 8,147 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.11.8 | площадь земельного участка, представленного на праве ограниченного пользования (публичного сервитута) | м² | - | 1648 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 12,81982 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.4. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования | итого | 9350,000 | 230467,81031 | 71340,22653 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 9350,000 | 19629,07684 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (софинансируемый) | 0,0 | 210,83873 | 71,38443 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 10531,39474 | 3563,44210 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 200096,500 | 67705,400 | 0,0 | 0,0 |

2.5. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 279 862, 41050 | 1089252, 35931 | 380927,62653 | 97162, 200 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 204 066, 38543 | 207780, 27684 | 309587,4000 | 97162, 200 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (софинансируемый) | 0,0 | 210,83873 | 71,38443 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 23738,91900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 10531,39474 | 3563,44210 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 200096,500 | 67705,400 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 75796, 02507 | 646894,430 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.6. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 383 123, 59550 | 1103057, 45931 | 382480, 02653 | 98713, 600 | 1551, 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 254 327, 57043 | 218754, 61884 | 311139, 800 | 98713, 600 | 1551, 400 |
|  | бюджет города Перми (софинансируемый) | 0,0 | 210,83873 | 71,38443 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 26569,677 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 10531,39474 | 3563,44210 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 200096,500 | 67705,400 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 128 796, 02507 | 646894,430 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.7. после строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.2, 1.1.2.1, 1.1.2.1.1, 1.1.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| - 1.1.2 | Задача. Реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1 | Научно-исследовательские работы в области развития систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Разработанная Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми | есть/ нет | - | - | есть | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 16 900,000 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 16 900,000 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 16 900,000 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 16 900,000 | 0,0 | 0,0 |

2.8. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 383 123, 59550 | 1103057, 45931 | 399380, 02653 | 98713,600 | 1 551, 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 254 327, 57043 | 218754, 61884 | 328039, 800 | 98713,600 | 1 551, 400 |
|  | бюджет города Перми (софинансируемый) | 0,0 | 210,83873 | 71,38443 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 26569,677 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 10531, 39474 | 3563, 44210 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 200096,500 | 67705, 400 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 128796, 02507 | 646894,430 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.9. в приложении в таблице 11 строку 14 изложить в следующей редакции:

| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  |  | бюджет города Перми | 28934,07684 | 9350,000 | 19629,07684 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Перми (софинансируемый) | 282,22316 | 0,0 | 210,83873 | 71,38443 |
|  |  | бюджет Пермского края | 14094,83684 | 0,0 | 10531,39474 | 3563,44210 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 267801,900 | 0,0 | 200096,500 | 67705,400 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований законодательства» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

3.1. строки 1.2.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | объем ликвидированных бесхозяйных отходов | т | 1 260, 042 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 1 812,649 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т | 1 620, 380 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 2 407,219 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | т | 985,435 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 1 466,274 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | т | 677,820 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 1 005,972 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | т | 1 801, 570 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 2 639,174 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | т | 1 580, 319 | 402, 35 | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 2 347,695 | 599, 96018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | т | 2 113, 127 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 3 135,213 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | т | 116,890 | - | - | - | - | МКУ «БпНЛ» | бюджет города Перми | 174,300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР | т | 10 155, 583 | 402,35 | - | - | - | X | бюджет города Перми | 14 988,496 | 599, 96018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14 988,496 | 599, 96018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.2. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 26 916,906 | 599,96018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 17 970,599 | 599,96018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 8 946,307 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 26 916,906 | 599,96018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми | 17 970,599 | 599,96018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 8 946,307 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.3. строки 1.2.2.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования изложить», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить
в следующей редакции:

| 1.2.2.1.2.1 | количество обустроенных, приведенных в нормативное состояние, ликвидированных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Перми | ед. | 3 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 1007,631 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | 2 | 7 | 5 | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 389,574 | 2873, 670 | 1998, 858 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 6 | 4 | 5 | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 3870, 83953 | 3200, 000 | 4000, 000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 24 | 5 | 4 | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 8365,304 | 2063, 550 | 1594, 395 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 4 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 1376, 18202 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 1 | - | 1 | - | - | МКУ «БпНЛ» | бюджет города Перми | 777,728 | 0,0 | 598, 120 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 4 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 1018,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 2 | 7 | 6 | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 608,922 | 1862, 780 | 1538, 429 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по ПНР | ед. | 46 | 23 | 21 | - | - | X | бюджет города Перми | 17414, 18055 | 10000, 000 | 9729, 802 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17414, 18055 | 10000, 000 | 9729, 802 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24427, 89803 | 17669, 76100 | 17403, 002 | 6397, 100 | 6397, 100 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24427, 89803 | 17669, 76100 | 17403, 002 | 6397, 100 | 6397, 100 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 51 344, 804 | 18 269, 72118 | 17403, 002 | 6397, 100 | 6397, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 42 398, 497 | 18 269, 72118 | 17403, 002 | 6397, 100 | 6397, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8 946,307 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

4.1. в графе 12 строки 1.3.2.1.1.1 цифры «31327,46745» заменить цифрами «30 185,47245»;

4.2. после строки 1.3.2.1.1.1 дополнить строкой 1.3.2.1.1.2 следующего содержания:

| 1.3.2.1.1.2 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | - | 3 | - | - | - | УЖО | бюджет города Перми | 0,0 | 1 141,995 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.4 «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

5.1. строки 1.4.1.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.4.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.3.1 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 941,61 | 9800 | 9150 | - | - | АДР | бюджет города Перми | 147, 810 | 1239, 575 | 1157, 848 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | п. м | 3 301, 18 | 5918, 47 | 4978, 39 | - | - | АИР | бюджет города Перми | 340, 091 | 957, 982 | 805, 817 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | п. м | 1 296,3 | 3266, 20 | 3643, 10 | - | - | АЛР | бюджет города Перми | 80, 849 | 801, 467 | 893, 954 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | п. м | 5 494, 14 | 15435, 02 | 13796, 61 | - | - | АСР | бюджет города Перми | 651, 776 | 1811, 419 | 1976, 771 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | п. м | 2 785, 39 | 11742, 58 | 11895, 0 | - | - | АКР | бюджет города Перми | 185, 132 | 888, 357 | 780, 635 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | п. м | 1 380, 86 | 2261, 54 | - | - | - | АОР | бюджет города Перми | 187, 643 | 297, 917 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | п. м | 1 570, 55 | 6222, 91 | 6352, 09 | - | - | АМР | бюджет города Перми | 166, 958 | 592, 072 | 604, 363 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | п. м | 195,03 | 227,4 | - | - | - | АНЛ | бюджет города Перми | 71, 541 | 30,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1831, 800 | 6 618, 789 | 6 219, 388 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 49 731, 36100 | 52 599, 92267 | 38 946, 08800 | 32 726, 70000 | 32 726, 70000 |

5.2. строку «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 51 724, 152 | 95 624, 57967 | 58 011, 98800 | 51 920, 90000 | 52 570, 70000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 51 724, 152 | 95 341, 12267 | 58 011, 98800 | 51 920, 90000 | 52 570, 70000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 283,457 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5.3. после строки «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.4.2, 1.4.2.1, 1.4.2.1.1, 1.4.2.1.1.1-1.4.2.1.1.3, «Итого по мероприятию 1.4.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», 1.4.2.1.2, 1.4.2.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.4.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.4.2, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| - 1.4.2 | Задача. Решение социальных задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территорий города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.4.2.1 | Выполнение муниципальных работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1.1 | Организация выполнения работ (услуг) по санитарной очистке и содержанию территорий города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1.1.1 | объем отходов ликвидированных несанкционированных свалок | т | - | 12 859, 41 | 11 490, 9 | 11 765, 16 | 11 765, 16 | МБУ «Полигон» | бюджет города Перми | 0,0 | 20 344, 74882 | 17 543, 500 | 17 543, 500 | 17 543, 500 |
| 1.4.2.1.1.2 | протяженность системы ливневой канализации, в отношении которой проводится содержание и ремонт | п. м | - | 7 209, 23 | 7 240, 34 | 7 233, 73 | 7 233, 73 | МБУ «Полигон» | бюджет города Перми | 0,00 | 41 589, 180 | 41 613, 7778 | 41 575, 77796 | 41 575, 77796 |
| 1.4.2.1.1.3 | количество очистных сооружение дождевой (ливневой) канализации, в отношении которых осуществляется эксплуатация | ед. | - | 13 | 13 | 13 | 13 | МБУ «Полигон» | бюджет города Перми | 0,00 | 27 293, 974 | 27 170, 339 | 27 170, 339 | 27 170, 339 |
| Итого по мероприятию 1.4.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,00 | 89 227, 90282 | 86 327, 61680 | 86 289, 61696 | 86 289, 61696 |
| 1.4.2.1.2 | Целевая субсидия МБУ «Полигон» на проведение производственного экологического контроля на очистных сооружениях дождевой (ливневой) канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1.2.1 | количество очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации, в отношении которых осуществляется производственно-экологический контроль | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | МБУ «Полигон» | бюджет города Перми | 0,00 | 850, 946 | 949, 98320 | 987, 98304 | 987, 98304 |
| Итого по мероприятию 1.4.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,00 | 850, 946 | 949, 98320 | 987, 98304 | 987, 98304 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,00 | 90 078, 84882 | 87 277, 60000 | 87 277, 60000 | 87 277, 60000 |
| Итого по задаче 1.4.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,00 | 90 078, 84882 | 87 277, 60000 | 87 277, 60000 | 87 277, 60000 |

5.4. строку «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 56 065, 592 | 185 703, 42849 | 145 289, 58900 | 139 198, 50000 | 139 848, 30000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 56 065, 592 | 185 419, 97149 | 145 289, 58900 | 139 198, 50000 | 139 848, 30000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 283,45700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.5 «Проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» в графе 4 строки 1.5.1.2.2.1 цифры «256» заменить цифрами «140».

7. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

7.1. строку 1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1 | Задача. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории города Перми, от общего количества бесхозяйных отходов, планируемых к ликвидации | % | 100 | 100 | - | - | - |

7.2. после строки 1.4.1 дополнить строкой 1.4.2 следующего содержания:

| 1.4.2 | Задача. Решение социальных задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территорий города Перми |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнение годовых целевых показателей эффективности деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных ДЖКХ | балл | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |

7.3. приложение дополнить строкой 26 следующего содержания:

| 26 | Оценка выполненных годовых целевых показателей эффективности деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных ДЖКХ | балл | постановление администрации города Перми от 02 декабря 2014 г. № 915 «Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности муниципальных автономных, муниципальных бюджетных, муниципальных казенных учреждений и критериев оценки эффективности работы их руководителей» | - | - | ДЖКХ | годовая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8. В приложении 1:

8.1. строки 1.1.1.1.11.3-1.1.1.1.11.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.11.3 | Выполнение работ по строительству 2-й нитки водовода | МКУ «УТЗ» | 16.04.2023 | 31.12.2023 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12803,01484 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (софинансируемый) | 210,83873 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 10531,39474 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 200096,500 |
| 1.1.1.1.11.4 | Выполнение работ по авторскому надзору | МКУ «УТЗ» | 01.06.2023 | 31.12.2023 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 495,64382 |
| 1.1.1.1.11.5 | Осуществление строительного контроля | МКУ «УТЗ» | 01.06.2023 | 31.12.2023 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5757,34861 |
| 1.1.1.1.11.6 | Выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации объекта | МКУ «УТЗ» | 01.06.2023 | 31.12.2023 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 507,10275 |

8.2. после строки 1.1.1.1.11.7 дополнить строками 1.1.1.1.11.8, 1.1.1.1.11.9 следующего содержания:

| 1.1.1.1.11.8 | Заключение соглашения на пользование частью земельного участка, представленного на праве ограниченного пользования (публичного сервитута) | ДЖКХ | 01.06.2023 | 31.12.2023 | платежное поручение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8,147 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.11.9 | Заключение соглашения на пользование частью земельного участка, представленного на праве ограниченного пользования (публичного сервитута) | МКУ «УТЗ» | 01.06.2023 | 31.12.2023 | платежное поручение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12, 81982 |

8.3. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования | итого | 230467,81031 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 19629,07684 |
|  | бюджет города Перми (софинансируемый) | 210,83873 |
|  | бюджет Пермского края | 10531,39474 |
|  | бюджет Российской Федерации | 200096,500 |

8.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1089252,35931 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 207780,27684 |
|  | бюджет города Перми (софинансируемый) | 210,83873 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 23738,919 |
|  | бюджет Пермского края | 10531,39474 |
|  | бюджет Российской Федерации | 200096,500 |
|  | внебюджетные источники | 646894,430 |

8.5. строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1103057,45931 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 218754,61884 |
|  | бюджет города Перми (софинансируемый) | 210,83873 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 26569,677 |
|  | бюджет Пермского края | 10531,39474 |
|  | бюджет Российской Федерации | 200096,500 |
|  | внебюджетные источники | 646894,430 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1103057,45931 |
|  | бюджет города Перми | 218754,61884 |
|  | бюджет города Перми (софинансируемый) | 210,83873 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 26569,677 |
|  | бюджет Пермского края | 10531,39474 |
|  | бюджет Российской Федерации | 200096,500 |
|  | внебюджетные источники | 646894,430 |

9. В приложении 2:

9.1. строку 1.2.1.1.1.6. изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.6 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории Орджоникидзевского района | МКУ «БОР» | 09.01.2023 | 31.12.2023 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Орджоникидзевского района | т | 402,35 | бюджет города Перми | 599,96018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.2. строки 1.2.1.1.1.1-1.2.1.1.1.5 признать утратившими силу;

9.3. строки 1.2.1.1.1.7, 1.2.1.1.1.8 признать утратившими силу;

9.4. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 599,96018 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 599,96018 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 599,96018 |

9.5. после строки «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.2.1.2, 1.2.2.1.2.1-1.2.2.1.2.4, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| - 1.2.2.1.2 | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.2.1 | Обустройство МНО на территории Индустриального района | МКУ «БИР» | 01.05.2023 | 31.12.2023 | количество обустроенных МНО | ед. | 7 | бюджет города Перми | 2873,670 |
| 1.2.2.1.2.2 | Обустройство МНО на территории Кировского района | МКУ «БКР» | 01.05.2023 | 31.12.2023 | количество обустроенных МНО | ед. | 4 | бюджет города Перми | 3200,000 |
| 1.2.2.1.2.3 | Обустройство МНО на территории Мотовилихинского района | МКУ «БМР» | 01.05.2023 | 31.12.2023 | количество обустроенных МНО | ед. | 5 | бюджет города Перми | 2063,550 |
| 1.2.2.1.2.4 | Обустройство МНО на территории Орджоникидзевского района города Перми | МКУ «БОР» | 01.05.2023 | 31.12.2023 | количество обустроенных МНО | ед. | 7 | бюджет города Перми | 1862,780 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10 000,000 |

9.5. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 17 669,761 |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 17 669,761 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 18 269, 72118 |

10. В приложении 3:

10.1. в графе 10 строки 1.3.2.1.1.1 цифры «31327,46745» заменить цифрами «30185,47245»;

10.2. после строки 1.3.2.1.1.1 дополнить строкой 1.3.2.1.1.2 следующего содержания:

| 1.3.2.1.1.2 | Исполнение судебных решений о возмещении судебных расходов | УЖО | 01.01.2023 | 30.03.2023 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 1 141,995 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11. В приложении 4:

11.1. строки 1.4.1.1.3.1-1.4.1.1.3.8, «Итого по мероприятию 1.4.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.3.1 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры в Дзержинском районе | администрация Дзержинского района | 01.03.2023 | 31.12.2023 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 9800 | бюджет города Перми | 1239,575 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.1.3.2 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры в Индустриальном районе | администрация Индустриального района | 01.03.2023 | 31.12.2023 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 5918,47 | бюджет города Перми | 957,982 |
| 1.4.1.1.3.3 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры в Ленинском районе | администрация Ленинского района | 01.03.2023 | 31.12.2023 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 3266,20 | бюджет города Перми | 801,467 |
| 1.4.1.1.3.4 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры в Свердловском районе | администрация Свердловского района | 01.03.2023 | 31.12.2023 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 15435, 02 | бюджет города Перми | 1811,419 |
| 1.4.1.1.3.5 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры в Кировском районе | администрация Кировского района | 01.03.2023 | 31.12.2023 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 11742, 58 | бюджет города Перми | 888,357 |
| 1.4.1.1.3.6 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры в Орджоникидзевском районе | администрация Орджоникидзевского района | 01.03.2023 | 31.12.2023 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 2261,54 | бюджет города Перми | 297,91700 |
| 1.4.1.1.3.7 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры в Мотовилихинском районе | администрация Мотовилихинского района | 01.03.2023 | 31.12.2023 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 6222,91 | бюджет города Перми | 592,072 |
| 1.4.1.1.3.8 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры в поселке Новые Ляды | администрация пос. Новые Ляды | 01.03.2023 | 31.12.2023 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 227,4 | бюджет города Перми | 30,00000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6 618, 789000 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 52 599, 91637 |

11.2. строку «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 95 624,57334 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 95 341,11637 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 283,457 |

11.3. после строки «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.4.2, 1.4.2.1, 1.4.2.1.1, 1.4.2.1.1.1-1.4.2.1.1.3, «Итого по мероприятию 1.4.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», 1.4.2.1.2, 1.4.2.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.4.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.4.2, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| - 1.4.2 | Задача. Решение социальных задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территорий города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.4.2.1 | Содержание и текущий ремонт объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1.1 | Организация выполнения работ (услуг) по санитарной очистке и содержанию территорий города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1.1.1 | ликвидация несанкционированных свалок с территорий города Перми | МБУ «Полигон» | 09.04.2023 | 31.12.2023 | объем ликвидированных отходов | т | 12 859, 41 | бюджет города Перми | 20 344, 74882 |
| 1.4.2.1.1.2 | содержание и ремонт системы ливневой канализации | МБУ «Полигон» | 09.04.2023 | 31.12.2023 | протяженность ливневой канализации | п. м | 7 209, 23 | бюджет города Перми | 41 589, 180 |
| 1.4.2.1.1.3 | эксплуатация очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации | МБУ «Полигон» | 09.04.2023 | 31.12.2023 | количество очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации | ед. | 13 | бюджет города Перми | 27 293, 974 |
| Итого по мероприятию 1.4.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 89 227, 90282 |
| 1.4.2.1.2 | Целевая субсидия МБУ «Полигон» на проведение производственного экологического контроля на очистных сооружениях дождевой (ливневой) канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1.2.1 | осуществление производственно-экологического контроля очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации | МБУ «Полигон» | 09.04.2023 | 31.12.2023 | количество проведенного производственно-экологического контроля | ед. | 1 | бюджет города Перми | 850,946 |
| Итого по мероприятию 1.4.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 850,946 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 90 078, 84882 |
| Итого по задаче 1.4.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 90 078, 84882 |

11.4. строку «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 185 703,42219 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 185 419,96519 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 283,45700 |