АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.06.2023

№ 496

О внесении изменений

в муниципальную программу

«Развитие физической культуры

и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 19.10.2021 № 893

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации», в целях актуализации правовых актов администрации города Перми

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2021 г. № 893 (в ред. от 24.12.2021 № 1212, от 31.01.2022 № 54, от 08.02.2022 № 69, от 15.03.2022 № 170, 
от 29.03.2022 № 235, от 19.05.2022 № 379, от 29.06.2022 № 554, от 15.07.2022 
№ 609, от 06.09.2022 № 753, от 14.09.2022 № 794, от 29.09.2022 № 879, 
от 20.10.2022 № 1021, от 26.10.2022 № 1083, от 07.11.2022 № 1131, от 06.12.2022 № 1242, от 27.12.2022 № 1389, от 29.12.2022 № 1415, от 10.01.2023 № 9, 
от 01.02.2023 № 64, от 02.03.2023 № 161, от 17.03.2023 № 207, от 04.04.2023 
№ 265, от 11.04.2023 № 286, от 31.05.2023 № 441).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.

И.о. Главы города Перми                                                                      Э.А. Хайруллин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 16.06.2023 № 496

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2021 г. № 893

1. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Обеспечение населения спортивной инфраструктурой» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»:

1.1. строку 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | Выполненные работы по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а (выше 0,00) | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 185 073,50451 | 40 363,46507 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выполненные работы по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а (выше 0,00) (невыполнение показателя за отчетный год) |  | 1 | 1 | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 49 381,84492 | 49 977,76206 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.2. строку 1.1.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.3 | Проведенный авторский надзор за строительством плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 9,727 | 135,61693 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведенный авторский надзор за строительством плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а (невыполнение показателя за отчетный год) |  | 1 | 1 | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 318,41156 | 92,26366 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.3. строку 1.1.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.1 | Выполненные работ по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9 | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 245 214,25826 | 239 334,33593 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 124,89745 | 8 440,84705 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 52 212,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Выполненные работ по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9 (невыполнение показателя за отчетный год) |  | 1 | - | - | - | - |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 65 487,73164 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.4. после строки 1.1.1.1.2.8 дополнить строкой 1.1.1.1.2.9 следующего содержания:

| 1.1.1.1.2.9 | Выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации объекта «Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9» | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 295,966 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.5. в приложении 1:

1.5.1. в таблице 1 строку 13 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 355 528,31801 2 626,103 – разработка проектной документации; 307 637,62784 – выполнение работ по строительству; 40 783,88717 – выполнение прочих видов работ (технологическое подключение (присоединение) к инженерным сетям, авторский надзор, вынос тепловых сетей, государственная экспертиза проектной документации, техническая инвентаризация и паспортизация, расчет пожарных рисков); 4 480,700 – приобретение оборудования |
| --- | --- | --- |

1.5.2. в таблице 2 строку 13 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 709 345,08251 12 650,000 – разработка проектно-сметной документации; 647 028,23985 – выполнение работ по реконструкции; 12 407,94266 – выполнение прочих видов работ (технологическое подключение (присоединение) к инженерным сетям, авторский надзор); 37 258,900 – приобретение оборудования |
| --- | --- | --- |

2. В приложении 1:

2.1. строки 1.1.1.1.1.4, 1.1.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.4 | Выполнение работ по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | МКУ «УТЗ» | 01.01.2023 | 01.06.2023 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 40 363,46507 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | акт выполненных работ (невыполнение показателя за 2022 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 49 977,76206 |
| 1.1.1.1.1.5 | Авторский надзор за строительством плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | МКУ «УТЗ» | 01.01.2023 | 01.06.2023 | акт сдачи-приемки оказанных услуг | ед. | 1 | бюджет города Перми | 135,61693 |
|  |  |  |  |  | акт сдачи-приемки оказанных услуг (невыполнение показателя за 2022 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 92,26366 |

2.2. строку 1.1.1.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.3 | Выполнение работ по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 | МКУ «УТЗ» | 01.01.2023 | 26.08.2023 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 239 334,33593 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 8 440,84705 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 52 212,400 |

2.3. после строки 1.1.1.1.2.9 дополнить строкой 1.1.1.1.2.10 следующего содержания:

| 1.1.1.1.2.10 | Выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации объекта «Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9» | МКУ «УТЗ» | 01.10.2023 | 21.10.2023 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 295,966 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |